苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0071

项目名称：高铁新城片区雨污水管网修复工程设计

采购单位：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

项目类别：服务类

所属行业：其他未列明行业

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

二○二五年十二月

目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	9

第三章 竞争性磋商文件	16

第四章 评审方法及评分标准	23

第五章 合同主要条款	27

第六章 附件	38

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JJJC-C2025-0071 |
| 2 | 项目名称 | 高铁新城片区雨污水管网修复工程设计 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦18楼 联系人：陈奕潼 联系电话：0512-86667013 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心 地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼 联系人：李浩杰 联系电话：18625267436 |
| 5 | 成交服务费 | 按苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第三批公告的收费标准收取，领取成交通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。本项目代理费金额为13839元，响应单位所投报价应当包含该项目代理服务费。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万元费率为预算金额的1.1%。 账 户 名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司相城分公司 开户银行：苏州银行娄葑支行 账 号：51437900001735 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年12月29日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年12月29日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年12月29日13:30（北京时间） 苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 16 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 投标无效因素 | （一）有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，其投标无效： 1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制； 2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （二）响应单位存在下列情况之一的，投标无效： 1、未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的； 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； 3、不具备采购文件中规定资格要求； 4、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5、不同响应单位的电子投标文件制作机器码一致； 6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

第一章 磋商邀请函

项目概况： 高铁新城片区雨污水管网修复工程设计JSZC-320507-JJJC-C2025-0071采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-12-29 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0071

项目名称：高铁新城片区雨污水管网修复工程设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额：92.260000万元

最高限价（如有）：本项目在《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）7折的基础上，按优惠率进行报价。

采购需求：本项目主要对苏州高铁新城、太平、渭塘三个片区内存在结构性缺陷、功能性缺陷的市政污水主管网进行修复，同时对汛期降雨造成积水的部分雨水管道缺陷进行修复。项目总共涉及市政道路约75条，其中，高铁新城片区约28条，太平片区约24条，渭塘片区约23条。项目的实施旨在消除隐患，保障市政排水系统的安全、稳定和高效率运行，完善城市基础设施、提升区域环境质量。

合同履行期限：方案设计：10天；初步设计：15天；施工图设计：30天。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商资质要求：工程设计综合甲级资质或市政行业(燃气、轨道交通除外)乙级及以上设计资质或市政行业(道路工程、排水工程)专业乙级及以上设计资质。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-12-29 13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025-12-29 13:30（北京时间）

地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2、本次采购的相关信息发布在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网，敬请各供应商注意。

3、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

4、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

单位名称：苏州高铁新城城市建设管理服务中心

单位地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号高融大厦2楼

联系人：李浩杰

联系电话：18625267436

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

单位地址：苏州市相城区中翔大厦18楼

联系人：陈奕潼

联系电话：0512-86667013

3.项目联系方式

项目联系人：陈奕潼

电话：0512-86667013

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、磋商报价表（具体按照“苏采云”系统填报）

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

3.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（如税务登记证(如有)和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料）；

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6法律、行政法规规定的其他条件：

3.6.1资格文件声明函；

3.6.2磋商响应单位基本情况表；

3.6.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.6.4法定代表人授权委托书（如有授权），磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.6.6其它有关资格证明的文件（如有）；

3.7本项目的特定资格要求：工程设计综合甲级资质或市政行业(燃气、轨道交通除外)乙级及以上设计资质或市政行业(道路工程、排水工程)专业乙级及以上设计资质。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2投标（响应）保证承诺书；

4.3《服务要求偏离表》；

4.4《商务条款偏离表》；

4.5其他有关符合性证明的文件（如有）；

5、综合评审响应文件

5.1项目服务方案；

5.2项目人员配备情况；

5.3综合能力比较；

5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等（如有）；

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商响应函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

*进入项目评审流程后，建议各响应单位法定代表人或代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

11.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

11.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

11.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12、启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

13、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

15、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：陈奕潼

联系电话：0512-86667013

现场递交地址:苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

邮寄收取地址:苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

四、响应无效和终止磋商活动条款

1、响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

2、响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购单位或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

3、有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

五、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购单位、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

六、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

九、成交单位的确认

1、磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审并确定中标候选人，由采购人在“中标（成交）确认”中按照中标候选人排序由高到低的原则勾选成交供应商。

2、由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。确定成交单位后，将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

十、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

2、成交通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

3、采购单位或者采购代理机构对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，未成交供应商应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

4、成交通知书发出后，成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。成交单位无正当理由不得放弃成交。

5、采购代理机构对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

十二、合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

第三章 竞争性磋商文件

受苏州高铁新城城市建设管理服务中心委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司对其要求采购的高铁新城片区雨污水管网修复工程设计进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0071

二、项目名称：高铁新城片区雨污水管网修复工程设计

三、采购预算：人民币玖拾贰万贰仟陆佰元整（¥922600.00）

最高限价：本项目在《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）7折的基础上，按优惠率进行报价。

四、合同履行期限：方案设计：10天；初步设计：15天；施工图设计：30天。

五、采购需求：

（一）项目概况

本项目主要对苏州高铁新城、太平、渭塘三个片区内存在结构性缺陷、功能性缺陷的市政污水主管网进行修复，同时对汛期降雨造成积水的部分雨水管道缺陷进行修复。项目总共涉及市政道路约75条，其中，高铁新城片区约28条，太平片区约24条，渭塘片区约23条。项目的实施旨在消除隐患，保障市政排水系统的安全、稳定和高效率运行，完善城市基础设施、提升区域环境质量。项目总投资约4381.75万元，其中建安工程费约3533.26万元。

（二）设计内容

设计范围包括方案设计、初步设计、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

设计内容包含设计范围内的雨污水管道修复，并对局部开挖的道路、绿化进行恢复。

（三）设计原则

1、按照国家现行规范、规定和技术标准，借鉴国内外基础设施建设的先进经验，结合区域具体条件和特点，制定先进、经济、合理的设计方案。

2、充分掌握和分析区块的现状资料，根据地形、水文气象、水源和水环境情况、区块性质和规模、社会经济发展情况、建筑状况等，因地制宜、全面规划设计方案，设计安排合理、有效、经济的排水系统。

3、响应国家关于“节能减排”的号召，工程设计中充分体现“节俭、科学、合理”的设计理念。

4、进行多方案设计比选，推荐工程方案应技术可行、经济合理，并具实施性和可操作性强，使得工程得以顺利实施。

5、提高现有设施的利用率，兼顾城市建设现状，尽量利用现有设施，充分结合现状条件和自然地势，做到就近、简便、系统化。

6、设备、材料选用高效、安全、符合国家有关标准的产品，根据具体的情况，根据不同的地质条件，选择不同的施工方式。

（四）设计要求

1、本项目设计务必做到技术可行、经济合理、功能舒适、计算数据准确，满足使用功能和排水需求；设计单位如果有好的建议应该在设计方案中提出，且一并提出处理方案和造价分析。

2、设计方案必须符合相关国家法规和规范的要求，凡本要点未做具体规定的应该按国家现行的有关法规和政策的规定执行。

3、在方案设计过程中建议设计单位应根据以往相关项目设计经验就任务书未涉及要求提出自己的合理想法和建议。

4、设计人应承担以下工作作为后续服务，主要工作有：

（1）设计期间：及时做好与相关参建单位的沟通、协调与配合工作，及时做好与地方政府有关单位的沟通、协调工作。

（2）工程实施期间：负责设计交底、设计变更、现场指导等施工配合；

（3）竣工验收：参加并配合工程竣工验收。

（五）设计成果要求

1、方案设计阶段：设计文件（A3、A4，4套）。

2、初步设计阶段：全套施工图设计图纸，相关专业计算书（A3、A4，6套）。

上述各阶段成果的电子文件2套（光盘）。

3、施工图阶段：全套施工图设计图纸，相关专业计算书（A3、A4，8套）。

上述各阶段成果的电子文件2套（光盘）。

（六）进度安排

1、方案设计：10天；

2、初步设计：15天；

3、施工图设计：30天。

六、综合说明：

1、供应商提供的服务能够至少达到“采购需求”要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

3、本项目按优惠率进行报价，响应单位报价时应根据本项目收费标准（《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）的7折），专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.1，结合自身情况确定响应优惠率，优惠率不低于0%的为有效报价。总报价包括但不限于在服务期内所涉及的服务、人员、管理、技术咨询、报告编制刊印费、代理服务费、各种税费、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。二次响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、供应商须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购单位除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

5、供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

6、因供应商原因造成不良影响、发生责任事故的，供应商须承担相关责任及赔偿。

7、供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、施工风险、政策风险等各种风险因素。

8、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关货物或服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

七、磋商有关说明：

1、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此各响应单位可在响应前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

3、成交单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

4、成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

6、相关政策：

（1）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应单位应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各响应单位提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对中小型企业的评审：

1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

2）依据层转财政部工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（苏财购〔2021〕15号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

4）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

5）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

7、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。

2、评审小组各成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个磋商供应商的响应文件进行评价、打分。将评委对响应文件的技术、资质标的评分按算术平均法汇总，计算出每个磋商供应商的技术、资质标评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、资质标评审得分和价格标得分相加即为每个磋商供应商的评审总得分。

3、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交单位，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交单位。

4、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

8、若供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

二、评分标准

（一）响应报价得分（20分）

磋商报价在招标文件规定的范围内为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效投标报价（优惠率）的响应文件不进行评审，也不得标。

根据各响应单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价（最高优惠率）作为评标基准价，其价格分为满分。

其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（1-评标基准价）/（1-响应报价优惠率）*20%*100(计算结果四舍五入保留两位小数)。

（二）设计服务方案（56分）

1、对采购项目的理解和总体设计思路（10分）：

从供应商对项目的功能与作用的理解程度，采购人的建设意图，对项目周边自然条件、沿线现状基本情况、规划概况、空间环境等方面认识的程度，总体思路表述等方面酌情评分。项目背景理解到位，总体设计思路清晰明确的得10分；项目背景理解基本到位，总体设计思路基本清晰明确的得6分；项目背景理解一般，总体设计思路不够清晰明确的得3分；未提供本项不得分。

2、采购项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施（10分）：

从供应商对项目设计特点、对关键技术问题、解决方案等方面酌情评分。对项目设计特点和关键技术问题分析全面，对策措施内容完善的得10分；对项目设计特点和关键技术问题分析基本全面，对策措施内容比较完善的得6分；对项目设计特点和关键技术问题分析一般，对策措施内容不够完善的得3分；未提供本项不得分。

3、从工程方案的合理性、标准选用的准确性等方面酌情评分。工程方案合理性强、标准选用的准确性高的得8分；工程方案合理性较强、标准选用的准确性较高的得5分；工程方案合理性一般、标准选用的不够准确的得2分；未提供本项不得分。

4、从工程方案附属图纸的合理性、完整性、条理性及效果图等方面酌情评分。工程方案附属图纸具有合理性、完整性、条理性的，且有针对性的效果图的得8分；工程方案附属图纸基本具有合理性、完整性、条理性的得5分；工程方案附属图纸合理性、完整性和条理性一般的得2分；未提供本项不得分。

5、设计工作量计划安排（5分）：

从供应商对项目设计各阶段的工作量分析、预计，各阶段的工作任务，关键节点的控制措施等方面酌情评分。项目设计各阶段的工作量分析全面，关键节点的控制措施可操作性强的得5分；项目设计各阶段的工作量分析比较全面，关键节点的控制措施可操作性较强的得3分；项目设计各阶段的工作量分析内容不够全面，关键节点的控制措施可操作性一般的得1分；未提供本项不得分。

6、采购项目的设计的质量保证措施 (5分)：

从供应商对项目的质量标准、质量目标，质量保证体系，各专业的衔接，可能出现的质量偏差，如何监控及应对措施等方面酌情评分。设计方案质量保证保障承诺符合国家相关政策、有健全的内控管理制度、质量管理目标明确并有相应的质量保证保障措施的得5分；质量保证保障承诺符合国家相关政策、有内控管理制度的得3分；质量保证保障承诺符合国家相关政策的得1分；未提供本项不得分。

7、采购项目的设计的进度保证措施（5分）：

从供应商承诺的工期、总体进度计划和各阶段进度计划、保障措施、对可能出现的进度偏差的监控及应对措施等方面酌情评分。项目进度符合采购要求，有具体进度安排及工期保证措施的得5分；项目进度符合采购要求并有具体进度安排及工期保证措施的得3分；承诺项目进度符合采购要求的得1分；未提供本项不得分。

8、后续服务的安排及保证措施（5分）：

对项目投入的后续服务人员、后续服务内容及后续服务承诺进行酌情打分，内容完整可行得5分；内容较为完整可行的得3分；内容少，无相关承诺的得1分；提供本项不得分。

（三）响应单位履约能力（24分）

1、项目负责人（3分）

响应单位拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称得3分。

2、其他主要专业设计人员情况（项目负责人除外）（6分）

响应单位拟派其他主要专业设计人员具有注册土木工程师（道路工程） 、注册公用设备工程师（给水排水）的，每个得3分，最多得6分。（各专业限评1人）

注：响应文件中需提供对应人员的职称证书、注册执业证书并提供响应单位为其缴纳的最近一期社保证明，未提供不得分。

3、响应单位具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得2分，本项共6分。注：提供证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/的完整查询截图，材料不提供或提供不全或证书不在有效期内的或无法认定的不得分。

4、响应单位2021年1月1日至今，承担过的类似设计项目业绩（以合同签订时间为准），每项得3分，最高得9分（需提供业绩合同复印件）。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有人员必须是本单位并在职人员，提供社保证明资料，否则该评分项不予计分。

## 第五章 合同主要条款

GF一2000—0209

建设工程设计合同(一)

(建设工程设计合同)

工  程  名  称:

工  程  地  点:

合  同  编  号:

设 计 证 书 等 级:

发     包    人:

设    计    人:

签  订  日  期:

中华人民共和国住房和城乡建设部

监制

国 家 工 商 行 政 管 理 局

### 合同协议书

发包人(全称)：

设计人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：      。

2.工程批准、核准或备案文号：                 。

3.工程内容及规模：

4.工程所在地详细地址：           。

5.工程投资估算：         万元。

6.工程进度安排：       。

7.工程主要技术标准：(1)现状及沿线自然地理概况(2)地形图及有关政府批文(3)国家与地方的有关规范、法规及城市规划准则。

#### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括方案设计、初步设计、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

2.工程设计阶段：方案设计及修改、初步设计（含概算编制）、施工图设计及在工程施工至竣工验收全过程参与施工现场设计服务。

3.工程设计服务内容：                                                     。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：  年   月   日。(以实际合同签订日期为准)

计划完成设计日期：  年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件3的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

本合同暂定   元，成交优惠率为    %。本合同设计费计费基数暂定为3533.26万元，按照《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）按七折为基准价，再报优惠率，专业调整系数为1.0，复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.1。

本项目最终设计费按以下方式结算：以工程标底复核价为基础按实结算，即最终设计费=《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）*70%*（1-成交优惠率），其中价格计算单位统一为万元。如最终设计费低于预算金额，按实计取；如最终设计费高于预算金额，则设计费不再增加。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：       。

设计人项目负责人：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)专用合同条款及其附件；

(2)通用合同条款；

(3)中标通知书(如果有)；

(4)投标函及其附录(如果有)；

(5)发包人要求；

(6)技术标准；

(7)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；

(8)其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在苏州市相城区签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式 壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执叁份，招标代理机构贰份。

发包人：(盖章)                                    设计人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

(签字)                                              (签字)

组织机构代码：                              组织机构代码：

纳税人识别码：                                    纳税人识别码：

地址：                              地址： 

邮政编码：                            邮政编码：  

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子信箱：                                        电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账号：                                账号：

时间：年    月    日                              时间：年     月      日

### 第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程设计合同(示范文本)》(专业建设工程)(GF-2015-0210)第二部分。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：/  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按照通用条款执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：如有涉及另行约定;

提供国外技术标准的份数：如有涉及另行约定；

提供国外技术标准的时间：如有涉及另行约定；

提供国外技术标准的费用承担：设计人。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及另行约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：     ；

发包人指定的联系电话及传真号码：/；

发包人指定的电子邮箱：/。

设计人接收文件的地点：     ；

设计人指定的接收人为：  ；

设计人指定的联系电话及传真号码：     ；

设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密

保密期限： 10年。

#### 2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：无。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：   ；

身份证号：/；

职务：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理设计过程中的各有关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需(需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

1)/

2)/

3)/

4) /

5) /

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：    ；

执业资格及等级：    ；

注册证书号：    ；

联系电话： ；

电子信箱：/  ；

通信地址：          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：在设计人的授权范围内代表设计人全面负责本合同的履约，协调处理本项目设计的各项事宜，负责合同范围内各专业(或分包)设计的统筹协调管理。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人不得擅自更换设计负责人及设计人员。如确需更换，必须在取得委托人书面同意之后更换，而且需向委托人支付赔偿以弥补给委托人带来不便的损失，具体赔偿数额如下：

设计负责人：人民币 1万元/人/次

设计人员：人民币0.5万元/人/次

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每迟延一日向委托人支付迟延违约金1000元

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到发包人开始设计通知后7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

设计人收到撤换主要设计人员通知后应当立即撤换，每迟延一日向委托人支付迟延违约金1000元 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：按规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：按规定执行。

3.4.2设计分包的确定

允允许分包的专业工程包括：双方另行协商。

其他关于分包的约定： /

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /

3.4.4 分包工程设计费支付方式： / 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： / 。

#### 5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：如有，另行约定。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：/

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：国家规范要求。

#### 6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7日历天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：     。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

(4)因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无。

#### 7.工程设计文件交付

7.1.1工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：文字说明的保存形式为word格式，设计文件为CAD格式。

#### 8.工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.3 工程设计审查形式及时间安排：发包人组织人员对所设计专业进行审查，提出审查报告，设计人根据审查内容参加发包人组织的会议并解决问题。

#### 9.施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后整个施工周期时间内提供施工现场配合服务。

#### 10.合同价款与支付

10.1 付款步骤：

（1）合同生效且提交设计方案成果后付至合同价的20%，提交审核合格的施工图纸后付至合同价的50%，工程竣工验收合格后付至合同价的70%；

（2）工程竣工验收后，建设单位根据苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核；考核金额、考核标准及考核方法等详见苏高铁管【2020】133号文件；

（3）在所设计项目施工结算审计完成且设计费结算完成后30日内付至结算设计费的90%。本次设计费支付前，设计人应根据苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评结果，将扣除的考核费（如有）提前缴纳至发包人指定账户；

（4）余款在项目施工缺陷责任期满后付清。

10.2、付款凭据：

（1）合格发票；

（2）对应付款节点的相关证明材料（如图纸签收单、验收合格证明等）；

（3）由甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收书》。

10.3、支付方式：转账或支票。

#### 11.双方责任

11.1 发包人责任：

11.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件 时间顺延；超过规定期限 15 天以上，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

11.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

11.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。

11.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

11.2 设计人责任：

11.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

11.2.2 设计合理使用年限为       年。

11.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

11.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

11.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

11.3 设计方案应得到发包人认可。

11.4 设计过程中设计人与发包人紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

11.5 由设计人设计施工图纸的，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，对本项目设计的各类事宜进行统一协调。本项目负责人为     ，总协调人为     ： 项目负责人或者总协调人在方案设计、施工图设计阶段应每周驻苏州 1 天以上，工程开工后，应每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

11.6 设计人应做好总体控制、审核确认工作，对于业主使用功能、布局调整，如内装饰、智能化专业设计中对于设计人已提供施工图发生变更等情况，设计人应无条件在发包人规定的时间内修改图纸，并重新出图，设计费不作调整。

11.7 设计人应以整个项目投资规模为前提，进行限额设计。

11.8 对需设计人全面协调、做好配合的各专业设计部分，设计人应按发包人要求，及时做好审核确认，因设计人审核确认不及时造成发包人或其他参与方的损失，设计人应承担相应的责任。

#### 12.专业责任与保险

12.2 设计人需(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13.知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程设计相关事宜。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

#### 14.违约责任

14.1 在合同履行期间，非因设计人原因，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 14.1 条规定支付设计费。

14.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量损失、设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，此外设计人还应对承包人产生的损失承担赔偿责任。损失严重的，根据损失程度和设计人责任的大小向发包人支付赔偿金，赔偿金数额按实际损失计算 。

14.4 若因设计人工作不到位造成在施工过程中产生的重大设计变更，设计人除应承担由此产生的损失外，发包人还可以根据变更产生的损失对设计单位进行处罚，处罚金数额由双方商定为实际损失的 20%~100% 。如果因设计原因导致工程返工，所产生的施工返工费用、给承包人造成的损失均由设计单位承担。

14.5 若因设计人设计不精细、疏忽导致设计变更次数过多，设计人向发包人支付赔偿金，赔偿金数额根据变更的实际情况由双方商定。

14.6 若设计人相关设计人员未按本合同第6、附件2条款约定，提供设计服务，则按 500 元/人·日的标准在应付设计费中扣除；由此给工程实施造成损失的，则按 2000~5000 元/人·日的标准在应付设计费中扣除。

#### 15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

#### 16.合同解除

16.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同:

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同.

(2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

#### 17.争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1)向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2)向相城区人民法院起诉。

#### 18.其他

/

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表

附件4：设计进度表

附件5：设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

设计范围包括方案设计、初步设计、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

设计内容包含设计范围内的道路工程及与道路同步实施的、排水、绿化、照明、地下管线、交安设施等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及工程施工至竣工验收阶段现场后续服务。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

(1)完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸；

(2)根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准。

2.初步设计阶段

(1)负责完成内装设计初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

(2)制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸。

3.施工图设计阶段

(1)负责完成并制作施工图设计文件；

(2)对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

(3)根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

(4)协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

(1)负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

(2)根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

(3)协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

(4)参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

(5)应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料(含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等)能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地(或发包人指定地)。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

5、设计单位需配合甲方完成前期相关审批，在审批过程中产生的相关费用（如专家评审费等）由设计单位承担。负责对施工图送审并负责取得审查合格证。

附件3：

设计主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |

附件4：

设计进度表

| 阶段 | 时间周期 | 其他 |
| --- | --- | --- |

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

本工程设计费暂定    元，成交优惠率为                。

本合同最终结算价为以工程标底复核价为基础按实结算，即最终设计费=《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会2002年修订本）*70%*（1-成交优惠率），其中价格计算单位统一为万元。如最终设计费低于预算金额，按实计取；如最终设计费高于预算金额，则设计费不再增加。

2.工程设计其他服务费用：无

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：无

4.特别约定：

(1)工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

无人次日；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费；

(3)超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用(包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等)和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为无。(建议参照本单位年人均产值确定人工费标准)

(4)其它：无。

四、设计费支付方式：

（1）合同生效且提交设计方案成果后付至合同价的20%，提交审核合格的施工图纸后付至合同价的50%，工程竣工验收合格后付至合同价的70%；

（2）工程竣工验收后，建设单位根据苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核；考核金额、考核标准及考核方法等详见苏高铁管【2020】133号文件；

（3）在所设计项目施工结算审计完成且设计费结算完成后30日内付至结算设计费的90%。本次设计费支付前，设计人应根据苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评结果，将扣除的考核费（如有）提前缴纳至发包人指定账户；

（4）余款在缺陷责任期满后付清。

第六章 附件

附件1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

## 附件2：磋商报价表（具体按照“苏采云”系统填报）

磋商报价表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 响应优惠率% |
| --- | --- |

日期：    年   月   日

注：

1、本次报价按优惠率（下浮率）报价，如折扣率为98%，则在开标一览表中报优惠率2%，以此类推。

2、本项目设定投标优惠率不得低于0%，否则其投标按无效投标处理。

3、实际结算价格=最高限价×（1-响应优惠率）。

附件3：磋商响应函

磋商响应函

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天，如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方应承担响应责任。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，如未按规定缴纳中标服务费，并可提出诉讼的权力。

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

电子邮箱：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件4：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件5：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 技术资质 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件6： 响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日
附件7：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次              （项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件8：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件服务要求 | 投标文件服务要求 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：1、响应单位应对照采购文件中服务要求等与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求等详细描述和说明的替代。

附件9：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：              （盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

附件11、残疾人福利性单位声明函（不涉及的无需上传）

残疾人福利性单位声明函

1本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

（全文完）