苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0008

采购单位：苏州市吴中区光福镇人民政府

采购内容：光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务

项目类别：服务类

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

二〇二五年七月

前 附 表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务 |
| 2 | 合同履行期限 | 一年，具体按合同实际签订时间为准。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币贰佰柒拾伍万柒仟玖佰捌拾壹元捌角贰分（¥：2757981.82元） |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场。 （响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 5 | 磋商保证金 | 不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号文第二条“进一步降低供应商投标成本”的要求，取消政府采购磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。 |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子网上招投标，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 成交后成交单位提供与投标时上传的电子（投标）响应文件一致的全套纸质（投标）响应文件（叁份），纸质（投标）响应文件送至采购代理机构。 注：纸质（投标）响应文件仅用归档使用。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理服务费为：¥34338.00元；由成交单位支付。 服务费交纳账户：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州枫桥支行 账 号：1102180209200518678 |
| 9 | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 10 | 响应文件网上提交截止时间 | 时间：2025年07月24日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年07月24日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间和地点 | 时间：2025年07月24日13:30（北京时间） 地点：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场西楼5楼，市公共资源交易中心（政府采购） |
| 13 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 14 | 其他 | 导致无效响应因素： 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （一）不具备采购文件中规定资格要求的； （二）不符合法律、法规和采购中规定的其他实质性要求的； （三）其它在采购文件中已明确为无效响应的。 |
| 15 | 签订合同 | 成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

- 竞争性磋商公告

项目概况 光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务JSZC-320506-JAXX-C2025-0008采购项目的潜在供应商应在 苏采云系统 获取采购文件，并于2025年07月24日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0008

项目名称：光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰柒拾伍万柒仟玖佰捌拾壹元捌角贰分（¥：2757981.82元）

采购需求：对2025年光福镇范围内的道路及市政基础设施进行全面巡查，对巡查中发现的问题或损坏进行维修，确保其在日常使用和突发情况下正常运转。

合同履行期限：一年，具体按合同实际签订时间为准。

服务地点：苏州市吴中区光福镇

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业,承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-24 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-07-24 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

供应商在报名、下载、制作文件过程中如有软件操作方面疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、补充通知（如有）：成功获取采购文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

5、依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

9、政府采购监督电话：0512-66231354。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：苏州市吴中区光福镇人民政府

单位地址：苏州市吴中区光福镇光福路1号

联系人：顾宇达

联系电话：0512-66957528

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路金枫城市设计产业园1号楼3楼1331室

联系人：潘雅、朱晴芳

联系电话：0512-66950430

3、项目联系方式

项目联系人：潘雅、朱晴芳

电话：0512-66950430

二、供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人/采购单位指本项目的需求方苏州市吴中区光福镇人民政府。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的俊傲兴项目管理咨询（苏州）

有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购需求

2.1.4评审方法及标准

2.1.5合同主要条款

2.1.6附件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏(苏州市)政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.2.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以政府采购网上发布的内容为准。

- 2.3响应文件的递交及编制

2.3.1电子响应文件要求

2.3.1.1制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.3.1.2制作电子响应文件时，应按照采购文件要求加盖供应商电子公章。

2.3.1.3磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2.3.1.4磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成及要求（部分格式见响应文件格式，所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏釆云系统顺序）

2.4.1封面

2.4.2磋商报价表

2.4.3资格审查响应文件

2.4.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明；

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；（所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

2.4.3.2中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件[注：本项目专门面向中小企业，供应商必须提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函，否则响应无效]；

2.4.3.3本项目的特定资格要求证明文件：如有；

2.4.3.4其它有关资格证明的文件：如有。

2.4.4符合性审查响应文件

2.4.4.1供应商法定代表人身份证复印件；

2.4.4.2 法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.4.4.3供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.4.4磋商响应函；

2.4.4.5报价明细表；

2.4.4.6商务条款偏离表；

2.4.4.7服务要求偏离表；

2.4.4.8拟投入车辆、设备一览表

2.4.4.9供应商关于资格的声明函；

2.4.4.10供应商情况表；

2.4.4.11投标（响应）保证承诺书；

2.4.4.12其他有关符合性证明的文件。

2.4.5综合评审响应文件

2.4.5.1项目实施方案说明；

2.4.5.2项目组人员表；

2.4.5.3《类似项目一览表》（如有）；

2.4.5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

2.4.6价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）；

注：（1）以上2.4.3.1-2.4.3.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2.4.4.1-2.4.4.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。

- 3.磋商采购程序

3.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点主持磋商采购活动。

3.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

3.4磋商小组由评审专家及采购单位代表组成，由采购单位代表进行资格审查，磋商小组对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

3.5对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

3.6在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

3.7磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.8本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

3.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.10响应无效和终止磋商活动条款

3.10.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算（或最高限价）的，不能成交；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

3.10.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.10.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.10.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

- 3.11确定成交及质疑

- 3.11.1确定成交供应商

- 3.11.1.1采购单位在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 3.11.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

- 3.11.2质疑处理

3.11.2.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3.11.2.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

3.11.2.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.11.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

3.11.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.11.2.4.2质疑项目的名称、编号；

3.11.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.11.2.4.4事实依据；

3.11.2.4.5必要的法律依据；

3.11.2.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑递交地点：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司（联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路金枫城市设计产业园1号楼3楼1331室；电话：0512-66950430；联系人：罗雪）

4.成交通知书/未成交通知书

4.1确定出成交供应商后响应文件有效期截止前，采购单位应当向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

4.2成交通知书将成为合同的组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

4.3采购单位委托代理机构及时将成交的结果通知其他供应商。向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，告知该未成交供应商的评审得分与排名，告知方式为电子邮件，接收方式以供应商响应文件中所列电子邮箱为准。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

4.4采购单位及采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 5.授予合同

- 5.1签订合同

5.1.1采购单位与成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

5.1.2采购单位不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

5.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购单位可以重新开展采购活动。

5.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 5.2服务的追加、减少

5.2.1采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

5.2.2项目结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交供应商处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

6.服务费

6.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并一次性支付服务费。

6.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

6.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取合同。

三、采购需求

受苏州市吴中区光福镇人民政府委托，俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司对其光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0008

二、项目名称：光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务

三、预算金额：人民币贰佰柒拾伍万柒仟玖佰捌拾壹元捌角贰分（¥：2757981.82元）

四、采购需求内容及要求：

1、项目概况：

对2025年光福镇范围内的道路及市政基础设施进行全面巡查，对巡查中发现的问题或损坏进行维修，确保其在日常使用和突发情况下正常运转。

2、合同履行期限：一年，具体按合同实际签订时间为准。

3、服务地点：苏州市吴中区光福镇

4、服务清单：

| 道路服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 计量单位 | 单价限价 （元） |  | 备注 |
| 1 | 拆除路面或基础 | 拆除路面或基础材料装车弃置 | m3 | 126.00 |  | 按实际工 程量结算 |
| 2 | 铣刨路面 | 铣刨细沥青混凝土装车弃置 | m2 | 5.45 |  | 按实际工 程量结算 |
| 3 | 碎石垫层 | 道路碎石垫层摊铺，碎石材料费另计 | m2 | 8.35 |  | 按实际工 程量结算 |
| 4 | 碎石材料费 | 碎石 | t | 147.32 |  | 按实际工 程量结算 |
| 5 | 粘层 | 清扫路基、喷油 | m2 | 4.87 |  | 按实际工 程量结算 |
| 6 | 封层 | 清扫路基、沥青喷洒机喷油 | m2 | 8.11 |  | 按实际工程量结算 |
| 7 | 热沥青混凝土 | 摊铺AC-13C细粒式沥青混凝土，沥青材料费另计 | m2 | 5.60 |  | 按实际工程量结算 |
| 8 | 沥青材料费 | AC-13C细粒式沥青混凝土，玄武岩 | t | 675.30 |  | 按实际工程量结算 |
| 9 | 热沥青混凝土 | AC-20C中粒式沥青砼，沥青材料费另计 | m2 | 13.50 |  | 按实际工程量结算 |
| 10 | 沥青材料费 | AC-20C中粒式沥青砼，石灰岩， | t | 557.80 |  | 按实际工程量结算 |
| 11 | 沥青混凝土 | 人工修补小面积坑洞冷沥青砼，材料费另计 | m2 | 31.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 12 | 冷沥青砼材料费 | 冷沥青砼 | t | 2300.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 13 | 柏油路面灌缝 | 沥青路面裂缝灌缝处理，热沥青灌缝 | m | 24.48 |  | 按实际工程量结算 |
| 14 | 土工合成材料 | 自粘式玻纤网铺设，材料费另计 | m2 | 11.01 |  | 按实际工程量结算 |
| 15 | 自粘式玻纤网材料费 | 自粘式玻纤网,网孔20*20mm | m2 | 9.40 |  | 按实际工 程量结算 |
| 16 | 水泥混凝土 | C30砼路面浇筑(商品砼)20cm厚 | m2 | 152.07 |  | 按实际工 程量结算 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | HRB400直径12mm单层单向间距20cm布置 | t | 6609.19 |  | 按实际工 程量结算 |
| 18 | 道路巡视 | 1、专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡视，为期1年，总价包干结算不做调整（具体按甲方要求） | 项 | 100000.00 |  | 按实际工 程量结算 |
| 19 | 路肩杂草清理 | 路肩杂草清理，2季度清理一次计算 | 项 | 36726.59 |  | 按实际工 程量结算 |
| 20 | 桥梁维修 | 1、桥梁维修（雨水管、伸缩缝等疏通、清理）/一年 | 年/座 | 183.63 |  | 按实际工程量结算 |
| 21 | 桥梁型钢伸缩缝预留槽混凝土重建 | 1、锯缝,拆除原有混凝土,废料弃置,重新浇筑C50钢纤维砼等 | m | 477.45 |  | 按实际工程量结算 |
| 22 | 桥梁GQF-C-80型钢伸缩缝重建 | 1、锯缝,拆除原有伸缩缝,废料弃置,与原有钢筋的连接,钢筋制作、安装,型钢的制作、安装,嵌橡胶条,浇筑C50钢纤维砼等 | m | 1591.48 |  | 按实际工程量结算 |
| 23 | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(利旧) | m | 300.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 24 | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(新购) | m | 1200.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 25 | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（利旧） | m | 139.39 |  | 按实际工程量结算 |
| 26 | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（新购） | m | 300.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 27 | 里程碑 | 玻璃钢里程碑含基础 | 个 | 183.63 |  | 按实际工程量结算 |
| 28 | 零星人工（暂估量） | 1、完成以列清单以外的工作发生的点工 2、含少量使用材料，维修子目材料比列过大不应使用本清单， 3、按实际工日计 | 工日 | 290.40 |  | 按实际工程量结算 |
| 29 | 小挖机 | 完成以列清单以外的工作发生的小挖机台班/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 |  | 按实际工程量结算 |
| 30 | 沥青摊铺机 | 沥青摊铺机摊铺沥青，按实际台班计 | 台班 | 6733.20 |  | 按实际工程量结算 |
| 31 | 铣刨机 | 铣刨机铣刨沥青路面 | 台班 | 3000.00 |  | 按实际工程量结算 |
| 32 | 压路机 | 摊铺沥青压路机，按实际台班计 | 台班 | 1836.33 |  | 按实际工程量结算 |
| 市政服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 备注 |  |
| 1 | 拆除人行道 | 拆除人行道块料面层（含粘结层），运输弃置另计 | m2 | 3.47 | 按实际工程量结算 |  |
| 2 | 拆除侧石 | 拆除花岗岩侧石（含垫层、靠背）运输弃置另计 | m | 10.05 | 按实际工程量结算 |  |
| 3 | 拆除平石 | 拆除花岗岩平石（含砼垫层），运输弃置另计，（可利用主材的就近搬运及保护） | m | 9.45 | 按实际工程量结算 |  |
| 4 | 拆除侧石 | 拆除水泥砼侧石、界石、树围石（含垫层、靠背），运输弃置另计，可利用主材的就近搬运及保护 | m | 8.62 | 按实际工程量结算 |  |
| 5 | 拆除平石 | 拆除水泥砼平石（含砼垫层）运输弃置另计，可利用主材的就近搬运及保护 | m | 8.52 | 按实际工程量结算 |  |
| 6 | 拆除混凝土面 | 拆除混凝土面 | m2 | 8.3 | 按实际工程量结算 |  |
| 7 | 挖一般土方 | 挖土 | m3 | 7.37 | 按实际工程量结算 |  |
| 8 | 花岗岩铺贴 | 花岗岩铺贴，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，石材材料费另计 | m2 | 67.64 | 按实际工程量结算 |  |
| 9 | 石材材料费 | 花岗岩石材 | m3 | 3965.51 | 按实际工程量结算 |  |
| 10 | 人行道块料铺设 | 人行道块料铺设厚透水砖，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，透水砖材料费另计 | m2 | 41.62 | 按实际工程量结算 |  |
| 11 | 透水砖材料费 | 透水砖材料费 | m2 | 73 | 按实际工程量结算 |  |
| 12 | 小青砖步道维修 | 小青砖步道维修小青砖材料费另计 | m2 | 100 | 按实际工程量结算 |  |
| 13 | 小青砖材料费 | 小青砖材料费 | m2 | 120 | 按实际工程量结算 |  |
| 14 | 安砌平石 | 预制砼平石，C25砼垫层，平石材料费另计 | m | 23.8 | 按实际工程量结算 |  |
| 15 | 安砌侧石 | 预制砼侧石、界石、C25砼垫层，侧石、界石、树围石材料费另计 | m | 26.62 | 按实际工程量结算 |  |
| 16 | 安砌平石 | 花岗岩平石，C25砼垫层，平石材料费另计 | m | 23.8 | 按实际工程量结算 |  |
| 17 | 安砌侧石 | 花岗岩侧石、界石、树围石，C25砼垫层，侧石、界石、树围石材料费另计 | m | 31.5 | 按实际工程量结算 |  |
| 18 | 砼侧平石、界石、树围石材料费 | 砼侧平石、界石、树围石材料费 | m3 | 1530 | 按实际工程量结算 |  |
| 19 | 花岗岩侧平石、界石、树围石材料费 | 花岗岩侧平石、界石、树围石材料费 | m3 | 3965.51 | 按实际工程量结算 |  |
| 20 | 混凝土垫层 | C25混凝土基层浇筑 | m2 | 51.03 | 按实际工程量结算 |  |
| 21 | 混凝土面维修 | C30混凝土面浇筑 | m2 | 106.23 | 按实际工程量结算 |  |
| 22 | 实心砖墙 | 混凝土实心砖砌筑 | m3 | 658.45 | 按实际工程量结算 |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料 | 外墙腻子、弹性涂料含铲除 | m2 | 43.68 | 按实际工程量结算 |  |
| 24 | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(利旧) | m | 300 | 按实际工程量结算 |  |
| 25 | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(新购) | m | 1200 | 按实际工程量结算 |  |
| 26 | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（利旧） | m | 139.39 | 按实际工程量结算 |  |
| 27 | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（新购） | m | 300 | 按实际工程量结算 |  |
| 28 | 木栏杆 | 拆除原有木栏杆废料/新做同原有栏杆（新购） | m | 232.31 | 按实际工程量结算 |  |
| 29 | 木扶手油漆 | 木扶手油漆 | m | 23.73 | 按实际工程量结算 |  |
| 30 | 成品树池 | 木质成品树池含种植土回填 | 个 | 580.78 | 按实际工程量结算 |  |
| 31 | 瓦屋面 | 小青瓦屋面维修 | m2 | 20.51 | 按实际工程量结算 |  |
| 32 | 瓦屋面 | 滴水花边维修 | m | 38.76 | 按实际工程量结算 |  |
| 33 | 公交站台木材面油漆 | 公交站台木材面油漆 | m2 | 152.55 | 按实际工程量结算 |  |
| 34 | 贴墙花窗 | 贴墙花窗（新购） | m2 | 232.31 | 按实际工程量结算 |  |
| 35 | 贴墙花窗（维修） | 贴墙花窗清理（维修）刷漆2遍 | m2 | 69.69 | 按实际工程量结算 |  |
| 36 | 石墩 | 石球路障（新购） | 个 | 272.98 | 按实际工程量结算 |  |
| 37 | 安装玻璃 | 安装钢化玻璃 | m2 | 243.93 | 按实际工程量结算 |  |
| 38 | 桥梁维修 | 1、桥梁维修（结构裂缝处理、挡墙裂缝处理、小船水上作业、桥面沥青裂缝处理）/一年 | 年/座 | 3484.73 | 按实际工程量结算 |  |
| 39 | 木坐凳面维修 | 拆除损坏更换防腐木，颜色、厚度根据现场综合考虑 | m | 32.57 | 按实际工程量结算 |  |
| 40 | 零星人工 | 完成以列清单以外的工作发生的点工 | 工日 | 290.4 | 按实际工程量结算 |  |
| 41 | 自卸汽车8t | 拆除废弃料弃置发生的汽车台班 2、按实际台班计 | 台班 | 766.64 | 按实际工程量结算 |  |
| 42 | 小挖机 | 完成以列清单以外的工作发生的小挖机台班/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 | 按实际工程量结算 |  |
| 43 | 平板拖车组 | 挖机转运/按实际台班计 | 台班 | 638.87 | 按实际工程量结算 |  |
| 44 | 汽车自行式高空作业车 | 汽车自行式高空作业车/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 | 按实际工程量结算 |  |

注：报价方式：单价下浮率（只允许报1个下浮率，结算时所有单价都在单价限价的基础上按所报下浮率下浮，按实际工作量结算，最终结算总金额不得超过预算金额。）

5、维护质量验收规范

《公路养护技术规范》（JTJ073-96）

《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190—2019）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142—2019）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

以上所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，成交单位应执行新的标准或规范。

6、维护作业内容：

6.1日常维护范围：车行道、非机动车道、人行道、排水设施地面附属物、桥梁（桥面与桥栏杆）、挡土墙、道路路面市政设施（包含沥青路面、中间隔离、两侧防撞砼及护栏、雨水井盖及雨水落水管）、市政服务设施以及路面配套的其他附属设施等。

6.2日常维护作业要求：

（1）路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

④路面日常小修保养工程，即单元工程量不超过2000㎡的修复工程；

⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。

（2）人行道与侧平石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

（3）排水设施附属物：

发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复工程，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

（4）桥梁与挡土墙：

①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补及每年2次的养护粉饰（金属栏杆涂刷油漆）工程；

④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作；

（5）其他应急市政附属设施：对市政服务设施、广场、护栏、道路绿地等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作，工作量按实际确定；

（6）临时交办的其他工作。

6.3巡查要求：

（1）巡查内容

①道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子等。

②有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

③桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

④桥区附近施工是否违章。

（2）巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查影像资料需按采购人要求上传至指定工作群，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费.有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。

（3）巡查周期

①维护范围内所有道路原则上每天巡查时间不得少于4小时，（上、下午各不得少于2小时）。

②遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

6.4质量与验收

成交单位按照采购方发出的书面工作单进行维护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应及时统计工程量并提请监理、跟踪审计、采购方及交管所进行验收。

五、其他要求

1、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）为在维护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。供应商必须按照有关规定结合本项目的特点，在响应文件中明确安全生产具体措施。供应商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）供应商应遵循交通部、建设部和江苏省有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

①满足自身和周边交通组织的需要；

②无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

③环境影响要最小化；

④现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

⑤清洁运输；

⑥减少对市民的工作、生活和出行的影响。同时做到文明施工、安全管理。

（4）施工区域与非施工区域必须分隔，维修路段工地醒目处必须设置安全警示设施和施工铭牌，管理人员必须佩卡上岗。

（5）供应商在项目实施期间，必须配备专职安全员，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送采购人备案。

（6）供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

（7）供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的绿化，保证绿化完好。

（8）供应商在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供维护、维修施工人员名单。供应商必须按维护实施计划协调好维护区域的维护和维修施工。

（9）供应商在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书和廉政责任书，供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担，同时采购人有权可以对供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

（10）各供应商在响应文件中要结合本项目实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价中综合考虑。

2、保险要求

（1）供应商必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，保险费用由供应商自行承担。

（2）服务于本项目的车辆均需办理保险，至少包括交强险、第三者责任险（不小于150万元），不计免赔责任险。

3、本项目所有材料由供应商自行解决，但本维护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的维护技术规程、规范要求。

4、本项目中的维修项目的质量达相关技术要求。若达不到要求时，应予返修，直到达到要求为止。返修所需人力、财力、工期延误等均由供应商负责。

5、成交后在项目维护施工范围内的建筑垃圾等杂物，完工后应及时主动清除出施工范围，不得影响区域周边的环境卫生和环境秩序，发生的费用请供应商自行考虑。

6、若在维护期内，由于成交单位巡视检查疏忽，未能及时进行道路修补而造成的损失和索赔均由成交单位负责。

7、伴随服务（包括售后服务）：所有单项维护项目的免费质量保证期按国家同期相关规定执行，成交单位应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，3小时以内完成采购人提出的维修要求。未达到维护要求的项目，成交单位应无条件进行反工，相关费用采购单位不予考虑。

8、车辆、设备配备要求：①挖掘机1辆，②压路机2辆，③工程救险车2辆，④巡视车1辆，⑤沥青摊铺机1台以及其他必要的安全设施。

9、成交单位需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

10、项目服务过程中的其他合理建议、优惠。

六、综合说明

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、磋商响应单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由磋商响应单位自行负责，采购人不承担任何责任。

4、磋商响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，高温津贴，均由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

5、服务人员工资标准及社保不得低于响应单位配备人员缴纳社保单位所在地政府规定的最低工资标准及社保缴纳基数。

6、所提供服务标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

7、提供突发事件的应急服务。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询, 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请提供相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上通知为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如人员薪资低于苏州市最低工资标准），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

1、磋商报价按照下浮率进行报价，下浮率大于等于0为有效磋商报价，下浮率小于0的磋商报价为无效报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。报价时下浮率保留2位小数；

2、价格分采用下浮率最高优先法计算，即满足采购文件要求且报价下浮率最高的为评标基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=【（1-评标基准下浮率）/（1-报价下浮率）】*10%*100

例：如单位1报价下浮率为70%，单位2报价下浮率为50%。则单位1报价得分10分，单位2报价得分（1-70%）/（1-50%）*10%*100=6分。

（二）服务方案比较：68分

1、响应单位针对本项目的整体服务方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得12分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得8分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（12分）

2、响应单位针对本项目的质量保证方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得7分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（10分）

3、响应单位针对本项目及区域特点的重点难点分析方案比较：内容描述详细全面、分析准确、理解深刻的得10分；内容描述较详细、分析较准确、理解较深刻的得7分；内容描述较简单、分析准确性一般、理解深刻程度一般的得4分；内容描述简略、分析不准确、理解不深刻的得1分；未提供不得分。（10分）

4、响应单位针对本项目拟制的协调配合方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得5分；内容描述较简单、可操作性一般的得3分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（8分）

5、响应单位针对本项目抢修保障方案、应急服务方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得7分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（10分）

6、响应单位针对拟投入本项目的服务人员在服务过程中的安全保护方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得10分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得7分；内容描述较简单、可操作性一般的得4分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（10分）

7、响应单位针对本项目的验收方案比较：内容描述详细全面、验收环节清晰、流程规范、可操作性强的得8分；内容描述较详细、验收环节较清晰、流程较规范、可操作性较强的得5分；内容描述较简单、验收环节不明确、流程不甚规范、可操作性一般的得3分；内容描述简略、验收环节模糊、流程紊乱、可操作性差的得1分；未提供不得分。（8分）

（三）人员方案比较：16分

1、拟投入本项目的人员比较：人员安排合理、描述详细的得8分；人员安排较合理、描述较详细的得5分；人员安排一般、内容描述较简单的得3分；人员安排较差，描述较差的得1分；人员安排不合理的不得分。（8分）

2、对拟投入本项目的人员管理方案比较：内容描述详细全面、切合实际、可操作性强的得8分；内容描述较详细、符合实际、可操作性较强的得5分；内容描述较简单、可操作性一般的得3分；内容描述简略、可操作性差的得1分；未提供不得分。（8分）

（四）企业综合履约能力：6分

响应单位自2022年7月1日至今（以验收报告上的时间为准）已完成的类似项目业绩，每有一个得2分，最高得6分。(响应文件中提供业绩合同（至少包括合同内容页、签字盖章页）、验收报告扫描件并加盖响应单位公章，否则不得分。)

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。有原件核查要求的材料，相关原件（或公证件）必须在投标截止时间前递交至代理机构现场工作人员，由代理机构工作人员转交给评标委员会，以备核实，若原件网上可查，投标文件中可提供有效的网上查询路径及查询截图代替，否则对应评分项不得分。过时不候。

五、合同主要条款

甲方（采购人）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交供应商）：

联系人：

联系电话

根据苏州市政府采购编号JSZC-320506-JAXX-C2025-0008号磋商文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的  光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务  工作。

2、合同履行期限：2025年  月   日至2026年   月   日

3、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、服务范围：见采购文件

三、合同价格与支付

1、合同价格：本项目按此次成交单价下浮率          %按实结算，结算总金额不得超过预算金额（¥：2757981.82元）。以上报价包括在服务期内完成本项目全部服务内容所需的维护期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

2、合同价款的支付方式：合同签订后，按季度按实核算费用。

每季度支付的合同价款=（1-成交下浮率）×单价×每季度实际工作量-每季度考核对应的扣款数。

3、乙方要求付款时应提供以下资料：

A、合格的发票；

B、甲乙双方的考核评分表；

C、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》（最后一笔付款时提供）。

4、支付方式：银行转帐

5、追加金额不得超过原合同金额的10%。

四、安全生产、文明施工与环境保护要求

1、为在维护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。乙方必须按照有关规定结合本项目的特点，在响应文件中明确安全生产具体措施。乙方在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行甲方关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

2、乙方应遵循交通部、建设部和江苏省有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

3、乙方应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

①满足自身和周边交通组织的需要；

②无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

③环境影响要最小化；

④现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

⑤清洁运输；

⑥减少对市民的工作、生活和出行的影响。同时做到文明施工、安全管理。

4、施工区域与非施工区域必须分隔，维修路段工地醒目处必须设置安全警示设施和施工铭牌，管理人员必须佩卡上岗。

5、乙方在项目实施期间，必须配备专职安全员，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送甲方备案。

6、乙方在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

7、乙方在项目实施期间必须保护好施工区域内的绿化，保证绿化完好。

8、乙方在组织项目实施时必须遵守甲方的规章制度并提供维护、维修施工人员名单。乙方必须按维护实施计划协调好维护区域的维护和维修施工。

9、乙方在与甲方签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书和廉政责任书，乙方若违反规定野蛮施工、违章作业等，甲方有权限令停工整改，一切损失由乙方承担，同时甲方有权可以对乙方的违约责任给予适当的经济处罚。

10、乙方在响应文件中要结合本项目实施的特点和甲方上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价中综合考虑。

五、质量与验收

乙方按照甲方发出的书面工作单进行维护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应及时统计工程量并提请监理、跟踪审计、甲方及交管所进行验收。

六、保险要求

1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，保险费用由乙方自行承担。

2、服务于本项目的车辆均需办理保险，至少包括交强险、第三者责任险（不小于150万元），不计免赔责任险。

七、工程量确认

1、每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。维护期间，同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。

2、乙方向监理及甲方提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的市政维护服务工程量的结算报告，并上报监理及甲方，一式三份。

八、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、根据甲方服务要求及标准、规定，对乙方工作及履行合同情况进行检查和指导。

2、根据合同履约按时向乙方支付服务费。

3、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方责任：

1、根据响应文件所作的承诺开展好各项工作。

2、接受甲方的检查验收。

3、为保证工作正常有效开展，乙方须根据《劳动法》用工要求组建固定的服务队伍，按要求将项目的作业计划（含作业设备、工具）和工作预案，报甲方备案。

4、在任何情况下（灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应服从甲方要求和安排。

九、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足：

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不到位的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并盖公章或合同专用章后即生效。

2、生效的合同需在苏采云系统进行合同公示。

3、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释（若有最新法律、法规按最新法律、法规）。在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存

十二、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十三、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

十五、附则

本合同一式  陆 份，甲、乙方各执  贰  份，代理机构  壹  份，政府采购管理部门  壹 份。。

甲方：                               乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                           签约日期：

附件1：

光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务日常巡查记录

维护单位：                        检查单位：

| 日期： 年 月 日 | 天气： |
| --- | --- |
| 巡查人员： | 巡查车牌号： |
| 巡查线路、桩号及具体时间（本栏目不允许留空白） |  |
| 巡查线路路况及存在问题（填写病害及隐患的类型、桩号、部位；若无，注明路况正常，不允许留空白） |  |
| 处理意见及整改要求（注明时限）： 经办人签字（盖章）： |  |
| 整改情况及结果： 经办人签字（盖章）： |  |

附件2：

考核表

考核日期：    年  月   日

| 序号 | 主要考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理（32分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好。 | 2 |  |  |
| 2 | 日常巡检是否按照规定频次执行，并存有完整影像资料。巡查问题日报表以及视影像资料是否及时上传至业主指定负责人，少一次扣一分，少三次以上直接扣完该项分数。 | 10 |  |  |
| 3 | 施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。 | 10 |  |  |
| 4 | 应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣5分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |
| 二、市政及道路管理（32分） |  |  |  |  |
| 5 | 车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥包，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； | 8 |  |  |
| 6 | 人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分； 4.错台、拱胀，每处扣0.3分； 5.行道树树围损坏每处扣0.5分。 | 8 |  |  |
| 7 | 侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分； | 8 |  |  |
| 8 | 桥梁完好率：桥面泄水孔、排水管应完好、畅通，防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 1.墩台表面有缺损，每处扣1分； 2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣1分； 3.支座滑动面干涩每处扣1分； 4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣1分； 5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣1分； 6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣1分； 7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣1分； 8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣1分； 9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣1分； 10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内，每处扣2分； 11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣1分； 12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣2分； 13.桥头排水沟堵塞不畅通，局部塌落，每处扣2分； | 8 |  |  |
| 三、设施设备帐务管理（6分） |  |  |  |  |
| 9 | 养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 | 2 |  |  |
| 10 | 各项台帐是否完整，未及时上报一项扣1分，每拖延一天扣0.5分，直至扣完该项分数。 | 4 |  |  |
| 四、服务质量管理（30分） |  |  |  |  |
| 11 | 与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。 | 2 |  |  |
| 12 | 无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 13 | 能否及时完成业主布置的各项任务，未及时完成一项扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数 | 8 |  |  |
| 14 | 当月有信访、投诉、整改、未按期完成，具体包括：业主、监理、联动指挥中心等收到的各类信访、投诉及发布的各项整改通知，有一次扣一分，三次以上直接扣完该项分数。 | 10 |  |  |
| 五、其他扣分项 |  |  |  |  |
| 15 | 是否出现出现媒体曝光、上级通报、点名批评，出现一次扣10分 | 10 |  |  |
| 16 | 是否按实上报每月工程量，与核实工程量误差超过5%扣10分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 考核问题说明 监理单位确认签名： 维护单位确认签名： |  |  |  |  |

备注：

一、本考核表作为甲方支付服务费的重要依据，满分为100分，95分以上（含95分）不扣款，95分以下每扣减1分，则相应扣减当次支付金额的0.5%，低于70分视为不合格，甲方有权解除合同。

考核方法：

1、车行道完好率、人行道完好率、侧石平台完好率、桥梁完好率随机进行考核。

2、乙方当月服务水平，是否按照合同履行义务进行工作，根据打分结果进行考核。

二、有特殊情况违反考核办法的需由乙方打书面申请并由乙方负责人签字担保交由甲方，可视情况免除当次扣分。

六、附件格式

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

苏州市吴中区政府采购服务类项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0008

项目名称：光福镇2025年度市政及道路基础设施巡查维护服务

供应商名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

格式1：

磋商响应函

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方

决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式2：

报价明细表

| 道路服务清单 |  |  |  |  |  | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 服务要求 | 计量单位 | 单价限价（元） |  |
| 1 | 拆除路面或基础 |  | 拆除路面或基础材料装车弃置 | m3 | 126.00 |  |
| 2 | 铣刨路面 |  | 铣刨细沥青混凝土装车弃置 | m2 | 5.45 |  |
| 3 | 碎石垫层 |  | 道路碎石垫层摊铺，碎石材料费另计 | m2 | 8.35 |  |
| 4 | 碎石材料费 |  | 碎石 | t | 147.32 |  |
| 5 | 粘层 |  | 清扫路基、喷油 | m2 | 4.87 |  |
| 6 | 封层 |  | 清扫路基、沥青喷洒机喷油 | m2 | 8.11 |  |
| 7 | 热沥青混凝土 |  | 摊铺AC-13C细粒式沥青混凝土，沥青材料费另计 | m2 | 5.60 |  |
| 8 | 沥青材料费 |  | AC-13C细粒式沥青混凝土，玄武岩 | t | 675.30 |  |
| 9 | 热沥青混凝土 |  | AC-20C中粒式沥青砼，沥青材料费另计 | m2 | 13.50 |  |
| 10 | 沥青材料费 |  | AC-20C中粒式沥青砼，石灰岩， | t | 557.80 |  |
| 11 | 沥青混凝土 |  | 人工修补小面积坑洞冷沥青砼，材料费另计 | m2 | 31.00 |  |
| 12 | 冷沥青砼材料费 |  | 冷沥青砼 | t | 2300.00 |  |
| 13 | 柏油路面灌缝 |  | 沥青路面裂缝灌缝处理，热沥青灌缝 | m | 24.48 |  |
| 14 | 土工合成材料 |  | 自粘式玻纤网铺设，材料费另计 | m2 | 11.01 |  |
| 15 | 自粘式玻纤网材料费 |  | 自粘式玻纤网,网孔20*20mm | m2 | 9.40 |  |
| 16 | 水泥混凝土 |  | C30砼路面浇筑(商品砼)20cm厚 | m2 | 152.07 |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 |  | HRB400直径12mm单层单向间距20cm布置 | t | 6609.19 |  |
| 18 | 道路巡视 |  | 1、专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡视，为期1年，总价包干结算不做调整（具体按甲方要求） | 项 | 100000.00 |  |
| 19 | 路肩杂草清理 |  | 路肩杂草清理，2季度清理一次计算 | 项 | 36726.59 |  |
| 20 | 桥梁维修 |  | 1、桥梁维修（雨水管、伸缩缝等疏通、清理）/一年 | 年/座 | 183.63 |  |
| 21 | 桥梁型钢伸缩缝预留槽混凝土重建 |  | 1、锯缝,拆除原有混凝土,废料弃置,重新浇筑C50钢纤维砼等 | m | 477.45 |  |
| 22 | 桥梁GQF-C-80型钢伸缩缝重建 |  | 1、锯缝,拆除原有伸缩缝,废料弃置,与原有钢筋的连接,钢筋制作、安装,型钢的制作、安装,嵌橡胶条,浇筑C50钢纤维砼等 | m | 1591.48 |  |
| 23 | 石质栏杆维修 |  | 同原有栏杆(利旧) | m | 300.00 |  |
| 24 | 石质栏杆维修 |  | 同原有栏杆(新购) | m | 1200.00 |  |
| 25 | 混凝土栏杆维修 |  | 同原有栏杆（利旧） | m | 139.39 |  |
| 26 | 混凝土栏杆维修 |  | 同原有栏杆（新购） | m | 300.00 |  |
| 27 | 里程碑 |  | 玻璃钢里程碑含基础 | 个 | 183.63 |  |
| 28 | 零星人工（暂估量） |  | 1、完成以列清单以外的工作发生的点工 2、含少量使用材料，维修子目材料比列过大不应使用本清单， 3、按实际工日计 | 工日 | 290.40 |  |
| 29 | 小挖机 |  | 完成以列清单以外的工作发生的小挖机台班/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 |  |
| 30 | 沥青摊铺机 |  | 沥青摊铺机摊铺沥青，按实际台班计 | 台班 | 6733.20 |  |
| 31 | 铣刨机 |  | 铣刨机铣刨沥青路面 | 台班 | 3000.00 |  |
| 32 | 压路机 |  | 摊铺沥青压路机，按实际台班计 | 台班 | 1836.33 |  |
| 市政服务清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 服务要求 | 计量 单位 | 单价限价（元） |  |
| 1 |  | 拆除人行道 | 拆除人行道块料面层（含粘结层），运输弃置另计 | m2 | 3.47 |  |
| 2 |  | 拆除侧石 | 拆除花岗岩侧石（含垫层、靠背）运输弃置另计 | m | 10.05 |  |
| 3 |  | 拆除平石 | 拆除花岗岩平石（含砼垫层），运输弃置另计，（可利用主材的就近搬运及保护） | m | 9.45 |  |
| 4 |  | 拆除侧石 | 拆除水泥砼侧石、界石、树围石（含垫层、靠背），运输弃置另计，可利用主材的就近搬运及保护 | m | 8.62 |  |
| 5 |  | 拆除平石 | 拆除水泥砼平石（含砼垫层）运输弃置另计，可利用主材的就近搬运及保护 | m | 8.52 |  |
| 6 |  | 拆除混凝土面 | 拆除混凝土面 | m2 | 8.3 |  |
| 7 |  | 挖一般土方 | 挖土 | m3 | 7.37 |  |
| 8 |  | 花岗岩铺贴 | 花岗岩铺贴，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，石材材料费另计 | m2 | 67.64 |  |
| 9 |  | 石材材料费 | 花岗岩石材 | m3 | 3965.51 |  |
| 10 |  | 人行道块料铺设 | 人行道块料铺设厚透水砖，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，透水砖材料费另计 | m2 | 41.62 |  |
| 11 |  | 透水砖材料费 | 透水砖材料费 | m2 | 73 |  |
| 12 |  | 小青砖步道维修 | 小青砖步道维修小青砖材料费另计 | m2 | 100 |  |
| 13 |  | 小青砖材料费 | 小青砖材料费 | m2 | 120 |  |
| 14 |  | 安砌平石 | 预制砼平石，C25砼垫层，平石材料费另计 | m | 23.8 |  |
| 15 |  | 安砌侧石 | 预制砼侧石、界石、C25砼垫层，侧石、界石、树围石材料费另计 | m | 26.62 |  |
| 16 |  | 安砌平石 | 花岗岩平石，C25砼垫层，平石材料费另计 | m | 23.8 |  |
| 17 |  | 安砌侧石 | 花岗岩侧石、界石、树围石，C25砼垫层，侧石、界石、树围石材料费另计 | m | 31.5 |  |
| 18 |  | 砼侧平石、界石、树围石材料费 | 砼侧平石、界石、树围石材料费 | m3 | 1530 |  |
| 19 |  | 花岗岩侧平石、界石、树围石材料费 | 花岗岩侧平石、界石、树围石材料费 | m3 | 3965.51 |  |
| 20 |  | 混凝土垫层 | C25混凝土基层浇筑 | m2 | 51.03 |  |
| 21 |  | 混凝土面维修 | C30混凝土面浇筑 | m2 | 106.23 |  |
| 22 |  | 实心砖墙 | 混凝土实心砖砌筑 | m3 | 658.45 |  |
| 23 |  | 墙面喷刷涂料 | 外墙腻子、弹性涂料含铲除 | m2 | 43.68 |  |
| 24 |  | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(利旧) | m | 300 |  |
| 25 |  | 石质栏杆维修 | 同原有栏杆(新购) | m | 1200 |  |
| 26 |  | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（利旧） | m | 139.39 |  |
| 27 |  | 混凝土栏杆维修 | 同原有栏杆（新购） | m | 300 |  |
| 28 |  | 木栏杆 | 拆除原有木栏杆废料/新做同原有栏杆（新购） | m | 232.31 |  |
| 29 |  | 木扶手油漆 | 木扶手油漆 | m | 23.73 |  |
| 30 |  | 成品树池 | 木质成品树池含种植土回填 | 个 | 580.78 |  |
| 31 |  | 瓦屋面 | 小青瓦屋面维修 | m2 | 20.51 |  |
| 32 |  | 瓦屋面 | 滴水花边维修 | m | 38.76 |  |
| 33 |  | 公交站台木材面油漆 | 公交站台木材面油漆 | m2 | 152.55 |  |
| 34 |  | 贴墙花窗 | 贴墙花窗（新购） | m2 | 232.31 |  |
| 35 |  | 贴墙花窗（维修） | 贴墙花窗清理（维修）刷漆2遍 | m2 | 69.69 |  |
| 36 |  | 石墩 | 石球路障（新购） | 个 | 272.98 |  |
| 37 |  | 安装玻璃 | 安装钢化玻璃 | m2 | 243.93 |  |
| 38 |  | 桥梁维修 | 1、桥梁维修（结构裂缝处理、挡墙裂缝处理、小船水上作业、桥面沥青裂缝处理）/一年 | 年/座 | 3484.73 |  |
| 39 |  | 木坐凳面维修 | 拆除损坏更换防腐木，颜色、厚度根据现场综合考虑 | m | 32.57 |  |
| 40 |  | 零星人工 | 完成以列清单以外的工作发生的点工 | 工日 | 290.4 |  |
| 41 |  | 自卸汽车8t | 拆除废弃料弃置发生的汽车台班 2、按实际台班计 | 台班 | 766.64 |  |
| 42 |  | 小挖机 | 完成以列清单以外的工作发生的小挖机台班/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 |  |
| 43 |  | 平板拖车组 | 挖机转运/按实际台班计 | 台班 | 638.87 |  |
| 44 |  | 汽车自行式高空作业车 | 汽车自行式高空作业车/按实际台班计 | 台班 | 1393.89 |  |

注：只允许报1个下浮率，结算时所有单价都在单价限价的基础上按所报下浮率下浮，按实际工作量结算。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式3：项目实施方案（请响应单位自拟）

- 格式4：

商务条款偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式5：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件与采购文件规定的服务要求有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式6：

拟投入车辆、设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式7：

- 项目组人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式8：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式9：

供应商关于资格的声明函

采购编号：

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10：

- 投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

格式11：

法人授权委托书

采购编号：

日期：

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司：

（单位名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址：  （公司地址）  ，特授权 （姓名） 代表我公司全权办理针对上述项目的磋商，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人签名：                       法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            响应单位公章：

格式12：

供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

格式13：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报。

格式14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：上述格式为参考，响应单位可自行制作表格参加磋商，但至少应包括上述条目，其他用户名单等表格响应单位自行拟制。

格式15：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

（全文完）