招　标　文　件

项目名称：中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目

项目编号：JSZC-321283-HCZC-G2025-0011

采 购 人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

代理机构：江苏海成工程咨询有限公司

二○二五年七月

- 第一章  招标公告

项目概况

中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年8月14  日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:JSZC-321283-HCZC-G2025-0011

2.项目名称：中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：750万元。

5.最高限价：675万元，投标报价超过最高限价的均为无效报价。

6.采购需求：为保障园区长期高质量发展，尽快破解存量企业转型升级项目和新引进项目土地要素制约的迫切需要，拟启动中国精细化工（泰兴）开发园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目，为园区后续项目环评审批、环境影响评价、大环境监测等提供科学依据。具体内容详见技术标准和要求。

7.合同履行期限：2025年10月底，完成扩区规划环评送审稿编制，取得专家论证意见及修改清单，同步完成扩区生态环境其他审核事项相关材料编制，并取得专家论证意见或评审意见；根据各级主管、审批部门意见进行相关文本修改完善，直至取得省生态环境厅扩区规划环评审查意见。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.获取时间：2025年7月25日00时起，到2025年7月31日23时59分59秒止；

2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月14日14点30分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系方式：19975155538

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海成工程咨询有限公司

地　址：泰兴市科能路3号五楼

联系方式：15298506362

3.项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会   戚先生

电　话：19975155538

项目联系人：江苏海成工程咨询有限公司  顾磊

电　话：15298506362

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 地址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系人：戚先生 电话：19975155538 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：江苏海成工程咨询有限公司 地址：泰兴市科能路3号五楼 联系人：顾磊 联系电话：15298506362 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目 项目编号： |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 合同签订后支付20%，提交江苏省泰兴经济开发区化工园区生态环境审核事项成果，并取得专家评审、论证意见后支付30%；取得江苏省生态环境厅扩区规划环境影响评价报告书接收回执后支付30%；取得扩区规划环境影响报告书审查意见后支付20%。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第四章技术标准和要求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 2025年10月底，完成扩区规划环评送审稿编制，取得专家论证意见及修改清单，同步完成扩区生态环境其他审核事项相关材料编制，并取得专家论证意见或评审意见；根据各级主管、审批部门意见进行相关文本修改完善，直至取得省生态环境厅扩区规划环评审查意见。 |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 不接受负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年8月1日17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数： 7 人（其中招标人评委2人）。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 （2）金额：合同价的2% （3）缴纳时间：在确定成交投标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起30天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由招标人负责 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购[2025]62号文）规定： （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算x50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价x45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 9.5 | 标的所属行业 | 其他未列明行业 |  |
| 9.6 | 服务费 | 本项目招标代理服务费由中标单位代为支付。本项目招标代理服务费收费标准参考计价格〔2002〕1980号文件及发改价格〔2011〕534号文收费标准的58%计取。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构付清。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购需求；

（5）投标文件的编制要求及参考格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第五章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  |  | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章） |
|  |  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  | 无 |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 |  | 投标文件的签署 |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  |  | 报价 |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |
|  |  |  | 合同履行期限（合同工期） |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 偏离 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评审内容 |  |  | 评分标准 |  |
| 1 |  | 投标报价（25分） |  |  | 投标报价分采用最低价优先法计算，即通过初步评审的投标报价中的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分 价格扣除： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 |  | 商务评审（45分） |  | 单位实力 （18分） | 1、投标人具备中国环境服务认证证书，认证范围包含环境规划与区划服务、环境问题排查诊断与解决方案服务排污许可服务、生态环境工程监理服务、竣工环境保护验收服务、生态环境修复调查与方案服务、损害监别与法律服务、清洁生产服务、排污权交易服务、生态环境应急预案编制服务等内容，有一项得0.5分，本项最高可得5分。 注：提供在有效期内的相关证书扫描件并加盖投标人公章，以及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。 2、投标人具有工程咨询单位资信证书（业务范围包含生态建设和环境工程）的，甲级（含暂定级或预级）的得3分，乙级（含暂定级或预级）的得2分，没有不得分，本项最高可得3分。 注：须提供在有效期内的资信证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、投标人具有住建部门颁发的工程设计资质证书（资质范围包含水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程），所述资质范围内有一项设计资质为甲级得2分，有一项设计资质为乙级的得1分，本项最高可得6分（工程设计资质为工程设计综合甲级资质的，直接得6分）。 注：须提供在有效期内的证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 4、投标人具有司法主管部门颁发的司法鉴定许可证书的，得2分，没有不得分。 注：须提供在有效期内的证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 5、投标人具备市场监督管理部门颁发的CMA（检验检测机构资质认定）证书的，得1分；具备中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS（中国合格评定国家认可委员会）证书的得1分，最高得2分。 注：须提供在有效期内的各项证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  |  | 人员实力 （8分） | 1、项目总负责人具有正高级工程师、注册环境影响评价工程师、注册环保工程师的，有一项得1分，最高得3分。 2、技术负责人具有环保类正高级职称证书的得1分；具有环保类副高职称证书或注册环境影响评价工程师证书或注册环保工程师的，得1分，本小项最高得2分。 3、除项目总负责人、技术负责人外的项目组成员，具备环境工程、市政工程、环境科学、生态学、化学工程、水文学及水资源、给排水、应用化学等相关专业的高级及以上职称，每具备1名得0.5分（每人限报1种专业），满分3分。 注：1、须提供有效的职称、专业证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。2、须提供相关人员由投标人为其缴纳的社保证明材料，社保缴纳时间为投标截止时间当月或上月，提供证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  |  | 企业业绩（19分） | 1、投标人自2020年1月1日以来承担过省级及以上化工园区规划环境影响评价业绩的，每提供1个业绩得2分，本项最高得6分。 注：须提供合同、审查意见、化工园区认定依据等相关佐证材料，原件扫描件并加盖投标人公章。时间以取得审查意见为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。 2、对照供应商提供采购需求江苏省泰兴经济开发区化工园区扩区涉及生态环境保护相关材料审核事项包含其他13项工作（规划环评除外），提供2020年1月1日以来省级及以上化工园区的相关业绩，每项相关业绩至少提供一个（同类业绩重复提供不累计），每提供一个得1分。本小项最高得13分。 注：须提供合同、化工园区认定依据等相关佐证材料，原件扫描件加盖投标人公章。时间以合同签订时间为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。 |  |
| 3 |  | 技术评审（30分） |  | 项目的工作认识、思路及实施方案（15分） | 对照技术标准和要求中各子项内容要求，各单位应根据对国家、江苏省政策、标准、规范等要求，熟悉相关法律法规、了解园区规划和发展现状。根据供应商对本次项目的实施方案、技术路线、工作方法等的科学性、合理性进行打分。 实施方案、技术路线、工作方法内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得15-10分； 实施方案、技术路线、工作方法内容较完整、措施较科学较合理，可行性及针对性较强，得9-5分； 实施方案、技术路线、工作方法内容不够完整、措施较科学不够合理，可行性及针对性不够强，得1-4分； 未提供不得分。 |  |
|  |  |  |  | 重点难点分析（8分） | 根据供应商对本次项目的准确分析重点、难点，切合工作实际，提出合理化建议，并提供相应解决重点、难点方案及措施等进行打分。 对重点、难点的理解和把握到位、准确，提出的对策措施合理可行，方案全面，得6-8分； 对重点、难点的理解和把握较到位、准确，提出的对策措施较合理较可行，得3-5分； 对重点、难点的理解和把握不够到位、准确，提出的对策措施不够合理，得1-2分； 未提供不得分。 |  |
|  |  |  |  | 质量进度保障措施及服务承诺（7分） | 根据供应商对本次项目的质量保证措施是否可行、进度保证措施是否满足咨询工作要求、是否切实可行等进行打分，并提出质量、进度方面的服务承诺。 质量保证措施方案内容完整、措施科学合理，可行性及针对性强，得5-7分； 质量保证措施方案内容较完整、措施较科学较合理，可行性及针对性较强，得3-4分； 质量保证措施方案内容不够完整、措施较科学不够合理，可行性及针对性不够强，得1-2分； 未提供不得分。 |  |

备注：

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名合格的中标候选单位，并编写评审报告。若评审得分相同的，按最后报价总得分由高到低顺序推荐；评审得分且最后报价总得分均相同的，按商务及技术响应情况总得分由高到低顺序推荐。招标人确定排名第一的中标候选人为中标单位。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按得分由高到低顺序推荐1-3名合格的中标候选单位，并编写评审报告。若评审得分相同的，按最后报价总得分由高到低顺序推荐；评审得分且最后报价总得分均相同的，按商务及技术响应情况总得分由高到低顺序推荐。招标人确定排名第一的中标候选人为中标单位。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购[2025]62号文）规定：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算x50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价x45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

若评审得分相同的，按最后报价总得分由高到低顺序推荐；评审得分且最后报价总得分均相同的，按商务及技术响应情况总得分由高到低顺序推荐。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

第四章 技术标准和要求

（一）项目概况：

为保障园区长期高质量发展，围绕保障园区产业空间，尽快破解现有存量企业转型升级和新引进项目土地制约的迫切需求，科学有序地推进化工园扩区的发展和建设，根据《省政府关于印发〈江苏省化工园区管理办法〉的通知》（苏政规〔2023〕16号）及《关于印发〈江苏省化工园区认定工作实施细则〉的通知》（苏工信规〔2023〕1号）等相关文件，泰兴经济开发区管理委员会决定开展中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目。

（二）项目服务内容：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令 第559号）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）《省生态环境厅进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办[2020]224号）等要求，对照《江苏省化工园区管理办法》《化工园区扩区筹备工作审查事项清单（生态环境）》及生态环境主管部门对化工园区扩区生态环境审核的要求，开展中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目，以下工作方案均需通过专家评审，获得论证意见或评审意见：

（1）江苏省泰兴经济开发区化工园区扩区规划环境影响评价报告书

开展园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制工作，通过江苏省生态环境厅组织的行政审查，最终取得审查意见。

（2）扩区后土壤和地下水调查评估报告

调查拟扩区域土壤、地下水环境质量是否符合要求，编制土壤和地下水调查评估报告（含土壤、地下水本底值）。

（3）扩区后土壤地下水监测预警体系建设方案

完善园区（含拟扩区）土壤和地下水监测预警体系，及时发现超标等隐患，提出管控或修复措施；针对区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备应当进行防渗漏设计和建设，定期开展隐患排查整治，消除土壤和地下水污染隐患。

（4）扩区后挥发性有机物全过程、全环节管控工作方案

编制园区挥发性有机物从源头减量、过程控制、末端治理等全过程、全环节管控工作方案，为完善园区挥发性有机物控制管控体系建设及区域环境质量改善提供支撑。

（5）扩区后新污染物治理工作方案

结合园区现有新污染物治理管控实施方案，综合考虑拟扩区域及新增产业类型，编制完成园区（含拟扩区）内新污染物治理管控实施方案，进一步落实新污染物治理要求。

（6）扩区后废水接入专业化工污水处理厂的可行性研究报告

充分论证拟扩区域及新增产业废水接入园区现有专业化工污水处理厂的可行性，论证现有工业污水厂污水处理工艺、规模及处理的特征因子能够满足扩区后产业发展的要求。

（7）扩区后污水管道实施“一企一管、明管输送”系统的设计方案

按照分类收集、分质处理的要求，拟扩区应做到应纳尽纳、集中处理和达标排放，规范化工企业雨水收集以及排放环境管理，编制拟扩区域污水管道实施“一企一管、明管输送”系统设计方案。

（8）扩区后雨污水管网规划或现状图、雨水入河排口闸控设计方案

根据园区现有雨污管网建设情况，结合园区雨污管网现状图及园区雨水入河排口闸控建设现状图，编制拟扩区域雨污水管网规划图、雨水入河排口闸控设计方案。

（9）扩区后有毒有害气体预警体系、挥发性有机物监控体系及环境管理平台建设工作方案

根据现有园区环境管理平台，需编制完成拟扩区有毒有害气体预警体系、挥发性有机物监控体系，编制拟扩区纳入园区现有监测预警系统平台建设方案。

（10）扩区后“无废园区”建设工作方案

落实“无废园区”建设要求，完善固体废物收贮运体系，根据固体废物产生情况和所在区域利用处置能力，统筹配建工业固体废物利用处置设施，实现就近处置，完善园区（含拟扩区）“无废园区”建设工作方案。

（11）扩区后突发水污染事件应急防范体系建设方案

现有园区需完成突发水污染事件三级防控体系建设；拟扩区制定突发水污染事件应急防范体系建设方案，拟扩区建设“企业-公共管网（应急池）-区内水体”环境风险三级防控体系，严格落实事故废水的有效收集、暂存和处理，结合园区现有三级防控体系建设情况，拟扩区域三级防控体系建设需与原有园区三级防控体系相衔接，完善园区（含拟扩区）环境风险监控监管和应急资源保障体系。

（12）扩区后修订的突发环境事件应急预案及风险评估报告

根据扩区后总体发展规划、功能分区和主要产品特性，建设满足突发生产安全事故、突发环境事件、自然灾害等情形下应急处置要求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，根据相关标准要求配备人员、装备和应急救援物资。统筹考虑规划面积、产业结构和布局、产能规模、重大危险源和事故风险等因素，修订扩区后的突发环境事件风险评估、应急预案，充分证明现有园区专业性环境应急处置队伍、专家队伍、应急监测队伍、环境应急物资装备储备、环境应急管理平台建设、培训演练情况满足扩区后风险防控能力。

（13）扩区后园区智慧平台建设中有关生态环境、风险预警等工作方案。

根据园区（含拟扩区）规模和产业特点，在现有平台基础上，进一步完善建立信息化管理平台，编制区域相关环境监测、污染源监测、用电监测、环境应急等设施设备纳入园区现有环境管理平台监管方案。

（14）世界一流园区建设方案

结合园区产业发展规划，明确园区产业定位和重点发展的主导产业链或者特色产品集群，从“规模扩张”转向“质量引领”，成为创新驱动、绿色低碳的标杆，编制世界一流园区建设方案。

（15）协助完成园区扩区涉及生态环境审核其他工作，包括但不限于整理台账、为完成本项目所必须的其他材料编制等服务内容。

（三）服务时间：

2025年10月底，完成扩区规划环评送审稿编制，取得专家论证意见及修改清单，同步完成扩区生态环境其他审核事项相关材料编制，并取得专家论证意见或评审意见；根据各级主管、审批部门意见进行相关文本修改完善，直至取得省生态环境厅扩区规划环评审查意见。

（四）付款要求：

合同签订后支付20%，提交江苏省泰兴经济开发区化工园区生态环境审核事项成果，并取得专家评审、论证意见后支付30%；取得江苏省生态环境厅扩区规划环境影响评价报告书接收回执后支付30%；取得扩区规划环境影响报告书审查意见后支付20%。

第五章  投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第四章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：（盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                 （￥__________元）。如我方中标，投标价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限：                              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4投标报价明细表及分析说明（格式自拟）

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函

中小微企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业行业；承建企业为（企业名称），营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表（格式自拟）

第六章  合同主要条款及格式

中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目服务合同（初稿）

项目名称 ：

委托单位 ：

受托单位 ：

签订日期 ：

中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就                        (政府采购项目编号、备案编号:           )，经平等自愿协商一致达成合同如下:

- 合同文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 合同标的

乙方根据甲方需提供中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目服务。服务内容应包含为园区后续项目环评审批、环境影响评价、大环境监测等提供科学依据等，具体服务内容详见甲方招标文件、乙方响应性文件等。

- 合同总价款

本合同总价款（含税金额）为人民币       元（大写：           ），不含税金额为人民币       元（大写：           ），税金（税率   %）为人民币       元（大写：           ）。

本合同总价款是完成本项目所需的材料费、劳务费、专家费、评审费、耗材费、交通费、人员培训等售后服务费、保险、验收、检验、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

第三条 工作内容

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《规划环境影响评价条例》（中华人民共和国国务院令 第559号）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）《省生态环境厅进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办[2020]224号）等要求，对照《江苏省化工园区管理办法》《化工园区扩区筹备工作审查事项清单（生态环境）》及生态环境主管部门对化工园区扩区生态环境审核的要求，开展中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目，以下工作方案均需通过专家评审，获得论证意见或评审意见：

（1）江苏省泰兴经济开发区化工园区扩区规划环境影响评价报告书

开展园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制工作，通过江苏省生态环境厅组织的行政审查，最终取得审查意见。

（2）扩区后土壤和地下水调查评估报告

调查拟扩区域土壤、地下水环境质量是否符合要求，编制土壤和地下水调查评估报告（含土壤、地下水本底值）。

（3）扩区后土壤地下水监测预警体系建设方案

完善园区（含拟扩区）土壤和地下水监测预警体系，及时发现超标等隐患，提出管控或修复措施；针对区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备应当进行防渗漏设计和建设，定期开展隐患排查整治，消除土壤和地下水污染隐患。

（4）扩区后挥发性有机物全过程、全环节管控工作方案

编制园区挥发性有机物从源头减量、过程控制、末端治理等全过程、全环节管控工作方案，为完善园区挥发性有机物控制管控体系建设及区域环境质量改善提供支撑。

（5）扩区后新污染物治理工作方案

结合园区现有新污染物治理管控实施方案，综合考虑拟扩区域及新增产业类型，编制完成园区（含拟扩区）内新污染物治理管控实施方案，进一步落实新污染物治理要求。

（6）扩区后废水接入专业化工污水处理厂的可行性研究报告

充分论证拟扩区域及新增产业废水接入园区现有专业化工污水处理厂的可行性，论证现有工业污水厂污水处理工艺、规模及处理的特征因子能够满足扩区后产业发展的要求。

（7）扩区后污水管道实施“一企一管、明管输送”系统的设计方案

按照分类收集、分质处理的要求，拟扩区应做到应纳尽纳、集中处理和达标排放，规范化工企业雨水收集以及排放环境管理，编制拟扩区域污水管道实施“一企一管、明管输送”系统设计方案。

（8）扩区后雨污水管网规划或现状图、雨水入河排口闸控设计方案

根据园区现有雨污管网建设情况，结合园区雨污管网现状图及园区雨水入河排口闸控建设现状图，编制拟扩区域雨污水管网规划图、雨水入河排口闸控设计方案。

（9）扩区后有毒有害气体预警体系、挥发性有机物监控体系及环境管理平台建设工作方案

根据现有园区环境管理平台，需编制完成拟扩区有毒有害气体预警体系、挥发性有机物监控体系，编制拟扩区纳入园区现有监测预警系统平台建设方案。

（10）扩区后“无废园区”建设工作方案

落实“无废园区”建设要求，完善固体废物收贮运体系，根据固体废物产生情况和所在区域利用处置能力，统筹配建工业固体废物利用处置设施，实现就近处置，完善园区（含拟扩区）“无废园区”建设工作方案。

（11）扩区后突发水污染事件应急防范体系建设方案

现有园区需完成突发水污染事件三级防控体系建设；拟扩区制定突发水污染事件应急防范体系建设方案，拟扩区建设“企业-公共管网（应急池）-区内水体”环境风险三级防控体系，严格落实事故废水的有效收集、暂存和处理，结合园区现有三级防控体系建设情况，拟扩区域三级防控体系建设需与原有园区三级防控体系相衔接，完善园区（含拟扩区）环境风险监控监管和应急资源保障体系。

（12）扩区后修订的突发环境事件应急预案及风险评估报告

根据扩区后总体发展规划、功能分区和主要产品特性，建设满足突发生产安全事故、突发环境事件、自然灾害等情形下应急处置要求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，根据相关标准要求配备人员、装备和应急救援物资。统筹考虑规划面积、产业结构和布局、产能规模、重大危险源和事故风险等因素，修订扩区后的突发环境事件风险评估、应急预案，充分证明现有园区专业性环境应急处置队伍、专家队伍、应急监测队伍、环境应急物资装备储备、环境应急管理平台建设、培训演练情况满足扩区后风险防控能力。

（13）扩区后园区智慧平台建设中有关生态环境、风险预警等工作方案。

根据园区（含拟扩区）规模和产业特点，在现有平台基础上，进一步完善建立信息化管理平台，编制区域相关环境监测、污染源监测、用电监测、环境应急等设施设备纳入园区现有环境管理平台监管方案。

（14）世界一流园区建设方案

结合园区产业发展规划，明确园区产业定位和重点发展的主导产业链或者特色产品集群，从“规模扩张”转向“质量引领”，成为创新驱动、绿色低碳的标杆，编制世界一流园区建设方案。

（15）协助完成园区扩区涉及生态环境审核其他工作，包括但不限于整理台账、为完成本项目所必须的其他材料编制等服务内容。

第四条 进度要求

服务期限：2025年10月底，完成扩区规划环评送审稿编制，取得专家论证意见及修改清单，同步完成扩区生态环境其他审核事项相关材料编制，并取得专家论证意见或评审意见；根据各级主管、审批部门意见进行相关文本修改完善，直至取得省生态环境厅扩区规划环评审查意见。

第五条 双方职责

- （一）甲方职责

1、提供中国精细化工（泰兴）开发区园区扩区涉及生态环境保护相关材料编制项目服务工作所需的各项前期资料等。

2、协助乙方开展现场工作。

3、按合同按时支付工作费用（因不可抗力、政策调整等因素，甲方无法再进行本项目的实施，后续款项将不再进行支付，且甲方不承担任何违约责任）。

- （二）乙方职责

1、对各项工作的质量、进度负责，保证所递交的成果顺利通过专家评审及各级主管、审批部门的审查。

2、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。乙方对其在工作过程中造成的一切人身、设备及其他安全责任事故承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件各项要求相一致，并符合国家和行业最新颁布的标准及规范、指南的规定。

第七条 交付和验收

取得专家论证意见及修改清单，同步完成扩区生态环境其他审核事项相关材料编制，并取得专家论证意见或评审意见；根据各级主管、审批部门意见进行相关文本修改完善，直至取得省生态环境厅扩区规划环评审查意见。

第八条 合同款支付

合同签订后支付20%，提交江苏省泰兴经济开发区化工园区生态环境审核事项成果，并取得专家评审、论证意见后支付30%；取得江苏省生态环境厅扩区规划环境影响评价报告书接收回执后支付30%；取得扩区规划环境影响报告书审查意见后支付20%。

第九条 违约责任

乙方未能按本合同及招投标文件的标准、方式、期限等要求交付服务的，甲方可要求乙方整改，整改一次仍不符甲方要求或专家评审、有权部门要求的，甲方可单方解除合同，要求乙方退还已支付的服务费，并要求乙方按合同价的10%支付违约金。

第十条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 争议的解决

1、双方应当努力营造诚信和谐的合同关系，加强沟通，避免纠纷的发生。

2、不能避免的纠纷，在双方协商过程中和未达成一致意见时及之后的任何时间，除甲方明示暂停的外，乙方都有义务继续开展工作,不得因此停工、怠工。

3、在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，任一方均可向泰兴市人民法院提起诉讼。

第十二条 廉洁经营

1、双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。

2、双方签署的廉洁经营协议、责任书、承诺书、声明书、保证书、保密协议等均构成本合同的组成部分，应严格遵守，共同执行。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方加盖公章且签字之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：(盖章) | 乙方：(盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

签订日期：2025年    月    日