- 招 标 文 件

- 项目名称：泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目

- 项目编号：JSZC-321283-TZJX-G2025-0028

采 购 人：泰兴市机关事务服务中心

采购代理机构：泰州捷星建设项目管理有限公司

- 二〇二五年九月

第一章   招标公告

项目概况

泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目（JSZC-321283-TZJX-G2025-0028）招标项目的潜在投标人应在苏采云获取招标文件，并于2025-9-25 9:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-TZJX-G2025-0028。

项目名称：泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目。

预算金额：185.650075万元。

最高限价：185.65万元（单价：0.65元/平方米，总建筑面积暂定285.61万平方米，超过最高限价的报价无效）。

采购方式：公开招标。

采购需求：泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务等，具体要求见招标文件第五章采购需求。

合同履行期限：10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止（根据采购人实际需求调整）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

基本资格条件的承诺（根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-9-25  9:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.投标保证金：无。

- 2.采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行前往以上项目单位踏勘并承担一切安全责任和费用。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。

- 3.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）；泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy）。

# 4.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：泰兴市机关事务服务中心

地 址：泰兴市国庆东路118号

联系方式：0523-87766690

- 2.采购代理机构信息

名 称：泰州捷星建设项目管理有限公司

地　址：泰兴市城东高新区戴王路东侧

联系方式：18944818868

- 3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市机关事务服务中心   周鹏程

电　话：0523-87766690

项目联系人：泰州捷星建设项目管理有限公司   程晨

电　话：18944818868

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：泰兴市机关事务服务中心 地址：泰兴市国庆东路118号 联系人：周鹏程 联系电话：0523-87766690 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：泰州捷星建设项目管理有限公司 地址：泰兴市城东高新区戴王路东侧 联系人：程晨 联系电话：18944818868 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目 项目编号：JSZC-321283-TZJX-G2025-0028 |
| 1.2.1 | 付款方式 |  | 1.出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》后，付款金额=（按审计确定的建筑总面积×合同单价）×10%； 2.出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》后，付款金额=（按已审计公共机构建筑面积×合同单价）×80%； 3.完成托管期公共机构能源复审工作和能源绩效评估工作，在合同期满后，结清余款。 |
| 1.3.1 | 采购范围 |  | 见第五章采购需求 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 |  | 10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。（根据采购人实际需求调整） |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定条件 |  | 见招标公告“申请人的资格要求” |
| 1.8.2 | 偏离 |  | 第五章采购需求不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2025年9月12日 17时30分 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）采购需求响应表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90天 |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 |  | 电子投标文件壹份； |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 |  | 1.投标函、投标人基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）及其他第六章“投标文件的编制要求及参考格式”中要求签字盖章处须加盖投标人法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或盖章。授权代表签字或盖章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在投标文件中。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表盖章或签字。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |
| 5.1.2 | 投标人参与开标要求 |  | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会人数 5 人。 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 |  | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）； 泰州市公共资源交易网（http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/） |
| 8.1.1 | 履约保证金 |  | 无需缴纳履约保证金 |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 |  | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.2 | 招标文件的解释 | 由采购人和招标代理机构共同负责解释 |  |
| 9.3 | 落实政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。 |  |
| 9.4 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.本合同采用固定单价合同，中标单价即合同单价，结算时以经审计确认的实际建筑面积乘以合同单价进行最终结算。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.5 | 服务费 | 本次采购代理费由中标人在领取中标通知书前支付，采购代理收费参照苏招协〔2022〕2号文件规定收费标准的70%计取，最终按实际中标价结算，此项费用包含在响应报价中，并不单独立项，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构付清。 |  |

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

- 1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

- 1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件；

（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件；

（5）本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

- 3. 投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

- 3.2投标报价

3.2.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2投标人在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

- 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

- 3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4 投标文件的签署：见投标人须知前附表

- 4.投标

- 4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

- 4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

- 4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接收到的最后一份投标文件为准。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

- 5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

- 5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向采购人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

- 6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

- 7.中标

- 7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与采购人签订合同的。

- 7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 8.合同

- 8.1 履约保证金（如有）

8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

- 8.2签订合同

采购人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  |  |  | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  | 采购人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。详见招标公告“申请人的资格要求”。 注：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并提供相应证明资料（证明资料要求见本招标文件“第二章 供应商须知1.4.2”）如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。 |  |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 符合性评审 | 投标文件的签署 |  |  |  | 符合第二章第3.4.4项规定。 |  |
|  |  | 报价 |  |  |  | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价。 |  |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |  | 符合第二章第1.3.2项规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章第3.3.1项规定。 |  |
|  |  | 偏离 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定。 |  |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  | 评分内容 |  |  |  | 分数 |
| 报价部分（10分） |  |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分（以四舍五入法，保留两位小数）。 注：各投标人应慎重报价，不得恶意降价，评审委员会在评审过程中认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。具体异常低价的情形及相关内容按照苏财购〔2025〕62号文件规定执行。 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62 号文）规定： - （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算*50%；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价*45%；（3）评审委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |  |  | 10 |
| 技术部分（60分） |  |  | 项目理解与总体思路 |  | - 投标人需针对本项目特点，提供整体的项目理解与总体思路。 - 项目理解全面，总体思路清晰，方法可行，完全匹配项目需求，得6分； - 项目理解一般，总体思路较完整，方法基本可行，得4分； - 项目理解与总体思路模糊或可行性不足，得2分； - 其他情况不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 能耗统计实施方案 | 现场调查及信息采集方案 | - 投标人需针对本项目特点，提供现场调查及信息采集方案。 - 制定分阶段调查计划，明确项目数据采集路径、数据有效性核验办法，配备专业工具（如红外热像仪等检测设备），方案清晰详细，完全符合本项目特点，得6分； - 有基本调查流程但缺乏区分公共机构的类别、分栋分层分级的策略，能够符合本项目特点，得4分； - 方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目特点，得2分； - 其他情况不得分。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 数据准确性保障措施 | 投标人需根据本项目需求，提供数据准确性保障措施。 - 措施全面可行，并提出明确的数据校验措施，完全符合本项目需求，得6分； - 措施基本可行，能够符合本项目需求，得4分； - 措施模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得2分； - 其他情况不得分。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 能耗分析方案 | 投标人需根据本项目需求，提供能耗分析方案。 - 方案科学、合理、全面，并建立多建筑能耗基准计算方法，详细提供横向对比分析方法，得6分； - 方案仅按单栋建筑简单统计，分析方法基本可行，简单提供横向对比分析方法，得4分； - 方案模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得2分； - 方案不可行或未提供不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 建筑能源审计总体方案 |  | - 根据投标人提供的建筑能源审计总体方案，包括但不限于能源审计准备与数据收集计划、工作程序、工作重点、工作方法及完成审计项目报告所需要收集的资料等。 - 针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强，得6分； - 针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强，得4分； - 未针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般，得2分； - 方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 进度保障体系 |  | 根据投标人提供的进度保障体系，包括但不限于组织分工与管理制度、仪器设备投入计划、进度计划（含项目分阶段、分区域安排计划）、人员协调机制。 - 根据采购人要求的节点，方案内容描述详细到位、完整清晰，组织分工合理，设备、人力资源投入充分，计划进度合理，得6分； - 根据采购人要求的节点，方案内容描述较详细、较完整清晰、基本可行，得4分； - 未根据采购人要求的节点，方案内容描述一般、完整度一般、可行性不足，得2分； - 方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 质量保障体系 |  | - 根据投标人提供的质量保障体系，包括但不限于：资源调配（人员、仪器）、风险防控、进度质量跟踪。 - 方案内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强，得6分； - 方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强，得4分； - 方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般，得2分； - 方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 重点难点与创新性 |  | 投标人需结合本项目特点，提供重点难点与创新性。 - 重点难点分析合理、建议科学，描述内容具有创新性，具有相关工作基础，并能够提供有效建议，得6分； - 重点难点分析一般，总体思路较完整，创新性建议较完整清晰，基本可行，得4分； - 重点难点分析模糊，创新性可行性不足，得2分； - 其他情况不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 售后服务方案 |  | - 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：报告的后期修改、相关服务与培训、托管期内的能源复审，以及在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月的能源绩效评估工作。 - 方案内容理解充分、描述详细到位、及时响应采购人售后服务要求，得6分； - 方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强，得4分； - 方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般，得2分； - 方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。 |  | 6 |
|  |  |  | 报告编制内容 |  | - 根据投标人提供的报告编制内容，包括但不限于：① 建筑基础信息与能源边界；②建筑能耗分析方案；③ 能耗指标强度对标分析；④ 节能合理化建议；⑤ 特殊情况分析（包括不限于：暂时无法确定基准值单位及原因分析）；⑥ 报告编制规范。 - 内容完整，技术准确，满足规范要求，得6分； - 方法基本可行，能够符合本项目需求，得4分； - 技术路线模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得2分； - 其他情况不得分。 |  | 6 |
| 商务部分（30分） |  |  | 体系认证 |  | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书，得1分； 具有有效期内环境管理体系认证证书，得1分； 具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 本项最高得3分。 （投标时须提供相应有效认证证书原件扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，未提供的不得分。） |  | 3 |
|  |  |  | 企业业绩 |  | 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有公共机构（公共机构是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）建筑节能审计项目的业绩。每个项目得2分，最高10分。 （投标时须提供相应合同和审计报告的主要内容及结论的原件扫描件，未提供的不得分。） |  | 10 |
|  |  |  | 服务承诺 |  | 投标人承诺中标后，签订合同前，在泰兴设置临时办公点，并按采购需求的进度节点要求提供相关成果文件并接受采购人考核，如两次未达到节点考核要求则视为违约，根据采购人考核标准，扣除相应费用；情节严重的，采购人有权解除合同，中标人应承担由此产生的经济损失以及法律责任，得1分。 （投标时须提供承诺书，承诺书格式自拟，未承诺或承诺不全的不得分。） |  | 1 |
|  |  |  | 项目组人员 |  | 1.项目负责人（6分）： ①拟派项目负责人具备建筑类相关专业的正高级工程师职称，得2分；具备建筑类相关专业的高级工程师职称，得1分；（投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前三个月中的任意一个月的社保证明原件扫描件，未提供的不得分） ②拟派项目负责人承担过公共机构建筑能源审计项目的项目负责人（项目经理），得2分；（投标时须提供相关业绩的合同原件扫描件，若合同中不能体现项目负责人姓名和担任职责的，须提供相关证明文件，未提供或提供不全的不得分） ③拟派项目负责人承担过建筑节能领域相关节能咨询或课题研究的项目负责人（项目经理或技术负责人），得2分。（投标时须提供能够体现姓名和担任职责的咨询合同或课题研究鉴定证书或验收报告原件扫描件，未提供或提供不全的不得分） 2.项目组成员（除项目负责人外，10分）： 项目组成员中每有一名具备建筑类相关专业的高级工程师及以上职称，得2分；每有一名具备建筑类相关专业的工程师职称，得1分，本项最高得10分。 （①投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前三个月中的任意一个月的社保证明原件扫描件，未提供的不得分；②加分时，仅对投标人所报符合上述要求职称中的最高等次计分，且只计算一次，不重复累计。） |  | 16 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |

- 1.资格审查

1.1项目开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

- 2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，采购人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由采购人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

- 4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章 合同条款（拟采用格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经泰兴市机关事务服务中心（以下简称：甲方）和（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 一、合同组成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。包括：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.招标文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关招标文件。

## 二、项目概况

- 1.项目名称：泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目

- 2.项目地点：泰兴市

- 3.项目内容：为全市411家公共机构组织开展能源资源基准值核定、能源审计、能源复审、能源绩效评估和其他相关工作。项目建筑能源审计对象为建筑用能，类型为水、电、天然气等。

- 4.合同价款：

- 总价：￥            元（大写：            元人民币）；

- 固定合同单价：￥           元/平方米（大写：            元人民币每平方米，总建筑面积暂定285.61万平方米）；

- 最终结算价约定：本合同价为暂定总价。最终结算价以经专家论证通过后能源审计报告所确定的全市公共机构建筑总面积为准，即最终结算价款＝审计确定的建筑总面积×固定合同单价。（注明：由于全市公共机构建筑总面积尚未精准确定，应以审计结果为准）。

## 三、服务范围及工作内容

1.服务范围：涵盖全市411家公共机构，需为其核定能源基准值及基准费用，并同步开展能源审计工作。任何因乙方原因导致的服务遗漏、延误，甲方有权追究违约责任并扣减相应费用。上述机构分布于242个独立办公区，涵盖以下五大类：市级机关及其下属事业单位（92家）、乡镇（街道）、开发园区及其下属事业单位（22家）、教育机构（83家）、医疗机构（33家）以及公共场所（12家）。

2.工作内容：

（1）初步审计，完成全市411家公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管单位、确定能源基准值和基准费用，出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》。

（2）深度审计，根据甲方能源费用托管工作推进要求，分批次对全市公共机构实施能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素，最终形成经专家论证通过的《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。

（3）能源复审，当托管运行条件与基准期采用的约定运行条件发生显著、持久变化（如新增/淘汰大型设备、建筑面积改变、建筑功能出现重大变更、运行时间永久性调整、极端天气出现时长较久等），负责对出现显著变化的单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。

（4）能源绩效评估，根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在整市公共机构进入托管期满一年后和项目期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。绩效评估报告结论不达预期节能目标的，乙方需无偿提供补救方案直至达标。

（5）其他，配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。其相关工作仅限于与本项目直接相关的合理工作内容，乙方不得以此为由拒绝甲方合理工作安排或主张额外费用。

## 四、服务期限

合同期限为10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。甲方有权因政策调整、服务不达标、乙方违约等情形提前单方解除合同，且不承担任何赔偿责任。

服务期限内进度要求：

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 | 工作安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步审计 | 完成全市411家公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管对象、确定能源基准值和基准费用，出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 于2025年11月15日前全部完成 |
| 2 | 深度审计 | 根据甲方能源费用托管工作推进要求，分批次对全市公共机构实施能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素，最终形成经专家论证通过的《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 按照甲方要求分批次开展 |
| 3 | 能源复审 | 当托管运行条件与基准期采用的约定运行条件发生显著、持久变化（如新增/淘汰大型设备、建筑面积改变、建筑功能出现重大变更、运行时间永久性调整、极端天气出现时长较久等），负责对出现显著变化的单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。 | 每年免费复审10家，超过10家，在不超过固定合同单价基础上，由甲乙双方另行商议 | 第一家公共机构进入托管—最后一家公共机构结束托管 |
| 4 | 能源绩效评估 | 根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在整市公共机构进入托管期满一年后和项目期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月 |
| 5 | 其他 | 配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。 | / | 整个合同期内 |

## 五、质量标准

技术成果包含《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》、各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》、用能托管后部分建筑需提供建筑能源复审报告，以及建筑能源托管过程中的能源绩效评估报告等，成果应满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301—2024）和《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T4001—2025）的要求。

## 支付方式

- 出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》后，付款金额=（按审计确定的建筑总面积×合同单价）×10%；

- 出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》后，付款金额=（按已审计公共机构建筑面积×合同单价）×80%；

- 完成托管期公共机构能源复审工作和能源绩效评估工作，在合同期满后，结清余款。

- 乙方履约过程中产生的所有费用（包括但不限于差旅、设备、第三方服务、资料收集、数据处理等）均由乙方承担，甲方不承担任何与乙方履约相关的直接或间接费用。

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。所有费用为含税价，乙方应按甲方要求开具合法、合规增值税发票，未开具发票甲方有权拒付相关款项。

## 七、考核验收

1.甲方依法组织考核验收工作。

2.甲方将根据本项目特点，制定详细的考核验收内容、标准及扣分细则，涵盖服务质量、响应速度、完成时限和保密等方面。甲方有权根据实际管理需要调整考核验收细则，调整后的细则经书面通知乙方后即具约束力。考核验收过程中如乙方有异议，应在收到考核结果之日起5个工作日内以书面形式向甲方提出，逾期视为无异议。甲方有权对异议作出最终解释。审计服务费用将根据考核结果支付。甲方有权在服务期内对乙方进行月度及年度履约考核。考核不合格的，甲方有权扣减服务费、暂停服务、解除合同等，考核结果直接影响付款及后续合作。

3.该审计项目，甲方可邀请各公共机构相关责任人参与考核验收。

4.甲方可邀请第三方专业机构及专家参与验收论证，相关意见将作为验收的重要依据。甲方有权随时组织抽查、复查，乙方应无条件配合。

## 八、双方权利和义务

1.甲方应积极配合乙方依据合同约定和项目要求调阅有关资料。

2.甲方应确保乙方工作人员进行现场调研时的便利。

3.甲方有权对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方服务保质保量，甲方有权随时调阅乙方工作资料、进度报告、原始数据等，乙方应予积极配合。

4.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。甲方有权根据政策、实际需求或新标准调整服务内容和范围，乙方应无条件配合执行，且不得据此主张额外费用或拒绝履约。

5.乙方在现场实地调研时应遵守被调研单位的各项规章制度，如乙方在实地勘察时违规操作产生的一切事故均由乙方负责。甲方有权对乙方现场操作进行实时视频监控。

6.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的信息和资料等。

7.对在服务过程中获取的公共机构商业秘密、技术秘密、市场信息、甲方及其合同约定机构的所有资料、数据、成果、工作过程等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。乙方对所有甲方及公共机构信息负有严格保密义务，应采取有效措施保障数据安全。乙方违反保密义务的，应按甲方实际损失的两倍承担赔偿责任，并签署专项保密协议。因乙方数据泄密导致公共机构损失的，每次事故应赔偿50万元且甲方有权从合同款中直接抵扣，并承担相应法律责任。

8.乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。乙方应确保所有工作人员具备相应资质，出现不合格人员甲方有权要求更换，乙方应无条件配合。

9.乙方应保证履行合同的人员数量、专业资质、从业经验、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。甲方有权随时核查乙方人员、设备、资质情况，并可要求更换不合格人员或设备，乙方应无条件配合。乙方安排的服务人员未达到投标文件承诺资质标准的，每人次按1万元扣除服务费用。

10.乙方应全额承担其工作人员的工资、保险及一切福利待遇。乙方需为现场工作人员购买人身意外险，保额不低于100万元/人。审计服务过程中发生的任何安全事故、人身伤害及矛盾纠纷，均由乙方自行承担全部责任，甲方概不负责。乙方必须自备全部人员、设备、交通、保险等，甲方不承担任何费用或责任。

## 九、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；乙方不得以任何理由擅自中止、终止合同，否则应承担高额违约责任。但如乙方存在违约、服务质量不达标、影响甲方重大利益等情形，甲方有权随时单方解除合同，乙方应承担全部损失和违约责任。

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3.本项目不接受转让和分包，如乙方擅自将项目转让、分包、挂靠，甲方有权立即解除合同并追究乙方全部责任，且不承担任何赔偿责任。

4.如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，并有权追偿合同总价20%的预期利益损失，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 十、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按当期应付款项的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算违约金。但甲方合理审批流程乙方予以理解，不视为甲方违约。

2.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过5个工作日未能完成关键节点服务（以第四章服务期限进度表为准）的，甲方有权立即解除合同且无需支付任何未付款项。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，按该违约对应阶段服务费用的30%支付违约金，同时仍需继续履行未完成义务，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权要求限期重作且不支付费用，重作后仍不符合的除解除合同外，乙方应按该批次服务费用的200%赔偿损失。

## 十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力范围仅限于无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，乙方可预见、可控制的风险不属于不可抗力。乙方因不可抗力免责的范围仅限于直接受不可抗力影响的部分，且须采取一切合理措施减轻损失。不可抗力发生后，乙方应尽最大努力减轻损失，否则甲方有权追责。若不可抗力事件对甲方重大利益造成影响，甲方有权单方解除合同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地（泰兴市）人民法院起诉。

## 十三、合同生效

1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2.本合同一式陆份，供需双方各持贰份，报送财政监管部门备案一份、代理公司一份。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：    年   月   日

- 采购需求

- 一、项目概况

1.1 项目名称

泰兴市整市公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目。

1.2 项目概况

为贯彻落实党中央、国务院“双碳”战略目标，国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》。2025年3月，省机关事务管理局、省发展改革委等11个部门联合印发《2025年度全省公共机构绿色低碳引领行动目标任务》的通知，将泰兴市列入江苏省整县（市、区）公共机构能源费用托管模式第二批试点，我市公共机构将采取“以大带小”方式，整体实施能源费用托管服务，同步建立统一的能源管理“一张网”平台，切实提升公共机构能源资源利用效率和管理水平。

目前，我市共有411家公共机构，分布在242个独立办公区（其中市级机关及下属事业单位92家，乡镇（街道）、开发园区及下属事业单位22家，教育机构83家，医疗机构33家，公共场所12家）。

- 二、服务内容及要求

2.1服务内容

为保障我市公共机构能源费用托管科学有序推进，现需开展辖区内411家公共机构的能源基准核定、能源审计等工作。这些机构涉及242个独立办公区，总建筑面积约285.61万平方米。项目建筑能源审计对象为建筑用能，类型为水、电、天然气等。工作主要包括编制建筑能源基准报告、建筑能源审计报告、用能托管后部分建筑需提供建筑能源复审报告，以及在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月的能源绩效评估等工作。

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 | 工作安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步审计 | 完成全市411家公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管对象、确定能源基准值和基准费用，出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 于2025年11月15日前全部完成 |
| 2 | 深度审计 | 根据采购人能源费用托管工作推进要求，分批次对全市公共机构实施能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素，最终形成经专家论证通过的《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 按照采购人要求分批次开展 |
| 3 | 能源复审 | 当托管运行条件与基准期采用的约定运行条件发生显著、持久变化（如新增/淘汰大型设备、建筑面积改变、建筑功能出现重大变更、运行时间永久性调整、极端天气出现时长较久等），负责对出现显著变化的单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。 | 每年免费复审10家，超过10家，在不超过固定合同单价基础上，由甲乙双方另行商议。 | 第一家公共机构进入托管—最后一家公共机构结束托管 |
| 4 | 能源绩效评估 | 根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在整市公共机构进入托管期满一年后和项目期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。 | 242个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型） | 在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月 |
| 5 | 其他 | 配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。 | / | 整个合同期内 |

2.2服务要求

技术成果包含《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》、各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》、用能托管后部分建筑需提供建筑能源复审报告，以及建筑能源托管过程中的能源绩效评估报告等，成果应满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301—2024）和《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T4001—2025）的要求。

2.1建筑能源审计技术要求

2.1.1能源审计范围

我市共有411家公共机构，分布在242个独立办公区（其中市级机关及下属事业单位92家，乡镇（街道）、开发园区及下属事业单位22家，教育机构83家，医疗机构33家，公共场所12家）。

2.1.2能源审计内容

（1）能源管理现状：评估现有的能源管理制度和流程。

（2）建筑能源审计收集信息：建筑基本信息、用能人数数据、建筑使用特点、用能系统特点等基础信息，并对数据中心（设备、暖通空调、能耗及PUE）、食堂（主要设备及运营情况）、充电桩等特定功能区域的专项设备信息等。

（3）能源消耗情况：收集和分析各类能源（如电、水、气等）的消耗数据。建立能耗指标体系，进行建筑能耗指标对标工作。

（4）能源计量与统计：检查能源计量设备的配备和使用情况，确保数据的准确性和完整性。

（5）评估内容：评估主要用能设备（如空调系统、供配电系统、照明系统、供水系统、数据中心、食堂等重点用能部位）的运行状况及效率。

（6）节能潜力分析：查找节能潜力，改进措施，出具节能改造方案。

2.1.3报告要求

提供精准的能源审计报告，包括审计目的、依据、范围、内容、数据分析、结论和建议等。

2.2能耗基准值技术要求

2.2.1基准值确定

根据建筑使用特点，确定建筑能耗基准值的范围，精准验证并收集能耗数据，选择基准计算方法，建立基准计算模型，确定相应的能耗基准值。

基准期选择：选择合适的基准期，并满足《公共机构能源费用托管实施规程》JS/T 301—2024的要求。

2.2.2数据支持

提供详细的能耗数据和计算过程，确保基准值的准确性。对不同类型的建筑分别确定基准值。

2.2.3其他要求

查找公共机构中的特殊能耗及特殊用能情况，识别并恰当处理关键影响因素，明确能耗基准值边界。

2.3服务要求

2.3.1人员资质

技术团队应由相关经验的专业人员组成，包括建筑节能、能源管理、环境工程等领域的专家和工程技术人员。项目负责人应具有高级职称或同等技术水平。

2.3.2数据准确性和可靠性

在能源审计过程中，确保数据采集的准确性和可靠性，采用科学的方法进行数据分析和评估。提供详细的审计报告和能耗基准值报告，报告内容应清晰明了，结论和建议应具有可操作性。

2.3.3项目进度管理

制定详细的工作计划，包括项目进度安排、关键节点及成果、质量控制措施等。

项目成果实施内部审核和外部评审，及时发现和解决问题。确保项目按时、保质完成。

具体节点及要求如下：

| 时间节点 | 考核成果 |
| --- | --- |
| 合同签订-2025年11月15日 | 完成全市公共机构能源基准值和基准费用确定，出具专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》 |
| 按照采购人要求分批次开展 | 完全按照采购人要求，分批次对全市公共机构开展能源深度审计，出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。 |
| 第一家公共机构进入托管—最后一家公共机构结束托管 | 负责对出现显著变化单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。（必须在采购人规定的合理时间内完成） |
| 在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月 | 根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在整市公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。 |

2.3.4保密要求

对在服务过程中获取的公共机构的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，未经公共机构同意，不得向第三方泄露，否则作泄密处置。

2.4服务质量要求

满足采购人对质量的要求。投标人应根据整个项目周期的工作计划，向采购人提交阶段性工作成果，确保服务质量。

2.4.1能源基准报告

（1）内容要求

需详细载明建筑基础信息，包括建筑名称、地址、类型（机关办公 / 学校 / 医疗卫生 / 公共场馆等）、建筑面积、建成年代、主要用能功能区分布。

明确能源边界，涵盖用能区域（如所有楼层、附属设施）、能源类型（电、水、气、热等）、用能设备、用能人数、用能时间、用能方式、围护结构及计量范围（一级 / 二级 / 三级计量点覆盖情况）等。

能源数据收集需包含至少近12个月的连续计量数据（如智能表记录、抄表台账、能源账单等），并通过交叉验证（如对比不同来源数据偏差）确保真实性；对缺失数据需说明补全方法及依据。

能耗分析需包括总能耗、单位面积能耗等指标，结合建筑功能特点分析能耗分布规律；对标行业基准值，识别节能潜力领域（如设备低效运行、管理疏漏等）。

能源基准值确定需采用科学方法，并说明基准值的适用条件及调整规则。

（2）交付标准：每份报告需经专家论证通过，经投标人技术负责人审核并签字确认，加盖单位公章。

（3）时间要求：242个独立办公区的整体能源基准报告，须于2025年11月15日前完成并提交。各公共机构的能源基准深度报告，则须按采购人另行通知的具体时间节点提交。

2.4.2能源审计报告

（1）内容要求

全面涵盖建筑能源管理体系检查（如能源管理制度、设备运行制度）、围护结构、用能系统（空调、照明、给排水等）运行效率分析、重点用能设备（锅炉、冷水机组等）分析。

采用现场勘查（含设备参数核对、运行状态观测）、资料核查（能源账单、设备台账、运维记录）及必要测试（如红外测温、风量检测、电压检测、水压检测）相结合的方式，识别能源浪费问题（如跑冒滴漏、设备空载运行）。

改进方案需包含技术路径（如更换变频水泵）、预期效果等。

（2）交付标准：审计报告满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）的内容要求，包含审计建筑概况、能源资源管理状况、能源资源计量及统计状况、能耗分析、能源资源利用系统分析、节能效果及潜力分析、审计结论及佐证材料。

（3）时间要求：按照甲方要求，分批次完成242个独立办公区能源审计，如因项目实际情况或采购人需求发生变化，采购人有权要求调整审计进度。中标人应根据采购人要求，相应修订审计服务计划并报请采购人审核确认后执行。

2.4.3能源复审报告

（1）内容要求

聚焦托管协议约定范围，包括改造后设备（如更换的锅炉、升级的中央空调）运行效率评估、能耗降低幅度核算（对比改造前后同期能耗，剔除气候、用能强度等干扰因素）、管理措施落实情况检查（如节能制度执行记录、人员培训签到表）。

明确能源基准边界变动细节（如新增用能区域、淘汰主要设备等），重新界定边界并更新基准值，说明变动对能耗数据的影响程度。

（2）交付标准：报告需包含复审触发原因（如边界变动说明）、原基准与现状对比分析、托管协议履行情况评估、结论及调整建议，附变动前后的计量数据、设备评估报告等。

（3）时间要求：在接到能源托管服务方提出复审要求后，中标人应在30个工作日内完成复审并出具报告。

2.4.4能源绩效评估报告

（1）内容要求

需全面评估整个托管周期的能源绩效，包括总节能量、节能率、能源费用节约额、节能改造及设备更新投入情况、设备完好率、管理措施有效性等，对比托管合同目标值，分析偏差原因（如政策变动、市场因素），提出后续能源管理建议。

（2）交付标准：报告需符合江苏省相关规定要求，包含评估背景、项目概况、数据来源、指标计算、对比分析、结论建议等，附改造前后能耗曲线、合同条款对照表等。

（3）时间要求：全市公共机构整体进入托管期运行满一年后30个工作日内提交；最后一个项目结束托管前一个月开始评估在30 个工作日内提交到期评估报告。

2.4.5其他服务

（1）配合验收

中标人负责提供验收所需的全部资料（含报告、数据及证明材料），并协助采购人召开验收会，包括汇报、答疑及按专家意见整改，确保项目符合江苏省相关验收标准，同时协助完成能源托管服务的验收工作。

（2）信息咨询服务

为采购人提供能源审计、托管相关政策解读（如最新行业标准、补贴政策）、技术咨询（如节能设备选型建议）、数据统计分析等，响应方式包括书面回复（2个工作日内）、现场讲解（提前3个工作日准备）。

（3）交付与响应要求

验收配合无额外费用，需全程跟进直至项目通过验收；

- 三、服务期要求

3.1因采购人原因、地方行政政策、不可抗力造成工作延误的，由中标人在事件发生之日起3日内向采购人提出书面申请（其中证明文件必须为采购人、政府等相关部门出具的正式通知文件），具体服务期顺延天数以采购人确认为准，未在规定时间提交或证明材料不符合要求的不予延长服务期。

3.2合同签订后一周内，中标人编制专项服务进度计划、服务方案经采购人审批确定，一经确定，中标人应严格执行。

3.3服务进度应符合采购人进度要求。

3.4中标人应保证人员充足，不得耽误服务进度。

3.5服务期应按照响应计划、采购人要求及现场实际进度需要执行，如因进度滞后或采购人要求需赶工时，中标人应采取措施保证按期完成。

3.6除3.1外，无论任何原因中标人不得擅自停工，否则承担1万元/次的违约金，违约金直接从相应付款中扣除，同时承担因此给采购人造成的损失。

## 四、商务要求

4.1服务期限：合同期限为10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。

4.2服务地点：采购人指定地点。

4.3验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。

4.4付款步骤：

4.4.1出具经专家论证通过的《全市公共机构能源资源消耗基准值核定报告》后，付款金额=（按审计确定的建筑总面积×合同单价）×10%；

4.4.2出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》后，付款金额=（按已审计公共机构建筑面积×合同单价）×80%；

4.4.3完成托管期公共机构能源复审工作和能源绩效评估工作，在合同期满后，结清余款。

## 五、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

- 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

- 1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

- 2.投标文件的编制内容及编制要求

- 2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写。

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

- 2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或盖章。

- 2.3资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函。

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

- 2.4采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

- 2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

- 3. 投标文件参考格式

- 3.1投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

- 3.2 开标一览表

# 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：   （电子签章）

- 3.3 投标函

投 标 函

致：（采购人名称）：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

- 1.投标总价为（大写）：             ，单价：          元/平方米。（总建筑面积暂定285.61万平方米）

- 本投标总价为暂定总价，最终结算价以经专家论证通过后能源审计报告所确定的全市公共机构建筑总面积为准，即最终结算价款＝审计确定的建筑总面积×固定合同单价。（注明：由于全市公共机构建筑总面积尚未精准确定，应以审计结果为准）。如我方中标，投标单价即为固定合同单价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2.合同履行期限（工期）：10至15年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。（根据采购人实际需求调整）。

3.投标有效期： 90天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4.我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 3.4投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称（盖法人章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）。

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

- 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当对中标、成交结果公开中标、成交产品制造商的《中小企业声明函》。

- 供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表（格式自拟）

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本招标文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应及配套的服务。

二、技术要求响应。

三、商务要求响应。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

3.6投标人认为应列入投标文件的其他材料