苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320509-SZAD-G2025-0003

采购单位：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

采购内容：吴江区盛泽镇社会面智慧感知体系建设项目

采购类别：服务类

苏州爱达招投标有限公司

2025年10月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SZAD-G2025-0003 |
| 2 | 项目名称 | 吴江区盛泽镇社会面智慧感知体系建设项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州爱达招投标有限公司 地址：苏州市吴江区交通北路3418号 联系人：姚嘉芸 联系电话：0512-63258111/18015563976 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府 地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号 联系人：师纪鹏 联系电话：0512-63552228 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月03日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月03日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面公开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 时间：2025年11月03日13:30（北京时间） 地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5%，签订合同前，乙方须按成交金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待验收合格后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	20

第四章 采购内容	45

第五章 合同条款及格式	55

第六章 评标办法及评分标准	61

# 第一章 投标邀请函

受苏州市吴江区盛泽镇人民政府的委托，我公司苏州爱达招投标有限公司就其所需的吴江区盛泽镇社会面智慧感知体系建设项目采用公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

### 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZAD-G2025-0003

项目名称：吴江区盛泽镇社会面智慧感知体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币壹仟壹佰捌拾万元整（小写：11800000.00元）

最高限价：人民币壹仟壹佰壹拾捌万零柒佰元整（小写：11180700.00元）

所属行业：租赁和商务服务业

- 釆购需求：为进一步做好盛泽镇社会面智慧感知体系建设工作，根据相关规定和整体实际需求，拟在盛泽镇全域开展进行社会面智慧感知体系建设项目。

本项目包括400W人像数据服务、800W人像数据服务、移动布控视频解析服务、单兵视频取证、视频监控云存储服务服务，所有子系统的外场设备均需无缝接入吴江公安局中心现有的管理平台中。服务清单如下：

- 400W人像数据服务 1100套

- 800W人像数据服务375套

- 移动布控视频解析服务 23套

- 单兵视频取证服务 30套

- 视频监控云存储服务5套

注：项目推进使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、开挖赔偿等），并能够负责项目的运营管理，即乙方能够提供全包服务。项目设备资产属乙方所有，设备运行过程中产生的所有数据归甲方所有。

★合同履行期限：自所有设备图像抓拍解析等服务均正常通过验收开始计算服务期限，服务期限三年。

★本项目不接受联合投标。

★本项目不允许进口产品投标。

### 三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

其他要求：

（1）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）★根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

### 四、获取采购文件

1.本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在网上报名过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

### 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月03日13:30（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月03日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本采购信息公告媒体苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

3.中标服务费

3.1收费标准：按苏州市吴江区中介超市规定收取，中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清，本项目代理服务费为人民币玖万柒仟贰佰元整（￥97200.00）

4.本项目由 苏州爱达招投标有限公司 代理

5.质疑联系方式：

质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留《投标供应商确认函》质疑时与质疑函一并提交。

地  址：苏州市吴江区交通北路3418号

联系人：姚嘉芸   联系电话：0512-63258111/18015563976

### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府

地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

联系人：师纪鹏

联系电话：0512-63552228

2.政府釆购代理机构信息

名称：苏州爱达招投标有限公司

地址：苏州市吴江区交通北路3418号

联系方式：0512-63258111/18015563976

3.项目联系方式

项目联系人：姚嘉芸

联系电话：0512-63258111/18015563976

备注：本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网等媒体上发布，敬请留意，请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间准时参加投标。

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州爱达招投标有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州爱达招投标有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州爱达招投标有限公司。

2.3投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业

3.3本项目的特定资格要求：无。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：姚嘉芸

联系电话：0512-63258111/18015563976

现场递交地址：苏州市吴江区交通北路3418号

邮寄收取地址：苏州市吴江区交通北路3418号

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标单位情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证扫描件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件；

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2实质性条款（承诺函）（如有）；

14.1.5.3商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4服务条款偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5技术要求偏离表（格式见第三章）

14.1.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.7其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件（所需材料详见第六章评分标准）

14.1.6.1 投标产品技术质量情况和配置选型情况比较

14.1.6.2 投标整体实施方案情况比较

14.1.6.3 投标单位针对本项目投入人员实力比较

14.1.6.4 承诺函

14.1.6.5 企业情况比较

14.1.6.6类似业绩

14.1.6.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.7为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1收费标准：按苏州市吴江区中介超市规定收取，中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清，本项目代理服务费为人民币玖万柒仟贰佰元整（￥97200.00）

35.2缴纳账户：

账户名：苏州爱达招投标有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司吴江支行

账号：75070122000335450

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投标函

苏州爱达招投标有限公司 ：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，包括完成该项目全部内容所需的软硬件设备费、光纤、材料费、安装施工费、管理、运行服务费、售后、人工费、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式2：法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州爱达招投标有限公司 组织实施的编号为  JSZC-320509-SZAD-G2025-0003 号的招标活动。授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自采购活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

- 格式3：开标一览表

开标一览表

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 人民币（大写）： ；（小写） |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

投标单位：（单位公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

- 格式4：投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W人像数据服务 | 1100 | 套 |  |  |
| 2 | 800W人像数据服务 | 375 | 套 |  |  |
| 3 | 移动布控视频解析服务 | 23 | 套 |  |  |
| 4 | 单兵视频取证服务 | 30 | 套 |  |  |
| 5 | 视频监控云存储服务 | 5 | 套 |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年   月   日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

3、本投标分项报价表包含质保期内的备品备件。

- 格式5：质量承诺及售后服务承诺

质量承诺及服务承诺

提示： 1、投标供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

投标单位：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签章）

日期：   年     月     日

- 格式6：安装、验收方案及措施

安装、验收方案及措施

提示： 1、投标供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物的安装和验收方案及措施进行详细的说明与描述。

投标单位：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签章）

日期：   年     月     日

- 格式7：服务偏离表、商务偏离表、技术偏离表

（一）服务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件服务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对招标文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

（二）商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

- 技术要求偏离表

项目名称：                                      采购编号∶

| 序号 | 服务内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 主设备参数或功能 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。不允许负偏离，否则为无效响应。

2.若事项较多，投标单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

- 格式8：人员配置表

（一）项目组人员配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职称证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、附各专业人员简历及相关证明材料扫描件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3、响应人可参照上述格式自行设计表格。

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

（二）项目负责人情况表

项目名称：

| 1 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |
| 5 | 有何特长： |  |  |  |
| 6 | 拥有的相关证书： |  |  |  |
| 7 | 工作简历： |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：项目负责人应填报此表。

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

（三）技术负责人情况表

项目名称：

| 1 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |
| 5 | 有何特长： |  |  |  |
| 6 | 拥有的相关证书： |  |  |  |
| 7 | 工作简历： |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：项目负责人应填报此表。

投标单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或签章）

日期：   年     月     日

- 格式9：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 格式10：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：

- 格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（租赁和商务服务业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（租赁和商务服务业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、	如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

3、	一个项目中包含多项货物采购的，须所有标的均为小微企业生产产品才可给予价格折扣。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 格式12：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 格式13：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

- 格式14：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式15：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

- 格式16：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式17：承诺函（格式自拟）

# 第四章 采购内容

一、项目编号：JSZC-320509-SZAD-G2025-0003

二、项目名称：吴江区盛泽镇社会面智慧感知体系建设项目

三、采购方式：公开招标

四、预算金额：人民币壹仟壹佰捌拾万元整（小写：11800000.00元）

五、最高限价：人民币壹仟壹佰壹拾捌万零柒佰元整（小写：11180700.00元）

六、服务期限：自所有设备图像抓拍解析等服务均正常通过验收开始计算服务期限，服务期限三年。

七、服务范围及要求：

为进一步做好盛泽镇社会面智慧感知体系建设工作，根据相关规定和整体实际需求，拟在盛泽镇全域开展进行社会面智慧感知体系建设项目。

本项目包括400W人像数据服务、800W人像数据服务、移动布控视频解析服务、单兵视频取证、视频监控云存储服务服务，所有子系统的外场设备均需无缝接入吴江公安局中心现有的管理平台中。服务清单如下：

- ①400W人像数据服务 1100套

- ②800W人像数据服务375套

- ③移动布控视频解析服务 23套

- ④单兵视频取证服务 30套

- ⑤视频监控云存储服务5套

注：项目建设使用中产生的各类费用（包括传输网络使用资费、开挖赔偿等），并能够负责项目的运营管理，即乙方能够提供全包服务。项目设备资产属乙方所有，设备运行过程中产生的所有数据归甲方所有，服务期满前6个月内，甲乙双方应就服务期满后本项目涉及的设备资产的归属做出补充约定。

- 服务主设备参数要求

| 一、400W人像数据服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务主设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400W人像数据服务 | - 1.≥400万像素，传感器尺寸≥1/2.8英寸，焦距2.8-12mm； - ▲2.图像分辨率≥2688×1520； ▲3.最低照度：彩色≤0.0001Lux，黑白≤ 0.0001Lux； ▲4.外观防护等级≥IP67； - 5.支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6.支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声抵消、混音录像等功能； 7.支持三码流并发输出。主码流≥2688×1520，帧率≥30帧/秒，第一辅码流≥720×576，帧率≥30帧/秒，第二辅码流≥1280×720，帧率≥30fps。各码流分辨率、帧率可设； 8.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级大于等于11级，动态范围大于等于110dB； ▲9.设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路； 10.采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达100米，具备智能红外功能，红外开启时可根据被摄物体距离自动调节红外灯亮度； 11.支持多角度人脸抓拍功能，支持抓拍水平转动角不超过±90℃，俯仰角不超过±60℃，倾斜角不超过±45℃姿态角度的人脸；支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸； 12.支持256GB TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，断网情况下，包含视频码流和抓拍图片信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传； 13.设备应具备：移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、人员聚集、声音异常等智能行为分析功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误异常侦测功能； ▲14.支持检测同时出现在画面中的300个以上人脸目标； 15.支持检测抬头、低头、左扭头、右扭头、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标； ▲16.支持检测安全帽、头盔、鸭舌帽、连衣帽、大檐帽、头巾，支持分析是否打伞，伞颜色、伞颜色深浅、伞颜色类型(纯色、相间色)、伞纹理； 17.支持检测并跟踪在画面中出现的人脸目标，人脸目标在监控画面中消失后，输出最佳人脸抓拍图片（头肩区域的图片），输出时间延时不超过1秒； 18.支持识别的车牌种类包含GA 36规定的号牌字符、军队和武警号牌字符以及其他号牌字符，包含武警汽车号牌、军队汽车号牌、使馆汽车号牌、新能源汽车号牌、应急车辆专用号牌； ▲19.支持识别主驾、副驾是否打电话、是否系安全带； 20.支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、未戴安全帽、人员超员、非机动车未戴头盔，电动车进入、非机动车违规载人、机动车违停、机动车逆行、 烟火检测、非法占道、拥挤告警、徘徊告警、快速移动/奔跑告警、离岗告警、 睡岗告警、煤气罐检测等智能事件告警；报警后可将报警信息上传中心、联动录像、 联动报警输出。 | 项 | 1100 |
| 2 | 配套设施及线路租赁服务 | 包含配套材料、光纤租赁服务及维保服务等。 | 项 | 1100 |
| 二、800W人像数据服务 |  |  |  |  |
| 3 | 800W人像数据服务 | 1.≥800万像素，传感器尺寸≥1/1.8英寸，焦距8-32mm； ▲2.图像分辨率≥3840×2160； ▲3.最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； ▲4.外观防护等级≥IP67； 5.支持H.265/H.264/MJPEG编码格式； 6.内置红外和白光补光，红外补光距离≥100米，白光≥50米； 7.具有1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路告警输入、1路告警输出，1路RS485接口，1个 MicroSD卡槽、1个复位键； 8.支持DC12V±30%范围内正常工作，支持POE供电； 9.可识别不低于5种车牌颜色、14种车牌类型、12种车身颜色、24种车型、250种车标识别、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息； ▲10.支持对非机动车上的骑行人进行属性识别，包括非机动车颜色/种类、骑行人数量、搭载物品、头盔（有无）、头盔颜色、年龄段（小孩/青年/老年）、性别、上衣款式、上衣颜色，准确率≥99%； ▲11.可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段、性别、口罩、眼镜，准确率≥95%； ▲12.在同一个视频画面中，最多可同时检测100个运动人体目标，支持人体检测、跟踪、抓拍≥60个运动人体目标，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍，人体抓拍重复率≤1%； ▲13.支持多角度人脸检测功能，支持检出水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸抓拍； 14.工作温度-30℃~55℃（不开灯） -30℃~40℃（开灯）。 | 项 | 375 |
| 4 | 配套设施及线路租赁服务 | 包含配套材料、光纤租赁服务及维保服务等。 | 项 | 375 |
| 5 | 移动布控视频解析服务 | ▲1.≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160； 2.具备显示屏，可电池量、 定位、网络信号蓝牙状态视图库连接状态、存储卡容量信息； 3.网络球机的基本接口为10/100 M以太网接口，符合IEEE802.3，采用RJ45接口，可选用射频无线接口或光纤接口连接； 4.支持1路DC 12V±10%电源供电，支持内置可充电锂电池组，电池容量不低于10000mAH； 5.具备2个WIFI网卡（内置和外置），单路网卡都可选择2.4GHz和5.8GHz两种工作模式； 6.具备2个SIM卡槽、2个存储卡槽，单卡最大可支持512GB； 7.具备一路RS485接口； 8.支持1路音频输入、1路音频输出； 9.支持接入4G\5G 网络； 10.支持蓝牙4.2/5.0 版本，可接入蓝牙语音设备进行语音对讲； 11.应具有以太网接口，支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、RTP、RTCP、RTSP、SIP、UDP、DHCP、FTP、RTMP、DDNS、802.1X、UpnP、SNMP、SMTP、IPV6等网络协议设置选项，宜支持IP组播技术； 12.支持告警录像、计划录像和手动预录录像（预录时间6~300s可设），并支持录像查询； 13.支持在视频图像上叠加通道名称、日期时间、告警信息和地理位置等，最多支持 8行字符显示，字体大小、颜色幕信息用户可设置，通过web客户端查看； 14.支持H.265、H.264、MJPEG；支持Smart编码； 15.开启红外灯光功能后，能根据镜头变倍倍率自动调节红外辐射功率； 16.支持亮度、对比度、饱和度、锐度调节;支持增益自动/手动调节，默认自动;支持光圈自动/手动调节，默认自动;支持对快门进行调节，快门调节范围：1/1～1/30000； 17.支持2D/3D数字降噪功能、强光抑制功能、自动曝光功能、背光补偿功能、镜像调节功能、透雾功能、日夜自动切换（彩转黑）功能； 18.支持web界面开启和关闭防抖功能；支持电子防抖和陀螺仪防抖设置选项； 19.支持断网情况下，信息自动存储到本地，网络恢复后自动上传； 20.设备具有256个预置位，具备预置位自动巡航功能，最大支持8条巡航路径设置； 21.支持当设备静止时长达到预设值时，可自动运行载入预置位、路径巡航功能； 22.支持单北斗定位功能，可获取实时经纬度信息；可通过OSD字幕显示经纬度信息，可通过客户端进行定位参数配置； 23.支持感兴趣区域增强编码功能、移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域进入/离开/入侵（最大4个区域）、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取告警、离岗检测、未佩戴安全帽检测； ▲24.支持对摄录车辆牌自动检测并抓拍，最大有效抓拍距离120米；白天场景，对常规车速依次通过抓拍范围内的车辆，抓拍率不低于99%；对车辆捕获率中的号牌进行识别，车牌识别率不低于99%；支持车牌、车牌颜色的自动识别；支持车型（大型车辆、小型车辆、农用车、新能源车辆等）的自动识别； ▲25.支持自动检测并抓拍人员的肩照、全景照；支持检测抓拍戴口罩人员、戴施工场地安全帽人员、戴道路头盔人员；在视频图像中，待识别的人脸数据符合两眼距离不小于60像素、水平转动角度不超过±35°、俯仰角不超过±35°、倾斜角不超过±35°，且无遮挡脸部主要区域的饰物时， 应能检测到人脸位置并获人脸取图像；最大有效抓拍距离80米；同一监视静态画面，同时抓拍的人脸数量应不小于20个；白天定点抓拍场景下，对范围内依次通过的步行人员脸抓拍率≥99% ； ▲26.抓拍的人脸或车牌可在本地离线布控比对，最大支持300W离线车牌布控，40W离线人脸布控；可按照重点人员类型划分离线人脸布控库，最大支持的人脸布控库数量为20个；抓拍的人脸或者车牌在本地离线布控比对时，布控对象从被抓拍并生成告警信息总耗时不超过1s； | 项 | 23 |
| 6 | 单兵视频取证服务 | 1.支持自动对设备运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录，日志记录应准确，日志的读取和清除应通过授权设备操作完成； 2.设备具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄不低于3m，且能看清人物面部特征。有效距离10m处，基本识别人体轮廓。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； 3.设备具有白光补光灯，补光灯支持以常亮的方式进行补光，实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照； 4.执法视音频记录仪应能上传数据信息。上传信息至少应包含：所记录的视音频、音频、照片、日志、执法视音频记录仪的内部时间和存储器容量信息； 5.设备远程传输可将现场的图像通过4G/5G无线网络进行传输，实时同步传输至系统平台； 6.设备内置单北斗定位模块，具有接收卫星数据并提供定位信息功能；定位信息可通过4G/5G回传，通过调度台在电子地图上显示终端的实时位置； 7.设备采用内置可更换电池供电，单块电池待机时间≥300h； 8.在3840*2160/1920*1080/1280×720分辨率，帧率30帧/s下，执法记录仪应能存储不低于10h的动态视音频图像； 9.水泥地跌落高度2m，设备功能应正常； ▲10.设备应具备2路摄像头，正面一个摄像头，背面一个摄像头；正面1路摄像头应不小于800W像素，背面1路摄像头应不小于500W像素； 11.设备支持多种警情关联方式，包括手动输入警情关联、扫码警情关联、获取平台警情关联，支持警情处理时语音播报警情尾号，警情录像文件自动关联警情编号； 12.设备应能支持用户手动输入警情事件，用户可根据需求选择要输入的警情类型，支持输入J类、A类、无、自定义四种警情类型； 13.设备应能获取平台的警情信息，实现警情录像文件自动关联警情编号；支持对警情列表进行查询、处理等操作； 14.设备支持通过无线注册至平台后，支持选定人员进行双人通信，支持PTT实时语音聊天、本地图片发送、文本输入聊天、实时位置分享； 15.设备支持通过无线注册至平台后，调度台可对组发起广播，组内成员可收听调度台话音； 16.多个用户可以编成一个小组，进行呼叫，同一时间只能有一个用户讲话。能够随时对用户进行动态的重新编组，可以把某些用户或用户组重新编成一个大组； 17.设备支持双码流，一路进行本地录像，同时另一路向平台或指定地点上传视频信息； 18.设备应具有数据安全气囊功能，当设备在使用过程中出现异常跌落的情况，应能保证当前的视音频文件不丢失、不损坏，保证取证数据的完整性； 19.支持接入外置高清摄像头，作为设备外接视频源使用； 20.设备应具有电子防抖功能，支持菜单开启/关闭防抖功能； 21.设备应支持人脸抓拍、车牌抓拍功能，当设备熄屏锁定时，仍可进行熄屏状态下的智能抓拍，熄屏抓拍模式可根据需要进行开关配置； 22.设备应支持人脸、车牌过滤去重，当人员、车辆一直处于取景界面中，不进行重复抓拍； 23.设备支持自动检测并抓取摄录场景中人员（含戴口罩人员）的头肩照、全景照。有效抓拍范围支持俯30°~仰60°、右30°~左90°，有效抓拍距离不小于3米，同一画面内人脸抓拍数量不少于20；定点抓拍场景下，对抓拍范围内依次通过的步行人员的人脸抓拍率≥99%； ▲24.设备在传输链路中施加50%丢包率网络环境后，平台调阅设备实时预览图像，预览图像无明显卡顿，设备与平台奖的图像传输延时应≤1s； 25.设备支持接入穿戴式摄像机，进行视音频摄录、图传、音频对讲，支持对穿戴式摄像机采集的视频设置防抖模式，可选择录像、图传、录像及图传防抖模式； 26.设备在接收到人员、车辆比对告警信息时，应能语音播报并在当前界面主动弹出告警提示信息，或在通知中心显示告警提示信息； 27.设备应能支持查看最近50条历史人员、车辆告警信息，告警信息包括：抓拍照片、比对照片、比对结果（匹配度）、姓名、告警时间； 28.设备支持对录像画面进行静止检测判断，录像从开始到结束，画面未发生改变则自动检测认定为画面静止录像，进行自动通知提醒； 29.设备支持按键启停、仅录像、仅警情录像、开机自动抓拍等多种智能抓拍触发模式，支持管理平台远程配置智能抓拍触发模式； ▲30.设备支持人脸智能识别功能，可设置抓拍人脸的尺寸不低于40*40、50*50、60*60、80*80像素，支持设置抓拍人脸姿态分，进行高质量分的人脸抓拍；支持最优人脸抓拍时长设置，在设定时间内不重复抓拍同一人脸；支持人脸去模糊、去重复设置，过滤模糊、重复的人脸不进行抓拍。 | 项 | 30 |
| 二、视频云存储服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务主设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频云存储服务 | 1、CPU处理器: ≥2颗国产化处理器（64位24核）,主频不低于2.4GHz； 2、内存：≥128GB内存； 3、系统盘：≥480GB SSD； 4、数据硬盘：≥36块*16TB SATA企业级硬盘；支持SATA、SAS磁盘；支持热插拔磁盘； 5、机箱：19英寸4U标准机箱； 6、网络接口：≥2个千兆RJ45以太网口,≥2个SFP+万兆以太网光口； 7、电源：配置1+1冗余电源； 8、RAID级别：支持网络RAID； 9、配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 10、支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名，支持10万个虚拟配额存储资源池的划分，配额可扩大或缩小； 11、支持不小于10000路视频并发直播（转发）/录像； | 套 | 5 |

- ★注：投标单位需提供符合采购要求的前提下由投标单位出具的产品售后质保期不少于三年的承诺函，承诺函加盖投标单位的公章，否则为无效响应文件（“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。）

- 安装点位：

- 详见附件点位清单表。（点位清单表中的点位在安装实施过程中可能存在调整，具体以采购方要求为准。如涉及调整，中标单位需无条件配合，费用不再另外计算。）

- 网络建设要求

- 视频传输网络应参照吴江区公安局视频专网监控的网络建设要求，采用专线光纤的形式进行组网，前端设备的传输带宽最高可支持1000Mbps。

- 网络建设应充分考虑云存储的高带宽需求，采用万兆网络，同时应实现网络的可靠性，实现交换设备冗余连接。

- 设备直接接入公安视频专网，IP地址规划完全参照公安视频专网组网方案规划。

- 数据接入要求

- 本项目涉及到的所有视频监控及抓拍图像设备均须符合GB/T 28181-2022标准，满足接入1400视图库标准及支持GB 35114-2017安全加密。

- 本项目所有设备直接接入吴江区公安局视频专网，IP地址规划需要参照吴江区公安局视频专网组网方案规划。在原先规划的IP地址范围内继续延伸。

- 对接平台：

- 项目采用设备可以直接接入吴江区公安局视频专网监控平台及吴江区公安局智慧感知系统平台，可以直接调取本次项目监控平台上的所有点位的视频、录像、人像抓拍比对图片及抓拍记录。

- 吴江区公安局视频专网监控平台及吴江区公安局智慧感知系统平台

按照统一规划设计，遵循国家、行业标准和公安视频图像专网建设规范要求，把握“视频图像资源全部在图像专网上存储、信息共享平台全部在图像专网上建设、运行管理手段全部在图像专网上部署”的原则，统一规划建设而成。

视频专网安全可靠。吴江区公安局图像视频专网网络作为非涉密的专用网络，参照公安信息网的建设管理模式。吴江区公安局视频图像专网与公安网、政务网、其他各类专业网络进行图像接入和共享应用，通过部署边界安全设备保证了边界接入安全。和互联网物理隔离。

- 设计依据

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》 （GA∕T1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA∕T1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA∕T1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》 （GA∕T1400.4-2017）

《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA∕T1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及措述技术要求》（GA∕T1399.2-2017）

《城市监控报警联网系统技术标准第2部分：安全技术要求》(GA/T669.2-2008)

《公安物联网系统信息安全等级保护要求》（GB/T35317-2017）

《IT服务管理国际标准体系》（ISO/IEC 20000）

《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》（GB/T20279-2024）

《信息技术 安全技术 信息安全管理体系实施指南》（GB/T31496-2023）

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

《信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

注：凡涉及到检测标准的均参照国家最新标准。

- 安装及调试要求

- 供方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

- 供方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付需方；

- 供方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

- 供方施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

- 无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾；

- 做好与安装、土建、装饰等施工队伍的配合工作（如涉及）。

- 服务要求

- 合同履行期限：自所有设备图像抓拍解析等服务均正常通过验收开始计算服务期限，服务期限三年。。

- 运维缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷。供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 如果是超出供方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由供方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

- 提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。当承建单位发现故障或当甲方提出故障修复要求后，中标人响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3个工作日内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆体及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等不可抗力情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，市政能修复的，修复时间从市政供电恢复后开始计算，如市政不能修复的需更换接电位置，修复时间不超过7天。

- 投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

- 投标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

- 项目服务过程中设备出现故障，中标单位必须无条件配合采购单位，三天之内提供备品备件并进行更换。全部设备质保期内出现备品备件更换情况，采购方将不再另行支付任何费用。

- 八、综合说明

- 本项目不接受进口产品。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

- 投标人所提供的设备应能够至少达到以上技术指标要求。

- 投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 知识产权：中标单位应保证采购单位免除且中标单位承担由于采购单位在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

- 投标单位应对所投项目的全部内容进行报价。本项目费用包括全部服务的软硬件设备费、光纤、材料费、安装施工费、管理、运行服务费、售后、人工费、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项一切费用。只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

- 投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 履约保证金：合同金额的5%，签订合同前，乙方须按成交金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待验收合格后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

- 服务价款结算：参考考核成绩支付款项，第一次付款时间为竣工验收后，支付金额为合同价的20%，第二次付款时间为竣工验收满12个月，支付金额为合同价的20%，第三次付款时间为竣工验收满24个月，支付金额为合同价的20%，第四次付款时间为竣工验收满36个月，支付金额为合同价的20%，第五次付款时间为竣工验收满48个月，一次性支付尾款。

- 投标单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强服务能力。因此各投标单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担前期调研的责任和风险。投标单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

- 保密要求：中标人未经采购人审批同意，不得将采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据及信息用于与本项目无关的其他场合。因中标人原因发生泄密事件，中标人需承担相关法律责任。

- 中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

- 因中标单位原因，造成采购单位、中标单位或第三方发生人身安全事故的，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

- 关于节能环保产品政府采购清单的要求

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标人必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

- 九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

- 合同条款及格式

甲方（采购方）：                        乙方（供应商）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

根据苏州咨询服务有限公司采购编号         号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次                 服务事宜，签订本合同书。

- 合同内容：

  - 项目名称：                    项目。

  - 项目概况、 主要内容、成果要求、时间进度、深度：详见招标采购文件。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；    （2）投标书；      （3）招标文件及其他；

（4）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；（5）合同附件。

- 合同价款及付款步骤及方式：

  - 合同价格（大写）人民币             元（￥        元）。包括全部服务的软硬件设备费、光纤、材料费、安装施工费、管理、运行服务费、售后、人工费、保险、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项一切费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

  - 付款步骤及方式：

- 合同价格支付：参考考核成绩支付款项，第一次付款时间为竣工验收后，支付金额为合同价的20%，第二次付款时间为竣工验收满12个月，支付金额为合同价的20%，第三次付款时间为竣工验收满24个月，支付金额为合同价的20%，第四次付款时间为竣工验收满36个月，支付金额为合同价的20%，第五次付款时间为竣工验收满48个月，一次性支付尾款。

- 甲方付款时，乙方需提供正式的发票等甲方要求的付款凭证资料。鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度视财政拨付情况而定。

- 付款方式：银行汇票或转账。

- 履约保证金：合同金额的5%，签订合同前，乙方须按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。履约保证金待验收合格后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

- 项目服务验收及考核

  - 乙方完成项目服务设备安装调试，由乙方提出验收申请，由甲方组织验收并出具意见，形成《项目服务验收报告》，验收合格后才可进入服务期。

  - 待整个项目信息服务开始实施后，由甲方对乙方的工作进行考核（详见文件的考核内容），如发现与投标文件承诺有出入时，作出详细记录，由乙方立即无条件更正，同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

- 时间要求：

自所有设备图像抓拍解析等服务均正常通过验收开始计算服务期限，服务期限三年。

- 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

- 服务要求

  - 提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。当乙方发现故障或当甲方提出故障修复要求后，乙方响应时间不得超过2小时，由于设备及其承载系统发生故障的，应在3个工作日内完成修复；由于传输光缆被切断导致的故障，修复时间不超过7天；涉及需要更换杆体及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复。如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。如因市政供电问题导致的故障，市政能修复的，修复时间从市政供电恢复后开始计算，如市政不能修复的需更换接电位置，修复时间不超过7天。

  - 项目服务过程中设备出现故障，乙方必须无条件配合采购单位，三天之内提供备品备件并进行更换。全部设备质保     年，质保期内出现备品备件更换情况，甲方将不再另行支付任何费用。

  - 运维缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

- 违约责任：

  - 甲方违约责任及违约金支付：

1）在合同生效后，甲方不可无故要求终止服务的。

2）甲方按照合同约定按期支付合同款项。

3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款15%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

  - 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需采购代理机构加盖骑缝章，合同在签订两个工作日内由甲方上传苏采云系统备案。

- 未尽事宜

未尽事宜应参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式    份，甲、乙方各执    份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构    份。

附件一：《报价分析表》

附件二：《服务考核办法》

附件三：《履约验收方案》

附件二：考核办法

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣分项 |  |  |  |
| 基础管理（35分） | 满意度打分 | 10分 | 由甲方根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 日常维护巡检报告，清洗、保养记录及遮挡清理。 | 10分 | 每天提供日常维护报告、每月提交一份故障维修记录给甲方，少一份扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 车辆及备件情况 | 5分 | 车辆以及备件不得低于维护要求，由甲方根据日常工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |
|  | 24小时保障系统及平台对接维护 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由甲方根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（65分） | 系统设备完好率（在线率） | 40分 | 日常系统设备完好率应达到98%，每低1%一次扣5分（停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外）。 |
|  | 故障响应速度及修复时间 | 15分 | 不按规定时间及时修复的，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向甲方报备。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。 |
| 加分项 |  |  |  |
| 共15分 | 0投诉、响应迅速 | 5分 | 对监控维护响应时间，处理问题无投诉 |
|  | 配合甲方完成维稳处突 | 5分 | 参与、配合甲方维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成 |
|  | 配合甲方完成大型保障任务 | 5分 | 根据完成情况打分 |
| 扣分项 |  |  |  |
| 共10分 | 摄像机软件升级 | 10分 | 甲方提出摄像机软件升级要求，未按要求完成的 |

- 考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

- 80分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%

- 70分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*80%

- 60分≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*70%

- 考评结果＜60分，采购方有权终止合同

- 采购方每月打分一次，以全年月考评评价平均分数做考评结果，按比例进行支付。

附件三：履约验收方案

验收方案

一、验收单位

苏州市吴江区盛泽镇人民政府  (具体人员另行安排)

二、验收时间

设备的安装调试完毕交付使用后（具体时间由采购单位安排）

三、验收内容、标准及程序

验收工作由采购单位负责组织。采购单位有权决定是否引入项目监理、专家评审,作为验收确认的参考和依据。采购单位负责安排,中标人应予配合验收工作。

四、验收内容：

招投标文件中规定的中标方需要充成的工作内容、系统功能及性能建设内容。

五、验收标准

1、项目所述的1475路人像抓拍服务，均在吴江公安局中心现有的管理平台中正常运行，且抓拍图片符合相关比对要求，其他设备均已正常入网且运转正常。

2、各模块功能和系统性能稳定。

3、文档和资料完整，售后服务条约清晰，响应及维修速度达到采购方要求。

4、按照招投标文件的内容以及投标单位的承诺进行竣工验收。

六、竣工验收报告

验收结果分为：验收合格和验收不合格两种情况。

1、验收合格情况

符合本项目建设标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。

2、验收不合格情况

1）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2）所提供材料不齐全或不真实的。

3、验收结论的处理

1）验收合格的，将全部验收材料装订成册并连同相应的电子文档报相关部门备案。

2）验收不合格的，以书面形式通知项目实施单位，并按照考核标准做相应的处罚。

# 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法

1.评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最多的投标人为预中标人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定中标候选人。

4.针对中小型企业的评审：

- 本项目非专门面向中小企业。如供应商所提供的全部货物的制造商属于小微企业，对其报价给与20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

二、综合评分标准

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

- 价格分（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（如投标单位为小型和微型企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，成交价格则以实际投标报价为准。其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

3.报价修正规则

在评审中，对投标报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 技术分（90分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标产品技术质量情况和配置选型情况比较（20分） |  |  |
| 1 | 投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较（20分） | 投标单位必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。 评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能均须满足或高于招标文件要求，带“▲”标注设备参数为重点参数，带“▲”需提供第三方权威机构出具的产品检验报告，检测报告内容与参数要求相符或者高于参数要求的，每一项得1分,本项最高20分（未按要求提供检测报告或提供检测报告不符合要求的不得分） | 20 |
| 二 | 投标整体实施方案情况比较（43分） |  |  |
| 1 | 整体项目技术方案进行对比（9分） | 投标人应对本项目具有充分了解，并提出规范合理的总体设计方案，由评标委员会进行综合比较。对本项目充分了解，且项目总体设计方案优秀的得9分；对本项目充分了解，且项目总体设计方案良好的得6分；对本项目充分了结，但项目总体设计方案一般的得3分；未提供的不得分。 | 9 |
| 2 | 与吴江公安视频监控平台对接方案（9分） | 吴江公安视频监控平台及吴江公安智慧感知平台对接的方案，具体办法、措施、步骤等内容由评委进行综合比较。科学合理，描述详细，逻辑清晰、可操作性强的得9分；比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得6分；描述简单，基本能满足项目实施需要的得3分；未提供的不得分。 | 9 |
| 3 | 施工组织、进度计划及进度控制方案（8分） | 根据投标人的组织实施方案设计完善及制定的实施进度计划和进度控制方案，实施方法、工艺流程的科学性、合理性、规范性和可操作性强比较：方案实施可行性最高，投入配置最完善得8分；方案实施可行性较高，投入配置较完善得5分；方案实施可行性不高，投入配置一般得2分；未提供的不得分。 | 8 |
| 4 | 安全管理及内部管理方案（8分） | 主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施，包括：安全文明施工、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。方案针对性强，实施可行性强的得8分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得5分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供的不得分。 | 8 |
| 5 | 运营期间服务方案（9分） | 投标单位服务方案包括服务团队、服务响应时间、排除故障时间、备品备件方案等内容进行比较，服务方案优秀、可行性高的得9分，相对合理的得6分，基本符合招标要求的得3分，未提供的不得分。 | 9 |
| 三 | 投标单位针对本项目投入人员实力比较（9分） |  |  |
| 1 | 项目负责人（1人） （3分） | （1）具备高级安全防范工程师证书的得1分； | 1 |
|  |  | （2）具备高级信息系统项目管理师证书的得1分； | 1 |
|  |  | （3）具备的注册信息安全管理人员（CISO）证书得1分； | 1 |
|  |  | 注：投标文件中需提供上述有效证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，以上材料扫描件加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  |
| 2 | 技术及现场实施负责人（1人）（2分） | （1）具备弱电系统集成项目经理证书的得1分； | 1 |
|  |  | （2）具备CISP注册信息安全证书的得1分； | 1 |
|  |  | 注：投标文件中需提供有效证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，以上材料扫描件加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  |
| 3 | 运维负责人（1人）（2分） | - 具备高级数据库管理工程师证书的得1分； | 1 |
|  |  | - 具备高级售后服务管理师证书的得1分； | 1 |
|  |  | 注：投标文件中需提供有效证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，以上材料扫描件加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  |
| 4 | 项目组成员（不含项目负责人、技术及现场实施负责人、运维负责人）（2分） | - （1）具备高级工程师证书的得1分； | 0.5 |
|  |  | - （2）具备IT服务工程师证书的得0.5分； | 0.5 |
|  |  | - （3）具备信息系统集成管理（高级）证书的得1分； | 1 |
|  |  | 注：同一位组员有多项证书的只计1次；每本证书有多人具有的只计1次，证书不重复得分，本项最高得2分。投标文件中需提供有效证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，以上材料扫描件加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  |
| 四 | 承诺函（10分） |  |  |
| 1 | 在投标文件约定的服务期以外有实质性延长的，增加1年得4分，增加2年得10分，本项目最高得10分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标单位的公章，低于上述要求的不得分。 |  | 10 |
| 五 | 企业情况比较（ 4分） |  |  |
| 1 | 投标单位具有有效期内的信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）的得1分，未提供不得分； |  | 1 |
| 2 | 投标单位具有有效期内的数据安全服务能力评定资格证书（数据安全建设方向）的得1分，未提供不得分； |  | 1 |
| 3 | 投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一个得0.5分，最高得2分，投标文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询路径及页面截图，未提供或提供不全的不得分。 |  | 2 |
| 注：以上1-3项须在投标文件中提供有效证书的扫描件并加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  |  |  |
| 六 | 类似业绩（4分） |  |  |
| 1 | 投标单位提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中需提供相关合同及验收报告扫描件并加盖投标单位公章，资料不全不得分。 |  | 4 |

注：（1）报价超过采购预算将不进入综合评审程序，也不得中标。

（2）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

（3）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

（4）投标单位须提供生产厂家针对该检测报告使用的授权委托书，并加盖生产厂家公章的委托书扫描件，且授权时间不得早于本项目挂网时间。

（5）响应人提供资料必须真实有效，中标后采购人可对相应的产品检测报告、厂家授权书、证书等投标响应材料进行原件核查，投标单位如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。

附件：点位清单

| 点位名称（初拟定） | 相机型号 400/800 | 相机数量 |
| --- | --- | --- |
| 坝里新东北新村东入口. | 400 | 2 |
| 坝里新东北新村中桥 | 400 | 2 |
| 坝里赵家湾北路口向南 | 400 | 2 |
| 坝里杨家湾南端入口. | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村南村西北入口 | 400 | 2 |
| 坝里盛虹五分厂宿舍西 | 400 | 2 |
| 坝里村夜市南入口 | 400 | 2 |
| 坝里新东南新村1列南朝北. | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村1列北朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村2列南朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村2列北朝北. | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村3列南朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村3列北朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村4列南朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村4列北朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村5列南朝北 | 400 | 1 |
| 坝里东洋浜东口3 | 400 | 1 |
| 坝里东洋浜东口2 | 400 | 1 |
| 坝里东洋浜东口1 | 400 | 1 |
| 坝里东洋浜北小桥朝北. | 400 | 2 |
| 坝里新东南新村1排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村南2排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村南3排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村南4排朝东 | 400 | 2 |
| 坝里新东南新村南5排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村南7排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村北1排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村北2排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村北3排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村西北2排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村西北3排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村西北4排朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村西北1列朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新村小区夜市北路口 | 400 | 2 |
| 坝里新东南新村原菜场西向东 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村原菜场东向西 | 400 | 1 |
| 坝里新东南新村5列北向北 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区东门入口进 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区东门入口出 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区中门入口进 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区中门入口出 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区西门入口出 | 400 | 1 |
| 大谢南三环图层区西门入口进 | 400 | 1 |
| 大谢工业园区入口朝东 | 400 | 1 |
| 大谢工业园区入口朝西 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭三岔口朝西 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭三岔口朝东 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭三岔口朝南 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭三岔口朝北 | 400 | 1 |
| 大谢科技路塔头浜巷路口进 | 400 | 1 |
| 大谢科技路塔头浜巷路口出 | 400 | 1 |
| 小谢浜西桥朝北 | 400 | 1 |
| 小谢浜西桥朝南 | 400 | 1 |
| 大谢南三环经纬路十字路口朝南 | 400 | 1 |
| 大谢南三环经纬路十字路口朝西 | 400 | 1 |
| 大谢南三环经纬路十字路口朝北 | 400 | 1 |
| 大谢南三环经纬路十字路口朝东 | 400 | 1 |
| 大谢浜南桥北朝东 | 400 | 1 |
| 大谢浜南桥北朝西 | 400 | 1 |
| 大谢浜南桥南朝东 | 400 | 1 |
| 大谢浜南桥南朝西 | 400 | 1 |
| 大谢紫藤浜入口朝东 | 400 | 1 |
| 大谢紫藤浜入口朝西 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭港桥朝东 | 400 | 1 |
| 大谢朝西埭港桥朝西 | 400 | 1 |
| 浜口小区西出口出 | 400 | 1 |
| 浜口小区中出口出 | 400 | 1 |
| 浜口小区东出口出 | 400 | 1 |
| 科技路宏达厂朝西 | 400 | 1 |
| 科技路宏达厂朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村南入口朝南 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村南入口朝北 | 400 | 1 |
| 舜渔路316号.朝南 | 400 | 1 |
| 仓库房38幢20号朝西 | 400 | 1 |
| 仓库房33幢18号北大印花门口朝西 | 400 | 1 |
| 仓库房30幢15号利科轧花门口朝西 | 400 | 1 |
| 强渔路55号门口朝西 | 400 | 1 |
| 八商区强武路口朝西 | 400 | 1 |
| 八商区3幢6号门口朝北 | 400 | 1 |
| 八商区2幢1号朝北 | 400 | 1 |
| 五商区中2号门口朝北 | 400 | 1 |
| 五商区东1号门口朝北 | 400 | 1 |
| 新卫商区北路口东侧朝北 | 400 | 1 |
| 盛渔新村二区80号北门对面朝北 | 400 | 1 |
| 盛渔新村二区78号北门对面朝北 | 400 | 1 |
| 5盛渔新村二区86号东朝东 | 400 | 1 |
| 盛渔新村二区1号幼儿 | 400 | 1 |
| 盛渔新村三区17号朝东北 | 400 | 1 |
| 盛渔新村四区3号朝东 | 400 | 1 |
| 盛渔新村四区64号朝北 | 400 | 1 |
| 盛渔新区目澜泵站门口朝南 | 400 | 1 |
| 盛渔家园南门入口朝西南 | 400 | 1 |
| 桑湖新村二期市场路口朝南 | 400 | 1 |
| 桑湖新村一期5号市场路口朝南 | 400 | 1 |
| 桑湖新村一期3号市场路口朝南 | 400 | 1 |
| 桑湖新村一期26号西环路朝东 | 400 | 1 |
| 状元楼西环路口朝西 | 400 | 1 |
| 桑湖新村二期30号朝东 | 400 | 1 |
| 桑湖新村二期7号门口朝东 | 400 | 1 |
| 舜湖西路292号朝南 | 400 | 1 |
| 舜湖西路326号朝南 | 400 | 1 |
| 舜湖西路338号朝南 | 400 | 1 |
| 南塘西浜南进出口 | 400 | 2 |
| 绸都大道盛八线东北角朝西 | 400 | 1 |
| 南塘西浜西南角进出 | 400 | 2 |
| 南塘西浜西北进出口东西朝向 | 400 | 2 |
| 绸都大道盛八线西北角朝西 | 400 | 1 |
| 南塘村计扇港进出口 | 400 | 2 |
| 南塘村二队进出口 | 400 | 2 |
| 盛八线松桃线东北角朝东 | 400 | 1 |
| 松桃线计扇港进出口 | 400 | 2 |
| 南塘菜场出口 | 400 | 1 |
| 南塘6队进口出口 | 400 | 2 |
| 南塘5队进出口 | 400 | 2 |
| 南塘3队朝东朝西 | 400 | 2 |
| 盛八线松桃线东南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 盛八线松桃线西南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 绸都大道盛八线西南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 绸都大道大桥西朝南 | 400 | 1 |
| 绸都大道哈密路西北角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 舜湖西路银河路西北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 舜湖西路泉州路西北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 舜湖西路泉州路东南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 舜湖西路银河路东南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 远洋红星天铂北出口 | 400 | 1 |
| 绸都大道敦煌路朝东朝西 | 400 | 2 |
| 登州路敦煌路西北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 登州路敦煌路东南角朝北 | 400 | 1 |
| 敦煌路广州路东南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 敦煌路金门桥南朝东 | 400 | 1 |
| 敦煌路金门桥北朝西 | 400 | 1 |
| 敦煌路广州路西北角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 广州路哈密路北侧朝西 | 400 | 1 |
| 潜龙渠南大门北侧非机动车道朝东朝西 | 400 | 2 |
| 潜龙渠南大门南侧非机动车道朝东朝西 | 400 | 2 |
| 潜龙渠北大门南侧朝东朝西 | 400 | 2 |
| 咏美禧雅苑东门出口朝北 | 400 | 1 |
| 潜龙渠北大门北侧非机动车道朝东朝西 | 400 | 2 |
| 玉园南门出口朝西 | 400 | 1 |
| 绸都大道大桥东朝北 | 400 | 1 |
| 绸都大道三八线东南角朝东 | 400 | 1 |
| 坛丘亭心变电所进出 | 400 | 2 |
| 松桃线舜湖西路西南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 双桃线舜湖西路东北角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 环湖路东侧停车场朝东 | 400 | 1 |
| 环湖路东侧停车场朝西 | 400 | 1 |
| 盛泽环湖路桥朝南 | 400 | 1 |
| 仲英广场对面朝北1 | 400 | 1 |
| 仲英广场对面朝北2 | 400 | 1 |
| 舜湖中路566号朝东 | 400 | 1 |
| 舜湖中路小停车场朝西 | 400 | 1 |
| 舜湖中路小停车场朝北 | 400 | 1 |
| 舜新中路289号朝西 | 400 | 1 |
| 舜新中路289号朝北 | 400 | 1 |
| 盛泽实验幼儿园镇东村园出口 | 400 | 1 |
| 东方南路979号朝南 | 400 | 1 |
| 东方南路979号朝北 | 400 | 1 |
| 东方南路988号朝南 | 400 | 1 |
| 东方南路988号朝北 | 400 | 1 |
| 舜湖东路846号朝西 | 400 | 1 |
| 舜湖东路846号朝东 | 400 | 1 |
| 舜湖东路829号朝东 | 400 | 1 |
| 舜湖东路829号朝西 | 400 | 1 |
| G524如意路西侧朝东 | 400 | 1 |
| G524如意路西侧朝西 | 400 | 1 |
| 绸都小学盛东校区出口 | 400 | 1 |
| 前跃村石桥头西出口 | 400 | 1 |
| 幸福村三池湾入口朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村三池湾入口朝北 | 400 | 1 |
| 幸福村三池湾入口朝西 | 400 | 1 |
| 黄家溪南港朝南 | 400 | 1 |
| 黄家溪南港朝北 | 400 | 1 |
| 绿杨二村北入口朝南 | 400 | 1 |
| 绿杨二村北入口朝北 | 400 | 1 |
| 绿杨二村南入口朝南 | 400 | 1 |
| 绿杨二村南入口朝北 | 400 | 1 |
| 目澜路舜新南路路口东侧朝西 | 400 | 1 |
| 舜新中路478号朝南 | 400 | 1 |
| 舜新中路478号朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村一排向西 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村二排向西 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村三排向 西 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村三排东北角朝南 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村东北角朝北 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村五排朝 东 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村六排东 朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村七排东朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村七排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村六排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里新东北新村五排西朝东 | 400 | 1 |
| 点位名称:坝里新东北新村五排中 | 400 | 2 |
| 坝里村赵家湾南小路向西 | 400 | 1 |
| 坝里村赵家湾北小路向南 | 400 | 1 |
| 坝里村新东北西桥头向南 | 400 | 1 |
| 点位名称:坝里村东城佬小路 | 400 | 1 |
| 点位名称:坝里村新东路 | 400 | 2 |
| 坝里村能晨经编西路口 | 400 | 2 |
| 坝里村新东北南村西小路 | 400 | 1 |
| 点位名称:苗圃小区1排朝东 | 400 | 1 |
| 点位名称:苗圃小区2排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区3排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区4排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区5排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区6排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区7排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区8排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区9排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区10排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区11排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区12排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区13排朝东 | 400 | 1 |
| 苗圃小区14排朝东 | 400 | 1 |
| 大谢苗圃中间东路向北 | 400 | 1 |
| 大谢苗圃东面南端底向北 | 400 | 1 |
| 点位名称:圣塘村思古桥河北向东 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥河北朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥河南朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥河南朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥小区1排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥小区2排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘村思古桥小区3排朝东 | 400 | 1 |
| 点位名称:茅塔幼儿园门口 | 400 | 2 |
| 南商区西出口朝西北 | 400 | 1 |
| 南商区进口朝南 | 400 | 1 |
| 南商区北出口朝南 | 400 | 1 |
| 老坛丘路东出口朝西 | 400 | 1 |
| 南商区东出口朝西 | 400 | 1 |
| 瑞霖商区东出口朝东 | 400 | 1 |
| 老坛丘路南路口南北双向 | 400 | 2 |
| 北商区东出口朝东 | 400 | 1 |
| 北商区南出口朝南 | 400 | 1 |
| 舜渔路137号北门朝东 | 400 | 1 |
| 舜渔路109号南门朝北 | 400 | 1 |
| 金百盛1幢公寓朝西 | 400 | 1 |
| 金百盛3幢公寓朝西 | 400 | 1 |
| 金百盛2幢公寓朝南 | 400 | 1 |
| 城市广场龙祥公寓朝东 | 400 | 1 |
| 恒隆大厦博金公寓朝西北 | 400 | 1 |
| 恒隆大厦博金公寓东电梯口朝东 | 400 | 1 |
| 米柚公寓朝南 | 400 | 1 |
| 米柚公寓2朝北 | 400 | 1 |
| 华夏公寓朝北 | 400 | 1 |
| 华夏公寓2朝北 | 400 | 1 |
| 舜湖西路551号公寓朝北 | 400 | 1 |
| 强武路教师公寓朝南 | 400 | 1 |
| 苏杭之星南门出口 | 400 | 1 |
| 财富中心西北角 | 400 | 1 |
| 翡翠半岛北门出口 | 400 | 1 |
| 翡翠半岛北门2出口 | 400 | 2 |
| 翡翠半岛东门出口 | 400 | 1 |
| 澜清庭南门出口 | 400 | 1 |
| 目澜市集北门 | 400 | 1 |
| 目澜市集 | 400 | 1 |
| 目澜市集西门出口 | 400 | 1 |
| 目澜市集东门出口 | 400 | 1 |
| 目澜市集东北角进出口 | 400 | 2 |
| 龙桥新村南门进口 | 400 | 1 |
| 龙桥雅苑南门出口 | 400 | 1 |
| 目澜农贸市场公交站台朝东朝西北 | 400 | 2 |
| 龙桥雅苑东门朝北 | 400 | 1 |
| 东方花园邮政银行门口朝西 | 400 | 1 |
| 东方花园格林豪泰西侧朝南朝北 | 400 | 2 |
| 东方花园51栋小门进出 | 400 | 2 |
| 东方花园50栋进口 | 400 | 1 |
| 东方花园50栋出口 | 400 | 1 |
| 皇家领域南门出口 | 400 | 1 |
| 皇家领域西门出口 | 400 | 1 |
| 橡逸湾北门出口 | 400 | 1 |
| 橡逸湾西门出口 | 400 | 1 |
| 盛泽实验小学北门北侧辅道 | 400 | 2 |
| 白龙桥路舜湖小学西侧公交站台 | 400 | 2 |
| 白龙桥路舜湖小学东侧公交站 | 400 | 2 |
| 荷塘月苑南门出口 | 400 | 1 |
| 荷塘月苑东门出口 | 400 | 1 |
| 白龙桥中段 | 400 | 2 |
| 物流园南门进口 | 400 | 1 |
| 物流园北门进口 | 400 | 1 |
| 物流园北门进口 | 400 | 1 |
| 物流园东北门进出口 | 400 | 2 |
| 物流园东门南侧进出口 | 400 | 2 |
| 物流园东门北侧进出口 | 400 | 2 |
| 望澜庭西北门出口 | 400 | 1 |
| 望澜庭西南门出口 | 400 | 1 |
| 白龙桥路62号 | 400 | 2 |
| 白龙桥1期红绿灯 | 400 | 2 |
| 白龙桥1期红绿灯对面 | 400 | 2 |
| 观湖春天北门出 | 400 | 1 |
| 观湖春天南门进口 | 400 | 1 |
| 观湖春天南门出口 | 400 | 1 |
| 汇景名苑北门出口 | 400 | 1 |
| 汇景名苑西门进口 | 400 | 1 |
| 汇景名苑东门进口 | 400 | 1 |
| 丝绸中专东侧朝北 | 400 | 1 |
| 市场路春旭路朝南朝北 | 400 | 2 |
| 市场路春旭路朝东南 | 400 | 1 |
| 天虹负一电梯 | 400 | 1 |
| 天虹负一电梯进口 | 400 | 1 |
| 天虹盒马超市收银台 | 400 | 2 |
| 天虹盒马超市进出口 | 400 | 2 |
| 天虹盒马超市2进出口 | 400 | 2 |
| 天虹谷田稻香进口朝北 | 400 | 1 |
| 天虹西门进出口 | 400 | 2 |
| 天虹外西门进口 | 400 | 2 |
| 天虹小米西侧进出口 | 400 | 2 |
| 天虹3号电梯厅进出口 | 400 | 2 |
| 天虹mannner咖啡旁出口 | 400 | 1 |
| 天虹一楼扶梯出口 | 400 | 1 |
| 天虹一楼2号电梯厅进出口 | 400 | 2 |
| 天虹东门进出口 | 400 | 2 |
| 丽格公寓4栋电梯 | 400 | 1 |
| 丽格公寓3栋电梯朝南 | 400 | 1 |
| 天虹负一蜜雪冰城进出口 | 400 | 2 |
| 舜湖中路113号朝东1 | 400 | 1 |
| 舜湖中路113号朝东2 | 400 | 1 |
| 舜湖中路113号朝西 | 400 | 1 |
| 升明校区西门朝南 | 400 | 1 |
| 升明校区西门朝北 | 400 | 1 |
| 东港西岸24号朝南 | 400 | 1 |
| 东港西岸24号朝北 | 400 | 1 |
| 东港西岸24号朝西 | 400 | 1 |
| 蚕花路69号朝北 | 400 | 1 |
| 蚕花路370号朝北 | 400 | 1 |
| 衡悦广场朝北 | 400 | 1 |
| 衡悦广场鱼你在一起朝南 | 400 | 1 |
| 大谢沈家所西入口朝西 | 400 | 1 |
| 大谢沈家所中南入口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 大谢沈家所南路口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 慰塘南新村十二排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村十一排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村十排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村九排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村八排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村七排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村六排西路口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村东区西入口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 慰塘南新村东区三排西朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村东区二排西朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村东区一排西朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘南新村东区中东入口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 慰塘南新村东区东入口朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘西张埭河东二排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘西张埭河东四排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘西张埭河东五排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘西张埭河东六排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘西张埭河东北入口朝北 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村二十一排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村二十排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村十九排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村十八排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村十七排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村十六排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村十五排西入口朝东 | 400 | 1 |
| 慰塘北新村河西小路朝东 | 400 | 1 |
| 大谢沈家所东路口朝西 | 400 | 1 |
| 沭恩幼儿园南端朝西 | 400 | 1 |
| 沭恩幼儿园东小路中南朝西. | 400 | 1 |
| 沭恩幼儿园东小路中北朝西. | 400 | 1 |
| 沐恩幼儿园东小路朝南朝北. | 400 | 2 |
| 坝里村王家桥小区中东进口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 坝里村王家桥小区十一排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区十排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区九排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区八排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区七排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区六排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区四排西朝东朝西 | 400 | 2 |
| 坝里村王家桥小区三排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区一排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里村王家桥小区河北 | 400 | 2 |
| 坝里王家桥小区十六排西朝东 | 400 | 2 |
| 坝里王家桥小区十五排西朝东 | 400 | 2 |
| 坝里王家桥小区十三排西朝东 | 400 | 1 |
| 坝里王家桥小区十二排西朝东 | 400 | 1 |
| 兴桥村泡沫厂小路东朝西 | 400 | 1 |
| 兴桥村汝家舍桥朝西 | 400 | 1 |
| 兴桥村汝家舍桥朝南朝北 | 400 | 2 |
| 兴桥村汝家舍桥西朝东 | 400 | 1 |
| 兴桥村限高处 | 400 | 2 |
| 兴桥村限高处朝南 | 400 | 1 |
| 兴桥村陶家门小区主道向南向北 | 400 | 2 |
| 兴桥村独圩上朝西 | 400 | 1 |
| 兴桥村独圩上朝东 | 400 | 1 |
| 山塘东泾一号北侧向南 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场南口 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场西口朝东 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场北口朝南 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场东口朝西 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场一期门口朝北 | 400 | 1 |
| 山塘东城商业广场一期门口朝南 | 400 | 1 |
| 山塘朝阳桥朝北 | 400 | 1 |
| 山塘史家浜入口朝南 | 400 | 1 |
| 山塘东泾一号 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜北岸二排东向西 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜北岸二排西向西 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜北岸一排东向西 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜北岸一排西向西 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜南岸一排西向东 | 400 | 1 |
| 红洲信达路胜超路东向西 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜南岸西南口向北 | 400 | 1 |
| 红洲看鸭浜南岸西小桥向北 | 400 | 1 |
| 红洲前庄村桥东北口朝南 | 400 | 1 |
| 红洲村位前庄村桥寿志忠房向南向北 | 400 | 1 |
| 人福村坛渔新村南门进口 | 400 | 1 |
| 坛丘钮家浜进出 | 400 | 2 |
| 坛丘华洋桥下西北角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 坛丘华洋桥下东南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 佳诚中学对面公交站台 | 400 | 1 |
| 盛虹三分厂门口朝西朝南 | 400 | 2 |
| 澜溪二路市场路东南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 澜溪二路哈密路东北角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 澜溪二路哈密路西南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 丽格公寓2栋电梯朝南 | 400 | 1 |
| 轻纺北商区北侧小路进出 | 400 | 2 |
| 西环路轻纺北商区朝南朝北 | 400 | 2 |
| 色坯商区东大门朝南朝北 | 400 | 2 |
| 强武路目澜路西北角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 强武路目澜路东北角朝南 | 400 | 1 |
| 舜渔路目澜路南侧朝南 | 400 | 1 |
| 渔业村工贸商区东南出口朝南朝西 | 400 | 2 |
| 南环路大浪淘沙南侧朝东朝西 | 400 | 2 |
| 滨河路目澜路东南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 滨河路目澜路西北角朝北 | 400 | 1 |
| 渔业村4区82-2公厕南侧入口 | 400 | 2 |
| 滨河路目澜路西南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 盛渔家园南门入口出口 | 400 | 2 |
| 滨河路市场路西南角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 滨河路市场路东南角朝北 | 400 | 1 |
| 渔业村东北角文体中心入口出口 | 400 | 2 |
| 姚家坝桥南侧公交站台 | 400 | 1 |
| 福建路中段西侧朝南 | 400 | 1 |
| 福建路中段东侧朝北 | 400 | 1 |
| 福建路市场路西北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 福建路市场路西南角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 福建路市场路东南角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 盛泽镇市场中路153号朝北 | 400 | 1 |
| 盛泽镇市场中路119号朝北 | 400 | 1 |
| 东新路11号朝东 | 400 | 1 |
| 盛泽镇西环路707号朝北 | 400 | 1 |
| 润洋路中国邮政营投部朝西 | 400 | 1 |
| 润洋路中国邮政营投部2朝西南 | 400 | 1 |
| 润洋路中国邮政营投部3朝西 | 400 | 1 |
| 盛泽镇顺丰速运荷花村东茂集团院内朝北 | 400 | 1 |
| 盛泽镇顺丰速运荷花村东茂集团院内2朝东 | 400 | 1 |
| 盛泽镇顺丰速运荷花村东茂集团院内3朝东 | 400 | 1 |
| 盛泽镇顺丰速运荷花村东茂集团院内4朝东 | 400 | 1 |
| 盛泽镇顺丰速运荷花村东茂集团院内5朝南 | 400 | 1 |
| 极兔快递坛丘俞家湾朝西 | 400 | 1 |
| 极兔快递坛丘俞家湾2朝西北 | 400 | 1 |
| 顺丰速运坛丘俞湾553号朝南 | 400 | 1 |
| 顺丰速运坛丘俞家湾553号2朝南 | 400 | 1 |
| 顺丰速运坛丘俞家湾553号3朝南 | 400 | 1 |
| 德邦快递北环路1233号朝南 | 400 | 1 |
| 德邦快递北环路1233号2朝南 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2044号思慢百货朝西 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2044号思慢百货2朝东北 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2036号华美门窗朝北 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2052号金都冷饮朝西北 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2068号东西双向 | 400 | 2 |
| 白龙桥路2126号彤宝超市东南双向 | 400 | 2 |
| 白龙桥路2144号骆驼蓄电池朝东北 | 400 | 1 |
| 白龙桥路2144号骆驼蓄电池2朝西 | 400 | 1 |
| 龙桥北新一区十栋22号东北双向 | 400 | 2 |
| 白龙桥路2121号亲情果批发超市西南双向 | 400 | 2 |
| 白龙桥路2051号昊图电子科技东北双向 | 400 | 2 |
| 白龙桥路2051号昊图电子科技2朝东 | 400 | 1 |
| 泽新中学南围墙朝西 | 400 | 1 |
| 前跃村生福桥东入口朝东 | 400 | 1 |
| 前跃村德灵寺朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村德灵寺朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村吕塔老主路朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村吕塔老主路朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村前浜入口朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村荡湾里入口朝东 | 400 | 1 |
| 前跃村前浜主路朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村前浜主路朝北 | 400 | 1 |
| 黄家溪欣泰纺织集宿主路朝南 | 400 | 1 |
| 黄家溪欣泰纺织集宿主路朝北 | 400 | 1 |
| 幸福村黄家溪交界桥头朝西 | 400 | 1 |
| 幸福村黄家溪交界桥头朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村路口朝西 | 400 | 1 |
| 群铁村路口朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村菜场朝北 | 400 | 1 |
| 群铁村菜场朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村煤场朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村煤场朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村南港入口朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村南港入口朝西 | 400 | 1 |
| 群铁村铁点浜桥朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村小港村东路口朝东 | 400 | 1 |
| 幸福村小港村东路口朝西 | 400 | 1 |
| 幸福村义营浜入口朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村义营浜入口朝北 | 400 | 1 |
| 幸福村大成浜入口朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村大成浜入口朝东 | 400 | 1 |
| 幸福村早字浜入口朝西 | 400 | 1 |
| 幸福村早字埂入口 | 400 | 1 |
| 前跃村石桥头北出口朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村石桥头北出口朝北 | 400 | 1 |
| 幸福村桐字圩入口朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村桐字圩入口朝西 | 400 | 1 |
| 幸福村吉庆寺公共厕所朝南 | 400 | 1 |
| 幸福村吉庆寺公共厕所朝北 | 400 | 1 |
| 幸福村东吴纺织三岔口朝东 | 400 | 1 |
| 幸福村东吴纺织三岔口朝西 | 400 | 1 |
| 松桃线生猪屠宰场路北朝向 | 400 | 1 |
| 松桃线生猪屠宰场路口2东西朝向 | 400 | 2 |
| 松桃线南三环东南角朝南 | 400 | 1 |
| 溪南孵化园路口1南北朝向 | 400 | 2 |
| 松桃线南三环西北角北朝向 | 400 | 1 |
| 溪南新村南出口东北朝向 | 400 | 1 |
| 南二环新兴路西南角朝西 | 400 | 1 |
| 南二环新兴路西南角朝南 | 400 | 1 |
| 南二环银河路东南角东西朝向 | 400 | 2 |
| 南二环银河路东北角南北朝向 | 400 | 2 |
| 南二环新兴路东北角东西朝向 | 400 | 2 |
| 坛丘银河路北路口东西朝向 | 400 | 2 |
| 盛坛路绸都大道西南角朝西 | 400 | 1 |
| 盛坛路绸都大道西北角2东西朝向 | 400 | 2 |
| 武威路广州路口1东北双向 | 400 | 2 |
| 武威路广州路东侧河边步道东西朝向 | 400 | 2 |
| 澜溪二路与敦煌路路口东南角南北朝向 | 400 | 2 |
| 澜溪二路与敦煌路路口西南角 | 400 | 2 |
| 明泰公寓大门口朝西 | 400 | 1 |
| 盛泽医院北公交站东南朝向 | 400 | 2 |
| 暗众浜东侧出口 | 400 | 1 |
| 暗众浜西侧出口 | 400 | 1 |
| 小子漾东北角进出 | 400 | 2 |
| 小子漾北侧出口 | 400 | 2 |
| 小子漾西北侧出口 | 400 | 2 |
| 盛坛路与双熟路西北角 | 400 | 2 |
| 盛坛路与双熟路南侧路 | 400 | 1 |
| 双熟村织纱桥南侧东西朝向 | 400 | 2 |
| 盛坛路与双熟路北侧路口朝北 | 400 | 1 |
| 双熟村暗中浜西北角 | 400 | 2 |
| 双熟村叙字圩西进出口 | 400 | 2 |
| 盛八线野河荡南朝东西 | 400 | 2 |
| 盛八线野河荡桥北朝东西 | 400 | 2 |
| 蜂球织造厂门口 | 400 | 2 |
| 梅坛路兴达厂南侧出口朝西 | 400 | 1 |
| 陈家浜西北1出口东西朝向 | 400 | 2 |
| 陈家浜西北2出口东西朝向 | 400 | 2 |
| 陈家浜东出口朝西 | 400 | 1 |
| 陈家浜东南出口朝西 | 400 | 1 |
| 坛丘小学西南角出口朝东 | 400 | 1 |
| 坛丘小学西南角小路西出口朝东 | 400 | 1 |
| 陈家浜东侧西进出口东西朝向 | 400 | 2 |
| 坛丘小学西北角小路1出口朝西 | 400 | 1 |
| 坛丘西村南出朝东 | 400 | 1 |
| 初级实验中学西南角出朝东 | 400 | 1 |
| 松桃线武威路朝东朝西 | 400 | 2 |
| 绸都大道武威路南侧小路进出朝南朝北 | 400 | 2 |
| 盛八线南塘村红绿灯东西朝向 | 400 | 2 |
| 盛八线南塘村红绿灯南东西朝向 | 400 | 2 |
| 南塘西浜东桥朝南 | 400 | 1 |
| 南塘西溏湾路中东西朝向 | 400 | 2 |
| 南塘西溏湾路中南北朝向 | 400 | 2 |
| 松桃线爱特思西南角东南双向 | 400 | 2 |
| 双溪村任家浜东西双向 | 400 | 2 |
| 双溪村任家浜2东西双向 | 400 | 2 |
| 溪南村村部路口朝西 | 400 | 1 |
| 溪南村村部路口2朝东 | 400 | 1 |
| 双溪村南前埭西南1东西双向 | 400 | 2 |
| 双溪村南前埭西南出朝东 | 400 | 1 |
| 双溪村南前埭西北出朝东 | 400 | 1 |
| 伊莱纺织朝东 | 400 | 1 |
| 梅坛路溪南村出口朝西 | 400 | 1 |
| 双溪村西长浜小桥东西双向 | 400 | 2 |
| 溪南村二期南端底东北双向 | 400 | 2 |
| 双熟村墩家荡南南北双向 | 400 | 2 |
| 绸都大道武威路东东西双向 | 400 | 2 |
| 荷花23组荡南朝西 | 400 | 1 |
| 荷花22组荡南朝东 | 400 | 1 |
| 永和村三家坝中服印花路口朝西 | 400 | 1 |
| 永和村卫生服务站朝北 | 400 | 1 |
| 永和村3组龚家坝朝北 | 400 | 1 |
| 永和村3组龚家坝2朝东 | 400 | 1 |
| 永和村10组南草圩桥北朝东 | 400 | 1 |
| 荷花村26组西湾里长城饭店路口朝东 | 400 | 1 |
| 荷花村26组西湾里长虹路口朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村27组花园港公共厕所南北双向 | 400 | 2 |
| 荷花村28组花园港盛平路口1东西双向 | 400 | 2 |
| 荷花村28组花园港盛平路口2朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村28组花园港盛平路口3朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村华通大厦朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村新材料产业基地公寓朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村新材料产业基地公寓2朝东 | 400 | 1 |
| 荷花村新材料产业基地公寓3朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村三联宿舍朝西 | 400 | 1 |
| 荷花村三联宿舍2朝西 | 400 | 1 |
| 盛平路口西侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 三联厂门口东侧朝西朝东 | 400 | 2 |
| 三联厂桥南侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线西南侧朝东朝西 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线东南角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线西南角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线西北角2朝西朝东 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线东北角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 西二环盛八线东南角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 目澜洲公园西侧路朝北朝南 | 400 | 2 |
| 强武路万盈路东南侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 强武路万盈路西南侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 强武路万盈路西北侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路西南角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路东南角朝南 | 400 | 1 |
| 市场路白龙桥路东南角2朝东朝西 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路东北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路东北角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路西北角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路西北角朝东朝西 | 400 | 2 |
| 市场路白龙桥路西南角2朝东朝西 | 400 | 2 |
| 天鸿国际西门北侧朝北朝南 | 400 | 2 |
| 盛泽春雨超市朝北朝南 | 400 | 2 |
| 盛坛路绸都大道东北角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 盛坛路绸都大道东南角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 盛坛路绸都大道东南角2朝南朝北 | 400 | 2 |
| 盛坛路绸都大道西北角朝南朝北 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路东南角朝东 | 400 | 1 |
| 舜湖西路白龙桥路东南角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路西南角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路西南角2朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路西北角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路西北角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路东北角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路白龙桥路东北角2朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街东南角朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街东南角2朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街东北角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街东北角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街西北角朝南 | 400 | 1 |
| 舜湖西路与步行街西北角2朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街西南角朝西朝东 | 400 | 2 |
| 舜湖西路与步行街西南角2朝北朝南 | 400 | 2 |
| 林头坝路出口 | 400 | 1 |
| 文庄路东庄路 | 400 | 1 |
| 任家浜西1出口 | 400 | 1 |
| 任家浜西2出口 | 400 | 1 |
| 任家浜西中出口 | 400 | 1 |
| 任家浜北出口 | 400 | 1 |
| 溪南新村东区西出口 | 400 | 1 |
| 溪南新村东区西出口2 | 400 | 1 |
| 溪南新村西区东出口出 | 400 | 1 |
| 溪南新村西区东2出口 | 400 | 1 |
| 双熟村陈家浜2组3出口 | 400 | 1 |
| 双熟村陈家浜2组1出口 | 400 | 1 |
| 双熟村陈家浜2组出口 | 400 | 1 |
| 双熟村陈家浜2组3出口 | 400 | 1 |
| 双熟村大龙浜东出口 | 400 | 1 |
| 双熟村大龙浜东出口2 | 400 | 1 |
| 双熟村大龙浜东出口进 | 400 | 1 |
| 双熟村大龙浜东出口3 | 400 | 1 |
| 双溪村南前埭西出口1 | 400 | 1 |
| 双溪村小子漾北入口 | 400 | 1 |
| 坛丘村增湾里入口 | 400 | 1 |
| 坛丘村增湾里成丰喷织 | 400 | 1 |
| 坛丘村增湾里北小桥 | 400 | 1 |
| 坛丘村银河路155号 | 400 | 1 |
| 南塘村西塘湾西路口 | 400 | 1 |
| 前跃村高速桥洞东侧朝西 | 400 | 1 |
| 前跃村高速桥洞东侧朝东 | 400 | 1 |
| 前跃村莲子斗入口2朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村莲子斗入口3朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村莲子斗入口3朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村莲子斗入口1朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村前窑路口朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村前窑路口朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村村委会门口朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村村委会门口朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村小菜场朝北 | 400 | 1 |
| 前跃村小菜场朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村北王小学朝南 | 400 | 1 |
| 前跃村北王小学朝北 | 400 | 1 |
| 胜天村毛家庄入口朝东 | 400 | 1 |
| 胜天村毛家庄北出口朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村长板桥朝西 | 400 | 1 |
| 红安村高速桥洞东侧小路朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村变电站入坑朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村胜天幼儿园十字路口朝东 | 400 | 1 |
| 胜天村胜天幼儿园十字路口朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村文俊集宿朝西 | 400 | 1 |
| 红梨湖村村委会朝南 | 400 | 1 |
| 红梨湖村村委会朝北 | 400 | 1 |
| 红梨湖村华源纺织西面小路朝东 | 400 | 1 |
| 红梨湖村华源纺织西面小路朝西 | 400 | 1 |
| 红梨湖村小角港朝西 | 400 | 1 |
| 胜天村长江纺织集宿朝东 | 400 | 1 |
| 胜天村永亿发集宿入口 | 400 | 1 |
| 胜天村唛锦纺织集宿朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村唛锦纺织集宿朝北 | 400 | 1 |
| 北角村大珣路口朝南 | 400 | 1 |
| 北角村大珣路口朝北 | 400 | 1 |
| 北角村丁方桥朝西1 | 400 | 1 |
| 北角村丁方桥朝西2 | 400 | 1 |
| 北角村高速桥洞朝东 | 400 | 1 |
| 北角村沙头浜朝北 | 400 | 1 |
| 北角村高雄纺织集宿朝西 | 400 | 1 |
| 胜天村同心经编集宿入口 | 400 | 1 |
| 胜天村同心经编西侧小路朝南 | 400 | 1 |
| 胜天村同心经编西侧小路朝北 | 400 | 1 |
| Z红安新村入口 | 400 | 1 |
| Z红安新村出口 | 400 | 1 |
| 群铁村太平桥东侧小路朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村太平桥东侧小路 | 400 | 1 |
| 群铁村接字圩出口 | 400 | 1 |
| 群铁村接字圩入口 | 400 | 1 |
| 群铁村木桥头闸站朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村木桥头闸站朝北 | 400 | 1 |
| 群铁村东浜朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村东浜朝西 | 400 | 1 |
| 群铁村史家浜朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村史家浜朝西 | 400 | 1 |
| 群铁村炮楼朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村炮楼中段朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村炮楼中段朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村炮楼入口朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村炮楼入口朝北 | 400 | 1 |
| 群铁村群铁新村东侧小路朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村群铁新村东侧小路朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村杨桥港桥朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村杨桥港桥朝北 | 400 | 1 |
| 群铁村世祥生物宿舍对面朝东 | 400 | 1 |
| 群铁村世祥生物宿舍朝西 | 400 | 1 |
| 群铁村永乐超市朝南 | 400 | 1 |
| 群铁村永乐超市朝西 | 400 | 1 |
| 舜湖中路教工楼入口 | 400 | 1 |
| 先蚕祠广场朝东 | 400 | 1 |
| 先蚕祠广场朝南 | 400 | 1 |
| 先蚕祠广场朝西 | 400 | 1 |
| 舜湖东路傻子瓜子朝西 | 400 | 1 |
| 鸿雁集宿入口 | 400 | 1 |
| 中和桥教堂朝南 | 400 | 1 |
| 中和桥教堂朝北 | 400 | 1 |
| 舜新中路电影院朝南1 | 400 | 1 |
| 舜新中路电影院朝南2 | 400 | 1 |
| 舜新中路509号朝北1 | 400 | 1 |
| 舜新中路509号朝北2 | 400 | 1 |
| 春之声单身公寓4幢西南出口 | 400 | 1 |
| 春之声单身公寓4幢西出口 | 400 | 1 |
| 春之声单身公寓4幢西出口外 | 400 | 1 |
| 春之声单身公寓5幢西出口 | 400 | 1 |
| 观音北路227号朝东 | 400 | 1 |
| 双舜巷朝东 | 400 | 1 |
| 衡悦广场北过道朝北 | 400 | 1 |
| 衡悦广场北过道朝西 | 400 | 1 |
| 石匠湾小区南入口 | 400 | 1 |
| 石匠湾公共厕所朝南 | 400 | 1 |
| 仲英广场东入口朝南 | 400 | 1 |
| 仲英广场东入口朝西 | 400 | 1 |
| 仲英广场朝西 | 400 | 1 |
| 仲英广场朝东 | 400 | 1 |
| 苏州亿捷广告传媒（恒隆大厦） | 400 | 1 |
| 合诚广告（星城时代商业广场） | 400 | 1 |
| 园区顺丰速递(市场)1 | 400 | 1 |
| 园区顺丰速递(市场)2 | 400 | 1 |
| 毛家弄中段朝南 | 400 | 1 |
| 毛家弄中段朝北 | 400 | 1 |
| 姚家坝路72号朝东 | 400 | 1 |
| 先锋公寓东出口 | 400 | 1 |
| 西舜街12号朝东 | 400 | 1 |
| 舜新南路1825号朝北1 | 400 | 1 |
| 舜新南路1825号朝北2 | 400 | 1 |
| 舜新南路1642号集宿出口 | 400 | 1 |
| 舜新南路1652号朝南 | 400 | 1 |
| 舜湖中路227号朝西 | 400 | 1 |
| 东方广场朝南 | 400 | 1 |
| 东方广场朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村豆腐港57号朝南 | 400 | 1 |
| 盛虹村豆腐港57号朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意路1038号朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意路1048号朝南 | 400 | 1 |
| 盛虹村小暑村36号朝西 | 400 | 1 |
| 盛虹村小暑村36号朝南 | 400 | 1 |
| 盛虹村小暑村公共厕所朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意路707号朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村小暑村30号朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意新村北入口朝南 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意新村北入口朝东 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意新村北入口朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村小圩上24号朝西 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意新村西入口朝东 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意公寓朝南 | 400 | 1 |
| 盛虹村青草滩路公共厕所朝北 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意路环卫所朝东 | 400 | 1 |
| 盛虹村如意桥朝南 | 400 | 1 |
| 如意路1083号朝西 | 400 | 1 |
| 如意路1088号朝东 | 400 | 1 |
| 荡西滩西路口东西双向 | 400 | 2 |
| 铁人埭西路口东西双向 | 400 | 2 |
| 昌利纺织厂南路面东西双向 | 400 | 2 |
| 市头浜西运动场路口东西双向 | 400 | 2 |
| 市新桥朝西 | 400 | 1 |
| 市新桥2朝东 | 400 | 1 |
| 杨家里桥朝东 | 400 | 1 |
| 杨家里桥2朝西 | 400 | 1 |
| 朱家浜南路口南北双向 | 400 | 2 |
| 善庆桥南朝西 | 400 | 1 |
| Z如意路839号朝南 | 400 | 1 |
| Z如意路839号朝北 | 400 | 1 |
| 盛意花园北门入口 | 400 | 1 |
| 如意路955号集宿入口 | 400 | 1 |
| 如意路955号集宿出口 | 400 | 1 |
| 桥北环卫集宿入口 | 400 | 1 |
| 桥北物资集宿入口 | 400 | 1 |
| 欣悦集宿出口 | 400 | 1 |
| 东方中路690号朝北 | 400 | 1 |
| 桥北新村二区出口 | 400 | 1 |
| 桥北新村三区出口 | 400 | 1 |
| 舜新北路372号集宿入口 | 400 | 1 |
| 鸭头坝小区289集宿出口 | 400 | 1 |
| 红安北路好又多超市朝南 | 400 | 1 |
| 红安北路好又多超市朝北 | 400 | 1 |
| 红梨湖村钮家湾朝西 | 400 | 1 |
| 红梨湖村钮家湾朝东 | 400 | 1 |
| 红梨湖村思安桥国道入口 | 400 | 1 |
| 胜天村委西入口朝西 | 400 | 1 |
| 胜天村华怡喷织朝西 | 400 | 1 |
| 北角村清水漾大庙朝东 | 400 | 1 |
| 北角村清水漾大庙朝南 | 400 | 1 |
| 北角村清水漾大庙朝北 | 400 | 1 |
| 北角村大基圩最南面朝南 | 400 | 1 |
| 北角村大基圩最南面朝东 | 400 | 1 |
| 北角村大基圩最南面朝西 | 400 | 1 |
| 北角村大基路牌朝南 | 400 | 1 |
| 北角村大基路牌朝北 | 400 | 1 |
| 北角村大基路牌朝西 | 400 | 1 |
| 北角村北新公寓朝南 | 400 | 1 |
| 北角村北新公寓朝北 | 400 | 1 |
| 北角村委会朝东 | 400 | 1 |
| 北角村委会朝西 | 400 | 1 |
| 北角村鼎方幼儿园朝东 | 400 | 1 |
| 北角村鼎方幼儿园朝北 | 400 | 1 |
| 北角村张家港桥朝东 | 400 | 1 |
| 北角村张家港桥朝西 | 400 | 1 |
| 胜天村村部朝南 | 800 | 1 |
| 胜天幼儿园东侧 | 800 | 1 |
| 胜天幼儿园东侧 | 800 | 1 |
| 胜天宴会厅朝南 | 800 | 1 |
| 胜天宴会厅朝北 | 800 | 1 |
| 红梨湖村新开港国道朝东 | 800 | 1 |
| 胜天村东庄入口 | 800 | 1 |
| 胜天村东庄出口 | 800 | 1 |
| 红梨湖村全成纺织朝东 | 800 | 1 |
| 红梨湖村同心经编朝南 | 800 | 1 |
| 红梨湖村同心经编朝北 | 800 | 1 |
| 红安老街长板桥朝西 | 800 | 1 |
| 北角村南小钟南侧朝南 | 800 | 1 |
| 北角村南小钟南侧朝北 | 800 | 1 |
| 东港村如意路369号朝北 | 800 | 1 |
| 东港村如意路409号朝南 | 800 | 1 |
| 东港村如意路409号朝北 | 800 | 1 |
| 东港村望祥桥9号朝东 | 800 | 1 |
| 东港村望祥桥9号朝西 | 800 | 1 |
| 东港村望祥桥9号朝北 | 800 | 1 |
| 东港村工厂边出入口朝南 | 800 | 1 |
| 东港村418号朝南 | 800 | 1 |
| 东港村盛祥巷东侧入口朝东 | 800 | 1 |
| 东港村盛祥巷东侧入口朝西 | 800 | 1 |
| 东港村望祥桥南侧入口 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区北侧入口 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区502号 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区502号 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区198号朝南 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区198号朝西 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区26号朝北 | 800 | 1 |
| 东港村鸭头坝小区26号朝南 | 800 | 1 |
| 东港村东港路366号朝东 | 800 | 1 |
| 东港村浪里浪西侧过道朝南 | 800 | 1 |
| 东港村浪里浪西侧过道朝北 | 800 | 1 |
| 东港村旭景园西侧停车场朝东 | 800 | 1 |
| 东港村东港路徐家浜西进口朝南 | 800 | 1 |
| 东港村东港路徐家浜西进口朝北 | 800 | 1 |
| 东港村镜湖社区朝南 | 800 | 1 |
| 东港村镜湖社区朝北 | 800 | 1 |
| 东港村东港路638号朝东 | 800 | 1 |
| 盛东路2191号集宿朝北 | 800 | 1 |
| 东港村524第十一加油站南侧朝南 | 800 | 1 |
| 东港村524第十一加油站南侧朝北 | 800 | 1 |
| 盛东路春翔宿舍朝南 | 800 | 1 |
| 盛东路春翔宿舍朝北 | 800 | 1 |
| 启东电力宿舍入口 | 800 | 1 |
| 东港村北王路50号朝西 | 800 | 1 |
| Z东港村里墩朝东 | 800 | 1 |
| 天源集宿出口 | 800 | 1 |
| 东港村北王路190号朝北 | 800 | 1 |
| 东港村北王路190号朝南 | 800 | 1 |
| 东港村北王路29号朝东 | 800 | 1 |
| 东港村东港路小公园朝西 | 800 | 1 |
| 东港村东港路小公园朝东 | 800 | 1 |
| 新华花园东侧小路朝南 | 800 | 1 |
| 东港村张家埭港桥西侧朝西 | 800 | 1 |
| 东港村张家埭港桥西侧朝东 | 800 | 1 |
| 东港村张家埭港桥北侧朝西 | 800 | 1 |
| 东港村张家埭公共厕所朝东 | 800 | 1 |
| 东港村张家埭公共厕所朝北 | 800 | 1 |
| 东港村苏家埭G524东1朝西 | 800 | 1 |
| 东港村苏家埭G524东2朝西 | 800 | 1 |
| 东港村苏家埭G524东3朝西 | 800 | 1 |
| Z东港村苏家埭71号朝西 | 800 | 1 |
| 东港村如意路135号朝西 | 800 | 1 |
| 如意路神墨学堂入口 | 800 | 1 |
| 南三环吴陵路西北角 | 800 | 1 |
| 南三环吴陵路东南角 | 800 | 1 |
| 南三环吴陵路南方向朝北 | 800 | 1 |
| 南三环吴陵路北方向朝南 | 800 | 1 |
| 坝里村王家桥小区南中间南进口 | 800 | 1 |
| 坝里村王家桥小区南中间北进口 | 800 | 1 |
| 博客超市朝北 | 800 | 1 |
| 江南居朝北 | 800 | 1 |
| 南麻建中路125号朝东 | 800 | 1 |
| 南麻中学东朝东 | 800 | 1 |
| 吴江区盛泽镇杰杰照相馆朝西北 | 800 | 1 |
| 吴江区盛泽镇晓敏文印中心朝西 | 800 | 1 |
| 吴江区盛泽镇强强广告店朝东 | 800 | 1 |
| 南麻中旺村复兴印刷广朝北 | 800 | 1 |
| 南麻桥北印刷厂朝南 | 800 | 1 |
| 苏州胜宏印刷厂朝北 | 800 | 1 |
| 吉隆纺织朝北 | 800 | 1 |
| 世缘纺织西朝北 | 800 | 1 |
| 永平菜场公共厕所东朝北 | 800 | 1 |
| 鑫凤纺织五幢朝东 | 800 | 1 |
| 鑫凤纺织二幢朝北 | 800 | 1 |
| 鑫凤纺织一幢朝北 | 800 | 1 |
| 汇创街西朝北 | 800 | 1 |
| 勇搏跆拳道朝北 | 800 | 1 |
| 太平桥公寓朝西 | 800 | 1 |
| 恒兴纺织西朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪岗亭西侧转角处朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪岗亭西侧转角处朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪岗亭西侧朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪岗亭朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪岗亭东侧朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪中段高速桥洞朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪中段高速桥洞朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪新云纺织集宿出口 | 800 | 1 |
| 黄家溪新云纺织集宿入口 | 800 | 1 |
| 黄家溪宏昌纺织集宿出入口 | 800 | 1 |
| 黄家溪宏伟纺织集宿出入口 | 800 | 1 |
| 黄家溪为民集宿入口 | 800 | 1 |
| 黄家溪鑫业纺织集宿入口 | 800 | 1 |
| 江南居北路口南北双向 | 800 | 2 |
| 南麻大桥北下 | 800 | 2 |
| 南麻社区朝北 | 800 | 1 |
| 仲家邓东西南双向 | 800 | 2 |
| 寺西桥中东西双向 | 800 | 2 |
| 向阳弄中路口朝东 | 800 | 1 |
| 向阳弄中路口2朝西 | 800 | 1 |
| 善庆街西南北双向 | 800 | 2 |
| 善庆街东南北双向 | 800 | 2 |
| 建设银行南路口东西双向 | 800 | 2 |
| 农业银行对面路口东西双向 | 800 | 2 |
| 好易购人行道南北双向 | 800 | 2 |
| 西洋新村北路口东西双向 | 800 | 2 |
| 西洋新村中南北双向 | 800 | 2 |
| 西洋新村北路口2朝南 | 800 | 1 |
| 罗汉浜街南东西双向 | 800 | 2 |
| 罗汉浜街北朝东 | 800 | 1 |
| 罗汉浜西路口东西双向 | 800 | 2 |
| 罗汉浜东路口东西双向 | 800 | 2 |
| 罗汉浜东路面南北双向 | 800 | 2 |
| 打谷浜东路口南北双向 | 800 | 2 |
| 打谷浜西路口南北双向 | 800 | 2 |
| 杨浜里北路口南北双向 | 800 | 2 |
| 乌金浜中桥南北双向 | 800 | 2 |
| 雷坨浜西路口东西双向 | 800 | 2 |
| 花头浜东路口东西双向 | 800 | 2 |
| 罗家桥西路口东西双向 | 800 | 2 |
| 十字港西路面南北双向 | 800 | 2 |
| 十字港东北路口朝西 | 800 | 1 |
| 十字港东南路口朝西 | 800 | 1 |
| 八字湾南路面东西双向 | 800 | 2 |
| 东周埭西路面南北双向 | 800 | 2 |
| 沈家村永宁桥朝西 | 800 | 1 |
| 沈家村永宁桥2朝南 | 800 | 1 |
| 张千坝西路口东西双向 | 800 | 2 |
| 相交桥南路口南北双向 | 800 | 2 |
| 相交桥南路面东西双向 | 800 | 2 |
| 栅头桥北路面东西双向 | 800 | 2 |
| 成就纺织北路口东西双向 | 800 | 2 |
| 沙家浜西南路口南北双向 | 800 | 2 |
| 织庄路佰可得纺织门口东西双向 | 800 | 2 |
| 沙家浜南中路口南北双向 | 800 | 2 |
| 活生浜北路口南北双向 | 800 | 2 |
| 活生浜中东西双向 | 800 | 2 |
| 乱头浜南路口东西双向 | 800 | 2 |
| 南圩浜中2南北双向 | 800 | 2 |
| 南圩浜中东西双向 | 800 | 2 |
| 唐上浜河东南北双向 | 800 | 2 |
| 唐上浜河西南北双向 | 800 | 2 |
| 俞家浜凉亭东西双向 | 800 | 2 |
| 自俞家浜公厕南北双向 | 800 | 2 |
| 沈家浜中南北双向 | 800 | 2 |
| 新起点家园西路面西西南方向 | 800 | 2 |
| 中旺新村北路口南北方向 | 800 | 2 |
| 中旺港桥东西方向 | 800 | 2 |
| 钵头港桥东西方向 | 800 | 2 |
| 南九曲里西路口东西方向 | 800 | 2 |
| 莱盎纺织北路口东西方向 | 800 | 2 |
| 北庄桥南北方向 | 800 | 2 |
| 南断头村东路口西北方向 | 800 | 2 |
| 万旺纺织南路口东西方向 | 800 | 2 |
| 新起点家园西路面东南北方向 | 800 | 2 |
| 吴越锦绣西门东方向 | 800 | 1 |
| 吴越锦绣南门南北方向 | 800 | 1 |
| 吴越锦绣10栋东北方向 | 800 | 1 |
| 王江泾小区西北门东西方向 | 800 | 1 |
| 盛泽大道辅路南方向 | 800 | 1 |
| 财富中心.9幢负一楼 | 800 | 1 |
| 财富中心.9幢 | 800 | 1 |
| 白龙桥路口南方向 | 800 | 1 |
| 玉宵路 | 800 | 1 |
| 悦棠湾路口北方向 | 800 | 1 |
| 印染新村45栋北方向 | 800 | 1 |
| 印染新村38栋 | 800 | 1 |
| 印染新村44栋西方向 | 800 | 1 |
| 吴越锦绣西门东方向 | 800 | 1 |
| 吴越锦绣南门南北方向 | 800 | 1 |
| 荷花小区南北双向 | 800 | 2 |
| 荷花小区2朝南 | 800 | 1 |
| 荷花小区3朝北 | 800 | 1 |
| 溪东小区一区朝东 | 800 | 1 |
| 溪东小区一区西门东西双向 | 800 | 2 |
| 溪东小区一区北门朝南 | 800 | 1 |
| 溪东小区二区朝东 | 800 | 1 |
| 溪东小区二区西门朝东 | 800 | 1 |
| 溪东小区二区西二门东南双向 | 800 | 2 |
| 溪东小区二区西三门朝东 | 800 | 1 |
| 溪东小区二区北朝南 | 800 | 1 |
| 伊莱纺织朝西 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口朝北 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口2朝西 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口3朝南 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口4朝南 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口5朝南 | 800 | 1 |
| 俞家湾路口6西南双向 | 800 | 2 |
| 亭心桥东南双向 | 800 | 2 |
| 亭心桥2南方向 | 800 | 1 |
| 中通快递(盛坛路2289)南北双向 | 800 | 2 |
| 江苏京迅递供应链2(坛丘京东快递)南方向 | 800 | 1 |
| 园区顺丰速运(荷花)南方向 | 800 | 1 |
| 皇家领域南门驿站2北方向 | 800 | 1 |
| 兴桥高地上南出口朝东 | 800 | 1 |
| 兴桥小区小天圩桥朝西 | 800 | 1 |
| 兴桥小区小天圩桥朝东 | 800 | 1 |
| 欧盛花园三期东小路朝南 | 800 | 1 |
| 盛花园三期北门1 | 800 | 1 |
| 盛花园三期北门2 | 800 | 1 |
| 祥盛路北端朝南 | 800 | 1 |
| 杨扇路盛超路朝西 | 800 | 1 |
| 杨扇路盛超路朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇路南端朝北. | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村1排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村2排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村3排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村4排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村5排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村6排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村7排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村8排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村9排朝东 | 800 | 1 |
| 杨扇西浜新村10排朝东 | 800 | 1 |
| 山塘东泾路北端朝北 | 800 | 2 |
| 东泾公寓门口出. | 800 | 1 |
| 山塘前庄路南端朝南 | 800 | 1 |
| 山塘前庄路南端朝北. | 800 | 1 |
| 山塘前庄路北端朝西 | 800 | 1 |
| 红洲小口浜中间入口朝东 | 800 | 2 |
| 红洲小口浜南入口出 | 800 | 1 |
| 红洲小口浜中间入口南 | 800 | 1 |
| 红洲看鸭浜西南出入口 | 800 | 2 |
| 红洲沉目桥东岸北口进 | 800 | 1 |
| 红洲沉目桥边东 | 800 | 1 |
| 红洲蒋家浜西北口. | 800 | 2 |
| 红洲蒋家浜西北小桥朝西口 | 800 | 1 |
| 红洲蒋家浜西南口. | 800 | 1 |
| 红洲蒋家浜西北小桥 | 800 | 1 |
| 龙桥北新区一区朝南 | 800 | 1 |
| 东城滩路白龙桥路朝西 | 800 | 2 |
| 东城滩路白龙桥路朝西2 | 800 | 1 |
| 东城滩路白龙桥路东北角朝东 | 800 | 1 |
| 龙桥北新区朝南 | 800 | 2 |
| 龙桥北新区朝西 | 800 | 1 |
| 龙桥村出入口朝南 | 800 | 1 |
| 龙桥村西出口朝南 | 800 | 1 |
| 龙桥村东出口朝南 | 800 | 1 |
| 润洋路朝西 | 800 | 1 |
| 润洋路63号朝西 | 800 | 1 |
| 润洋路市场中路北朝北 | 800 | 1 |
| 龙桥村春旭路出口朝东 | 800 | 1 |
| 春旭路润洋路59号朝东 | 800 | 1 |
| 市场中路龙桥村朝北 | 800 | 1 |
| 润洋路128号朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪牌坊朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪牌坊朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪三岔口朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪三岔口朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪南坝东路口朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪最南侧高速桥洞朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪最南侧高速桥洞朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪农贸市场朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪农贸市场朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪五景村主路朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪五景村主路朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪五景村西侧路口朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪上升高速桥洞朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪上升高速桥洞朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪三里桥西侧朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪三里桥西侧朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪西景坊丁字路口朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪西景坊丁字路口朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪西景坊丁字路口朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪北斗入口朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪社区公交站朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪社区公交站朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪联秀桥朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪联秀桥朝西 | 800 | 1 |
| 黄家溪老年活动室朝南 | 800 | 1 |
| 黄家溪老年活动室朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪陆家河桥朝东 | 800 | 1 |
| 黄家溪谢义港桥朝北 | 800 | 1 |
| 黄家溪谢义港桥朝南 | 800 | 1 |
| 圣塘村一组陆家浜1号向东向西 | 400 | 2 |
| 圣塘村长弄里出向东 | 400 | 1 |
| 圣塘村斜港桥东侧向南 | 400 | 1 |
| 圣塘村斜港桥西侧向北 | 400 | 1 |
| 圣塘村14组庄浜南入口朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘村南庄浜河西入口朝南 | 400 | 1 |
| 圣塘村南庄浜河东入口朝南 | 400 | 1 |
| 科技路圣塘港桥南侧向西 | 400 | 1 |
| 科技路圣塘港桥北侧向东 | 400 | 1 |
| 圣塘村庄浜非凡汽车北入口朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘村庄浜北小路入口朝北 | 400 | 1 |
| 郎中李家桥河南朝东 | 400 | 1 |
| 郎中李家桥河北朝东 | 400 | 1 |
| 李家桥西二环169路灯朝南 | 400 | 1 |
| 李家桥西二环170路灯朝北 | 400 | 1 |
| 郎中李家桥西北口朝东 | 400 | 1 |
| 郎中李家桥北入口朝南 | 400 | 1 |
| 郎中朱家都北进口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 郎中西厍港北入口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 圣塘村北庄浜河东入口朝南 | 400 | 1 |
| 圣塘村北庄浜河西入口朝南 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村九排朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村九排朝东 | 400 | 1 |
| 西环路盛坛路路口西侧朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 西环路盛坛路路口东侧朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 圣塘新村276号朝东 | 400 | 1 |
| 郎中东厍港南入口朝北 | 400 | 1 |
| 圣塘菜场后面小路朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村五排朝东 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村五排朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村一排朝西 | 400 | 1 |
| 圣塘北新村一排朝东 | 400 | 1 |
| 郎中东厍港中入口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 郎中东厍港西入口朝东 | 400 | 1 |
| 南环路中心大道西北侧朝北 | 400 | 1 |
| 南环路中心大道东北侧朝南 | 400 | 1 |
| 茅塔西鸭家浜西南入口朝北 | 400 | 1 |
| 坝里村沈前港东进口朝北 | 400 | 1 |
| 坝里村沈前港东进口朝南 | 400 | 1 |
| 坝里村沈前港河东朝南朝北 | 400 | 2 |
| 坝里村沈前港河西朝北 | 400 | 1 |
| 坝里村施家坝西朝南朝北 | 400 | 2 |
| 坝里村施家坝东河边朝南朝北 | 400 | 2 |
| 坝里村新东大桥西侧朝南 | 400 | 1 |
| 坝里村新东大桥东侧朝南 | 400 | 1 |
| 茅塔东鸭家浜西入口朝东 | 400 | 1 |
| 茅塔西鸭家浜东入口朝东 | 400 | 1 |
| 茅塔南星桥西岸北入口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 茅塔南星桥西岸北南入口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 红州抚田港北入口朝南.朝北 | 400 | 2 |
| 红州招善浜6组50号北侧小路朝东 | 400 | 1 |
| 红州招善浜6组39号南侧朝西 | 400 | 1 |
| 红州招善浜7组12号东侧朝西 | 400 | 1 |
| 红州招善浜7组20号东侧朝东朝西 | 400 | 2 |
| 红州招善浜河西南入口朝北 | 400 | 1 |
| 红州招善浜河东南入口朝南朝北 | 400 | 2 |
| 茅塔村小西圩河北朝西 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩河北朝东 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩桥朝 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩西口朝东 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩四组25号朝南 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩四组21号朝东 | 400 | 1 |
| 茅塔村小西圩四组31号 | 400 | 1 |
| 吴中路老盛坛路北朝南 | 400 | 1 |
| 郎中1号楼南侧小路朝东朝西 | 400 | 2 |
| 郎中东吉港东路口 | 400 | 1 |
| 郎中东吉港中路口南 | 400 | 1 |
| 郎中东吉港河东中路口朝南 | 400 | 1 |
| 郎中东吉港河东西路口朝东 | 400 | 1 |
| 郎中东吉港西北口 | 400 | 2 |
| 盛坛路金时利路西北路 | 400 | 1 |
| 郎中众鑫大厦南端朝北 | 400 | 1 |
| 吴中路西端朝东 | 400 | 1 |
| 西二环路3838号 | 400 | 1 |
| 西二环路3823号(徐记烧烤旁) | 400 | 1 |
| 小牛港北路口 | 400 | 1 |
| 美杰商城公寓1 | 400 | 1 |
| 美杰商城公寓2 | 400 | 1 |
| 盛利员工宿舍北入口 | 400 | 1 |
| 盛利员工宿舍南入口 | 400 | 1 |
| 革新水世界入口朝东 | 400 | 1 |
| 蓝色海岸宿舍 | 400 | 1 |
| 惠泉公寓北路口入口 | 400 | 1 |
| 象舍公寓 | 400 | 1 |
| 荷花村1组南宵港嘉嘉福路口 | 400 | 1 |
| 荷花村4组西仁堆 | 400 | 1 |
| 荷花村5组坝里 | 400 | 1 |
| 荷花村6组万安港 | 400 | 1 |
| 荷花村6组万安港2进出 | 400 | 1 |
| 茅塔村胜超路茅塔路口 | 800 | 1 |
| 茅塔村东招浜东路口朝东 | 800 | 1 |
| 茅塔村侨德浜河北入口朝西 | 800 | 1 |
| 茅塔村侨德浜西入口 | 800 | 2 |
| 茅塔村侨德浜河南入口 | 800 | 2 |
| 茅塔村部南小区北路口进 | 800 | 1 |
| 茅塔村部南小区北路口出 | 800 | 1 |
| 茅塔村横港小区南路口 | 800 | 2 |
| 茅塔村横港小区中路口进 | 800 | 1 |
| 茅塔村横港小区北路口 | 800 | 2 |
| 锦盛苑冰泉网吧 | 800 | 1 |
| 锦盛苑西门进。 | 800 | 1 |
| 郎中大草坪东西方向 | 800 | 2 |
| 郎中大草坪西侧桥东西方向 | 800 | 2 |
| 郎中大草坪三吊桥南侧 | 800 | 2 |
| 新盛泽人公寓出 | 800 | 1 |

（全文完）