公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320100-JTJT-G2025-0003 项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目

采 购 人：南京市公路事业发展中心

采购代理：南京捷通建设工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-07-10 14:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JTJT-G2025-0003

项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目

预算金额：648.00万元

最高限价（如有）：

2025QL-JKJC1标段最高限价：278万

2025QL-JKJC2标段最高限价：165万

2025QL-JKJC3标段最高限价：205万

投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：

（一）项目概况

2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目招标涉及团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥、马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)、孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥，共18座桥梁，具体桥梁概况详见设计图纸。

（二）招标内容

本次招标划分为三个标段。

2025QL-JKJC1标段招标内容：本项目范围内团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥7座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC2标段招标内容：本项目范围内马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)5座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC3标段招标内容：本项目范围内孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥6座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

具体工作内容详见招标文件。

合同履行期限： 820 天，各分项阶段详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年经审计的财务报告，或提供2023年或2024年财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策等（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）企业资质要求：具有省级及以上行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程试验检测甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质证书，且具有省级及以上计量行政主管部门颁发的有效的计量认证证书(检验检测机构资质认定证书CMA或资质认定计量认证证书CMA)。

（2）项目负责人资格：具有交通运输部颁发的有效的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书。

（3）技术负责人资格:具有交通运输部颁发的有效的公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的政府采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用记录。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月10日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．现场勘察及标前答疑

采购人将不统一组织供应商现场考察及标前答疑会，供应商认为需要可自行进行现场考察，采购人将予以必要的协助，费用由供应商自理。

- 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，进行驱动、客户端下载，制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

- 请潜在供应商按照采购公告中的开标时间安排及时登录“苏采云”系统参与不见面开标，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商诚信档案注册登记管理

（1）凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

7. 同一投标人可同时参加本次招标的2025QL-JKJC1标段、2025QL-JKJC2标段、2025QL-JKJC3，但仅允许中标1个标段。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区双拜巷169号

联系人：徐科

2.采购代理机构信息

名 称：南京捷通建设工程咨询有限公司

地　址：南京市玄武区红山南路小红山客运站司乘大楼10楼

联系人：刘红伟

联系方式：025-58581755

3.项目联系方式

项目联系人：刘红伟

电　话：025-58581755

第二章 投标人须知

1．适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章和规定等。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、工程和服务”指本招标文件中所述产品及相关货物、工程和服务。

2.4“用户或使用单位”是指工程建设单位或使用货物、接受服务的单位。

3．政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展政策，小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包或转包给大中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

（4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：技术服务业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。

（1）监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱和戒毒企业提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

（1）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书电子件。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告；投标人须知；供应商应当提交的资格和资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方式、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件所有条款都做出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关条款规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改或补充

5.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 采购单位根据采购项目的具体情况，视情组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会。如果组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会的，将在招标文件或招标公告中确定时间和地点。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4 招标文件的修改、补充或澄清，将在原信息发布媒体上即时予以发布，相关投标人应当在投标截止前定期登陆和浏览该网站，如果潜在投标人因自身的原因未能及时获取招标文件的修改、补充或澄清的信息，投标人将承担被拒绝投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

三、投标文件的编制

6．投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的商务文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应将招标文件中要求提供的资格证明文件、技术资料等证明材料的原件扫描件放置在电子投标文件中。

7．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8．投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9．投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2 投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10．投标文件资格证明文件

资格证明文件是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）*第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（2）*第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）*第一章招标公告中本项目的特定资格要求；

（4）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）*投标人资格承诺声明函。

11．投标文件商务技术部分

商务技术部分是证明供应商提供的货物、工程和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对工作内容的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.1 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2 提供的货物、工程和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供商务技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：

（1）*投标函；

（2）*法定代表人授权委托书；

（3）*开标一览表；

（4）评标标准相应的商务技术资料：

a．供应商业绩情况表；

b．拟投入人员基本情况表；

c．拟投入项目负责人业绩情况表；

d．拟投入技术负责人业绩情况表；

e．监测工作实施方案；

f．供应商认为需要提供的其他商务技术资料。

（5）*偏离情况表；

（6）*中小企业声明函。

具体内容见投标文件格式。

12．投标报价

12.1 价格部分是对投标报价构成的说明，每一项合同仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

12.5 投标人的投标价是指为优质完成本项目所有内容所需的全部费用，应当包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

12.6本项目2025QL-JKJC1标段暂列金额为5万元，该费用由招标人根据实际发生情况全部、部分支付或不支付给中标人。

12.7 本项目招标代理服务费以各标段中标价为基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号文）规定收费标准的80%执行。该费用含在各标段报价中，不单独计列。各标段中标人在领取中标通知书前需一次性将该费用支付给招标代理机构。

对公支付：南京捷通建设工程咨询有限公司

开 户 行：中信银行南京分行

账 号：7321010182600090599

转账附言：（项目编号）代理服务费

13．投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14．投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

15．投标有效期

15.1 自开标之日起90日历天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

16.2 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

16.3 投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的，按照本招标文件规定做无效投标处理。

17．在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件将被拒收。

18.下列情形，将作为无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20.投标文件盖章

20.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后编入电子投标文件中。

20.2 供应商应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

21．开标

21.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

21.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

21.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。具体按照财政部令第87号和财政部令第74号规定执行。

22．评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（8）投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

（9）评审时若发现参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的；

（10）不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（11）资格审查同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。

22.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。有一项不符合下列评审标准的，作无效投标处理。

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、供应商的单位签章齐全，符合招标文件规定；

（3）若投标文件非供应商法定代表人签署，投标文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中的签章符合要求；

（4）投标文件载明的项目完成期限未超过招标文件规定期限；

（5）在投标函上填写了投标报价，报价不高于采购人公布的最高限价，且报价唯一；

（6）投标文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（7）投标文件未附有采购人不能接受的条件。

22.2.3 有下列情形之一的，招标终止。

（1）所有供应商的投标文件被评标委员会认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.7款执行。

22.2.5投标文件的澄清

（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

（2）需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

（3）接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作无效投标处理。

22.2.6样品及演示（本项目无需提供样品及演示）

22.2.7 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分从高到低顺序选择中标候选供应商的评标方法。

23．确定中标供应商

23.1 综合比较与评价后按照综合得分高低顺序对供应商进行排列。当综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分相同且投标报价也相同的，选择取监测工作实施方案得分较高者排名在前；若监测工作实施方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。

23.2 中标供应商确定后，将在南京公共采购信息网和江苏政府采购网发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正一副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

24．评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员确认的原始评标记录和评标结果编制评标报告。

25．评标过程的保密性

25.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、履约保证金

无

六、签订合同

27．签订合同

27.1 中标供应商应在收到中标通知书后按照招标文件和中标供应商投标文件的约定内容（如本招标文件、中标供应商的投标书及澄清文件等，均为合同签订的依据）与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.4 采购人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对“采购需求”中规定的货物、工程和服务予以适当增加或减少（±10%以内）。但不得对投标文件中确定的报价、折扣、其他条款和条件作出任何实质性改变。

27.5本项目接受合同分包。

27.6 本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.7 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程、货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程、货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

28．质疑

28.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号（如有）、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

28.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29．投诉

29.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30．诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在政府采购网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 供应商在结果公告发布后7个工作日内，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标通知书。

30.6 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

31．需补充的内容

招标文件中的关于投标保证金的条款本项目不适用。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分（10分） | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 监测工作实施方案（53分） | 13分 | 健康监测实施方案 根据投标人对本项目的理解，监测方案中监测目标、监测内容等进行综合评分。 ①实施方案安排合理细致、优于项目需求的得13分； ②实施方案安排符合项目需求的得10分； ③实施方案安排条理不清晰，有缺项的得7分； ④实施方案安排可操作性较低、没有针对性的得4分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 健康监测工作的程序与方法 根据投标人监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率、监测手段、监测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行综合评分。 ①程序与方法先进、合理，能充分满足健康监测项目实施要求的得10分； ②程序与方法能基本满足健康监测项目实施要求的得7分； ③程序与方法条理不清晰，有缺项的得4分； ④程序与方法可操作性较低、没有针对性的得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 健康监测工作保证措施 根据投标人保证监测精度的技术措施、监测进度计划及保证监测进度的措施、监测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行综合评分。 ①各项保证措施安排合理细致、优于项目需求的得10分； ②各项保证措施安排符合项目需求的得7分； ③各项保证措施安排条理不清晰，有缺项的得4分； ④各项保证措施安排可操作性较低、没有针对性的得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 重、难点及要点的分析及建议 评委根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： ①对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得10分； ②对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，相应对策措施较为合理可行，得7分； ③对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识较为简单，相应对策措施简单得4分； ④方案简单有瑕疵得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 后期运营维护 根据投标人对健康监测系统后期维护服务内容、期限、承诺等方面进行综合评分。 ①后续维护服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得10分； ②后续维护服务安排及措施较得当，较满足项目要求得7分； ③后续维护服务安排及措施有瑕疵得4分； ④后续维护服务安排不合理得1分； ⑤有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主要人员（18分） | 8分 | 项目负责人：自2020年1月1日以来担任过桥梁健康监测项目的项目负责人或技术负责人业绩，每提供一个得3分，最高6分。具有交通工程相关专业副高级工程师职称加1分，具有交通工程相关专业正高级工程师职称（含研高、教高）加2分。 注：1、提供相关证书原件扫描件； 2、提供有效合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同内容须体现上述要素。 | 客观分 |
|  |  | 6分 | 技术负责人：自2020年1月1日以来担任过桥梁健康监测项目的项目负责人或技术负责人业绩，每提供一个得3分，最高6分。 注：1、提供有效合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同内容须体现上述要素。 | 客观分 |
|  |  | 4分 | 其它人员: 至少匹配有2名试验检测工程师(至少包含桥梁专业)、1名二级及以上注册结构工程师、1名安全员(具有公路水运工程安全生产考核合格证书B证)，以上人员有1名得1分，配备完整得4分。 （提供相关证书复印件加盖单位公章，人员不兼得） | 客观分 |
| 3.2 | 业绩（9分） | 9分 | 投标人自2020年1月1日以来承担过桥梁健康监测项目业绩，每提供一个得3分，满分9分。 提供有效合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同内容须体现上述要素。 | 客观分 |
| 3.3 | 监测设备（10分） | 10分 | 对投标人拟投入设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足监测工作要求，是否符合项目监测的安全性和适应性等方面进行评分。 ①监测设备齐备，技术性能先进，数量满足监测工作要求，符合项目监测的安全性和适应性得10分； ②监测设备齐备，技术性、数量基本满足监测工作要求，基本符合项目监测的安全性和适应性得7分； ③监测设备种类基本齐备，技术性、数量勉强满足监测工作要求，得4分； ④监测设备种类不齐全，技术性、数量不满足监测工作要求得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
| 4 | 总分 | 100分 |  | 100分 |
| 评分说明： 1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2．对小、微型企业；监狱、戒毒企业；残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）或由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3．所有证明材料均以有效证明文件的原件扫描件为依据。提供的合同不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。 4．推荐原则 （1）评标委员会按照招标文件所确定的评分方法计算出供应商的综合得分，按综合得分从高到低进行排序，推荐排名第一的供应商为中标候选人，排名第二、第三的依次为后备的中标候选人。当出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，按以下方法确定排名： ①取投标报价低的投标人排名在前； ②投标报价仍相同，取监测工作实施方案得分较高者排名在前； ③若监测工作实施方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。 （2）同一投标人可同时参加本次招标的2025QL-JKJC1标段、2025QL-JKJC2标段、2025QL-JKJC3，但仅允许中标1个标段。 （3）本项目评审按最高限价由高到低的顺序进行，即2025QL-JKJC1标段→2025QL-JKJC3标段→2025QL-JKJC2标段的评审顺序，已被推荐为某一标段第一中标候选人的投标人，在其他标段不再被推荐为中标候选人。 |  |  |  |  |

第四章 采购需求★

一、项目概况

2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目招标涉及团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥、马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)、孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥，共18座桥梁，具体桥梁概况详见设计图纸。

二、招标内容

本次招标划分为三个标段。

2025QL-JKJC1标段招标内容：本项目范围内团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥7座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC2标段招标内容：本项目范围内马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)5座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC3标段招标内容：本项目范围内孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥6座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

具体工作内容包括(但不限于)：

（1）按照《江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南》等文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）；

（2）监测数据接入江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0平台；

（3）2年期的数据分析和系统运维，5年期的硬件质保。

三、服务期

合同履行期限：820天，其中：

（1）合同签订后90天内，完成系统软硬件的部署与实施工作，并通过验收；

（2）运维期：系统建设完成并经验收合格后2年，并按委托人要求提供数据分析报告；

（3）硬件质保期：5年。

| （一）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC1标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G235 | 团结圩大桥 | 434.688 | 235.58 | 25.5 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G235 | 芦溪河大桥 | 441.233 | 156.4 | 30 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | G235 | 大丰河中桥 | 443.801 | 44.48 | 35.5 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | G235 | 石固河大桥 | 446.826 | 205.08 | 32 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | G235 | 铺头互通 | 448.336 | 97.08 | 27.5 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 6 | 南京 | G235 | 漆桥河大桥 | 452.559 | 515.08 | 23 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 7 | 南京 | G235 | 瑶园桥 | 454.328 | 28.04 | 24 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| （二）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC2标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G205 | 马汊河桥 | 1286.033 | 264.2 | 27 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 标准化监测 | 桥梁健康监测系统新建(标准化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G312 | S338与G312连接线E匝道桥 | 295.64 | 2285.66 | 13 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | G312 | G312栖霞高架桥 | 297.609 | 4619.07 | 16.75 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | S338 | S338龙潭港区高架桥 | 49.306 | 5003.5 | 52.67 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | G205 | 宁连公路主线大桥（S002平山） | 1263.723 | 125.76 | 23 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| （三）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC3标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G635 | 孙家宕大桥 | 322.962 | 971 | 26 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G235 | 胥河大桥 | 463.87 | 221 | 12 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | S122 | 青龙山高架 | 8.539 | 248 | 54 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | S340 | 一干河大桥 | 198.852 | 894 | 25 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | S204 | 乌刹桥 | 20.836 | 235 | 27 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 6 | 南京 | S246 | 定埠桥 | 57.901 | 566.48 | 48 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |

四、技术标准及要求

（一）标准与规范

1. 《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；

2. 《江苏省普通国省干线桥梁监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路局，2016）；

3. 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）；

4. 《工程测量规范》（GB50026-2020）；

5. 《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）；

6. 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）；

7. 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/TJ21-2011）；

8. 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

9. 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

10.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG3362-2018）；

11.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）；

12.《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）；

13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）；

14.《软件产品质量要求与评价》（GB/T25000.1-2010）；

15.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

16.《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

17.《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）；

18.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

19.《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

20.《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

21.《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）；

22.《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）;

23.《公路工程质量检验评定标准第二分册机电工程》（JTGF80/2-2004）；

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

25.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

26.《软件系统验收规范》（GB/T28035-2011）。

27.《关于印发江苏省普通国省道桥梁（隧道）结构健康监测系统建设实施方案的通知》（苏交公养〔2022〕112 号）

28. 省交通运输厅关于印发《江苏省普通国省道桥梁结构监测系统建设和运维管理办法（试行）》的通知（苏交公路〔2023〕1 号）

29. 《江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路事业发展中心，2022年）

30. 《公路长大桥梁结构监测系统试点建设技术指南》（交公便字〔2021〕256号）；

31.其它适用的规范、规程、技术文件。

当使用于监测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1、现行的交通运输部的行业标准或规范；

2、中华人民共和国国家标准；

3、现行相关行业的标准或规范。

招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在项目实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由委托人决定是否采用新标准或规范，中标人应按业主的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由中标人承担。

（二）技术要求

具体要求详见《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）、江苏省交通运输厅公路事业发展中心《关于印发江苏省普通国省道桥梁（隧道）结构健康监测系统建设实施方案的通知》（苏交公养〔2022〕112 号）、《江苏省普通国省道桥梁结构监测系统建设和运维管理办法 （试行）》的通知（苏交公路〔2023〕1 号）、《江苏省普通干线公路桥梁监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路局，2016年）、《江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路事业发展中心，2022年）等要求，最终实施方案以主管部门审批为准。

第五章  合 同 条 款

2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目

标段

合

同

文

件

甲    方：南京市公路事业发展中心

乙    方：

签订地点：江苏省南京市

签订日期：2025年    月    日

合同协议书

本协议书由南京市公路事业发展中心(以下简称“甲方”)为一方，与          (以下简称“乙方”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目      标段提供监测服务，并已接受了乙方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、项目概况及合同内容为：

2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目实施工作。

2025QL-JKJC1标段：本项目范围内团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥7座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC2标段：本项目范围内马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)5座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC3标段：本项目范围内孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥6座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

具体工作内容包括(但不限于)：

（1）按照《江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南》等文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含硬件采购、安装调试等）；

（2）监测数据接入江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0平台；

（3）2年期的数据分析和系统运维，5年期的硬件质保。

其他详见《采购需求》。

三、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

（1）合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同条款；

（5）技术规范(含招标文件修改书中与此有关的部分)；

（6）报价表；

（7）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果监测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

四、项目负责人为      ，主要人员名单详见附件。

五、合同履行期限：820 天，其中：

（1）合同签订后90天内，完成系统软硬件的部署与实施工作，并通过验收；

（2）运维期：系统建设完成并经验收合格后2年，并按甲方要求提供数据分析报告；

（3）硬件质保期：5年。

六、本项目合同总价为大写：       元整（¥       元）。

七、甲方在此同意按照本监测合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监测合同规定应支付的费用。

八、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监测合同的规定履行监测服务。

九、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照监测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方:南京市公路事业发展中心            乙方:

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字）：             或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日             日期：      年    月     日

附件：

主要人员名单

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目  标段的项目法人南京市公路事业发展中心（以下称甲方）与乙方（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目   标段监测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监测分包项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监测规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该工程监测报告验收后止。

第七条 本合同作为2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目   标段监测合同的附件，与监测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本协议一式四份，双方各执二份。

甲方:南京市公路事业发展中心           乙方:

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人（签字）：            或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日            日期：      年    月     日

监督部门（盖章）：

日期：      年    月     日

安全生产合同

为在2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目   标段合同的实施过程中创造安全、高效的试验监测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目甲方南京市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．甲方应对乙方监测现场安全监测情况进行抽查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的负责人到具体操作人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．参加本项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验、放射性检测等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．承包人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目服务期满后失效。

甲方:南京市公路事业发展中心            乙方:

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字）：             或其授权的代理人（签字）：

经 办 人：

日期：      年    月     日             日期：      年    月     日

质量、安全、信用承诺书

为保证2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目    标段服务顺利完成，我单位做出以下承诺：

1、严格执行《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T1037-2022）、《江苏省普通干线公路桥梁监测系统建设指南》（江苏省交通运输厅公路局，2016 年）以及国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程的相关规定及本项目的技术要求开展工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保服务质量。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和部门规章，认真落实检查现场的安全保障措施。现场必须按照规定设置安全标志和安全设施。检查人员必须经过安全教育和培训，上路监测时必须按照规定穿戴安全防护用品。认真执行承包合同中的有关安全要求。

3、自觉接受使用单位及其管理部门对项目质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。

4、在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关行业和政府相关信用网站公开。

承诺人：               （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

合同条款

1.词语定义、适用语言和法律

1.1词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

1.1.1业主：是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为南京市公路事业发展中心。

1.1.2监测单位：是指其投标书已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本项目的中标单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

1.1.3项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目。

2025QL-JKJC1标段：本项目范围内团结圩大桥、芦溪河大桥、大丰河中桥、石固河大桥、铺头互通、漆桥河大桥、瑶园桥7座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC2标段：本项目范围内马汊河大桥、S338与G312连接线E匝道桥、G312栖霞高架桥、S338龙潭港区高架桥、宁连公路主线大桥(S002平山)5座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

2025QL-JKJC3标段：本项目范围内孙家宕大桥、胥河大桥、青龙山高架、一干河大桥、乌刹桥、定埠桥6座桥梁的健康监测系统建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）。

具体工作内容包括(但不限于)：

（1）按照《江苏省普通国省道桥梁轻量化监测系统建设指南》等文件要求进行桥梁健康监测系统的建设（包含硬件采购、安装调试、运维等）；

（2）监测数据接入江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0平台；

（3）2年期的数据分析和系统运维，5年期的硬件质保。

监测清单如下：

| （一）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC1标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G235 | 团结圩大桥 | 434.688 | 235.58 | 25.5 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G235 | 芦溪河大桥 | 441.233 | 156.4 | 30 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | G235 | 大丰河中桥 | 443.801 | 44.48 | 35.5 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | G235 | 石固河大桥 | 446.826 | 205.08 | 32 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | G235 | 铺头互通 | 448.336 | 97.08 | 27.5 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 6 | 南京 | G235 | 漆桥河大桥 | 452.559 | 515.08 | 23 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 7 | 南京 | G235 | 瑶园桥 | 454.328 | 28.04 | 24 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| （二）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC2标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G205 | 马汊河桥 | 1286.033 | 264.2 | 27 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 标准化监测 | 桥梁健康监测系统新建(标准化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G312 | S338与G312连接线E匝道桥 | 295.64 | 2285.66 | 13 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | G312 | G312栖霞高架桥 | 297.609 | 4619.07 | 16.75 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | S338 | S338龙潭港区高架桥 | 49.306 | 5003.5 | 52.67 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | G205 | 宁连公路主线大桥（S002平山） | 1263.723 | 125.76 | 23 | 梁桥 | 中桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| （三）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测明细表（2025QL-JKJC3标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市别 | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 桥梁全长 | 桥梁全宽 | 桥梁结构类型 | 桥梁跨径类型 | 桥梁技术状况 | 行政等级 | 技术等级 | 预算分类 | 监测类型 | 建设内容 | 工作内容 |
| 1 | 南京 | G635 | 孙家宕大桥 | 322.962 | 971 | 26 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 2 | 南京 | G235 | 胥河大桥 | 463.87 | 221 | 12 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 国道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 3 | 南京 | S122 | 青龙山高架 | 8.539 | 248 | 54 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 4 | 南京 | S340 | 一干河大桥 | 198.852 | 894 | 25 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 5 | 南京 | S204 | 乌刹桥 | 20.836 | 235 | 27 | 梁桥 | 大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |
| 6 | 南京 | S246 | 定埠桥 | 57.901 | 566.48 | 48 | 梁桥 | 特大桥 | 二类 | 省道 | 一级 | 桥梁健康监测系统建设 | 轻量化监测 | 桥梁健康监测系统新建(轻量化) | 实施 |

1.1.4 合同履行期限：820天，其中：

（1）合同签订后90天内，完成系统软硬件的部署与实施工作，并通过验收；

（2）运维期：系统建设完成并经验收合格后2年，并按委托人要求提供数据分析报告；

（3）硬件质保期：5年。

1.1.5合同总价：指在合同协议书中写明的、监测单位按合同规定实施和完成本合同工作应得到的支付价款总额，包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。除业主增加监测项目或合同另有规定外，该费用在合同实施期间不予调整。

1.1.6 合同条件：是业主与监测单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体项目实施的需要订立，经协商达成一致，适用于 2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目的合同条件。

1.1.7 合同文件：

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现含糊不清，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同条款；

（5）技术规范(含招标文件修改书中与此有关的部分)；

（6）报价表；

（7）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

1.1.8 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.2 本合同的书写、解释和说明的语言为汉语。

1.3 本合同适用《中华人民共和国民法典》等相关的现行法律法规。

1.4 监测工作的实施应当以相关技术规范为依据。

1.5 如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

2.业主的权利与义务

2.1 中标后，业主将向监测单位免费提供与履行监测服务有关的资料。

2.2 业主应在合同规定的时间内，就监测单位书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于监测单位按约定提交的技术报告、数据成果等，业主应及时检查验收。

2.3 按本合同第 7 款规定向监测单位支付合同价款。

2.4 业主有对监测单位派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求监测单位更换。

2.5 业主应指定一名授权代表与监测单位的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知监测单位。

2.6 业主有权随时向承包人发出为满足本合同项目的正确实施和完成及其缺陷修复所需资料和有关指示，承包人应无条件接受并予以执行，并受其约束。

3.监测单位的职责

3.1 监测单位将对本合同项下的工作全面负责。监测单位应严格遵照国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展监测的实施工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.2 在签订合同之后，向业主提交本项目监测工作细则，经业主批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为业主检查监督和验收监测单位工作的依据。

3.3 监测单位收到业主提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知业主，业主提供的技术资料，未经业主同意承包人不得提供给与本项目监测无关的第三方。

3.4 监测单位必须严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展监测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.5 监测单位在桥梁监测完成后应及时向业主提供监测竣工资料，运营期提供相关数据分析报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，情况特殊应及时提供专题报告，报告的具体格式、内容、份数等必须符合业主的要求。监测单位必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监测服务。

3.6 正常服务

3.6.1 正常服务是指为完成本项目桥梁健康监测系统建设服务。正常服务内的费用报价不做调整。

3.6.2 特殊检查服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的监测服务。

3.6.3 监测单位在投标时应主动查阅本项目的有关技术经济等资料。作为一个有经验的监测单位，应充分考虑到业主提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。监测单位应综合考虑到报价中，业主对监测单位的合同总价不因此而进行调整。

3.7 监测人员

3.7.1 在合同期内，未经业主同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报业主批准，经业主批准后，监测单位必须支付业主5万元人员违约金。若业主提出人员更换要求，监测单位应在接到通知的7天内选派资格和经验为业主接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由监测单位承担，其更换人员的资质仍应得到业主的认可。

3.7.2 监测单位派驻到项目所在地履行监测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。

3.7.3 为了履行监测服务，监测单位应在监测工作细则中指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系。

3.8 业主不提供现场办公场所，监测单位应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。监测单位应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场监测工作需要。如业主认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场监测工作需要，则监测单位一周内必须增加仪器设备和办公用品直至业主满意为止。

3.9 在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经业主的书面同意，监测单位不得泄露业主与本项目、本合同有关的保密资料。本项目监测单位在监测服务期间及合格的监测数据交付后 3 年时间内，不得将项目的任何资料向第三方泄露，除非征得业主的书面同意。

3.10 在履行合同过程中，监测单位应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在监测费中，业主不另外支付。

3.11 监测单位应为实施监测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

3.12 监测单位对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工 作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

3.13 监测单位如需查阅本项目的有关资料，应征得业主同意。

3.14 监测单位可以按照合同规定获得业主必要的帮助与配合。

4.监测工作细则、服务期和进度安排

4.1 监测单位提交的监测工作细则

4.1.1 合同签订前，监测单位应向业主提交监测工作细则。监测单位应按照经业主批准后的监测细则的要求，有计划、有组织的开展监测工作，并受其约束。

4.1.2 业主可以根据实际情况，书面要求监测单位提供进一步的详细说明和其他内容。

4.2 服务期和工作周期

5.安全措施及责任

5.1 在现场工作时，监测单位应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，监测单位应采取必要的安全措施，并应保障业主免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由监测单位承担。

5.2 为实施本合同采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，以及到交警、路政部门完善相关手续费用等，此费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

6.保险

6.1 本项目的工程一切险、第三方责任险、监测单位装备险和监测单位职工的(人身)事故险 均由监测单位投保，保险费由监测单位承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同实施过程中，监测单位雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害，由监测单位自行负责，业主不予赔偿。

7.合同总价与支付方式

7.1 本项目采用总价合同。

监测单位的投标价是指为优质完成本项目所有内容所需的全部费用，应当包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。除业主增加监测项目或合同另有规定外，该费用在合同实施期间不予调整。监测单位应按照桥梁实际情况进行综合考虑并报价，并按照合同约定开展后续服务工作。

7.2 在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，委托人对合同价格不予调整。

在合同签订前，监测单位应根据委托人的要求及项目需要调整和充实少量必要的人员设备，试验监测人不得擅自调整人员和减少设备投入。试验监测人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，委托人对上述费用不负任何责任。

7.4 业主、监测单位对合同价款支付发生争议时,按本合同有关争议的约定处理。

7.5 付款方式：

本项目部署完成且系统试运行成功后30天内支付至合同总价的70%；剩余合同总价的30%在系统运营服务期内分两次结清（设备在线率及应急处置达到相关要求满12个月后支付合同总价的15%，设备在线率及应急处置达到相关要求满24个月后支付剩余合同总价的15%）。每次费用支付前，监测单位都应当随书面付款申请单一起提交符合业主财务要求的合法有效的增值税发票，否则业主有权拒付当期款项。

8.履约担保

8.1 履约担保

本项目不提交履约担保。

9.违约和争议

9.1 监测单位违约责任

（1）合同生效后，如监测单位擅自中途停止或解除合同，监测单位应向业主双倍返还已支付的费用。

（2）监测单位因自身原因未按期向业主提交监测成果，监测单位应向业主偿付由此而导致的业主的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10%。

（3）未经业主批准而擅自更换的一般监测人员未达到业主要求，经通报批评仍不能限期更正。

（4）监测人员责任心不强、监测工作不到位，伪造监测数据出具错误监测数据或错误鉴定结论， 导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。监测单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向业主报告。

（5）监测单位监测制度不全，监测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

（6）违反本合同有关廉洁条款的规定。

监测单位发生以上第(3)~(6)条情况，业主将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，监测单位须支付业主 1 千元至 5 万元的损失赔偿金。

9.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

9.3 双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，最终向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.转包与分包

10.1 本项目不得非法分包，禁止转包。

11.不可抗力

11.1 除非合同另有约定，不可抗力系指业主和监测单位都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。

11.2 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式 通知对方，并应在不可抗力事情发生后 15 天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履 行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决 是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

11.3 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

12.合同生效、变更、中止、解除和终止

12.1 监测单位提交履约担保，并且合同经双方签字盖章后生效。

12.2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，业主退还履约担保后，本合同即告终止。

12.3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

12.4 业主如果要求监测单位全部或部分中止执行监测或终止合同，则应当在 14 日前通知监测单位，监测单位应当立即安排停止执行监测工作。

12.5 如监测单位发生 9.1 款规定的违约行为，监测单位除偿付业主违约金和损失赔偿费外，业主有权解除本合同。合同解除后，业主不承担责任。

12.6 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

12.7 一方约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 14 日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第9.3 款关于争议的约定处理。

12.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

13.事故报告

13.1 如果现场发生重大安全事故，监测单位必须在 2 小时内将事故详细情况书面速报业主。如果现场发生一般安全事故，监测单位必须在 3 天内将事故详细情况书面报告业主。如果现场发生重大交通事故，监测单位应及时报告业主，此外，监测单位应采取措施，负责保护好事故现场。

14.其它

14.1 廉政要求

14.1.1 监测单位应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

14.2 版权

14.2.1 对监测单位拥有版权并已用于本监测服务中的所有文件，业主有权在合同项目中使用或复制。但未经监测单位同意，业主不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

14.2.2 监测单位应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给业主或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

14.2.3 监测单位要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得业主方的书面同意。

第六章 投标文件格式

正本（副本）

项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目

标段号：

投标文件

投标人名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，请自行添加 |  |

目    录

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印…………XX

二、投标人资格承诺声明函………………………………………………………XX

三、投标人的特定资格要求证明材料……………………………………………XX

第二部分 商务技术文件

一、投标函…………………………………………………………………………XX

二、法定代表人授权委托书………………………………………………………XX

三、开标一览表……………………………………………………………………XX

四、报价清单………………………………………………………………XX

五、供应商业绩情况表 …………………………………………………………XX

六、拟投入人员基本情况表………………………………………………………XX

七、拟投入项目负责人业绩情况表………………………………………………XX

八、拟投入技术负责人业绩情况表………………………………………………XX

九、监测工作实施方案……………………………………………………………XX

十、偏离情况表……………………………………………………………………XX

十一、中小企业声明函……………………………………………………………XX

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

（参考格式如下）

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应登录南京市政府采购供应商诚信档案管理系统，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,经法定代表人签名并加盖电子公章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

二、投标人资格承诺声明函

致：南京市公路事业发展中心

在参与本次项目投标中，我公司（供应商名称）郑重承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司中标，且未在投标文件提供下述材料，则将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）2023年或2024年经审计的财务报告，或2023年或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的保函等，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期： 年 月 日

三、投标人特定资格要求证明材料

（1）企业资质扫描件

（2）项目负责人试验检测工程师证书扫描件

（3）技术负责人试验检测工程师证书扫描件

第二部分  商务技术文件

一、投标函

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方  2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目      标段（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表投标人              （投标人名称），上传投标文件。据此函，签字人兹宣布声明如下：

1．我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起        个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2．我们的投标报价为人民币（大写）          元（￥       元）,其中，小型企业的产品为人民币（大写）          元。

3．我方拟委任的项目负责人姓名：

4．质量要求：符合招标文件要求，安全目标：杜绝安全责任事故，服务期限        ：

5．除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

7．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

8．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

9．我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：

电    话：

电子函件：

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

二、法定代表人授权委托书

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

委托代理人（签章）：

日期：    年    月    日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件。

说明：

1．若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2．若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3．供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

致：南京市公路事业发展中心

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

日期：   年   月   日

三、开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

投标人名称:                                 （盖章）

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

四、报价清单

（一）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目采购项目2025QL-JKJC1标段报价清单

| 序号 | 桥梁名称 | 市别 | 路线编号 | 健康监测费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结圩大桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 2 | 芦溪河大桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 3 | 大丰河中桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 4 | 石固河大桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 5 | 铺头互通 | 南京 | G235 |  |  |
| 6 | 漆桥河大桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 7 | 瑶园桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 8 | 健康监测费用小计（1~7之和） |  |  |  |  |
| 9 | 暂列金额 |  |  | 50000 |  |
| 2025QL-JKJC1标段费用合计=（8+9）= 元 |  |  |  |  |  |

注：1、本表后需附相关费用的分析说明，格式自拟。

2、暂列金额5万元，投标人不得对该费用进行调整。

（二）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目采购项目2025QL-JKJC2标段

报价清单

| 序号 | 桥梁名称 | 市别 | 路线编号 | 健康监测费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马汊河桥 | 南京 | G205 |  |  |
| 2 | S338与G312连接线E匝道桥 | 南京 | G312 |  |  |
| 3 | G312栖霞高架桥 | 南京 | G312 |  |  |
| 4 | S338龙潭港区高架桥 | 南京 | S338 |  |  |
| 5 | 宁连公路主线大桥（S002平山） | 南京 | G205 |  |  |
| 2025QL-JKJC2标段费用合计=（1+2+3+4+5）= 元 |  |  |  |  |  |

注：本表后需附相关费用的分析说明，格式自拟。

（三）2025年南京市普通国省道桥梁健康监测项目采购项目2025QL-JKJC3标段

报价清单

| 序号 | 桥梁名称 | 市别 | 路线编号 | 健康监测费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙家宕大桥 | 南京 | G635 |  |  |
| 2 | 胥河大桥 | 南京 | G235 |  |  |
| 3 | 青龙山高架 | 南京 | S122 |  |  |
| 4 | 一干河大桥 | 南京 | S340 |  |  |
| 5 | 乌刹桥 | 南京 | S204 |  |  |
| 6 | 定埠桥 | 南京 | S246 |  |  |
| 2025QL-JKJC3标段费用合计=（1+2+3+4+5+6）= 元 |  |  |  |  |  |

注：本表后需附相关费用的分析说明，格式自拟。

五、供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

六、拟投入人员基本情况表

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟投入人员应汇总填报在本表中且相关证明材料附后。

七、拟投入项目负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

八、拟投入技术负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

九、监测工作实施方案

说明：应阐述包括但不限于以下内容：

1、健康监测实施方案

2、健康监测工作的程序与方法

3、健康监测工作服务的目标及保证措施

4、重、难点及要点的分析及建议

5、后期运营维护

十、偏离情况表

（一）合同条款偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

（二）采购需求偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对招标文件《第四章 采购需求》中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

十二、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5．“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

单位名称（盖单位电子印章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。