招　标　文　件

项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理

标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务

项目编号：NJDCX-202507291912

采 购 人：江苏省交通运输综合行政执法监督局

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 	五 年 八 月

目录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  项目需求	33

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	48

- 第一章  投标邀请（招标公告）

南京达琛鑫工程咨询有限公司受江苏省交通运输综合行政执法监督局的委托，就江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务实施公开招标采购，兹邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务招标项目的潜在投标人应在南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼获取招标文件，并于2025年09月22日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本概况

1、项目编号：NJDCX-202507291912

2、项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务

- 3、分包划分：

- 分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理。

- 分包二：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制。

- 分包三：江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案（施工图）设计。

4、预算总金额：人民币111万元整

- 分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理：人民币10万元整；

分包二：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制：人民币65万元整；

- 分包三：江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案（施工图）设计：人民币36万元整。

5、最高限价：人民币111万元整

- 分包一：人民币10万元整；

- 分包二：人民币65万元整；

- 分包三：人民币36万元整。

投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

- 评标顺序：按分包号依次评标，即分包一、分包二、分包三。

6、项目需求：

- 包1：现需采购江苏省公路固定超限检测站大件运输多轴线、外廓尺寸、称重、驱动轴检测设施建设的监理服务。

- 包2：在《公路车辆动态称重检测系统技术规范》（JTG/4320-2022）等行业标准基础上，结合我省超限超载大件运输检测设施及大件运输执法要求，进一步规范完善超限超载检测系统建设和运营管理标准，对动态设施的建设、运营、维护参与方提出要求，现需要制定江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准，为包括大件运输在内的超限超载监管提供技术支撑。

- 包3：为了贯彻落实国家基础设施数字化升级安全增效的要求，现需对公路固定超限检测站大件运输检测设施及系统进行数字化升级改造，满足大件运输多轴线、外廓尺寸、称重、驱动轴自动识别和检测能力，提升检测过程数字化水平，为大件运输车辆及超限超载执法监管提供数字技术支撑。

7、服务时间：

- 包1：具体开工日期以施工单位开工报告通过审批日期为准，如外力原因导致工程停工，停工期间不计入监理服务期。业主有权根据总体计划对项目工期（监理服务期）做调整，由此产生的任何费用，业主不另行支付。监理服务期结束时间具体以工程交工验收、决算时间为准。

- 包2：自合同签订之日起至90日内（具体工作时间若有变化，采购人将根据实际情况确定）。

- 包3：自合同签订之日起至30日内（具体工作时间若有变化，采购人将根据实际情况确定）。

- 8、本项目（是/否）接受联合体：包2和包3接受联合体，需提供联合体协议书（须载明联合体牵头人）。

- 联合体投标的可由两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方须严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条的相关规定执行。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明），联合体可由牵头投标人提供；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表或者2024年度的财务审计报告或银行出具的企业资信证明），联合体可由牵头投标人提供；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函），联合体可由牵头投标人提供；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料），联合体可由牵头投标人提供；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明），联合体投标人须分别提供；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，投标人为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

包1：根据交通运输部《公路水运工程监理企业资质管理规定》，投标人应具有公路工程监理企业资质；

包2：根据国家发改委《工程咨询行业管理规定》，投标人应具有工程咨询单位乙级及以上资信证书；

包3：根据《建设工程勘察设计管理条例》，投标人具有公路行业（公路）专业乙级及以上工程设计资质证书。

（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的投标人。（提供网页截图）

三、获取招标文件

1、招标公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”发布，投标人如确定参加投标，须获取招标文件。

2、招标文件获取时间：2025年09月01日起至2025年 09月05日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30。

3、招标文件获取地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼，南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话025-52639995。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年09月22日14点00分（北京时间）。

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼开标室。

五、公告期限

本次公开招标公告期限为五个工作日。

- 开启

1.时间：2025年09月22日下午14：00。

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室。

七、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.项目代理编号：JSZC-320000-DCXG-G2025-0013。

3.请各位投标人领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏省交通运输综合行政执法监督局

联系人：李志坚

联系电话：025-84329718

地址：江苏省南京市石鼓路69号江苏交通大厦

2.采购代理机构信息

单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司

单位地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

联系人：周工

联系电话：025-52639995转8006

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电话：025-52639995转8006

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | NJDCX-202507291912 |
| 4 | 分包 | 分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理 分包二：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制 分包三：江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案（施工图）设计 |
| 5 | 公告发 布媒体 | 江苏政府采购网 |
| 6 | 采购预算及资金来源 | 项目总预算：人民币111万元整 分包一预算：人民币10万元整 分包二预算：人民币65万元整 分包三预算：人民币36万元整 评标顺序：按标段序号依次评标，即分包一、分包二、分包三。 投标报价超过采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。 资金来源：财政性资金 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。 |
| 8 | 代理机构 | 南京达琛鑫工程咨询有限公司 联系人：周工 联系电话：025-52639995（转8006） 地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 |
| 9 | 采购人 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局 联系人：李志坚 联系电话：025-84329718 地址：江苏省南京市石鼓路69号江苏交通大厦 |
| 10 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 代理服务费 | 招标代理服务费按照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价计取，由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳费用。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 接收投标文件时间：2025年09月22日下午13:30-14:00 接收地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室 |
| 13 | 投标文件 数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文档：1份（提供PDF版，封面及签字或盖章部分须盖章签字，单个文件不超过120M，U盘与正本封装） |
| 14 | 投标文件开启时间和地点 | 时间：2025年09月22日下午14:00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室 |
| 15 | 投标文件有效期 | 投标文件接收截止时间起九十天，有效期短于此规定的投标文件将作无效投标处理。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 报价 | 1.所有投标报价均以人民币报价。 2.投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。 |
| 18 | 推荐中标 候选人 | 评标方法：采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。 选取中标候选人原则:满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 19 | 采购合同 签订 | 合同签订，中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 无效投标 | 1.未按照招标文件要求密封、签署、盖章的； 2.投标人在报价时采用选择性报价的； 3.投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的； 4.投标人的报价超过了采购预算的； 5.未通过符合性检查的； 6.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）； |
| 21 | 废标 | - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 因重大变故，采购任务取消的； - 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 |
| 22 | 质疑处理 | 1.参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指： 1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日； 1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 2.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构可以要求质疑投标人按规定予以修正。 3.未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。 4.提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。 6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。 7.采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，并告知质疑投标人具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的投标人的商业秘密。 8.投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。 |
| 23 | 答疑或现场勘查 | 本项目不统一组织答疑会或现场勘查。 |

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书费。

4.3代理服务费：招标代理服务费按照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价计取，由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳费用。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 6、政策功能

6.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

6.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

6.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

6.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件

### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。

9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、报价一览表、报价明细表、服务条款偏离表、商务条款偏离表、技术方案、售后服务承诺书等部分。项目需求中标记为核心参数（或实质性技术或服务要求）或带星号（“★”）的核心技术指标不允许偏离，如存在负偏离作无效投标处理；标记为重要参数（或技术要求）或带（“▲”）的技术条款均为重要指标。项目需求中技术条款均必须在投标文件中提供技术支持资料（如项目需求中要求的证明材料；技术白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时做负偏离处理。

投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效投标处理。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）※《报价一览表》；

（4）※《报价明细表》；

（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）※第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）※《商务条款偏离表》（包含并不限于投标人资格要求、项目的期限、付款条件等）；

（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等，如有，格式自行拟定并添加。

投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价明细表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《服务条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效投标处理。

- ※《服务条款偏离表》；

- ※项目实施方案；

- 履约能力及综合实力；

（4）技术团队配置；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、报价一览表和报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务，详见第四章项目需求所述要求。

12.3有关费用处理

12.3.1货物（工程）类：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他（如因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.3.2服务类:投标报价采用固定总价方式，投标人的报价应包含完成服务项目必要的工具采购费用和研发费用、成果鉴定或论证费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，全部售后服务等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为需要的其他有关的为完成本项目发生的所有必需的费用也须列入报价。

12.5 投标货币

本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1 项目总价：包括买方需求的服务费或研发费用或货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及（因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2 项目单价：按投标配置及报价明细表中要求填报。

12.7 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.8 投标人系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《报价一览表》、《报价明细表》中注明。

### 13、服务条款偏离表、商务条款偏离表及投标货物或服务的相关说明

13.1 对招标文件中的服务与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务或货物的主要组成部分的服务方案，架构、功能设计、实现思路及关键技术;

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和报价一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中分项报价明细表中的总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表必须加盖公章，其中一份必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

### 16、投标保证金

### 16.1本次招标不收取投标保证金

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的提交投标文件接收截止之日起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### 18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效投标处理。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件授权签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封装制，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及标段号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成投标文件提前开封而产生的风险，由投标人承担。

19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。

### 20、投标截止时间

20.1  投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件或书面通知的方式酌情延长投标截止时间，在此情形下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人修改或撤回投标文件并重新提交的，应按规定进行编制、密封、标记和提交并应在封套上加注“修改”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价字样，否则将可能被视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期的期间内，投标人不得撤回其投标否则将承担失信责任。

## 五、开标与评标

### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 24、评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交候选人。

### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系，对未通过资格审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5采用综合评分法评审的，接到投标人相关询问时，由代理机构工作人员负责告知未中标人的评审得分与排序。

### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额罚款行政处罚的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 28 评标方法和标准

28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度。

28.3 评分标准详见文件第五章。

### 29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价的；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件任意一个标段做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标人享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5 有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 31、质疑处理

31.1参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑投标人按规定予以修正。

31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并告知质疑投标人具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的投标人的商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。

### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 33、签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章  合同文本

合同编号:

省交通综合执法局政府采购合同

（服务类示范文本）

项 目 名 称 ： 江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务

甲方（买方）：江苏省交通运输综合行政执法监督局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 南京达琛鑫工程咨询有限公司 （委托代理机构）江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务公开招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商☐单一来源谈判☐询价采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 服务名称

江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务

1.2 服务范围、内容及服务要求

详见采购项目需求

1.3 服务期限按照第  1   种方式明确

（1）本合同服务期限自 2025 年   月   日起，至    年   月   日止。

（2）本合同服务期限自签订合同之日起，至     年   月   日止。

（3）本合同服务期限自     年   月   日起，至          止。

1.4服务地点（域）

本合同约定的服务地点（域）：         江苏省南京市         。

二、合同金额

2.1本合同金额按照第   （1）  种方式明确：

(1)本合同为固定总价合同，合同金额（含税）为人民币                    元，（￥             元）。

(2)本合同为固定单价合同，本项目预算金额为人民币             元（￥             元），合同实施过程中单价不予调整，结算的服务费用以最终实际发生的服务数量为准。服务单价确定方式：

(3)本合同为其他非固定总价合同，本项目预算金额为人民币         元（￥             元），服务费用计算方式：

本合同价款包含所有乙方提供合同约定相关服务的报酬及乙方提供合同中相关服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2关于合同金额计算的补充约定事项：              。

三、合同履行

3.1本合同范围内服务的提供参照本项目采购文件以及乙方响应文件承诺的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2补充条款：           。

四、服务成果内容和形式

4.1本合同应提交的成果内容、完成期限、成果形式及相关要求：

分包一：按照有关规定和规范提交监理资料，出具《江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理报告》

分包二；《江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准》送审稿

分包三：

（1）《江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案设计》；

（2）《11个固定超限检测站大件运输检测设施施工图设计》；

（3）11个固定超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单。

五、履约验收

5.1 本合同履约验收要求为（包括但不限于：履约验收的实施主体、验收时间、验收方式、验收内容和验收标准）由甲方按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》在项目服务期限结束后采取专家会议评审的方式，根据合同约定的服务范围、服务内容、服务要求以及成果内容和形式等履约完成情况组织验收。

5.2 甲方依据以上验收要求对乙方提供的相关服务进行阶段性验收（如有）及总体验收。

5.3 经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合验收相关标准。逾期不予整改或整改后仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

六、款项支付

6.1 本合同款项采用以下第  （2） 种方式支付：

(1) 本合同款项分三期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签定后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的     %,计人民币                     元（￥             元）。

第二期：当                        时支付第二期款项，付款比例为合同金额的     %,计人民币              元（￥           元）。

第三期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后    工作日内，支付剩余款项，计人民币                     元（￥             元）。

(2) 本合同款项分两期支付。支付条件（时间）及支付金额如下：

第一期:合同签订后20个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的 50 %,计人民币                     元（￥             元）。

第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后 20 个工作日内，支付剩余款项，计人民币                     元（￥             元）。

(3)乙方无预付款要求的，在            时按乙方实际完成的工作量据实结算。

（4）合同签订后10个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的     %,计人民币                     元（￥             元），其余费用       按乙方实际进度工作量据实结算。

6.2甲方在支付上述款项前，应收到乙方提供的与应付款项等额的税务发票。因乙方未能根据合同提交相应票据和资料，导致甲方未能如期付款的，甲方不承担延期付款责任。

七、争议与纠纷处理

7.1 本合同执行过程中发生争议或纠纷时，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方一致同意采用以下第  （2） 种方式处理：

（1）申请仲裁，约定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）提起诉讼，约定向甲方所在地法院提起诉讼。

八、知识产权

8.1 乙方应保证为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

九、产权归属

9.1 本项目的成果形成的知识产权归属约定如下： 产权均归属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改、使用、转让 。

十、权利和义务

10.1 甲方权利

10.1.1甲方有权对乙方依照合同提供的服务进行监督和检查。

10.1.2甲方有权对所发现的问题进行调查和处理，若发现乙方完成的服务内容与合同约定不符的，甲方有权要求乙方限期整改，若造成甲方损失，还应承担违约责任。

10.2 甲方义务

10.2.1 在能力范围内，配合乙方履行本合同，尽量为乙方的履约提供必要的支持。

10.2.2 按照合同约定向乙方支付款项。

10.2.3 合同履行完毕后，及时组织验收。

10.3 乙方权利

10.3.1 乙方有权依约收取费用。

10.3.2 乙方有权拒绝甲方提出的除合同约定和乙方承诺以外的其他要求。

10.3.3 乙方有权拒绝甲方在服务过程中的不正当要求和违规行为，并可以依法主张其合法权利。

10.4 乙方义务

10.4.1 严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

10.4.2 接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

10.4.3按照响应文件的承诺以服务进程进行管理与控制，包括制定方案、合理配备工作人员、设施设备，按期组织实施，交付项目成果，保证服务项目质量。

10.4.4乙方应严格按照安全标准进行本项目服务，并采取必要的安全防护措施。若需上路作业应按规定办理相关手续，确保本项目服务人员、车辆及设备等的安全。乙方在服务过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方一律不承担任何责任和费用。

十一、违约责任

11.1如乙方未按合同约定，或未按照甲、乙双方最终商定的整改期限内完成本项目，每延期一日(或每发生一次)，甲方有权要求乙方向甲方支付合同总价 1 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期超过 15 日或者延误服务确认 3 次，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

11.2如甲方未按合同约定的期限付款，每延期一日，乙方有权要求甲方支付合同总价 1 ‰的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的10％。如延期付款超过   日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

11.3因乙方工作失误而造成的破坏或损失，乙方需承担赔偿或修复完好的责任，由此而发生的相关费用由乙方承担。

11.4如因乙方服务工作不及时或者质量不能满足合同要求，造成影响的，甲方有权指定第三方进行服务，所发生费用全部由乙方承担。

11.5如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等，违约方在收到上述通知后，应当于7日内答复对方，并支付违约金。

11.6其他违约责任约定：

十二、保密条款

12.1乙方在履行合同过程中对获知甲方信息资料均负有保密责任，未经许可不得向第三方泄露。如违反本条款规定，应当承担相应的法律责任，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。

12.2乙方对所获得甲方的保密信息负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

12.3甲方有特殊保密要求的，应当另行签订保密协议，以保密协议的约定为准。

十三、转包或分包

13.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接组织实施，不得转让他人。

13.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

十四、履约担保

14.1 本合同履约担保按照以下第  （1）  种方式提供：

(1) 乙方不提供履约担保。

(2) 乙方提供银行保函，保函金额为合同金额的   %,计人民币          元，（￥        元），到期日为_______。

(3) 乙方采用银行汇票、转账支票或电汇方式缴纳履约保证金，金额为人民币__________元，在合同签订前___个工作日内一次性缴纳。合同履行结束后___个工作日内，将履约保证金退还给乙方（无息退还）。如乙方违反合同约定，甲方有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。

若根据合同约定或因其它任何原因使该项履约保证金被甲方扣除或经协商抵扣或用于赔偿甲方及/或第三方损失等情形减少而不足本合同履约保证金规定数目的，乙方应当在该情形出现之日起3个工作日内日内将其补足。

十五、其他条款

十六、组成本合同的文件

16.1 合同及附件；

16.2中标通知书；

16.3采购文件和乙方的响应文件；

16.4采购过程中有关补充资料和澄清文件等（如有）；

16.5 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十七、不可抗力

17.1当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并在事件结束后7个自然日内提供事实性证明。

17.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方

协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

17.3因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本

合同。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照国家合同相关法律法规执行。

18.3 本合同一式六份，具有同等法律效力，中文书写。甲乙双方各执三份。

甲方（单位盖章）：                    乙方（单位盖章）：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位住所地：                          单位住所地：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

签订日期：     年   月  日  　        签订日期：      年   月  日

合同协议书附件1： 廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                       （以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守                      的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不应接受委托评估合同约定以外的与本合同评估工作有关的任何报酬。

（六）乙方不得参与合同规定的与甲方人利益相冲突的任何活动。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目完工后止。

第七条本合同作为                       合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 第四章  项目需求

## 包1：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理

## 一、项目背景

- 本项目是对我省国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”G312、G228、G345普通公路11个固定超限检测站的老旧称重设施，进行大件运输车辆多轴线、外廓尺寸、称重、驱动轴检测设施施工过程统一监理。

## 二、工作内容及成果

- 1、服务内容

- 对11个固定超限检测站新建的大件运输车辆多轴线检测系统、新建大件运输车辆轮廓检测系统、新建车辆驱动轴检测系统、升级改造静态称重检测系统等施工过程统一监理。

- 2、工作成果

- 按照有关规定和规范提交监理资料，出具《江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理报告》。

## 三、服务时间

具体开工日期以施工单位开工报告通过审批日期为准，如外力原因导致工程停工，停工期间不计入监理服务期。业主有权根据总体计划对项目工期（监理服务期）做调整，由此产生的任何费用，业主不另行支付。监理服务期结束时间具体以工程交工验收、决算时间为准。

## 四、资质条件

（1）企业业绩要求

2019年1月1日以来，具有建设工程施工过程项目监理业绩。

（2）项目负责人资质要求

应具有公路工程监理工程师证书。

## 五、监理服务的目标

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，根据本项目实际情况，对江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设工程项目进行质量、进度、投资、变更的全面控制，对江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设工程项目进行合同、信息文档、安全、知识产权、风险的全面管理。按照相关建设标准规范，提供专业的监理服务，并负责项目建设的全过程监督，协调各有关单位间的工作关系和工程进度，保证项目在规定时间内顺利完成，并实现建设目标。协助采购人对项目进行验收。

## 六、付款方式

第一期:合同签订后20个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的 50 %，第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后 20 个工作日内，支付剩余款项。

## 七、其他要求

所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

## 包2：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制

## 一、项目背景

- 在《公路车辆动态称重检测系统技术规范》（JTG/4320-2022）等行业标准基础上，结合我省超限超载大件运输检测设施及大件运输执法要求，进一步规范完善超限超载检测系统建设和运营管理标准，需要对动态设施的建设、运营、维护参与方提出要求，制定江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准，为超限超载监管提供技术支撑。

## 二、工作内容及成果

- 1、服务内容

- 基于江苏省内货车动态监测设施（不停车称重检测系统）、 固定超限检测站检测系统、普通公路收费站检测系统、高速公路收费站检测系统建设、运行和管理工作基础，进行全面深入调研,草拟形成标准草案（征求意见稿），广泛征求各设区市交通运输局、交通执法支队、高速公路经营管理单位、公路事业发展中心以及相关科研机构、交通行业相关企业的意见和建议，邀请技术、管理、法律等领域专家对标准草案进行专业论证，并根据征集意见和专家评审意见，对标准文本进行充分修改完善，最终形成《江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准》送审稿。

2、具体编制任务

（1）总则。明确标准适用的系统建设类型，建设阶段（新建、改扩建）、运营活动等。列出编制本标准所依据的国家标准、行业标准、地方标准及相关法规文件。

（2）术语与定义。对标准中使用的关键术语（静态称重、动态称重、多轴线型识别、车牌识别、数据有效性等）进行统一定义。

（3）总体要求。明确系统建设的目标和功能定位、系统构架、总体性能要求、安全性、兼容性等要求。

（4）系统建设标准。明确内外场设备类型及技术要求，如明确静态称重、动态称重的称重范围、精度要求；外廓尺寸设备量程范围，精度要求；多轴线设备轴线检测精度等。明确各类感知设备安装位置、角度、高度等规范；静态/动态称标定（检定）的方法、周期、合格标准。统一数据内容、数据格式、传输、存储等要求。明确系统验收内容（单项、隐蔽工程、系统联调、性能测试）、验收标准与方法、验收文档要求。

（5）系统运营维护标准。明确系统运维组织与职责、日常巡检、定期维护、故障处理、数据质量管理、运维档案管理、运维考核等内容要求。

（6）附录。包含数据字典、典型系统结构图、设备安装示意图、常用表格模板（如验收表、运维记录表）等内容。

3、工作成果

《江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准》送审稿。

## 服务时间

- 自合同签订之日起至90日内（具体工作时间若有变化，采购人将根据实际情况确定）。

## 四、验收标准

投标人根据招标人要求提供各阶段成果，招标人组织对项目各阶段产生的成果《按照江苏省政府采购履约验收管理办法》进行审核验收。

## 五、付款方式

第一期:合同签订后20个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的 50 %，第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后 20 个工作日内，支付剩余款项。

## 一、项目背景

- 为了贯彻落实国家基础设施数字化升级安全增效的要求。《财政部交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）（以下简称《通知》）中要求“对通道基础设施安全监测、运行管控和应急指挥调度体系进行数字化改造，推动开展业务流程和运行机制优化重构，有效提高安全风险识别预警、快速响应和联动处置能力，持续提升公共服务和行业治理水平”。我省在国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”中的G312、G228、G345沿线公路超限检测站要按照要求，对检测设施系统进行数字化升级改造，进一步提升检测精度和检测过程数字化水平，为大件车辆及超限超载安全监管提供数字技术支撑。

- 同时为了适应满足大件运输车辆检测服务执法需求。G312、G228、G345沿线公路固定超限检测站原有的检测设施老旧，功能单一，不具备多轴线大件运输车辆称重、车型、轴型及外廓尺寸综合检测功能，无法满足大件运输车辆检测服务和事中事后监管的需求。一些超大型大件运输车辆不能精准勘验，违法超限超载运输不能检测，无处罚依据。大件运输快速发展的趋势迫切需要开展固定超限检测站点多轴线及外廓尺寸等检测设施建设。

## 六、其他要求

所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

## 包3：江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案（施工图）设计

## 二、工作内容及成果

- 1、工作内容

- （1）设计范围

| 序号 | 行政 区域 | 公路执法单位 | 地址 | 所在线路编号与桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江 | 丹阳超限检测站 | 312国道河阳联观村旁 | G312线河阳段 K236+200 |
| 2 | 常州 | 常州超限检测站 | 武进区湖塘镇蒋 公岸村委 | G312线 K182 |
| 3 | 扬州 | 仪征超限检测站 | 仪征市大仪镇 | G345线 K362+100 |
| 4 | 泰州 | 泰兴市超限检测站 | 澄江路原南三环路99号 | G345线 K235+315 |
| 5 | 南通 | 南通超限检测站 | 通州区张芝山镇通海村十二组 | G345线 K94+300 |
| 6 | 南通 | 启东超限检测站 | 北新镇普东村 | G228线 K3380+800 |
| 7 | 南通 | 通州超限检测站 | 金新街道新金西路559号 | G345线 K120 |
| 8 | 南通 | 如东超限检测站 | 栟茶镇兴灶村二十三组 | G228线 K3243+000 |
| 9 | 连云港 | G228灌江口大桥灌云超限检测站 | 灌云县临港产业区经七路1号 | G228线 K2982+800 |
| 10 | 盐城 | G228灌江口大桥响水超限检测站 | 响水县 工业经济区 | G228线 K2993 |
| 11 | 盐城 | 大丰超限检测站 | 大丰区港区新华村中汽中心盐城 汽车试验场北侧 | G228线 K3156+100 |

（2）设计内容

公路固定超限检测站大件运输多轴线、外廓尺寸、称重、驱动轴检测设施建设，对我省国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”G312、G228、G345普通公路公路固定超限检测站进行大件运输多轴线、称重、外廓尺寸、驱动轴检测设施进行升级建设，实现多轴线大件运输车辆自动识别和检测。

1）升级改造检测站内静态称重系统。检测设备称体由18米延长至24米，宽度由3.4米拓宽至3.9米，实现大件运输车辆200吨以内静态称重检测和多轴线检测要求。

2）增加大件多轴线检测系统。实现大件运输多轴线和200吨以上大件运输车辆多轴线动态称重检测，包括自动识别运输车辆轴线、轴数、轮数检测要求。

3）增加车辆外廓尺寸识别检测系统。实现大件运输车辆长宽高自动识别。

4）增加货运车辆驱动轴检测系统。对货运车辆同轴型，不同驱动轴数量的自动识别和检测，实现交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》的要求。

公路超限检测站检测设施升级建设具体内容表

| 序号 | 内容 | 主要实现功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24米3级称体 | 大件运输车辆总重检测，至少精度优于3级静态称 | 18米或21米秤体改造延长到24米，200吨以内静态称重计量检定，具备静态称重市场监督管理部门PA证书 |
| 2 | 抓拍系统升级 | 大件运输车辆尾部抓拍 | 大件运输车辆尾部抓拍，含监控 |
| 3 | 轮廓识别 | 大件运输车辆长宽高检测，需要采用自建原始模型处理，不得采用动态链接库（DLL）调用实现方式 | 2个L杆件，检测精度达到：长度误差优于±150mm、宽度误差优于±80mm、高度误差优于±50mm |
| 4 | 车辆驱动轴识别 | 运输车辆检测 | 共用利旧杆件 |
| 5 | 多轴线检测 | 大件运输车辆多轴线检测 | 多轴线检测传感器，多轴线解调仪，多轴线控制器；其中多轴线控制器具备200吨以上检测，并具有多轴线检测和5级动态称重市场监督管理部门PA证书 |
| 6 | 信息发布系统升级 | 显示大件运输车辆车牌，含有重量、长宽高尺寸信息 |  |
| 7 | 照明系统 | 夜间监控 |  |
| 8 | 安装和调试 |  | 固定超限检测站端软件升级、安装、调试 |

根据11个公路固定超限检测站点实际情况，拟充分利用现有设施设备，进行升级改造，具备多轴线大件车辆车货总质量和车货外廓尺寸等检测功能。

- 三、工作成果

（1）《江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案设计》；

（2）《11个固定超限检测站大件运输检测设施施工图设计》；

（3）11个固定超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单。

## 三、服务时间

- 自合同签订之日起30日内完成全部工作，提交相关成果。

## 四、验收标准

投标人根据招标人要求提供各阶段成果，招标人组织对项目各阶段产生的成果《按照江苏省政府采购履约验收管理办法》进行评审验收。

## 五、付款方式

第一期:合同签订后20个工作日内支付首付款，付款比例为合同金额的 50 %，第二期：当乙方提供本合同所有服务成果并经甲方验收通过后 20 个工作日内，支付剩余款项。

## 六、其他要求

所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与原则

评标方法：采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

选取中标候选人原则:满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

- 包1：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程监理

| 评分 因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，满分10分。即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人报价为评标基准价A值，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(A／投标人最终报价)×10。 注：评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序:a.报价低于采购项目预算50%的，即报价<采购项目预算×50%；b.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；c.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。针对异常低价，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 10分 |
| 商务部分（25分） | 项目负责人 （6分） | 项目负责人为总监理工程师： （1）具有公路工程专业监理职业资格证书得2分，同时具有高级职称再得4分，最多得6分； （2）具有公路工程专业监理职业资格证书2分，同时具有中级职称再得2分，最多得4分。 （3）仅具有公路工程专业监理职业资格证书，得2分。 （需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 6分 |
|  | 项目组成员 （5分） | 项目成员（除项目负责人外）具有公路工程专业监理职业资格证书或监理员证书，每一人得1分，本项最多得5分。 （需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 5分 |
|  | 业绩 （14分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间前有施工过程监理项目业绩的，每提供1个得2分，本项最多得14分。（投标文件中提供合同复印件） | 14分 |
| 服务方案 （65分） | 现状分析 （15分） | 投标人对项目现状进行分析： （1）分析非常准确和透彻，得15分； （2）分析准确、理解透彻，得12分； （3）分析比较准确、理解比较透彻，得9分； （4）分析把握程度一般、理解不够透彻，得6分； （5）分析把握程度低未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作方法 （15分） | 根据投标人对本项目提出科学合理可行性进行评价： （1）采用研究方法非常丰富且提供创新工作方式，得15分； （2）采用研究方法丰富可行，得12分； （3）采用研究方法比较丰富可行，得9分； （4）采用研究方法基本可行，得6分 （5）采用方法较差或未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作组织和进度计划 （5分） | 投标人应根据采购文件要求，制定合理的工作组织和进度计划方案： （1）工作组织完善且严谨，进度计划设计符合采购文件的要求，得5分； （2）工作组织较为完善，进度计划设计较符合采购文件的要求，得3分； （3）工作组织基本完善，进度计划设计基本符合采购文件的要求，得1分； （4）工作组织和进度计划不符合采购文件要求或者未提供不得分。 | 5分 |
|  | 服务方案内容（10分） | 投标人应根据采购文件要求制定的服务方案： （1）完整准确到位、内容全面且具有很强可操作性，得10分； （2）准确到位、内容完善，可操作性较强，得8分； （3）比较准确到位、内容比较完善，基本具有可操作性，得6分； （4）不够准确、内容不够完善，可操作性一般，得4分； （5）把握程度较低、理解较差，可操作性较差或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 质量保障措施 （10分） | 根据投标人项目管理、质量要求等方面制定的具体质量保障措施进行评价： （1）具有完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的，得10分； （2）具有较为完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的或者具备完整的管理体系，但质量保证措施较为可靠，得7分； （3）具有基本的项目管理体系和基本的质量保障措施的得4分； （4）项目管理体系不完整、质量保障措施不可靠或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 服务承诺 （10分） | 根据投标人服务承诺是否合理、切实可行，措施是否得当等进行评价： （1）服务承诺合理有效，切实可行，且有额外服务承诺，得10分； （2）服务承诺合理有效，切实可行，得7分 （3）服务承诺比较合理有效，可行性一般，得4分； （4）服务承诺不够合理有效或未提供不得分。 | 10分 |

- 包2：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制

| 评分 因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，满分10分。即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人报价为评标基准价A值，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(A／投标人最终报价)×10。 注：评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序:a.报价低于采购项目预算50%的，即报价<采购项目预算×50%；b.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；c.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。针对异常低价，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 10分 |
| 商务部分（25分） | 项目负责人 （5分） | （1）本项目组应提供1名项目负责人和至少4名团队成员得基本分2分（人员不足本项不得分）。 （2）项目负责人具有副高职称及以上得2分，具有交通运输专业的中华人民共和国咨询工程师（投资）登记证书的再得1分（需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 5分 |
|  | 项目组成员 （6分） | 项目组成员（不含项目负责人）具有省级（含）以上标准化研究院（协会）颁发的标准化培训证书，得2分，满分6分。 （需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 6分 |
|  | 企业实力 （14分） | 1、投标人具有较强的科研能力，并在多轴线大件运输车辆检测方面具有科研及示范成果的（提供业主项目委托书和交竣工总结盖章的证明材料）得5分； 2、投标人具有与固定检测站内多轴线、轮廓、驱动轴检测相关的软件著作权成果： （1）具有多轴线、轮廓、驱动轴相关的任意一项著作权，得2分； （2）具有多轴线、轮廓、驱动轴相关的任意两项著作权，得4分； （3）同时获取多轴线、轮廓、驱动轴相关三项著作权，得6分； 3、自2020年1月1日（含）以来（以标准发布日期为准）项目组成员每具有1名参与过交通运输领域运营管理类、执法类、信息系统等国家、行业、地方标准编制经验的成员得1分，满分3分。 | 14分 |
| 服务方案 （65分） | 项目分析 （15分） | 投标人应根据采购文件要求对项目现状研究分析： （1）研究分析非常准确和透彻，得15分； （2）研究分析准确、理解透彻，得12分； （3）研究分析比较准确、理解比较透彻，得9分； （4）研究分析把握程度一般、理解不够透彻，得6分； （5）研究分析把握程度低未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作方法 （15分） | 根据投标人对本项目提出科学合理可行性进行评价： （1）采用研究方法非常丰富且提供创新工作方式，得15分； （2）采用研究方法丰富可行，得12分； （3）采用研究方法比较丰富可行，得9分； （4）采用研究方法基本可行，得6分； （5）采用方法较差或未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作组织和进度计划 （5分） | 投标人应根据采购文件要求，制定合理的工作组织和进度计划方案： （1）工作组织完善且严谨，进度计划设计符合采购文件的要求，得5分； （2）工作组织较为完善，进度计划设计较符合采购文件的要求，得3分； （3）工作组织基本完善，进度计划设计基本符合采购文件的要求，得1分； （4）工作组织和进度计划不符合采购文件要求或者未提供不得分。 | 5分 |
|  | 项目成果形式 （10分） | 根据投标人对本项目最终的项目成果形式是否把握理解准确到位进行评价： （1）项目成果完整准确到位、内容全面且具有很强可操作性，得10分； （2）项目成果准确到位、内容完善，可操作性较强，得7分； （3）项目成果比较准确到位、内容比较完善，基本具有可操作性，得4分； （4）项目成果不够准确、内容不够完善，可操作性一般，得1分； （5）项目成果把握程度较低、理解较差，可操作性较差或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 质量保障措施 （10分） | 根据投标人项目管理、质量要求等方面制定的具体质量保障措施进行评价： （1）具有完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的，得10分； （2）具有较为完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的或者具备完整的管理体系，但质量保证措施较为可靠，得7分； （3）具有基本的项目管理体系和基本的质量保障措施的得4分； （4）项目管理体系不完整、质量保障措施不可靠或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 服务承诺 （10分） | 根据投标人服务承诺是否合理、切实可行，措施是否得当等进行评价： （1）服务承诺合理有效，切实可行，且有额外服务承诺，得10分； （2）服务承诺合理有效，切实可行，得7分 （3）服务承诺比较合理有效，可行性一般，得4分； （4）服务承诺不够合理有效或未提供不得分。 | 10分 |

- 包3：江苏省公路固定超限检测站大件运输检测设施建设方案（施工图）设计

| 评分 因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，满分10分。即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人报价为评标基准价A值，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(A／投标人最终报价)×10。 注：评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序:a.报价低于采购项目预算50%的，即报价<采购项目预算×50%；b.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；c.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。针对异常低价，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 | 10分 |
| 商务部分（25分） | 项目负责人 （15分） | 1、本项目组应提供1名项目负责人和至少3名团队成员得基本分2分（人员不足本项不得分）。 2、项目负责人：具有高级及以上职称得3分，中级职称得1分； 3、项目负责人： 参与同类项目行业相关标准编制：每参与一个的获得5分，最多可获得10分。 （需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 15分 |
|  | 项目组成员 （5分） | 项目组人员每有一名具有中级工程师及以上职称的，得1分，最多得5分（需附相应证书或其他能证明以上事项的材料的复印件、投标供应商近六个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料并盖公章）。 | 5分 |
|  | 业绩 （5分） | 投标人应具有承接公路运输治超项目的能力，提供自2020年1月1日（含）以来承担的类似项目合同业绩的，每提供一个得1分，最多得5分（提供合同复印件等证明材料）。 | 5分 |
| 服务方案 （65分） | 项目分析 （15分） | 投标人应根据招标文件要求对项目现状研究分析： （1）研究分析非常准确和透彻，得15分； （2）研究分析准确、理解透彻，得12分； （3）研究分析比较准确、理解比较透彻，得9分； （4）研究分析把握程度一般、理解不够透彻，得6分； （5）研究分析把握程度低未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作方法 （15分） | 根据投标人对本项目提出科学合理可行性进行评价： （1）采用研究方法非常丰富且提供创新工作方式，得15分； （2）采用研究方法丰富可行，得12分； （3）采用研究方法比较丰富可行，得9分； （4）采用研究方法基本可行，得6分； （5）采用方法较差或未提供不得分。 | 15分 |
|  | 工作组织和进度计划 （5分） | 投标人应根据采购文件要求，制定合理的工作组织和进度计划方案： （1）工作组织完善且严谨，进度计划设计符合采购文件的要求，得5分； （2）工作组织较为完善，进度计划设计较符合采购文件的要求，得3分； （3）工作组织基本完善，进度计划设计基本符合采购文件的要求，得1分； （4）工作组织和进度计划不符合采购文件要求或者未提供不得分。 | 5分 |
|  | 项目成果形式 （10分） | 根据投标人对本项目最终的项目成果形式是否把握理解准确到位进行评价： （1）项目成果完整准确到位、内容全面且具有很强可操作性，得10分； （2）项目成果准确到位、内容完善，可操作性较强，得7分； （3）项目成果比较准确到位、内容比较完善，基本具有可操作性，得4分； （4）项目成果不够准确、内容不够完善，可操作性一般，得1分； （5）项目成果把握程度较低、理解较差，可操作性较差或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 质量保障措施 （10分） | 根据投标人项目管理、质量要求等方面制定的具体质量保障措施进行评价： （1）具有完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的，得10分； （2）具有较为完整的项目管理体系和可靠的质量保障措施的或者具备完整的管理体系，但质量保证措施较为可靠，得7分； （3）具有基本的项目管理体系和基本的质量保障措施的得4分； （4）项目管理体系不完整、质量保障措施不可靠或未提供不得分。 | 10分 |
|  | 服务承诺 （10分） | 根据投标人服务承诺是否合理、切实可行，措施是否得当等进行评价： （1）服务承诺合理有效，切实可行，且有额外服务承诺，得10分； （2）服务承诺合理有效，切实可行，得7分 （3）服务承诺比较合理有效，可行性一般，得4分； （4）服务承诺不够合理有效或未提供不得分。 | 10分 |

说明：

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务

分包___

项目编号：NJDCX-202507291912

投标人名称 ：

授权代表   ：

日期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明），联合体可由牵头投标人提供； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表或者2024年度的财务审计报告或银行出具的企业资信证明），联合体可由牵头投标人提供； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函），联合体可由牵头投标人提供； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料），联合体可由牵头投标人提供； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明），联合体投标人须分别提供； |  |  |
| 6 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）； |  |  |
| 7 | 包1：根据交通运输部《公路水运工程监理企业资质管理规定》，投标人应具有公路工程监理企业资质； 包2：根据国家发改委《工程咨询行业管理规定》，投标人应具有工程咨询单位乙级及以上资信证书； 包3：根据《建设工程勘察设计管理条例》，投标人具有公路行业（公路）专业乙级及以上工程设计资质证书。 |  |  |
| 符合性检查 |  |  |  |
| 1 | 投标函、法人授权委托书 |  |  |
| 2 | 服务条款偏离表 |  |  |
| 3 | 商务条款偏离表 |  |  |
| 4 | 投标文件份数； |  |  |
|  | …………… |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

- 投标主要文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务（采购编号为：NJDCX-202507291912）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的投标人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务 分包___-________ |
| --- | --- |
| 项目编号 | NJDCX-202507291912 |
| 投标报价 | ￥ 元 人民币 (大写) |
| 项目负责人 |  |
| 服务时间 |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

1、采用人民币报价。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

3、投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

- 三、报价明细表

项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务  分包___-________

项目编号：NJDCX-202507291912

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人应将完成本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中，相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“投标报价总计”应当等于“报价一览表”中“项目总报价”。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 四、服务条款偏离表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项服务要求。

| 序号 | 服务要求条目 | 招标文件中的服务要求 | 投标人的 承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日期：

填写说明：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

- 3、投标人必须仔细阅读本采购文件中所有技术或服务要求，并列入上表。

- 4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 五、商务条款偏离表

填写说明：本表应包含招标文件中的各项商务类要求。

| 序号 | 商务要求条目 | 招标文件中的 商务要求 | 投标人的 承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日期：

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

3、投标人必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。

4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 六、项目技术及实施、服务方案（格式自拟）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日期：

- 七、技术人员团队

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 拥有的 证书 | 曾参与过的同类项目及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（公章):

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日期：

- 八、相关附表格式

- 附 件1：法人授权委托书

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                         地 址：

法定代表人：                       受托人：

出生日期：   年  月  日

所在单位：                          职 务：

身 份 证：                          联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：NJDCX-202507291912）项目名称：江苏省超限超载检测系统建设和运营管理标准编制及大件运输检测设施设计、监理服务的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年  月  日

备注：

1、投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

2、非授权代表办理上述事宜，采购代理机构将拒绝。

3、投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

- 附 件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

- 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日期：

- 附 件4：中小企业声明函格式（工程、服务）

中小企业声明函(如有)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者∶ 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

说明：

“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 附 件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

- 附 件6：规范招投标及履约行为提醒单 格式

规范招投标及履约行为提醒单

为推进我局招投标及合同履行工作公开、透明、规范运行，现将相关党风廉政要求重申提醒如下：

1．严格遵守党和国家有关法律法规等相关规定开展招投标和履行合同工作，坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益。

2．不得相互串通投标或者与采购人串通投标。不得向采购人或者评标委员会成员行贿，否则投标无效，并承担法律责任。

3.不得以任何理由向我局工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何名义为我局工作人员报销应由我局单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排我局工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为我局单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．严格按照合同约定条款履行义务，防止因不及时履约对我局带来的廉政风险。

请贵单位认真遵守相关法律法规开展工作，如发现我局在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒纠正，向局党群办反映。

我局对贵单位开展情况将进行全过程监督，一旦发现贵单位有违反党和国家有关法律法规的，将视情取消资格并移送相关部门处理。

局党群办联系人：杭平     电话：025-84329738

江苏省交通运输综合行政执法监督局

参与单位承诺：

我单位已阅知并接受上述提醒，并保证在本项目投标和履约过程中认真遵守相关法律法规和你单位廉政规定。

单位（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人在开标时将此附件签字或盖章后的回执与其他响应文件一并提交，回执需单独封装。

- 附 件7：联合体协议 格式

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（投标人*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本采购文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日  期：