竞争性磋商文件

项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施

建设项目—监理

项目编号：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010

采 购 人：江苏省渔业执法监督中心

代理机构：江苏臻采招标代理有限公司

二 〇 二 五 年 九 月

目  录

第一章  采购邀请（采购公告）	1

第二章  磋商须知	5

第三章  合同条款及格式	21

第四章  项目需求	39

第五章  评审方法与评审标准	51

第六章  响应文件格式	55

第一章  采购邀请（采购公告）

江苏臻采招标代理有限公司受江苏省渔业执法监督中心的委托，决定就长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理实施竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参加磋商及报价。

项目概况

长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理的潜在供应商应在南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼获取采购文件，并于2025年9月26日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本概况

- 项目编号：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010

- 项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理

- 分包划分：1个

- 预算金额：人民币300.96万元整

- 最高限价：人民币300万元整

最终报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

- 采购需求（简介）：

长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理（以下简称“本项目”），是对长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目所有建设内容提供全过程监理服务，包括综合管理平台开发和保护区电子围栏建设、执法船艇详细设计及建造和专业仪器设备采购等3个标段的全过程（及保修期）监理。详见磋商文件第四章采购需求。

- 服务期限：自合同签订之日起至项目建设完成全部验收合格及交付完成。

8. 本项目（是/否）接受联合体：是。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额，非专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 本项目的特定资格要求：供应商同时具有住建部颁发的机电安装工程和通信工程（乙级）及以上工程监理资质证书（含综合资质），或同时具有信息系统工程监理服务标准贯标证书及设备监理单位证书（船舶和海洋工程：船舶专业）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。

3、在磋商截止日前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供网页截图）。

三、获取采购文件

1.采购公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布，供应商如确定参加磋商，须获取采购文件。

2.获取采购文件时间：2025年9月16日起至2025年9月22日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30

3.获取采购文件地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼。

4、获取方式：

（1）现场获取：须携带采购文件登记表、营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人及受托人身份证复印件，并加盖公章。地址：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼。

（2）线上获取：须将相关资料(1.采购文件登记表2.营业执照副本3.法人授权委托书4.法人及受托人身份证5.文件费支付截图）扫描件加盖公章发到（jszc_zbdl@163.com）邮箱，并提供纸质文件寄送地址（如需）。磋商文件费通过转账支付，并备注项目名称+公司名称+文件费字样（可简写）。（详见采购文件登记表）

四、提交响应文件地点及截止时间

1.提交响应文件截止时间：2025年9月26日9点30分（北京时间）。

2.地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼3楼。

五、公告期限

本次磋商公告期限为三个工作日。

- 评审时间

1.时间：2025年9月26日上午9：30（北京时间）。

2.地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼。

七、其他补充事宜

1.本次采购不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

3.请各位供应商领取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商活动。若有关本次磋商存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

4、项目代理编号：JSZC-202508010615

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏省渔业执法监督中心

单位地址：南京市鼓楼区中山北路283号10院

联系人：袁工

联系电话：025-86263948

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏臻采招标代理有限公司

地址：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼

项目联系人：杨工

联系电话：025-85382797转8005

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：025-85382797转8005

第二章  磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010 |
| 4 | 分包 | 1个 |
| 5 | 公告发布媒体 | 江苏政府采购网 |
| 6 | 采购预算及资金来源 | 项目预算：人民币300.96万元整 最高限价：人民币300万元整 投标报价超过采购预算和限价的为无效报价，按照无效响应处理。 资金来源：财政性资金 |
| 7 | 联合体 | 本项目接受联合体。 |
| 8 | 中小企业政策 | 本项目为非预留份额，非专门面向中小企业的采购项目或采购包。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |
| 10 | 代理机构 | 单位名称：江苏臻采招标代理有限公司 地址：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼 项目联系人：杨工 联系电话：025-85382797转8005 |
| 11 | 采购人 | 江苏省渔业执法监督中心 联系人：袁工 联系电话：025-86263948 地址：南京市鼓楼区中山北路283号10院 |
| 12 | 磋商 保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 13 | 代理 服务费 | 本次采购代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率下浮30%计算，由成交供应商领取《成交通知书》时向采购代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，成交供应商凭《成交通知书》与采购人签订合同。 |
| 14 | 响应文件提交地点及截止时间 | 接收响应文件时间：2025年9月26日上午9:00-9：30 接收响应文件截止时间：2025年9月26日上午9：30 接收地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼3楼 |
| 15 | 提交响应文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：3份 电子文档：1份（（U盘与正本封装，提供PDF版，封面及签章部分须盖章签字） |
| 16 | 评审时间和地点 | 时间：2025年9月26日上午9：30 地点：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼 |
| 17 | 响应文件 有效期 | 提交响应文件截止时间起九十天，有效期短于此规定的响应文件将作无效响应处理。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 报价 | （1）所有磋商响应均以人民币报价。 （2）供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表(报价一览表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。 |
| 20 | 成交供应商 | 磋商小组进行综合评分后按综合评分由高到低推荐三名成交候选供应商，采购人在推荐的成交候选供应商中按顺序确定一名成交供应商。 |
| 21 | 采购合同签订 | 合同签订，成交通知书发出后30日内。 |
| 22 | 无效响应 | 1、未按照采购文件要求密封、签署、盖章的； 2、供应商在报价时采用选择性报价的； 3、供应商不具备采购文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的； 4、供应商的报价超过了采购预算的； 5、未通过符合性检查的； 6、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。 |
| 23 | 质疑处理 | 1.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指： 1.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日； 1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 2.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。 3.未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。 4.质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。 6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。 7.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。 8.供应商提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。 |
| 24 | 答疑或现场勘查 | 本项目不统一组织答疑会或现场勘查。 |

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商收取磋商文件费。

4.3代理服务费：本次采购代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率下浮30%计算，由成交供应商领取《成交通知书》时向采购代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，成交供应商凭《成交通知书》与采购人签订合同。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、政策功能

7.1中小企业政策

- 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

7.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）， 拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

7.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）， 拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7.4进口产品政策

（1）除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

7.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1供应商应严格按照磋商邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本应当打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册。（建议胶装）

响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。若为联合体，对于文件的签署，除了明确的格式要求外，均由联合体牵头方及其授权代表予以签署。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意译为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。供应商编写的响应文件应包括资信证明文件、项目需求的技术响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、磋商函、报价一览表等部分；供应商应当根据磋商文件要求及项目需求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的响应要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应表》和《技术服务要求响应表》等处逐条标明满足与否。未实质性响应的按无效响应处理。

响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效响应处理。

（1）※ 磋商函（磋商申请及声明）；

（2）※ 联合体协议

（3）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（如为联合体，联合体各方均须提供）；

（4）※《报价一览表》；

（5）※《报价明细表》；

（6）※第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（如为联合体，联合体各方均须提供）；

（7）※第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如为联合体，联合体共同提供）；

（8）※《商务要求响应表》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品或服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效响应处理。

（1）※监理大纲（须满足采购文件中项目需求的要求）；

（2）※《技术服务要求响应表》

（3）※服务实施方案与承诺；

（4）履约能力及综合实力；

（5）项目组成员一览表

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

2.4 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

3、参加供应商资格的文件证明

3.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表(报价一览表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见采购需求所述要求。

4.3有关费用处理

4.3.1货物（工程）类：磋商报价采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他（如因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）等为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

4.3.2服务类：磋商报价采用固定总价方式，供应商的报价应包含完成服务项目必要的工具采购费用和研发费用、成果鉴定或论证费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，全部售后服务等为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应

5.1供应商须根据本项目监理工作内容有针对性的分别编制各自的监理大纲且符合《建设工程监理规范》，人员配置须符合项目需求的最低标准，提供人员进驻现场承诺书。监理大纲针对各个项目的特点及重点难点进行分析细化，并对质量控制措施、安全生产监督方案、明确关键旁站计划等核心内容编制独立章节详细阐述，确保实施方案具体可行，满足项目实际需求。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3供应商认为需要的其他技术文件或说明。

- 联合体协议要求

- 6.1供应商为联合体时，需提交联合体协议书，须明确各方的责任义务和权益分配，并指定牵头单位。

- 6.2联合体须符合磋商文件规定的资格条件，共同承担项目责任。联合体协议书须详细列明各成员的分工、责任范围及利益分配比例。联合体协议需经各方签字盖章，确保法律效力。联合体牵头单位负责协调各方工作，确保项目顺利进行。协议书内容应清晰明确，避免后续争议。

- 6.3联合体协议须载明联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

7、磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

- 三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1供应商应严格按照磋商邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按磋商邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号（如没有可不填写）；

（3）密封包装上应写明供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，其风险由供应商自行承担。

2、响应文件的递交

2.1供应商提交响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构可通过修改磋商文件或书面通知的方式酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情形下，供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 响应文件递交，在文件接收截止时间后，递交的文件不允许被撤回。

4.4供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为磋商文件中规定的响应文件接收截止时间起九十（90）天，响应文件中承诺的响应有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商响应有效期。

5.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

- 四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购代理机构主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未响应磋商文件的实质性要求的或存在违反政府采购相关法律、法规情形的按无效响应处理，磋商小组应应当现场告知该供应商无效响应的原因。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、响应文件的合规性、实质性要求的响应等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性审查：依据磋商文件以及《建设工程监理规范》的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照采购文件要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价的；

（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过符合性检查的；

（6）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.4  未响应磋商文件实质性要求的或违反政府采购相关法律法规的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应或合规的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的微小错误、书写不规范的、前后表达不一致的或不规范的地方，这些修改对响应文件不会产生实质性的改变且不影响任何供应商的竞争地位或相应的名次排列。

5.6供应商被认定为有下列违法情形之一的，属于恶意串通，其响应文件将被拒绝：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况改变采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他实质性内容。变动的内容，经采购人代表确认后，磋商文件中采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款的变动将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

6.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最终报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。磋商小组根据磋商情况可以要求供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商小组最后一轮谈判结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签字或者加盖公章签字或者加盖公章（最终报价将作为评审的依据）。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如合格磋商响应供应商数量等于拟确定成交的供应商数量，所有合格磋商响应供应商均为成交候选供应商。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告时间为1个工作日。供应商享受中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商存在恶意串通情形的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（5）供应商将政府采购合同违法分包转包的。

2、质疑处理

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

2.7采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3、履约保证金

由采购人根据合同收取。

第三章  合同条款及格式

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）： 江苏省渔业执法监督中心

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称： 长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目  ；

2. 工程地点： 省渔业执法监督中心，长江干流江苏段南京、镇江、泰州，省管湖泊渔管办及其管辖水域，船舶建造施工单位等；

3. 工程规模：1.水上渔业执法监督综合管理平台开发和省管湖泊水生生物保护区电子围栏建设。批复概算4905.79万元，包括标准规范制定，软件开发，网络安全及交换设备、雷达12台、重载云台32台、无人机5架等硬件配套采购和监管中心、指挥调度站点功能改造等。2.省管湖泊和长江干流执法执勤点船舶。批复概算7646.72万元，包括渔政执法船200吨级1艘、50吨级2艘、30吨级1艘、高速执法艇3艘和趸船6艘的详细设计及建造。3.省级渔具鱼类鉴定中心仪器设备采购。批复概算500万元，包括数字切片扫描仪、小型台式高速冷冻离心机等19台（套）专业仪器设备购置。本项目是对以上所有建设内容提供全过程（及保修期）的监理服务；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 13904.47万元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：            /                。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：            /               。

（2）设计阶段服务酬金：            /               。

（3）保修阶段服务酬金：            /               。

（4）其他相关服务酬金：            /               。

六、期限

1. 监理期限：

自     年   月   日始，至     年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至   /  年 /  月  / 日止。

（2）设计阶段服务期限自  /  年  / 月 /  日始，至   /  年 /  月  / 日止。

（3）保修阶段服务期限自  /  年  / 月 /  日始，至   /  年 /  月  / 日止。

（4）其他相关服务期限自  /  年  / 月 /  日始，至   /  年 /  月  / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 3 份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

第二部分   通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构任何人员，应以相当资格与能力的人员替换，须提前书面申请并经委托人书面同意后方可更换。未经委托人书面同意的，委托人有权拒绝该人员进场并追究监理人违约责任。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人书面要求监理人更换后3个工作日内，监理人须完成人员更换，且替代人员资质不得低于原承诺标准。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档，并保守秘密。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定或因监理人过错导致项目质量、进度、投资损失的，监理人应当承担全额赔偿责任，赔偿范围包括直接损失、间接损失及委托人因此产生的合理费用。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。监理人需对非归责事由承担举证责任，并应在事发24小时内以书面形式向委托人申报，否则视为监理方默认责任。

不可抗力免责范围仅限于法律规定的不可抗力事件，且须及时书面通知采购人并提供权威证明，未及时通知或证明不充分的，不予免责。不可抗力发生后，监理人须采取一切合理措施减轻损失，否则不予免责。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，委托人有权因项目调整、政策变化、监理人违约等原因单方解除合同，监理人仅可按实际完成的合格服务结算费用，不得主张其他赔偿。当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.2 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.3 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。书面通知的送达方式包括邮政EMS、电子邮件（采购人指定邮箱）及现场签收。任何一方地址或邮箱变更应提前3日书面告知对方，否则原地址或邮箱视为有效送达。

8.4 著作权

采购人对监理人编制的所有与本项目相关文件、成果享有独占、永久、无偿使用权，监理人不得自行或授权第三方以任何形式使用、公开或出版。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用      /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、中标通知书、专用条件、通用条件、投标函、投标文件等。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：  对综合管理平台开发和保护区电子围栏建设、执法船艇详细设计及建造和专业仪器设备采购等3个标段进行全过程（及保修期）监理 。

2.1.2 监理工作内容还包括： 按照信息化项目和船舶设计建造相关规范要求，制定监理大纲，派出驻场监理工程师，按照监理工作大纲开展现场监理活动，对软件开发、硬件安装调试、仪器设备验收安装和船体、轮机、电气、装修等项目实行全程监理，采用科学的方法和手段，做好整个设计、建设项目过程中的“安全、质量、投资和进度的控制，合同和信息的管理，组织协调”等工作，但不得泄露有关本项目的技术、经济及商务等方面的秘密。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 国家行政部门颁发的适用工程设计、工程建设、工程建设监理的法律、行政法规及部门规章与建设项目有关的规范、规程和标准；经有关主管部门批准的有关本建设项目的审批文件、设计文件及相关规定；本建设项目监理合同；委托人与承包人签订的承包合同或协议；本建设项目的招标、投标文件；本建设项目的设计概算等；本工程项目设计变更及工程洽商等；本工程各种材料、构配件及设备的采购合同；委托人与第三方签订的与监理业务有关的合同。。

2.2.2 相关服务依据包括：                  /            。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：            /          。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 工程质量监督、工程进度管理、工程款支付审核、工程变更与索赔处理、对施工单位及人员进行管理与组织协调各方关系、发布指令权。重大事项需经委托人批准 。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。监理文件存在重大错漏导致项目验收延误的，每延期1日，监理人应按合同总额0.1%向委托人支付违约金，且该违约金不影响委托人主张其他损失。

- 监理规划：项目开工前7日，提交一式3份，并在提交监理规划后 7 日内提交监理实施细则；

- 监理月报：每月25日，提交一式3份；

- 专项报告：监理例会后 3 天内提交会议纪要，专题会议后 3 天内提交专题报告，提交报告一式3份；

- 竣工报告：项目竣工验收后30日内提交4份。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    委托人       。

监理人应在本合同终止后  30  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                    。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人违约金和赔偿金额按下列方法确定：

违约金：未实现监理大纲承诺的质量控制目标的，采购人有权按缺陷项数量×5万元/项从监理费用中直接扣减，且该扣减不影响采购人主张其他损失。

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币  ，比例为： /    ，汇率为：  /    。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例% | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期付款 | 自合同签订生效后15日内 | 30 |  |
| 第二期付款 | 采购人收到所有建设项目开工报告后15日内 | 20 |  |
| 第三期付款 | 采购人在信息化项目验收申请及船舶建造项目下水报告后15日内 | 30 |  |
| 第四期付款 | 项目结束且验收合格，船舶交船并签订《交接船议定书》，供应商向委托人移交全部监理资料后15日内 | 20 |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方盖章、签订之日起 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （2）    种方式：

（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  南京市鼓楼区  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 30天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 30 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /  %。

8.6 保密

监理人不得泄露委托人保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

委托人申明的保密事项和期限：保密信息范围包括项目技术资料、财务数据、委托人提供的所有文件及与项目相关的技术、商务等信息。监理人及其人员对委托人项目资料、数据、技术、商务等信息负有严格保密义务。保密期限至合同终止后5年，监理人违反保密义务的，需向委托人支付违约金人民币50万元（如涉及技术秘密泄露，每涉及一个机密点，按50万元标准赔偿），并赔偿由此造成的全部损失，委托人有权追溯既往项目的相关损失。监理人及其人员不得以任何形式泄露、转让、利用委托人保密信息，否则应承担高额违约金及全部损失赔偿责任。

监理人申明的保密事项和期限：      /                。

第三方申明的保密事项和期限：      /                 。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：      不得出版       。

- 9.补充条款：

9.1监理人必须按国家相关规定派本单位监理人员在现场进行工程施工过程中的监理，不得挂靠监理；在实际监理工作中，委托人若发现监理人是借资质挂靠的，委托人有权终止合同且不再支付监理费用，其造成的一切后果和经济损失由监理人承担。

9.2总监及监理人员必须与投标文件一致，并保证监理人员长期驻工地现场工作（现场监理人员每月休假不得超过四天，其他四天加班费用应包含在投标报价中），总监必须参加每周工程例会，负责协调解决工程施工中出现的各种问题。除非事前向委托人请假且经批准，否则每发现总监缺席一次，监理人应支付委托人10000元违约金；每发现一名监理人员不在现场一次，监理人应支付委托人5000元违约金；累计发现监理人员不在现场五人次以上的，委托人有权单方面解除本合同，监理费用按应付监理费的50%结算，给委托人造成损失的，按实赔偿。

9.3委托人有权要求监理人更换监理人员，监理人应于5天内将人员更换到位，否则委托人有权单方面解除本合同，监理费用按应付监理费的50%结算。

9.4监理设施由监理人自行解决，委托人仅免费提供办公场所，其他有关费用包含在中标价中，杜绝监理人员在施工单位搭伙吃饭。

9.5如监理单位出现不能履行合同义务或在合同履行过程中未能提供使委托人满意的服务等情况，委托人有权终止合同，监理费用按应付监理费的50%结算。

9.6监理人在工程竣工后必须按规定审核施工单位的决算和竣工资料，并向委托人提供叁套完整的监理资料。

9.7监理人有义务配合做好监理项目的竣工结算工作。

第四章  项目需求

## 一、项目概述

1、项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理

2、项目概况：

（1）建设内容和规模

项目总投资：13904.47万元。主要包括：1.水上渔业执法监督综合管理平台开发和省管湖泊水生生物保护区电子围栏建设。批复概算4905.79万元，包括标准规范制定，软件开发，网络安全及交换设备、雷达12台、重载云台32台、无人机5架等硬件配套采购和监管中心、指挥调度站点功能改造等。2.省管湖泊和长江干流执法执勤点船舶。批复概算7646.72万元，包括渔政执法船200吨级1艘、50吨级2艘、30吨级1艘、高速执法艇3艘和趸船6艘的详细设计及建造。3.省级渔具鱼类鉴定中心仪器设备采购。该标段批复概算500万元，包括数字切片扫描仪、小型台式高速冷冻离心机等19台（套）专业仪器设备购置。4.工程建设监理。该标段批复概算300.96万元，包括综合管理平台开发和保护区电子围栏建设、执法船艇详细设计及建造和专业仪器设备采购等3个标段的全过程监理。

（2）采购内容

对综合管理平台开发和保护区电子围栏建设、执法船艇详细设计及建造和专业仪器设备采购等3个标段进行全过程监理。

3、项目建设地址：省渔业执法监督中心，长江干流江苏段南京、镇江、泰州，省管湖泊渔管办及其管辖水域，船舶建造施工单位等。

## 二、监理工作遵循的建设标准和规范

1、执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）及相关专业的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、信息系统建设有关的标准、规范或文件，包括但不限：

（一）信息技术服务

①GB/T19668《信息技术服务监理》；

②GB/T24405.1《信息技术服务管理 第1部分：规范》；

③GB/T 36463.1-2018《信息技术服务咨询设计 第1部分：通用要求》；

④GB/T 37961-2019《信息技术服务 服务基本要求》。

（二）信息技术软件

①GB/T 8566-2007《信息技术软件生存周期过程》

②GB/T 17544－1998《信息技术软件包质量要求和测试》；

③GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》；

④GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》；

⑤GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》。

- 信息安全技术

- ①GB/T 30276-2020《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》；

- ②GB/T 36626-2018《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》；

- ③GB/T 37939-2019《信息安全技术网络存储安全技术要求》；

- ④GB/T 38674-2020《信息安全技术应用软件安全编程指南》。

- 信息技术硬件

- ①GB∕T 38624.1-2020《物联网网关第1部分：面向感知设备接入的网关技术要求》；

- ②GB/T 38637.1-2020《物联网感知控制设备接入第1部分：总体要求》；

- ③GB/T50174-2017《数据中心设计规范》；

- ④GB/T 50314-2015《智能建筑设计标准》；

- ⑤GB/T 50606-2010《智能建筑工程施工规范》；

- ⑥GB/T 50348-2018《安全防范工程技术规范》；

- ⑦GB/T 51348-2019《民用建筑电气设计标准》。

（六）其他

①《计算机信息系统安全保护条例》；

②《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》；

③《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》；

④《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》；

⑤《计算机信息网络国际互联网管理规定》；

⑥《计算机病毒防治管理办法》；

⑦《企业信息化系统集成实施指南》（GB/T 26327-2010）

- 船舶设计和建造有关的标准、规范或文件：

- （一）设计与建造规范

- ①《中国造船质量标准》（GB/T34000-2016）；

- ②中国船级社(CCS)《材料与焊接规范》（2015）及其修改通报；

- ③中华人民共和国海事局(CHINA MSA)《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

- ④中国船级社(CCS)《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报；

- ⑤中华人民共和国海事局(CHINA MSA)《公务船技术规则》（2020）《公务船检验规则》（2020）；

- ⑥中华人民共和国国家标准《量和单位》GB3100～3102-82(通报法定计量标准)；

- ⑦其它相关的国标（GB）和中国造船工业标准（CB）、中国造船质量标准（CSQC）及其他标准的最新要求等。

- （二）其他技术要求：采购文件未提及项目均按CCS有关规范和标准实施。

## 三、监理服务的目标

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，根据本项目实际情况，对长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目进行质量、进度、投资、变更的全面控制，对项目合同、信息文档、安全、知识产权、风险的全面管理。按照相关建设计标准规范，提供专业的监理服务，并负责项目建设的全过程监督，协调各有关单位间的工作关系和工程进度，保证项目在规定时间内顺利完成，并实现建设目标。协助采购人对项目进行验收。

## 四、监理工作的内容及要求

### 4.1执法监督综合管理平台、保护区电子围栏、省级渔具鱼类鉴定中心建设（简称“信息化”）

监理工作内容：按照信息化项目相关规范要求，制定监理大纲，派出驻场监理工程师，按照监理工作大纲开展现场监理活动，对软件开发、硬件安装调试、仪器设备验收安装等项目实行全程监理，采用科学的方法和手段，做好整个设计、建设项目过程中的“安全、质量、投资和进度的控制，合同和信息的管理，组织协调”等工作，但不得泄露有关本项目的技术、经济及商务等方面的秘密。具体内容包括但不仅限于以下所列：

（1）项目组织及总体实施方案确认

主要审核和确认项目各承建单位的总体实施计划、关键需求文档、组织和实施方案、项目进度计划、质量保证计划、质量控制体系、安全管理体系等材料。

（2）项目总体质量控制

主要针对项目各承建单位的总体技术方案、系统对接方案、项目实施方案、业务割接方案、项目文档管理方案、售后和培训方案，以及软件开发质量、测试质量、系统集成质量、应用培训质量等进行控制和审核。

（3）项目交付物质量控制

主要针对项目各承建单位的软、硬件交付物质量进行检验，保证交付产品合格。同时，针对项目各承建单位的集成和交付服务进行全过程质量控制。

（4）项目进度控制

主要审核项目各承建单位的进度分解计划，对实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。当工期目标严重偏离时，及时提出对策及建议，同时督促承建单位采取措施。

（5）项目投资控制

通过对项目实施方案及设计的优化，有效控制项目投资预算。协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，控制项目的投资不偏离预期。

（6）项目变更控制

对项目中需要进行变更的内容进行合理性评估并提出监理意见，协助开展变更控制流程。包括但不限于：1）对变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；2）对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择影响最小的变更方案；3）任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

（7）项目合同管理

跟踪检查项目相关合同的执行情况，对合同规定工期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认，并根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（8）项目信息/档案管理

对相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结等原始技术文档进行整理和审核，配合采购人做好档案资料的归档工作。

（9）沟通与协调

负责协调项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（10）项目安全管理

确保项目整体施工、实施过程达到国家安全规范的要求，保障外业施工中高空生产作业的安全，杜绝发生伤亡事故，同时做好项目实施过程中的安全保密工作。

（11）项目知识产权管理

对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

（12）项目风险管理

主要针对项目全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。

### 4.2省管湖泊和长江干流执法执勤点船舶建造（简称“船舶建造”）

监理工作内容：按照船舶设计建造相关规范的要求，制定监理方案，派出驻厂监理工程师，按照监理工作大纲开展现场监理活动，对船体、轮机、电气、装修等项目实行全程监理，采用科学的方法和手段，做好整个设计、建造项目过程中的“安全、质量、投资和进度的控制，合同和信息的管理，组织协调”等工作，但不得泄露有关本船的技术、经济及商务等方面的秘密。具体内容包括但不仅限于以下所列：

（1）项目组织及总体实施方案确认

主要审核和确认项目各承建单位的总体实施计划、关键需求文档、组织和实施方案、项目进度计划、质量保证计划、质量控制体系、安全管理体系等材料。

（2）项目总体质量控制

主要针对项目各承建单位的总体技术方案、深化设计图纸和建造施工图纸、技术文件、施工工艺和生产技术准备情况，重点审核和确认工艺技术文件，对设计图纸中的问题提出书面意见，对船舶建造过程的安装和调试、系泊和航行试验等进行重点控制、监督和检查。

（3）项目交付物质量控制

主要针对项目各承建单位的参加本项目建造所用的各种设备和材料的质量检查验收，以及各种设备、材料相关质量记录核对；对采购人提出的船舶质量缺陷进行检查和记录，对修复的工程质量进行验收，合格后予以签认，进行全过程质量控制。

（4）项目进度控制

主要审核项目各承建单位的进度分解计划，对实施进度进行实时跟踪，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现。当工期目标严重偏离时，及时提出对策及建议，同时督促承建单位采取措施。

（5）项目投资控制

通过对项目实施方案及设计的优化，有效控制项目投资预算。协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，控制项目的投资不偏离预期。对船舶建造过程中出现的增加工程、隐蔽工程、主要材料变更、船体重量变化或涉及质量、造价的一切变更，应及时向采购人报告；

（6）项目变更控制

对项目中需要进行变更的内容进行合理性评估并提出监理意见，协助开展变更控制流程。包括但不限于：1）对变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；2）对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择影响最小的变更方案；3）任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

（7）项目合同管理

跟踪检查项目相关合同的执行情况，对合同规定工期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认，并在设计、建造中执行中华人民共和国船舶检验局关于船舶最新规则及国家颁布的相关技术标准和法规。根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

（8）项目信息/档案管理

对相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结等原始技术文档进行整理和审核，配合采购人做好档案资料的归档工作。督促检查船舶设计建造单位完成各阶段及全套竣工图的编制工作和整理各种必须归档的资料，移交采购人归档；本项目建造竣工交验后，向采购人提交完整的《监理报告》。

（9）沟通与协调

负责协调项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；协助采购人进行船舶设备的选型、谈判、验收、技术咨询以及船厂实地考察，参与各项合同、协议的洽谈；负责组织船舶的初步验收，审核竣工文件，协助和参加船舶最终验收。

（10）项目安全管理

确保项目整体施工、实施过程达到国家安全规范的要求，保障外业施工中高空生产作业的安全，杜绝发生伤亡事故，同时做好项目实施过程中的安全保密工作。

（11）项目知识产权管理

对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

（12）项目风险管理

主要针对项目全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。

- 其他

履行法律、法规规定的其他监理职责义务，完成监理规范要求的其他工作内容；按船舶设计建造合同所约定的工程和设备的质量保证期，承担质量保证期内的监理工作。

## 五、监理大纲要求

### 5.1监理大纲

要求供应商具有丰富的监理经验，了解信息化建设和船舶建设的业务特点，提供科学完整、合理可行的监理大纲。监理大纲内容应全面覆盖质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理、知识产权管理、风险管理、组织协调等监理方案。

### 5.2合理化建议

监理大纲应包含对各建设项目的理解，并根据各项目特点提出合理化建议。供应商应结合项目建设内容，并运用自身经验和知识结合项目业务特点，编写对项目的理解，同时对项目提出切实可行的合理化建议。

### 5.3项目重难点的分析

监理大纲应针对各个项目重难点的进行分析，并各自在大纲中有针对性地提出相应的监理措施。重难点分析及监理措施应具有针对性，不应仅仅从项目管理、沟通协调、知识产权等方面通用的描述，应根据项目建设内容的特点较准确地识别出项目建设的重难点进行分析。

### 5.4项目质量控制方案

（1）须建立一套完善的质量管理体系，该体系需严格遵循行业及国家相关标准，如ISO9001、（GB/T 50319-2013）、GB/T19668等，确保从项目启动到收尾的每一个环节都能实现标准化、流程化管理。

（2）要明确质量责任制度，将质量控制任务细化到个人，实现全员参与、全程监控。

（3）项目实施过程中应实施严格的质量检测与验收流程，确保所有工作均达到预定的质量标准。此外，还需建立质量问题快速响应机制，一旦发现质量问题，能够迅速定位问题源头，制定并执行有效的整改措施，确保项目质量不受影响，全力保障项目成果的高品质交付。

### 5.5实施进度控制方案

（1）项目团队需制定详尽的实施进度计划，该计划应明确各阶段的关键任务、责任分配以及预期完成时间，并采用先进的项目管理工具进行动态跟踪与调整，确保项目按计划有序推进。

（2）建立定期进度评估与反馈机制，每月至少进行一次项目进度会议，对比实际进度与计划差异，及时识别并解决潜在延误风险。

（3）针对可能出现的进度偏差，预设应对预案，包括资源调配、任务重组等灵活调整措施，以确保项目整体进度不受影响，按时保质完成项目目标。

（4）实施月度进度报告制度，对比实际进度与计划偏差，及时调整资源分配，确保项目按期交付。

### 5.6项目投资控制方案

（1）必须建立详尽的预算管理体系，对项目各项开支进行精细化预测与分类，设定严格的预算上限，确保资金使用的合理性与高效性。

（2）实施动态成本控制机制，通过定期的成本审查与核算，及时发现并纠正超支情况，优化资源配置，降低不必要的开支。

（3）加强风险管理与应对，对可能影响项目投资的各类风险因素进行全面评估，制定相应的预防措施与应急计划，确保项目投资控制在预定范围内，保障项目经济效益的最大化。

### 5.7变更控制方案

（1）必须建立明确的变更申请与审批流程，任何项目范围的调整或技术规格的变动均需通过正式渠道提交，并经项目管理团队及关键利益相关者审核批准，确保变更的合理性与可行性。

（2）实施变更影响分析机制，评估每项变更对成本、时间、资源及项目整体目标的潜在影响，制定相应的缓解措施。

（3）建立变更记录与跟踪系统，详细记录变更原因、决策过程、实施效果及后续跟进情况，确保所有变更透明可追溯，为项目后期的审计与总结提供准确依据。

### 5.8合同管理方案

（1）必须建立完善的合同管理体系，明确合同审批、签署、执行及归档的全流程，确保每一环节均符合法律法规与公司规定，降低合同风险。

（2）实施合同执行跟踪机制，定期评估合同履行情况，对于出现的偏差或潜在问题，应及时预警并采取有效措施进行纠正，保障合同权益。

（3）加强合同变更管理，任何合同内容的修改均需经过严格审批，并确保变更后的合同条款清晰、无歧义，同时做好变更记录与归档，以便于后期查阅与审计，全面维护合同管理的规范性与严肃性。

### 5.9安全管理和信息管理方案

（1）安全管理方面，首先，需建立完善的安全管理体系，明确各级安全管理职责，定期进行安全风险评估与隐患排查，确保项目全程无安全事故。其次，加强现场安全管理，严格执行安全生产规章制度，提供必要的安全防护设施，对员工进行定期的安全教育与培训，提升全员安全意识。

（2）信息管理方面，要求建立高效的信息管理系统，确保项目数据的准确、完整与及时传递。需制定严格的数据保密与备份策略，防止信息泄露与丢失。同时，利用现代信息技术手段，提升项目管理效率，实现信息的实时共享与协同工作，为项目决策提供有力支持。

### 5.10风险管理和组织协调方案

（1）风险管理方面，首先，要求建立风险识别与评估机制，定期召开风险研讨会，对潜在风险进行预判并制定应对措施，确保项目稳健推进；其次，设置风险预警系统，一旦风险触发立即启动应急预案，快速响应，降低损失。

（2）组织协调方面，需构建跨部门协作平台，明确各部门职责与接口，确保信息流通顺畅；同时，设立专项协调小组，负责解决项目实施过程中的冲突与问题，通过定期会议与现场协调，提升团队协同效率，保障项目目标一致，行动统一。

## 六、监理服务要求

（一）人员配置

（1）供应商须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师（如是联合体，总监理工程师由牵头单位委派），并配备2名具有丰富监理工作经验的专业监理工程师作为总监理工程师代表常驻现场服务，经总监理工程师授权后各自负责信息化和船舶建造项目的监理工作；

总监理工程师职责：组建项目监理服务机构和管理监理服务团队，建立项目监理管理制度，明确各方监理职责，根据专业分工和项目要求，在国家政策及法律法规、财政资金管理、安全管理（安全文明生产、信息安全、数据安全等）、造价评估、项目管理、验收等方面为建设单位提供咨询服务，提供合理化建议，强化风险管控，确保项目建设无风险、零事故。

（2）针对信息化建设项目，除总监理工程师代表外供应商另须配备相关专业的专业监理工程师不少于4人（含资料员1名）作为项目组成员，专业监理工程师应具有工程师及以上职称或信息系统监理师技术资格证书，并有3年以上信息化监理工作经验；项目团队将依据采购人的具体需求提供现场支持服务，并且在项目重要时期增派现场工程师以确保项目顺利进行。项目人员如需更换，需书面申请经采购人书面同意。

（3）针对船舶建造项目，除总监理工程师代表外供应商必须向建造厂家派遣驻厂监理小组，小组人员专业监理工程师数量不得少于4名（含资料员1名），所配备的监理人员至少应包含船体、轮机、电气及涂装等岗位，专业监理工程师应具有工程师及以上职称，并有3年以上机电工程或船舶建造监理工作经验。

（4）总监理工程师须能够对整个建设项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，特别是能够识别并降低项目中所涉及的安全风险。总监理工程师同时须具有安全生产管理能力，总体把握对各项目承建单位的建设过程进行生产安全、信息安全、数据安全的管控，防止出现重大安全事故。协助采购人对软硬件交付物进行质量检验，保证承建单位交付的产品合格。

（5）总监理工程师代表须能够对总监理工程师授权的监理工作范围内的项目进行全面管理，并且对国家建设标准、规范和文件及相关安全管理规范和条例有深刻的理解，具备对项目建设过程中质量控制、安全生产等较强的管控能力，同时具备一定工程咨询能力，能够在项目过程中为采购人针对项目过程管理、资金管理、安全管理、项目验收管理等提出咨询建议。总监理工程师代表应能够对建设项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更能够进行造价评估，并提供相应意见和建议。

（6）信息化建设项目的监理服务团队成员专业须搭配合理，配置项目管理、信息安全、生产安全、系统集成等方面的专业监理工程师开展日常工作，保障外业施工过程中的质量控制、高空生产作业安全风险的有效管控，并且由总监理工程师按照国家相关信息技术服务标准要求对监理过程进行监控，确保监理工作合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关信息技术服务要求，。

（7）船舶建造项目的监理服务团队成员专业须搭配齐全，配置项目管理、船体、轮机、船电及涂装等方面的监理工程师开展日常工作，保障船舶建造过程中的质量控制、高空生产和立体交叉作业、火灾和爆炸、有限作业空间等作业风险的管控，并且由总监理工程师按照国家相关船舶建造标准、规范和文件的要求对监理过程进行监控，确保监理工作合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关要求。

（8）供应商应绘制项目监理组织机构图，以清楚地反映供应商为实施本项工作而专设的组织机构及相互间的工作关系。

（9）上述各项目监理人员配置为项目需求的最低标准，供应商可以根据自身实际情况优化人员配置，但不得低于项目需求的标准。

总监代表和专业监理人员到岗率，须在要求的驻场时间中按日历天为基数考核不少于80%。

（二）履约能力

（1）供应商具有有效期内国家认监委认可的认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；

（2）总监理工程师：须具有大学本科及以上学历，具有人社部和住建部颁发的监理工程师职业资格证书且注册为机电安装工程或通信工程监理专业，或者具有人社部和工信部颁发的信息系统监理师专业技术资格证书和信息系统项目管理师证书，同时具有成本控制、安全风险管控的工作能力和经验；

（3）信息化建设项目的总监理工程师代表须具有人社部和住建部颁发的监理工程师职业资格证书且注册为机电安装工程或通信工程监理专业，或具有人社部和工信部颁发的信息系统监理师专业技术资格证书；

（4）船舶建造项目的总监理工程师代表须具有人社部和交通运输部颁发监理工程师职业资格证书且注册为水运工程专业，或人社部和住建部颁发的监理工程师职业资格证书且注册为机电安装工程，或者注册设备监理师证书且同时具有副高级及以上技术职称，职称证书中的专业为船舶和海洋工程或船舶相关专业。

## 七、其他要求

（1）供应商须按照项目建设目标和要求，遵循国家、行业规范、监理的相关标准规范，依据项目建设合同和用户需求，对项目的各个层面进行先进、科学、合理的管理、控制和协调。    未实现监理大纲承诺的质量控制目标的，采购人有权按缺陷项数量×5万元/项从监理费用中直接扣减，且该扣减不影响采购人主张其他损失。

（2）供应商派驻项目人员未经采购人同意，不得随意变更；在服务过程中，采购人对项目组成员工作和能力不满意，或项目组成员违反相关纪律和规定的，采购人有权要求供应商予以更换，供应商须配合落实采购人的要求。

（3）供应商须对建设项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

（4）供应商须保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

（5）供应商须保证参与采购人工作过程中严格遵守关于信息安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

（6）供应商在结束采购人委托的工作时，除应移交采购人的归档资料外，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

## 八、商务要求

1、本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

2、供应商竞争性报价为全费用报价。竞争性报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价除采购人提供的办公场地外应包含但不限于现场业务开展办公费（办公家具、电脑、打印机、车辆、资料）、旅差费、住宿费、现场业务开展的人员工资、人员福利、国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商认为项目实施过程中涉及到的一切费用等。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4、付款方式：

4.1第一期付款：自合同签订生效后15日内，支付合同总价的30%预付款；

4.2第二期付款:采购人收到所有建设项目开工报告后15日内，支付合同总价的20%作为工程进度款；

4.3第三期付款:采购人收到信息化建设等项目各供应商的验收申请及船舶建造项目下水报告后15天内，支付合同总价的30%作为工程进度款；

4.4第四期付款:采购人在综合管理平台、电子围栏、鉴定中心等各建设项目通过验收及船舶交船并签订《交接船议定书》，并向采购人移交全部监理资料后15日内，支付本合同的尾款，尾款为扣除按合同有关条款的规定产生的违约金和赔偿金后结算的款项。

每次付款前，应提供等额正规增值税专用发票，否则采购人有权延付相应款项。

5、服务期限：自合同签订之日起至项目建设完成全部验收合格及交付完成。

6、服务地点:省渔业执法监督中心，长江干流江苏段南京、镇江、泰州，省管湖泊渔管办及其管辖水域，船舶建造施工单位等。

- 7、其他要求：对于采购文件中的要求供应商承诺的事项或实质性要求须提供相关承诺书。所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

第五章  评审方法与评审标准

- 一、评审方法与评审原则

- 磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。得分且磋商最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐3名成交候选人，由采购人确定1名成交供应商。具体打分办法如下：

- 二、评审标准

| 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 （总分100 分） |  | 报价部分：10分 商务部分：54分 监理大纲：36分 |  |
| 评审因素 |  | 评分标准 | 得分 |
| 报价部分（10） | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效的最终报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：即报价得分=(评标基准价／其他供应商最终报价)×10分。 | 10 |
| 商务部分（54） | 履约能力 | 供应商具有有效期内国家认监委认可的认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、GB/T28001/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；每提供一项得2分，满分8分。 以上证书须在有效期内，同时需提供国家认监委网站查询截图，否则无效（查询地址：http://www.cnca.gov.cn）。 | 8 |
|  | 企业业绩 | 供应商应具有提供本项目建设内容类似的监理服务能力，提供2022年7月1日以来与本项目建设内容类似的监理服务业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 （供应商需提供相关监理服务的合同或委托协议复印件并加盖公章，原件备查） | 4 |
|  | 总监理工程师业绩 | 总监理工程师具有提供本项目建设内容类似的的监理服务能力，提供2022年7月1日以来监理工程师本人参加的与本项目建设内容类似的监理服务业绩，每提供一个得2分，最多得4分。 （供应商需提供总监理工程师参加的相关监理服务的合同或委托协议复印件并加盖公章，提供的业绩不得与企业业绩重复。原件备查） | 4 |
|  | 总监理工程师 | - 总监理工程师： - 1.具有大学本科及以上学历和国家行政主管部门颁发的监理工程师职业资格证书及机电安装工程（或通信工程）专业的注册执业证书，或者单独具有人社部和工信部颁发的信息系统监理师专业技术资格证书，得2分； - 2.另具有建造师资格证书、一级造价工程师注册执业证书、注册安全工程师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、人社部和工信部颁发的系统集成项目管理工程师专业技术资格证书、人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师证书、、系统架构设计师证书、软件工程造价评估师证书，每提供一个证书得1分，最高得4分； - 3.具有高级工程师及以上职称证书和5年以上监理服务经验的，得2分。本项目满分8分。 - （提供人员社保的证明和劳动合同及评审因素要求的相关证书复印件，服务经验以监理工程师职业资格证书签发或批准时间为准。原件备查） | - 8 |
|  | 总监理工程师代表 | - 总监理工程师代表（信息化）： - 具有国家行政主管部门颁发的监理工程师职业资格证书和机电安装工程（或通信工程）专业的注册执业证书，或单独具有人社部和工信部颁发的信息系统监理师专业技术资格证书，得1分，同时具有高级工程师及以上职称证书或人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师（高级）专业技术资格证书，得2分； - 提供工程师本人参与类似信息化监理服务项目的委托合同或协议，每提供一个得1分，满分2分；具有信息化监理服务经验，具有5年以上经验的得1分。本小项满分6分。 - 总监理工程师代表（船舶建造）： - 具有国家行政主管部门颁发的职业资格或注册证书，得2分； - 具有专业为船舶和海洋工程或船舶相关专业的高级工程师及以上职称证书的，得2分； - 总监理工程师代表须具有三年以上的机电安装工程、船舶建造等专业的监理服务经验和能力，并提供工程师本人参与的类似本项目监理服务的委托合同或业主出具的业绩证明，每提供一个得2分，满分6分。本小项满分10分。 - （提供人员社保的证明和劳动合同及评审因素要求的相关证书复印件及类似项目的合同或委托协议及含人员附表的复印件；服务经验以最早合同或协议签订的时间为准。原件备查） | - 16 |
|  | 专业团队 | 配备的信息化项目组团队： 项目组人员配备不少于4名专业监理工程师，其中除具备国家行政主管部门颁发的监理工程师职业资格证书或专业技术资格证书外，另具有高级职称证书、二级建造师（机电工程）及以上执业资格证书、注册安全工程师证书、一级造价工程师注册证书、系统集成项目管理工程师、数据安全工程师、信息安全工程师证书、质量员证书（设备安装）的，每提供一个证书得1分，本小项满分4分。 配备的船舶建造项目组团队： - 项目组岗位设置合理（除总监理工程师代表外）配备不少于4名具有国家行政主管部门颁发的职业资格或注册证书的人员，其中配备船体的专业监理工程师得1分，配备轮机的专业监理工程师得1分，配备电气的专业监理工程师得1分，配备涂装的专业监理工程师得1分，最多得4分； - 项目组人员中具备中级及以上专业技术职称证书或技术资格证书，每提供1个证书得1分，最多得4分；配备的人员中具有中级以上安全工程师资格证书或安全员资格证书的，每提供1个得1分，最多得2分，本小项满分10分。 （提供人员社保的证明和劳动合同及提供评审因素要求的相关证书复印件。原件备查） | 14 |
| 监理大纲（36） | 合理化建议 | 供应商应充分理整个项目建设内容，根据自身监理经验提出切实可行的合理化建议。合理化建议应当科学完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 重难点分析及监理措施 | 供应商应针对项目建设过程中可能存在的重点和难点进行分析，提出切实有效的监理措施。监理措施应当科学完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 质量控制方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制项目质量控制方案。项目质量控制方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 进度控制方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制项目实施进度控制方案。项目实施进度控制方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 投资控制方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制项目投资控制方案。项目投资控制方案和变更控制方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 变更控制方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制项目投变更控制方案。变更控制方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 合同管理方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制详细的合同管理方案。合同管理方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 安全管理和信息管理（档案管理） | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制详细的安全管理和信息管理方案。安全管理和信息管理方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 风险管理和组织协调方案 | 供应商应根据采购文件及项目特点，编制详细的风险管理和组织协调方案。风险管理和组织协调方案应当科学合理完整、可行性强、有针对性，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的不得分。 | 4 |

说明：中小企业政策

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本或副本）

项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施

建设项目—监理

项目编号：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010

供应商名称 ：

授权代表 ：

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |  | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |  |
| 6 | 在磋商截止日前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供网页截图）； |  |  |  |
| 7 | 特定资格要求：供应商同时具有住建部颁发的机电安装工程和通信工程（乙级）及以上工程监理资质证书（含综合资质），或同时具有信息系统工程监理服务标准贯标证书及设备监理单位证书（船舶和海洋工程：船舶专业）。 |  |  |  |
| 8 | 联合体协议（如有） |  |  |  |
| 符合性检查 |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求响应表； |  |  |  |
| 2 | 商务要求响应表； |  |  |  |
| 3 | 磋商函、法人授权委托书； |  |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

评分索引表

| 评分项目 | 在磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- |

主要文件目录

请供应商编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、磋商函

江苏臻采招标代理有限公司：

长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理（采购编号为：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010）竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受磋商报价最低的磋商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理（分包 ） |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010 |
| 磋商报价 | ￥ 元 人民币 (大写)： |
| 服务期限 |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

1.所有价格均以人民币表示；

2.报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容（各类人工、税费、管理费以及一切技术和服务费等）。供应商漏报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

3.磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

4.供应商不得改动报价一览表格式及采购文件规定的实质性内容。

- 三、报价明细表

项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理（分包      ）

项目编号：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、所有费用、税金等由供应商自行计算填列；

3、上表中的“报价总计”应当等于“报价一览表”中“磋商报价”；

4、供应商根据方案添加的设备、材料等也请列出。

- 四、商务要求响应表

| 序号 | 商务要求条目 | 磋商文件中的商务要求 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离情况 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 五、技术服务要求响应表

| 序号 | 服务需求条目 | 采购文件中的 服务要求 | 供应商的说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有技术或服务要求，并列入上表。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

- 六、监理大纲（格式自拟）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 七、拟投入项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 相关证书 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 八、相关附表格式

## 附 件1: 法人授权委托书

江苏臻采招标代理有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

出生日期：     年    月    日

所在单位：                     职务：

身 份 证：                     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加江苏臻采招标代理有限公司组织的（采购编号为：JSZC-320000-ZCZB-C2025-0010）长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目—监理的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和磋商文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2025年  月  日

备注：

①供应商授权代表须在磋商截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（磋商文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

②非授权代表办理上述事宜，采购人及代理机构将拒绝。

③供应商法定代表人直接参加磋商的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

## 附 件2: 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

## 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的磋商采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（公章）：

日期：

## 附 件4：中小企业声明函格式(如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者∶工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 ）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：

说明：

1、“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、供应商如不提供此声明函，将不享受相关优惠政策。

3、成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公示，接受社会监督。

## 附 件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的采购文件编号为         的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，将不享受相关优惠政策。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：