灌云县大比例尺地形图测绘项目

（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320723-XDDL-G2024-0027

- 采   购  人：灌云县自然资源和规划局

- 采购代理机构：江苏信德工程管理咨询有限公司

2024年12月02日

- 目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	21

第五章  评审方法与评审标准	26

第六章  投标文件格式	30

- 第一章  投标邀请

受灌云县自然资源和规划局的委托，江苏信德工程管理咨询有限公司就灌云县大比例尺地形图测绘项目（专门面向中小企业）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

灌云县大比例尺地形图测绘项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320723-XDDL-G2024-0027

2.项目名称：灌云县大比例尺地形图测绘项目（专门面向中小企业）

3.预算金额：585万元

本项目设定最高限价，一标段最高限价为257.77万元，二标段最高限价为248.15万元，投标报价超过各标段最高限价的视为无效标。

注：本项目共分为两个标段，每个投标人可以同时参加标段一、标段二的投标，但只能中标其中一个标段，本项目开、评标按标段顺序进行，如果投标人已在先评标的标段中确定为中标人，在后续标段中参与评审但不再参与第一中标候选人推荐。

4.采购需求（简介）：灌云县大比例尺地形图测绘项目，详细内容见本招标文件第四章。

5.履行期限：2025年09月30日之前完成大比例尺地形图测绘，并提交最终成果。

6.质量要求：最终成果应通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验并取得质量检验报告。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（1.2）、（1.3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，并上传至电子投标文件中，详见投标文件格式。

3.本项目不接受联合体参与投标。

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标人须具备行政主管部门颁发的有效的甲级测绘资质证书；

（2）若投标人的法定代表人参与投标，需提供投标人法定代表人身份证；若授权代表参与投标，需提供企业法人授权委托书、法定代表人身份证、代理人身份证。

（3）投标人具有企业基本户开户许可证或企业基本存款账户信息证明。

（4）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间

1.2024年12月24日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：灌云县自然资源和规划局

地址：灌云县伊山镇小鸭河路299号

联系人：任主任

联系方式：13775563238

2.采购代理机构信息

名称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地　址：连云港市海州区朝阳中路12号

联系人：朱工

联系方式：0518-85899660/13505139935

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏信德工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购采购代理机构和采购人不收取招标文件工本费。

4.3本项目采购代理费用总价包干为40000元整，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人应综合考虑在投标报价中，不单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标分项报价表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

17.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标★部分为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

27.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

27.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.4采购人自采购合同签订之日起2个工作日内 (合同的签订日期计算),将政府采购合同在“江苏省政府采购网”上公告。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32、政策功能

1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库 〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

4.投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.参加政府采购活动的投标人应当提供的材料：

6.1 投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》。

6.2 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

- 33、支持绿色发展

本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购网         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：                        ；

1.2 质量要求：                        ；

1.3 合同履行时间（期限）：             ；

1.4项目负责人：             。

甲方将对乙方提供的项目负责人及成员进行全程监管，乙方不得随意更换，如需更换，须经甲方同意。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________元（__________元）人民币。

说明：

（1）特别提醒：本项目采用固定总价合同。

（2）报价要求：本项目响应报价应包括招标文件所确定的服务范围内的全部明示和隐含的内容，以及为完成本次项目全部工作内容，包含但不限于人员工资、加班费、福利、工具、通讯设施、交通费、办公设备费、器材、食宿费、物资消耗、奖项申报费、质检费、风险费、保险费、管理费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价，上述相关费用计入总报价。一旦中标，价格不予调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、服务期限、编制周期及成果文件

8.1 服务期限：2025年9月30日之前完成大比例尺地形图测绘，并提交最终成果。

8.2 成果文件：

8.2.1 提供1:2000地形图数据和图幅级元数据（电子）、地形图数据库成果（电子）、技术设计书（电子和纸质）、技术总结（电子和纸质）、检查报告（电子和纸质）、检验报告（电子和纸质）等。

8.2.2 乙方提交的成果有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本任务书规定的；

（2）提交的成果未能通过省级测绘产品质量监督检验站质量检验的；

（3）未经甲方同意，违规转让测绘成果或造成成果泄密的。

九、合同款项支付

9.1 付款方式：

项目全部成果通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验并取得质量检验报告后，付至合同价款的90%；本项目获得省级优秀测绘工程奖后支付合同剩余价款。

注：付款时乙方需提供等额增值税专用发票，否则延迟付款责任由其自行承担。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、保密要求

项目履行过程中至乙方正式向甲方交付成果报告、技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，本项目合同项下的甲乙双方，对本项目及其涉及的技术、资料等一切内容均负有保密的责任。

十二、甲方权利与义务

12.1 提供必需的有关技术、基础资料，甲方应将所拥有的且是乙方项目实施所必需的有关技术、基础资料及时提供给乙方。对于乙方以自身的专业知识对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。

12.2 提供相应的其他工作条件，主要包括：

（1）指定联系人配合乙方工作；

（2）依照本合同约定支付乙方合同价款。

12.3 甲方应在合同约定的时间内提供项目实施所需要的基础数据和技术资料，并协助乙方收集其他有关资料。

12.4甲方在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。

12.5因甲方责任造成报告重大修改，或返工重做，应另行增加费用，其数额由双方另行商定，同时，提交成果的时间相应调整，双方另行签订补充协议。在合同期内项目发生变化时应及时通知乙方。

十三、乙方的权利与义务

13.1 乙方应在合同约定的时间内完成全部测绘工作，所有成果必须达到合同规定的要求。

13.2乙方提供的测绘成果达不到合同规定要求的，乙方应无条件完善、修改并应承担延迟交付的违约责任。

13.3 乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。对因乙方原因造成各类泄密事件，甲方有权向乙方追究由于泄密给甲方带来的一切经济损失。

13.4未经甲方同意，乙方不得擅自将本项目涉及的过程数据、最终成果数据提供给第三方使用，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

13.5人员保证与变更

①乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在合同实施过程应保持人员的相对稳定。确需调整，应报甲方并经批准。

②如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。

③若乙方的进度没有达到乙方投标响应文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加乙方单位人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

13.6乙方应定期以书面形式向甲方汇报进度和任务完成情况，并接受甲方的检查，同时根据甲方要求向甲方汇报或接受检查。

13.7乙方应按合同约定向甲方提供全部成果。

13.8乙方提交的最终成果需通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验并取得质量检验报告，若最终成果未能通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验的，甲方有权终止合同。

十四、项目验收

14.1 甲方依法组织履约验收工作。

14.2对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

14.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

14.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

14.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付拒收总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期未完成合同的全部服务，乙方向甲方支付合同金额10%的违约金，逾期超过10 天的，甲方有权单方面解除合同，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权提出整改，乙方愿意整改但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期：2024年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

一、项目背景

为进一步加强灌云县基础测绘管理工作，保证成果的现势性，提升灌云县基础地理信息数据为社会经济建设服务水平，为连云港市地理信息公共服务平台建设奠定扎实的空间数据基础，满足城市空间规划、建设、管理及智慧城市对地理信息数据的需求，灌云县自然资源和规划局拟对灌云县（除城区外）全域进行1:2000大比例尺地形图全覆盖测绘。

- 服务内容

一标段完成灌云县（除城区外）部分范围内约678.33平方公里1:2000大比例尺地形图测绘，涉及乡镇、面积详见下表。

表2-1大比例尺招标乡镇及面积汇总

| 一标段 | 序号 | 乡镇 | 面积（平方公里） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 同兴镇 | 128.71 |  |
|  | 2 | 龙苴镇 | 128.01 |  |
|  | 3 | 下车镇 | 126.61 |  |
|  | 4 | 南岗镇 | 140.50 |  |
|  | 5 | 杨集镇 | 154.50 |  |
|  | 合计 |  | 678.33 |  |

二标段完成灌云县（除城区外）部分范围内约663.9平方公里1:2000大比例尺地形图测绘，涉及乡镇、面积详见下表。

| 二标段 | 序号 | 乡镇 | 面积（平方公里） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 1 | 伊山镇 | 176.69 | 总面积为240.7平方公里，除城区已做64.01平方公里，还剩176.69公里。 |
|  | 2 | 东王集镇 |  |  |
|  | 3 | 侍庄街道 |  |  |
|  | 4 | 燕尾镇 | 21.15 |  |
|  | 5 | 四队镇 | 88.62 |  |
|  | 6 | 圩丰镇 | 76.42 |  |
|  | 7 | 小伊镇 | 84.21 |  |
|  | 8 | 五图河农场 | 81.00 |  |
|  | 9 | 洋桥农场 | 17.7 |  |
|  | 10 | 向阳渔业社 | 0.91 |  |
|  | 11 | 工作界内实景三维（补充） | 12.6 |  |
|  | 12 | 原1：500地形图数据建库 | 64 |  |
|  | 13 | 工作界内基础地理实体数据生产 | 40.6 |  |
|  | 合计 |  | 663.9 |  |

三、作业技术依据

表3-1作业技术依据

| 序号 | 标准及文件名称 | 来源/版本号/时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量标准》 | GB 50026-2020 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 4 | 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》 | GB/T 13989-2012 |
| 5 | 《1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图规程》 | GB/T 14912-2017 |
| 6 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 7 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 8 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |
| 9 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1 000 1∶2000地形图图式》（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 10 | 《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 |
| 11 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2023 |
| 12 | 《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》 | GB/T 27919-2011 |
| 13 | 《数字航空摄影规范 第1部分:框幅式数字航空摄影》 | GB/T 27920.1-2011 |
| 14 | 《倾斜数字航空摄影技术规程》 | GB/T 39610-2020 |
| 15 | 《低空数字航摄与数据处理规范》 | GB/T 39612-2020 |
| 16 | 《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》 | GB/T 39616-2020 |
| 17 | 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 | GB/T 45001-2020 |
| 18 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |
| 19 | 《卫星定位城市测量技术标准》 | CJJ/T 73-2019 |
| 20 | 《测绘技术总结编写规定》 | CH/T 1001-2005 |
| 21 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 |
| 22 | 《数字航空摄影测量 控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 |
| 23 | 《三维地理信息模型数据产品规范》 | CH/T 9015-2012 |
| 24 | 《三维地理信息模型生产规范》 | CH/T 9016-2012 |
| 25 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 26 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 27 | 《江苏省1:500 1:1000 1:2000基础地理信息地形要素数据规范》（简称《数据规范》） | 2016.01 |
| 28 | 经批准的本项目技术设计书 |  |

四、服务技术要求

1.技术服务要求

1.1数学基础

（1）坐标系统

采用2000国家大地坐标系。

（2）高程基准

采用1985国家高程基准。

（3）地图投影

投影带：高斯－克吕格投影，3度分带；中央子午线东经120度。

1.2大比例尺地形图采集要求

（1）地形图平面精度

地物点点位中误差与间距中误差要求见表2。

表4-1地物点平面位置中误差与间距中误差要求

| 地形类别 | 地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差（图上mm） | 地物点相对于邻近地物点的间距中误差（图上mm） |
| --- | --- | --- |
| 平地、丘陵地 | ≤0.50 | ≤0.40 |

注:建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）基本等高距

采用1米等高距。建筑物密集区和水稻田内不绘等高线，平坦地区等高线不超过2条时可不绘。

（3）高程注记点精度

本项目采用航空摄影测量方法采集高程注记点，相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于0.4m，高程注记至0.1m。

高程注记点一般应选在明显地物点和地形特征点上，其密度为图上每100cm2内8-15个，房屋密集区，可适当减少高程点。

（4）限差

平面和高程误差以其中误差的2倍为限差。粗差比例不应大于5%。

1.3分幅及编号

（1）采用50cm×50cm的规格进行分幅。

（2） 图号以图廓西南角坐标公里数的X-Y形式表示。1∶2000比例尺取整公里数小数点前三位（如：703-513）。

（3）图名采用图幅内较大居民地、主要自然地理名称或行政企事业单位名称，全测区内图名不得出现同名，本幅图内取不到合适的图名，可用相邻图幅名称加方位作为图名，如***（南）等，若加方位命名仍取不到图名时，可只注图号。

2.服务标准

项目最终成果应通过省级测绘产品质量监督检验站的质量检验并取得质量检验报告，质检费用由中标单位承担。中标单位要严格按照相关规范、标准和设计要求，执行过程质量控制，严格落实两级检查制度。

3.成果文件

提供1:2000地形图数据和图幅级元数据（电子）、地形图数据库成果（电子）、技术设计书（电子和纸质）、技术总结（电子和纸质）、检查报告（电子和纸质）、检验报告（电子和纸质）等。

四、商务条款

4.1履行期限：2025年09月30日之前完成大比例尺地形图测绘，并提交最终成果。

4.2报价要求：本项目响应报价应包括招标文件所确定的服务范围内的全部明示和隐含的内容，以及为完成本次项目全部工作内容，包含但不限于人员工资、加班费、福利、工具、通讯设施、交通费、办公设备费、器材、食宿费、物资消耗、奖项申报费、质检费、风险费、保险费、管理费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价，上述相关费用计入总报价。一旦中标，价格不予调整。

4.3 踏勘现场

（1）投标人根据需要自行踏勘项目现场，踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4.5货币：本次招标文件所涉及货币币种均为人民币。

4.6其它：本项目须申报省级优秀测绘工程奖。

第五章 评审方法与评审标准

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由评审专家（采购人代表，如有）组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标办法：

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评委将以招标文件为评标依据，对投标人的响应报价、技术部分及商务部分等三部分内容按百分制打分，分为：价格部分A（10分）、技术部分C（49分）、商务部分B（41分）；最终得分=A+B+C。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分项目 | 评审项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 价格得分（10分） | 综合评分法中价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |
| 2 | 技术部分 （49分） | 技术方案（10分） | 结合项目需求和实际情况，根据投标人对本项目实施方案的技术先进性、周密性，可操作性、工作措施、工作方法等方面进行综合评审。 （1）技术先进,方案周密、可操作性强；工作方法可行、工作措施完善、成果符合要求，得7.1-10分； （2）技术较为先进,方案较为周密、具有可操作性；工作方法可行、工作措施较为完善、成果符合要求，得3.1-7分； （3）技术落后,方案较差、可操作性较弱；工作方法基本可行、工作措施不够完善、成果基本符合要求，得0.1-3分； （4）未提供的不得分。 |
|  |  | 项目管理方案 （10分） | 根据投标人对本项目的管理方案（组织架构、管理制度、工期安排、质量保证、保密措施、风险控制）等方面进行综合评审。 （1）方案详细全面、针对性强、科学合理的，得7.1-10分； （2）方案内容完整，措施合理，操作性较强的，得3.1-7分； （3）方案不完整，措施有缺漏，操作性一般的，得0.1-3分； （4）未提供的不得分。 |
|  |  | 合理化建议 （9分） | 投标人能够根据本地实际情况，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化、可行性建议。 - 分析全面透彻，建议清晰合理的，得6.1-9分； - 分析有针对性，建议较合理的，得3.1-6分； - 分析不全面，建议不合理的，得0.1-3分； （4）未提供的不得分。 |
|  |  | 技术质量保证措施 （10分） | 根据投标人提供的技术质量保证措施进行综合评审。 （1）质量保证措施科学、合理，符合项目要求且针对性、可行性强的得7.1-10分； （2）质量保证措施描述完整，保障内容合理有效的得3.1-7分； （3）质量保证措施内容不够完善、有不合理项，略有疏漏的得0.1-3分。 （4）未提供的不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 根据投标人提供的服务承诺（保障后期工作包含但不限于项目发现异常情况或瑕疵需整改时的响应方案、服务保证措施等）进行综合评审。 （1）服务承诺内容科学、合理、严密，针对后期问题响应方案描述详细且具有针对性，服务保证措施完善的得7.1-10分； （2）服务承诺内容较科学、合理、严密，针对后期问题响应方案描述较详细，服务保证措施较完善的得3.1-7分； （3）服务承诺的科学性、合理性、严密性一般，针对后期问题响应方案描述不够详细，服务保证措施有欠缺的得0.1-3分。 （4）未提供的不得分。 |
| 3 | 商务部分 （41分） | 项目组成员 （16分） | 1、项目负责人（3分） （1）拟派的项目负责人同时具有测绘相关专业高级及以上技术职称证书和注册测绘师资格证书的得2分，同时具有测绘相关专业中级技术职称证书和注册测绘师资格证书的得1分； （2）拟派的项目负责人具有安全生产知识和管理能力考核合格证或安全培训合格证书得1分； 本项最高得3分。 2、技术负责人（3分） （1）拟派的技术负责人具有测绘相关专业高级及以上技术职称证书的得1分，具有测绘相关专业中级技术职称证书的得0.5分； （2）拟派的技术负责人具有地理信息安全保密培训合格证明的得1分； （3）拟派的技术负责人具有安全生产知识和管理能力考核合格证或安全培训合格证书的得1分； 本项最高得3分。 注：需提供人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社会保险缴纳证明（不缴纳养老保险或养老保险改革过渡期的事业单位需提供其上级主管部门出具的证明文件）。原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。 |
|  |  |  | 3、项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）（10分）： （1）拟派的项目组成员中，每有一人同时具有测绘相关专业高级及以上技术职称证书和注册测绘师资格证书的得2分，每有一人同时具有测绘相关专业中级技术职称证书和注册测绘师资格证书得1分，本项最高得10分； 注：以上人员仅按最高得分计取一次，人员不重复得分。 需提供相关人员证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社会保险缴纳证明（不缴纳养老保险或养老保险改革过渡期的事业单位需提供其上级主管部门出具的证明文件）。原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。 |
|  |  | 企业综合实力 （15分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。（提供相关证书原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分） 2、投标人获得省级及以上部门颁发的文明单位或先进集体证书的得4分，获得市级部门颁发的文明单位或先进集体证书的得2分，本项最高得4分。 （提供相关证明材料原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分） 3、投标人承担的项目获得过科技成果奖或优秀工程勘测报告奖，每提供一个得1分，本项最高得4分。（提供奖项证书原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分） 4、投标人承担过或参与测绘相关的地方（行业）标准编制的，得4分。（提供标准制定的相关证明文件原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分） |
|  |  | 仪器设备（2分） | 1、投标人投入GNSS接收机3台（含）以上、全站仪3台（含）以上的得1分； 2、投标人投入无人机2台（含）以上的得1分。 注：需提供相关设备购买发票，原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，不提供不得分。 |
|  |  | 类似业绩（8分） | 自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过1:2000地形图测绘项目的，每提供一个得1分，最高得8分。 注：提供合同原件彩色扫描件上传至电子投标文件中，合同须体现甲乙双方单位名称及签订时间，否则不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

五、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术文件

十三、商务要求响应及偏离表

十四、企业类似业绩一览表

十五、项目管理及技术人员一览表

十六、投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

注：后附相关证明材料

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目招标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：灌云县自然资源和规划局

根据贵方的             （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标人验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

（格式自拟）

备注：投标报价包括招标文件所确定的服务范围内的全部明示和隐含的内容，以及为完成本次项目全部工作内容，包含但不限于人员工资、加班费、福利、工具、通讯设施、交通费、办公设备费、器材、食宿费、物资消耗、奖项申报费、质检费、风险费、保险费、管理费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价，上述相关费用计入总报价。一旦中标，价格不予调整。

十二、技术文件

技术方案

（投标人按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 委托单位 | 合同签订日期 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；

2、行数不够，自行添加。

十五、项目管理及技术人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，本项目团队人员必须按本表承诺人员参与实际操作，不得随意更换。

十六、投标人认为需要提供的其他材料质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。