苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-DCZB-G2025-0007

采购内容：2025-2026年江陵街道绿化养护项目

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

采购类别：服务类

苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司

2025年7月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025-2026年江陵街道绿化养护项目 |
| 2 | 采购预算（最高限价） | 人民币贰仟伍佰零壹万壹仟贰佰元整（¥25011200.00） |
| 3 | 采购单位 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 |
| 4 | 招标代理机构 | 地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室 联 系 人：杨月红、陈淑坚 联系方式：0512-63619715-8002 |
| 5 | 投标保证金 | 不需提交，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章），否则为无效投标。 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一踏勘，由投标单位自行踏勘现场 |
| 8 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 9 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标文件接收截止时间 | 2025年7月24日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年7月24日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 2025年7月24日9：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 14 | 评标时间 评标地点 | 2025年7月24日9：30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 15 | 履约保证金 | 按合同约定。 |
| 16 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 17 | 代理服务费 | 代理服务费按中介超市中标金额向中标单位收取。 说明：中标单位在领取中标通知书时按下列金额付清： 第一标段为人民币肆万柒仟壹佰柒拾元整（¥47170）；第二标段为人民币肆万叁仟贰佰叁拾整（¥43230）；第三标段为人民币叁万捌仟壹佰叁拾元整（¥38130）；第四标段为人民币叁万陆仟伍佰肆拾元整（¥36540）；第五标段为人民币叁万伍仟伍佰叁拾伍元整（¥35535）；第六标段为人民币叁万伍仟肆佰玖拾伍元整（¥35495）；第七标段为人民币叁万叁仟玖佰元整（¥33900）。代理服务费含在供应商各标段投标报价综合报价费用中，请各投标单位综合考虑。各供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 代理服务费交纳账号：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司长三角示范区分行 账 号：1102022009200599420 |
| 18 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法，具体见招标文件。本项目共分为七个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一至七标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其他各标段的中标结果。本招标项目分标段招标，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段招标失败。已递交某标段投标文件且实质性响应招标需求，但已在前期各标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标单位存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标单位的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025-2026年江陵街道绿化养护项目的潜在投标人应在 苏采云系统 获取招标文件，并于2025年7月 24日9:30（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0007号

2、项目名称：2025-2026年江陵街道绿化养护项目

3、总预算金额（最高限价）:人民币贰仟伍佰零壹万壹仟贰佰元整（¥25011200.00）

4、其中各标段划分及预算见下表：

| 标段号 | 标段名称 | 绿化面积 （㎡） | 面积明细 （㎡） |  | 最高限价单价（元/㎡/年） | 两年总预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 西湖社区周边区域绿化养护 | 737299.17 | 主干道 | 441276.00 | 3.50 | 人民币肆佰肆拾伍万零陆佰叁拾捌元陆角（¥4450638.6） |
|  |  |  | 一般道路 | 296023.17 | 2.30 |  |
| 二标段 | 庞山湖社区周边区域绿化养护 | 824724.00 | 主干道 | 106400.00 | 3.50 | 人民币肆佰零肆万玖仟零玖拾元零肆角（¥4049090.4） |
|  |  |  | 一般道路 | 718324.00 | 2.30 |  |
| 三标段 | 吴江南互通周边区域绿化养护 | 598662.00 | 主干道 | 322596.00 | 3.50 | 人民币叁佰伍拾贰万捌仟零柒拾伍元陆角（¥3528075.6 ） |
|  |  |  | 一般道路 | 276066.00 | 2.30 |  |
| 四标段 | 柳胥社区周边区域绿化养护 | 555678.00 | 主干道 | 337270.00 | 3.50 | 人民币叁佰叁拾陆万伍仟伍佰陆拾陆元捌角（¥3365566.8） |
|  |  |  | 一般道路 | 218408.00 | 2.30 |  |
| 五标段 | 江陵路周边区域绿化养护 | 407881.00 | 江陵路 | 407881.00 | 4.00 | 人民币叁佰贰拾陆万叁仟零肆拾捌元整（¥3263048） |
| 六标段 | 雅辉社区周边区域绿化养护 | 683505.00 | 主干道 | 47774.00 | 3.50 | 人民币叁佰贰拾伍万元捌仟柒佰捌拾元零陆角（¥3258780.6） |
|  |  |  | 一般道路 | 635731.00 | 2.30 |  |
| 七标段 | 高速片林周边区域绿化养护 | 1290000.00 | 片林 | 1290000.00 | 1.20 | 人民币叁佰零玖万陆仟元整（¥3096000） |

5、本项目共分为七个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一至七标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其他各标段的中标结果。本招标项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标（采购）文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。

6、采购需求：（内容、面积、服务期限，具体服务要求见招标文件）。

7、★合同履约期限（服务期限）：二年（具体进场时间按采购单位要求为准）。

8、验收标准：招标文件、投标文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。本项目专门面向中小企业采购,承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）本项目不允许转包、分包。

三、招标文件的获取

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月24日9：30（北京时间）；

2、开标时间：2025年7月24日9：30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、勘察现场：为更好地了解现场情况，各投标单位可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

2、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“投标供应商确认函”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室

联 系 人：杨月红、陈淑坚

联系方式：0512-63619715-8002

3、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金，须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见招标文件格式）。

4、服务费收费标准：本项目按中介超市中标金额结算。

5、本次招标的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地址：苏州市吴江区云梨路1688号

联系人：费杰

联系电话：0512-63910995

2、采购代理机构信息

名称：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室

联 系 人：杨月红、陈淑坚

联系方式：0512-63619715-8002

3、项目联系方式

项目联系人：杨月红、陈淑坚

联系电话：0512-63619715-8002

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的盛泽镇2025-2026年绿化养护服务项目，具体对应各标段服务范围。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11服务地点：合同中明确约定的乙方提交的服务的地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。（本项目不涉及）

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标及分包转包

5.1联合投标：本项目不接受联合投标；

5.2本项目不接受分包转包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因服务环境的特殊性，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位如有向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的参考资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 投标人自行承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12.电子投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），或投标截止前六个月内银行金融机构出具的资信证明；

3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（详见附件格式）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明，详见附件格式）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明，详见附件格式）

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小微企业采购。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其他有关资格证明文件（包括但不限于招标公告中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；（详见附件格式）

12.5.2技术及服务偏离表；（详见附件格式）

12.5.3商务条款偏离表；（详见附件格式）

12.5.4关于资格文件的声明函；（详见附件格式）

12.5.5投标单位情况表；（详见附件格式）

12.5.6法定代表人身份证复印件；法人授权委托书（详见附件格式）及代理人身份证复印件（如有委托）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；（详见附件格式）

12.5.8针对本项目的各项承诺书（详见附件格式9）；

12.5.9其他有关符合性证明的文件（包括但不限于第四章招标书中所要求提供的证明文件，如有要求须提供）。

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目服务方案（具体可参考评分标准细则要求提供）；

12.6.2针对本项目配置的专用设施设备一览表；（详见附件格式）

12.6.3针对本项目服务的人员配置表；（详见附件格式）

12.6.4投标单位类似业绩一览表；（详见附件格式）

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料。

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：

（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成各标段标的服务全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15.投标保证金

本项目无需缴纳，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

16.★投标文件的有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

16.2在特殊情况下，招标采购单位可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求和答复都应以书面形式进行。 投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18.投标文件的提交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的服务方案的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员、设备投入；

28.2.3投标单位的质量、服务措施；

28.2.4投标单位提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，系统进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：采购代理机构：苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室  邮编：215200

联系人：杨月红      联系电话：0512-63619715-802

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 代理服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 履约保证金：按照合同规定。投标单位参与投标即视为认可招标文件的所有需求。中标单位如未按规定时间如期提交合同履约保证金的视为放弃中标，改由排名其次的单位中标或采购单位重新组织采购，同时，采购单位有权按照中标单位虚假应标报政府采购部门依法处理。

36.监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：投标函

投标函

苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司 ：

我们收到贵公司【   】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加第【  】标段的投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付代理服务费，并按照规定时间提交合同履约保证金；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：   地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

格式2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

2025年    月     日

备注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、被授权人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效

格式3：开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价并签章）

招标编号：                                    项目名称：

| 标段号 | 名称 |  | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价大写金额 |  |  | 金额大写 |  |  |
| 是否小微企业 |  | £小型企业 £ 微型企业 £非小微企业 |  |  |  |
| 是否残疾人福利性单位 |  | £是 £否 |  |  |  |
| 是否监狱企业 |  | £是 £否 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

2025年    月     日

注：1、“投标人是否属于小微型企业”栏内选择对应选项。如选择“小型企业或者微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业”，投标人需提供对应的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》

格式4：投标报价分析表

4-1报价分析表1（    标段）

| 项目名称 | 服务期限 | A:面积 | B:养护综合单价 （元/平方米·年） | 合计(A*B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干道 |  |  |  |  |
| 一般道路 |  |  |  |  |
| 片林 |  |  |  |  |
| 投标总报价 人民币大写： 元 小写 ￥： |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1、养护综合单价不得超过第四章招标书中预算表格中的单价限价。

2、服务单价及投标总价均保留至小数点后二位。

4-2报价分析表2（    标段）

| 服务 时间 | 序号 | 内容 |  | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12个月 | 1 | 人员工资 |  |  |  |  |
|  | 2 | 双休日、国假日加班费 |  |  |  |  |
|  | 3 | 人员社保 |  |  |  |  |
|  | 4 | 高温费 |  |  |  |  |
|  | 5 | 意外保险 |  |  |  |  |
|  | 6 | 车辆、设备费 | 折旧费 |  |  |  |
|  |  |  | 保险费 |  |  |  |
|  |  |  | 油费 |  |  |  |
|  |  |  | 维保费 |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |  |  |
|  | 7 | 材料消耗费 |  |  |  |  |
|  | 8 | 其他费 |  |  |  |  |
|  | 9 | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 10 | 税费 |  |  |  |  |
|  | 11 | …… |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：

1、本项目为综合报价，应包括完成标段内全部内容的绿化养护项目工作所需的人工、劳保、材料、机械、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生树木扶正、养护等一切费用。只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

2、投标单位必须按照《中华人民共和国劳动合同法》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、国假加班费和交纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在中标价中。如人力资源社会保障局的最低工资标准调整，投标单位的人员工资须根据政策的变化而调整，中标后合同金额不会因政策的调整而改变价格，采购方支付中标金额外不再承担其它任何费用（因采购方原因造成的加班费用按实际结算），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由投标方付给，与采购方无关。

①工资：人员每月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元）。

②高温费全员发放，每人每月不低于300元（每年按照 6 月、7 月、8 月、9 月四个月发放）。

③社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求（本项目人员最低社会保险标准：每月每人不得低于1205.11元）。

④必须为所有人员缴纳意外险，人员意外保险每年每人不低于600元。（一切安全责任均由中标单位负责，保险种类由中标单位自行选择）。

⑤本项目要求报价包括加班费，国假日（按13天）及双休日（按104天）均按照各标段最低配置人数在岗计算，并按国家有关规定发放加班费：每年法定国假日按13天计算，支付不低于日工资的百分之三百的工资报酬（加班费最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算，国假日加班工资为三倍：114.48*3*加班总天数*加班人数）；按国家有关规定发放双休日加班费，一年按52周（即104天）计算，支付不低于日工资的百分之二百的工资报酬（加班费最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算，114.48*2*加班总天数*加班人数）。

⑥税金（含增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加、企业所得税），税率不低6%,

★投标单位在报价中任何条款低于上述款项，则投标文件无效。

4-3绿化养护材料消耗费用（    标段）

| 序号 | 材料消耗费用合计 （元/平方米） | 单项综合费用组成（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除草 保洁 | 病虫害防治 | 修剪 | 浇水 | 施肥 | 松土 | 巡视 | 其它 |

注：本费用合计应与4-2报价明细表中的“材料消耗费”一致。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式5：易耗品清单表

易耗品清单表（    标段）

（格式）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：数量按养护期限计，请各投标人按上述格式自制《易耗品清单表》投标

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 格式6：偏离表            格式6：偏离表（服务条款偏离表、商务条款偏离表）

（1） 服务条款偏离表

项目名称：2025-2026年江陵街道绿化养护项目                    采购编号：

| 序号 | 项目内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.投标单位提交的投标文件中与采购文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

（2）商务条款偏离表

项目名称：2025-2026年江陵街道绿化养护项目                     采购编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.投标单位提交的投标文件（除技术要求部分）与采购文件要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 格式7：针对格         格式7：针对本项目的专职人员配置表

针对本项目的专职人员配置表（   标段）

项目名称：                              编号：           号

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称/工种 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

格式8：项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事绿化养护工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于绿化的职称（后附职称证书扫描件）： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于绿化方面的奖励情况（后附奖励证书扫描件）： |  |  |  |  |  |
| 7 | 2022年至今负责过所投标段类似业绩项目： 1、____________________________________ _ 2、 __________________________________________ 3、__________________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式9、投入本项目设备一览表

投入本项目设备一览表（   标段）

招标编号：             号

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日。

格式10：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：                            招标编号：          号

| 序号 | 项目名称 | 合同期限 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：投标单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同）。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式11、各项承诺书（格式，每个标段均须对应提供）

1.承诺书（第【   】标段人员配置承诺）

致：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

针对【   】号招标项目第【   】标段，经仔细阅读和研究，我司承诺：中标公示后合同签订前所有人员设备全部配置到位，并对应提供配置人员的证书复印件加盖公章（对应投标文件中的提供）及对应配置人员详细信息清单加盖公章送至采购单位备案；我单位承诺配备的机动车驾驶员持有可驾驶符合招标文件要求的车辆的合法有效的驾驶证，机动车驾驶员按其机动车驾驶证准驾车型（有特殊要求的按特殊要求规定）合法驾驶；承诺本项目服务中如有涉及需要具有专业技术人员提供服务的，配置专业技术人员持证上岗；承诺配置的人员能够满足项目全部服务需求，承诺满足招标文件中关于人员的相关所有要求，承诺依法规范用工，如有不符或如有不能满足项目服务需求的，采购单位有权解除合同。第【  】标段配置的全部服务人员（包括管理人员）配置数量承诺为【     】人。

投标单位名称（签章）：

日期：

## 2.第【   】标段车辆及设备等配备承诺书

致：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

针对【   】号招标项目第【   】标段，经仔细阅读和研究，我司承诺：若我司中标，承诺针对本项目的车辆、设备等配置及配备数量不低于招标要求，承诺配置的设备完全响应并满足招标文件要求，能够满足项目的服务需求，否则采购单位有权解除合同。承诺配置的车辆及设备为自有或已租赁或中标后租赁或购置，针对本项目区域内专有车辆及设备专用，不跨区域作业。承诺配置的设备在中标公示后合同签订前全部配置到位，否则采购单位有权解除合同。

投标单位名称（签章）：

日期：

3.第【   】标段安全责任承诺书

致：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

针对【   】号招标项目第【   】标段，经仔细阅读和研究，我司承诺：我单位自行承担所有人员的安全责任及费用。我单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身或第三方的人身伤害、伤亡，以及项目服务期间产生的安全事故等责任，均由我单位负责处理并承担所有责任。我单位如有违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由我单位负责调解与处理。 如我单位在本项目中中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，项目服务期内（包括灾害天气、重大保障、上级检查、庆典、专项布置、文明创建等做好政府号召的应急工作时间段内等），我方愿自行承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全等全部责任，一旦发生安全等责任问题，均由我方全权负责。

投标单位名称（签章）：

日期：

格式12：服务方案说明

服务方案说明

提示： 1.投标单位应根据本次采购项目要求，对本项目的方案进行说明与描述。 2.投标供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式13：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

格式14：投标单位情况

投标单位情况表

单位名称：（签章）    招标编号：             号

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房等面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式15：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和招标编号）【     】标段的投标（响应），并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

格式16：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点的规定。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标（成交）结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式18：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

格式19：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（签章）

日期：         年         月

格式20：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

第四章  招标书

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司就其所需的2025-2026年江陵街道绿化养护项目采用公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目编号：JSZC-320509-DCZB-G2025-0007

- 项目名称：2025-2026年江陵街道绿化养护项目

- 服务期限：二年（具体进场时间按采购单位要求为准）

四、项目总预算（最高限价）：人民币贰仟伍佰零壹万壹仟贰佰元整（¥25011200.00）

具体标段划分及预算见下表：

| 标段号 | 标段名称 | 绿化面积 （㎡） | 面积明细 （㎡） |  | 最高限价单价（元/㎡/年） | 两年总预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 西湖社区周边区域绿化养护 | 737299.17 | 主干道 | 441276.00 | 3.50 | 人民币肆佰肆拾伍万零陆佰叁拾捌元陆角（¥4450638.6） |
|  |  |  | 一般道路 | 296023.17 | 2.30 |  |
| 二标段 | 庞山湖社区周边区域绿化养护 | 824724.00 | 主干道 | 106400.00 | 3.50 | 人民币肆佰零肆万玖仟零玖拾元零肆角（¥4049090.4） |
|  |  |  | 一般道路 | 718324.00 | 2.30 |  |
| 三标段 | 吴江南互通周边区域绿化养护 | 598662.00 | 主干道 | 322596.00 | 3.50 | 人民币叁佰伍拾贰万捌仟零柒拾伍元陆角（¥3528075.6 ） |
|  |  |  | 一般道路 | 276066.00 | 2.30 |  |
| 四标段 | 柳胥社区周边区域绿化养护 | 555678.00 | 主干道 | 337270.00 | 3.50 | 人民币叁佰叁拾陆万伍仟伍佰陆拾陆元捌角（¥3365566.8） |
|  |  |  | 一般道路 | 218408.00 | 2.30 |  |
| 五标段 | 江陵路周边区域绿化养护 | 407881.00 | 江陵路 | 407881.00 | 4.00 | 人民币叁佰贰拾陆万叁仟零肆拾捌元整（¥3263048） |
| 六标段 | 雅辉社区周边区域绿化养护 | 683505.00 | 主干道 | 47774.00 | 3.50 | 人民币叁佰贰拾伍万元捌仟柒佰捌拾元零陆角（¥3258780.6） |
|  |  |  | 一般道路 | 635731.00 | 2.30 |  |
| 七标段 | 高速片林周边区域绿化养护 | 1290000.00 | 片林 | 1290000.00 | 1.20 | 人民币叁佰零玖万陆仟元整（¥3096000） |

注：本项目分七个标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。本次招标项目共七个标段，允许一个投标单位报名多个标段，但一个投标单位最多只能就其中一个标段中标，标段开标顺序按标段号顺序确定。每个标段中标单位为一名。

五、采购需求：

- （一）各标段服务工作范围及主要内容清单：

| 一标段：西湖社区周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 绿化面积 （㎡） | 绿地类型 | 养护时间(月） |
| 1 | 鲈乡北路 | 兴吴路--兴中路 | 29626 | 主干道 | 24 |
| 2 | 鲈乡北路 | 联中路以南至大桥 | 26000 | 主干道 | 24 |
| 3 | 鲈乡北路 | （联中路-兴中路） | 39453 | 主干道 | 24 |
| 4 | 中山北路 | 吴中交界处--瓜泾河 | 96262 | 主干道 | 24 |
| 5 | 太湖大堤 | 瓜泾港闸--吴中交界处 | 111600 | 主干道 | 24 |
| 6 | 樾碧花园口袋公园 | 樾碧花园北侧及西侧 | 14000 | 主干道 | 24 |
| 7 | 花港迎春小学（明泉校区）西侧口袋公园 | 鲈乡路东侧，花港迎春小学（明泉校区）西侧 | 5300 | 主干道 | 24 |
| 8 | 太湖大堤水生植物 |  | 16400 | 主干道 | 24 |
| 9 | 三朴园 | 鲈乡北路西侧九曲港南侧 | 26250 | 主干道 | 24 |
| 10 | 地铁花港站 | 地铁口周边 | 16492 | 主干道 | 24 |
| 11 | 环湖路 | 花港路-古塘路 | 37000 | 主干道 | 24 |
| 12 | 花港商务区5条道路 |  | 22893 | 主干道 | 24 |
| 13 | 兴吴路 | 东湖路--桥 | 4127 | 一般道路 | 24 |
| 14 | 杨湾路及地铁口 | 东湖路--鲈乡北路 | 5252 | 一般道路 | 24 |
| 15 | 兴中路 | 东湖路--双桥路 | 10572 | 一般道路 | 24 |
| 16 | 清鸿路 | 广鸿路--227省道 | 44232 | 一般道路 | 24 |
| 17 | 樟华路 | 清阳路--樟木路 |  | 一般道路 | 24 |
| 18 | 樟木路 | 亨通路--227省道 |  | 一般道路 | 24 |
| 19 | 清阳路 | 中山北路--227省道 |  | 一般道路 | 24 |
| 20 | 广鸿路 | 清鸿路--清阳路 | 8600 | 一般道路 | 24 |
| 21 | 亨通路 | 樟木桥--清阳路 | 21807 | 一般道路 | 24 |
| 22 | 华鸿路 | 创元电子--古塘路 | 15881 | 一般道路 | 24 |
| 23 | 联中路 | 中山北路--中心河路西 | 7438 | 一般道路 | 24 |
| 24 | 古塘路 | 鲈乡北路--亨通路 | 14025 | 一般道路 | 24 |
| 25 | 花港路 | 中心河路西--227省道 | 22256 | 一般道路 | 24 |
| 26 | 东湖路 | 鲈乡北路--中山北路 | 2100 | 一般道路 | 24 |
| 27 | 227省道 | 吴中交界处--瓜泾河 | 31417 | 一般道路 | 24 |
| 28 | 中山北路河道两侧绿化 | 花港小学--樟木河桥以东 | 23578 | 一般道路 | 24 |
| 29 | 河长制 | 兴中路樾碧花园西侧 | 9230 | 一般道路 | 24 |
| 30 | 运河西侧沿河绿化 | 瓜泾港闸-吴中交界处 | 35493 | 一般道路 | 24 |
| 31 | 香漫雅园东侧小游园 |  | 40015.17 | 一般道路 | 24 |

| 二标段：庞山湖社区周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 绿化面积 （㎡） | 绿地类型 | 养护时间(月） |
| 1 | 北大新世纪停车场 |  | 13000 | 主干道 | 24 |
| 2 | 云龙实验学校停车场绿化、北大新世纪北门草坪 |  | 17000 | 主干道 | 24 |
| 3 | 庞金路 | 云梨路-东太湖大道 | 76400 | 主干道 | 24 |
| 4 | 庞金路 | 东太湖大道-云龙东路 | 127943 | 一般道路 | 24 |
| 5 | 锦湖路 | 运河北路-庞金路 | 11041 | 一般道路 | 24 |
| 6 | 市容市政大楼内部 |  | 6400 | 一般道路 | 24 |
| 7 | 绣湖西路 | 运河北路-庞金路 | 11998 | 一般道路 | 24 |
| 8 | 山湖西路 | 运河北路-云联北路 | 43818 | 一般道路 | 24 |
| 9 | 湖心西路 | 运河北路-云联北路 | 17244 | 一般道路 | 24 |
| 10 | 运东大道周边支道 | 万字路、万湖路等 | 3800 | 一般道路 | 24 |
| 11 | 庞山路 | 云梨路-运东大道 | 8660 | 一般道路 | 24 |
| 12 | 庞南路 | 大窑港-运东大道 | 23283 | 一般道路 | 24 |
| 13 | 云联北路 | 云梨路-云龙东路 | 74602 | 一般道路 | 24 |
| 14 | 亚泰路 | 运河边-庞金路 | 2992 | 一般道路 | 24 |
| 15 | 昌博路 | 庞金路-云联北路 | 936 | 一般道路 | 24 |
| 16 | 泉新路 | 庞金路-云联北路 | 1380 | 一般道路 | 24 |
| 17 | 泉源路 | 云联北路往西到底 | 3912 | 一般道路 | 24 |
| 18 | 甘泉西路 | 运河边-云联北路 | 14735 | 一般道路 | 24 |
| 19 | 泉德路 | 云联北路往西到底及河边地块 | 8400 | 一般道路 | 24 |
| 20 | 泉德路支路 | 泉德路-方尖港 | 580 | 一般道路 | 24 |
| 21 | 泉海路 | 庞金路-云联北路 | 3141 | 一般道路 | 24 |
| 22 | 泉海路支路及泉宏路 | 云联北路-泉海路 | 6103 | 一般道路 | 24 |
| 23 | 叶明路 | 运河边-云联北路 | 26772 | 一般道路 | 24 |
| 24 | 叶辉路 | 庞金路-云联北路 | 4992 | 一般道路 | 24 |
| 25 | 大光路 | 庞金路-云联北路 | 4609 | 一般道路 | 24 |
| 26 | 叶新路 | 运河南路-云联北路 | 17311 | 一般道路 | 24 |
| 27 | 叶锦路 | 运河南路-云联北路 | 9984 | 一般道路 | 24 |
| 28 | 叶丰路 | 庞金路-云联北路 | 7592 | 一般道路 | 24 |
| 29 | 叶联路 | 庞金路-益朗小区 | 3199 | 一般道路 | 24 |
| 30 | 运河南路 | 叶新路-西联村 | 53950 | 一般道路 | 24 |
| 31 | 云龙大桥两侧绿地 | 云龙大桥-庞金路路口 | 25444 | 一般道路 | 24 |
| 32 | 运河堤防绿化 | 东太湖大道-吴江大道 | 14330 | 一般道路 | 24 |
| 33 | 龙字湾路 | 运河-云联南路 | 12883 | 一般道路 | 24 |
| 34 | 庞金路 | 云龙东路-出口加工区 | 17328 | 一般道路 | 24 |
| 35 | 吴江大道 | 运河-汾湖交界处 | 121733 | 一般道路 | 24 |
| 36 | 吴江大道 | 运河-汾湖交界处,路边坡沟 | 27229 | 一般道路 | 24 |

| 三标段：吴江南互通周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 绿化面积 （㎡） | 绿地类型 | 养护时间(月） |
| 1 | 同津大道 | 云龙东路-东西快速干线 | 212000 | 主干道 | 24 |
| 2 | 乌金路 | 同津大道-富家路 | 100000 | 主干道 | 24 |
| 3 | 大兢路 | 光明路以东（迈为南侧） | 10596 | 主干道 | 24 |
| 4 | 乌金路 | 云津南路-同津大道 | 89858 | 一般道路 | 24 |
| 5 | 微康生物周边道路绿化 |  | 2500 | 一般道路 | 24 |
| 6 | 京东方周边 |  | 35800 | 一般道路 | 24 |
| 7 | 光明路 | 云龙东路-殷家路 | 40989 | 一般道路 | 24 |
| 8 | 大兢路 | 同津大道-光明路 | 5400 | 一般道路 | 24 |
| 9 | 殷家路 | 同津大道-光明路 | 9055 | 一般道路 | 24 |
| 10 | 利民路 | 同津大道往西 | 8879 | 一般道路 | 24 |
| 11 | 北大港河沿线绿化 | 云龙东路-殷家路 | 9150 | 一般道路 | 24 |
| 12 | 富家路 | 云龙东路-乌金路 | 30000 | 一般道路 | 24 |
| 13 | 云联南路 |  | 31323 | 一般道路 | 24 |
| 14 | 西联小区外围零星绿地（含堤防绿化） |  | 13112 | 一般道路 |  |

| 四标段：柳胥社区周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 绿化面积 （㎡） | 绿地类型 | 养护时间(月） |
| 1 | 中山北路 | 瓜泾河--江兴西路 | 30252 | 主干道 | 24 |
| 2 | 鲈乡北路 | 星湾大草坪--江兴西路 | 20773 | 主干道 | 24 |
| 3 | 仲英大道 | 江陵西路--江兴西路 | 9782 | 主干道 | 24 |
| 4 | 龙庭小区公园 | 龙庭花园小区东侧 | 6345 | 主干道 | 24 |
| 5 | 西塘河广场 |  | 16555 | 主干道 | 24 |
| 6 | 太湖大堤 | 瓜泾港闸--松陵大桥 | 74400 | 主干道 | 24 |
| 7 | 太湖大堤水生植物 |  | 16400 | 主干道 | 24 |
| 8 | 明珠城内部道路（含水域） |  | 86730 | 主干道 | 24 |
| 9 | 江兴西路 | 江兴西路沿线含地铁口 | 10833 | 主干道 | 24 |
| 10 | 星湾大草坪 |  | 65200 | 主干道 | 24 |
| 11 | 西塘河路及沿线 | 江兴西路--柳胥路 | 40448 | 一般道路 | 24 |
| 12 | 聆湖苑西区北侧三角地块 |  | 10058 | 一般道路 | 24 |
| 13 | 九龙路 | 亨通桥--大江河 | 22661 | 一般道路 | 24 |
| 14 | 227省道 | 瓜泾河--江兴大桥 | 62308 | 一般道路 | 24 |
| 15 | 塘东弄 | 江兴西路--大江河路 | 1808 | 一般道路 | 24 |
| 16 | 吴新小区周边 | 西塘河路--九龙路、吴新小区内部 | 2645 | 一般道路 | 24 |
| 17 | 木浪路 | 新天地商业--江兴西路 | 2012 | 一般道路 | 24 |
| 18 | 东海圩路 | 鲈乡北路--牛腰泾小区 | 2642 | 一般道路 | 24 |
| 19 | 柳胥路 | 鲈乡北路--227省道 | 14235 | 一般道路 | 24 |
| 20 | 瓜泾路 | 中山北路--227省道 | 20106 | 一般道路 | 24 |
| 21 | 香樟路 | 江陵西路--鲈乡北路 | 8300 | 一般道路 | 24 |
| 22 | 柳胥路两侧河道 | 柳胥路加油站--227省道 | 3500 | 一般道路 | 24 |
| 23 | 吴越尚院北侧绿化 |  | 5797 | 一般道路 | 24 |
| 24 | 运河西侧沿河绿化 | 瓜泾港闸--江兴西路 | 10888 | 一般道路 | 24 |
| 25 | 其他零星绿地 |  | 11000 | 一般道路 | 24 |

| 五标段：江陵路周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 绿地面积 | 绿地类型 | 养护时间 |
|  |  |  | （平方米） |  | (月） |
| 1 | 江陵路 | 松陵大桥-仲英大道 | 115270 | 江陵路 | 24 |
| 2 | 江陵路 | 五辦岛及荷花池水域 | 26572 | 江陵路 | 24 |
| 3 | 江陵路 | 仲英大道-运河 | 57792 | 江陵路 | 24 |
| 4 | 江陵路 | 运河-庞东路 | 177607 | 江陵路 | 24 |
| 5 | 江陵路桥下空间 | 松陵大桥-庞东路 | 30640 | 江陵路 | 24 |

| 六标段：雅辉社区周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 | 绿化面积 （㎡） |  |  | 绿地类型 |  | 养护时间(月） |
| 1 | 互通周边 | 凌益桥东北段 |  |  | 47774 | 主干道 |  | 24 |  |
| 2 | 吴江南互通 | 含云龙路（庞金路-北大港桥） |  |  | 214963 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 3 | 兴东路 | 东太湖大道-采字路 |  |  | 93314 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 4 | 云津北路 | 东太湖大道-采字路 |  |  | 32857 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 5 | 甘泉东路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 19849 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 6 | 兴瑞路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 24579 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 7 | 南丰路 | 云津北路-庞东路 |  |  | 3757 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 8 | 新昌南支道 | 兴东路-旺家路 |  |  | 5638 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 9 | 旺家北路（旺家路） | 云津北路-同津大道 |  |  | 41017 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 10 | 兴国路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 56567 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 11 | 新字路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 25512 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 12 | 南巷路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 17675 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 13 | 潘龙路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 10892 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 14 | 采字路 | 云津北路-同津大道 |  |  | 79111 | 一般道路 |  | 24 |  |
| 15 | 其他零星绿地 |  |  |  | 10000 | 一般道路 |  | 24 |  |

| 七标段：高速片林周边区域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 | 绿化面积 （㎡） |  | 绿地类型 |  | 养护时间(月） |
| 1 | 苏嘉杭高速+绕城高速 |  |  | 1290000 | 片林 |  | 24 |  |

注：以上数据仅作参考，由投标单位自行踏勘现场后做出服务方案及报价等，采购人不再由于数据误差而更改方案。未勘察现场的中标后除采购人认可的原因外，不得以不了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

- 人员及设备配置要求

1.项目养护人员配置要求。

| 标段号 | 标段名称 | ★每日在岗最低养护配置人数 | ★年龄 要求 | ★岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 西湖社区周边区域绿化养护 | 28 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”故投入本项目服务的人员年龄要求为未退休人员（中标单位项目实施过程中必须与上述人员签订劳动合同） | 每个标段养护人员中应包括项目经理1人(大学本科及以上学历)、植保员1人、巡视员1人、安全员1人，其余为养护人员 |  |
| 二标段 | 庞山湖社区周边区域绿化养护 | 25 |  |  |  |
| 三标段 | 吴江南互通周边区域绿化养护 | 22 |  |  |  |
| 四标段 | 柳胥社区周边区域绿化养护 | 21 |  |  |  |
| 五标段 | 江陵路周边区域绿化养护 | 20 |  |  |  |
| 六标段 | 雅辉社区周边区域绿化养护 | 20 |  |  |  |
| 七标段 | 高速片林周边区域绿化养护 | 19 |  |  |  |
| 1、★以上人员数量为每日在岗最低配置要求各投标单位不得低于每日在岗最低养护配置人数，上述人员要求在领到中标通知书7日内配置到位，投标文件中须提供满足上述人员配置要求的承诺书，否则视为无效标。 2、★本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元，投标单位须为人员配置清单中所有人员缴纳意外险，人员意外保险每年每人不低于600元。 3、每个标段按标段内最长养护期限进行养护人员配置及测算并报价。 |  |  |  |  |  |

2.针对本项目人员配置标准

2.1必须满足上述人员的最低配置数量及标准要求，按照最长服务时间考虑在岗人数。

2.2★项目经理提交在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录的承诺书（投标文件中提供承诺书并加盖单位公章，否则视为无效标）。项目经理需在本项目中使用直至合同期满，除采购单位认可的情况外，不得随意更换。

2.3养护人员必须统一着装，同时每名养护工人在工作期间须穿着统一的反光马甲上岗。现场管理人员统一着装挂牌上岗。日常养护中发现中标单位养护人员未统一着装或未着装的，视严重情况处罚500-1000元/次。

2.4其他：中标后，合同期内不允许更换投标文件中承诺本项目的所有管理及主要技术人员（以投标文件《专职项目成员情况表》中列出的人员为准）,如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经采购单位审核通过后更换,或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，采购单位提出要求更换的，投标单位须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）,以上更换按照1万元/人/次处罚，合同期内每类人员更换不得超过2次。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次/人，并按要求完备更换手续。以上处罚费用从当期养护费用中直接扣除。

- （三）车辆及设备配备要求 （一标段至七标段）

- 1.★针对本项目设备、车辆最低配备要求：

| 设备 | 数量 | 车辆 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 10台 | 洒水车≥8T（总质量） （每年12月底车身喷漆见新一次, 该费用包含在投标报价中） | 1辆 |
| 草坪机 | 5台 | 清运卡车≥2T（核定载质量） | 2辆 |
| 梳草机 | 4台 | 巡视汽车 | 1辆 |
| 割灌机 | 16台 | 登高车 | 1辆 |
| 绿篱机 | 16台 |  |  |
| 吹风机 | 4台 |  |  |
| 草坪打孔机 | 1台 |  |  |
| 打药机 | 4台 |  |  |
| - 1、★以上车辆数量为最低配置要求，各投标单位不得低于本次的最低要求数量，中标单位须承诺在领到中标通知书7日内配置到位所有车辆，且车辆设备必须满足现场使用需求及国家相关规定的要求，否则视为无效标。 - 2、投标单位自行勘察现场后确认并选择规定的车型投标，如中标后不能满足现场使用需求的，投标单位自行承担相应的责任，采购单位有权终止合同。 3、服务期内如因实际工作需要需增加车辆设备的，相关费用包含在合同总价中不另行增加。 |  |  |  |

（四）养护及管理要求（一标段至七标段）

1.参加投标的企业：须具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险2小时内到达现场组织抢险；遇到暴雨、暴雪等灾害天气时需有能力组织8-10人的应急处置队伍，随时待命处置标段内的树木倒伏、断裂、水淹等紧急情况；完成招标方安排的绿化相关的网格化、信息化平台案件。

2.绿地养护质量标准要求：植物保活率≥98%。

3.全年养护管理要求：详见合同附件。

4.行道树养护要求：详见合同附件。

5.完成招标方安排的绿化相关的网格化、信息化平台案件，包括但不限于大树修剪、垃圾清运、树枝清理、因养护不到位导致的苗木死亡补植以及招标文件中的其他工作要求。

6.中标单位应按采购单位要求对绑扎苗木的钢丝绳、铁丝等进行更换，养护区域内相关支撑架和铁丝钢丝绳已损坏需及时拆除。

7.养护区域内所有草坪均按果岭草要求养护，中标单位按要求及时修剪，保持四季常绿，冬季补播多年生黑麦草籽。若发现损坏、发黄情况，由中标单位进行免费更换。若检查发现不符合要求，则做相应处罚。

8.对造型树进行专业造型，每年至少造型一次。

9.中标单位应对管辖区域内用于固定树木的支撑、钢丝绳、铁丝等进行检查，如有破损、缺失、捆绑过紧情况的及时更换

10.夏季对不耐高温的绿化品种如毛娟、绣球等进行遮阳保护，冬季对不耐寒的绿化品种如铁树、加拿利海枣等进行保温措施。

11.对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的苗木，在移交时一律认为是缺棵苗，如移交双方在移交过程中对苗木认定有争议的，由采购人现场确认。

12.中标单位产生的绿化垃圾需自行清理并对接垃圾终端处置，进行安全无害化处理，相关费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

13.因中标单位管理不善，养护期内如有花木死亡、缺少等问题，养护方应及时补种同规格相同品种。若未按规定补种，业主有权安排第三方进行补种，所发生的费用加20%的管理费，从养护方全年养护费中扣除。

14.中标单位应使用雨井水、河湖水等灌溉，严禁使用消防栓自来水，一经发现，所有后果及费用由中标单位负责。

15.节假日或者有重大活动时，采购人要求中标单位做好线路保障时，中标单位应无条件服从，相关费用采购单位不再单独支付。

16.中标单位需遵守采购单位在绿地占用、绿化修剪、绿化移植和砍伐等方面的制度。中标单位应认真履行绿地监管责任，发现第三方擅自开挖、占用绿地、修剪移植砍伐树木时应在破坏发生半小时内上报采购人，并报综合执法及公安。未及时上报按考核管理绿化缺失进行相应考核。

17.中标单位应配合采购单位上报各类养护管理资料、计划、数据等，采购单位将对上报信息及时性进行考核。

18.在各类迎检过程中中标单位应配合采购人做好线路保障、问题自查自纠、重点区域整改，费用由中标单位自行承担，采购单位不再单独支付其他费用。

19.中标单位在管理过程中，如遇管理范围内高大树木需要修剪，配备的登高车无法满足要求时，须自行租赁满足修剪要求的登高车或脚手架等机械和设备，费用由中标单位自理。

20.中标单位需加强树木日常修剪，尽量减少树线矛盾产生。每年冬季需完成1次养护范围内涉及架空线矛盾树木大修剪，控制树木高度。

六、其它综合说明：

1.中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。投标单位必须对招标文件中提出的全部服务要求进行响应投标，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.因中标单位管理不善，造成工作范围内的树苗长势不良、树形缺损或死亡缺失的或毁坏、设施、设备等损坏的，由中标单位补种或赔偿。补植前需向招标人提交书面申请，列明补植苗木的品种、规格、补植区域等信息，经采购人审核后方可补苗。所有未经审核的补苗均视作无效。春季补苗为3-5月，秋季补苗为9-11月。如苗木有死亡的，在死亡后最近的一个补苗季节完成补苗，否则按照招标方指定的第三方造价咨询公司提供的苗木价格及相应综合费用在合同价款内作相应扣款。

3.服务要求：绿化养护履行期间将按绿地养护考核评分标准、质量标准对该招标项目绿化养护进行检查考核和验收。对采购单位提出的关于绿化养护合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由中标单位和采购单位协商解决。

4.合同价款的支付及付款方式：详见合同主要条款。

5.中标单位所需的全部工作装备和耗材均由中标人负责提供并需遵守招标方在绿化移交、绿化开挖等方面的制度。

6.中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

7.中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

8.投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，中标单位不得随意更换，如发现未经采购单位许可随意更换所有管理及主要技术人员（以投标文件《专职项目成员情况表》中列出的人员为准）及设备，按中标单位违约处理。

9.中标单位人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购单位同意。

10.中标单位应认真履行监管责任，因非法开挖及开挖超出审批范围造成的损失，需及时报业主方、综合执法或报警，未及时上报按考核管理绿化缺失进行相关考核。

11.管护交接时间与管护期限：

①管护交接时间：中标后，由采购单位根据绿化移交进度，另行通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

②管护期限：自合同签订后2年（具体以合同约定为准），进场、退场时间及相关具体内容以采购方要求为准。

③养护费用以单价计，按实际工作量据实结算。

- 中标单位在承包养护期间，严禁将承包的绿地养护管理转包他人，否则将被解除承包合同。中标单位被解除承包合同后，由中标单位重新组织招标（被解除合同的中标单位不得参与投标）。

- ★投标单位承诺：我单位为更好的提供优质服务，中标后在中标公告发布后7个工作日内在吴江区置备50 ㎡及以上(含 50 ㎡)养护所需的办公场所（办公场所应为商用店铺或者商住楼），采购单位有权查看现场。投标文件中提供承诺书并加盖单位公章，否则视为无效标。

七、投标报价说明：

1、投标单位应对所投标段项目的全部内容进行报价，不得拆开报价或只对其中的部分内容进行报价，否则作无效投标处理。投标报价一次报定不得更改。投标单位应充分考虑绿地绿化养护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿、突发事件抢险等所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。投标总报价应包括全部服务所需的人工费用（包括工资、社保、加班费、高温费、意外险等）、材料费用、通讯费、设备及场地使用费、工具费、服装、耗材、劳保费、车辆的折旧费、燃油费及充电费、车辆维修及保养费、车辆保险以及在服务过程中发生的一切费用，还包含管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，以及台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生苗木扶正、养护，等为完成本项目服务所需的各项应有费用。只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标单位应无条件接受采购单位的应急服务需求，无论招标文件（含合同）中有任何其他规定，投标单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。投标报价为最终报价，除非因特殊且正当的原因并经甲乙双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报综合单价范围内。投标单位请按照第四章各标段服务工作范围及主要内容清单进行详细报价，如有缺项漏项未填报的一律视为含在投标总报价之内，中标后根据各标段各路段（区域）实际服务开始时间按实结算费用（按实结算费用时结算价格按照四舍五入最多保留到小数点后两位数，以方便支付）。未按上述要求报价的或报价超采购最高限价的或未实质性响应招标文件报价规定要求的，为无效投标报价。

2、投标单位在投报价格时应充分考虑以下因素：

- 各投标单位应结合现场实际情况和养护基本要求、绿地养护等级要求进行报价。

- 报价应考虑整个承包期限内的全部绿地乔灌花草等园林植物的养护。

- 因人为因素造成对苗木、设施等损坏，由养护单位负责恢复，所发生费用包含在投标报价中。

- 应考虑整个承包期限及范围内的全部绿地的卫生保洁、除草、绿地排水、病虫防治、绿化长势、整枝修剪及相应的垃圾清理等全部费用。

- 报价应充分考虑养护期间各种潜在风险，包括工人的意外伤害，树木倒伏、坠枝等造成人员伤亡及财产损失；考虑造型树树型损坏，所有绿植长势不良的苗木风险；甚至死亡所需赔偿的风险。

- 养护管理人员的安全管理、保险及相关费用。

- 应考虑进场后对已存在的设施及苗木缺陷、缺损的一次性维修补植费用；养护期内因养护管理不到位造成设施及苗木缺损的维修补植费用。

- 实际养护周期不足招标预定养护周期的报价风险（养护周期具体起止时间按照合同中的约定）。

- 在合同履行过程中，若绿化养护面积出现重大变化时，以原合同综合平均单价和实际增减面积据实调整养护金额，但增加部分不能超过原合同金额的10%；如增加超10%的，超过部分风险由乙方承担，乙方仍需按原有标准和要求完成服务，但甲方不再支付超额部分的费用。投标单位报价时充分考虑以上风险。

3、★投标单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、双休日和国假加班费和交纳正常的社会保险。法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定一并包含在投标报价中。

备注：每个标段统一按照2年养护期限，不低于招标要求的最低养护配置人数全年在岗，全天日常工作时间8小时，进行养护人员配置及测算人工费用。本项目人员最低费用至少包括服务期内的工资、社保、加班费、高温费、意外险，投标报价不得低于项目人员最低费用规定，否则为无效投标。遇法律法规规定最低工资等费用调整的，相应浮动由中标单位自行承担。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”本项目人员最低费用标准按照：

①工资：人员每月工资标准不得低于苏州市吴江区最低工资标准要求（本项目人员最低工资标准：每月每人不得低于2490元）。

②高温费全员发放，每人每月不低于300元（每年按照 6 月、7 月、8 月、9 月四个月发放）。

③社会保险标准不得低于苏州市吴江区规定最低社会保险要求（本项目人员最低社会保险标准：每月每人不得低于1205.11元）。

④必须为所有人员缴纳意外险，人员意外保险每年每人不低于600元。（一切安全责任均由中标单位负责，保险种类由中标单位自行选择）。

⑤本项目要求报价包括加班费，国假日（按13天）及双休日（按104天）均按照各标段最低配置人数在岗计算，并按国家有关规定发放加班费：每年法定国假日按13天计算，支付不低于日工资的百分之三百的工资报酬（加班费最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算，国假日加班工资为三倍：114.48*3*加班总天数*加班人数）；按国家有关规定发放双休日加班费，一年按52周（即104天）计算，支付不低于日工资的百分之二百的工资报酬（加班费最低标准：月工资2490元/人/月，日工资按2490÷21.75=114.48计算，114.48*2*加班总天数*加班人数）。

⑥税金（含增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加、企业所得税），税率不低于6%,

4、根据第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》“第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

## 八、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖签章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。具体见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第（三）点“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司进行本项目采购（采购编号：JSZC-320509-DCZB-G2025-0007）第   标段：         的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 服务内容

1、乙方负责甲方的                （   标段）。

二、合同金额

1、本合同金额为：（大写）人民币                ，（小写）¥：                。

主干道路年养护单价:             元/平方米

一般道路年养护单价：            元/平方米

片林年养护单价：           元/平方米

合同总价包括完成标段内全部内容的绿化养护项目工作所需的人工、劳保、材料、机械、耗材、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及台风、暴雨、干旱、大雪、冻害等天气因素发生树木扶正、养护等一切费用。

合同签订时因实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，最终价格依据中标单价按实结算。

在合同履行过程中，若绿化养护面积出现重大变化时，以原合同综合平均单价和实际增减面积据实调整养护金额，但增加部分不能超过原合同金额的10%；如增加超10%的，超过部分风险由乙方承担，乙方仍需按原有标准和要求完成服务，但甲方不再支付超额部分的费用。

三、服务要求：详见采购文件。

四、服务期限：

1、服务期限： 24个月。自2025年  月  日至2027年   月   日。

五、支付方式

1、合同价款的支付及付款方式：每月考核，按季度结算并支付（具体支付按吴江经济技术开发区财政相关规定执行）。

合同生效后，每月考核合格后（考核具体见附件），甲方按季度向乙方支付前一季度的实际养护经费，在养护期满如养护有缺陷须更正，且须配合甲方和新中标单位办理移交手续。如乙方不更正甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在养护费中扣除。

考核得分95分（含95分）以上，不扣款，95分以下的，每少一分扣除当月养护款1%，考核折算比例=100%-养护款扣款比例。

实际月养护经费=85%×合同单价/12×养护管理面积×考核折算比例（同一标段有多个养护单价则按照不同养护单价/12×养护管理面积累加计算月支付养护费），考核详见附件。

考核得分低于60分的，扣除当月养护费。

在养护到期并完成移交后，下家养护单位接收并签订养护移交单后，支付最后三个月的养护费并付清余款。如养护移交过程中发现存在养护缺陷未整改的，可由甲方指定第三方公司进行整改，相关费用在最终结算时扣除。

2、付款方式：银行电汇（外地）或转账支票等。

六、绿化养护基本要求

1、为确保养护质量，乙方需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，全天候作业，实际养护人数必须为投标文件承诺的养护人员，有突击任务需另外增加人员。

2、乙方养护过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产的损害，因乙方操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失和所产生的法律后果，由乙方自行承担。

3、乙方应做好树木的支撑及加固工作，因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌、碰线、碰屋、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，如乙方未能及时恢复，甲方有权安排第三方恢复，所发生的费用加20%的管理费，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

4、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用加20%的管理费，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

5、乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用按苗木的审计价格，同时加收20%的管理费，从乙方养护费用中扣除。

6、乙方养护期间如未按照规定进行养护，或进行项目分包、转包，经甲方书面通知后，七天内问题仍未解决，甲方有权书面终止本合同。

7、乙方应使用雨井水、河湖水等灌溉，严禁使用消防栓自来水，一经发现，所有后果及费用由乙方负责。

8、乙方需加强树木日常修剪，尽量减少树线矛盾产生。乙方每年冬季需完成1次养护范围内涉及架空线矛盾树木大修剪，控制树木高度。若乙方未按要求完成，扣除当季全部养护费用。

9、乙方须具备应急抢险机制与能力，遇到暴雨、暴雪等灾害天气时需组织8-10人的应急处置队伍，随时待命处置标段内的树木倒伏、断裂、水淹等紧急情况。如乙方未能及时准备应急处置队伍，甲方有权安排第三方实施，所发生的费用加20%的管理费，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2、如有转包和分包行为，甲方有权终止合同。

八、税费

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、管理事项

1、按招标内容要求以及乙方的承诺项目阐述。

十、双方权利义务

1、 甲方权利义务

1.1甲方根据《江陵街道绿化养护要求》、《江陵街道绿化养护考核办法》、《吴江区绿化养护月度检查评分表》对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核，考核以抽查为主，不定期组织养护单位负责人到现场共同考核，养护单位无特殊情况不得请假。甲方在日常考核中发现养护存在问题较严重的，将发出整改通知书。乙方收到通知书后应在规定时间内按整改通知书要求整改到位，逾期未整改到位的，甲方视整改情况扣除部分养护费用。

1.2考核分采用百分制，月平均分视为当月考核成绩（详见附件），甲方根据实际养护效果综合评定后决定是否不予扣除当月养护费用。甲方以季度为单位向乙方支付养护费。

1.3考核分数累计二次低于85分或单次低于60分，甲方有权解除合同更换养护单位，乙方今后不得参加甲方绿化养护项目的投标。

1.4在投标中所列该项人员和机具设备仅限于本项目所用，不得套用。如发现套用甲方有权立即解除与乙方的合同，并扣除乙方养护费。

1.5因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排积极配合。

1.6乙方应在每月25日之前以书面形式上报甲方下月养护计划当月养护总结及台账资料。逾期未交的，甲方有权扣除当月部分养护费用。

2、乙方权利义务

2.1乙方根据《江陵街道绿化养护要求》、《江陵街道绿化养护考核办法》、《吴江区绿化养护月度检查评分表》和甲方每月主要工作及技术要求，积极主动保质保量完成绿化养护工作。

2.2接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

2.3养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

2.4因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，乙方如不及时补植和修复的，按审计价从乙方养护费中扣除。

2.5乙方在每月经考核后，按季度从甲方处领取养护经费。

2.6乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送甲方。

2.7养护人员必须统一着装，同时每名养护工人在工作期间须穿着统一的反光马甲上岗。现场管理人员统一着装挂牌上岗。日常养护中发现乙方养护人员未统一着装或未着装的，视严重情况处罚500-1000元/次。

2.8合同期内不允许更换投标文件中承诺本项目的所有管理及主要技术人员（以投标文件《专职项目成员情况表》中列出的人员为准）,如因离职、开除等特殊原因的，必须提出书面申请并经甲方审核通过后更换,或养护期内如上述人员不能胜任养护管理工作的，甲方提出要求更换的，乙方须无条件服从更换（更换人员不得低于招标要求）,以上更换按照1万元/人/次处罚，合同期内每类人员更换不得超过2次。未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次/人，并按要求完备更换手续。以上处罚费用从当期养护费用中直接扣除。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求停止合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能按时进场养护（进场养护期限为合同签订生效后七日内），或拖延从而对甲方造成损失的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期进场养护的，应在进场前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即进场养护并应按照合同总金额的每天万分之四支付逾期进场违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用（至少应向甲方偿付合同总价款的10%）。

十二、不可抗力事件处理

1、因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）等不能履行合同的，根据政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生政府政策、规划调整、道路改造等及不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因政府政策、规划调整、道路改造及不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为苏州市吴江区。

十四、合同其他文件

1、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)乙方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在规定时间内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

3、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方、采购代理机构、备案机构各执一份，各份具有同等法律效力。

附件一：履约验收方案；

附件二：《江陵街道绿化养护要求》；

附件三：《江陵街道绿化养护考核办法》；

附件四：《吴江区绿化养护月度检查评分表》。

（以下为签章页，无正文）

甲方(公章)：                               乙方（公章）：

法人代表（签章）：	                       法人代表（签章）：

或其                                       或其

授权代理人（签章）：		                   授权代理人（签章）：

签订日期：     年   月   日                签订日期：      年   月   日

合同附件一：履约验收方案

2025年    月    日起，江陵街道新一轮绿化养护中标单位陆续进场管理，为有序衔接中标单位进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：

- 验收步骤

中标公示发布之日起10日内，开发区绿化部门指定时间、地点（作业站）进行人员及车辆清点，符合人员及车辆配置最低标准予以进场，中标单位进场管理后开发区绿化部门予以日常考核，养护不到位的开发区有权解除合同。

- 人员及车辆验收标准

- 人员验收：在领取中标通知书之日起7日内，中标单位进场人数须达到开发区要求人数的100%。并对招标文件中所要求的人员资质条件进行查验。

车辆验收：在领取中标通知书之日起7日内，中标单位进场车辆须达到开发区要求100%（详见附件2）。

人员验收表

| 公司名称 | 姓名 | 工种 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 职称或学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 验收日期为：      年    月     日

- 进场日期为：      年    月     日

- 验收人：

车辆验收表

| 公司名称 | 序号 | 车辆 | 规格（吨） | 驾驶员姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 车牌 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.验收日期为：      年    月     日

2.进场日期为：      年    月     日

3.验收人：

合同附件二：《江陵街道绿化养护要求》

江陵街道绿化养护要求

一、总体要求：

1、苗木保存量：根据上期移交时的总量，年末苗木保有量及成活率要求达到98%以上。

2、苗木长势：苗木生长健壮，苗木年生长量达到绿化养护相关要求。

3、病虫害防治：病虫害防治应以预防为主、防治结合的原则，病虫发生后，应及时开展科学防治，把病虫为害控制到最低水平。

4、排灌施肥：根据林地实情，采取合理的浇灌和排涝措施，保证林木正常生长；根据林木不同的生长季节，进行科学施肥，促进林木生长健壮。

5、松土除草：及时松土、除草，保持土壤疏松，林地整洁，基本无杂草。

6、整枝修剪：根据植物长势及生长周期，及时进行科学合理地整枝、修剪，做到不见枯枝败叶，保持树形匀称，林相整齐。

7、合理补植：抓住最佳季节，及时搞好补植，保证年末林木总量。

8、档案资料：养护档案资料要求齐全规范。

9、其他未尽事宜按相关规定执行。

二、养护规范

1、苗木养护

1.1灌溉与排水

苗木的浇水应根据不同的环境条件、季节差异和植物的生长情况确定浇水量。

1.1.1、养护方应确保所浇的水不含任何污染物。

1.1.2、养护方应自行解决从水源到浇水地点的运输，严禁擅自打开消防水龙头或窨井盖取水。

1.1.3、浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜在上午进行，浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。

1.1.4、对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物情况对树干和树体进行喷雾。

1.1.5、树木周围雨后积水应及时排除。

1.2松土、除草

1.2.1、苗木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

1.2.2、种植在草坪内的树木须每年在树穴周围对草坪切边。

1.2.3、松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞下进行，以免破坏土壤结构。

1.2.4、乔、灌木下的杂草应及时铲除，除掉的杂草要马上清理，运出绿化带。

1.2.5、未经江陵街道办事处同意不得使用任何除草剂。使用除草剂的申请应为书面的并附有有关化学药品的功能的详细资料，得到批准后，养护方应确保该药品的使用符合政府规定的要求。

1.3病虫害防治

1.3.1、做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，做到用药配比正确，安全操作，不发生危害。

1.3.2、喷药时间宜有清早或傍晚，同时，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

1.3.3、每次打药应在浇水后进行，以确保杀虫剂不被冲掉。

1.3.4、制止病虫害发生的效果，应是植物看不到明显的伤害及发生大面积病虫害蔓延现象。

1.4施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

1.4.1、树木休眠和栽植前，需施基肥，生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。宜选择晴天进行。

1.4.2、基肥施用，应将肥料和表层土彻底搅和，追肥使用，应确保植物的叶子不因施肥而变枯焦。

1.4.3、各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

1.4.4、树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30公分。

1.4.5、所有的化肥应清楚的贴有标签。必须说明化学元素及其比例；化肥必须有制造厂的名字和商标；制造和出厂日期及过期日期也应标明。

1.5树木保护、支撑

1.5.1、树木保护：

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。

对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止扩大。

以现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

1.5.2、树木支撑：

做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。

用于支撑、固定的材料应坚固耐用，并采用软性材料同植物接触。

1.6修剪

1.6.1、主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的后侧呈45度倾斜。剪口要平整，涂抹防腐剂 。（剪口直径大于15公分以上时）对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

1.6.2、修剪程度：休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪（包括剥芽、去蘖、疏枝等工作）以调整树势为主，宜轻剪。

1.6.3、花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

1.6.4、绿篱、地被修剪应促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。

1.6.5、修剪剩余物要及时清理，保证作业现场洁净。

1.6.6、加强树木日常修剪，尽量减少树线矛盾产生。每年冬季完成1次养护范围内涉及架空线矛盾树木大修剪，控制树木高度。

1.7树木补植及死树处理

1.7.1、补植树木应选用规格略大于原树种1—2公分的树种。

1.7.2、补植季节与绿化季节相同。

1.7.3、及时清除死树，并填平坑塘。

2、地被植物

2.1、地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

2.2、天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

2.3、枯死植物应及时挖除并补植，枯枝败叶、残花要随时清理。

2.4、木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60公分的低矮状态。

3、草坪

3.1、总体要求：草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米；及时控制病虫害；及时挑除杂草，保证草坪色泽正常生长良好、无明显杂草。果岭草秋季补播多年生黑麦草。

3.2、浇水灌溉：必须湿透根系层；灌溉量应根据土质、生长期、草种等因素确定；灌溉方式应以喷灌为主，也可用浸灌；灌溉时间及时期；冷季型草坪在春秋二季充分浇水，夏季早晨适量浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水，宜早晚浇；雨后及时排除草坪上的积水。

3.3、修剪：草坪在生长季节,应按三分之一原则适时进行修剪,修剪后高度冷季型不超过6公分,暖季型宜为5-7公分,年修剪次数：冷季型为40-41次(冬季12-2月份,2次/月:春季3-4月份,3次/月、5-6月份，5次/月；夏季7-8月份，2次/月；秋季9-10月份，5次/月)，暖季型为20次。

修剪方式：同一草坪应避免用同一种方式修剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

清理：在每次修剪后，应及时清除草坪上的茎叶，以防止滋生病害，影响美观。所有剪下的品应在每次修剪后清除并运出。

3.4、清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须经江陵街道市政管理处同意后方可实施。

3.5、病虫害防治：病虫害应以防为主，防治结合，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。7-9月份，每次修剪后需立即打药防治病害发生。

3.6、草坪更新：可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

3.7、其它养护：草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰；每年秋冬，采用刺孔在草坪上打洞，除去打出的老土，撒入泥炭土或沙粒，以增加土壤的透气性，促进草坪的生长。

4、行道树

4.1、植株青枝绿叶，长势茂盛(含地被植物)，树冠完整，长势良好。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯交通指示牌，商家店面，居民生活小区遮阳等。

4.2、无死树、缺株现象，植株不倾斜。

4.3、树干每年涂白1次(十一月初)涂白均匀、高度一致（标准1.2米处），树下无杂草、杂物，树上无牵绳挂物、无藤蔓缠绕 。

4.4、发生毁绿、过度修剪等事件及时制止，并协助主管部门查处。

4.5、未尽事宜按照苏园发2021【62】号《苏州市行道树养护技术规程》相关要求执行。

5、花坛和花卉养护

5.1、换花移裁前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

5.2、花坛的防护设施应当保持清洁完好，并尽量保证行人和游客安全。

5.3、球根、宿根类地被植物，经2-3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

6、造型树

6.1、造型树木需要由专业人员管理，修剪成型，每年铁丝重新绑扎1次。

合同附件三：《江陵街道绿化养护考核办法》

江陵街道绿化养护考核办法

一、考核部门

甲方每月组织中标单位开例会一次，项目经理必须到场，如不到场一次扣2分，如有三次及以上不到场甲方有权终止合同。

由绿化业务部门履行平时抽查考核职能，不定期进行考核。

二、考核时间

除平时抽查与月检外，业务部门与其主管部门不定期进行专门集中检查。

三、考核方式

（1）养护单位应在每月的二十五日前向业务主管部门书面汇报当月情况及下月养护计划，实行月度例会制度，并做好记录。

（2）根据绿化养护考核评分标准及抽查考核记录表。

（3）月度考核分数根据中标单位考核情况按照考核办法计算得出。

四、结算方式

(1) 考核由江陵街道市政管理科组织，采取巡查与抽查相结合的方式进行检查，每月进行考核打分。以百分考核，95分以上（含95分）则不扣除养护费，考核不满95分的，按照百分比扣除当月种植和养护费（如当月得分90分，则扣款比例为：当月养护费×5％（95-90），以此类推）。考核结果于次月5日前通知养护单位。如有异议，需在3日内向甲方提出，逾期则视作认可。确认考核结果后，由甲方依据考核结果按合同拨付资金。累计2次月考核得分低于85分的，甲方有权终止合同。月评分低于60分的，扣除该月月度养护费、终止合同。

(2)养护费支付周期：甲方根据考核得分，一季度支付一次养护费用具体支付按吴江经济技术开发区财政相关规定执行）。

(3)其他：对于养护单位承包范围内的养护工作，若不能及时完成，建设单位有权安排第三方进行施工作业，所发生的费用从养护单位养护费中扣除；对于养护不力或养护失误造成的有损观瞻现象及造成不良影响的，建设单位除扣分扣款外，还将追加处罚，扣除施工单位实际发生面积的月度养护费，同时，视其情况轻重，对其处以1-5倍罚款。

合同附件四：《吴江区绿化养护月度检查评分表》

吴江区绿化养护月度检查评分表

考核月份：                    考核区域：

| 项 目 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 具体地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价款 （年/万元） |  |  |  | 养护期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护总面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 建 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 养护单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 具 体 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常考核 | 考核项目 |  | 问题 |  |  |  | 子分值 |  | 扣分 | 得分 |  | 扣分标准 |
|  | 工作制度 |  | 项目负责人到位情况（每月请假天数超过4天） |  |  |  | 10 |  |  |  |  | -2分/天 |
|  |  |  | 未及时报送上级要求的信息、数据等材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2分/次 |
|  |  |  | 未按时参加工作例会 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2分/次 |
|  | 卫生保洁 |  | 零星垃圾杂物（处） |  |  |  | 15 |  |  |  |  | -0.2分/处 |
|  |  |  | 积存垃圾杂物（处） |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/处 |
|  |  |  | 修剪后枝叶未清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/路段 |
|  | 考核项目 |  | 现场问题（株） |  |  |  | 子分值 |  | 扣分 | 得分 |  | 扣分标准 |
|  | 乔木、孤植灌木 |  | 死亡、截干或缺失 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | -0.5分/株 |
|  |  |  | 断枝、枯枝 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2分/株 |
|  |  |  | 病虫害明显危害症状 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2分/株 |
|  |  |  | 未及时修剪 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2分/株 |
|  | 考核项目 |  | 现场问题（米或m2） |  |  |  | 子分值 |  | 扣分 | 得分 |  | 扣分标准 |
|  | 片植灌木、地被 |  | 死亡、缺失（含被种菜） |  |  |  | 25 |  |  |  |  | -0.1分/m2 |
|  |  |  | 杂草高度超出绿化10cm或密度超过10% |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/路段 |
|  |  |  | 病虫害明显危害症状 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.05分/m2 |
|  |  |  | 未及时修剪 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/路段 |
|  | 草坪 |  | 死亡、缺失 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | -0.2分/m2 |
|  |  |  | 枯黄 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2分/10m2 |
|  |  |  | 杂草高度超出绿化10cm或密度超过10% |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/路段 |
|  |  |  | 病虫害明显危害症状 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2分/10m2 |
|  |  |  | 未及时修剪 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/路段 |
| 专项考核 | 考核项目 |  | 问题 |  |  |  | 子分值 |  | 扣分 | 得分 |  | 扣分标准 |
|  | 施肥 |  | 未上报工作计划 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | -10分 |
|  |  |  | 未按工序操作（乔灌木：松土、挖穴、入肥、覆土） |  |  |  |  |  |  |  |  | -25分/工序 |
|  |  |  | 未上传工作现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10分 |
|  | 浇水 |  | 未上报工作计划（时间、地点、设备数量） |  |  |  | 100 |  |  |  |  | -10分 |
|  |  |  | 未上传工作现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10分 |
|  |  |  | 未按规定时间浇水 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10分/次 |
|  |  |  | 浇水未到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10分/路段 |
|  | 果岭草补播 |  | 未上报工作计划 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | -10分 |
|  |  |  | 未按工序操作（修剪、清理、播草籽、浇水） |  |  |  |  |  |  |  |  | -25分/工序 |
|  |  |  | 未上传工作现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10分 |
| 减分项 | 投诉曝光 |  | 工单未及时处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1分/个 |
|  |  |  | 上级相关部门通报批评，市民、媒体、网络等举报、曝光 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.5分/次 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 3、7、8、9月为日常考核和专项考核，其他月份只有日常考核。3月专项是施肥、7、8月专项是浇水、9月专项是果岭草补播

2.所有子分值扣完即止。某标段内乔木、孤植灌木、片植灌木、地被、草坪若无其中一种，则得分按照各自总分值占比计入。

3.月度检查分数=日常考核分数×80%+专项考核分数×20%-减分项。当月度若无专项考核，月度检查分数=日常考核分数-减分项

养护单位签收人：                                         签收日期：

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。本项目共分为七个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。评审时将按一至七标段自然顺序进行评审。按先开先中的原则，确定各标段的中标单位。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。本招标项目分标段采购，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的投标单位不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了招标（采购）文件规定的得标上限数的投标单位，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应投标单位数量内。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，最终对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、针对中小型企业的评审：

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

第一至第七标段评分标准：

（一）价格分（20分）

第一步：投标总报价低于或等于最高限价金额且各项单价均低于或等于单价最高限价的，为有效投标报价。超最高限价金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（报价按评审价格调整后的价格为最低价的作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准），其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）

（二）服务方案：58分

1、投标单位针对本标段绿化养护服务的内部管理制度：最高为7 分

根据投标单位针对本标段绿化养护服务的内部管理制度（组织架构、项目内部养护检查考核制度、 自查自纠制度、奖惩措施、养护管理制度等）评定：针对本标段绿化养护服务的内部管理制度完整、规范、合理、全面、细致、可行的得 7 分；针对本标段绿化养护服务的内部管理制度完整、较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得 5 分；针对本标段绿化养护服务的内部管理制度基本完整但不够详实具体，规范性、合理性、可行性欠缺的得 3 分；针对本标段绿化养护服务的内部管理制度内容简单、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

2、投标单位针对本标段的管理服务组织方案：最高为9 分

根据投标单位针对本标段的绿化养护管理服务组织方案（劳动力安排、各工种的日常工作、项目负责人管理措施、人员技术培训方案及安全教育培训等等）评定：针对本标段绿化养护管理服务组织方案贴合标段服务内容实际情况，且方案完整、规范、合理、全面、细致、可行的得9分；针对本标段绿化养护管理服务组织方案较为贴合标段服务内容实际情况，且方案完整，较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得 7分；针对本标段绿化养护管理服务组织方案基本完整但不够贴合实际或者不够详实具体，规范性、合理性、可行性欠缺的得5分；针对本标段绿化养护管理服务组织方案内容简单、合理性、可行性差的得 3分；未提供相关内容的不得分。

- 3、针对本标段绿化养护服务的技术方案：最高为9分；

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的技术方案（各种植物养护措施、生长不良苗木及景观造型苗木的特殊管理措施、养护计划、环保生态措施方案、病虫害防治措施方案以及引入先进绿化养护经验措施方面等等）评定：针对本标段绿化养护服务的技术方案贴合标段服务内容实际情况，且方案完整、规范、合理、全面、细致、可行的得 9分；针对本标段绿化养护服务的技术方案较为贴合标段服务内容实际情况，且方案完整，较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得7分；针对本标段绿化养护服务的技术方案基本完整但不够贴合实际或者不够详实具体，规范性、合理性、可行性欠缺的得 5 分；针对本标段绿化养护服务的技术方案内容简单、合理性、可行性差的得 3分；未提供相关内容的不得分。

- 4、针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险、迎检保障方案：最高为7分

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险（各种事故的应急预案、服务质量方面的应急预案、恶劣天气等的抢救应急预案等）、迎检保障方案评定：针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险、迎检保障方案具体、规范、合理、全面、细致、可行的得 7 分；针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险、迎检保障方案较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得 5 分；针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险、迎检保障方案不够详细，规范性、合理性、可行性欠缺的得 3 分；针对本标段绿化养护服务的各类应急抢险、迎检保障方案内容简单、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

5、投标单位针对本标段的进退场交接方案及环境维护管理及措施：最高为4 分

根据投标单位针对本标段的进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施评定：针对本标段的进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施详实具体、合理性、可行性高的得 4分；针对本标段的进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施较为详细、合理性可行性较好的得3 分；针对本标段的进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施不够详细、合理性、可行性欠缺的得 2分；针对本标段的进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施内容简单、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

- 6、投标单位针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案：最高为6分

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案（交通安全、高温、雨雪冰冻天气的人员健康保障、作业时的第三方防护及警示、与周边民众的沟通协调（如有）、工完场清的垃圾保洁与处理方案等）评定：针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案具体、规范、合理、全面、细致、可行的得 6 分；针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得 4分；针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案不够详细，规范性、合理性、可行性欠缺的得 2分；针对本标段绿化养护服务的安全文明措施方案内容简单、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

7、针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理的措施及保障方案：最高为6分；

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理（各项归档资料形成、规范性管理、日常的收集整理、分析、保存等）的措施及保障方案评定：针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理的措施及保障方案具体、规范、合理、全面、细致、可行的得 6 分；针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理的措施及保障方案较为详细，规范性、合理性、可行性较好的得 4 分；针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理的措施及保障方案不够详细，规范性、合理性、可行性欠缺的得 2分；针对本标段绿化养护服务的各项归档资料、档案整理的措施及保障方案内容简单、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

- 8、针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施：最高为5分；

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施方案（质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺等）评定：针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施方案针对性强、全面、清晰、合理性、可行性高的得 5分；针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施方案较为详细，针对性、合理性、可行性较好的得 3分；针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施方案不够详细，针对性、合理性、可行性欠缺的得 2分；针对本标段绿化养护服务的各项承诺及措施方案内容简单、针对性、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

- 9、针对本标段绿化养护服务的重难点分析及对应解决措施：最高为5分；

- 根据投标单位针对本标段绿化养护服务的重难点分析（养护质量方面、技术方面、信息方面、沟通协调方面等）及对应解决措施（组织保障、技术保障、信息保障等）评定：针对本标段绿化养护服务的重难点分析及对应解决措施针对性强、全面、清晰、合理性、可行性高的得 5分；针对本标段绿化养护服务的重难点分析及对应解决措施较为详细，针对性、合理性、可行性较好的得 3分；针对本标段绿化养护服务的重难点分析及对应解决措施不够详细，针对性、合理性、可行性欠缺的得 2分；针对本标段绿化养护服务的重难点分析及对应解决措施内容简单、针对性、合理性、可行性差的得 1 分；未提供相关内容的不得分。

- （三）针对本项目的技术力量配置：13分

1、针对本项目配备的项目经理（1人）：3分

1.1项目经理具有园林绿化及相关专业高级工程师及以上职称的，得3分，具有园林绿化及相关专业中级工程师的，得2分，具有园林绿化及相关专业初级工程师的，得1分。

注：须附上述职称证书以及社保部门出具的投标单位近六个月为其缴纳社保费用的证明扫描件且加盖投标单位签章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、针对本项目配备的项目人员（除项目经理外）：10分

2.1具备园林绿化及相关专业初级或以上职称的，每具备一人得1分，最高得4分；

2.2具备园林绿化及相关专业初级及以上技术工种的，每具备一人得1分，最高得4分；

2.3具备相关部门、协会颁发的高空作业车操作证的，每具备一人得2分，最高为2分。

注：1）2.1-2.2项中同一人员限评一项证书，不得重复加分；

以上人员投标文件中提供相关证书及社保部门出具的响应单位为其缴纳的近六个月的社保证明扫描件且加盖投标单位签章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

- “园林绿化及相关专业”指：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业。

- （四）投标单位履约能力：9分

1、投标单位具有相应的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得1分；最高为3分。

注：需提供证书扫描件以及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台查询到的清晰页面截图且加盖投标单位签章，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

2、投标单位类似项目业绩经验情况：6分

投标单位提供2022年1月1日以来至今履行过类似项目的，每提供一份有效业绩得2分；最高得6分。

注：对合同业绩的具体要求：

<1>投标人仅需根据上述要求提供有效合同资料。投标文件中须附类似服务合同及合同期内任意一期销售发票、业主意见反馈（格式不限）资料的扫描件。投标文件中需提供加盖公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。

<2>合同在2022年1月1日以后履行（以合同中注明的履行时间开始为准），期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）。

注：

（1）报价超过采购预算（或最高限价）将不进入综合评审程序，也不得中标。

（2）付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

（3）针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料供评委评判并上传到投标书四（评分要点及技术要求）相关对应链接中，对应链接中无相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（4）以上须要递交的资料投标截止时间之前递交，逾时递交的资料将不作为评审依据。响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人对相应证书等进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

（5）投标响应文件中扫描件须清晰可辨，如因扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。（全文完）