招　标　文　件

项目名称：建邺区2025年老旧小区出新改造工程跟踪和决算审计造价咨询服务

项目编号：JSZC-320105-JSJH-G2025-0020

（非专门面向中小企业）

江苏建昊工程咨询有限公司

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………27

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

受南京市建邺区建设局（采购单位）委托，江苏建昊工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就建邺区2025年老旧小区出新改造工程跟踪和决算审计造价咨询服务 （项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320105-JSJH-G2025-0020

2.项目名称：建邺区2025年老旧小区出新改造工程跟踪和决算审计造价咨询服务

3.预算金额：91.63万元

4.最高限价：以苏价服（2014）383号文收费标准的70%为招标最高限价，超过最高限价的作无效标处理,最终合同结算价不超过91.63万元。

5.采购需求（简介）：2025年建邺区老旧住宅小区改造工程全过程（初步设计以后阶段）造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务，提供全过程（初步设计以后阶段）造价控制审计报告/成果文件和工程竣工决算报告（包含工程支出相关的财务决算）。（详细内容见本招标文件第四章）

6.服务期：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工决（结）算审计完成并出具完整审计（决算）报告/成果文件，移交全部审计资料至建设方和委托人为止。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.提供《供应商信用承诺函》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月10日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行注册，并制作上传电子投标文件。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.本项目不专门面向中小微企业采购。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

采购人：南京市建邺区建设局

地址：南京建邺区江东中路269号建邺大厦7楼

项目联系人：鲍科

联系电话：025-87778064

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏建昊工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园06栋8楼808室

联系人：宫德强

联系电话：025-83725101/13851892969

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目的招标代理服务费及评审专家劳务费由中标单位承担，招标代理服务费按苏政采协[2024]20号文件规定的收费标准的70%计取。评审专家劳务费由代理机构先行垫付，中标单位领取中标通知书前支付给代理机构。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（或代理机构）。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人（或代理机构）可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人（或代理机构）有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人（或代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（或代理机构）的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购人（或代理机构）可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人（或代理机构）在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人及代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人（或代理机构）进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购人（或代理机构）将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人（或代理机构）提出，由采购人（或代理机构）负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人（或代理机构）《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省建设工程造价咨询合同

（示范文本）

项 目 名 称： 建邺区2025年老旧小区出新改造工程

建 设 地 点： 南京市建邺区

合 同 编 号：

咨 询 类 型：全过程（初步设计以后阶段）造价控制及竣工决（结）算审计

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：　南京市建邺区建设局

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：建邺区2025年老旧小区出新改造工程

2．建设地点：南京市建邺区

3．资金来源：市、区财政资金

4．工程用途：老旧住宅小区改造

5．项目规模：总投资额  约9130.11 万元。

6．咨询业务范围及内容：建邺区2025年老旧住宅小区出新改造工程的全过程（初步设计以后阶段）造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务，提供全过程（初步设计以后阶段）造价控制审计报告/成果文件和工程竣工决算报告（包含工程支出相关的财务决算）。

工程实施范围：涉及4个街道6个小区。分别为沙洲街道的双和园、南苑街道的江苏城市职业学院教工公寓楼、兴隆街道的典雅居、莫愁湖街道的水西门大街87号、华园、公安六处宿舍。建筑总计43栋，总建筑面积24.69万平方米，层数最高为20层，涉及改造户数2222户。

工程实施内容：小区内外立面出新、层面防水修缮（更换）、内楼道出新、道路改造、绿化补植、增设停车位、更换（修缮）单元门、安装维修路灯、智能仳设施等工作。

7．委托咨询业务合同估算价（万元）：　约91.63万，最终以按中标费率计算的实际结算金额为准，且最终合同结算价不超过91.63万元。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程审计业务自合同签订后开始，至完成全部造价咨询服务并出具成果报告后终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份，副本 4  份，委托人2份，咨询人2份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                             　法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　              委托代理人：（签字）

开户银行：无　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：无

帐　　号：无　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：无

电　　话：　　　　　　　　　　              　电　　话：

传　　真：无　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：无

电子邮箱：无　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：无

邮政编码：无　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：无

住　　所：南京市建邺区江东中路269           住　　所：

号建邺大厦

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十八条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：现行的国家及地方法律、法规、文件及条例等

2．工程造价计价办法：工程承包合同、招投标文件约定的工程造价计价办法、相应国家计价规范、省市相关计价规定、相关工程计价表及省市计价文件。

3.标准规范： 国家、省、市造价咨询行业规范、规定。

第四条  本合同咨询项目负责人由   担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：2025年建邺区老旧住宅小区改造工程的全过程（初步设计以后阶段）造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务，提供全过程（初步设计以后阶段）造价控制审计报告/成果文件和工程竣工决算报告（包含工程支出相关的财务决算）。

2.委托工程造价咨询业务的内容：

2.1 建设工程造价咨询业务

工程施工阶段（含EPC模式的设计阶段）

☑项目跟踪审计

√分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

√审核工程计量与价款支付

√审核工程索赔与签证费用

√审核工程价款调整

√业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

√分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标

☑其它

工程竣工阶段

¨ 编制工程竣工结算书

√审核工程竣工结算

☑ 其它（财务审计）

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场（驻场时长符合苏价服（2014）383号文件要求），由建设方或委托人协调相关单位提供下列必要的办公条件：驻场办公室一间，具备办公条件。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

根据咨询人要求及时提供。

第十条　委托人应在　3  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权     为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

本合同约定的资料完整提供时间为：委托人根据工程进展情况及时提供审计报告所需资料。

决算审计报告时间在审计所需资料全部齐全后，按以下时间执行：

- 初审报告（初审报告必须盖章并且项目负责人签字）

- 工程投资1亿元以下的项目，应90天内出具报告；

- 工程投资1亿元以上（含）5亿元以内的项目，应180天内出具报告。

- 2、正式审核报告

根据委托人通报的初审报告审核结果，在7个工作日内出具项目正式的决算审核报告。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定及招投标文件，本项目的咨询服务酬金计取方法为：

施工阶段全过程造价控制、工程决（结）算审核按苏价服（2014）383号文收费标准的      %计算，且最终合同结算价不超过91.63万元。

2、正常酬金支付方式

正常服务酬金分 3 次分别于 1、本咨询项目合同生效后15个工作日内，委托人向咨询人支付咨询预付款15万元；2、工程竣工验收合格后15个工作日内，支付酬金人民币15万元；3、咨询人出具结算（决算）审计报告（计算最终酬金金额）并协助完成审计备案后结清剩余酬金。

注：第2次服务酬金支付前，需按咨询人中标费率进行服务酬金（以工程合同价为基数计算，效益收费除外）测算，当预计酬金支付后会超过服务酬金测算金额时，则此次支付取消，后续酬金按第3次酬金支付约定进行结算。

3、其他约定

附加服务酬金：  无

额外服务酬金：  无

4、发票

咨询人每次收款前需提前3个工作日向委托人开具相应、合法、有效发票，且咨询人提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税收法律规范的，委托人对价款不予支付，由此引起的一切法律和经济责任由咨询人承担，如给委托人造成经济损失的，咨询人必须赔偿。

第三十三条　双方同意用　人民币　支付酬金，按　/  汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：　/

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2 种方式解决：

1、提交　无　仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

附加协议条款：

- 委托人对于咨询人项目组人员的资格或能力有异议的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任，按5000/次进行处罚。

2、本合同主要范围为2025年建邺区老旧住宅小区改造工程的全过程（初步设计以后阶段）造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务，提供全过程（初步设计以后阶段）造价控制审计报告/成果文件和工程竣工决算报告（包含工程支出相关的财务决算）。

2.1施工阶段全过程造价控制，具体内容包括：

2.1.1审查项目是否履行基本建设项目的各项管理规定，重点对项目的招投标情况进行审查，主要对公开招标、邀请招标、比选招标的招标文件编制是否合法、合规、合理进行审查，并发表审计意见；

2.1.2对项目实施过程中所签订的各类合同进行审核，审核所签订合同是否合法、合规、合理，并发表审计意见；

2.1.3对项目实施过程中专业工程暂估项、分包工程的预算进行审查，审查预算编制的合理性，并发表审计意见；

2.1.4对项目实施过程中所采购的暂估价和甲供材料及设备的价格进行审计，审查所采购的材料及设备的价格是否符合市场行情，采购过程是否符合规定，手续是否合规、齐全，并发表审计意见；

2.1.5对项目实施过程中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表审计意见；

2.1.6对项目的实施进度情况进行审计，审查项目的实际实施进度与计划进度是否存在偏差，造成实施进度存在偏差的主要因素有哪些，并发表审计意见；

2.1.7 每月对造价控制审核结果内容形成工作报告上报建设方，并对驻场审计期间发现的违法违规以及违反建设程序和内部程序问题及时书面汇报；

2.2对项目竣工结算进行审计，主要包括：

2.2.1工程完工并通过竣工验收后，依据建设单位与施工单位签订的工程承包合同，审计施工单位编制的工程结算文件是否规范、合理；

2.2.2依据工程工程承包合同、工程招投标文件、工程设计变更及签证文件等审计资料及项目实际实施情况，审计送审结算中相关事项的费用计取依据是否充分；

2.2.3对送审结算的内容进行审计，审计是否存在费用计取依据不充分事项，审计是否存在重复计取费用的工程内容；

2.2.4对送审结算的工程量进行审核，依据工程施工图纸、工程竣工图纸及设计变更及洽商签证资料及现场勘查情况，对施工单位送审结算中的工程量进行严格审核，确保工程量计算准确；

2.2.5对送审结算中的单价进行审核，依据工程合同的相关约定及工程实施过程中的认价文件，审核送审结算中工程单价、材料价格及设备价格等各类价格计取的合理性，确保结算价格准确合理；

2.2.6对送审结算中的工程取费及税金进行审计，确保各项费用、税金的计取符合工程工程承包合同的相关约定，费用计算是否准确；

2.2.7依据大宗材料采购合同及设备购置合同，及材料及设备实际进场情况，对材料采购及设备购置的结算款进行审计确认；

2.2.8依据签订的工程合同、会议纪要、工程索赔事项确认资料及现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在及索赔费用的合理性；

2.2.9通过对送审竣工结算的严格审计，出具工程竣工结算初审意见，同建设单位沟通并同施工单位谈判达成一致意见后，形成三方定案成果文件，出具工程竣工结算审计报告。

2.3决算报告

2.3.1对整个工程范围内的各类费用进行审计，与估算、概算对比，对各类合同签订和履行过程进行评价，提供符合委托人要求的工程投资的决算报告。

2.3.2决算报告包含但不限于以下费用内容：

2.3.2.1工程前期费

项目前期工作咨询费、环境影响咨询服务费、建设用地勘测定界费、购买管线图费及水准点控制、工程设计费、勘查、施工图审查费、招标代理服务费、建设工程交易服务费及公证费、场地准备及临设费

2.3.2.2其他工程费

路灯施工、自来水管网改造施工、消防施工、充电桩施工、弱电施工、强电迁移改线施工、监控设施迁移施工、天然气或煤气管网改线施工。

2.3.2.3工程其他费

建设单位管理费、建设工程监理费、概算审核费、工程保险费、全过程造价咨询费（含结算审计费）、材料检验试验费、工程监测费、竣工测量费、档案整理编审费、长效管理费、其他费用。

2.4服务期

本次审计的服务期限为：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工决（结）算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至建设方和委托人为止。

2.5违约责任

咨询人如未按约定和委托人的要求履行咨询服务的，每发现一次，咨询人向委托人支付违约金2000元；同时，委托人有权通知咨询人限期整改；若咨询人在整改两次后，仍不能达到合同约定和委托人要求的，委托人有权解除合同并要求咨询人承担合同总价20%的违约金。

第四章  采购需求

一、项目概述

1、项目背景

建邺区2025年老旧小区出新改造工程实施范围：涉及沙洲街道、南苑街道、南苑街道、莫愁湖街道等4个街道6个小区，分别是沙洲街道的双和园、南苑街道的江苏城市职业学院教工公寓楼、兴隆街道的典雅居、莫愁湖街道的水西门大街87号、华园、公安六处宿舍。建筑总计43栋，总建筑面积24.69万平方米，层数最高为20层，涉及改造户数2222户。

工程实施内容：小区内外立面出新、层面防水修缮（更换）、内楼道出新、道路改造、绿化补植、增设停车位、更换（修缮）单元门、安装维修路灯、智能仳设施等工作。

★2、采购内容：建邺区2025年老旧小区出新改造工程全过程（初步设计以后阶段）造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务，提供全过程（初步设计以后阶段）造价控制审计报告/成果文件和工程竣工决算报告（包含工程支出相关的财务决算）。

2.1全过程造价控制，具体内容包括：

2.1.1审查项目是否履行基本建设项目的各项管理规定，重点对项目的招投标情况进行审查，主要对公开招标、邀请招标、比选招标的招标文件编制是否合法、合规、合理进行审查，并发表审计意见；

2.1.2对项目实施过程中所签订的各类合同进行审核，审核所签订合同是否合法、合规、合理，并发表审计意见；

2.1.3对项目实施过程中专业工程暂估项、分包工程的预算进行审查，审查预算编制的合理性，并发表审计意见；

2.1.4对项目实施过程中所采购的暂估价和甲供材料及设备的价格进行审计，审查所采购的材料及设备的价格是否符合市场行情，采购过程是否符合规定，手续是否合规、齐全，并发表审计意见；

2.1.5对项目实施过程中所发生的设计变更费用、洽商签证费用、索赔费用、工程预付款、工程进度款的支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表审计意见；

2.1.6对项目的实施进度情况进行审计，审查项目的实际实施进度与计划进度是否存在偏差，造成实施进度存在偏差的主要因素有哪些，并发表审计意见；

2.1.7 每月对造价控制审核结果形成工作报告上报建设方，并对驻场审计期间发现的违法违规以及违反建设程序和内部程序问题及时书面汇报；

2.2对项目竣工结算进行审计，主要包括：

2.2.1工程完工并通过竣工验收后，依据建设单位与施工单位签订的工程工程承包合同，审计施工单位编制的工程结算文件是否规范、合理；

2.2.2依据工程工程承包合同、工程招投标文件、工程设计变更及签证文件等审计资料及项目实际实施情况，审计送审结算中相关事项的费用计取依据是否充分；

2.2.3对送审结算的内容进行审计，审计是否存在费用计取依据不充分事项，审计是否存在重复计取费用的工程内容；

2.2.4对送审结算的工程量进行审核，依据工程施工图纸、工程竣工图纸及设计变更及洽商签证资料及现场勘查情况，对施工单位送审结算中的工程量进行严格审核，确保工程量计算准确；

2.2.5对送审结算中的单价进行审核，依据工程合同的相关约定及工程实施过程中的认价文件，审核送审结算中工程单价、材料价格及设备价格等各类价格计取的合理性，确保结算价格准确合理；

2.2.6对送审结算中的工程取费及税金进行审计，确保各项费用、税金的计取符合工程工程承包合同的相关约定，费用计算是否准确；

2.2.7依据大宗材料采购合同及设备购置合同，及材料及设备实际进场情况，对材料采购及设备购置的结算款进行审计确认；

2.2.8依据签订的工程合同、会议纪要、工程索赔事项确认资料及现场工作记录等文件，审计索赔事项是否存在及索赔费用的合理性；

2.2.9通过对送审竣工结算的严格审计，出具工程竣工结算初审意见，同建设单位沟通并同施工单位谈判达成一致意见后，形成三方定案成果文件，出具工程竣工结算审计报告。

2.3决算报告

2.3.1对整个工程范围内的各类费用进行审计，与估算、概算对比，对各类合同签订和履行过程进行评价，提供符合委托人要求的工程投资的决算报告。

2.3.2决算报告包含但不限于以下费用内容：

2.3.2.1工程前期费

项目前期工作咨询费、环境影响咨询服务费、建设用地勘测定界费、购买管线图费及水准点控制、工程设计费、勘查、施工图审查费、招标代理服务费、建设工程交易服务费及公证费、场地准备及临设费

2.3.2.2其他工程费

路灯施工、自来水管网改造施工、消防施工、充电桩施工、弱电施工、强电迁移改线施工、监控设施迁移施工、天然气或煤气管网改线等施工。

2.3.2.3工程其他费

建设单位管理费、建设工程监理费、概算审核费、工程保险费、全过程造价咨询费（含结算审计费）、材料检验试验费、工程监测费、竣工测量费、档案整理编审费、长效管理费、其他费用。

★2.4服务期

本次审计的服务期限为：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工决（结）算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至建设方和委托人为止。

★二、人员要求

专业咨询服务人员最低配置要求：

项目负责人一名，国家注册一级造价工程师（或老版注册造价工程师，不分等级），执业年限不低于5年（以注册证书上载明初始注册年限为准）。项目组其他人员：土建专业国家注册一级造价工程师（或老版注册造价工程师，不分等级）2名，安装国家注册一级造价工程师（或老版注册造价工程师，不分等级）2名，市政专业造价人员1名。（提供人员资格等证书复印件加盖单位公章）

委托人对于咨询人项目组人员的资格或能力有异议的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应承担违约责任，按5000/次进行处罚。

★三、报价要求

1、本项目工程估算额为91.63万元，投标报价按苏价服（2014）383号文收费标准优惠后的费率进行报价，以苏价服（2014）383号文收费标准的70%为招标最高限价，超过最高限价的作无效标处理。

2、全过程造价控制及工程决（结）算审计造价咨询服务费用包含如下内容：

第一部分为施工阶段全过程造价控制的基本收费、效益收费、驻场收费。

第二部分为工程结算审核基本收费及效益收费。

3、如有疑问请及时与招标代理机构及采购人联系。

注：本章未单独明确为技术要求的均按商务要求理解，本章要求加★条款为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），将全部评标委员会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3家中标候选人。

评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 详见招标公告投标人资格条件； |
| 2 | 符合性 审查 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）若投标文件非投标人法定代表人签署，投标文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中的签字、盖章符合要求； （4）未出现招标文件规定无效标情形； |

详细评审综合评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 10分 | 本项目投标报价采用费率报价法，最高限价为：按苏价服（2014）383号文件收费标准相应收费费率的70%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 项目负责人资格 12分 | 1、具有国家一级造价工程师或国家注册造价工程师执业资格的得2分；（提供在本单位的注册证书） 2、具有高级工程师及以上职称的加2分；（提供职称证书） 3、获得国家一级造价工程师或国家注册造价工程师执业资格执业资格满15周年（含）的得3分，10周年（含）-15周年（不含）的得1分，10周年（不含）以下的不得分；（提供执业资格证书，以注册造价工程师执业资格证书签发日期为准） 4、具有其他工程类注册执业资格的，每个2.5分，满分5分；（提供在本单位的注册证书，实行电子注册制的以电子注册证书为准） | 12 |
| 3 | 项目组成员配备 10分 | 1、项目组成员（不包括项目负责人）具有国家一级造价工程师或国家注册造价工程师执业资格的每个得1.5分，同时具有高级工程师职称的加1分/人，本项最多得10分。（提供造价工程师注册证书、执业资格证书及职称证书，本项限评4人）； | 10 |
| 4 | 项目负责人业绩 10分 | 1、2020年01月01日以来在本单位作为项目负责人承接过类似造价咨询项目的，得5分/个，最多得10分。（提供咨询合同，时间、金额以合同签订时间为准，所提供的证明材料必须反映出项目负责人情况）。 | 10 |
| 5 | 企业管理体系3分 | 投标人具有有效期内的质量管理、职业健康、环境体系认证证书三证齐全的得3分，否则不得分。（提供认证证书） | 3 |
| 6 | 企业信用评价 3分 | 投标人获中国建设工程造价管理协会信用评价2A或省级工程造价咨询行业信用评价4A级（以最高级为准）及以上的得3分；其余情况不得分。（提供证书或发文） | 3 |
| 7 | 咨询服务方案52分 | 1、本项目造价咨询服务组织方案是否合理可靠。合理性、可靠性高的得8分；合理性、可靠性良好的得6.4分；合理性、可靠性一般的得4.8分；表达差的得3.2分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 2、本项目造价咨询服务的工作内容、工作方法、工作流程是否准确透彻、有针对性，发展理念和思路是否清晰，是否符合本项目的实际情况。把握恰当，针对性强且准确性高，内容完善无缺失的得10分；针对性较强，准确性良好，内容无重要缺失的得8分；针对性及准确性一般，内容无重要缺失的得6分；针对性准确性较差或内容有重要缺失的得4分；无不得分。 | 10 |
|  |  | 3、本项目造价控制的难点及风险防范措施是否完整、有针对性。完整性、针对性高的得10分；完整性、针对性良好的得8分；完整性、针对性一般的得6分；完整性、针对性差的得4分；无不得分。 | 10 |
|  |  | 4、本工程造价咨询质量标准、实施要点和保证措施完整、有针对性，完整性、针对性高的得8分；完整性、针对性良好的得6.4分；完整性、针对性一般的得4.8分；完整性、针对性差的得3.2分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 5、提供服务承诺，服务承诺完整、有针对性。完整性、针对性高的得8分；完整性、针对性良好的得6.4分；完整性、针对性一般的得4.8分；完整性、针对性差的得3.2分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 6、针对本项目所采取的应急预案是否合理、完善可行，是否能及时满足采购人提出的需求及临时工作要求等。合理性、完善可行性、满足性高的得8分；合理性、完善可行性、满足性良好的得6.4分；合理性、完善可行性、满足性一般的得4.8分；合理性、完善可行性、满足性差的得3.2分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 最终合计 | 100 |

说明：

一、小微企业的价格扣除:

1．对小微企业提供的最终服务报价给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的， 对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

二、监狱和戒毒企业的价格扣除

1. 对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业提供的最终服务报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

三、残疾人福利性单位的价格扣除

1. 对残疾人福利性单位视同小型、微型企业提供的最终服务报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、所有证书、认证或业绩均以有效的证明文件的原件扫描件为依据。未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，仅以按上述要求实际提供相关证明的数量作为评审依据。供应商在响应文件中提供所有认证、证明和业绩等，若供应商成交后签订合同前提供证明文件原件不全或与采购文件中不一致的，则取消成交结果，供应商须承担相应的法律责任。

六、供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、开标一览表

二、法人授权书

三、投标函

四、投标分项报价表（如有）

五、技术响应偏离表

六、商务响应偏离表

七、满足资格要求的证明文件

八、拟提供服务的团队人员名册

九、类似业绩一览表

十、服务方案

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、属于监狱企业的证明文件（如有）

十四、其他（如承诺书及其他投标人认为应放入的资料）

- 开标一览表

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标报价

费率（%）：%。

日  期：

投标人名称：（加盖电子公章）

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

- 投标函

致：江苏建昊工程咨询有限公司（或江苏省政府采购中心）

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

投标人名称：（加盖电子公章）

四、投标分项报价表（无分项报价无需填写）

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称：（加盖电子公章）

五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人名称：（加盖电子公章）

六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人名称：（加盖电子公章）

- 六、

- 七、满足资格要求的证明文件

提供满足公告资格条件的证明资料或者提供《供应商信用承诺函》，

承诺函格式如下：

供应商信用承诺函

江苏建昊工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

八、拟提供服务的团队人员名册

- 8.1拟提供服务的专业人员名册

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或资格 | 在本项目拟派分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 人员合计 |  | 共 人 |  |  |  |  |  |

说明： 1、行数如不够，请自行增加。

2、根据评分标准要求，后附相应的证明材料。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

- 8.2项目负责人简历

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式（手机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业主单位 |  |  | 项目规模 |  |  | 服务期限 |  | 联系人及电话 |  |  | 备注 |

说明：根据评分标准要求，后附相应的证明材料。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

九、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 服务期限 | 联系人及电话 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：根据评分标准要求，后附相应的证明材料。项目负责人业绩证明资料无需在此后附。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

十、服务方案

十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、建邺区2025年老旧小区出新改造工程跟踪和决算审计造价咨询服务（项目名称）属于科学研究和技术服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

我单位   （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

十三、属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）（如有）

十四、其他（如承诺书及其他投标人认为应放入的资料）