赣榆区政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：赣榆区2025年度健康松树保护项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320707-BHXM-C2025-0017

| 采 购 人： | 连云港市赣榆区自然资源和规划局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宝宏项目管理咨询有限公司 |

2025年12月

# 目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	40

第六章 竞争性磋商响应文件格式	44

- 竞争性磋商采购公告

项目概况：赣榆区2025年度健康松树保护项目（专门面向中小企业）的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载竞争性磋商文件，并于2025年12   月26日09时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：赣榆区2025年度健康松树保护项目（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320707-BHXM-C2025-0017

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：人民币114.5万元；

最高限价：人民币114.5万元；报价超出最高限价的按无效响应处理；

采购需求：根据《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的要求，开展赣榆区全区14900亩松林的枯死木清理、松林监测、秋季普查、打孔注药、增挂诱捕器等工作。具体需求详见项目需求。

成果要求：符合国家、省、市主管部门相关标准。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年11月底完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

（2）支持绿色发展

2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

2.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 本项目的特定资格要求：

- （1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若供应商法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）本项目中标后不允许转包或分包。

（4）供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。” 备注：响应文件不需提供证明材料，评标时采购人通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

4、本项目不接受联合体参与磋商。

5、法律、法规规定的其他条件。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件；

3、售价：人民币0元。

四、响应文件的递交及开启

1、电子响应文件递交截止时间：

时间：2025年12月26日09时00分（北京时间）

- 开启时间：

- 时间：2025年12月26日09时00分（北京时间）

- 公告期限及媒介

- 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 发布媒介：本次采购公告在江苏政府采购网发布。

- 其他补充事宜

- 根据苏财购［2020］52号文规定，本次磋商不收取磋商保证金。

- 2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争性磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：连云港市赣榆区自然资源和规划局

地    址：连云港市赣榆区黄海东路309号

项目联系人：张主任   电话：15251281163

2、采购代理机构信息

名    称：江苏宝宏项目管理咨询有限公司

地    址：连云港市海州经济技术开发区朐凤路116号

联系方式：王工  电话：15161352881

## 八、电子采购说明

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请供应商按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子响应文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏宝宏项目管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

- 竞争性磋商采购公告

- （2）磋商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★号部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9  响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6本项目执行苏财购【2025】62号文《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标响应)审查的情形和具体要求，包括:

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。成交人在领取中标通知书时，需提供一正三副与电子响应文件一致的纸质打印响应文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、政策功能

31、落实的政府采购政策

31.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

根据《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

31.2本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应当提供的材料：

（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章响应文件格式）。

（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

  - 32、支持绿色发展

32.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

32.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

32.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

八、授予合同

33. 签订合同

33.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内将合同在“江苏省政府采购平台”上公告。

33.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

34、标的物的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

九、其他事项

36、代理服务费：本项目的招标代理费按9600.00元计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇，网银，现金。

37、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

- 合同条款及格式

赣榆区政府采购

赣榆区2025年度健康松树保护项目

服  务  合  同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

签订日期：  年  月  日

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标人（成交商）和采购人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人（成交商）结合本项目具体情况协商后签订。

赣榆区政府采购合同

合同编号：

一、项目名称：                           项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据      年   月  日采购结果，甲方接收乙方为本项目             采购所做的响应文件，甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

二、项目内容：开展赣榆区全区14900亩松林的枯死树清理、松林监测、秋季普查、打孔注药、增挂诱捕器等工作。

1、枯死树清理

（1）对于新发生的枯死松树，采取随发现随除治。每株采伐的枯死松树，要求使用管理软件记录照片上显示时间、天气、地点、海拔、经纬度等信息，并将伐桩位置、采伐处理方式、枯死树的胸径及地径、松木的去向等信息登记在册，以确保伐除松木源头监管及施工数量的真实性。对枯死松树进行及时定位、订牌、清理，对树干及大于 1cm 以上枝桠就地进行焚烧或粉碎， 编号牌在伐桩封闭后，钉在伐桩的横截面上（如果是刨除的伐桩可将编号牌钉在最近的树上），拍照存档。

（2）伐桩处理。伐桩高度不得超过地面5厘米，应采用深挖找平、剥皮、防逸钢 丝网罩、回填覆土等 4 个步骤进行处理，采用防逸罩处理。深挖找平：对伐桩尽可能挖到土面以下，去掉表皮的腐殖质，并找平地面。剥皮：对裸露在地面以上的伐桩进行剥皮，并对上表面做平整处理。防逸罩密封。用钢丝直径≥0.17 毫米、网目数≥16 目的不锈钢丝网罩住伐桩，严防天牛逃逸。

（3）枯死松木处理。使用油锯、砍刀等清理枯死树主干和枝桠，截成小于60厘米的木段，收集整理直径1厘米以上的枝桠和木段，选择（或裁剪成）合适的消杀袋（厚 度≥0.1 毫米（10 丝）），选择（或清理出）地势较平、地下没有尖锐物的区域作为堆放区，将消杀袋平铺放置，依次将木段、枝桠放入袋中。木段和枝桠装好后要仔细检查消杀袋密封性，发现有孔洞，要用胶带或其它粘合剂补好。使用粉碎机对松木进行粉碎，粉碎物粒径不 超过 1 厘米，少量疫木可采用焚烧处理，焚烧时要在焚烧炉内进行。松木粉碎、焚烧全环节摄像并存档备査，达到合格标准的粉碎物去向要登记备案。松木清理和粉碎必须做到日清日结，禁止将松木滞留在施工地。

2、注干施药保护

2025年12月31日-2026年04月08日对采购方指定区域的健康松林，选用含量≥1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐进行注干施药保护，选用药剂要求三证齐全，总注射量为45000瓶。（中标后供应商应将药剂三证原件复印件加盖公章提供给采购人备案）

（1)主要采用打孔注药法。

所需设备为打孔注药机（电钻、锂电充电钻也可）、镰刀、斧头、注射器等工具，胸径≥10cm 且≤30cm 注射量为 50ml，胸径>30cm 注射量为 100ml。

(2)钻孔部位：首次钻孔一般在松树根基距地面 50cm 左右的高度。需要钻2个及以上注 孔的，钻孔位置应均匀分布于树干周围，相互间隔，且不在一个水平面上。选择在表面 光滑、无死节、无受伤部位进行钻孔。如果树皮较厚，应用刀削掉老厚的外皮层后再进行钻孔。

(3)钻孔深度及孔径大小：根据药瓶瓶嘴的长度和大小确定钻孔深度和孔径大小。钻孔深度一般要求 ≤7.0cm，孔径 ≤0.7cm。

(4)钻孔角度：用钻孔机沿松树干倾斜向下45左右方向钻孔。

(5)药瓶回收：注药后完成药瓶回收，妥善处理回收药瓶；拨出空瓶，然后对注入孔处进行愈合剂等封口处理。

(6)施工记录：在注药的松树上，固定标签，标签上标明松树编号、用药种类、施工日期及施工单位，做好施工记录。

(7)人工安全要求：施工人员要佩戴防毒面罩、手套、安全帽等，对因防控措施不严引起的中毒等，由乙方完全负责。

(8)防火安全：按照操作规范进行操作，严禁上山的施工人员携带火种，对因不规范操作引起的森林火灾和安全事故，由乙方完全负责。

(9)废弃物处理：打孔注药后包装、药瓶、生活垃圾等完工场清，按照相关规定处理。施工前，中标单位须提供所用农药由中华人民共和国农业部颁发的《农药登记证》，由药物生产厂家所在省质量技术监督部门颁发的《农药标准备案》及药物生产厂家由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《农药生产许可证》（或中华人民共和国工业和信息化部颁发的《农药生产批准证书》的复印件）。

3、松材线虫病日常监测

根据《松材线虫病防治技术方案》要求对项目区开展松林巡查监测10次，统计枯死木发生情况，月底上交动态监测报告，监测数据精确到小班。

（1）松材线虫病秋季专项普查监测

根据《松材线虫病防治技术方案》的要求，对全区约 14900 亩松林运用无人机航空难遥感和地面巡查相结合的方式开展普查监测，统计松枯死木发生量，运用手机监测 App 和松材线虫病精细化监管平台进行数据采集和上报，11月30日前提交《赣榆区2025 年松材线虫病秋季普查报告》。

4、松褐天牛诱捕监测

在采购方指定的松林小班，总计挂设15台松褐天牛诱捕器，挂设位置应 选择距离林缘50米以上通风良好的地点，记录挂设点坐标，挂设高度不低于2米，诱捕器距离树干1.5米以上。

每月进行两次诱捕器调查，清理诱捕器堵塞物，回收诱捕到的天牛成虫，填写松褐天牛诱捕调查登记表，诱捕数据每月15日和30日上报采购方制定管理人员。

5、其他

1.报价要求：投标报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价。

2.伐除枯死松树处置过程中，涉及到采伐及农药等危险化学品的使用，风险等级比较高，应高度重视，做好如下措施。（1）制定采伐安全作业规则，做好防护措施、做好相关人员的培训、做好相关记录。（2）使用化学药品前，相关人员已培训到位，确保能正确使用、确保周围饮用水源、养蜂场、鱼虾养殖塘安全、确保作业人员自身安全。（3）未经批准严禁野外用火。（4）作业及管理人员应购置人身意外伤害保险。（5）设计应急预案，对突发事件，按照应急预案进行处置。3.现场踏勘 : (1)投标前，采购人不组织现场踏勘。为确保投标的准确性和措施的可行性，供应商可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。采购人对供应商做出的推论、理解和结论概不负责。(2)供应商在现场勘察过程中，供应商应注意自身安全，如发生意外、财物或其他损失，不论任何原因所造成，采购人均不负责。(3)现场勘察期间的交通、食宿由供应商自行安排，费用自理。

三、付款方式：

第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后1个月内支付合同总金额的30%，用于购买防控药剂；

第二次付款程序：成交单位服务结束并出具成果后，由采购人组织相关人员进行验收，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》并核对无误后将剩余合同款支付给成交单位。

付款前供应商应向采购人开具正规发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

四、实施地点：采购人指定的地点

五、合同价款

本合同含税金额为（大写）：________________元（¥_______________元）人民币。本合同价款包含服务费、人员工资、人身保险、检测费、硬件软件使用费用、税费、培训费、利润等保障项目完成的所有费用。因成交单位自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

上述款项一律支付至供应商的银行账户，开户信息：

开户名：        ，开户行：         ，账号：               。

采购人一律不接受委托付款及现金支付的方式付款。

- 履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、合同的变更、解除与终止

1.合同期内，乙方如未经甲方允许擅自转包的，甲方有权终止合同。

2.合同期内，乙方在经营过程中如出现未执行其投标承诺的情况，一经发现甲方有权终止合同。

3.由于不可抗力原因而不能履行合同时，可延期执行本协议，或双方可协商决定解除合同。

八、各方责任和义务

（一）甲方责任和义务：

1.甲方有权利监督乙方工作过程和验收乙方工作；

2.甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；

3.服务的质量进行监督管理。

（二）乙方责任和义务：

1．成交供应商应严格履行职责，并对承包内容承担相应责任。应承诺承担本项目下保密义务, 未经采购人许可不得将因本项目获得的信息向第三方外传。

2．本项目必须由成交供应商独立承担并完成，不允许以任何理由或名义进行转包和分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且成交供应商必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

3．充分考虑本项目的特点，成交供应商负责项目实施过程中人员安全保障。

九、违约责任

1、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额1‰的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

2、乙方无法完成项目的或违反本合同任一条款的约定的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同并赔偿由此造成的一切损失，该损失包括但不限于诉讼费、差旅费、误工费、鉴定费、评估费、律师代理费等为实现债权而支付的其他相关费用。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额1‰的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同并且向甲方赔偿由此造成的一切损失，该损失包括但不限于诉讼费、差旅费、误工费、鉴定费、评估费、律师代理费等为实现债权而支付的其他相关费用。逾期超过1个月，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

4、因为乙方延迟提供服务，甲方行使解除权的，自甲方向乙方发出解除或部分解除本合同的书面通知到达乙方时，本合同即告解除或部分解除。

十、未尽事宜

1、本合同未尽事宜由双方另行协商解决，商定的内容以补充协议形式确定，经双方签字盖章后与本合同具有同等效力。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向连云港市赣榆人民法院提起诉讼。

3、未经甲乙双方签署书面文件，不得对本合同进行更改；本合同的任何修改，均需另行签订书面补充协议；否则，一律视为无效。未尽事宜，由双方另行协商书面确定。如需补充协议条款及承诺，应另行签订，签订的补充的协议条款和承诺均与本合同具有同等法律效力。

4、本合同各条款相互制约，不可断章取义。

5、本合同附件或补充协议为本合同不可分割的组成部分。

6、本合同及其附件在双方间就本合同及其附件所涉及的事项构成完整的合同，并取代此前在双方间就此而为的全部口头或书面的磋商、交流、声明、承诺和协议。除非以书面方式作出并经双方签署，任何对本合同及其附件的修订、更改或添加不得生效或对任何一方有约束力。

7、如果本合同或其附件的任何条款是无效的或不能执行的或变得无效或不能执行的。各方应当作出合理的努力并诚意谈判以寻求一个有效的可执行的条款。该条款应当尽可能接近地反映失效的或不能执行的条款在法律上和经济上的实质。

8、如果由于法律或法规的规定使得本合同或其附件的某一条款变得无效，而此无效对本合同的执行并无实质性的影响，则此等无效不得免除任何一方在本合同或其附件的其他规定下的义务，也不得剥夺任何一方依照其他条款所应享有的权利。

9、任何一方在执行本合同或其附件的任何条款时，或在行使与此有关的任何权利时的任何失败均不得被视为构成该方放弃执行该条款或其他条款或放弃行使该权利或其他权利。

109、《反商业贿赂协议》作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十一、合同效力

本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

十二、生效日期

本合同自签字并盖章之日起生效。

十三、自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

授权委托代理人：                 授权委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：                       签订日期：      年  月  日

#### 反 商 业 贿 赂 协 议

#### 协议编号：

甲方： 连云港市赣榆区自然资源和规划局

乙方：

为了规范甲、乙双方业务合作，杜绝业务活动（包括但不限于商业谈判、招投标、报价、签约、履约等）中商业贿赂及腐败行为发生，保护双方合法权益，经甲、乙双方协商同意签署本反商业贿赂协议，并确保在业务活动中切实履行。

一、乙方不得进行以下商业贿赂行为：

1.向甲方或者甲方代理人、代表、职员提供礼品、礼金、购物卡券、有价证券、好处费、感谢费等现金和实物。

2.为甲方或者甲方代理人、代表、职员报销应由甲方或者个人承担的费用。

3.为甲方代理人、代表、职员提供可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。

4.为甲方代理人、代表、职员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排、出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便，或者提供给付财物以外的其他利益。

5.接受甲方代理人、代表、职员的商业贿赂。

6.法律法规规定的其他商业贿赂行为等。

二、甲方致力于维护商业行为的诚信度，反对商业贿赂，乙方明确知道甲方代理人、代表、职员不得进行以下行为：

1.向乙方索要或接受回扣、礼品、礼金、购物卡券、有价证券和好处费、感谢费等现金和实物。

2.在乙方报销任何应由甲方或个人承担的费用。

3.要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便。或者要求和接受乙方提供给付财物以外的其他利益。

4.参加有可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。

5.向乙方介绍、推荐同甲方合作项目有关的设备采购、材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

6.甲方代理人、代表、职员的配偶、子女、其他亲属参与同甲方合作项目有关的经济活动。

7、利用任何方式对提出意见和投诉的合作伙伴进行打击报复。

8、私自利用职权或影响力使特定客户、供应商、经销商、施工单位等合作对象得到特殊待遇。

三、乙方对于甲方代理人、代表、职员的商业贿赂及腐败行为负有及时如实呈报的义务。

1.对于乙方实名呈报的甲方人员违反本协议约定的情形，甲方应对呈报人的资料严格保密，并对呈报事项及时进行调查，根据调查情况进行处理。

2.呈报邮箱：可以直接向甲方纪检组进行投诉举报，并分别抄送甲方和甲方局长；或者直接向甲方局长投诉举报。

四、违约责任

1.乙方违反本协议约定进行商业贿赂的，应当按照甲方要求的期限及方式向甲方支付相当于贿赂金额1倍的违约金，违约金不足以弥补甲方实际经济损失的，乙方还应补足不足部分。甲方并有权单方面立即解除与乙方订立的合同、取消乙方合作资格、终止与乙方的合作。涉嫌犯罪的，甲方将提请司法机关追究刑事责任。

2.甲方员工有本协议第二条约定的行为的，一经查实，甲方将根据内部管理规定给予严肃处理；涉嫌犯罪的，将依法提请司法机关追究刑事责任。

五、其他

1.本协议条款与甲、乙双方签署的其他合同、协议、意向书等内容不一致的，以本协议条款为准。

2.本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可将争议提交连云港市赣榆区人民法院裁决。

3.本协议一经双方订立即生效，至甲、乙双方业务合作终止之日失效。

4.本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（单位盖章）：                    乙方（单位盖章）：

代表人签字：                          代表人签字：

年     月    日

- 第四章 项目需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。

本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件(由采购人根据实际情况设置) ，供应商必须在响应文件中作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

## 一、项目背景:根据《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的要求，开展赣榆区全区14900亩松林的枯死木清理除治、松林监测、秋季普查、打孔注药、增挂诱捕器等工作。

- 四、工作任务：

1、枯死树清理

（1）对于新发生的枯死松树，采取随发现随除治。每株采伐的枯死松木，要求使用管理软件记录照片上显示时间、天气、地点、海拔、经纬度等信息，并将伐桩位置、采伐处理方式、枯死树的胸径及地径、松木的去向等 信息登记在册，以确保伐除松木源头监管及施工数量的真实性。对枯死松树进行及时定位、订牌、清理，对树干及大于 1cm 以上枝桠就地进行焚烧或粉碎， 编号牌在伐桩封闭后，钉在伐桩的横截面上（如果是刨除的伐桩可将编号牌钉在最近的树上），拍照存档。

（2）伐桩处理。伐桩高度不得超过地面5厘米，应采用深挖找平、剥皮、防逸钢 丝网罩、回填覆土等 4 个步骤进行处理，采用防逸罩处理。深挖找平：对伐桩尽可能挖到土面以下，去掉表皮的腐殖质，并找平地面。剥皮：对裸露在地面以上的伐桩进行剥皮，并对上表面做平整处理。防逸罩密封。用钢丝直径≥0.17 毫米、网目数≥16 目的不锈钢丝网罩住伐桩，严防天牛逃逸。

（3）枯死松木处理。使用油锯、砍刀等清理枯死树主干和枝桠，截成小于60厘米的木段，收集整理直径1厘米以上的枝桠和木段，选择（或裁剪成）合适的消杀袋（厚 度≥0.1 毫米（10 丝）），选择（或清理出）地势较平、地下没有尖锐物的区域作为堆放区，将消杀袋平铺放置，依次将木段、枝桠放入袋中。木段和枝桠装好后要仔细检查消杀袋密封性，发现有孔洞，要用胶带或其它粘合剂补好。使用粉碎机对松木进行粉碎，粉碎物粒径不 超过 1 厘米，少量疫木可采用焚烧处理，焚烧时要在焚烧炉内进行。松木粉碎、焚烧全环节摄像并存档备査，达到合格标准的粉碎物去向要登记备案。松木清理和粉碎必须做到日清日结，禁止将松木滞留在施工地。

2、注干施药保护

2025年12月31日-2026年04月08日对采购方指定区域的健康松林，选用含量≥1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐进行注干施药保护，选用药剂要求三证齐全，总注射量为45000瓶。（中标后供应商应将药剂三证原件复印件加盖公章提供给采购人备案）

（1)主要采用打孔注药法。

所需设备为打孔注药机（电钻、锂电充电钻也可）、镰刀、斧头、注射器等工具，胸径≥10cm 且≤30cm 注射量为 50ml，胸径>30cm 注射量为 100ml。

(2)钻孔部位：首次钻孔一般在松树根基距地面 50cm 左右的高度。需要钻2个及以上注 孔的，钻孔位置应均匀分布于树干周围，相互间隔，且不在一个水平面上。选择在表面 光滑、无死节、无受伤部位进行钻孔。如果树皮较厚，应用刀削掉老厚的外皮层后再进行钻孔。

(3)钻孔深度及孔径大小：根据药瓶瓶嘴的长度和大小确定钻孔深度和孔径大小。钻孔深度一般要求 ≤7.0cm，孔径 ≤0.7cm。

(4)钻孔角度：用钻孔机沿松树干倾斜向下45左右方向钻孔。

(5)药瓶回收：注药后完成药瓶回收，妥善处理回收药瓶；拨出空瓶，然后对注入孔处进行愈合剂等封口处理。

(6)施工记录：在注药的松树上，固定标签，标签上标明松树编号、用药种类、施工日期及施工单位，做好施工记录。

(7)人工安全要求：施工人员要佩戴防毒面罩、手套、安全帽等，对因防控措施不严引起的中毒等，由乙方完全负责。

(8)防火安全：按照操作规范进行操作，严禁上山的施工人员携带火种，对因不规范操作引起的森林火灾和安全事故，由乙方完全负责。

(9)废弃物处理：打孔注药后包装、药瓶、生活垃圾等完工场清，按照相关规定处理。施工前，中标单位须提供所用农药由中华人民共和国农业部颁发的《农药登记证》，由药物生产厂家所在省质量技术监督部门颁发的《农药标准备案》及药物生产厂家由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《农药生产许可证》（或中华人民共和国工业和信息化部颁发的《农药生产批准证书》的复印件）。

3、松材线虫病日常监测

根据《松材线虫病防治技术方案》要求对项目区开展松林巡查监测10次，统计枯死木发生情况，月底上交动态监测报告，监测数据精确到小班。

（1）松材线虫病秋季专项普查监测

根据《松材线虫病防治技术方案》的要求，对全区约 14900 亩松林运用无人机航空难遥感和地面巡查相结合的方式开展普查监测，统计松枯死木发生量，运用手机监测 App 和松材线虫病精细化监管平台进行数据采集和上报，11月30日前提交《赣榆区2025 年松材线虫病秋季普查报告》。

4、松褐天牛诱捕监测

在采购方指定的松林小班，总计挂设15台松褐天牛诱捕器，挂设位置应 选择距离林缘50米以上通风良好的地点，记录挂设点坐标，挂设高度不低于2米，诱捕器距离树干1.5米以上。

每月进行两次诱捕器调查，清理诱捕器堵塞物，回收诱捕到的天牛成虫，填写松褐天牛诱捕调查登记表，诱捕数据每月15日和30日上报采购方制定管理人员。

5、其他

1.报价要求：投标报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价。

2.伐除枯死松树处置过程中，涉及到采伐及农药等危险化学品的使用，风险等级比较高，应高度重视，做好如下措施。（1）制定采伐安全作业规则，做好防护措施、做好相关人员的培训、做好相关记录。（2）使用化学药品前，相关人员已培训到位，确保能正确使用、确保周围饮用水源、养蜂场、鱼虾养殖塘安全、确保作业人员自身安全。（3）未经批准严禁野外用火。（4）作业及管理人员应购置人身意外伤害保险。（5）设计应急预案，对突发事件，按照应急预案进行处置。3.现场踏勘 : (1)投标前，采购人不组织现场踏勘。为确保投标的准确性和措施的可行性，供应商可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。采购人对供应商做出的推论、理解和结论概不负责。(2)供应商在现场勘察过程中，供应商应注意自身安全，如发生意外、财物或其他损失，不论任何原因所造成，采购人均不负责。(3)现场勘察期间的交通、食宿由供应商自行安排，费用自理。

- ★6、防治效果评价标准：合格，项目区松材线虫病监测覆盖率100%、注干施药保护率100%、枯死树伐除率100%和伐除松木除害处理合格率100%，伐桩高度不超过5厘米、伐桩处理率100%，枯死树主干和直径1厘米以上的枝桠除害率100%，项目验收时项目区无枯死树。

- 7、分项预算见下表。

分项预算表

| 采购内容 | 工程量 | 预算单价（元） | 分项预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 松枯死木清理 | 14900亩 | 24.2元/亩 | 360580 |
| 注干施药保护 | 45000瓶 | 15元 | 675000 |
| 松材线虫病日常监测 | 10次 | 1999.5元 | 19995 |
| 松材线虫病秋季专项普查监测 | 14900亩 | 5元/亩 | 74500 |
| 松褐天牛诱捕监测 | 15个 | 995元 | 14925 |

## 说明：各供应商的总价报价及分项报价均不得超过预算金额。否则按无效响应处理。

- 成果要求：符合国家、省、市主管部门相关标准

- 报价要求

- 本项目采用固定总价报价，报价内容应包括但不限于人员的工资、管理费、税费、合理利润、专家评估费等项目实施过程中所涉及到的一切费用。供应商漏报少报的费用，视为此项费用已包含在报价中，成交供应商不得再向采购单位收取任何费用。

七、其他要求

1、成交后供应商不得转包。供应商提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，成交供应商应根据采购人要求提供完整的文档资料，并配合采购人做好与本项目相关任务的衔接工作。

2、供应商在响应文件中应对磋商文件中提出的服务要求做出响应，如果其中某些条款未按磋商文件中提出的要求响应的，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位须具备完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、验收：成交单位服务结束并出具成果后，由采购人组织相关人员进行验收，

采购人出具标明“验收合格 ”的《验收书》。

5、服务期、交付方式及交付地点
★5.1服务期限：自合同签订之日起至2026年11月底完成。

5.2 交付方式：采购人指定方式。

5.3 交付地点： 采购人指定地点

6、★付款方式：第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后1个月内支付合同总金额的30%，用于购买防控药剂；

第二次付款程序：成交单位服务结束并出具成果后，由采购人组织相关人员进行验收，采购人出具标明“验收合格 ”的《验收书》并核对无误后将剩余合同款支付给成交单位。

付款前供应商应向采购人开具正规发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

7、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

评分标准

| 评分因素 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分（10分） |  | 评标基准分：10分 评标基准价：投标报价统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分（四舍五入后保留小数点后两位） 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 | 10 |
| 技术部分（46分） | 总体服务方案 | 根据本项目服务需求，供应商提供总体服务方案进行综合评审： 1、整体服务方案理解深刻，总体思路清晰，方案具体详实，定位准确，工作目标、 内容和要求分析全面的，得5分； 2、整体服务方案理解全面，总体思路清晰，定位准确，工作目标、内容和要求分析，满足本项目采购需求的，得3分； 3、整体服务方案理解思路清晰但需要进一步完善的得1分； 4、总体服务方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 项目重点难点 | 根据供应商提供的，针对本项目特点提出的重点、难点及解决方案情况，进行综合评审: 1、 内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2、 内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得3分； 3、 内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； 4、方案不可行或者未提供不得分。 | 5 |
|  | 服务承诺和合理化建议 | 根据供应商提供的服务承诺、合理化建议情况，进行综合评审： 1、承诺及建议内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5 分； 2、承诺及建议内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得3 分； 3、承诺及建议内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 4、承诺及建议不可行或者未提供不得分。 | 5 |
|  | 作业技术能力 | 根据供应商提供的作业技术能力进行评审： 1、供应商具有松材线虫病的普查分析能力和判读识别能力，且已在项目中成熟运用，并能详细且有针对性的描述应用平台使用原理及流程的得8分。 2、供应商具有松材线虫病的普查分析能力和判读识别能力，描述应用平台使用原理及流程较详细、针对性较强的得5分。 3、供应商具有松材线虫病的普查分析能力和判读识别能力，描述应用平台使用原理及流程不详细、针对性不强的得3分。 4、未描述或描述内容与本项目没有针对性的，不得分。 | 8 |
|  | 岗位职责方案 | 根据供应商提供的响应文件中拟派人员的岗位职责方案进行综合评审： 1、 岗位职责方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3分； 2、 岗位职责方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得2分； 3、岗位职责方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善 ， 得1分； 4、方案不可行或者未提供不得分。 | 3 |
|  | 质量控制方案 | 根据供应商提供的质量控制方案情况，进行综合评审： 1、质量控制方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5分； 2、质量控制方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得3分； 3、质量控制方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善 ， 得1分； 4、方案不可行或者未提供不得分。 | 5 |
|  | 进度保障措施方案 | 根据供应商提供的进度保障措施方案情况，进行综合评审： 1、进度保障措施方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2、进度保障措施方案内容完整，具有可行性、实用性、针对性，得3分； 3、进度保障措施方案内容基本适合采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； 4、方案不可行或者未提供不得分。 | 5 |
|  | 应急处理方案 | 根据供应商提供的突发性问题及特殊紧急事件的应急处理方案进行评审： 1、突发性问题及特殊紧急事件的应急处理方案适合本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2、突发性问题及特殊紧急事件的应急处理方案完整，具有可行性、实用性和针对性，得 3分； 3、突发性问题及特殊紧急事件的应急处理方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； 4、方案不可行或未提供不得分。 | 5 |
|  | 档案管理方案 | 评标委员会根据采购文件要求及供应商提供的档案管理情况，档案管理组成部分：巡查台账等归档工作、档案管理制度，进行综合评分： 1、对本项目特点和难点理解准确，档案管理方案优于本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得5分； 2、对本项目特点和难点理解基本准确，档案管理方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 3、对本项目特点和难点理解有待提升，档案管理方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性和针对性有待改善，得1分； 4、档案管理方案不可行或者未提供不得分。 | 5 |
| 商务部分（44分） | 业绩 | 供应商具有自2022年01月01日以来的类似业绩（松材线虫病普查或验收或防控类）服务业绩的，每有1个得3分，最高15分。需提供业绩合同原件扫描件（业绩认定时间以合同签订日期为准），否则不得分。 | 15 |
|  | 团队人员 | 1、供应商拟派本项目的负责人具有林业或森保类专业中级工程师的得，得1分；具有高级工程师的得2分。本项最高得2分。 - 2、供应商拟投入到本项目的人员中具有无人机驾驶员证书的，每提供一人得1分的，最高得3分； - 3、供应商拟投入到本项目的人员中持有林业有害生物防治员证书的，每提供一人得2分的，最高得10分； - 备注：提供以上人员相关证书原件扫描件，未提供或未按要求提供的不得分。 | 15 |
|  | 机械设备配备 | - 供应商拥有粉碎机的每台得1分，最高得2分； - 供应商针对本项目实施拟投入无人机每提供1台得1分，最高得4分。 3、供应商针对本项目实施拟投入的打孔机达到40台（含）以上的得3分，达到60台（含）以上得5分。 注：设备产权性质是自有，需提供发票（购买方须为供应商）；设备产权性质是租赁，需提供租赁合同、租赁费用发票及相关证明材料，否则不得分。 | 11 |
|  | 企业资信 | 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供有效证书原件扫描件，未按要求提供不得分。 | 3 |

注：响应文件中提供上述原件扫描件等证明资料，提供的证明材料必须能清晰反映供应商名称、时间等需要明确的内容。没有明确、缺项、含糊不清的不予计分。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：         （加盖CA电子公章）

日      期：

## 格式1、响应函

响 应 函

致：连云港市赣榆区自然资源和规划局

根据贵方     标段（项目编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、合同履行期限等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

## 格式2、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 |  |
| 合同履行期限（服务期限） |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式3、首次磋商报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填表说明：

1.此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2.各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

3.项目如有分包，请各磋商供应商按相应的分包分别列表。

4.行数或事项不够，可自行增加

格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况

承诺函

致：连云港市赣榆区自然资源和规划局

我方 供应商名称 参加    项目名称  （项目编号：      ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺！

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的          项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

## 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

1、主要设备证明材料：

2、主要专业技术能力证明材料：

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

## 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式12、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

格式13、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 职称证书 | 资格证书 | 从事专业年限 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 格式14、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：     年     月     日

## 格式15、其他材料

其它材料

（供应商对竞争性磋商文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

# 注：

1、本采购项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子响应文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。

2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。