苏州市政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042号

采购项目：姑苏区政务服务中心能源托管项目

采购单位：苏州市姑苏区机关事务管理中心

采购类别：服务类

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二五年五月

- 前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042号 |
| 2 | 采购内容 | 姑苏区政务服务中心能源托管项目 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。 |
| 5 | 询问和质疑 | （1）招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。 （2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼招标代理部 联系人：许若蕾、金欣楠；联系方式：0512-68303723 |
| 6 | 采购人 | 苏州市姑苏区机关事务管理中心 联系人：王毅 联系电话：0512-65581162 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。本项目确定中标人后，中标人需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。 |
| 8 | 投标文件网上提交截止时间 | 2025年6月16日上午10：30时整（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 2025年6月16日上午10：30时整（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标，所产生的后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 2025年6月16日上午10：30时整（北京时间） 地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心。 |
| 11 | 中标服务费 | 在规定时间内中标供应商向招标代理机构支付服务费，本项目中标服务费为40000.00元，该费用综合含在投标报价中。 帐户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司 帐号：1102181009100067340 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行 |
| 12 | 评标方法 | 见招标文件 |
| 13 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未在规定时间内获取招标文件的； （二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （八）未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。 （九）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录

前 附 表	2

第一章  招标公告	6

第二章  投标邀请函	11

第三章  投标人须知	12

第四章  投标文件格式	25

第五章  招标书	47

第六章  拟签订的合同文本	63

第七章  评标办法、评分标准	76

- 第一章  招标公告

苏州市姑苏区机关事务管理中心关于姑苏区政务服务中心能源托管项目的招标公告

项目概况 姑苏区政务服务中心能源托管项目 JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025-6-16 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042

项目名称：姑苏区政务服务中心能源托管项目

预算金额：1438.046190万元

最高限价（如有）：1433.742950万元

注：

能源托管费用每年不超过人民币壹佰叁拾陆万零壹佰肆拾贰元玖角伍分（不超过1360142.95元/年，其中电：1762004kWh*0.73元/kWh=1286262.92元，水：12341m³*4.11元/m³=50721.51元，天然气：5621m³*4.12元/m³=23158.52元）；

每年运维费用不超过人民币柒万叁仟陆佰元（不超过73600元/年）。各投标人进行投标报价时，均不得超过以上金额，否则视为非实质性响应。

采购需求：

1、项目内容：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进苏州市姑苏区政务服务中心能源系统改造，提升苏州市姑苏区政务服务中心能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

2、基本现状：

苏州市姑苏区政务服务中心坐落于苏州市解放东路117号，建筑面积为20566平方米, 对外办事服务区域面积约为6000平方米，进驻22个职能部门（单位），共设118个对外服务窗口，派驻430多名工作人员，工作时间为周一到周五上午9:00—12:00、下午13:00—17:00，周六公安、出入境、民政正常工作，其他部分窗口办理咨询。

其中大楼1-3层为对外办事窗口及窗口后台办公室，4层为办公和公共会议室。4层以上为入驻部门集中办公区域。其中11层区绿化管理站24小时有人值班。地下室主要为地下车库，共有车位115个，其中地下一层有38个机械升降车位。大楼北侧一层有约190平方米区域为江苏银行解放路营业点，该区域具备独立计量水电分表。大楼食堂区域及中心机房均具备独立计量水电分表。

主要用能系统包括照明系统、中央空调水冷机组、VRV多联机空调及分体式空调、供配电系统、其他用能系统等。

从2021年到2024年，区政务服务中心总体能耗呈平稳趋势，其中2022年增长较快，对比2021年增长7.38%；其中2021年至2023年受疫情影响该单位办公人数和接待办事人数存在较大波动。通过对区政务服务中心各项能耗指标及主要耗能设备的计算分析可得知，区政务服务中心建筑仍存在可节能降耗的空间。

姑苏区政务服务中心建筑单位面积能耗整体处于偏高水平，且当前能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在较大困难，存在较大节能降耗空间和潜力。根据中央和省市工作部署和文件要求，拟对姑苏区政务服务中心采用合同能源托管方式实现节能减碳，利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

合同履行期限：从项目验收之日起的次月1号进入运维期，托管年限10年。

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目接受联合体投标，但联合体应符合以下要求：

<1>联合体成员限贰名，牵头人须在国内注册登记的法人；

<2>联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

<3>联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目；

<4>尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行在苏采云系统获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-6-16 10:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取具体方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

4.本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式获取，所提交的投标文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.政府采购监督电话：0512-68728409。

8.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市姑苏区机关事务管理中心

地址：江苏省苏州市平川路510号2号楼

联系人：王毅

联系电话：0512-65581162

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

联系人：许若蕾、金欣楠

联系电话：0512-68303723

3.项目联系方式

项目联系人：许若蕾、金欣楠

电话：0512-68303723

- 第二章  投标邀请函

受苏州市姑苏区机关事务管理中心的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的姑苏区政务服务中心能源托管项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042号

2、采购项目名称：姑苏区政务服务中心能源托管项目

3、获取文件时间及方式：见本项目招标公告。

4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

5、采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地   址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

邮政编码：215000

电   话：0512-68303723，传真：0512-68079725

联系人：许若蕾、金欣楠

6、采 购 人：苏州市姑苏区机关事务管理中心

联系人：王毅

联系电话：0512-65581162

- 第三章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3、投标人一般资格要求

同第一章招标公告：投标人投标资格要求。

4、投标人特殊资格要求

同第一章招标公告

注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人或者采购代理机构进行资格审查。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7、联合投标

本项目接受联合投标。

7.1联合体各成员之间应签订《联合体投标协议书》（详见统一格式），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。

7.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标人代表参加投标。

7.3联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。

7.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体投标协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。

7.5联合体各成员之间签订的联合体投标协议书应与投标文件一起递交。

7.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

8、本项目不接受转包。

三、招标文件的说明

9、招标文件

9.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10、招标文件的澄清和修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟“提交投标文件截止时间、开标时间”，并以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11、投标答疑

11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问需要询问的，应于前附表规定的方式向招标代理机构提出。未按前附表规定提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.2勘察现场：

11.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。

四、投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13、投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责，由相应投标人自行承担。

14、投标文件的组成和顺序

本项目须制作电子投标文件；电子投标文件按照制作要求在投标文件提交截止时间前上传系统提交。（部分格式见附件即系统格式）

14.1封面

14.2开标一览表

14.3公开分项报价表

14.4资格审查文件：

14.4.1关于资格文件的声明函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.2投标人情况表（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.3投标人法定代表人身份证复印件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.4法定代表人授权委托书（如有授权且为非联合体提供）；联合投标授权委托书（联合体投标提供）

14.4.5投标人授权委托人身份证复印件（如有授权）

14.4.6合格投标人资格证明材料：

14.4.6.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.6.6符合法律、行政法规规定的其他条件：相关证明材料或书面声明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.7投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.4.8联合体投标协议书（如为联合体投标）

14.4.9其他满足投标人投标资格要求的证明资料（如有）；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.5符合性审查文件：

14.5.1投标函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）

14.5.2《商务偏离表》、《服务要求偏离表》；

14.5.3其他有关符合性证明的文件（如有）；

14.6综合评审文件：

14.6.1详细的技术服务方案；

14.6.2项目组成员信息表以及项目人员配备方案；

14.6.3项目负责人情况一览表；

14.6.4《类似业绩一览表》；

14.6.5拟投入本项目的工器具配置情况一览表；

14.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；

14.6.7其他可以证明供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、表彰、获奖等资料；

14.6.8投标（响应）保证承诺书；

14.6.9招标文件及评分标准中要求提供的其他资料。

注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.4-14.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15、电子投标文件编制及上传要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16、投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括但不限于软件产品、开发实施、数据采集与加工、实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、评估、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、验收、检测等完成项目所需的一切费用。并综合考虑可能影响价格的各项因素。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18、投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19、投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章，未按照招标文件要求加盖投标人电子公章的，投标无效。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

15.3联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

15.4如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20、投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21、投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22、投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23、开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24、评标委员会

24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

24.3.6法律、法规规定的其他义务。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27、投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28、投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未在规定时间内获取招标文件的；

（二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（六）其它在招标文件中已明确为无效标的；

（七）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（八）未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。

（九）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29、废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30、投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31、中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32、合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33、中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34、合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、政府采购相关政策

35.1针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

35.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目非专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠的扶持政策。

35.3投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

九、其他事项

36、代理服务费：见前附表

37、监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2招标采购单位的招标过程将通过公证机关进行公证。

38、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第四章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

苏采云系统中无格式要求的，以本章中格式要求为准；本章中格式如与苏采云格式不一致的，以苏采云系统中格式为准。

格式1、投标函

投标函

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容。我公司的投标报价包括但不限于软件产品、开发实施、数据采集与加工、实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、评估、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、验收、检测等完成项目所需的一切费用。并综合考虑可能影响价格的各项因素。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

14、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                      联 系 人：

地    址：                      邮政编码：

联系电话：                      传    真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我______（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托____________（单位名称）的______（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：      年    月    日

注：本授权委托书为投标人单独（不采用联合体方式）投标且授权使用。

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据___________与___________签定的《联合投标协议书》的内容，牵头方的法定代表人现授权为联合投标体代理人，以投标联合体的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：___________年龄：___________

身份证号码：___________职务：___________

联合体牵头方：                                         （盖公章）

联合体牵头方法定代表人：                                   （签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：本授权委托书为采用联合体方式投标使用。

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042

分包号：1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 姑苏区政务服务中心能源托管项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：         年         月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式4、公开分项报价表

公开分项报价表

分项报价表一

| 序号 | 项目内容 | 每年费用（元） | 期限（年） | 10年期总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源托管费用 |  | 10 |  |
| 2 | 运维费用 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：上表“分项报价表一”中“10年期总费用（元）合计”等于“开标一览表（总报价）”中“投标总报价”

分项报价表二——能源托管费用汇总

| 序号 | 服务内容 | 每年托管基准量 | 每年投标量 | 基准单价 | 每年投标价（元） | 托管周期 | 10年投标量总额 | 10年投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 1762004kWh | kWh | 0.73元/kWh |  | 10年 |  |  |
| 2 | 水 | 12341m³ | m³ | 4.11元/m³ |  | 10年 |  |  |
| 3 | 天然气 | 5621m³ | m³ | 4.12元/m³ |  | 10年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表“分项报价表二”中“10年投标价（元）合计”等于“分项报价表一”中“能源托管费用的10年期总费用（元）”。

分项报价表三——每年能源托管费用明细及年运维费用明细

| 月份 | 电能基准 |  |  |  |  |  | 水用量基准 |  |  |  |  | 天然气用量基准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） |  | 基准单价（元） | 投标费用（元） |  | 基准用量（m³） | 投标量（m³） |  | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 基准用量（m³） | 投标量（m³） | 基准单价（元） | 投标费用（元） |
| 1月 | 217080 |  |  | 0.73 |  |  | 846 |  |  | 4.11 |  | 536 |  | 4.12 |  |
| 2月 | 176440 |  |  | 0.73 |  |  | 877 |  |  | 4.11 |  | 475 |  | 4.12 |  |
| 3月 | 142800 |  |  | 0.73 |  |  | 647 |  |  | 4.11 |  | 551 |  | 4.12 |  |
| 4月 | 79360 |  |  | 0.73 |  |  | 833 |  |  | 4.11 |  | 507 |  | 4.12 |  |
| 5月 | 95040 |  |  | 0.73 |  |  | 737 |  |  | 4.11 |  | 471 |  | 4.12 |  |
| 6月 | 122440 |  |  | 0.73 |  |  | 1047 |  |  | 4.11 |  | 396 |  | 4.12 |  |
| 7月 | 205040 |  |  | 0.73 |  |  | 1106 |  |  | 4.11 |  | 423 |  | 4.12 |  |
| 8月 | 218080 |  |  | 0.73 |  |  | 1772 |  |  | 4.11 |  | 435 |  | 4.12 |  |
| 9月 | 163820 |  |  | 0.73 |  |  | 1723 |  |  | 4.11 |  | 378 |  | 4.12 |  |
| 10月 | 78640 |  |  | 0.73 |  |  | 1117 |  |  | 4.11 |  | 429 |  | 4.12 |  |
| 11月 | 90180 |  |  | 0.73 |  |  | 803 |  |  | 4.11 |  | 476 |  | 4.12 |  |
| 12月 | 173084 |  |  | 0.73 |  |  | 833 |  |  | 4.11 |  | 544 |  | 4.12 |  |
| 合计 | 1762004 |  |  | 0.73 |  |  | 12341 |  |  | 4.11 |  | 5621 |  | 4.12 |  |
| 运维费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准费用（元/年） |  |  | 期限（年） |  |  | 每年投标费用（元） |  |  | 10年投标费用（元） |  |  |  |  |  |  |
| 73600 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：上表“分项报价表三”中“电能基准投标费用（元）合计”等于“分项报价表二”中“电每年投标价（元）”；

注2：上表“分项报价表三”中“水用量基准投标费用（元）合计”等于“分项报价表二”中“水每年投标价（元）”；

注3：上表“分项报价表三”中“天然气用量基准投标费用（元）合计”等于“分项报价表二”中“天然气每年投标价（元）”；

注4：上表“分项报价表三”中“运维费用每年投标费用（元）”等于“分项报价表一”中“运维费用每年费用（元）”。

特别提醒：

1、投标人报价时，每月投标量不得高于基准用量，投标费用采用投标量乘以基准单价；

2、年运维费用报价不得高于基准费用；

3、未来支付费用时，采用月度投标量乘以能源供应商实际能源单价结算，年运维费用以投标费用为准进行支付。

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

注：如有偏离，需在本表详细描述偏离情况，如投标人完全响应招标文件要求，可填写“无偏离”或未填写则默认投标人完全响应招标要求。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件中服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同签订日期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式8、项目组成员信息表

项目组成员信息表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；2.表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式9、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事专业工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的奖励情况： 1、_____________________________________ 2、_____________________________________ 3、_____________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 7 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

格式10、拟投入本项目的工器具配置情况一览表

拟投入本项目的工器具配置情况一览表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

________________________：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为____________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式12、联合体投标协议书

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及采购人和招标代理机构各一份。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式13、中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式15、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式16、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                （盖公章）

地址：

电话：                   传真：

电子邮件：               邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第五章  招标书

受苏州市姑苏区机关事务管理中心的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的姑苏区政务服务中心能源托管项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320508-ZCZX-G2025-0042号

二、采购项目名称：姑苏区政务服务中心能源托管项目

三、预算金额：1438.046190万元

最高限价（如有）：1433.742950万元

注：

能源托管费用每年不超过人民币壹佰叁拾陆万零壹佰肆拾贰元玖角伍分（不超过1360142.95元/年，其中电：1762004kWh*0.73元/kWh=1286262.92元，水：12341m³*4.11元/m³=50721.51元，天然气：5621m³*4.12元/m³=23158.52元）；

每年运维费用不超过人民币柒万叁仟陆佰元（不超过73600元/年）。各投标人进行投标报价时，均不得超过以上金额，否则视为非实质性响应。

四、采购内容及要求：

（一）项目概况：

- 1、项目内容：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进苏州市姑苏区政务服务中心能源系统改造，提升苏州市姑苏区政务服务中心能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

- 2、基本现状：

苏州市姑苏区政务服务中心坐落于苏州市解放东路117号，建筑面积为20566平方米, 对外办事服务区域面积约为6000平方米，进驻22个职能部门（单位），共设118个对外服务窗口，派驻430多名工作人员，工作时间为周一到周五上午9:00—12:00、下午13:00—17:00，周六公安、出入境、民政正常工作，其他部分窗口办理咨询。

其中大楼1-3层为对外办事窗口及窗口后台办公室，4层为办公和公共会议室。4层以上为入驻部门集中办公区域。其中11层区绿化管理站24小时有人值班。地下室主要为地下车库，共有车位115个，其中地下一层有38个机械升降车位。大楼北侧一层有约190平方米区域为江苏银行解放路营业点，该区域具备独立计量水电分表。大楼食堂区域及中心机房均具备独立计量水电分表。

- 主要用能系统包括照明系统、中央空调水冷机组、VRV多联机空调及分体式空调、供配电系统、其他用能系统等。

- 从2021年到2024年，区政务服务中心总体能耗呈平稳趋势，其中2022年增长较快，对比2021年增长7.38%；其中2021年至2023年受疫情影响该单位办公人数和接待办事人数存在较大波动。通过对区政务服务中心各项能耗指标及主要耗能设备的计算分析可得知，区政务服务中心建筑仍存在可节能降耗的空间。

- 姑苏区政务服务中心建筑单位面积能耗整体处于偏高水平，且当前能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在较大困难，存在较大节能降耗空间和潜力。根据中央和省市工作部署和文件要求，拟对姑苏区政务服务中心采用合同能源托管方式实现节能减碳，利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

（二）服务内容及要求：

1、基本服务内容及要求：

（1）能源费用托管

本项目的能源费用托管类型为水电能源费用托管。

托管基数：以1433742.95元/年作为托管基准。（其中，电：1762004kWh*0.73元/kWh=1286262.92元，水：12341m³*4.11元/m³=50721.51元，天然气：5621m³*4.12元/m³=23158.52元，运维费用：73600元/年，合计1433742.95元）

合同履行期限：从项目验收之日起的次月1号进入运维期，托管年限10年。

若托管期内能源资源单价与电费基准单价（0.73元/kWh），水费基准单价（4.11元/m³），天然气费基准单价（4.12元/m³）发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。

（2）完成能耗监测系统建设

1）配电系统能耗监测

中标人应新增配电房智能仪表及进线电表计量，接入到能耗平台，同时智能电表需要覆盖重点区域用电、重点设备用电计量，同时电力监控系统还需要满足中心总用电、部分建筑用电计量。中标人应实现按楼栋分别计量或按暖通空调、照明插座、动力、特殊能耗进行分项计量，配置电力监控系统。

2）给水系统计量

中标人应根据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》及《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）等标准的要求，采用智能远传水表对服务中心建筑进行有效用水计量。

（3）对用能系统进行节能改造

1）中央空调风冷螺杆热泵机组更新改造：

中标人应淘汰老旧、低能效设备，更换为高效节能型设备，使用2台制冷量不低于375.6kW风冷螺杆热泵外机与之配套3台水泵更替原老旧室外机及水泵，充分考虑与原有设备及系统的匹配性和兼容性，确保系统整体运行稳定。除此之外，在进行风冷螺杆热泵机组更新时采用原有供电线路，不增加另外的通信线路，不影响空调的任何性能，保留原有的空调控制面板。

2）VRV多联机空调控制系统

中标人应建设集中控制系统，将政务服务中心多个区域使用的多联机外机加装空调协议控制器，结合室内加装人体监测温湿度传感器的模式；通过与网关的数据交互，在数据后台进行识别，可做到空调状态的监控，实现远程开关，调温等模式的控制。

3）辅助用电设备控制系统

中标人应在办公室对绝大多数非智能需要220V AC供电的设备，例如卫生间小厨宝、直饮水机、复印机等进行开关控制，采用蓝牙、4G、WiFi等无线组网技术实现拥有自动/定时开关（智能插座）。

4）照明系统改造

中标人应将地下车库的243盏（以实际为准）T8灯更换为更加节能的灯具，对室内办公区的筒灯和平板灯进行改造。

- （4）搭建数字能源管理平台

中标人应建设数字能源管理平台，平台围绕智慧运维与能效管理、数字孪生三维可视化平台对设施设备运行状态及能耗计量实时监控，实现智能运维和能效管理，保障设备正常运转及科学用能，延长设备使用周期，从而实现降本增效。

（5）统计报表

按季出具“用能系统能效分析报告”，具体内容包括：姑苏区政务服务中心的用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。

2、增值服务内容及要求

（1）保证技术先进性

通过对苏州市姑苏区政务服务中心用能系统的改造以及能耗监测系统、数字能源管理平台的搭建，结合对于节能技术的深入研究，服务商为苏州市姑苏区政务服务中心提供用能系统的创新、提升等多方面的一体化解决方案。通过不断引进国内外先进技术，以完善用能管理系统的应用，促使采购人用能系统在全国政府机关系统处于领先的地位。

（2）保证个性化

服务商要及时了解苏州市姑苏区政务服务中心用能系统的特点，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足采购人在冷、热、电等能源使用上的个性化需求。

（3）设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为采购人提供更优质的服务。通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

（4）用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑苏州市姑苏区政务服务中心自身条件，依托服务商不断引进的新型节能和电能替代技术，对苏州市姑苏区政务服务中心终端的用能能效水平提出合理化指导意见。

（5）搭建交流平台

秉持“走出去、引进来”的思想，走出去学习国内外大型公共建筑群、园区（如大学城、工业园、高新技术产业区等）先进的节能管理理念、节能经验、节能技术等，将这些先进内容引进来，不断优化提升采购人用能管理系统的节能效益，奠定采购人在国内政府机关系统绿色节能综合应用方面的标杆地位。

（三）节能改造内容及要求（投标人可在以下改造内容的基础上根据自身情况对改造内容进行优化）

1、改造内容

| 序号 | 技术节能改造 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监测系统建设 | 1.新增智能电表，智能数据采集网关，新建用电计量管理系统； 2.新增DN50及DN25智能水表， 3.实现整个中心总用电，总用水，天然气计量 |
| 2 | 2台老旧风冷螺杆热泵机组设备更新 | 使用2台制冷量不低于375.6kW风冷螺杆热泵外机及配套3台水泵，更换后室外机能效比不低于3.2。 |
| 3 | VRV多联机空调控制系统 | 对VRV多联机室外机空调协议控制器加装改造，使之接入VRV多联机空调集控系统进行统一管理。 |
| 4 | 辅助用电设备系统 | 在办公室对绝大多数非智能需要220V AC供电的设备，例如卫生间小厨宝、直饮水机、复印机等进行开关控制，采用蓝牙、4G、WiFi等无线组网技术实现拥有自动/定时开关（智能插座）。 |
| 5 | 照明系统改造 | 1.灯具改造 1）地下车库243盏（以实际为准）T8灯管，更换为智慧物联灯源，同时支持上云平台展示、远程调控、运维、数据监控等功能。； 2）室内公区筒灯及平板灯改造人体感应、照度感应； 2.智能照明系统 1）照明开关状态； 2）基于分区、时间、光照度等前置条件联动照明亮度及开关； |
| 6 | 数字能源管理平台 | 建设综合能源管理、设施设备运维、空调控制系统、物联网管理中台等系统软件模块，构建数字能源管理平台，通过精细化管理，实现能源消费透明公开化，提高设备设施运行效率，提升能源管理水平，找出能源管理的漏洞。通过平台系统提升数据分析及能源设备的远程管控，找出能源流向，精确定位能源管理漏洞，科学控制，实现真正的管理节能。提供相关设备运维服务，保障设备正常运转及科学用能，延长设备使用周期，从而实现降本增效。 |

2、主要设备技术要求：

- （1）数字能源管理平台

本项目提供的数字能源管理平台应基于分布式云架构，并提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，同时应提供MQTT协议的设备接入服务、提供物联配置与管理服务、提供应用场景配置与集成服务等。

基础功能应包括但不限于：能耗监测系统、智能照明系统、空调控制系统、设施设备运维系统、数字化大屏等。

- 能耗监测系统

提供直观的显示界面，可以在最短的时间内不用过多培训便可以掌握利用该系统，提供强大的Dashboard展示功能，使用户更加方便灵活的看到能源消耗趋势，分析能耗数据之间的相关性、实现并追踪关键考核指标等，提供能耗管理功能、能耗数据分析功能、能耗绩效分析功能、能耗报警管理功能、能耗报表管理功能、用户管理功能、历史数据功能。

1）能耗管理功能，需包含以下基本功能：

A、用户可以选择单一建筑的分类、分项、分系统能源计量仪表或以区域和整体建筑为对象，来查询其用能情况。各种能耗数据可以任意按照饼状、柱状、圈状、雷达图来显示。

B、用户将可以通过不同的方式选择各类型可再生能源系统用能报告的时间区间，如从日历对象中选择日、周、月，并可以扩展到显示多个日、周或月的能耗信息内容。用户还可任意选择当前时间前某时段的数据，并浏览该时段中前后的能耗统计数据。

C、对于电价以峰谷平不同时段收取的建筑，可以在能耗图中显示不同收费时段的能耗状况。具体的建筑不同的分时阶段可以在费率设置中定义。

D、用户可以任意选择同类型可再生能源系统和规模的建筑、区域总能耗来进行用能情况的横向比较。用户可以将这种比较保存为模板，下次登录系统后可直接调用查看。

E、用户可以任意选择同一建筑中不同时段的可再生能源系统能源产生情况来进行用能纵向比较，从而掌握该类型建筑的时间用能特性。用户可以将这种比较保存为模板，下次登录系统后可直接调用查看。

2）能耗数据分析功能，需要提供分析能耗信息功能，其主要功能包括：

A、提供相关性分析功能，用户可以用此功能分析不同能耗与影响能耗的主要因素参数之间的相关性，以便管理者对影响建筑能耗的关键因素能更加精准的把握。

B、提供自动统计分析功能，可以自动计算选定时间段能耗的最大值、最小值和平均值。

C、可以按照多种报表类型进行能耗查询，如能耗排名，能耗占比，能耗同比，能耗环比，温湿度负荷曲线能耗占比趋势图以及能耗成本报表。

3）能耗绩效分析功能，将允许用户制定和追踪其关键能源绩效指标，能够根据不同类型的建筑，提供不同的 KPI 对标表，完成建筑之间的对标分析。基本功能应包括：

A、可以使用图形或表格形式来显示月或年的能源绩效指标 KPI，并设置成模板，下次可以直接调用查看。

B、可以设定和追踪某区县或园区总体建筑用能指标，进行区县和园区用能效率分析和排名，促进区县间建筑实施节能增效措施。

C、可以输入其绩效目标值，包括年度值或月度值。并以此与实际能耗进行对标分析，进行能源绩效考核。

D、可以保存建筑平均耗能数据信息作为报警或绩效考核的基准线。

E、可以通过上载文本文件来建立绩效基准线或参考线，并可以浏览基准线或对标数据。同时也支持用户手动输入能效目标或用于分析能效所要用到的设备参数，例如面积、占用人数、电费等。

4）能耗报警管理功能，需要自动处理用户配置的报警，并可以配置报警以提醒潜在能耗异常风险，提醒设备工程师及时检查和维护，减小能源损失。通过定义的条件，在系统警报中，用户可避免产生过多的误报警。一旦报警的条件已得到满足，系统能够可以利用移动终端通过表单方式查看，或在进行其他图形化分析。允许用户设定最小和最大的报警限值并指定相关的能源报警的信息接收人。当系统判断当前状态超过了设定限值时，系统将当前值和相关信息通过电子邮件或传呼机方式传递到接收人。客户同时可以查询显示历史报警记录事件并进行长期分析。报警管理功能的部分主要功能：

A、用户根据建筑自身用能特点可以输入不同时段的最大和最小报警值。

B、用户可以组态报警发送方式，以电子邮件和移动终端等方式传递报警到特定的接收人。

C、用户可以通过报警事件表来显示报警详情。

D、用户可以在图表中插入事件描述，当能耗报警事件发生时，插入的事件描述将会在报警图形界面上显示。

5）能耗报表管理功能：可基于系统已有的报表模板，或者根据客户特定需求定制化报表模板，然后通过手动或根据预设时间表定时自动生成报表。数据报表主要包括能耗查询报告，能耗排名报告，能效占比报告，能效同比报告，能耗环比报告，能耗占比趋势报告，单位面积能耗比，月度能效达标率报告，能耗成本报告。分析后的能耗能耗数据通过政府网络以报表的形式上传到其他能耗平台和相关政府部门。

6）用户管理功能：需要在此功能中实现对用户、群组的创建和修改、删除，并对用户、群组进行分配和权限范围设置。

7）历史数据功能：系统数据查询功能完备，可在任一个模块下对该模块数据进行简单查询，也可进入“全局查询”对所有数据进行高级查询；数据筛选条件包括：时间段、区域（大区域、子区域）、类型（告警数据、历史数据）、设备、通道类型、关键字等。

智能照明系统

可对各照明回路及单灯进行自动及手动管理，采集当前照明状态、发送控制指令，并结合管理要求实现对照明的手自一体控制，通过系统集成的各类智能设备共同协调作用，实现建筑照明系统的节能目标。提供状态查询、远程控制、策略配置等等功能。

空调控制系统

空调控制系统的软件平台应采用B/S云端架构部署，可远程登入并管理远端空调末端的运行状况。提供设备管理、地图监控、实时状态、远程控制、数据查询、能耗分析、统计报表、系统管理、报警管理等功能。

系统软件功能特点：

设备管理：管理室内温控器与房间/风机的对应关系；

地图监控：监控当前系统内风机运行总数、开关机数量等；

实时状态：查看每一台风机盘管的工作状态。

远程控制：远程控制空调/远程配置参数；

数据查询：远程查询风机盘管运行数据/查询智能网关数据/历史数据；

能耗分析：统计房间大、中、小各档位运行时间及状态，通过区域控制器， 也可测量所有的风机面板的各种状态的运行情况；

统计报表：包含温度报表、电量报表、运行时间报表等；

系统管理：包含权限控制分配、远程升级等功能；

报警管理：管理系统出现的异常情况，告警时间。

设施设备运维系统

提供的运维系统应与智能设备进行物联网整合，采集设备数据，实时更新。当设备出现异常时，运维人员可以在系统后台一键查看所有设备的位置分布、设备参数、设备数据、运维情况等详细记录，实时监测设备的运行状态，了解设备健康参数，快速处理设备异常。系统还应在物联设备触发设置规则时自动创建报修工单，并自动分配给相关运维人员前往检测、维修，实现预测性服务。通过对所有设备的实时监控与数据采集，可快速、及时地发现设备故障，提前预警，减少设备停机、运行安全等损失。还应提供设备数据可以进行在线化收集、分类，排序、检索，修改、存储、传输、计算、输出等管理，并自动生成相关数据报表，适配多样化的视图模式，方便运维人员查看设备情况、运维情况，减少统计时间，提高分析效率，能够为管理人员提供有力的数据支撑。

数字化大屏

数字化大屏作为整体运行的集中汇总展示中心，展示各类数据的汇总信息，从全局层面了解项目运行情况、运维状态、报警处理数据等信息。

（2）LED灯具(物联网)

| 尺寸 | 1200mm（具体以现场测量为准） |
| --- | --- |
| 光效 | ＞160LM/W |
| 光通量 | ＞3200LM |
| 显色指数 | ＞80 |
| 功率因表 | ＞0.5 |
| 电压 | 170-245V |
| 色温 | 6500K |
| 通讯方式 | RS485总线 |
| 通讯协议 | Modous |
| 系统供电 | 220VAC ±10% ,50HZ |
| 自耗 | <2W |
| 负载 | 16\20A |

- （3）VRV多联机空调及风冷热泵集中空调

1）VRV多联机空调协议控制器

输入电源：DC12~30VV

工作环境：环境温度：-10~60℃

环境湿度：5~85%RH(无凝露)

空调通讯线间电压：AC5V

控制接口：2×RS485，2×空调接口

2）RS485端口通讯规格

传输模式：半双工上行通信协议

软件：嵌入空调远程管控系统，根据协议通过不同接口与空调总线进行对接，支持不同品牌空调协议解析

支持1路，64个内机

3）风冷螺杆热泵集中空调

2台制冷量不低于375.6kW风冷螺杆热泵外机及配套3台水泵，更换后室外机能效比为不低于3.2。

额定制冷量：不低于375.6kw，额定制热量：不低于379.1kw

制冷额定COP：不低于3.2，额定制热COP：不低于3.2

（4）智能数据网关

支持4G无线联网方式或有线以太网联网方式；

采用心跳机制，自动重连，用不掉线；

本地缓存≥256M，支持重传和断点续传，保障数据完整；

支持域名访问；

支持2路以上RS485或RS232通信接口；

上行协议支持HTTP/MQTT协议；

下行协议采用标准Modbus-RTU、DLT645-2007等通讯协议；

（5）智能插座设备

工作电压：220-240V AC

传输距离：不小于10米，有开关保护

工作温湿度：-10~50℃、0~95%（无凝露）

孔位数：五孔位

（6）超声波水表

1）测量精度等级达到2级（满管）精度及以上；

2）最小流量与额定流量之比:DN50-DN100为1：25；

3）最小流量与额定流量之比DN125-DN600为1：10；

4）工作环境温度为-10-45℃；

5）具备数据储存功能,仪表可查看最近30天及年累积量；

6）通信协议:至少支持MODBUS 485协议；

7）供电方式DC24V和AC220V 至少具备一种；

（7）电表

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 安装形式 | 导轨式 |
| 规格 | 三相三线、三相四线 |
| 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
| 电压功耗 | <10VA(单相) |
| 电压阻抗 | >2MΩ |
| 电压精度等级 | 误差±0.2% |
| 输入电流 | 3×1(6)A，3×1(6)A(互感器外置)，3×10(80)A，3× 10(100)A(互感器外置) |
| 电流功耗 | <1VA(单路额定电流) |
| 电流精度等级 | 误差±0.2% |
| 功率 | 有功、无功、视在功率，误差±0.5℅ |
| 电网频率 | 45～65Hz，误差±0.2% |
| 工作温度 存储温度 | 25℃～50℃ -40℃～70℃ |
| 计量-电能 | 有功电能（准确度等级 0.5S 级） 无功电能（准确度等级 2 级） |
| 计量-时钟 | ≤0.5s/d |
| 电量脉冲输出 | 1 路有功光耦输出、1 路无功光耦输出 |
| 开关量输出 | 1 路开关量输出 |
| 开关量输入 | 1 路光耦输入 |
| 脉冲宽度 | 80±20ms |
| 脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh（与基本电流对应） |
| 接口与通信规约 | RS485 口：Modbus RTU 规约、DL/T645 规约 |
| 通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 |
| 通信波特率 | 支持 1200bps~19200bps |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 工作相对湿度 | ≤95℅（无凝露） |
| 通讯 | 红外通讯 第一路通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 第二路通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 |
| 测温 | 支持 3 外置 NTC 测温 |
| LED报警 | 失压、过压报警 |
| 功能参数 |  |
| 支持全电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F）；以及2-31次分次谐波测量 |  |
| 支持双向有功、无功电能计量，并支持两套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能统计 |  |
| 支持4种最大需量及发生时间统计 |  |
| 支持上48月及上90日历史电能（包含各费率电能） |  |
| 支持一路开关量输出及一路开关量输入 |  |
| 支持三路外置NTC测温功能，测温范围为-40℃~99℃ |  |
| 液晶中文显示，背光延时关闭时间可设；液晶除显示电参量、电能值外，还可以显示当前象限、通讯状态、缺相、失压、逆向序等信息 |  |
| 支持红外通讯 |  |

- （8）燃气表拍照设备

内置自动识别系统：支持自定义截取拍照区域

分辨率：不小于320*24030万像素

照片颜色：提供黑白图/彩图

人机交互：启动方式磁吸启动；支持全黑暗环境拍照；设备拆卸实时告警；

防护等级：不低于IP68

3、相关说明：

（1）中标单位在合同期限内仅拥有中标单位所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。

（2）在合同期限内，采购人、中标单位所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人投资的均由采购人承担；中标单位投资改造设备的日常操作、维护、保养工作仍由采购人原能源管理团队负责，但因维护保养及故障维修所产生的费用由中标单位承担。

（3）合同期满后，中标单位所投项目财产的所有权将以人民币0.1元移交给采购人，中标单位应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标单位的相关技术或相关知识产权的授权，中标单位应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

（四）管理要求：

1、人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

2、进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在合同签订之日起180天内完成本项目的方案设计、建设及验收。

3、风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

4、服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

5、文档要求

供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

6、知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

7、合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

8、保密要求

（1）供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

（2）供应商应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

（3）供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

五、其他要求：

1、因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、供应商优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由各方各自受益。该项目招投标等产生的费用由中标方支付，另外，苏州市姑苏区政务服务中心能源审计报告及托管基准值核定报告的费用合计人民币叁万元，由供应商中标后支付给第三方（能源审计公司）。

2、如单位年度内发生用能设备增减（20kW及以上）、用能时间增减、用能区域增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（50人及以上）、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方依据合同约定的调整方式或聘请第三方核定机构确定变化量，具体方式以书面补充协议形式确定。

3、本项目改造建设周期：合同签订之日起180日历天。

4、考核要求：

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不高于20℃的条件。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不低于26℃的条件。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为1月1日至3月15日和11月15日至12月31日，供冷周期一般为5月25日至9月25日，如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。

5、质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

6、服务期限：10年(从项目验收之日起的次月1号进入运维期）。

7、运维服务要求：中标单位需在10年服务期限内指派专业能源管理人员，运维管理人员，技术人员等每年不少于4次到现场为采购人提供综合能源服务，每次服务内容包括但不限于协助采购人梳理后勤业务服务流程、投入智慧管理运营平台及节能技改设备线下指导与巡视，以确保本项目长期有效的实施，相关运维费用由各投标人综合考虑，并在投标文件中提供运维费用明细。

六、综合说明：

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人报价包括但不限于软件产品、开发实施、数据采集与加工、实现本项目功能所需要的第三方软件及接口升级改造、项目涉及的设备、劳务、制作、维护、升级、培训、评估、保险、利润、税金、人员、交通、食宿、验收、检测等完成项目所需的一切费用。并综合考虑可能影响价格的各项因素。

3、本项目中所供产品如属财政部最近一期节能产品、环境标志产品强制采购品目清单的，则投标人所投品目清单内产品的品牌和型号必须是节能、环保产品，投标文件中应当提供相应产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证明材料，否则视为非实质性响应。具体要求请在中国政府采购网查询。

本项目中所供产品如属于环境标志产品政府采购品目清单/节能产品政府采购品目清单内的优先采购产品，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审报价折扣率相同情况下，提供优先采购产品更多的供应商优先中标。在提供的优先采购产品数量也相同情况下，则由评审委员会组织以抽签方式确定中标单位。

4、验收标准：

（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、苏州市的有关规定等及招标文件要求执行。

（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（3）中标单位应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

（4）政府采购合同约定的履约验收条件达到时（即项目完成之日），采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向中标单位发出《政府采购履约验收通知单》。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时（即项目完成之日），中标单位可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（5）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

（6）验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对中标单位提供的货物、工程和服务按照招标文件、投标文件、检测报告、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

（7）履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送采购人。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

（8）涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

（9）项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，中标单位所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。

（10）采购人、中标单位应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与中标单位双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

（11）项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向中标单位支付采购资金（如有）、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留。

（12）项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

（13）履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。

（14）与验收有关的未尽事宜按《江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规〔2024〕7号）执行。

5、中标单位为本项目配备的所有服务人员若人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

6、其他要求详见合同文件条款，如第五章 招标书中内容与合同文本条款中内容如有冲突，以第五章 招标书中内容为准。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。

- 第六章  拟签订的合同文本

姑苏区政务服务中心能源托管

项目合同

| 甲方︵公共机构︶ | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方︵节能服务公司︶ | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

公共机构      （以下简称甲方）与节能服务公司      （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

- 第一条  名词解释

- 1.1  合同能源管理

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

- 1.2  能源托管

节能服务公司与公共机构以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向公共机构提供必要的服务，公共机构以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

- 1.3  能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注 1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注 2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数。

注 3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

- 1.4  建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

- 1.5  项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备（系统）的运行时间、范围和地理位置界线。

- 1.6  基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

- 1.7  能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指公共机构在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

- 第二条  托管项目基本情况

2.1 托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于         ，相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2 托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有      栋，        楼栋建筑面积为       ㎡。项目总建筑面积为        ㎡，其中需要供暖和供冷的建筑面积        ㎡。大楼于        年竣工并投入使用。

2.3 托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的   等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4 托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

- 2.5 托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 | 5月25日至9月25日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 | 天气预报最高温度连续三天28度以上 |  |  |  |
| 供热时间 | 1月1日至3月15日和11月15日至12月31日 |  |  |  |
| 供热条件 | 天气预报最低温度连续三天10度以下 |  |  |  |
| 空调标准 | 夏季≥26度、冬季≤20度 |  |  |  |
| 卫生热水标准 | 温度≥40度 |  |  |  |
| 蒸汽标准 | 无 |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
|  | 8:00至17:30 | 8:00至17:30 | 8:00至17:30 | 8:00至17:30 |
| 照明标准 | 不低于300LUX |  |  |  |

2.6 托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目        （用能系统）的设备及系统进行管理运营，设备开关及控制由    甲方    负责。

2.7 托管项目区域内的用能建筑情况（2.2）和能源系统设备设施（2.4）、项目运维管理情况（2.6），由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8 项目托管服务范围包括：水、电、天然气。

- 第三条  能源审计和能源基准

3.1 能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由 乙方 承担。

3.2 经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为       年       月       日至       年       月       日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kWh |  |  |
| 水 |  | m³ |  |  |
| 天然气 |  | m³ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 第四条  节能目标

4.1 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到  10  %（节能率）。

4.2 如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估， 或双方协商评估。节能效果评估费用由  需求 方承担。

4.3 节能目标（根据项目实际情况举例）：      /         。

4.4 达到节能目标的奖励：     /     ；达不到节能目标的惩罚：     /      。

4.5 节能考核：对能源费用托管工作推进落实情况进行考核评估。

节能管理目标考核：苏州市姑苏区政务服务中心年度节能率分别达到10%，单位面积能耗等指标达到基准值并持续优化改进。

节能管理措施考核：1）建立健全能源管理制度；2）节能措施落实到位。节能改造措施全面，安全文明措施完备；3）节能技术推广应用。符合合同约定使用的技术标准和技术要求，提供可靠的技术支持；4）开展能源管理培训。对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

节能管理保障考核：1）提供365天*24小时的不间断运维服务指导；2）设备发生故障在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

节能管理效果考核：1）乙方按季出具能效分析报告，包括用能情况、能源利用、运维情况等，能源托管效果明显；2）定期开展能源审计，能源消耗量、能源费用等核心数据维持较好水平，并呈现持续改进态势。

对项目进展缓慢、组织管理混乱、工作推进不力等情况，限期整改。

- 第五条  托管期限

5.1 本项目的建设期为 180 天，托管期限为  10  年，自项目移交之日起至托管期限届满（建设开工日期由甲方另行通知）。

5.2 托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

- 第六条  乙方的管理和服务标准

6.1 托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用天然气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2 乙方在本项目设有专门的能源管理人员提供线上托管事宜，并建立专业的管理团队提供线上服务。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3 乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、用水、用天然气系统。（注：服务范围和内容应当具体全面。）

6.4 乙方的服务标准

6.4.1 供暖期间的室内温度标准  20度  ，供冷期间的室内温度标准   26度   。

6.4.2 托管期间，   乙方投入   设备的维护、保养由乙方负责（其中2台制冷量不低于375.6kW风冷螺杆热泵外机及与之配套3台水泵的设备维护由甲方自行负责），维护保养频次为   每年1次    。

6.4.3 托管期间，  乙方投入   设备的维修由乙方负责，报修方式为  电话、短信、微信、信函等   。设备检修服务的时限为接到通知后   24   小时内到场，   48   小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后   4   小时到场，   8   小时内处理完毕。

6.4.4 托管期间，   原   （用能系统）设备开关由  甲方   负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定后报业主方审核确认。

6.5 乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同的附件二。

- 第七条  双方责任

7.1 甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2 甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

- 7.3 甲方义务

（1）甲方应协助乙方办理甲方电费、水费、天然气费分割手续，实际每月产生的电费、水费、天然气费由乙方承担并直接支付给电力公司、水务集团、燃气集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。（合同履约期限内，具体支付方按照实际情况，甲乙双方协商后通过补充协议调整。）

（2）甲方应当与乙方共同协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

（3）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（4）甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对各用能单位和用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

（5）有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

（6）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（7）甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

（8）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

（9）甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

- 7.4 乙方义务

（1）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（2）由乙方负责的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

（3）乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（4）乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（5）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（6）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

（7）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（8）乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

（9）乙方可向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。通过该项目申请的建筑能效提升改造等各类奖补资金归甲方所有，用于二次投资改造。

- 7.5 其他需要互相配合的事项：   /    。

7.6 甲方的项目负责人为：       ；乙方的项目负责人为：       。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

- 第八条  项目移交事项

8.1 乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2 移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、供天然气系统及消防系统申报、批准验收等手续；供暖及供冷系统相关资料等。

8.3 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

- 8.4 其他移交事项：      /       。

8.5 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6 本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币零点壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。

用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。涉及到软件相关的知识产权使用权，中标方须永久免费授权。

8.7 本合同第五条第 5.1 款约定的托管期限开始日的 30 日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

- 第九条  托管费用的标准及支付

9.1 年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：         元/年，运维费用基数为：         元/年。

| 能源费用基数（元/年） |  |  | 运维费用基数（元/年）（以投标文件报价为准） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 |  | 运维费用 |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

9.2 托管费用总额为        元/年，每年运维费用为        元/年，支付年限为 10 年。

9.3节能收益及年运维费用支付方式：每年支付4次，按季度付款，节能收益具体结算方式如下：

由于电的托收代缴需按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》文件要求采用容量计费模式办理，其产生的增额费用无法通过节能完成，故在托管期内，由甲方向供电、供水、供天然气机构按月缴纳电费、水费、天然气费，每月向乙方出示上月能源发票，乙方根据合同中规定的基准用量及单价调整对每月能源费用进行分析结算，向甲方提交能源费用分析报告，并经甲方核对、确认，按季度分别对苏州市姑苏区政务服务中心进行结清。

当季度实际缴纳的能源资源费用(A)，当季度能源托管基准费用(B)（B=当季度对应投标月度分项报价表中的用量乘以实际能源资源单价得出的费用。）

B减A差额部分为乙方收益，由乙方向甲方开具对应金额的能源服务发票(税率为6%)，甲方在收到乙方开具的发票后15个工作日内，以银行电汇方式向乙方账户支付能源服务费用。

9.4上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

- 第十条  托管费用的调整和调节

10.1 托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

（1）调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由 乙方支付。

（2）调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的  30  天内一次性结清。

10.2 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为托管期间，甲方应及时告知乙方用能设备增减情况（设备更新情况统计可参考下表），并为乙方定期巡查设备更新提供便利。

用能设备增减情况统计表（   年  月— 年  月）

| 序号 | 设备名称 | 使用部门 | 设备型号 | 设备功率（kW） | 数量（台） | 投用时间 | 弃用时间 | 每日使用时长（h） | 使用天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目托管后，如发生用能设备功率增、减达到 20 kW及以上时，甲乙双方应调整能源费用托管基数，按照【增减设备功率×用能时间】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.3 甲方的用能人数的增加或减少，应当通知乙方。如办公/常驻人员增、减50人及以上，则按照【年基准能耗/原有用能人数】计算年人均能耗，按照【增减人数×年人均能耗】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.4 项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为如用能区域建筑功能发生改变，例如改为外租办公等，则该功能区能耗需单独计量。如改造前该区域能耗有计量表，则按照【（改造后年计量能耗-改造前年计量能耗）×能源单价】调整能源费用基数。如改造前该区域无计量表，则按照【年基准能耗/建筑面积】计算单位面积能耗，按照【功能调整区建筑面积×单位面积能耗】计算改造前年计算能耗，按照【（改造后年计量能耗-改造前年计算能耗）×能源单价】调整能源费用基数。

10.5 项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知节能服务公司，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为如因上班时间调整导致用能时间变化的，则按照【年基准能耗/原有工作时间】计算小时平均能耗，按照【增减工作时间×小时平均能耗】计算增减总能耗，按照【增减总能耗×能源单价】调整能源费用基数。

10.6 若托管期内能源资源单价与电费基准单价（苏州市姑苏区政务服务中心：0.73元/kWh），水费基准单价（苏州市姑苏区政务服务中心：4.11元/m³），天然气费基准单价（苏州市姑苏区政务服务中心：4.12元/m³）发生变化，双方应按能源资源费用价格调整比例同步调整能源托管费用。调整的时间为价格调整后的同步时间。以项目基准能源单价为参考，能源价格上涨时，按照【上涨月能源用量×（上涨月能源单价-基准单价）】计算甲方补偿乙方费用；能源价格下降时，按照【下降月能源用量×（基准单价-下降月能源单价）计算乙方退还甲方费用。

10.7 基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为     /    。

- 第十一条  节能改造

11.1 托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2 节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。“节能改造方案”详见本合同附件三。

- 第十二条  安全生产和环境保护

12.1 乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3 甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

- 第十三条  禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

- 第十四条  保密义务

14.1 甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

14.1.1 未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

- 14.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

14.1.3 在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求作适当处理。

14.2 本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

- 第十五条  合同变更、中止、解除

15.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

15.2 本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

- 15.4 双方协商一致可以解除本合同。

15.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6 本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

- 第十六条  违约责任

- 16.1 甲方违约责任

16.1.1 如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.1.2 如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

- 16.2 乙方违约责任

16.2.1 如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于            。

16.2.2 如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

16.2.3 乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

- 第十七条  不可抗力

17.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2 遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过 90天，超过 90 天，终止本合同的履行。

17.3 遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后 10 日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

- 第十八条  法律适用和争议解决

18.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

18.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择            ：

- （1）依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交            仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

- 第十九条  合同的生效及其他

19.1 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2 本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，见证方壹份。具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共      份：

附件一：项目现有用能情况；

附件二：乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书

19.4 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

甲方：（盖章）	                         乙方：（盖章）

地址：                                   地址：

法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：   年  月  日	                    日期：   年  月  日

见证方：（盖章）

- 见证人：

- 日期：   年  月  日

- 第七章  评标办法、评分标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为为中标供应商。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

（一）投标报价：10分

第一步：符合招标文件报价要求为有效投标报价，未按招标文件要求进行报价的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

第三步：将所有有效报价与评标基准价相比较：等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（基准报价/投标总报价）×10%×100

1、针对小微型企业的评审加分：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：

如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需提供投标人签署的《中小企业声明函》证实企业的规模类型。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

根据“中小企业声明函”中所确定的企业性质，如投标人属于小型企业或微型企业的，且提供自有服务的，对小型、微型企业的报价给予20%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。

注：

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、针对残疾人福利性单位的评审加分：

残疾人福利性单位在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。

对于残疾人福利性单位产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、针对监狱企业的评审加分：

监狱企业在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未按招标文件的规定在投标文件中提供中监狱企业证明文件的，不享受支持监狱企业发展的相关政府采购政策。

对于监狱企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

（二）技术方案比较：68分

1、节能改造方案比较：10分

根据投标人提出的节能改造方案进行比较，节能改造方案科学合理、能够实现能源耦合利用、软件水平高、硬件改造投入到位、能充分满足本项目所需的得10分；节能改造方案较合理、较能够实现能源耦合利用、软件水平较高、硬件改造投入较到位，基本能满足本项目所需的得7分；节能改造方案简单、实现能源耦合利用较难、软件水平较差、硬件改造投入较一般的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2、节能现状诊断分析比较：10分

根据投标人提供的现状诊断方案比较，对建筑能耗基准指标性能评价与分析精准到位、清晰明了，对现存问题的分析和判断精准到位、合理的得10分；对建筑能耗基准指标性能评价与分析较准确、较清晰，对现存问题的分析和判断较准确、较合理的得7分；对建筑能耗基准指标性能评价与分析简单，对现存问题的分析和判断有偏差、欠合理的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

3、节约能源理论值测算比较：7分

根据投标人提供的节能改造方案能够通过理论值计算出节能量比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得7分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

4、按季出具“用能系统能效分析报告”模板比较：7分

根据投标人提供按季出具“用能系统能效分析报告”模板，模板内容详细到位、完整清晰的，实用性强的得7分；模板内容较详细、完整较清晰，报告模板实用性较强的得4分；模板内容简单提及、报告模板实用性较差的得1分；其他情况不得分。

5、能源管理平台建设方案比较：7分

根据投标人提供的综合能源管理平台建设方案科学、合理比较，内容描述详细到位、功能完整清晰的得7分；内容描述较详细、功能较完整较清晰的得4分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

6、组织方案比较：6分

根据投标人提供的组织方案，包括但不限于组织机构、人员配备是否完善、分工是否明确等比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得6分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

7、管理方案比较：5分

根据投标人提供的组织方案，包括但不限于管理质量目标是否明确，是否有综合能源管控系统运维技术、供配电及供水等设备、设施关键部位管理技术、重点、难点分析及相应的解决办法，管理质量保证措施是否可靠等比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得5分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

8、安全文明措施比较：4分

根据投标人提供的安全文明措施，包括但不限于安全、文明生产体系安全生产的技术措施和管理措施、服务单位及相关部门的配合措施等比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

9、持续性提供服务的方案比较：4分

根据投标人提供的持续性服务方案，包括但不限于合同期内能够持续提供服务，有序推进市行政中心能源节约与系统合理运行等比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

10、现场建设实施方案与现场配合方案比较：4分

根据投标人提供的现场建设实施方案与现场配合方案，包括但不限于改造实施方案中对市行政中心办公人员的影响控制、与现有设备运维人员配合等比较，内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

11、数据保密方案比较：4分

根据投标人提供的数据保密方案，包括但不限于有专门针对数据保密的措施，确保市行政中心能源数据及相关涉密信息安全比较：内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得4分；内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

（三）综合实力比较：22分

1、投标人或其联合体单位自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过类似项目业绩的，每提供一个得4分，本项最高16分。需在投标文件中提供相关业绩合同扫描件（合同中主要内容等需清晰可见，无遮盖，否则不予认定）。

2、投标人或其联合体单位具有有效期内的综合能源服务认证证书、节能技术服务认证证书、合同能源管理服务认证证书的，每提供一个得2分，本项最高6分。需在投标文件中提供证书扫描件。

注1：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

注2：本项目招标文件中引用的国家标准、地方标准等如涉及已废止或取消或有更新，按现行标准执行。若无现行标准执行的，以原有标准参考，但不强制。

（全文完）