磋  商  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056

项目名称：城市生命线安全工程监理服务

项目属性：服务类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2025年8月20日

目   录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

一、总则	6

二、磋商文件的说明	6

三、磋商响应文件的编制	7

四、磋商响应文件的提交	8

五、磋商与评审	9

六、成交	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  磋商响应文件格式	37

附件1 报价一览表	39

附件2 投入费用明细表	40

附件3 项目服务要求响应及偏离表	41

附件4 商务条件响应及偏离表	42

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	43

附件7 法定代表人授权书	44

附件8 磋商响应函	45

附件9 中小企业声明函	46

附件10 残疾人福利性单位声明函	47

附件11 实质性要求响应及偏离表	48

附件12 项目服务说明	49

附件13 业绩一览表	50

附件14 其他	51

# 第一章  磋商邀请

受常熟市住房和城乡建设局的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就城市生命线安全工程监理服务（JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 城市生命线安全工程监理服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取磋商文件，并于2025年9月2日13点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056

2、项目名称：城市生命线安全工程监理服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币50.00万元。

5、采购需求：常熟市住房和城乡建设局所需的城市生命线安全工程监理服务。

6、合同履行期限：自合同签订之日起至所监理项目全部验收合格（到期）为止。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，磋商响应文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

4、售价：0.00元。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年9月2日13点00分（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、开启：

时间：2025年9月2日13点00分（北京时间）

地点：“苏采云政府采购一体化平台”

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次采购不收取磋商保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市住房和城乡建设局

地 址：常熟市海虞北路46号

联系方式：0512-51536531

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：张志浩（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-51536531、0512-51531068

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格磋商供应商的条件

3.1 满足采购公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加本次磋商有关的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币伍仟贰佰伍拾元整，在发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。

5、磋商文件约束力

5.1 供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件、规定和约束。

6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、磋商文件的说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  磋商响应文件格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、磋商文件的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其磋商风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件收受人均具有约束力。

## 三、磋商响应文件的编制

1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、磋商响应函、报价一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

3、证明供应商及报价标的符合磋商文件规定的文件

3.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及报价标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、磋商响应函、报价一览表

4.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、报价一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，报价一览表（开标一览表）中的报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效报价处理。

5、投入费用明细表

5.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 报价货币：响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关项目服务说明，如项目服务方案、人员配置情况等。

7.2 供应商需根据磋商文件要求提供实施的信息化项目监理服务项目业绩。

8、其他

8.1 供应商需根据磋商文件要求提供其他材料。

9、磋商有效期

9.1 磋商有效期为代理机构规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

10、磋商有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、磋商响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件提交截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章中“五、磋商与评审”第5.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 响应文件的修改

4.2.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、磋商与评审

1、磋商供应商

1.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.3 成功解密的磋商供应商少于三家的，则本次采购失败。

2、磋商小组

2.1 代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选人。

2.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

3.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

3.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6 采用综合评分法的采购项目，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、最后报价且参与投标时间相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定成交候选人。

3.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

4、磋商过程的保密与公正

4.1 磋商开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、磋商、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

4.2 在磋商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去磋商资格。

4.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

5、无效投标条款和废标条款

5.1 无效投标条款

5.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

5.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

5.1.5 供应商的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。

5.1.6 未通过符合性审查的。

5.1.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.1.8 供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

5.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.1.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.1.11 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

5.2 废标条款

5.2.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

5.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

5.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6、磋商程序及响应文件的澄清

6.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

注：本项目供应商的澄清、说明或者更正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6.2 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

6.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商并进行后续磋商。

6.4 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章。否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.7 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

6.8 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 六、成交

1、确定成交单位

1.1 成交候选人的选取原则见磋商文件第五章规定。

1.2 磋商小组根据排列情况将至少推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、磋商文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 如果成交供应商没有按照规定签订合同，其成交资格将被取消。在此情况下，合同可以授予下一个成交候选人（以此类推）或重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司城市生命线安全工程监理服务（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056）磋商结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他一切文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的城市生命线安全工程监理服务相关的工作。

5、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①成交通知书；

②磋商文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

1、服务内容：城市生命线安全工程监理服务，包含：项目需求分析、设计、系统开发、信创产品测试、设备安装、系统集成、数据迁移、试运行及项目验收（包含子项目验收及项目整体验收）、项目移交等项目全过程监理，对项目实施过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和沟通协调，确保项目在规定的时间、预算内实现项目建设目标。

2、服务期限：自合同签订之日起至所监理项目全部验收合格（到期）为止。

3、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条  合同总价

1、本合同项下城市生命线安全工程监理服务总费用（合同总价）为人民币        元整（大写）。

2、本合同执行期间合同总价不变。

第五条  结算方式

1、自合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

2、乙方所监理项目全部验收完成，甲方向乙方支付至合同总价的90%。

3、合同总价的10%作为考核款，在乙方所监理项目全部验收完成后的一个月内，甲方根据考核得分，向乙方支付实际考核支付款。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式支持数字人民币。

第六条  验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照采购文件确定的考核细则（详见附件-《常熟市政府投资信息化项目监理服务评价表》），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方权利义务

一、甲方权利义务：

1、在监理工作开展前，甲方应将乙方及监理内容、成员名单以及赋予的权限等书面通知承包人，并要求承包人向乙方提交各种计划和方案。

2、甲方负责本项目的外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

3、甲方应在合同双方约定的时间内向乙方提供与本项目有关的为监理工作所需要的资料（包括甲方与承包人的项目合同，以及分包合同等）。

4、甲方应就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

5、甲方应派出联系人，负责与乙方联系。甲方更换联系人，要提前通知乙方。

6、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

1、乙方所提供的服务需符合国家现行的有关强制标准、规范的规定。

2、乙方有义务为甲方掌握本项目监理的全过程提供必要条件。

3、乙方在履行本合同期间，应对项目实施过程进行质量控制和进度控制，为甲方提供与项目有关的咨询和建议，公正维护各方面的合法权益。

4、乙方在合同签订后，根据甲方要求派出监理人员进入项目现场开展监理合同中约定的监理工作，并定期向甲方提交监理工作报告。

5、乙方在执行合同期间，应按照合同要求保证监理服务团队人员到位，并保证监理人员按时间计划参加与本项目有关的会议和活动。乙方保证不得随意更换派出的监理人员，特殊情况需征得甲方同意。

6、乙方未经甲方许可，不得与项目具体承包人达成任何与本项目有关的协议或承诺。

7、乙方使用甲方提供的设备、设施和物品属甲方的财产，在监理工作完成或合同终止后，应编制设备、设施和剩余物品清单，并按合同约定的时间和方式将设备、设施和剩余物品交给甲方。

8、在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

9、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条  质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。

2、各项承诺指标及所采取的措施符合“磋商文件”要求及响应文件承诺。

第九条  违约责任

1、甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。

2、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额5%的违约金：

2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（7日内）恢复的；

2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到25%（含）的；

2.3乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到5人次的；

2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

2.5因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到2次的；

2.6乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

2.7根据“第七条  双方权利义务”，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方在承担上述“2”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十二条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条  合同的解除、终止

一、合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数超过25%（不含）的。

2、乙方人员无故未能按约提供服务，服务期限内达到10人次的。

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求，经甲方指出后未能改正的。

4、因乙方工作人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到3次的。

5、乙方及其工作人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的。

6、因乙方不当服务或工作人员违法，给甲方造成严重不良影响的。

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

8、招标文件及合同内列明的其它甲方可解除合同的情形。

二、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕。

2、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要。

3、任何一方行使解除权解除本合同。

4、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条  履约保证金

履约保证金：无。

第十六条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

2、本合同一式三份，以简体中文书写，甲方、乙方、常熟市中竣招标代理有限公司各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                          乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                  法定代表人或授权代表签字：

日期：                                      日期：

# 第四章  采购需求

项目名称：城市生命线安全工程监理服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056

采 购 人：常熟市住房和城乡建设局

- 一、项目说明：

1、项目简介：本项目为常熟市城市生命线安全工程项目的第三方监理服务，对常熟市城市生命线安全工程项目进行全过程监理，在项目实施过程中做好“四控制、三管理、一协调”，实现常熟市城市生命线安全工程项目的建设目标。

2、服务内容：城市生命线安全工程监理服务，包含：项目需求分析、设计、系统开发、信创产品测试、设备安装、系统集成、数据迁移、试运行及项目验收（包含子项目验收及项目整体验收）、项目移交等项目全过程监理，对项目实施过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和沟通协调，确保项目在规定的时间、预算内实现项目建设目标。

3、服务期限：自合同签订之日起至所监理项目全部验收合格（到期）为止。

4、供应商应对项目现场自行进行踏勘，但相关费用须自理。现场踏勘联系人：张志浩，联系电话：0512-51536531。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

5、结算方式：

5.1自合同签订后1个月内，采购人向成交供应商支付合同总价的10%作为预付款。

5.2成交供应商所监理项目全部验收完成，采购人向成交供应商支付至合同总价的90%。

5.3合同总价的10%作为考核款，在成交供应商所监理项目全部验收完成后的一个月内，采购人根据考核得分，向成交供应商支付实际考核支付款。

注：①在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第5.1条规定。②以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式支持数字人民币。④不满足上述结算方式的作无效报价处理。（本项结算方式作为实质性要求，在附件11实质性要求响应及偏离表中，供应商只需响应合同文本中“第五条  结算方式”（两者一致）即可）

6、本项目采购预算为￥500000.00元（人民币伍拾万元整），供应商的每轮报价均不得超过采购预算，否则将失去磋商资格。

7、本项目不接受联合体参加磋商。

- 二、项目配置要求（监理内容）：

（一）总体要求：

1、监理服务对象为常熟市城市生命线安全工程项目，常熟市城市生命线安全工程项目建设内容包括：

| 序号 | 类别名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市安全应用支撑底座 | 已建信息系统对接 | 1 | 项 |
| 2 |  | 服务器托管 | 5 | 年 |
| 3 | 城市生命线综合监管系统 | 全市监管一张图1 体征驾驶舱 | 1 | 套 |
| 4 |  | 全市监管一张图2 值守工作台 | 1 | 套 |
| 5 |  | 监测服务中心 | 1 | 套 |
| 6 |  | 行业综合监管 | 1 | 套 |
| 7 |  | 应急联动指挥 | 1 | 套 |
| 8 |  | AI智能平台 | 1 | 套 |
| 9 |  | 城市生命线工作台 | 1 | 套 |
| 10 |  | 城市体检服务 | 1 | 项 |
| 11 | 城市生命线应用场景建设 | 燃气爆炸风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 12 |  | 城市内涝风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 13 |  | 地下管线交互风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 14 |  | 供水爆管风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 15 |  | 第三方施工破坏风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 16 |  | 桥梁倒塌风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 17 |  | 道路塌陷风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 18 |  | 危旧房屋风险监测场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 19 |  | 油气长输管道风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 20 |  | 路灯风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 21 |  | 市政消火栓管理场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 22 |  | 移动端 | 1 | 套 |
| 23 | 数据治理 | 数据智能平台 | 1 | 套 |
| 24 |  | 数据处理服务 | 1 | 套 |
| 25 | 桥梁倒塌风险场景硬件设备 | 温度、湿度传感器 | 4 | 套 |
| 26 |  | 高清摄像机 | 6 | 套 |
| 27 |  | 风速、风向仪 | 2 | 套 |
| 28 |  | 数字温度计 | 20 | 套 |
| 29 |  | 光电挠度计 | 6 | 套 |
| 30 |  | 标靶 | 28 | 套 |
| 31 |  | 位移传感器 | 6 | 套 |
| 32 |  | 应变计 | 16 | 套 |
| 33 |  | 索力传感器 | 16 | 套 |
| 34 |  | 振动传感器（适用主拱振动） | 6 | 套 |
| 35 |  | 振动传感器（适用主梁竖向） | 6 | 套 |
| 36 |  | 位移计 | 4 | 套 |
| 37 |  | 倾角仪 | 2 | 套 |
| 38 |  | 三向加速度计 | 1 | 套 |
| 39 |  | 振弦式裂缝计 | 2 | 套 |
| 40 |  | 应变（温度）传感器 | 16 | 套 |
| 41 |  | 物联网对接接口 | 1 | 套 |
| 42 |  | 桥梁监测现场控制柜 | 3 | 套 |
| 43 | 第三方施工破坏风险场景硬件设备 | 枪型摄像头 | 7 | 套 |
| 44 |  | 枪球一体机 | 7 | 套 |
| 45 |  | 移动哨兵 | 2 | 套 |
| 46 |  | 可燃气体监测仪 | 2 | 套 |
| 47 | 城市内涝风险场景硬件设备 | 翻斗式雨量计 | 1 | 套 |
| 48 |  | 雷达液位计（含太阳能） | 5 | 套 |
| 49 |  | 积水报警器 | 2 | 套 |
| 50 |  | 井盖监测设备 | 100 | 套 |
| 51 |  | 地埋式积水探测器 | 20 | 套 |
| 52 |  | 超声波液位计（含太阳能） | 55 | 套 |
| 53 |  | （污水）流量计－检查井 | 5 | 套 |
| 54 |  | 水位视频监控 | 35 | 套 |
| 55 | 道路塌陷风险场景硬件设备 | 车载无人机机场套装 | 1 | 套 |
| 56 |  | 无人机保险 | 5 | 年 |
| 57 |  | 单北斗5G单兵 | 3 | 套 |
| 58 |  | 探地雷达 | 1 | 套 |
| 59 |  | 探地雷达专业培训及技术服务 | 5 | 年 |
| 60 | 路灯风险场景硬件设备 | 路灯倾斜仪 | 80 | 套 |
| 61 |  | 路灯倾斜仪（振动） | 5 | 套 |
| 62 |  | 路灯水位计 | 80 | 套 |
| 63 |  | 摄像机（火情） | 2 | 套 |
| 64 |  | 智能灭火系统 | 2 | 套 |
| 65 |  | 漏电监测终端 | 30 | 套 |
| 66 | 网络链路 | 短信猫 | 1 | 个 |
| 67 |  | 短信包套餐 | 1 | 项 |
| 68 |  | 网络链路 | 57 | 路 |

注：供应商应通过现场踏勘及调研获得具体实际情况，采购人不负担因供应商对项目情况考虑不周而产生的其他任何费用。

- 三、项目服务要求：

- （一）监理服务要求：

1、项目组织及技术总体方案的把关

1.1协助组织审核和确认承包商的总体设计方案；

1.2协助组织审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

1.3审核和确认承包商的组织和实施方案以及承包商提交的项目计划；

1.4审核和确认承包商的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

1.5审核和确认承包商的源代码管理方案；

1.6审核和确认承包商的测试计划；

1.7审核和确认承包商的项目进度计划和进度控制节点。

2、项目质量控制

2.1组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任；

2.2到货检查：设备到货后，进行设备检查，检查到货设备和招投标、采购合同中要求的设备是否一致；

2.3应用软件设计开发质量的控制

2.3.1审查承包商的系统开发人员的配置；

2.3.2审查和确认承包商的软件开发计划、软件开发各阶段（需求调研、需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段）的质量控制；

2.3.3审核承包商的开发质量记录，组织源代码及应用程序的移交验收。

2.4人员培训的质量控制

2.4.1协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

2.4.2监督审查承包商实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

2.4.3监督审查考核工作，评估培训效果；

2.4.4协助审核并确认培训总结报告。

2.5文档、资料的质量控制

2.5.1监督审查承包商在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在项目验收时，应监督项目承包商提交符合规定的项目成套资料，包括印刷本和电子版。

2.6系统集成质量的控制

2.6.1系统集成方案的审核和确认；

2.6.2审核关键设备；

2.6.3审核项目计算资源需求方案的合理性；

2.6.4对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收（根据验收清单对到货设备进行清点验收；所有设备需出具出厂合格证等；对成品系统软件和应用软件采购的合法性进行审查）；

2.6.5对系统软件的调试进行验收；

2.6.6对系统集成进行总体验收。

3、项目进度控制

3.1组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任；

3.2审核采购人提交的总体里程碑计划，编制项目进度控制计划。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、需求设计、功能开发、试运行等各方面内容，做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目各阶段间的衔接、统一和协调；

3.3审核承包商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查，对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、管理上有无缺陷进行审查。要根据承包商所能提供的人员及人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求承包商采取应急措施满足系统建设的需求；

3.4系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行；

3.5进度计划的分析与调整：要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知承包商采取措施，向承包商提出要求和修改计划的指令。

4、项目投资控制

4.1组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任；

4.2严格督促承包商按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

5、项目变更控制

5.1协助采购人建立变更控制委员会，建立项目配置管理体系；

5.2与采购人确定项目变更流程，并通知承包商；

5.3对采购人和承包商的变更申请快速响应，了解变化，并撰写工程备忘录；

5.4评估和处理变更，界定变更的目标，选择冲击最小的方案，防止变更扩大化，并征得采购人批准；

5.5三方确认变更后，书面向干系人公布变更信息，督促承包商按照项目配置管理规定，调整项目相关文档；

5.6定期/分阶段进行项目变更风险的评估；

5.7执行制定的变更程序，对变更进行严格的控制；

5.8对变更执行效果进行检查；

5.9主持采购人与承包商关于工程变更、索赔、有关争议而进行的谈判。

6、项目合同管理

6.1以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议；

6.2分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目承包商按时履约；

6.3对合同的工期的延误和延期进行审核确认；

6.4对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

6.5根据合同约定，审核项目承包商的支付申请；

6.6建立合同目录、编码和档案；

6.7合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

7、信息管理/项目文档管理

7.1制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据；

7.2在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记；

7.3做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；

7.4建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况；

7.5立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促承包商的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制；

7.6监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版；

7.7主要文档包括：项目周报；监理建议书；监理通知单；各种会议纪要；阶段性项目总结；采购人提交的技术文档。

8、协调解决项目建设过程中的各类纠纷

8.1经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承包商之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；

8.2监理单位应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：现场会；监理交底会；周例会；监理协调会；专题讨论会；专家论证会；阶段工作总结会；问题通报会；阶段及最终验收会。

9、项目安全管理

9.1负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

9.2负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

10、项目知识产权管理

10.1负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

10.2负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证采购人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- （二）监理原则：

1、维护国家和集体利益，遵章守法、坚持诚信、公正、科学的原则进行监理工作。坚持公正的立场、科学的态度和实事求是的精神，处理监理工作中发生的各种问题。

2、严格执行有关法律、法规、规范和各种技术标准，履行监理合同中规定的义务和职责。坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务。

3、不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项，不接受可能导致不公正判断的报酬。

- （三）监理服务团队人员要求：

1、项目要求配备总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，监理组其他专业人员不少于2人。总监理工程师负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作；总监理工程师代表，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作；监理组其他专业人员负责现场具体的监理工作。

2、派驻在项目现场的监理人员（即上述配备的监理人员）数量不应少于1人，现场协助负责对项目过程、需求、质量、进度、投资、沟通等方面的整体把控。其他监理人员根据项目需要随时到场。

3、更换监理服务团队人员，须将变更人员及其工作影响、替换人员资历等情况以书面材料报告采购人审核，经同意后方可更换。

4、供应商成交后未能按照承诺到岗尽职，采购人视情况严重程度处理并发出整改通知书，成交供应商收到整改通知书后仍未整改的，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失，由成交供应商承担并赔偿。

- （四）监理成果：

1、成交供应商应向采购人移交监理工作文档、各子项目监理总结报告及整体项目监理总结报告，采购人接收并签字确认。

- （五）验收要求及标准：

1、监理完成合同约定的全部工作内容，提交工作成果，被监理项目通过验收后监理即通过验收。

2、协助采购人组织建设项目验收，供应商制定详细验收规范及内容经采购人同意后实施，并及时通知有关部门。必要时，可邀请第三方专家进行验收。

3、采购人有权依照相关要求对供应商提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。因供应商提供的服务不符合标准导致采购人重复支出的验收费用，由供应商承担。

4、供应商提供的测评报告详实、客观、有法律效应，为信息系统上线和验收提供准确指导，使系统达到使用和验收要求。

5、采购人有权根据检验结果要求供应商立即整改、完善，提出索赔要求。检验合格后，作为付款凭据之一。

- （六）其他服务要求：

1、保密要求：本项目要求供应商在服务过程中对本项目建设内容承诺保密。

（七）服务考核要求：

采购人根据需要对成交供应商的服务内容进行考核，包括对服务流程的规范性、项目实施进度控制的合理性、过程资料提交的及时性、单位间配合的协作性等多方面进行考量。考核内容主要分为以下方面：

1、不定期考核：当成交供应商在服务或响应等方面出现偏差或问题时，采购人有权向成交供应商以书面形式发送整改告知单并责令限期整改，整改告知单累计超过3份的，每新增一份，将扣除考核款的5%。

2、综合考核：在监理服务的项目验收完成后，采购人填写《常熟市政府投资信息化项目监理服务评价表》，根据评价表得分情况对成交供应商进行考核，以考核得分计算考核费用。

2.1考核得分在80分-100分之间的（含80分），不扣考核款；

2.2考核得分在70分-80分之间的（含70分），扣除考核款的10%；

2.3考核得分在60分-70分之间的（含60分），扣除考核款的20%；

2.4考核得分在60分以下的，考核款将不予支付。

3、实际考核支付款=考核款-不定期考核扣除费用-综合考核扣除费用。

4、《常熟市政府投资信息化项目监理服务评价表》（详见附件）。

- 四、报价要求：

1、供应商须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、供应商应以人民币报价，报价总价包括服务期内完成该项目工作所需的所有费用，包括：人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、设备工具费、成果编制费（含印刷费、材料消耗费）、差旅费、交通费、项目利润、管理费、风险费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。磋商文件未有列明，而供应商认为必需的相关费用也需列入报价中。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，并自行承担由此而产生的一切费用，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、不可抗力、突发情况、最低工资调整、物价调整、社保调整、公积金调整、税费调整等。

- 五、项目服务方案说明：

1、供应商需在响应文件中对项目服务方案（包括①工作大纲、工作方案；②监理工作管理制度；③质量保证措施；④安全技术措施；⑤合同管理、信息管理、资料归档制度；⑥现场组织与各方的协调措施；⑦对实施方案、实施环节、监理要点提出的建议和控制措施）进行详细阐述。

- 六、附件：

1、附件-《常熟市政府投资信息化项目监理服务评价表》

《常熟市政府投资信息化项目监理服务评价表》

项目名称：                                  服务开始时间：（协议签订至服务结束）

监理单位：

| 序号 | 考核内容 |  |  | 扣分标准 |  | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理组织机构 15分 | 工作态度积极、端正，能主动学习相关业务知识，虚心接受意见建议。 |  | 若发现工作不积极、态度不端正，每次扣1分。 |  | 4 |  |
|  |  | 单个项目配备2名以上监理工程师。 |  | 缺的不得分。 |  | 3 |  |
|  |  | 跟踪完成项目建设能力，能规范的完成监理任务。 |  | 优秀7-8分，合格5-6分，一般3-4分，不合格的0-2分。 |  | 8 |  |
| 2 | 咨询服务 5分 | 对建设方案提供咨询服务，协助制定方案，配合采购人根据单位实际情况完善方案。 |  | 根据实际情况打分。 |  | 2 |  |
|  |  | 根据采购人需要，提供采购招投标指导、合同签订前的咨询服务。 |  | 根据实际情况打分。 |  | 3 |  |
| 3 | 实施服务 20分 | 能把握项目实施进度，定期汇报情况，严格按照招投标要求和合同要求，监督承包商的履约情况。 |  | 根据实际情况打分。 |  | 5 |  |
|  |  | 能按照我市项目管理办法，做好各阶段工作的审核，并出具专业监理意见。 |  | 未及时做好工作审核或出具监理意见的，每次扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 对软件的功能做好确认工作，对到货的设备、材料做好进场核验工作，确保项目实施能匹配建设合同及采购人的业务需求。 |  | 对不合格事项未作出处理的，每次扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 能够及时发现项目存在的质量隐患并提前规避，实时跟踪已存在的问题并及时整改复查；若承包商未按监理方要求及时整改，应及时发出监理联系单。 |  | 发现较大质量问题未能有效采取任何监理措施的，每次扣1分。 |  | 5 |  |
| 4 | 进度跟踪10分 | 应跟踪并检查关键节点的进度偏差，分析偏差原因，提出监理意见，评价承包商的组织管理和进度控制能力。 |  | 当发生关键节点偏差，未能及时通知项目责任部门的，每项扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 在实施过程中跟踪承包商的组织实施情况，如因承包商人员不足，导致的进度风险，应及时提出；出具整改单，并及时报告相关责任部门。 |  | 对明显影响进度的实施不符合项，未能进行进度风险通报或未提出整改通知的，每1项扣1分。 |  | 5 |  |
| 5 | 文档考评20分 | 严格按照监理规划要求提交项目各阶段的产出文档，保证文档的真实性。如：开工报审材料、支付材料、过程材料、项目延期材料等。 |  | 材料缺失的每项扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 在项目建设全过程中，协助配合采购人配合数据局在项目管理系统中进行项目进度管理，需及时在项目全景档案中上传各重点环节材料（招标、合同、开始建设、建设完成（试运行）、验收等）。 |  | 未尽到提醒或督促的，每次扣1分。 |  | 5 |  |
|  |  | 对合同的履行进行监督、检查和协调，对承包商的违约事项加以提醒和制止。 |  | 若出现合同执行不合法、不合规，监理未采取有效措施并对项目造成影响，每次扣1分。 |  | 4 |  |
|  |  | 项目实施过程中，因主观原因产生的变更，必须严格按照合同履约拒绝变更；因客观原因产生的变更，必须根据相关手续申请变更，并出具专家评审意见或出具专业的监理变更意见。 |  | 对项目实施内容变更未提出指令的，监理不掌握变更情况或未能按规定完成变更手续的，每次扣2分。 |  | 6 |  |
| 6 | 验收管理10分 | 对系统试运行情况做好跟踪，并向采购人反馈问题及运行效果。 |  | 发现问题未反馈的，每个问题扣1分。 |  | 3 |  |
|  |  | 项目竣工验收时，配合采购人做好数据局的项目前置验收工作。 |  | 未通过前置验收就组织验收的，不得分。 |  | 4 |  |
|  |  | 协助采购人组织项目验收，做好监理工作总结汇报。 |  | 据实际情况打分。 |  | 3 |  |
| 7 | 安全管理10分 | 能够审核承包商提交的安全管理方案，监督承包商做好人员的安全培训工作，避免安全事故发生。严格遵守公安保密制度，防止泄露保密内容。 |  | 若发生安全事故，未尽到监理职责的或发生保密信息泄露造成不良结果的，酌情扣分。 |  | 10 |  |
| 8 | 沟通协调10分 | 1.能确实与项目部门负责人妥善对接。 2.协助项目责任部门做好项目实施过程中的多方协调工作，根据监理会议制度要求召开监理会议。（非监理方原因，未能召开例会的不扣分） 3.对紧急事件在1小时内做出响应，并能在2小时内抵达项目现场。 |  | 若在项目对接后项目部门负责人仍不明确监理工程师或联系方式等情况，每次扣1分。 若未能按照监理会议制度规范召开会议，每次扣1分。 对紧急事件未及时响应的，每次扣1分。 |  | 10 |  |
| 9 | 其他要求 | 不接受项目相关方面的礼金、礼品、宴请等，对争议处理能做到公平公正。 |  | 若发现违反本项规定的情况，直接扣40分。 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 其他意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价单位： |  |  | 部门（签章）： |  | 日期： |  |  |

- 七、其他要求：

- 1、本项目磋商文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求。“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，斜体且有下划线部分之外的服务要求为常规要求。斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效报价处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、最后报价且参与投标时间相同的，则由磋商小组组织抽签确定。

2、磋商小组根据排列情况将至少推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、最后报价25分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为25分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×25分。

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%。

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品（或服务）在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、技术部分61分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 16分 | 供应商承诺提供的服务全部满足磋商文件要求的得16分；存在常规要求负偏离的，每有一条扣0.2分。 注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 ②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将失去磋商资格。 |
| 2 | 项目服务方案 | 21分 | 根据供应商提供的项目服务方案（涉及评审要点（共7项）：①工作大纲、工作方案；②监理工作管理制度；③质量保证措施；④安全技术措施；⑤合同管理、信息管理、资料归档制度；⑥现场组织与各方的协调措施；⑦对实施方案、实施环节、监理要点提出的建议和控制措施）进行评定，本项最高得21分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 人员配置1 | 8分 | 供应商拟投入本项目的总监理工程师在具有信息系统监理师证书基础上还具有信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书的，每有一种得2分；本项最高得8分。 注：①响应文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及供应商近3个月内任意1个月为上述人员缴纳社会保险的证明材料；未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②供应商投入多名总监理工程师的，以响应文件中排序第一的总监理工程师计入本项。 |
| 4 | 人员配置2 | 8分 | 供应商拟投入本项目的总监理工程师代表在具有信息系统监理师证书基础上还具有信息系统项目管理师证书、软件评测师证书、软件过程能力评估师证书、数据库系统工程师证书的，每有一种得2分；本项最高得8分。 注：①响应文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及供应商近3个月内任意1个月为上述人员缴纳社会保险的证明材料；未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②供应商投入多名总监理工程师代表的，以响应文件中排序第一的总监理工程师代表计入本项。 |
| 5 | 人员配置3 | 8分 | 供应商拟投入本项目的监理组其他专业人员（总监理工程师、总监理工程师代表除外）在具有信息系统监理师证书基础上还具有系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书、网络工程师证书、信息系统管理工程师证书的，每有一种得2分；本项最高得8分。 注：①响应文件中需提供上述人员与评分项相对应的证明材料及供应商近3个月内任意1个月为上述人员缴纳社会保险的证明材料；未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，对应评分项不得分。 ②监理组其他专业人员（总监理工程师、总监理工程师代表除外）中同一人具有多种证书的，不重复计算。 |

3、商务部分14分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 6分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得6分；存在负偏离条款的，每有1条扣0.4分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效报价处理）。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据供应商2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的信息化项目监理服务项目业绩情况进行评定，每有1个得2分，最高得8分。 注：响应文件中需提供相关业绩合同（至少包括合同首页、合同内容页、合同签字盖章页）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商需在响应文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经磋商小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：响应文件提交截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第六章  磋商响应文件格式

封面：

磋 商 响 应 文 件

项目名称：城市生命线安全工程监理服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056

供 应 商：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年  月  日

响应文件目录

一、基本目录

1、报价一览表（格式见附件1）

2、投入费用明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。

1.2  2024年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据等。供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标并参加磋商的不需要提供法定代表人授权书，但供应商需在响应文件中提供法定代表人亲自参与的证明）

2、磋商响应函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务说明（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、其他（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

## 附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：城市生命线安全工程监理服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056

报价总价

小写： （大写人民币： 元）

注：“报价总价”请保留小数点后两位。

## 附件2 投入费用明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应将本项目所投入的有关费用情况分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

3、因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商项目服务要求 | 供应商提供服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求”对照供应商所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。

4、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，供应商应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将失去磋商资格。

5、表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 不可抗力 |  |  |
| 第十一条 合同的补充 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的解除、终止 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“第三章  合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，供应商应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效报价处理。

- 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

- 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

## 附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （供应商全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就城市生命线安全工程监理服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2025 年   月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标并参加磋商的不需要提供法定代表人授权书，但供应商需在响应文件中提供法定代表人亲自参与的证明。

## 附件8 磋商响应函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的城市生命线安全工程监理服务项目磋商文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-C2025-0056），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （供应商全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意磋商有效期为响应文件提交截止之日后的六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

8、与本项目有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：2025年   月   日

## 附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市住房和城乡建设局的城市生命线安全工程监理服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

城市生命线安全工程监理服务，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1供应商应在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，将失去磋商资格。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

## 附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请供应商认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、项目要求配备总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，监理组其他专业人员不少于2人。总监理工程师负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作；总监理工程师代表，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作；监理组其他专业人员负责现场具体的监理工作。 |  |  |
| 2 | 1、成交供应商应向采购人移交监理工作文档、各子项目监理总结报告及整体项目监理总结报告，采购人接收并签字确认。 |  |  |
| 3 | 第五条 结算方式 1、自合同签订后1个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。 2、乙方所监理项目全部验收完成，甲方向乙方支付至合同总价的90%。 3、合同总价的10%作为考核款，在乙方所监理项目全部验收完成后的一个月内，甲方根据考核得分，向乙方支付实际考核支付款。 注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式支持数字人民币。 |  |  |
| 4 | 第十四条 合同的转让 乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。 |  |  |

注：1、供应商必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效报价处理。

2、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效报价处理。

## 附件12 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、项目服务方案（包括：①工作大纲、工作方案；②监理工作管理制度；③质量保证措施；④安全技术措施；⑤合同管理、信息管理、资料归档制度；⑥现场组织与各方的协调措施；⑦对实施方案、实施环节、监理要点提出的建议和控制措施）。

2、其他。

（二）拟投入本项目的监理人员情况说明（参考格式见下表）：

监理人员情况一览表

| 序号 | 本项目中担任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职业资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 总监理 工程师代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理组其他专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①供应商应根据拟投入本项目的监理人员情况，据实填报上述表格。（如表格不够，可另立格式说明，但需体现对应的评审要素）

②供应商可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“人员配置1”、“人员配置2”、“人员配置3”相关评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。（可对照表格，提供索引）

（三）其他说明。

## 附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 甲方联系人及联系电话 | 监理成果 或目前进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为供应商2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的信息化项目监理服务项目业绩。

2、供应商应提供上述业绩一览表中业绩合同（至少包括合同首页、合同内容页、合同签字盖章页）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件14 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供应商情况简介。

2、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。