无锡师范高等专科学校食堂改造项目

工程量清单编制说明

一、总说明

1、无锡师范高等专科学校食堂改造项目建设地点位于无锡师范高等专科学校。招标人要求工期详见招标文件。

2、本工程招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的装修、安装、暖通等工程。

3、本工程量清单编制依据：招标施工图纸，《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、苏建价【2014】448号文、2014版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）、苏建价（2016）154号文、省住房城乡建设厅【2018】第24号文、锡建建市【2018】17号文及本工程招标文件。

4、工程量清单招标相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在招标范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标的综合单价内。

5、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6、本工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

7、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

8、招标人另行发包的专业工程：无。

9、暂列金额：无。

10、材料暂估价：无。

11、专业工程暂估价：无。

12、本工程不可竞争费设置如下：                            单位：（%）

| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费用 |  |  | 工程按质论价费用 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本费 | 标化工地增加费 | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰工程 | 1.7 | 0 | 0.22 | 0 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |
| 2 | 安装工程 | 1.5 | 0 | 0.21 | 0 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |

二 、其他须说明的问题

1、本工程量清单所列的工程量由本咨询人按未经设计交底的图纸进行估算的，作为投标招标的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工。

本工程量清单中所描述的分部分项项目名称或特征的主要内容如与设计图纸不一致处，一律以工程量清单中项目名称或特征为准；中标人实际施工时发生的工程主要内容变更及引起的工程量增减，按工程量清单计价相关的文件规定和招标文件、投标文件、施工合同及业主代表、监理、承包人、跟踪审计人员四方同时确认的变更内容进行调整。

本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。清单特征描述不详细部分或不完整，均以图纸描述或图集说明为准。

3、本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、及苏建价【2014】448号文的工程量计算规则执行（项目特征有明确描述的除外）。

4、招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标招标时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价招标，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。

5、各投标单位的最终招标必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2014]5号文规定执行）。

7、因本工程招标人仅提供电子版施工图纸且未进行设计交底，有些施工内容与清单名称无法一一对应甚至没有单独的清单项目，为便于投标单位投标招标，对部分清单项的清单名称作了修改；有些项目特征只描述了主要施工内容无法按规范要求逐一详尽描述其它项目特征的，由投标人现场踏勘后自行招标并满足招标人及施工、验收规范要求。

8、招标人未设推荐品牌的材料均采用中档档次的材料,国产优质，质量合格，型材壁厚达到国标标准。品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求及施工后的空气检测必须达到相关严格标准。本工程中的主要材料施工前需经招标人确认。

9、材料品牌见附表

⑴、本次招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人提供了3个或3个以上符合本次招标要求的品牌供投标人，投标人应预计上述各种品牌之间的价格差异进行投标报价而且必须满足施工图纸要求和购买条件；投标单位对现场施工情况应按设计要求，考虑综合因素，进行投标报价。

⑵、投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并由招标人书面同意。

⑶、其他材料及没有推荐规格、品牌、型号的材料根据图纸要求自主报价，但应注明规格、品牌、型号、等级及产地等且必须满足招标人要求。

⑷、投标人须承诺在合同履行过程中在招标人设置的推荐品牌中选择；投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并须经过招标人同意。提供上述内容承诺书并加盖公章上传至投标文件中，格式自拟。如未提供，将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。

（5）投标单位请对图纸及设计说明及附件中主要材料品牌表的要求进行充分考虑，进行合理报价。

12、施工过程中搭设的脚手架需满足政府相关文件要求，费用自行综合考虑在投标报价中。

13、本工程智慧工地费未计取，由发包人后期另行单独发包。

14、其他说明：

14.1投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加施工措施项目。

14.2工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标招标时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行招标。

14.3投标人在编制招标文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

14.4为满足甲方经营需要项目不能同时或连续施工，可能存在间隔施工，间隔时间根据生产需要由甲方确定，投标单位投标招标时充分考虑施工人员及机械存在的多次进退场费，具体进退场时间由甲方确定，不做任何费用增加。

14.5投标人需充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用,该费用含入招标。未将管线防护费纳入招标的，视为已包括在其他项目清单和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担）。

14.6施工过程中出现的多余的建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

14.7投标单位需考虑因甲方经营需要可能存在的临时断水、电或因特殊情况引起的停工等费用，不计算窝工、机械停滞等所有费用。

14.8垂直运输机械费的考虑由投标人依据现场实际情况自行考虑，其费用由投标人自行考虑计入措施项目费中。

14.9其他未尽内容详见本工程施工招标文件。

附件一

招标人推荐品牌（或厂家）表

| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰品牌 |  |  |
| 1 | 无机涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 2 | 600*600*0.8铝合金板 | 上海吉祥集团科技有限公司、佛山市南海宇诚装饰材料有限公司、四川青文建材科技有限公司 |  |
| 3 | 石膏板 | 泰山、拉法基、龙牌 |  |
| 4 | 阻燃板 | 莫干山、常青树、千年舟 |  |
| 二 | 安装品牌 |  |  |
| （一） | 电气设备 |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 江南、远东、明珠 |  |
| 2 | 室内常规照明 | 欧普、名派照明、佛山照明 |  |
| 3 | 开关、插座 | 公牛、罗格朗、西门子 |  |
| 4 | PVC线管 | 联塑、百伦、鸿运 |  |
| （二） | 暖通设备 |  |  |
| 1 | 不锈钢板 | 金雅、华诚、泰顺 |  |
| 2 | 风管部件风口、风阀等 | 锡西厨具、大可厨具、靖江启运 |  |