招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0045

项目名称：镇江市数字120+院前院内

信息一体化建设项目

镇江市公共资源交易中心

2025年11月13日

招标文件目录

第一部分   投标邀请                   3-6

第二部分   投标人须知                 7-25

第三部分   合同                             26-38

第四部分   采购需求                       39-56

第五部分   评标办法和标准               57-66

第六部分    投标文件（格式）             67-88

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月4日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0045

项目名称：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目

预算金额：362万元

最高限价：362万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

获取地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年12月4日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3、演示：本项目所要求的演示使用录播上传形式，供应商须提供类似真实系统演示，各投标人自行将录播内容上传至 “苏采云”系统的演示视频模块，操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频时长不超过15分钟，视频以压缩形式进行上传，可上传多个文件，单个视频上限50M，整体上限300M。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市疾病预防控制中心

地 址：镇江市黄山南路9号

联系人：鲍明月

联系方式：0511-85216392

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058978

3.项目联系方式

项目联系人：汤新华

电 话：0511-88058978

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | 有 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目，属于软件和信息技术服务行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目招标。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市疾病预防控制中心。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于30分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2投标文件澄清

21.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（4）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

（9）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（10）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（11）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（12）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“质疑投诉渠道”。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台”网站“质疑投诉渠道”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市公共资源交易中心所有。

第三部分 合  同

镇江市疾病预防控制中心（采购人，以下简称“甲方”）和（供应商，以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目的采购文件、乙方提交的响应文件，以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同条款；

（2）响应函；

（3）乙方提交的响应文件和报价表；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见“明细报价表” （本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现采购文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币元整 ， ￥元。

5、付款方式

（1）完成合同签订，收到乙方发票10个工作日内支付25%；

（2）完成项目中期验收，收到乙方发票10个工作日内支付40%；

（3）完成项目竣工验收，收到乙方发票10个工作日内支付35%。

6、交货时间和地点

本合同标的交付时间乙方响应文件有明确规定。

7、合同纠纷处理

本合同软件交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方签章后生效。

甲方（单位盖章）：镇江市疾病预防控制中心

地    址：镇江市润州区黄山南路9号

联系电话：

经办人姓名：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

经办人姓名：

合同签订日期：年  月   日

合 同 条 款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买服务的采购人，即镇江市疾病预防控制中心。

1.2 “乙方”系指提供服务的供应商，即     。

1.3 “软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于在本采购文件要求所建设和提供的当前和将来的软件版本，包括供应商为履行本合同所进行的二次开发所形成的软件版本和相关的文件；“可交付件”指由供应商所交付的软件，包括源代码、软件需求说明书、系统概要设计说明书、总体设计说明书、详细设计文档、软件源代码、试运行报告、测试报告、软件使用说明书、用户手册、维护手册、项目总结报告等。

1.4“服务”系指合同规定乙方必须承担软件的设计、开发、安装调试、对接、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括采购文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括采购文件、响应文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.技术性能

2.1 乙方所提供服务技术规格、规范应与采购文件规定的技术规格、规范相一致；若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4.软件要求

4.1 合法软件

4.1.1乙方所提供的定制软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。

4.1.2 如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证在交付和许可甲方使用时已完成了上述手续。

4.1.3 在乙方所交付和许可甲方使用的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

4.2 侵权责任

4.2.1 乙方承诺，如本项目软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或甲方任何依约定使用或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的软件或其任何部分来进行替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

4.2.2 如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或甲方使用或行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方可以用非侵权的具有相同功能的来进行替换，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

5.软件描述

5.1 软件内容详见采购文件采购需求。

5.2 软件建设的目标

软件整体功能符合甲方在采购文件中描述的系统的要求，应达到正确性、效率、安全性、可靠性、开放性、实用性等的技术指标。

5.3 软件建设的交付时间

本建设软件交付的时间为   年   月    日。

6.软件建设

6.1建设

自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在建设计划中所规定的义务，按时完成并交付使用，其质量标准应符合本采购文件及相关法律法规的规定。

6.2合同各方可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

6.3信息与资料

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对建设软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

6.4 需求与需求分析

6.4.1乙方将根据甲方为其业务建设软件及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

6.4.2乙方在获取甲方需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

6.5 需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书和数据库设计说明书

6.5.1乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书，在 年  月  日之前完成需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库说明设计书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。甲方应在   年   月   日之前完成需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书和数据库设计说明书的审核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

6.5.2甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中建设软件的适用性、需求性和应用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

6.5.3上述需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书数据库说明设计书经双方签字后，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

6.5.4最终提供的软件产品应包括本项目开发的各种软件系统、各阶段开发文档、运行稳定可靠的本系统安装程序、注释清晰明了的能够编译生成目前正在运行的应用程序的全部源代码和发布包等，并且须提供相关的《源代码使用情况说明》（应用模块使用的对应源代码说明及具体的版本号），在乙方及甲方间建立统一的版本控制平台，明确相应的版本控制管理流程，以避免应用程序部署中版本管理的风险。

7.交付、领受与验收

7.1 交付

7.1.1乙方应在进行软件交付前   个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的   个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据采购文件所列的检测标准进行测试，以确认其符合本合同的规定。

7.1.2如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。如由于乙方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将承担相应违约责任。如因延期交付而导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的实际损失。甲、乙双方对此另有约定的除外。

7.2 交付内容

7.2.1乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。具体交付内容： 镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目  。

7.2.2如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经甲方要求，乙方应在个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担。

7.3 领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合建设软件的功能和规格。甲方应在   个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于  个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，但重复此项程序的次数最多不得超过次，超过约定次数甲方可解除合同。

7.4 软件系统试运行

7.4.1自软件交付之日起，甲方拥有  个工作日的试运行权利。

7.4.2如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

7.4.3如由于甲方原因，导致软件在试运行期间出现故障或问题，甲方可委托乙方排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由甲方承担。

7.4.4乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过  个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

7.5系统验收

7.5.1软件试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收。乙方应以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的  个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成软件系统验收。

7.5.2 如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限30个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

7.5.3 如属于甲方原因致使软件未通过系统验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同规定的不可抗力外，乙方应保证软件产品是按照甲方的业务需要定制，并完全符合合同规定的功能和性能的要求，即视为软件系统验收已经通过。如乙方未按照甲方的业务需要定制，不完全符合合同规定的功能和性能的要求，则视为该系统不能通过验收。

8.知识产权和使用权

8.1 知识产权

甲方拥有建设本项目软件的知识产权。另一方非经对方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如双方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金元。

8.2 使用权（知识产权归一方所有，如需，填写）

甲方对软件具有使用权。本使用权的使用范围为：   市卫健委、市急救中心及急救信息系统对接医院  （总、分机构）。

8.3 许可权（知识产权归一方所有，如需，填写）

/对/所许可的使用权软件/向第三方许可的权利。除本合同另有规定外，/许可/使用软件或相关任何知识产权，并不表示/已经从/获得其向第三人许可使用该项权利的权利。

8.4 甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

8.5 本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

8.6 甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

9.付款方式

9.1 本合同以人民币付款

9.2 付款方式：现行银行结算方式

10.维护和培训

10.1 软件的维护和支持

乙方同意在本合同规定的期限内按照响应文件中承诺的相关规定，向甲方提供软件维护和支持服务。除双方另有书面约定，如甲方依法或依据本合同将软件给下属机构使用，乙方将负责为所有的与本软件相关的最终用户提供维护和支持服务。维护和支持服务期满后，如甲方继续聘请乙方提供上述服务，甲、乙双方将另行签订维护和支持协议。

10.2 项目培训

乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成基础维护与操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。培训计划详见响应文件中的相关规定。具体培训要求详见协商文采购需求。

11.验收

11.1 项目验收时需按采购文件要求对软件的性能和配置、数据连通性及联调、系统对接和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软件测试中出现性能指标或功能上不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，甲方有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，要求乙方支付合同总价的  ﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。

12.技术文档

乙方所提供的技术文档包括但不局限以下文档：

技术文件：乙方必须向建设单位提供安装、运行、使用、检测检验报告等。

安装计划：安装日期是乙方执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：乙方应当提供所购软件的安装指南。

13.服务要求

13.1项目负责人：  。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

13.2乙方必须提供 3 年的软件开发部分维保服务（自验收之日起计算），必须提供3年的基础设施服务（根据提供相关基础设施服务之日起开始计算）。

13.3提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决系统运行中遇到的各类技术问题，依据甲方根据运行环境和要求调整操作系统、数据库、数据交换、软件等性能参数及故障解决，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据甲方要求的变化情况及时调整优化和业务软件升级。

13.4对于每次故障处理、巡检、计划调整等工作需按甲方要求出具详细的处理报告。

13.5其它本项目采购文件关于服务的要求及响应文件关于服务的承诺。

14.保密

14.1 信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得对方与本项目相关的的涉密内容，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

14.2 保密

获取对方涉密内容的一方仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方涉密内容的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在年内不得对外披露。

14.3 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。
    14.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外：

14.4.1 法院或政府有关部门的要求；

14.4.2 法律规定；

14.4.3 一方向为自己服务的法律顾问披露；

14.4.4 一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

14.4.5 当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

14.5 上述保密义务不适用以下情况

14.5.1 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

14.5.2 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

14.5.3 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

14.5.4 向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

14.5.5 独立建设或获取的信息；

14.5.6 法律强制披露；

14.5.7 经披露方书面许可。

14.6 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

15.违约与赔偿责任

15.1 交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如建设工作延时，甲方同意给予乙方  个工作日的宽限期，宽限期内不追究乙方延期的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金元外，甲方有权要求乙方作出赔偿（具体赔偿由甲乙双方可采取合同附件形式另行约定）和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

15.2 违约及违约金的具体确定方式为

（1）每超过宽限期  个工作日，乙方应向甲方支付合同总价  ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的  ﹪。

（2）如超过宽限期达到   个工作日，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的  ﹪作为对甲方的赔偿。如甲方由此解除本合同，乙方应在十个工作日内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料。

15.3 付款违约

15.3.1 如甲方未按合同规定的期限付款，每延期  个工作日，甲方应向乙方支付合同总价  ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的  ﹪。

15.3.2 如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

15.4 保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的  ﹪支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

15.5 其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价  ﹪的金额向对方支付违约金。

15.6 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于  个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

16.不可抗力

16.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

16.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

16.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

17.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外），采购文件另有规定的除外。

18.纠纷解决办法

18.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

18.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

19.违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务交付及相关的服务工作；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

19.2在履行合同期间，出现未能响应上述服务要求，将每次从合同价款中扣除元，出现此类情况达到次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

19.3在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

20.破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

21.转让和分包

21.1 本合同不得转让与分包。

22.合同生效及其它

22.1 合同经甲方、乙方签章后生效。

22.2 本合同有效期为合同生效之日起至  年  月  日。

22.3 本合同服务和服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

22.4如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、采购文件和中标人的响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分  采购需求

# 一.项目概况

为进一步提高急救响应能力，缩短送院时间，提高院内救治效率，根据《进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19 号）、《江苏省“十四五”医疗卫生服务体系规划》（苏卫规划﹝2021﹞42 号）文件要求，加强院前医疗急救信息化建设，提高指挥调度和信息分析处理能力，为此拟建设镇江市数字 120+院前院内信息一体化建设项目，该项目可以实现对急救全流程数据的统一管理、告警事件分析研判、急救质控管理等综合能力提升。项目建设范围为市区8家医院，建设内容为市23辆救护车进行智慧化升级，实现院前急救信息与医院内急诊信息之间数据互联互通和数据共享，提高急救响应能力，提高急救任务数据的真实性和有效性。

项目所属行业：软件和信息技术服务业

# 二.采购标的汇总表

（一）采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目 | 套 | 1.0 | 项目建设范围为市区8家医院，建设内容为市23辆救护车进行智慧化升级，实现院前急救信息与医院内急诊信息之间数据互联互通和数据共享，提高急救响应能力，提高急救任务数据的真实性和有效性。 |  |

（二）本项目核心产品为：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目开发服务。

# 三.项目背景及总体要求

1.项目建设背景

根据《健康中国行动（2019—2030年）》、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26号，《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）的通知》（国卫医发〔2017〕73 号），《关于开展互联网+院前医疗急救试点工作的通知》（国卫办医函〔2019〕588号），《关于加快急救医疗事业高质量发展的意见的通知》（苏卫医政﹝2019﹞70号）要求，努力推进院前院内急救一体化。医院与院前急救中心建立无缝衔接的医疗救治绿色通道和救治机制，形成院前院内一体的急救医疗服务体系。

2.项目建设目标

汇聚全域医疗急救数据，搭建覆盖全域医疗急救数据的数据基座，提高数据质量和可用性，提升医疗急救数据在高质量发展环境下的数据利用率和数字化管理效能。

重塑院前院内协同救治流程，打通急救中心与市八家医疗机构系统对接，加强镇江市院前急救资源数据共享，构建院前急救数据互联通道，提高医疗急救响应能力和救治效率，实现院前院内协同共治，合理配置全市医疗急救资源。通过科技新动能，构建院前急救数字质控、院前院内一体化协同救治等创新业务场景，驱动镇江市院前院内一体化高质量发展。

本期项目建设包括智驭数据中枢平台、智慧急救管理系统、院前院内协同救治系统三大数字化应用平台建设，同时保证在信息化未来规划建设过程中，投标人应做具备长远的支持服务能力。

本项目聚焦信息化场景落地，建设周期紧凑且质量标准严苛，需对接医院HIS系统、急诊系统、急救中心调度系统、救护车车载设备的多系统、多业务场景，逻辑关联复杂。为保障项目高效推进与成果落地，要求供应商具备成熟的核心产品体系，同时能够结合本项目具体需求，提供专业化、个性化的定制开发服务，确保交付成果满足业务实际应用与长期发展需求。

在本项目中的投标人必须具备与项目相关的软件系统开发及实施的经验和能力，并且需要深入理解采购人的招标要求，如果未能充分理解采购需求导致中 标后无法满足采购人的预期目标和使用需求，由此产生的一切后果、责任、损失将由中标者负责。采购人将通过相关途径追究中标者的责任，并且采购人有权向 政府采购的相关管理部门反映情况。

中标人应为本项目内所有系统软件自项目验收通过之日起维护3年，维护期内满足采购人提出的软件升级、系统展现所需基础设备、网络、人员培训等需求。

投标人提供的对采购需求的理解，包括但不限于：现有项目背景、用户环境、急救中心原有系统、市急救中心救护车现状的了解程度。

投标人提供的总体设计方案，该方案至少应包含：总体设计目标、设计原则、架构设计、业务分析、数据安全方案、功能设计方案。

投标人提供的实施方案，该方案至少应包含：项目工期计划、组织管理、人员配备、质量保证措施、信息安全保障、项目风险控制。

★投标人承诺提供支持政务信创云环境、可在国产化终端运行的系统服务且提供国产化数据库，该服务费用已包含在投标总报价中，不再另行支付。（此条为实质性要求，提供加盖公章的承诺函）

3.规范性依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

国务院办公厅《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10号 ）

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）

《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》（国卫办规划发〔2020〕14号）

《关于加强卫生健康统计工作的指导意见》（国卫规划发〔2020〕16号）

《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）

《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》（国卫规划函〔2019〕87号）

《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）

中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“健康江苏2030”规划纲要》的通知 （苏发〔2017〕5号）

《关于全面开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动》的通知（苏卫规划〔2018〕39号）

省政府关于印发江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知（苏政发〔2021〕18号）

关于印发《关于加快急救医疗事业高质量发展的意见》的通知（苏卫医政﹝2019﹞70号）

关于印发《落实健康中国行动推进健康镇江建设实施方案（2020-2030）》的通知 （镇政发〔2020〕24号）

镇江市人民政府办公室《关于印发镇江市“十四五”医疗卫生服务体系规划》的通知 （镇政办发〔2021〕84号）

关于印发进一步完善市区院前医疗急救网络体系建设实施方案（2024版）的通知 （镇卫医政〔2024〕13号）

《院前医疗急救管理办法》

《WST 451-2014 院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》

《WST 621—2018 院前急救机构与医院急诊科患者病情交接单》

《院前医疗急救基本数据集》

《院前急救信息系统接口标准》

《城市运行各保障部门应急指挥系统接口标准》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《中华人民共和国密码法》

《关键信息基础设施安全保护条例》

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

《卫生信息基本数据集编制规范》（WS 370-2012）

《城乡居民健康档案基本数据集》（WS 365-2011）

《基本信息基本数据集个人信息》（WS 371-2012）

《疾病管理基本数据集》（WS 372-2012）

《基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范》（WS/T 446-2014）

《居民健康档案医学检验项目常用代码》（WS/T 448-2014）

《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》（WS/T 451-2014）

《卫生监督业务信息系统功能规范》（WS/T 452-2014）

《卫生信息共享文档编制规范》（WS/T 482-2016）

《健康档案共享文档规范》（WS/T 483.1-2016）

《居民健康卡数据集》（WS 537-2017）

《医学数字影像通信基本数据集》（WS 538-2017）

《远程医疗信息基本数据集》（WS 539-2017）

《院前医疗急救基本数据集》（WS 542-2017）

《居民健康卡技术规范》（WS/T 543-2017）

《卫生统计指标》（WS/T 598-2018）

《国家卫生与人口信息数据字典》（WS/T 671-2020）

《国家卫生与人口信息概念数据模型》（WS/T 672-2020）

# 四.技术部分要求

为了明确本服务项目的总体需求和功能目标，详细阐述了主要技术服务要求。这些描述旨在明确服务需求，软件、模块等名称仅用于说明，如有巧合并非排他性或唯一性。由于不同厂商的软件产品名称可能不统一，系统模块功能可能存在差异，实现相同功能的方式可能不同，因此，投标人所投产品只要实质上满足或超过技术服务要求和商务要求，并通过系统整体集成后满足本次建设的目标及技术、商务需求，能实现使用功能目标即可视为响应。不会因名称与招标文件存在差异而被拒绝，但出现负偏离的情况除外。

1.服务内容列表

| 项目 | 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 智驭数据中枢平台 | 1、数据源模块 | 1套 |
|  |  | 2、接口模块 |  |
|  |  | 3、应用模块 |  |
|  |  | 4、日志模块 |  |
|  |  | 5、线程池模块 |  |
|  |  | 6、MQ模块 |  |
|  |  | 7、数据流转模块 |  |
|  |  | 8、系统状态模块 |  |
|  |  | 9、系统设置模块 |  |
|  | 智慧急救管理系统 | 1、首页 |  |
|  |  | 2、急救车辆管理 |  |
|  |  | 3、急救任务管理 |  |
|  |  | 4、急救设备管理 |  |
|  |  | 5、急救人员管理 |  |
|  |  | 6、急救视频管理 |  |
|  |  | 7、信息智能分析管理 |  |
|  |  | 8、急救基础信息管理 |  |
|  | 院前院内协同救治系统 | 1、医院推荐预警管理 |  |
|  |  | 2、病患身份信息识别 |  |
|  |  | 3、预挂号 |  |
|  |  | 4、生命体征信息传输 |  |
|  |  | 5、院前院内预告知 |  |
|  |  | 6、电子交接单 |  |
|  |  | 7、远程会诊 |  |
| 服务 | 智能急救数据采集服务 | 1、急救任务节点自动生成 | 23辆车，服务包含系统展现智能急救数据采集服务、智慧医护工作站数据服务、急救执法记录服务的基础设施及网络流量等 |
|  |  | 2、急救车辆信息采集与处理 |  |
|  |  | 3、车载设备信息采集与处理 |  |
|  |  | 4、车载视频信息采集与存储 |  |
|  |  | 5、车辆定位信息采集与处理 |  |
|  | 智慧医护工作站数据服务 | 1、病患身份信息获取 |  |
|  |  | 2、急救任务信息查看 |  |
|  |  | 3、院前院内电子交接 |  |
|  |  | 4、远程医疗会诊 |  |
|  | 急救执法记录服务 | 1、任务状态自动获取 |  |
|  |  | 2、自动开启/关闭录制 |  |
|  |  | 3、数据自动上传/存储 |  |
| 数据对接 | 医院信息系统对接 | 与医院信息系统进行对接 | 8家 |
|  | 调度系统数据对接 | 与镇江市调度系统数据对接，实现数据交互。 | 1套 |
|  | 医疗设备数据对接 | 提供与车载医疗设备的数据接口 | 车载医疗设备 |

2.服务内容明细

2.1软件部分

项目包括智驭数据中枢平台、智慧急救管理系统、院前院内协同救治系统三大数字化应用平台建设。

＃2.1.1智驭数据中枢平台（提供其中任意6项相关截图即为响应）

建立统一的数据标准与规范，提供标准化、场景化的数据服务，形成可复用的数据资产体系。

2.1.1.1数据源模块

支持兼容主流数据库接入MYSQL/ORACLE/SQLSERVER/TiDB/人大金仓等，支持查看数据库表信息。

2.1.1.2接口模块

支持接口的检索，配置，测试；支持接口日志管理、接口权限管理、接口限制策略等使用管理。

2.1.1.3应用模块

支持应用的检索，配置，维护；支持应用白名单、签名验证、加密等安全管理设置。

2.1.1.4日志模块

支持日志检索；支持查看接口调用日志信息，包括接口标识、查询结果、应用、调用者、时间等；支持查看操作日志信息，包括名称、模块、地址等。

2.1.1.5线程池模块

支持线程池查询，管理；支持对线程数、队列长度等参数配置。

2.1.1.6MQ模块

支持MQ服务配置列表条件查询，管理；支持MQ类型服务主机、服务端口、权限等参数配置。

2.1.1.7数据流转模块

支持对数据流转情况查询，日常维护。

2.1.1.8系统状态模块

可视化界面展示总请求量、CPU使用率、系统负载等性能指标，实时监控与异常感知能力。

2.1.1.9系统设置模块

模块包含用户管理、角色管理、资源管理、部门管理、字典管理等模块。

2.1.2智慧急救管理系统

智慧急救管理系统建设包括急救车辆管理、急救任务管理、急救设备管理、急救人员管理、急救视频管理、信息统计管理等内容。通过后台对接系统的数据模型、数据算法、组件技术支持实现数据归集，可以让院前急救从业者随时随地了解本地区院前急救的实时数据，为后期政策决断、站点分布提供数据参考和模型分析。

2.1.2.1首页

支持智慧救护车车辆列表，实时急救任务节点，实时车辆信息，各类型预告警信息实时展示。支持急救任务量、急救人员考勤、预告警信息等重要数据查询。支持首页添加、编辑常用应用。

＃2.1.2.2急救车辆管理（提供相关截图即为响应）

车辆列表信息，涵盖档案的创建、编辑、查看、删除和多维度查询，查看行车数据列表、保养记录、报修记录、事故记录。系统提供对车辆运行数据进行统计分析并以形成统计简报，包含油耗、保养、报修、事故、违章等信息。

＃2.1.2.3急救任务管理（提供相关截图即为响应）

任务信息，当前正在执行的全部急救任务及历史任务信息，可查看任务详细信息，包括任务节点时间、车辆当前状态、随车医护人员、司机等信息，支持定位车辆当前位置。

车辆信息：车辆分析，实时路况展示，车辆实时数据，车辆实时位置，车辆状态，车辆上班人员数据。

患者信息：电子交接单信息、住院信息、出院小结、检验检查报告、就诊记录、收费记录等医疗数据。

车辆设备各项数据展示，设备实时数据，包含：生命体征信息展示、实时音视频画面。

＃2.1.2.4急救设备管理（提供相关截图即为响应）

在维护管理系统可以实现对对应车载医疗设备等终端的维护管理，具体包括对相关设备信息的增删改查等操作，支持设备数据预告警。

＃2.1.2.5急救人员管理（提供相关截图即为响应）

覆盖部门、岗位及人员全维度信息管理。支持部门基础信息、岗位信息、人员档案的创建、修改、删除、批量导入及详情查看，并提供多维查询条件。

＃2.1.2.6急救视频管理（提供相关截图即为响应）

支持救护车驾驶舱、医疗舱内、急救执法记录视频集成。音视频输入设备的信号集成到智慧急救平台，支持录像文件播放、下载、合成、标注、截屏等，支持多车视频同时播放、视频画面分屏播放等。

＃2.1.2.7信息智能分析管理（提供相关截图即为响应）

主要以列表、图表等方式展示各项数据智能分析并提供预告警智能数据分析，包括车辆和人员的任务量智能数据分析、任务时长智能数据分析、准点率智能数据分析、节点平均时间智能数据分析、对指定送往医院以及区内外医院智能数据分析、对任务情况智能数据分析，如正常任务/放空/退车任务智能数据分析。

2.1.2.8急救基础信息管理

急救业务相关的基础信息进行统一管理，包含送院信息查询、宣传资料管理、急救中心信息管理、医院管理、用户管理、角色管理、界面配置管理、消息通知模块等。

2.1.3院前院内协同救治系统

院前院内协同救治系统包括医院推荐预警管理、病患身份信息识别、预挂号、生命体征信息传输、院前院内预告知、电子交接单、远程会诊等内容，实现“急救现场—救护车—医院”连续、实时、多方协作的闭环救治。医院可根据患者情况，提前建卡和做好各种接诊准备工作，待患者抵达医院时立即展开救治，从而缩短急救准备时间，提高抢救效率。

＃2.1.3.1医院推荐预警管理（提供相关截图即为响应）

在急救任务中，支持根据医院专长、能力、距离等自动推荐医院；并在急救员点选需送往医院时，自动与推荐的就近医院相匹配，若不匹配，则自动进行预警和后台记录，以便后续追溯分析。

＃2.1.3.2病患身份信息识别（提供相关截图即为响应）

急救任务途中可通过手动输入、自动识别等多种方式获取病人身份信息，实时传输至医院信息系统。

＃2.1.3.3预挂号（提供相关截图即为响应）

急救任务途中，急救医生将病人身份信息、生命体征数据至院内信息系统，医院医生能预先“接收”患者，完成挂号、预检分诊分级等工作、视情况安排分诊科室和接诊医生，实现“上车即入院”。

＃2.1.3.4生命体征信息传输（提供相关截图即为响应）

支持车载呼吸机、心电图机、除颤监护仪等医疗设备采集的数据根据设备厂家提供的接口进行实时解析，以便按统一的标准进行存储、分享和展示。同时将病患的生命体征数据及报告，包含心电、体温、心率、呼吸、血压、血氧饱和度等信息实时共享至院内会诊终端。

＃2.1.3.5院前院内预告知（提供相关截图即为响应）

院前院内预告知系统可实时接收智能救护车上的所有基础采集数据，基于救护车国产化定位设备查看周边急救地图的功能，如救护车位置、救护车上患者的信息（包括患者信息、生命体征、视频监控）、救护车开往医院的轨迹、距离医院的距离、预计到达医院的时间等信息在院前院内预告知大屏上进行实时展示。

当有新的送往本医院的急救任务时，预告知系统屏上会实时展示当前的急救任务，并会对该任务进行语音播报，医院端可实时做好准备接收病人。

＃2.1.3.6电子交接单（提供相关截图即为响应）

急救任务中需要把病人基本身份信息、生命体征信息、急救操作、处置用药等信息，自动生成电子交接单。

到达医院后，院内医生通过电子交接方式（电子签名）进入接收确认流程。

核对交接信息后确认接收，电子交接单存档至信息系统。

＃2.1.3.7远程会诊（提供相关截图即为响应）

包含医院端远程会诊功能授权。远程会诊支持提供多路视频通话功能，支持1080P高清会议，支持切换摄像头，实现会议控制管理等功能。

远程会诊支持同步显示包含患者主诉、任务情况等任务信息展示，支持院内医生开启如心电图、呼吸值等患者生命体征展示。

2.2基础设施服务部分

项目包括智能急救数据采集服务、智慧医护工作站数据服务、急救执法记录服务基础设施服务建设。

★如服务中需要的移动网络服务及智能急救数据采集服务、智慧医护工作站数据服务、急救执法记录服务相关基础设施的更新、增补、升级等，服务费用应包含在本项目内，不再另行支付。（此条为实质性要求，提供加盖公章的承诺函）

支持国内运营商5G/4G网络，兼容2G/3G。

支持紧急断电情况下的数据安全存储，防止因数据丢失造成业务数据链不完整。

2.2.1智能急救数据采集服务

智能急救数据采集服务是提升急救效率、保障急救质量的重要技术支撑，通过对急救过程中多维度数据的采集、处理和分析，为急救决策、资源调度及后续优化提供数据支持。包括以下各核心模块：任务节点自动生成、车辆信息采集与处理、车载设备信息采集与处理、车载视频信息采集与存储、车辆定位信息采集与处理。

＃2.2.1.1急救任务节点自动生成（提供相关截图即为响应）

系统可根据调度任务单下发地址、车辆定位、目标医院等确切坐标，根据车辆任务状态，支持按照“急救派车－急救出车－到达现场－病人上车－送达医院－途中待命－返回站点”七个步骤，自动生成急救任务节点。

＃2.2.1.2急救车辆信息采集与处理（提供相关截图即为响应）

支持通过原车 OBD 采集分析系统采集车辆实时数据，包括车速、点火状态、里程等采集的实时状态。

＃2.2.1.3车载设备信息采集与处理（提供相关截图即为响应）

支持车载呼吸机、心电图机、除颤监护仪等医疗设备与车辆绑定、数据采集上传、与电子病历关联共享、设备联调测试及维护，实现医疗设备及救护车数据实时集成传输。

＃2.2.1.4车载视频信息采集与存储（提供相关截图即为响应）

支持三路及以上高清网络摄像机接入驾驶舱、医疗舱等；支持视音频数据的本地采集、存储、回放等功能；支持历史视频的远程查看和下载。

＃2.2.1.5车辆定位信息采集与处理（提供相关截图即为响应）

支持救护车定位数据，且提供救护车国产化定位系统服务，获取车辆的位置、速度、行驶时间等信息，实现实时记录车辆定位与行车轨迹。

2.2.2智慧医护工作站数据服务（系统演示）

智慧医护工作站数据服务是提供急救医护人员的专用车载工作站服务，包含患者身份信息获取、急救任务信息查看、院前院内电子交接、远程医疗会诊等，建立起急救医院、病患、医院医生的数字化沟通渠道，提升急救转运和救治效率。

2.2.2.1病患身份信息获取

工作站支持刷患者身份证、电子医保卡，获取患者身份信息。

2.2.2.2急救任务信息查看

工作站支持医护人员快速查看急救任务信息，包括呼救原因、任务地点、患者姓名等信息。

2.2.2.3院前院内电子交接

工作站支持填写完成病人基本身份信息、急救操作、处置用药等信息，自动生成电子交接单；支持电子签字进行病人交接，电子交接单自动留存；患者身份信息支持通过刷身份证件获取，生命体征可点击一键获取车载设备监测数据。

2.2.2.4远程医疗会诊

工作站支持远程音视频会诊功能，实时音视频指导接入进行远程医疗协助，支持多方视频接入；会诊可实时查看患者生命体征数据等。

2.2.3急救执法记录服务（系统演示）

急救执法记录服务可实时记录和保存急救任务中车外的现场救治以及病人交接情况，自动生成音视频数据，并支持线上实时查看，弥补车外现场救治情况的空白，实现急救全流程闭环，包括任务状态自动获取、自动开启/关闭录制、数据自动上传/存储等功能模块。

2.2.3.1任务状态自动获取

支持与车辆、调度系统对接，自动获取该人员和车辆执行的实时任务以及任务状态信息。

2.2.3.2自动开启/关闭录制

急救执法记录服务自动获取到急救任务后，自动开启录像功能，结束录制后，自动关闭录制功能，进入待机状态；实时记录和保存急救任务中车外的现场救治以及病人交接情况，自动生成音视频数据。

2.2.3.3数据自动上传/存储

设备支持wifi、移动网络、采集站等多种方式上传和存储，支持数据不被误删或未经授权的用户删除和覆盖，并对存储的数据加以保护。

2.3接口对接部分

投标人提供的与镇江市急救中心调度系统数据对接、与8家医院信息系统进行数据对接、与医疗设备数据对接方案，至少应包含：对接目标、对接系统分析、技术选型、接口设计、数据交互方案、安全保障措施、测试。本项目投标报价包含所有接口费。

1.与镇江市急救中心调度系统数据对接，实现数据交互。包括：派单号、车牌号、车辆编号、派车时间、任务时间、病人信息、上班人员、接车地点、送达地点、接单状态、任务状态、派单操作等数据。

供应商承诺本项目包含与急救中心调度系统对接费、调度系统的接口改造等全部费用。（提供加盖公章的承诺函）

2.医院信息系统对接：与8家医院进行数据对接，提供平台接入数据接口。在救护过程中查询、匹配、汇总当前所救治病人基本信息，与医院信息系统数据库做比对，若有病人信息则根据病人病史做基本病情研判；若无病人信息则根据救护过程中的诊断信息做基本病情研判；通过与医院信息系统的对接实现急救病患入院手续预办理。

3.医疗设备数据对接：提供与具备对接条件的车载医疗设备的数据接口，对接后实现医疗设备数据与院前院内信息一体化管理平台的数据传输，在急救任务中实时获取病患生命体征。并通过院前院内信息一体化管理平台实现数据共享的目标。（提供加盖公章的承诺函）

五.实施周期要求

1.项目工期和地点

交付时间：项目建设工期要求为6个月。

试运行时间：不少于6个月。

服务地点：采购人指定地点。

2.实施要求

（1）投标人在软件定制服务中，不涉及大版本调整时，无条件配合采购人调整功能、需求，满足采购人个性化需求修改。

（2）投标人需提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

（3）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书。

（4）投标人应为本次项目准备经验丰富专业人员，项目经理应具有信息系统项目管理师证书（高级），具有至少两年软件开发的经验。

实施人员应具有系统分析师（高级）证书、数据库系统工程师（中级）证书等。

3.培训要求

投标人应提供相关培训方案至少应包含：培训范围、培训目的、培训方式、培训管理制度、培训对象和培训内容、培训计划、课程设置以及培训资料、讲义等内容，所有培训形成培训资料存档等内容。

4.验收要求

投标人应按照采购人的要求，如期将软件送达指定的使用单位和场地进行安装调试、培训有关人员并试运行。

验收标准：本项目所提供的服务必须满足采购人的所有采购需求，系统运行状态优良，由投标人提出书面验收申请。

验收程序：

（1）项目的验收内容、技术规格、验收标准等验收条款，依据前期的项目方案，投标人提供初稿，由甲乙双方共同确认；

（2）正式验收日期十日前，投标人对照双方商定的项目验收条款，完成竣工自验，并向采购人递交自验文档，采购人根据需要组织复查。

验收指标：按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

项目验收：完成本项目所有要求后，可向采购人书面申请本项目验收。

（3）验收文档：至少应覆盖以下内容

项目实施前：需求分析报告、施工方案、项目实施计划；

项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

项目实施后：培训资料、系统试运行和测试报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；系统的表结构手册；第三方安全测评报告。

其他需要提交的材料。

验收标准：验收标准符合国家技术规范和标准，同时满足文件服务、技术要求及中标人承诺的其他指标。

六.售后服务要求

1.权利保证

（1）投标方保证对其提供给采购人使用的软件系统拥有合法完整的版权和其他合法权利，有权授权采购人使用，并且不会侵害任何第三方的合法权益；如果任何第三方提出侵权指控，则与采购人无关，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的后果与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标方应赔偿该损失。

（2）投标方为本项目提供的系统，在投标方因自身原因（包括但不限于公司破产、解散等）不再向采购人提供维护服务时，投标方必须向采购人提供最新版本的系统软件源代码使用权，以方便采购人进行后续系统维护。

（3）知识产权

供应商应承诺其在本次招标中提供的所有产品不涉及知识产权纠纷，如因供应商所提供产品知识产权纠纷，造成采购人无法正常使用所产生的损失及其他后果，全部由供应商承担。

（4）保密要求

供应商驻场和运维人员在工作现场未经采购人工作人员允许，不得接触采购人业务系统中的涉密信息和内部保密信息；不得私自进入业务系统的服务器等设施设备存放场所。在工作过程中因需要，确需接触涉密信息或内部保密信息和进入上述场所的，应在取得采购人管理处室同意后进行操作。供应商驻场和运维人员在工作过程中，不得以任何形式私自外传、记录、下载和存储业务系统中的任何信息和数据；不得使用未经采购人管理处室许可的计算机和存储设备对上述信息和数据进行运行和操作。供应商驻场和运维人员未经采购人管理处室许可，不得将业务系统中的任何信息和数据以任何形式在任何网络和媒体上发布和传播。供应商驻场和运维人员因工作失当违反本要求的，未造成严重后果或用户方信息泄密的，经采购人批评教育后，按处罚条款相关规定进行处罚；驻场和运维工作人员三次及以上违反本要求或者造成用户信息系统破坏和数据泄密等严重后果的，采购人将即时终止合同更改维护单位，并依据《中华人民共和国网络安全法》及其实施办法严格追究相关责任人的法律责任。供应商需加强驻场和运维人员的保密培训，进场开展运维服务前须签署保密协议。

2.软件开发部分运维服务

供应商须确保本次采购项目中所有软件开发相关内容的安全稳定运行，保障系统功能正常发挥、数据安全可靠。供应商承诺为软件开发部分提供3年运维服务，服务费用包含在投标总报价中，不再另行支付（运维服务期限自项目单位自行组织验收通过之日起开始计算）。（提供加盖公章的承诺函）

3.基础设施服务部分

服务期限：供应商须为本项目提供3年的基础设施服务（根据提供相关基础设施服务之日起开始计算）。

供应商承诺在3年基础设施服务期内，若因服务需求产生的智能急救数据采集服务、智慧医护工作站数据服务、急救执法记录服务的基础设施的更换、增补、升级或维修（如设备故障维修、功能扩展所需硬件、老化部件替换等），相关的采购、运输、安装及调试等费用包含在投标总报价中，不再另行支付。（提供加盖公章的承诺函）

投标人提供的维保期内服务方案至少应包含：售后技术方案、服务标准、响应时间、应急处理、备品备件管理。

（1）维保期/维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）维保期/维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。

（4）维保期内供应商提供的系统软件升级，保证甲方使用最新版本软件。（提供加盖公章的承诺函）

（5）维保期内供应商需配合采购人完成包括但不限于系统三级等级保护、系统安全加固等安全方面建设及整改工作。（提供加盖公章的承诺函）

（6）维保期内供应商提供对接市密码资源池服务，所需密码应用能力由市密码资源池提供，具体应用方式根据市密码资源池建设情况进行调整，服务费用包含在投标总报价中，不再另行支付。（提供加盖公章的承诺函）

七、投标演示要求

本项演示需提供系统演示，需按照下述评分点进行完整演示，演示时间不超过15分钟，未清晰、完整演示或无演示的该项不得分。ppt演示不得分。

1.智慧医护工作站数据服务

智慧医护工作站数据服务是提供急救医护人员的专用车载工作站服务，包含患者身份信息获取、急救任务信息查看、院前院内电子交接、远程医疗会诊等，建立起急救医院、病患、医院医生的数字化沟通渠道，提升急救转运和救治效率。

1.1病患身份信息获取

工作站支持刷患者身份证、电子医保卡，获取患者身份信息。

1.2急救任务信息查看

工作站支持医护人员快速查看急救任务信息，包括呼救原因、任务地点、患者姓名等信息。

1.3院前院内电子交接

工作站支持填写完成病人基本身份信息、急救操作、处置用药等信息，自动生成电子交接单；支持电子签字进行病人交接，电子交接单自动留存；患者身份信息支持通过刷身份证件获取，生命体征可点击一键获取车载设备监测数据。

1.4远程医疗会诊

工作站支持远程音视频会诊功能，实时音视频指导接入进行远程医疗协助,支持多方视频接入；会诊可实时查看患者生命体征数据等。

2.急救执法记录服务

急救执法记录服务可实时记录和保存急救任务中车外的现场救治以及病人交接情况，自动生成音视频数据，并支持线上实时查看，弥补车外现场救治情况的空白，实现急救全流程闭环，包括任务状态自动获取、自动开启/关闭录制、数据自动上传/存储等功能模块。

2.1任务状态自动获取

支持与车辆、调度系统对接，自动获取该人员和车辆执行的实时任务以及任务状态信息。

2.2自动开启/关闭录制

急救执法记录服务自动获取到急救任务后，自动开启录像功能，结束录制后，自动关闭录制功能，进入待机状态；实时记录和保存急救任务中车外的现场救治以及病人交接情况，自动生成音视频数据。

2.3数据自动上传/存储

设备支持wifi、移动网络、采集站等多种方式上传和存储，支持数据不被误删或未经授权的用户删除和覆盖，并对存储的数据加以保护。

八、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、系统安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

九、付款条件

本项目建设预算含项目所涉及的所有软件、维护及其他费用。完成合同签订，收到乙方发票10个工作日内支付25%；完成项目中期验收，收到乙方发票10个工作日内支付40%；完成项目竣工验收，收到乙方发票10个工作日内支付35%。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；3．评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告 (成立不满一年的提供至少一个月财务报告) ，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少1个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 《中小企业声明函》 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件有效性 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 70.0 |
| 1.1 | 项目理解 | 根据投标人提供的对项目采购需求的理解，内容至少应包含：项目背景、用户环境、市急救中心原有系统、市急救中心救护车现状。方案完全包含上述要点的得3分；方案有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加1分。贴合实际、具有可操作性的加 1分。 | 5.0 |
| 1.2 | 总体设计方案 | 根据投标人提供的总体设计方案，内容至少应包含：总体设计目标、设计原则、架构设计、业务分析、数据安全方案、功能设计方案。方案完全包含上述要点的得3分；方案有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加2分。贴合实际、具有可操作性的加 2分。 | 7.0 |
| 1.3 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，内容至少应包含：项目工期计划、组织管理、人员配备、质量保证措施、信息安全保障、项目风险控制。方案完全包含上述要点的得2分；方案有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加2分。贴合实际、具有可操作性的加 2分。 | 6.0 |
| 1.4 | 系统对接方案 | 根据投标人提供的与镇江市急救中心调度系统数据对接、与8家医院信息系统进行数据对接、与医疗设备数据对接的对接方案，内容至少应包含：对接目标、对接系统分析、技术选型、接口设计、数据交互方案、安全保障措施、测试。方案完全包含上述要点的得3分；有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加2分。方案贴合实际、具有可操作性的加2分。 | 7.0 |
| 1.5 | 维保期内服务方案 | 根据投标人提供的维保期内服务方案，内容至少应包含：售后技术方案、服务标准、响应时间、应急处理、备品备件管理。方案完全包含上述要点的得1分，有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加1分。方案贴合实际、具有可操作性的加1分。 | 3.0 |
| 1.6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，内容至少应包含：培训范围、培训目的、培训方式、培训管理制度、培训对象和培训内容、培训计划、课程设置以及培训资料、讲义。方案完全包含上述要点的得1分；有缺项或无方案的不得分。方案科学合理的加1分。方案贴合实际、具有可操作性的加1分。 | 3.0 |
| 1.7 | 重要功能评价（19项） | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对产品或服务是否满足招标文件功能要求中标“＃”参数指标进行详细评审，每满足一项的得1.5分（提供相应的截图），最多得28.5分。 证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。 | 28.5 |
| 1.8 | 产品演示评价 | 本项演示须提供类似真实系统演示（可使用临时测试数据），使用图片、PPT等非系统真实交互方式演示的不得分，视频时长不超过15分钟。 1、智慧医护工作站数据服务（6分） （1）病患身份信息获取：工作站支持刷患者身份证、电子医保卡，获取患者身份信息。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 （2）急救任务信息查看：工作站支持医护人员快速查看急救任务信息，包括呼救原因、任务地点、患者姓名等信息。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 （3）院前院内电子交接：工作站支持填写完成病人基本身份信息、急救操作、处置用药等信息，自动生成电子交接单；支持电子签字进行病人交接，电子交接单自动留存；患者身份信息支持通过刷身份证件获取，生命体征可点击一键获取车载设备监测数据。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 （4）远程医疗会诊：工作站支持远程音视频会诊功能，实时音视频指导接入进行远程医疗协助,支持多方视频接入；会诊可实时查看患者生命体征数据。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 2.急救执法记录服务（4.5分） （1）任务状态自动获取:支持与车辆、调度系统对接，自动获取该人员和车辆执行的实时任务以及任务状态信息。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 （2）自动开启/关闭录制：急救执法记录服务自动获取到急救任务后，自动开启录像功能，结束录制后，自动关闭录制功能，进入待机状态；实时记录和保存急救任务中车外的现场救治以及病人交接情况，自动生成音视频数据。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 （3）数据自动上传/存储：设备支持wifi、移动网络、采集站等多种方式上传和存储，支持数据不被误删或未经授权的用户删除和覆盖，并对存储的数据加以保护。完整演示所有功能的得1.5分，有缺项或未演示的不得分。 | 10.5 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 20.0 |
| 2.1 | 经验评价 | 根据投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的系统平台建设项目案例，每有一个的得2分，最多得6分。 注：须提供合同及验收报告扫描件，否则不得分。 | 6.0 |
| 2.2 | 项目经理及实施成员评价 | 拟投入项目经理及实施成员评价： （1）项目经理具有信息系统项目管理师证书且具有至少两年软件开发经验的，得2分； （2）项目实施成员（除项目经理）具有系统分析师证书、数据库系统工程师证书的，每有1个得1分，最多得2分。 注：项目经理及实施成员必须为本单位员工，投标人需提供该人员有效的劳动合同或社保证明材料作为劳动关系证明，并且提供有效证书、经验证明材料扫描件。项目经理及实施成员姓名将列入结果公告进行社会公示。 | 4.0 |
| 2.3 | 投标人资质评价 | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一个认证证书得1分，最高得3分。 注：提供有效证书扫描件（能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 3.0 |
| 2.4 | 知识产权评价 | 投标人具有院前急救、上车即入院、院前院内一体化、远程视频会诊类相关软件著作权证书的，每提供1个类别著作权证书的得1分，最高得4分。 注：相关软件著作权须为投标人自有，如所投产品名称与证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 | 4.0 |
| 2.5 | 售后服务承诺 | 投标人应满足以下售后服务：维保期内供应商提供的系统软件升级，保证甲方使用最新版本软件；维保期内供应商需配合采购人完成包括但不限于系统三级等级保护、系统安全加固等安全方面建设及整改工作；维保期内供应商提供对接市密码资源池服务，所需密码应用能力由市密码资源池提供，具体应用方式根据市密码资源池建设情况进行调整，服务费用包含在投标总报价中，不再另行支付。提供如上全部承诺的，得3分；不提供不得分。 | 3.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 10.0 |
| 3.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 | 10.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2025-0045

项目名称：镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目

投 标 人（公章）：××××

2025年XX月××日

一、资格部分

（一）投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于镇江市数字120+院前院内信息一体化建设项目（JSZC-321100-JZCG-G2025-0045）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

提供《中小企业声明函》

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人盖章（公章）：

年 月 日

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

### 明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 功能说明 | 费用 |  | 免费运维期 | 备注 |
| 1 | 软件开发 | 智驭数据中枢平台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 智慧急救管理系统 |  |  |  |  |
| 3 |  | 院前院内协同救治系统 |  |  |  |  |
| 4 | 服务 | 智能急救数据采集服务 |  |  |  |  |
| 5 |  | 智慧医护工作站数据服务 |  |  |  |  |
| 6 |  | 急救执法记录服务 |  |  |  |  |
| 7 | 数据对接 | 医院信息系统对接 |  |  |  |  |
| 8 |  | 调度系统数据对接 |  |  |  |  |
| 9 |  | 医疗设备数据对接 |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与首次报价一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

(六)项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、提供该人员有效的劳动合同或社保证明材料作为劳动关系证明。

### (七) 项目实施人员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、投标人需提供该人员有效的劳动合同或社保证明材料作为劳动关系证明。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

六、商务部分（与评分标准对应）

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（***）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局