招  标  文  件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050

项目名称：延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目

江苏万信项目管理有限公司

2025-11-25

目  录

第一部分   投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分   投标人须知	6

一、总  则	8

1．适用范围	8

2．定义	8

3．采购方式	8

4．投标费用	8

5．政策功能	9

二、招标文件	11

6. 招标文件组成	11

7．招标文件的澄清和修改	11

三、投标文件	12

8.编制投标文件的工具	12

9.投标文件语言及度量衡单位	12

10. 投标文件的构成	12

11．投标文件的编制	12

12．投标保证金	13

13．投标有效期	13

14. 投标文件的式样和签署	13

15．投标文件的提交	13

16．投标文件的补充、修改或者撤回	14

四、开标及评标	14

17．开标	14

18. 投标人资格审查	14

19．评标委员会组成	15

20. 投标人符合性审查	15

21．无效投标的情形	16

22. 串通投标的情形	17

23. 投标文件详细评审	17

24. 评标过程的保密	17

25．废标的情形	17

五、确定结果	18

26.确定中标人	18

六、授予合同	18

27．中标通知书	18

28. 履约保证金	18

29．签订合同	19

七、询问、质疑、投诉	20

30．询问	20

31．质疑	20

32．投诉	21

八、诚实信用和解释权	21

33．诚实信用	21

34.适用法律及约束力	22

35.解释权	22

第三部分   合同条款	23

第四部分   采购需求	35

第五部分   评标办法和标准	63

1.采购代理机构职责	63

2.评标委员会职责	63

3.评标注意事项	63

4.评标过程的保密	65

5.报价前后不一致的处理原则	65

6.投标人资格审查	65

7.投标人符合性审查	66

8.技术和商务评估	67

9.相同品牌产品的处理原则	69

10.允许修改评标结果的情形	70

11.推荐中标候选人	70

第六部分   投标文件（格式）	71

一、资格部分	72

二、法定代表人身份证明书	82

三、法定代表人授权委托书	83

四、价格部分	84

五、技术部分	86

六、商务部分	88

七、其他部分	92

# 第一部分  投标邀请

项目概况

延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目 JSZC-321181-DYWX-G2025-0050招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云电子交易平台 获取招标文件，并于2025年12月16日 09时30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050

项目名称：延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目

预算金额：340.00万元

最高限价：340.00万元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

采购需求：本项目为延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目，主要服务内容为延陵镇镇域内绿化养护，涵盖5条县道（总里程55.998公里）、27条乡道（总里程77.635公里）、129条村道（总里程129.231公里），道路总里程达262.864公里；此外还有园区12.2万平方米、延陵集镇区域3万平方米，以及9个节点（1.57万平方米）、政府4个院落（1.6万平方米）等。具体内容及要求详见采购文件。

合同履行期限：两年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

# 二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分  投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》及江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位（需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

方式：在线获取

售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月16日  09：30（北京时间）

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

## （一）采购文件获取的具体方式

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”平台用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

2、“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”平台目前仅支持“苏采云”平台下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”平台下的CA全省通用。

3、招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”平台--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载，由此导致的后果由各投标人自行承担。

## （二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项

1、线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”平台上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”平台的投标文件为无效文件，将被拒收。

2、开标地点：“苏采云”平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

3、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

## （三）其他注意事项

1、本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。

2、本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

3、供应商对采购文件有异议的，可以在收到采购文件之日（或采购文件公告期届满之日）起七个工作日内，按采购文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。

4、在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

单位名称：丹阳市延陵镇人民政府

单位地址：丹阳市昌国北路43-1号

联 系 人：吴鑫

联系电话：0511-86869098

## 2.采购代理机构信息

单位名称：江苏万信项目管理有限公司

单位地址：丹阳市开发区兰陵路77号

联系方式：0511-86586999

## 3.项目联系方式

项目联系人：宋江辉

电    话：0511-86586999

# 第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务已支付或将支付的所有费用（含税费），包含但不限于人员工资、加班费、社保福利费用、机械及设备费、耗材费用、交通费、材料费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 □同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 踏勘要求： 请已获取招标文件的各供应商务必自行前往项目实施地进行现场踏勘（勘测核实），若未参加的现场踏勘，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。 |
| 5 | 演示 | ☑无 □有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”平台的演示视频模块。操作指南详见http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 演示方式及相关要求：/ |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □货物类。 ☑服务类。 本项目核心产品为： 园林绿化管理服务 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 园林绿化管理服务 ，属于 其他未列明行业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

# 一、总  则

## 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目。

## 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市延陵镇人民政府。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏万信项目管理有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

## 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 ☑资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

## 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳伍万叁仟伍佰元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕002）”中的服务类费率标准计取，最终取费按固定总价收取。

采购代理费用收款信息：

收款单位：江苏万信项目管理有限公司

收款账号：70600188000070456

开户银行：江苏银行丹金路支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

# 二、招标文件

## 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

# 三、投标文件

## 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

## 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

## 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

## 12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

## 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

## 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”平台在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”平台时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

## 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

# 四、开标及评标

## 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”平台运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

## 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

## 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.3 投标文件澄清

20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”平台进入“澄清事项”模块进行。

20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

## 21．无效投标的情形

### 21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

(1) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

(2) 由于投标人原因，未在规定时间内对投标文件进行有效解密的；

(3) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(5) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

(6) 不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

(7) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；

(8) “信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(10)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(11)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

(12)对招标文件规定的实质性要求的响应存在负偏离的；

(13)投标文件负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(14)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

(15)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(16)投标人存在串通投标情形的；

(17)符合招标文件前款第20.2条规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算50%、低于采购项目最高限价45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

(18)法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

## 22. 串通投标的情形

### 22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

## 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 五、确定结果

## 26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

# 六、授予合同

## 27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 28.履约保证金

- 28.1□本项目不收取履约保证金

- ☑本项目中标供应商应提交合同金额 10 %的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”平台链接访问。

## 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

# 七、询问、质疑、投诉

## 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及江苏万信项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）

接收部门：江苏万信项目管理有限公司

接收地址：丹阳市开发区兰陵路77号名仕苑写字楼一楼西南角

联 系 人：宋江辉

联系电话：0511-86586999

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

## 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 八、诚实信用和解释权

## 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

## 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

## 35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第三部分  合同条款

政府采购计划号：

第一部分 合同书

项目名称：

采购包：

项目编号：

甲方：        丹阳市延陵镇人民政府

乙方：

签订地：

签订日期：           年          月          日

年     月     日， 丹阳市延陵镇人民政府 以 公开招标 对 延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目进行了政府采购。经评标委员会评审，采购人确定   （中标供应商名称）  为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 丹阳市延陵镇人民政府（以下简称：甲方）和   （中标供应商名称）  （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标（成交）通知书；

3、 投标响应文件（含承诺、澄清或者说明文件）；

4、 招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、 其他相关采购文件。

二、合同内容

1、项目名称：延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目

2、绿化管护范围：详见绿化养护清单

3、绿化管护交接时间： 2025 年    月    日和甲方通知。

4、管护期限自 2025年   月   日起至   年   月   日止。

（绿地管养时间是从接管之日起截止至   年   月   日）

5、年度工程量的调整于年底由甲方核实确认。

6、项目经理：             身份证号码

三、绿化养护基本要求与养护质量标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》及采购需求中的采购要求执行。

四、采购人（甲方）权利和义务

1、按照甲方招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核和其他相关管理工作。

2、按照附件三《延陵镇绿化养护管理检查考核管理办法（试行）》，丹阳市延陵镇人民政府负责市管绿地养护管理的日常验收考核工作，对乙方的绿化养护质量进行考核打分，甲方根据考核结果支付养护费用。

3、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，承包人应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

4、在合同养护期内，因政府需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

五、承包人（乙方）权利和义务

1、须严格按照合同条款、本次招投标要求、绿地养护质量标准、考评办法及相关规定，精心组织养护，确保绿地养护质量，承担设施、人员安全和公共安全的全部责任。

2、严格履行投标书中承诺、投标书及询标答复有关承诺。项目经理原则上中标后不得更换。

3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致，应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业。正常养护绿地养护人员按照相应养护等级最低要求配置人员；施工过程中无违章操作现象，无安全事故。

4、须建立每日巡视制度，每天对绿地进行巡视，并做好巡视记录（人员名单和联系方法报至甲方备案）。如发现绿地内有违章搭建、无证开挖等其他破坏绿地的行为，必须当场予以制止，及时拆除违章搭建和恢复绿地原貌，并及时上报主管部门。

5、养护单位须制定合理的安全施工管理方案，加强安全生产管理，并配备安全员，对养护作业人员进行施工安全教育培训（包括岗前安全教育、养护施工安全教育、园林机械设备使用安全和安全检查等），并监督养护作业人员做好安全防范措施。加强日常巡查，及时发现、解除安全隐患，同时通过为养护工人购买保险等方式来规避风险。在合同养护期内，由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚、停工整改或发生安全事故出现财物受损、人员伤亡事件的，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由乙方自行承担。

6、须制定合理的文明施工管理方案，主动培训教育，加强绿化养护的文明施工管理工作。

7、须制定合理的抗灾应急抢险预案，组织一支稳定的应急抢险队伍，配备制式专业浇灌水车、毛竹、刚竹、竹梯、铁丝、油锯（电锯）等必备的抢险车辆、工具设备和物资，并落实专人负责抢险工作。应急抢险队伍必须由身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，应统一着装（工作服），穿反光背心。保持全天24小时通信畅通，接到抢险任务后半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。在做好本标段范围绿地内的应急抢险任务外，服从招标人的统一调度，确保完成招标人另行安排的其他应急抢险任务。

8、节假日，须在保持正常养护的基础上加大养护力度。

9、在合同期间所产生的园林废弃物，须集中收集后送至专业处置场所进行资源化利用。

10、超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原工程量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及工程量清单，经甲方核验批准后纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

11、乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

12、养护合同到期，乙方应积极配合新中标企业做好现场苗木清点等绿地移交工作，对绿地中存在的问题需在规定时间内整改到位。逾期整改不到位的，甲方有权另请其他绿化养护企业进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费中列支。

13、其他按照附件《延陵镇绿化养护管理检查考核管理办法（试行）》

六、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为单年度          元，服务期2年，总价人民币

元。

2、养护分段单年度定价（包括分月定价）：

| 序号 | 考核段 | 单年度中标价（元） | 中标价占比（%） | 单年度考核段定价（元） | 考核段分月定价（含年度考核，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路节点9处 | 见最终中标价 | 6 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 2 | 院落4处 |  | 6 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 3 | 集镇区域 |  | 16 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 4 | 凤凰工业园区 |  | 12 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 5 | 丹西路中分带 |  | 14 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 6 | 县道（出丹西路中分带） |  | 23 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 7 | 乡村道 |  | 23 | 中标价乘占比 | 中标价乘占比除以12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（1）清单数量与现场数量可能略有出入，本项目养护费结算仍以绿地实际管护面积为准。

（2）相应等级的养护单价在合同养护期内不做任何调整。

（3）合同价中包含乙方车辆运营、工人运输等的费用。

（4）合同价中包含行道树的养护费用。

（5）合同价中2%为乙方安全文明施工费用。

（6）合同价中包含人行道杂草清理的养护费用。

（7）合同期内进行共计乔木总量2%以内的疏林工程（乙方应根据采购人布置的工作计划实施）。

（8）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用。

3、合同价款的支付及付款方式：

3.1预付款：

□ 经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□ 合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价10%的预付款。

3.2合同款支付方式：本项目按养护年度支付服务费；1年作为一个考核期，分月度考核（单年度分月定价的70%）和年度考核（单年度定价的30%），根据12个月的月度考核金额总和及年度考核金额，并经审计后得出当年度养护应支付款项，经审计后，按照最终单年度考核金额的433比率分三年支付，第二年度考核金额审定后，同样按照433比率分三年支付。

3.3考核扣款比例

| 考核等级 | 月度考核成绩 | 扣款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优 | 90（含）分以上 | / | 不扣养护经费 |
| 良 | 87（含）-90分 |  |  |
| 中 | 85（含）-87分 | 5% | 按比例扣除当月养护经费 |
| 差 | 80（含）-85分 | 20% | 1、扣除当月相应养护经费 2、年度内月度考核等级两次差的，直接取消养护资格，解除养护合同。 |
|  | 80分以下 | 50% |  |

备注：

履约保证金：1、履约保证金的金额：合同金额的10%；2、履约保证金在养护期满且养护缺陷更正，并配合新中标单位办理移交手续后支付。如原中标人对养护缺陷不予更正，采购人有权另请其他企业更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

4、发票开具方式：开具增值税专用发票

5、绿地移植和复绿等零星项目：

在乙方管护范围内，因行政审批等原因发生的绿地移植和复绿等零星项目，超过政府采购限额标准的，由甲方按有关规定执行，乙方无条件配合；在限额标准范围内的，原则上由丹阳市延陵镇人民政府规建办拟定实施方案，经延陵镇人民政府审批后，由乙方实施并纳入养护范围。

①绿地移植和复绿等零星项目的经费按相应定额套用后让利10%，苗木价格有信息价的按信息价计算，无信息价的参照市场价计算，经审定后，纳入年终调整统一结算。

②绿地移植和复绿经费年度内累计不得超过政府采购限额标准。

6、管护区域内，因创建整治、绿地移交纳管等原因出现新增绿地的，超过政府采购限额标准的，由甲方按有关规定执行；在限额标准范围内的，原则上由属地养护公司纳管，养护经费年终调整后统一结算。

7、付款方式：银行转账。

8、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

9、如因招标时间延后，导致招标合同期到期后不能移交新养护单位的，仍由原养护单位延续养护，养护经费按原中标养护单价和实际延期时间计算。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，经权威部门和职能部门认定不可抗力的影响，可部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任，按违约处理。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应在24小时内提供证明，并得到甲方认可。

八、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲、乙双方协商一致，可以解除合同；

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③ 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（3）乙方因在招投标过程中有串通投标、弄虚作假等违约违规行为被投诉、举报，经财政监督部门查实并取消其中标资格的，甲方可以解除合同。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效。

十一、争议解决

甲、乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1、合同份数

双方约定合同份数：正本二份，双方各执一份，副本八份，双方各执四份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定双方协商确定。

十三、违约责任

1、双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

2、乙方在养护管理期间，由于管养措施不力，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

①年度内月度考核等级两次为差的；

②发生重大质量安全责任事故，或被媒体曝光造成严重影响的；

③根据《延陵镇绿化养护管理检查考核管理办法（试行）》被淘汰的；

④遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按要求进行应急管理造成严重损失的；

⑤管护质量达不到养护要求的，甲方即向乙方发出绿地养护整改通知单并限期整改，若整改不到位且严重影响绿化景观的；

⑥管护合同进行分包、转包的。

十四、奖惩措施

1、绿化养护企业养护期内年度考评成绩名列前茅的、参与各项评优和技能竞赛获得表彰的、防洪防汛抗旱抗雪等抗灾抢险工作中表现优异的，实行信用评价加分。

2、乙方在年度内月度考核等级两次差的，解除养护合同。

3、所有非正常解除合同的绿化养护企业、项目经理上报财政监督部门，两年内不得进入丹阳市延陵镇人民政府园林绿化养护市场。

4、乙方在养护期内如出现农民工工资未支付的情况，则取消下一次养护发包的投标资格。

十五、合同生效

1、合同订立时间：         年         月         日

2、合同订立地点：

3、本合同双方约定      双方签字盖章      后生效。

甲方：（公章）                              乙方：（公章）

统一社会信用代码：                          统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                      住所：

法定代表人或                                法定代表人

授权代表（签字）：                          或授权代表（签字）：

联系人：                                    联系人：

约定送达地址：                              约定送达地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真

电子邮箱：                                  电子邮箱：

开户银行：                                  开户银行：

开户名称：                                  开户名称：

开户账号：                                  开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害，例如地震、台风、洪水等；某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施；社会异常事件，例如罢工、战争等及其他法律法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金：

2.21.1 签订合同前，中标供应商须按下表要求缴纳合同总金额 10 %的履约保证金。

| 收款单位 |  | 交纳 形式 | 履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 退还时间 | 养护期满且养护缺陷更正，并配合新中标单位办理移交手续后无息退还 |  |  |

2.21.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

2.21.4 如乙方对养护缺陷不予更正，甲方有权另请其他企业更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

绿化养护承诺书

若我单位中标，将严格履行以下承诺，并已将相关费用考虑在综合报价中。

1、养护劳动力严格按标书规定要求配足配齐。正常养护绿地养护人员按照投标文件人员数量配备。扣除工人休息日、重点季节突击性用工外，每天养护工人到岗率确保达到100%。突击工作无条件服从，并增派人员和设备。

2、中标后按招标文件规定数量于 2025 年    月    日前将所有养护设备配备到位，如未能在规定时间将上述设备配备到位，将接受招标人暂停支付养护经费及其他更严厉的处罚，同时保证上述设备仅限用于丹阳市延陵镇人民政府管辖绿地中标标段的绿化养护，使用过程中落实专人做好设备维护更新管理工作，确保设备外观整洁、性能良好。

3、根据招标文件要求于 2025 年   月    日前将为养护工人配备的工作服（包括反光背心、帽子、雨衣雨裤等）发放到位，标明养护单位，并保证自     年   月    日开始，养护工人全部统一着装上岗，道路或中分带养护人员需加穿反光背心。

4、根据招标文件要求落实专人负责养护台账资料的制作、管理，确保台账资料记录详细，分类清楚，数据详实。及时建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。

5、根据招标文件规定的植物保存率的要求，养护期内加强管理，尽可能提高树木存活率，一旦出现枯枝现象，24小时内处理完毕，如出现树木、草坪等植物死亡，在第一时间内按规定格式及时上报。

6、认真做好病虫害防治工作，对一些发生较为严重、防治难度较大的病虫害，严格按照招标人制定的防治方案进行防治。

7、对行道树的修剪标准已理解掌握，养护期内将按标准对行道树进行冬季修剪，日常疏剪。通过修剪保证树冠通风透光、树型优美，修剪后上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑，同时加强日常检查，及时清除枯枝危傍、空中挂枝，避免断枝掉落伤人伤物事件发生。

8、养护期内，认真做好我中标标段内的各项安全防范工作，如发生安全事故，我单位负责处理解决，处理过程中所发生的费用（包括赔偿费用）由我单位承担。

9、建立应急抢险预案，组织一支稳定的110应急抢险队伍，配备必备的抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，接到抢险任务后半小时内到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。在做好本标段范围绿地内的应急抢险任务外，服从招标人的统一调度，确保完成招标人另行安排的其他应急抢险任务。

9、中标后按照采购人的统一安排，对所有用于中标标段的制式浇灌水车、绿化工人专用运输车辆、载货汽车、高空升降车和专业汽吊自行加装GPS定位装置，接受采购人的监管，安装等相关费用由我单位承担。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 第四部分 采购需求

- 采购内容：

1、集镇内道路、节点、丹西公路中分带、园区道路绿化养护

（一）基本概况

- 1.工程内容：绿化养护面积约239771.44m2；

- 2.工程地址：延陵镇政府大院、文体中心一二期、行政服务中心、节点绿化、丹西路中分带、园区道路沿线。

（二）作业路段名称

1.政府院落及节点

| - 序号 | - 项目名称 | - 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| - 节点 |  |  |
| - 1 | - 柳茹丹宝路 | - 1330 |
| - 2 | - 香草河水泥厂 | - 870 |
| - 3 | - 九里延茅路红绿灯 | - 1418 |
| - 4 | - 贺甲烈士陵园 | - 852 |
| - 5 | - 庄湖延茅路 | - 700 |
| - 6 | - 312国道红叶加油站 | - 7510.1 |
| - 7 | - 312国道建中公司 | - 1065.76 |
| - 8 | - 松卜 | - 1762.9 |
| - 9 | - 滨河凤凰城北侧 | - 203.5 |
| - 总计 |  | - 15712.26 |
| - 院落 |  |  |
| - 10 | - 文体1期 | - 4783.25 |
| - 11 | - 文体2期 | - 6091.07 |
| - 12 | - 财政所 | - 4106.4 |
| - 13 | - 政府大院 | - 1000 |
| - 总计 |  | - 15980.72 |

- 2.集镇内道路、丹西路中分带、园区道路

| - 序号 | - 线路 | - 里程（km） | - 区间 | - 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 集镇内道路 |  |  |  |  |
| - 1 | - 振兴路 | - 2000 | - 振兴东路-丹延路交汇处 | - 4160 |
| - 2 | - 振兴路转盘 |  |  | - 585.75 |
| - 3 | - 太平路 | - 430 | - 振兴西路-206县道 | - 100 |
| - 4 | - 东进路 | - 1600 | - 延陵桥至101县道 | - 500 |
| - 5 | - 昌国路 | - 2700 | - 振兴东路-延茅路 | - 4200 |
| - 6 | - 政府三角公园 |  |  | - 66 |
| - 7 | - 新民路 | - 800 |  | - 200 |
| - 8 | - 钟甲村东侧停车场 |  |  | - 2475 |
| - 9 | - 简渎河两侧风光带 | - 1000 | - 延陵桥-昌国南路 | - 3245 |
| - 10 | - 九里门面房门口绿化带 | - 800 | - 九里桥-上路农资超市 | - 2800 |
| - 11 | - 行宫集镇 | - 2000 | - 永昌东路-丹行线整段 | - 8000 |
| - 12 | - 麦溪集镇 | - 357 | - 麦溪卫生院-丹延线 | - 375 |
| - 丹西路中分带 |  |  |  |  |
| - 13 | - 丹西路中分带 | - 7000 | - 向阳河桥-简渎河桥 | - 56000 |
| - 园区道路 |  |  |  |  |
| - 14 | - 新万宝路 |  |  | - 30719.80 |
| - 15 | - 华苑路 |  |  | - 8460.32 |
| - 16 | - 庆丰路 |  |  | - 24260.20 |
| - 17 | - 振兴路 |  |  | - 25769.89 |
| - 18 | - 丹延路 |  |  | - 35235.45 |
| - 19 | - 朱庄篮球场西 |  |  | - 926.06 |
| - 总计 |  |  |  | - 208078.46 |

- 注：上述表格为道路清扫保洁的基本信息，供投标人参考，投标人务必前往现场勘测核实。投标人可与采购人联系（联系人：束瑞军；联系电话：15005291705），因未开展实地踏勘而产生的全部后果，均由投标人自行承担。

- 2、县、乡、村道绿化养护

- （一）基本概况

- 1.工程内容：绿化养护面积约为220KM沿线绿化养护；

- 2.工程地址：延陵镇县乡村道沿线。

- （二）作业路段名称

| 序号 | 路线编码 | 路线名称 | 起点地名 | 讫点地名 | 公里数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村道 |  |  |  |  |  |
| 1 | C047321181 | 眭袁路 | 丁延路 | 西顾线 | 1.916 |
| 2 | C048321181 | 社基路 | 丹延线 | 后管巷村 | 1.151 |
| 3 | C049321181 | 联进路 | 丹延线 | 花口村 | 1.535 |
| 4 | C050321181 | 年巷路 | 丹延线 | 年巷村 | 1.099 |
| 5 | C051321181 | 蒋巷路 | 蒋巷村 | 丹云公路 | 0.537 |
| 6 | C052321181 | 袁岸路 | 西顾线 | 袁岸村 | 0.318 |
| 7 | C053321181 | 麦溪路 | 丹延线 | 麦溪村 | 1.145 |
| 8 | C054321181 | 汪园路 | 丹延线 | 汪园村 | 0.721 |
| 9 | C055321181 | 门楼路 | 门楼村 | 北岗头村 | 1.108 |
| 10 | C056321181 | 宾杨路 | 宾城村 | 杨巷村 | 0.284 |
| 11 | C057321181 | 陈家岗头路 | 前朱线 | 汪园路 | 0.815 |
| 12 | C058321181 | 后湖路 | 丹延线 | 后湖村 | 1.167 |
| 13 | C059321181 | 北庄路 | 丹宝线 | 横松线1 | 1.775 |
| 14 | C060321181 | 姜巷路 | 丹延线 | 姜巷村 | 0.790 |
| 15 | C061321181 | 西姜路 | 姜巷村 | G233 | 1.182 |
| 16 | C062321181 | 朱庄路 | 万善路 | 芳草路 | 0.416 |
| 17 | C063321181 | 芳草路 | 天一路 | G233 | 0.816 |
| 18 | C064321181 | 西观庄路 | 丹延线 | 西观庄村 | 0.547 |
| 19 | C065321181 | 绕庄路 | 丹宝线 | 北岗头 | 2.544 |
| 20 | C066321181 | 杨庄北头路 | 香草河 | 杨庄村 | 0.714 |
| 21 | C067321181 | 岗后路 | 杨九路 | 延杨路 | 1.597 |
| 22 | C069321181 | 赵巷路 | 赵巷村 | 丁新线2 | 0.533 |
| 23 | C071321181 | 后蒙路 | 蒋胡线 | 后蒙桥 | 0.429 |
| 24 | C073321181 | 进士庄路 | 丁新线 | 丁下路 | 0.663 |
| 25 | C074321181 | 彪塘路 | 导延线 | 丁延线 | 1.091 |
| 26 | C075321181 | 扬东路 | 丁延线 | 东村 | 1.035 |
| 27 | C076321181 | 唐甲路 | 丁延线 | 唐甲村 | 0.321 |
| 28 | C077321181 | 黄泥坎路 | 丁延线 | 黄泥坎村 | 0.576 |
| 29 | C078321181 | 东俞庄路 | 导延线 | 丁延线 | 1.243 |
| 30 | C079321181 | 潘甲路 | 丁新线2 | 延杨路 | 1.259 |
| 31 | C080321181 | 北王路 | 丁新线2 | 延西路 | 1.611 |
| 32 | C081321181 | 旧县路支线 | 旧县村 | 九旧线 | 2.714 |
| 33 | C082321181 | 旧县路 | 旧县村东 | 旧县村西 | 1.063 |
| 34 | C083321181 | 健康路 | 黄固庄路 | 拖板桥 | 0.379 |
| 35 | C084321181 | 行东路 | 拖板桥 | 行北路 | 0.379 |
| 36 | C086321181 | 行南路 | 丹宝线 | 拖板桥 | 0.379 |
| 37 | C087321181 | 行盛路 | 行南路 | 行北路 | 0.507 |
| 38 | C090321181 | 大圩路 | 丹宝线 | 东圩路 | 2.422 |
| 39 | C091321181 | 西岗路 | 圩庄路 | 大圩路 | 0.527 |
| 40 | C093321181 | 沈甲路 | 丁新线2 | 丁延线 | 1.559 |
| 41 | C096321181 | 殷庄路 | 丹延线 | 殷庄村 | 0.649 |
| 42 | C105321181 | 管巷路 | 管巷桥 | 后管巷村 | 0.324 |
| 43 | C116321181 | 范姚路 | 丁延线 | 行后路 | 0.485 |
| 44 | C122321181 | 行姚路 | 行后路 | 姚圩村 | 0.369 |
| 45 | C151321181 | 天昆路 | S122 | 万善路 | 0.683 |
| 46 | C278321181 | 行东路二期 | 司延线 | 黄连岗村 | 0.307 |
| 47 | C754321181 | 塘东路 | 后塘东村 | 沈甲路 | 1.402 |
| 48 | C755321181 | 胡王路 | 胡巷村 | 王甲村 | 1.300 |
| 49 | C756321181 | 五贺路 | 导延线 | 贺甲村 | 1.008 |
| 50 | C757321181 | 柳塘路 | 柳茹村 | 塘东村 | 2.802 |
| 51 | C758321181 | 丁杨路 | 赵巷村 | 杨岸村 | 0.941 |
| 52 | C759321181 | 延小路 | 小里塔村 | 延星村 | 0.678 |
| 53 | C760321181 | 延星路 | 延陵集镇 | 延星村 | 1.540 |
| 54 | C761321181 | 宾北路 | 宾城村 | 北岸头 | 0.612 |
| 55 | C762321181 | 正贝堂路 | 集镇 | 正贝堂 | 0.673 |
| 56 | C906321181 | 倪庄路 | 西庵村 | 倪庄村 | 1.538 |
| 57 | C907321181 | 西李路 | 丁西线 | 刘甲村 | 0.988 |
| 58 | C908321181 | 延星路二期 | 延东村 | 延星村 | 0.820 |
| 59 | C941321181 | 候鸟路 | 丹延线 | 麦丈线 | 1.300 |
| 60 | C943321181 | 胡巷路 | 蒋胡线 | 行后路 | 0.759 |
| 61 | C944321181 | 三层楼路 | 丁珥线 | 三层楼村 | 0.847 |
| 62 | C947321181 | 东殷甲路 | 丁延线 | 圩庄路 | 0.541 |
| 63 | C961321181 | 胜利路 | 丹宝线 | 健康路 | 0.528 |
| 64 | C962321181 | 柳杭路 | 丁新线2 | 杭甲村 | 0.284 |
| 65 | C982321181 | 洋泽路 | 西顾线 | 麦丈线 | 0.302 |
| 66 | CJA1321181 | 振兴路 | 丹延线 | G312 | 1.489 |
| 67 | CJA2321181 | 庆丰路 | 国道312 | 丹延线 | 0.806 |
| 68 | CJA3321181 | 简渎路 | 万善路 | 振兴路 | 1.749 |
| 69 | CJA4321181 | 新万宝路 | S122 | 庆丰路 | 1.600 |
| 70 | CJA5321181 | 黄固庄路 | 黄固庄桥 | 胜利路 | 1.156 |
| 71 | CJA6321181 | 消灾路 | 前朱路 | 消灾庙村 | 0.440 |
| 72 | CJA7321181 | 许塘路 | 许岗村 | 前塘干 | 1.801 |
| 73 | CJA8321181 | 松绕路 | 松卜村 | 绕庄村 | 1.369 |
| 74 | CJB1321181 | 利民路 | 前朱线 | 后保桥 | 1.516 |
| 75 | CJB2321181 | 香杭路 | 香草河 | 杭甲村 | 0.734 |
| 76 | CJB3321181 | 柳甲路 | 杭甲村 | 柳菇村 | 1.058 |
| 77 | CJB4321181 | 庄湖路 | 丁延路 | 庄湖村 | 2.024 |
| 78 | CJB5321181 | 竹巷路 | 杨庄村 | 司延线 | 1.031 |
| 79 | CJB6321181 | 园林路 | 宝庆桥 | 延南村 | 0.595 |
| 80 | CJB7321181 | 下河北路 | 下河北 | 进士村 | 0.473 |
| 81 | CJB8321181 | 五房庄路 | 丁新路 | 五房庄村 | 0.338 |
| 82 | CJB9321181 | 留岸路 | 延南村 | 留岸村 | 1.504 |
| 83 | CJC1321181 | 仲甲路 | 丁新路 | 仲甲村 | 0.421 |
| 84 | CJC2321181 | 上河北路 | 上河北 | 麻雀村 | 0.621 |
| 85 | CJC3321181 | 延北路 | 东俞庄 | 延西路 | 0.932 |
| 86 | CJC4321181 | 延西路 | 延北路 | 竹根塘村 | 1.076 |
| 87 | CJC5321181 | 赵杨路 | 丹延线 | 赵巷村 | 1.579 |
| 88 | CJC6321181 | 柳王路 | 丁新线2 | 丹延线 | 0.796 |
| 89 | CJC7321181 | 六房庄路 | 丹宝线 | 六房庄村 | 0.782 |
| 90 | CJC8321181 | 麦北路 | 麦丹路 | 麦溪集镇 | 0.563 |
| 91 | CJC9321181 | 姚马路 | 马场村 | 姚圩村 | 1.588 |
| 92 | CJD1321181 | 麦丹路 | 丹延线 | 麦溪村 | 1.070 |
| 93 | CJD2321181 | 祠巷路 | 麦丈线 | 祠巷 | 1.330 |
| 94 | CJD3321181 | 麦南路 | 麦溪桥 | 丹延线 | 1.814 |
| 95 | CJD4321181 | 蒋庄路 | 蒋庄村 | 丁延线 | 0.550 |
| 96 | CJD5321181 | 蒋南路 | 导延线 | 蒋庄村 | 0.536 |
| 97 | CJD7321181 | 韦甲路 | 导延线 | 韦甲村 | 0.603 |
| 98 | CJD8321181 | 张庄路 | 张庄村 | 导延线 | 0.387 |
| 99 | CJD9321181 | 九景路 | 张庄村 | 景家渡村 | 0.982 |
| 100 | CJE1321181 | 圩巷路 | 汤巷线 | 光伏发电 | 0.892 |
| 101 | CJE2321181 | 万顷洋路 | 丁延路 | 台庄洋桥 | 1.260 |
| 102 | CJE3321181 | 西贺路 | 西贺村 | 东河桥 | 0.709 |
| 103 | CJE4321181 | 黄南路 | 黄固庄村 | 二级沟 | 0.439 |
| 104 | CJE5321181 | 王蒙路 | 后蒙桥 | 王甲村 | 0.855 |
| 105 | CJE6321181 | 东中路 | 司延线 | 蒋胡线 | 0.567 |
| 106 | CJE7321181 | 东云路 | 东皇村 | 丹宝线 | 1.091 |
| 107 | CJE8321181 | 蒋甲路 | 司延线 | 汤巷线 | 0.906 |
| 108 | CJE9321181 | 王甲路 | 行昌村 | 王甲村 | 0.947 |
| 109 | CJF1321181 | 贺甲路 | 延荣线 | 贺甲村 | 1.102 |
| 110 | CJF2321181 | 赵东路 | 导延线 | 赵杨路 | 0.983 |
| 111 | CJF3321181 | 九苑路 | 延荣线 | 九圩路 | 1.278 |
| 112 | CJF4321181 | 贺韦路 | 贺甲村 | 韦甲村 | 0.614 |
| 113 | CJF5321181 | 小吕庄路 | 丁延线 | 小吕庄 | 1.302 |
| 114 | CJF6321181 | 台庄路 | 台庄桥 | 大吕村委会 | 1.226 |
| 115 | CJF7321181 | 北殷甲路 | 丁西线 | 殷甲村 | 0.788 |
| 116 | CJF8321181 | 云头路 | 司延线 | 码头 | 1.453 |
| 117 | CJG1321181 | 七赤路 | 香草河 | 赤石岸村 | 0.875 |
| 118 | CJG2321181 | 彪东路 | 丹延线 | 西顾线 | 1.329 |
| 119 | CJG3321181 | 延南路 | 宝庆桥 | 常州丹阳界 | 0.852 |
| 120 | CJG4321181 | 季西路 | 季子路 | 丁延线 | 0.794 |
| 121 | CJG5321181 | 季子路 | 丹宝线 | 旧县路支线 | 0.997 |
| 122 | CJG6321181 | 丁下路 | 丁珥线 | 下河北村 | 2.405 |
| 123 | CJG7321181 | 周巷路 | 丹茅路 | 延杨路 | 1.304 |
| 124 | CJG9321181 | 柳南路 | 柳茹村西 | 丁新线 | 1.153 |
| 125 | CJH1321181 | 河东路 | 丁延线 | 河东村 | 0.536 |
| 126 | CJH2321181 | 西洲路 | 丁延线 | 望仙河 | 0.876 |
| 127 | CJH3321181 | 迈桥路 | 西顾线 | 珥陵交界 | 1.186 |
| 128 | CJH4321181 | 贡保路 | 后保桥 | 贡甲村 | 2.539 |
| 129 | CZ01321181 | 东进东路 | 丁延线 | 延珥线 | 0.590 |
| 乡道 |  |  |  |  |  |
| 130 | Y001321181 | 延珥线 | 延陵镇 | 小新河路 | 2.728 |
| 131 | Y013321181 | 丁新线 | 新河 | 延星村 | 1.708 |
| 132 | Y014321181 | 横松线1 | 简渎河 | 庆丰桥 | 3.527 |
| 133 | Y023321181 | 丁新线2 | 延星村 | 丹宝线 | 7.197 |
| 134 | Y461321181 | 西顾线 | 丹延线 | 丁延线 | 5.481 |
| 135 | Y462321181 | 九旧线 | 丁延线 | 旧县村 | 3.810 |
| 136 | Y463321181 | 九圩线 | 丁延线 | 丹宝线 | 5.111 |
| 137 | Y464321181 | 汤巷线 | 丹宝线 | 司延线 | 2.920 |
| 138 | Y465321181 | 蒋胡线 | 汤巷线 | 丁延线 | 3.523 |
| 139 | Y466321181 | 前朱线 | 丹宝线 | 312国道 | 6.444 |
| 140 | Y467321181 | 麦丈线 | 丹延线 | 简渎河 | 3.181 |
| 141 | YJA1321181 | 许偶路 | 许甲村 | 马甲村 | 2.511 |
| 142 | YJA2321181 | 行北路 | 丹宝线 | 丁延线 | 1.470 |
| 143 | YJA3321181 | 延杨路 | 西俞庄 | 永昌桥 | 5.417 |
| 144 | YJA4321181 | 杨九路 | 延杨路 | 赤石岸 | 4.611 |
| 145 | YJA5321181 | 旧贺路 | 旧县村 | 导延线 | 1.678 |
| 146 | YJA6321181 | 柳茹路 | 司延线 | 丁新线2 | 1.516 |
| 147 | YJA7321181 | 杭甲路 | 司延线 | 杭甲桥 | 1.442 |
| 148 | YJA8321181 | 行后路 | 丁延线 | 黄连岗村 | 3.979 |
| 149 | YJA9321181 | 丁西线 | 西贺桥 | 丁延线 | 2.067 |
| 150 | YJB1321181 | 东香路 | 司延线 | 香草村 | 1.010 |
| 151 | YJB2321181 | 松卜路 | 丹宝线 | 庆丰桥 | 1.569 |
| 152 | YJB3321181 | 景家渡路 | 景家渡村 | 九圩路 | 0.773 |
| 153 | YJB4321181 | 圩庄路 | 下胡庄 | 丁延线 | 3.352 |
| 154 | YJB5321181 | 方便路 | 丹延线 | 后保村 | 1.732 |
| 155 | YJB6321181 | 行昌路 | 丁延线 | 行宫邮局 | 1.460 |
| 156 | YJB7321181 | 东圩路 | 丁延线 | 圩庄路 | 1.696 |
| 县道 |  |  |  |  |  |
| 157 | X001 | 司延线 | 向阳河桥北900米 | 终点 | 4.6 |
| 158 | X101 | 丹延线 | G312 | 终点 | 8.828 |
| 159 | X102 | 丹宝线 | 起点 | 终点 | 17.03 |
| 160 | X253 | 丁延线 | 团结桥 | 终点 | 16.173 |
| 161 | X354 | 导延线 | 通济河桥 | 终点 | 9.367 |
| 总计 |  |  |  |  | 220.148 |

- 注：上述表格为道路清扫保洁的基本信息，供投标人参考，投标人务必前往现场勘测核实。投标人可与采购人联系（联系人：束瑞军；联系电话：15005291705），因未开展实地踏勘而产生的全部后果，均由投标人自行承担。

- 采购要求

- 1、集镇内道路、节点、丹西公路中分带、园区道路绿化养护

- 1.绿地、行道树日常养护的一般标准

- 按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》的要求，绿地养护应做到：

- （1）绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树形优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀缘性杂草；无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场及时清理修复。

- （2）行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势正常，无缺株、死株；无断桩、坏桩，桩位绑扎基本规范；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

- （3）养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

- （4）道路绿化隔离带植物叶面喷水浇灌除尘措施。

- （5）及时对绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物进行保洁、保养及零星维修。

- （6）日常保洁养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

- 2.绿地养护等级标准

| 养护内容 | 养护标准 |
| --- | --- |
| 道路绿地 | 群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果良好。 |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势正常（含地被植物），树冠基本完整，植株无明显可视的徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露。无明显的缺株、死树，植株不倾斜，无明显断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。无明显可视的病虫危害迹象。 |
| 其它树木 | ①生长正常，树冠较为整齐，主侧枝分枝基本正常，数量适宜。 ②叶色正常，无明显的卷叶、黄叶（生长季节），无明显的病虫害。 ③枝干正常，无明显的枯死枝，蛀干性病虫危害控制良好。 ④缺株情况较为少见。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级相符合。 ⑤树穴内无明显的垃圾杂草，土壤较为松疏。 |
| 花卉 | ①植株健壮，不露明显的底土。 ②花卉生长正常，无明显的枯枝残花，基本无缺株、倒伏。 |
| 绿篱及地被 | ①生长正常，枝条较为茂密。 ②修剪合理，较为完整。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长正常，草根基本无裸露。 ②生长季节不枯黄。 ③修剪合理，无垃圾堆料堆物。 |
| 病虫害控制 | 基本无明显可视的危害迹象。 |
| 杂草控制 | 无大型野草、无缠绕性、攀缘性杂草。 |
| 设施 | 建筑小品、辅助设施基本完好，并做到及时维护。 |
| 环境卫生 | 绿地干净，无垃圾（含漂浮物以外的所有绿地内的杂物清理）。 |

- 3.绿化应急养护技术要求

- （1）预警：对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

- （2）预防：做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

- ①抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。

- ②抗汛涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

- a.汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

- b.汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

- ③抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

- a.加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

- b.对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

- c.彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

- d.台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

- ④抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿树（香樟、广玉兰、夹竹桃等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

- （4）应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

- （5）加强巡视：各养护单位必须拥有自购的绿化养护专用巡视或抢险车，并加装GPS系统。在灾害发生期，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。

- （6）及时前线救灾：对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处理完毕；对较大灾害，要求在12小时内处理完毕；对重大自然灾害，要求在24小时内处理完毕。

- （7）抓重点带一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

- （8）保证抢险救灾人员的人身安全：抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理居民区内的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢先必须穿反光背心。

- （9）灾后恢复：对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

- ⑤病虫害控制：

- （1）做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据甲方下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。

- （2）用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用生物农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。

- 4.绿地日常管理

- （1）每天进行绿地保洁，及时清除绿地内枯枝杂物、垃圾堆物等不洁物，保持绿地清洁。景观道路沿线绿地保洁按季节特征实行动态巡视管理，确保早晨上班高峰时绿地清洁。（随绿地保洁权的归属而变更）

- （2）行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段，文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

- 5.单列专项质量

- 对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

- （1）乔灌木养护 :

- ①灌溉与排水。应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

- ②松土除草。乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

- ③施肥。树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

- ④修剪整形。乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分枝，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀援类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀援的功能，对多年生攀援植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。

- ⑤树体保护。及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。

- ⑥树木补植。树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

- （2）地被和草坪养护

- ①地被养护。高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。

- ②草坪养护。草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。一般情况冷季性草种生长期每月修剪3-4次，施肥2-3次；暖季性草种每年修剪2-3次，施肥2-3次。

- （3）花坛花卉养护

- ①认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。

- ②春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4-5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡须摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

- （4）硬质景观养护

- ①硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、景观灯、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时维修、更换。

- ②随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾。

- ③花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。花盆花篮等园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。

- ④绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木结构设施整体油漆：木地板、木坐凳等木结构设施每年要整体油漆一次，亭、廊、花架三年整体油漆一次，油漆时间甲方确定，油漆要求为：（1）打磨（无毛刺、灰尘、污渍）；（2）刮腻子，砂纸磨光；（3）底漆第一遍，等待渗透、晾干、打磨；（4）面漆二道，每道油漆之间需等上一道油漆干燥、渗透、打磨后才能进行下一道油漆；（5）施工温度为5～35摄氏度，不得雨天施工；（6）每道工序结束后施工单位需及时通知甲方代表现场确认通过，否则不予承认，并要求返工；（7）亭子油漆颜色与原油漆颜色同，木地板、木坐凳油漆颜色为原色。

- 6.绿化养护管理工作月历

- （1）园林绿地的养护管理是保证成活、实现绿化美化效果的重要措施。为了使园林植物生长旺盛，必须根据其年生长过程和生命周期的变化规律，适时地、经常地、长期地进行养护管理，为各个年龄期的植物生长创造适宜的环境条件。同时，使园林植物长期维持较好的生长势，预防早期转衰，延长绿化效果，并发挥其多功能效益。俗话说“三分种植，七分养护”，这就强调了城市园林绿化工作中，养护管理工作的重要性。

- （2）绿化养护管理严格说来，包括两方面的内容：一是“养护”，根据不同园林植物的生长需要、生长规律、生物特性及某些特定的要求，及时对园林植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺技术措施。另一方面是“管理”，如看管围护、绿地的清扫保洁等管理工作。

- 1月份

- 草坪养护重点：

- （1）冬季草坪应注意防止过分踩踏，以免造成损失和严重磨损破坏。

- （2）运动场与儿童活动草地，应尽可能扫除积雪。属于冷季型的草坪，则应根据需要，尽可能扫除落叶。

- 地被色块养护重点：

- （1）对于准备种植地被的土地，在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥，如鸡粪、厩肥等。

- （2）木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。

- （3）遇到一月份过分干燥，在春季开花和早春萌生的地被容易受冻，应选择晴天中午适当浇水。

- （4）结合冬闲，对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）深施基肥，大量积肥、堆肥、沤肥。

- （2）冬季修剪整形，剪除病虫枝，伤残枝及不需要的枝条，挖掘死树，冬耕。

- （3）做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树、古树名木、竹类要组织打雪。

- （4）防治越冬病虫源。

- （5）经常检查巡视防寒措施的完好程度。

- 2月份

- 草坪养护重点：

- （1）土质属于粘性稍重的草坪，应充分利用冬季施肥，酌量掺入一些粗沙、细碎石屑，以便逐步改善粘性土质的疏松度和透气性。

- （2）应加强早春草坪的管理，检查草坪萌芽返青情况。如遇春寒，则应适当浇水，以促进其生长。

- 地被色块养护重点：

- （1）宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月份初将植株或地下部分挖起，分株，在栽植地施基肥，再重新种植。

- （2）如遇春来早，注意浇水促使地被萌动。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）继续进行冬季整形修剪。

- （2）继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作，以利乔木萌芽和新叶的生长。

- （3）继续做好防寒工作。

- （4）继续防治越冬害虫。

- 3月份

- 草坪养护重点：

- （1）3月份起，大部分地区进入春季，应全面检查草坪土壤平整状况，对草坪中的低洼处，应适当增添薄层肥泥铺平。低洼处超过2cm以上时，则应使用草坪平扳铲，先将低洼草坪扦起，再用肥土填平，然后将取下的草坪复原，并浇水、镇压。

- （2）对践踏过度、土层板结的草坪，应使用滚齿筒，翻松草根，浇水，施肥或加沙，然后用滚石压平。

- （3）对检查发现有成片空秃及质量差的草坪，应安排计划及早补种。

- （4）做好草坪养护机具的年初检修养护工作。

- 地被色块养护重点：

- （1）木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺苗。

- （2）随气温回升，注意防治地老虎、蚜虫等害虫。

- （3）观叶地被逐步萌发或恢复生长，可施春肥，促使其生长。

- （4）葱兰等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种，以利于植株生长的一致。

- （5）重点防治大叶黄杨斑蛾，黄杨绢野螟，白粉病危害狭叶十大功劳、紫叶小檗。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）对树木、果树、花灌木浇水和施肥。、

- （2）清除树下杂物，废土及树上的铅丝、铁丁等。

- （3）撤除防寒设备及堆土。

- （4）观察蚧壳虫的孵化期，在最佳时间打药防治蚧壳虫，预防草履蚧等刺吸类害虫对珊瑚等的危害以及栾树蚜虫对栾树的危害。

- 4月份

- 草坪养护重点：

- （1）4月上旬，即清明节前后，由于气温转暖，夏绿草开始进入复苏生长阶段；冬绿草开始萌发新芽，此时人们习惯于踏青，应防止过度踩踏损伤嫩芽。

- （2）对于公园、广场、街道绿地里铺设的开放性草坪，则应设置明显的标牌，限制游人入内。

- （3）4月中、下旬起，大部分生长快的草坪种类，应开始第一次修剪，以便更好地为“五一”节日服务。

- （4）对检查发现生长欠佳的草坪，如色泽失常，应迅速增施1次含氮肥料，可以促进绿叶反青。

- （5）对检查发现草坪中有大量宽叶类杂草，应每隔10天左右，连续两次，对杂草集中地段喷撒除草剂。使用时，应详细了解配水浓度和用量，以防止用量过多将家草杀死，或选择除草剂品种、施用方法不当，损伤草坪周围其他花木。

- 地被色块养护重点：

- （1）对地被种植地中耕、除草，使土壤疏松，更多地接纳春季雨水，提高土壤温度和透气性。

- （2）检查植株残缺情况，适当补种或抽稀。

- （3）对于生长量大的金丝桃等要求土壤肥沃、疏松，因此自4月起的生长季节，每月施1—2次薄肥。

- （4）自本月起对杜鹃、栀子等木本观花地被，每2周进行硫酸亚铁、磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次，防止黄化，改善土壤PH值，直到8月份。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）加固树木支撑。

- （2）对各类树木进行除草、松土、灌水抗旱。

- （3）防止病虫害，对易感染病害的雪松、海棠等每10天喷一遍波尔多液

- 5月份

- 草坪养护重点：

- （1）5月份的草坪植物，开始进入旺盛生长时期，也是草坪定期剪草的起始。

- （2）修剪草坪时，供人观赏用的专用草坪，由于要求平整、美观，一般冷季型观赏草坪高度控制在3—5cm左右；而对一般性的冷季型大面积草坪，留草高度通常为7—8cm左右。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为2cm左右。

- （3）凡监测有锈病的草坪地块，应在锈病孢子扩散前及时喷射敌锈钠或石硫合剂，控制病情发展。

- 地被色块养护重点：

- （1）春季开花地被植物花后植株整理，不留种的应剪去枯萎的花蒂，施肥以延长绿叶期。

- （2）秋天开花的地被植物要求浇水施肥，使花蕾饱满开放。

- （3）进入霉雨季节，病虫害普遍发生，应加强防治。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

- （2）灌水抗旱。

- （3）防治病虫害，做好预测预报工作。

- 6月份

- 草坪养护重点：

- （1）6月起，草坪进入夏季养护管理阶段。草坪草茎叶生长迅速，定期修剪的次数一般为10天左右1次。如遇久旱不雨，滚剪后不要耙除碎草，这些碎草片可以减少地面的蒸发。

- （2）对于混种有车轴草的混栽草坪，应于剪草前先耙一遍，然后在轧剪，这样可以控制住车轴草匍匐茎的蔓延。

- （3）供人们观赏用的草坪，在我国南方从6月份起开始，经常使用一种月牙状的铲子或使用薄形平板铲，将不整齐的草坪边缘切齐。

- （4）南方霉雨地区，雨水充沛，应预先做好排涝准备，防止草坪积水。

- （5）本月中旬以后，天气开始炎热，又会晒硬土面，最好在抗旱浇水之前，用“钉滚”将板硬的土面滚松，然后进行喷水。

- （6）对检查发现失色的草坪地段，可结合灌溉浇水施以速效性氮肥，如硫氨等。

- （7）夏季观赏性草坪如发现有过多的蚂蚁、蚯蚓拱掘土壤，应及时觅找蚁穴，用敌百虫仿制。

- 地被色块养护重点：

- （1）霉雨季节注意地面排水。

- （2）注意病虫害的发生，可每隔10—15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。

- （3）杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”，为孕育明年的花蕾做准备。

- （4）5月蚜虫、红蜘蛛危害严重，应加强防治。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）加强行道树的修剪，解决树木与架空线路与建筑物之间的矛盾。

- （2）做好防暴风雨的工作，及时处理危险树木。

- （3）做好抗旱、排涝工作确保树木的成活率。

- （4）进行中耕除草和大量追肥，及花灌木花期后的修剪；整形，剪除残花。

- 7月份

- 草坪养护重点：

- （1）7月份天气持续炎热，草坪同上月一样，应进行常规的定期剪草，留草高度冷季型观赏草坪为7—8cm，一般草坪8—9cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在1.5cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为2.5cm左右。

- （2）继续做好夏季草坪抗旱浇水工作。

- （3）继续选择合理的除莠剂对草坪中的恶性杂草进行防除。

- （4）种植的冷季型草种，发现越夏困难者，则可采取傍晚喷水等降温措施，改善其生长条件，帮助它抗高温越夏。

- （5）注意防治高羊茅虫害，如地老虎等。

- 地被色块养护重点：

- （1）中耕、除草、施追肥，促进观叶地被的生长。

- （2）根据天气情况，要经常适当地浇水，提高空气湿度，特别是杜鹃、八仙花、栀子等每到晴天要每天喷2次，减少叶子萎蔫。

- （3）天气炎热，尽量少施浓肥，结合浇水施薄肥。

- （4）金丝桃等枝叶相当稠密的灌木地被，进行枝条的抽稀，修剪内部的无用枝，以改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄。

- （5）继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）本月暴风雨多，暴风雨后及时处理倒伏树木，凹穴填土夯实，排除积水。

- （2）行道树修剪，剥芽。

- （3）防治病虫害，清晨捕捉天牛，杀灭袋蛾、刺蛾、夜蛾幼虫等。

- 8月份

- 草坪养护重点：

- （1）草坪管理工作同7月份。

- （2）如因耽误剪草而草坪的茎叶过高时，应分两遍剪低，第一遍只剪去顶部，第二遍再调整滚刀高度，降低剪草高度。

- （3）本月份是使用除莠剂和氮肥的最后月份。

- （4）如有需要，可在夏季绿草坪中添播冬绿草种类，可在本月下旬开始撒播草籽，撒播后应及时使用“钉滚”耙松土壤，使播下的草籽落入土壤中，并浇水促进草籽萌发。

- （5）注意防治高羊茅虫害，如夜蛾二代、地老虎等。

- 地被色块养护重点：

- （1）加强土壤和空气湿度的管理，经常浇水和喷水。

- （2）8月份是暴雨和季风集中的季节，要防止暴雨后土壤积水。

- （3）2年生地被秋播可以进行。

- （4）秋后对地被种植地进行土壤改良。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）继续做好抗旱排涝工作，确保树木旺盛生长。

- （2）继续做好防台及防汛工作，及时解决树木与电线、建筑物的矛盾，吹倒、吹歪树木及时扶正栽好。

- （3）进行夏季修剪，对徒长枝、过密枝及时修去。四月份未修剪的绿篱、球类本月中下旬修剪。

- （4）挖掉死树，对花灌木及树木进行中耕、除草。

- （5）继续作好病虫害防治工作。

- 9月份

- 草坪养护重点：

- （1）自本月起属于秋季养护时期，剪草间隔天数应适当延长，留草高度观赏冷季型观赏草坪一般为3—5cm，一般冷季型草坪为7—8cm。一般暖季型观赏草坪高度控制在2cm左右；而对一般性的暖季型大面积草坪，留草高度通常为3cm左右。

- （2）本月起由于气温下降，草坪害虫如草地螟、蝼蛄、金龟子幼虫等开始活跃，应积极防治病虫害。

- （3）本月中、下旬可进行草坪上凹凸不平或秃裸空白以及草坪切边等秋季管理工作。

- （4）对所有草坪，均可在本月上、中旬使用“钉耙”清除垃圾及厚的随草片，这样可以刺激走蔓的发生。然后对其中踩蹋板硬的地块，使用农业钢叉进行刺孔，深度应在10cm以下，并撒布一薄层配制的混合覆盖土，用扫帚将叶片上的土粒除掉。

- （5）如草坪上出现苔藓斑块，应在上述工作前，先用药物除去苔藓。

- （6）应在草坪上施用完全肥料或磷质肥料，以促进草坪草根群强大，增强其抗病能力和越冬能力。

- （7）本月是建立新草坪的最好时期，通常铺设新草坪，均在本月份或下月初播种草籽。

- 地被色块养护重点：

- （1）做好秋播地被苗期养护工作。

- （2）对秋花地被进行施肥。

- （3）对于孔雀草等花期很长的观花地被，进行植株整理，去掉破坏整体效果的过长、过高枝。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）加强中耕、除草、整形修剪工作。

- （2）结束绿篱的整形修剪工作。

- （3）防止病虫害，特别是蛀干害虫，如天牛等。

- （4）继续做好防台风、暴雨工作。

- 10月份

- 草坪养护重点：

- （1）正规的剪草工作在本月结束，最后一次剪草时的留草高度应适当升高，以利草坪正常越冬。

- （2）施用杀虫剂、杀苔剂。修补草地，修整草坪边缘，对踩踏硬实处进行刺孔等草坪养护管理工作。

- （3）对于使用铺草块或草坪植生带方法建立的新草坪，应在本月开始进行。

- 地被色块养护重点：

- （1）秋季球根、宿根地被的分株、移栽。

- （2）生长高峰后，对地被要进行整理，徒长枝、竖向枝，尤其是木本矮生地被修剪可促使枝条开张，加大覆盖面积。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）新栽、补植树木、灌木全面检查，确保全年成活率。

- （2）继续做好防治病虫害工作

- 11月份

- 草坪养护重点：

- （1）如果天气晴朗温暖，土面较干实，应再适当增加1次剪草。

- （2）本月在部分草地上如果发现有蜗牛危害，可及时施药消除。

- （3）为了保持观赏草坪的平整美观，应及时清除积存在草坪上的秋季树木落叶。

- 地被色块养护重点：

- （1）11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）进行冬季修剪，修去病虫枝、过密枝、徒长枝。

- （2）冬翻土地，施肥，改良土壤。

- （3）做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒，如绕干、涂白、搭暖蓬、设风障等。

- （4）防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。

- 12月份

- 草坪养护重点：

- （1）注意潮湿地块及雨雪时土壤冻结情况，禁止在草坪上踩塌，否则将会使草坪受严重伤害。

- （2）冬季型草坪应在12月前进行1次冬季灌水，以防根系干冻受损，有利于冬绿型草坪越冬生长。

- 地被色块养护重点：

- （1）本月进入隆冬，在严寒到来之前，对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻措施，一般在地面洒上木屑或适当浇水防冻。

- （2）对于已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根茎壅土施肥，促使翌年萌发枝条粗壮。

- （3）在种植密度低的木本地被株间深翻施浓肥。

- 乔木、灌木养护重点：

- （1）对树木冬季施肥，深施，施足。

- （2）冬季树木的整形修剪。

- （3）深翻和平整土地，使土壤熟化。

- （4）继续做好防寒工作。

- （5）防除越冬害虫。

- 做好全年的工作总结，找出经验与问题，以便翌年推广或改正。

- 7.文明安全养护要求

- （1）乙方应配有有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

- （2）绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警戒标志。

- （3）绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

- （4）应做到文明作业。

- 2、县、乡、村道绿化养护

- （一）服务具体内容：

1.抗旱、降渍：做好旱涝灾情的预防，备有应急抗旱的大中型设备（八吨以上水车、扬程十米以上自潜泵等）；制定切实可行的、有明确指挥体系、作业体系的旱涝灾情的应急预案；开挖与清理绿地沟渠（排水沟），确保排水系统通畅；旱涝灾情一旦发生，及时做好灌溉、排水工作，确保不发生苗木受旱和受涝现象。

2.防台、减灾：做好防台风工作，台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增加抵御台风能力。遭遇极端天气（雷电、龙卷风），树木歪斜、倒伏或倒树断枝要立即处理，疏通交通、落实必要的减灾措施。

3.除草、间移：及时清除绿化带内杂草与藤蔓，杂草高度不得超过20cm，保证花卉在通风的环境中生长；使用化学除草剂必须保证对植物和周边环境安全，不产生危害。对影响行车安全以及后续生长的植物，经允许实行间苗移栽。

4.施肥、培土：根据植物特性，视植物生长情况，每年必须冬施基肥、春施追肥，保证树木长势良好；及时对缺损、流失土壤的树木与植被进行培土，保障植物生长的环境条件；施肥与培土不得影响排水系统和发生环境污染；树穴、草花、地被经常松土，保持土壤疏松。

5.修剪、整形：乔木依据树龄及生长势强弱进行修剪，须在本年十一月至第二年一月前全部修剪完毕，强度得当、锯口平整；球类根据不同植物的生育特性进行修剪，一般分为5月1日前、7月上旬、8月下旬、10月1日前共4次/年，球形丰满、完整，无明显空洞；片植、色块要及时修剪、线条清晰、流畅、造型优美，经修剪后落地的剩余物，要及时清理，保证作业现场洁净；对存在交通安全隐患的树木要及时修剪；乔木过冬，应根据树木品种在每年12月底前做好必要防冻保护及涂白工作。

6.防病、植保：做好植物病虫害的预测，提前防治控制，主动与农委取得联系，适时掌握防病、治病的正确资讯。乔木每年4月、5月各治虫一次，花灌木、球类治虫：4月初 2次、5月份2次、9月份2次，共8次/年，全年根据病虫害爆发实际情况自行调整治虫时间或增加治虫次数，确保植物不被病虫害伤害，为有效应对病虫害的抗药性，应轮流使用多种药剂，同时要采用环保农药并做到用药配比正确，安全操作，不发生药物危害。

7.补植、看护：养护不当造成死亡或意外缺失时，按甲方要求进行补植或按市场价赔偿；养护保洁范围内的绿地，严禁沿线群众种植蔬菜、其他农作物和乱堆乱放，制止一切损坏花草树木行为；加强对成材树木、成林树木、名贵树木看护工作，严防偷盗现象的发生。乔灌木可在春初或秋末补植，草坪于5、6、9月间补为佳。

8.立规、建档：制定日常绿化养护保洁相关工作制度（考勤、巡查、安全、奖惩考核等），确保依规依章管理；建立完整的养护保洁管理技术档案，每月上报工作计划，每日填写养护日记。

- （二）绿化养护技术要求：

1.修剪：乔木依据树龄及生长势强弱进行修剪，须在本年11月至第二年的1月前全部修剪完毕；球类根据不同植物的生育特性进行修剪，全年共修4次/年，球形丰满、完整，无明显空洞；片植、色块要及时修剪、线条清晰、流畅、造型优美；草坪应根据生长情况及时修剪，年修剪次数3-4次。根据交通部门、公安部门要求，对影响视线、违背道路通行等特殊情况，须按照交通部门、公安部门的要求及时修剪，经修剪后落地的剩余物，要及时清理，保证作业现场洁净。

2.浇水：应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表泾流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

3.施肥培土：根据植物特性，视植物生长情况，每年必须冬施基肥、春施追肥；及时对缺损、流失土壤的树木与植被进行培土，保障植物生长的环境条件；施肥与培土不得影响排水系统和发生环境污染；保持土壤疏松，松土的时间和次数应根据土壤质地及板结情况而定。

4.病虫害防治：做好植物病虫害的预测，提前防治控制，主动与农委取得联系，适时掌握防病、治病的正确资讯。乔木、花灌木、球类每年治虫8次，全年根据病虫害爆发实际情况自行调整治虫时间或增加治虫次数，确保植物不被病虫害伤害；为有效应对病虫害的抗药性，应使用低毒高效等农药，同时要采用环保农药并做到用药配比正确，安全操作，不发生药物危害。

5.抗旱降渍：做好旱涝灾情的预防，备有应急抗旱的大中型设备（八吨以上水车、扬程十米以上自潜泵等）；制定切实可行的、有明确指挥体系、作业体系的旱涝灾情的应急预案；开挖与清理路边沟渠（排水沟），确保排水系统通畅，旱涝灾情一旦发生，及时做好灌溉、排水工作，确保不发生苗木受旱和受涝现象。

6.防台减灾：做好防台风工作，台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增加抵御台风能力；遭遇极端天气（雷电、龙卷风），树木歪斜、倒伏或倒树断枝要立即处理，疏通交通道路、落实必要的减灾措施。

7.日常保洁：绿地内全天候保洁，环境整洁，无白色垃圾、无杂物堆放；及时清除绿化带内杂草与藤蔓，杂草高度不得超过20cm；保证花灌木在通风的环境中生长；使用化学除草剂必须保证对植物和周边环境安全，不产生危害，对影响行车安全以及后续生长的植物，经允许实行间苗移栽。

8.补植、看护：养护不当造成死亡或意外缺失时，按甲方要求进行补植或按市场价赔偿；养护保洁范围内的绿地，严禁沿线群众种植蔬菜、其他农作物和乱堆乱放，制止一切损坏花草树木行为；加强对成材树木、成林树木、名贵树木看护工作，严防偷盗现象的发生。乔灌木可在春初或秋末补植，草坪于5、6、9月间补植为佳。

9.消除安全隐患：作业器具、枯死植物清理后的剩余物等，不得置于公路的行车道、人行道、交叉路口，不得影响交通出行；机动作业车辆，不得逆向行驶、不得违反交通规则乱停乱放；不得对枯枝残叶、可燃垃圾，随意明火焚烧。

10.作业环境整治：移苗、清理枯死植物等发生的弃土，应及时清理，不得污染路面；拆装机动车辆产生的残油，不得污染路面和作业场所；休息或用餐等产生的生活垃圾，应及时清理，不得污染作业场所。

11.立规、建档：制定日常绿化养护保洁相关工作制度（考勤、巡查、安全、奖惩考核等），确保依规依章管理；建立完整的养护保洁管理技术档案，每月上报工作计划，每日填写养护日记。

12.其他：数字城管、12345平台等反映的问题，应在24小时内处理完毕。按质按量完成上级交给的突击任务。

- （三）安全管理

1.安全作业：交通路段作业时，必须安放交运部门认可的安全标识；施工人员必须穿带标志醒目的衣帽；登高作业必须系好安全带；使用专业器具、必须落实完好防伤措施；制定落实安全生产作业施工程序，杜绝一切可能发生的大小事故。

2.清除安全隐患：清理藤条、枯死树木，杆径化的杂草，不得留有视露的桩根；作业器具、枯死植物清理后的剩余物等，不得置于公路的行车道、人行道、交叉路口；机动作业车辆，不得逆向行驶、不得违反交通规则乱停乱放；不得对枯枝残叶、可燃垃圾，随意明火焚烧。

- （四）文明施工

1.及时清除丢弃物：除草、修剪、整枝、清理枯死植物等产生的剩余物，实行即弃即清，不得影响交通出行；清理的杂草、漂浮垃圾，严禁沿公路路肩集约堆放，必须做到随产随清。

2.保持作业环境整洁：移苗、补栽、清理枯死植物等发生的弃土，应及时清理，不得污染路面；拆装机动车辆产生的残油，不得污染路面和作业场所；休息或用餐等产生的生活垃圾，应及时清理，不得污染作业场所。

- （五）重要工作

1.完成突击性工作：按照甲方要求，及时完成交办的突击性工作及重大活动期间临时性工作任务；在日常养护过程中按照政府要求及时对12345便民服务、市民来电投诉现象进行整改。

2.重点区域强化保洁：对集镇区城道路绿化，加大保洁频率；对集镇出入口道路，强化保洁手段，确保道路保持经常性的干净整洁。

三、商务部分

1．服务期：服务期两年（自合同签订之日起算）。合同期中发生的一切事故、纠纷由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

2. 采购预算：3400000.00元（单年度1700000元）。具体分配如下

| 序号 | 考核段 | 单年度预算价（元） | 考核段占比（%） | 考核段价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路节点9处 | 1700000 | 6 | 100000 |
| 2 | 院落4处 |  | 6 | 100000 |
| 3 | 集镇区域 |  | 16 | 270000 |
| 4 | 凤凰工业园区 |  | 12 | 200000 |
| 5 | 丹西路中分带 |  | 14 | 240000 |
| 6 | 县道（出丹西路中分带） |  | 23 | 390000 |
| 7 | 乡村道 |  | 23 | 390000 |
| 合计 |  |  |  | 1700000 |

3. 其他要求：

（1）人员配备要求：

1.养护保洁人员：男女不限，60周岁以下， 相貌端庄，作风正派；爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。

2.所有从业人员，须无重大疾病史和传染病史，无残疾及其它生理缺陷。

3.必须保证所录用人员无刑事犯罪记录，中标人必须确保所有人员合法用工。

（2）工作要求

1.养护保洁人员应统一着安全工作服上岗，规范操作，文明施工，训练有素，言语规范，认真负责，施工现场须配备文明施工牌。

2.工作纪律：中标供应商所有工作人员在工作期间要接受采购单位管理人员的领导和监督，遵守采购单位的有关规章制度。

3.中标供应商安排的项目负责人必须为采购人做好应对紧急事件；并完成采购人交办的其他相关的养护保洁临时工作。

4.采购人不提供任何住宿，所有工作人员的住宿和工作期间的餐费问题由中标供应商自行解决。

5.中标供应商按照相关法律法规及时支付绿化养护保洁人员工资以及为其缴纳各种社会保险费。如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标供应商全部负责；中标供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。因中标供应商违反《劳动合同法》等法律法规而造成采购单位的连带责任和损失全部由中标供应商承担。绿化养护保洁期间的相关工作安全责任由中标供应商自行承担。中标供应商平时应加强对现场人员的安全教育，现场人员应严格遵守安全操作规程，绿化养护保洁工作中引起的一切事故，采购单位不承担任何连带责任，由中标供应商自行承担。中标供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利。

6.中标供应商与采购人签订合同后，及时进行该标段的绿化养护保洁工作。

7.绿化养护工作中施用的农药必须是国家法规使用的农药，不得使用国家法规禁止使用的农药。农药使用前应上报采购人同意后方可使用，要尽量施用高效低毒农药，减少对大气的污染。同时，对能够使用生物防治的害虫要采取生物防治方法，减少农药的施用量。使用完的农药包装物属于危险固体废物，要按环保有关规定进行处理，避免对环境造成污染，损害人们的身体健康。没有使用完的农药，要妥善保管，要进行有效封存。

8.中标供应商所需用电、用水需自行解决，自行承担相应费用。

9.所有绿化养护保洁等工作产生的垃圾，禁止燃烧，均由中标供应商运送到指定位置清倒或运往垃圾填埋场或发酵成有机肥料，做到随产随清。

10.中标供应商养护或人为因素对植物、设施等造成的损失，由中标供应商负责，并恢复。

11.投标人应在投标文件中承诺就安全生产和职业道德，加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，甲方不承担任何责任和费用。

12.中标后，采购人与中标供应商双方应共同对养护保洁面积进行现场确认，必要的留下影像资料，便于服务期满后对服务质量进行评定、考核。

13.投标人总报价是根据招标文件所确定的公共绿地养护范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备、工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包含草坪、地被、乔灌木补缺费用，绿地内正常的苗木搬迁、调整、归并移植费用及部分标注地段的卫生保洁费用等。报价中并包含养护人员购买意外险等保险、养护责任铭牌的费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

★（3）考核细则及考核办法等相关要求

为促进我镇公共绿地养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《丹阳市城市绿化管理办法》等相关规定，制定本办法。

一、考核范围

所有延陵镇人民政府管辖公共绿地的养护管理工作适用本办法进行考核。

二、实施部门

延陵镇人民政府负责公共绿地的养护管理及考核工作。

三、考核方式

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》，严格、科学考核评分，确保考核工作公平、公正、透明，扎实有效。

考核分为日常巡查考核、月（季）度定期抽检考核和年度考评。采用日常巡查考核与月（季）度定期抽检考核、年度考评相结合，通过现场照相、现场指正、现场打分的方式对管辖绿地进行考核，并按照考核评分分别对城区（包括工业园区、集镇、道路节点）（一、二级绿地）、县道和乡村道（三级、防护林绿地）两种绿地类别进行排名。

每月5日左右召开养护工作例会，由延陵镇人民政府有关领导和相关人员、绿化养护企业项目经理参加。绿化养护企业汇报上月养护管理情况和当月养护工作计划，延陵镇人民政府通报上月绿地检查考核情况，讲评养护管理意见（包括好的方面，存在的问题和需改进的方面）， 并提出当月养护要求。绿地考核情况及时上报延陵镇人民政府相关领导和各职能科室。

延陵镇人民政府成立绿化管养督查组，由规建办负责同志带队，具体负责该项工作同志任组员，以绿化公司为单位进行重点工作专项督查。

四、考核评分

（一）考核实行百分制，具体见附件考核表。

（二）延陵镇人民政府每月25日前对本月部署的各项养护工作进行日常考核，日常考核等级中及以上的企业，可以参加月度定期抽查考核；日常考核等级差的企业，不能参加月度定期抽查考核；月度定期抽查考核时间为每月月底。

1、日常考核等级中及以上的：月度考核成绩评分＝日常考核×50％＋月度定期抽查考核×50％－绿化管养督查。

2、日常考核等级差的：月度考核成绩评分＝日常考核－绿化管养督查。

3、月度考核成绩90（含）分以上为优， 87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。

（三）督查整改

延陵镇人民政府对各绿地养护企业进行重点工作专项督查：对存在的问题视情况各以五分制在月（季）度考核综合得分的基础上直接扣减分值，纳入考核成绩；或可进行扣款处理。

（四）对当年管护时间满3个月及以上的绿化养护企业，进行年度考评成绩排名，年度考评成绩90（含）分以上为优， 87（含）-90分为良，85（含）-87分为中，85分以下为差。年度考核费用按照月度考核养护经费扣款比例执行，考核总分为100-上级部门的每季度考核折算百分制后扣分四季度均分为延陵镇打分基准分，如扣分均分为10分，则年度考核基准分为100-10=90分。

五、奖惩措施

（一）奖励

绿化养护企业养护期内年度考评成绩名列前茅的、参与各项评优和技能竞赛获得表彰的、防洪防汛抗旱抗雪等抗灾抢险工作中表现优异的，实行信用评价加分。

（二）处罚

1、月度考核

| 考核等级 | 月度考核成绩 | 扣款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优 | 90（含）分以上 | / | 不扣养护经费 |
| 良 | 87（含）-90分 |  |  |
| 中 | 85（含）-87分 | 5% | 按比例扣除当月养护经费 |
| 差 | 80（含）-85分 | 20% | 1、扣除当月相应养护经费 2、年度内月度考核等级两次差的，直接取消养护资格，解除养护合同。 |
|  | 80分以下 | 50% |  |

2、限期整改

在定期抽查考核中发现的问题必须在考核之日起5天内整改到位，若在月度考核限期整改督查时仍未整改到位，一次扣款2000元，并影响当月度考核成绩；同一问题连续三次整改不到位当月养护考核等级为差。

3、人员管理

（1）项目经理应按时参加由采购人召集的月度养护考核、月度工作例会及其他临时通知的须由项目经理参加的培训、会议等，迟到一次扣款1000元，请假未经批准缺席的一次扣款2000元，未请假擅自缺席的一次扣款5000元，擅自缺席三次的延陵镇人民政府有权解除养护合同。

（2）项目经理必须在养护标段现场部署养护工作，各绿化养护企业可以根据养护标段的需要配备专职巡查员，配合项目经理进行现场巡查工作，建立和健全每日巡查制度，处理修剪、浇水、病虫害、松土除草、施肥、绿地保洁、开挖和绿地保护等绿化日常养护工作并做好台账记录，发现异常情况及时向延陵镇人民政府相关工作人员汇报。项目经理在接到延陵镇人民政府相关工作人员的通知后30分钟内必须到达现场进行工作安排，30分钟不到视为离岗，一次扣款5000元，擅自离岗三次的延陵镇人民政府有权解除养护合同。制度不健全、台账记录不完备每次查实扣除养护费2000元，

（3）项目经理每个工作日必须在养护群签到打卡，拍照上传当天实施的绿化养护工作，未签到日常考核成绩作扣分处置。第一次扣款2000元，第二次扣款5000元，三次不在群里签到打卡拍照，延陵镇人民政府有权解除养护合同及养护项目经理资格。

（4）项目经理原则上中标后不得更换，绿化养护企业私自更换项目经理的，延陵镇人民政府有权解除养护合同。

（5）绿化养护企业须按《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》配置专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，养护人员工作时必须穿戴印有明显公司标识的统一制服。每次核查，人员数量不达标准的处以扣款100元/人/次，人员着装不规范的处以扣款50元/人/次。在日常养护中，如因人员配置不足导致养护不力、景观质量下降，将扣减当月养护经费中的50%人工费。

5、养护工作

（1）绿化养护企业必须积极配合延陵镇人民政府的工作安排，服从要求。延陵镇人民政府工作人员巡查时发现养护中存在的问题（如绿地保洁、修剪、施肥、杂草、农作物等其他绿化养护工作实施不到位的），口头或书面告知绿化养护企业，责令限期整改、视情节轻重第一次可扣款1000-10000元，第二次扣款5000-20000元。同一问题连续三次整改不到位当月月度考核等级为差。

（2）因绿化养护企业疏于管理，造成养护标段严重失管如苗木死亡多发、病虫害疫情暴发、绿地垃圾较多、景观质量明显下降等，扣款10000-50000元，并责令整改，视情节轻重给予书面警告、相应标段当月月度考核成绩为差、取消下一次养护发包的投标资格、解除养护合同等处罚，所造成的损失由绿化养护企业承担。

（3）一、二级绿地的草坪原则上应使用草坪机进行修剪作业。未经允许，擅自使用割灌机进行修剪作业的，第一次发现扣款5000元，第二次发现扣款10000元，第三次发现当月月度考核等级为差。

6、绿地保护

（1）在合同养护期内，绿化养护企业须认真保护养护区域。如遇第三方开挖，应主动检查其开挖证明，并跟踪其开挖活动，避免绿化损失；如开挖方无法出具有效的开挖证明，绿化养护企业应及时制止并上报延陵镇人民政府和通知城管、路政等相关执法单位处理，否则造成的一切后果及损失由绿化养护企业承担。绿地保护不力的，责令无偿恢复绿地景观，并视情节轻重给予扣款1000-10000元；情节恶劣的，给予通报批评直至解除养护合同等处罚。

（2）不得使用国家明令禁止的、灭生性的化学除草剂。擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱、影响绿地景观效果的，视情节轻重程度第一次发现扣款2000-50000元，并要求绿化养护企业无偿恢复绿地景观，直至达到规定标准；第二次发现当月月度考核等级为差。

7、安全管理

（1）绿化养护企业必须合法用车，服从交警部门管理，如在养护期内被发现非法运人、人货混装、非法改装等违法行为的情况，第一次发现扣款5000元，第二次发现扣款10000元，第三次发现则取消下一次养护发包的投标资格。

（2）养护作业对道路交通有影响时，绿化养护企业必须按规定采取安全警示措施。未按规定采取安全警示措施的，视情节轻重给予扣款2000-10000元的处罚。

（3）绿化养护企业在作业时必须严格落实各项安全措施。延陵镇人民政府工作人员巡查时发现安全措施实施不到位的（如未对作业区域进行围挡、上树作业未系安全绳、道路沿线作业人员未穿反光背心、工人随意横穿马路、工人喷施农药未做防护等），责令停工整改，视情节轻重给予书面警告、扣款1000-10000元等处罚。

（4）管护期间如因管护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋及园林设施设备未及时维护等造成伤人、伤物事件的，企业应第一时间处置，所发生费用和责任全部由绿化养护企业承担。月度考核中视危害程度、处置效率和社会影响予以扣分。

8、应急抢险

（1）对临时组织抢险不服从、组织不力或未及时响应110联动的，一次扣款5000-50000元，情节严重的，当月月度考核等级为差。

（2）在城市创建、政府重大活动等突击保障工作期间，对组织不力或未及时响应，存在重要节点管理不到位、卫生保洁不及时等问题，被市、局、巡查组等点名批评或通报的，一次扣款5000-50000元，情节严重的，当月月度考核等级为差。

9、社会监督

因养护管理不当，发生领导点名批评、媒体曝光（电视、网络、报纸等）、群众举报（12345投诉热线）等情况，经查实，视情节轻重一次扣款2000-50000元。

10、其他

（1）以上扣费类的扣款，由延陵镇规建办汇总后结合考核结果在付款时一并扣除。

（2）绿化养护企业在养护期内如出现农民工工资未支付的情况，则取消下一次养护发包的投标资格。

（3）绿化养护企业未按合同及相关规定，擅自进行项目分包、转包的，延陵镇人民政府有权单方面解除管护合同，造成的损失由绿化养护企业承担。

（4）所有非正常解除合同的绿化养护企业、项目经上报市财政监督部门，两年内不得进入延陵镇人民政府园林绿化养护市场。

（5）养护合同到期，原绿化养护企业应积极配合新中标企业做好现场苗木清点等绿地移交工作，对绿地中存在的问题需在规定时间内整改到位。逾期整改不到位的，延陵镇人民政府有权另请其他绿化养护企业进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费中列支。

六、本办法由延陵镇人民政府负责解释。

考核细则：详见附件。

4.报价要求：

1.投标报价应包括：养护服务人员的人员费用、法定税费及合理利润；还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌、出入证等）、教育培训、身体检查、通讯、宣传服务、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的养护服务工作所涉及到的一切相关费用（含必备的各种机械、工具以及设备、设备维护所需的登高工具和安全防护用品等）、用于养护服务的劳动用品、用具、耗材（包括油、药、肥）等费用；因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费用；采购文件、合同专用条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用。

2.该报价不随预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生变化而调整和变更。请供应商参加投标前慎重考虑相关商业风险。

3.成交供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5．投标货币：投标响应文件中的所有货物、服务和工程单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

附件：《延陵镇镇域内绿化养护考核标准》

城区（包括工业园区、集镇、道路节点）绿化养护考核细则

| 项目 |  |  | 考核内容及评分 | 标准分 |  | 扣分 |  | 实得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地 环境 卫生 （30分） |  | 保洁 （12分） | - 绿地、树穴、园路景观全天候保洁，环境整洁。养护地段每发现白色垃圾一处， 扣0.1分；发现垃圾及其它堆积物，每处扣0.2分。 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）清理的垃圾及时清运，做到随时随清。如不及时清运，每发现一处扣0.2分。 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除草 与松土 （12分） | - 树穴、草花及地被种植经常松土，保持土壤疏松，松土深度以不伤植物根系生长 为限。发现土壤板结造成植物生长不良，每处扣0.2分。 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 适时进行除草，保持绿地内无大型杂草、无缠绕性、攀缘性杂草，检查中发现达 不到养护标准，每1平方米扣0.2分。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 草坪中的树坑、花坛边缘应及时进行切边，保持线条清晰。如不按要求进行，每 发现一处扣0.2分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）合理使用化学除草剂，如不合理使用导致草坪、苗木死亡的，必须限期一周内整改，恢复。若未整改恢复的，扣1分。 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 草花更换（3分） | 1）四季草花每年更换3次，4-5月期间更换一次（太阳花），9-10月期间更换一次（矮牵牛、孔雀草），11-12月期间更换一次（三色堇），种植密度64株/㎡，未按要求及时更换，扣3分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 （3分） | 1）日常保洁定员定岗，着装上岗。未按要求配备人员，每少1人扣1分；出现不合格养护人员，扣1分/人；如有脱岗、未着装上岗现象，每发现一次扣0.2分；每天须有专人专车日常巡查，发现一次日常无人巡查扣0.5分。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 园林植物养护管理 （54分） |  | 修剪 （27分） | - 行道树、绿地乔灌木应根据其生长习性及时进行修剪(新枝不超过15cm)、剥芽（含脚芽），且按操作技术规范进行，强度得当，锯口平整。行道树保持树冠丰满完整，且通风透光，无徒长枝、病虫枝等，如不按技术规范及时进行修剪，每发现一处扣0.2分 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 球类修剪及时到位，不脱脚，球形丰满、完整，球面光滑密实，无明显空洞，同 - 一条道路上的整形球类大小要保持一致。如不按要求修剪，每发现一处扣0.2分。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 园林植物养护管理 （54分） | 修剪 （27分） | - 绿篱及片植整形灌木修剪及时到位，表面平整，图案清晰、线条流畅，生长期新枝、抽芽不能超过15cm。修剪不按要求进行，每发现一处扣0.2分。 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | - 草坪应根据生长情况及时修剪，修剪平整，高度符合要求，其中冷季型草坪修剪后的高度为6-8cm，夏季控制8-10cm，暖季型草坪修剪后的高度为5-7cm。修剪不按要求进行，每发现一处扣0.2分。 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | - 根据交通部门、公安部门要求，对影响视线、违背道路通行等特殊情况，须按照交通部门、公安部门的要求及时修剪，若不及时修剪，每发现一处扣0.5分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 修剪后草屑、枝叶及时清理、运出、除净，无修后枝叶残存、散落不清。如修剪后不及时清理干净，每发现一处扣0.2分。 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 7）枯枝败叶及时修除，枯死树、断桩坏桩及时清理，不按要求进行，每处扣0.1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 病虫害 防治 （10分） | - 及时采取有效措施防治病虫害，其中食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害。如病虫害未得到有效控制，每发现一处扣0.2分。 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2）农药配比正确，使用得当。因农药使用不当，植物产生药害，每一处扣1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3）农药喷洒不严密，影响防治效果，每发现一处，扣0.5分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 灌排与 施肥 （6分） | - 树木、花草（包括绿地内种植四季草花）及时浇水，植物无萎蔫状态。检查地段出现萎蔫状态，每处扣0.2分。 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2）雨后及时排水，检查地段雨后24小时内仍有明显积水，扣0.2分。 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3）根据植物的生长势，及时施基肥、追肥。基肥环沟（或穴施）不能距植株过近（伤根过多）或过远（肥效不能发挥）、过浅。如未按要求施肥，每发现一处扣0.2分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 树体保护 （2分） | - 根据气候特点，及时采取措施对树木进行防寒、防暑、防灾保护。未按要求进行或措施不力。每发现一处扣0.5分。 |  | 2 |  |  |  |  |
| 园林植物 养护管理 （54分） | 树木保 存率 （5分） | - 栽植一年以上的园林植物树木保存率≥100%，因养护原因造成保存率<98%的每降低1%扣1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 缺株树木须视季节及时补植同规格苗木，并确保成活。过补植季节不补则从当月的养护费中扣除相应的费用，并每次扣1分。 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 固土扶正 （4分） | - 每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。涂白高度不一致，涂白粗糙配比不当或出现遗漏，按10株扣1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2）树木及时扶正，不歪斜。每发现一处歪倒树未及时扶正扣0.1分。台风季节及时检查清理倒伏树木，大风刮倒的树木未及时处理，每处扣0.1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
| 安全管理 （7分） | 绿地安全 （5分） | - 及时制止一切非法侵占绿地、损坏树木花草行为，如不能自行处理，应及时报告。没有采取有效办法加以制止的，扣0.2分。景观道路沿线绿地因车辆撞击等各种因素破损的、残缺的，事故发生后第一时间汇报，未及时汇报的扣0.2分。绿地被破坏，未及时按要求恢复的，每次扣0.3分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 绿地内无乱牵乱挂、乱放和乱搭现象。检查地段绿地上有乱堆、乱放（含保洁工具）或树上有乱牵乱挂现象，每一处扣0.1分。 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - 园林设施完好率≥100%，缺损需及时修补，如不及时维修按实从养护费里扣除。设施完好率<98%，每减少1%扣0.5分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 安全生产 （2分） | - 有安全管理网络，制度齐全，责任落实，严格按操作规程安全工作。无安全管理网络，制度不健全，扣1分。生产作业未按安全操作规程进行，每发现一处扣0.5分。 |  | 2 |  |  |  |  |
| 软件资料 （5分） |  | 1）每月5号之前上报工作计划，有计划，有台账。未按要求建立台账，每发现一处扣1分。 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 养护计划、工作小结、绿化报表等资料应在规定时间内及时正确报送，未按要求及时报送，每次扣1分。 |  | 3 |  |  |  |  |
| 其他 （4分） |  | 1）未按质按量完成上级交给的突击任务，每次扣1.5分。 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2）12345政府热线、市民来电投诉需及时处理并上传图片，经现场核实，因养护不到位引起的，每次扣0.5分。数字城管派件必须在规定时间内完成并回复，未及时完成的，每次扣0.5分。 |  | 1 |  |  |  |  |

| 道路沿线绿化养护考核细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核事项 |  | 考 核 内 容 | 标准 | 扣 分 依 据 | 扣分 | 实得分 |
| 日常管护 | 一 | 抗旱降渍 | 1、做好旱涝灾情的预防，备有应急抗旱的大中型设备（八吨以上水车、扬程十米以上自潜泵等）；2、制定切实可行的、有明确指挥体系、作业体系的旱涝灾情的应急预案；3、开挖与清理路边沟渠（排水沟），确保排水系统通畅，旱涝灾情一旦发生，及时做好灌溉、排水工作，确保不发生苗木受旱和受涝现象。 | 8 | 1、抗旱排涝设备不能正常运行，扣0.5分/次；2、保障体系应急预案不详细，扣0.5分/次；3、高温天气发现晒伤、脱水、死亡的苗木，按100㎡扣0.2分；4、暴雨之后未及时排水，积水导致树木烂根死亡，按100㎡扣0.2分。 |  |  |
|  | 二 | 防台减灾 | 1、做好防台风工作，台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增加抵御台风能力；2、遭遇极端天气（雷电、龙卷风），树木歪斜、倒伏或倒树断枝要立即处理，疏通交通道路、落实必要的减灾措施。 | 6 | 1、防台、减灾预防措施不到位，扣0.5分/次；2、发生树林歪斜、倒伏断枝处理不及时或不予处理，扣0.2分/次；3、因管理不及时致死亡，按100㎡扣0.2分。 |  |  |
|  | 三 | 日常保洁巡查除草间移 | 1、绿地内全天候保洁，环境整洁，无白色垃圾、无杂物堆放；2、及时清除绿化带内杂草与藤蔓，杂草高度不得超过20cm；保证花灌木在通风的环境中生长;3、使用化学除草剂必须保证对植物和周边环境安全，不产生危害，对影响行车安全以及后续生长的植物，经允许实行间苗移栽。 | 15 | 1、养护地段每发现白色垃圾一处，扣0.1分；2、发现垃圾及其他堆积物，每处扣0.2分；2、乔、灌木林生长整齐，成片林杂草高度不超过20cm，绿地内杂草与藤蔓未及时清除，发现一处扣0.5分；3、化学除草剂对植物和环境造成危害的，按100㎡扣0.2分；4、未及时间移，影响行车安全或后续生长，每发现一处扣0.1分。5、每天须有专人专车日常巡查，每发现一次日常无人巡查扣0.5分。 |  |  |
|  | 四 | 施肥培土 | 1、根据植物特性，视植物生长情况，每年必须冬施基肥、春施追肥；2、及时对缺损、流失土壤的树木与植被进行培土，保障植物生长的环境条件；3、施肥与培土不得影响排水系统和发生环境污染；4、保持土壤疏松,松土的时间和次数应根据土壤质地及板结情况而定。 | 6 | 1、全年未施肥，扣6分；2、未施肥面积达到总面积的1%，扣0.1分，以此类推；3、施肥不当，造成植物死亡的，按100㎡扣0.2分；4、发生环境污染，按50㎡扣0.1分；5、因培土不当，造成排水系统堵塞，每发现一处扣0.1分；6、发现土壤板结造成的植物生长不良，按50㎡扣0.1分。 |  |  |
|  | 五 | 修剪整枝 | 1、乔木依据树龄及生长势强弱进行修剪，须在本年11月至第二年的1月前全部修剪完毕，强度得当、锯口平整；2、球类根据不同植物的生育特性进行修剪，一般分为5月1日前、7月上旬、8月下旬、10月1日前共4次/年，球形丰满、完整，无明显空洞；片植、色块要及时修剪、线条清晰、流畅、造型优美，经修剪后落地的剩余物，要及时清理，保证作业现场洁净；3、根据交通部门、公安部门提出树木影响视线、违背道路通行等特殊情况，须按照交通部门、公安部门的要求修剪，若不及时修剪，每发现一处扣0.5分。4、乔木过冬，应根据树木品种在每年12月底前做好必要防冻保护及涂白工作。 | 20 | 1、全年未修剪扣15分；2、乔木未按时进行修剪、整枝，扣1分；3、球类、片植、色块修剪轮廓不清晰，图案不整齐美观的按100㎡扣0.5分；4、修剪过的枝条未及时清理，每次扣0.5分；5、未及时修剪存在安全隐患的树木，每发现一次扣1分；6、寒冷季节之前未进行树木涂白、未做好防寒防冻措施，扣5分；7、涂白高度不一致，涂白粗糙配比不当或出现遗漏，按10株扣0.1分。 |  |  |
|  | 六 | 防病植保 | 1、做好植物病虫害的预测，提前防治控制，主动与农委取得联系，适时掌握防病、治病的正确资讯，乔木每年4月、5月各治虫1次；花灌木、球类治虫分别为：4月初2次、5月份2次、9月份2次，共8次/年，全年根据病虫害爆发实际情况自行调整治虫时间或增加治虫次数，确保植物不被病虫害伤害；2、为有效应对病虫害的抗药性，应使用低毒高效等农药，同时要采用环保农药并做到用药配比正确，安全操作，不发生药物危害。 | 15 | 1、全年未进行病虫害防治扣15分；2、未按时进行病虫害防治，每少一次扣1分；3、发生病虫害造成植物损伤或死亡的，按100㎡扣1分；4、发生药害事故，按100㎡扣0.1分。 |  |  |
|  | 七 | 补植看护 | 1、养护不当造成死亡或意外缺失时，按甲方要求进行补植或按市场价赔偿；2、养护保洁范围内的绿地，严禁道路沿线群众种植蔬菜、其他农作物和乱堆乱放，制止一切损坏花草树木行为；3、加强对成材树木、成林树木、名贵树木守护工作，严防偷盗现象的发生；4、乔灌木可在春初或秋未补植 ，草坪于 5、6、9月间补植为佳。 | 6 | 1、乔灌木发生意外缺失，未根据甲方要求补植的或未按市场价赔偿，按50㎡扣0.1分；2、沿线群众在绿地范围内种植农作物和乱堆乱发现不及时或不制止，按50㎡扣0.5分；3、树木发生偷盗现象，发现一次扣0.1分；4、缺株树木过补植季节未及时种植同规格的苗木，按50㎡扣0.1分。 |  |  |
|  | 八 | 立规建档 | 1、制定日常绿化养护相关工作制度（考勤、巡查、安全、奖惩考核等），确保依规依章管理；2、建立完整的养护管理技术档案，每月上报工作计划，每日填写养护日记。 | 3 | 1、绿化养护管理相关制度不健全的，扣0.1分/次；2、绿化养护保洁技术档案不全的，扣0.1分/次；3、工作计划未按规定时间上交，扣0.1分/次。 |  |  |
| 队伍配备 | 一 | 管理机构 | 1、组建完整的绿化养护管理工作机构；2、明确各路段养护保洁责任人，落实考核管理责任；3、明确安全生产责任人，落实安全作业责任。 | 3 | 1、绿化养护管理机构网络不健全的，扣0.1分/次；2、工作职责不清，未落实内部考核机制，扣0.1分/次；3、安全生产未落实责任人，安全教育、劳动保险及养护人员的意外伤害险、安全措施缺失，扣0.2分/次。 |  |  |
|  | 二 | 专业队伍 | 1、组建专业绿化养护保洁队伍；2、明确人员工作区域范围与工作量以及考核要求；3、建立经常性的人员养护管理专业知识、安全生产知识等内容的培训机制，根据养护面积配备养护人员。 | 3 | 1、无办公场所、无办公设施（办公桌椅、文档打印设备、通讯工具）或设施不全，扣0.5分/次；2、绿化养护保洁队伍无专业技能培训，人员素质、技能明显不高，扣0.5分/人；3、养护人员出现缺勤，扣1分/人；4、养护人员出现不合格养护人员，扣1分/人。 |  |  |
| 安全管理 | 一 | 安全作业 | 1、养护作业时，必须安放安全标识；2、施工人员必须穿带标志醒目的衣帽；3、登高作业必须系好安全带；4、使用专业器具、必须落实完好防伤措施；5、制定落实安全生产作业施工程序，杜绝一切可能发生的大小事故；6、因修剪不到位造成的道路交通事故责任，由乙方承担。 | 3 | 1、绿化养护上路车辆、人员无安全标识或有标识不佩戴，登高人员安全措施不到位，扣0.1分/人；2、在养护路段发生交通安全事故或其它人员伤亡事故的，扣1分/次。 |  |  |
|  | 二 | 消除安全隐患 | 1、作业器具、枯死植物清理后的剩余物等，不得置于公路的行车道、人行道、交叉路口，不得影响交通出行；2、机动作业车辆，不得逆向行驶、不得违反交通规则乱停乱放；3、不得对枯枝残叶、可燃垃圾，随意明火焚烧。 | 2 | 1、清理的藤条、枯死树木、杆径化的杂草堆放于公路行车道，影响交通的，扣0.1分/次；2、机动作业车辆逆向行驶、违反交通规则乱停乱放的，扣0.1分/次；3、对枯枝残叶、可燃垃圾，随意明火焚烧，扣0.1分/次。 |  |  |
| 文明施工 | 一 | 清除丢弃物 | 1、清理藤条、枯死树木、杆径化的杂草，不得留有裸露的桩根，除草、修剪、整枝、清理枯死植物等产生的剩余物，实行即弃即清；2、清理的杂草、漂浮垃圾，严禁沿公路路肩集约堆放，必须做到随捡随清。 | 2 | 1、清理藤条、枯死树木、杆径化的杂草，不得留有裸露的桩根，除草、修剪、整枝、清理枯死植物等产生的剩余物未及时清除的，扣0.1分/次；2、清理的杂草、漂浮垃圾，严禁沿公路路肩堆放，影响环境美观的视情节扣0.1分/次。 |  |  |
|  | 二 | 作业环境整治 | 1、移苗、清理枯死植物等发生的弃土，应及时清理，不得污染路面；2、拆装机动车辆产生的残油，不得污染路面和作业场所；3、休息或用餐等产生的生活垃圾，应及时清理，不得污染作业场所。 | 2 | 1、移苗、清理枯死植物等发生的弃土，应及时清理，污染路面的，扣0.1分/次；2、发生残油污染路面和作业场所的扣0.1分/次；3、未及时清理休息或用餐场所的生活垃圾，扣0.1分/次。 |  |  |
| 重要工作 | 一 | 完成突击性工作 | 1、按照甲方要求，及时完成交办的突击性工作及重大活动期间临时性工作任务；2、在日常养护过程中按照甲方要求及时对12345便民服务、市民来电投诉现象进行整改。 | 4 | 1、未按甲方要求完成突击性及临时性工作任务或完成不到位，扣0.2分/次；2、12345便民服务、市民来电投诉经现场核实情况属实的扣0.5分/次；3、当月因管护不当收到整改通知（电话或书面）的扣0.1分/次；4、管护工人不穿着黄背心、黄马甲等醒目标示的劳动工作服扣0.1分/人。 |  |  |
|  | 二 | 重点区域强化管理 | 1、对节点绿化，加大除草、修剪的频率，确保与城市绿化同效。 | 2 | 1、对节点绿化养护效果不佳，杂草高度超过20cm，未及时修剪按50㎡扣0.5分；2、乔木未修剪扣1分；3、乔木枝条杂乱、枯枝等，未按时修剪按10株扣0.1分；4、花灌木、球类未修剪扣1分；5、花灌木、球类修剪不成形的按100㎡扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |

注：以下情况以原分数的双倍扣分：

- 1.督查整改通知书发出后仍未及时整改的问题；

- 2.数字城管通报的问题；

- 3.市城市长效管理考评中发现的问题；

- 4.被上级领导点名批评、被各类媒体曝光（报纸、电视、电台、网站等）及发生其他有损甲方形象的问题。

# 第五部分    评标办法和标准

# 1.采购代理机构职责

## 1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

# 2.评标委员会职责

## 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

# 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

# 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 5.报价前后不一致的处理原则

## 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

# 6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。（原件扫描件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表(原件)；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（原件扫描件）；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标函；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 6 | 信用情况 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。 |
| 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。 |  |  |

# 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

# 8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |

## （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 总体管护方案 | 供应商对本项目总体管护方案（包含但不限于服务范围及内容、管护技术要求、管护准备工作、管护重点难点分析及措施、档案管理等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 8.0 |
| 1.2 | 绿化养护技术方案 | 供应商对本项目绿化养护技术方案（包含但不限于树木养护方案、灌木养护方案、植被养护方案、保洁方案、重点养护工作计划等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得6分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 10.0 |
| 1.3 | 质量保证措施 | 供应商对本项目质量保证措施（包含但不限于质量目标、质量管理体系、质量保证措施等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得6分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 10.0 |
| 1.4 | 安全管理、文明施工方案 | 供应商对本项目安全管理、文明施工方案（包含但不限于安全管理施工方案、文明管理施工方案等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 8.0 |
| 1.5 | 突发事件应急预案 | 供应商对本项目可能发生的突发事件编制应急预案（包含但不限于风险评估及应急处置原则、组织领导和职责分工、应急与防护措施、应急救援措施等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 8.0 |
| 1.6 | 组织架构及规章制度 | 供应商对本项目组织架构及规章制度（包含但不限于项目管理组织机构设置、组织机构岗位职责、规章制度等内容）进行阐述，描述完全包含上述要点的，得4分，方案有缺项或无方案的不得分。方案内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。方案内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 8.0 |
| 1.7 | 服务承诺评价 | 根据投标人提供本项目的服务承诺（包含但不限于养护管理期内的服务承诺、质量保证服务承诺、安全文明服务承诺等内容）进行评价，描述完全包含上述要点的，得4分，承诺内容有缺项的不得分。承诺内容与本项目采购需求相符、科学合理的，加2分。承诺内容表述详细周全、可操作性强的，加2分。 | 8.0 |

## （二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 管理体系认证 | 投标人提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，每提供一种证书得2分，最多6分。 注：提供相关证书原件扫描件。上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中查询状态为“有效”，否则不予给分。如涉及造假，直接取消投标、中标资格。 | 6.0 |
| 1.2 | 类似业绩 | 投标供应商提供自2021年1月1日起至本项目采购公告发布前，承担（包括合同正在实施中的项目）绿化养护业绩的有一例得2分，最高得8分。 注：业绩时间以合同签订的日期为准，提供类似业绩的合同及项目任意一月的服务费发票原件扫描件，否则不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 投入养护机械设备评价 | （1）投标人车辆设备满足服务的基本要求：9吨及以上洒水车1辆，货车1辆，油锯2台、打药机3台、水泵3台、割灌机6台、绿篱修剪机5台。全部满足得4分，不满足不得分。 （2）在满足基本要求的基础上，根据投标人就本项目对绿化养护专业车辆、设备投入情况进行评价： ①大型设备【人员运输车、货车（4吨及以上）】数量每增加一个得1分，每种车辆最高加1分，本项最高得2分； ②小型设备【打药机、绿篱修剪机、割灌机、高枝油锯】，每种设备数量每增加一个得0.5分，每种设备最高加0.5分，本项最高得2分。 注：（1）车辆如自有，则提供车辆行驶证（与投标人单位名称一致）、购车发票、有效保险单原件扫描件及车辆（含牌照）照片；如租赁，则提供车辆行驶证（与租赁合同中出租单位的单位名称一致）、有效保险单、租赁合同原件扫描件及车辆（含牌照）照片，不提供不得分。(2)须提供设备的购买发票原件扫描件；若为租赁设备，还须提供租赁合同。 | 8.0 |
| 1.4 | 项目实施成员 | （1）项目负责人具有园林绿化中级以上职称（含中级）的得2分，同时具有园林绿化相关专业大专及以上学历（含大专）的再加1分，满分3分。 （2）其他养护人员（不含项目负责人）中具有园林绿化中级以上职称（含中级）的技术人员不少于2人，满足要求的得3分，不满足的不得分。在满足服务的基本要求外，以上技术人员每增加一名得2分，最多加2分。 注：①提供项目负责人毕业证书和职称证原件扫描件，否则不得分。 ②提供其他养护人员职称证书原件扫描件，否则不得分。 ③以上人员必须为企业正式在职员工，提供投标单位近一个月（2025年10月）为其缴纳社保的证明材料，否则不得分。 | 8.0 |

## （三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 报价得分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×10分（精确到小数点后2位） | 10.0 |

# 9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

# 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

# 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六部分    投标文件（格式）

# 投   标   文   件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050

项目名称：延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

# 一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。(原件扫描件)

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等(原件扫描件)

- （四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  | 购置年份 |  |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据(原件扫描件)

- （六）资格承诺函

资格承诺函

致：  （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- （七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加 丹阳市延陵镇人民政府 的延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）  单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日	 期：

- （八）本项目的特定资格要求

无

# 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年    月   日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

# 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

# 四、价格部分

4.1 开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

4.2清单及明细报价表

| 序号 | 名称 | 岗位名称 | 人数配置 | 每月人均费用 （元） | 年度合计费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 (包括工资、保险、奖金、服装、各种加班费、高温费等和所需支付的所有人员相关费用) |  |  |  |  |  |
|  |  | .... |  |  |  |  |
| 2 | 办公费用 |  | 元/年 |  |  |  |
| 3 | 消耗品费用 |  | 元/年 |  |  |  |
| 4 | 投标人认为与此次招标有关的必须的费用 |  | 元/年 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  | 元/年 |  |  | 注明税率 |
| 6 | 利润 |  | 元/年 |  |  |  |
| 7 | 合计（一年） |  | 元 （大写： 元整） |  |  |  |
| 8 | 总计（两年） |  | 元 （大写： 元整） |  |  |  |

注：

1、投标人应依据招标文件中列明的采购需求及相关报价要求填写相关内容，若填写行数不足，可自行增加行数以完成填写。

2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。行数不够自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

# 五、技术部分

(一)实施方案

(二)服务要求响应及偏离表

- 一、针对本项目招标文件“第四部分采购需求”的服务要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

服务要求响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：已充分理解并确认延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050）招标文件“第四部分 采购需求”中全部服务要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

二、服务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 服务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

# 六、商务部分

(一)供应商能力

根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的获奖荣誉、企业证书等
(二)类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同时间 | 合同内容、性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：

1、按照采购文件要求提供证明材料附后。

2、行数不够，请自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：2025年   月   日

(三)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有其他相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：2025年   月   日

(四)商务部分响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

商务部分响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：已充分理解并确认延陵镇镇域内绿化养护服务采购项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2025-0050）招标文件“第四部分 采购需求”中全部商务部分要求，所有条款均完全满足且无任何偏离。如未能按招标文件要求履行服务，我单位将自愿承担全部违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

# 七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件