招　标　文　件

项目名称：张家港市自然资源和规划局业务系统二期项目

标书编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0065

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2025年10月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	31

第六章 投标文件格式	35

- 第一章  投标邀请

张家港市自然资源和规划局业务系统二期项目JSZC-320582-JZCG-G2025-0065招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-11-5 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2025-0065

项目名称：张家港市自然资源和规划局业务系统二期项目

预算金额：78万元

最高限价（如有）：78万元

采购方式：公开招标

采购需求：为了实现自然资源纵向、横向业务协同办理、数据共享的统一平台，纵向实现与江苏省厅的业务审批、苏州市区的业务申请协同办理，横向上实现与政务服务“一张网”、工程建设项目审批管理系统等系统数据交互，满足日常综合办公、行政审批业务等的办理。本次系统涉及对用途管制改造和数据报送、批后监管模块、内部业务优化管理、数据共享模块的开发。

合同履行期限：自合同签订之日起12个月内完成所有建设内容。其中，建设期为9个月，试运行为3个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7.关于资格证明文件的书面承诺；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（四）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-5 9:30（北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

单位名称：张家港市自然资源和规划局

单位地址：张家港市杨舍镇人民中路18号

联系人：王嘉琪

联系电话：15605151617

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤

联系电话：0512-58915390

- 3.项目联系方式

项目联系人：戴凤

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前，公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10.投标函和开标一览表

10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11.投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13.技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14.投标人情况介绍

- 14.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15.投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

- 18.投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 20.投标文件的递交

- 20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21.投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23.评标委员会

23.1开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28.确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29.质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30.中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32.履约保证金

32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33.货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 34.监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

- 张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、货物、配件、包装、运输、装卸、安装、调试、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、服务期限：

本合同的服务期限为    。

- 九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

- 十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：             。

11.4在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在         个工作日内完成验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

- 十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、诉讼

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

- 十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

- 一、清单

1.清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市自然资源和规划局业务系统二期项目 | 1 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 核心产品清单：无

(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 技术要求

（一）项目背景介绍

2021年7月，自然资源部办公厅研究定制了《国土空间用途管制数据规范（试行）》（以下简称《规范》）要求，规范》中要求9个省（自治区），11个城市作为示范单位，并要求示范单位对照《规范》梳理用途管制5个阶段、6个核心业务的数据，建立各地特色数据标准规范体系，满足数据上报要求，新建或改造原有信息系统，建立涵盖用途管制各类业务的用途管制信息系统。

2022年6月《自然资源部办公厅关于部署开展全国国土空间用途管制监管系统建设的通知》（自然资办发〔2022〕46号），提出建设统一的全国国土空间用途管制监管系统（以下简称“监管系统”），实现国家、省、市、县四级系统互联、业务协同和数据共享。《通知》明确，监管系统对全国各级用途管制事项的申报及审批、许可进行服务和监管，从县市在本地系统组卷开始，对申报信息进行核验，反馈核验结果，生成数据校验码，到项目用地取得审批、许可后对批准信息再次进行核验和反馈，核验结果作为对省、市、县相关工作进行监管的重要内容。

2022年11月，自然资源部印发《关于加快用途管制监管系统建设有关事项的函》（自然资用途管制函〔2022〕72号），提出要针对本省（市、区）业务系统和网络环境，确定与监管系统的对接模式，建立工作机制，细化工作任务，明确时间安排，强化保障措施。要区分对接模式，对省市县统建系统，按照农用地转用和土地征收、先行用地、用地预审三项业务模块，分别确定每一个对接联调节点的任务安排和完成时限等。

2023年9月，自然资源部发表《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》聚焦盘活利用存量土地，提高土地利用效率，促进城乡高质量发展，部决定在北京市等43个城市开展低效用地再开发试点，探索创新政策举措，完善激励约束机制。文件指出应围绕低效用地再开发政策与机制创新，重点从规划统筹、收储支撑、政策激励基础保障四个方面开展试点探索。

2021年8月，《江苏省自然资源厅关于做好土地储备监测监管系统升级后试点工作的通知》（苏自然资函〔2021〕936号）指出，要按照土地批、征、储、供、用全生命周期信息化管理要求，加强土地储备与国有建设用地配置组织实施工作的衔接，及时完成各类基础信息和历史数据信息的补录工作，确保将符合入库条件的拟供应土地全部纳入监测监管系统。

2022年5月，江苏省政府印发《江苏省数字政府建设2022年工作要点》（苏政办发〔2022〕26号）的通知，（以下简称《要点》），提出2022年是江苏省统筹推进现代数字政府建设的元年。要积极聚焦大平台共建、大系统共享、大数据共治，大力开展云网升级、数据共享、治理转型三大攻坚行动，努力开创数字政府高质量建设新局面。

为切实提高张家港市自然资源和规划局管理水平，开展本次“张家港资规局”业务系统二期项目建设，结合张家港市自然资源和规划相关工作要求及实际并充分利用已有成果，以信息化赋能新体系，全面落实用途管制改造和数据报送、供后监管、优化土地展示推介平台、完善政务服务、优化内部业务管理、加强数据共享、并开展数据治理与信创适配工作。进一步强化张家港市国土空间管控能力、提高行政审批效能、优化营商环境，着力提升国土空间治理现代化水平，为信息时代自然资源管理工作的创新发展提供支撑，更好地服务于国民经济和社会发展。

（二）项目建设目标

行政审批系统建设是推动自然资源机构改革职能落地、履行“两统一”职责的重要支撑，是提升自然资源治理能力现代化的重要手段。行政审批系统是为了自然资源业务整合后打造的全业务的业务审批办理平台，是实现自然资源纵向、横向业务协同办理、数据共享的统一平台，纵向上实现与江苏省厅的业务审批、市区的业务申请协同办理，横向上实现与政务服务“一张网”、工程建设项目审批管理系统等的数据交互，通过一个统一的平台来满足日常综合办公、行政审批业务等的办理，并且支持动态扩展定制，根据不同业务需求，快速定制，比如多审合一、城市规划、矿产、林业等业务接入，满足在统一权限认证下，各业务系统的一个平台办理需要。

（三）项目建设依据

1.《国土空间用途管制数据规范（试行）》。

2.自然资源部、信息产业部或其他相关部门规定的信息系统建设的相关文件和规范。

（四）项目建设原则

1.统筹规划、扎实推进

项目总体建设思路要与省、市信息化建设要求保持高度一致，按照业务扎口、部门协同、上下联动的工作机制，统筹规划、统一管理自然资源和规划信息化建设工作，强化目标导向、问题导向、效果导向，全方位推进自然资源管理理念、机制和手段的创新。

2.继承创新、持续发展

要坚持继承性原则，充分利用原规划、国土、林业等已有工作基础，充分利用各部门建立的各类数据资源，在市局现有的系统平台的已有基础上，进行新业务系统的搭建，要坚持可持续发展的原则，使系统在其生命周期内随着业务需求的发展和运行条件的变化，持续、平稳、协调的发展，通过整合、集成、补充和完善，不断优化改进，避免重建再造，造成浪费。

3.业务协同，统分结合

从信息技术应用布局和自然资源管理全局出发，作为一个系统整体统筹考虑，构建统一的数据体系和业务综合审批应用平台。同时根据自然资源管理的职责，坚持对数据的生产、加工、管理和服务“分兵把守”“各司其职”，保证自然资源信息化的完整性、统一性和灵活性。

4.共建共享、安全可控

系统建设要把安全性放在突出位置，既考虑信息资源的充分共享，也要考虑信息的保护与隔离。要从物理环境、数据层面、应用层面、安全管理制度等方面进行全方位的设计。对部署在公有环境的应用，涉及到的计算资源、存储资源，以及地理信息数据和专题数据等，应不涉及与国家安全保密有关的内容和事项；对涉及保密信息的资源，则必须部署在符合国家有关规定的私有环境中。

严格执行信息系统等级保护和分级保护制度，构建自主安全可控的自然资源信息安全体系，提升信息安全防护能力，完善信息安全管理运维体系，妥善处理信息共享与信息安全的关系，保障数据传输、存储、应用和信息系统的安全。

（五）现状需求分析

现状需求分析包含但不限于以下内容：①信息化基础现状、②云资源现状、③信息资源现状、④应用系统现状、⑤项目需求分析。梳理张家港市自然资源和规划局的信息化基础现状、云资源现状、信息资源现状和应用系统现状，对本次项目的需求内容展开分析，针对数据汇聚需求、基础框架优化需求、业务梳理分析需求、业务协同共享需求、数据共享服务、系统性能需求等内容展开分析论述，满足项目建设需要。

（六）总体方案需求

项目总体设计方案包含但不限于以下内容：①框架体系、②设计思路、③技术标准、④技术路线、⑤关键技术、⑥数据库设计。框架体系应包含基础设施层、数据层、平台层、应用层、业务域层、标准及安全等；明确项目总体设计思路，采用统一的技术标准开发应用服务，实现不同层次间的相互独立性，保障系统的高度稳定性、实用性和可扩展性；阐明技术路线，使用关键技术,降低系统的复杂度和耦合度，提升组件的内聚性、敏捷性，以及服务的响应效率和能力，使得系统能够以较低的成本继续保持高可用性；数据库设计需要确保数据库具有良好的性能和可维护性，保障数据的完整性、一致性和安全性。

（七）用途管制改造和数据报送建设方案

按照部国土空间用途管制统一数据规范开展用地预审及规划许可业务标准化完善并实现与苏州市数据互联工作，形成统一、完善的用途管制一本账，支撑规范开展国土空间用途管制信息化建设

1.业务数据分析

对已有业务数据进行分析，站在全业务梳理的角度对报送业务数据进行综合分析，完成标准化梳理。

2.业务数据推送

为需满足用途管制业务的数据上报核验需求，包括对不同业务的申报节点、核验节点、接件节点、审批结果反馈节点、赋码节点等节点信息的上报。

3.系统功能改造

改造系统功能，包括综合受理改造、技术审查模块改造等，优化系统综合受理界面的有关功能，对审查相关的功能进行调整。

（八）批后监管模块建设方案

1.临时用地监管

建立临时用地台账，包括临时用地基本信息、临时用地情况、临时用地处置情况等，支持对某条信息进行修改或增加新的临时用地台账信息；实现复垦期自动预警，自动检测临时用地的复垦状态，对即将进入复垦期或已超过复垦期未复垦的用地进行自动预警；采用短信通知，通过短信形式，自动向局业务科室和相关自然资源所发送预警通知；实现临时用地图层汇总管理新增临时用地图层汇总管理功能，实时更新临时用地范围的空间图层，实现临时用地审批台账和临时用地验收台账的实时关联。

2.批而未供监管

实现批而未供台账管理，支持进行时间筛选、板块筛选、用途筛选等自定义分析统计功能，并支持分类统计表的导出。

3..建设项目批后管理

结合供地台账相关信息，梳理开竣工业务预警规则，支持对项目开工前1个月、竣工前1个月进行自动开竣工提醒，并生成开竣工提醒通知书，支持展示、下载、打印功能。

梳理开工申报、竣工核验业务状态更新规则，在供地台账中增加延期开竣工时间，支持自动更新供地台账地块状态，支持手动更新开竣工状态。

梳理土地闲置业务超期预警规则，针对超期一年以上未开发构成土地闲置的业务，支持自动预警，将超期信息通知给局领导、利用科、各自然资源所。

（九）内部业务优化管理建设方案

1.重大项目管理优化

目前，局业务系统中已经加入了重大项目管理模块，但其中内容有待完善。主要是要增加以下功能：

1）省重大项目和苏州市级、张家港市级重大项目分开管理，省重大项目需增加立项、预审、规划许可等更多详细的内容。

2）需增加所有项目上传红线功能。

3）需增加项目列表全选/反选功能。

4）与省厅重大项目系统、苏州重保服系统对接，实现数据自动导入，同时当外部系统中的项目信息发生变化时，自动同步更新相应的项目记录。

2.指标管理

在局业务系统增加指标管理模块，实现指标的录入、使用、回购、交易、核减等流程的线上管理，包含指标录入、指标交易、指标使用、指标回购、指标核减、指标实时监控、指标台账管理、指标体系查询与浏览、指标体系管理与维护等功能。

3.供地业务优化

开展现有供地业务流程和统计功能优化工作，包括供地业务流程优化、审批表单功能优化、供地明细台账统计。优化审批流程，调整审批附件材料；优化重构业务管理和审批流程与表单，实现业务的深度融合；增加供地明细台账统计功能，实现一级市场供地台账、二级市场供地台账查看、土地收回台账、土地改变用途台账的查看与分析统计。

4.规划情况自动分析功能拓展

新增数据化测算功能。梳理三区三线、详细规划、专项规划情况、城市控制线的审查规则；支持自动审核规划情况（三区三线、详细规划、专项规划情况、城市控制线），调用慧选址应用，实现自动选址；支持对合规性审查结果进行展示、下载、打印。

5.土地转让业务优化

在业务系统中新增分割转让同步办理业务、集体土地所有权确权、集体土地调整方案、宗地分割（合并）、国有（集体）土地使用权确权五项业务，开展下下述工作：

1）梳理并分析业务需求。

2）设计同步办理相关的数据库。

3）设计并构建同步办理业务流程。

4）设计并配置同步办理业务涉及的表单和材料。

5）支持业务的图形一体化，图形库设计和入库功能。

（十）数据共享模块建设方案

1.与信用平台对接

通过行政许可公示信息结果数据推送、主体信用信息动态更新、双向数据校验等接口，实现向该平台推送本系统产生的建设项目用地预审与选址意见书核发、国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准、建设用地、临时建设用地规划许可等八个业务的信息数据，另外支持用户权限管理及日志记录与审计。

2.与“一网通办”系统对接

通过案件数据获取、办件过程数据推送、结果数据推送、附件材料获取、附件材料推送接口，实现与张家港市“一网通办”系统的无缝连接将系统里接件办理的案件信息，相关材料等自动推送至“一网通办”系统。

3.与“多测合一”平台对接

通过案件信息，附件材料，测绘数据自动获取、项目信息，测绘数据，审批结果数据推送、案件资源码查询、短信服务等接口，实现与工程建设项目审批管理系统进行接口设计与开发、数据同步与共享、审批流程优化；与数字平台统一短信服务进行短信服务接口集成、短信通知功能等。

4.与张家港市工改系统对接

通过工改数据获取、工改补正完成数据获取、工改办件过程数据推送、工改办件结果数据推送等，实现建设项目用地预审与规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可等数据的无缝连接和共享，从而提高审批效率，优化营商环境，并促进跨部门、跨业务的协同工作。

5.与不动产权籍系统对接

通过数据同步与更新、权籍数据查询、附件材料查询与下载、案件审批信息查询、数据匹配与校验等接口，并充分整合和优化现有业务流程，实现数据同步、信息传递、业务流程整合等功能，可以实现整体联动协同，提高数据管理的效率和质量，为不动产管理工作提供更好的支持。

6.不动产登记业务整体联动协同

通过获取、查询、推送、更新等接口的形式完成土地权利来源文件共享、测绘材料共享、全流程性文件共享，实现不动产数据分级授权查询，并充分整合和优化现有业务流程，以实现“分散到整体、多样到统一、孤立到协同”的转变，促进业务协同等方面能力全面提高。

7.与国土空间基础信息平台对接

通过新增、删除、查询、更新等接口完成矢量结果数据自动推送与属性数据同步更新，实现业务系统全业务的图形数据实时共享交互，在案件办理完成后，自动将相关矢量更新到国土空间基础信息平台。

8.与张家港市产业用地监测平台对接

通过结果数据推送接口，定时将建设用地使用权收回、供地数据推送至该平台，保证后期数据更新的及时性。

9.业务系统信创建设

评估现有业务系统二期与软硬件支撑环境的依赖关系，进行业务系统二期的迁移和适配工作，针对迁移过程中可能出现的问题，制定应急预案和解决方案，根据业务需求，对替换的操作系统、数据库、中间件等进行功能优化和升级，确保满足业务系统二期的运行需求。

10.客户端信创建设

在信创终端环境中，进行客户端信创建设，优化界面、提升性能，且在不同操作系统、浏览器环境下进行客户端兼容性测试。

（十一）实施方案要求

实施方案，包含但不限于以下内容：①实施计划、②质量保障计划、③人员组织架构、④工期滞后解决措施、⑤项目管理方案、⑥试运行方案、⑦系统测试方案、⑧培训方案、⑨安全措施方案等方面。按照项目周期合理安排实施计划，确保项目实施有序开展；提供详细且可施行的质量保障计划，确保项目质量；根据项目实际需求，合理安排人员组织架构；针对可能出现的工期滞后问题，提供相应的解决措施，保障项目按时交付验收；合理制定项目管理方案，确保项目管理有条不紊；合理制定试运行方案和系统测试方案，保障系统稳定运行；制定培训方案，提供必要的系统管理维护的技术培训，包括有关系统软件的操作培训课程；制定安全措施方案，系统开发必须符合相关安全管理规定，避免非法的安全行为。

（十二）运行维护及售后服务要求

本项目制定的运行维护及售后服务方案，包含但不限于以下内容：①运维内容、②运维管理、③响应时间、④应急预案；⑤服务承诺及保障等。明确项目的运维内容，包含系统问题排查、数据库问题排查等；合理安排运维管理，项目上线验收后，免费运维期不少于一年，需安排不少于1名本项目开发或实施人员驻场；合理规定响应时间，确保问题能够即使解决；提供详尽的应急预案，能够应对大部分突发时间；需提供完善的服务保障措施，包含电话技术服务、现场技术服务等，确保项目上线后稳定运行。

（十三）人员要求

项目组成员不得少于7人。

投标人为本项目安排项目负责人，需要具有有效的高级信息系统项目管理师证书、注册测绘师资格证书、国家地理信息安全保密培训合格证书。

投标人为本项目安排安全技术负责人，需要具有有效的高级信息系统项目管理师证书、地理信息系统高级工程师证书、国家地理信息安全保密培训合格证书。

投标人为本项目安排质量负责人，需要具有有效的地理信息系统高级工程师证书、国家地理信息安全保密培训合格证书。

其他项目组成员4名，人员应具有地理信息系统高级工程师证书、软件设计师证书。

项目负责人、安全技术负责人与质量负责人均不得兼任。

（十四）其他要求

项目方案要求

（1）准确性与清晰性

精准定义需求：对项目背景、目标及要解决的业务问题进行精确剖析与阐述，杜绝模糊、歧义表述。架构条理分明：无论是技术架构、数据架构还是功能架构描述，遵循逻辑顺序分层、分类阐释。

（2）完整性与系统性

全流程覆盖：涵盖项目从启动筹备、需求调研、设计开发、测试验收、上线运维到后续优化全生命周期环节规划。多维度考量：兼顾业务、技术、管理、安全等维度。业务上详述流程重塑与功能支撑；技术层面深挖架构选型、技术路线；管理维度制定项目组织架构、沟通协调机制；安全维度从数据、网络、应用多层面设防，保障整体方案无短板、成体系。

（3）可行性与前瞻性

立足现实资源：充分考量现有信息技术基础、资金预算、业务可承受变革幅度等实际条件开展设计。适度超前布局：洞察行业技术趋势，结合规划，预留系统拓展、升级空间。

（4）合规性与安全性

遵循法规标准：依据所在行业数据保护、隐私安全、信息化建设等法规政策，以及软件工程、网络通信等通用标准规范设计实施项目，确保项目合法合规运营，规避法律风险。筑牢安全防线：从身份认证、授权管理、数据加密存储传输、网络入侵防范、系统漏洞修复等全方位构筑安全防护网，尤其针对敏感数据多的项目，保障数据机密性、完整性、可用性。

（5）可读性与可维护性

语言通俗易懂：避免专业术语堆砌，对复杂技术概念、业务流程用类比、举例、图表等方式通俗解读，使业务人员、管理层与技术人员都能读懂关键内容，协同推进项目。

项目成果要求

（1）软件成果：项目涉及的所有功能模块。

（2）文档成果：项目工作总结报告；项目技术总结报告。

（3）项目建设过程中涉及的知识产权、软件代码成果、数据成果等归采购人所有，并在项目验收之日移交采购人。

- 三、商务条款

- 1 服务期限

1.1服务期限

自合同签订之日起12个月内完成所有建设内容，其中，建设期为9个月，试运行为3个月。

项目正式实施上线验收后，免费运维期不少于一年，建设方需提供每周7x24小时服务，收到甲方要求现场技术服务电话或书面通知后，30分钟之内做出响应，12小时内解决问题，并根据故障类型采取响应的处置措施，必要时迅速到达本地现场进行诊断，解决系统软件问题。

2货款支付

2.1结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭项目合同、验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2结付期限

项目合同签订后支付项目合同资金总额的30%作为预付款，项目试运行后支付项目合同资金总额的60%，剩余10%在项目验收合格后一次性支付。

3投标货币

3.1投标货币：人民币

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 二、评标标准

1 价格分 10.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10.0% * 100（保留二位小数），

2 技术设计方案分 72.0 分

2.1现状与需求分析9分

投标人应提供本项目现状和需求分析方案，包含但不限于以下内容：①信息化基础现状、②云资源现状、③信息资源现状、④应用系统现状、⑤项目需求分析。评委根据投标人提供的现状与需求分析方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项不满4项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于4项上述内容的，得0分。

2.2总体设计方案

投标人应提供本项目总体设计方案，包含但不限于以下内容：①框架体系、②设计思路、③技术标准、④技术路线、⑤关键技术、⑥数据库设计。评委根据投标人提供的总体设计方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项不满4项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于4项上述内容的，得0分。

2.3用途管制改造和数据报送建设方案

投标人应根据项目需求，提供详细建设方案，包括以下内容：①业务数据分析；②业务数据推送；③系统功能改造。评委根据投标人提供的建设方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺少量为1项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量为2项上述内容的，得3分；方案内容无实质性意义，缺少量为3项上述内容的或未提供方案说明的，得0分。

2.4批后监管模块建设方案

投标人应根据项目需求，提供详细建设方案，包括以下内容：①临时用地监管；②批而未供监管；③建设项目批后管理。评委根据投标人提供的建设方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，缺少量为1项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量为2项上述内容的，得3分；方案内容无实质性意义，缺少量为3项上述内容的或未提供方案说明的，得0分。

2.5内部业务优化管理建设方案

投标人应根据项目需求，提供详细建设方案，包括以下内容：①重大项目管理优化；②指标管理；③供地业务优化；④规划情况自动分析功能拓展；⑤土地转让业务优化。评委根据投标人提供的建设方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项不满4项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于4项上述内容的，得0分。

2.6数据共享模块建设方案

投标人应根据项目需求，提供详细建设方案，包括以下内容：①与信用平台对接；②与“一网通办”系统对接；③与“多测合一”平台对接；④与张家港市工改系统对接；⑤与不动产权籍系统对接；⑥不动产登记业务整体联动协同；⑦与国土空间基础信息平台对接；⑧与张家港市产业用地监测平台对接；⑨业务系统信创建设；⑩客户端信创建设。评委根据投标人提供的建设方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项不满6项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于6项上述内容的，得0分。

2.7实施方案

投标人应提供详细实施方案，包含但不限于以下内容：①实施计划；②质量保障计划；③人员组织架构；④工期滞后解决措施；⑤项目管理方案；⑥试运行方案；⑦系统测试方案；⑧培训方案；⑨安全措施方案等方面。评委根据投标人提供的实施方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项不满6项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于6项上述内容的，得0分。

2.8运行维护及售后服务方案

投标人应提供为本项目制定的运行维护及售后服务方案，包含但不限于以下内容：①运维内容；②运维管理；③响应时间；④应急预案；⑤服务承诺及保障等。评委根据投标人提供的运行维护及售后服务方案进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得9分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的，得6分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项不满4项上述内容的，得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于4项上述内容的，得0分。

3、人员证书 10 分

3.1项目负责人证书

投标人为本项目安排项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书得1分；具备注册测绘师资格证书得1分；具备国家地理信息安全保密培训合格证书得1分。本项最高得3分。

3.2安全技术负责人证书

投标人为本项目安排安全技术负责人具备高级信息系统项目管理师证书得1分；具备地理信息系统高级工程师证书得1分；具备国家地理信息安全保密培训合格证书得1分。本项最高得3分。

3.3质量负责人证书

投标人为本项目安排质量负责人具备地理信息系统高级工程师证书得1分；具备国家地理信息安全保密培训合格证书得1分。本项最高得2分。

3.4项目成员证书

投标人为本项目安排项目组成员中具有地理信息系统高级工程师证书得1分；具备软件设计师证书得1分。本项最高得2分。

请在投标文件中提供相关证书，并附该员工的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分。

4、履约能力分 8 分

4.1类似业绩

投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似的项目业绩，每有一个项目业绩得2分，本项评分累计最高得4分。（请在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出相关内容；如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）

4.2软件著作权证书

投标人具有相关软件著作权证书的，有一项得1分，最高得2分。

4.3信息技术服务管理体系认证证书

投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的，得2分。

注：以上证明材料，不提供不得分

第六章 投标文件格式

- 投标主要文件目录

- 一、封面

- 二、投标函

- 三、开标一览表

- 四、资格证明文件

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 六、服务方案

- 七、投标人情况介绍

- 一、封面

﻿

- 投 标 文 件

- 项目名称：

- 招标编号：

- 投标人名称：

- 日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 供应商名称（加盖公章）：

﻿

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商名称（加盖公章）：

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、服务方案

- 服务方案

- （服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……