竞争性磋商文件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型

的患者服务平台采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0044

| 采 购 人： | 江苏省人民医院宿迁医院 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025年07月25日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	37

第六章  响应文件格式	45

# 第一章  磋商邀请

受江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目 (JSZC-321300-JZCG-C2025-0044)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年08月06日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0044

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目

3.预算金额：250万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：250万元

5.采购需求（简介）：江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目基于医学大模型构建覆盖诊前、诊中、诊后的全流程患者服务体系，聚焦健康管理与慢病管理场景提供个性化服务。实现目标人群的精准化健康慢病管理，通过数据共享和流程集成，将基于医学大模型的患者服务延伸至院外，解决群众健康慢病管理需求、提升医疗服务效率与精准度，顺应医院发展需求并提升患者服务管理水平。具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后，成交供应商需在7个日历天内进场实施，3个月内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月。运维服务期1年(自项目验收合格之日起)。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年08月06日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：江苏省宿迁市宿城区宿支路120号招标管理办公室1、宿城区发展大道2496号（移动宿城分公司办公楼二楼）

联系人：陆然、谢柯柯

联系方式：0527-80908302、13641536560

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：胡海洋

联系方式：0527-84396036

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： - 允许分包。 - 允许分包的内容：允许成交供应商将慢病手环、心电血压手表、血压计和血糖仪四个产品分包给具有相应资质的供应商，成交供应商同时对分包事项向采购人承担连带责任。 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 10 %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 6 % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函（保险）开具期限须覆盖至1年运维服务期结束。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 技术参数响应 | 29.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、采购清单及技术参数要求”— “（二）技术参数要求” — A部分所列内容(★项除外)进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得29分。“▲”为重点模块功能参数要求，共8项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般模块功能参数要求，共70项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.3分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 演示 | 10.00分 | 供应商根据“第四部分 采购需求-三、采购清单及技术参数要求-（二）技术参数要求- B部分”要求提供软件系统功能演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频不超过30M，数量不限，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。以下每序号项演示内容全部符合要求的得2分，否则该序号项不得分，共计10分。未按要求上传的对应项不得分。 演示内容如下： （1）健康档案：患者可以上传病历、检查检验报告、体检报告，大模型支持根据患者画像生成饮食建议，大模型支持对上传的体检报告、门诊病历、住院病历、检查检验报告单进行OCR识别，将结构化数据同步至健康档案。 （2）饮食指导：大模型支持根据患者画像生成饮食建议，包括饮食原则、饮食推荐、饮食说明等。 （3）运动指导：大模型支持以图片、视频、文本等多种形式展示运动内容，可针对不同疾病和身体状况为患者定制专属运动计划，可与智能穿戴设备联动，实时监测运动数据并给出调整建议。 （4）个性化宣教：大模型可根据患者画像定期定向推送健康科普文章、视频、动画等资料，内容涵盖疾病预防、康复护理、生活方式改善等方面，患者可在线学习以提升健康知识水平。 （5）智能穿戴数据上传：智能穿戴设备支持检测数据上传与风险预警。 |
| 4 | 企业业绩 | 6.00分 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩，每有一个得2分，最高得6分。 注：1、响应文件中需同时提供合同（合同中主要内容、标的、金额清晰可见）和验收合格证明材料原件电子件。未按照要求提供不得分。2、成交供应商提供的有关业绩证明资料将随成交结果一并公开。 |
| 5 | 相关证书 | 3.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证证书，有一个得1分，最高3分。 注：1、响应文件中提供上述相关证书电子件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、成交供应商提供的有关证书情况将随成交结果一并公开。 |
| 6 | 项目人员配备 | 9.00分 | （1）供应商拟派本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师证书的得3分。 注：1、响应文件中提供有效证书电子件，提供供应商为其缴纳的2025年4月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准）。未按照要求提供的不得分。2、人员证书将随成交结果一并公开。 （2）项目组成员（除项目负责人外）具有信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统分析师，每有1人提供证书的得3分，最高得6分。 注：1.同一人具有多个证书只记分一次，不重复得分。以上需提供有效证书电子件，项目组人员需提供供应商为其缴纳的2025年4月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准）。未按照要求提供的不得分。2、人员证书将随成交结果一并公开。 |
| 7 | 项目实施方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-五、项目实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 8 | 质量保障方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-六、质量保障措施”提供项目质量保障方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 9 | 风险预防及控制方案 | 4.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-七、风险预防及控制措施”提供项目风险预防及控制方案。优于采购需求，得4分；满足采购需求的，得2.5分；其他情况不得分。 |
| 10 | 培训方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-八、培训要求”提供项目培训方案。优于采购需求的，得4分；满足采购需求的，得2.5分；其他情况不得分。 |
| 11 | 运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-九、运维服务要求”提供售后服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 12 | 对接方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十、对接要求”提供对接服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 13 | 安全服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十一、安全要求”提供安全服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目背景和目标

本系统旨在构建一套基于人工智能技术的区域病历与病案质量控制系统，实现对病历数据的实时监控与质量评估。该系统将采用先进的机器学习算法，对病历内容进行深度分析，确保病历信息的准确性和完整性。

通过实时监控，系统能够及时识别潜在的错误或遗漏，并提供改进建议，从而提升医疗服务的质量。

此外，该系统还将支持数据挖掘与知识发现，为临床决策提供辅助，促进医疗资源的合理配置与高效利用。

三、采购清单及技术参数要求

（一）清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导诊 | 1 | 套 |
| 2 | 就医咨询 | 1 | 套 |
| 3 | 辅助诊断 | 1 | 套 |
| 4 | 检后和慢病管理用户端 | 1 | 套 |
| 5 | 检后和慢病管理医生端 | 1 | 套 |
| 6 | 资源管理与系统对接 | 1 | 套 |
| 7 | 运维管理后台 | 1 | 套 |
| 8 | 统计分析 | 1 | 套 |
| 9 | 智能穿戴与慢病服务 | 1 | 套 |

- 技术参数要求

A部分

| 模块名称 | 功能描述及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 智能导诊 | 基于医学大模型的智能导诊模块，支持文字、语音及身体部位图谱点选等多模态输入，面向健康体检人群（涵盖健康人群、亚健康人群及慢病管理人群），提供个性化咨询服务； 大模型可根据患者咨询的症状、病史、生活方式等信息，结合年龄、性别等因素，为患者推荐适配的体检项目或就诊科室。 |  |
| 就医咨询 | 大模型以医院信息、科室信息、医生信息、体检流程、就医流程、管理制度等基础数据为支撑，为患者提供专业化就医咨询服务； 针对糖尿病、高血压患者，平台可基于患者主诉（如“血糖波动大”“足部麻木”）及血压监测数据（如收缩压持续＞140mmHg），深度调用大模型知识库生成针对性建议。 |  |
| 辅助诊断 | 推荐检查：大模型可基于患者主诉与病史进行智能分析，推荐体格检查与辅助检查项目，以锁定待排查疾病，且该模块会在慢病管理过程中持续提供检查推荐； 辅助诊断：大模型通过分析主诉与病史，可输出TopN疾病可能性（对应ICD10编码），并标注慢性病、传染病等标签，同步提供疾病相关知识、症状表现及诊断依据； 诊疗方案推荐：大模型根据诊断结论和患者药物史等，提供治疗药物推荐； 医疗知识检索：具备问答式知识库功能，可根据医生输入的提问检索知识库并生成回答，同时支持在问答交互过程中对患者报告进行深度解析。 |  |
| 检后和慢病管理用户端 | 建档注册：大模型基于患者健康体检数据、门诊及住院记录，可将符合条件的患者自动导入患者服务平台系统，实现健康管理与慢病管理的有效衔接； 用户可通过线上注册服务，填写姓名、年龄、性别、联系方式、身份证号等基本信息，同时完善过往病史、过敏史、家族病史等医疗相关内容，自主创建个人电子健康档案。 |  |
|  | 健康档案：可汇总患者身高、体重、血型、血压、心率、血糖等基本身体数据，以及个人史、过敏史、既往重大疾病史、手术史、疫苗接种情况等信息； 患者可自行核对、补充或修改健康信息，确保数据准确完整，为后续健康管理提供基础。 |  |
|  | 健康指标：患者服务平台为各项健康指标设置合理阈值范围（如血压正常高值、血糖危险值等），当患者监测数据超出或低于设定阈值时，立即通过弹窗、消息推送等方式发出预警，提醒患者关注并及时采取措施。 |  |
|  | 每日待办：支持将患者端每日需关注的任务自动生成待办事项，患者进入系统时将自动定位至当前日期并展示当日需处理事项。 |  |
|  | 检后干预：大模型可根据患者健康数据自动触发医生端提醒，医生可据此在线开具临时治疗方案、调整随访计划，或建议患者定期体检及时就医，实现对患者健康状况的及时干预。 |  |
|  | 签约管理：患者服务平台可对已签约患者进行信息化管理，实现管理人员及医护人员对患者家庭医疗与护理服务信息的共享； 能够记录签约患者的反馈意见，支持签约患者在线预约家庭医疗或护理服务，家庭医师可在线完成远程复诊； 提供用户在线浏览及购买商品、预约家庭医疗或护理服务的功能，可根据用户画像生成个性化推广商品；支持用户在客户端查看已签约计划、医生团队，并进行签约确认操作。 |  |
|  | 智能问答：大模型依托海量医学知识数据库支撑人机问答交互，当患者咨询体检项目选择、不同套餐差异、检前准备、检后注意事项，或对体检报告指标存在疑问时，大模型可快速匹配答案； 对于低风险问题，如“胃镜检查前需禁食6-8小时”，大模型直接回复患者；高风险问题则在生成答案后提交医生确认； 医生或经培训的人员与大模型智能问答形成互补，针对复杂问题提供更专业、个性化的回复。 |  |
|  | 系统支持根据会话状态将咨询分组为“未结束”和“已结束”列表，列表可展示患者姓名、性别、年龄、电话、诊断等信息，以及最近咨询时间、最近回复时间及内容； 支持通过咨询时间、医院、科室、在院状态、患者姓名、医生、诊断等多维度检索查询具体患者； 可根据患者画像生成推荐回复内容供医生参考，支持医生引用修改，经医生确认后发送至患者端。 |  |
|  | 数据解读：大模型可针对健康体检报告（涵盖常规体检、专项筛查、职业病体检等）及检验检查报告，提供多维度智能化解读，助力用户与医生快速捕捉异常信号并制定干预计划； 报告解读系统通过数据采集与预处理、智能分析与模型推理等流程，实现报告单项及综合解读，结合医学知识与大数据模型阐释数据背后的健康意义，同步提供针对性健康建议。 |  |
|  | 医学知识：构建全面的医学知识库，涵盖常见疾病介绍、发病机制、症状表现、治疗方法、预防措施等内容，便于患者随时查阅专业医学信息。 |  |
|  | 用药指导：大模型可从患者出院小结、门诊记录等文书中提取用药信息，推荐药品相关科普知识（如用药知识宣教等），经医生审核确认后发送给患者。 |  |
|  | 复诊指导：大模型根据患者体检结果及随访数据，生成包含复诊时间、需携带的体检报告与检查报告、建议复诊科室等信息的复诊建议； 与互联网医院对接后，患者可跳转至医院其他三方渠道进行门诊预约等操作。 |  |
|  | 体检指导：大模型可依据患者年龄、性别、疾病史等因素，为患者制定个性化体检方案，推荐合适的体检项目、体检频率。 |  |
|  | 慢病记录：提供用户记录慢病管理计划所需的各类相关数据录入功能，如糖尿病、高血压管理计划可让用户记录监测数据、发病时间、发病严重程度、用药情况等信息。 |  |
|  | 检后和慢病管理评估和报告：大模型根据患者类型匹配随访、评估、满意度等任务，通过电话或短信方式提醒患者及时填写病情评估内容，问卷填写完成后同步反馈至医生端； 支持在填写完评估量表后展示得分结果、评估细则及解读建议等内容。 |  |
|  | ▲随访管理：大模型依据患者疾病类型、治疗阶段等因素，提供预设的个性化专病随访计划模板，患者也可与医生沟通后自定义随访频率、具体监测项目等内容，设定完成后系统按计划自动推送随访提醒；针对体检患者，若体检结果正常，系统可设定年度或周期性健康提醒督促定期复查；若发现异常指标或健康风险，则依据风险等级制定个性化随访方案，自动推送复查提醒、健康管理建议等，实现从体检到健康管理的闭环跟踪。 |  |
|  | 智能提醒：大模型根据患者画像提前推送随访提醒，患者完成随访后可查看随访结果及医生给出的评估和建议； 预约体检后，系统自动推送个性化体检相关注意事项，涵盖空腹要求、用药调整、检查前准备（如着装建议、禁水时间）等，覆盖常规体检、专项筛查等不同场景； 系统提醒支持短信、微信服务号消息等多渠道推送。 |  |
|  | 满意度调查：设置多维度评价选项，包括对医生诊疗水平、服务态度、系统使用体验、随访安排合理性等方面进行打分；患者还可通过文字或语音形式补充具体意见和建议，提交后系统即时将结果反馈至管理端，以便持续改进服务质量。 |  |
|  | 移动端支持：支持将患者端配置为H5或小程序； 支持对患者复诊提醒方式进行组合配置，如短信、微信、智能随访电话等组合方式。 |  |
| 检后和慢病管理医生端 | 患者信息总览：支持展示服务中患者数、累计管理患者数； 医生可在功能界面全面查看本科室患者的基本信息、过往病史、历次随访记录及当前健康状态；通过多维度筛选功能，可依据科室、疾病类型、风险等级等条件快速定位特定患者群体，精准把控患者情况，便于后续管理工作开展。 |  |
|  | 任务追踪：通过仪表盘直观显示随访任务完成率、延迟情况，医生可按时间或患者分类查看历史随访记录，清晰掌握随访任务整体进展，及时发现并解决问题。 |  |
|  | 患者查询：支持通过居民证件号码或业务单号快速定位患者，便于医生开展相关业务，还可将患者添加至管理列表中。 |  |
|  | ▲患者健康画像：展示居民基本信息、健康画像及专病档案；通过采集居民数据精准绘制“画像”，并根据复诊情况动态更新；对居民进行标签化管理，便于医生快速掌握其当前状况；整合患者基本信息、病史、用药记录、检查报告等资料，支持关键词搜索及分类筛选，便于医生全面了解患者健康状况；大模型自动生成的患者画像信息需经医生审核确认后生效。 |  |
|  | 患者健康趋势报告：大模型按疾病类型或科室维度，分析患者健康指标改善情况，统计高血压、糖尿病患者的血压、血糖达标率及各类疾病患者复诊率等。 |  |
|  | 大模型生成患者画像：支持通过大模型分析患者体检报告、就诊记录构建个体画像，并结合患者管理知识库生成个体化管理路径。 |  |
|  | 慢病管理专科电子病历：提供专科专病电子病历功能，支持医护人员记录医疗服务信息；系统可实现病历各组成部分的录入与编辑，支持专病模板调用与引用、内容复制粘贴、多病历同步编辑、辅助联想录入及模板分科室管理，用于记录慢病患者病情变化，形成专病档案。 |  |
|  | 线上线下就诊记录：系统可与医院信息系统对接，获取患者体检记录、线下住院信息，以时间轴形式呈现患者线下诊疗历程，包括体检记录、住院病程记录、病案首页、检查报告结果、手术记录（若有）等，便于医生全面了解患者治疗情况。 |  |
|  | 智能提醒系统：大模型根据患者慢病管理情况，自动将待办随访任务推送至医生端首页，以提醒医生及时跟进，有效避免随访任务因遗忘而延误，确保随访工作有序推进； 医生可根据工作重点，自主选择接收随访提醒、患者紧急消息、系统更新等不同类型的通知，确保关键信息不遗漏。 |  |
|  | 线上咨询及复诊：患者服务平台与互联网医院平台对接，支持一键跳转至互联网医院平台。 |  |
|  | ▲检后和慢病评估管理：通过大模型算法生成高血压患病风险评分，精准识别继发性高血压高危人群，并进行低/中/高危分层；区分1型/2型糖尿病、妊娠糖尿病等类型，基于糖化血红蛋白、胰岛素水平、并发症史等数据，评估血糖控制状态及并发症风险（如糖尿病肾病）；可针对不同专病开展个性化评估。 |  |
|  | 专病精细化路径展示：支持为不同的专病建立精细化管理路径；如糖尿病、高血压、脑卒中等病种； 展示路径名称、版本号、病种名称等信息，支持每个精细化路径中的主路径和触发条件均可编辑、删除、暂存。 |  |
|  | 慢病管理路径配置：调用大模型算法生成高血压、糖尿病患病风险评分，识别高血压高危人群（如难治性高血压、年轻高血压患者）、糖尿病等人群； 按患者诊疗状态（出院、在院、门诊）差异化设置主路径，实现全周期管理覆盖： 医疗干预类：复诊提醒、药事服务（用药指导/剂量调整）、康复指导； 健康管理类：随访评估、健康档案更新、生活方式干预（饮食/运动/限盐等）； 知识宣教类：健康知识推送（疾病预防/用药安全等）； 每项任务支持二级细分（如“生活方式干预”可细化为糖尿病患者低糖饮食计划、高血压患者有氧运动方案）。 |  |
|  | 个性化参数配置：依据患者画像生成健康与慢病管理计划： 基础管理：健康档案动态更新、重点关注事项（如高血压/糖尿病患者的血压、血糖波动监测）；差异化设定血糖控制阈值（普通成人空腹4.4-7.0mmol/L、妊娠患者空腹≤5.3mmol/L），平衡安全性与达标率要求； 干预方案：饮食建议（糖尿病患者的碳水化合物配比）、根据高血压分级（1-3级）及并发症（冠心病、肾病等），生成用药建议； 非药物干预：制定可动态调整的生活方式计划（如高血压患者每日盐摄入≤5g、每周150分钟中等强度运动）； 随访体系：复诊提醒（含时间/科室/携带资料）、问卷评估（如血糖控制满意度调查）； 大模型自动生成的管理路径及干预方案需经医生审核确认后正式生效，确保医疗建议符合临床规范。 |  |
|  | 可视化流程配置：提供定性（如症状描述）与定量（如数值评分）评估题型，支持可视化标注与结果展示；系统可自动完成要素计算（如输入身高、体重后实时计算BMI），并对量表进行分值自动核算与评估结果生成。 |  |
|  | 患者分组管理：医生可按患者病情阶段、治疗方案或风险等级分组，对同组患者执行批量操作（如推送康复指导、随访安排），实现精准化管理。 |  |
|  | ▲慢病视图：在患者服务平台中可查看所有病种的干预管理、筛查管理进程。 |  |
|  | 检后及慢病管理宣教：系统分类存储健康科普视频、图文等丰富的宣教资料，医生可一键将相关资料发送至用户端，并跟踪患者学习进度，助力患者主动参与健康管理。 |  |
|  | 随访数据展示：大模型自动归类分析数据，直观展示新增患者数、随访人次、随访覆盖率、服务总人次、在管患者数等核心指标。 |  |
|  | 随访任务创建：医生可按需设置随访类型（电话/短信/视频）、周期（每周/每月等）及内容模板，支持为患者制定包含随访时间、频率、内容的个性化计划。 |  |
|  | 随访计划调整：医生根据患者病情变化、反馈等实际情况，灵活调整随访周期、内容等计划参数，确保随访方案适配个体需求。 |  |
|  | 主叫号码接入：平台支持通过互联网、专线等方式将运营商外呼线路接入到设备，再与外呼平台连接，打通通讯路径； 支持通过增加网关设备接入医院号码进行外呼，支持接入数字中继线路、PSTN线路、IMS固话等线路资源； 在系统中针对需随访患者可直接点击随访电话进行外呼，系统保留呼叫记录。 |  |
|  | 智能随访：随访模块结合大模型支持人机交互； 大模型结合话术设计及患者前后回答内容，自动控制交互流程，实现多个问题多轮互动； 能够将多轮会话内容进行结构化； 支持配置各个主叫号码的并发路数，包括配置智能随访电话和人工电话。 |  |
|  | 随访记录归档：医生结构化录入随访结果，包含患者反馈、体征数据等信息，支持语音转文字功能，快速完成随访记录填写，提升记录效率，便于后续查阅及数据分析。 |  |
|  | 患者满意度调查：医生自定义发送问卷收集患者反馈，大模型自动生成满意度评分与改进建议，助医生了解患者需求，发现服务问题，优化服务质量，提高患者满意度。 |  |
|  | 随访数据收集与整理：大模型将患者完成随访任务后提交的数据自动汇总至系统，医生可在此模块查看、核对并初步分析，判断患者健康状况变化趋势，为后续治疗决策提供依据。 |  |
|  | 健康和慢病知识库：支持专病知识库；包括：指标知识、居家护理知识、风险规避知识、运动知识、饮食知识、药品知识等。 |  |
|  | ▲移动端支持：支持配置医生端为H5或者小程序，支持配置医生端首页的功能模块入口。 |  |
| 统计分析 | 人群分析：人群分析提供对纳入慢病管理计划的所有用户的多维度基于用户标签的统计分析工具，包括体格指标、健康状况、专病维度进行统计分析等。 |  |
|  | 用药分析：用药分析支持对纳入慢病管理计划的患者用药的统计分析，包括用药类别、用药量、用药时间等。 |  |
|  | 运营分析：运营分析支持统计分析医院与慢病管理相关的运营情况，包括用户端应用用户数量、相关推广页面浏览量等内容。 |  |
|  | 工作量统计：大模型自动统计医生工作量，如接诊患者数量、随访完成率等关键数据，并以可视化图表形式呈现，支持导出图表，为绩效考核提供数据依据。 |  |
|  | ▲数据分析统计：通过监测报告、饮食记录、运动记录等评估指标，全面了解患者病情控制情况，为调整治疗方案提供依据；系统生成随访效果分析报告，如患者依从性趋势等，帮助医生深入了解随访工作成效，辅助优化随访策略，提升随访质量；支持统计当前用户的建档情况，筛查情况，团队干预情况，转诊情况等。 |  |
|  | 随访任务执行统计：统计随访任务执行情况，涵盖随访计划完成率、随访工作完成进度、随访方式占比，等数据；通过分析这些数据，找出随访工作中存在的问题与不足，为优化随访策略提供方向； 系统自动生成随访完成率、患者满意度等关键指标；通过这些数据全面评估医生工作表现，为绩效考核提供客观依据。 |  |
| 资源管理与系统对接 | 大模型参数：支持结构化数据（体检指标、检验报告数值）、半结构化数据（病历文本段落）、非结构化数据（医学影像报告、语音随访记录等）的多模态解析； 训练数据的样本数量、数据多样性等，包括疾病种类、病例类型、患者群体特征等； 数据的收集、存储、使用全过程必须严格遵循国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《医疗数据管理办法》等。 |  |
|  | 模型能够提供诊断结果的依据和解释，能够清晰说明得出疾病诊断结论的原因和相关数据特征；例如，在糖尿病、高血压等慢病诊断场景，需满足医院的准确率要求； 提供定期对模型进行更新和优化，以适应医学知识的不断发展和临床数据的变化。 |  |
|  | 数据感知与管控：支持数据操作审计、数据同步、数据变更感知、数据历史回溯等功能，实现对项目建设数据的规范化管理。 |  |
|  | 数据集成与交换：提供服务开放、服务注册、术语转换、消息开放、适配服务编排、模型转换、消息订阅、消息转换、访问控制等功能，实现与院内其他系统的数据共享和互联互通。 |  |
|  | 数据资源集中管理：提供数据元管理、信息分类编码、数据交换标准、数据质量管理、数据模型管理、数据分发管理、数据资源概览、数字化资产管理等功能，实现项目所收集数据的统一化、标准化管理。 |  |
|  | 患者主索引管理：支持生成同一患者的唯一标识编码，根据此编码能找到分布在各业务系统中的患者的所有医疗信息，同时支持消除重复的患者数据，确保同一患者数据的一致性、唯一性。 |  |
|  | 系统对接及API服务：支持对接体检信息系统获取患者信息，包括健康体检报告中结构化数据； 支持对接HIS/数据中心门诊/出院患者信息；包括患者基本信息、门诊记录、病程记录、检验检查报告、病案首页、出院小结等诊疗数据； 支持视图和接口两种方式数据对接； 支持对接供家庭使用的智能穿戴设备对接，各类医疗仪器（血糖仪、血压计等）设备； 对接CA数字签名系统； 对接院内短信平台； 支持对接医院支付平台； 支持对接医保接口，用于慢病数据上报及医保报销接口调用； 不限于以上。 |  |
| 运维管理 | 参数配置：系统应提供对项目建设内容中各应用模块所使用的参数进行统一配置维护管理的功能； 支持参数类型包括字符、数字、日期、布尔； 支持配置参数应用范围； 支持配置参数默认值。 |  |
|  | 机构管理：支持维护机构信息，包括医院、多院区、科室、病区等层级的维护； 支持展示机构信息、关联该机构下用户信息； 支持对应机构用户增删改查操作。 |  |
|  | 用户管理：支持系统管理员可新增用户，支持excel批量导入、批量导出、批量启用禁用等操作； 支持修改用户信息、设置机构、设置角色、重置密码等操作； 支持通过角色、状态、手机号、姓名搜索用户。 |  |
|  | 角色管理：支持新增自定义角色，包括应用权限、模块权限等； 支持对角色中的模块设置特定操作权限，例如导出、拉取等； 支持展示角色名称、角色类型、关联应用、关联机构等信息； 支持对角色的批量删除、修改、查看、通过角色名称搜索功能。 |  |
|  | 应用管理：系统提供对当前运行的应用功能模块进行统一管理的功能； 系统支持查看、查询、编辑、删除、新增应用模块的功能，支持配置应用模块所属的就诊范围和业务范围。 |  |
|  | 功能和菜单管理：系统提供系统菜单及应用功能的配置管理工具； 系统支持配置各功能对应的微服务地址、打开方式、所属应用、功能分组、操作权限等内容； 系统支持自定义系统菜单，支持配置各下拉菜单中包含的功能，支持预览。 |  |
|  | 字典管理：接入医院主数据管理平台，能够同步人员、科室、病区、诊断字段、手术字段等数据； 用户标签管理：提供工作人员对用户标签的配置工具； 支持配置的字典包括通用字典、频次字典、用法字典、材料字典、诊疗字典、费用类别、医疗收费项目、过敏源字典、诊断字典、草药字典、中成药字典、西药字典等。 |  |
|  | 科室管理：提供对医院科室管理功能； 科室分组维护：提供医院对医院科室的分组进行管理的工具； 提供科室分级、查询、新增、编辑、删除的功能； 支持定义科室的名称、简称、上级科室、所属机构、允许就诊类型、科室地址、科室级别、业务范围、简介等内容。 |  |
|  | 评估量表管理：提供健康及慢病评估的评估量表的功能，包括评估量表新增、编辑、删除，支持对评估量表设置标签； 随访表单管理：提供医生配置随访表单的工具，支持对随访表单进行标签配置。 |  |
|  | 慢病管理任务及计划管理：提供慢病管理计划配置功能，支持生成和管理多种类型和周期的健康及慢病管理计划和任务，健康体检计划、疫苗接种计划、随访计划、用药等任务。 |  |
|  | 慢病评估报告配置：提供医生配置慢病管理评估报告规则、参数的相关工具； 支持对各检后和慢病管理计划任务进行标签配置； 支持创建和管理检后和慢病管理计划的模板。 |  |
|  | 知识与标签管理：管理端按疾病类型、适用人群、知识主题等维度建立详细分类体系，同时为知识内容添加关键词标签；这使得医生和患者在检索知识时，能依据分类或关键词快速定位所需内容，极大提升知识检索效率； 支持医院、多院区、科室等维度的知识库配置； 支持配置电话模板、短信模板、问卷模板、人工随访模板、微信模板、专病路径模板、宣教模板、满意度方案等配置； 支持模板的增删查以及内容预览等功能。 |  |
| 智能穿戴与慢病服务 | ▲设备数据同步：智能穿戴与物联网医疗设备能够实现患者心率、脉搏、血氧、睡眠、血压、血糖等生命体征数据监测，实时自动上传医生端和患者端小程序，同步健康档案数据支持动态更新；支持与饮食、运动数据联动，帮助用户养成良好的生活习惯，提升院外慢病管理的依从性，中高风险用户提醒及时就医。 |  |
|  | 健康服务包（套餐管理）：与互联网医院服务集成，提供健康服务包的套餐管理、订单管理、费用管理等功能； 实现患者院外健康数据的动态采集和手动输入，根据患者健康状况提供长续的健康管理服务，提升患者服务体验和满意度。 |  |
|  | ▲动态慢病处方：支持根据患者的bmi值，计算热量推荐饮食，以一周为周期、总能量值、三大营养素(碳水、蛋白质、脂肪)建议摄入量、每天早、中、晚的建议能量值、食谱的信息(图片、名称、推荐摄入量)、每种食谱包含食材信息(图片、名称、摄入量大小、每种食材的卡路里)，根据体征数据变化进行动态推荐；根据患者身体数据、运动耐受等信息推荐运动处方，支持有氧运动处方(运动频率、靶心率、运动时间、运动类型)、抗阻运动处方(运动方式、运动动作指导视频)、抗阻动作姿势(推荐的每周运动方式、动作名称、动作教学视频)等；以一周为周期；对运动过程中的患者体征进行动态监测和评估，并推荐体征变化动态推荐运动项目。 |  |
|  | ★提供慢病手环： （传感器:具有加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器、光学心率传感器； 数据连接：蓝牙； 工作环境：5℃～35℃； 150台，支持心率、脉搏、血氧等健康检测和数据实时上传）。 | 允许成交供应商将慢病手环、心电血压手表、血压计和血糖仪四个产品分包给具有相应资质的供应商，成交供应商同时对分包事项向采购人承担连带责任。 |
|  | ★提供心电血压手表： （传感器:具有加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器、光学心率传感器、心电传感器、气压传感器； 数据连接：蓝牙； 工作环境：5℃～35℃； 40台，支持单导联心电分析、血压、心率、脉搏、血氧等健康检测和数据实时上传）。 |  |
|  | ★提供医疗级血压计： （测量范围：(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa，适用于成人的血压和脉搏； 精度：符合相关标准要求，确保测量结果准确可靠； 电源方式：充电； 50台，二类医疗器械，支持血压检测数据上传）。 |  |
|  | ★提供医疗级血糖仪： （调码方式：全自动免调码； 采血量：≤1μL； 血糖浓度≥4.2mmol/L时，误差范围≤±20%；血糖浓度＜4.2mmol/L时，误差范围≤±0.83mmol/L（需符合国家标准）； 记忆功能：数据存储功能，支持日期时间标记； 50台，二类医疗器械，支持检测数据上传）。 |  |

B部分（音视频演示内容）

| 模块名称 | 模块功能 | 演示内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 检后和慢病管理用户端 | 健康档案 | 患者可以上传病历、检查检验报告、体检报告，大模型支持根据患者画像生成饮食建议，大模型支持对上传的体检报告、门诊病历、住院病历、检查检验报告单进行OCR识别，将结构化数据同步至健康档案。 |
| 检后和慢病管理用户端 | 饮食指导 | 大模型支持根据患者画像生成饮食建议，包括饮食原则、饮食推荐、饮食说明等。 |
| 检后和慢病管理用户端 | 运动指导 | 大模型支持以图片、视频、文本等多种形式展示运动内容，可针对不同疾病和身体状况为患者定制专属运动计划，可与智能穿戴设备联动，实时监测运动数据并给出调整建议。 |
| 检后和慢病管理用户端 | 个性化宣教 | 大模型可根据患者画像定期定向推送健康科普文章、视频、动画等资料，内容涵盖疾病预防、康复护理、生活方式改善等方面，患者可在线学习以提升健康知识水平。 |
| 智能穿戴与慢病服务 | 智能穿戴数据上传 | 智能穿戴设备支持检测数据上传与风险预警。 |

注：B部分作为演示内容。演示内容要全面、详实、理解清晰到位，符合采购需求。

四、项目组人员配备要求

成交供应商应为项目配备技术研发团队，本项目实施期间至本项目试运行阶段验收合格之日止要求服务人数不少于3人（含项目负责人1人），且提供不少于2人的驻场服务。成交供应商为本项目配备的团队应在项目实施及运维期间为本项目提供技术和服务支持。

进场项目实施人员与响应文件内人员一致，不得随意更换，如因特殊原因确需更换的，成交供应商向采购人书面说明原因，经采购人同意后才可更换。

五、项目实施要求

1、实施进度计划：实施进度计划是对软件开发过程的任务、时间和资源的规划安排，主要阶段分为需求分析阶段、 设计阶段、开发阶段、测试阶段、部署与维护阶段等，该计划的关键作用主要是指导项目推进、便于资源协调、利于风险管理。

2、实施步骤：明确项目目标，包括软件的功能、性能等方面的期望，组建项目团队，进行初步的可行性研究。需求分析与利益相关者（如客户、用户）沟通，收集详细的软件功能、用户界面、数据处理等需求。分析和整理需求，形成需求规格说明书，为后续开发提供清晰的依据。软件设计阶段根据需求进行总体架构设计，确定软件的模块划分、层次结构和接口关系。进行详细设计，包括数据库设计、算法设计、界面设计等。最后进行编码实现、软件测试、部署上线根据用户反馈和业务变化，对软件进行功能升级和优化。

3.项目建设主体为江苏省人民医院宿迁医院，需满足医院基于医学大模型的患者服务要求。

4.项目服务期内，成交供应商须主动履行系统版本更新升级义务。严禁以任何形式故意停止版本更新，若经采购人核实存在此类情形，将按约定扣除合同履约保证金。

六、质量保障措施

制定实施质量保障措施，进行严格的检验和测试，确保软件功能和性能完好，能完整同步数据库数据，检查实施流程等符合规范要求，确保项目实施能够按时保质保量稳步完成。

七、风险预防及控制措施

明确项目实施过程中可能存在的风险以及制定相应风险控制措施方法。软件实施存在需求风险、技术风险、人力资源风险、进度风险等，针对上述不同的风险制定不同控制措施，比如需求管理、技术选型与储备、人力资源管理以及进度监控和调整。

八、培训要求

1.培训内容：成交供应商应为采购人的使用人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2.培训时间及人数：提供每年不低于1次培训服务，每次培训不低于5人次，每次不少于1小时。

3.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4.培训方法及目标：成交供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（技术人员、使用人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

5.成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6.成交供应商负责培训的一切费用。

7.培训对象包括系统管理员、使用人员，培训内容为系统流程和相关操作。

九、运维服务要求

1. 运维服务期应急预案：成交供应商做好应急预案，制定配套应急措施，做到线上线下及时响应，在维护期发生导致系统无法正常运行、影响业务正常开展的故障时，接到采购人反馈后，在10分钟内响应，在2小时内快速解决问题，若无法通过远程或网络解决问题，工程师最短在48小时内到达现场开始问题的排查。成交供应商应对系统运行中的突发故障，建立24小时服务器性能监测体系，借助网络管理工具对网络设备及关键链路进行24小时实时监测，一旦发现异常情况，立即启动故障评估流程，精准定位出现故障的局部模块或功能，并判断其对整体业务的影响程度，同时记录故障发生的时间、环境信息及初步的故障表现特征，为后续的应急处理提供详细的数据支持，确保相关人员能够在第一时间收到通知并采取相应行动，为后续的应急处置争取宝贵的时间窗口。

如成交供应商服务期内不能按承诺时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交成交供应商1000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

2.若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应无条件配合响应。

3.系统需满足智慧医疗评审要求，并根据采购人要求配合智慧医疗、智慧服务、智慧管理、互联互通、三甲评审等评审工作，评审过程中须提供评审条款相关证明材料，评审期间派遣工程师至采购人现场配合。若有相关条款不满足或后期评审条款调整需按要求进行整改或升级。

十、对接要求

1、如工作有需要，成交供应商要开放自身系统的所有业务数据，供其他系统调取使用。

2、若采购人数据交换平台或相关系统更新，涉及接口程序变化的，成交供应商应提供接口修改服务。

3、系统接入平台和数据中心并与医生站、CA系统、单点登录、合理用药等院内系统对接。为平台以及第三方软件提供统一调用接口，调用方式包括但不限于OFD、XML；开放数据接口，并纳入数据中心统一管理。

十一、安全要求

1.按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等必须使用合法、正版软件。

2.信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，成交供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。满足等级保护三级要求，如采购人有需要，成交供应商应配合采购人完成等保测评相关工作。

3.当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

4.提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。成交供应商按照要求将系统部署在国产服务器、操作系统及数据库上。

5.系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制；提供有效的应急方案，确保系统工作的延续性和完整性，将服务器或软硬件出现故障对采购人工作的影响降至最低。

6、网络安全有关要求：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《密码法》等法律法规要求；在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用；系统建成后成交供应商配合采购人通过安全等级保护三级测评；支持并配合密码安全有关建设或改造，确保通过密码应用安全性评估。

7、安全审查和保密要求：供应商应对其从采购人处获知、收到的所有保密信息予以严格保密，确保保密信息不被本合同以外的其他方直接或间接接触、获悉。

成交供应商不得将保密信息用于除合作事项以外的其他目的，也不得将保密信息再披露给本合同以外的其他方。

除为进行合作事项所必需以外，不得复制或部分复制采购人提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等。

供应商有责任维护采购人提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供采购人的数据资料，不得将采购人提供的数据资料用于本合同以外的用途。若经发现，采购人有权要求供应商赔偿由此造成的损失，并根据国家有关保密规定追究责任。

十二、合同履行期限、运维服务期及实施地点

1.合同履行期限：合同签订后，成交供应商需在7个日历天内进场实施，3个月内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月后，成交供应商可提出验收申请，验收合格后运维服务期1年(自项目验收合格之日起)。

2.实施地点：采购人指定地点。

十三、付款方式

1、合同签订后，供应商开具等额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；

2、项目完成且通过采购人验收后，供应商开具全额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以成交供应商名称开具。）

十四、验收要求

系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月后，成交供应商可提出验收申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的验收申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具验收报告（或验收单）。

验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定。

十五、其他服务要求和注意事项

1.成交供应商应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、设备、劳务、管理、检测、人员培训、与采购人现有系统产生的对接费用、可能产生的接口修改服务产生的费用、与其他平台端口对接产生的费用、利润、税金及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

3.成交供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

4. 本项目中系统开发的归属权及数据归属于采购人，成交供应商交付采购人时应当递交开发基础代码等基础性资料。

十六、商品包装环保要求

（一）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（二）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（三）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（四）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

（五）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（六）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（七）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十七、快递包装环保要求

（一）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（二）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（三）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（四）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（五）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（六）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（七）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（八）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（九）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（十）快递应使用电子面单；

（十一）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（十二）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

- 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者

服务平台采购项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0044

分包编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0044

甲方（全称）：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2025年      月        日

甲方（全称）：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司（采购人）

乙方（全称）：                                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：。

- 一、合同内容

（一）标的名称：江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求：

1、组建不少于3人的项目组团队。

成交供应商应为项目配备技术研发团队，本项目实施期间至本项目试运行阶段验收合格之日止要求服务人数不少于3人（含项目负责人1人），且提供不少于2人的驻场服务。成交供应商为本项目配备的团队应在项目实施及运维期间为本项目提供技术和服务支持。进场项目实施人员与响应文件内人员一致，不得随意更换，如因特殊原因确需更换的，成交供应商向采购人书面说明原因，经采购人同意后才可更换。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：本合同价款包含标的系统软件、设备、调试、系统对接至验收合格之前及运维服务（包括并不限于合同第六条内容）发生的所有含税费用，除本合同总价外，甲方无需支付其他费用。

- 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1履约保证金提交形式：履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

6.2履约保证金提交金额：按采购合同总价的 10 %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 6 % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函（保险）开具期限须覆盖至1年运维服务期结束。

6.3履约保证金退还方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

6.4履约保证金退还条件：具有验收合格相关证明材料。

6.5履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

6.6履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

6.7逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行（采购文件中允许分包的内容除外）。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

7.4分包协议：关于分包意向协议，根据磋商文件同比例下浮，按最终报价的折算后价格进行分包协议议价。由成交人自行与具备资质的供应商签订分包合同。

- 八、合同款项支付

1、合同签订且供应商进场后，供应商开具等额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；

2、项目完成且通过采购人验收后，供应商开具全额税务发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同总金额的100%。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以成交供应商名称开具。）

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

系统上线后，进入系统试运行期，试运行1个月后，成交供应商可提出验收申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的验收申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具验收报告（或验收单）。

验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定。

- 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值1‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额1‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

11.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 十二、商品包装环保要求

（一）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（二）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（三）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（四）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

（五）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（六）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（七）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

- 十三、快递包装环保要求

（一）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（二）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（三）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

（四）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（五）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（六）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（七）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

（八）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（九）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（十）快递应使用电子面单；

（十一）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（十二）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 十五、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十七、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

甲方1：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

甲方2：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司：：

根据JSZC-321300-JZCG-C2025-0044的江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2025-0044号江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及运维服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司 的江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司的江苏省人民医院宿迁医院基于医学大模型的患者服务平台采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：

- 供应商针对采购需求中的实质性要求（打“★”内容）须做出明确响应，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求。

3、供应商所投产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 七、项目组人员

## 项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员（含项目负责人）必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书电子件。

八、企业业绩

供应商自2022年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。