南通市市政设施管理处

2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-NTCJ-C2025-0009

采 购 人：南通市市政设施管理处

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和评审标准

第五章 合同及履约保证

第六章 响应文件组成

# 第一章  竞争性磋商公告

受[南通市市政设施管理处]的委托，[南通城建工程项目管理有限公司]就南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目(项目编号: JSZC-320600-NTCJ-C2025-0009)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费 获取采购文件，并于2025年4月11日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-NTCJ-C2025-0009；

2.项目名称：南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目；

3.项目类型：工程；

4.所属行业：建筑业

5.预算金额：280万元；

6.最高限价：2676790.04元；

7.采购需求：详见第三部分；

8.合同履行期限：合同自签订合同之日起1年或服务期1年内合同结算费用达到280万元，则合同终止。

9.本项目不接受联合体投标。

### 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或地基基础工程专业承包叁级及以上资质或特种工程（结构补强）专业承包资质（资质须在有效期内）。

（2）投标人须具有由行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证（资质须在有效期内）。

5.符合相关法律、法规规定的其他要求。

具体资格要求详见第五部分资格审查证明材料。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏省政府采购网

3.方式：网上注册登记成功后系统免费下载

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年4月11日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年4月11日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.采购文件获取方式：网上注册登记成功后系统免费下载；

4.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

4.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”。“CA 数字证书”办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5采购单位或采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

4.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5.响应文件的解密:开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回:因采购人(或采购代理机构)原因或网上采购平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注:各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市市政设施管理处

地址：江苏省南通市崇川区人民西路428号

联系人：严先生

联系方式：0513-81169511

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号兴业大厦801A室

联系人：包敏 18912268973

邮箱：81395315@qq.com

3.软件技术支持：0519-86722801/051359001950

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5．办理政采贷和履约保函（保险）告知函

第二章  磋商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南通城建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与代理服务费。

4.3本项目代理服务费3000元，由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

5.2磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### 二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、磋商文件的修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

8.3磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.4在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

8.5供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- 三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、磋商响应有效期

14.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15、磋商响应有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

16、电子磋商响应文件的递交

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、提交响应文件截止时间

17.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

17.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

20、响应文件解密

20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21、磋商小组

21.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

22、评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23、评审过程中的的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

24、对响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

24.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.3.10磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在规定的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

24.3.12供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

24.3.13供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

24.3.14未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

24.3.15不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

24.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25、磋商程序及评审方法和评审标准

25.1磋商程序

25.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

25.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

25.1.4除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于或等于自己前一轮的磋商报价。

25.1.5在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

25.2评审方法和评审标准

25.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

26、确定成交单位

26.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

26.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

26.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

26.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

26.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

26.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

26.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

27.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理联系地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼，联系电话：18012880301。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

27.5以下情形的质疑不予受理

27.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、成交通知书

28.l公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：18912268973

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29、签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、货物和服务的追加、减少和添购。

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31、政府采购合同信用融资扶持政策

31.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

31.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

- 第三章  项目需求

一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目 | 建筑业 |

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、用于南通市市政设施管理处中修（含）以下及应急道路维修养护，满足采购单位工作需要。

2、特别提醒作为老城区重要交通道路改造项目，成交单位在实施过程中必须服从采购人的安排，及时组织施工，并充分考虑施工过程中的交通组织、夜间施工等因素。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

成交供应商所提供的改性地聚合物材料必须符合《城镇道路改性地聚物注浆加固技术规程》（DGJ32/TJ225-2017）相关要求、施工须符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）相关要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、改性地聚合物注浆材料主要技术性能指标应符合下表的规定

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通型 | 早强型 |  |
| 流动度 | 初始 | s | 18土4 |  |  |
|  | 15min |  | - |  | ≤30 |
|  | 30min |  | ≤30 |  | - |
| 凝结时间 | 初凝 | min | ≥60 |  | ≥40 |
|  | 终凝 |  | ≤400 |  | ≤120 |
| 泌水率 | 自由泌水率 | % | ≤0.4 |  |  |
|  | 压力泌水率(0.36MPa) |  | ≤3.5 |  |  |
| 抗压强度 | 6h | MPa | - |  | ≥20.0 |
|  | 1d |  | ≥5.0 |  | ≥30.0 |
|  | 3d |  | ≥20.0 |  | - |
|  | 28d |  | ≥40.0 |  | ≥40.0 |
| 24h自由膨胀率 |  | % | 0~1.0 |  |  |
| 耐水性 |  | % | ≥95 |  |  |

2、压浆施工要求：《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》DGJ32/TJ225-2017

①施工前，应对施工区域内的周围建筑、道路结构现状及地下管线进行勘察了解，并对照道路定报告、加固设计图纸和施工专项方案进行详细核查，制定相应保护措施。若发现与设计严重不符，应在变更设计后方可组织实施。

②注浆过程采用慢速注浆，注浆过程中应控制压力。注浆过程中应对注浆区域周边范围的道路设施进行监测，防止路面抬升起拱或浆液流失，过程中应控制路面抬升高度，路面抬升宜不大于1.5cm，超出该控制时，应立即停止注浆，过大时采用反压式恢复。

③城镇道路改性地聚合物注浆施工应符合下列规定：

a、注浆应由外向内，并宜分序进行，隔孔跳注。

b、当道路面层和基层存在裂缝、松散、破损等情况，宜采用先上部基层低压后下部路基较高压注浆，下部注浆应在上部注浆材料同条件养护试块强度达5MPa以后进行。

质量检验标准

| 项目 | 检验项目 | 规定值及其允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 改性地聚合物注浆材料进场检验 | 符合设计要求 | DGJ 32/TJ 225第7.1.2条第1款 |  |
|  | 注浆试块强度 | 符合设计要求 | 符合规定 | DGJ32/TJ22第4.2.4条 |
|  | 弯沉值(0.01mm)或弯沉降低率 | 符合设计要求（无设计要求的符合发包人相关要求） | 符合设计要求（无设计要求的符合发包人相关要求） | JTG E60 |
| 一般项目 | 注浆孔数量 | 符合设计要求 | 抽检30% | 现场检查 |
|  | 注浆孔位偏差 | 士30mm | 抽查20% | 钢卷尺量测 |
|  | 注浆孔深 | 符合设计要求 | 抽查20% | 钢卷尺量测 |
|  | 注浆压力(与设计参数比) | ±10% | 检査100% | 查记录表 |
|  | 道路表面抬升 | ≤15mm | 检査100% | 水准仪 |

注：主控项目中用于检査注浆材料强度的试块，在改性地聚合物注浆拌地点随机抽取。取样与留置试块应符合下列规定：

①每拌制100盘(不足100盘，按100盘计)，取样不得少于一次。

②每次取样应至少留置一组标准养护试块。同条件养护试块的留置组数应根据改性地聚合物注浆加固工程量确定，且不应小于3组。

说明：具体技术要求及验收标准，以图纸要求为准，如上述各项要求有调整，结算单价不作调整。

（四）采购标的验收标准及考核要求

1、验收标准

按照《城镇道路改性地聚物注浆加固技术规程》（DGJ32/TJ225-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）相关要求进行验收。

- 考核要求

（1）服务供应商接受南通市市政设施管理处的日常考核和管理。

（2）采购人从工程质量、施工进度、乙供材质量、施工工艺、现场管理等方面进行考核。在合同履约期限内，采购人可定期组织开展履约考核工作，考核频次不低于每月一次（施工期间）。考核结果一式贰份，采购人和服务供应商各持壹份。具体内容如下：

南通市市政市政设施管理处工程类项目履约考核评分表

服务单位名称：

合同编号：                                   考核日期：   年   月    日

| 评分内容 | 考 核 内 容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 服务态度 | 1、对采购人在合同约定范围内发出的合理指令不及时反馈、不及时落实、沟通态度欠佳的，每次扣5分。 |  |
| 工程管理 | 1、工程进度不符合合同约定的，每次扣5分。每多延误一天，扣5分/天。 |  |
|  | 2、工程存在安全隐患的，每次扣10分。 |  |
|  | 3、实际施工与合同要求、设计图纸不符的，每次扣10分。 |  |
|  | 4、不符合安全文明施工要求的，每次扣10分。 |  |
|  | 5、对验收中发现的问题未按要求整改或整改不彻底的 ，每次扣10分。 |  |
| 资料管理 | 1、验收资料、验收单记录不完整或未按要求提供的，每次扣2分。经采购人提醒后任未整改到位的，每次扣10分。 |  |
| 其他 | 在上级检查过程中，因供应商自身原因产生不良后果的，扣40分。 |  |
| 考核得分 | 总扣分： 总得分： |  |

说明：考核得分=100分－扣分项

（3）考核结果应用

1）单次考核总分值100分：

①得分90分（含）以上的不扣罚；

②得分在90-70分（含）之间的扣罚5000元/次；

③得分低于70分的扣罚10000元，并且直接解除合同。

2）最终考核等次依据为历次考核得分平均分，考核等次纳入采购人的供应商信用评价体系：

①得分90分（含）以上的为优秀；

②得分在90-70分（含）之间的为合格；

③得分低于70分为不合格。

（五）采购标的其他技术、服务等要求

1、投标供应商在成交后充分响应竞争性磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

2、投标供应商应充分考虑货物生产（运输）、原材料价格、市内施工等因素，在合同期内如因上述原因不能履行投标承诺，采购人按违约处理并立即终止合同。如因不可抗拒力导致无法履约的，投标供应商应以书面形式向采购人作出说明并征得采购人认可，否则作违约处理；

3、投标供应商在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，投标供应商须接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

4、投标供应商在项目实施期间需提供改性地聚合物材料相关检测报告，施工完成后按有关规范要求提供标准试验段等相关数据。

5、成交供应商在质保期内无偿负责由自身原因导致的路基病害的消除。如成交供应商拒绝消除病害或无法达到修复标准的，采购人有权通知第三方实施病害消除，所发生的费用在余款内扣除，超出部分由成交供应商承担。

三、商务要求

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的数量

| 序号 | 项目名称 | 工作步骤 | 具体工作要求 |  | 单位 | 工程量（暂估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性地聚合物注浆加固（早强型） | 交通维护，布孔，钻孔，除尘，注浆，养护，现场清理 | 间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:早强型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 18500 |
| 2 | 改性地聚合物注浆加固（普通型） |  | 间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 2、孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:普通型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中，报价为完成此项工作的所有费用 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 3200 |
| 3 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（早强型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 |
|  |  |  | 地聚合物（早强型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（早强型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 |
| 4 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（普通型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 |
|  |  |  | 地聚合物（普通型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（普通型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 |

2、交付（实施）时间：根据采购人要求及时施工。

3、交付（实施）地点：采购人管辖范围。

（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准：根据采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及采购人的要求，完成相应的工作。

2、服务期限：合同自签订之日1年或服务期1年内合同结算费用达到280万元，则合同终止。

3、服务效率：符合采购人要求。

4、质保期：两年，工程完工2年内施工区域出现质量问题均由施工单位负责无偿修复。

（三）投标报价及结算原则

1、投标报价

1.1本项目报价采用全费用综合单价×预估数量的总价进行报价（仅作为报价排名用）。质量标准按最新国家标准、行业标准和本文件要求规定。清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 工作步骤 | 具体工作要求 |  | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用综合单价最高限价（元） | 全费用综合单价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性地聚合物注浆加固（早强型） | 交通维护，布孔，钻孔，除尘，注浆，养护，现场清理 | 间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:早强型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 18500 | 119.74 | 2215190 |
| 2 | 改性地聚合物注浆加固（普通型） |  | 间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 2、孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:普通型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中，报价为完成此项工作的所有费用 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 3200 | 100.91 | 322912 |
| 3 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（早强型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 | 52.43 | 2097.2 |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 | 3510.48 | 14041.92 |
|  |  |  | 地聚合物（早强型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（早强型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 | 1572.56 | 55039.6 |
| 4 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（普通型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 | 52.43 | 2097.2 |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 | 3510.48 | 14041.92 |
|  |  |  | 地聚合物（普通型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（普通型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 | 1467.72 | 51370.2 |
| 5 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 2676790.04 |

1.2全费用综合单价报价价格包含：材料费、人工费、机械费、作业现场清理费、施工水电费、安全文明施工费、短驳、维修、管理费、规费、利润、税金（税率为9%）、风险费等直至验收合格交付使用以及维保期间的维保费等所有费用。

1.3最高限价清单涉及的所有数量均为预估量，结算时工程量按实结算，综合单价不作调整。

1.4供应商的报价（单价及合价）不得高于采购人提供的最高投标限价（单价及合价），否则作无效投标处理。

1.5根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

（四）付款方式

1、小修养护：每月16—25日供需双方结算一次工程款，采购人支付当月实际发生的应付结算款的50%，余款分期支付，原则上2027年12月31日前付清。

2、城维工程：单项工程完工后按实结算，采购人支付至单项工程结算金额的50%，合同期内每年年底前支付至当年结算总额的80%，在次年年底前付至前一年结算总额的97%（需第三方审计的项目待审计完成后付至第三方审计价的97%），余款待缺陷责任期终止后一次性付清。

3、城建工程：专业工程完工后按实结算，采购人支付至结算金额的50%，监理审核完成后付至监理审核价的80%；第三方审计完成后付至第三方审计价的90%；审计审核结束后付至审计审核价的97%，余款待缺陷责任期终止后一次性付清。

4、成交人在接到采购人开票通知后开具合法有效增值税发票（9%），实际收款单位应与合同签订单位一致。

（五）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交单位的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交单位凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、服务期满后，成交人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，成交人提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交单位不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交单位在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交单位缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交单位另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

5、甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

1、技术部分实质性要求

（1）供应商投标时承诺：投标时供应商应根据项目需求提供项目方案（货物质量保障方案、施工质量保障方案及增值服务承诺）。

（2）供应商投标时承诺：本项目不转包给第三方承包。

2、商务部分实质性要求

（1）供应商投标时承诺：供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，视为无效标。

（2）供应商投标时承诺：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

- 第四章  评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足本项目磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1、供应商因质疑投诉成立或出现本磋商文件第二章第六条26.4所述情况的，取消成交资格，出现本磋商文件第二章第六条26.4所述情况的，取消成交资格，采购人重新采购；被取消成交资格的投标人不得参与后续采购活动；

2、未成交投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，本项目成交候选人不予调整。

本项目第一成交候选人原则上为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（专门面向中小企业项目不适用）

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除（专门面向中小企业项目不适用）

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除（专门面向中小企业项目不适用）

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标标准

1、价格分：70分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2、商务技术分（30分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得1分； （2）投标人具有有效期内的环境体系认证证书，得1分； （3）投标人具有有效期内的职业健康体系证书，得1分； 说明：投标人须提供以上资料的彩色原件扫描件，否则不得分。其中体系认证证书须提供有效的证书及国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询截图。 | 3 |
| 2 | 拟派项目组人员 | 1、项目负责人为投标单位正式员工，具备市政工程（或公路）二级及以上注册建造师资质（注册单位须与投标人一致），且取得安全考核合格证书（B类证），得1分。注：须提供拟派项目负责人的注册建造师证书、安全考核合格证书（B类）、投标企业为其缴纳的2024年11月至2025年1月的任意一个月社保证明，否则不得分。 2、投标人须同时具有施工员、安全员、质检员各1名，得1分，否则不得分。注：须提供相关人员证书原件扫描件及投标企业为其缴纳的2024年11月至2025年1月任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 施工配套设备 | （1）投标人拥有钻孔设备2台，得0.5分；每增加一台多得0.5分，本项最多得1分； （2）投标人拥有注浆设备2台，得0.5分；每增加一台多得0.5分，本项最多得1分； （3）投标单人拥有道路管线探测设备的，每拥有一台得0.5分；每增加一台多得0.5分，本项最多得1分； （4）投标人拥有道路检测探地雷达设备的，每拥有一台得0.5分；每增加一台多得0.5分，本项最多得1分； 注：①投标人拥有符合要求的设备为自有设备的，对应分值得满分；投标人拥有符合要求的设备为租赁的，对应分值得分减半；②如投标人拥有设备为自有设备的须提供购设备购置发票彩色原件扫描件、设备外观照片以及设备满足相应要求的佐证资料；③如投标人拥有设备为租赁设备的须提供租赁合同彩色原件扫描件（承租方须与投标人信息一致）、租赁方（设备提供方）的设备购置发票彩色原件扫描件、承租方租赁费发票彩色原件扫描件（合同和发票信息一致）、承租时间需满足项目服务期要求、设备外观照片以及设备满足相应要求的佐证资料；④投标人未按要求提供相应资料、资料不清晰无法辨认或设备（含车辆）无法满足相应要求的不得分。 | 4 |
| 4 | 企业业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过道路改性地聚合物注浆加固项目的，每有一个业绩得2分，最多得6分。 注：①投标人须提供合同（合同乙方须与投标人一致）、部分发票彩色原件扫描件、材料检测合格报告彩色原件扫描件；②如合同中未明确注明类似改性地聚合物注浆加固的，投标人须提供相应业绩甲方出具的业绩证明资料彩色原件扫描件（成交单位须将原件递交至采购人处备案留档），证明资料须加盖合同相对方（采购人）公章、联系人及联系方式，格式详见附件13；③以上业绩需同时提供由CMA认证检测机构出具的材料检测合格报告，检测报告需体现合同双方（与合同一致）。检测报告需包括（1）改性地聚合物材料力学性能检测合格报告（需包含流动度、凝结时间、6h抗压强度、泌水率检测指标，并符合本采购文件第三部分项目需求表3.1中早强型指标要求）；（2）改性地聚合物材料环保参数检测报告（需包含原材中释放氨的量检测指标；并符合《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）环保限量要求）；④投标人未按照上述要求提供资料的，不得分。 | 6 |
| 5 | 货物质量保障方案 | 投标人针对本项目情况，从货物原材料、生产工艺、成品自检、货物运输四个方面就如何根据自身条件采取相应措施，保质保量地送料到现场，自拟货物质量保障方案，评标委员会进行综合评分。其中，针对性强、货物原材料保障及时、生产工艺先进、成品自检能力强、货物运输及时的得5分；针对性较强、货物原材料保障较为及时、生产工艺较为先进、成品自检能力较强、货物运输较及时的得3分；针对性一般、货物原材料保障基本及时、生产工艺一般、成品自检能力一般、货物运输基本满足的得1分。 | 5 |
| 6 | 施工质量保障方案 | 投标人针对本项目特点从施工组织、人员配备、机械配备、扬尘防控、安全保障、施工成品自检（弯沉、试块28天强度、雷达检测）6个方面就如何根据自身条件采取相应措施，自拟施工质量保障方案，评标委员会进行综合评分。其中，针对性强，施工组织、人员配备、机械配备、扬尘防控、安全保障、施工成品自检（弯沉、试块28天强度、雷达检测）方案完善的得5分；针对性较强，施工组织、人员配备、机械配备、扬尘防控、安全保障、施工成品自检（弯沉、试块28天强度、雷达检测）方案较为完善的得3分；针对性一般，施工组织、人员配备、机械配备、扬尘防控、安全保障、施工成品自检（弯沉、试块28天强度、雷达检测）方案一般的得1分。 | 5 |
| 7 | 增值服务承诺 | 投标人根据本项目特点，结合自身条件，提出为采购人降低成本、提质增效、切实可行的增值服务承诺，评标委员会根据投标人增值服务承诺进行综合评审。其中，有效降低成本、提质增效明显、切实可行的得5分；降低成本一般、提质增效一般、切实可行的得3分；降低成本不显著、提质增效差、可行性一般的得1分。其中，投标人提出的增值服务承诺属于为完成本项目工作所必须的服务内容的不得分。 | 5 |

说明：供应商须提供原件扫描件必须为彩色原件扫描件，否则不得分。

第五章  合同及履约保证

一、成交供应商在接到《成交通知书》后三十日内与采购单位签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式捌份，采购人伍份，供应商叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。供货完毕验收合格后，以采购人签发的验收单作为付款依据。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

六、样本合同

- （以下为成交后签定本项目合同的通用条款）

- 南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固采购项目

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通市市政设施管理处

承包人（全称）：

- 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南通市市政设施管理处2025年度改性地聚合物注浆加固项目；

工程地点：南通市区；

资金来源：财政资金；

工作内容：          。

二、工程承包形式

包工包料。

- 服务期限

。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、作业标准

……

六、技术要求

……

七、合同价款

本合同为单价合同，项目成交价为：，预算价为：，具体单价见下表，清单涉及的数量为暂估量，以实际发生数量为准，结算单价不予调整，合同结算总金额不超过预算价。

……

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标（成交）通知书；

3、合同条款及其附件；

4、磋商文件（含补遗书）；

5、投标文件及其附件；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、甲方各项考核文件；

8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义

本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、保修承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并在保修期内承担工程质量保修责任。

十一、付款承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立地点：南通市市政设施管理处

本合同双方约定 经双方法定代表人签章并加盖公章 后生效。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日期： | 日期： |

第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标(成交)通知书；（3）合同条款及其附件；（4）磋商文件（含补遗书）；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）甲方各项考核文件；（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国相关部门颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：    /

国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人向发包人书面说明情况后，根据发包人向承包人提出的要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人书面批准后执行。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：   /

3.2 发包人对图纸的保密要求：   /

二、双方一般权利和义务

4、发包人派驻的工程师

姓名：职务：项目负责人

职权：代表发包方行使本合同约定的发包方的权利、监理人需要取得发包人批准的权利和履行义务。

5、承包人现场联系人

姓名：职务：项目联系人

职权：负责施工现场的管理、协调关系、听从发包人工程师的指挥。

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：/  。

6.1.2工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成。

6.1.3由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成。

6.1.4协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场已明了的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，暂不明确的地下管线或构筑物情况，如施工中遇到，协商解决。

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

7.1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每周四17点前。

7.1.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人须在施工现场入口处、临时用电设施、出入通道口等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担。

7.1.3需承包人办理的有关交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：场地交通、相关水利、航道、禁区、禁时等通行证、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由承包人自行到有关部门办理。

7.1.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护,如发生损坏，所有损失由承包人承担。

7.1.5施工场地清洁卫生的要求：施工区域现场布置合理，材料、设备堆放整齐，场地布置合理，日产日清，不得造成市政设施的二次污染。

7.1.6 施工所需用水、用电：水、电接驳，定量表记、接至施工现场管线（电缆）、现场自来水及电源接入点现场具体位置由承包人自行考虑。

7.1.7双方约定承包人应做的其他工作：（1）承包人施工现场必须服从发包人安排，及时组织施工并提供优质服务，须无条件接受发包人及监理对施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理。（2）设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，施工中注意环境保护。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：具体阶段性进度计划时间以发包人要求为准。合同期内自接到施工通知之日起7日历天内进场施工。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：   /   。

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：   /   。

四、质量与验收

10、质量

10.1工程质量达到发包人的要求。

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：发包人按合同约定，约定需要验收的阶段，及时组织相关专业技术人员验收，并出具验收报告。

五、安全文明施工

12.1施工现场应按国家相关规定做好安全措施，文明施工。施工现场做到无安全事故，如发生安全事故承包人承担全部责任及一切费用。

12.2承包人要对施工员工进行安全培训教育，进行施工前的安全技术交底，并进行三级教育、岗前培训。施工人员应统一着装、穿戴整洁、各类特殊工作作业人员必须持证上岗。

12.3进行施工作业时，需做好地面道路的交通引导及安全维护，应在施工区域设置合理、明显的指示、警示、安全施工标志，安全警示标志必须符合国家标准。

12.4承包人需根据要求安排协管员负责施工区域周边、道路等出入口的交通组织、管理等，安全责任由承包人负责。协管员须统一接受当地交警支队的管理。

12.5施工中注意环境保护，施工现场原材料、设备堆放整齐，做好相应的扬尘污染防治措施，工程完工后应及时清理建材、垃圾，做到日产日清，不可造成其他道路市政设施的二次污染。

12.6做好专项施工作业（如有）的方案报审及现场管理工作。

12.7遇强风、浓雾、大雨等恶劣天气时，应停止室外作业。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用全费用综合单价方式确定。

合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险。

13.2扣回工程款的时间、比例：     /     。

13.3本合同设履约保证金：，形式：。

13.4履约保证金退还程序：

服务期满后，承包人全部履约合同义务，提交相应的申请材料，经发包人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，承包人不履行合同义务的，发包人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时发包人亦有权终止合同，承包人还须承担相应的法律赔偿责任。b.承包人在履约过程中发生违约行为，给发包人造成损失的，发包人有权在承包人方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补发包人经济损失，不足的部分承包人另外补齐。

13.5履约保证金按照如下标准进行扣除：

13.5.1承包人不履行合同义务的，发包人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还；

13.5.2未达到工程质量要求标准且在发包人规定时间内整改不到位的，扣除履约保证金的30%。（具体按21.3.2执行）

13.5.3发生一次安全生产责任事故的，扣除履约保证金的30%；

13.5.4不能按发包人约定的竣工日期竣工的，扣除履约保证金的20%（具体按21.3.5执行）。

13.5.5承包人存在违反《廉政协议》约定行为的，扣除履约保证金的20%；

13.5.6承包人其他违约行为给发包人造成损失的，发包人有权在履约保证金中予以扣款以弥补发包人经济损失。

13.6履约保证金被扣除后，承包人应在三个工作日内予以补齐，否则发包方有权单方面解除合同，且剩余的保证金不予退还，并按照违约责任条款要求承包人承担违约责任。

13.7发包人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  /

扣回工程款的时间、比例：      /

15、工程量确认

15.1承包人向发包人派驻的监理提交工程量计量，由双方现场签证确认。

16、工程款（进度款）支付

16.1支付流程

16.1.1发包人对承包人合格工程量进行计量，并审核结算。承包人应在约定的支付节点提交完整的结算资料给发包人，按合同约定的方式进行结算。

16.1.2双方约定的支付的方式和时间：

。

16.1.3承包人不得因任何原因影响或中止正常施工，否则承包人将承担违约责任。

16.1.4承包人应按发包人要求提交相应的付款申请材料，经发包人审核通过后出具符合国家最新税法规定的增值税发票（9%），当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。以上支付不计息。

16.2 结算

16.2.1按合同约定的全费用综合单价，工程量按实计量。为完成本合同相关工作的一切费用均已含在综合单价中，竣工结算时不作任何调整。

七、材料设备供应

17.1发包人供应材料设备：    /

17.2承包人采购材料设备：本工程材料由承包人自行采购

17.3承包人采购材料设备的结算方法：    /

17.4监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

八、工程变更

18、工程变更及结算

18.1发包人有权增加或减少工作量，承包人应无条件接收。

18.2为完成本合同相关工作的一切费用均已含在全费用综合单价中，竣工结算时不作任何调整。

九、竣工验收

19、竣工资料/影像视频资料

19.1承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料4套。

19.2工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一。承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。

19.3承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或磋商文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

20、质量保修期

20.1质量保修期：                       。

十、违约、索赔和争议

21、违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：    /   。

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：    /  。

21.3双方约定的承包人其他违约责任：

21.3.1因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件，发包人有权解除合同，并且已完成的合格工程量只按50%计量结算。

21.3.2因承包人自身的原因，未达到工程质量要求标准，由承包人返工，直至达到合格要求，返工的费用由承包人承担。如在发包人规定时间内整改不到位的，除扣除履约保证金30%外，已完成的有效工程量只按50%计量结算，并承担因此造成发包人相应工程项目中的所有损失。

21.3.3承包人不按时进场施工，在发包人发出书面通知后的5日内仍不进场的，发包人有权解除合同，造成发包人工期延误或其它损失的，承包人应予赔偿。

21.3.4承包人在施工过程中，除不可抗力或发包人原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工三个工作日以上的，发包人有权解除合同。造成发包人工期延误或其他损失的，承包人应予赔偿。

21.3.5如因承包人责任未按发包人要求的工期竣工，除罚没履约保证金的20%以外，并按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算，延误期超过30天的，发包人有权解除合同。如因发包人原因影响，承包人须凭书面报告，得到发包人代表的签字认可，否则不顺延工期。

21.3.6承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及发包人的损失由承包人承担。

21.3.7承包人须遵守发包人对工程管理的相关规定，人员在养护区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对承包人人员或第三人的损害由承包人承担责任并负责赔偿；由此造成的发包人的损失，由承包人负责全额赔偿。

21.3.8发包人依据本合同约定行使解除权的，承包人所有人员、设备必须在发包人解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的所有工程资料，并在此期限内与发包人共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。

21.3.9承包人擅自把工程分包或转包给其他任何单位，发包人有权解除合同，并赔偿发包人因此造成的一切损失。

21.3.10承包人未经发包人同意擅自更换现场负责人的，一次罚款2万元。

21.3.11承包人未在发包人要求时间内提交完整工程竣工资料的，按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算。

21.3.12承包人与发包人工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，承包人应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向发包人支付三倍价款的损失赔偿金。

21.3.13承包人应安全文明施工，因承包人原因造成环境污染，承包人承担全部责任及一切费用，且由承包人按有关部门要求负责及时清理，每逾期一天按相应单项项目结算总价的1％处罚，逾期超过7日，发包人有权解除本合同。

22、争议

22.1本合同在履行过程中发生的争议时：

22.1.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

22.1.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

23、保险

23.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：   /   。

（2）承包人投保内容：   /   。

24、合同份数

24.1双方约定合同份数：共捌份，其中正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

25、补充条款

（1）由于承包人原因而引起的额外增加的工作量和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣除。

26、本合同未尽事宜，最终解释权归发包人所有。

附件1：建设工程廉政责任书

附件2：施工安全生产协议书

附件3：工程质量保修书

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件1：

- 建设工程廉政责任书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：成交供应商

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至主合同有效期结束止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份，具有同等效力。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件2:

施工安全生产协议书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：成交供应商

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、承包人管理目标

1、负责施工期间的现场安全工作，相关安全文明措施费用由承包人先行垫付。

2、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

3、重伤事故频率控制为零。

4、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

5、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

6、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业防护措施达到100%。

7、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种操作工须持有效上岗证上岗达到100%。

8、重大危险源控制率达到100%。

9、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

10、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、承包人应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向发包人报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、承包人应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、承包人必须虚心接受发包人的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由承包人承担。

4、承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由承包人负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，发包人或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从承包人单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。承包人应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于承包人防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有承包人自行负责。

8、承包人必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合发包人安全管理人员共同抓好安全工作。

9、承包人应严格按照发包人的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受发包人的安全检查。对发包人或监理单位所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，发包人或监理单位有权按规定对承包人进行经济处罚。

10、发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告发包人和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、承包人因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担。因此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于承包人管理不到位，所造成安全事故均有承包人自行负责, 搭建的活动板房必须使用岩棉防火材料。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于承包人管理不到位，所造成安全事故均有承包人自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因承包人未按规定程序要求操作，所造成安全事故均有承包人自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由承包人负责。

三、处罚

承包人应认真接受发包人和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对承包人处于500-50000元的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，承包人对此无异议；如因承包人管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对承包人处2-30万元罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，承包人对此无异议。

四、其他

1、本协议一式捌份，发包人执伍份，承包人执叁份。

2、本协议经双方签订后生效。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

附件3：

工程质量保修书

发包人：南通市市政设施管理处

承包人：成交供应商

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从工程质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：      /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人：(公章) | 承包人：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 日期： | 日期： |

- 第六章  响应文件格式

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、商务技术文件、价格文件四部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、分项报价明细表（格式见附件2）；

3、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）；

2、特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

2.1供应商资质证书复印件加盖公章扫描件；

2.2供应商安全生产许可证复印件加盖公章扫描件；

3、供应商营业执照副本复印件加盖公章扫描件；

4、法定代表人身份证明书（格式见附件6）；

5、法人授权书（如有授权则须提供，格式见附件7）；

6、投标函（格式见附件8）；

7、中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）；

8、残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

9、投标及履约承诺书（格式见附件10）；

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11、附件12）

四、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、业绩证明（格式见附件13）

2、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

3、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

响应单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件2

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 工作步骤 | 具体工作要求 |  | 单位 | 工程量（暂估） | 全费用综合单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 投标 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性地聚合物注浆加固（早强型） | 交通维护，布孔，钻孔，除尘，注浆，养护，现场清理 | 1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 2、孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:早强型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 18500 | 119.74 |  |  |
| 2 | 改性地聚合物注浆加固（普通型） |  | 1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m 2、孔径：满足现场实际情况，综合考虑 3、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减. 4、浆液参数:普通型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求. 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、机械使用费、发电机、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中，报价为完成此项工作的所有费用 7、适用范围：路基、路面 8、满足技术和质量要求 |  | ㎡ | 3200 | 100.91 |  |  |
| 3 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（早强型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 | 52.43 |  |  |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 | 3510.48 |  |  |
|  |  |  | 地聚合物（早强型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（早强型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 | 1572.56 |  |  |
| 4 | 改性地聚合物注浆加固地下空洞（或疏松）（普通型） |  | 深层注浆钻孔 | 1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、钻孔深度：综合考虑 4、交通组织、施工护栏等综合考虑在报价中 5、满足技术和质量要求 | m | 40 | 52.43 |  |  |
|  |  |  | 深层注浆设备使用费（含人工） | 1、按使用时间计 2、机械短驳、转场、进退场产生的费用不另计 3、注浆设备为完成此项工作用到的所有机械（含发电机） | 台班 | 4 | 3510.48 |  |  |
|  |  |  | 地聚合物（普通型） | 1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑 2、布孔间距：自行考虑 3、注浆材料：地聚合物（普通型），材料满足施工及规范要求 4、计量方式：吨位现场计量 5、注浆结束后根据要求进行路面弯沉检测，符合相关要求 6、满足技术和质量要求 | t | 35 | 1467.72 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：_________________________

授权委托人（签字）：_____________________

日期：

备注：

1、本项目报价采用固定综合单价×预估数量的总价（仅作排名用）进行报价；本清单涉及的所有数量均为预估量，以实际发生数量为准，结算单价不予调整。

2、本项目报价采用全费用综合单价×预估数量的总价进行报价，全费用综合单价报价包含材料费、人工费、机械费、作业现场清理费、施工水电费、安全文明施工费、短驳、维修、管理费、规费、利润、税金（税率为9%）、风险费等直至验收合格交付使用以及维保期间的维保费等所有费用。结算时工程量按实结算，综合单价不作调整。

3、供应商的报价（单价及合价）不得高于采购人提供的最高投标限价（单价及合价），否则作无效投标处理。

4、响应文件加密提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。最终报价将在开标时填写。

附件3、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出响应，未响应的作无效投标处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出响应，未响应的作无效投标处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件6

法定代表人身份证明

南通市市政设施管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）

附件7

法人授权书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

附件8

投标函

致：南通城建工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-***-***号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9

（一）中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市市政设施管理处组织的采购编号为  ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- （三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件10

投标及履约承诺书

南通市市政设施管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次采购活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在成交后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附件11

实质性技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

（格式自拟）

供应商除了填写上述“实质性技术要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的技术部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件12

实质性商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

（格式自拟）

供应商除了填写上述“实质性商务要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的商务部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件13

业绩证明

兹证明：

（供应商名称）在我单位的（项目名称、编号）项目中，项目实施内容包含（实施内容等）。（项目名称、编号）项目实施未发生安全事故，验收结果符合相关国家、行业标准和规范的要求。

特此证明。

联系人：             联系方式：

证明人（公章）：

年  月  日

附件14

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。