招 标 文 件

项目名称：盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度

平台项目

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0038

盐城市东台生态环境局

2024年7月17日

总  目  录

招标公告……………………………………01

投标人须知…………………………………04

合同文本……………………………………16

采购需求……………………………………21

评标方法与评标标准………………………28

投标文件格式………………………………32

第一章 招标公告

项目概况

盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目 JSZC-320981-JZCG-G2024-0038招标项目的潜在投标人应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024-08-09 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0038

项目名称：盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目

采购方式：公开招标

预算金额：50.000000万元

最高限价（如有）：50.000000万元

采购需求：东台市生态环境非现场执法预警调度平台项目包括生态环境监测预警闭环管理系统、生态环境非现场执法监管系统、污染源数据异动分析研判系统、生态环境非现场执法预警调度APP、生态环境非现场执法预警指挥调度一张图、全景式生态环境研判系统等模块。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：4个月内开发完成并上线试运行（自签订合同之日起），免费运维期为1年（自验收合格之日起计）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

时间：2024年07月17日至2024年07月24日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

方式：在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。同时供应商登录“苏采云”系统上进行项目参与。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-08-09 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。【如接受，则分支机构的负责人视同为供应商法定代表人。】

5.供应商成交后打印纸质响应文件（正本壹份、副本贰份），在领取成交通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子响应文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：盐城市东台生态环境局

单位地址：东台市金海东路1号

联 系 人：孙先生

联系电话：0515-85100285

2.采购代理机构信息

单位名称：东台市公共资源交易中心

单位地址：东台市北海西路8号

联 系 人：朱先生

联系电话：18932281510

3.项目联系方式

项目联系人：孙先生

电      话：0515-85100285

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 开标一览表（系统固定格式）

10.2 资格审查资料

10.2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

10.2.2 上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）；

10.2.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

10.2.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

10.2.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.2.6 投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

10.2.7 投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

10.2.8 与资格审查有关的其他资料（如有）。

10.3 符合性资料

10.3.1 投标报价明细表；

10.3.2 投标函；

10.3.3 所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表；

10.3.4 投标人的服务承诺；

10.3.5 东台市政府采购事前信用承诺书；

10.4 综合评审相关资料

10.5 价格折扣文件（如有）

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

11.4 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

11.5 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

11.6 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

11.7 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

12、投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价明细表，说明其拟提供服务的名称、服务内容、数量、价格等，采购人要求投标人明确填写的相关内容的，也应填写。

13.4 每项服务内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.5 报价除标的物的价款外还应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成全部工作内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。

13、所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务内容及服务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

26.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7 被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的

26.1.8 由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

26.1.9 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

26.1.10投标文件修改处未加盖投标人公章的

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.13投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的。

26.1.16投标文件中所供产品供货期限（服务周期）、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

26.1.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.1.18组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

26.1.19投标文件未按照招标文件要求签署或加盖CA电子公章的。

26.1.20其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）

质疑受理部门：盐城市东台生态环境局

联系地址：东台市金海东路1号

联系电话：0515-85100285

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

30.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《苏采云系统》实施网上备案公示。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4 中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

30.5 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

30.6招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项 目 名 称：盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目

项 目 编 号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0038

甲方（买方）：盐城市东台生态环境局

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目

1.2标的质量：符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关部门审查，通过相关行政主管部门评审。

1.3 标的数量（规模）：1项。

1.4 履行时间（期限）：4个月内开发完成并上线试运行（自签订合同之日起），免费运维期为1年（自验收合格之日起计）。

1.5 履行地点：江苏省盐城市东台市境内。

1.6履行方式：详见招标文件采购需求。

1.7其他

（1）成果要求：根据应用系统开发有关国家软件工程规范，根据开发进度及时提供有关材料和文档，包括：《项目实施方案》、《项目管理计划》、《平台产品说明书》、《上线测试报告》、《试运行报告》《培训计划》、《培训记录》、《培训报告》、《用户操作手册》、《系统安装维护手册》。

（2）验收方法：项目通过盐城市东台生态环境局组织的验收。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元整（￥_______元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务报酬及乙方提供合同中服务所支出的所有费用（含税费），甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币 中标金额的10% 元作为本合同的履约保证金。履约保证金缴纳形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 50% 。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：合同履行结束后且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方合同总价的30％作为预付款；

8.1.2 按照合同要求及建设期限完成上线，试运行1个月后，并经甲方验收合格后10个工作日内（自收到发票之日起），甲方支付乙方应结算金额的100%（扣除项目已支付的金额）。

8.1.3每次付款前乙方需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给甲方，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。乙方未按上述前提条件申请付款，甲方有权暂缓支付费用，且不视为甲方违约。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。甲方组织对合同履行情况进行确认，乙方应当将合同履行的成果提交甲方。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1由于乙方原因，未能按约定期限提供技术服务或提供的技术服务未能实现合同需求的，每逾期一日按合同总价款的5‰向甲方支付违约金。逾期达15日，甲方有权解除合同，并要求乙方除每逾期一日按合同总价款的5‰向甲方支付违约金外，再按照合同总价款的1%支付违约金。由此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。

11.2甲方未能及时配合提供资料或提供资料错误，造成乙方工作延期的，乙方不需支付违约金；增加工作量，甲方适当赔偿乙方损失。甲方应提供资料包含：站点建设资料。

11.3乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.4其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、项目服务成果的权利归属

13.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

13.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

13.3乙方有义务根据甲方和/或采购方要求配合甲方相关知识产权的登记或申请工作。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、售后服务内容、要求和期限：

15.1平台系统免费的运行维护时间为1年，开始时间为验收通过之日起。所有软件质保1年；质保期内，甲方有任何需求或问题可要求中标方1小时内到达现场并于24小时内解决，在合理范围内为本项目软件平台提供免费升级服务。

15.2中标单位应配备技术维护人员负责相应的后台运营维护工作，确保业务的正常运营。针对日常运行维护需求，中标单位应提供足够的技术维护及调试人员。

15.3免费运维期内中标单位提供平台的维护、修复、免费升级服务。技术支持和售后服务的范围包括但不限于解决软件产品安装、调试、维护、使用、管理、配置、问题、故障根源分析与诊断以及提供修正性软件等。

15.4中标单位具有质量控制、风险控制、投诉等管理制度。承诺免费运维期内提供不少于1名专人负责售后支持维护服务，用于提供包括系统维护、更新等技术支撑的协调和故障处理。

15.5系统安装调试完成后，对采购方所有的系统使用者进行培训，对系统涉及到的各类使用人员开展分步式培训工作，无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。培训内容包含系统日常维护、操作、流程等方面的培训，提供针对性的课时安排，确保采购方实际使用人员在一个月内熟练掌握系统运行操作。

15.6在免费运维期内，乙方所提供的运维服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概述

1.1项目名称：盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目

1.2项目背景：响应《江苏省生态环境监测条例》、《关于加快推进生态环境非现场监管的意见》，为东台市生态环境局建设生态环境非现场执法预警调度平台，优化执法方式，高效统筹行政执法资源，建立“1+N”制度体系，对线索归集分析、远程问询调查、证据整理固定、数据执法应用、行政立案处罚等进行全流程改造，让非现场执法监管真正落地成效。

1.3建设目标：建设东台市生态环境非现场执法预警调度平台，构建“正面清单”差异化监管模式，监管部门实现精准执法、合理调度，引导企业主动整改、自律守法；构建分级预警调度闭环管理执法体系，预警体系上，实现分级预警，责任人第一时间了解警情、快速反映，工作分工上，实现“监测-预警-处置-改进”闭环管理；利用大数据研判分析“非现场”执法手段开展数据研判，并进行现场验证实验和效果评估，不断提高“非现场”手段的准确性。

1.4项目目标：优化东台市生态环境保护执法方式、提高执法效能，让非现场执法监管真正落地成效，提升执法规范化精准化水平，促进东台市环境质量改善。

1.5预算金额及最高限价：50万元（人民币）。

1.6项目清单：

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东台市生态环境非现场执法预警调度平台项目 | C16020300软件集成实施服务 | 1 | 项 |

二、项目执行的相关标准：符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过相关部门审查，通过相关行政主管部门评审。

三、技术要求：

东台市生态环境非现场执法预警调度平台项目包括生态环境监测预警闭环管理系统、生态环境非现场执法监管系统、污染源数据异动分析研判系统、生态环境非现场执法预警调度APP、生态环境非现场执法预警指挥调度一张图、全景式生态环境研判系统等模块，具体功能要求如下：

1、生态环境监测预警闭环管理系统

预警闭环管理系统实现各类在线监控数据联网，形成统一的在线数据监控预警中心。基于东台市生态环境监控与大数据服务平台污染源管控、生态环境质量监测等业务数据，制定超标、异常、故障、离线、工况等各类分级预警策略，实现自动预警，并能利用手机短信等形式进行预警信息的即时推送。通知到监管单位、企业责任人，进行预警的处置、反馈。

（1）实时总览

将各类警情信息在统一的工作台页面集中展示，可以查询累计报警数量和待处理报警数量，并对报警分布、报警趋势进行统计分析。能够根据报警类型、报警时间、站点类型等查询历史报警记录，可分时段、分类型对报警数量进行统计。

（2）预警响应

查询待处理报警信息，对各类警情进行集中处理，包括污染物超标报警、浓度偏移报警、数据异常报警、设备故障报警、站点离线报警等。

可对同类型的多条报警记录合并处理，填写报警原因和处理结果，支持上传附件。

（3）考核管理

支持对警情处理结果生成每日报表，展示处理单号、报警原因、处理结果、处理时间、处理人等。支持查询任意考核周期内的报警处理率，报表可以导出。

（4）指挥调度

针对警情及处置结果，可以生成监管任务，推送给对应责任区域的责任部门或责任人。实现任务的现场执行、后督察，以及跟踪反馈，记录任务的执行状态，形成报警处置与指挥调度的完整闭环。

（5）系统设置

维护监管责任区域、责任人，设置短信联系人接收警情信息的策略方案。

2、生态环境非现场执法监管系统

非现场执法监管系统是以自动监控为主要手段，科学建立大数据采集分析、违法风险监测预警等工作程序，明确数据审核、证据链固定、立案调查、问题整改的衔接机制。系统向监管部门输出分级监管清单，提供排放不正常线索，实现精准执法、合理调度；向企业输出问题清单，实时提醒、主动服务，引导企业主动整改、自律守法。

（1）线索归集

根据非现场执法数据研判规则，系统自动归集污染物排放浓度超标、自动监测设备不正常运行、自动监测监控数据弄虚作假、未执行大气管控要求等线索，并提供线索的详情证据链查询。

（2）数据审核

系统支持对非现场执法线索数据进行人工审核，分析违法线索的严重程度，是否需要立案调查。支持多级审核策略，由数据审核专人小组对各相关部门移送的涉嫌违法问题线索的关联性、真实性、完整性、合法性进行审核，并出具审核意见。

（3）立案调查

符合立案条件的转入现场调查，系统支持上报调查记录，形成执法台账。

（4）问题整改

支持向企业发出问题清单，包括非现场执法或现场调查中发现的问题，记录问题类型、问题描述、整改目标、整改措施、整改责任人、整改进展等内容。

3、污染源数据异动分析研判系统

污染源数据分析研判系统对收集到的污染源数据进行深度分析和研判的工具，旨在提高环境管理的精准度和效率。系统通过整合、挖掘和分析污染源数据，识别出企业异常排污行为，为环境决策提供数据支持。

（1）异常分析

★支持超标临界异常监测、波动检验、箱体检验三种异常分析方法。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

结合专家经验和机器学习算法，对企业不同排口、不同污染物在线监测数据进行多项检验，预判企业违规行为。

超标临界异常监测：研判监测因子长期处于上限值附近但不超标的情形，支持通过图表进行展示分析。

波动检验：研判突然出现异常高值或异常低值后又立刻回归正常的异常情形，或者在一段时间内呈现小范围的规律性波动的异常情形，支持通过图表进行展示分析。

箱体检验：研判离群的数据或者异常的指标，支持通过图表进行展示分析。

（2）权值分析

突出问题分析：可以通过不同的维度，包括污染物类型，企业名称，污染物名称来对三类数据异常情况进行统计，得出检测时间段内，三类数据异常问题的占比及排名情况，对占比较高的数据异常类型做重点关注。

企业权值排名：系统支持从近7天，近一个月，近半年这三个时间维度，统计所有企业的三类数据异常问题的数量，并分析其单个数据异常问题的权值及企业数据异常问题的总权值，按总权值由高到低展示排列，对列表排名靠前的企业予以重点关注。

（3）关联分析

★企业环境质量关联分析：通过比对企业周边环境监测站监测因子浓度数据及企业排口监测污染物因子浓度数据，以图表展示企业周边环境变化与企业污染物排放的关系；工况检验关联分析：通过对比企业污染物因子的排放量数据及企业总的用电量，以图表图表分析展示企业污染物排放与企业用电量之间的关系。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

区域环境质量关联分析：通过比对区域环境监测站监测因子浓度数据及区域内所有企业排口监测污染物因子浓度数据总和，通过图表分析展示区域环境质量变化与企业污染物排放的关系。

4、生态环境非现场执法预警调度APP

（1）预警闭环管理模块

通过移动端应用执行“预警处理-结果核查-任务指派-任务跟踪”闭环管理流程，实现污染问题第一时间发现、第一时间处理。

1.报警处理

支持查询待处理报警和已处理报警消息，选中报警消息，填写报警原因、处理结果提交报警处理，支持上传图片。

2.处理单核查

对提交的报警处理结果进行核查确认，核查通过完成管理闭环，或派发任务单进行跟踪处置。

3.任务跟踪

支持指挥调度任务列表及详细信息查询，任务标题、任务编号、任务状态、任务时间、任务描述、任务执行情况等内容。

4.任务指派

支持创建新任务并指派任务执行人，任务指派可以关联报警单号、设置任务截止时间。

5.任务执行

支持现场任务执行，录入检查对象、执行地点、现场基本情况、任务执行结果、后督察类型等内容并提交。

6.后督察

支持创建督办单，落实督办整改内容，填写整改情况、后督察结论等内容并提交。

7.区域考核

支持任意考核周期内报警处理率、工单完结率的统计查询，可以根据行政区域、报警类型分别统计。

（2）非现场执法模块

通过移动端查询非现场执法问题线索，开展现场调查工作。

1.非现场执法

支持非现场执法问题线索及详情信息展示，通过数据表、图表等形式完整展示证据链，可以及时进行数据审核。

2.现场调查

支持现场巡检调查工作记录，支持定位当前位置，记录调查结果，拍照上传图片。

（3）APP须在现有已建成的移动环境管理系统基础上升级，确保在同一个APP下统一管理。

5、生态环境非现场执法预警指挥调度一张图

生态环境非现场执法预警调度一张图，集成污染源污染物排放总量分析、数据异动分析研判结果，根据预警策略和数据分析研判结果，对污染物排放浓度超标、自动监测设备不正常运行、自动监测监控数据弄虚作假、未执行大气管控要求等问题进行预警。系统实现分级预警处理响应、指挥调度，包括问题识别、资源调配、处置应对等，通过可视化指挥界面，实现对问题的快速响应和高效处理。

6、全景式生态环境研判系统（现有系统升级）

东台市生态环境局此前已建成生态环境一张图可视化平台，包括工业污染源专题一张图、大气环境专题一张图、水环境专题一张图、风险监管专题一张图等内容，在此基础上，整合各类环保业务数据，建立环境全要素研判专题视图，达到直观、形象、全局性的领导视图。生态环境研判系统为环保部门展示全局大气环境、水环境、生态环境、工业污染源等要素的统计数据、空间分布规律和变化趋势，及时准确了解环境污染现状和发展趋势。系统提供污染源污染物排放总量统计分析、数据异动分析研判结果，进行报警趋势分析、排污大户分析，展示监控点实时状态。系统能够查看区域空气质量实况、历史AQI走势分析、空气质量预报预测，进行站点空气质量排名。系统实时统计地表水站点监测水质情况，水质达标情况排名分析。整合生态环境数据，包括物种多样性、重点保护物种名录、生态空间保护、森林资源等。系统从全局宏观维度分析研判污染趋势和对环境的影响，为领导决策提供可靠的数据支撑。

其他要求：

★1.与已建成的东台市生态环境监控中心能力建设项目平台充分对接，实现账号、权限、数据统一管理。投标时须提供承诺函和详细对接技术方案。

2.平台软件建设从部署到运行支持国产化客户端使用环境和服务端运行环境，后期如有管理要求，投标人免费提供程序迁移服务。

3.性能要求

（1）响应速度：响应速度：地图服务响应时间不大于1秒，一般空间数据查询响应时间小于3秒，非空间数据操作响应时间小于1秒。数据量较大、响应时间超过要求时间的，必须有响应进度指示标志。

★（2）软件具有用户权限限制，具有基本的数据容错能力。（投标时提供工业和信息化部下属实验室出具的检测报告证明）

（3）可操作性和兼容性：软件应该操作简便，界面清晰；对话窗口的提示简单准确，功能设计符合用户的普遍习惯；并且与其他软件相互兼容。

（4）适应性：适应用户的电脑硬件和网络环境及现场工作环境，当系统与其他软件的接口发生变化，用户的操作方式、运行环境、对信息获取方式以及对期望获取的信息结果发生变化时，软件系统要做到易于调整，拥有高度的灵活性。

（5）可维护性：系统具有健全的维护性功能。

（6）可移植性：系统利用开发系统提供的数据转换功能，可以实现跨系统数据转换，实现不同数据库间的数据转换。

四、商务要求

（一）服务期限：4个月内开发完成并上线试运行（自签订合同之日起），免费运维期为1年（自验收合格之日起计）。

（二）服务地点：江苏省盐城市东台市境内。

（三）付款方式：

（1）合同签订后10工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商合同总价的30％作为预付款；

（2）按照合同要求及建设期限完成上线，试运行1个月后，并经采购人验收合格后10个工作日内（自收到发票之日起），采购人支付供应商应结算金额的100%（扣除项目已支付的金额）。

每次付款前供应商需开具合法有效的增值税发票（开具付款金额）给采购人，以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。

（四）售后服务内容、要求和期限：

1、平台系统免费的运行维护时间为1年，开始时间为验收通过之日起。所有软件质保1年；质保期内，甲方有任何需求或问题可要求中标方1小时内到达现场并于24小时内解决，在合理范围内为本项目软件平台提供免费升级服务。

2、中标单位应配备技术维护人员负责相应的后台运营维护工作，确保业务的正常运营。针对日常运行维护需求，中标单位应提供足够的技术维护及调试人员。

3、免费运维期内中标单位提供平台的维护、修复、免费升级服务。技术支持和售后服务的范围包括但不限于解决软件产品安装、调试、维护、使用、管理、配置、问题、故障根源分析与诊断以及提供修正性软件等。

4、中标单位具有质量控制、风险控制、投诉等管理制度。承诺免费运维期内提供不少于1名专人负责售后支持维护服务，用于提供包括系统维护、更新等技术支撑的协调和故障处理。

5、系统安装调试完成后，对采购方所有的系统使用者进行培训，对系统涉及到的各类使用人员开展分步式培训工作，无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。培训内容包含系统日常维护、操作、流程等方面的培训，提供针对性的课时安排，确保采购方实际使用人员在一个月内熟练掌握系统运行操作。

6、在免费运维期内，乙方所提供的运维服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

（五）结算方式：采购人应结算金额按中标供应商合同价结算。

（六）其他

1、成果要求：根据应用系统开发有关国家软件工程规范，根据开发进度及时提供有关材料和文档，包括：《项目实施方案》、《项目管理计划》、《平台产品说明书》、《上线测试报告》、《试运行报告》《培训计划》、《培训记录》、《培训报告》、《用户操作手册》、《系统安装维护手册》。

2、验收方法：项目通过盐城市东台生态环境局组织的验收。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市东台生态环境局非现场执法预警调度平台项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1家中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 |
| 2 | 技术部分 | 技术响应 | 15 | 1、响应程度：根据所投产品的配置与性能指标、技术参数符合性、技术偏离项等对招标文件的响应程度进行评审。投标人所投产品满足招标文件采购需求全部要求的得15分；标“★”的技术参数或要求有一项不满足（或负偏离）的，每项扣3分；未标“★”的技术参数或要求有一项不满足（或负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供截图或检测报告等以投标人提供的相关证明材料为准，未按要求提供相关证明材料的视不满足只扣除相应分值，不作为无效投标条款。其他未作要求的以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准。 |
|  |  | 技术方案 | 22 | 1.项目技术及组织实施（10分）：切合本次项目需求制定软件架构方案（技术框架、数据库设计）、软件设计方案（依据采购需求各项软件功能设计）、项目实施方案。方案完整，合理可行，针对性强，得8-10分；方案全面，合理可行，有一定针对性，得5-7分；方案简单，但基本满足招标需求，得2-4分；方案有欠缺或部分不可行，得1分。 2.人员与进度计划（3分）：专业人员配备有保证，分工与职责明确，进度安排合理，且相关保障措施得力，得3分；专业人员配备及进度安排基本能够满足项目需求，得2分；专业人员配备较差，且进度计划安排及无具体保障措施，得1分。 3.质量与安全保证措施（3分）：质量与安全保证措施得力，针对性强，得3分；保证措施合理、可行，得2分；措施不齐全或部分内容不可行，得1分。 4.技术培训（3分）：技术培训方案叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，针对性强，且配备的师资力量雄厚，有一定的培训经验，得3分；技术培训方案合理、可行，基本满足本项目实际需求，得2分；技术培训方案不全面或不齐全，得1分。 5.售后服务（3分）：售后服务范围广泛、响应及时、反应快捷、处理迅速，且售后服务措施全面、维护人员稳定, 得3分；售后服务合理、可行，基本满足本项目实际需求，得2分；售后服务一般，有欠缺，得1分。 |
|  |  | 综合实力 | 10 | 1.所投生态环境非现场执法预警调度平台具有与本项目相关的计算机软件著作权登记证书，证书须包含“监测预警”、“非现场执法”、“预警指挥调度”、“污染源数据异动分析”字样或同义字样的，每提供任一个得1分，最多得4分。 2.为保证生态环境非现场执法预警调度平台数据查询效率和对接技术能力，生态环境预警调度的及时准确性，投标人具有海量数据搜索引擎系统、大数据决策分析平台、生态环境预警预测系统、智慧环保门户统一认证接口软件著作权证书的，每提供任一个得1分，最高得4分。 3.所投生态环境非现场执法预警调度平台具有信创国产化技术认证（麒麟、龙芯、飞腾、达梦等），提供证明文件，每提供任一个得0.5分，最高得2分。 |
| 3 | 履约能力 | 人员 | 16 | 1、项目负责人具有电子信息工程中级职称、国家人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师CISP证书，每有1项得2分，最高得6分，未提供不得分。 2、为本项目配备的技术负责人具有国家人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证（安全集成）证书，每有1项得2分，最高得4分。（项目负责人和技术负责人不得为同一人） 2、为本项目配备的项目组成员中（不包含项目负责人和技术负责人）具有①信息系统项目管理师、②环保类专业高级工程师职称、③中级数据库系统工程师、④注册信息安全工程师CISP、⑤环保类中级工程师职称、⑥信息安全运维认证CISAW，以上证书种类每具备一项得1分，同一人员具有多项资质认证证书不重复加分，最高得6分，未提供不得分。 （上述条款需提供项目组人员一览表，相应的证书原件彩色扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料或退休返聘证明原件彩色扫描件）。 |
|  |  | 企业 | 13 | 1、投标人具有CMMI和SPCA软件成熟度模型五级的得3分，四级得2分，三级得 1分； 2、投标人具有信息系统安全集成服务二级及以上证书的得2分； 3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20001信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证（认证范围须包含智慧平台相关内容），每提供一个符合要求的有效证书得1分，本项最高得4分； 4、投标人具有省级及以上工信部门认定的物联网示范项目得2分；具有省级及以上工信部门认定的大数据优秀典型应用得2分。 |
| 4 | 其他 | 业绩 | 9 | 投标人自2021年1月1日起至今（以合同签署日期为准）完成过环境信息化类似业绩的，每提供一份得1分，满分9分。 （投标时提供中标（成交）通知书、合同、验收证明。未提供不得分） |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、开标一览表（系统固定格式）

二、资格审查资料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（投标人成立不满一年无需提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）。

（7）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

（8）与资格审查有关的其他资料（如有）。

三、符合性资料

（1）投标报价明细表；

（2）投标函；

（3）所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表；

（4）投标人的服务承诺；

（5）东台市政府采购事前信用承诺书；

四、综合评审相关资料

五、价格折扣文件

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

4.授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

5.开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

- 投标报价保留两位小数。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年    月    日

6.投标报价明细表（格式）

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，投标报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、机械及仪器费、检测费、运输费、保险费、技术服务费、验收费、代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。

2.此表可以根据需要自行增减行数。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年    月    日

7.投标函

致：

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年      月          日

- 8.所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购服务（服务附带的产品）内容及服务要求 | 所供服务（服务附带的产品）内容及服务要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

9.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将在合同履行期限内按照要求及时完成各阶段工作；

（2）若我方中标，我方将成立负责实施本项目的专项工作小组，明确专人负责本项目的实施；

（3）…………。

法定代表人或被授权人签字：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

10.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。（采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 12.东台市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。