招 标 文 件

项目名称：县城北片区环卫作业与绿化管护市场化发包

项目编号：JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004

滨海县城市管理局

2024年12月

总  目  录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

县城北片区环卫作业与绿化管护市场化发包 JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-01-03 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004

2.项目名称：县城北片区环卫作业与绿化管护市场化发包

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4300万元

5.最高限价：4299万元（1433万元/每年）。

6.采购需求（简介）：县城响坎河、张家河、S327（含润港路）合围区域以及阜东北路（S327至沈海高速高架桥段）、沈海高速出口至阜东北路路段，总面积约6.7平方公里。作业范围：22条城区道路清扫保洁、3座垃圾中转站管理维护、41座公厕保洁维护、区域内生活垃圾清运（垃圾清运点至垃圾中转站）、背街后巷、绿化养护等详见附件1-7。服务内容：道路清扫保洁、生活垃圾清运、蔬菜社区背街后巷及河岸环卫保洁、公共绿地管养（含清水湖公园、清水河风光带、响坎河风光带等）、环卫设施维护。（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：三年。（合同一年一签，经采购人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则采购人有权终止合同，重新组织招标）

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给20%的扣除(残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业)。采购标的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025-01-03 09:00 （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

1.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

1.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

1.6如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

3.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

4.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者 无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招 标的投标。

6、因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题，由供应商自行承担负责。

7、本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

8、中标供应商在中标后需向采购人提交纸质投标文件一正四副。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：滨海县城市管理局

地址：滨海县港城路666号

联系人：许先生

联系手机号码：15961990177

2.代理机构：江苏汉治工程咨询有限公司

地址：滨海县东坎街道西园路88号宝丰宝悦城10楼1013室

联系人：张先生

联系方式：13815518698

邮箱：3439838577@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：许先生

电　　 话：15961990177

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求采购的物品及服务。

12.3有关费用处理

投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。招标文件中另有规定的除外。

招标人约定由中标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件标准收取】，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（皮卡除雪车）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人一次性提出质疑。质疑人必须提供投标人为期缴纳的在职社保证明，质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人收到质疑函3日内负责答复。采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 中标通知书

- 30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 政府采购履约资金扶持政策

- 33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

- 33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

- 33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016）125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020）3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021）19号）。

- 33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021）82号）。

- 33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016）205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020）123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020）52号）。

- 33.8政府采购落实（苏财购﹝2022）51号）。

- 33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

- 33.10根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同主要条款

采购人（全称）：  滨海县城市管理局     （以下简称甲方）

中标人（全称）：                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就县城北片区环卫作业与绿化管护市场化发包相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

1.1签约合同价为：

人民币（大写）：     。(¥ ：     元)；

1.2合同价格形式：固定总价合同 。乙方中标后对整个招标项目实行总价包干。

投标总价（即合同款）是指乙方负责为完成本次投标采购所需的一切费用，包含但不限于人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、保洁工具、车辆保险、验收费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

2.甲方应当按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、承包期限

服务期限：三年（合同一年一签，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标）。

本合同第一年期满后汇总全部综合考核得分，考核合格，本合同自动续签1年，不再另立合同；经考核单个季度扣分超过12000分且连续两个季度扣分超过12000分的，甲方有权终止合同，不再续签。期满前两个月，双方亦可提前提出，协商解除第二年合同。

第三年根据第二年考核情况，同步参照执行。

三、安全责任

1.乙方在所有保洁、垃圾收集、运输、公共绿化养护等作业过程中涉及的所有安全责任自负。所有的车辆（乙方作业车辆等）、人员事故均由乙方承担并处理，与甲方无关。乙方必须与职工签定安全责任书，如出现安全事故，责任由乙方（承担）处理，与甲方无关。乙方需做好作业后车辆的管控和使用工作，按规定文明使用，不得另作他用；未按规定使用造成事故或恶劣影响的，甲方除按考核办法执行外，有权提前解除合同，没收履约保证金，追究中标方责任。

2.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

3.中标人必须为所有工作人员购买意外保险，每人理赔金额不少于100万元（人民币）

四、履约保证金

中标单位在签订合同前须向采购人缴纳项目中标单价的5%作为履约保证金，于项目合同履行期限满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人缴纳项目中标价2.5%的履约保证金。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

- 设备及其他要求

1、乙方对公司录用人员工资基数，不低于滨海县最低劳动保障工资标准；福利待遇同等参照县环卫所现有水平，该费用在综合报价中考虑，不再另外结算。

- 2、乙方对公司录用人员须按照国家相关规定缴纳保险，并在每个月的25号前发放上一个月的工资。

3、乙方在合同签订后7日历天内，将中标时为本项目配备的所有设备运至项目现场，具体如下：（1）乙方需配备环卫作业车辆不少于16辆，其中洗扫车3辆（总质量≧18吨）、洗扫车1辆（总质量≧7吨）高压清洗车2辆、路面养护车1辆，雾炮车1辆，小型扫地机1辆，垃圾清运车辆不少于7辆；，（2）乙方需配备园林绿化管护作业车辆及设备，垃圾清运车辆不少于1辆，小型高压冲洗车不少于2台，小型高压喷药机不少于2台绿篱机不少于6台（其中高杆绿篱机不少于2台），吹落叶机不少于1台，油锯不少于2台（其中高杆油锯至少1台）割灌机2台。（具体车辆设备详见本项目招标文件第四章采购需求）。

4、乙方需优先录用现有一线环卫人员，根据现有工作量，自行拟定接收、分配、培训任务，北片区路面环卫保洁一线作业人员人数首年不低于89人（含蔬菜社区背街后巷保洁人员），剩余2年，人员配备数量，根据实际运行质效，经与甲方协商后，另行约定。

乙方需在清水湖公园配备人员不少于20人，其中公园入口值守人员不低于1人，晚间巡查人员不少于2人，日常保洁人员不少于10人，绿化修剪、路面冲洗人员不少于3人，湖面保洁不少于2人，公厕保洁不少于1人，公园管理负责人不少于1人；滨中南门口袋公园1人；响坎河风光带1人。

乙方需综合考虑人员聘用事项及矛盾处理，所引起的矛盾由乙方自行协调处理，与甲方无关。

- 北片区现有车辆经评估后，由乙方按照评估价格收购。

- 6、乙方负责北片区夏季防汛及冬季扫雪除冰工作，具体任务以甲方指令为准。

六、结算方式及期限

1、结付程序：乙方按本合同内容地履行服务义务后，在乙方按时发放保洁人员工资的前提下，甲方应于下一个季度的第一个月10号前（如遇法定节假日顺延）凭考核评分、发票办理服务费用结算手续，支付上季度乙方服务费。

2、结付方式及期限：

2.1合同签定后支付合同总价的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函）；

2.2.实行日常定期和不定期考核，季度付款的方式。

2.3.每季度付款方式按照每年中标价除以12个月的平均价格乘以3个月，扣除考核后的价款（按照招标文件第四章约定考核方式扣除），进行按实结算。

注：合同价款按检查考核扣分等情况进行核算，每考核扣1分折算人民币 5 元，每次付款时在合同价款中扣除每月被考核扣除的价款，季度合并统计扣除的价款，以后不再支付。采购人在收到发票后 10 个工作日内支付到合同约定的中标人银行账户。

七、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方违约责任

乙方因各种原因未按照合同规定要求完成服务，责任由乙方承担，严格按照考核要求计分，得分与服务费用的支付挂钩。

八、不可抗力事件处理

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件和投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.为确保落实责任制度及增加本县纳税，乙方须在项目服务期内在本地开票，予以本项目结算及纳税。

4.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

十一、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：     年    月    日至     年    月    日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，江苏顺宇工程咨询管理有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

6. 该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概况：

（一）地域范围

县城响坎河、张家河、S327（含润港路）合围区域以及阜东北路（S327至沈海高速高架桥段）、沈海高速出口至阜东北路路段，总面积约6.7平方公里。

（二）作业范围

22条城区道路清扫保洁、3座垃圾中转站管理维护、41座公厕保洁维护、区域内生活垃圾清运（垃圾清运点至垃圾中转站）、背街后巷、绿化养护等详见附件1-7。

（三）服务范围

道路清扫保洁、生活垃圾清运、蔬菜社区背街后巷及河岸环卫保洁、公共绿地管养（含清水湖公园、清水河风光带、响坎河风光带等）、环卫设施维护。

二、服务标准及要求：

人员配备及车辆设备

1.以下为人员配置要求，投标人可根据本项目具体范围划分进行人员配置及工作内容的细分。

| 序号 | 内容 | 数量（人） | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 6 |  |
| 2 | 一线保洁人员 | 89 | 每人配备一辆纯电动保洁车 |
| 3 | 驾驶员 | 15 | 具有准驾车型：B2及以上（A3除外）驾驶证； |
| 4 | 辅助工 | 3 |  |
| 5 | 公厕保洁员 | 35 | 有管理用房的必须有专人负责 |
| 6 | 中转站管理人员 | 3 |  |
| 7 | 公园管理维护 | 22 | 清水湖公园每天入口值守不低于1人，晚巡查不低于2人，日常保洁人员不低于10人，修剪、冲洗人员不低于3人，湖面保洁不低于2人，厕所保洁不低于1人，日常管理人员不低于1人；滨中南门口袋公园1人；响坎河风光带1人。 |
|  | 合计 | 173人 |  |

备注：

（1）所有岗位均不能兼任或一人多职。

- 本项目如有突击或应急任务时，按采购人要求组织应急队伍。

- 上述人员，除投标时要求提供相关证书人员外，均需在签订合同前配备到位，否则取消中标资格，视为虚假投标，追究相关法律责任。

2.以下为车辆及设备最低配置要求，本项目所配置的车辆不得非法改装。

| 序号 | 设备名称 | 数量（辆） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车 | 3 | 总质量≥18吨。 |
| 2 | 洗扫车 | 1 | 总质量≥7吨。 |
| 3 | 高压清洗车 | 2 | 总质量≥18吨。 |
| 4 | 路面养护车 | 1 | 总质量≥2.5吨。 |
| 5 | 雾炮车（抑尘车） | 1 | 总质量≥18吨。 |
| 6 | 后装压缩垃圾车（吊桶车） | 1 | 总质量≥8吨 |
| 7 | 车厢可卸式垃圾车（小钩臂车） | 5 |  |
| 8 | 后装压缩垃圾车（大簸箕） | 1 | 总质量≥8吨 |
| 9 | 小型扫地机 | 1 |  |
| 10 | 纯电动保洁车 | 89 | 纯电动保洁车89辆。 |
| 11 | 小型高压冲洗车 | 2 |  |
| 12 | 小型高压喷药机 | 2 |  |
| 13 | 垃圾清运车 | 1 |  |
| 14 | 绿篱机 | 6 | 其中高杆绿篱机不少于2台 |
| 15 | 吹落叶机 | 1 |  |
| 16 | 油锯 | 2 | 其中高杆油锯至少1台 |
| 17 | 割灌机 | 2 |  |
|  |  | 121 |  |

注：上述车辆均需在签订合同前配备到位，否则取消中标资格，视为虚假投标，追究相关法律责任。

环卫保洁维护：

一、道路清扫保洁作业标准

为规范县城道路环卫清扫保洁作业标准，根据《江苏省城市环境卫生作业质量标准》条款结合工作实际，制定了县城道路清扫保洁作业标准，本标准分为人工作业标准和机械化作业标准，请认真贯彻执行。

一）、人工作业标准

1、作业时间：4:00至22:00

（参照环卫所作业模式并根据季节适时调整作业时间。）

2、道路清扫保洁标准：道路清扫要求做到“九净”、“两无”即：墙根净、路嘴净、路牙净、果皮箱净、垃圾箱周围净、树根净、路灯杆根净、排水口净、隔离桩净；无灰尘、无杂物。

3、作业人员上岗作业时，必须穿戴好标志服、帽，严禁饮酒上班，严禁翻越栏杆、闯红灯。遵守交通法规，提高安全意识，注意避让来往车辆。

4、作业人员上岗，扫把、簸箕、雨具等作业工具配带齐全，使用完好。

5、首次普扫必须在规定的时间内（夏季6:00前、冬季6:30前，实际作业时间，根据项目运行情况，按照甲方具体指令要求执行）完成。大扫把普扫率达100％。

6、人行道、慢车道按要求普扫到位。道路两侧巷道纳入服务范围，确保普扫质量。

7、清扫保洁时不得将杂物扫至雨水排水口，不准往绿化带中倾倒垃圾和余土。

8、作业时对收集的垃圾进行分类后倒入配备的垃圾分类保洁车内，作业范围内环卫设施确保干净整洁。

9、清扫保洁人员应按规定时间上下班，并提前到岗做好班次交接工作，确保保洁作业不空档。

10、雨天作业时，及时清理雨水口污物、杂物，保证雨水流畅再进行路面保洁。雨停后将积水扫净。

11、保洁作业时垃圾随扫随清；清扫垃圾滞留路面时间不得超过10分钟。

12、沿街沿路环卫设施内垃圾不得超过设施容量的75%，并及时转运。保洁范围内所有环卫设施干净整洁，停（摆）放整齐，发现有损坏及时联系后勤部门维修更换。

13、严禁焚烧垃圾、树叶。

14、所有环卫设施严禁滴漏渗滤液，实行密封管理，保洁路面严控油污污染，发现污染及时清理到位。

15、服从各项突击性任务和工作要求，如遇重大活动和重要检查时服从所部统一安排和调度。

二）、道路机械化作业标准

作业时间：4:00—22:00（参照环卫所作业模式并根据季节适时调整作业时间。）

- 洒水车作业标准。

（1）、洒水车对县城各主次干道、路面进行冲洗作业，确保路面无污染（物），无浮灰，路面见本色。

（2）、对县城主干道进行洒水、喷雾降尘作业，作业覆盖县城所有机动车道，不得漏洒，切实做好防尘、降尘工作。

（3）、根据季节转换及时调整作业模式以达到降尘、控尘和夏季作业环境降温的效果。

（4）、根据实际工作需要，服从一线管理人员调配，对受污染路段进行冲洗除污并避免冲洗作业对市民造成影响。

2、洗扫车作业标准。

（1）、车辆作业以全清扫并后喷雾降尘模式进行作业。

（2）、按照甲方指令，根据不同季节、天气，适时调整主干道、慢车道作业时间。

（3）、洗扫车应该严格按照停车放刷、喷水、调整压力、扫盘高度和转速，清扫的顺序进行操作，非特殊气候情况下，避免“干扫”，作业时禁止扫刷、吸嘴不落地。

（4）、清扫时注意观察路面废弃物和路面障碍情况，对洗扫车辆不能清除的大件垃圾或硬物，及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

（5）、洗扫车辆作业结束后及时到指定场所排放污水和倾倒垃圾，不得乱排乱倒。

3、小型冲洗车作业标准。

作业时间：4:00--17:00（参照环卫所作业模式并根据季节适时调整作业时间。）

（1）、小型冲洗车对职责范围内的铁皮箱、果壳箱、保洁车等环卫设施和路面受污点、渗滤液等冲洗作业。

（2）、定点冲洗油污及污染源时，应该在车辆后5米处摆放安全警示锥，警示并提醒过往车辆及行人，确保作业不影响行人和过往车辆。

（3）、根据实际工作需要，服从路面管理人员完成突击性工作任务。

4、抑尘车作业标准。

作业时间：7:00—17:00

（1）、对县城进行高空喷雾降尘，重点对主干道进行高空喷雾降尘。（2）、根据风向及时调整喷雾角度保证降尘效果。

（3）、作业时避开拥堵路段，调节作业先后顺序，有效提高作业质量。

车辆驾驶人员作业过程中严格按照各车型作业时间、标准要求进行，对不按作业标准进行作业致工作延误或致车辆损坏的，按所部车辆管理规定和驾驶员岗位职责进行处罚。

（4）根据抑尘需要适时调整作业时间。

注：机械化作业用水由甲方提供，乙方必须节约用水，严格管控，不得故意浪费水源，乙方加水必须在甲方指定加水点取水，不安规定执行，后果自负。

本标准适用于县城环卫道路清扫保洁作业所有路段（含环卫清扫作业路段）。

二、考核及扣分标准

1. 管理考核

（一）中标单位进场之日起，一周内，将项目人员分工情况，报甲方；运行过程中，有人员、车辆等调整的，必须当日内将调整情况报甲方。未报送或超期报送的，扣40分。

（二）中标单位应严格执行核定人数的100％的到岗率，需向环卫所提供保洁人员的基本信息表。（含姓名、性别、年龄、身份证号码、手机号码、家庭住址等）备核。

违反此款规定的，除责成整改外，并每人次扣罚责任中标单位100分。

（三）日常管理考核制度健全、资料台帐完整，记录及时，按规定及时上报相关材料。

违反此款之规定，制度不健全的，扣40分；台帐资料不规范、不完整的，扣30分；未按规定要求及时上报材料的，有一次扣30分。

（四）中标单位管理人员必须跟班督查考核，保持通讯畅通，及时解决问题、回复问题。在日常保洁管理和重大保障活动中，确保落实到位，责任到人。

违反此款之规定，未在岗在位跟班巡查的，有一次扣20分；当班期间，通讯不畅，延误工作的，有一次扣10分；责任区域内，发现问题当日未处理的，有一次扣30分（隔日仍未处理加倍扣罚）；信访投诉工作未按时完成的，有一次扣100分；保障任务未完成的，有一次扣100分。

（五）建立健全安全生产管理各项制度，落实安全生产责任制，完善安全生产记录台帐。

违反此款之规定，每项每次扣100分。

（六）每月组织开展一次安全生产学习教育活动，学习教育有计划、有内容、有记录。

定期组织开展职工文明作业、安全作业的教育活动；每月开展一次安全生产专项检查，及时消除安全隐患，做到检查有台帐记录，确保环卫生产安全运行，无安全责任事故。

违反此款之规定，无考核台帐的，一次扣50分；当月发生安全生产责任事故的，扣200分。

2.执纪考核

（一）作业人员应坚持文明作业，禁止谩骂、斗殴、酗酒及擅自进入门点捡拾经营性废弃物等不良行为，维护环卫部门良好社会形象。

违反此款之规定的，除责成整改外，并每人次扣罚100分；屡教不改、情节严重、影响之大的加重处罚。

（二）清扫保洁人员应按规定时间上、下班并提前到岗，做好班次交接工作，在岗期间，不得闲谈、消极怠工，不得擅自离岗脱岗。

违反此款之规定的，除责成整改外，闲谈造成保洁质量不达标，每人次扣罚20分；在班时间玩手机、每人次扣罚10分；擅自离岗脱岗的每人次扣罚20分。

（三）作业人员要规范作业，穿戴标志服、帽，配置统一工具。文明作业，严格作业程序，不发生作业扰民纠纷。

违反此款规定的，工作服着装不规范，工具不配套，每人次扣罚10分。

- 作业人员工作期间应严格遵守安全交通法规、提高安全意识，不得跨越护栏、不得闯红灯、不得逆向保洁、注意避让来往车辆。

违反此款规定，作业时间内违反作业程序，发生不文明作业的，每人次扣20分。

(五)作业人员工作时间应无条件服从督查考核人员的工作安排，不得谩骂、阻挠、恐吓督查考核人员。违反此款规定，扣罚100分。

3.作业考核

- 道路清扫

道路清扫要求做到“九净”、“两无”即：墙根净、路嘴净、路牙净、果皮箱净、垃圾箱周围净、树根净、路灯杆根净、排水口净、隔离桩净；无灰尘、无杂物。作业时间为凌晨4:00-22:00，首次普扫必须在规定的时间内（夏季6:00前，冬季6:30）完成，大扫普扫率达到100％。道路两侧巷道纳入服务，确保普扫质量。

主次干道发生建筑垃圾泼撒和渣土污染路面行为的应立即组成人员清理，不得以任何借口推诿，保洁员不得将清扫杂物、渣土排入市政下水或倒入绿化带及果壳箱内。因下雨等特殊天气应组织人员对快车道的落叶、积水及杂物及时清理；保证雨水流畅。

违反此款规定，未按规定的路段保洁标准组织作业的，发现一次扣20分。重点时段、节假日、重点保障期间，质量不达标的加倍扣分；保洁员将杂物及渣土排入市政下水或倒入绿化带、果壳箱的，一次扣20分；特殊天气机动车道保洁不达标的，一次扣20分。

（二）机械清扫。

机扫洗地全年作业365天，清扫率快车道达100％，整条道路清扫率达85％，洒水车作业按照季节时间适时调整，对路面污染严重的安排保洁人员及时冲洗，冲洗时要注意安全，放置警示标志，尽量避免扰民。

违反此款规定，机扫率达不到，发现一处扣20分；未及时组织冲洗的有一处扣100分；冲洗后水未排净的，每处扣10分；冲洗时未放置警示标志的一次扣10分。

（三）环卫设施

沿街沿路的环卫设施垃圾不得超过设施容量的75％，并及时转运清理，环卫容器严禁滴漏渗滤液，实行上要密封，下不滴漏管理，保洁范围内的环卫设施必须干净、整洁，无张贴，摆放整齐，发现有损坏的及时修理。

违反此规定的有一项扣10分，未及时处理的加倍扣分。

（四）药物消杀。

每年的5至11月份，为药物消杀期。要按照药物消杀制度的要求，组织对沿路果壳箱以及快速保洁车辆等环卫设备设施进行定时消杀，消杀频率每日不少于2次，有效控制蚊（蝇、蛆）密度，建立消杀台帐。根据需要，消杀药品由甲方无偿提供，乙方应注意安全保管和使用。认真做好全年病媒生物防制台账。

违反此款规定，未落实消杀责任的扣20分；药物消杀未达标的，发现一处扣10分；未建立消杀台帐的，扣20分；消杀药物保管不善，流失造成后果的责任自负。

扣分标准细则：

| 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 作 业 质 量 | 1、道路、街巷清扫保洁到位、到边、无漏扫环卫作业人员工作时间内应佩戴口罩、手套，严格执行政府防疫措施； | 漏扫5㎡以上扣2分，漏扫2㎡以上每处扣1分，依此类推；未在规定时间内清扫完成的，每次扣10分；未佩戴口罩、手套，未执行政府防疫措施的，每人次扣4分； |
|  | 2、清扫垃圾归堆不漏收； | 漏收一处扣1分； |
|  | 3、雨、雪后立即组织清理道路积水、积雪； | 有积水1㎡以下0.5以上扣2分，1㎡以上扣4分，面积每增加1㎡加扣2分 |
|  | 4、任何情况下均不允许焚烧树叶、垃圾等杂物； | 发现一次扣40分； |
|  | 5、路面果皮（片）、纸屑、塑模、烟蒂、痰迹在3处以上、绿化带内废弃物在3处以上，未及时清理到位。 | 发现一处扣1分； |
|  | 6、支路、巷口清扫保洁向内延伸10米，电杆、树穴、隔离墩周围清，窨井盖不堵塞； | 不清扫扣2分，雨水井盖堵塞一半以上每只扣2分； |
|  | 7、道路、街巷清扫保洁范围内路牙清、无淤泥、无明显沙砾； | 发现一处扣4分； |
|  | 8、道路、街巷、清扫保洁范围内无垃圾死角和其他零星垃圾（建筑垃圾、装潢垃圾等）；街巷建筑垃圾、杂物按要求实施。 | 成堆垃圾1㎡以内扣1分，2㎡以内2分，2㎡以上扣5-10分，发现一处其他垃圾（建筑、装潢等）扣1分，垃圾体积＞1m3每例扣6分； |
|  | 9、垃圾容器每天巡回收集、不满溢，周边、底部无散落杂物及果壳箱按规定设置塑料袋； | 垃圾容器内满箱（超过投放口2/3）或隔夜垃圾每只扣1分，箱体周围散落垃圾杂物每例扣1分，外观不达标（不整洁、未关门、破损、牛皮癣）每例扣1分； |
|  | 10、垃圾收集（保洁）车统一规范，外观完好整洁，清运过程中无抛、洒、滴、漏现象； | 未按规定配备统一格式垃圾收集车，每例扣3分，（发现后未及时调整每例扣5分）外观不达标（不整洁、破损、抛、洒、滴、漏等）每例扣3分； |
|  | 11、垃圾点位垃圾日产日清，及时转运，转运车辆外观完好整洁，转运过程中无抛、洒、滴、漏现象；垃圾中转站及时缴纳水电费用、维修保养；及时做好防疫措施和台账记录。 | 不及时转运，每例扣10分，外观不达标（不整洁、破损、抛、洒、滴、漏等）每例扣10分；发现未按需及时保养，损坏未及时维修的，每例扣10分；未及时缴纳水电费用的，每例扣10分；未及时做好防疫措施和台账记录的，每例扣10分。因违规操作，所引起的一切后果由自己承担。 |
|  | 12、公厕至少每日全面打扫，保证外观及内部的整洁；保洁时间：5:00-22:00，无特殊情况正常24小时开放，公厕及时维修、缴纳水电费用；及时做好防疫措施和台账记录。 | 地面不洁有陈痰迹扣2分；公厕墙面有蜘蛛网的扣2分；公厕周边3米内有杂草、卫生死角扣4分；公厕每天需打扫两次，只打扫一次的扣4分；严禁直接闯入厕所进行保洁，违反一次扣10分。无特殊情况未正常开放的，违反一次扣40分。发现损坏未及时维修的，每例扣10分；未及时缴纳水电费用的，每例扣40分；未及时做好防疫措施和台账记录的，每例扣10分。因违规操作，所引起的一切后果由自己承担。公厕开放时间未按照甲方要求执行的，每次扣20分。 |
|  | 13、道路、街巷、绿化零散垃圾必须在20分钟之内清除； | 限时保洁未完成的每例扣10，10㎡内保洁不到位每例扣2分，50㎡以内保洁不到位每例扣10分，50㎡以上每例扣5-10分； |
|  | 14、道路沿线环卫设施上“牛皮癣”按要求及时处理； | 发现一处扣6分； |
|  | 15、冲洗：一级道路每周一次、二级道路每月3次组织道路冲洗（2℃以下不进行道路清洗）；三级道路按实际情况决定路面是否需要冲洗以及冲洗次数。洒水：一级道路气温30℃以上时，平均每天洒水不少于4次，二级道路平均每天洒水不少于3次，三级道路平均每天洒水不少于1次。县城区域洒水和冲洗频次提高，应及时上调相关标准；遇有创建、保障等任务实时按要求冲洗和洒水； | 未按要求进行道路冲洗或洒水的每次扣10分；如能够处理的油迹不及时处理每例扣4分，大面积油迹需要环卫办配合的，未及时报告，每例扣10分。 |
|  | 16、上一轮考核中出现的问题得到解决或好转； | 未能解决或未有所好转且无正当理由的每例扣100分； |
| 作业规范 | 1、道路、街巷清扫时间按要求完成； | 发现一例扣4分； |
|  | 2、道路、街巷保洁时间按要求完成；道路街巷保洁04:00-22:00。 | 发现一例扣10分； |
|  | 3、不允许在主干道进行垃圾中转或设立垃圾点； | 发现一例扣40分； |
|  | 4、垃圾必须进入垃圾中转站或压缩车，不得采取焚烧、偷倒等方式处理； | 发现一例扣100分； |
|  | 5、清扫、清运、保洁人员必须按规定着装； | 发现一例扣4分； |
|  | 6、作业时不得离岗、串岗、聊天、干私活，不得出现打骂等不文明现象； | 发现一例扣6分； |
|  | 7、作业工具不得乱停乱放； | 发现一例扣2分； |
|  | 8、清扫作业和保洁作业合理衔接无空缺； | 清扫和保洁出现人员空缺每例扣10分； |
|  | 9、按照要求实施机械化清扫，且机械化作业率不低于85%。 | 达不到一次扣4分。 |
|  | 10、机架人员未持证驾驶。 | 发现一例扣4分。 |
|  | 11、作业车辆未服从调度或调度时间超过30分钟 | 发现一例扣20分。 |
| 设施人员管理 | 1、合法规范用工，提供单位用工缴纳相关保险金的单据备查； | 发现单据不全或不符合劳动部门法规要求，每人每次扣10分； |
|  | 2、合同承诺车辆的必须保证用在本项目上，不得无故抽调到其他项目上 | 发现一例扣，按照经费比例扣除当月作业经费。 |
|  | 3、每日作业人员到位率必须达到合同承诺作业人员数的100%； | 作业人员少于合同承诺人数的，按照经费比例扣除当月作业经费。 |
|  |  | 作业人员超过合同规定“避免老龄化”的年龄限制，每例扣10分。 |
|  |  | 采取拒绝配合或弄虚作假等方法阻碍考核单位对作业人员进行考核的情况，视情节每例扣100分。 |
|  | 3、沿街垃圾容器至少每日进行擦洗，三天进行清洗，保证外观的整洁； | 未按规定进行清洗，每例扣2分； |
|  | 4、沿街垃圾容器、环卫设施（公厕等）损坏需第一时间及时更换或维修； | 未及时更换或维修的，每例扣4分； |
|  | 5、车辆、中转站设备损坏及时维修，保证能正常使用； | 未及时维修，每例扣10分；不能保证正常使用，每例扣20分；造成重大失误导致设备损坏不能运行的，一切损失由乙方承担； |
| 综合能力 | 1、各项创建及重大活动等环节服务质量到位； | 各项创建及重大活动环卫服务质量未到位扣100分； |
|  | 2、坚决服从上级领导的统一部署和安排； | 未服从统一部署和安排，每例扣100分，造成重大失误或不良影响的终止合同并取消今后的竞标资格； |
|  | 3、出现突发情况，如：恶劣天气、秋季落叶、大雨大雪等，要快速反应，安排突击机动队伍快速处置 | 未建立应急预案扣40分，出现突发情况未作出快速反应每次扣40分，机动队伍未及时调集支援扣10分，造成重大失误或造成不良影响的中止合同并取消今后的竞标资格。 |
| 曝光投诉情况 | 1、按照要求及时处置数字化案件，结案率达95%以上 | 数字化案件结案率在95%以下，每低1%，扣减经费1%。 |
|  | 2、无12345交办件、信访投诉、媒体曝光情况 | 省市12345交办件经核实，属于中标单位责任的，省级扣400分/次、市级扣200分/次；信访投诉、媒体曝光，国家级扣1000分/次、省级扣400分/次、市级扣200分/次、县级扣100分/次。 |
|  | 3、领导交办 | 经核实，属于中标单位责任的，每次扣50分 |

园林绿化管护：

一、项目服务要求：

（1）绿化区卫生保洁：实行三班工作制每天每班6个小时和30分钟定时保洁法，确保无卫生死角，清洁明净；草坪、花坛、林地内无碎石、纸屑、断枝、弃物等；随弃垃圾及时清扫，日产垃圾集中堆放，及时清运；绿化区内树木无刻画，无张贴、搭挂等现象；雨、雪过后及时清理，道路、广场无积水、积雪；树木钻心虫防治；第一时间上报各类设施损毁情况，破坏绿化的人和事；及时清理清运修剪后残留物；交办问题：数字化城管交办、创文、创卫、创园等交办、12345 交办，及时处理；工作人员标志服须统一，如遇活动期间，所有人员须服从领导指挥；保洁工具、捡拾工具、垃圾收集袋须美观整洁；

（2）设施卫生管理：管理房、配电房、门楼、构筑物：保持完整无损、窗明几净，清洁卫生，无刻画、张贴、搭挂等现象，保持无吊搭灰，无蜘蛛网，窗台无积存灰，及时上报损毁情况。各类栏杆、标识牌、坐凳、栈道、健身器材、景观灯、园林小品、音响、幕棚：无蜘蛛网，无积存灰，无刻画、张贴、搭挂等现象，及时上报损毁情况，各类坐凳、栈道每天擦洗，尤其是雨后、雪后重新擦洗。果壳箱：每天擦洗，保持果壳箱清洁卫生，无刻画、张贴、搭挂、无蜘蛛网等现象，使用得当、无歪斜、无垃圾外溢等现象，及时关闭果壳箱门，及时上报损毁情况。亭、廊、榭、花架、景墙、假山等园林设施：清洁卫生，无积尘、无落叶，无吊搭灰、无蜘蛛网、无张贴刻画、无搭挂等现象，设施处 吴王靠、凳面等处每日擦拭，顶部无各类杂物、垃圾，及时上报损毁情况。厕所：屋顶、墙壁、门窗、地面蹲坑、便器、隔断门板、管理间、洗手盆（池）、墩布池、挂衣钩、标牌、灯具等设备清洁卫生，无积尿、积水、杂物，厕所周边卫生责任区环境干净整洁，公厕整洁有序，无乱写乱画、无蚊蝇，无臭味、无尿碱污物、无乱堆物品，各类坐便器、扶手等洁净卫生，无障碍通道畅通，蚊蝇滋生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物，有防蝇、防蚊和防臭措施。厕所应保持24小时开放，不得随意关闭厕所。厕所保洁人员应做好文明服务，遭到两次以上投诉的，中标单位须无条件更换厕所保洁人员。砂坑：定期对砂坑耧平，每天清理砂坑中的砖、石、铁件等硬物，时劝阻小孩乱撒乱抛，每天耧平砂子，清除砂坑中杂物、尤其是影响小孩安全的砖、石、铁件、尖锐器具等。明沟、井：应及时清理明沟、井中的垃圾杂物，雨季来临，应对明沟、井疏通清理一遍，避免排水不畅。

（3）杂草坪管养要求：定期修剪（原则上每 20 天修剪 1 次），保持杂草坪高度不超过 10cm，定期清除速生高大杂草，确保杂草坪高度不超过 10cm，杂草坪修剪应当天清理草屑，清运出场，秋末冬初必须做好防火工作，将杂草坪高度保持在 2CM 以下，并清理完草屑，清理好延伸到各类地被内草坪；饰边沟清理：定期清理延伸到各类地被内草坪。6 月、11 月各清理 1 次，并当月清理完毕。

（4）草坪管养要求：纯草坪定期修剪，留茬高度，冷季型留茬高度 4-5cm,暖季型留茬高度 3-4cm，同期修剪应保持留茬高度整齐一致，及时清除各类杂草，保持草坪内无各类杂草，所有清除后杂草或修剪等残留物应当天清运出场；秋末冬初必须做好防火工作，并清理完草屑，清理好延伸到各类地被内草坪，每天及时做好落叶清扫，并及时收集、清运；饰边沟清理：定期清理延伸到各类地被内草坪。

（5）行道树树池要求：行道树池无杂草、垃圾（需要人工处理），及时清理拔除杂草，清扫草屑，清理树上缠绕物、悬挂物，树池内、绿地内不得种植蔬菜，定期清理树池内落叶（尤其是麦冬），尤其是落叶季节。

（6）木本地被、色块服务要求：及时清除木本地被内各类杂草，杂树、竹等，保持木本地被、色块内无各类杂草、杂树、藤类植物等，及时清理、清运拔除杂草，定期清理地被内落叶，尤其是石楠、广玉兰、枇杷、雪松、银杏、桑树等树下落叶、落果，并做好清理、清运工作。

（7）一二年生花卉、宿根类花卉服务要求：必须保证无杂草，及时巡查，发现杂草立即清除，及时清理拔除杂草及相关残留物，按要求及时清理因生长至路面，影响通行的花卉，及时吹除落叶（尤其麦冬、佛甲草），并做好清理、清运工作，一二年生花卉及时剪除残花，宿根类花卉及时剪除枯枝枯叶。

（8）观赏草服务要求：及时固定扶正观赏草，观赏草长至路面处影响行人通行时，需及时修剪，冬季及时剪除地上部分。

（9）竹服务要求：定期清理地被内落叶，并做好清理、清运工作，及时清理倒伏的竹、影响美观的断头竹、歪倒竹，及时清除延伸至其它范围内竹的清理工作。

（10）各类树木服务要求：各类死亡树木（含树根）及时清除、清运出场，并做好回土整平工作，及时清除各类树木的枯枝、断枝、影响通行的下垂枝（尤其垂柳），并做好清理、清运工作；保持树木树干无藤蔓缠绕，无张贴拉挂，无杂物悬挂；及时剪除各类树木萌蘖条，尤其是广玉兰、紫薇、垂柳等，所有树木修剪残留物，当日及时清理、清运、无滞留，树木上无支撑残留物、无保湿残留物、无铁丝。

（11 ）广场、园路、侧石、园林设施处除杂服务要求：广场、园路、侧石、栈道、驳岸、桥、亭等园林设施处无杂草，及时清理拔除杂草，清扫草屑，清扫灰尘，每周对广场园路冲冼一次（不包括雨雪后的冲冼），保持园路广场本色，无污渍、泥土，雨雪后冲冼应在雪停、雪化后 4 小时内完成。

（12）河坡、河（湖）面管护服务要求：每天做好河（湖)面保洁工作，确保河（湖)面无垃圾，漂浮杂物、无死鱼等，保持水面 无浮萍、无水花生、水藻，对水面发现的重大安全事故，做好第一时间上报和 110 报警工作，定期做好河坡杂草、杂苗、各类藤蔓和落叶清理工作和修剪工作；秋冬做好水生植物割除、清理清运工作，保持水面宽阔畅通。（每 1 月至少 1 次）具体时间由甲方指定在规定时间内完成，清理的垃圾、杂物、死鱼即清即运出场，清理的杂 草、杂苗、各类藤蔓、落叶、水生植物，必须当天清运出场，清理的浮萍、水花生、水藻等在三个工作日内清运出场。

（13）乔木类修剪服务要求：冬季按现行的绿化管养标准或甲方要求对管养范围内的乔木进行修剪；剪后保持树形优美，树势均衡，生长季做好二级分枝以下的抹芽工作，及时清理死树、枯枝、病虫枝、断枝，及时清理棕榈枯叶、下垂叶、断叶、和甲方要求清理的部分焦叶的叶片。

（14）灌木类修剪服务要求:及时剪除徒长枝（如梅花、腊梅、树状月季等），及时剪除萌蘖枝（如树状月季、紫薇等），及时剪除断枝、枯枝、病虫 枝、交叉枝，剪后残留物应剪后当天清理，蔷薇科开花植物，盛花期后及时剪除残花、残果。

（15）花灌木修剪树形要求：同一地段同种灌木形状、规格一致，各类花灌木修剪树形匀称、均衡（花桃、梅花等保持开心形），多品种灌木丛，应突出主栽品种，造型的灌木丛，应使外型轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

（16）灌木类修剪时间要求及其他要求：徒长枝、萌枝、断残枝、枯死枝等，如无甲方特殊要求，发现后立即安排清理，所有春季开花花灌木要求花后修剪，及时剪除残花、残果（不包括枇杷、红叶李），冬季修剪，应根据各花灌木特性，保持合理树形；发现破坏绿化的应及时制止并及时上报，发现虫害的（如钻心虫等）及时上报，因天气原因造成树木倒伏的及时上报，对上级交办（如 12345、数字化城管等）应在当天进行处理。

（17）球类植物修剪要求：对球类植物修剪应采用合适的修剪工具，如大平剪、枝剪等，保持球类植物密实圆润树形，对高大球类（高 180 以上），应采用脚手架登高修剪；应当天清除剪后残留物，及时清除球类枯枝，及时剪除球下地被生长过快的枝条；球类修剪，原则上不低于8遍，小叶女贞球不低于10 遍，工作量以甲方确认为准。

（18）绿篱及色块修剪要求：绿篱及色块修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，侧面上下垂直或上窄下宽，单一品种宜高度一致，多品种配合栽植应根据生长习性修剪出不同高度，以体现立体效果，根据需要对绿篱、色块进行修剪，要求平整、切边明显，圆滑顺畅，造型优美，绿篱及色块每年冬季应彻底修剪一次枯枝弱枝，并在开春前将高度压到定高点重剪一次，回缩前需经甲方确认。春夏生长季应平均每 24 天修剪一次，平时对个别长枝进行局部修剪。不同色块之间，切边，保持色块间距6-8CM ，球类与色块之间，切边，保持色块间距 6-8CM。

（19）绿篱及色块修剪残留物清理及每次修剪时间要求：当日清理清运修剪残留物，绿篱及色块修剪，绿篱及色块上无残留物，修剪残留物须清扫干净，绿化残留物应清运出场，对绿篱及色块中一般性植物每年整形修剪不少于8次；其中对于萌发力强的植物，如小叶女贞等，每年整形修剪不少于 10 次，每次修剪前，需经甲方确认。未确认的，不予计入工作量，每次修剪必须在 20天完成。对于县内各类重大活动保障，必须按照甲方要求在规定时间内投入人员、物力，全力完成修剪保障工作。突击修剪不作为修剪遍数。

（20）安全作业要求：绿化作业应对修剪人员进行岗前培训，作业人员应穿好工作服和反光背心，戴好安全帽，系好安全绳和安全带等，树上作业手锯绳应套栓在手腕上，不得站在正修剪的大枝上；占路作业的应在来车方向安全距离设置安全警示标志，并由专人做好安全引导；应一人一树修剪，不得在两株或多株树体间攀爬，截除大枝应有人员指挥操作，在道路上作业时需遵守交通规则，原则上不得逆向作业，树上作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，四级及以上大风不得进行作业。

（21）病虫害防治要求：配备植保人员，积极配合《盐城市园林植物病虫害监测与治理》项目组进行相关实地操作，一旦发现疫情及时上报主管部门，乔灌木无蚜虫、蚧壳虫、蛾类、天牛等害虫危害症状，无病虫害造成植株死亡，草坪、地被、绿篱无虫害造成枯黄或死亡。对美国白蛾、樟巢螟等防治到位，对易发生虫害的重阳木、栾树、法国冬青等树木重点做好预防工作，对煤污病、白粉病、黑斑病、叶斑病、锈病、炭疽病等防治到位，因特殊情况、突发情况，要求按相关标准和甲方要求防治到位；防治作业时要提前做好宣传，人员按规定进行安全防治，管养单位使用的所有农药符合国家标准要求，均须有在国家农业农村部登记的农药登记证、企业标准证和农药生产许可证。服从国家、省、市明确要求的生物防治工作。

（22）树木涂白要求：根据甲方指定时间和要求进行涂白、施肥。涂白前向甲方汇报材料的名称、品牌、配比，涂白 高度距地面 1.2 米，同一树种涂白高度应整齐一致，先在树干涂白高度位置，涂上一圈白色标志，保持上口线整齐一致，再从上向下涂刷均匀，树干涂白前， 应去除树上的保湿布及草绳，刮去树皮上的粗翘皮、苔藓等寄生物及污物，树木涂白剂使用时将主枝基部及主干均匀涂白，涂刷前应保持树木干燥，涂抹后不流失，干后不翘裂、不脱落，涂白剂无跑冒滴漏现象，树穴周边、运输及施工沿途路径无污染。在道路上进行涂白操作时，应遵守交通规则，同时避免涂白剂跑冒滴漏，乔木和有主干部分的花灌木要按规定进行涂白，冬涂白要均匀，高度要一致，涂白液按要求配比。

（23）物资供应要求：涂白材料品牌为国光途能或坪安白大夫或林守护木知音三种选一；主材进场时间：中标单位在每年 11 月底前将树木涂白剂和肥料运送到甲方指定地点进行验收，并出具检测合格报告；提供年涂白涂抹剂数量原则上21吨/每年；如提供的年涂白涂抹剂数量少于标准量， 发现一次扣 1000 分，并要求中标单位补齐数量。提供年肥料数量原则上11吨/每年涂白主材及农药符合现行的国家规定指标要求，肥料接受第三方检测。上述物资均由中标单位自己组织购买，物资费用均包含在投标报价中。

（24）施肥要求：施肥前向甲方汇报材料的名称、品牌、配比说明，提供产品合格证，主材进场后，存放甲方指定地点，由抽检后交第三检测，查验合格后方可进行施肥；肥料检测不合格的，检测费用由管养单位承担，未用完的主材归甲方所有。确保植物生长茂盛，无黄化、缺肥现象，按规定及时施肥，乔灌木采用穴施和沟施方法施肥，绿篱采用沟施方法施肥，施肥须均匀施肥后及时覆盖，地被和草坪采用撒施的方法施肥，施肥方法适当，用量合理。

（25）养护穴养护沟服务要求：草坪、地被内的养护穴、养护沟要求整齐规范，经常松土平整。养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂 物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物；绿地内胸径30cm以下乔木统一按直径 120cm做养护穴，胸径 30cm 以上乔木统一按直径 150cm 做养护穴；花灌木做直径 100cm 的养护穴；球类做与球径一样大的养 护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm 宽的养护沟。

（26）人员配置及服务要求:具体详见人员配备及车辆设备表。

（27）施工组织要求：按照投标文件内拟投入项目管理人员配置，现场实际投入人员不得少于投标文件承诺的人员，拟投入保洁等相关作业人员配置，拟投入车辆、机械设备、工器具配置均不得少于投标文件承诺。

（28）活动保障及退出机制：按甲方要求，在接到活动保障通知后，在保障时间内，加派人员保质保量完成任务；在各类绿地内禁止焚烧（发现焚烧即按照违约退场）；媒体曝光，造成社会影响，轻者罚款 5000 元/次，重者按照违约劝离退场；中标单位连续 3 次考核被扣 4000 分以上的，甲方有权终止合同，扣除履约保证金；因中标单位原因，重大活动保障中，对甲方造成重大社会影响，结清已发生的工作量，扣除履约保证金，甲方有权终止合同。

（29）提升绿地交接界定：提升或改造绿地，因甲方对发包地段内绿地提升或改造，造成绿地类型的改变，或造成工作量减少，发包经费按照对应面积和工作量扣除，提升或改造期间及养护期内管养工作由提升或改造的施工单位负责；对“双微 ”补植、上级交办、创建交办等项目施工期间及养护期内管养工作由施工单位负责，发包经费按照对应面积和工作量扣除；所有管养考核按本考核标准执行。

（30）草花布置及立体花坛项目管养责任界定如下：①立体花坛内保洁及落叶清除工作由管养中标单位负责（不包括施工造成的保洁）；其它管养工作由施工单位负责，发包经费按照对应面积和工作量扣除。②草花布置项目的除草工作、保洁及除落叶工作由管养中标单位负责（不包括施工造成的保洁）；其它管养工作由施工单位负责，发包经费按照对应面积和工作量扣除。③管养考核按本考核标准执行。

（31）因管护不当造成树木死亡、损伤或设施损毁：详见本项目考核标准。

（32）小型高压冲洗车、电动吹风机数量要求：具体详见人员配备及车辆设备表。

（二）考核标准及扣分细则；

| 类别 | 类型 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 公园绿地 （含清水湖公园、清水湖风光带、万锦豪庭口袋公园、响坎河风光带等） | 乔木 | 1、无枯枝、断枝、死杈、枯叶（棕榈），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 2、无影响人员行走的枝条、影响房屋瓦片、建筑物的枝条，未及时修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 3、无枯死树（含树根），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 4、无萌蘖条、病虫枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝、藤蔓等，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 5、树干上无附着物（支撑残留物、保湿布、绳、铁丝、小广告等），每发现一处扣2分； |
|  |  | 6、及时清理飘落在树上漂浮物（如塑料袋等）或垃圾杂物等，每发现一处扣2分； |
|  |  | 7、规则式栽植的乔木修剪齐整美观，冠形高度保持一致，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 8、除突发天气原因外，造成的倒树、歪树须及时扶正，未及时扶正的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分；对出现钻心虫、香樟樟巢螟，每发现一株扣10分；对重阳木食叶类害虫要即发现即喷药，未及时响应的，出现一次扣500分；发现一起美国白蛾等传播性强的病虫害，要对管辖范围普施一遍药，未及时响应普施的，出现一次扣1000分； |
|  |  | 10、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 11、无潜在安全风险的枝条（主干或主枝空心等），如未及时清理造成安全事故的或因修剪不当造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 12、修剪枝条伤口直径2cm以上的，须涂抹伤口涂抹剂，且留茬长度符合相关要求，未按要求涂抹的或留茬不标准的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 13、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 灌木 | 1、无枯枝、断枝、死杈、枯叶，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 2、无影响人员行走的枝条、无影响建筑物、园林小品及设施的枝条，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 3、无藤蔓、萌蘖条、病虫枝、徒长枝、交叉枝等，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 4、蔷薇科开花植物，盛花期后及时剪除残花、残果，未及时剪除，每株扣10分； |
|  |  | 5、规则式栽植的灌木修剪齐整美观，冠形高度保持一致，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 6、枝干上无附着物（支撑残留物、保湿布、绳、铁丝、小广告等），每发现一处扣2分； |
|  |  | 7、及时清理飘落在枝干上的漂浮物（如塑料袋等）或垃圾杂物等，每发现一处扣2分； |
|  |  | 8、除突发天气原因外，造成的灌木倒伏的须及时扶正，未及时扶正的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 9、花灌木花后修剪及时合理，无明显徒长枝（树状月季）、枯死枝、断枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝（紫薇）等，每发现一株扣10分； |
|  |  | 10、组团式花灌木按甲方要求修剪，未按要求的，每发现一次扣10分； |
|  |  | 11、各类花灌木修剪树形匀称、均衡（花桃、梅花等保持开心形），因修剪造成树形破坏的，扣40分；严重影响树形的，甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚； |
|  |  | 12、多品种灌木丛，应突出主栽品种，因修剪不当造成主景不清晰，扣40分；严重影响主景的，甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚； |
|  |  | 13、因修剪不到位造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 14、蔷薇科花灌木冬季做好杀菌工作，及时喷洒石硫合剂、波尔多液等药水，生长季节及时进行病虫害防治； |
|  |  | 15、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分；对出现钻心虫的，每发现一株扣10分；发现一起美国白蛾等传播性强的病虫害，要对管辖范围普施一遍药，未及时响应普施的，出现一次扣1000分； |
|  |  | 16、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 17、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 球类 | 1、保持球类植物密实圆润树形，因修剪造成球形不圆润的，每株扣2分；随意对球类抽枝的，每株扣40分，严重影响株形的甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚。 |
|  |  | 2、对高大球类（高180cm以上），应采用脚手架登高修剪，对顶部修剪不圆润的每株扣10分； |
|  |  | 3、组团式栽植的球类按甲方要求进度修剪，未按要求的，每发现一次扣10分； |
|  |  | 4、因修剪不当造成秃斑的，每发现一株扣50分； |
|  |  | 5、球类修剪，原则上每年不低于8遍，火棘球、小叶女贞球不低于10遍，工作量以甲方确认为准；未按规定频次修剪的，少一次扣1000分； |
|  |  | 6、球类栽植在地被绿篱上的，修剪边界应区分明显，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 7、无藤蔓等，每发现一株扣10分； |
|  |  | 8、因修剪不到位造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣10分； |
|  |  | 10、因病虫害造成植株死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 11、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 绿篱及色块 | 1、绿篱及色块修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，如轮廓不清晰，线条不流畅，每米扣10分； |
|  |  | 2、单一品种高度不一致的，每平方米扣10分； |
|  |  | 3、多品种配合栽植应根据生长习性修剪出不同高度，未体现立体效果的，按该地段面积，每平方米扣10分，严重影响立体效果的甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚。 |
|  |  | 4、根据需要对绿篱、色块进行修剪，要求平整、切边明显，圆滑顺畅，造型优美。如需要绿篱、色块平整的，修剪不平整的，按该处整体面积大小，每平方米扣5分；切边不明显的，按该处切边整休长度，每米扣5分； |
|  |  | 5、绿篱及色块每年冬季应彻底修剪一次枯枝弱枝，并在开春前将高度压到定高点重剪一次，回缩前需经甲方确认。春夏生长季应平均每24天修剪一次，平时对个别长枝进行局部修剪。如回缩前未经甲方确认，扣1000分；因回缩造成绿篱及色块秃斑的，每处秃斑扣50分，1平方米以上的秃斑每处加100分，甲方有权向中标单位按标准索赔； |
|  |  | 6、不同色块之间，切边，保持色块间距6-8CM，未按要求修剪的，每平方米扣10分； |
|  |  | 7、球类与色块之间，切边，保持色块间距6-8CM，未按要求修剪的，每平方米扣10分； |
|  |  | 8、地被色块内无白色垃圾、建筑垃圾（砖块、碎石）等各类垃圾，无积存落叶、无藤蔓、无枯枝枯叶、无杂树杂苗、无野生生长的竹等，发现一处扣10分； |
|  |  | 9、无生长到道路上影响通行的枝条，发现一处扣10分； |
|  |  | 10、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分； |
|  |  | 11、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 12、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 公园绿地 （清水湖公园、清水湖风光带、万锦豪庭口袋公园） | 草坪 （含杂草坪） | 1、草坪（杂草坪）外观整齐，边缘线清晰，无可视斑秃，修剪不到位或出现斑秃的，每次每平方米扣10分； |
|  |  | 2、修剪及时，生长季（4月-11月）每月20天修剪一遍，月底报修剪计划，25日后进行考核，未按规定时间修剪的，每发现一次扣100分； |
|  |  | 3、定期清除速生高大杂草，确保杂草坪高度不超过10cm，有高大杂草的，10株以下超过时扣1分；10-50株，扣5分，50株以上的，扣10分； |
|  |  | 4、纯草坪定期修剪，留茬高度，冷季型留茬高度4-5cm,暖季型留茬高度3-4cm，留茬高度不符合要求的100㎡以下，扣100分，100㎡以上的，扣500分；百慕大、狗牙根等草坪或混播草坪留茬高度低于（高度不少于）2CM的，100㎡以下的，扣100分，100㎡以上的，扣500分；同期修剪应保持留茬高度整齐一致，留茬高度不整齐的扣500分。 |
|  |  | 5、以修剪代替除草的，100㎡以下的，扣100分，100㎡以上的，扣500分； |
|  |  | 6、对草坪内恶性杂草（如茅草等），甲方交办后，可采用人工涂抹除草剂，进行清除。未按要求防治的，局部100株以下，扣100分，100株以上扣500分； |
|  |  | 7、及时清除草坪内杂树、杂苗，未及时清理的，每株扣1分； |
|  |  | 8、饰边沟清理：定期清理延伸到各类地被内草坪。6月、11月各清理1次，并当月清理完毕。未按期的，每次扣2000分；饰边沟线型优美，曲线圆滑，高度、宽度符合甲方要求，不符合要求的扣200分； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，地下害虫低于5头/㎡，发生虫害造成部分枯黄或死亡的（0-50㎡），扣5分/㎡；造成一定程度枯黄或死亡的（50-100㎡），扣10分/㎡；造成大面积枯黄或死亡的（＞100㎡），扣20分/㎡； |
|  |  | 10、做好防火工作，并及时清理完草屑，清理好延伸到各类地被内草坪。发生1次火灾的，扣1000分，造成苗木死亡的除赔偿外，并处10000元罚金；发生两次的，加倍处罚，同时甲方有权终止合同； |
|  |  | 11、上述事项1-9甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 草花、绿雕 （含立体花坛） | 1、保持干净整洁，及时清理杂草、落叶、枯枝，每发现一处扣1分； |
|  |  | 2、及时清理垃圾杂物，每发现一处扣1分。 |
|  | 广场、园路、汀步、桥面、栈道、 | 1、每日上下午各清扫一遍，其他时间巡回保洁，及时清理垃圾杂物，未完成的，每发现一次扣10分； |
|  |  | 2、每周集中冲洗一遍（雨后必冲洗），其他时间随脏随洗，未完成的，每发现一次扣100分；巡查发现明显积尘或污物的，发现一处扣20分； |
|  |  | 3、广场道路边缘、缝隙等处无杂草杂苗，每发现一处扣10分； |
|  |  | 4、冬季做好扫雪工作，接甲方通知后1小时内未行动的每项次扣500分；同时有权立即组织人员强排或扫雪工作，相关费用从中标部位费用中扣除。 |
|  |  | 5、上述事项1-4甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 公园绿地 （清水湖公园、清水湖风光带、万锦豪庭口袋公园） | 水面、水岸、河（湖）坡、桥、假山、栏杆、灯（杆）、监控杆、各类控制箱、雕塑、各类构筑物、充电桩等 | 1、湖面河（湖）坡：无生活垃圾、建筑垃圾及园林废弃物、各类漂浮物（死鱼、浮萍、水花生、污物等）及水下藻类植物，连续保洁，随见随捡，每发现一处扣1分； |
|  |  | 2、驳岸栈桥假山构筑物等上无杂草、杂苗，每发现一株扣1分； |
|  |  | 3、栏杆桥假山构筑物等各类设施上无张贴（小广告等）、无涂写、无积尘、无蛛网、无污物、无污垢等，每发现一处扣1分； |
|  |  | 4、损坏或其他影响安全的设施损坏，未及时修复的应做好临时性保护措施，并第一时间上报，未及时上报的，每发现一处扣10分。 |
|  |  | 5、秋冬做好水生植物割除、清理清运工作，具体时间由甲方指定在规定时间内完成 ，在规定时间内未整改到位的，每推迟一天，扣100分； |
|  |  | 6、定期做好河坡杂草、杂苗、各类藤蔓和落叶清理工作和修剪工作，考核标准同杂草坪修剪。任一地块（10平方米）有各类藤蔓1株以上，扣10分； |
|  |  | 7、及时制止打网、下网等捕鱼方式，及时收除湖面捕网，未及时制止或收除的，发现一起扣20分； |
|  |  | 8、禁止破坏或拆除桥下的拦网，发现一起扣100分，并要求及时恢复；如因工作需要在桥下做拦网的，须经过甲方同意；做拦网不得破坏桥体结构，如破坏桥体结构的，移交公安机关处理； |
|  |  | 9、每块非连续穿行的湖面须配备水面作业工具（竹排、船等），无水面作业工具的，扣1000分； |
|  |  | 10、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 座椅等便民设施等，游乐健身设施、宣传栏（牌）、有休憩功能的座椅、桌；入口车阻、通信电力围栏等；明沟、井、消防及应急设施等 | 1、便民设施、游乐健身、入口车位等设施一天擦洗两次（抹布擦洗），早上下午各一次，其他时间随脏随洗，未完成的，每发现一次扣5分； |
|  |  | 2、通讯电力设备箱体和围栏等设施一周抹洗一次，缺少一次扣5分； |
|  |  | 3、各类设施确保无张贴（小广告等）、无涂写、无污物、无污垢、无积尘、无蛛网等，每发现一处扣1分； |
|  |  | 4、影响安全的设施损坏，未及时修复的应做好临时性保护措施，并第一时间上报，未及时上报的，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 5、果壳箱、垃圾桶内垃圾杂物应及时清运，桶内垃圾不得超桶的2/3，每发现一处扣1分；桶外无垃圾杂物遗漏；清理完果壳箱后，应及时锁好，垃圾桶摆放原位，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 6、明沟、井：定期清理明沟、井内垃圾、落叶、杂物等，原则上无可视的垃圾；雨季前必须清理一遍，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 7、定期清理灭烟器内的烟头及垃圾杂物，原则上无可视的垃圾杂物，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 8、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 廊、亭、榭、花架等园林设施、园林小品 | 1、立柱、凳面、吴王靠等每天抹洗一次（抹布擦洗），其他时间随脏随洗，每发现一处扣1分； |
|  |  | 2、地面一天清扫两次，早上下午各一次，其他时间随见随扫，每发现一处垃圾扣1分； |
|  |  | 3、地面两周冲洗一次，其他时间随脏随洗，未完成的，每发现一次扣5分； |
|  |  | 4、确保无张贴（小广告）、无涂写、无灰尘、无蛛网、无污物、无污垢等，每发现一处扣1分； |
|  |  | 5、影响安全的设施损坏，未及时修复的应做好临时性保护措施，并第一时间上报，未及时上报的，每发现一处扣1分； |
|  |  | 6、及时清除园林建筑物顶上杂草、杂树，每发现一处扣1分； |
|  |  | 7、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 公厕 | 1、保洁包括：地面、墙面、天花板、门窗、隔板、洁具及其他室内设施；地面应洁净、干爽、无垃圾、无污迹、无积水、无杂物。墙面、天花板、隔板应保持洁净，无积灰、无污迹、无渗漏、无张贴、无蛛网、无乱涂乱画，无吊挂、无起皮脱落，每发现一处扣1分； |
|  |  | 2、门正、反面和门把手应洁净，无印迹、无湿迹、无锈蚀、无尘土、无吊挂杂物、无乱张贴、无涂刻。窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗花、排风扇等处应无破损、无垃圾、无杂物、无蛛网、无积灰、无乱张贴、无涂刻，每发现一处扣1分； |
|  |  | 3、坐便器、小便器、蹲便器内部无污渍、污垢；外部无灰尘、无污渍、污垢及无明显水渍、水迹，每发现一处扣1分； |
|  |  | 4、洗脸盆、化妆台及化妆镜及时擦拭，做到无灰尘、污渍、污垢、水迹。废物篓、垃圾桶应干净无破损，篓内废弃物应及时清理，桶（篓）外无遗弃物，每发现一处扣1分； |
|  |  | 5、定期消毒、除臭，保持空气清新、流通、无异味，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 6、清洁工具和用品定期消毒，并在游人可视范围之外有序摆放，清洁便池的拖把及清洁洗手盆、母婴室用品的抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用，摆放不当的，每发现一处扣100分； |
|  |  | 7、大风天气应及时关闭门窗，以防天花板损坏，极寒天气应做好取暖以防给水、洁具等设施冻坏，每发现一次扣100分，并对损坏设施按市场价赔偿； |
|  |  | 8、第一时间做好损坏设施上报工作，并做好正在维修、小心地滑等提示牌摆放，未及时摆放提示牌的，每发现一次扣1分； |
|  |  | 9、打扫期间，尤其是到异性卫生间，进入前要招呼几声，被举报反映的，每发现一次扣40分，并根据影响程度，要求中标单位更换保洁人员； |
|  |  | 10、不得随意关闭公厕对外服务功能，每发现一次扣100分。 |
|  |  | 11、发现设施破坏、人为破坏的，第一时间报警，上报主管部门，未及时反映的，发现一次扣100分； |
|  |  | 12、造成纸篓等失火燃烧的，未立即处理的，发现一次扣100分； |
|  |  | 13、保洁人员要求身体健康、行为端正、服装整洁，工作期间穿着标志服，未符合要求的，发现一次扣100分； |
|  |  | 14、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 道路绿地及其他绿地 | 行道树 | 1、无枯枝、断枝、死杈、枯叶（棕榈），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 2、无影响人员行走的枝条、影响房屋瓦片、建筑物的枝条，未及时修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 3、无枯死树（含树根），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 4、无萌蘖条、病虫枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝、藤蔓等，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 5、树干上无附着物（支撑残留物、保湿布、绳、铁丝、小广告等），每发现一处扣2分； |
|  |  | 6、及时清理飘落在树上漂浮物（如塑料袋等）或垃圾杂物等，每发现一处扣2分； |
|  |  | 7、规则式栽植的乔木修剪齐整美观，冠形高度保持一致，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 8、除突发天气原因外，造成的倒树、歪树须及时扶正，未及时扶正的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分；对出现钻心虫、香樟樟巢螟，每发现一株扣10分；对重阳木食叶类害虫要即发现即喷药，未及时响应的，出现一次扣500分；发现一起美国白蛾等传播性强的病虫害，要对管辖范围普施一遍药，未及时响应普施的，出现一次扣1000分； |
|  |  | 10、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 11、无潜在安全风险的枝条（主干或主枝空心等），如未及时清理造成安全事故的或因修剪不当造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 12、修剪枝条伤口直径2cm以上的，须涂抹伤口涂抹剂，且留茬长度符合相关要求，未按要求涂抹的或留茬不标准的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 13、行道树池无杂草、垃圾、落叶（需要人工处理） ①树池内为麦冬的，不得以修代除的，发现一起修剪，1个树池扣10分 ②树池内为麦冬、三叶草等的，及时清除杂草，树池发现杂草的，每个树扣10分 ③树池现为杂草的，每月修剪1遍，留茬高度不高于5cm。高于10CM的，每个树池扣10分 ④树池内保持干净整洁，无各类垃圾、杂草、落叶，发现一起扣10分， |
|  |  | 14、及时清理遮挡信号灯或交通标识牌的枝条，交办后在两个工作日内未清理的，每发现一株扣50分，每拖一天扣100分； |
|  |  | 15、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 绿化带 | 1、无生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾（砖块、碎石）等各类垃圾、杂物，连续保洁，随见随捡，每发现一处扣1分； |
|  |  | 2、无杂草、杂苗、藤类植物，无枯枝枯叶、积存落叶，每发现一处扣1分； |
|  |  | 3、东区、北区标段绿化带侧石周边杂草、公交站台上及周边杂草、人行道上及周边杂草及时清理，每发现一处扣1分； |
|  | 绿化带内乔木 | 1、无枯枝、断枝、死杈、枯叶（棕榈），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 2、无影响人员行走的枝条、影响构筑物的枝条，未及时修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 3、无枯死树（含树根），未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 4、无萌蘖条、病虫枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝、藤蔓等，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 5、树干上无附着物（支撑残留物、保湿布、绳、铁丝、小广告等），每发现一处扣2分； |
|  |  | 6、及时清理飘落在树上漂浮物（如塑料袋等）或垃圾杂物等，每发现一处扣2分； |
|  |  | 7、规则式栽植的乔木修剪齐整美观，冠形高度保持一致，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 8、除突发天气原因外，造成的倒树、歪树须及时扶正，未及时扶正的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分；对出现钻心虫、香樟樟巢螟，每发现一株扣10分；对重阳木食叶类害虫要即发现即喷药，未及时响应的，出现一次扣500分；发现一起美国白蛾等传播性强的病虫害，要对管辖范围普施一遍药，未及时响应普施的，出现一次扣1000分； |
|  |  | 10、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 11、无潜在安全风险的枝条（主干或主枝空心等），如未及时清理造成安全事故的或因修剪不当造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 12、修剪枝条伤口直径2cm以上的，须涂抹伤口涂抹剂，且留茬长度符合相关要求，未按要求涂抹的或留茬不标准的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 13、及时清理遮挡信号灯或交通标识牌的枝条，交办后在两个工作日内未清理的，每发现一株扣50分，每拖一天扣100分； |
|  |  | 14、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 道路绿地及其他绿地 | 绿化带内灌木 | 1、无枯枝、断枝、死杈、枯叶，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 2、无顺着绿化带生长至路边影响人车通行的枝条、无影响构筑物的枝条，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 3、无藤蔓、萌蘖条、病虫枝、徒长枝、交叉枝等，未及时清理的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 4、蔷薇科开花植物，盛花期后及时剪除残花、残果，未及时剪除，每株扣10分； |
|  |  | 5、规则式栽植的灌木修剪齐整美观，冠形高度保持一致，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 6、枝干上无附着物（支撑残留物、保湿布、绳、铁丝、小广告等），每发现一处扣2分； |
|  |  | 7、及时清理飘落在枝干上的漂浮物（如塑料袋等）或垃圾杂物等，每发现一处扣2分； |
|  |  | 8、除突发天气原因外，造成的灌木倒伏的须及时扶正，未及时扶正的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 9、花灌木花后修剪及时合理，无明显徒长枝（树状月季）、枯死枝、断枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝（紫薇）等，每发现一株扣10分； |
|  |  | 10、组团式花灌木按甲方要求修剪，未按要求的，每发现一次扣10分； |
|  |  | 11、各类花灌木修剪树形匀称、均衡（花桃、梅花等保持开心形），因修剪造成树形破坏的，扣40分；严重影响树形的，甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚； |
|  |  | 12、多品种灌木丛，应突出主栽品种，因修剪不当造成主景不清晰，扣40分；严重影响主景的，甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚； |
|  |  | 13、因修剪不到位造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 14、蔷薇科花灌木冬季做好杀菌工作，及时喷洒石硫合剂、波尔多液等药水，生长季节及时进行病虫害防治； |
|  |  | 15、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分；对出现钻心虫的，每发现一株扣10分；发现一起美国白蛾等传播性强的病虫害，要对管辖范围普施一遍药，未及时响应普施的，出现一次扣1000分； |
|  |  | 16、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 17、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 绿化带内球类 | 1、保持球类植物密实圆润树形，因修剪造成球形不圆润的，每株扣2分；随意对球类抽枝的，每株扣40分，严重影响株形的甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚。 |
|  |  | 2、对高大球类（高180cm以上），应采用脚手架登高修剪，对顶部修剪不圆润的每株扣10分； |
|  |  | 3、组团式栽植的球类按甲方要求进度修剪，未按要求的，每发现一次扣10分； |
|  |  | 4、因修剪不当造成秃斑的，每发现一株扣50分； |
|  |  | 5、球类修剪，原则上每年不低于8遍，火棘球、小叶女贞球不低于10遍，工作量以甲方确认为准；未按规定频次修剪的，少一次扣1000分； |
|  |  | 6、球类栽植在地被绿篱上的，修剪边界应区分明显，未按要求修剪的，每发现一株扣10分； |
|  |  | 7、无藤蔓等，每发现一株扣10分； |
|  |  | 8、因修剪不到位造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣10分； |
|  |  | 10、因病虫害造成植株死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 11、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 绿化带内绿篱及色块 | 1、绿篱及色块修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，如轮廓不清晰，线条不流畅，每米扣10分； |
|  |  | 2、单一品种高度不一致的，每平方米扣10分； |
|  |  | 3、多品种配合栽植应根据生长习性修剪出不同高度，未体现立体效果的，按该地段面积，每平方米扣10分，严重影响立体效果的甲方有权按破坏绿化行为相关标准进行处罚。 |
|  |  | 4、根据需要对绿篱、色块进行修剪，要求平整、切边明显，圆滑顺畅，造型优美。如需要绿篱、色块平整的，修剪不平整的，按该处整体面积大小，每平方米扣5分；切边不明显的，按该处切边整休长度，每米扣5分； |
|  |  | 5、绿篱及色块每年冬季应彻底修剪一次枯枝弱枝，并在开春前将高度压到定高点重剪一次，回缩前需经甲方确认。春夏生长季应平均每24天修剪一次，平时对个别长枝进行局部修剪。如回缩前未经甲方确认，扣1000分；因回缩造成绿篱及色块秃斑的，每处秃斑扣50分，1平方米以上的秃斑每处加100分，甲方有权向中标单位按标准索赔； |
|  |  | 6、不同色块之间，切边，保持色块间距6-8CM，未按要求修剪的，每平方米扣10分； |
|  |  | 7、球类与色块之间，切边，保持色块间距6-8CM，未按要求修剪的，每平方米扣10分； |
|  |  | 8、地被色块内无白色垃圾、建筑垃圾（砖块、碎石）等各类垃圾，无积存落叶、无藤蔓、无枯枝枯叶、无杂树杂苗、无野生生长的竹等，发现一处扣10分； |
|  |  | 9、无生长到道路上影响通行的枝条，发现一处扣10分； |
|  |  | 10、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，出现可视的病虫害症状的，交办后未立即防治或防治不到位的，每株每次项扣100分； |
|  |  | 11、因病虫害造成植株严重伤害或死亡的，每发现一株扣100分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 12、上述事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 道路绿地及其他绿地 | 宿根类地被及街边草坪 | 1、草坪（杂草坪）外观整齐，边缘线清晰，无可视斑秃，修剪不到位或出现斑秃的，每次每平方米扣10分； |
|  |  | 2、草坪（杂草坪）修剪及时，月底报修剪计划，25日后进行考核，未按规定时间修剪的，每发现一次扣100分； |
|  |  | 3、定期清除速生高大杂草，确保杂草坪高度不超过10cm，有高大杂草的，10株以下超过时扣1分；10-50株，扣5分，50株以上的，扣10分； |
|  |  | 4、纯草坪定期修剪，留茬高度，冷季型留茬高度4-5cm,暖季型留茬高度3-4cm，留茬高度不符合要求的100㎡以下，扣100分，100㎡以上的，扣500分；百慕大、狗牙根等草坪或混播草坪留茬高度低于（高度不少于）2CM的，100㎡以下的，扣100分，100㎡以上的，扣500分；同期修剪应保持留茬高度整齐一致，留茬高度不整齐的扣500分。 |
|  |  | 5、以修剪代替除草的，100㎡以下的，扣100分，100㎡以上的，扣500分； |
|  |  | 6、对草坪内恶性杂草（如茅草等），甲方交办后，可采用人工涂抹除草剂，进行清除。未按要求防治的，局部100株以下，扣100分，100株以上扣500分；杂草坪禁止使用除草剂，发现一起，每平方米扣1分 |
|  |  | 7、及时清除草坪内杂树、杂苗，未及时清理的，每株扣1分； |
|  |  | 8、饰边沟清理：定期清理延伸到各类地被内草坪。6月、11月各清理1次，并当月清理完毕。未按期的，每次扣2000分；饰边沟线型优美，曲线圆滑，高度、宽度符合甲方要求，不符合要求的扣200分； |
|  |  | 9、无可视的病虫害症状，被害株率不高于5%，地下害虫低于5头/㎡，发生虫害造成部分枯黄或死亡的（0-50㎡），扣5分/㎡；造成一定程度枯黄或死亡的（50-100㎡），扣10分/㎡；造成大面积枯黄或死亡的（＞100㎡），扣20分/㎡； |
|  |  | 10、做好防火工作，并及时清理完草屑，清理好延伸到各类地被内草坪。发生1次火灾的，扣1000分，造成苗木死亡的除赔偿外，并处10000元罚金；发生两次的，加倍处罚，同时甲方有权终止合同； |
|  |  | 11、上述事项1-9甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 绿化残留物清理 | 乔灌木及地被 | 1、乔灌木作业残留物：做到即修即清，未及时清理的，每发现一起扣100分；因残留物造成安全事故的，由中标单位承担所有责任； |
|  |  | 2、地被修剪残留物：作业下班前随修随清，未及时清理的，每发现一起扣100分； |
|  |  | 3、定期清理地被内落叶，尤其是石楠、广玉兰、枇杷、雪松、银杏、桑树等树下落叶、落果，并做好清理、清运工作。每月1次，未清理的，每次扣20分； |
|  |  | 4、及时清理、清运拔除杂草。未当天及时清理的，每草堆扣10分； |
|  | 草坪、落叶 | 1、草坪修剪残留物：随修随清，最后用吹风机吹，原则上当天清运出场，未当天清理的，每发现一处扣10分； |
|  |  | 2、落叶及时清理，做到无积存，尤其是草坪必须当天清理，宿根花卉、草花内落叶定期吹除，原则上一周一次，未按期清理的，每发现一处扣10分； |
|  | 建筑垃圾、坑塘 | 1、及时清理公园绿地、绿化带内建筑垃圾（包含碎石块、渣土等），未及时清理的，每发现一处扣10分； |
|  |  | 2、发现绿地内坑塘或塌陷要及时警示，并及时进行填坑，并上报主管单位，未及时处理的，每发现一处扣20分； |
|  | 水生植物、水面漂浮物 | 1、水生植物割后，再耙一遍，原则上边割边清理清运，全部割后3天内清运出场，核心区范围内要求当天清运，未及时清理的，每发现一处扣100分； |
|  |  | 2、水面浮萍、水花生等清捞后2天内清运出场，夏天不超过1天，未及时清理的，每发现一处扣20分； |
|  |  | 3、死鱼、垃圾、污物随捞随清出场，未及时清理的，每发现一处扣40分； |
|  | 滞后处罚 | 上述绿化残留量清理事项甲方交办两次后仍未整改到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
| 物资供应及零星维修要求 | 涂白 | 1、涂白前向甲方汇报材料的名称、品牌、配比说明等： ①本合同约定涂白材料品牌为：国光途能或坪安白大夫或林守护木知音； ②提供产品合格证，如未提供视为不合格； ③主材进场后必须由甲方对数量等进行查验，查验合格后方可进行树木涂白。 ④未用完的主材归甲方所有，对各标段剩余涂料甲方有权要求继续涂到指定树木上，直至材料用完为止。 |
|  |  | 2、涂白高度距地面1.2米，同一树种涂白高度应整齐一致，先在树干涂白高度位置，涂上一圈白色标志，保持上口线整齐一致，再从上向下涂刷均匀。未按要求涂白的，每株每次扣10分； |
|  |  | 3、树干涂白前，应去除树上的保湿布及草绳，刮去树皮上的粗翘皮、苔藓等寄生物及污物。未按要求去除的，每株每次扣10分； |
|  |  | 4、树木涂白剂使用时将主枝基部及主干均匀涂白，涂刷前应保持树木干燥，涂抹后不流失，干后不翘裂、不脱落，涂白剂无跑冒滴漏现象，树穴周边、运输及施工沿途路径无污染。未按要求涂白和发生污染的，发现一次扣100分； |
|  |  | 5、乔木和有主干部分的花灌木要按规定进行涂白，冬季对树木未涂漏涂的，每株每次扣10分，并扣除养护费用中的涂白款项； |
|  |  | 6、涂白要均匀，高度要一致，涂白液按要求配比，涂白结束后甲方进行验收，对验收不符合要求的，按量扣除相关款项； |
|  |  | 7、中标单位在甲方指定时间前将树木涂白剂运送到甲方指定地点进行验收，并出具检测合格报告； |
|  |  | 8、提供年涂白涂抹剂数量21吨/每年，如提供的年涂白涂抹剂数量少于标准量，发现一次扣1000分，并要求中标单位补齐数量。 |
|  | 施肥 | 1、施肥前向甲方汇报材料的名称、品牌、配比说明： ①缓释性有机肥，技术参数为：酸碱度3.0-8.0，总养分（N+P+K）≥18%，有机质≥20%，水分质量≤12，粒度≥70，氯离子质量分数≤3 ②提供产品合格证，如未提供视为不合格； ③主材进场后，存放甲方指定地点，共同抽样后交第三方检测，检测合格后方可进行施肥；肥料检测不合格的，检测费用由管养单位承担。 ④未用完的主材归甲方所有，按甲方要求在指定时间内进行二次施肥，直至将材料用完。 |
|  |  | 2、确保植物生长茂盛，无黄化、缺肥现象，按规定及时施肥，未及时施肥的，每项每次扣10分，并扣除养护费用中的施肥款项； |
|  |  | 3、乔灌木采用穴施和沟施方法施肥，绿篱采用沟施方法施肥，施肥须均匀施肥后及时覆盖，地被和草坪采用撒施的方法施肥，操作不规范的，每项每次扣100分； |
|  |  | 4、施肥方法适当，用量合理，如操作不规范或不符合要求的，每项每次扣100分，并按甲方指定时间内进行二次施肥； |
|  |  | 5、使用不合格肥料致使植物死亡的，每项每次扣1000分，并按《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿； |
|  |  | 6、中标单位在甲方指定时间前将肥料运送到甲方指定地点进行验收，并出具检测合格报告； |
|  |  | 7、提供年肥料数量11吨/每年，如提供的年肥料数量少于标准量，发现一次扣1000分，并要求中标单位补齐数量； |
|  | 病虫害防治 | 1、配备植保人员，积极配合《盐城市园林植物病虫害监测与治理》项目组进行相关实地操作，一旦发现疫情及时上报主管部门。无专职植保人员的，每月扣1000分，并按主管部门要求限期配备。植保人员须每天书面形式汇报病虫害监测与治理情况，如每天未及时汇报的，每次扣10分； |
|  |  | 2、管养单位使用的所有农药符合国家标准要求，均须有在国家农业农村部登记的农药登记证、企业标准证和农药生产许可证。因使用不当造成树木死亡或伤害的，根据《盐城市城市绿化管理办法》城市园林绿化损坏赔偿费项目和标准进行赔偿；造成社会影响的，或人员伤亡的，由中标单位承担一切责任，且甲方有权解除合同； |
|  |  | 3、做好行道树、乔木（尤其是法桐）的钻心虫防治工作，如因病虫害防治不到位不及时导致树木枝条断裂造成人员伤亡或财产损失的，由中标单位承担一切责任； |
|  |  | 4、因特殊情况、突发情况，按相关标准和甲方要求防治到位，未按标准和甲方要求及时防治的，每次扣1000分； |
|  |  | 5、防治作业时要提前做好宣传播放提示音，人员按规定进行安全防治，如未按规定进行安全防治，造成损失的，每次扣1000分，并赔偿损失； |
|  |  | 6、国家、省、市明确要求生物防治的，不按规定实行生物防治的，发现一次扣1000分； |
|  | 防治不到位处罚 | 甲方交办两次后仍防治不到位的，加倍扣除对应分数，同时甲方有权安排人员整改或清理，费用从中标单位费用中扣除。 |
|  | 零星维修 | 1、做好公园及风光带零星的维修保养工作，包含园路、道路侧石、网格板、大理石、构筑物、花池、厕所设施、广播音响、座椅坐凳、停车场、桥梁、健身游乐设施、水电基础设施、栏杆、垃圾箱、木栈道标识牌、警示牌等破损的零星维修及零星的油漆保养等； |
|  |  | - 2、零星维修由乙方巡查发现后维修或甲方交办进行维修。 - （1）乙方应在甲方规定时间内完成维修，维修不到位或期限内未完成的每次扣100分。 - （2）乙方维修后因维修质量、色彩等不符合要求的，乙方须无条件进行返工。 - （3）对交办后乙方拒不进行维修或整改的，甲方有权安排第三方进场维修，维修按市场价报价，费用从乙方经费中扣除。 |
|  | 人员配备要求 | 1、清水湖公园每天入口值守不低于1人，晚巡查不低于2人，日常保洁人员不低于10人，修剪、冲洗人员不低于3人，湖面保洁不低于2人，厕所保洁不低于1人，日常管理人员不低于1人；滨中南门口袋公园1人；响坎河风光带1人。 |
|  |  | 2、上述人员配备为最低人数要求，根据现场情况或甲方交办加人管养，如甲方检查发现少于最低人数，每少一人扣150元/天； |
|  | 人员设备要求 | 1、管养单位员工按各自岗位分工，准时进岗到位，工作期间不能离岗，考勤纪录台账真实、齐全，巡查发现人员不齐，考勤不真实的，每次扣100分； |
|  |  | 2、上述人员应身体健康，文明服务。对不文明服务，造成社会影响的人员，甲方有权要求管养单位进行人员更换。 |
|  |  | 3、按照投标文件内拟投入项目管理人员配置，现场实际投入人员少于投标文件承诺的，少一人每月扣90分；投标文件内拟投入项目管理人员配置低于考核标准要求的人数，应按本考核标准进行配备，不配备的，少一人每月扣90分； |
|  |  | 4、按照投标文件内拟投入保洁等相关作业人员配置，并接受甲方检查，现场实际投入人员少于投标文件承诺的，当天缺一人，扣150元，当月少一人扣90分；投标文件内拟投入保洁等相关作业人员配置低于考核标准要求的人数，应按本考核标准进行配备，不配备的，当天缺一人，扣150元，当月少一人扣90分； |
| 安全机制 | 安全作业标准 | 1、绿化作业应对修剪人员进行岗前培训，作业人员应穿好工作服和反光背心，戴好安全帽，系好安全绳和安全带等，树上作业手锯绳应套栓在手腕上，不得站在正修剪的大枝上。如现场发现未穿工作服和反光背心、未戴安全帽，每次每人扣100分； |
|  |  | 2、占路作业的应在来车方向安全距离设置安全警示标志，并由专人做好安全引导。未按要求操作的每项次扣50分； |
|  |  | 3、应一人一树修剪，不得在两株或多株树体间攀爬，截除大枝应有人员指挥操作，未按要求操作的每项次扣10分； |
|  |  | 4、在道路上作业时需遵守交通规则，原则上不得逆向作业。发现一起扣10分； |
|  |  | 5、在高压线附近作业，应注意安全，避免触电，需要时请供电部门配合； |
|  |  | 6、树上作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，四级及以上大风不得进行作业； |
|  |  | 7、因中标单位管养不到位，操作不当造成人员伤亡的，由中标单位承担相关责任并赔偿全部费用； |
| 交接界定 | 提升改造绿地 | 提升或改造绿地：因甲方对发包地段内绿地提升或改造，造成绿地类型的改变，或造成工作量增减，发包经费不变，提升或改造绿地管养工作做如下界定： （一）提升或改造绿地1000平方米以上： 1、提升或改造期间管养工作由提升或改造的施工单位负责； 2、竣工后保洁工作由管养中标单位负责； 3、竣工三个月内，除草由提升或改造的施工单位负责；三个月后，除草工作由管养中标单位负责； 4、无缺陷责任期内，因提升或改造的施工单位造成的保洁、死树问题，由提升或改造的施工单位负责；绿地日常的保洁除杂仍由管养中标单位负责。 5、提升或改造地其它管养工作（如病虫害防治、涂白、冲冼、施肥等）仍由管养中标单位负责。 （二）对“双微”补植、上级交办、创建交办等项目，每个独立地块小于1000平方米的，地块施工结束后即由管养中标单位负责。 （三）、所有管养考核按本合同标准执行。 |
|  | 布花项目 职责界定 | 草花布置及立体花坛项目管养责任界定如下： 1、立体花坛内保洁工作由由管养中标单位负责（不包括施工造成的保洁）；其它管养工作由项目单位负责。 2、草花布置项目的除草工作，换花完成后一个月内由建设施工单位负责，换花完成后一个月至下次换花前除草工作由由管养中标单位负责；保洁工作由由管养中标单位负责（不包括施工造成的保洁）；其它管养工作由项目单位负责。 3、管养考核按本合同标准执行。 |
| 因管护不当造成树木死亡、损伤或设施损毁的 | 绿化死亡 | 因管护不当造成绿化死亡的赔偿标准： 1、草坪：30元/㎡ 2、各类地被：200元/㎡ 3、行道树：市场价（含栽植管护的各类成本)3倍赔偿 4、花灌木：市场价（含栽植管护的各类成本)3倍赔偿 5、绿地内树木：市场价（含栽植管护的各类成本)3倍赔偿 6、已被确认为古树树木或为后备资源的，20000-50000元/株 |
|  | 绿化损伤 | 因管护不当造成树木损伤赔偿标准： 1、造成地被缺株的，10元/株 2、影响树形的，1000-3000元/株 3、因修剪造成树木树皮损伤的：200-500元/株 4、已被确认为古树树木或为后备资源的，5000-30000元/株 |
|  | 设施损坏或损毁 | 因管护不当造成设施损毁的赔偿标准：市场价（含各种维修成本费用）2倍赔偿； |
| 活动保障及退出机制等 | 活动保障 | 接到活动保障通知后，应加派人手，保质保量完成工作任务。保障不到位，视严重程度，进行处罚，直到退场。按甲方要求，在接到活动保障通知后，在保障时间内，加派人员保质保量完成任务。应响应不到位，每次扣400分。 |
|  | 禁止焚烧 | 各类绿地及落叶有焚烧现象的，警告一次扣100分；警告2次时直接强制退场，并扣除履约保证金。 |
|  | 媒体曝光 | 省市12345交办件经核实，属于中标单位责任的，省级扣400分/次、市级扣200分/次；信访投诉、媒体曝光，国家级扣1000分/次、省级扣400分/次、市级扣200分/次、县级扣100分/次 |
| 说明：每扣1分等于5元人民币，扣除款项费用以后不在支付。 |  |  |

三、考核方法

1.由县环卫所、县园林所分别对北片区环卫保洁与绿化管护工作，按照考核标准，进行日常考核，每个季度分别将考核结果报局环境科汇总；局督查科、环境科、园林科、工程科每月组织对项目运行情况进行抽查，并将抽查情况通报反馈给中标单位进行整改。局抽查发现问题，根据考核扣分细则，按照1:10的比例进行扣分。

2.对中标单位考核存在的问题实行当日处罚告知，当月通报结果，考核扣分与季度费用挂钩。

3.中标单位应建立相应的内部管理制度。做到奖得有理，罚要有据。严禁徇私枉法、打击报复，如有违反一经查实对相应单位给予加倍处罚。

4.蔬菜社区背街后巷由东坎街道考核，考核标准按照本项目采购需求执行。

5.社会监督考核

责任路段保洁质量问题被数字化城管、新闻媒体曝光或信访投诉、12345投诉的、必须迅速查明情况，确属责任问题，及时整改。

违反上述规定，省市12345交办件经核实，属于中标单位责任的，省级扣400分/次、市级扣200分/次；信访投诉、媒体曝光，国家级扣1000分/次、省级扣400分/次、市级扣200分/次、县级扣100分/次。

四、考核奖惩

奖惩办法：

（一）表扬奖励。

中标单位在北片区服务工作被省级以上主管部门评为优秀项目、典型案例、通报表扬或被省级以上媒体报道的，省级每次奖励400分，国家级每次奖励1000分。

（二）考核约定。

由县环卫所、县园林所分别对北片区环卫保洁与绿化管护工作，按照考核标准，进行日常考核，每个季度分别将考核结果报局环境科汇总；局督查科、环境科、园林科、工程科每月组织对项目运行情况进行抽查，并将抽查情况通报反馈给中标单位进行整改。，按照合同条款拨付劳务费用，每个季度扣分超过12000分且连续两个季度考核扣分超过12000分，甲方有权终止合同。

（三）考核分值。

中标单位奖罚分值为每分为5元。

附件：

1.县城北片区道路明细表

2.县城北片区公共厕所明细表

3.县城北片区垃圾中转站明细表

4.县城北片区垃圾清运点位明细表

5-1.县城北片区公共绿化面积明细表

5-2.县城北片区行道树明细表

6.蔬菜社区背街后巷作业量明细表。

附件1

县城北片区道路明细表

| 道路名称 |  | 快车道 |  |  | 慢车道 |  |  | 人行道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 （米） | 宽 （米） | 面积 （平方米） | 长 （米） | 宽 （米） | 面积 （平方米） | 长 （米） | 宽 （米） | 面积 （平方米） |
| 阜东路 | 新建桥－东坎东路 | 135 | 14 | 1890 | 135 | 10 | 1350 | 135 | 10 | 1350 |
|  | 东坎东路－明达路口 | 963 | 18 | 17334 | 495 | 10 | 4950 | 495 | 10 | 4950 |
|  | 明达路口-幸福路 | 825 | 22 | 18150 | / | / | / | 825 | 16 | 13200 |
|  | 幸福路－环城路 | 812 | 23 | 18676 | / | / | / | 812 | 31 | 25172 |
|  | 环城路-高速高架桥下 | 1800 | 23 | 41400 | / | / | / | 1800 | 6 | 10800 |
|  | 小计 | 4535 |  | 97450 | 630 |  | 6300 | 4067 |  | 55472 |
| 合计（三车道明细面积） |  | 129932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润港路 | 阜东北路－东海大道（北八滩渠） | 800 | 30 | 24000 | 800 | 5 | 4000 | 800 | 8 | 6400 |
|  | 小计 | 800 |  | 24000 | 800 |  | 4000 | 800 | / | 6400 |
| 合 计 |  | 34400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环城路 | 盘洋桥（思乡桥）－阜东北路 | 645 | 15 | 9675 | / | / | / | 645 | 5 | 3225 |
|  | 阜东北路-中市路 | 560 | 14 | 7840 | 560 | 6 | 3360 | 374 | 6 | 2244 |
|  | 中市路－人民路、S327交叉口 | 788 | 8 | 6304 | / | / | / | 354 | 6 | 2124 |
|  | 小计 | 1993 |  | 23819 | 560 |  | 3360 | 1373 |  | 7593 |
| 合 计 |  | 34772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东坎路 | 四八桥－阜东北路 | 280 | 12 | 3360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阜东北路-中市路 | 280 | 7 | 1960 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民路－老木器厂门前（景湖路） | 250 | 9 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 7570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明达路 | 北八滩渠－阜东路 | 479 | 15 | 7185 | 479 | 9 | 4311 | 479 | 8 | 3832 |
|  | 阜东北路红绿灯－中市北路红绿灯 | 437 | 15 | 6555 | 437 | 10 | 4370 |  |  |  |
|  | 中市北路红绿灯-人民北路红绿灯 | 403 | 15 | 6045 | 403 | 10 | 4030 | 403 | 6 | 2418 |
|  | 人民北路红绿灯－景湖北路 | 607 | 15 | 9105 | 607 | 10 | 6070 | 607 | 6 | 3642 |
|  | 至S327 | 200 | 15 | 3000 | 200 | 10 | 2000 | 200 | 6 | 1200 |
| 小计 |  | 2126 |  | 31890 | 2126 |  | 20781 | 1689 |  | 11092 |
|  |  | 63763 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大佛寺路 | 明达路-幸福路 | 1075 | 7 | 7525 |  |  |  | 1075 | 6 | 6450 |
|  | 人民路-S327 | 530 | 11 | 5830 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验小学门前 | 300 | 7 | 2100 |  |  |  | 300 | 6 | 1800 |
| 小计 |  | 1605 |  | 13355 |  |  |  | 1075 |  | 6450 |
|  |  | 19805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安康路 | 中市路-S327 | 1100 | 7 | 7700 |  |  |  | 1100 | 5 | 4950 |
| 小计 |  | 1100 |  | 7700 |  |  |  | 1100 |  | 4950 |
|  |  | 12650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿河路 | 新建桥－油化厂 | 129 | 21 | 2709 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建桥－中市桥底 | 331 | 8 | 2582 |  |  |  |  |  |  |
|  | 红星桥向西-垃圾铁皮箱 | 120 | 5 | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 580 |  | 5867 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5867 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中市路 | 中市桥－东坎中路 | 206 | 20 | 4120 | 206 | 10 | 2060 |  |  |  |
|  | 东坎中路－明达路 | 838 | 15 | 12570 | 838 | 11 | 9218 |  |  |  |
|  | 明达路-幸福路 | 850 | 15 | 12750 | 850 | 10 | 8500 | 850 | 14 | 11900 |
|  | 幸福路－环城路 | 850 | 15 | 12750 | 850 | 10 | 8500 | 850 | 14 | 11900 |
|  | 环城路-S327 | 380 | 15 | 5700 | 380 | 10 | 3800 | 380 | 14 | 5320 |
| 小计 |  | 3094 |  | 47530 | 3094 |  | 32078 | 2080 |  | 29120 |
|  |  | 108728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幸福路 | 阜东北路-中市路 | 620 | 15 | 9300 | 620 | 10 | 6200 | 620 | 6 | 3720 |
|  | 中市路-人民路 | 640 | 15 | 9600 | 640 | 10 | 6400 | 640 | 6 | 3840 |
|  | 人民路-S327 | 450 | 15 | 6750 | 450 | 10 | 4500 | 450 | 6 | 2700 |
| 小计 |  | 1710 |  | 25650 | 1710 |  | 17100 | 1710 |  | 10260 |
| 合 计 |  | 53010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学前路 | 滨海中学门前 | 350 | 15 | 5250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阜东路-中市路 | 620 | 9 | 5580 | 260 | 6 | 1560 | 360 | 6 | 2160 |
| 小计 |  | 970 |  | 10830 | 260 |  | 1560 | 360 |  | 2160 |
| 合 计 |  | 14550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 景湖路 | 景湖桥至明达路 | 935 | 20 | 18700 | 935 | 8 | 7480 | 655 | 8 | 5240 |
| 小计 |  | 935 |  | 18700 | 935 |  | 7480 | 655 |  | 5240 |
| 合 计 |  | 31420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西园路 | 景湖路-S327 （至宝丰商城后墙） | 460 | 14 | 6440 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 460 |  | 6440 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 6440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S327 | 阜东路-中市路 | 670 | 22 | 14740 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中市路-人民路 | 980 | 22 | 21560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人民路－明达路 | 1700 | 22 | 37400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 明达路－港城路 | 1900 | 22 | 41800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 港城路-204国道 | 2600 | 22 | 57200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 批发菜场小路及西延 | 1060 | 13 | 14204 | 235 | 11 | 2585 | 115 | 10 | 1150 |
| S327辅道 | 响坎河-幸福路 | 1900 | 7 | 13300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中市路－环城路 | 900 | 7 | 6300 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 11710 |  | 206504 | 235 |  | 2585 | 115 |  | 1150 |
| 合 计 |  | 210239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颐高西路 | 幸福路－明达路 | 772 | 7 | 5404 |  |  |  | 772 | 4 | 3088 |
| 支1路 | 颐高西路－中市路 （财富鼎盛南侧） | 240 | 8 | 1920 |  |  |  | 240 | 4 | 960 |
| 支2路 | 颐高西路－中市路 （幸福小区南侧） | 240 | 7 | 1680 |  |  |  | 240 | 14 | 3360 |
| 支3路 | 颐高西路－中市路 （忠仙华庭北侧 ） | 38 | 7 | 247 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 | 12 | 2460 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 1495 |  | 11711 |  |  |  | 1252 |  | 7408 |
| 合 计 |  | 19119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海门东路 | 阜东路－坎北中学东墙头 | 100 | 15 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 100 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝丰岔路 | 宝丰门前路口向北1 | 40 | 26 | 1040 |  | 兴隆巷 | 阜东路至万恒门前 |  | 2000 |  |
|  | 宝丰门前路口向北2 | 35 | 18 | 630 |  | 百货巷 | 东坎中路至沿河路 |  | 2000 |  |
|  | 宝丰门前路口向北3 | 20 | 13 | 260 |  | 百货巷西侧 | 张勇洗化巷道 |  | 2000 |  |
| 小计 |  | 95 |  | 1930 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 7930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洲盛辅路 | 洲盛辅道－金鳞府 （明达路向北至洲盛路口） | 198 | 8 | 1584 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幸福路向南-洲盛辅道 | 407 | 6 | 2442 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 605 |  | 4026 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 4026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路总面积 |  | 765721 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

县城北片区公厕明细

| 序号 | 公厕名称 | 具体位置 | 公厕类别 （二类、三类） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东街菜场公厕 | 东街医药商厦向东20米 | 二类 | 有管理用房 |
| 2 | 四八公测 | 新建桥东边向北50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 3 | 思乡公厕 | 环城东路行知小学东边 | 二类 | 有管理用房 |
| 4 | 东园公厕 | 四八桥向东50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 5 | 为民公厕 | 学府一号西门向北20米 | 二类 | 有管理用房 |
| 6 | 北辰公厕 | 北辰小区北边 | 二类 | 有管理用房 |
| 7 | 翰林院公厕 | 翰林院小区东北角 | 二类 | 有管理用房 |
| 8 | 二层楼公厕 | 东街汇亨酒店向南20米 | 二类 | 有管理用房 |
| 9 | 万景豪庭公厕 | 环城路与幸福支路交叉口 | 二类 | 有管理用房 |
| 10 | 水韵新城公厕 | 水韵新城小区东门向北50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 11 | 仁和社区公厕 | 明达中学对面巷内50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 12 | 团结公厕 | 中山医院东门对面 | 二类 | 有管理用房 |
| 13 | 菜场巷公厕 | 香小鱼酒店北边巷内50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 14 | 面粉厂公厕 | 面粉厂路口斜对面巷内 | 二类 | 有管理用房 |
| 15 | 人民北路公厕 | 人民北路小学旁边 | 二类 | 有管理用房 |
| 16 | 蔬菜新村公厕 | 明达路口加油站对面巷内 | 二类 | 有管理用房 |
| 17 | 四八北公厕 | 四八桥东向北 | 二类 | 有管理用房 |
| 18 | 杨家将公厕 | 东街煤球巷 | 二类 | 有管理用房 |
| 19 | 南国庆公厕 | 新建桥西向北100米 | 二类 | 有管理用房 |
| 20 | 三坝站公厕 | 东坎西路向西100米 | 二类 | 有管理用房 |
| 序号 | 公厕名称 | 具体位置 | 公厕类别 （二类、三类） | 备注 |
| 21 | 博士园公厕 | 博士园小区西门向北100米 | 二类 | 有管理用房 |
| 22 | 昌伟公厕 | 昌伟小区北门向东50米 | 二类 | 有管理用房 |
| 23 | 三实小幼儿园公厕 | 仁和桥三实小幼儿园东边 | 二类 | 有管理用房 |
| 24 | 蔬菜社区东升巷公厕 | 蔬菜社区居委会斜对面 | 二类 | 有管理用房 |
| 25 | 扎花场公厕 | 扎花场里面 | 二类 | 有管理用房 |
| 26 | 四季花园公测 | 四季花园小区西北角 | 二类 | 有管理用房 |
| 27 | 阜东巷公厕 | 东坎东路老浴室巷内 | 二类 | 有管理用房 |
| 28 | 老邮政宿舍公厕 | 东坎街道阜康卫生室北巷内 | 二类 | 有管理用房 |
| 29 | 仁和公厕 | 仁和桥西边 | 二类 | 有管理用房 |
| 30 | 坎西小学公厕 | 坎西小学东边巷内 | 二类 | 有管理用房 |
| 31 | 宝丰公厕 | 宝丰商城西北边 | 二类 | 有管理用房 |
| 32 | 坎北公厕 | 坎北加油站对面 | 二类 | 有管理用房 |
| 33 | 明达公厕 | 明达中学西边 | 二类 | 无管理用房 |
| 34 | 硝场公厕 | 东街硝场巷内 | 二类 | 无管理用房 |
| 35 | 东升桥公厕 | 东升桥南 | 二类 | 无管理用房 |
| 36 | 粮西公厕 | 东街粮西巷内 | 二类 | 无管理用房 |
| 37 | 红旗巷公厕 | 东坎东路红旗巷内 | 三类 | 未改建公厕 |
| 38 | 解放巷公厕 | 东坎东路解放巷内 | 三类 | 未改建公厕 |
| 39 | 中市巷公厕 | 东坎街道中市巷内 | 三类 | 未改建公厕 |
| 40 | 煤球厂公厕 | 东街菜场煤球巷 | 三类 | 未改建公厕 |
| 41 | 清水湖公厕 | 清水湖公园内 | 二类 | 有管理用房. |

附件3

县城北片区垃圾中转站明细表

| 序号 | 中转站名称 | 具体位置 | 中转站管理人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坎北中转站 | 阜东北路铂悦府西侧 | 仇兆美 |
| 2 | 仁和中转站 | 人民北路仁和广场南侧 | 顾克广 |
| 3 | 宝丰中转站 | 宝丰商博城北侧 | 邱地军 |

附件4

县城北片区垃圾清运点位明细表

| 序号 | 车型 | 清运点位（数字为垃圾桶勾臂箱数量，具体以中标单位与环卫部门现场交底数量为准） | 点位 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨压缩式 吊桶车 | 中市北路（8）、香小鱼（6）汇亨（6）、中石化加油站（4）、养老院（4）、面粉厂（4）、东坎镇（10）、吉麦隆超市（8）、环城东路（16）、、学府一号南门（14）、叶波大润发（4）、飞驰加油站（2）、滨中（60）、中山医院（15）、财富广场（6）、滨河湾南门（5）、明达中学（45）、大车站（8）、老环卫所（4）、明达桥东（7）、东园社区（3）、坎北亲亲家园（8）、东园公厕（6）、昌伟小区（60）、老环卫所周边5个点（20）、滨海美食城（20）义乌小商品城 | 26 |
| 2 | 1.5吨侧装 吊桶车 | 东街张勇洗化（4）、红旗巷（4）、杨家将（6）沿河路小桥（2）、坎西小学（6）、高瞎子（4）、美高美（3）、财富鼎盛（11）、大头庄（8）、硝场巷（4）、四季花园（6）看守所、四季花园 | 58 |
| 3 | 汽油勾臂车 | 明达路（9）、颐高广场、财富广场、车站南门、森风汽车城（2）、岚园小区、北区三实小、北区幼儿园（3） | 14 |
| 4 | 汽油勾臂车 | 高速路口(2)、坎北中学（2）、加油站（2）、牛桥菜场（3）、四八粮站（2）、沿河路、虹济医院、油花厂（2）、北海大道加油站 | 16 |
| 5 | 汽油勾臂车 | 新建桥西（5）、东街头、兴隆商店、宝丰、东升桥、木器厂、东街头、外贸路口、蔬菜小桥、世纪大道－欧北路（2）、火车站（3）新建桥西（5）、东街头、兴隆商店、宝丰、东升桥、木器厂、外贸路口、蔬菜小桥、世纪大道-欧北路（2）、火车站（3）、仁和幼儿园 | 18 |
| 6 | 汽油勾臂车 | 东街头、东升超市、四季花园、老面粉厂路口、滨中西门、职业中专、东升超市对面、牛桥、新建桥 | 14 |
| 7 | 8吨压缩式 | 阜东北路流动收集 | 1 |
| 合计 |  |  | 115 |

附件5-1

县城北片区公共绿化面积明细表

单位：米、平方米

| 序号 | 道路名称 | 起止范围 | 长度 | 宽度 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜东路 | 新建桥—S327 | 3400 | 7 | 23800 | 双侧 |
| 2 | 润港路 | 阜东路—北八滩渠 | 700 | 10 | 7000 | 双侧 |
| 3 | 环城路 | S327—思乡桥 | 3200 | 5.2 | 16640 | 双侧 |
| 4 | 东坎东路 | 阜东路—四八桥 | / | / | / |  |
| 5 | 明达东路 | 阜东路—北八滩渠 | 500 | 5 | 2500 | 双侧 |
| 6 | 明达路 | 阜东路—景湖路 | 1600 | 9 | 14400 | 双侧 |
| 7 | 大佛寺路 | 明达路—幸福路 | 900 | 6 | 5400 | 双侧 |
| 8 | 安康路 | 中市路—S327 | 1100 | 4.2 | 4620 | 双侧 |
| 9 | 沿河路 | 油化厂东墙根—中市路桥 | / | / | / |  |
| 10 | 中市路 | 中市桥—S327 | 3100 | 14.8 | 45880 | 双侧 |
| 11 | 幸福路 | 阜东路—S327 | 1700 | 12.5 | 21250 | 双侧 |
| 12 | 学前路 | 阜东路—中市路 | 400 | 1.9 | 760 | 双侧 |
| 13 | 景湖路 | 景湖桥—S327 | 800 | 10.5 | 8400 | 双侧 |
| 14 | 西园路 | 景湖路—S327 | / | / | / |  |
| 15 | 人民支路 | 人民路—大佛寺路 | 300 | 8 | 2400 | 双侧 |
| 16 | 人民路 | 红星桥—S327 | 1500 | 14 | 21000 | 双侧 |
| 17 | 东坎中路 | 阜东路—中市路 | / | / | / |  |
| 18 | 东坎西路 | 人民路—老木器厂门前 | / | / | / |  |
| 19 | S327绕城路 | 阜东路—G204 | 9800 | 40 | 392000 | 双侧 |
| 20 | 清水湖公园、清水湖风光带、万锦豪庭口袋公园、响坎河风光带等 | 1、清水湖公园（包括南侧、西侧人行道及道路）及清水河风光带（包括两侧道路、小区围墙外绿化）；2、万锦豪庭口袋公园3、响坎河风光带等 |  |  | 271250 |  |
| 总面积 |  |  | 837300 |  |  |  |

附件5-2

县城北片区行道树明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止范围 | 树种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 香樟树 | 梧桐树 | 槐树 | 广玉兰 |
| 1 | 阜东路 | 新建桥-S327 |  | 501 | 178 |  |
| 2 | 润港路 | 阜东路－北八滩渠 | 304 |  |  |  |
| 3 | 环城路 | S327-思乡桥 | 796 |  |  |  |
| 5 | 明达东路 | 阜东路－北八滩渠 | 144 |  |  |  |
| 6 | 明达路 | 阜东路－景湖路 | 361 |  |  | 43 |
| 7 | 大佛寺路 | 明达路-幸福路 | 18 | 97 |  | 15 |
| 8 | 安康路 | 中市路-S327 | 137 | 15 |  | 27 |
| 10 | 中市路 | 中市桥-S327 | 1028 | 300 |  |  |
| 11 | 幸福路 | 阜东路-S327 | 612 |  |  |  |
| 12 | 学前路 | 阜东路-中市路 |  |  | 83 |  |
| 13 | 景湖路 | 景湖桥-S327 | 227 |  |  |  |
| 15 | 人民支路 | 人民路－大佛寺路 | 24 | 106 | 19 | 31 |
| 16 | 人民路 | 红星桥-S327 | 598 | 120 |  |  |
| 19 | S327绕城路 | 阜东路-G204 | 82 | / | / | / |
| 20 | 颐高西路 | 颐高西门-幸福路 | / | / | / | / |
| 21 | 颐高支路1 | 颐高西路-中市路 | / | / | / | / |
|  |  | （财富鼎盛南侧） |  |  |  |  |
| 22 | 颐高支路2 | 颐高西路-中市路 | / | / | / | / |
|  |  | （幸福小区南侧） |  |  |  |  |
| 23 | 颐高支路3 | 颐高西路-中市路 | / | 16 | / | / |
|  |  | （义乌商贸城南侧） |  |  |  |  |
| 24 | 海门东路 | 阜东路－虹济医院门前 | 54 |  |  |  |
| 25 | S327辅道 | 响坎河-幸福路 | 388 | 13 | 银杏24 |  |
|  |  | 中市北路-环城路 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4773 | 1168 | 280 | 116 |
|  |  | 总合计：6337棵 |  |  |  |  |

| 蔬菜社区背街后巷作业量明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 路名 | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡） | 大致方位 | 备注 |
| 1 | 一组 | 东堆路 | 450 | 5.5 | 2475 | 后圩河以北，阜东路以东 | 东西方向 |
| 2 |  | 东堆支1 | 280 | 4 | 1120 | 东边有条河，中间有弯路 | 南北方向 |
| 3 |  | 东升路 | 500 | 5.5 | 2750 | 东起河边，西至阜东路 | 东西方向 |
| 4 |  | 东堆2 | 180 | 2.5 | 450 |  |  |
| 5 |  | 东堆3路 | 200 | 2.5 | 500 | 北到四季花园，有1个垃圾点位 | 南北方向 |
| 6 | 二组 | 第1 | 180 | 2.5 | 450 | 东升路北边，阜东路东边 | 由南向北 |
| 7 |  | 第2 | 250 | 2.5 | 625 | 东至四季花园西墙，西至阜东路 |  |
| 8 |  | 第3 | 300 | 7 | 2100 | 紧靠四季花园西墙，北出口在明达路 | 南北走向 |
| 9 |  | 第4 | 280 | 7 | 1960 | 紧靠四季花园东墙，北出口在明达路，有2个垃圾点位，1个建筑垃圾堆放点 |  |
| 10 |  | 第5 | 180 | 2.5 | 450 |  | 东西走向 |
| 11 |  | 第6 | 180 | 2.5 | 450 |  |  |
| 12 |  | 第7 | 420 | 8.5 | 3570 | 西起阜东路，东至建缘不锈钢滨海总代理，向南拐弯 | L |
| 13 |  | 第8 | 150 | 7 | 1050 | 西起阜东路，东至大胜冷饮批发，南边是中石化加油站 | 东西走向 |
| 14 | 三组 | 蔬菜新村1 | 420 | 4 | 1680 | 南起明达路，北至幸福小区 | 南北走向 |
| 15 |  | 2 | 300 | 4 | 1200 | 西起1 | 东西走向 |
| 16 |  | 3 | 200 | 4 | 800 | 北起2 | 南北走向 |
| 17 |  | 4 | 250 | 4 | 1000 | 西起1 | 东西走向 |
| 18 |  | 5 | 400 | 4 | 1600 | 东起阜东路老面粉厂公交站，西至断头路 | 东西方向 |
| 19 |  | 6 | 100 | 2.5 | 250 | 9 | 东西走向 |
| 20 |  | 7 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 21 |  | 8 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 22 |  | 9 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 23 |  | 10 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 24 |  | 11 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 25 |  | 12 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 26 |  | 13 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 27 |  | 14 | 100 | 2.5 | 250 |  |  |
| 28 |  | 15 | 100 | 6.5 | 650 | 东至阜东路，西至达亮眼科医院 | 东西走向 |
| 29 |  | 16 | 130 | 4 | 520 | 进口在阜东路203-1 | U形 |
| 30 |  | 17 | 100 | 4 | 400 | 东起阜东路183-8号，西至龙桥，有1个垃圾点位，有镇级河道 | 东西走向 |
| 31 | 四组 | 龙桥1路 | 180 | 8 | 1440 | 西起中市路 | 东西走向 |
| 32 |  | 龙桥2路 | 400 | 2.5 | 1000 | 北起昌伟城市花园南墙 | 南北走向 |
| 33 |  | 龙桥3路 | 500 | 2.5 | 1250 | 东起青坎河，西至龙桥路125 | 东西走向 |
| 合计 |  |  |  |  | 31740 | 配置15名路面保洁员。 |  |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | - 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 - 2.其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分为（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 - 评标委员会在评审时发现供应商报价明显低于成本价的，需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将现场电话通知供应商进行澄清说明和补正，供应商应在限定时间内书面说明并按评委会提供的邮箱提供佐证材料。不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效标书处理，并在评审报告中说明。 |
| 实施方案 | 60分 | 1.基本情况分析（10分） 针对采购需求，合理设置组织架构、对项目基本情况实施的重点及难点等环节进行分析并制定提升措施。 评委根据分析细致到位、针对性强、措施完整的，得10分；分析较为详细、针对性较强、措施较为完整的，得7分；分析基本到位、针对性一般、提升措施基本完整的，得4分；分析不到位、针对性差、提升措施不完整的，得3分；不提供的不得分。 2.安全管理方案（10分） 方案内容中至少包含职工安全教育培训、安全保障措施等。 评委根据方案内容完整，针对性、可操作性高的，得10分；方案内容较为完整，针对性、可操作性较好的，得7分；方案内容基本完整，针对性、可操作性一般的，得4分；方案内容不完整，针对性、可操作性差的，得3分；不提供的不得分。 3.应急管理方案（10分） 提供《保洁质量风险控制》、《作业车辆故障等应急预案》、《队伍维稳应急预案》、《重大保障预案》、《极端天气应急预案》等。 评委根据方案内容完整，针对性、可操作性高的，得10分；方案内容较为完整，针对性、可操作性较好的，得7分；方案内容基本完整，针对性、可操作性一般的，得4分；方案内容不完整，针对性、可操作性差的，得3分；不提供的不得分。 4.智慧环卫平台（10分） 平台至少包括实时管控、数据研判、基础配置和决策分析，通过车辆上报运行数据，结合项目要求，通过平台实时对车辆作业进行管理。方案至少包括实时管控需求、数据研判需求、基础配置需求（一线人员档案、车辆档案、设施台账、设备管理）、决策分析、车辆管理、智慧环卫移动应用、其他需求（打卡方式、第三方数据读取）等。 评委根据方案内容完整，针对性、可操作性高的，得10分；方案内容较为完整，针对性、可操作性较好的，得7分；方案内容基本完整，针对性、可操作性一般的，得4分；方案内容不完整，针对性、可操作性差的，得3分；不提供的不得分。 5.人工保洁方案（10分） 至少包含机动车道、非机动车道、人行道、门店广场、公园绿地、城市家具等保洁方案。 评委根据方案内容完整，针对性、可操作性高的，得10分；方案内容较为完整，针对性、可操作性较好的，得7分；方案内容基本完整，针对性、可操作性一般的，得4分；方案内容不完整，针对性、可操作性差的，得3分；不提供的不得分。 6.机械化作业方案（10分） 至少包含洗扫车、洒水车、路面养护车等作业方案，方案中涉及车辆停放、充电、加油和安全管理等内容。 评委根据方案内容完整，针对性、可操作性高的，得10分；方案内容较为完整，针对性、可操作性较好的，得7分；方案内容基本完整，针对性、可操作性一般的，得4分；方案内容不完整，针对性、可操作性差的，得3分；不提供的不得分。 |
| 企业实力 | 3分 | 供应商具有国家认监委批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，此项最高得3分。【注：提供上述所有证书原件的彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，缺一均不得分。】 |
| 业绩要求 | 3分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，且该项目业绩取得《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》的，得3分。 【注：须提供符合上述业绩要求的①合同原件的彩色扫描件；②开具的增值税发票和对方付款银行回单（或网银下载回单）原件或彩色打印件（扫描件）；③《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》原件的彩色扫描件，业绩名称须在许可证上体现。上述①至③条材料缺一不可，否则不予认可。】 |
| 车辆配备 | 24分 | 供应商拟为本项目配备的作业车辆中： 1.总质量≥18吨洗扫车（9分） （1）投标时提供自有18吨新能源洗扫车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得3分，最多得9分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （2）投标时已租赁18吨新能源洗扫车的，每1台得2分，最多得6分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （3）投标时提供承诺函的，承诺18吨新能源洗扫车在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得1分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 （4）投标时提供自有18吨燃油洗扫车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得2分，最多得6分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （5）投标时已租赁18吨燃油洗扫车的，每1台得1.5分，最多得4.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （6）投标时提供承诺函的，承诺18吨燃油洗扫车在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得0.5分，最多得1.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 2.总质量≥7吨洗扫车（3分） （1）投标时提供自有7吨新能源洗扫车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得3分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （2）投标时已租赁7吨新能源洗扫车的，每有1台得2分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （3）投标时提供承诺函的，承诺7吨新能源洗扫车在签订本项目合同前配置到位的，每有1台得1分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 （4）投标时提供自有7吨燃油洗扫车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得2分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （5）投标时已租赁7吨燃油洗扫车的，每1台得1.5分，最多得1.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （6）投标时提供承诺函的，承诺7吨燃油洗扫车在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 3.总质量≥2.5吨路面养护车（3分） （1）投标时提供自有2.5吨新能源路面养护车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得3分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （2）投标时已租赁2.5吨新能源路面养护车的，每有1台得2分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （3）投标时提供承诺函的，承诺2.5吨新能源路面养护车在签订本项目合同前配置到位的，，每有1台得1分，最多得1分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 （4）投标时提供自有2.5吨燃油路面养护车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得2分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （5）投标时已租赁2.5吨燃油路面养护车的，每1台得1.5分，最多得1.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （6）投标时提供承诺函的，承诺2.5吨燃油路面养护车在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 4.总质量≥18吨清洗车（6分） （1）投标时提供自有18吨新能源清洗车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得3分，最多得6分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （2）投标时已租赁18吨新能源清洗车的，每有1台得2分，最多得4分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （3）投标时提供承诺函的，承诺18吨新能源路面养护车在签订本项目合同前配置到位的，，每有1台得1分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 （4）投标时提供自有18吨燃油清洗车证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得2分，最多得4分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （5）投标时已租赁18吨燃油清洗车的，每1台得1.5分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （6）投标时提供承诺函的，承诺18吨燃油清洗车在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得0.5分，最多得1分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 5.总质量≥18吨雾炮车（抑尘车）（3分） （1）投标时提供自有18吨燃油雾炮车（抑尘车）证明材料，证明材料符合下列要求的，每有1台得3分，最多得3分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （5）投标时已租赁18吨燃油雾炮车（抑尘车）的，每1台得2分，最多得2分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 - （6）投标时提供承诺函的，承诺18吨燃油雾炮车（抑尘车）在签订本项目合同前配置到位的，，每1台得0.5分，最多得0.5分，不提供不得分，未按附件要求提供不得分。 【注：（1）上述车辆如为自有的，须提供①车辆登记证(所有人名称必须与供应商名称一致)、②车辆行驶证（新能源车辆首次注册时间必须在2022年12月1日以后）、③前侧、后侧实景照片，车牌号须清晰可见、④有效期内的交强险保单、⑤购车发票，投标时需提供上述五项材料的原件的彩色扫描件，不提供或提供不全的不得分。 （2）上述车辆如为租赁的，须提供①租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、②车辆前侧、后侧照片、行驶证、车牌号须清晰可见、③车辆登记证（新能源车辆首次注册时间必须在2022年12月1日以后）、交强险保单正本扫描件（行驶证、车辆登记证、交强险保单上载明的所有人必须统一为出租方单位，且车辆需在检验有效期内）。 （3）上述车辆如承诺中标后配置的，须在投标文件中提供承诺函（包含完整的车辆配置清单）承诺在签订本项目合同前车辆配置到位配置不到位的，视为自动放弃中标；上述承诺函必须加盖单位公章格式自拟。】 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、综合评分法要求提供供评委打分材料

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、拟配备设备、车辆清单

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 投标函

- 投标函

- 致：滨海县城市管理局：

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（服务）

- 小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004的       项目（采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总报价，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

- 2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 3.投标总价（即合同款）是指乙方负责为完成本次投标采购所需的一切费用，包含但不限于人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、保洁工具、车辆保险、验收费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

- 十二、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320922-JSHZ-G2024-0004

| 项目名称 | 县城北片区环卫作业与绿化管护市场化发包 |
| --- | --- |
| 投标报价总价（元） | 总价人民币大写： ；小写： 。 |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

供应商全称（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。

十五、综合评分法要求提供供评委打分材料

（详见招标文件第五章评分标准）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

- 十七、拟配备设备、车辆清单（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 设备名称 | 最低配置数量 | 拟实际投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1.行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。