招　标　文　件

项目名称：秦淮区统一安全防护建设和运维升级改造项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0061

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024 年 4月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受南京市秦淮区城市数字治理中心的委托，南京市公共资源交易中心就秦淮区统一安全防护建设和运维升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

秦淮区统一安全防护建设和运维升级改造项目 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年5月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0061

2.项目名称：秦淮区统一安全防护建设和运维升级改造项目

3.预算金额：117万元

采购包1：安全防护建设，32万元；

采购包2：运维升级改造，85万元。

4.本项目 不设定 最高限价。

5.采购需求（简介）：包括区安全运维顶层设计、整体风险评估服务、数据安全防护服务、网络（政务云）安全评估和能力提升服务、日常安全运营服务等（详细内容见本招标文件第四章） 。

6.合同履行期限：合同生效之日起一年

7.本项目兼投不兼中。同时参与采购包1和采购包2的投标人，如投标人在采购包1中已经被推荐为第一中标候选人，则评审委员会在评审采购包2时，不再继续参与评审和排名。

8.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

3.本项目分包1 不接受 联合体投标，本项目分包2 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2024年5月20日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市秦淮区城市数字治理中心

地  址：　南京市秦淮区红花街道大明路282号

联系人：　吴先生

联系电话：　15996426328

2.南京市公共资源交易中心信息

地　址：　南京市建邺区江东中路265号

联系人：　乔老师

联系电话：　025-68505730

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：南京市江东中路265号市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

采购包1：合同签订生效后，采购人付至合同价的30%；半年后付至合同价的80%；一年服务期满后七个工作日内，采购人向供应商一次性无息付清余款（合同价的20%）。

采购包2：合同签订生效后，采购人付至合同价的30%；所有安全工具部署完成后，采购人付至合同价的60%；数据安全体系完善服务交付后，采购人付至合同价的90%；一年服务期满后七个工作日内，采购人向供应商一次性无息付清余款（合同价的10%）。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

采购包1：

为进一步加强网络安全监测和技术服务保障，防范网络安全事件发生，拟通过政府采购方式选择一家第三方网络与信息安全服务机构提供网络安全技术保障服务。

采购包2：

为进一步加强终端安全和数据安全服务保障，防范网络安全事件发生，拟通过政府采购方式选择一家第三方网络与信息安全服务机构提供保障服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

采购包1：

（1）《中华人民共和国网络安全法》

（2）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》

（3）《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》

（4）GB/T 36635 《信息安全技术 网络安全监测基本要求与实施指南》

（5）GB/Z 20985 《信息安全技术 信息安全事件管理指南》

（6）GB/Z 20986 《信息安全技术 信息安全事件分类分级指南》

（7）GB/T 22239 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

（8）《中华人民共和国互联网网络安全应急预案》

采购包2：

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）

《“十四五”推进国家政务信息化规划》（国家发展和改革委员会）

三、产品清单

采购包1：

| 序号 | 名称 | 服务频次 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全顶层设计服务 | 1次/年 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | 网络安全风险评估 | 1次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 文档评估服务 | 1次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 资产梳理 | 1次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 漏洞检测 | 6次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | 渗透测试 | 2次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 安全基线核查服务 | 4次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 | 攻防演练 | 全年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 应急响应 | 全年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 10 | 代码审计服务 | 6次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 11 | 安全运营服务 | 全年 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 12 | 安全培训 | 2次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

- 采购包2：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全服务 | 数据接口防护服务 | 1 | 年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 |  | 数据库防护服务 | 1 | 年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 |  | 数据堡垒机服务 | 1 | 年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 |  | 大屏展示服务 | 1 | 年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 |  | 数据安全体系完善服务 | 1 | 套 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 |  | 数据安全侦测服务 | 2 | 次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 终端安全能力 提升服务 | 50个服务器终端防护服务和不少于3000个桌面终端安全防护服务 | 1 | 年 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 8 |  | 政务信息化系统及终端联合安全能力提升服务 | 1 | 年 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 9 | 应急响应服务 | 应急响应服务 | 1 | 年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 10 | 安全培训服务 | 安全培训服务 | 1 | 次/年 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

- 采购需求

采购包1：

★（一）技术要求

1、服务内容

| 序号 | 服务内容 | 服务频次 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全顶层设计服务 | 1次/年 | 对秦淮区城市数字治理中心的工作内容（包括全区网络、数据、政务云等）进行全面整体的安全分析，结合国家相关网络安全法律法规要求，进行安全总体设计，针对性地形成符合实际且有指导性的安全顶层设计方案。从组织人员结构、安全建设管理、安全运维管理、应急预案和响应管理等方面梳理制定相关制度和规范。 |
| 2 | 网络安全风险评估 | 1次/年 | 对秦淮区城市数字治理中心负责的内容（包括全区网络、政务云等）进行全面整体的安全评估，通过如打分等手段形成评估文档，根据评估建议采取有效的措施来降低安全事件发生的可能性或者其所造成的影响，保障业务正常运行。 |
| 3 | 文档评估服务 | 1次/年 | 文档是秦淮区城市数字治理中心系统架构可以追溯的根源。也是帮助系统操作人员更好的了解系统的重要的途径之一。文档的清晰、完善与否直接关系到了整体系统的清晰程度，对于系统文档的完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性进行检验检测及评估服务。对于秦淮区城市数字治理中心文档出现问题提出相关整改建议。 |
| 4 | 资产梳理 | 1次/年 | 1.全面梳理网络内资产情况，包括：主机资产信息探测（如：开放的端口、服务、系统版本等），网站资产信息探测（如：网站框架、网站服务、第三方组件、设备类型、网站状态等），IP反查域名，子域名探测、仿冒资产发现等，最终提供更新的资产梳理表。 2.互联网业务系统渗透测试及脆弱性评估，包括：主机资产弱口令检测，及基于安全服务人员配合自动化渗透工具的漏洞发现。 |
| 5 | 漏洞检测 | 6次/年 | 安全专业人员提供专业安全评估工具，通过远程或本地的服务方式，对区政务云内部署的所有资产进行全面的、深入的漏洞检测，漏洞验证完成后，提供漏洞扫描报告，包含漏洞详细说明和修复建议，并协助修复。 |
| 6 | 渗透测试 | 2次/年 | 在秦淮区城市数字治理中心的授权和监督下，安全服务供应商完全模拟攻击者攻击的方式，采用专业工具和人工检查相结合的方式，针对秦淮区城市数字治理中心的信息系统（含移动APP等）进行非破坏性的攻击测试，出具测试报告，并协助修复漏洞，检查漏洞是否被修复。 |
| 7 | 安全基线核查服务 | 4次/年 | 通过自动化脚本或人工审核的方式对目标系统的安全配置进行合规性检查。 |
| 8 | 攻防演练 | 全年 | - 1.配合完成秦淮区城市数字治理中心网安行动，重保，服务等安全问题。 2.提供一次攻防演练服务，包括演习组织策划、红队攻击服务，进而充分了解安全事件中攻、防双方的思路及实践方法，针对发现的问题提出整改意见并协助修复。 3.提供一次应急演练服务，制定相应的应急演练方案，明确演练的目的和目标、参与演练的应急响应团队、演练场景设计、搭建演练所需的环境等。 4.攻防演练活动期间应提供专业人员驻场。 |
| 9 | 应急响应 | 全年 | 发生网络安全事件及时研判原因，如需安排专人现场处置须1小时内到达现场，并提供取证、抑制、根除以及验证等服务，形成应急处置报告。 |
| 10 | 代码审计服务 | 6次/年 | 秦淮区城市数字治理中心系统检查源代码中的安全缺陷，检查程序源代码是否存在安全隐患，或者有编码不规范的地方，通过自动化工具或者人工审查的方式，对程序源代码逐条进行检查和分析，发现这些源代码缺陷引发的安全漏洞，并提供代码修订措施和建议，最终出具的检测报告及检测能力的可靠性的全面认证及评价。 |
| 11 | 安全运营服务 | 全年 | 1.定期对安全设备病毒库和特征库更新情况检查；对安全设备异常/安全告警进行审核分析和及时处置；充分利用秦淮区城市数字治理中心所有的安全设备，包括政务云安全防护终端、对中心及区政务云上部署的政务系统进行统一监测，统一预警，依据安全设备告警事件判断告警事件是否为误报，追溯该告警背后的威胁源，判断威胁源使用的攻击手段及漏洞利用情况。 2.通过主动和被动的方式监测网络中的高级威胁，形成每日安全检查报告。提供针对CC、WEB、病毒木马、0day等网络攻击事件的解决办法、安全问题描述和相应的处理意见，实现安全威胁排除、攻击链分析、事件溯源等需求，形成安全知识库。 3. 提供常态化网络安全保障，重要时期和节假日期间安排专人远程监测值守。 4、提供网络安全咨询服务，协助解决全区发生的信息化安全问题。 5、对新上线的系统进行全面整体的安全性检测，对保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、可鉴别性5个方面进行评测；提交安全性检测报告，检测报告及检测能力的可靠性的全面认证及评价。 6、每周、月出具安全报告。 7.提供弱口令专项检查服务，协助中心组织开展弱口令专项检查工作，采用先进的弱口令扫描技术对城运中心所涉及的服务器操作系统、数据库、应用系统、网络设备等进行深度探测。扫描完成后，对扫描结果进行人工验证，以确保弱口令信息的真实准确。 8、服务期内，提供驻场服务人员1人进行全程驻场服务，负责整体的安全运营工作。 |
| 12 | 安全培训 | 2次/年 | 安排专人对秦淮区城市数字治理中心工作人员进行安全培训，培训内容包括安全风险前沿知识、安全防护知识和安全日常工作内容等。 |

★（二）商务要求

1、实施要求

1.1项目人员要求

项目团队成员包括项目经理1名，技术服务人员1名，驻场服务人员1名。项目实施采用项目经理负责制。

供应商指派的专职项目经理需具备扎实的项目管理能力。熟悉安全技术方面的相关知识，对国家网络安全政策法规和等级保护制度有深入的了解。全面负责项目的整体实施，包括进度控制、风险管理、沟通协调以及最终的项目验收等工作。

技术服务人员需具备较高的安全技术能力，对国家网络安全政策法规和等级保护制度有清晰的认识。协助项目经理进行技术方案的制定、实施以及后期的维护，确保项目的技术安全和质量。

驻场服务人员主要负责确保秦淮区城市数字治理中心网络系统的安全性，负责整体的安全运营工作，包括资产梳理、漏洞扫描、渗透测试等项目的交付及实施，根据秦淮区城市数字治理中心的需求提供相应技术支持与应急响应，制定并执行安全策略与制度，防范潜在风险。

1.2技术工具配备

在本次项目中心提供堡垒机、态势感知等安全设备，其余服务过程中所有涉及的包括安全攻防运营平台等技术工具、软硬件由中标供应商提供。

1.3项目交付物

《安全顶层设计》《安全运维流程》《网络资产台账》《漏洞扫描报告》《渗透测试报告》《安全培训课件》《网络应急演练方案及报告》《安全应急预案》《安全事件应急处置方案及报告》《安全检查方案、报告及整改建议》等在本项目服务期内产生的所有资料。供应商应当保留一切履职凭证供采购人验收或检查，供应商承担履职凭证不足所产生的一切费用。

1.4重大安全事故处置

投标人在服务期内的系统和网络如出现重大安全事故（以公安、网信办通报为准）将一次性扣除合同总金额20%。

2、付款条件

2.1付款进度

合同签订生效后，采购人付至合同价的30%；半年后付至合同价的80%；一年服务期满后七个工作日内，采购人向供应商一次性无息付清余款（合同价的20%）。

3、服务地点

南京市秦淮区大明路282号综治中心大楼秦淮区城市数字治理中心。

4、服务时间

自合同签订日起一年。

采购包2：

（一）技术要求

★1、服务内容

| 序号 | 大项 | 服务项目 | 服务内容 | 服务形式 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全服务 | 数据接口防护服务 | 为中心提供对应用系统API访问行为进行细粒度的实时监测，及时发现API访问异常行为，避免系统被攻击；可对应用系统API资产自动化梳理盘点，形成应用系统、API资产、责任人关联资产台账，清晰掌握应用系统API资产；对API访问行为实时监测，发现存在异常访问的行为；对数据中台开发API进行识别，发现数据中台开放API传输的敏感数据。 | 现场 | 1年 |
| 2 |  | 数据库防护服务 | 为中心提供基于数据库协议解析与控制技术实现数据库安全防护的服务，可以对访问数据库的网络数据包进行实时监控和分析，利用身份鉴别和行为分析技术进行主动防御，能够实时监控、识别对数据库的异常访问、SQL攻击等安全威胁，及时进行会话级阻断，实现有效地保护核心数据。 | 现场 | 1年 |
| 3 |  | 数据堡垒机服务 | 全方位提高运维安全风险控制能力及安全管理与审计能力。对中心数据库资源的运维与审计，通过集中化运维管控、运维过程实时监管、运维访问合规性控制、运维过程图形化审计等服务，协助中心建立基于唯一身份标识的全局实名制管理能力。根据中心用户场景的实际需要，为不同用户提供不同类型的认证方式；提供中心管控用户运维资源的权限服务；提供中心集中的资源账户管理能力，实现被管理资源账户的创建、删除和同步等账户管理生命周期所包含的基本功能，而且也可以进行资源账户改密策略的设定，定期修改资源账户的密码；提供对用户从登录到退出对数据库的全程操作行为进行审计，监控用户对数据库的所有操作。 | 现场 | 1年 |
| 4 |  | 大屏展示服务 | 在有对应数据输入情况下提供针对应用接口传输、文件交换、库表交换数据进行全面审计和记录，进行流动敏感数据行为统计、可展现重点对象数据流动行为分析，直观监测异常数据流动中的主客体异常行为风险；可针对数据流动、数据分布、用户行为操作和数据异常泄露等场景进行风险监测预警展示，并结合数据流转分析引擎对数据访问者、数据访问对象、数据访问途径、数据访问时间/方式以及数据访问风险进行全面展示。 | 现场 | 1年 |
| 5 |  | 数据安全体系完善服务 | 数据安全风险评估服务，基于国内外数据安全相关标准及企业的实际需求，通过文档查阅、人员访谈、现场查看技术调研等方式评估企业在组织建设、制度流程、技术工具、数据全生命周期及人员能力五个方面可能存在的数据安全风险，为完善数据安全保障体系，提升数据安全防护能力奠定基础。提供数据安全咨询服务。要求最终输出：1）数据安全风险评估报告；2）包括政务数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开和销毁全流程各环节的事前审核、事中留痕、事后追溯的安全管理制度和数据安全体系；3）数据安全应急处置机制。 | 现场 | 1次/年 |
| 6 |  | 数据安全侦测服务 | 利用攻防渗透测试等相关的理论知识体系，从权限管控、脱敏、水印、存储加密、账号管理、安全策略、风险等方面对数据安全防护能力进行侦测，输出分析报告，诊断出真实的数据安全防护能力，为数据安全建设提供必要的监理能力和效果评判依据。 | 现场 | 2次/年 |
| 7 | 终端安全能力提升服务 | 中心终端防护服务 | 提供中心至少50个服务器终端的安全防护和杀毒服务，并提供全区不少于3000套桌面终端安全防护服务，配置统一终端管理安全防护平台，能实时监测所有安装终端防护的设备的安全运行情况、提供中心终端安装服务，终端病毒库升级服务。 | 现场 | 1年 |
| 8 |  | 政务信息化系统及终端联合安全能力提升服务 | 提供验证办公电脑终端身份满足特定安全策略或配置后方能访问区内政务信息系统的能力，支持至少10个政务信息系统和不少于3000套桌面终端，提供终端水印能力。 | 现场 | 1年 |
| 9 | 应急响应服务 | 应急响应服务 | 为中心提供应急响应服务范围为现场发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置现场突发安全事件。其中，应急响应事件服务范围具体包括以下内容： 勒索病毒、挖矿木马、蠕虫病毒、APT事件、网站挂马、网站暗链、网站篡改、漏洞事件、数据泄露以及其他安全事件。 | 现场/远程 | 1年 |
| 10 | 安全培训服务 | 安全培训服务 | 对此次服务所涉及使用工具以及其他数据、终端安全事项做培训服务等 | 现场 | 2次/年 |

- 服务标准

- 2.1数据接口防护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）服务期内由投标人提供数据接口防护工具，投标人必须承担系工具护职责； （2）数据接口防护工具要求“自主可控”，符合国产化要求； （3）数据接口防护工具网络检测流量≥3Gbps; （4）数据接口防护工具提供对应用系统API访问行为进行实时监测，并能及时发现API访问异常行为； （5）数据接口防护工具可对应用系统API资产自动化梳理盘点，形成关联资产台账； （6）数据接口防护工具对数据中台开放API进行识别，发现数据中台开放API传输的敏感数据； |
| 2 | 非实质性要求 | 服务工具需支持以下能力： （1）支持VXLAN、GRE 的流量接入与解析，日志中可提现响应标识信息； （2）支持API资产自动打标签，支持手动增加标签类型和标签名称，如应用标签、功能用途标签等； （3）支持配置自定义识别规则，自定义维度包括应用名称、应用登录URL，账号识别参数，以及可设定登录成功的判断条件； （4）支持半结构化数据检测分析，包含XML、JSON等； （5）支持个人敏感信息规则，包含身份证号、军官证号、护照号、港澳通行证号、银行卡号、银行卡类型、驾驶证档案编号等； （6）支持自定义敏感数据规则，根据文本、正则、预定义标签实现自定义敏感数据检测，同时可自定义识别敏感数据的位置，如请求头、请求体、响应头、响应体等； （7）支持中间件API漏洞的自动发现能力，包括但不限于多种开发语言、框架、中间件等引入的漏洞； （8）支持攻击结果研判能力，针对发现的攻击事件进行研判，研判结果包括企图、成功、失败等； （9）支持快速日志检索模式，通过点击具体日志字段可自动带上搜索条件进行快速查询，如点击多个字段，可自动生成与关系的查询条件，通过简单修改条件就可快速查询原始日志； （10）支持特征库升级功能，提供在线和离线升级方式。 |

- 2.2 数据库防护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）服务期内由投标人提供数据库防护工具，投标人必须承担工具维护职责； （2）数据接口防护工具SQL审计处理能力≥500Mbps; （3）数据接口防护工具SQL审计处理能力（速率）≥25000SQL/S； （4） 数据接口防护工具并发会话数≥2000, 存储日志量≥8亿； （5）数据库防护工具要求“自主可控”，符合国产化要求。 |
| 2 | 非实质性要求 | - 服务工具需支持以下能力： - （1）支持传统关系型数据库，如:SQL Server、MySQL、Oracle、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MariaDB、 Caché（后关系型数据库）的安全防护； - （2）支持大数据平台下的大数据库如：Hive、ES、MongoDB等大数据安全审计或防护； - （3）支持国产化数据库，如：DM（达梦）、GaussDB、GBase的安全审计或防护； - （4）支持基于SQL语法解析实现SQL操作的风险识别能力，非正则方式模糊匹配； - （5）支持已阻断行为审批放行，针对某个数据库设置放行规则，支持操作类型、关键字、访问工具、客户端IP、正则表达式、返回行数阈值等条件设置放行规则，实现灵活管控数据库操作行为，满足特殊运维场景的需要； - （6）支持系统内置敏感数据类型，可自动发现业务环境中数据库对象中包含敏感数据类型，进行敏感数据级别的定义；支持敏感数据自定义，支持敏感数据扫描和结果同步； - （7）支持设备运行时软件层面出现异常，自动透传数据库访问流量，防止单点故障； - （8）支持针对利用已公开的数据库漏洞攻击行为进行拦截的虚拟补丁功能； - （9）支持拦截no where引起的整表更新、整表清空的误操作； - （10）支持拦截指定数据库对象的ALTER DROP、TRUNCATE等高危操作行为，支持数据库权限变更行为管控； |

- 2.3数据堡垒机服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）服务期内由投标人提供数据堡垒机工具，投标人必须承担工具维护职责。 （2）数据堡垒机工具要求“自主可控”，符合国产化要求； （3）数据堡垒机工具要求满足150在线用户，同时使用； （4）数据堡垒机工具全方面提高运维安全风险控制能力及安全管理与审计能力； （5）数据堡垒机工具需支持建立基于唯一身份标识的全局实名制管理能力。根据中心用户场景的实际需要，为不同用户提供不同类型的认证方式；提供中心管控用户运维资源的权限服务； （6）提供对用户从登录到退出对数据库的全程操作行为进行审计，监控用户对数据库的所有操作。 |
| 2 | 非实质性要求 | 服务工具需支持以下能力： 支持数据源包括Oracle、MySQL、PgSQL、DB2、SqlServer、Hive、PGSQL、Mariadb、高斯DB、Sybase、Kingbase、DM、Oceanbase、TDSQL等； 2、支持敏感数据自动发现：从数据库扫描发现，发现后需图形化展示并支持用户在界面进行调整 3、支持平台动态拦截查询计划cost大于某个阈值的查询 4、支持数据连接管理员对该连接执行历史的审计查询,可查询内容包括用户、SQL类型、操作时间、操作结果 5、支持审计对用户执行SQL语句历史进行核查 6、支持用户跨模式访问数据安全隔离 7、支持数据库操作WEB页面会话超时时间设定 |

- 2.4大屏展示服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）服务期内由投标人提供大屏展示工具，投标人必须承担工具维护职责。 （2）大屏展示工具要求“自主可控”，符合国产化要求； （3）大屏展示工具支持对应数据输入情况下提供针对应用接口传输、文件交换、库表交换数据进行全面审计和记录，进行流动敏感数据行为统计、可展现重点对象数据流动行为分析，直观监测异常数据流动中的主客体异常行为风险； （4）可针对数据流动、数据分布、用户行为操作和数据异常泄露等场景进行风险监测预警展示，并结合数据流转分析引擎对数据访问者、数据访问对象、数据访问途径、数据访问时间/方式以及数据访问风险进行全面展示。 |
| 2 | 非实质性要求 | 服务工具需支持以下能力： （1）支持数据日志以Syslog、kafka、SNMP Trap、文本、数据库、HTTP等格式导入第三方日志，灵活满足日志格式兼容需求 （2）支持从数据标签维度查看敏感数据资产，可查看每种数据标签的敏感数据量、应用数、API数、数据库数、告警数、风险数、事件数，并支持下钻查看； （3）支持对于存储中的静态数据与使用的流动数据，可识别具体的数据内容，并进行一定的敏感数据打标，并针对静态数据和流动数据以全局视图进行展示。提供细粒度到敏感数据内容的全局视图，可直接展示具体的敏感数据内容如手机号“139*****009”、身份证号“2112*********55564”、家庭住址“广州*****港中路”，并进行全局搜索相关行为日志。 （4）支持系统内置数据分类分级模板，模板可按照场景需求进行自定义修改，分类分级模版支持多级设置，至少内置个人敏感信息和部分行业模版。 （5）支持数据资产安全分级结果的发布，对历次发布的版本进行快照保存；支持多个版本间变迁对比及版本查阅，支持对不同版本的结果差异进行统计展示，包括敏感数据总量变迁、近期新增类别等。 （6）支持大屏可视化展示敏感数据流动态势，包括敏感数据类别分布、热点敏感数据类别、应用敏感数据访问TOP5、业务人员敏感数据访问TOP5和接口敏感数据访问TOP5等。 （7）支持告警降噪，支持根据告警的类型、等级等配置告警归并规则，支持基于告警信息配置后置过滤规则，增强告警信息的可读性，避免告警数据过多，运营人员精力过渡分散。 （8）支持查看告警详情，包括告警描述、研判处置、关联敏感数据信息、关联身份信息、关联应用信息、关联数据库信息、关联文件信息； （9）支持自定义安全分级评价要素生成数据安全分级模板，支持弹性定级标准，内置安全等级推荐计算表，通过用户自定义若发生泄露或破坏后分别对国家、公共、组织、个人等利益的影响，从而加权得出一个综合评判的等级。 （10）支持第三方系统通过超链接打开该大屏页面。支持对接第三方数据治理系统，展示数据治理系统业务中的数据。 |

- 2.5终端安全能力提升服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）终端防护服务需要提供至少50套服务器终端的安全防护和杀毒工具，至少全区3000套桌面终端安全防护服务。要求服务器端支持主流linux操作系统，windows各版本操作系统，openeuler等国产操作系统。。 （2）服务期内由投标人承担服务器终端的安全防护和杀毒工具和桌面终端安全防护工具的维护职责。 （3）服务器安全防护杀毒工具与桌面终端安全防护工具，支持同一个平台管理，能实时监测所有安装终端防护的设备的安全运行情况，并提供安装服务，病毒库升级服务。 |
| 2 | 非实质性要求 | （1）支持自动化病毒查杀，多引擎联动防护，提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴。 （2）支持基于“诱饵”行为监测的勒索病毒防御，对已知勒索病毒家族及其变种，通过内存抢占模式，实现该类病毒免疫。 （3）支持应用程序控制功能，可基于黑白名单方式对授信/风险程序进行控制。支持提供系统补丁管理功能，可提供漏洞修复建议。 （4）支持安全基线检查功能，支持等保二级、等保三级基线检查、支持系统配置与服务核查、支持账户安全、应用配置检查。 （5）支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，通过真实漏洞利用流量的特征来检测或阻止漏洞利用； （6）支持对应用协议的内容进行解析和识别，包括应预置应用分类协议库，针对分类配置阻断、允许策略； （7）支持防火墙功能，提供虚拟机/终端系统的双向控制，支持DDoS等异常流量进行拦截和清洗，对威胁情报实时分析网络流量功能。 （8）支持IPV6的主机提供入侵防御功能； （9）支持日志查询与操作员日志审计功能，网络流量日志，支持端口识别与显示，支持关联进程； |

- 2.6政务信息化系统及终端联合安全能力提升服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - （1）提供验证办公电脑终端身份满足特定安全策略或配置后方能访问区内政务信息系统的能力。遵循“先验证后连接”的理念，默认情况隐藏应用资源，在发起访问政务信息化系统请求之前，需要通过零信任或其他方式先验证终端身份，确认是否满足特定安全策略或配置，只有满足才对用户和终端开放访问权限。 - 在用户访问业务的过程中，需要持续的对发起访问的用户和终端进行持续身份验证和信任评估，并根据验证和评估结果对访问权限进行实时处置。 （2）支持终端水印功能，如屏幕水印、截屏水印、窗口水印等技术，防止政务系统敏感数据被拍摄、截屏等方式泄露。可对相关泄露事件进行溯源调查定位。 （3）该服务能力需支持至少10个政务信息系统和至少3000个办公电脑终端. （4）要求满足的特定安全策略或配置只能来自于秦淮区城市数字治理中心的授权。不能存在某电脑终端从其他渠道下载软件或自行配置策略后也能满足或绕过该验证的情况，确保可控。 |
| 2 | 非实质性要求 | - 支持Windows端环境采集，采集如终端设备SN号、操作系统、类型、IP或MAC等基础属性，支持采集如运行进程、运行的杀毒软件、防火墙设置等信息并作为访问控制策略项，以实现基于Windows终端安全状况的访问控制措施。支持防范终端扫描业务应用端口发起攻击。 （2）支持在后台配置添加新的政务信息系统，实时给政务信息系统赋能。查看系统设备绑定统计。 |

- 2.7应急响应服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）为中心提供应急响应服务范围为现场发生信息破坏事件（篡改、泄露、窃取、丢失等）、大规模病毒事件、网站漏洞事件等信息安全事件时，提供应急响应专家协助处置现场突发安全事件。其中，应急响应事件服务范围具体包括以下内容： 勒索病毒、挖矿木马、蠕虫病毒、APT事件、网站挂马、网站暗链、网站篡改、漏洞事件、数据泄露以及其他安全事件。 （2）可提供服务器终端安全防护软件、数据库防护软件原厂应急服务。 |

- 2.8安全培训服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | （1）对此次服务所涉及使用系统和工具提供培训服务，培训总时长不低于10小时。 |

★（二）商务要求

- 实施要求

| - 序号 | - 名称 | - 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 验收要求 | - 1、服务工具验收： - （1）验收标准：产品名称、规格、数量及技术参数符合服务清单要求，包装完好的全新产品。 - （2）验收方法：由采购人和使用人单位共同组织验收。 - （3）到货后三个工作日内。 - 2、系统安装调试验收： - （1）验收标准符合相关国家、地方标准及要求，安装调试过程的资料齐全完整；系统运行良好，达到招标文件的功能和相关标准要求。 - （2）验收方法：通过采购单位使用人或相关专业部门组织的验收。 - 3、服务验收： - 完成所有服务后验收。 |

- 2、人员配置要求

| 序号 | 岗位名称 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 一人。投标人拟派驻现场的项目管理人员，具有熟练的项目管理经验。要求该人员为本项目所用的数据库防护软件（工具）提供厂商的工作人员，提供原厂人员服务。 |
| 2 | 实施人员 | 两人。不含项目经理，投入本项目工具的安装调试、服务的部署人员。 |

3、项目交付物

《数据安全风险评估报告》《安全管理制度和数据安全体系》《数据安全应急处置机制》《安全培训课件》《数据安全防护能力报告》全区角度的《政务数据监测预警和应急响应管理规范》等在本项目服务期内产生的所有资料。供应商应当保留一切履职凭证供采购人验收或检查，供应商承担履职凭证不足所产生的一切费用。

4、重大安全事故处置

投标人在服务期内的数据如出现重大安全事故（以公安、网信办通报为准）将一次性扣除合同总金额20%。

5、服务地点

南京市秦淮区大明路282号综治中心大楼秦淮区城市数字治理中心。

6、服务时间

自合同签订日起一年。

7、付款条件

合同签订生效后，采购人付至合同价的30%；所有安全工具部署完成后，采购人付至合同价的60%；数据安全体系完善服务交付后，采购人付至合同价的90%；一年服务期满后七个工作日内，采购人向供应商一次性无息付清余款（合同价的10%）。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，包1按照按“3.1、2.1-2.11”得分由高到低顺序排列，包2按“2.1、3.6、4.1、3.1-3.5”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

- 采购包1：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先计算法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全顶层设计方案 | 根据供应商提供的安全顶层设计方案（包括①项目实施流程；②体系建设内容；③资产识别与风险评估阶段；④体系文件策划与编写；⑤体系运行与评审；⑥体系审核、服务方式、服务交付物等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5 分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 网络安全风险评估 | 根据供应商提供的风险评估方案（包括①风险评估目的、范围；②风险评估流程；③风险评估内容；④风险评估方式等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得5 分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得 3分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 文档评估服务 | 根据供应商提供的文档评估方案（包括①提交文档的完备性评估；②提交文档的正确性评估；③提交文档的一致性评估；④提交文档的易理解性、易学性性评估等）进行评分。 （1）方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容具体，可行性强，得5分； （2）方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容较为具体，可行性较强，得 3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 资产梳理、代码审计服务 | 根据供应商提供的资产梳理、代码审计方案（包括①服务范围；②服务方式；③服务内容；④服务报告等）进行评分。 （1）方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容具体，可行性强，得5分； （2）方案科学合理、检测评估能力可靠且提交检测报告权威，内容较为具体，可行性较强，得 3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 漏洞检测、安全基线核查方案服务 | 根据供应商提供的漏洞检测、安全基线核查方案（包括①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5 分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得 3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 渗透测试 | 根据供应商提供的渗透测试方案（包括①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等）进行评分。 （1）方案科学合理，渗透测试能力可靠且提交检测报告权威，内容具体，可行性强，得5分； （2）方案较为科学合理，渗透测试能力可靠且提交检测报告权威，内容较为具体，可行性较强，得 3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 | 攻防演练 | 根据供应商提供的攻防演练方案（包括①演练目的、目标、范围；②演练形式；③演练场景选择；④演练流程等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5 分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得 3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 应急响应 | 根据供应商提供的应急响应方案（包括①服务范围；②服务内容；③服务流程、特点；④服务报告等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5 分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3 分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.9 | 安全运营服务 | 根据供应商提供的安全运营服务方案（①安全运维服务；②安全巡检服务等）评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得 3分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.10 | 安全培训服务 | 根据供应商提供的安全培训方案（包括①培训内容②培训方式；③培训课程等）进行评分。 （1）方案科学合理，内容具体，可行性强，得 5分； （2）方案较为科学合理，内容较为具体，可行性较强，得3分； （3）方案不全面、内容欠缺，可行性一般，得1分； （4）方案不合理，严重缺漏，不具备可行性或未提供方案的，不 得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.11 | 服务工具 | 1.投标人承诺提供国产安全攻防运营平台，平台支撑攻防演练、应急演练等工作，要求包含人员组织管理功能、项目管理功能、演练过程管理；服务设备必须本地化部署在用户现场。得5分（提供承诺书，未提供或不满足不得分）。 2.投标人提供漏洞扫描设备，设备支持的漏洞数量不得低于30万条。得4分（提供界面截图，未提供或不满足不得分）。 | 9 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人自2021年1月1日（含）以来，完成过类似相关项目（网络安全服务类项目（不含网络安全设备供货、安装集成））的，每提供一个业绩得3分，最高得9分；（提供有效合同，时间以合同签订时间为准，合同需反映相关内容，内容缺少或未提供不得分。）。 | 9 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员 | 项目经理具有CISP-PTE、高级工程师、网络工程师、CISAW、信息系统项目管理师、信息安全工程师、国家互联网应急中心-网络与信息安全应急人员，每提供一个证书得2分，最高12分。 技术服务人员和驻场服务人员具有CISP、CISP-PTE、高级工程师、网络工程师、CISAW、信息系统项目管理师、信息安全工程师、国家互联网应急中心-网络与信息安全应急人员，每提供一个证书得2分，最高10分。一人多证或一证多人可重复得分。 此项满分22分。 （以上所有人员需提供相关有效证书和2023年10月来至少一个月的社保缴纳证明材料，未提供不得分。） | 22 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 采购包2：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先计算法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 | 10 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术要求响应及偏离（非实质性要求） | 根据第四章“采购需求-采购包2-（一）技术要求-2、服务标准”中的“非实质性要求”，全部满足招标要求的得满分25分，每一项负偏离扣2分，扣完为止。（提供“技术要求响应及偏离表”，格式见第六章） | 25 | 客观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 整体实施方案 | 根据投标人提供的整体实施方案（包括①建设实施思路符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求；②工具设备部署规划；③实施流程规划；④总体进度计划；⑤质量管理计划；⑥实施团队组织架构和职责说明）进行综合评分。 - （1）方案了解深入、思路清晰、内容科学、合理、详实得10分； - （2）方案了解较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实得7分； - （3）方案了解基本全面、分析基本完整、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得4分； - （4）方案了解不全面、分析不完整、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 数据安全体系方案 | 根据投标人提供的数据安全体系方案（包括①数据安全整体建设思路；②数据安全风险和需求；③数据安全防护体系建设；④数据安全服务体系建设；⑤实施流程规划；⑥总体进度计划等方面等内容）进行综合评分。 （1）方案了解深入、思路清晰、内容科学、合理、详实得10分； （2）方案了解较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实得7分； （3）方案了解基本全面、分析基本完整、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得4分； （4）方案了解不全面、分析不完整、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 应急响应服务方案 | 根据投标人提供的应急响应服务方案（包括①数据、终端防护的应急响应服务内容介绍；②应用场景；③应急处理流程；④处理方式；⑤后续保障等）进行综合评分。 - （1）方案了解深入、思路清晰、内容科学、合理、详实得10分； - （2）方案了解较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实得7分； - （3）方案了解基本全面、分析基本完整、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得4分； - （4）方案了解不全面、分析不完整、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 终端安全服务方案 | 根据投标人提供的终端安全、政务信息化系统终端联合安全能力提升的服务方案（包括①总体目标；②服务内容及实施流程规划；③服务器终端防护能力及威胁处理；④客户端终端防护能力及威胁处理；⑤终端统一管理策略；⑥和对秦淮区政务信息化系统进行访问控制的实现策略，保证系统安全，数据安全；对泄露能做到追踪溯源等）进行综合评分。 - （1）方案了解深入、思路清晰、内容科学、合理、详实得10分； - （2）方案了解较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实得7分； - （3）方案了解基本全面、分析基本完整、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得4分； - （4）方案了解不全面、分析不完整、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.5 | 大屏展示、培训及验收方案 | 根据投标人提供的大屏展示、培训、验收的服务方案（包括①展示和实施策略；②终端安全大屏（后台管理页面）展示内容及调整、更新策略；③数据安全大屏展示内容及调整、更新策略；④培训内容、方式、课程⑤验收目标；⑤验收方案等）进行综合评分。 - （1）方案了解深入、思路清晰、内容科学、合理、详实得10分； - （2）方案了解较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实得7分； - （3）方案了解基本全面、分析基本完整、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得4分； - （4）方案了解不全面、分析不完整、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.6 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下视频演示内容综合评分（每位投标人总演示时间不超过15分钟）： - 1、数据接口防护演示 - 演示应用系统API资产自动化梳理盘点。API访问行为实时监测，发现存在异常访问的行为。发现API传输中的敏感数据（1分） 2、数据库防护演示 （1）演示安全防护能力，展示SQL语法解析实现SQL操作的风险识别能力，以及非正则方式模糊匹配能力。（1分） 3、数据堡垒机演示 （1）演示运维管控能力，展示动态拦截指定函数或存储过程的能力，可防止黑客通过函数泄露数据，或者造成误删除操作。演示资源保护能力，展示动态拒绝大量消耗系统IO或者CPU的查询语句，动态拒绝大量消耗系统IO或者CPU的查询语句。（1分） 4、大屏展示演示 （1）演示数据监测能力：展示数据内容级的监测与分析，对于存储中的静态数据与使用的流动数据，可识别具体的数据内容，并基于数据内容进行行为监测与风险分析（1分） （2）演示数据风险分析能力，展示图形化交互配置，灵活组合规则建模中的计算单元，可灵活的将多个分析规则放到同一个场景中组合显示。（1分） （3）演示数据处理能力，展示日志富化功能，支持用户自定义配置解析规则、过滤规则、富化规则等；（1分） - 5、政务信息化系统及终端联合安全能力演示 - 演示正常状态下，可以正常访问某信息系统（简称A系统）。为A系统配置该能力后，电脑终端在未安装特定软件或配置特定安全策略后，无法访问A系统；在满足第一项要求后，继续演示电脑终端安装特定软件或配置特定安全策略后，可以访问A系统；（1分） - 演示终端水印功能，包括针对A系统的屏幕水印、截屏水印。以及根据配置水印功能后的屏幕照片或截屏逆向找到拍照或截图的终端（1分） 采用真实系统演示：每演示一项，功能完全符合要求得1分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分。最多得8分。 采用非真实系统（PPT、DEMO等方式）演示：每演示一项，功能完全符合要求得0.5分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分。最多得4分。 注：视频文件格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标（响应）文件的组成部分。供应商采用类似真实系统、系统原型（DEMO）或PPT等方式，针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开的不得分。 | 8 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 服务能力 | 投标人或本项目所用的数据库防护软件（工具）的厂商： - 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评-信息安全服务资质证书（数据安全类）》，一级得2分。未提供不得分。 （提供有效的证书或证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 人员能力 | 投标人或本项目所用的数据库防护软件（工具）的厂商提供的服务团队（包括项目经理和实施人员）： 需提供相关数据安全技能认证证明，具有CDSP、CISP-DSG、DSMM三种认证的，每提供一种得1分，满分3分，未提供不得分，可一人多证。 注：人和证书需匹配。以上所有人员需提供相关有效证书和2023年10月来任意一个月的社保缴纳证明材料，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 表彰奖项 | 投标人或本项目所用的终端安全软件（工具）的厂商： 提供2022年1月1日（含）以来在国家信息安全漏洞库（CNNVD）获得以下表彰奖项：“漏洞消控专项奖”、“高价值通报优秀贡献单位”、“高价值漏洞优秀贡献单位”以及“年度优秀技术支撑单位”。以上奖项每获得一个得1分，本项最多得2分。（提供有效的证书或证明材料） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、中小企业声明函（如有）

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

年   月   日

六、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320100-JZCG-G202X-XXXX的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。