苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0048

采购单位：苏州高铁新城管理委员会

项目名称：环秀湖路项目监理

采购类别：服务类

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

二〇二五年九月

目录

前附表                                                                         3

第一章 磋商公告                                                                5

第二章 供应商须知                                                              9

第三章 评审方法及评分标准                                                      22

第四章 采购需求                                                                26

第五章 合同主要条款及格式                                                      31

第六章 响应文件格式                                                            63

前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JJJC-C2025-0048 |
| 2 | 采购内容 | 环秀湖路项目监理 |
| 3 | 项目地点 | 苏州高铁新城，南起西公田路、北至漕湖大道，东起相融路、西至水景路 |
| 4 | 采购人 | 苏州高铁新城管理委员会 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦18楼 邮编：215100 电话/传真：0512-86667013 联系人：陈奕潼 |
| 6 | 采购预算 | 人民币捌拾伍万元整（¥850000.00） |
| 7 | 资金来源 | 财政 |
| 8 | 联合体 | 不接受联合体 |
| 9 | 现场踏勘 | 不集中组织，自行踏勘 根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自行承担。 （供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工作内容理解产生的歧义，其后果自行承担） |
| 10 | 磋商供应商的资质等级要求 | 详见磋商公告 |
| 11 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 12 | 响应有效期 | 磋商响应文件递交截止之日起九十天（日历日） |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。响应单位应在响应文件中提交《响应保证承诺书》加盖公章（详见附件），未提交的视为无效响应。 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 磋商响应文件 | 供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件 |
| 16 | 磋商响应文件提交 | 上传截止时间：2025年09月28日09时30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 17 | 磋商时间 | 响应文件开启时间：2025年09月28日09时30分（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统 |
| 18 | 评审时间 评审地点 | 2025年09月28日09时30分（北京时间） 苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼 |
| 19 | 服务费 | 由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%，差额定率累进法按五七折计算。本项目代理服务费7267.5元。 交纳账户名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司相城分公司 开户银行：苏州银行娄葑支行 账号：51437900001735 |
| 20 | 评标方法 | 综合评分法，具体见采购文件。 |
| 21 | 其他说明 | （1）本项目支持网上不见面开标，供应商无需到现场参加磋商会。 （2）本项目采用线上二次报价(即最后报价，及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 政府采购监督电话： | 0512-67591006、0512-67591005。 |

第一章 磋商公告

项目概况

环秀湖路项目监理JSZC-320507-JJJC-C2025-0048采购项目的潜在供应商应在苏采云系统 获取采购文件，并于2025-09-28 09:30（北京时间）前提交响应文件

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0048

项目名称：环秀湖路项目监理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：85.000000万元

最高限价（如有）：85.000000万元

采购需求：

本项目位于苏州高铁新城，南起西公田路、北至漕湖大道，东起相融路、西至水景路，具体详见第四章采购需求。

合同履行期限：180日历天（具体监理期限以签订的监理合同为准，从开始实施至全部工程竣工验收完毕，竣工资料移交完毕）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.响应单位具有工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质；

2.拟派总监理工程师要求：国家注册监理工程师（市政公用工程专业）。

（四）其他资格要求：

1.本项目不接受联合体响应；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-09-28 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

1.时间：2025-09-28 09:30 （北京时间）

2.地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室（2）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA证书办理、参与采购活动及投标准备事项：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求上传《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和上传（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.开启相关事项：

（1）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

（3）响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5.更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

6.请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

7.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

8.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

9.政府采购监管电话：0512-67591006、0512-67591005。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

单位名称：苏州高铁新城管理委员会

单位地址：苏州市相城区高铁新城南天成路99号清华紫光大厦

联系人：殷佳宏

联系电话：0512-66155032

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

单位地址：苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

联系人：陈奕潼

联系电话：0512-86667013

3.项目联系方式

项目联系人：陈奕潼

电话：0512-86667013

第二章 供应商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：具体组织实施采购活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3响应供应商：响应采购活动并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加响应的竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应供应商根据采购人或者采购代理机构发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定响应的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.7乙方（响应供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(成交供应商)。

2.8货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应供应商

3.合格供应商的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格供应商的特定条件：详见竞争性磋商公告。

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见竞争性磋商公告。

5.响应供应商代表

指全权代表响应供应商参加投标活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合响应

本项目不接受联合体响应。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.响应分包

本项目不得以任何形式进行转包。

9.响应费用

无论响应过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

三、采购文件的说明

10.采购文件

10.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2采购文件不是响应供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.踏勘现场

11.1根据自身需要，响应供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4响应供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。响应供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.采购文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的响应供应商通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有响应供应商有约束力。

12.3为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的为准。

12.5响应供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、响应文件说明

13．提示与要求

13.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.响应文件计量单位和使用文字

14.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.响应文件的组成和顺序

15.1磋商响应函；

15.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

15.3供应商法定代表人身份证扫描件；

15.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

15.5供应商代理人身份证扫描件（如有授权）；

15.6磋商响应报价表；

15.7资格条件证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④响应供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（响应单位应提供上传文件截止时间前最近任意一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

⑤参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑥工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质证书扫描件；

⑦总监理工程师国家注册监理工程师（市政公用工程专业）证书扫描件；

⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（需提供加盖公章的扫描件）；

15.8响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

15.9响应保证承诺书（格式见第三章）

15.10拟投入本项目的团队成员表；

15.11服务要求偏离表（格式见第三章）；

15.12商务要求偏离表（格式见第三章）；

15.13针对本项目整体实施方案；

15.14采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

15.15其他可以证明磋商响应供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：1、供应商须上传上述15.1—15.12款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应采购文件而被拒绝。

16.响应文件编制要求

16.1响应文件按统一格式编写后上传。

17.响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商报价包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、咨询费、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则响应供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18.磋商保证金

本项目无磋商保证金，响应供应商应上传《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.响应文件的有效期

19.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、响应文件递交及要求

20.制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

21.响应文件要求：

21.1磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

21.2电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

22.磋商截止时间

22.1响应供应商应当在采购文件要求上传响应文件的截止时间前，将电子响应文件上传至“苏采云”系统。

22.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.响应文件的修改和撤回

23.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

六、磋商采购程序

24.磋商采购程序

24.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

24.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

24.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

24.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

24.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

24.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

24.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

24.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

24.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

25.2竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

25.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.2.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

25.2.3参与评审报告的起草；

25.2.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

25.2.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

26.磋商内容的保密

26.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应供应商或与评审无关的其他人泄露。

26.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应供应商对采购人和竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

26.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商响应供应商进行联系。

27．无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

27.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

27.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

27.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

27.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

27.5不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

28.成交候选磋商响应供应商的确认

28.1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

28.2.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

28.3根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）响应低于采购项目预算50%的；2）响应报价低于采购项目最高限价45%的；3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审小组将通过苏采云系统要求供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审小组对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

29.成交单位的确认

29.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

30.成交通知书

29.1确定出成交供应商后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，将以书面形式（包括不限于电子邮件、现场发放、纸质寄送等）的方式书面告知未成交响应供应商的评审得分与排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.4采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

31.合同的签订

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

31.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

31.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

31.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

32.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

32.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.3.2质疑项目的名称、编号；

32.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.3.4事实依据；

32.3.5必要的法律依据；

32.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

32.4接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

联系单位：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

通讯地址：苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

联系人：陈奕潼；联系方式：0512-86667013；邮编：215100

七、其他事项

33.代理服务费

若被确定为成交供应商，则按预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%，预算金额100-500万部分费率为预算金额的1.1%按差额定率累进法的五七折计算，本项目代理服务费为人民币7267.5元，成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

33.1收款信息：

账 户 名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司相城分公司

开户银行：苏州银行娄葑支行

账号：51437900001735

33.2成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

（一）价格基准分：20分

1、第一步：磋商报价低于或等于预算的，为有效磋商报价。报价超过预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。

2、第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且经磋商后最终总评审价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商总报价得分＝（评标基准价/磋商总报价）×20%×100

（二）技术及综合实力（80分）

1、监理大纲比较（47分）：

1.1工程质量控制（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

1.2工程进度控制（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

1.3工程投资控制（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

1.4安全文明施工控制（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

1.5合同管理、信息管理措施（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

1.6工程组织协调措施（5分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得5分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得3分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得1分；无描述的得0分。

1.7工程施工重点、难点分析、处理方法及监理对策（7分）：

全面完善、细节清晰、可操作性强的得7分；较全面完善、细节比较清晰、可操作性较强的得5分；一般、细节描述不清楚、可操作性差的得3分；无描述的得0分。

2、总监理工程师（5分）

2.1总监具有市政工程专业工程师及以上职称的得3分，市政工程专业助理工程师职称的得1分，其它不得分，本项最高得3分。（响应文件中提供职称证书扫描件，未提供不得分）

2.2总监学历为本科及以上的得2分，学历为专科的得1分，其它不得分，本项最高得2分。（响应文件中提供毕业证扫描件，未提供不得分）

3、监理人员（10分）

3.1监理组人员（不含总监）配备5人及以上的得5分，所有人员均须持有上岗证或省级建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台终审截图或国家注册监理工程师或监理协会培训合格证，不符合要求的不得分。（提供相关证书扫描件或系统截图，未提供或提供不全不得分）

3.2监理组人员（不含总监）专业结构齐全，其中园林绿化、市政专业配备齐全的得2分，专业以岗位证书或培训证书或毕业证书或注册证或资格证上的专业为准，不符合要求的不得分。（提供相应证书原件的扫描件，未提供或提供不全不得分）

3.3监理组人员（不含总监）中有1人具有国家注册监理工程师证书且具有园林景观专业高级工程师职称的得3分，限评1人，本项最高得3分。（提供相应人员职称证书扫描件和注册在本单位的国家监理工程师注册证书扫描件，未提供或提供不全不得分）

4、检测设备（5分）

现场检测设备能满足工程监测需要或有固定委托监测协议的的得5分：其中须提供全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、数显卡尺的鉴定证书，缺一项扣1分，扣完为止。本项最高得5分。（以上所有仪器须提供其检定或校准证书且在有效期内）（提供鉴定证书或检测协议扫描件）。

5、企业综合实力（13分）

5.1企业具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，最高得3分。（投标文件中提供上述证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供的不得分）

5.2企业自2022年9月1日以来监理过的市政项目获得过国家级优质工程奖的得4分，没有不得分，本项最高得4分。（时间以获奖证书或文件颁发日期为准。若获奖证书与文件颁发日期不一致，以文件颁发日期为准，提供获奖证书或获奖发文扫描件。

备注：国家级优质工程奖包括但不限于：鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、市政工程最高质量评价奖。

5.3企业自2022年9月1日以来监理过类似市政公用工程业绩的有一项得1分，最高得3分。（提供监理合同、竣工验收证明材料扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。）

5.4企业监理过的项目在建筑安全生产检查中获得通报表扬的得3分，没有不得分，本项最高得3分。（以发文为准，提供发文证明材料）

说明：

1、以上评分涉及人员均须提供响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件。

2、付款步骤、项目服务期限如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第四章 采购需求

受苏州高铁新城管理委员会的委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司作为采购代理机构，就其委托的环秀湖路项目监理进行国内组织竞争性磋商采购，欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0048

二、项目名称：环秀湖路项目监理

三、采购预算及最高限价：

采购预算：人民币捌拾伍万元整（¥850000.00）

最高限价：人民币捌拾伍万元整（¥850000.00）

四、采购需求：

（1）工程规模：项目建设环秀湖景观步道及景观桥梁，共涉及景观桥3座，同步建设景观绿化及照明等，受监工程造价约6234.203153万元。

（2）监理服务内容及范围：环秀湖路项目监理，施工与保修阶段全过程监理，按国家有关规范规定，代表建设单位对本工程建设进行全过程监督，即运用合同管理、信息管理和全面组织协调等手段和措施来控制工程的质量、投资、工期、文明施工、施工安全管理，以确保达到预期的目标（预期目标包括但不限于按照委托人与承包人签订的承包合同预期的工期竣工、工程质量符合法律和承包合同规定的标准）。

（3）监理服务要求：

1）严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量符合法律和承包合同规定的标准。

2）督促、审查施工单位的安全保证措施方案，加强对工程建设过程中和施工作业范围内的安全管理及监督，确保工程重大安全事故发生率为零。

3）督促、审查施工单位的环保措施方案，加强对工程建设过程中和施工作业范围内的环保、节能管理及监督。

4）严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资，力争合同投资不超过中标合同总价。

5）督促承包人完成业主分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程施工，力争提前完工。

6）监督落实各方履行施工承包合同，自觉遵守监理服务合同，提高合同管理水平，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。

7）按照有关合同条件及业主规定，按期填报各种报表，做好各项监理记录，搞好工程质量评定，以及各类数据资料的统计、归档工作，充分利用计算机，提高信息管理水平，确保交工验收的及时准确。

8）充分发挥社会监理作为第三方的作用，尽量组织和协调好参加本项目各方之间的关系，确保各项工作处于受控，并保持有条不紊。

（4）监理服务地点：苏州高铁新城，南起西公田路、北至漕湖大道，东起相融路、西至水景路

（5）合同履行期限：180日历天（具体监理期限以签订的监理合同为准，从开始实施至全部工程竣工验收完毕，竣工资料移交完毕）

（6）项目保密要求：

1）成交单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，成交单位及成交单位工作人员需遵守采购方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

2）项目成果最终所有权属采购方，在项目完成时成交单位必须全部移交；

3）成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

4）以上保密规定如有违反，采购方有权追究成交单位相关法律责任。

（7）成交单位需严格按采购文件规定的要求完成项目的全部工作内容，成交单位应严格遵守服务合约，项目在实施及完成以后，如采购方有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购方完善项目内容。

五、综合说明及其他要求：

1、成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在使用该劳动成果时而引起第三方提出的侵犯其专利权或商标权等权利的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

2、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。成交供应商须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间成交供应商应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。

3、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果对其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

4、成交供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交供应商自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。

5、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

6、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及本磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布信息为准。

第五章 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建 设 工 程 监 理 合 同

合同编号：

项目名称： 环秀湖路项目监理

委 托 人： 苏州高铁新城管理委员会

监 理 人：

日    期：  2025年    月

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

采购单位：苏州高铁新城管理委员会（以下简称甲方）

付款单位：苏州高铁新城规划建设局

成交单位：    （以下简称乙方）

依据甲方委托 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 进行本项目政府采购的招标结果，确定乙方为项目成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、工程概况

1. 工程名称：环秀湖路项目

2. 工程地点：项目位于苏州高铁新城，南起西公田路、北至漕湖大道，东起相融路、西至水景路。

3. 项目主要建设内容：项目建设环秀湖景观步道及景观桥梁，共涉及景观桥3座，同步建设景观绿化及照明等。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：受监工程造价约6248.280054万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书；

3. 响应文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：    ，身份证号码：    ，注册号：    。

五、签约酬金

签约酬金(大写)：暂定人民币(¥    元)，其中不含税价    元，增值税率    %，增值税额    元。最终监理费按实际受监工程结算审定金额的    %计算。若税率调整，根据执行时间政策执行。

包括：环秀湖路项目监理，从项目开始至项目竣工验收完成交付所有工作的项目监理工作，即工程施工准备阶段、工程的施工、竣工验收及保修阶段的工程质量、进度、费用控制、安全文明生产控制，合同、信息管理以及工程施工综合协调管理工作。

1. 监理酬金： 暂定人民币    (¥    元)。

2. 相关服务酬金：           /                 。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金：           /                 。

(2)设计阶段服务酬金：           /                  。

(3)保修阶段服务酬金：           /                。

(4)其他相关服务酬金：            /                 。

六、期限

1. 监理服务期限：

暂定自  年  月  日始，至  年  月  日止，具体以开竣工时间为准。总工期：日。

2. 相关服务期限：

（1）保修阶段服务期限：自工程竣工验收合格后起2年止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025年月日。

2. 订立地点：苏州相城区。

3. 本合同一式拾份，甲乙双方各执肆份，采购代理机构壹份，财政监督管理部门壹份，具有同等法律效力。

委托人：（盖章）监理人：（盖章）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师及项目监理机构其他监理人员时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过30天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的30天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起30天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        /       。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

合同协议书

成交通知书

澄清文件

合同专用条件（含附件A、B、C）

合同通用条件

监理招标文件

监理响应文件

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围：

委托人有权对监理范围进行调整，无需征询受托人同意。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段以及保修阶段全过程监理。

（2）在项目实施阶段，负责设计管理、施工管理和竣工验收管理等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

①工程招响应文件及有关答疑、补充资料；

2.2.2 相关服务依据包括： 附录A《相关服务的范围和内容》

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：无

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

（2）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等文件；

（3）检查并签发施工图纸；

（4）签发项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知，复工通知；

（5）审核工程计量、付款申请资料；

（6）核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格；

（7）发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人更换设备

（8）审查承包人工程变更申请，报委托人批准后，向承包人签发变更通知单。

监理人进行下列行为前应该得到委托人签字并加盖公章确认，否则监理人行使的该行为对委托人不发生效力，因此造成的损失和费用由监理人承担：

(1)发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；

(2)批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；

(3)批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

(4)发布停工令、复工令，发出要求承包人暂停施工的指令；

(5)批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程；

(6)确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告；

(7)确认工程竣工结算价款；

(8)变更合同权利义务关系或作出单方面终止合同的决定；

(9)确定材料及工程价格、计量、工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；

(10)其他应由委托人决定的事项。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：要求承包人调换其人员需经委托人批准。

2.5 提交报告

2.6 使用委托人的财产

本工程委托人不提供房屋、设备。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表：

3.6 答复

委托人同意自收到监理人书面请示之日起最长不超过  7  天，重大问题不超过14天，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

赔偿金＝实际经济损失

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝逾期付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币  。

5.2支付酬金

5.2.1正常工作酬金：监理费以发改价格【2007】670号为依据，签约酬金本工程监理计费基数暂按    万元计算，暂定监理费金额为：    万元，监理取费率为固定费率    %(固定费率＝中标价(万元)/基数(万元)，最终监理费以实际监理工程的结算审定金额按固定费率计算。增值税专用发票,税率为    %。若政府相关部门下发正式文件对增值税税率进行调整，则按照以下原则进行调整：以政府相关文件规定的调整时点为界，该时点之前发生的合同额按照原税率执行，该时点以后发生的合同额按照不含税价格不变为原则，对含税总价进行调整，调整的公式为：调整时点后发生的原税率含税总价÷(1+原增值税税率)×(1+调整后增值税税率)。

5.2.2监理费支付方式：

1).每月付至所监工程实际完成工程量相应监理费的50%；工程竣工验收合格后付至所监工程实际完成工程量相应监理费的70%；

2).工程竣工验收合格后，发包人根据苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核；考核金额、考核标准及考核方法等详见苏高铁管【2020】133号文件；

3).在所监理项目审计完成且办理监理费结算后，支付至结算监理费的80%。本次监理费支付前，监理人应根据苏州高铁新城（北河泾街道）建设工程综合履约考评结果，将扣除的考核费（如有）提前缴纳至发包人指定账户。

4).监理费结算完成且竣工满1年后付至结算监理费的90%，缺陷责任期满后付清剩余监理费。

注：若后期有新的考核办法依据新政策执行。

苏州高铁新城规划建设局是苏州高铁新城管理委员会的内设局办，为本合同的实际履行部门，由苏州高铁新城规划建设局负责本合同费用的支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。

6.2 变更

6.2.2本工程延期，监理费及附加工作酬金不调整。

6.2.3本工程无附加工作酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 工程所在地建设行政主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请苏州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向苏州相城区人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用：委托人另行委托第三方检测单位进行材料和设备检测。

8.2 咨询费用：委托人另行委托相关专家，组织相关咨询论证会。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：监理人在施工期间必须对本工程项目所有文件和相关资料予以保密，到委托人签发《工程缺陷责任终止证书》之日为止，监理合同终止以后，凡引用本工程的技术资料、测试数据发表论文，需经得发包人同意。

监理人申明的保密事项和期限：       无。

第三方申明的保密事项和期限：      无 。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：同通用条件。

9. 补充条款

9.1监理人员的约定

9.1.1监理人员以投标中标的总监及管理组人员为准，监理组人员名单如下：

表一：项目监理人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

9.1.2若根据工程进展和工作需要，监理人需调整项目监理机构人员的，应经委托人事先书面同意。监理人更换总监理工程师及项目监理机构其他监理人员时，应提前7天向委托人书面报告，且更换人员资质、业绩等不得低于原合同人员，经委托人书面同意后方可更换。未经委托人同意擅自更换的，监理人应向委托人支付违约金，具体违约金标准为：

总监理工程师：人民币20万元/人/次

监理工程师：人民币10万元/人/次

监理员：人民币5万元/人/次

若监理人经委托人催告后7日内仍未纠正该违约行为的，则委托人有权终止本合同，由此产生的全部责任由监理人自行承担。

9.1.3若发生本合同通用条件和专用条件规定的应更换监理人员的任一情形的，监理人应及时调换，委托人也有权要求调换，监理人必须在委托人书面要求通知时间内以不低于原监理人员标准且获得委托人书面认可的人员替换到位。若监理人期满未按规定调换到位，监理人应向委托人支付违约金，逾期仍未调换到位的，按5000 元/逾期天支付违约金。

9.1.4有以下情形之一可认定为监理人员不胜任监理工作，委托人有权要求更换：对监理工作不熟悉，多次（累计三次或以上）由他人与委托人进行沟通；多次（累计三次或以上）缺席项目管理工作相关会议，又未做出合理性解释；不对施工、设计等参建单位不良行为提出批评和采取措施；缺乏管理能力和技巧，统筹协调能力不足；多次（累计三次或以上）向委托人提供不准确的资料信息；多次（累计三次或以上）对委托人的要求不及时做出响应；长时间(24小时）无法取得联系；工作中弄虚作假。因委托人认定监理人员不能胜任监理工作更换的违约处罚同9.1.3条。

9.1.5本工程监理派驻人员须专职常驻现场。在本合同约定监理期间，该专职现场常驻人员不得再兼任其他项目监理职务，如有不尽其职或虚挂其名的情况，每发现一次，监理人应按   20000  /人/次向委托人支付违约金，并有权要求监理人按本合同补充条款约定调换人员并承担有关责任。如因工作需要，委托人亦有权要求监理人调整现场人员，监理人必须按委托人要求进行，直至满足工作需要。

9.1.6委托人要求总监每周在工地上班时间不少于5天，每天不少于8小时；现场监理人员每天的工作时间与承包人一致；在项目实施阶段项目监理机构成员应常驻项目现场且每天至少有项目监理机构总人数的1/3且不少于2人保证在施工现场，人数不足的视作监理人违约，违约金2000元/人﹒天；项目监理机构人员在项目现场时间每月不少于22天，每周不少于5天，不足的视作监理人违约，违约金项目负责人5000元/缺勤天，专业监理工程师3000元/缺勤天，其他监理人员1000元/缺勤天。

9.2监理人违约考核：

（1）监理人在合同签订后或明确该监理任务后（以时间前者为准），需立即组织编制项目监理规划，于两周内且在首次工地会议前报委托人，项目监理规划需包含但不限于最新版《建设工程监理规范》规定的主要内容，要求各项管理目标明确，可执行，针对性强。未按约定时限上报委托人或编制质量差的视作监理人违约，延迟报送的违约金5000元/周，出现明显编制质量问题的（如主要内容缺失、目标不明确、明显抄袭其他项目痕迹等）退回修改且违约金5000元/次。

（2）对于项目主要的、专业性强、危险性大的分部分项工程，监理项目部应在该分部分项工程施工前编制监理实施细则（需包含但不限于最新版《建设工程监理规范》规定的主要内容），要求针对性强、可执行性强且对工程施工可以起到指导性作用，并向各参建单位进行交底。监理机构未按要求编制监理实施细则、编制的监理实施细则有明显质量问题（如主要内容缺失、针对性、可执行性不强、明显抄袭痕迹等）或未在现场施工前向各参建单位交底的，视作监理人违约，违约金3000元/次。

（3）监理人履职不到位或落实主体责任不到位，项目未达成质量控制目标和安全管理目标，致使工程质量未达成约定目标或者安全文明施工未达成约定目标任意一项的，视作监理人违约，每一项的违约金为合同监理费的3%且不少于10万。

（4）项目受到相关主管部门通报、行政处罚或媒体曝光的，视作监理人违约，违约金30000元/次；

（5）项目监理机构配备的专业技术人员须根据工程进度满足各专业需求，监理项目部人数配置不足且委托人（或代建单位）提出后一周内未配置到位的视作监理人违约，违约金2000元/逾期天；

（6）监理人未履行本合同包括通用条款、专用条款和补充约定在内的合同义务（不含以上已经明确违约金金额的合同义务）的，视作监理人违约，违约金1000元/项（或天、人、次等），对工程或委托人造成不利影响的，违约金5000元/项（或天、人、次等），给委托人造成经济损失的，监理人应当赔偿委托人全部经济损失。

9.3监理人在首次监理费付款前，须按招标文件及合同约定提交履约保证金（如有），并作为首次付款的依据。

9.4本项目招标合同工期为计划工期，监理服务范围内工程，如工期延长或延期开工，监理服务期限相应延长，监理费不予增加。

9.5监理人同意并遵守委托人的“监理单位合同履约情况考核”及各项管理制度。

具体考核办法参见苏高铁管【2020】133号文件。

监理单位合同履约考核办法：监理合同价的20%根据附录C考核结果支付，考核费用支付比例如下：

考核得分92分及以上的，全额支付考核费用；

考核得分低于92分，按得分比例支付考核费用，如考核得分80.5分的，则实得考核费用=考核费用*80.5%。

考核得分60分以下的，不再支付考核费用。

被考核单位对考评结果有异议的，可在收到考评结果5个工作日内向监督小组书面提出复议申请。

监督小组在收到书面复议材料5个工作日内会同考核小组审核，并按照实际情况作出是否变更考评得分的决定。经复议作出的考评决定为最终决定，被考核单位均应当遵照执行。

如被考核单位未在上述期限内提出书面复议申请的，考核结果为最终结果，被考核单位应当按照考核结果执行。

9.6监理人应督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度；督促施工单位进行施工人员产前培训，并对培训做好相关记录、确认、考核及其他监理工作。

9.7监理人的合同及监理资料装订要求需符合建设单位标准。

9.8如本项目因非监理方导致工程停建或者停工时，监理费不予增加或者以任何方式接受索赔。

9.9监理人在合同履行期间需配合委托人做好变更备案工作，其中包括督促施工单位申报变更，配合施工单位做好现场勘察工作等。

9.10对于任何委托人或承包人书面提交并要求作出决定的事宜，监理人应在2日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在24小时内作出具有明确处理意见的书面答复，确保不影响施工正常推进。若因监理未在规定时间内完成对承包人报审资料的审核而导致工程延期的，监理人应支付给委托人20000元/天的违约金。

9.11 监理人所辖人员在监理工作过程中出现玩忽职守、收受贿赂或严重失职行为，除相应人员必须清退出本项目外，每发现一次，监理人应向委托人支付5万元的违约金。委托人有权解除合同，如给委托人造成损失的，监理人按专用条款向委托人赔偿损失赔偿金。

9.12 监理人必须对工程计量与变更严格把关。如在工程计量和变更审核中玩忽职守，发生超报、重复报、隐瞒扣减项目等现象的，每发现一次，监理人支付违约金10000元。

9.13 监理人在进行监理服务时，其工作时间必须满足工程施工的特点和需要，充分考虑施工工艺具有连续性工作，监理人应配置足够的现场监理人员，并做好节假日及夜间施工监理，且监理费不增加。对重点部位和关键工序的施工，专业监理工程师应到场进行巡视、检查，必要时专监也应旁站。对专监应到场而未到场的，每发现一次支付违约金 2000 元。对必须旁站监理的部位，如发现因旁站监理不到位而被隐蔽，但对该处质量存疑有必要打开补检的，监理单位除对负责该部位的打开、补检测并承担检测费用外，监理人需支付违约金 1000 元/次。

9.14 监理的内业资料应与施工同步，对本项目的各类报审报验文件，监理人应及时审核审批，委托人定期或不定期对监理的内业资料进行检查。如因监理人的误时或错误等不符合要求现象，引起委托人经济上的损失，委托人将追究监理人的责任，监理人需支付违约金 1000 元/次。

9.15 监理人应有专人负责对承包人的文明施工尤其是噪声、扬尘、交通疏解工作进行管理和督促。承包人未做好文明施工受到投诉的和通报处罚的，在穿越施工区域的临时路段发生交通事故的，如系因监理不到位的，监理人应负相应的管理责任，监理人需支付违约金 1000 元/次。

9.16保修期内，在房屋使用过程中发现问题后，监理人必须在收到通知后48小时内到现场解决问题，并在解决问题后一周内向委托人出具书面报告，若未及时到场解决问题，并出具书面报告，向委托人支付违约金2000元/逾期天。

9.17质量控制违约罚款：

9.17.1在监理工作实施阶段，若委托人抽查发现监理人检测仪器未到位(常用仪器应存放在项目部内)，需在规定期限内整改到位，如未按要求整改到位的，视为监理人违约，需向委托人支付违约金500元/台/次。

9.17.2建立及时报告制度：①工程验收②砼浇注③隐蔽工程验收④大型设备进场⑤检验和检测状况⑥工程质量隐患发现⑦事故⑧工程变更，包括但不限于上述内容，如经委托人发现未有报告，需向委托人支付违约金1000元/次。

9.17.3监理不得擅自与质安监、设计单位及检测单位单独联系，必须经由委托人同意，并由委托人派人随同，如经委托人发现，每次支付违约金2000元。

9.17.4材料检测送样必须有委托人现场代表与监理人见证取样员同时见证取样送检，并按监理要求汇总登记，如未经委托人确认送检，每次支付违约金2000元。

9.17.5桩基工程及监理规范要求的重点部位工序必须制定监理旁站方案，并安排专人负责在岗并及时书面汇报进度及质量检查情况，如经发现有脱岗，支付违约金500元/人/次。

9.17.6每周监理例会会后3天，及时提供会议记录，每次延误支付违约金500元。

9.18投资控制违约罚款：

9.18.1每月底前必须统计汇总工程设计变更和技术核定单、签证变更、安全管理等台账、月进度款审核以及建设状况评估给委托人，如有延误，每次支付违约金1000元。

9.18.2如监理人不能按时配合委托人在约定的时间内完成工程变更国资备案，每逾期一日支付违约金为 1000元。

9.19安全控制违约罚款：

9.19.1施工期间由于承包人违反安全操作规范，而监理人又没有及时指出整改，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，监理人支付5000元/次的违约金。

9.19.2发生下列情况之一造成安全事故的，则每起事故监理人应支付5万元违约金：1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；2）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；3）施工单位拒不整改或者停止施工，未及时向有关主管部门报告的；4）未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

9.19.3发生上级安监部门认定的重大安全事故，监理人除接受相关部门处罚外，还须支付委托人10万元/次违约金。

9.20监理人员的保险

监理人在整个合同期内应负责监理职责范围内的人员、设备、设施的安全，就监理人员人身及财产安全办理有关保险以及设备、设施应购买的一切必要的保险，保险时间随服务时间的延长而顺延，如果监理人未能办理此项保险，由此给监理人员造成的损失由监理人自行负责。

9.21验收阶段监理人的其他义务：

本工程质量未达到委托人要求的，监理单位须承担相应的监理责任，在验收时出现不合格的工程内容，必须监督返工至合格，监理人必须无偿服务到该工程合格。监理费在本项目实施范围内不因工期拖长或实施要求变化而考虑额外报酬。

9.22缺陷责任阶段监理人的其他义务：

9.22.1 施工阶段监理工作结束后，监理人应继续提供缺陷责任阶段监理服务，缺陷责任阶段服务期与工程保修期一致。监理人在此期限内提供相关资料及管理、维保服务，保修期内的监理服务费用已包含在合同总价中。

9.22.2缺陷责任阶段，监理人无需派驻现场服务，但需要在委托人要求时在合理时间内至现场进行保修工作的验收。监理人需在缺陷责任阶段服务期满之日起7日内向委托人提交与本项目有关的剩余监理资料。

9.22.3如本工程在保修期间出现质量问题的，监理人应按委托要求对委托人提出的工程质量缺陷及时进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，核实修复工程的费用等。

9.23 监理人撤场：

9.23.1本合同终止的，委托人有权指令监理人全部（包括但不限于人员、机械、设备、车辆或其他物件等）撤离建设项目现场，监理人须在接到委托人发出书面通知后14日之内，无条件全部撤离现场，在监理人全部撤离现场后60日内，委托人与监理人完成结算。如监理人不按期撤离现场，逾期一日，应按本合同总价0.6‰向委托人承担违约金，造成委托人损失的，还应予全部赔偿；逾期超过30日未撤场的，遗留在建设项目现场的任何物资、设备等均视为监理人遗弃物，委托人可任意处置且不需承担任何赔偿责任。

9.23.2监理人在撤离工程现场之前必须向委托人移交全部与本工程监理服务合同有关的一切文件档案。如监理人未能全部移交有关之文件档案，委托人有权不支付监理服务费用余额款项。

9.23.3本合同提前终止或监理服务期结束后，监理人应在规定期限内按照委托人的指示将委托人无偿提供的房屋、设备以正常使用后的良好状态返还给委托人，由委托人在移交物品清单上签收后视为移交完毕。如监理人造成上述财产损失的，应照价赔偿。

9.24委托人代表权限：

9.24.1本合同项下委托人代表权限为：负责工程建设的内外部关系协调，对工程建设进行监督管理。对本合同内容的任何修订、增加或减少项目、款项的支付、工期顺延、设计变更与工程洽商等，需要另外获得委托人的授权。在任何情形下，委托人代表都没有修改本合同的权利。监理人确知，委托人代表签署的可能修改合同条款的任何文件均无效。如需更换委托人代表，委托人应及时通知监理人。

9.24.2委托人逾期未对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复的，并不视为委托人同意该等要求。

9.24.3 委托人有权决定本工程的工程规模，约定设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计性能要求，并有权审批工程设计或施工变更；有权对监理人提供的各项监理服务实行监督，向监理人派出的工程监理服务项目驻现场负责人及管理人员提出要求和建议；有权随时和定期检查、验收、纠正、处罚监理人的各项工程监理服务工作，并抽查监理人的工作人员或工作内容，要求监理人重新更正。监理人必须按照委托人指示及时执行到位。

9.25 监理人权限：

9.25.1监理人发出的通知、指示、同意、批准、证书、决定等可能影响委托人利益的，须经过委托人的书面审核并批准，方可成为委托人与第三方之间有约束力的文件，否则对委托人不具有约束力，由监理人自行承担全部责任。

9.25.2任何监理人未经委托人审批擅自发给第三方文件的，因第三方适用前述文件而给委托人造成损失的，监理人应予以全部赔偿。

9.26监理人的保密义务：

监理人应对本合同签订、履行过程中所知悉和得到的属于委托人和委托人本工程项目的信息、资料予以保密。在未得到委托人事先书面同意的情况下，监理人不得披露或准许披露保密信息给任何其他人，不得复制或准许复制任何保密信息。监理人仅得为提供工作之目的才可使用或准许使用保密信息。监理人将保密信息披露给委托人事先认可的被披露方的，仅限于为提供工作的必要之限度。未经委托人许可，监理人不得在其他工程项目中引用涉及委托人工程的细节及其他保密信息。若监理人违反本合同规定的保密义务的，应按照本合同签约酬金的10%向委托人支付违约金，造成委托人损失的，还应予全部赔偿。

9.27知识产权：

9.27.1监理人须保证委托人在使用其编制的文件或资料时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控，否则，由监理人承担有关一切责任，并赔偿委托人损失 。

9.27.2本工程项目文件本身的、对文件的及文件项下的一切知识产权，无论采取何种媒介，均为委托人财产，且其所有权利、所有权和权益均归委托人所有。监理人出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应征得委托人的同意。

9.28禁止转委托：

9.28.1未经委托人书面批准，监理人不得将本合同项下权利、义务的全部或部分转让或委托给任何第三方，且不得进行任何形式的服务转包或分包。

9.28.2监理人违反本条约定的，委托人有权立即单方终止本合同，同时监理人应承担本合同签约酬金20%的违约金责任。

9.29纠纷处理协助义务：

9.29.1在委托人与承包人因本工程事宜产生争议时，监理人应根据委托人的要求，无条件配合委托人进行现场查验等工作，并向委托人提供相关证据，包括但不限于书面证据、证人证言以及出庭作证等，签署必要的文件，监理人因此项工作所支出的费用已经包含在合同总价中（无论工程是否已经结算完毕）。

9.30委托人合同解除权：

9.30.1除本合同另有约定外，有下列情形之一的，委托人有权随时解除本合同：

（1）监理人或者其派出的监理人员与承包人或者材料、设备供应单位串通，损害委托人利益的；

（2）监理人与承包人或者材料、设备供应单位存在隶属关系、投资关系、同一投资人、股东之间存在亲属关系或者有其他利害关系的；

（3）监理人或者其派出的监理人员弄虚作假、敷衍塞责、索要或者收取承包人或者材料、设备供应单位回扣、津贴、补助、酬谢、奖励或者其他货币性或者非货币性的利益的；

（4）监理人未经委托人同意将本合同项下约定的权利、义务和责任予以转让，或者转让、转包或分包本合同项下的监理服务的；

（5）监理人提供虚假资质证明文件隐瞒其真实资质状况，或其资质发生变更已不再具备承包该工程的资质；

（6）因监理人未能恪尽职守导致工程出现不可弥补的质量缺陷，经整改后仍不能够通过竣工验收的；

（7）监理人有停业、倒闭、破产或财务发生困难情形或其它因素而有不能履行乙方责任的；

（8）对委托人造成不良社会影响及其它委托人认为确有必要的情形。

（9）由于无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义的。

9.30.2出现上述1至8项情形，委托人解除合同的，委托人还有权要求监理人按照本合同签约酬金的20%向委托人支付违约金，并赔偿给委托人造成的全部损失。

9.31本合同监理费违约金上限金额为监理费合同价的30%，但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

9.32监理人如有违约，应按委托人要求支付违约金，监理人未按委托人要求支付的，委托人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除。

9.33本合同如通用条款约定与专用条款不一致，以专用条款为准，专用条款与补充条款不一致的以补充条款为准，如遇罚款金额不一致的条款，按价格高执行。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：          无。

A-2 设计阶段：          无。

A-3 保修阶段： 竣工验收后两年。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋:

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 无 |  |  |
| 2. 生活用房 | 无 |  |  |
| 3. 试验用房 | 无 |  |  |
| 4. 样品用房 | 无 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | 无 |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 |  |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 3 |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

附录C:

考核承诺书

由我        承包的 环秀湖路项目监理    ，同意按《苏州高铁新城（北河泾街建设工程综合履约考评办法（试行）》对我单位进行综合履约考评，并作出如下承诺：

- 在投标时已明确知晓考评内容及办法，并同意按考评办法由考核小组对我单位进行考评并接受相应结果。

- 在考核过程中，我单位将无条件配合考核小组的考核。

- 如对考评结果有异议的，将按文件规定申请复议。对复议结果无条件接受。

承诺人：

日 期：年月日

监理单位合同履约情况考核评分表

| 工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 评分标准 | 评分值 | 考评得分 |
| 一.质量管理（满分20，扣完为止） | 1.材料进场验收手续不齐全，抽检频率未达规范要求，每减少1%扣5分； 2.隐蔽工程未做好现场旁站，未做好原始记录每发现一次扣5分；对现场监管不到位，每次扣1~5分； 3.已签认合格的工程经区质监站检测却不合格，每发现一次扣5~15分； 4.出现质量事故的，一次扣15分； 5.未积极审查各专业施工方案，出现严重审查错误的，一次扣10分； | 20 |  |
| 二.进度管理 （满分15，扣完为止） | 1.未按要求审核施工单位施工进度计划，扣2~5分； 2.未按时上报监理月报表，发现一次扣2分； 3.实际与计划不符时，未分析原因并提出相应的控制措施，扣3分； | 15 |  |
| 三.安全文明管理 （满分25，扣完为止） | 1.安全监理大纲没按时编制，扣5分； 2.安全技术措施或专项方案没审核或把关不严，扣1~5分； 3.施工现场安全监理失职失管，扣1~5分 4.发生安全事故的，扣5~15分； 5.文明施工管理不到位，扣5~15分。 | 25 |  |
| 四.投资管理 （满分10，扣完为止） | 1.计量审核不认真、不准确或计量欠真实，每发现一次扣2~5分； 2.计量不及时、手续不齐全，每发现一次扣2~5分； 3.对承包商所报资料审批不及时，每发现一次扣2~5分； 4.恶意串通施工单位伪造变更或签证的，每发现一次扣10分； 5、未及时在变更签证报审资料中签字确认的，每发现一次扣5分 6、未按合同规定程序审核工程变更，或未报业主（总监）审批，每发现一次扣5分； | 10 |  |
| 五.协调管理 （满分10，扣完为止） | 1.工程管理制度不健全，图表不上墙，管理网络图不健全每缺1项扣1分； 2.监理组长、现场监理工程师未按合同要求进行现场管理扣2~5分； 3.对发现质量问题，处理不及时，无处理方案、过程、结果和书面意见，每发现一次扣5~15分； 4.出现质量问题，隐瞒不报，不处理的，每发现一次扣15分； 5、抽检不及时，发现一次扣1~3分，对关键部位漏检或未检的，每发现一次扣5~10分； | 10 |  |
| 六.人员配置 （满分10，扣完为止） | 1.未按合同要求配备满足工程需要的人员、仪器设备扣5~10分； 2.未按合同要求，擅自调换其它人员每次扣5分； 3.主要管理人员正常工作时间未按合同要求擅自离岗，每发现一次扣2分； 4.监理人员持证率、参培率每少5%，扣3分； | 10 |  |
| 七.廉政管控 （满分10，扣完为止） | 1.履约期间有违反廉政合同的行为的，发现一次扣5分； | 10 |  |
| 小计 |  | 100 |  |
| 说明：因施工单位发生亡人事故且监理单位负有责任的，则直接判定为不合格。 |  |  |  |
| 评委： 时间： |  |  |  |

建设工程廉政责任书

工程名称：环秀湖路项目监理

委托人：苏州高铁新城管理委员会

监理人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、监理人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书份数同监理合同，具有同等效力。

委 托 人：承包 人：

法定代表人(或)                         法定代表人(或)

委托代理人：  委托代理人：

日期：日期：

第六章  响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称）的  （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权！

特此委托！

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

2、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）：

我们收到贵公司   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 90 天。

5、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                                  联系人：

地址：                                    邮政编码：

联系电话：                                传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

3、报价表格式（具体以苏采云系统格式为准）

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：    年月日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4、人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业/资格 | 职称证书等 | 在本项目中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

5、类似项目业绩情况

类似项目业绩一览表

项目名称：                                  采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

6、项目方案说明

项目方案说明

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对所响应的项目方案进行详细的说明与描述。包括服务人员安排、项目实施安排方案等。

供应商：（供应商盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

7、偏离表

服务要求偏离表

供应商：                       采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

商务条款偏离表

供应商：                        采购编号：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商响应文件中的实际响应技术、商务条款应在本表中与采购文件要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

8、资格证明文件

（1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

（2）磋商响应供应商情况表

磋商响应供应商情况表

供应商名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 |  | 万元 |
| 实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 供应商简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 供应商优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

9、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

10、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    (标的名称）    ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    (标的名称）    ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

12、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号） 的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）