竞争性磋商文件

项目名称：2025年医药高新区（高港区）道路交通安全设施维护保养工程

项目编号：JSZC-321203-JSTH-C2025-0001

采购人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心

代理机构：江苏同和项目管理有限公司

2025年04月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审办法及标准

- 合同条款及格式（参考）

- 响应文件格式

第一章   竞争性磋商公告

项目概况

2025年医药高新区（高港区）道路交通安全设施维护保养工程潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年 4月28 日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-JSTH-C2025-0001

项目名称：2025年医药高新区（高港区）道路交通安全设施维护保养工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：238.97万元

最高限价（如有）：238.97万元

采购需求：医药高新区（高港区）道路隔离护栏、标线、标记、标志板、标杆、警示柱、减速带、钢护栏、信号灯、电子监控等设施的巡查养护及维修更换等，详见第三章采购需求。

合同履行期限：1年（2025年全年度养护工程）。

本项目（是/否）接受联合体：接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1具有独立承担民事责任的能力；

2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1供应商必须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2 具备有效的公路交通工程公路安全设施分项专业承包二级及以上和公路机电工程分项专业承包二级及以上资质。

3具备有效的安全生产许可证；

4拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的公路工程专业二级（含以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

5项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程。

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

6提供本项目拟任项目负责人供应商为其缴纳的（投标时间截止前近6个月内任意一个月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

7项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

③在其他单位担任法定代表人。

8动态考核：磋商当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足磋商文件规定的资格条件。动态监管不合格资质查询网址：

http://58.213.147.230:7001/Website/#/compQuery/enterInfoQuery

9未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11本项目不允许分包或转包。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购“苏采云”系统，网上注册登记成功后可在系统内免费下载

方式：登录“苏采云”系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年4 月 28日9时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统，不见面开标大厅

五、开启

时间：2025年4 月 28 日9时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1本项目接受联合体投标。联合体申请人的牵头人必须为具备公路交通工程专业公路安全设施分项专业承包二级及以上资质的单位，项目负责人必须是联合体牵头人拟派。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）区级政府投资项目集中建设中心

地 址：泰州市医药高新区（高港区）金港中路119号建设大厦

联系方式：王主任 0523-86969222

2.采购代理机构信息

名  称：江苏同和项目管理有限公司

地　址：泰州市高港区刁铺街道解放路23号3楼

联系人：张工

联系电话：0523-86968186

3.项目联系方式

项目联系人 ：张工

电　话：0523-86968186

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年医药高新区（高港区）道路交通安全设施维护保养工程 |
| 2 | 采购服务及要求：医药高新区（高港区）道路隔离护栏、标线、标记、标志板、标杆、警示柱、减速带、钢护栏、信号灯、电子监控等设施的巡查养护及维修更换等，详见第三章采购需求。 |
| 3 | 磋商报价及费用：（1）本项目磋商应以人民币报价；（2）不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 项目地点： 高港区和医药高新区 |
| 7 | 采购预算价：238.97万元，最高限价：238.97万元 |
| 8 | 合同履行期限：1年（2025年全年度养护工程） |
| 9 | 质量标准：合格。 质保期：2年。本项目质量保证期自工程完毕验收合格后，质保期内所有非人为原因造成的维修、更换全部免费，采购人不支付任何费用。如成交供应商不履行质保要求的，采购人有权拒绝其参加本单位的其他项目并上报至泰州市高港区政府采购处。 |
| 10 | 是否接受联合体：接受 |
| 11 | 履约保证金：中标价的10% 递交时间：成交后签订合同前 履约保证金形式：支票、汇票、本票、履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式，具体与采购人商定。 递交方式：按磋商文件的要求交纳，合同期满并经采购人验收合格后退还。 |
| 12 | 签订合同地点：采购人的办公室 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案：不允许 |
| 14 | 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件）。未进行线上响应文件提交并解密的供应商，响应文件无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁，网址 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头等，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。 响应文件递交截止时间：2025年4月 28日9时00分前；在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 15 | 响应文件接收截止时间：2025年4月28日9时00分 响应文件接收地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 16 | 合同价格形式：固定单价合同，供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。 付款方式：合同签订，施工单位进场施工后支付合同价（扣除暂列金额）的 10%，工程竣工验收合格后付至合同额(扣除暂列金额) 的 80%，工程结算后付至经双方确认结算价的 97%，余款3%质保期满后无质量问题一次性无息付清。招标人每次支付工程款时，中标人须提供增值税专用发票。(每次支付工程款都包含招标人已支付的农民工工资，为保障农民工工资按时足额支付，本工程人工费由招标人按月拨付至中标人农民工工资专用账户。每月10日前中标人须将上月已完工程的人工费报招标人审核，每次支付工程款中所包含农民工工资不足以支付已完工程的人工费时，招标人在当月的月底前付清上个月的人工费，且最终支付的人工费总额不得超过合同范围内所有工作中所含人工费总额，同时已拨付的人工费用在应付工程款中扣减。此工程所涉及款项皆不计取利息。) |
| 17 | 1、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 2、第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在30分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。 3、供应商无需编制最终报价清单，最终报价清单与第一次报价下浮比率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为最终报价依据，其中不可竞争费不参与下浮。 4、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。 |
| 18 | 评审办法及标准：（详见本文件第四章） |
| 19 | 磋商结果公告：竞争性磋商结果公告于江苏省政府采购网站 |
| 20 | 响应文件有效期：90天 |
| 21 | 解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构） |
| 22 | 采购标的所属行业：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业 。 |
| 23 | 政府采购政策 1、中、小、微型企业：根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。 2、残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。 3、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。 5.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。 6、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。 7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。 8、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 |

一、总则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于本采购项目的磋商、评审、确定供应商、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“供应商”、“响应人”是指参加项目竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2、“法定代表人”是指响应人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、“用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

4、“★”是指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）特别说明：

供应商应仔细阅读本竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、 竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成

1、竞争性磋商公告

2、供应商须知

3、采购需求

4、评审办法及标准

5、合同条款及格式（参考）

6、响应文件格式

（二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求采购人（或代理机构）澄清。

2、采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在“江苏省政府采购网”上发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

三、政策功能

本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

四、 竞争性磋商文件的编制

（一）竞争性磋商响应文件的组成

1、资信证明文件：

（1）营业执照扫描件；

（2）按照本文件第一章第二条“本项目的特定资格要求”中要求应当提供的证书、材料；

（3）法定代表人授权书原件；（法定代表人亲自参加磋商的除外）

（4）供应商法定代表人身份证扫描件；

（5）供应商授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

（6）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报表复印件（至少包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表复印件；

（7）供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收相关材料复印件（如免缴或缓缴需提供相关政策文件）；

（8）供应商近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）供应商资格声明书原件；

（10）诚信承诺书、承诺书原件；

（11）中小企业声明函或监狱企业证明文件、或残疾人福利性单位声明函；[监狱企业]在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未按采购文件的规定在响应文件中提供监狱企业证明文件的，不符合监狱企业条件；

（12）联合体协议书（如有）；

（13）磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传。本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件。

2、商务文件：

（1）响应函；

（2）首次响应报价表；

（3）分项价格表（已标工程量清单）；

（4）项目管理机构；

（5）商务条款响应正负偏离表；

（6）评审方法中应当提供的用于评审的文件；

（7）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件。

3、技术文件：

（1）技术条款响应正负偏离表；

（2）评审方法中应当提供的用于评审的技术文件；

（3）本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料、文件。

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，磋商响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人概不负责。

2、计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）磋商报价

1、磋商报价应按本竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

★2、磋商报价是履行合同的最终价格，应包括全部人工、材料、机具使用、措施费、规费、税金、安全文明施工、公积金、成品保护、运输、装卸、保险、安装、检测、培训、保修等一切税金和费用。

★3、竞争性磋商响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）竞争性磋商文件的有效期

★磋商响应文件的有效期：自磋商截止日起90天。

- 电子响应文件其他要求

1、电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

2、供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

3、供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4、供应商应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

5、供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6、供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

7、供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

9、供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

10、供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

11、供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

12、供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

13、在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

14、在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在开标时间内，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

五、磋商

（一）、磋商会议

1、采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天,各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

2、磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在30分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

（二）磋商小组的组建

采购人依法组建磋商小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由有关专家共三人（含）及以上的单数组成。

（三）磋商的方式

本项目采用竞争性磋商方式，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

（四）磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

（五） 磋商与评审

1、资格审查。磋商小组依照竞争性磋商文件的资信文件要求对供应商进行资格审核，确定合格磋商人。如响应文件不满足磋商资格条件，作为符合性审查未通过予以无效，不再进行磋商。

2、磋商小组将对资格审查通过的供应商的商务文件、技术文件内容进行符合性审查、核对，审查其是否实质性满足竞争性磋商文件的要求，如有疑问，将对供应商进行质询，供应商应向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3、供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

4、磋商顺序。对通过资格审查及符合性审查的合格供应商按响应文件送达时间的先后确定磋商顺序。

5、磋商内容。磋商小组所有成员集中分别与每个资格审查及符合性审查通过的供应商就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将通过“苏采云系统”开标大厅告知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

7、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。供应商放弃报价的其响应文件做无效响应文件处理。供应商最终承诺报价在工程量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价总价（即响应文件中的报价）。

供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

8、经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后的报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

9、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

10、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。（评审办法详见《第四章：评审办法及评分标准》）。

11、磋商小组在整个磋商过程中须形成书面磋商报告。

（六）澄清问题的形式

1、评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

2、需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3、接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4、接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

（七） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现以上两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

六、无效响应文件的确认：

被认定为未实质性响应磋商采购文件的情形：

出现下列情形之一的，做无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。1、供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

2、未完整提交响应文件的。

3、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

4、不具备磋商文件中规定的资格要求的。

5、供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6、未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8、响应报价超过了采购预算或最高限价的。

9、未通过符合性检查的。

10、不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

11、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

12、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

13、改变招标工程量清单项目名称、工程量、计量单位、项目特征描述的；改变招标工程量清单中暂列金额、暂估价、规费、税金、安全文明施工措施费等不可竞争费用的。

14、响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

15、供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

16、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

17、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

18、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

19、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

20、供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

21、供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

22、不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

23、开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

24、磋商小组一致认定判为无效响应的；

25、不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

26、组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

27、在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

29、其他不满足法律法规、磋商文件规定或磋商小组讨论通过确定为无效响应文件的情形。

出现下列情形之一的，磋商失败。

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5、因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

1、如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、确定成交供应商

磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求依法确定成交供应商。

八、质疑处理

1、提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对本项目特定资格条件、采购需求的质疑，请向采购人提出并由采购人负责答复。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或代理机构）提出质疑，联系方式详见公告。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、质疑函必须按照江苏省政府采购规范要求格式和内容进行填写。

4、本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见竞争性磋商公告。

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

5、以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、采购终止：

在磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，法律法规另有规定的除外。

十、合同授予

（一）签订合同

1、成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2、成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

3、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4、成交供应商拖延、拒签合同的,取消成交资格。

5、签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务或工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

（二）履约保证金

1、签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。履约保证金可以以银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证保险等非现金形式提交给采购人。

2、签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金的有效期自提交之日起至工程竣工验收合格止，不计取利息。

4、如果中标单位未按上述规定缴纳履约保证金的，采购人有充分理由取消其中标资格。除此之外，采购人保留进一步追究该投标人法律责任的权利。

十一、合同追加

采购人根据项目需要追加合同中的货物或服务或工程的，须经甲方采购人同意，追加的货物或服务或工程金额不得超过合同总金额的10%，追加的货物或服务或工程须另行签订合同。

十二、保密

参与此项目活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

第三章  采购需求

1.项目需求

1）医药高新区（高港区）道路隔离护栏、标线、标记、标志板、标杆、警示柱、减速带、钢护栏、信号灯、电子监控等设施的巡查养护及维修更换等。

成交供应商须在中标后签订合同前在高港区（医药高新区）设立固定办公场所。自有房屋的，提供房屋产权证原件；租赁房屋的，提供租赁协议及租赁协议经政府房屋主管部门备案的证明材料原件。如无法提供的，采购人可终止合同，确定第二中标候选人为成交供应商。

2）成交供应商须有稳定的养护队伍，24小时随时待命。在数字化城管、接到12345电话反应及应急抢险，半小时内到现场组织抢修，应急抢险人员不得少于10人。如无法满足要求的，采购人可终止合同。

4）成交供应商必须安排巡查人员对招标范围（含采购人调整的内容）内所有交安设施进行每日巡查。每天必须有巡查记录，每月缺五次以上（含五次）巡查记录，扣除人民币5000元。巡查人员应按照巡查路线和时间，做到在时空上不断档，使交安设施始终置于巡查人员控制之下。重点路段，中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等重要路段每天必须进行徒步巡查两次，其他路段可每天巡查一次。巡查人员要将巡查情况进行记录，做好巡查日记并留下必要的影像资料。巡查过程中发现问题要及时向甲方报告，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时措施。对报告后未及时处理的，应追逐报告，直至解决。

成交供应商必须服从采购人和监理的管理，如成交供应商不服从采购人和监理的管理，每出现一次罚款1 万，出现2次（含）以上的，采购人可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，采购人可紧急接管本项目并终止合同。

成交供应商应当加强交安设施的日常巡查、运行、维护和管理，保障交安设施安全运行，应当制定本单位的应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练。

通过本次交安设施排查、检测及检查评估，梳理交安设施系统存在的问题，形成相应的维修方案及工程量清单、提供检测报告，为后续整改工作提供依据。

2、服务要求

1）日常对标志标牌路面巡视，对外观，稳固性，完整性检查，要检查有没有移动过，被破坏过。特殊时期，如出现台风，大风，冰雹等极端天气，都需要对这类设施及时恢复检修。保证不出现缺失，污损，丢失等问题。上路巡查须持证着装，检查装备、明确、提出要求、做好记录、下车巡查时必须着反光背心。

2）日常对护栏进行巡查，检查各类护栏结构部分有无损坏或变形，立柱与水平构件的紧固状况；污秽程度及油漆状况；护栏及反光膜的缺损情况等。发现护栏表面油漆脱落应及时涂刷；对于交通事故或自然灾害造成护栏缺损或变形应及时补充和更换；由于路面的调整，使护栏标高发生显著变化的，应对护栏的高度进行相应的调整；腐蚀严重的护栏应及时更换。

3）日常对服务范围内的标线做全段巡查，标线应具有良好的视认性、宽度一致、边缘整齐、线型规则、线条流畅，无起泡、褶皱、斑点、开裂、脱落、泛花、标线上不能存在广告、牛皮癣等污染现象。如路面标线有明显污迹，要做好登记，并及时通知保洁人员清理；

施划标线（标线出新）要求：

为保证夜间各类标线的视觉效果，标线涂料需采用热熔型反光材料，施工工艺及要求如下：

1、标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。

2、标线的端线与边线应垂直，误差≯5°，其他特殊标线，其角度与设计误差≯±30。

3、标线涂层厚度1.8mm，按4kg/㎡计。工艺

4、施工标线的路面表面应清洁干燥，施划标线之前应喷涂底油，使标线与路面具有良好的粘接性。

5、标线涂料应含不低于20%内混反光珠，施划时标线表面撒播玻璃反光珠。

6、常温低于4℃，禁止施划标线。

7、标线质保期：2年。

4）原有部分路面标线已出现破损严重，需要全部清除干净，施工使用专业标线清除机，设备调试达到最佳效果后，开始进行清除，标线必须清除干净，并且保证不能破坏原路面。需要用回收型高压水射流清除标线，设备集除线、泵吸、输送、分离、卸载等技术于一体，回收高效。在清除过程中将除掉的废水及残渣吸入污水箱。除线作业和回收垃圾清理可同时进行，无需停机，且回收压力平稳回收效果稳定。确保施工现场无粉尘、残渣、污水。

5）对突发情况需做到随叫随到，负责交通设施的维护及封闭路段交通疏导，根据现场封闭路段的实际情况设置相应警示牌或提示牌。

6）成果要求：道路交通标志和标线的成品或材料，应由国家认可的检测机构依据相关法律法规和标准规范检测合格后，方可使用。对服务项目范围内的交通标志标线的数量，类型，所处地理位置，按要求标识和编号并拍照，对各交通标志结构安全性情况做好记录，同时制作电子文档，对城区内主次干道内的标志牌进行覆盖巡查，建立完善相关记录和工程资料。

抢修项目维修时限表

| 序号 | 交安设施名称 | 急需处理情况 | 核查阶段 | 维修时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结案条件 |  |
| 1 | 护栏 | 脱落、倒伏在道路上，影响道路通行 | 修复、更换 | 30分钟 |
| 2 | 标线 | 市区260平方以内，需水洗清除（超过260平方，以此类推） | 清除完成 | 1天 |
|  |  | 市区400平方以内，需施划标线（超过400平方，以此类推） | 施划完成 | 0.5天 |
| 3 | 警示柱 | 倾斜、断落 | 修复、更换 | 40分钟 |
| 4 | 交通标志 | 立柱式杆件倾斜、倒伏 | 修复、更换 | 1小时 |
|  |  | 标志牌损坏(2平方以内) | 修复、更换 | 1小时 |
|  |  | 悬臂式杆件基础损坏或移位，需重新浇筑基础的 | 重新浇筑基础（需保养的） | 5天 |
|  |  | 标志牌损坏、需更换版面的（2-10平方） | 修复、更换 | 1天 |
|  |  | 标志牌损坏、需更换版面的（10平方以外） | 修复、更换 | 1.5天 |
|  |  | 单悬臂杆件损坏 | 修复、更换 | 1.5天 |

抢修项目包含但不限于如上项目（采购人可做调整），抢修项目包括数字化城管、12345、12319、网络舆情等涉及的维修项目，在项目实施期内由采购人书面通知。

3、其他

1）在文明城市创建过程中，因成交供应商管养不到位造成扣分的，每次处以伍仟元罚款。

2）成交供应商须及时完成采购人交办的临时任务、特勤任务，履行合同过程中有三次不能满足采购人要求的，采购人有权终止合同。

3）抢修项目包含但不限于如上项目（采购人可做调整），抢修项目包括数字化城管、12345、12319、网络舆情等涉及的维修项目，在项目实施期内由采购人书面通知。抢修项目未能在抢修时限内响应的，超过三次则采购人有权终止合同。

4）在管护作业时，成交供应商应按照安全文明施工及扬尘管控的要求作业，进行安全监督和交通疏导等。若因成交供应商未做好施工现场的安全文明施工及扬尘管控措施，有市民来信来访投诉或泰兴市有关部门转交意见表明承包人扬尘防治或安全文明施工不到位的，每查实一次罚款伍仟元。

5）成交供应商须无条件配合采购人安排的临时工作。

4、以上采购需求如有不足之处，以高港区交警大队等相关部门的验收标准为最终依据。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本项目评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术部分优劣顺序推荐成交候选供应商。排名第一的响应人放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他响应人为成交候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留两位小数。

二、评审内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 20 |
| 1 | 投标报价 | 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效报价最低的作为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终响应报价）×20（分值保留两位小数）。 | 20 |
| 二 | 商务部分 |  | 30 |
| 1 | 企业资信 | 1、具备质量管理体系认证证书的得2分； 2、具备环境管理体系认证证书的得2分； 3、具备职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 注：以上证书必须在有效期内且证书认证范围须包含公路交通相关方面内容，提供证书扫描件和在国家认证认可信息公平服务平台上查询截图。 | 6 |
| 2 | 类似业绩 | 供应商自2021年1月1日以来(以竣（交）工验收证明材料载明的日期为准)承担过类似道路交通安全设施维护保养工程的，有一个得3分，本项最高得6分。 注：需同时提供中标通知书（或直接发包通知书）、合同、竣（交）工验收证明的扫描件。 | 6 |
| 3 | 人员配备 | 1.项目负责人具备公路工程及相关专业中级及以上职称的得3分; 2.项目负责人具备公路工程专业一级注册建造师的得3分; 3.项目负责人具备机电工程专业二级注册建造师的得2分，具备机电工程专业一级注册建造师的得3分;(本条最高得3分) 4.项目负责人具备二级注册造价工程师的得2分;具备一级注册造价工程师的得3分;(本条最高得3分) 5.供应商拟投入本项目的项目组成员:具备应急管理厅颁发的高处作业证的有一个得3分；(本条最高得3分) 6.供应商拟投入本项目的项目组成员:具备道路巡视养护工(中级工)证书的有一个得2分，具备道路巡视养护工(高级工)证书的有一个得3分；(本条最高得3分) 注：投标文件中提供相关人员证书扫描件，并且提供持证人员截止投标前近6个月内任意一个月社保证明。 | 18 |
| 三 | 技术部分（服务方案及组织实施方案） |  | 50 |
| 1 | 总体规划、施工组织设计 | 对总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、工序计划安排进行评审10分: (1)施工组织设计内容完整且契合项目特点，施工工艺流程、工序计划详细、合理，得10 分; (2)施工组织设计内容较完整，施工工艺流程、工序计划安排较合理得8分; (3)施工组织设计内容的没有项目特点，施工工艺流程、工序计划安排简单得5分 (4)无相关内容，不得分; | 10 |
| 2 | 施工方案、重难点分析 | 对本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施，特别是重点难点工程的施工方案、方法进行评审，10分; (1)针对本项目关键施工技术、重点、难点的分析及合理化建难议科学、可行、全面、针对性强的得10分; (2)较为科学、可行、全面、针对性较强的得8分; (3)科学性、可行性、全面性、针对性一般的得5分; (4)无相关内容，不得分; | 10 |
| 3 | 质量保证措施 | 对工程质量保证体系及保证措施等进行评审，10分; - 质量保证措施合理、完善，内容完整、详细，得10分; - 质量保证措施较合理、较完善得8分; (3)质量保证措施一般得5分; (4)无相关内容，不得分; | 10 |
| 4 | 工期进度保证措施 | 对工程进度保证体系及保证措施等进行评审，10分; (1)工程进度保证措施合理、完善，内容完整、详细，得10分; (2)工程进度保证措施较合理、较完善得8分; (3)工程进度保证措施一般得5分; (4)无相关内容，不得分;。 | 10 |
| 5 | 安全环保措施、应急预案等 | 本项目施工过程中存在的安全环保措施、应急预案等进行评审，10分; (1)安全环保措施、应急预案等合理、完善，得10分; (2)安全环保措施、应急预案较合理、较完善得8分; (3)安全环保措施、应急预案一般得5分; (4)无相关内容，不得分; | 10 |

注：供应商必须保证以上所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其成交资格。

三、评标专家按照评分标准进行打分，得分最高的为第一中标候选人（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

四、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交供应商，依次类推，或选择重新组织招标。

五、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

第五章  合同条款及格式（仅供参考）

（GF—2019—0201）

建设工程施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年医药高新区(高港区）道路交通安全设施维护保养工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：  2025年医药高新区（高港区）道路交通安全设施维护保养工程

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：  财政

5.工程内容：

6.工程承包范围：医药高新区（高港区）道路隔离护栏、标线、标记、标志板、标杆、警示柱、减速带、钢护栏、信号灯、电子监控等设施的巡查养护及维修更换等

#### 二、合同工期

计划开工日期：   年  月  日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。

计划竣工日期：   年  月  日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：          人民币   （大写）         (¥     元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）              (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥元)。

2.合同价格形式：固定单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                  联系方式：        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书

（2）招标文件及中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如果有）；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

专用合同条款的效力优先于通用合同条款，二者不一致时，应以专用合同条款为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   年  月  日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如有争议，由泰州仲裁委员会仲裁解决。

#### 十二、合同生效

#### 本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

第二部分　　通用条款  (略)

第三部分　  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.2合同

其他合同文件包括：本合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、招标文件及其附件、投标文件及其附件、双方确认的工程量清单及报价书、标准、规范及有关技术文件等 。

1.3 合同当事人及其他相关方

1.3.1监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.3.2设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.3.3工程和设备：作为施工现场组成部分的其他场所包括：业主、监理等非施工方办公、生活区域等。

1.4法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及泰州现行质量、安全生产管理条例等。

1.5 标准和规范

1.5.1适用于工程的标准规范包括：1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。

1.5.2发包人提供国外标准、规范的名称：       /

发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。

1.5.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                                                  。

1.6合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工图纸（如有）；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.7 图纸和承包人文件

1.7.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后叁天内提供；

发包人向承包人提供图纸（如有）的数量： 免费提供承包人2套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理 ；

发包人向承包人提供图纸（如有）的内容：本工程涉及所有专业图纸，施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担。

1.7.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工总计划、施工组织设计、现场布置图、现场组织机构图及联系方式、安全文明施工细则及措施、设计图纸疑问（如有）等    ；

承包人提供的文件的期限为：开工前五天；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为： 书面及电子版     ；

1.8 联络

1.8.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.8.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室   ；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室     ；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点： 工地现场办公室 ；

监理人指定的接收人为：。

1.9 交通运输

1.9.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.9.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工现场已具备开工条件 。

1.10 知识产权

1.10.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.10.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.10.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。。

1.11工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：固定单价合同，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人、监理执行合同情况，工程现场管理等。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已具备开工条件，投标人踏勘现场时已确认。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工用水、用电、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内；

（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容及时间：                                     。

承包人需要提交的竣工资料套数：  三套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担:已在报价内综合考虑      。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用。

(2)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：∕

(3)应提供计划、报表的名称及完成时间：/

(4)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。

(5)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照泰州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。现场临时通道按总平面图部署，同时服从发包人的现场调整。

(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。

(8)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/

（9）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除。

（10）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司。

（11）承包人须积极配合业主、监理人协调解决施工现场、周边及外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。

（12）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，工地例会等必须参加。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 根据现行法律法规对承包人进行罚款，并上报行政主管部门，并保留解除合同的权利。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标项目经理和项目技术负责人在施工阶段未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。投标文件中其他项目管理人员不到位或不能胜任其岗位，发包人有权要求承包人更换并处以相应罚款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如果更换项目经理须征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前三天    。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报项目经理、监理及发包人代表批准 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

本工程不允许分包（渣土外运除外），否则一切后果由承包人承担。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /             。

其他关于分包的约定：      /

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /         。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：   /

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同     。

关于监理人的监理权限：见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：

发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。

达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。

监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：必须建立现场治安保卫体系，专人专岗。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合泰州市相关规定

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/ 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

执行通用条款。   。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。

7.3 测量放线

7.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前五天   。

7.4 工期延误

7.4.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期5日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）地震；

（2）水灾  ；

（3）暴风雪。

（4）十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。

7.7 提前竣工的奖励：/ 。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的0.5%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理（如有）验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料、设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料、设备到货前24小时通知发包人和监理工程师（如有）验收。

（2）承包人采购的材料、设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检测费用由承包人承担。

（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前30天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。

承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人和监理方（如有）的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。

由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到发包人和监理方（如有）的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。

（6）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。

承包人承担的检验费用：承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。

（7）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。

（8）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前30天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。

（9）承包人提供的用料数量应准确如计划用料量多于实际施工用料量所发生的一切费用在结算中退甲供材时抵扣工程款，如计划用料量少于实际用量，造成工期延误按合同相关条款执行。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 已含在报价内

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款 。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更价款调整：另行协调。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：须报监理及发包人批准后执行     。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

风险范围：按通用条款执行。

风险费用的计算方法：按通用条款执行  。

风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /                。

预付款支付期限：            /                    。

预付款扣回的方式：          /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /             。

预付款担保的形式为：        /             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《2013建设工程工程量清单计价规范》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订，施工单位进场施工后支付合同价（扣除暂列金额）的 10%，工程竣工验收合格后付至合同额(扣除暂列金额) 的 80%，工程结算后付至经双方确认结算价的 97%，余款3%质保期满后无质量问题一次性无息付清。招标人每次支付工程款时，中标人须提供增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款 。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 。

关于竣工验收其他的约定： /.

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款 。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款     。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    按通用条款     。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：审计结束后  。

（2）发包人完成支付的期限：/  。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：3% 。

15.2.1 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定： 质保期满后，如无问题，一次性无息退还  。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：详见附件2《工程质量保修书》  。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行   。

16. 违约

16.1.1承包人违约的其他情形：按通用条款执行       .

16.1.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。

16.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由双方商定   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /                    。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经双方协商后 完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按泰州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 按泰州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。

19.其他约定：

/

20裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向泰州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  泰州市  人民法院起诉。

附件1

工 程 建 设 项 目

廉    政    合    同

甲方：

乙方：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报主管部门备案。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

地址：                                            地址：

电话：                                            电话：

年   月   日                                        年   月   日

附件2

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

甲发和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体保修的内容，双方约定如下：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）本工程质量保修期为 2 年 ，从工程竣工验收合格之日起，2年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

（2）在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

（3）质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5. 本项目质量保证期自工程完毕验收合格后2年，质保期内所有非人为原因造成的维修、更换全部免费，采购人不支付任何费用。如成交供应商不履行质保要求的，采购人有权拒绝其参加本单位的其他项目并上报至泰州市政府采购处。

6．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的 3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写）        ；质量保修金银行利率不计。

六、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金（不计利息）返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除  。

工程质量保修书由施工合同甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                  承包人(公章) ：

地  址：                                        地  址：

法定代表人(签字)：                              法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                              委托代理人(签字)：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                        传  真：

开户银行：                                      开户银行：

账  号：                                        账  号：

邮政编码：                                      邮政编码：

附件3

施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺:在                            工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。

单位法定代表人            授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| - 法定代表人（签名） |  | - 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系方式 |  |  |  |
| - 项目经理（签名） |  | - 承诺日期 |  |
| - 联系方式 |  |  |  |

（单位公章）

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

响应单位名称：                                 （盖单位章）

日        期：

法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被委托代理人姓名、职务）为我方          项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

投标单位名称：（签章）

日期：     年    月   日

说明：

一、上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证扫描件（正反两面）时才能生效；

二、投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

授权代表身份证扫描件（正反两面）：

| 被委托代理人身份证正面 |  | 被委托代理人身份证反面 |
| --- | --- | --- |

法定代表人资格证明书

（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：（签章）

日期：     年    月   日

说明：１、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证扫描件（正反两面）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面）：

| 法定代表人身份证正面复印件 |  | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- | --- |

供应商资格声明书

（采购单位名称）：

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

诚信承诺书

（采购人名称）：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1.我单位参与本项目投标，提交的磋商响应文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交结果公示结束后3天内领取中标通知书。

8.中标后，我单位将按照谈判文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.我单位承诺本项目拟派的项目经理现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。

10.如中标，我单位将按照磋商文件规定以及响应文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入政府采购黑名单1—3年，愿意接受采购人和监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日  期：

磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  (姓名) 代表响应人                            （响应人名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起90天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮编：

电话：                                 传真：

响应人开户行：                          账户：

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

首次响应报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |  |
| 报价（大写）： |  |  |  |

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

注：

注：1.磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应需求清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的材料、劳务、机械与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

- 分项价格表

附详细的工程量清单

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

注：

1．如果不提供详细分项报价，将视为没有实质性响应磋商文件。

2．供应商对以上数据的真实性负责。

商务偏离表

| 序号 | 磋商文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

技术偏离表

| 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

项目管理机构（与评标办法加分项对应）

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称或技术资格 | 养老保险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：

注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。

2.投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

（供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：建筑业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

监狱和戒毒企业（监狱企业）证明

（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合条件的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 (联合体名称)联合体，共同参加

(采购人名称)(以下简称采购人) (项目名称)标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

5 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

成员二名称： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

……

年月日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。