“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

竞争性磋商文件

项目名称:淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目

项目编号：JSZC-320800-HAJY-C2025-0009

采购人: 淮安市公路事业发展中心

采购代理机构: 淮安江益工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年五月

目      录

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评标标准

第四章   合同条款

第五章   磋商需求

第六章   响应文件格式

- 采购邀请

受淮安市公路事业发展中心的委托，淮安江益工程项目管理咨询有限公司就淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况：淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（ http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年5月26日14时30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320800-HAJY-C2025-0009

项目名称：淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目；

服务规模：桥梁水下构件检测，具体项目和内容详见采购需求；

服务地点：淮安市；

服务时间：合同签订之日起120日内完成外业检查，并向发包人提交正式检测报告。

采购方式：竞争性磋商；

招标控制价：捌拾壹万元；

本项目不接受联合体磋商；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 采购人根据采购项目特点，规定供应商须具备的特定条件：

（1）具有有效的交通主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级及以上或桥梁隧道工程专项检测资质；

（2）具有省级及以上计量行政部门颁发的有效的计量认证证书。

（3）项目负责人证书：持有交通运输主管部门核发的《公路水运工程试验检测工程师证书》（证书专业需包含桥梁专业）。

（四）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；

3、供应商磋商截止时间之前，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、磋商文件获取

时间：2025年5月13日至2025年5月20日；

获取方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；

售价：0元。

四、电子响应文件上传截止时间

1、电子响应文件上传截止时间: 2025年5月26日14时30分

2、电子响应文件上传地址: http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、电子响应文件开启时间及地点

时间: 2025年5月26日14时30分

地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不收取磋商保证金。

2.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮安市公路事业发展中心

地    址：淮安市淮海北路75号

联系方式：秦先生     电话：0517-83941249

2、采购代理机构信息

名    称：淮安江益工程项目管理咨询有限公司

地    址：淮安市淮阴区中业慧谷B27-2

联系方式：葛工，电话：0517-84933011

3、项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人:葛工，电话：0517-84933011

第二章   供应商须知

一、总  则

1.适用范围

本磋商文件仅适用本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章采购邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本项目有关的费用。不论结果如何，采购人和淮安江益工程项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目咨询费由采购人支付。

5.勘察现场

5.1供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。

5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

二、磋商文件

6.磋商文件由以下部分组成:

6.1采购邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同条款

6.5磋商需求

6.6响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在电子响应文件上传截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人

有权按照相关法定的要求推迟电子响应文件上传截止时间和活动组织时间。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡

9.1响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第七章“响应文件格式”中的要求进行编写（含工程量清单电子清单报价文件）。

11.磋商报价

11.1本项目采用单价报价方式，供应商的报价应包含但并不仅限于完成本项目的材料费、设备费、专业技术人员薪酬福利、运输费、社保、保险（包括意外险）、交通费、通讯费、住宿餐饮、管理、伴随服务、利润、税金、国家强制缴纳的各种社会保障资金、各种税费等，以及与本项目有关的第三方检测费等所有费用。报价表必须加盖磋商供应商公章且必须经磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人或采购代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.4本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求编制响应文件。

14.2响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件的递交

15.响应文件的上传

15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4代理公司可以按第8条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供二份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

16.响应文件接收截止时间

16.1收到响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或采购代理机构可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

18.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

18.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

18.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商

19.活动组织

19.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照19.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

19.2 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

19.2.1供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

19.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

19.4苏采云全流程不见面交易采购说明

19.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

19.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

19.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

19.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

19.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

19.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

19.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话: 0519-86722802，18019691765。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”与单一供应商以视频等方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

20.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。

20.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

20.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

20.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.6响应文件的澄清

20.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。

20.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第20.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

20.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

20.7.1供应商必须及时刷新报价页面，如果供应商未在系统规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

20.8 非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品(本项目无核心产品)。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组通过随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

21.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（2）供应商未成功解密电子响应文件的。

（3）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）磋商报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的；

（7）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（9）供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

（10）未通过符合性审查的。

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）经查实提供虚假材料谋取成交的。

22.出现下列情形之一的，磋商终止:

22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

22.4符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（根据财政部财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

23.推荐成交候选供应商

23.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

23.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

23.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

24.磋商过程保密

24.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

24.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

24.3 磋商小组名单在项目活动组织前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

25.确定成交供应商

25.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按评审得分由高到低的顺序推荐出成交候选供应商。

25.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

25.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

26.成交通知书

26.1成交结果公示同时，代理公司将向成交供应商发布成交通知书。

26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

27.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

27.3如果成交供应商没有按照26条或27条的规定去做，采购人报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

28.履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书 （授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人和采购代理机构有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

29.8对于内容、格式符合规定的质疑函， 采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.9 供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1小微型企业价格扣除

30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2联合体及分包

30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第七章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

30.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

30.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31. 节能、环保政策

31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2节能产品

本项目_/ “节能产品品目清单”的，实行_/ 强制（优先采购/强制采购）。

31.3环保产品

本项目中_被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

第三章评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评审方法与评审标准

1.价格：10分

满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

2.服务方案：50分

（1）检测方案（10分）

依据检测方案是否合理可行并符合本项目检测特点进行评分，方案全面、合规、可行得10(含)分；方案基本全面、合规，可行性一般得8(含)分；方案片面、合规，可行性差得6(含)分；

（2）检测方法（10分）

依据检测方法是否合理可行并符合本项目检测特点进行评分，方案全面、合规、可行得10(含)分；方案基本全面、合规，可行性一般得8(含)分；方案片面、合规，可行性差得6(含)分；

（3）检测工序（10分）

依据检测工序安排是否合理可行并符合本项目检测特点进行评分，方案全面、合规、可行得10(含)分；方案基本全面、合规，可行性一般得8(含)分；方案片面、合规，可行性差得6(含)分；

（4）进度计划（10分）

根据服务期安排是否合理可行并符合本项目检测特点进行评分，方案全面、合规、可行得10(含)分；方案基本全面、合规，可行性一般得8(含)分；方案片面、合规，可行性差得6(含)分；

（5）质保体系（10分）

据本项目质量保证体系、质检程序是否合理可行并符合本项目检测特点进行评分，方案全面、合规、可行得10(含)分；方案基本全面、合规，可行性一般得8(含)分；方案片面、合规，可行性差得6(含)分；

3.业绩（20分）

（1）供应商业绩：自2020年1月1日以来（以的交/竣工日期为准）承担过普通国省道或高速公路桥梁定期检查或检测（在役桥梁的技术状况、运营情况等检查检测，不包括桥梁施工检查检测）项目的，每有一项得4分，满分12分。（须提供中标通知书、合同原件与检测成果报告，检测成果报告需加盖供应商公章，否则不予计分）。

（2）项目负责人业绩：自2020年1月1日以来（以的交/竣工日期为准）承担过普通国省道或高速公路桥梁定期检查或检测（在役桥梁的技术状况、运营情况等检查检测，不包括桥梁施工检查检测）的项目负责人或技术负责人，每有一项得4分，满分8分。（须提供中标通知书、合同原件与检测成果报告，检测成果报告需加盖供应商公章，否则不予计分，可与“供应商业绩”重复得分）。

4.项目人员（10分）

（1）项目负责人具有高级工程师技术职称得2分。

（2）项目组成员不少于3人，具有高级工程师技术职称，每有1人得2分，最多得4分，具有开放水域潜水员证书（或同等类别证书），每有1人得2分，最多得4分，本项最高得8分。

注：提供证书（在有效期内的）原件扫描件、投入人员2025年1月份以来任意1个月由人社部门出具的供应商为其办理的社会保险缴纳证明扫描件，潜水员非本单位员工，需提供证书复印件和聘用证明否则不予计分，同一人不重复计分。

5.检测设备（10分）

对拟投入本项目的检测设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足检测工作要求在6-10分区间内进行评分。（提供拟投入设备表，见示范格式六，设备图片及购买发票或租赁合同扫描件）

第四章  合同条款

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号的采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、服务及数量

本合同所提供的货物及数量详见“磋商需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的报价明细表。

三、时间和地点

本合同服务时间和地点在磋商文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。

六、履约保证金

1.本项目无需缴纳。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:                          单位盖章:

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

签订日期：      年    月   日

- 附件一：廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称） 的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测人 （全称） （以下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）检测的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 委托人的义务

（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。

（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试验检测人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（三）委托人工作人员不得参加试验检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。

第三条 试验检测人的义务

（一）试验检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）试验检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）试验检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由试验检测人或个人支付的费用。

（六）试验检测人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）试验检测人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予试验检测人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请试验检测人或试验检测人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目检测报告验收后止。

第七条 本合同作为工程检测合同的附件，与工程检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同双方各执一份，送交双方监督单位一份。

委托人单位：（全称） （盖章） 　    试验检测人：（全称） （盖章）

法定代表人：   （签字）            法定代表人：  （签字）

地址：_________________            地址：______________

电话：_________________            电话：______________

日期:   年  月  日                        日期:    年  月  日

- 附件二：安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人（委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人（试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到试验检测人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本二份、副本  份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：（盖单位章）                 试验检测人：（盖单位章）

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：（签字）             或其委托代理人：（签字）

年  月  日                             年  月  日

第五章  磋商需求

一、采购内容要求

| 淮安市普通国省道长大桥梁水下桩基明细数量表（供参考，不限于以下内容） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 路线 | 桥梁名称 | 水中桩基形式 | 位置 | 总数 |
| 1 | 淮阴区 | G205 | 六塘河大桥 | 单桩基础 | L2-1#墩、L2-2#墩、L3-1#墩、L3-2#墩、R2-1#墩、R2-2#墩、R3-1#墩、R3-2#墩 | 8 |
| 2 |  | G205 | 淮涟三干渠大桥 | 单桩基础 | L2-1#墩、L2-2#墩、L3-1#墩、L3-2#墩、R2-1#墩、R2-2#墩、R3-1#墩、R3-2#墩 | 8 |
| 4 |  | G205 | 古黄河大桥 | 单桩基础 | L3-1#墩、L3-2#墩、L3-3#墩、L4-1#墩、L4-2#墩、L4-3#墩、L5-1#墩、L5-2#墩、L5-3#墩、R3-1#墩、R3-2#墩、R3-3#墩、R4-1#墩、R4-2#墩、R4-3#墩、R5-1#墩、R5-2#墩、R5-3#墩 | 18 |
| 8 |  | G343 | 淮沭新河大桥 | 单桩基础 | L10-1#墩、L10-2#墩、L11-1#墩、L11-2#墩、L49-1#墩、L49-2#墩、L50-1#墩、L50-2#墩、R10-1#墩、R10-2#墩、R11-1#墩、R11-2#墩、R49-1#墩、R49-2#墩、R50-1#墩、R50-2#墩 | 16 |
| 14 | 涟水县 | S326 | 南六塘河大桥 | 单桩基础 | L2-1#墩、L2-2#墩、L2-3#墩、L3-1#墩、L3-2#墩、L3-3#墩、R2-1#墩、R2-2#墩、R2-3#墩、R3-1#墩、R3-2#墩、R3-3#墩 | 12 |
| 15 |  | S326 | 北六塘河大桥 | 单桩基础 | L4-1#墩、L4-2#墩、L5-1#墩、L5-2#墩、R4-1#墩、R4-2#墩、R5-1#墩、R5-2#墩 | 8 |
| 17 | 淮安区 | G233 | 灌溉总渠大桥 | 群桩基础 | L21#墩、R21#墩、L22#墩、R22#墩 | 4 |
| 18 |  | G233 | 头溪河大桥 | 单桩基础 | L3-1#桩、L3-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩 | 4 |
| 19 |  | S235 | 宋保大桥 | 单桩基础 | L4-1#桩、L4-2#桩、L5-1#桩、L5-2#桩、R4-1#桩、R4-2#桩、R5-1#桩、R5-2#桩 | 8 |
| 20 |  | S235 | 钦工大桥 | 单桩基础 | 3-1#桩、3-2#桩、4-1#桩、4-2#桩、5-1#桩、5-2#桩 | 6 |
| 21 |  | S348 | 跨京杭大运河桥 | 单桩基础 | L20-1#桩~L28-1#桩、R20-1#桩~R28-1#桩、R20-2#桩~R28-2#桩 | 31 |
| 22 |  |  |  | 群桩基础 | L14#墩、L15#墩、R14#墩、R15#墩 |  |
| 23 |  | S348 | 新河大桥 | 单桩基础 | L2-1#桩、L2-2#桩、L3-1#桩、L3-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩 | 8 |
| 24 |  | S428 | 淮扬互通立交 | 单桩基础 | L3-1#桩、L3-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩 | 4 |
| 25 |  | S428 | 淮扬互通立交A匝道桥 | 单桩基础 | 1#桩、2#桩、4-1#桩、4-2#桩、5#桩 | 5 |
| 26 |  | S428 | 淮扬互通立交B匝道桥 | 单桩基础 | 1#桩 | 1 |
| 27 | 洪泽区 | S247 | 浔河大桥 | 单桩基础 | L8-1#桩、L8-2#桩、L9-1#桩、L9-2#桩、R8-1#桩、R8-2#桩、R9-1#桩、R9-2#桩 | 8 |
| 29 |  | S350 | 苏北灌溉总渠大桥 | 单桩基础 | 4-1#桩、4-2#桩、8-1#桩、8-2#桩、9-1#桩、9-2#桩、10-1#桩、10-2#桩、11-1#桩、11-2#桩 | 10 |
| 31 | 金湖县 | G344 | 德中河桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L1-1桩、L1-2桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 8 |
| 32 |  | G344 | 涂沟河大桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L3-1#桩、L3-2#桩、L4-1#桩、L4-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩、R4-1#桩、R4-2#桩 | 16 |
| 33 |  | G344 | 东中心河桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 34 |  | G344 | 样南河桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L1-1桩、L1-2桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 8 |
| 35 |  | G344 | 西中心河桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 36 |  | G344 | 新闸河桥 | 单桩基础 | L3-1#桩、L3-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩 | 4 |
| 38 |  | G344 | 黎东二桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 39 |  | G344 | 黎农二桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 41 |  | G344 | 丰收桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 42 |  | G344 | 永丰二桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 43 |  | G344 | 永丰一桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩 | 8 |
| 44 |  | G344 | 黄桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L1-1桩、L1-2桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 8 |
| 45 |  | S247 | 草泽河桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L3-1#桩、L3-2#桩、L4-1#桩、L4-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩、R4-1#桩、R4-2#桩 | 16 |
| 46 |  | S247 | 洪金北干渠桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L1-1桩、L1-2桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 8 |
| 47 |  | S247 | 大金沟桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 4 |
| 48 |  | S247 | 老三河桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L3-1#桩、L3-2#桩、L4-1#桩、L4-2#桩、、L5-1#桩、L5-2#桩、L6-1#桩、L6-2#桩、L7-1#桩、L7-2#桩、L8-1#桩、L8-2#桩、L9-1#桩、L9-2#桩、L10-1#桩、L10-2#桩、L11-1#桩、L11-2#桩、L12-1#桩、L12-2#桩、L13-1#桩、L13-2#桩、L14-1#桩、L14-2#桩、L15-1#桩、L15-2#桩、L16-1#桩、L16-2#桩、L17-1#桩、L17-2#桩、L18-1#桩、L18-2#桩、L19-1#桩、L19-2#桩、L20-1#桩、L20-2#桩、L21-1#桩、L21-2#桩、L22-1#桩、L22-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R3-1#桩、R3-2#桩、R4-1#桩、R4-2#桩、、R5-1#桩、R5-2#桩、R6-1#桩、R6-2#桩、R7-1#桩、R7-2#桩、R8-1#桩、R8-2#桩、R9-1#桩、R9-2#桩、R10-1#桩、R10-2#桩、R11-1#桩、R11-2#桩、R12-1#桩、R12-2#桩、R13-1#桩、R13-2#桩、R14-1#桩、R14-2#桩、R15-1#桩、R15-2#桩、R16-1#桩、R16-2#桩、R17-1#桩、R17-2#桩、R18-1#桩、R18-2#桩、R19-1#桩、R19-2#桩、R20-1#桩、R20-2#桩、R21-1#桩、R21-2#桩、R22-1#桩、R22-2#桩 | 88 |
| 57 |  | S420 | 避沉沟桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L1-3#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L2-3#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R1-3#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R2-3#桩 | 12 |
| 58 |  | S420 | 中心排涝河桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L0-3#桩、L1-1桩、L1-2桩、L1-3桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R0-3#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R1-3#桩 | 12 |
| 59 |  | S420 | 幸福港桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L1-3#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L2-3#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R1-3#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R2-3#桩 | 12 |
| 60 |  | S420 | 老三河大桥 | 单桩基础 | L3-1#桩、L3-2#桩、L3-3#桩、L4-1#桩、L4-2#桩、L4-3#桩、L5-1#桩、L5-2#桩、L5-3#桩、L6-1#桩、L6-2#桩、L6-3#桩、L7-1#桩、L7-2#桩、L7-3#桩、R3-1#桩、R3-2#桩、R3-3#桩、R4-1#桩、R4-2#桩、R4-3#桩、R5-1#桩、R5-2#桩、R5-3#桩、R6-1#桩、R6-2#桩、R6-3#桩、R7-1#桩、R7-2#桩、R7-3#桩 | 30 |
| 61 |  | S420 | 排涝河桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L1-3#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L2-3#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R1-3#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R2-3#桩 | 12 |
| 64 |  | S420 | 洪金中干渠桥 | 单桩基础 | L1-1#桩、L1-2#桩、L1-3#桩、L2-1#桩、L2-2#桩、L2-3#桩、R1-1#桩、R1-2#桩、R1-3#桩、R2-1#桩、R2-2#桩、R2-3#桩 | 12 |
| 72 | 盱眙县 | G235 | 四十里桥 | 单桩基础 | 2-1#桩、2-2#桩、2-3#桩 | 3 |
| 75 |  | G235 | 范墩桥 | 单桩基础 | 1-1#桩、1-2#桩、1-3#桩、2-1#桩、2-2#桩、2-3#桩 | 6 |
| 81 |  | G344 | 曹涧桥 | 单桩基础 | L0-1#桩、L0-2#桩、L1-1桩、L1-2桩、R0-1#桩、R0-2#桩、R1-1#桩、R1-2#桩 | 8 |
| 82 |  | G344 | 淮河大桥 | 单桩基础 | L7-1#桩、L7-2#桩、L8-1#桩、L8-2#桩、L11-1#桩、L11-2#桩、R7-1#桩、R7-2#桩、R8-1#桩、R8-2#桩、R11-1#桩、R11-2#桩 | 16 |
|  |  |  |  | 群桩基础 | L9#桩、L10#桩、、R9#桩、R10#桩 |  |
| 85 |  | S331 | 磨涧桥 | 单桩基础 | 1-1#桩、1-2#桩 | 2 |
| 88 |  | S331 | 河桥 | 单桩基础 | 1-1#桩、1-2#桩、1-3#桩、1-4#桩、2-1#桩、2-2#桩、2-3#桩、2-4#桩 | 8 |
| 93 | 直属站 | G205 | 里运河-京杭运河特大桥 | 群桩基础 | L9#墩、R10#墩 | 2 |
| 94 |  | S247 | 淮河入海水道与苏北灌溉总渠特大桥 | 群桩基础 | 24#墩、25#墩 | 2 |
| 95 |  | G233 | 废黄河大桥 | 单桩基础 | L4-1#桩、L4-2#桩、L5-1#桩、L5-2#桩、R4-1#桩、R4-2#桩、R5-1#桩、R5-2#桩 | 8 |

1.以上清单仅供参考，本次检测桥梁桩基的数量暂定为540根，采购人在此数量的基础上进行报价，其总价不得超过限价。

2．项目组成员不少于3人 ，其中至少1人具有交通运输主管部门核发的《公路水运工程试验检测工程师证书》（证书专业需包含桥梁专业）。

3．设备要求：多功能声呐设备、单波束水深仪、潜水套装等。

4.检测内容：根据《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）、《公路桥梁水下构件检测技术规程》（TCECS GJ56-2019）等相关规范，对桥墩及基础等构件的水下部分进行缺损检查，桥墩、桥台水下部分有无裂缝、剥落、空洞孔洞，并确定病害位置、尺寸、严重程度；墩台水下基础淘空、钢筋外露、钢筋锈蚀等检查；桥墩水下承台、桩基裂缝、剥落、施工缺陷、冲刷淘空、钢筋外露、钢筋锈蚀等检查；水下墩台基础有无受船只、漂浮物撞击等检查。

5.供应商应提供每座桥梁详细、清晰的试验检测报告；提交的所有文件均应提供电子版（刻录制成光盘），其中文字采用word形式、表格采用excel形式、图形采用AutoCAD、数码照片采JPG格式。

- 二、商务部分

1.服务时间：合同签订之日起120日内完成外业检查，并向发包人提交正式检测报告。

2.服务地点：淮安市。

3.付款方式：出具正式检测报告后一次性支付。

4.计量方式：单价报价，最终以实际发生的数量计量结算。

第六章   响应文件格式

响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

年    月    日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，签字全部为法定代表人电子签字，盖章全部为供应商自身电子签章。

一、磋商函

致:淮安市公路事业发展中心

关于淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目（项目编号:   ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。

1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求后我方愿以磋商报价每根水下桩基单价为【大写:人民币（RMB¥ ）】，总价为【大写:人民币（RMB¥ ）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人，并保证质量达到采购文件所要求的标准，在天内竣工并移交整个服务。

3、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我单位具有独立承担民事责任的能力和具有独立订立合同的能力。

5、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态.

6、我单位承诺没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

7、我单位针对本采购项目所派出的项目负责人无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

8、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

9、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

12、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

13、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。

14、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件中规定的时间完成项目施工。

供应商名称（电子签章）:

地址:邮编:

电话:传真:

法定代表人（电子签字或电子签章）:

职务:

日期: 年月日

二、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（必须提供，格式按照第五部分示范格式一要求）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）；

（2）供应商提供授权委托书（必须提供，格式按照第五部分示范格式二要求）和受托人身份证（原件扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）。

2、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件的承诺函(详见示范格式五，扫描件并加盖供应商电子签章)。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可， 非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式三，扫描件并加盖供应商电子签章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四，扫描件并加盖供应商电子签章）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件，扫描件并加盖供应商电子签章）。

4、A.供应商为企业的:提供营业执照 (三证合一)  (原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供) 。

B.供应商为事业单位的:提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供) 。

5、供应商提供营业执照 (原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供) 。

6、拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；

7、授权委托人和拟选派的项目经理须为本单位正式员工，并提供2025年1月份以来任意1个月由人社部门出具的供应商为其办理的社会保险缴纳证明（法人无需提供）；事业单位社保要求提供上级主管部门的证明；（扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）

8、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（网页查询截图加盖供应商公章（或电子签章）后上传至电子响应文件）

9、具有有效的交通主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级及以上资质；（扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）

10、具有省级及以上计量行政部门颁发的有效的计量认证证书。（扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）

11、项目负责人证书：持有交通运输主管部门核发的《公路水运工程试验检测工程师证书》（证书专业需包含桥梁专业）。（扫描件并加盖供应商电子签章上传至响应文件中）

注：（1）上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理公司及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

三、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

年月日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购人）

本授权书宣告:

委托方:  地址:

法定代表人:

受托人:姓名 性别: 出生日期:年月日

所在单位:职务:

身 份 证:联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加淮安江益工程项目管理咨询有限公司组织的（项目编号:）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该项目活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位:    （电子签章）

年月日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件并加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致淮安市公路事业发展中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年 月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致淮安市公路事业发展中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期: 年 月日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致淮安市公路事业发展中心:

我公司参加淮安江益工程项目管理咨询有限公司组织实施的淮安市2025年普通国省道桥梁水下构件检测项目（项目编号：）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供  应  商:      （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日  期:     年     月     日

示范格式六

| 配备本标段的试验、检测仪器，办公生活及设施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器、设备与设施名称 | 型号、 产地 | 用途、 功能规格 | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 | 设备寿命（年） | 已使用年限（年） | 备注 |

供  应  商:      （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日  期:     年     月     日