连云港市政府采购

招标文件

项目名称：311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0006

采购人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

采购代理机构：江苏洋井技术咨询有限公司

2025年9月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	43

# 第一章  投标邀请

受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局的委托，江苏洋井技术咨询有限公司就311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目（专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0006）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年10月10日15:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-YJZX-G2025-0006

项目名称：311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目（专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币97万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

最高限价：人民币92.15万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：311国道连云港东段一期工程东起西安路，利用既有张圩河路进行改造，终于与242省道交叉口，全长约5.8公里，本项目实施里程约4.7公里，另1.1公里由疏港航道桥梁改造项目实施。本项目主要实施内容包括路基路面加宽、路面改造补强、桥梁改造、交通安全设施等改造内容，采用双向四车道一级公路标准建设。

本次招标为311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目，本次服务范围：为上述施工图范围内的路基工程、路面工程、桥涵工程、交安、环保、信号灯及监控系统、绿化等以及为完成以上工程所需的临时工程的跟踪审计及缺陷责任期的跟踪审计服务。

主要工作内容（包括但不限于）：

（1）负责311国道连云港东段一期工程全线路基、路面、桥涵、排水及防护、管网工程、交通安全设施、机电工程、环保及绿化等所有相关工程费用审计；审核月度计量并出具审核意见；参与工地例会、施工图纸会审与交底、设计变更及交竣工验收，发现的问题须及时向甲方汇报并提出合理化建议；参与施工过程中关键节点、隐蔽验收、变更及现场签证等记录的工程计量与价款支付审核，审核工程索赔与签证费用、工程价款调整、材料价格调差复核、竣工验收前日常管养费用审核等；

（2）工程投资第二部分和第三部分费用审计；

（3）对建设项目征地拆迁进行审计；

（4）工程结算审核，出具审核报告；

（5）审核项目合同草拟稿，出具审计意见，协助甲方订立各类合同；分析合同价款，确定工程造价控制目标，编制资金使用计划，出具项目合同执行情况总表；审核各类合同付款的准确性；

（6）审计过程中发现问题后，指导相关人员及时整改；

（7）上级单位审计时进行配合解释工作，并按要求提交跟踪审计过程中的工作底稿等相关资料；

（8）其他《交通运输部办公厅关于印发交通运输建设项目跟踪审计操作指南的通知》厅财字（【2013】300号）规定的审计内容，具体详见第四章“采购需求”。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人或采购代理机构联系，由采购人或采购代理机构负责答复。

合同履行期限：一期工程计划于2025年9月开工建设，于2027年3月建设完工，建设工期540天，从项目开工至工程结束及最终审计完成等后续工作全部完成。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：投标人拟投入的项目负责人具有有效的交通运输工程专业一级注册造价师执业资格（注册证书注册单位需为本项目投标人，且在有效注册期内），且必须为本单位正式职工，提供注册证书和由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。

## 三、获取招标文件

时间：2025年9月16日-2025年9月23日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月10日15:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

地址：连云港市徐圩新区徐圩大道66号

联系方式：陈工

联系电话：0518-82256097

2.采购代理机构信息

名称：江苏洋井技术咨询有限公司

地址：连云港市连云区徐圩新区街道云河路与灯塔路交汇处

联系方式：柳亚男

联系电话：0518-82106687

3.项目联系方式

项目联系人：柳亚男

电话：0518-82106687

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏洋井技术咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按“苏招协﹝2022﹞002”规定的标准下浮50%计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，不单列。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购人和采购代理机构于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人和采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人和采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）投标人未通过符合性审查的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

37.促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章  合同文本

311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目合同

委托人：

受托人：

签订日期：

第一部分  审计服务合同协议书（格式）

第二部分  审计服务合同条款

第三部分  合同附件（A、B、C）

第四部分  廉政合同（格式）

- 第一部分  审计服务合同协议书

鉴于                  （以下简称：委托人）已接受了                  （以下简称：受托人）的             项目       标段的投标书及澄清文件，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、委托人委托受托人为以下项目提供审计服务：

1、项目名称：                      项目      标段

二、下列文件均为本合同的组成部分，下述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以时间在后的为准。组成合同的各个文件及其优先解释的次序如下：

1、补充协议（如果有）；

2、本合同协议书（含合同谈判中澄清文件）；

3、中标通知书；

4、委托审计合同条款；

5、合同附件：

附件A 审计服务的形式、范围与内容；

附件B 委托人提供的工作条件；

附件C 审计人员资质资历及数量要求（最低要求）；

6、招标文件其他有关内容；

7、投标书及投标文件附表；

8、构成本合同组成部分的其它文件。

三、受托人同意按照本合同的规定，承担本合同条件中议定范围内的审计服务。

四、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向受托人支付酬金。

五、本标段审计服务费用为：                万元。

上述费用支付方式按合同条款第八款第十八条及相关条款执行。

六、本合同的审计业务服务期限：                    。

七、本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

委托人：（盖章）                       受托人：（盖章）

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人：（签章）                   委托代理人：（签章）

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

年   月   日                           年   月   日

- 第二部分  委托审计合同条款

一、词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托审计业务和聘用审计单位的一方，以及其合法继承人，本项目委托人国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局。

2、“受托人”是指承担审计业务和咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、受托人以外与本审计业务有关的当事人。

4、“日”是任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 审计合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。本合同适用的是中国的法律、法规、和规定以及江苏省、工程所在地市的法规、规章。

二、受托人的义务

第三条 向委托人提供与审计业务有关的资料，包括资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、工作计划等，并按约定的范围实施审计业务。受托人投入的项目负责人及主要造价审计人员均应为受托人单位自有人员，不得从其他单位外借。

第四条 受托人在履行本合同期间，向委托人提供高质量的审计服务。严格遵守国家现行有关法规、政策和省市规定的工程造价编审办法，进行工程量核实和工程造价计算，在独立、客观、公正和实事求是的工作原则下做好服务工作，维护委托人的合法权益，按时按质完成审计工作，出具审计报告，并承担对审计成果的解释工作。接受委托人或其委托单位的协调管理，与其他受托人相互配合，共同工作。在政府竣工决算审计期间，受托人应积极有效地配合竣工决算审计工作。审计服务的形式、范围与内容在合同附件A中详细规定并加以说明。

第五条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

三、委托人的义务

第六条 工作需要时，委托人及时组织与本审计业务有关的第三人的协调，为受托人工作提供外部条件，为受托人派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。委托人提供的审计工作条件在合同附件B中详细规定并加以说明。

第七条 委托人应当在委托书发出后，及时免费向受托人提供与本项目审计业务有关的全部资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性。委托人应当在3日内就受托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。受托人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第八条 委托人应当授权胜任本审计业务的代表，负责与受托人联系，协调受托人与其他受托人之间的相关工作。

第九条 委托人应按合同约定向受托人支付合同费用。

四、受托人的权利

第十条 委托人在委托的审计业务范围内，授予受托人以下权利：

1、受托人在审计过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、受托人在审计过程中，有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问。

3、受托人在审计过程中，有到工程现场勘察的权利。

五、委托人的权利

第十一条 委托人有下列权利

1、委托人有权向受托人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定受托人专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求受托人承担相应的赔偿责任。

六、受托人的责任

第十二条 受托人的责任期即审计合同有效期。如因非受托人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十三条 受托人责任期内，应当履行合同中约定的义务，因受托人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过审计合同酬金总额（扣除税金）。

如果受托人工作人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，委托人有权以书面形式提出更换要求，受托人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，受托人有权拒绝。

受托人应使派驻人员保持稳定，除非委托人另有要求或健康（须三级甲等医院证明）等其他特殊原因，受托人不得以任何理由在人员进场过程中抽换项目负责人等主要人员，否则将被视为受托人违约，根据人员抽换程度，委托人可没收受托人的部分或全部履约及质量保证金，直至单方面终止本委托合同。当受托人因工作安排或其他原因确需调换派驻人员时，即使在委托人认为可以接受或另有要求或其他特殊原因的情况下，受托人须事先报经委托人审查通过并取得委托人同意后方可更换所派驻人员，但所更换人员须符合合同附件C规定的资历要求，否则，委托人有权拒绝。同时委托人将向受托人收取违约金，并在当期审计服务费支付中扣除。收取标准如下：

项目负责人：2万元/人•次；主要人员：5000元/人•次，该部分费用在合同支付时扣除。

受托人的工作进度没有达到其投标文件中承诺的进度计划时，委托人有权提出要求增加人员，受托人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

第十四条 受托人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同全部或部分不能履行，受托人应承担责任。

第十五条 受托人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

七、委托人的责任

第十六条 委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给受托人造成的损失。

第十七条 委托人如果向受托人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致受托人的各种费用的支出。

八、审计服务的费用与支付

第十八条 委托人同意按以下的时间与金额，支付受托人审计费：

工程产值完成至9000万元，支付9000万产值部分对应本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%。工程交工验收合格后付至本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%，项目审计工作完成并且提交工程结算审计报告后支付至本合同已完成费用（包含核减收费部分）的97%，剩余3%在项目终审（如无二审，一审为终审）结束后支付。

合同实施过程中，过程造价核减部分审计费用按照实际核减额×1.6%（费率固定）计算。

（核减额=送审金额—审定金额。注：核减额（包含工程变更核减额）按各施工单位送审的工程结算单独计算，如有甲方供材料设备、下浮等扣减均不计入核减额。）

每次支付审计费用时，受托人应提供税务部门认可的正规发票。

政府职能监督部门审核或审计发现，因受托人原因，工程结算审核结果综合误差率超过±2%的，按以下办法调整审计服务费，已经支付的应予追回：

（一）单项工程审核结果：±2%＜综合误差率≤±3%时，按约定审计服务费的80%支付；

（二）单项工程审核结果：±3%＜综合误差率≤±5%时，按约定审计服务费的50%支付，并承担由此造成的相应经济损失和法律责任；

（三）单项工程审核结果综合误差率大于±5%或结算审定误差金额超过±50万元且大于初审核减金额20%的，不支付审计服务费，并承担由此造成的相应经济损失和法律责任。

受托人审核结果综合误差率的计算方法为：（受托人审核结果金额－政府职能监督部门审核结果金额）/受托人审核结果金额×100%。

如非受托人原因，提供相关佐证材料以及委托人书面情况说明可免于处罚。

第十九条 如果委托人在收到受托人提交的支付通知书后14日内没有提出异议，则应向受托人支付相应酬金。

第二十条 如果委托人对受托人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书14日内向受托人发出异议的通知，双方应就上述异议协商一致后再行支付。

第二十一条 双方同意支付酬金所采取的货币币种为人民币。

九、违约与其他

第二十二条 受托人在开展工作过程中的下列行为均属违约：

1、因自身原因，未按本协议规定期限完成任务；

2、未经委托人书面同意擅自将受托的业务再委托给第三方；

3、串通施工单位或其他第三人，弄虚作假，给委托人造成经济损失；

4、违反职业操守，擅自泄露委托人商业秘密，谋取私利等；

5、因自身原因，工作成果质量低劣；

6、未能及时披露应当披露的重大问题，有关部门事后审计报告未真实、客观反映情况或揭露问题，给委托人造成损失和不良影响；

7、未经委托人同意，擅自更换项目负责人。

因受托人自身原因，未能在约定的期限内向委托人提交合格的审计成果资料，未给委托人造成严重影响的，每推迟一天，减收约定酬金的1%；因受托人自身原因，工作成果质量低劣，受托人应及时完善和修改，委托人视其造成经济损失的大小，减收酬金。

受托人发生上述违约行为时，委托人可对受托人予以处罚，直至取消受托人参与该项目审计资格，终止合同并赔偿其由此给委托人带来的经济损失。

受托人接到跟踪检验通知后应及时前往现场进行检验，不得影响现场施工进度，如存在明显拖延现场进度的情况，委托人可根据实际情况按次收取违约金，不少于1000元/次。

第二十三条 委托人在合同履行过程中对受托人的合同履行情况进行考核，考核结果将提供给江苏省交通运输厅作为江苏省交通部门委托社会审计机构备选库入库的重要参考，并同时将考核情况抄报给江苏省审计厅。

第二十四条 由于委托人变更计划，或未及时提供审计所需全部资料（或工作条件）而造成受托人返工、窝工或修改报告，受托人可合理延期出具审计报告，委托人应根据受托人实际消耗的工作量另行支付相应费用。

第二十五条 受托人不得参与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

十、履约保证金

第二十六条 履约保证金

1、受托人交纳签约合同价的10%作为本合同的履约保证金，受托人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、履约保证金在受托人主要合同义务履行完毕后五个工作日内由委托人以非现金形式一次性退还。

3、受托人违约的，委托人将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如受托人违约给委托人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

4、逾期退还履约保证金的委托人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

十一、不可抗力

第二十七条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

十二、合同争议的解决

第二十八条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与受托人之间应当协商解决；如未能达成一致，可由3人或5人专家组成争议评审组，聘请方法可由委托人与受托人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由委托人与受托人平均分担。

本项目不接受仲裁机构的仲裁，若调解不成，各方均可以向项目所在地人民法院起诉和申请执行。

第二十九条 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、合同生效，变更与终止

第三十条 本合同自各方签字盖章之日起生效。

第三十一条 由于委托人或第三人的原因使受托人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则受托人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，由此完成跟踪审计服务工作的时间，双方协商相应适当延长，但费用不予增加（合同另有约定的除外）。

第三十二条 本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应则应当在14日前及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方负责赔偿。

第三十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条 本合同因下列事由终止：

1、本合同期限届满的；

2、各方通过书面协议解除本合同；

3、因不可抗力致使合同目的不能实现的；

4、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第三十五条 施工单位送审结算核减率若小于5%（含5%），则该部分的审计费用由委托人支付；若施工单位送审结算核减率大于5%，超出5%部分的审计费用将由施工单位承担，并在施工结算款中由委托人代扣给受托人。

- 第三部分  合同附件

- 合同附件A  审计服务的形式、范围与内容

双方在此约定：

一、审计服务的要求、形式

1、服务要求：服务要求：受托人应具有招标文件要求的资格和资质。审计服务的方式为跟踪审计。受托人必须按照委托人对其授权的范围和招标文件的要求履行合同。

2、受托人应根据工作内容、难易程度、审计周期、现场条件等因素，建立适当的项目机构。

3、审计人员的配备应满足实施审计工作的需要。

4、受托人提交的成果要求如下（但不限于此）：

（1）出具专项审计报告；

（2）出具主要隐蔽工程审计报告；

（3）每季度末出具工程造价审核报告和工程建设管理建议书；

（4）每年度末出具工程造价审核报告；

上述审计成果均一式六份，装订成册，同时提交电子文件一份，必要时须提供原始纸质及电子工作底稿

5、审计要求（不限于此）：

（1）审计期间，发现需要及时纠正或其他重大问题，应及时提出明确具体的整改意见和建议；

（2）对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价；

（3）严格按程序开展工作，实事求是地对工程造价进行审计；审计后的工程结算应与施工单位进行沟通，双方签字确认；

（4）审计应含工程造价审核的全部内容。

二、审计范围及目标

1、审计范围

设计文件图纸涉及的工程项目相应内容；

2、服务目标

全面优质地履行审计合同，审计工作深度“横向到边、纵向到底”，确保顺利通过终审，无重大遗留问题。

工程建设期间，跟踪审计单位应严格按照投标文件承诺的项目组成人员配置，确保现场审计人员的到位和稳定，主要审计人员不得随意请假或更换，只要有工程在施工，中标人就必须确保所派工作人员在现场正常履行职责，至少委派1名项目组成员常驻工程现场（具有一级注册造价师证书或公路工程甲级造价师证书），且必须为本项目专职人员，每周驻场均不少于5天，跟踪审计全部服务工作完成后才能撤离现场，否则委托人将向受托人收取违约金，并在当期审计服务费支付中扣除，收取标准为2000元/人•天，该部分费用在合同支付时扣除。

三、审计工作内容

本次招标为311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目，共划分1个标段，即G311DD1-GZSJ标段，本次服务范围：为上述施工图范围内的路基工程、路面工程、桥涵工程、交安、环保、信号灯及监控系统、绿化等以及为完成以上工程所需的临时工程的跟踪审计及缺陷责任期的跟踪审计服务。

主要工作内容（包括但不限于）：

（1）负责311国道连云港东段一期工程全线路基、路面、桥涵、排水及防护、管网工程、交通安全设施、机电工程、环保及绿化等所有相关工程费用审计；审核月度计量并出具审核意见；参与工地例会、施工图纸会审与交底、设计变更及交竣工验收，发现的问题须及时向委托人汇报并提出合理化建议；参与施工过程中关键节点、隐蔽验收、变更及现场签证等记录的工程计量与价款支付审核，审核工程索赔与签证费用、工程价款调整、材料价格调差复核、竣工验收前日常管养费用审核等；

（2）工程投资第二部分和第三部分费用审计；

（3）对建设项目征地拆迁进行审计；

（4）工程结算审核，出具审核报告；

（5）审核项目合同草拟稿，出具审计意见，协助委托人订立各类合同；分析合同价款，确定工程造价控制目标，编制资金使用计划，出具项目合同执行情况总表；审核各类合同付款的准确性；

（6）审计过程中发现问题后，指导相关人员及时整改；

（7）上级单位审计时进行配合解释工作，并按要求提交跟踪审计过程中的工作底稿等相关资料；

（8）其他《交通运输部办公厅关于印发交通运输建设项目跟踪审计操作指南的通知》厅财字（【2013】300号）规定的审计内容。

服务期限：从项目开工至工程结束及最终审计定案等后续工作全部完成。

四、审计成果内容

1、月度计量、工程变更、签证等过程审核意见单或审核报告；

2、工程造价审计报告，附各标段结算审核工程量清单、各标段结算审定单，同时提供工程各标段核减原因分析及计算书；

3、概算与工程费用拆分对照表；

4、工程造价审计报告，根据业主需要出具专项审核报告。

提供上述纸质审核结果的同时，须同步提供相关纸质成果的电子数据及数据的形成过程资料。

五、委托人对受托人的授权

委托人在此明确，上述审计内容除非另有指示，均为委托人授权受托人的职责范围。

六、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更，但不影响双方履行合同的责任和义务。

- 合同附件B  委托人提供的工作条件

一、文件和资料

委托人在委托审计合同签订生效后，应按项目前期工作和进展情况，及时向受托人提供信息和下列文件资料：

1、合同段工程设计图纸和相关的标准图纸（如果有）及说明一套；

2、合同段预（决）算书和施工单位相关资料；

3、除合同指定使用的国家、省、市、部颁标准、规范等由受托人自备外，本合同专用的有关标准、规范等由委托人提供一套（受托人可根据需要自行复制）。

二、设施与物品

委托人不提供为开展本合同审计工作所需的设施和物品，所有为展开本合同审计工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需受托人自行负责。

双方在此约定：与本合同跟踪审计工作有关的一切的设备、设施与物品，均由受托人自备，相关费用包含在服务费用中。

三、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更，但不应改变双方确认的合同总价。

- 合同附件C  审计人员资质资历及数量要求（最低要求）

| 在本项目担任职务 | 资质要求 | 人数 | 资历要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 详见招标公告 | 1 | 详见招标公告 | 该人员必须为投标人自有人员，不允许从其他单位外借，并提供近六个月由受托人为其缴纳的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章。 |
| 主要造价审计人员（驻场人员） | 具有交通运输工程一级注册造价师证书 | 1 | 5年以上造价咨询工作经验，参加过公路工程造价审计项目。 |  |

注：投标人应提供相关的证明材料证实其人员身份。

- 第四部分  廉政合同

（项目名称）廉政合同（格式）

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局（以下简称：委托人或甲方）与造价咨询单位           （以下称咨询人或乙方），特订立如下合同。

第一条 甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格遵守（项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不应接受委托造价咨询合同约定以外的与本合同造价咨询工作有关的任何报酬。

（六）乙方不得参与合同规定的与甲方人利益相冲突的任何活动。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 各方约定：本合同由各方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为（项目名称）咨询服务合同的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同各方签署立即生效。

第八条 本合同共四份，双方各执二份。

建设单位：  （单位全称）    （盖章）        咨询人：  （单位全称）       （盖章）

法定代表人                                  法定代表人

或其授权的代理人：  （职务）                或其授权的代理人：   （职务）

（姓名） （签字）                             （姓名）（签字）

年    月    日                                        年    月    日

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业对应的中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 一期工程计划于2025年9月开工建设，于2027年3月建设完工，建设工期540天，从项目开工至工程结束及最终审计完成等后续工作全部完成。 |
| 2 | 付款方式：工程产值完成至9000万元，支付9000万产值部分对应本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%。工程交工验收合格后付至本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%，项目审计工作完成并且提交工程结算审计报告后支付至本合同已完成费用（包含核减收费部分）的97%，剩余3%在项目终审（如无二审，一审为终审）结束后支付。 合同实施过程中，过程造价核减部分审计费用按照实际核减额×1.6%（费率固定）计算。 |
| 3 | 工程建设期间，审计单位应委派至少1名项目组成员常驻工程现场（具有交通运输工程一级注册造价师证书，注册证书注册单位需为本项目投标人，且在有效注册期内，且必须为本单位正式职工，提供注册证书和由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章），且必须为本项目专职人员，每周驻场均不少于5天。 |
| 4 | 本项目报价不得超过预算价及最高限价。本项目核减收费暂按16.56万元计入合同总价，投标时此费用不可竞争，投标人不得调整，否则将按无效投标处理。 |

- 注：上表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

一、造价咨询服务过程中需遵循的文件，包括但不限于下列文件：

- 1、《公路工程预算定额》

- 2、《公路工程机械台班费用定额》

- 3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》及其补充规定

- 4、《江苏省公路水运建设工程造价管理办法》

- 5、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》

- 6、中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）

- 7、国家、交通运输部、省交通运输厅相关文件规定

- 二、服务内容

本次招标为311国道连云港东段一期工程跟踪审计项目，本次服务范围：为上述施工图范围内的路基工程、路面工程、桥涵工程、交安、环保、信号灯及监控系统、绿化等以及为完成以上工程所需的临时工程的跟踪审计及缺陷责任期的跟踪审计服务。

主要工作内容（包括但不限于）：

（1）负责311国道连云港东段一期工程全线路基、路面、桥涵、排水及防护、管网工程、交通安全设施、机电工程、环保及绿化等所有相关工程费用审计；审核月度计量并出具审核意见；参与工地例会、施工图纸会审与交底、设计变更及交竣工验收，发现的问题须及时向委托人汇报并提出合理化建议；参与施工过程中关键节点、隐蔽验收、变更及现场签证等记录的工程计量与价款支付审核，审核工程索赔与签证费用、工程价款调整、材料价格调差复核、竣工验收前日常管养费用审核等；

（2）工程投资第二部分和第三部分费用审计；

（3）对建设项目征地拆迁进行审计；

（4）工程结算审核，出具审核报告；

（5）审核项目合同草拟稿，出具审计意见，协助委托人订立各类合同；分析合同价款，确定工程造价控制目标，编制资金使用计划，出具项目合同执行情况总表；审核各类合同付款的准确性；

（6）审计过程中发现问题后，指导相关人员及时整改；

（7）上级单位审计时进行配合解释工作，并按要求提交跟踪审计过程中的工作底稿等相关资料；

（8）其他《交通运输部办公厅关于印发交通运输建设项目跟踪审计操作指南的通知》厅财字（【2013】300号）规定的审计内容。

- 三、服务质量要求

1、咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

2、咨询人应根据委托人安排的任务，成立由政治素质好、业务能力强、纪律严明的专业技术人员组成的工作小组，全面负责向委托人提供优质造价咨询服务；不得雇佣非本单位职工参与招标工作，并对所有工作人员的行为负责。

3、咨询人应加强编制管理，确保每项咨询服务内容达到合同规定工作深度，咨询成果满足委托方最终确定招标限价的需求。

4、咨询人应采取一切必要保证措施，确保相关的人员必须严格遵守防止商业贿赂和廉洁自律有关规定，严禁与施工单位私下接触、提供咨询服务或参加其他影响客观公正咨询的活动。

四、其他要求

1、资料报送与管理：

（1）接受跟踪审计任务后，必须在三个工作日内制定项目跟踪审计方案（驻场造价工程师名单及驻场时间安排、服务措施、报送报表时间等），报建设单位、市财政等相关单位备案。

（2）按时向市财政局、建设单位等相关单位报送跟踪审计月（季）报表，对重大突发事项应及时报告。

（3）项目完工验收后，根据建设单位要求按时向县财政局、建设单位等相关单位提交项目跟踪审计报告。先按照项目标段出具跟踪审计报告，待项目整体完工后再出具汇总报告。报告应如实反映项目过程跟踪情况，对变更或签证调减造价的事项应特别说明。

（4）针对因变更或签证引起造价调整的事项，应编制跟踪审计工作底稿，工作底稿包括：参加涉及工程造价调整的相关会议的结论，项目变更或签证审核的情况及结论，跟踪审计发现的问题、形成的专业判断及依据等。工作底稿随跟踪审计报告一同报送。

（5）按委托人要求完成其他资料的报送及管理工作。

2、施工单位施工结算送审时，跟踪审计单位、建设单位和施工单位应签订结算资料交接单，如未签订资料签收单，则以施工单位送达结算资料之日起算。跟踪审计单位在签订资料签收单之日起90个日历天之内出具项目跟踪审计报告并送达市财政局（市评审中心）和项目建设单位。

3、投标人需制定本项目全过程跟踪审计实施方案（主要包括参与工程造价控制有关的工作会议、审核中标单位的标书、负责提供当月付款建议书；审核索赔内容、协助业主及时审核设计变更、现场签证，对分阶段完工的分部工程结算和最终结算报告及时初审等）。

4、投标人需提供针对本项目的质量控制方案，包括质量控制措施、进度控制措施、廉政保障措施、信息资料管理措施等。质量控制措施和手段合理且可靠，有针对政府投资特点应采取的重点控制方法和措施；进度控制措施满足招标人对资料送审、咨询报告提交、结算送审资料等时间节点要求及项目进度要求。

5、投标人需提供针对本工程造价咨询的要点、难点分析，要点、难点阐述明确且恰当，具有审计工作制度、流程、内容和方法。

6、投标人需各项服务承诺，包括质量承诺、对发生各类问题善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺等。

五、服务期限

一期工程计划于2025年9月开工建设，于2027年3月建设完工，建设工期540天，从项目开工至工程结束及最终审计完成等后续工作全部完成。

六、付款方式与履约保证金

1、付款方式

工程产值完成至9000万元，支付9000万产值部分对应本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%。工程交工验收合格后付至本合同已完成费用（不含核减收费的部分）的80%，项目审计工作完成并且提交工程结算审计报告后支付至本合同已完成费用（包含核减收费部分）的97%，剩余3%在项目终审（如无二审，一审为终审）结束后支付。

合同实施过程中，过程造价核减部分审计费用按照实际核减额×1.6%（费率固定）计算。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

七、投标报价

1、基本收费及驻场收费投标报价采用固定总价报价方式，结算审核核减收费按照固定费率计价方式，本项目跟踪审计基本服务费用包括但不限于投标报价（含工程量清单审核）审核服务费用、跟踪审计服务费用、结算审计服务费用等，投标人自行填报，因任何原因导致服务期延长及施工合同价的增减，除合同另有约定外，服务费均不予调整。

2、本项目招标人不提供任何设施与物品，中标人的现场生活、办公用房，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等问题由中标人自行考虑并承担相应费用。

3、为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。

4、投标人为本项目需缴纳的一切规费、税费等均含在投标报价中，不单独计列。

5、中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向审计单位征收的所有税费、规费及其他应交纳的所有费用均含在投标报价中，不单独计列与支付，且不因投资规模的增减而变化，不因政策的变化而调整。

6、工程建设期间，审计单位应委派至少1名项目组成员常驻工程现场（具有交通运输工程一级注册造价师证书，注册证书注册单位需为本项目投标人，且在有效注册期内，且必须为本单位正式职工，提供注册证书和由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章），且必须为本项目专职人员，每周驻场均不少于5天。

八、其他

本项目报价不得超过预算价及最高限价。本项目核减收费暂按16.56万元计入合同总价，投标时此费用不可竞争，投标人不得调整，否则将按无效投标处理。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标人自2020年6月1日至今，完成过工程投资额不小于1亿元人民币的一级公路（或高速公路）工程的跟踪审计（或结算审计）业绩的，每有一个得5分，本项最高得10分。 注：1、提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中所拟定的工程投资额为准。（合同中若无法体现金额则需提供审定单，以审定单送审金额为准，审定单需建设单位盖章，否则不予认可） 2、合同必须能清晰反映出类似业绩所需要的业绩数据及内容，若提供的合同不能反映招标文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。 |
| 人员配备 （30分） | - 1、项目负责人具有高级职称的得5分。 - 2、项目负责人自2020年6月1日至今，担任过工程投资额不小于1亿元人民币的一级公路（或高速公路）工程的跟踪审计（或结算审计）的项目负责人，每有一个得5分，本项最高得5分。 3、项目组成员中（不含项目负责人）每具有一个一级注册造价工程师（交通运输工程专业）证书的得5分，最多得10分。 4、项目组成员中（不含项目负责人）每具有一个高级职称的得5分，最多得10分。 注：1、以上人员须为本单位正式职工，提供由投标人为其缴纳的最近6个月（2025年2月-2025年7月）其中1个月由社保机构出具的社保缴纳证明，并加盖社保机构印章或社保机构参保缴费证明电子专用章，否则不予认可。 2、以上人员证书需将原件扫描件上传于投标文件中，否则不予认可。 3、一级注册造价工程师注册证书注册单位需为本项目投标人，且在有效注册期内。 4、以上人员业绩提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，金额以合同中所拟定的工程投资额为准。（合同中若无法体现金额则需提供审定单，以审定单送审金额为准，审定单需建设单位盖章，否则不予认可） 5、以上人员业绩合同必须能清晰反映出类似业绩所需要的业绩数据及内容，若提供的合同不能反映招标文件所需的业绩数据及内容，则需提供委托单位盖章的书面证明文件。 6、企业业绩和项目负责人业绩可以重复计分。 |
| 工作的程序与方法 （10分） | 审计工作方案是否可行。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 拟采取的审计方法是否可行。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 采取的指导思想是否正确。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 服务承诺是否符合实际并满足招标文件要求。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 最终报告的形成过程是否可行。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 重点和难点分析及对策措施 （10分） | 根据跟踪审计工作的特点，对关键技术问题的认识及对策措施进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据跟踪审计工作的特点，对本项目重点的认识及对策措施进行打分。优：3分，良：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据跟踪审计工作的特点，对本项目难点的认识及对策措施进行打分。优：4分，良：3分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
| 工作服务的目标及保证措施 （10分） | 根据工作服务的目标是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据保证审计服务的技术措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据工作计划及保证进度的措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据工作质量与服务保证措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |
|  | 根据安全生产管理措施是否具体可行进行打分。优：2分，一般：1分，未见阐述或无实质性内容不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 咨询类别 | 序号 | 全过程跟踪审计及竣工结算审计 | 建安费估算 | 13800万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本收费报价 | （1） | 111.80万元× %= 万元 |  |  |
| 驻场收费报价 | （2） | 49.18万元× %= 万元 |  |  |
| 核减收费报价 | （3） | 16.56万元 |  |  |
| 合计报价 | （1）+（2）+（3） | 大写： 元 小写： 元 |  |  |

注：1、本工程最高限价92.15万元（合计报价超过最高限价时做无效标处理。基本收费报价暂按工程总投资13800万元为计算基数带入苏价服【2022】7号文规定的收费标准计算，为111.80万元），最终基本收费按苏价服【2022】7号文（以实际竣工结算报审价作为计算基数）规定的收费标准乘以上表所报百分比。

2、驻场收费报价暂按工程总投资13800万元为计算基数带入苏价服【2022】7号文规定的收费标准计算，为49.18万元），最终驻场收费按苏价服【2022】7号文（以实际竣工结算报审价作为计算基数）规定的收费标准乘以上表所报百分比。

3、核减收费暂按16.56万元计入合同总价，最终核减收费按实际核减额×1.6%（费率固定）计算，投标时此费用不可竞争，投标人不得调整，否则将按无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

- 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。