无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-AWXT-G2025-0018

采 购 项 目 名 称：兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目

采      购     人：无锡市锡山区城市管理局

采 购 代 理 机 构：江苏万享通咨询有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	20

四、合同书（格式文本）	3

五、附件	8

附件一：评分标准	8

附件二：投标文件格式	12

一、投标邀请函

江苏万享通咨询有限公司受无锡市锡山区城市管理局的委托，就兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目

2.项目编号：JSZC-320205-AWXT-G2025-0018

3.项目预算140万元，本项目最高限价133.6万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准），运维3年。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区城市管理局

7.本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：否；

9.本项目是否缴纳履约保证金：否。

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为大型企业/中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“江苏省政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏省政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（694999734@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年12 月19 日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-AWXT-G2025-0018项目需澄清的问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（694999734@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年1月  15日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年 1月 15 日 9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号 204 室

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

采购人：无锡市锡山区城市管理局

采购人地址：无锡市锡山区东亭街道华夏南路9号

联系人：顾工

联系电话：0510-88213269

采购代理机构：江苏万享通咨询有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320213MA1R9QWFXA

联系人：王乾、张娜娜、徐嘉怡

联系电话：0510-83131355

联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路879号15楼

电子邮件地址：694999734@qq.com

二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至江苏万享通咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：694999734@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式自拟）

5.服务承诺（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.技术方案（详见评分标准）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

9.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的最近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。

采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。采购代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向中标方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏万享通咨询有限公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、 本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（货物类）：按照锡府办〔2018〕35号文的八折计取（即：按差额定率累进法计算，100万（含）以下费率按1.2%，100万-500万（含）费率按0.88%，在以上基础上再按八折计取，具体按中标价核算。如不满1500元，按1500元计取，由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

本项目为无锡市锡山区城市管理局的兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目，所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

一、项目概况

1.项目名称：兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目；

2.项目概况：基于江苏省及无锡市城市生命线安全工程建设要求，为了保障兴塘大桥在运营中的安全，避免安全事故的发生，将自动化健康监测技术与人工检查技术相结合，构建一个技术先进、措施合理、实用经济、易于管理开放兼容、符合桥梁需求的桥梁运营期健康监测及检查管理系统。桥梁运营期健康监测系统综合利用现代传感测试、信号分析、远程智能控制、计算机技术、损伤识别、结构安全评定等新设备和新技术进行设计与实施。

3.项目需求：兴塘大桥主桥监测设备及配套采集设备安装及运维，主要标的包括：环境温湿度传感器、风速风向传感器、图像挠度仪、红外靶标位移计、光纤光栅应变计、索力计、加速度传感器及视频球机等。安装工期30日历天，运维服务期3年；

4.质量要求：符合国家相关规定且满足采购人要求；

5.技术要求：报价供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保质量；

6.本项目采购预算金额：140万元

7.本项目设定最高限价：133.6万元

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量：1个标段，具体详见清单。

2．供货期：合同签订生效后30日历天内完成采购清单范围内的供货、安装、调试并经验收合格等工作（具体以采购人通知时间为准）。

3.质保期：整体质保五年。

3.1质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（因其他人为因素造成的故障除外）。

3.2任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，中标人有义务对所提供的货物实行质保期内维护和对设备进行定期的检测和维修。

3.3设备质保期内,在接到采购人的报修电话后，维修人员必须在2个小时内响应，48小时内派出工程师赶到现场，尽快查清故障所在位置和故障的原因，并向采购人及时报告故障的原因和排除方法。

3.4质保期内,非因人为原因而出现的质量问题，费用由中标人负责。上门服务不收任何费用。保质保后只收元器件成本费用。

3.5在质保期间，如中标人未能按规定履行维修责任义务，使设备正常运行，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生额在质保金额中扣除。

3.6优惠的后续支持服务质保期满后，继续提供优质的服务，服务只收取配件的成本费，免收工时费和差旅费。

3.7定期保养产品在使用过程中，中标人应配合采购人对产品进行定期检查，免费为采购人提供技术咨询，若在质保期内检查发现产品存在安全危险的，属于质量问题的中标人应及时、免费排除该安全危险。

3.8延误保修责任在质保期内，中标人未按上述时间规定对产品进行维修，导致采购人或使用者的人身及财产损害均由中标人承担。

3.9核心产品：索力计

4.交货地点：由采购方指定交货地点。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物按就高不就低的原则进行验收。如果招标标准高于国家标准的按照招标标准验收，如果招标标准低于国家标准的按国家标准验收，如果没有国家标准的按行业标准验收，货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.中标人应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.招标人组成验收小组按招标文件中规定的技术标准（不得低于国家标准）进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.当出现不合格产品时，中标人须无条件更换合格产品，不接受任何形式的降价处理。

四、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求：

（1）桥梁概况

兴塘大桥桥位处水面宽约150m，桥梁全长330.76m，主桥采用跨径为10m+90m+10m的中承式拱梁组合体系，主桥宽36.6～49m，为双向6车道。

兴塘大桥桥址图

本次项目建设桥梁监测设备主要部署在主桥上，视频监控设备按照桥梁现场环境部署在大桥两端现有公安卡口杆件上。

（2）建设内容

（1）前端传感器模块、数据采集与传输模块部署：

1）无锡市兴塘大桥主桥采用跨径为10m+90m+10m的中承式拱梁组合体系。参照国家及行业规范要求，拟对以下内容进行监测并安装相关前端传感器：

| 监测类别 |  | 监测内容 | 传感器类型 | 监测点布设位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 温度、湿度 | 桥址区环境温度、湿度 | 温湿度传感器 | 主桥跨中位置 | 1 |
|  | 风速、风向 | 桥面风速、风向 | 风速风向传感器 | 主桥跨中位置 | 1 |
| 结构响应 | 位移 | 主梁竖向位移 | 图像挠度仪 | 梁板侧边 | 2 |
|  |  |  | 红外靶标 | 主梁1/4、1/2、3/4位置处及梁板侧边 | 8 |
|  |  | 梁端纵向位移 | 拉绳式位移计 | 桥梁伸缩缝 | 6 |
|  | 应变 | 主梁关键截面应变 | 光纤光栅表面应变计(带温度） | 主梁1/4、1/2、3/4位置处 | 6 |
|  |  | 主拱关键截面应变 | 光纤光栅表面应变计 | 主拱1/4、1/2、3/4位置处及边斜撑处 | 14 |
|  | 索力 | 吊索索力 | 索力计 | 内吊杆处间隔布设 | 22 |
|  | 振动 | 主梁竖向振动加速度 | 加速度传感器 | 主梁1/4、1/2、3/4位置处 | 6 |
|  |  | 主拱竖向振动加速度 | 加速度传感器 | 主拱1/4、1/2、3/4位置处及边斜撑处 | 14 |
| 视频监控 | 视频监控 | 视频监控测点 | 高清摄像机 | 覆盖全桥视野处 | 2 |

2）数据采集与传输模块部署：

在前端部署与传感器模块配套的数据采集与传输模块，通过采集设备将传感器端传过来的模拟量信号进行模拟-数字转换(A/D),将采集到的电信号转换成计算机可识别的数字信号并通过传输网络传输至中心业务平台（无锡市桥梁专项监管平台）。

（2）前端本地存储部署：采用NVR录像机对前端高清摄像机实时监控数据进行前端本地存储，并配置3个月存储容量。

（3）对接城市生命线无锡市桥梁专项监管平台。

（4）为区级智慧城市平台和锡山区城管局现有智慧城管平台预留数据接口。

（3）建设依据

《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）数据标准》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》（江苏省住房和城乡建设厅，2022）

《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)；

《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)；

《公路桥梁结构监测技术规范》(JT/T 1037-2022)；

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）。

《城市桥梁设计规范（2019版）》（CJJ11-2011）；

《城市桥梁与隧道结构安全监测技术规程》（DB 4201/T 624-2020）；

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)；

《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）；

《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ∕T 233-2015)；

（4）监测内容

环境温湿度

桥梁结构所处的气候环境，对桥梁结构工作状况有很大的影响，在桥梁变形、应力变化等工作状态的比较和定量分析都会用到温度参数，桥梁工作环境中的空气湿度是影响混凝土结构碳化和钢筋腐蚀的重要因素，是对桥梁进行耐久性评价不可缺少的数据资料，因此桥梁工作环境温湿度监测是自动化监测必不可少的常规项目。

风速风向

风荷载是桥梁结构的主要动力荷载之一。在风荷载作用下，桥梁的主要构梁将产生振动，引起疲劳损伤累积，导致桥梁抗力衰减。通过监测风速、风向，统计最大风速值，可以得出结构的风与结构响应关系，了解桥梁受风动力荷载的情况。

主梁竖向位移

在运营过程中，外界各种荷载直接作用于主梁，主梁的变形量会随着荷载的分布及其大小的不断变化产生相应的变化。主梁的变形情况是反映其受力的一个重要指标。

梁端纵向位移

桥梁的伸缩缝作为桥梁结构构件中最易发生破坏的构件之一，与桥梁桥面系一样，都承受着车辆荷载的直接作用，并长期暴露在自然环境下使用，所以很容易导致伸缩缝的承重体系以及锚固系统发生疲劳损伤。

主梁和主拱关键截面应变

成桥后，结构应力是判断结构安全最直接的指标，结构亚健康状态往往将导致应力超限或应力异常重分布。通过应变监测实时掌握各关键部位在车辆荷载、风荷载、温度场和地震等外荷载作用下的应力情况，可直接判断测试位置应力是否处于安全水平、校验构件的疲劳应力，并校核结构模型修正及损伤识别的结果。

吊索索力

对于有索桥梁，吊索的张拉、索的老化、疲劳以及受力变化会直接影响到结构的受力与安全。索力是影响有索桥梁受力的一个核心因素。

主梁和主拱竖向振动加速度

桥梁动力特性参数(频率、振型)和振动水平(振动强度和幅值)是桥梁整体安全的标志，桥梁材料强度的退化会引起结构振动特性的改变，例如桥梁结构刚度的降低会引起桥梁自振频率的降低，桥梁局部振型的改变可能预示着结构局部损坏。因此对桥梁动力特性及振动水平的监测能够起到整体上对桥梁结构健康状态监测的目的。

视频监控

当车辆或人群在桥面上移动时，会对桥梁产生动态荷载。这些动态荷载会引起桥梁结构的振动，如果振动过大，会降低行人的舒适度，还会对结构造成额外的疲劳损伤，影响桥梁的使用寿命。通过车辆自由流监测，了解桥面上移动的车辆或人群情况，结合挠度、振动等监测数据，了解桥梁受到动态荷载。

（5）与城市生命线无锡市桥梁专项监管平台数据对接

前端设备建设完成后需将桥梁各类传感器监测数据上传至城市生命线无锡市桥梁专项监管平台，项目需完成与无锡市桥梁专项监管平台之间的数据标准化与预处理，平台间接口定制开发，动态阈值调整和报警数据同步等工作内容。

（6）其他平台接口预留

为区级智慧城市平台和锡山区城管局现有智慧城管平台预留数据接口。

（7）有限元建模分析验算

有限元建模分析验算根据兴塘大桥桥梁构件的安装材料和设计要求，确定容许应力、位移等阈值，结合专家经验和有限元分析结果，设置不同等级的预警阈值，如安全阈值、警戒阈值和危险阈值等。

| 有限元建模分析验算 | 有限元模型模拟：确定桥梁的几何与材料属性、边界条件、单元类型与网格划分、模型验证与修正 |
| --- | --- |
|  | 荷载工况模拟：模拟桥梁在运营中可能承受的各种荷载，以确定最不利响应。包括静荷载​（结构自重）、动荷载​（车辆、风、地震）、温度荷载的不同组合方式。 |
|  | 阈值设定：基于模型在各类荷载下的响应（应力、位移、频率等），结合材料容许应力（如屈服强度）和安全系数，设定阈值初始值 |
|  | 计算实施与模型修正：利用初期监测数据对有限元模型进行修正，以减少理论模型与实际结构之间的偏差，确保阈值基准的准确性 |

（8）设备技术指标

温湿度传感器

供电电压：DC 12V

电流消耗：15mA

温度测量范围：－40℃ ～ 125℃

温度精度：±0.5℃（0-60℃范围）

温度分辨率：0.01℃

湿度测量范围：0-100% RH

湿度精度：±5% RH

湿度分辨率：0.01% RH

电流消耗：＜200mA

波特率：9600

风速风向传感器

风速精度：±（0.3+0.03V）m/s

风速分辨率：0.1m/s

风速测量范围：0~70m/s

风速动态响应时间：≤1S

图像挠度仪

测量距离：5～300m

位移分辨率：测量视场范围的十万分之一

测量维度：二维

相机频率：10Hz(最高30Hz）

测量精度：室内10米：≤0.05mm，室外50米：≤0.5mm

拉绳式位移计

量程：500mm

精度：0.5mm

分辨率：0.1mm

通讯方式：RS485

工作电压:9V-26V

工作电流:15mA@24V

工作温度：-20℃~60℃

工作湿度：0~95%（非凝露）

防护等级：IP65

光纤光栅表面应变计(带温度）

中心波长：1510-1590 nm

应变测量范围：+/-1500με

精度：±2με

标距：150mm

温度分辨率：0.04℃

工作温度范围：-40~120℃

直径：10mm

光纤光栅表面应变计

中心波长：1510-1590 nm

应变测量范围：+/-1500με

精度：±2με

标距：150mm

直径：10mm

索力计

量程（g）：±2g

灵敏度(V/g)：1.25±5%

带宽(Hz)：0～50Hz

测量轴向：Z轴

工作电压：DC 12V

输出电压范围（V）：0～5V

工作温度：-40℃～+85℃

加速度传感器

测量范围：±2g

分辨率：≤1μg

采样率：0～50Hz

灵敏度：1.25±5%

高清摄像机

400万像素，最大分辨率2560×1440；

不小于23倍光学变倍；

内置GPU芯片，支持深度学习算法；

内置不小于100m米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀；

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出；

水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；

支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；

★强光抑制功能检验标准：在夜晚天气晴朗无遮挡的条件下，可对车灯进行强光抑制，可识别距离样机 250m 处 的车 辆（5.1m×1.7m）轮廓；

★强光抑制功能检验标准：在夜晚天气晴朗无遮挡的条件下，当监控画面中有车辆经过时，样机可对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，样机可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线；

支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

设备可根据整幅视频画面中的亮度差异，将画面划分出不低于3个不同亮度的区域；

支持螺仪防抖功能：在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善；

支持雨刷功能；

支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

DC24V/2.5A±25%兼容AC24V/3A±25%；

支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级；

总线采集仪

计算能力 核心板架构： Cortex-A7

★测量量程：振弦测量量程： 400Hz-3800Hz，电桥测量量程： 0V~5V，电压测量量程： -10V~10V，电流测量量程：4-20mA；

测量精度：振弦频率精度：全量程内优于±0.05Hz；电压测量精度： 0.025%F.S；电流测量精度： 0.01%F.S

频率分辨率： 0.01Hz

★ADC位数：16

采样率： 8Ksps/CH

★通道：24CH（单台）

单个通道允许的工作电流：≤1A

混合采集

（多种信号接入能力） 支持单台设备中单个通道的“振弦/RS485/电压/电流/电桥”采集配置，支持过程配置；单台设备的场景适应能力大大提高。

电源： 采集功耗 ≤4W@12V

通讯： 全隔离RS485 全隔离RS485

以太网：百兆以太网

智能自诊断： 1.传感器工作状态判断、2.电源故障诊断

防护：电源保护 防反接/防过压/防过流/二级浪涌保护

防护等级 IP65（需配合小型防护箱）

工作温度范围 工业级温度范围-25℃-80℃

★特有功能：固件加密，（防抄袭） 专用密钥认证芯片（哈希算法）

硬件限制（设备借用客户的使用权限）：私有协议/使用次数授权/GPS定位/其他

产品权限管理：客户在授权范围之外使用设备，设备会自动失效。

动态信号采集仪

抗混叠滤波：128倍过采样+数字滤波+外部6阶抗混叠滤波器 总衰减-150dB/oct以上，通道间串扰：-100dB以下（邻道，1KHz满量程）

量程：±10V

放大倍数：1、10、100、1000

本底噪声：< 0.05mVrms(满量程)

频率误差：< 0.01%FS

幅值误差：< 1%FS

幅值线性度：< 0.025%FS

总谐波失真：-108dB@1KHz,-5dBFS

输入阻抗：大于5MΩ

输入接头：BNC

通信接口：千兆以太网

模拟触发信号：0~5V

数字触发信号：3.3V/5V  COMS(Logic High>2V, Logic Low < 0.8V)

操作温度范围：-20℃～60℃

光纤光栅解调仪

波长范围：1525~1565nm

精度：1pm

分辨率：0.1pm

动态范围：>50dB

光学接口：FC/APC

电源：220V/50Hz

采样范围：100Hz

通信接口：RJ45

工业级交换机

总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装；

端口要求：应提供不少于2个千兆SFP口，8个千兆电口，应配置至少1对单模千兆SFP光模块；

性能要求：包转发率≥1.5Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议，VLAN数≥256个；

自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具；

安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，端口LinkDown告警；

防护等级：IP40或更高防护等级；

工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露；

供电方式：AC/DC 220V；

可靠性要求：MTBF≥30年。

★满足交变盐雾试验检测标准；

光纤收发器

接口要求：至少提供1个百兆光口，2个10/100Mbps RJ45接口；

符合技术标准:IEEE 802.3i (10Base-T),IEEE 802.3u (100Base-TX和100Base-FX)；

交换属性应满足：MAC表 ≥2K；包缓冲区≥1Mbit；包转发率≥0.8Mpps交换延迟 <5μs；

指示灯满足：电源指示灯:PWR接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口);

应采用全金属外壳，无风扇散热设计，不低于IP40防护等级；

卡轨式安装方式；

工作环境应满足要求：-40℃-+75℃，5%-95%无凝结；

输入电压100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC), 24-48VDC(18-72VDC) ,12-24VDC(9-36VDC), 24VDC(18-36VDC)，以上电源可选，整机功耗＜3.5W，支持过载保护、反接保护、冗余保护；

平均无故障时间（MTPF）不小于470000 h。

NVR录像机

工业级微控制器，嵌入式Linux操作系统；

存储接口：≥2个SATA接口，视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA，网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持24×1080P

支持最大32路网络视频接入，网络性能512Mbps接入、512Mbps储存、384Mbps转发；

支持最大20个人脸库，共20万张人脸图片，支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T；

★设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述检索样机功能，通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序；

★支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警，触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；

★支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展；

支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；

支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检；

设备可在本机菜单查看样机各通道连接状态、各通道码流大小、网络负载、网络带宽、系统时间、硬盘状态、硬盘容量、磁盘组容量、网络使用率、CPU使用率、Raid组工作状态、在线用户信息、网络测试；

支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；

支持通过文字语义描述检索设备功能页面；

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；

应用设备前置终端

信创CPU:32C

内存:≥128G

硬盘:配置不少于2块4T硬盘

配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10

1.付款要求：本项目的采购设备到达采购人指定地点交付并验收合格后，中标人需提供下列资料：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具符合采购人财务要求的正式发票；

2.付款方式：（1）合同正式签订后支付合同金额的30%（项目预付款）；（2）完成桥梁监测硬件安装与调试工作并完成履约验收（详见《政府采购履约验收书》）后支付到合同金额的75%；（3）质保期满后支付合同金额的25%。（付款前乙方应当开具相应增值税发票。项目分段验收对应付款节点开展，每阶段验收合格后付款。验收项目有两项及以上不合格的，按每一项扣除2%合同价款（每阶段验收累计扣除后支付。）

3.竣工验收：安装完毕需现场随机抽查合格，抽查合格率需为100%；采购人有权要求中标供应商出具第三方检测报告，费用由中标单位承担。

4.报价方式为固定单价。

5.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

6.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

五、采购清单及参数：

采购清单（以下条款为指导性技术参数，投标人可提供满足或更优于本参数的产品进行应标（须提供报价合理性承诺函））。

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采集设备 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 供电电压：DC 12V 电流消耗：15mA 温度测量范围：－40℃ ～ 125℃ 温度精度：±0.5℃（0-60℃范围） 温度分辨率：0.01℃ 湿度测量范围：0-100% RH 湿度精度：±5% RH 湿度分辨率：0.01% RH 电流消耗：＜200mA 波特率：9600 | 1 | 台 |
| 2 | 风速风向传感器 | 风速精度：±（0.3+0.03V）m/s ，风速分辨率：0.1m/s， 风速测量范围：0~70m/s，风速动态响应时间：≤1S | 1 | 台 |
| 3 | 图像挠度仪 | 测量距离：5～300m， 位移分辨率：测量视场范围的十万分之一， 测量维度：二维， 相机频率：10Hz(最高30Hz） 测量精度：室内10米：≤0.05mm，室外50米：≤0.5mm | 2 | 台 |
| 4 | 红外靶标 | 供电方式：DC12~30V 防护等级：IP66 | 8 | 只 |
| 5 | 拉绳式位移计 | 量程：500mm； 精度：0.5mm； 分辨率：0.1mm； 通讯方式：RS485； 工作电压:9V-26V； 工作电流:15mA@24V； 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：0~95%（非凝露）； 防护等级：IP65。 | 6 | 台 |
| 6 | 光纤光栅表面应变计(带温度） | 中心波长：1510-1590 nm 应变测量范围：+/-1500με 精度：±2με 标距：150mm 温度分辨率：0.04℃ 工作温度范围：-40~120℃ 直径：10mm | 6 | 台 |
| 7 | 光纤光栅表面应变计 | 中心波长：1510-1590 nm 应变测量范围：+/-1500με 精度：±2με 标距：150mm 直径：10mm | 14 | 台 |
| 8 | 索力计 | 索力计 量程（g）：±2g 灵敏度(V/g)：1.25±5% 带宽(Hz)：0～50Hz 测量轴向：Z轴 工作电压：DC 12V 输出电压范围（V）：0～5V 工作温度：-40℃～+85℃ | 22 | 台 |
| 9 | 加速度传感器 | 测量范围：±2g，分辨率：≤1μg 采样率：0～50Hz，灵敏度：1.25±5% | 20 | 台 |
| 11 | 高清摄像机 | 400万像素，最大分辨率2560×1440； 不小于23倍光学变倍； 内置GPU芯片，支持深度学习算法； 内置不小于100m米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀； 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出； 水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 强光抑制功能检验标准：在夜晚天气晴朗无遮挡的条件下，可对车灯进行强光抑制，可识别距离样机 250m 处 的车 辆（5.1m×1.7m）轮廓； 强光抑制功能检验标准：在夜晚天气晴朗无遮挡的条件下，当监控画面中有车辆经过时，样机可对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，样机可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线； 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 设备可根据整幅视频画面中的亮度差异，将画面划分出不低于3个不同亮度的区域； 支持螺仪防抖功能：在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善； 支持雨刷功能； 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护； DC24V/2.5A±25%兼容AC24V/3A±25%； 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； | 2 | 台 |
| 二 | 数据采集处理 |  |  |  |
| 1 | 总线采集仪 | 计算能力 核心板架构： Cortex-A7 测量量程：振弦测量量程： 400Hz-3800Hz，电桥测量量程： 0V~5V，电压测量量程： -10V~10V，电流测量量程：4-20mA； 测量精度：振弦频率精度：全量程内优于±0.05Hz；电压测量精度： 0.025%F.S；电流测量精度： 0.01%F.S 频率分辨率： 0.01Hz ADC位数：16 采样率： 8Ksps/CH 通道：24CH（单台） 单个通道允许的工作电流：≤1A 混合采集 （多种信号接入能力） 支持单台设备中单个通道的“振弦/RS485/电压/电流/电桥”采集配置，支持过程配置；单台设备的场景适应能力大大提高。 电源： 采集功耗 ≤4W@12V 通讯： 全隔离RS485 全隔离RS485 以太网：百兆以太网 智能自诊断： 1.传感器工作状态判断、2.电源故障诊断 防护：电源保护 防反接/防过压/防过流/二级浪涌保护 防护等级 IP65（需配合小型防护箱） 工作温度范围 工业级温度范围-25℃-80℃ 特有功能：固件加密，（防抄袭） 专用密钥认证芯片（哈希算法） 硬件限制（设备借用客户的使用权限）：私有协议/使用次数授权/GPS定位/其他 产品权限管理：客户在授权范围之外使用设备，设备会自动失效。 | 1 | 台 |
| 2 | 动态信号采集仪 | 抗混叠滤波：128倍过采样+数字滤波+外部6阶抗混叠滤波器 总衰减-150dB/oct以上，通道间串扰：-100dB以下（邻道，1KHz满量程） 量程：±10V 放大倍数：1、10、100、1000 本底噪声：< 0.05mVrms(满量程) 频率误差：< 0.01%FS 幅值误差：< 1%FS 幅值线性度：< 0.025%FS 总谐波失真：-108dB@1KHz,-5dBFS 输入阻抗：大于5MΩ 输入接头：BNC 通信接口：千兆以太网 模拟触发信号：0~5V 数字触发信号：3.3V/5V COMS(Logic High>2V, Logic Low < 0.8V) 操作温度范围：-20℃～60℃ | 6 | 台 |
| 3 | 电控机箱 | 箱体规格：1005*630*450；具体尺寸按照现场实际需求定制； 内含电源控制模块，信号防雷模块，电源防雷模块，220V供电。 | 1 | 台 |
| 4 | 光纤光栅解调仪 | 波长范围：1525~1565nm 精度：1pm 分辨率：0.1pm 动态范围：>50dB 光学接口：FC/APC 电源：220V/50Hz 采样范围：100Hz 通信接口：RJ45 | 1 | 台 |
| 5 | 工控机 | i7-7700处理器；64G内存；1TB硬盘；2个千兆网口，2个485口，10个USB口 | 2 | 台 |
| 三 | 数据通讯 |  |  |  |
| 1 | 串口服务器 | 通讯接口：RJ45*1 RS485*1 串口波特率：1200~115200bps | 1 | 台 |
| 2 | 信号传输器 | 千兆网口，支持防火墙 | 1 | 台 |
| 3 | 工业级交换机 | 总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装； 端口要求：应提供不少于2个千兆SFP口，8个千兆电口，应配置至少1对单模千兆SFP光模块； 性能要求：包转发率≥1.5Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit； VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议，VLAN数≥256个； 自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms； 对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns； 端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速； 配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具； 安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等； 网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理； 告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，端口LinkDown告警； 防护等级：IP40或更高防护等级； 工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露； 供电方式：AC/DC 220V； 可靠性要求：MTBF≥30年。 满足交变盐雾试验检测标准； | 2 | 台 |
| 4 | 光纤收发器 | 接口要求：至少提供1个百兆光口，2个10/100Mbps RJ45接口； 符合技术标准:IEEE 802.3i (10Base-T),IEEE 802.3u (100Base-TX和100Base-FX)； 交换属性应满足：MAC表 ≥2K；包缓冲区≥1Mbit；包转发率≥0.8Mpps交换延迟 <5μs； 指示灯满足：电源指示灯:PWR接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口); 应采用全金属外壳，无风扇散热设计，不低于IP40防护等级； 卡轨式安装方式； 工作环境应满足要求：-40℃-+75℃，5%-95%无凝结； 输入电压100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC), 24-48VDC(18-72VDC) ,12-24VDC(9-36VDC), 24VDC(18-36VDC)，以上电源可选，整机功耗＜3.5W，支持过载保护、反接保护、冗余保护； 平均无故障时间（MTPF）不小于470000 h。 | 2 | 对 |
| 四 | 数据存储 |  |  |  |
| 1 | NVR录像机 | 工业级微控制器，嵌入式Linux操作系统； 存储接口：≥2个SATA接口，视频接口：≥1×HDMI，≥1×VGA，网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持24×1080P 支持最大32路网络视频接入，网络性能512Mbps接入、512Mbps储存、384Mbps转发； 支持最大20个人脸库，共20万张人脸图片，支持2个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T； 设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述检索样机功能，通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序； 支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警，触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录； 支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展； 支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检； 设备可在本机菜单查看样机各通道连接状态、各通道码流大小、网络负载、网络带宽、系统时间、硬盘状态、硬盘容量、磁盘组容量、网络使用率、CPU使用率、Raid组工作状态、在线用户信息、网络测试； 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲； 支持通过文字语义描述检索设备功能页面； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 | 1 | 台 |
| 2 | 机械硬盘（8T） | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 2 | 块 |
| 五 | 数据应用汇总设备 |  |  |  |
| 1 | 应用设备前置终端 | 信创CPU:32C;内存:128G;硬盘:配置2块4T硬盘；配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 | 1 | 台 |
| 2 | 数据汇聚转发应用设备 | 具备项目管理、设备管理、数据推送等功能： 项目管理：桥梁项目信息的新建及添加、采集仪的添加及属性设定、测点信息、测线信息等的管理； 设备管理：采集仪、传感器的管理、硬件固件升级、设备信息数据统计分析、异常分析等； 数据推送：显示不同推送协议，推送类型的数据推送通用配置信息 桥梁报警信息能够以发送短信至手机方式进行提示 | 1 | 套 |
| 3 | 城市生命线平台对接 | 包含：数据标准化与预处理‌、生命线平台对接接口定制开发、动态阈值调整和报警数据同步 | 1 | 项 |
| 4 | 有限元建模分析验算 | 包含： 有限元模型模拟：确定桥梁的几何与材料属性、边界条件、单元类型与网格划分、模型验证与修正 荷载工况模拟：模拟桥梁在运营中可能承受的各种荷载，以确定最不利响应。包括静荷载​（结构自重）、动荷载​（车辆、风、地震）、温度荷载的不同组合方式 阈值设定：基于模型在各类荷载下的响应（应力、位移、频率等），结合材料容许应力（如屈服强度）和安全系数，设定阈值初始值 计算实施与模型修正：利用初期监测数据对有限元模型进行修正，以减少理论模型与实际结构之间的偏差，确保阈值基准的准确性 | 1 | 项 |

6、运维服务考核要求（包括但不限于）

### 总体考核

运维团队应遵守用户方的维护考核制度。每半年根据考核结果相应扣款，尾款将在运维期结束时根据考核结果扣除后进行支付，并附上考核表。

依据现有方案中的月度考核评分表和细则，明确月度考核分数的计算方式，再结合分数设定不同的半年度付款扣款比例，形成完整的考核管理内容。

1、月度考核分数确定

月度考核分数依据“月度考核评分表”及“月度考核评分细则”进行评定，总分设定为100分。其中，运维团队占10分、软件运维占30分、硬件运维占30分、监测数据分析与应用占30分，安全生产为扣分项（最高扣5分）。

考核员按照评分细则对各项考核内容进行打分，扣减分值累计后，用100分减去累计扣减分值，得到月度考核实得分。

月度考核分数需经审核员审核确认，审核通过后作为正式的月度考核结果，双方签字存档备案。

2、付款扣款处理

付款扣款金额以半年内6个月的考核分数平均值为依据进行计算，具体扣款规则如下：

- 当半年度考核平均分≥90分时，不进行扣款。

- 当85分≤半年度考核平均分＜90分时，扣除1000元。

- 当80分≤半年度考核平均分＜85分时，扣除1600元。

- 当75分≤半年度考核平均分＜80分时，扣除2000元。

- 当70分≤半年度考核平均分＜75分时，扣除3000元。

- 当半年度考核平均分＜70分时，扣除4000元，同时甲方有权要求乙方提交整改报告，并在规定时间内完成整改，整改不合格的，甲方可根据合同约定采取进一步措施。

尾款支付按每半年度考核结果扣除相应扣款，按实际结算。

上述考核管理内容将月度考核与尾款付款紧密关联，能有效激励运维团队提升服务质量。

## 附表：项目考核评价样表

月度考核评分表

| 考核月度 |  | 20XX年X月 |  | 填表时间 |  | 20XX年X月X日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考 核 员 |  |  |  | 审 核 员 |  |  |  |
| 序号 | 考核项 |  | 考核主要指标 |  | 标准分值 |  | 扣减分值 |
| 1 | 运维团队 |  | 人员安排 |  | 10分 |  |  |
| 2 | 软件运维 |  | 软件系统日常检查 |  | 30分 |  |  |
|  |  |  | 软件系统定期（专项）维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件系统应急维护 |  |  |  |  |
| 3 | 硬件运维 |  | 日常维护 |  | 30分 |  |  |
|  |  |  | 定期维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专项维护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构保护 |  |  |  |  |
| 4 | 监测数据分析与应用 |  | 预警与应急响应支持 |  | 30分 |  |  |
|  |  |  | 运营监测数据分析 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评估与运营决策支持 |  |  |  |  |
| 5 | 安全生产 |  | 安全生产教育及责任事故 |  | 扣分项 |  |  |
| 累计扣减分值 |  |  |  | 考核实得分 |  |  |  |

月度考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核主要指标 | 考核频次 | 标准分值 | 内容要求 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维团队 | 人员安排 | 每月 | 10分 | 运维单位人员与投标文件运维团队人员一致，具备相应运维工作能力。 | 抽查。若未经甲方同意，每更换1位人员扣2分。 |
| 2 | 软件运维 | 软件系统日常检查 | 每月 | 30分 | 数据管理。监测指标数据可视化展示、分析、统计、下载等功能正常。 | 登录系统检查。功能出现异常，且未在规定运维响应时间内解决的，每1项扣1分。 |
|  |  |  |  |  | 阈值管理。测点配置告警阈值，数据值超过阈值时自动触发告警。 | 登录系统检查。单个测点未配置告警阈值，且未在规定运维响应时间内解决，扣1分。 |
|  |  |  |  |  | 评估报告管理。报告报表正常浏览、下载。 | 登录系统检查。报告报表功能异常，且未在规定运维响应时间内解决，扣1分。 |
|  |  |  |  |  | 用户管理。正常登录和使用系统，用户权限划分正确。 | 登录系统检查。用户登录系统异常，且未在规定运维响应时间内解决的，扣1分。 |
|  |  | 软件系统定期（专项）维护 | 每月 |  | 安全与网络管理，服务器运行正常。服务器运行情况用于性能监测，网络安全及保障防护。 | 提供软件系统定期（专项）维护报告。未在规定运维响应时间内提供，扣1分。 |
|  |  | 软件系统应急维护 | 每月 |  | 突发性软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等。 | 登录系统检查。系统出现大规模崩溃、功能和数据异常的，且未在规定运维响应时间内解决，出单次扣1分。 |
| 3 | 硬件运维 | 日常维护 | 每月 | 30分 | 对监测设备、设施（含线缆及辅材）、设备供电及网络通信状态及费用的日常检查与维护，设备在线率不低于95%。 | 1、日常设备维护台账。设备维护台账需明确故障处理的时间、地点、设备名称、维修人员、维护内容等，未提供设备维护台账，扣1分。 2、登录系统检查。设备在线率若低于95%，每低于2%扣1分，至本考核项分数为零。 |
|  |  | 定期维护 | 每6个月 |  | 对监测设施（含线缆及辅材）进行全面检查和保养，确保设备、设施处于正常运行状态，设备在线率不低于95%。 | 1、定期设备维护台账。未提供设备维护台账及带有时间地点的现场照片，扣1分。2、登录系统检查。设备在线率若低于95%，每低于2%扣1分，至本考核项分数为零。 |
|  |  | 故障维护 | 按需 |  | 对异常设备进行维护、更换等，设备在线率不低于95%。 | 1、更新维护台账，未提供设备维护台账及带有时间地点的现场照片，扣1分。2、登录系统检查。故障已经修复，设备在线率若低于95%，每低于2%扣1分，至本考核项分数为零。 |
|  |  | 专项维护 | 按需 |  | 对强（风）、超限车辆过桥、车船撞击、雷暴、地震、火灾、洪水等不同灾害或突发事件发生前后，开展系统针对性排查和维护工作，并提供相应报告。 | 提供专项维护报告及带有时间地点的现场照片，未在规定运维响应时间内开展专项维护并提供报告及照片，单次扣1分。 |
|  |  | 结构保护 | 按需 |  | 硬件运维过程中不影响桥梁结构承载能力和正常使用功能。 | 现场检查。硬件运维过程中对桥梁结构、防腐等防护工程造成损坏或造成局部损坏，未提前报备且未及时修复，单次扣1分。 |
| 4 | 监测数据分析与应用 | 预警与应急响应支持 | 按需 | 30分 | 建立全天候结构安全监测预警与应急响应机制，提供桥梁结构应急安全评估报告及决策技术咨询，处理闭环。 | 提供应急安全评估报告。未在规定运维时间内提供应急响应报告，单次扣3分。 |
|  |  | 运营监测数据分析 | 每月 |  | 提供单桥梁日常运营状态监测数据分析月报告。 | 月报告。未在规定运维响应时间内数据分析报告，单桥扣2分。出现报告内容缺失，数据错误、报告质量不高等问题，单次扣2分。 |
|  |  | 评估与运营决策支持 | 按需 |  | 根据掌握的资料和桥梁现场情况，及时对桥梁结构安全风险进行全面系统地梳理辨识与分析。 | 未对桥梁结构安全风险进行全面系统地梳理辨识与分析，造成结构安全风险事件发生，单次扣3分。 |
| 5 | 安全生产 | 安全生产教育及责任事故 | 每月 | 扣分项 | 开展系统维护人员安全生产教育，安全防护措施到位 | 根据安全生产事故等级，单次扣1-5分。 |

四、运维服务人员要求

人员的数量、资质要求等应满足合同相应要求，在相关费用报价中充分考虑。中标人提供整体技术支持运维人员，一名项目负责人，两名运维人员，应有措施能够保证上述工程师六小时到达现场提供技术支持服务。运维人员必须为供方自有员工，正常缴纳社会保险（包括工伤保险）。

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、交付地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏万享通咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

▲备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                       。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：（1）合同正式签订后支付合同金额的30%（项目预付款）；（2）完成桥梁监测硬件安装与调试工作并完成履约验收（详见《政府采购履约验收书》）后支付到合同金额的75%；（3）质保期满后支付合同金额的25%。（付款前乙方应当开具相应增值税发票。项目分段验收对应付款节点开展，每阶段验收合格后付款。验收项目有两项及以上不合格的，按每一项扣除2%合同价款（每阶段验收累计扣除后支付。）

。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用（包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准（以其中的最高标准要求为准）。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1．交货日期（或完工期）：合同签订后30日历天内完成全部安装调试并交付使用（具体日期以甲方的供货通知为准）

2．供方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须按原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试和操作培训，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期：整体质保五年，质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

（七）违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

（八）合同的变更及终止

8.1有下列情形之一的，本合同自行终止。

(1)因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

(2)经双方协商一致，自愿解除的。

8.2有下列情形之一的，需方有权单方终止合同。

(1)未经需方书面同意，供方擅自分包或者转包他人的。

(2)供方不履行义务，需方有权终止合同。

8.3合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同生效及其他：

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

1、价格                 35分

2、投标人综合实力             10分

3、技术响应                              5分

3、技术文件                   50分

（二）各项目评分标准

1.价格（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。。

2.投标人综合实力（10分）

（1）业绩（4分）：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的类似项目的，有一个得2分，本项最高得4分。（提供中标通知书或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明、合同原件扫描件上传以上二份材料缺一不可；时间以合同签订日期为准）

（2）项目人员配置（6分）：

①投标人拟投入的项目负责人具有信息系统项目管理师的得1分；具有中级职称的得0.5分，具有高级及以上职称的得1分，本项最高得2分。

②项目组成员具有软件评测师的，有一个得1分，本项最高得2分；

③项目组运维人员具有低压电工证的，有一个得1分，本项最高得2分。

（须提供中标后人员不变动声明函，提供人员的资格证书、职称证书原件扫描件、与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴费清单）或由社保机构出具本企业的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件放入投标文件中，不提供或不全均不得分。同一人不可重复得分）。

3、技术响应 （5分）

投标单位需就采购需求中注“★”的技术指标提供国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖投标单位公章，符合或优于招标文件要求的，每一项得0.5分，共10项，最高得5分。

4、技术文件（50分）

1.针对本项目的系统设计方案（8分）：包括①整体系统架构、功能，数据流转方式（4分）；②系统分别在监测正常情况下和监测异常报警情况下的业务流程（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

2.针对本项目的实施方案（6分）：包括①设备安装方案（2分）；②安装进度计划（2分）；③安装进度保证体系及保证措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

3.针对本项目的安装质量、安全方案（8分）：包括①安装质量管理体系（2分）；②安装质量保证措施（2分）；③安全管理体系（2分）；④安装安全保证措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

4.针对本项目的安装设计图（8分）：包括①前端各类传感器的详细布点位置图纸（4分）；②取电位置明确、管线敷设合理，标注详细、清晰的现场安装图纸（4分）

投标人针对上述内容提供相关图纸，要求图纸中前端各类传感器布点位置合理、取电位置明确，管线敷设符合现场情况并符合无锡安装标准、标注详细、清晰、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供图纸或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

5.针对本项目的平台接入方案（8分）：包括①现行无锡市城市生命线无锡市桥梁专项监管平台的总体架构、功能架构及网络架构（4分）；②数据对接表单结构规范、数据对接加工处理流程、平台数据对接基础编码要求、平台数据接入标准（4分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

6.售后服务方案（6分）：包括：①售后服务组织机构、响应机制、解决时间（2分）；②质保期内的售后服务内容（2分）；④运维服务方案（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

7.故障解决及应急方案（6分）：包括：①使用故障应急措施（3分）；②快速处理预案及解决问题能力保障（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术文件除编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少的外，评委一般按照上述评分要求及响应技术文件实际内容评分。

除招标文件“26.无效投标条款和废标条款”中涉及本项评分的情况外评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评委一般按照上述评分要求及投标文件实际内容评分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区城市管理局

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏万享通咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

江苏万享通咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 项目名称 | 兴塘大桥桥梁智慧监测系统项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表：

明细报价表

供应商名称（盖章）：                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 |  | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明中要求自行编制。

（1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

（九） 服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十） 投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章） ：                                  采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（（1）本表不得删除；

（2）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（3）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（4）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

（十一） 技术条款偏离表（格式）：

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

（十一）技术方案（详见评分标准）：