招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0019

项目名称：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务

盐城市亭湖区建设工程安全监督站

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年5月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………2

- 第二章  投标人须知…………………………………6

- 第三章  合同条款及格式……………………………21

- 第四章  项目需求……………………………………34

- 第五章  评标方法与评标标准………………………37

- 第六章  投标文件格式………………………………41

- 第一章  招标公告

项目概况 亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年6月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0019

2、项目名称：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务

3、预算金额：人民币65万元；

4、最高限价：人民币65万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书；

5、采购需求：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务（包括但不限于：专业性地开展检查工作、分析建筑施过程中存在的隐患以及对建筑施工的安全进行指导工作，进一步提高安全监管科学化水平；对在建工程安全状况进行持续性评价评估，并深入开展危大工程的专项验收和整治，杜绝较大以上安全事故的发生），具体内容及要求详见招标文件项目需求。

6、服务期限：本项目服务期限为一年（2025年7月1日-2026年6月30日）。

7、服务要求：合格，并满足项目需求及采购人要求。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，提供上上年度的财务状况报告）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有注册专业为房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师或一级注册建造师。

3.2投标人须保证授权代表、项目负责人均为本单位的正式职工并提供从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月19日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区建设工程安全监督站

地    址：盐城市亭湖区小新河路与中亭路交界处

联 系 人：周先生

联系方式：0515-89918639

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：毛女士

联系方式：13814340322

3.项目联系方式

联 系 人：毛女士

联系方式：13814340322

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本工程招标代理费按照苏招协(2022)002号文件规定标准的计取，投标人在报价时综合考虑在投标报价中（不得单列），中标后向招标代理机构缴纳。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表、分项明细报价表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

13.2.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用。

13.2.2本项目设定投标报价的最高限价65万元，投标报价高于最高限价，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3投标报价方式：本项目合同采用“固定总价”合同。本合同价包括为完成招标文件中的所有内容，供应商已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现场勘查、调查、现场实施（反馈）、数据整理、培训费、资料费、中标服务费、人工、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.3.1投标人应充分考虑项目的规模、性质、服务周期的市场风险和国家政策性调整风险以及招标人对服务范围、服务周期、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

13.3.2只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

13.4现场踏勘要求：投标人均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.5其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.6投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标价格分项明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购人式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

项目名称：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2024-

委托单位：盐城市亭湖区建设工程安全监督站（以下简称“甲方”）

受托单位：                           （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目名称：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务。

二、项目地点：盐城市亭湖区境内。

三、采购范围及内容：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务（包括但不限于：专业性地开展检查工作、分析建筑施过程中存在的隐患以及对建筑施工的安全进行指导工作，进一步提高安全监管科学化水平；对在建工程安全状况进行持续性评价评估，并深入开展危大工程的专项验收和整治，杜绝较大以上安全事故的发生），具体内容及要求详见招标文件项目需求。

四、合同价

总价为人民币（¥：   ），本合同价包括为完成招标文件中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现场勘查、调查、现场实施（反馈）、数据整理、培训费、资料费、中标服务费、人工、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

五、服务内容

亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务包括但不限于：

5.1 对服务范围内建筑施工项目开展专业性检查。主要根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关法律法规要求，对亭湖区建设工程项目进行全面的检查。检查内容包括工程安全资料；重大危险源，特别是危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；建设、施工、监理安全生产履责情况；施工企业特种作业人员持证上岗、安全生产目标管理、教育培训计划制定和实施、安全防护用具(品)、安全技术交底、安全检查及整改情况、机械设备检测及登记、施工方案及专家论证;安全防护设施、机械设备使用管理、安全用电及消防管理、环境保护、生活卫生等方面内容；并根据检查结果对每个项目进行安全评分评星。

5.2 安全隐患分析与安全状况持续性评价评估。通过对建设工程项目检查出的隐患内容进行综合分析，找出安全监管的盲区与薄弱点，形成客观科学的检查成果和安全风险评估报告。

5.3 安全生产指导。根据安全隐患分析和安全状况评估报告，有效的研判安全风险，有针对性提出建设工程安全生产监管重点的指导意见，进一步提高安全监管科学化水平。

5.4 人员组成。乙方需选派具有实际管理经验、有工程管理安全方面全部专业的、认真负责、专业功底扎实的专家参与安全检查评估工作。根据专业性质至少配备脚手架、临时用电、起重设备、深基坑及消防专业等至少各1人。人员专业配置符合专项检查或工作需要，专家的资格要求符合有关约定，相应工程清单由甲方根据需要制定，乙方需无条件配备满足要求的人员。

5.5 频次安排。甲方要求乙方频次安排，由甲方委派一名专职安全联络员配合乙方对施工现场安全隐患、安全生产资料、单位和人员履职情况开展专项检查工作。每月须对全区在建建筑工地组织一次全面安全检查，每个项目每月检查频率原则上不少于一次；对全区建筑工地开展常态化文明施工、建筑工地扬尘管控检查，每天检查项目数不得低于4个，检查出的问题及时报送甲方。每个季度对亭湖区建筑工程安全现状、存在的问题以及合理化的建议进行综合性评估，并编制评估报告报送甲方。

除每月一次的专项检查，特殊工程或事故调查工作外，全区综合性检查（原则上每季度一次）或在重大节假日、重大活动以及恶劣天气前开展的专项整治，乙方均需配合甲方开展工作并根据实际需要安排配置人员，每次不少于5人。

5.6 成果递交。

5.6.1检查成果递交。乙方须按照甲方的要求进行对项目的检查形成一个闭环的检查机制，乙方每个月月底前须向甲方报送安全检查台账资料，具体包含建筑工程安全检查记录，建筑工程安全检查评分表，以及全区建筑工程安全生产事故隐患统计分析表，并把每次检查过程中在建工程遇到的问题、各方面的安全隐患以及合理化的建议形成书面材料（即隐患排查报告书）每月上报甲方。在检查过程中发现重大安全生产隐患及或单位、人员严重违规，应于当日上报亭湖区建设工程安全监督站，并同时研究制定出相应书面整改措施建议，由各职能科室根据工作职责及时跟踪处理。

5.6.2 综合评估成果递交。乙方每月履行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》所规定的职责进行安全事故隐患排查根据建筑施工单位的安全隐患排查制度、危险作业管理制度、外包工程监管制度、安全奖惩制度、事故隐患处理制度、事故处理制度以及安全生产作业现场存在的安全生产隐患，排查建筑施工单位的危险源以及各级安监部门下发的整改指令和检查发现的安全隐患的整改情况等，进行综合评估分析，并形成全区建筑工程安全生产事故隐患统计分析表及当月安全形势分析报告（内容须包含全区建筑工程安全生产形势分析、建筑工程安全生产突出问题分析、重大安全隐患整改措施建议、重点安全管控项目以及下一步项目安全监管建议措施等）于每个月月底前递交。

5.6.3安全形势分析成果递交。乙方每个季度对亭湖区建筑工程安全现状、存在的问题以及合理化的建议进行综合性分析，形成全区建筑工程安全生产形势分析成果并于每个季度末送至甲方。

5.7 乙方须配合甲方开展部分特殊工程检查及工程安全相关活动的开展。

5.8 在合同履行期间乙方须派驻场人员1名，主要负责亭湖区建筑施工安全监管第三方服务的资料收集和整理。

5.9 参与亭湖住建局开展的检查巡查工作及其它安全生产活动。

注：以上服务要求乙方已自行考虑，并已包含在合同价中，甲方不另行支付其他任何费用。

六、服务目标

按照“过程跟踪，预防为主”的原则，对亭湖区在建项目进行安全检查、有效降低亭湖区建设工程安全事故发生；通过深入分析建设工程安全隐患存在的原因，找出安全监管的盲区与薄弱点，形成科学权威的检查成果和评估报告，有效的指导亭湖区建设工程安全生产管理中存在的问题整改、安全形势研判、安全风险预警，积极促进区内工程安全和工程管理水平的持续改进，进一步高质量提升亭湖区建设工程安全监管水平。

七、服务依据

1、现行的法律、法规、规范性文件等；

2、规范、标准、技术性文件等；

3、工程设计图纸、批准的施工安全专项方案等；

4、建设工程施工合同等。

八、服务范围及数量

亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务。包含亭湖区住建局实施项目、亭湖区住建局监管的建设工程项目，预计全区年度建设工程项目数约50项，检查项目数量根据甲方提供的清单执行，合同价格不因项目数量的变化而调整。

九、服务期限：一年（2025年7月1日-2026年6月30日），合同期限届满前1个月，甲方根据对乙方的考核情况及合同履行情况，再决定是否续签合同【如未续签合同，则在合同服务期满且双方合同权利和义务履行完毕后即终止合同，乙方在合同服务期满后按照国家相关规定5日内完成交接工作】。

十、付款方式

合同签订后支付合同价的30%的预付款，合同履行满6个月后付至合同价款的50%（具体以考核结果为准），余款在服务期满且按质完成合同工作量后结清。

注：1、以上付款均无银行利息；2、完成委托任务后，甲方应对乙方技术服务进行考核验收，考核表见项目需求附件。签署合同总额的80%为基本款，剩余20%为考核款。考核按满分100分计算，每少1分扣减考核款的2%（具体考核内容见附件）。

十一、结算方式

11.1 本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标（合同）总价一律不予调整（除甲方调整服务内容或合同约定调整外）。

11.2结算价=中标（合同）总价±甲方调整服务内容或合同约定调整价款。

十二、甲方的权利义务

12.1甲方权利：

12.1.1审定乙方拟定的建筑施工安全检查服务计划和方案。

12.1.2对被乙方检查企业存在问题，责令整改并监督检查。

12.1.3甲方有权对乙方的建筑施工安全检查服务工作和投标书、承诺书、合同履行情况进行监督检查，监督乙方服务工作的实施及相关制度和《投标文件》执行情况，对发现的问题，乙方应及时整改，针对乙方未检查到位的情况提出整改要求，情节严重的扣除相应的检查服务费用；甲方下达整改通知后，乙方逾期仍达不到承诺目标，甲方有权视情节对乙方实施处罚，直至终止合同。

12.1.4在合同履行期间，如乙方中途无故退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，严重影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，并要求乙方给予经济赔偿。

12.1.5对拒绝、不服从或抵触甲方领导指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方进行调换，否则甲方有权终止本合同，并对乙方进行经济处罚。

12.1.6监督、指导乙方人员在区域内的一切行为和活动；乙方人员进场前应征求甲方的意见。

12.1.7依据相关法律、法规规定享有的其他权利。

12.2甲方义务：

12.2.1甲方应向乙方移交安全检查所必需的资料。

12.2.2按照合同约定按时足额支付安全检查服务费。

12.2.3通知被检单位协助乙方做好建筑工程施工安全检查工作。

12.2.4协助乙方规范对区域内人员违反法规、规章的行为。

12.2.5协调、配合乙方共同处理本合同生效前发生的相关遗留问题。

12.2.6法律、法规规定的其他义务。

十三、乙方的权利义务

13.1乙方权利：

13.1.1按照本合同中服务内容及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准、行业规范提供专业化的服务。

14.1.2按照本合同规定向甲方收取安全检查服务、指导及评估费用。

13.1.3根据甲方授权，制定必要的规章制度，并以有效方式督促被检单位相关人员遵守。

13.1.4根据甲方授权，采取规劝、警告等措施制止被检单位相关人员违反建筑施工安全管理制度的行为。

13.1.5依照法律、法规规定和本合同约定享有的其他权利。

13.2乙方义务：

13.2.1全面贯彻执行本合同中服务内容及要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准、行业规范的法规、政策，全面遵守《招标文件》的要求，执行《投标文件》的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受相关行政主管部门等的监督和指导。

13.2.2及时向甲方通告区域内被检单位存在的建筑施工安全问题，接受甲方的监督管理。

13.2.3制止区域内违反有关建筑施工安全管理和使用等方面的行为，对违反建筑施工安全管理的行为及时向甲方报告。

13.2.4协助做好区域内的建筑施工安全防范工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向有关行政管理部门报告，保护好现场、协助做好救助工作；在协助维护区域的公共安全时，要履行职责，不得侵害公民的合法权益。

13.2.5本合同终止或出现本合同约定终止情形时，乙方应当在接到通知七日内将建筑施工安全检查相关资料及时如数地移交给甲方并撤出被检单位，不得以任何理由拒绝或拖延。

13.2.6法律、法规规定的其他义务。

十四、违约赔偿

14.1合同履行期间和合同期满后，甲方对乙方检查成果进行检查，对由于乙方工作疏忽遗查而被甲方和上级部门检查发现出的隐患，每有一处隐患扣合同价款的5％。

14.2乙方未能按要求配合甲方开展工作提交符合甲方要求的安全检查台账资料、书面报告，应向甲方偿付工违约损失费，每天的延期损失费按1000元计算。延期超过10天的，甲方有权取消乙方中标资格并没收全部履约保证金。

14.3乙方未能根据本合同服务要求配备满足需求的项目负责人或项目组成员，每少一人罚款1万元。

14.4若因乙方安全检查服务质量不合格延误处置时机，未能有效预防事故的，除扣除相应服务费（如出现安全事故，按10万元/起计算）外，应按责任情况承担相应行政责任，并追究相关人员责任。

14.5对于甲方提供的资料，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对此造成的损失追究责任。

十五、不可抗力

15.1如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 履约保证金：

16.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定对AA级及以上（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）的政府采购供应商，免收履约保证金）】

16.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

16.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

16.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

16.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

16.4履约保证金的退还：

16.4.1方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

16.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

16.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

16.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

16.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十七、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

十八、违约终止合同

18.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

18.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供服务并将检查报告交付甲方。

18.1.2  如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

18.2 在甲方根据上述第19.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相关服务，乙方应对购买相关服务所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十九、转包和分包：甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的合同款中扣除。

二十、其他

20.1本项目招标文件和乙方的投标文件中（以及投标时承诺）被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

20.2乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，服务期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

20.3乙方在服务过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

20.4乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

20.5在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场。

①不同意本项目合同条件；

②停工或拖延安全检查服务进度；

③要挟甲方提高合同价款；

④要挟甲方给予某种补偿；

⑤自认合同价款比例和时间。

20.6本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

20.7合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

20.8本合同中的未尽事宜，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理；没有规定的，双方可协商后进行补充，以书面形式签订补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，与本合同具同等效力。

20.9本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：            （公章）              乙方：                      （公章）

- 法定代表人/委托代理人（签名）：         法定代表人/委托代理人（签名）：

- 项目负责人（签名）：                    项目负责人（签名）：

附件：

盐城市亭湖区建设工程第三方安全检查机构服务考核表

考核周期：    年    月—    年    月

第三方服务机构名称：

| 考核内容 | 考核要求 | 规定得分 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查方案实施制定 | 是否在要求的时间内报送检查的实施方案及方案内容是否满足要求 | 5 | 规定时间内报送得满分，每推迟一天扣1分，扣完为止；实施方案内容每缺一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 廉政纪律 | 廉洁自律遵守情况 | 5 | 遵守廉洁纪律得满分，发现一次有违反廉政纪律的，此项不得分 |  |  |
| 实施阶段 | 人员配置及出勤 | 5 | 按招标文件约定和检查方案的人员出勤，真实得满分，抽查时每缺少一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 检查频次及项目数量 | 工程安全资料检查 | 5 | 根据国家相关规定要求，对工程安全资料进行检查，每漏检一次扣0.5分 |  |  |
|  | 对项目安全管理履职人员检查 | 5 | 项目安全管理履职人员是否符合国家规定的配置要求，每漏检一次扣0.5分 |  |  |
|  | 对监理人员履职情况检查 | 5 | 对监理单位是否建立健全安全监理组织机构体系，是否履行项目部监理人员安全职责进行检查；遗漏一项扣0.5分 |  |  |
|  | 工程实体安全检查 | 20 | 工程施工重大危险源遗漏一次扣10分；较大安全隐患未排查出造成安全事故的，每发生一次扣20分；工程施工其他危险源遗漏一个扣1分 |  |  |
|  | 消防安全检查 | 5 | 配合住建局对三区“施工现场、办公区、生活区”等区域用电、用火、用气的消防安全情况；遗漏一项扣0.5分 |  |  |
|  | 常态化开展文明施工、扬尘控制方面检查 | 9 | 配合住建局常态化对扬尘控制6个百分百以及其他环境保护、生活卫生、大气污染等涉及建筑工程安全生产方面检查，日均检查项目不得低于4个；遗漏一项扣0.5分 |  |  |
|  | 每月检查一次，检查项目数量与合同约定数量比对 | 10 | 检查频次及项目数量根据住建局发布的清单进行检查，达到合同约定数量90%以上得满分，90%以下根据实际检查项目数扣分 |  |  |
| 资料归档 | 内容完整 | 3 | 检查报告完整，内容全面、具体、检查评分表及附件每缺一项扣1分，扣完为止 |  |  |
| 分析报告质量 | 数据真实、逻辑清晰 | 5 | 检查报告数据真实、准确、有依据，每缺一项扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 季度分析报告 | 4 | 每个季度对亭湖区建筑工程安全现状、存在问题进行综合性评估，每缺少一个季度扣2分 |  |  |
|  | 对检查项目进行评分评星 | 6 | 每个月对所查项目进行评分评星，每缺少一个月扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 对发现的问题分析透彻、针对性强，具有前瞻性的建议得满分 | 2 | 每月的分析报告内容是否齐全，提出的措施是否有针对性、可操作性、前瞻性和可持续性不强的扣1分 |  |  |
| 特殊时段检查 | 特殊时段（节假日等）是否能够配合采购人临时性需求，并及时提供专家配合；能够配合采购人开展合同外的工作或在重大活动前开展的专项整治，能够配合采购人开展工作并根据实际需求安排配置人员，每次5—6人的；能够配合招标人开展部分特殊工程检查及工程安全事故的调查。以上内容满分6分，根据实际情况扣分。 |  |  |  |  |
| 考核说明 | 实际支付款项根据考核结果结算 |  |  | 总分 |  |

考核单位负责人：                                                                 被考核单位负责人：

日期：                                                                          日期：

- 第四章 项目需求

一、服务目标

按照“过程跟踪，预防为主”的原则，对亭湖区在建项目进行安全检查、有效降低亭湖区建设工程安全事故发生；通过深入分析建设工程安全隐患存在的原因，找出安全监管的盲区与薄弱点，形成科学权威的检查成果和评估报告，有效的指导亭湖区建设工程安全生产管理中存在的问题整改、安全形势研判、安全风险预警，积极促进区内工程安全和工程管理水平的持续改进，进一步高质量提升亭湖区建设工程安全监管水平。

二、工作依据

1、现行的法律、法规、规范性文件等；

2、规范、标准、技术性文件等；

3、工程设计图纸、批准的施工安全专项方案等；

4、建设工程施工合同等。

三、服务内容

亭湖区建设工程项目安全监管第三方服务项目包括但不限于：

1、对服务范围内建筑施工项目开展专业性检查。主要根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关法律法规要求，对亭湖区建设工程项目进行全面的检查。检查内容包括工程安全资料；重大危险源，特别是危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；建设、施工、监理安全生产履责情况；施工企业特种作业人员持证上岗、安全生产目标管理、教育培训计划制定和实施、安全防护用具(品)、安全技术交底、安全检查及整改情况、机械设备检测及登记、施工方案及专家论证;安全防护设施、机械设备使用管理、安全用电及消防管理、环境保护、生活卫生等方面内容；并根据检查结果对每个项目进行安全评价。

2、安全隐患分析与安全状况持续性评价评估。通过对建设工程项目检查出的隐患内容进行综合分析，找出安全监管的盲区与薄弱点，形成客观科学的检查成果和安全风险评估报告；

3、安全生产指导。根据安全隐患分析和安全状况评估报告，有效的研判安全风险，有针对性提出建设工程安全生产监管重点的指导意见，进一步提高安全监管科学化水平；

4、人员组成。乙方需选派具有实际管理经验、有工程管理安全方面全部专业的、认真负责、专业功底扎实的专家参与安全检查评估工作。根据专业性质至少配备脚手架、临时用电、起重设备、深基坑及消防专业等至少各1人。人员专业配置符合专项检查或工作需要，专家的资格要求符合有关约定，相应工程清单由甲方根据需要制定，乙方需无条件配备满足要求的人员。

5、频次安排。甲方要求乙方频次安排，由甲方委派一名专职安全联络员配合乙方对施工现场安全隐患、安全生产资料、单位和人员履职情况开展专项检查工作。每月须对全区在建建筑工地组织一次全面安全检查，每个项目每月检查频率原则上不少于一次；对全区建筑工地常态化开展文明施工、建筑工地扬尘管控检查，每天检查项目数不得低于4个，检查发现的问题及时报送甲方。每个季度对亭湖区建筑工程安全现状、存在的问题以及合理化的建议进行综合性评估，并编制评估报告报送甲方。

除每月一次的专项检查，特殊工程或事故调查工作外，全区综合性检查（原则上每季度一次）或在重大节假日、重大活动以及恶劣天气前开展的专项整治，乙方均需配合甲方开展工作并根据实际需要安排配置人员，每次不少于5人。

6、成果递交。

6.1检查成果递交。乙方须按照甲方的要求进行对项目的检查形成一个闭环的检查机制，乙方每个月月底前须向甲方报送安全检查台账资料，具体包含建筑工程安全检查记录，建筑工程安全检查评分表，以及全区建筑工程安全生产事故隐患统计分析表，并把每次检查过程中在建工程遇到的问题、各方面的安全隐患以及合理化的建议形成书面材料（即隐患排查报告书）每月上报甲方。在检查过程中发现重大安全生产隐患及或单位、人员严重违规，应于当日上报亭湖区建设工程安全监督站，并同时研究制定出相应书面整改措施建议，由各职能科室根据工作职责及时跟踪处理。

6.2 综合评估成果递交。乙方每月履行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》所规定的职责进行安全事故隐患排查根据建筑施工单位的安全隐患排查制度、危险作业管理制度、外包工程监管制度、安全奖惩制度、事故隐患处理制度、事故处理制度以及安全生产作业现场存在的安全生产隐患，排查建筑施工单位的危险源以及各级安监部门下发的整改指令和检查发现的安全隐患的整改情况等，进行综合评估分析，并形成全区建筑工程安全生产事故隐患统计分析表及当月安全形势分析报告（内容须包含全区建筑工程安全生产形势分析、建筑工程安全生产突出问题分析、重大安全隐患整改措施建议、重点安全管控项目以及下一步项目安全监管建议措施等）于每个月月底前递交。

6.3安全形势分析成果递交。乙方每个季度对亭湖区建筑工程安全现状、存在的问题以及合理化的建议进行综合性分析，形成全区建筑工程安全生产形势分析成果并于每个季度末送至甲方。乙方须根据全区建筑工程的安全现状、存在的问题以及合理化的建议每季度对全区建设工程的项目负责人进行一次集中指导分析。

7、乙方须配合甲方开展部分特殊工程检查及工程安全相关活动的开展。

8、常态化开展建筑工地扬尘治理"六个百分百"专项检查，同步对环境保护、生活卫生、大气污染防治等方面进行检查。同时，积极配合住建局完成重大节假日或重要时段检查、专项检查、突击检查等工作，检查各方参建主体安全责任落实及施工现场安全等情况。

9、在合同履行期间乙方须派驻场人员1名，主要负责亭湖区建筑施工安全监管第三方服务的资料收集和整理。

10、参与亭湖住建局开展的检查巡查工作及其它安全生产活动。

11、服务成果验收，出具报告。完成委托任务后，甲方应对乙方技术服务进行考核验收，考核表见附件。签署合同总额的80%为基本款，剩余20%为考核款。考核按满分100分计算，每少1分扣减考核款的2%。

注：以上服务要求乙方已自行考虑，并已包含在合同价中，甲方不另行支付其他任何费用。

四、服务范围及数量

亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务。包含亭湖区住建局实施项目、亭湖区住建局监管的建设工程项目，预计全区年度建设工程项目数约50项，检查项目数量根据甲方提供的清单执行，合同价格不因项目数量的变化而调整。

五、服务期限：一年（2025年7月1日-2026年6月30日），合同期限届满前1个月，甲方根据对乙方的考核情况及合同履行情况，再决定是否续签合同【如未续签合同，则在合同服务期满且双方合同权利和义务履行完毕后即终止合同，乙方在合同服务期满后按照国家相关规定5日内完成交接工作】。

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 （20分） | 20分 | 以满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为基准价，其价格分为满分，其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（基准价/报价）×20。（报价不得超过采购预算价，否则作废标处理。） |
| 二 | 人员配备 （17分） | 6分 | 项目负责人：6分 ①项目负责人具有市级（地市级）及以上建设行政主管部门公布的房屋建筑工程安全专家资格，加1分； ②项目负责人具有注册专业为市政公用工程专业的国家注册监理工程师执业资格的，加1分； ③项目负责人具有建筑工程国家安全工程师执业资格的，加1分； ④项目负责人具有高级工程师职称的加1分，正高级工程师职称的加2分。 ⑤项目负责人具有一级注册消防工程师注册证书的加1分。 注： ①提供证书原件或复印件加盖供应商公章或网页查询截图加盖供应商公章；②供应商本单位为其缴纳的从2025年2月至投标截止日当月其中的任意一个月的社保证明材料为准。未提供的，不得分。 |
|  |  | 11分 | 项目组成员（除项目负责人外）：11分 ①项目组成员中具有市级（地级市）及以上房屋建筑工程安全专家库专家成员，有一人次加0.5分，最多加1分；具有高级及以上技术职称的，另加0.5分，最高加1分；本项最高2分。 ②项目组成员中具有国家安全工程师执业资格，有一人次加0.5分，最多加1分；具有高级及以上技术职称的，另加0.5分，最高加1分；本项最高2分。 ③项目组人员具有建筑施工特种作业操作证资格证书（岗位名称：建筑施工升降机安装质量检验工或建筑塔式起重机安装质量检验工）的，有一人次加1分，最多2分；具有建筑工程专业建造师资格的，另加1分，最高加2分；本项最高4分。 ④项目组人员具有一级注册消防工程师注册证书的，有一人次加1分，最多2分。 ⑤项目组人员在服务期内不更换，且能提供稳定且较长时间（满足采购人要求）的服务承诺的加1分，不承诺的不得分（承诺书格式自制）。 本项第①、②、③、④条人员不重复计分。 注：①提供证书原件或复印件加盖供应商公章或网页查询截图加盖供应商公章。②供应商本单位为上述人员缴纳的从2025年2月至投标截止日当月其中的任意一个月的社保证明材料为准。未提供的，不得分。 |
| 三 | 业绩 （8分） | 8分 | 供应商2022年5月1日以来（以合同签订时间为准）承担过建设工程施工专项安全检查或安全评估项目业绩（不含工程监理及项目管理业绩），有一项加1分，本项最多加4分。 项目负责人2022年5月1日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人的身份承担过建设工程施工专项安全检查或安全评估项目业绩（不含工程监理及项目管理业绩），有一项加1分，本项最多加4分。 本项以服务合同原件扫描件（不含工程监理合同及项目管理合同）计分，非供应商承担的项目不予计分，企业业绩与项目负责人业绩不得同时计分。 |
| 四 | 服务方案 （55分） | 55分 | 1、安全评估服务总体思路：根据安全评估服务总体思路进行评审，优于项目需求得15分，满足项目需求得14分，不满足或不提供得0分。 2、安全评估服务计划安排：根据安全评估服务计划安排进行评审，优于项目需求得10分，满足项目需求得9分，不满足或不提供得0分。 3、安全评估服务人员配备计划：根据安全评估服务人员进行评审，优于项目需求得10分，满足项目需求得9分，不满足或不提供得0分。 4、安全评估服务目标的保障措施：根据安全评估服务目标的保障措施进行评审，优于项目需求得10分，满足项目需求得9分，不满足或不提供得0分。 5、安全评估服务承诺与企业优势：根据安全评估服务承诺与企业优势等进行评审，优于项目需求得10分，满足项目需求得9分，不满足或不提供得0分。 |

注：1、人员配备相关要求：项目组人员需按上述要求提供专家库成员证明（证书原件或网上公布加盖单位公章）、职称证书原件或复印件加盖公章、注册执业资格证书原件或复印件加盖公章，同时提供上述人员从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明原件或复印件加盖公章（带有二维码的网络打印件加盖社保部门公章或电子章可视同为原件），否则不予计分。

2、评委应记名打分，取所有评委打分的算术平均值作为该供应商该项得分。

3、投标文件未按评分标准的要求提供涉及的相关证明资料的，相应条款不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

1、项目负责人相关证书原件或复印件加盖公章；

2、授权代表及项目负责人养老保险缴费记录证明原件或复印件加盖公章。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、服务方案等

十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供；如上-年度的财务状况报告未出，可提供上上年度的财务状况报告）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-00190号亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区建设工程安全监督站

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-00190号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府交易中心组织的盐城市亭湖区建设工程安全监督站，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00190 ，亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区建设工程安全监督站单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-00190的亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：亭湖区第三方建筑施工安全检查、复查、指导及评估服务

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0019

项目投标报价（一年）：（大写） ，小写：

是否提供《中小企业声明函》： 是/否

我方承诺：如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目经理。

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与报价清单不符时时，以开标一览表为准；

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月   日

十四、服务方案等

- 十五、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月   日

十六、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。