“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称： 清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目

项目编号： JSZC-320812-RJZX-C2025-0004

采购人： 淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所

采购代理机构： 淮安瑞吉工程咨询管理有限公司

二〇二五年十一月

# 第一章   磋商邀请

受淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所的委托，淮安瑞吉工程咨询管理有限公司就清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况: 清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年12月9日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

（一）项目编号： JSZC-320812-RJZX-C2025-0004

（二）项目名称： 清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额： 115.44万元（标包一：人民币63.3万元；标包二：人民币52.14万元）

（五）最高限价： 115.44 万元（标包一：人民币63.3万元；标包二：人民币52.14万元）

（六）采购需求：清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目共分两个标包，标包一：关城大沟、红旗河、盐河三支渠、福田泵站引河、电灌站引渠、黄码一支渠（黄码一支沟）、盐河二支渠（黄码二支沟）、盐河三支沟；标包二：柴米河（城南段）、蛇家坝干渠、王庄干渠、武墩南截水沟、北反修大沟（武墩段）、北反修支渠（武墩段）、城南三支、城南一支渠、西大沟。各供应商可报其中一个标包也可以两个都报，但只能中一个标包，每个标包的电子响应文件应单独上传，不得将两个标包上传在同一个电子响应文件中，否则作无效响应文件处理。供应商可以自行前往对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担，具体要求详见磋商文件第五章采购需求。

（七）合同履行期限： 合同签订后一年

（八）本项目（□是R否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业  。

# 二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第  1  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（一）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第37.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商公告发布之日起五个工作日。

2.方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

# 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间：2025年12月9日上午9点30分

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

# 六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称： 淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所

地址： 淮安市清江浦区城南街道韩城村西首

联系方式：张瑞

联系电话：0517-83851415

## 2.采购代理机构信息

名    称：淮安瑞吉工程咨询管理有限公司

地    址：淮安市枚皋路5号智优沃数字科技产业园3号楼1008室

联系方式： 吉工

联系电话：13915126862

# 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

# 第二章   供应商须知（适用各标包）

# 一、总则

## 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

## 2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

## 3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定。

## 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安瑞吉工程咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由淮安瑞吉工程咨询管理有限公司担任代理工作，因此各供应商在报价时必须将代理费用包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。本项目标包一代理费用按计价格〔2002〕1980号文件规定收费标准计取；标包二招标代理费用按计价格〔2002〕1980号文件规定收费标准计取，成交供应商必须在成交通知书发出前向代理公司交纳招标代理费。

# 二、磋商文件

## 5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

## 6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知代理机构，采购人对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

## 7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

7.4 联合体，指经采购人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为供应商的临时机构，联合体各方向采购人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

磋商文件规定接受联合体磋商的，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中磋商；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）采购人要求供应商提交磋商保证担保的，应当以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交磋商保证担保。以联合体牵头人名义提交的磋商保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（6）联合体作为成交人的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合磋商文件规定的金额、担保形式。

# 三、响应文件的编制

## 8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

## 10.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 11.磋商报价表

11.1本项目采用总承包方式，供应商的报价须包含全部服务的价格、人员工资（不得低于市区当前最低工资标准）、工具、设备、交通、通讯、保险等为完成本项目的所有费用。

11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.5磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

## 12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

## 13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

## 14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

## 15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 16.方案部分（如果本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

## 17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

# 四、响应文件上传

## 19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

## 20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

## 21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

# 五、响应文件的解密与评审

## 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

## 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

## 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

## 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形（适用各标包）

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11未按磋商文件要求提供相关承诺的

26.3.12磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理，启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价〈采购项目预算×50%；

2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；

3. 磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

## 27.磋商程序及评审方法和评审标准

### 27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

### 27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

### 27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

## 29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

# 六、确定成交及签订合同

## 30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

## 31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

## 34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 35.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

# 七、质疑处理

## 36.质疑处理

36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

36.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

36.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，对未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

36.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

36.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

36.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

36.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

# 八、政府采购政策功能落实

## 37.政策功能落实

### 37.1小微型企业价格扣除

37.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

37.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

### 37.2联合体及分包

37.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

37.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

### 37.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

### 37.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 37.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

## 38. 节能、环保政策（本项目不涉及）

38.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

38.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

38.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

38.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

38.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

## 39.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

39.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

39.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

39.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

## 40 履约资金扶持政策

40.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

40.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商作为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本项目评审标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目共分为2个标包，供应商最多只能成交1个标包，若成交多于1个标包，以响应文件中标包的前后排列顺序成交，其所成交标包其他标包由第二成交候选人获得成交资格（如第二成交候选人为其他标包的第一成交候选人，则由第三成交候选人获得成交资格，以此类推）。本项目的磋商顺序按1- 2顺序依次磋商。

# 三、具体标准：

## 1.价格部分：10分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分

## 2.方案部分：50分

评委会根据供应商提供的服务方案进行酌情打分，不提供分项方案的或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的，该项不得分：

### （1）保洁服务方案10分

保洁措施：河道水面、挡墙护坡栏杆、岸坡绿化的保洁措施、保洁频率、保洁及时都需要专门的对应措施，要求做到因地制宜，制定符合实际、切实可行的服务方案。

①方案详尽细致、条理清晰、可操作性强的得10分；

②方案较详尽细致、条理较清晰、可操作性较强的得7分；

③方案一般、满足基本需求的得4分。

### （2）管理技术方案10分

现场勘查并进行现状分析，针对性提出今后保洁工作的重难点同时提出详尽、合理可行的方案。

①方案合理、内容齐全、可操作性强的得10分；

②方案较合理、内容较齐全、可操作性较强的得7分；

③方案一般、内容一般、可操作性一般的得4分。

### （3）安全措施应急预案10分

针对本项目营运作业时和发生事故时的组织和安全防护措施的应急预案

①方案详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的10分；

②方案较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的7分；

③方案一般、可操作性一般的得4分。

### （4）服务质量目标及整体设想10分

包含但不限于针对本项目特点制定的保洁服务管理重点难点和措施

①方案详细、条理清晰、可操作性强的10分；

②方案比较详细、条理比较清晰、可操作性比较强的7分；

③方案一般、可操作性一般的4分。

### （5）人员配备方案（10分）

磋商小组根据供应商提供的人员配置情况，对保洁人员结构合理性、年龄、文化程度、以往工作经验等综合情况进行评分。

①方案详细、人员配备完善、可操作性强的得 10 分；

②方案较详细、人员配备合理、可操作性较强的得 7分；

③方案不够详细，人员配备及可操作性基本满足需求的得 4分

## 3.商务部分：40分

（1）人员配置：17分

①供应商需承诺针对本项目提供1名大专学历及以上专职驻站人员，负责现场管理和台账整理人员的得5分；（提供承诺书并加盖供应商电子签章）

②本项目其他管理人员不少于2人、管护人员不少于10人（年龄必须为60周岁及以下，上船保洁人员年龄必须为50周岁以下）的得10分，不满足以上条件的不得分；管护人员每增加2人得1分，本项最多得2分（须提供所有人员身份证原件复印件及其他管理人员2025年1月以来任意一个月由社保部门出具的本单位为其缴纳养老保险证明扫描件，加盖供应商电子签章）

（2）供应商针对本次项目配置设备情况（在满足磋商文件要求的基础上再增加的）:7分

本项目配备≥3吨货车1辆、打捞船2条、挖掘机1台、除草机3台的得7分；配备不齐，每少配备一个设备扣1分，不提供的不得分。

注：1）供应商自有上述设备的，须提供购买发票原件（必须是以供应商本体开具的发票）的扫描件，加盖供应商电子签章，否则不得分。

供应商没有上述设备的，可以租赁设备，设备须为出租方自有设备，供应商须提供租赁设备意向性协议及出租方设备的购买发票原件（必须是以出租方本体开具的发票）的扫描件，加盖供应商电子签章，否则不得分。

（3）供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得2分，本项最多得6分，不提供不得分（提供相关有效证书扫描件上传电子响应文件并电子签章）。

（4）供应商自2022年1月以来承接过河道保洁方面成功案例的（以合同签订时间为准），每提供一个得2分；本项最多得10分，不提供不得分（提供双方签订的有效的服务合同扫描件上传电子响应文件并电子签章）。

注：以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高。

注：1、磋商供应商在磋商时必须提供与以上评分相关的证明材料原件扫描件上传至指定位置并签章，如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。

2.磋商供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由磋商供应商自行承担。

3.如磋商供应商虚假承诺，或虚假提供相关证明材料，成交或签订合同后一经核实，将取消其成交资格并终止合同，同时按相关规定处理。

# 第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 一、合同格式

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          协商一致，订立本合同。

# 一、项目概况

本项目为清江浦城郊片区2026年度农村生态河道管护保洁项目，主要工作内容为河道内水面漂浮物、三水、柴草清理，河道管理范围内的杂草、杂树、垃圾、违规种植清理保洁及泵站、水闸内外环境绿化保洁。

- 合同金额：

- 本项目采用固定总价合同，合同价格不予调整。合同价：人民币 ，大写             整（小写       元 ）；

其中： 专项预留费用大写             整（小写       元 ）；根据实际发生量按实结算。

# 三、服务期限：合同签订后一年（自     年   月   日起至     年   月   日止）。

# 四、服务地点： 淮安市清江浦区城郊片区

# 五、合同价款支付步骤和办法

结算与支付方式：

（1）合同签订后且收到发票后支付合同价款的20%，剩余合同款项按季度定期支付，采购人根据考核得分结果按比例付款。供应商于次月15 日前向采购人提供完整的拨款相关手续资料（含季度保洁人员工资发放表及银行相关证明材料，劳务所在地税务部门开具的发票等），采购人在审查、核实发票金额后，以转账方式支付供应商服务费，前述材料如未齐全，付款时间相应延后。

（2）专项预留费用实行“据实结算”。供应商需按采购人指令及时工作按要求记录工作量（如作业时间、人员、设备、清理范围垃圾清运量等凭证），报采购人审核。

（3）采购人根据双方确认的实际工作量、事先约定的计费标准进行计算和核定。

（4）实际发生费用从专项预留费用中列支，可按年度或根据实际发生频次进行结算支付。最终合同总支付额将根据实际发生的日常保洁和应急作业总量进行调整，最高不超过合同总价。

（5）剩余资金处理：服务期满后，未产生采购人要求的上述专项保洁服务，则该服务费用无需支付；若专项预留费用有结余，结余部分不予支付，由采购人收回；若实际发生的合同外专项保洁费用超过预留专项预留费用额度，超出部分包含在总价风险中，不另增加费用。

注：（1）以上付款中日常管护保洁服务费为扣除专项预留费用后的金额。

- （2）付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

# 六、履约保证金

1.本项目无需缴纳履约保证金。

# 七、考核办法：详见合同附件。

# 八、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1）合同书

2）中标通知书

3）发包人要求及委托书

4）招标文件

5）投标文件

# 九、服务范围、内容及要求：

本合同所提供的服务及数量详见“项目采购需求”。

# 十、安全生产要求：

（1）乙方应制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全、作业设备及被保洁设施安全；

（2）乙方作业人员必须做到安全操作、文明操作，在作业时必须做到安全第一，作业期间发生的一切人身、财产等安全事故均由乙方自行承担，甲方不负任何责任；

（3）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痫病或其他不适合从事河道保洁工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负；

（4）乙方作业人员上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装，违者按协议规定处罚（管理）；

（5）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签劳动合同；

（6）严禁带病上船作业。遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全；

（7）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能；

（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌；

（9）乙方对作业人员应进行定期的安全学习和体检，购买人身意外伤害险等保险，以确保保洁人员的人身财产安全，并明确其工作职责。

# 十一、考核要求

1.考核小组：考核小组由甲方组织、组成，定期进行专项督查，每日巡查。

2.考核内容：参照附件一《考核办法》。

3.考核方式：

1）每月按照考核细则对保洁单位进行支付，月度考评得90分（含90分）以上，发放当月全额经费；90分（不含）及以下的，按得分比例发放经费。月度考评得70分以下的（含70分），责令整改。连续两个月考核70分以下的，直接解除合同，无任何补偿。

2）如果发生以下任何一种或多种情况，甲方可以单方终止合同。若因此给甲方造成损失的，乙方除承担相应责任外，还应进行赔偿：

①月度考核评分连续出现2次＜70分；

②因乙方违反安全操作规定而发生安全事故；

③在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

- 十二、 双方权利义务

- （一）甲方权利义务：

1.审定乙方撰写的保洁服务管理制度；

2.检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

3.审定乙方提出的保洁管理服务年度计划；

4.甲方对乙方工作情况进行检查。如发现有不符合标准之处，应责令乙方服务人员随时进行整改。若不及时整改，可以书面通知乙方并视情况对乙方给予经济处罚，直至终止合同；

5.为乙方做好保洁服务工作必要的配合；

6.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- （二）乙方权利义务：

1.根据有关法律法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定保洁服务制度及服务方案、年度管理计划等工作目标；

2.负责所有日常保洁材料、用品及易耗品的更新；

3.自主开展保洁服务工作，但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供保洁服务的便利获取不当利益；

4.建立、保存保洁管理服务账目，及时向甲方公告本保洁区域内的重大事项（若有）；

5.合同终止时，向甲方移交档案资料，并办理交接手续；

6.乙方保洁人员在服务期间因正常服务或甲方派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故或由于提供服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，均由乙方承担相关责任，甲方不承担任何责任。服务期间，乙方的工作人员由乙方全权管理，所有的劳务关系、经济关系、安全责任等问题全部由乙方承担；

7.乙方应自备专业工具及易耗品，所有费用包含在合同价中，不另行结算；

8.乙方应遵循安全生产规定，在工作过程中（除人力不可抗拒的灾害外）所发生的人身伤害事故、责任与费用由乙方承担；

9.乙方人员在作业期间应注意保护甲方的设施和物品，如造成损坏乙方应负责赔偿；

10.乙方工作人员必须穿着统一整齐的工作服装并于指定或明显位置佩戴工作证；

11.乙方在甲方通知服务开始后需全员上岗；

12.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

- （三）在保洁服务过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1.天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2.暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

3.因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

4.因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

5.因甲方或使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害；

6.因乙方书面建议甲方改善或改进服务管理服务措施，而甲方未采纳所致的损害；

7.因甲方或使用人指挥调派乙方工作人员所致的损害；

8.本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或人为的任何损坏。但因乙方故意或重大过失所致的，不在此限；

除上述各款外，其他不可归责于乙方之事由的。

- 为维护公众、甲方及使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

# 十三、违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，人员、设备、工具等配备不能满足采购需求，或者未能达到规定的保洁目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权对其罚款、扣留乙方全部履约保证金，除罚款外同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；

2.乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

# 十四、合同修改

- 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

- 十五、转让和分包

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下委托事项全部或部分转让、分包给第三人，否则，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项费用及支付本合同价款20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、鉴定费等）。上述违约金和赔偿金可直接从合同价款中扣除。

# 十六、合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.如果发生以下任何一种或多种情况，甲方可以单方终止合同。若因此给甲方造成损失的，乙方除承担相应责任外，还应进行赔偿：

①月度考核评分连续出现2次＜70分。

②因乙方违反安全操作规定而发生安全事故；

③在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 十七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

# 十八、合同生效及其他

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。如有变动，需经甲乙双方协商一致后更改，并就更改内容签订补充协议。补充协议不得违背本合同的实质性条款。

# 十九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

# 附件一：考核办法

| 项 目 | 质 量 要 求 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 人员在岗要求 | 保洁人员工作时间确岗确责，不得随意调动、缺岗，着标识服，服从河道巡查人员指挥。现场负责人需在接到河道巡查人员通知后10分钟内到达现场，否则视为缺岗。 | （1）工作时间保洁工人在岗在位，擅自脱岗的扣1分/人▪次。 （2）未按规定着标识服上岗的，扣1分/人▪次。 （3）现场负责人缺岗，扣2分/人▪次。 |
| 岸坡、泵站、水闸、保洁要求 |  | （1）发现岸坡有垃圾和建筑垃圾，扣1分/处▪天。 （2）焚烧垃圾，扣1分/处▪天。 （3）打捞的漂浮物未集中堆放或清运不干净，扣5分/处▪天。 （4）有违章搭建、乱倒生产生活垃圾、乱建乱堆、乱种乱垦和违法取土等侵占河道行为1小时内未及时制止并上报，扣5分/处▪天。 （5）涉河项目建设1小时内未及时制止并上报，扣5分/处▪天。 （6）岸坡有高杆作物、圈圩的，扣2分/处▪天。 （7）泵站、水闸如发现有垃圾、杂草、杂树的，扣1分/处▪天。 |
| 河道保洁 |  | （1）河道水面清洁，河中无障碍物、高杆植物和渔网等，否则扣1分/处▪天。 （2）发现河道水面有水生杂草，扣1分/处▪天。 （3）发现河面有垃圾漂浮物，扣1分/处▪天。 （4）有畜禽粪，有畜禽尸体，扣1分/处▪天。 （5）水位变化未报告，水质变化1小时内未报告，新增排污口未及时制止并上报，排口排污未发现报告的，考核后扣3分/处▪天。 （6）发现河道有新增乱占、乱挖、圈圩、筑坝、乱填河道现象，未及时上报口5分/处▪天。 |
| 岸坡绿化养护保洁 | 加强绿化巡查管护，修剪杂枝、及时除草、遇到倒伏、歪斜苗木及时扶正支撑。保持河坡绿化的整洁美观。 | （1）乔木、灌木等每月修剪不少于一次，未进行修剪的扣10分/月； （2）发现岸线范围内杂草杂树未及时清理的，扣2分/处▪天 （3）遇到倒伏、歪斜苗木未及时扶正支撑的扣5分/周 |
| 档案管理 | 日常保洁管理作业资料齐全（包括人员数量、打卡导出记录、管护内容、机械设备，安全管理台账、现场图片（水印相机定时、定点、相同角度、前中后照片说明）、垃圾转运台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际保洁情况相符。每月汇总装订上报。明确专职信息员，现场管理人员将巡查发现的问题及时报督查小组。每月28日上报月总结。 | 未及时报月总结或内容不符合要求的，扣8分。 |
| 应急抢险 | 成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，各重点河道、泵站进出水口24小时不间断值守，及时抢险，确保无不良影响。 | 若遇突发事件无法联络的，每次扣5分，并从保洁经费中扣除处理事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险的、人员缺岗影响防汛工作的，每次扣5分。 |
| 文明安全保洁 | 做到文明作业，随时保持河道的清洁、畅通，现场有专人负责安全。在夜间保洁作业必须在作业地域内按交通规定设置警示标志，在水边等危险地段需增加安全警示牌。水面保洁期间必须2人同时操作，佩戴安全绳、安全帽。 | 发生安全事故的，除承担相关责任外，每次扣30分。 |
| 监督举报 | 因河道综合管护保洁不到位，被省督查发现或省媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核10分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被市督查发现或市媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核5分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被区及区相关单位督查发现或区媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核3分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被区农水局督查发现或通报批评 | 一次扣当月考核2分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |

# 第五章  项目采购需求

# 一、项目概况：

为切实抓好管辖区域内河道保洁工作，推进我区河道建设，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的保洁目标，根据区委、区政府及农水局相关要求，对清江浦区城郊片区17条河道管理范围内的河道水体、岸坡、岸线及泵站、水闸开展综合管理，主要工作内容为河道内：水面漂浮物、三水、柴草清理，河道管理范围内的杂草、杂树、垃圾、违规种植清理保洁及泵站、水闸内外环境绿化保洁。

本次采购各标段服务范围及河道基本情况详见下表：

2020—2024年建成的区级农村生态河道情况

| 序号 | 河道名称 | 河道等级 | 流经乡镇名称 | 长度（km） | 是否已创成生态河道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 关城大沟 | 区级 | 城南 | 10 | 是 |
| 2 | 红旗河 | 区级 | 城南 | 8 | 是 |
| 3 | 盐河三支渠 | 乡级 | 城南、盐河 | 2.7 |  |
| 4 | 福田泵站引河 | 乡级 | 城南 | 1.5 |  |
| 5 | 武墩电灌站引渠 | 乡级 | 武墩 | 0.15 |  |
| 6 | 黄码一支渠（黄码一支沟） | 乡级 | 盐河 | 3.7 | 是（2022） |
| 7 | 盐河二支渠（黄码二支沟） | 乡级 | 盐河 | 4.2 | 是（2022） |
| 8 | 盐河三支沟 | 乡级 | 盐河 | 1.5 | 是（2020） |
| 标包二 |  |  |  |  |  |
| 9 | 柴米河（城南段） | 区级 | 城南、黄码 | 6.4 | 是 |
| 10 | 蛇家坝干渠 | 区级 | 城南 | 7.1 | 是 |
| 11 | 王庄干渠 | 乡级 | 武墩 | 3.5 | 是（2024） |
| 12 | 武墩南截水沟 | 乡级 | 武墩 | 2.6 | 是（2024） |
| 13 | 北反修大沟（武墩段） | 乡级 | 武墩、和平 | 2 |  |
| 14 | 北反修支渠（武墩段） | 乡级 | 武墩、和平 | 2 |  |
| 15 | 城南三支 | 乡级 | 城南 | 1 | 是（2022） |
| 16 | 城南一支渠 | 乡级 | 城南 | 1.2 | 2025年拟建 |
| 17 | 西大沟 | 乡级 | 武墩 | 1.9 |  |

# 二、综合要求

## 1.河道保洁要求：

河道内有新增行洪、排涝、输水障碍物、阻水高杆作物，有圈圩、筑坝、渔网、影响水生态的植物、漂浮物、乱抛乱扔及时清理。有生活产生的垃圾、乱建乱堆、乱种乱垦、违法取土等侵占河道行为的及时汇报、及时处理。有新增排污口、水质变化的要第一时间汇报。保持河道水面清洁，无有害水生植物（水生杂草、无水花生、水浮萍等）等垃圾、漂浮物、无畜禽粪，无畜禽尸体。保持岸坡整洁，无有害水生植物生长（水生杂草、无水花生、水浮萍等），无任何堆积物和垃圾。保持河道畅通，无乱占河面、河岸现象（包含无违规种植）。如遇有违法、违规行为，供应商应及时处理并及时汇报。

## 2.岸坡绿化保洁要求

在岸坡有高杆作物，有圈圩、筑坝、有生活产生垃圾、乱建乱堆、乱种乱垦、违法取土等侵占河道行为的及时汇报处理。有新增排污口、水质变化的要第一时间处理并及时汇报。保持河坡岸坡绿化的整洁美观。

## 3.负责灌溉及防汛抗旱有关工作

## 1）负责闸门的日常养护，对闸门进行基础状态检查，负责定期对螺杆、启闭机齿轮加油，清除螺杆表面泥沙、水锈等日常养护工作。

## 2）根据农业灌溉需求及水利站要求、防汛调度指令，明确专职人员，负责管护农村河道渠首闸及尾口闸启闭工作，参与突击抗旱及排涝工作。

# 三、综合要求及管护标准：

1.管养标准符合全国文明城市现场测评要求和“全国黑臭水体治理示范市”创建验收要求。成交单位必须设立现场管理机构，配备管理人员和巡查人员，配备相关办公设施和保洁设施，确保每日有人巡查、保洁，满足河道综合管护要求。

★2.供应商参加磋商时，必须提供其承诺为本次养护项目配备项目负责人和技术工人，在保洁期内能够常驻淮安的书面承诺函，未提供书面承诺函作无效响应处理。

3.本次磋商报价各供应商必须附报价构成的书面分析（需从人员工资、机械费用、农药费用、浇水费用、税收、合理利润等方面进行分析）。供应商磋商时未提供报价构成书面分析的或经三分之二评委认定报价不合理的作无效响应处理。供应商有义务接受评委会对其价格组成及成本构成的质询。

# 四、服务标准：

1.河面清洁“三无”（无影响水生态的植物、无漂浮物、无新增生产生活污水直排）；

2.岸坡整洁“三无”（无生产生活垃圾、无乱建乱堆、无乱种乱垦）；

3.河道畅通“三无”（无行洪、排涝、输水障碍物，无阻水高杆作物，无圈圩、筑坝）。

4.道路旁有绿化植物的，做好绿化巡查管护并对需要修剪的绿化植物进行修剪，保持良好外部形象。

5.岸坡绿化养护保洁管理工作的内容：修剪、除草、扶正支撑等。

# 五、服务要求：

1.服务单位进场后20日内将河面、岸坡、河口岸线外管理范围内的柴草、漂浮物、杂草、杂树、垃圾等全部清理干净，否则当月考核不合格。

2.服务单位要保证保洁时效。水生植物生长较快、漂浮物打捞工作量较大，服务单位应合理调配服务人员，确保河道清洁。

3.河道水面保洁做到无漂浮垃圾，无片状、带状浮萍等水生植物，河道岸坡保洁做到无积存垃圾，无杂物堆放，无人畜粪便，无乱丢的烟头、纸屑、塑料袋等废弃物，出现果壳、烟头、纸屑、塑料袋、人畜粪便等，发现要及时清理完毕。

4.保洁人员按照规定穿着救生衣等防护装备进入作业水域；严格遵守劳动纪律和水上作业有关规定，切实避免发生安全事故，各类保洁作业设备保持适用状态，并按设备基本性能操作，严禁超负荷运转。

5.制定河道水面、岸坡保洁突发事件应急预案；发生突发的大面积漂浮垃圾和水生植物污染事件，在发现或接到报告后15分钟内启动应急处置预案。

6.服务单位应建立内部督查考核机制，落实专人巡查、考核。清江浦区蛇家坝灌区管理所对保洁单位实行日巡查，月考核，并完备考核台账。

7.节假日期间正常保洁。遇有领导视察、重大保障活动和创建任务时，因工作需要延长保洁时间的，应服从区蛇家坝灌区管理所统一安排。

8.泵站、水闸院内及周边日常保洁维护，确保无垃圾、杂草、杂树并配合管理所做好汛期部分防汛工作。

# 七、其他重要事项：

1.服务单位进场后，项目组所有人员须每天到采购人指定地点签到或钉钉打卡进行出勤考核。

2.服务单位进场保洁前必须为保洁人员购买人身意外险并向采购人提交缴纳费用相关证明。配备安全绳、救生衣及其它安全防护措施。

3.考核按照水面保洁、岸坡保洁、绿化保洁养护、泵站、水闸保洁综合制定考核标准，对保洁单位开展综合考核。

4.每月按照考核细则对保洁单位进行支付，月度考评得90分（含90分）以上，发放当月全额经费；90分（不含）及以下的，按得分比例发放经费。月度考评得70分以下的（含70分），责令整改。连续两个月考核70分以下的，直接解除合同，无任何补偿。

5.采购人将建立督查考核小组，并成立专门的河道综合保洁督查队伍，负责对各河道的管护保洁工作进行日巡查，月考核，季度检查，并考核各家台账资料。

（1）日巡查。巡查人员每日8小时不间断地对每条河道的保洁情况，进行全方位巡查，发现问题及时交办。

（2） 每月考核。领导小组每月对河道保洁情况全面考核一次，考核以查看现场为主，逐条河道全方位现场督查，领导小组根据即将制定的《河道管护考核细则》，对照河道的实际情况进行严格评分，对扣分情况形成影像和文字说明材料反馈给被承包单位，并提出整改意见。

（3）按季度查。领导小组每季度结合月考核评分情况等进行督查，及时发现保洁不到位苗头，将督查结果及时进行公布。

（4）群众监督。设立公开监督举报电话（0517-83851415），对于群众举报的河道河塘管护不到位的现象，一经查实，限期整改并扣减相关河道当月考核得分。

6.未履行磋商文件中承诺配备的机械设备或经甲方不定期抽查发现响应文件中承诺配备的人员不在岗超过3次的，取消保洁资格，终止保洁合同；

# 八、考核办法

| 项 目 | 质 量 要 求 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 人员在岗要求 | 保洁人员工作时间确岗确责，不得随意调动、缺岗，着标识服，服从河道巡查人员指挥。现场负责人需在接到河道巡查人员通知后10分钟内到达现场，否则视为缺岗。 | （1）工作时间保洁工人在岗在位，擅自脱岗的扣1分/人▪次。 （2）未按规定着标识服上岗的，扣1分/人▪次。 （3）现场负责人缺岗，扣2分/人▪次。 |
| 岸坡、泵站、水闸、保洁要求 |  | （1）发现岸坡有垃圾和建筑垃圾，扣1分/处▪天。 （2）焚烧垃圾，扣1分/处▪天。 （3）打捞的漂浮物未集中堆放或清运不干净，扣5分/处▪天。 （4）有违章搭建、乱倒生产生活垃圾、乱建乱堆、乱种乱垦和违法取土等侵占河道行为1小时内未及时制止并上报，扣5分/处▪天。 （5）涉河项目建设1小时内未及时制止并上报，扣5分/处▪天。 （6）岸坡有高杆作物、圈圩的，扣2分/处▪天。 （7）泵站、水闸如发现有垃圾、杂草、杂树的，扣1分/处▪天。 |
| 河道保洁 |  | （1）河道水面清洁，河中无障碍物、高杆植物和渔网等，否则扣1分/处▪天。 （2）发现河道水面有水生杂草，扣1分/处▪天。 （3）发现河面有垃圾漂浮物，扣1分/处▪天。 （4）有畜禽粪，有畜禽尸体，扣1分/处▪天。 （5）水位变化未报告，水质变化1小时内未报告，新增排污口未及时制止并上报，排口排污未发现报告的，考核后扣3分/处▪天。 （6）发现河道有新增乱占、乱挖、圈圩、筑坝、乱填河道现象，未及时上报口5分/处▪天。 |
| 岸坡绿化养护保洁 | 加强绿化巡查管护，修剪杂枝、及时除草、遇到倒伏、歪斜苗木及时扶正支撑。保持河坡绿化的整洁美观。 | （1）乔木、灌木等每月修剪不少于一次，未进行修剪的扣10分/月； （2）发现岸线范围内杂草杂树未及时清理的，扣2分/处▪天 （3）遇到倒伏、歪斜苗木未及时扶正支撑的扣5分/周 |
| 档案管理 | 日常保洁管理作业资料齐全（包括人员数量、打卡导出记录、管护内容、机械设备，安全管理台账、现场图片（水印相机定时、定点、相同角度、前中后照片说明）、垃圾转运台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际保洁情况相符。每月汇总装订上报。明确专职信息员，现场管理人员将巡查发现的问题及时报督查小组。每月28日上报月总结。 | 未及时报月总结或内容不符合要求的，扣8分。 |
| 应急抢险 | 成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，各重点河道、泵站进出水口24小时不间断值守，及时抢险，确保无不良影响。 | 若遇突发事件无法联络的，每次扣5分，并从保洁经费中扣除处理事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险的、人员缺岗影响防汛工作的，每次扣5分。 |
| 文明安全保洁 | 做到文明作业，随时保持河道的清洁、畅通，现场有专人负责安全。在夜间保洁作业必须在作业地域内按交通规定设置警示标志，在水边等危险地段需增加安全警示牌。水面保洁期间必须2人同时操作，佩戴安全绳、安全帽。 | 发生安全事故的，除承担相关责任外，每次扣30分。 |
| 监督举报 | 因河道综合管护保洁不到位，被省督查发现或省媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核10分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被市督查发现或市媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核5分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被区及区相关单位督查发现或区媒体曝光或通报批评 | 一次扣当月考核3分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |
|  | 因河道综合管护保洁不到位，被区农水局督查发现或通报批评 | 一次扣当月考核2分，二次交办双倍扣分，以此类推。 |

- 项目机械最低配置及要求（适用各标包）

- ★（一）机械最低配置及要求：

| 序号 | 岗 位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除草机 | 2台 | / |
| 2 | 乔、灌木修剪设备 | 2套 | / |
| 3 | 小型垃圾运输车 | 2台 | / |
| 4 | 河道保洁船只 | 2条 | 船只规格自行参考各河道宽度，不作限制 |
| 5 | 挖掘机 | 1台 | / |

注：供应商机械配置须满足或优于最低要求，并须提供证明文件：

（1）自有设备：须提供供应商设备购买发票。

（2）租赁设备：须提供租赁协议或合同。

以上资料加盖供应商电子签章，未提供或未达标者，其投标将作无效响应处理。

（二）人员要求：明确专职人员负责本项目现场管理及台账整理；

1. 任职资格与能力要求

（1） 工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；

（2）熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等办公软件，具备较强的文字编写、数据报表制作、信息归纳和档案管理能力。

2. 岗位职责

驻场人员应负责但不限于以下工作：

（1）该专职人员需在采购人指定的项目办公场所开展日常工作，确保能够及时对接项目各参与方、响应资料管理需求，保障项目资料收集、整理、归档与报送的及时性、准确性。

（2）资料统筹对接：作为项目资料管理的唯一对接人，负责汇集本项目管护保洁作业、人员考勤、设备使用、问题整改等全流程信息，按采购人要求的时限与标准，完成资料的收集、核实、整理与报送，确保项目信息传递高效、准确。

（3）台账建立与维护：依据采购人制定的资料管理规范，建立并动态更新项目管理台账，内容涵盖但不限于：每日保洁人员打卡记录、机械设备使用登记、垃圾清运台账、安全巡查日志、问题整改闭环记录、月度工作总结等，确保台账数据与项目实际进展一致。

（4）报告编制与提交：定期（含周报、月报）编制项目执行情况报告，梳理项目阶段工作成果、存在问题及改进计划；按采购人临时需求，及时编制专项报告或补充资料，确保各类报告内容完整、逻辑清晰、数据准确。

（5）档案管理与保管：负责项目所有文件资料（含电子档、纸质档）的分类编码、立卷归档与安全保管，建立资料查阅登记制度，确保项目档案的完整性、可追溯性，满足采购人后续资料调阅、审计核查等需求。

（6）配合工作：参与采购人组织的项目例会、考核评审会等相关会议，负责会议记录与纪要整理；配合采购人开展日常督查、月度考核等，以及采购人根据实际需要的指定工作。

# 十一、其他要求

（一）该项目不允许转包、擅自分包。如确需分包必须得到采购人的认可。成交供应商和分包人就分包服务内容对采购人承担连带责任。

（二）采购人发现成交供应商进行转包或者擅自分包的，有权单方解除合同，取消成交资格，已服务的费用不予支付并报请招标监管部门予以查处。

（三）成交供应商所报项目部主要管理人员一经确定，不得随意变动和减少。

（四）服务期限：合同签订后一年。

（五）服务地点：由采购人指定。

（六）服务费用及付款方式：

1.本项目合同价为固定总价，其中包含服务费的5% 作为专项保洁预留费用，专门用于采购人指令的、超出日常保洁标准范围的河道清理作业。

2.结算与支付方式：

（1）合同签订后且收到发票后支付合同价款的20%，剩余合同款项按季度定期支付，采购人根据考核得分结果按比例付款。供应商于次月15 日前向采购人提供完整的拨款相关手续资料（含季度保洁人员工资发放表及银行相关证明材料，劳务所在地税务部门开具的发票等），采购人在审查、核实发票金额后，以转账方式支付供应商服务费，前述材料如未齐全，付款时间相应延后。

（2）专项预留费用实行“据实结算”。供应商需按采购人指令及时工作按要求记录工作量（如作业时间、人员、设备、清理范围垃圾清运量等凭证），报采购人审核。

（3）采购人根据双方确认的实际工作量、事先约定的计费标准进行计算和核定。

（4）实际发生费用从专项预留费用中列支，可按年度或根据实际发生频次进行结算支付。最终合同总支付额将根据实际发生的日常保洁和应急作业总量进行调整，最高不超过合同总价。

（5）剩余资金处理：服务期满后，未产生采购人要求的上述专项保洁服务，则该服务费用无需支付；若专项预留费用有结余，结余部分不予支付，由采购人收回；若实际发生的合同外专项保洁费用超过预留专项预留费用额度，超出部分包含在总价风险中，不另增加费用。

注：（1）以上付款中日常管护保洁服务费为扣除专项预留费用后的金额。

- （2）付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

注：（1）以上付款中日常管护保洁服务费为扣除专项预留费用后的金额。

- （2）付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

​

​

# 第六章   响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：

二〇二五年    月    日

# 一、磋商函（适用各标包）

淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所：

关于          采购项目（项目编号：            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.按照磋商文件中规定各项要求，我方（标包一/标包二）愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4.如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5.我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （电子签章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

# 二、磋商报价明细表（适用各标包）

| 河道名称 | 河道长度（m） | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价：人民币（大写） 小写（￥） |  |  |  |  |

供应商：         （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照磋商文件第二章第11条的要求报价。

# 三、人员配备表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 身份证号 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：          （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

# 四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.供应商提供下列材料之一：

（1）供应商为企业的：提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

（2）供应商为事业单位的：提供事业法人证书（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）。

3.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

# 五、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

# 六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

# 七、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章）

# 八、示范格式

# 示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

# 示范格式二

授权委托书

致淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：     （电子签章）

日期：      年      月     日

注：供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：   年   月    日

# 示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市清江浦区蛇家坝灌区管理所：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。