江苏省地质调查研究院

“江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价”典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目

招标文件

招标编号:JSTCC2400216237（JSZC-320000-JITC-G2024-0329）

招标人：江苏省地质调查研究院

招标代理：江苏省招标中心有限公司

2024年11月

目   录

第一章    供应商须知	3

一、总则	3

1．适用范围	3

2．合格的供应商	3

3．投标费用	3

4．法律适用	3

5．招标文件的约束力	3

二、招标文件	3

6．招标文件的组成	3

7．招标文件的澄清或修改	4

三、投标文件	4

8．投标文件的语言及度量衡	4

9．投标文件的组成	4

10．投标报价	5

11. 投标货币	5

12．投标保证金	5

13．投标有效期	6

14．投标文件的签署、形式及装订	6

四、投标文件的递交	6

15．投标文件的密封及标记	6

16．投标截止时间	7

17．迟交的投标文件	7

18．投标文件的修改和撤回	7

五、开标及评标	7

19．开标	7

20．评标委员会	8

21．对投标文件的资格性审查和符合性审查	8

22．投标文件的澄清	9

23．评标及定标	9

24．评标过程保密	9

25.  投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理	9

六、授标及签约	10

26．定标原则	10

27.  质疑处理	10

28．中标通知	10

29．签订合同	10

30．招标代理服务费	11

第二章  合同条款及格式	12

第三章  投标邀请	18

一、招标主要内容	18

二、合格供应商的基本资格要求（本项目为资格后审）	20

三、评标办法	21

四、样品	24

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知	24

第四章  技术规格及要求	25

1、项目概况与主要工作量	25

2、工作区概况	25

3、技术要求	25

4、预期需提交成果	26

5、竣工验收	27

6、时间要求	27

第五章  投标文件格式	28

一、投标函、投标报价及项目相关文件	29

1.投标函	29

2.开标一览表	30

3.报价明细表	31

二、资格证明文件	32

三、法人授权委托书	33

四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案	34

1. 商务条款偏离表	34

2. 技术要求响应/偏离表	35

3. 商务部分	36

4. 技术与服务部分	36

五、其他针对“第三章  投标邀请”中“评标办法”的相关内容	36

六、政府采购政策	37

（一）政府采购促进中小企业发展政策	37

（二）政府采购节能产品政策	41

（三）政府采购环境标志产品政策	42

# 第一章    供应商须知

## 一、总则

### 1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的招标活动。

1.2采购人指江苏省地质调查研究院。

### 2．合格的供应商

2.l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务，并符合招标文件第三章“合格供应商的基本资格要求”的投标单位均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合此招标文件的规定。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

### 3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

### 4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5．招标文件的约束力

5.l 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

## 二、招标文件

### 6．招标文件的组成

6.l 招标文件由以下部分组成，包括：

第一章  供应商须知

第二章  合同条款及格式

第三章  投标邀请

第四章  招标技术规格及要求

第五章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

### 7．招标文件的澄清或修改

7.l 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或修改，并以书面通知的方式通知所有招标文件收受人。

7.2该澄清或修改的内容公告将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.3 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的最后的澄清或修改为准。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按7.1条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言及度量衡

8.l 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

### 9．投标文件的组成

9.l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

9.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

9.1.2 供应商资格证明文件。

9.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

### 10．投标报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

### 11. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

### 12．投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

12.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

12.3 投标保证金的交纳形式招标文件第三章要求执行。

12.4 若供应商不按第 12.l、12.2和12.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.5 投标保证金的退还

12.5.l 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

12.5.2 落标的供应商在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

### 13．投标有效期

13.l 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 14．投标文件的签署、形式及装订

14.l 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件第五章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

14.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

14.4 投标文件须固定装订成册。

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封及标记

15.l 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

15.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

15.3 投标文件未按第 15.l和 15.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

### 16．投标截止时间

16.l 供应商须在招标文件第三章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构按7.4条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

### 17．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

### 18．投标文件的修改和撤回

18.l 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

### 19．开标

19.l 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“投标邀请”规定的时间和地点开标。

19.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

19.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

19.4 开标时，供应商或供应商推选的代表将查验投标文件密封情况，确认无误后采购代理机构拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.5 若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第12条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

19.6 按照第18条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

### 20．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选供应商。

### 21．对投标文件的资格性审查和符合性审查

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金；

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

21.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

21.4.l投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价准；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

22.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

22.4 并非每个供应商都将被询标。

### 23．评标及定标

23.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23．2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

### 24．评标过程保密

24.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

24.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

### 25.  投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标及签约

### 26．定标原则

26.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

26.2 评标结束后，可由采购人，必要时可邀请采购代理机构对评标委员会推荐的中标候选供应商进行考察，若无其他情况按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

26.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

### 27.  质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑，必须在规定时间内一次性提出。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

### 28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知。

28.2  中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 29．签订合同

29.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

### 30．招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书时需按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费基准费率标准（服务类）向招标代理机构支付招标代理服务费，不少于1万元，费用一次付清。

# 第二章  合同条款及格式

（说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）

江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价

——典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目合同

委托方（甲方）：江苏省地质调查研究院

受托方（乙方）：

委托方通过 招标 方式（委托/招标/竞争性谈判），确定受托方承担江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价—典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究工作，并完成本合同约定的任务。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 主要任务及工作量

选取太湖西部典型流域作为解剖区，基于实地监测和系统取样分析，开展地表水-土壤-地下水介质间氮磷时空变化监测和输运通量研究，研究水土中氮磷富集的消解机制，运用地表水和地下水耦合的数值模型，评估不同介质间氮磷等传输的净通量或饱和容量，为新一轮太湖生态环境综合治理等提供翔实的地学依据。

- 具体的工作任务包括：

- （1）基于历史资料的氮磷溯源与负荷核算

通过收集研究区全国第二次污染源普查、耕地面积、畜禽养殖情况、生活废水产生量、水产养殖情况等数据，采用等标污染负荷法分析研究区面源污染排放量。

（2）构建流域表水-地下水氮磷污染运移模型

构建地表水(SWAT)-地下水(MODFLOW)-溶质运移(MT3DMS)耦合模型，并用收集的水量水质实测数据和水位水质监测数据对模型进行率定和验证，评估不同介质间氮磷等传输的净通量或饱和容量，为新一轮太湖生态环境综合治理等提供翔实的地学依据。

- 典型河流断面氮磷时空变化规律研究

开展研究区典型河流断面氮磷自动化监测（≥1年），并开展氮磷时空变化规律研究。

- 模型水位水质率定

开展地表水或地下水水位自动化监测不少于3个点（地下水和地表水各不少于1个点），每季度采集研究区地下水和地表水水样1次并监测水位，共采集地下水样品298组，地表水样品200组，土壤水样品72组，共测水位444点次。

- 基于野外现场氡同位素的地下水-地表水相互作用机制研究

丰水期和枯水期共采集86组地下水、100组地表水222Rn同位素样品并进行分析测试，基于氡同位素分析地表水-地下水交换量及相互作用机制。

- 第二条 技术要求

- 1、土壤水监测要求

- 在水田、旱地、林地等主要土地利用方式建设土壤水监测井，选择管口直径为6cm的三型聚丙烯（PPR）管作为土壤水监测井，PPR管底部封口，四周开具直径3mm的小孔，并用100目的尼龙纱网包裹，以过滤水样。选用与PPR管口径相同麻花钻在选定位置钻孔至相应深度，然后将PPR管插入钻孔，埋设好的PPR管高于地面0.5m，便于采样。每个监测点布设3个监测深度，分别为0.8m、1.6m、2.4m，共布设有18个监测井。

- 2、构建流域地表水-地下水氮磷污染运移模型

- （1）三维水文地质结构模型

根据钻孔分层资料，构建太湖西部典型流域三维水文地质模型。

- 典型流域地表水-地下水氮磷污染运移模型

构建地表水(SWAT)-地下水(MODFLOW)-溶质运移(MT3DMS)耦合模型，并用收集的水量水质实测数据和水位水质监测数据对模型进行率定和验证。计算研究区地下水和地表水的交换量，根据模拟结果和质量守恒公式，计算湖西典型流域地下水总氮和总磷通过河流对太湖氮磷的贡献量。

（3）地下水-地表水氮磷污染负荷输运通量及管控措施研究

基于耦合模型和实际调查结果，查明氮磷从地表水经土壤界面进入地下水的机制和平均通量、地下水直接向河流、湖泊净排泄氮磷的通量特征及其时空分布特点、河流和湖泊反向向地下水补给氮磷的过程机制和时空分布特点、不同下垫面、土壤类型、水文循环过程对界面迁移过程的影响机制评估，总结地表水-土壤-地下水氮磷迁移的模式。采用流域最佳管理措施(BMPs)进行污染负荷控制研究，通过计算出不同情景措施的削减率来对控制措施进行动态评估和调整。

3、质量检查及管理

(1)开展模型模拟前完成资料准备工作，保证工作进度。

(2)接受委托方1次中期质量检查。

(3)接受委托方组织的成果验收。

第三条 竣工验收

招标方实行定期质量监理，在典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究全部完成后，由招标方组织专家按上述质量技术要求进行质量验收，要求达到优良级。

第四条 预期成果

（1）典型流域三维水文地质结构模型1套、地表水-地下水氮磷污染运移模型模型 1 套(包括但不限于原始数据、过程文件、结果文件及数据说明)。

（2）成果报告《江苏省典型生态功能区流域氮磷时空变化规律与界面输运过程、机制研究》。

（3）成果报告《基于现场氡同位素的流域地表-地下水交换机制及污染物拦截管控关键技术研究》；

（4）采样记录表和水位监测记录表、照片，水质测试报告等；

（5）研究区浅层地下水系统水文地质剖面图不少于4张，生态地质剖面图不少于4张，流域氮、磷分布现状特征图、流域地下水水量评价图、流域地下水水质评价图、流域污染物拦截管控方案图、流域水环境提升对策建议图等，图件比例尺控制在1:50万，剖面图可根据需要调整比例尺。

（6）产出科研论文2篇，以甲乙双方合作的方式完成。

说明：所有资料均分别提交电子版和纸质版，无电子版需提交扫描件。

第五条  项目金额和付款方式

（一）项目总金额：人民币大写：   元（小写：￥     元）。

（二）付款方式：

甲乙双方签订合同后，乙方按照工程预算总经费的10%作为履约保证金支付给甲方。

第一次支付：签订合同后，甲方支付合同总价的50%。

第二次支付：完成所有成果报告并通过甲方组织的验收后，甲方支付合同总价的50%。并退还保证金。

在每次支付前，乙方应向甲方提交支付申请、税务发票。经甲方审核无误并办理验收证明后，在15日内支付相应的款项。

第六条 工作期限

中标后 15 日内提交工作设计，并按专家要求进行修改;2025年6月30日之前完成模型构建并提交,2025年9月30日之前完成所有室内和野外工作。

第七条  甲方权力与责任

1、协助乙方资料收集、负责质量监理，

2、对乙方提交的方案设计和成果进行审查、验收。

3、按照合同要求向乙方支付项目费用。

4、根据乙方申请，组织项目的方案审查、成果验收。

5、在乙方工作期间，甲方有权利获悉项目的实施进度并督促项目的如期进行;

6、安排专人负贵本项目的组织协调工作,解决乙方在项目实施过程中涉及的相关问题。

第八条  乙方权力与责任

1、乙方对甲方提供的各种图件、资料负责做好保密工作，完工后完好、如数归还给甲方;

2、项目质量严格执行国家有关标准和行业标准;

3、乙方应当在甲方确定的工作周期内开展模型模拟研究确保本项目完成。

4、乙方须按甲方要求提交相关成果及资料。

5、乙方应有健全的质保体系和检验制度，质量上接受甲方的监督。凡是质量不符合规定要求的，坚决返工并承担一切费用。

6、所获成果归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得向第三方传播或用于商业目的。

7、协助承担甲方完成主管单位检查、验收等工作。

8、本次工作不得再次转包。

第九条  违约责任

1、甲方违约责任

(1)合同签订后，如由于甲方原因中止合同，甲方需向乙方支付项目合同经费10%的违约金;

(2)甲方未按第五条支付乙方项目经费，应按延误天数和当时银行利息向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

(1)合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方应全额返还甲方预付的工程款，并向甲方支付项目合同经费10%的违约金;

(2)乙方未按合同规定的期限完成任务,应按延误天数和当时银行利息(以总经费计)向甲方支付违约金;

(3)乙方工作质量不符合合同要求，采取补救措施后仍达不到合同要求，验收不能通过，乙方应负责重新施工，费用自理;

(4)如乙方实际承担工作任务的队伍为分包、转包方，甲方有权解除合同，乙方应全额返回已付的项目经费，并向甲方支付项目合同经费10%的违约金;

(5)对于甲方提供的所有资料，包含原始资料、阶段成果资料、成果资料等。乙方有义务保密，否则甲方有权对因此造成的损失追究乙方的责任。

第十条  资料所有权及保密

1.在履行本合同过程中所取得的全部资料、数据和成果均归甲方所有，乙方应保证所提供资料的合法性及真实性；

2.乙方有责任对成果保密，未得到甲方书面同意，不得以任何方式、任何理由向第三方泄露。

第十一条  成果验收

1.成果资料完成后，甲方组织专家及时进行验收，通过验收，乙方应在10个工作日内提交最终确认资料；

2.成果验收不通过，乙方应根据甲方专家意见在15日内完成整改，并重新申请验收，若整改仍不到位，则视为违约并出具违约通知书。

第十二条  由于不可抗拒因素致使本合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

第十三条  本合同未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方签订的补充协议或纪要视为本合同的组成部分，亦具有法律效力。双方发生争议且协商不成，任何一方可向甲方所在地法院起诉。

第十四条  附则

1、本协议经双方法人(委托)代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效；

2、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：江苏省地质调查研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表(委托人)： | 法人代表(委托人)： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 地 址： | 地 址： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

（在不改变合同主要条款的前提下，采购人、供应商可以另行商议合同具体格式）

# 第三章  投标邀请

江苏省招标中心有限公司受江苏省地质调查研究院的委托，拟对“江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价”典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目，进行公开招标采购，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏省地质调查研究院 联系人：杨露梅 电话：025-843687731 |
| 2 | 项目名称 | “江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价”典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目编号 | JSTCC2400216237（JSZC-320000-JITC-G2024-0329） |
| 5 | 采购项目预算 | 118.28万元人民币 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏省招标中心有限公司 项目负责人：于瀚博 电话：025-82281974 |
| 7 | 供应商 （文件中也称投标人） | 响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 投标保证金递交方式 | 无 |
| 10 | 招标文件发售时间、地点及售价 | 时间：2024年11月20日～2024年11月27日（节假日除外）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（北京时间）； 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室（https://www.jstcc.cn） 售价：500.00元人民币，售后不退。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2024年12月11日9时00分（北京时间） 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室 建议各供应商将投标文件通过顺丰或其它可靠方式，在提交响应文件截止时间前，寄送到以上地址，收件人：金海涛，联系电话：15951380804，文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：供应商名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号 请考虑文件在途时间，投标文件必须在提交投标文件递交截止时间前寄送到。 |
| 12 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：伍份 |
| 13 | 开标 | 时间：同投标文件递交截止时间 地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座15楼1509室 本项目采取不见面开标模式，供应商授权代表不现场参加项目开标，可在以上时间通过腾讯会议方式参加开标活动。 （1）腾讯会议链接：https://meeting.tencent.com/dm/o8xPWrcQUKTW； 腾讯会议号：921-318-854； （2）供应商授权代表应当至少提前一日安装测试好腾讯会议，确保语音、视频情况清晰良好； （3）供应商授权代表进入腾讯会议后，请修改昵称为“供应商名称+授权代表名称”。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 从开标之日起计算的九十天 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 采购项目类型 | 服务采购项目 |
| 17 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 18 | 其他规定 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

## 二、合格供应商的基本资格要求（本项目为资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标时间前的财务报表复印件加盖公章（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（自行编写）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受进口产品投标（注：指产品自身，而非构成产品的零部件；本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）采购代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

## 三、评标办法

（一）本项目按照综合评分法评标。

（二）供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理:

1）不满足招标文件对合格供应商的基本资格要求的；

2）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3）供应商在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第四章 招标技术规格及要求”的标注“★”技术指标的任何负偏离的；

4）供应商在投标文件中对于《合同条款及格式》的任何重大负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）投标文件或投标有效期不足的；

8）投标文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照招标文件规定的方式购买招标文件的；

10）投标报价超过项目预算或最高限价的；

11）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

| 序号 | 评标因素 | 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格(10分) | 投标总价或经评标委员会修正的投标总价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（得分保留两位小数） |
| 2 | 商务部分 (45分) | 单位业绩 | 20 | 2019年11月1日（含，以相关证明材料载明日期为准）以来已承担完成或正在承担的： （1）三维地质或水文地质结构建模项目，有1个得4分，最多得8分。 （2）地下水数值模拟项目，有1个得4分，最多得12 分。 本项最高得20分。①须提供合同（合同首尾页、项目内容、合同盖章页、签订日期），或验收资料或课题任务书或业主证明等可体现项目工作内容、项目日期的相关证明资料的复印件。 |
|  |  | 单位认证 | 3 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得1分，本项最高得3分。提供有效的证明材料复印件。 |
|  |  | 单位信誉 | 10 | 投标人承担的地下水相关项目2019年1月1日以来获得过国家机关颁发的省部级奖项或者厅局级奖项，省部级及以上奖项每有1个得4分，厅局级奖项每有一个得1分，最多得10分。 （须提供获奖证明材料复印件，获奖时间以证书日期为准，未提供不得分） |
|  |  | 人员素质 | 12 | 拟派项目负责人专业及经验。项目负责人有过类似项目经验，有1项业绩得4分，最多8分。项目负责人有水资源或水文地质类正高级职称得4分；没有得0分。 注：需提供业绩证明材料复印件、职称证书复印件及投标人为其在距离投标文件提交截止时间前6个月内任意1个月缴纳社保的证明文件。 业绩证明材料须提供可证明其担任项目负责人的合同或验收资料或课题任务书或业主证明等相关材料复印件。 |
| 3 | 技术与服务部分 (45分) | 资料收集与分析利用 | 12 | 对研究区地层岩性、水文地质特征等情况熟悉，提出可能遇到的问题及解决方法。 ①现场情况表述准确、提出可能遇到的问题及解决方法合理的，得4分，否则得0分； ②岩性特征叙述准确、提出可能遇到的问题及解决方法合理的，得4分，否则得0分； ③水文地质特征表述准确、提出可能遇到的问题及解决方法合理的，得4分，否则得0分 |
|  |  | 目标任务与工作量 | 10 | 根据投标人对项目实施的工作目标认识的明确度和工作任务准确度进行综合评价打分。 ①对工作目标理解到位、任务明确，完全满足项目需求的，得10分； ②对工作目标理解较到位、任务基本明确，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得7分； ③对项目区目标理解不够到位、任务不够明确，不能很好满足项目需求的，得4分； ④对项目区目标认识不到位、任务不明确，不能满足项目需求的，得1分； ⑤未描述的，得0分。 本项最高得10分。 |
|  |  | 工期安排 | 6 | 要求工作安排科学合理，工期保证措施有效。 ①工期计划科学合理，工期保证措施有效，能按时完成工作任务，得6分； ②工期计划基本合理，工期保证措施基本有效，基本能按时完成工作任务，得3分； ③工期计划及工期保证措施不合理，不能保证按时完成工作任务或未提供的，得0分。 本项最高得6分。 |
|  |  | 技术方案 | 11 | 投标人对本项目任务及目标进行解读，需合理制定技术方案。根据投标人制定的技术方案进行打分：技术方案内容齐全、结构清晰、表达准确、主题明确的得11分；技术方案内容基本齐全、结构基本清晰、表达基本准确、主题基本明确的得7分；技术方案内容不齐全、结构不清晰、表达不准确、主题不明确的得5分；不提供的不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 6 | 各级质量管理人员齐全，保证措施合理。根据投标人质量保证措施进行打分：措施科学合理、可行性强的得6分；措施较科学合理、可行性较强的得3分；措施一般、可行性弱的得1分；未提供的不得分 |

（四）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。(提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

## 四、样品

无。

## 五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务可以与采购代理机构联系，联系部门：招标二处、联系电话：025-82281974，传真：025-83240902，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室。本项目的更正通知见本项目招标公告发布媒体。

# 第四章  技术规格及要求

- 1、项目概况与主要工作量

根据《江苏省典型生态功能区主要生态地质问题调查与安全评价》项目工作需求，选取太湖西部典型流域作为解剖区，基于实地监测和系统取样分析，开展地表水-土壤-地下水介质间氮磷时空变化监测和输运通量研究，研究水土中氮磷富集的消解机制，运用地表水和地下水耦合的数值模型，评估不同介质间氮磷等传输的净通量或饱和容量，为新一轮太湖生态环境综合治理等提供翔实的地学依据。主要工作包括：

- （1）基于历史资料的氮磷溯源与负荷核算

通过收集研究区全国第二次污染源普查、耕地面积、畜禽养殖情况、生活废水产生量、水产养殖情况等数据，采用等标污染负荷法分析研究区面源污染排放量。

（2）构建流域表水-地下水氮磷污染运移模型

构建地表水(SWAT)-地下水(MODFLOW)-溶质运移(MT3DMS)耦合模型，并用收集的水量水质实测数据和水位水质监测数据对模型进行率定和验证，评估不同介质间氮磷等传输的净通量或饱和容量，为新一轮太湖生态环境综合治理等提供翔实的地学依据。

- 典型河流断面氮磷时空变化规律研究

开展研究区典型河流断面氮磷自动化监测（≥1年），并开展氮磷时空变化规律研究。

- 模型水位水质率定

开展地表水或地下水水位自动化监测不少于3个点（地下水和地表水各不少于1个点），每季度采集研究区地下水和地表水水样1次并监测水位，共采集地下水样品298组，地表水样品200组，土壤水样品72组，共测水位444点次。

- 基于野外现场氡同位素的地下水-地表水相互作用机制研究

丰水期和枯水期共采集86组地下水、100组地表水222Rn同位素样品并进行分析测试，基于氡同位素分析地表水-地下水交换量及相互作用机制。

- 2、工作区概况

本项目工作区主要包括江淮湖群生态绿心和太湖丘陵生态绿心，总面积约2.03万km2。江淮湖群生态绿心工作区包括宿迁市泗洪县、泗阳县、淮安市盱眙县、洪泽区、金湖县、扬州市宝应县、高邮市和泰州市兴化市，总面积1.50 万 km2；太湖丘陵生态绿心包括南京市高淳区、溧阳市、常州市金坛区和宜兴市，总面积0.53万 km2。

- 3、技术要求

- （1）土壤水监测要求

- 在水田、旱地、林地等主要土地利用方式建设土壤水监测井，选择管口直径为6cm的三型聚丙烯（PPR）管作为土壤水监测井，PPR管底部封口，四周开具直径3mm的小孔，并用100目的尼龙纱网包裹，以过滤水样。选用与PPR管口径相同麻花钻在选定位置钻孔至相应深度，然后将PPR管插入钻孔，埋设好的PPR管高于地面0.5m，便于采样。每个监测点布设3个监测深度，分别为0.8m、1.6m、2.4m，共布设有18个监测井。

- （2）构建流域地表水-地下水氮磷污染运移模型

- ①三维水文地质结构模型

根据钻孔分层资料，构建太湖西部典型流域三维水文地质模型。

- ②典型流域地表水-地下水氮磷污染运移模型

构建地表水(SWAT)-地下水(MODFLOW)-溶质运移(MT3DMS)耦合模型，并用收集的水量水质实测数据和水位水质监测数据对模型进行率定和验证。计算研究区地下水和地表水的交换量，根据模拟结果和质量守恒公式，计算湖西典型流域地下水总氮和总磷通过河流对太湖氮磷的贡献量。

③地下水-地表水氮磷污染负荷输运通量及管控措施研究

基于耦合模型和实际调查结果，查明氮磷从地表水经土壤界面进入地下水的机制和平均通量、地下水直接向河流、湖泊净排泄氮磷的通量特征及其时空分布特点、河流和湖泊反向向地下水补给氮磷的过程机制和时空分布特点、不同下垫面、土壤类型、水文循环过程对界面迁移过程的影响机制评估，总结地表水-土壤-地下水氮磷迁移的模式。采用流域最佳管理措施(BMPs)进行污染负荷控制研究，通过计算出不同情景措施的削减率来对控制措施进行动态评估和调整。

（3）质量检查及管理

①开展模型模拟前完成资料准备工作，保证工作进度。

②接受委托方1次中期质量检查。

③接受委托方组织的成果验收。

- 4、预期需提交成果

（1）典型流域三维水文地质结构模型1套、地表水-地下水氮磷污染运移模型模型 1 套(包括但不限于原始数据、过程文件、结果文件及数据说明)。

（2）成果报告《江苏省典型生态功能区流域氮磷时空变化规律与界面输运过程、机制研究》。

（3）成果报告《基于现场氡同位素的流域地表-地下水交换机制及污染物拦截管控关键技术研究》；

（4）采样记录表和水位监测记录表、照片，水质测试报告等；

（5）研究区浅层地下水系统水文地质剖面图不少于4张，生态地质剖面图不少于4张，流域氮、磷分布现状特征图、流域地下水水量评价图、流域地下水水质评价图、流域污染物拦截管控方案图、流域水环境提升对策建议图等，图件比例尺控制在1:50万，剖面图可根据需要调整比例尺。

（6）产出科研论文2篇，以甲乙双方合作的方式完成。

- 5、竣工验收

招标方实行定期质量监理，在典型流域氮磷时空变化规律监测和模拟研究全部完成后，由招标方组织专家按上述质量技术要求进行质量验收，要求达到优良级。

- 6、时间要求

中标后 15 日内提交工作设计，并按专家要求进行修改;2025年6月30日之前完成模型构建并提交,2025年9月30日之前完成所有室内和野外工作。

# 第五章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评标索引

| 评标项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

江苏省招标中心有限公司：

你们 号招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费；为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：      邮编：

电话：      传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

- 2.开标一览表

项目编号:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

注意：

开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供单独密封的开标一览表一式两份（两份密封在一个信封中）。单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提交，不构成投标文件的完整性偏离。

- 3.报价明细表

（参考格式）

项目编号:

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写：人民币____________________元 小写：￥____________________ |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

注：(1)供应商可以对相关内容进行补充完善，以保证项目的完整性，行数可自行添加。

## 二、资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件）

2、财务状况报告

开标时间前的财务报表复印件

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（自行编写）

我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

4、依法缴纳税收记录

提供纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）

5、社会保障资金缴纳记录

提供依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

7、其它必要资格证明文件。

## 三、法人授权委托书

法人授权委托书

致江苏省招标中心有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省招标中心有限公司组织的（项目编号为：      ）                 项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

二О二四年  月  日

## 四、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件的实施方案

### 1. 商务条款偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 2. 技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 3. 商务部分

(结合评标办法要求提供相应证明材料)

3.1 工作业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

3.2 单位认证

3.3 单位信誉

3.4 人员素质

### 4. 技术与服务部分

(结合评标办法)

4.1.资料收集与分析利用

4.2.目标任务与工作量

4.3.工期安排

4.4.技术方案

4.5.质量保证措施

## 五、其他针对“第三章  投标邀请”中“评标办法”的相关内容

（所有“评标办法”中涉及，但是在投标文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

## 六、政府采购政策

（不适用的可以不用提交）

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函）

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为                的                单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：      年  月  日

3.监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

- （三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日