- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JSGX-C2025-0010 项目名称：江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目 采购单位：江苏省南京监狱 采购类别：工程类

江苏省南京监狱

二○二五年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	7

第三章  成交标准	20

第四章  采购项目需求	24

第五章  合同草案条款及格式	29

第六章  响应文件格式	55

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

江苏省江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F获取采购文件，并于2025年6月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSGX-C2025-0010

项目名称：江苏省江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目

采购方式： ☑竞争性磋商

预算金额：223万元

最高限价（如有）：222.793636万元

采购需求：1、对地下通道的安全要求提供监管安全提升，解决目前存在的较大隐患。2、改善设施老化情况，对外墙瓷砖，室内面、顶面门窗开裂渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象进行改造。3、全面升级会见场所的线路、电话、扩音器等相关设施。具体详见采购项目需求及工程量清单。

合同履行期限：工期80日历天（具体以书面开工令上开工之日起计算），详见采购文件。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或提供2023年财务审计报告，成立不满一个月不需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具备具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并取得安全生产许可证；（提供有效证书复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）

2、拟选派项目经理资质等级:具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B类)（提供有效证书复印件加盖供应商公章装订于响应文件中），且项目经理无在建工程及响应单位为其缴纳社保，无在建工程（提供无在建承诺书，格式自拟）；

- 三、获取采购文件

时间：2025年5月27日至2025年6月3日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8楼；

方式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的供应商应于规定时间内将《报名确认函》（详见附件）、法人授权委托书及营业执照(复印件加盖公章）提交至南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8F进行现场报名（联系人：赵工；联系电话：18912930658）；或通过电子邮件方式发送至邮箱：gx18912930658@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“项目编号+单位名称+联系人+手机号码”命名，资料递交之后请联系代理机构确认报名资料是否递交成功，确认报名成功后的供应商将会收到本项目的电子版采购文件）。

售价：300元/份，售后不退。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年6月10日14点 30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号负一楼第二会议室

- 五、开启

时间：2025年6月10日 14点 30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗6号负一楼第二会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目是否接受进口产品：否。

2、资格要求第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、拒绝以下供应商参与本项目：被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

- 7、项目所属行业：本项目所属行业为“建筑业”。

- 8、纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[所提供的投标文件电子档为PDF格式，内容为正本加盖公章的扫描件、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

- 9、本项目以“江苏政府采购网”的具体公告内容为准。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：江苏省南京监狱

地址：南京市雨花台区宁双路9号

联系人：狄主任

联系电话：025-52353741

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F

联系人：赵工

联系电话：18912930658、025-58615188

- 3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电话：18912930658、025-58615188

附件：

投标报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在                         浏览到江苏省江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目（项目名称）项目分包/（仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 投标人 承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制投标文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在磋商文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx18912930658@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏省招标投标公共服务平台”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与投标人联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如投标人未能提供准确信息，因此产生的后果由投标人承担。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日

- 第二章  竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省南京监狱 地址：南京市雨花台区宁双路9号 联系人：狄主任 联系方式：025-52353741 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F 联系人：赵工 联系方式：18912930658、025-58615188 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市雨花台区宁双路9号 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：响应文件提交截止时间后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 7 | 响应文件拒收情形 | （1）未按磋商文件规定要求密封的； （2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的； （3）法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。 |
| 8 | 无效响应文件情形 | （1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的； （3）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的； （4）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的； （5）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理； （6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |

一、总    则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见磋商文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）]确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章成交说明。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

3.5环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章成交说明。

3.6信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

（2）供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7进口产品政策

（1）除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由成交供应商参照苏招协〔2022〕002号规定的基准费率*18%、工程量清单及控制价费用按照苏价服【2014】383号文*18%计算支付给采购代理机构。请供应商予以关注并核算到总报价中。

4.3本次采购招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3供应商应用人民币报价。

5.4响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

5.6供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

6.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.3响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※竞争性磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（6）※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）《商务条款偏离表》。

6.4响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）货物安装验收标准；

（3）项目实施方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（6）《技术条款偏离表》。

6.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对提供的货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

6.6响应文件的其他部分：其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

9、响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12、联合体（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

12.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

资格审查合格后进行符合性审查，符合性审查的内容包括：

（1）投标报价是否超过采购预算或最高限价。

（2）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（3）投标文件的完整性（正本、副本、内容等）；

（4）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

14.2磋商小组所有成员集中与通过资格审查及符合性的单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。磋商的二次报价不得高于响应文件中的价格。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中加“★”项要求、第五章合同草案条款中所有要求，磋商小组一般情况下不进行变动。

14.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.7最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.8出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（3）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（4）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

（5）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）工程量清单内容和磋商文件不一致的。（设备清单中的▲ 部分允许负偏离）

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.10根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7质疑材料接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：赵工

（3）联系电话：025-58615188

（4）联系邮箱：gx18912930658@126.com

（5）接收地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8F

（6）邮    编：210003

20.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4供应商应自觉遵守磋商评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  成交标准

一、成交方法：本项目成交方法采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

二、成交标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 最后响应报价得分=(评标基准价／最后响应报价)×30。 | 30 |
| 2 | 类似业绩 （12分） | 供应商提供2022年1月1日以来承接的类似工程项目每个得3分，最高12分。时间以合同签订时间为准，须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料，三者缺一不可。提供的证明材料必须能充分反映出相关数据和内容，否则视为未提供。相关证明材料扫描上传至响应文件中） | 12 |
| 3 | 项目组人员配备（16分） | （1）项目经理具有高级及以上工程师职称的得3分，具有中级职称的得2分，具有初级职称的得1分，最高得3分； （2）项目技术负责人具有二级注册建造师执业资格证书得3分； （3）项目组人员中具有中级及以上工程师职称的，有1个得2分，最高6分。 （4）项目组人员提供施工员，安全员，质量员，材料员各施工人员持有相应岗位证书的，符合要求的每个人员得1分，最高得4分。（提供施工员，安全员，质量员，材料员证书扫描复印件，同一人员证书只记一次分） 注：以上人员需提供相关证书扫描件及响应单位为其缴纳的近6个月至少1个月及以上社保证明材料。 | 16 |
| 4.1 | 总体概述 （9分） | 总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。 综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全等得9分； 综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得6分； 综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得3分； 不提供的不得分。 | 9 |
| 4.2 | 分部、分项工程的施工方案（9分） | 分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、规范、操作性强、高效。 综合评定优秀，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合规、操作性强、考虑周全的得9分； 综合评定良好，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得6分； 综合评定不太符合采购需求，方案简单，操作性不强的得3分； 不提供的不得分。 | 9 |
| 4.3 | 施工总进度计划（6分） | 施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效。 综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得6分； 综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得4分； 综合评定不太符合采购需求，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分； 不提供的不得分。 | 6 |
| 4.4 | 安全文明施工及环境 保护措施 （6分） | 投标人提供针对本项目人员安全管理、施工现场安全设置设施、机械设备安全管理、环境保护采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等。 综合评定优秀，人员安全管理、施工现场安全设置设施、机械设备安全管理、环境保证措施可操作性科学合规、操作性强、考虑周全的得6分； 综合评定良好，人员安全管理、施工现场安全设置设施、机械设备安全管理、环境保证措施比较合理、操作性较强、考虑较周全的得4分； 综合评定不太符合采购需求，方案简单，操作性不强的得2分； | 6 |
| 4.5 | 机械设备的投入情况 （6分） | 机械设备的投入情况；用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。 综合评定优秀，投入完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得6分；综合评定良好，投入基本符合项目实际，管理制度比较完备、使用方案比价清楚的得4分；综合评定不太符合采购需求，投入不足，基本能满足项目实施需要的得2分,不提供的不得分。 | 6 |
| 4.6 | 季节性施工措施方案 （3分） | 季节性施工措施方案 综合评定优秀，措施科学合理，给出应对措施，操作性强的得3分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得2分；综合评定不太符合采购需求，措施简单，操作性不强的得1分,不提供的不得分。 | 3 |
| 4.7 | 质保承诺 （3分） | 质保承诺 整体质保期在2年基础上，每增加1年得1分，最高得3分。质保承诺函加盖供应商公章（格式自拟）。 | 3 |

三、成交说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

6、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购项目需求

一、项目名称:江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目

二、项目概况

1、对地下通道的安全要求提供监管安全提升，解决目前存在的较大隐患。2、改善设施老化情况，对外墙瓷砖，室内面、顶面门窗开裂渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象进行改造。3、全面升级会见场所的线路、电话、扩音器等相关设施。

- 采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家验收标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 3.1 国家相关政策文件

- 编制依据:《中华人民共和国监狱法》、中华人民共和国司法部、国家计委《建标139-2010监狱建设标准》、《江苏监狱系统“十四五”发展规划纲要》、《司法部监狱管理局关于印发<关于进一步加强监狱安全工作的指导意见>的通知》(司狱字(2019)214号)、《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》(国发[2002]13号)和城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)等。

- 3.2项目必要性说明

- 1、地下通道不符合安全要求。目前地下通道在管理中实行会见时开启、结束后关闭的模式。在封闭上锁的情况下，由监狱指挥中心全程挂屏监控，并加装了红外、幕帘、联动报警。但是单纯依靠技防设施强化管控的方式存在不确定因素，监管安全存在较大隐患。

- 2、年久失修，设施老化严重，近年来多处出现外墙瓷砖脱落，室内面、顶面门窗开袋渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象，存在安全隐患。

- 3、会见场所的线路、电话、扩音器等均是2008年投入使用，目前线路老化、效果不好，需要全面升级。

- 3.3相关技术标准规范

1、施工所用的标准或规范均采用国家现行最新版本，除非合同中另

有规定，承包人应在征得发包人和监理工程师同意的情况下补充标准

和规范以满足合同要求。如遇规范或标准对同一问题的处理出现矛盾

的情况时，承包人应通知监理工程师并提出解决办法，该解决办法应

征得监理工程师的同意。

2、本章未涵盖的法规、法律或与现行的法规、法律不符，按设计图

纸和现行规定执行。

四、文明施工及安全保卫

1. 安全防护与文明施工

1.1安全措施与责任

在工程实施、竣工及修补质量缺陷的过程中，承包人应当遵守所有适用的安全生产法规、规章、制度、标准，并且：

投标人应根据工程建设所在地建委关于安全防护、文明施工措施方面有关文件的规定，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。投标人的投标报价中应包含为取得上述安全文明施工奖项而花费的相关费用。

投标人应当采取必要和适当的措施，保持现场和工程的井然有序和安全可靠，以免发生安全事故，并承担因自身安全措施不当所造成事故的责任和费用；

为了保护工程、公众的安全和方便以及其他原因，提供并保证照明、防护、围栏、警告信号和看守；

为邻近地区的单位、公众和其他人员，提供必需的临时道路、人行道、防护棚及围栏等；

加强施工作业安全管理，特别应当加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理；

严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；

应当制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审查。承包人还应当按照预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好现场人员的人身和财产安全。

施工现场食宿由承包人自行解决。承包人须充分考虑施工场地的合理布置及外租生活区。承包人还应自行了解项目所在地关于施工临时占地的管理要求及租用费用标准等相关规定。以上问题承包人在投标阶段应充分考虑，相关费用已包含在投标报价中，承包人在中标后不得以施工场地狭小或施工临时占地等问题为由，向发包人提出费用索赔或工期延长的要求。

1.2现场保卫

除非合同文件另有约定，承包人应当为现场保卫提供足够的保安人员及相应的设施，并采取如下措施：

负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场；

采取合理的预防措施，防止现场内发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，并保护工程周围公众和其他人员及其财产不受现场内上述行为的危害。

1.3文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

在本工程移交之前，承包人应当从本工程现场清除并运出承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场清洁整齐。在发包人同意的前提下承包人可在发包人指定的现场地点保留为完成承包人在保修期内的各项义务所需要的材料、工程设备和临时工程。

承包人应当保证本工程的施工始终严格按照不低于国家及江苏省政府有关文明施工的各项标准和规定。

1.4环境保护

承包人应当采取合理措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。但本款的约定并不解除承包人依据合同文件约定应当承担的义务和责任。

本工程场地周边环境复杂，对交通、市容环卫、消防、文明安全施工、社会舆论监督等要求很高，现场施工组织须考虑减少对学校及居民扰民的影响，工程周边环境对施工组织的不利影响，应由承包人充分预测，由此产生的相关费用及工期不做调整。

任何情况下，承包人应当保证在永久工程和临时工程中不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。

1.5事故处理

承包人应当根据施工特点和范围，对重大事故易发部位和环节进行实时监控，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员和救援器材，并定期组织演练。

发生安全事故后，承包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地报告监理人、发包人和建设行政主管部门及安全监督管理部门；特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。

发生安全事故后，承包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

★五、商务要求

（一）质保及售后服务要求

1、质量保证期：供应商针对本项目所提供的产品质量保证期不低于贰年。

供应商针对本项目所提供的工程质量保证期不低于贰年。

（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、售后服务内容

供应商应具备完善的售后服务体系，具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （1）现场响应

成交供应商接到报修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场。

- （2）质保期内，中标单位须及时解决售后问题，需8小时内响应，并在一个工作日内解决相关售后问题。

- （3）质保期过后服务要求：本项目质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。若质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

（二）交付时间：投标供应商在合同签订后80日内

（三）施工地点：南京市雨花台区宁双路9号

（四）付款条件： 中标后2日内（合同签订前），乙方向甲方支付合同金额3％的款项，作为质量保证金。工程结束验收合格后付至合同价款的50%，余款在工程审计结束、发包人收到承包人缴纳的质量保证金、乙方开具等额发票后一次性付清。

六、特别说明

（一）本项目为交钥匙项目，各项报价包含但不限于施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、培训、集成、现场清理、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前成交供应商承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。

（二）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。

（三）成交供应商提供的货物与响应文件不符或工期延误，对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并依据合同等条款赔偿所造成的损失。

（四）项目实施中供应商要保证项目负责人稳定，如遇项目负责人变更，成交供应商要递交变更报告，采购人有权力要求继任项目负责人知识水平不低于原项目负责人。

七、备注

（一）本章加“★”项要求均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效响应文件。

（二）所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

- 八、主要设备清单 （具体内容详见工程量清单）

- 第五章  合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

建设工程施工合同

制定

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一部分    合同协议书

发包人 (全称) ：江苏省南京监狱

承包人 (全称) ：

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法 律规定 、遵循平等 、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目工程施工及有关事项协商一致， 共同达成如下协议：

一 、工程概况

- 工程名称：江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目

- 2.工程地点： 江苏省南京市雨花台区宁双路9号

3.工程立项批准文号：        /

4.资金来源： 财政资金

5.工程内容：（1）对地下通道的安全要求提供监管安全提升，解决目前存在的较大隐患。（2）改善设施老化情况，对外墙瓷砖，室内面、顶面门窗开裂渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象进行改造。（3）全面升级会见场所的线路、电话、扩音器等相关设施。（具体详见工程量清单）

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》  (附件 1) 。

6.工程承包范围：（1）对地下通道的安全要求提供监管安全提升，解决目前存在的较大隐患。（2）改善设施老化情况，对外墙瓷砖，室内面、顶面门窗开裂渗漏、粉刷层剥落，电气设施、线路老化等现象进行改造。（3）全面升级会见场所的线路、电话、扩音器等相关设施。（具体详见工程量清单）

二 、合同工期：

计划开工工期：   2025   年        月     日

计划竣工工期：   2025   年        月     日

工期总日历天数： 80   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 计算的工期天 数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三 、质量标准

工程质量符合：国家质量验收   标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币 (大写) ：                  (¥                元) ；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币 (大写)            (¥               元) ；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币 (大写)                       (¥           元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币 (大写)                  (¥            元)；

(4) 暂 列 金额：

人民币 (大写)          (¥                元) 。

2.合同价格形式：  固定单价合同 。

五 、项目经理

承包人项目经理：

六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书 (如果有) ；

(2) 投标函及其附录 (如果有) ；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用 合同 条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图 纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他 合同文件。

在 合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组 成部分。若双方签订的文件存在矛盾或歧义时，以委托人的书面指定为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七 、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 、筹集工程建设资金 并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工 ，确保工 程质量和安全 ， 不 进行转包及违法分包 ，并在缺陷责任期及保修期内承 担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的 ，双方理解并承诺不 再就同一工程另 行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械 。施工现场全部使用水性建筑涂料。

八 、词语含义

本 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九 、签订时间

本合同于  2025 年     月    日签订。

十 、签订地点

本合同在                       签订。

十一 、补充协议

合 同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成 部分。

十二 、合同生效

本合同自     签订之日         生效。

十三 、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执         份，承包人执   份。

发包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话 ：

传  真 ：

电子信箱：

开户银行：

账  号 ：

承包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

第二部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

- 第三部分 专用合同条款

1. 词语含义

本合同条款中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 标准和规范

2.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住建部颁发的有关标准、规范及省、市行政主管部门颁发的有关规定。

2.2 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行。

3. 图纸和承包人文件

3.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套，承包人如需增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

发包人对图纸保密要求：未经发包人同意，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内 容。

3.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程竣工结算书、签证资料、工程验收资料、材料 检验检测、施工记录及施工日志、竣工图等；

承包人提供的文件的期限为：竣工验收合格后28天内； 承包人提供的文件的数量为：2套；

4. 发包人

4.1 发包人代表

姓名：         ；

职务：                      ；

联系电话：                      ； 发包人对发包人代表的授权范围如下：

施工组织设计和总进度计划的审批权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权等。

4.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

4.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的时间：现场另行确定。

4.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：道路、水电接入点、坐标控制点及水准点。

5. 承包人

5.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工结算书、签证资料、工程验收资料、材料检验检测、施工记录及施工日志、竣工图及法律、法规规定的其它文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合同后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料2套，电子资料1套。

承包人应履行的其他义务：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需深化设 计，二次设计费用含在总价内，不另行计取设计费用。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每周五分别向 发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、  甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组  织设计开工前向发包人提供。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本工程过程中，承包人保障其所有在场人员的安全，承包人负责施工期 间其自身现场24小时保卫工作，对其安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。 对其进出工地的所有人员进行挂牌持证管理。负责发包人供应的材料设备的免费保管。为 保护本工程免遭损坏或为施工期间现场和过往人群的安全，当监理工程师或有关主管部门 要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故 及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。承包人须承担施工安全保卫 工作及自身夜间施工照明的责任，费用已经含在合同价款内。合同实施过程

中，承包人对 自身施工现场的安全、防盗防抢、秩序、工程保护、消防、用电等负责，并就照明、防护、标志、警告信号等做出具体安排，现场发生偷盗等造成的损失，责任由承包人承担。

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款执行	。

5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人验收之前的成 品保护由承包人负责，费用由承包人负责；发包人在竣工验收前使用，发生损坏的修理费  用由发包人承担。

6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保 护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人  身损失，由承包人承担相关费用。

7）施工场清洁卫生的要求：    ①生活垃圾、建筑垃圾必须远离生活设施和施工场地 ,分别集中堆放并及时清理外运，费用已含在报价内；施工场地必须达到工完、料净、场  地清。

②施工现场要保持场容场貌整洁，各种料具要按施工平面图位置存放、堆放整齐。承 包人需要及时清理施工现场的各种垃圾，否则由发包方指定单位清运垃圾，承包人无条件 的承担垃圾清运所发生的各种费用。

③竣工验收合格后一周内拆除所有临时设施，并按发包人要求将建筑垃圾清运出场 ,做到工完场清，费用已含在报价中。

8）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应按发包人的指令，无争议地完成发包人 要求的对工程内容任何的增加、删减和替换；承包人应积极主动核对图纸，充分理解设计  意图。若由于明显的设计图纸问题和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有  口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。  做好组织协调，与业主平等发包的其他施工单位做好配合工作，承包人有义务根据发包人  提供的图纸及有关文件提供合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态。

5.2 项目经理

姓    名：                ；

身份证号：                ；

联系电话：                ；

建造师注册证书号：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人 每周不少于4日、每天不少于6小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一日或缺席一次例会支付  违约金500元整。如项目经理未经发包人同意，违反上述规定五次以上发包人有权解除合同 ,承包人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：如未经发包人的同意承包人自行更换项目经理  ,则视为承包人违约，违约金：2万元，直接从工程款扣除，且发包人有权解除合同，承包 人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，违约金：2万元  ,直接从工程款扣除，且发包人有权解除合同，承包人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

5.3 承包人人员

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人调  离不称职项目工作人员，接发包人通知后，承包人须于3天内更换到位，否则，视为承包人 违约，违约金：2万元。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中明确的质量员、施工员、 造价员、安全员、资料员等主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更，发包人有权要 求承包人调离不称职项目工作人员，接发包人通知后，承包人须于3天内更换到位，否则  ,视为承包人违约，违约金：2万元。

5.4 分包

分包的一般约定：未经发包人允许，禁止分包。

5.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：实际进场之日起。

5.6 履约担保

本项目缴纳质量保证金为3%。

6. 监理人

6.1 监理人的一般约定

关于监理人的监理内容：                                                     关于监理人的监理权限：

6.2 监理人员  总监理工程师：

姓名：                      ；

监理工程师执业资格证书号：                      ； 联系电话：

7. 工程质量

7.1 质量要求

特殊质量标准和要求：按通用条款5.1执行。

7.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3执行。

8. 工期和进度

8.1 施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款7.1.1执行。 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2执行。

8.2 施工进度计划

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发 发包人 代表应于收到承包人资料7天内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案 )和进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度  的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应  的措施报发包人代表批准后执行。

8.3 开工

承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第施工组织设计约定的期限，向监 理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。

8.4 工期延误

因发包人原因导致工期延误：  因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实 际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。除按政策规定调整人工工资外，发包人对承包人不做任何补偿。

因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/天，此赔偿费的 支付不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的30%。

9. 材料与设备

9.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：除已标价工程量清单或预算书已经列支之 外，甲供材保管费及总包配合费总费率统一为2%，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包 人负责赔偿。

9.2 施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。

10. 变更

10.1 工程变更的程序：

① 有效工程变更签证的认定原则：须按发包人基建工程变更管理相关规定审批 ，签证单上必须有建设方 、 发包人代表 、 监理工程师 、承包人 (项目部) 四方的签字和盖章 ，方可作为竣工结算的依据 ；签证单上必须明确签证的原因 、位置 、尺寸 、数量 、材料、 人 工 、 机械台班 、 价格等和签证时间 。

② 关于临时用工的签证事项 ，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及 工作量 、 工作时间 、 工作人数 ；

③ 对于隐蔽工程的签证承包人要及时督促监理人员、发包人工地代表签字确认 ，必须 在覆盖前完成验收手续 、 工程量的确认和费用的报送 ， 否则发包人可以不予确认及支 付；10.2 暂估价：

暂估价材料和工程设备的明细详见附件2：《暂估价一览表》。

10.3 暂列金额：

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 主要材料价格的调整方法：

1、签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价， 按以下办法调整：

（1）工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；

（2）工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目 或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价， 由双方协商调整后确定变更的综合单价；

（3）工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时， 由承包 人按投标时的计价标准及投标费率编制变更综合单价报送监理工程师复核，最终由发包人、监理共同确定变更的综合单价。

2 、 一类主材 、 二类主材的认定及调整执行苏建价 2008【67】 号 。

3 、因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担； 因承 人原因造成工期延误的 ， 延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担 。

4 、承包人在施工过程中发生的变更 、 签证 ， 应严格按发包人的变更 、 签证管理 流程进 行申报 ， 其人工 、 机械 、材料 、 管理费 、 利润均按照投标时优惠率和费率 。

5 、若发包人需要变更某种材料的品牌 、质量等级 、规格 ，发包人将以书面形式通 知承 包 人，要求承包人按照某种价格限价购买，如果此限定价格与投标时所报价格不一致， 需通 过变更签证方式予以确认。

6、分部分项单项工程量变更超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清 单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出 ,经发包人确认后，作为结算的依据。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，措施项目数不增加，相应的模板、脚手架、支架工程量按投标报价的比例可进行调整。

11.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）发包人和承包人双方认可的设计变更；

（2）发包人和监理方均认可的签证；

（3）增减工程量。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定综合单价确定。

综合单价包含的风险范围：

①施工期间的各种政策性调整、市场风险及各投标人的自身能力。承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求、图纸、工程量清单 、现场踏勘及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据承包人的自身实力和管理 水平等因素进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整等所有的潜在的风险考虑到报价内。所有的 风险因素今后不导致价格调整。

②措施项目费。承包人在投标报价时已经将实施该工程所有措施项目费考虑在内（其 中现场安全文明措施费作为不可竞争费用单列），费用标准自定，以包干形式计入报价

,各种措施费用无论在工程量清单中是否单独列出承包人都应包含在自己的投标报价中 ,结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整 。

风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。承包人投标时是在仔细阅读招标文 件、设计图纸、设计规范、现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结 合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。结算时不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：  ①招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合 同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。  ②因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ,其对应的综合单价按下列方法确定：

- 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

- B、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

C、超出工程招标范围且合同中没有适用或类似的项目，相应的综合单价由承包人按照预算 价编制依据确定的单价经招标人审核后按投标下浮比例同比下浮。

③因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成 施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调 整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变 更，经发包人确认后调整。

④因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原 有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。

⑤若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定 或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。

⑥因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

A、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施 工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；

B、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； C、承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；

D、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用 ,由发包人承担；

E、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

⑦工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款 的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视 为工程价款调整报告已经确认。

⑧经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

12.2 预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款的比例：/

扣回工程款的时间、比例：/。

12.3 工程进度款支付

中标后2日内（合同签订前），乙方向甲方支付合同金额3％的款项，作为质量保证金。工程结束验收合格后付至合同价款的50%，余款在工程审计结束、发包人收到承包人缴纳的质量保证金、乙方开具等额发票后一次性付清。（具体在双方签订合同时协商）

13. 验收和工程试车

13.1 竣工验收

关于竣工验收程序的约定：发包人按约定组织竣工验收。

13.2 工程试车 试车程序

工程试车内容：按通用条款13.3执行。

(1)单机无负荷试车费用由 承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由 承包人承担。

13.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款13.6执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算：工程完毕后,必须经验收合格方可申请工程结算; 承包人报送的结算文件必须按固定综合单价、实际工程量编制，暂估价材料及工程变更必须依据有效的工程 变更、签证单及材料认价单编入竣工结算文件。

14.2 结算文件的内容包括：竣工结算合同价格；发包人已支付承包人的款项；应缴纳 的质量保证金；发包人应支付承包人的合同价款。

14.3 工程结算审核：承包人报送的工程结算文件必须经审计后方可办理工程结算。工 程结算审计核减率超过10%时，其审计费用全部由承包人承担，承包人承担的审计费用由发 包人从承包人合同履约保证金中直接扣除，不足部分从质量保证金中扣除。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

工程竣工结算时，承包人一次性将质量保证金汇至发包人账户，质量保证金金额为审 计后结算价的3%。

16. 违约

16.1 发包人违约  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担现场看护产生的人工、设备 设施费用，对承包人的利润不予补偿。

(4)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任：承担现场看护产生的人工、设备设施费用，对承包人的利润不予补偿。

(5)其他：对未做约定的事项，发包人不承担赔偿责任。

16.2 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违 约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.3 承包人违约

16.3.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:按通用条款16.2.1执行。

16.3.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

合同工期按本合同相关条款约定的工期，如工期延误，应承担违约责任，并向发包人支付赔偿费，赔偿费计算办法按合同工期赔偿 500元/天计，此赔偿费的支付不能解除乙方 应完成工程的责任和合同规定的其他责任；承包人若发生重大安全、质量事故，按国家有关规定执行。

16.3.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

如承包人存在违法转包或违法分包等行为，承包人应承担违约责任，并向发包人支付赔偿费，赔偿费计算办法为合同金额的10%计，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的 责任和合同规定的其他责任；承包人若发生重大安全、质量事故，按国家有关规定执行。

17. 不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由政府行政主 管部门行为导致的停工。

18. 争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时按下 列方式解决：

依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

19. 补充条款

19.1 承包人在施工中造成对施工周边已完工程的破坏，一切修复费用将由承包人自负。

19.2 根据实际情况发包人及时调整施工进度时承包人必须服从，并不得因此而要求增 加费用。

19.3 承包人必须严格服从发包人对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入 不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要  的权利，承包人对此不得拒绝。也不得要求增加任何费用。

19.4 发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要 求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目  指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

19.5 凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的 修改而造成增加的费用由承包人承担。

19.6 其他未尽事宜由双方协商解决。

第三部分    专用合同条款合同附件

附件 1 ：工程质量保修书

附件 2 ：不拖欠民工工资承诺书

附件 3 ：项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

附件 4 ：廉政责任书

附件 5 ：安全生产协议

附件 1：

工程质量保修书

发 包人 (全称) ：江苏省南京监狱

承包人 (全称) ：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》 ， 经协商一致就江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目  (工程 全称) 签订工程质量保修书。

一 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内 ，按照有关法律规定和合同约定 ，承担工程质量保修责 任。

质量保修范围包括主体结构工程 ，有防水要求的卫生间 、 电气管线 、给排水管 道 、设备安装和装修工程 ， 以及双方约定的其他项目 。具体保修的内容 ，双方约定 如下：  详见招标文件。

- 二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定 ，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ； 2．屋面防水工程 、有防水要求的卫生间 、房间和外墙面的防渗为 5 年； 3．装修工程为 2 年；

4． 电气管线 、给排水管道 、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期 、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施 、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：  其他工程质量保修为 2 年。

8．本工程为 2 年  ，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月 ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算 。单 位工程先于全部工程进行验收 ，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后 ，发包人应退还剩余的质量保证金。

缺陷责任期内 ，在收到发包人通知后 ，承包人应在 24 小时内派人免费维修 。

- 四 、质量保修责任

1.属于保修范围 、 内容的项目 ，24 小时内 ，逾期不达 ，发包人或管理人有权另 行聘请第三方完成保修 ，费用从质量保证金中进行扣除。

2.发生紧急事故需抢修的 ，承包人在接到事故通知后 ，应当立即到达事故现场抢 修。

3.对于涉及结构安全的质量问题 ，应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定， 立即向当地建设 行政主管部门和有关部门报告 ，采取安全防范措施 ，并由原设计人 或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案 ，承包人实施保修。

4.质量保修完成后 ， 由发包人组织验收。

- 五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工 程 质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署 ，作为施工合同附

件 ，其有效期限至 保修期满。

发包人(公章)：

地 址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话 ：

传 真 ：

开户银行：

账 号 ：

邮政编码：

承包人(公章)：

地 址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传 真 ：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

附件 2

不拖欠民工工资承诺书

江苏省南京监狱：

如我公司在江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目实施期间 及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资 ，如有违反 ，将承担 由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承包人  (盖章)   ：

日   期：

附件 3

项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

江苏省南京监狱：

你方所建设的江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目，我方 经认真考虑并保证： 我方项目经理及项目 主要管理人员从开工到竣工验收合格，每月不少于 25 天，每周不少于 6 天，每天不少于 8 小时在岗处理 事务 。若违约，我公司 愿意承担合同中的违约责任。

承诺单位  (盖章)   ：

承诺单位法定代表人  (签章)   ：

项目经理  (签章)   ：

日   期 ：        年       月        日

附件 4

廉政协议书

甲方：   江苏省南京监狱

乙方：

签订日期： 2024 年    月    日

为进一步加强 江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目建 设领域党风廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的活动，防止发生谋取不正当利 益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效，工 程优质，干部优秀 ”的目标，根据有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，由 甲、乙双方签订以下廉政协议。

第一条    甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家、省、和市有关工程建设方面的法律、法规和党风廉政建设相 关规定，确保依法、高效 、廉洁实施工程建设活动。

(二)严格履行建设工程项目承发包合同。

(三)甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则(除法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定之外)，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章 制度。

(四)建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本 方工作人员的监督 检查。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提 醒和督促对方纠正 的权利和义务， 并严肃查处本方工作人员的违纪违法行为。

(六)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对 方主管部门或有关 机关检举揭发。

第二条    甲方在廉政建设方面的义务

(一)甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要 、收受礼金、有价证券、支付 凭证 、价值人民币 200 元(以下涉及到金额均指人民币)以上的贵重物品等财物。

(二)甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用。

(三)甲方工作人员不准参加乙方可能对代理业务或代理项目的招标有影响的宴 请 、娱乐活动(因工作原因确需参加的工作餐标准不得高于每人 50 元)；不准要求乙 方提供交通工具、通讯工具、价值 200 元以上的高档办公用品等。

(四)甲方工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修 、婚丧嫁娶及配偶 、子 女 、亲友出国(境)旅游提供方便和利益。

(五)甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及其他有利害关系的人员安排 工作或劳务。

第三条    乙方在廉政建设方面义务

(一)乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭 证、价值 200 元以上的贵重物品等财物。不准以任何形式向投标单位或中标单位索要或 收受现金、有价证券、支付凭证、价值 200 元以上的贵重物品等财物。

(二)乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用 。不 准以任何名义在投标单位或中标单位报销应由乙方或个人支付的费用。

(三)乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加可能对代理业务或代理项目的招标 有影响的宴请、娱乐活动(因工作原因确需提供的工作餐标准不得高于每人 50 元)；不准 为其提供交通工具、通讯工具 、价值 200 元以上的高档办公用品等。不准参加投标单位 或中标单位可能对代理项目的招标有影响宴请 、娱乐活动(因工作原因确需参加的工作餐

标准不得高于每人 50 元)；不准接受为其提供交通工具、通讯工具、价值 200 元以上的 高档办公用品等。

(四)乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国(境)旅 游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及其他有利害关系的人员安排工作或劳务。

(五)乙方不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶及配偶、 子女、亲友出国(境)旅游提供方便；不准要求投标单位或中标单位为其工作人员的配偶、 子女及其他有利害关系 的人员安排工作或劳务。

(六)乙方及其工作人员不准与投标单位串通，违反国家或地方等关于招投标的有关 规定和程序，影响招投标结果，损害政府利益。

第四条     违约责任

(一)甲方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员， 由甲方主管部门依据有 关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

(二)乙方若违反本《廉政协议》有关规定的，对违纪人员， 由乙方主管部门依据有 关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，情节严重的，甲方有权将乙方解 除合作。

第五条    督查单位

双方约定： 自愿接受雨花台区监察局对合同执行情况的监督检查 ，接受提出本协

议规定范围内的裁定意见。

第六条     本协议书经甲乙双方代表签字后生效。

第七条     本协议书的有效期为双方签订之日起至该工程竣工验收合格时止。

第八条     本协议书一式二份，甲方、乙方各一份。

甲方单位  (盖章)                         乙方单位  (盖章)

负责人  (或授权代理人)  签字：            法定代表 (或授权代理人)

签字：

日期   ：                                      日期   ：

附件 5

安全生产协议

为在 江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目施工 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切 实搞好本项目的安全管理 工作 ，本项目发包人江苏省南京监狱  (以下简 称“ 甲方 ”)与承包人(以下简称“ 乙方 ”)特此签订安全生产合同：

一 、  甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的 有关安全要求。

2.按照“ 安全第一 、预防为主 ”和坚持“ 管生产必须管安全 ”的原则进 行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“ 三同时 ”的原则 ，即： 同时设 计 、 审批 ， 同时施工 ， 同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查 ，监督乙方及时处理发现的各种安 全隐患。

二 、 乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的 规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“ 安全第一 、预防为主 ”和“ 管生产必须管安全 ”的原则，加强 安全生产宣传教育，增强全员安全 生 产 意 识 ，建立健全各项安全生产的管 理机构和安全生产管理制度 ，配备专职及兼职安全检查人员 ，有组织有领导 地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人 员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、 检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制 。从派往项目实施的项目负责人到生产工人 (包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏； 各职能部门 、人员的安全生产责任制做到横向到边 ，人人有责 。项目负责 人是安全生产的第一责任人 。现场设置的安全机构 ，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安 全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施 ，防止其员工发生任何 违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟 知 和遵 守本工种的各项安全技术操作规程，定期  进行安全技术考核 ，合格者方准上岗操作 。对于从事电气、起重、建筑登高架  设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特  殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象 ，项目负责人必须承担管理责任。

6.对 于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防 设施 ，所有施工人员都应熟 悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何 种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述 同样行为。

7.操作人员上岗 ，必须按规定穿戴防护用品 。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签 字记录 ，保证其经常处于完好状态 ；不合格的机具、设备和劳动保护用品严 禁使用。

9.施工中采用新技术 、新工艺 、新设备 、新材料时 ，必须制定相应的安 全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙 方必须按照本工程项目特点 ，组织制定本工程实施中的生产安全 事故应急救援预案 ；如果发 生 安 全事故 ，应按照《国务院关于特大安全事 故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四 不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全文明措施费用不得用于其它 ，确保投入到位 、措施到位 ，不 发生安全事故。

12、所有安全事故由乙方全权负责， 甲方不承担任何责任，

13、按国家规定交纳安全方面相关保险费用。

三 、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故 ，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方 法定代表人或其授权的代 理 人签署与加盖公章后生效 ，全部工程交工验收 合格后失效。

发包人：                                承包人：

(公章或合同专用章)                   (公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

第六章 响应文件格式

- 正本（副本）

江苏省南京监狱监管区大门消险维修项目

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

（格式自拟）

资格审查索引表（可按需调整）

| 资格审查内容 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

2、各供应商须单独封装的材料：纸质版响应文件、电子版响应文件、《中小企业声明函》（如有）。

一、竞争性磋商申请及声明

致：江苏省南京监狱、江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表                               （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。

4、按磋商要求，我们的首次报价为（大写）                         元人民币。

5、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

6、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、我方正式通讯方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

项目负责人：

联系电话：

10、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省南京监狱、江苏国信政府采购服务中心有限公司

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），              （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字或签章）：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件

三、承诺书

致：江苏省南京监狱、江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：

1、在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

2、 我公司不为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、供应商针对本项目所提供的产品质量保证期不低于贰年。

供应商针对本项目所提供的工程质量保证期不低于贰年。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

- 法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或提供2023年财务审计报告，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：江苏省南京监狱、江苏国信政府采购服务中心有限公司

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

特此声明！

供应商名称：           （公章）

法定代表人签字：

日期：  年  月  日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加政府采购活动前（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加政府采购活动前（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：江苏省南京监狱、江苏国信政府采购服务中心有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章竞争性磋商公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

八、第三章成交标准要求提供的相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：除方案条款、样品、价格外其他相关证明文件。

九、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明

注：各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对磋商文件响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

十、项目实施方案

注：项目实施方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，项目实施方案包括但不限于：评分细则中列明的方案相关内容。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对磋商文件响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

- 表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式

《报价表》

| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 合计 | 元（大写） |  |  |
|  |  |  | 元（小写） |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 3 | 项目经理及 联系方式 |  |  |  |  |
| 4 | 供应商是否为 小微企业 | 是 否 |  |  |  |
| 5 | 供应商是否为 监狱企业 | 是 否 |  |  |  |
| 6 | 供应商是否为 残疾人企业 | 是 否 |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

说明：

1、供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业、监狱企业、残疾人企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。

2、供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

- 四、商务条款偏离表格式

《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
|  |  | 根据磋商文件及第四章采购项目需求填写本表，格式自拟。“★”项要求均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效响应文件。 |  |  |
|  |  | ★五、商务要求 |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

五、技术条款偏离表格式

《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求的 技术或服务要求 | 磋商响应、是否有偏离 |  | 页码 |
|  |  | 根据磋商文件及第四章采购项目需求填写本表，格式自拟。“★”项要求均为实质性要求，不可负偏离，否则作为无效响应文件。 每项列出相关标题即可。例如： | 是否响应： 偏离： |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

其余非▲技术部分如有偏离，请详细说明。如未详细说明，视为完全响应无偏离。清单中的▲设备技术部分允许偏离，如有偏离请在本表中进行说明，不作为无效标条款。

供应商名称：                                     （盖章）

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                   （盖章）

年   月    日

七、附件

- 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （ 项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式，须列明全部货物制造商信息，未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

4、供应商对以上数据的真实性负责，成交供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的成交结果同时公告，接受社会监督。

5、项目所属行业：本项目所属行业为“建筑业”。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位须提供此函）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日      期：

- 附件三、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业须提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 附件四、节能产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

- 附件五、环境标志产品认证文件（如有须提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件六、履约担保（成交后，由成交供应商填写）

履约担保

（发包人名称）：

鉴于   （发包人名称，以下简称“发包人”）与    （承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

附件七、项目经理无在建承诺书

- 项目经理无在建承诺书

（发包人名称）：

我公司承诺：

1. 项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

2. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总工程量在项目负责人执业范围之内。

3. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已

超过5年的。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日      期：