招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-YDCW-G2025-0017

项目名称：2024年度江苏大丰麋鹿保护区国际重要湿地

保护修复补助项目

江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

2025年7月1日

总  目  录

第一章  招标公告………………………………3

第二章  投标人须知……………………………6

第三章  合同文本………………………………18

第四章  采购需求………………………………23

第五章  评标方法与评标标准…………………29

第六章  投标文件格式…………………………33

第一章  招标公告

项目概况

2024年度江苏大丰麋鹿保护区国际重要湿地保护修复补助项目的潜在投标人应在盐城市畅为企业管理服务有限公司（盐城市西环路293号瞰都公馆10号楼1501室）获取招标文件，并于2025年7月23日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-YDCW-G2025-0017

项目名称：2024年度江苏大丰麋鹿保护区国际重要湿地保护修复补助项目

采购方式：公开招标

预算金额：458.61万元

最高限价：458.61万元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。

采购需求：（1）勘测与设计：修复区域勘察测绘、施工图设计及各专业工程二次深化设计，满足设计方案、使用单位及建设单位要求；（2）新增隔离拦网2450m含供货、运输、装卸、安装、保管等；（3）湿地保护修复内容包括：土壤修复：包含土壤翻耕178.68亩、施肥178.68亩，植被修复：包含陆生植被恢复12.65hm2，水环境修复：包含生态清淤4440m3、营造生态岛1043m2、挺水植被恢复约12801m2、沉水植被恢复约8841m2、浮叶植被恢复约6755m2，鸟类生境恢复与改善：补植食源树种130株、木桩60根、倒木40根、砾石30m3。（详细需求见第四章）

合同履行期限：签订合同后15日内完成测绘、设计等任务，2025年11月30日前完成湿地保护修复及隔离围网等任务并经验收合格。

本项目(是/否)接受联合体：是，联合体中所有成员数量不得超过2名。

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；(响应文件中无需提供证明材料)

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：无

(三)本项目的特定资格要求

1.投标人具有林业调查规划设计资质丙级及以上资质独立法人。

2.联合体中所有成员数量不得超过2名。联合体成员应共同签署联合体投标协议（所有成员单位签字盖章），明确各方的权利和义务；联合体各方必须指定一家单位为联合体牵头人，由牵头人的法定代表人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；参加联合体的成员单位不得再以自己名义单独投标本项目，也不得同时参加另外联合体的投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：盐城市畅为企业管理服务有限公司（盐城市西环路293号瞰都公馆10号1501室）

方式：符合资格要求的投标人持营业执照复印件、单位介绍信或授权委托书(注明联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负)和被授权人身份证复印件加盖公章至盐城市畅为企业管理服务有限公司（盐城市西环路293号瞰都公馆10号楼1501室，李枝隆，18361079163微信同号）获取招标文件。

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-07-23 10：00（北京时间）

地点：盐城市大丰区丰华国际大厦4楼开标 二 室（大丰区飞达东路100号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目开标方式为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“707-286-163”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.投标文件递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦4楼开标 二 室（大丰区飞达东路100号）

投标人可采用邮寄或自行送达方式进行投标文件的递交，但投标文件的密封性、完好性、及时性由投标人自行负责，逾期送达的投标文件将被拒收，邮寄、送达、递交地点：盐城市大丰区丰华国际大厦4楼开标 二 室。投标人应充分考虑邮寄方式的投递时效性和不确定因素，最好在投标截止日前一天能够寄到，投标文件的送达时间以代理机构实际签收时间为准（快递公司送达代收点后系统显示签收的不予认可）。投标文件在快递运输过程中造成破损、延时与招标人及代理机构无关。

3.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、中国政府采购网上的更正或补充通知为准。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致开标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

5.本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

6.本招标项目招标公告发布媒介：江苏政府采购网、中国政府采购网。

7.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处

地    址：大丰林场南首

联 系 人：解先生

联系方式：0515-83893002

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司

地    址：盐城市西环路293号瞰都公馆10号楼15楼东

联 系 人：李先生

联系方式：18361079163

3.项目联系人：李先生

联系方式：18361079163

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按苏招协〔2022〕002号文服务类标准的40%计取，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。以上费用不单独列项，包含在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件份数和签署

18.1投标文件要求正本1份，副本4份。

18.2投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封。不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目编号、项目名称、投标人名称。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3未按要求密封和加写标记的投标文件，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件、投标文件的修改和撤回

21.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

21.3投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

21.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

21.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

招标人在本项目规定的投标截止时间（开标时间）和招标公告规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人通过视频会议准时参加。法定代表人或其委托代理人未进入腾讯会议出席开标活动的，视为该投标人默认开标结果。

22.1宣布开标纪律。

22.2招标代理宣读投标人名称、拆封投标文件并唱标记录在案。

22.3开标会议结束。

22.4投标人对开标有异议的，应当在本项目腾讯会议中提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录。

22.5 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求提交“澄清响应函”。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.4评标委员会应强化政府采购异常低价审查。

25.4.1审查的情形和具体要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

27.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.5 未通过符合性审查的。

27.1.6 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.11 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为招标代理公司

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34、履约保证金

34.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）降低比例，收取5%的履约保证金。

35、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 10% 。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 合同履行内容：以招标文件第四章采购需求为准

二、合同金额

2.1 本合同含税总金额为（大写）：___________圆（____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

备注：不得超过合同金额的10%，招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低比例，收取5%的履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4 履约保证金的退还：

6.4.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2 时间：项目整体验收合格且招标人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所提供的服务（包含与服务相关的货物）不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5 逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后，招标人收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的10%。

8.1.2尾款支付时间：本合同项下服务全部履行完毕并经招标人验收合格,招标人收到发票后10个工作日内；尾款支付比例：合同金额的70%。（具体付款时间以财政审核为准）

8.1.3审计后付至审计价款的97%；质保期满且无质量问题一次性结清（但不免除承包人的保修责任）

8.2 质保期：二年

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.4乙方在项目实施期间涉及货物验收、不锈钢材料等检测时，由甲方及其聘请第三方监理单位一起组织验收。验收时乙方必须在现场，并提供相关产品质量检测报告、合格证、出厂证明和成品质量检验合格报告等，主要货物材质由甲方、监理、乙方共同随机抽样送检，抽样送检不少于2批次，检测费用由乙方承担，验收完毕后形成验收意见。

10.5甲方成立验收小组（要有4名以上人员，包括项目负责人及有关实施人员、监督审查室人员、监理、中标方项目负责人等），按照采购合同约定的标准，对乙方的履约情况进行验收。项目最终的竣工验收以会议形式，由中标人以PPT阐述所有实施内容，结束后再到项目现场进行验收。验收时,甲方执行《江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处项目验收单》，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，写清楚验收内容。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、双方的权利和义务

11.1甲方的权利和义务

11.1.1甲方应提供尽可能项目实施相关资料；

11.1.2检查监督乙方日常工作的实施及制度的执行情况；

11.1.3甲方有权要求撤换乙方的服务人员；

11.1.4按照招标文件和乙方的投标文件及国家有关标准，组织项目验收；

11.1.5按照合同支付相应款项；

11.1.6法律法规规定的其他义务。

11.2 乙方的权利和义务

11.2.1乙方按时保持完成项目工作任务；

11.2.2遵守合同约定，确保服务内容的合法性和有效性，保证所提供服务（包括与服务有关的货物、技术）不会发生侵权，如发生，一切责任由乙方负责；

11.2.3乙方按照政府有关部门规定自行为项目服务人员按时发放工资、福利等报酬，缴纳所有相关的社会保险及其他相关费用；并负责对项目服务人员进行培训、教育和管理，所有的安全责任由乙方负责，与甲方无关；

11.2.4如因乙方的违法违规或不当行为、故意、过失造成任意甲、乙双方及第三方发生人身损害或者财产损失的，由乙方负责处理并承担全部赔偿责任。

11.2.5乙方如需更换项目服务人员须提前7天上报甲方，征得书面同意后方可更换，更换人员的资格、能力不得低于原人员要求。

11.2.6法律法规规定的其他义务。

十二、违约责任

11.1因乙方自身原因导致本项目实施进度拖延超出合同规定的工期，每天按合同金额的万分之五扣款。如超过合同工期的50%。甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方索赔。

11.2在项目实施过程中，乙方应根据国家相关的规范要求进行。若因乙方原因导致的重大质量、安全伤亡事故及造成对社会产生恶劣影响的事件等，甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方进行索赔。

11.3在项目实施过程中，乙方应积极主动的完成合同中要求的各项内容，并接受甲方委派的监理单位监督。若发生安全、质量、进度及劳动纪律等方面的问题，监理单位有权根据本合同、国家的法律法规和规范要求就此项问题进行合理的处罚（包含维修、整改、返工、现金处罚等）。

11.4如因乙方未达到竣工验收的要求，或因未能通过管理处组织的竣工验收专家评审，导致甲方资金支付出现问题或无法支付，则造成的一切后果及损失由乙方负责。

11.5合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。甲方有权终止合同的履行，乙方应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同项目招标文件、乙方的投标文件均为合同的有效组成部分。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购需求

（一）根据项目实施方案要求，勘测与设计：湿地保护修复区域必要的场地勘察测绘、施工图设计及各专业工程二次深化设计，满足项目实施方案、使用单位及建设单位要求。出正规施工图纸并加盖设计单位公章，经采购人认可后进行建设。

（二）新增隔离围网2450m含供货、运输、装卸、安装、保管等。

| 名称 | 技术规范和标准 |
| --- | --- |
| 隔离围网 | 1、不锈钢勾花网： 网格丝直径3.5mm（±0.1），实心304不锈钢丝，网孔100mm×100mm，网片长5000mm（±5），宽2000mm（±5），围网整体美观，表面光滑，不应有尖刺。安装时挂扣在上下主拉丝上。 2、不锈钢立柱： 立柱高3000mm（±5），直径为100mm（±2）的304不锈钢管（内径90mm（±1）），上端加盖防雨帽，在围栏四个转角处外侧立柱用一根长2500mm（±5）的6mm（±0.1）实心304不锈钢钢筋斜拉固定，立柱上下附带固定斜拉钢筋及承重拉丝配件。 3、上下主拉丝： 直径6mm（±0.1），实心304不锈钢钢筋。 4、水泥槽桩： 桩宽200 mm（±2），长200mm（±2），高800 mm（±2），中间留内径为110 mm（±2）圆孔，孔深700 mm（±2）；内配4根直径10MM的螺纹钢于柱四角，箍筋为6MM园钢，间距200MM。用于固定不锈钢立柱立柱，立柱插入水泥槽桩后缝隙用沥青浇灌固定,水泥槽桩埋入地下700mm。 5、水泥柱： 宽100mm（±2），长100mm（±2），高500mm（±2）实心水泥柱，在距顶200mm（±2）处留直径10mm（±1穿透孔，用于固定立柱的斜拉钢丝地面固定,水泥柱埋入地下300mm。仅用于围栏四个转角处。立柱上端的防雨帽采用304不锈钢。 6、以上围网、立柱、上下主拉丝及相关配件不锈钢材质标准不低于304标准。 |

注：隔离围网技术规范和标准为实质性指标，不得出现偏离（以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准）。

隔离围网安装方法图

（三）具体的湿地保护修复内容包括：

1.土壤修复：包含土壤翻耕178.68亩、施肥178.68亩。

土壤翻耕深度20cm，使土壤破碎，土面无大块土、无石块、无枯草等杂物，肥料以商品袋装有机肥为主，使用前进行充分寄生虫、细菌等灭杀。

2.植被修复：包含陆生植被恢复12.65hm2。

混播紫花苜蓿+黑麦草+狼尾草+狗尾草籽面积约12.65hm2。

3.水环境修复：包含生态清淤4440㎡、营造生态岛1043㎡、挺水植被恢复约12801㎡、沉水植被恢复约8841㎡、浮叶植被恢复约6755㎡。

4.鸟类生境恢复与改善：补植食源树种130株、木桩60根、倒木40根、砾石30m3。

相关植被种植的成活率要求达到80%，养护期为二年，其它要以符合项目实施方案要求的施工图及主要技术参数为依据进行施工。

（四）具体技术指标及评分分值

| 序号 | 建设内容 | 标准指标 | 正偏离指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香蒲 | 25株/㎡ | 30株/㎡ | 1 |
| 2 |  | 5芽/株 | 6芽/株 | 0.5 |
| 3 | 芦苇 | 9丛/㎡ | 11丛/㎡ | 1 |
| 4 |  | 5芽/丛 | 6芽/丛 | 0.5 |
| 5 | 藨草 | 25丛/㎡ | 30丛/㎡ | 0.5 |
| 6 | 水烛 | 25丛/㎡ | 30丛/㎡ | 0.5 |
| 7 | 耐污沉水植被组合 | 9丛/㎡ | 11丛/㎡ | 0.5 |
| 8 | 睡莲 | 4丛/㎡ | 5丛/㎡ | 0.5 |
| 9 |  | 5芽/丛 | 6芽/丛 | 0.5 |
| 10 | 菱 | 9丛/㎡ | 11丛/㎡ | 0.5 |
| 11 | 乌桕 | 胸径(CM):10 | 12 | 0.5 |
| 12 |  | 高度(CM):350 | 400 | 0.5 |
| 13 |  | 冠幅(CM):350 | 400 | 0.5 |
| 14 | 桃 | 干径(CM):8 | 10 | 0.5 |
| 15 |  | 高度(CM):300 | 350 | 0.5 |
| 16 |  | 冠幅(CM):300 | 350 | 0.5 |
| 17 | 杏 | 干径(CM):8 | 10 | 0.5 |
| 18 |  | 高度(CM):300 | 350 | 0.5 |
| 19 |  | 冠幅(CM):300 | 350 | 0.5 |
| 20 | 火棘 | 高度(CM):80 | 100 | 0.5 |
| 21 |  | 冠幅(CM):80 | 100 | 0.5 |
| 22 | 木桩 | 直径15cm | 18cm | 0.5 |
| 23 |  | 长度3m | 3.5m | 0.5 |
| 24 | 砾石 | 粒径15cm | 20cm | 0.5 |
| 25 | 倒木 | 直径30cm | 35cm | 0.5 |
| 26 |  | 长度2.5m | 3m | 0.5 |

注：标准指标为实质性指标，必须达到要求；正偏离指标为一般性指标，达到要求及以上，在综合评分时取得相应分数，共计14分。投标人投标时取得相应分数的建设内容，验收时以投标人投标时的指标为准。（以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准）

二、商务要求

1、合同履行期限：签订合同后15日内完成测绘、设计等任务，2025年11月30日前完成湿地保护修复及隔离围网等任务并经验收合格。

2、地点：大丰麋鹿保护区

3、报价方式

本项目采用总承包报价方式，投标报价应包括但不限于劳务费、材料费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、安装费、检测费、直接和间接成本费、售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及风险费等其他一切相关费用等所需的全部费用。凡少计、漏报均视为优惠。

4、付款方式和时间

4.1预付款支付时间：合同签订后，招标人收到预付款发票后10个工作日内；预付款支付比例：合同金额的10%。

4.2项目完成并验收合格后，支付至合同价款的70%；

4.3审计后付至审计价款的97%；质保期满且无质量问题一次性结清。

每次付款时成交供应商须提供等额发票，否则招标人有权拒绝付款。

5、质保期：二年

三、其他要求

1、中标人不得自行更换投标文件中承诺的项目负责人、各专业负责人和主要技术人员和管理人员。如果确需更换，必须征得招标人同意，并且更换人员的资格、技能不得低于原有的标准和水平。如中标人擅自更换人员，招标人将保留对中标人处以罚款的权利，其中擅自更换项目负责人按5万元/人次处罚，更换各专业负责人按3万元/人次处罚，更换主要技术人员按1万元/人次处罚。

2、如果中标人的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，招标人有权要求更换，中标人应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，中标人有权拒绝。

3、联合体成员应共同签署联合体投标协议，明确各方的权利和义务；联合体各方必须指定一家单位为联合体牵头人，由牵头人的法定代表人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；参加联合体的成员单位不得再以自己名义单独投标本项目，也不得同时参加另外联合体的投标。联合体协议需所有成员单位盖章、法定代表人或授权代表签字。其他所有材料由牵头人盖章、签字。

4、包装要求：供应商提供的产品包装满足绿色采购要求，符合《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）标准。

5、安全要求：为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方在履约过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对采购过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为项目服务人员购买不记名意外伤害保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

6、验收约定

（1）中标单位在项目实施期间涉及货物验收、不锈钢材料等检测时，由招标人及其聘请第三方监理单位一起组织验收。验收时乙方必须在现场，并提供相关产品质量检测报告、合格证、出厂证明和成品质量检验合格报告等，主要货物材质由招标人、监理、中标单位共同随机抽样送检，抽样送检不少于2批次，检测费用由中标单位承担，验收完毕后形成验收意见。

（2）验收统一执行《江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处项目验收单》，要写清楚验收内容。

（3）项目最终的竣工验收以会议形式，由中标人以PPT阐述所有实施内容，结束后再到项目现场进行验收。

（4）验收必须要有4名以上人员参加，包括项目负责人及有关实施人员、监督审查室人员、监理、中标方项目负责人等。

7、本项目对具有类似业绩、丰富工作经验的优先，并予以加分。

8、本项目对综合实力强的供应商优先，鼓励供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书；对承诺本项目的质保期长的优先，对提供盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书的优先，并予以加分。

9、本项目对项目组成员中具有水利、林业、生态、环境保护专业中级及以上职称证书的优先，并予以加分。

10、本项目对满足本项目的项目需求及主要技术参数与要求的供应商优先，并予以加分。

11、本项目投标进需提供切实可行的实施方案，内容和要求为：

主要包括对项目的认识、工作程序及内容、工作进度及成果等方面。

（1）设计方案要求整体思路明确、论述全面工作的专业性、规范性、创新性，要求表述升级内容完整、合理、可行性强，符合项目需求并不存在瑕疵。

1）设计质量保证体系及保证措施；

2）设计进度计划及保证措施；

3）方案优化应包含对招标人提供的思路进行分析；

4）个性化设计建议应包含对本项目的个性化设计有科学 、合理的定位。

（2）修复方案要求要求措施针对性强且具体可行，整体思路明确、可行性论述全面，符合项目需求并不存在瑕疵。

1）标准化工地建设及文明工地创建，内容包含但不限于项目经理部建设、工场布置和其它临时设施布置方案及文明工地创建；

2）质量管理体系与措施内容包含但不限于对工程质量岗位责任制、成品保护制度、现场质量管理制度等；

3）工程进度计划与措施内容包含但不限于施工进度计划合理、工期保证措施及设计与施工两部分工期匹配；

4）项目重点难点分析及对策措施方案内容包含但不限于基础、结构等。

（3）麋鹿保护及措施方案，提供实施项目期间麋鹿保护及措施方案，要求方案科学、合理、可行，针对性强，整体思路明确、分析具体透彻，符合项目需求并不存在瑕疵。

12、本项目 不接受  进口产品投标（接受/不接受）

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湿地保护修复 | 其他未列明行业 |

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体投标，联合体协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、如为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

综合评分法:

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 投标报价分 | 以有效投标文件的最低投标价为评标基准价，投标价等于评标基准价的得满分；其他报价得分＝（评标基准价/评标价格）×20（保留两位小数） 注：对于符合评标优惠政策的投标，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 |
| 人员配置（13分） | 人员配置分 | 1、投标人拟任项目经理具备林业或生态类工程师高级技术职称，得4分；具有中级技术职称，得2分，最高得4分。（满分为4分） 2、投标人项目组成员具有水利、林业、生态、环境保护专业职称中级及以上职称的，各专业各得1分，最高得4分。(满分为4分) 3、投标人施工员、质检员（质量员）、材料员、资料员、安全员等管理人员配备齐全得基本分5分，每少一个扣1分。（满分为5分） 注：以提供的相关人员证书以及职称证书复印件并加盖公章为准，未提供不得分。 | 13 |
| 业绩 （17分） | 业绩分 | 1、投标人提供3年内（2022年2月1日以来）类似的生态恢复或修复、湿地恢复或修复、植被恢复施工项目业绩（含合同、验收证明，以合同签订日期为准）且质量验收合格，有1个得3分，本小项最高9分。（满分为9分） 业绩证明材料要求：提供业绩证明材料（中标通知书、合同协议书、验收证明等）的复印件至投标文件中。如中标通知书、施工合同、完工证明或竣工验收证明不能体现上述工程内容、工程规模等，则投标时还须提供能够反映上述内容发包人的相关证明材料原件，否则评标时不予认可。 2、投标人须具有 2022 年 2月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有类似生态或湿地的恢复或修复设计、方案编制等业绩，有一个得2分，本小项最高8分。（满分8分 ） 注：投标时须提供合同复印件加盖单位公章，否则不予计分。 | 17 |
| 综合 能力 （18分） | 综合 能力分 | 1、投标人提供有效期内的质量管理体系认证（ISO9001）证书得2分，环境管理体系认证（ISO14001）证书得2分，职业健康安全管理体系认证（ISO45001）证书得2分，最高得6分。满分6分 ） 2、投标人提供在有效期内的第三方信用服务机构依据标准规范评定A级（含）以上的得3分。最高得3分。（提供信用管理部门备案的第三方信用报告复印件加盖投标人公章）。（满分3分 ） 3、因项目实施地点在麋鹿保护区内，提供实施项目期间麋鹿保护及措施方案。方案存在2处瑕疵得1分，1处瑕疵得2分，不存在处瑕疵得3分，最高得3分。（满分3分 ） 4、提供盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书的，得2分。（满分2分 ） 5、质保承诺：承诺本项目的质保期2年得2分；3年及以上得4分。（满分4分） | 18 |
| 技术 部分 （32分） | 技术方案及参数分 | 从投标人对本项目的认识、工作程序及内容、工作进度及成果等方面进行评审。 一、设计方案（满分12分） 1、设计质量保证体系及保证措施：要求整体思路明确、论述全面工作的专业性、规范性、创新性，要求表述升级内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：3分； 以上内容存在1处瑕疵：2分； 以上内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 2、设计进度计划及保证措施：要求整体思路明确、论述全面工作的专业性、规范性、创新性，要求表述升级内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：3分； 以上内容存在1处瑕疵：2分； 以上内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 3、方案优化应包含对招标人提供的思路进行分析；要求整体思路明确、论述全面工作的专业性、规范性、创新性，要求表述升级内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：3分； 以上内容存在1处瑕疵：2分； 以上内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 4、个性化设计建议应包含对本项目的个性化设计有科学 、合理的定位；要求整体思路明确、论述全面工作的专业性、规范性、创新性，要求表述升级内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：3分； 以上内容存在1处瑕疵：2分； 以上内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 二、施工方案（满分6分） 1、标准化工地建设及文明工地创建：包含但不限于项目经理部建设、工场布置和其它临时设施布置方案及文明工地创建措施针对性强且具体可行，整体思路明确、可行性论述全面的。 以上内容不存在瑕疵：1.5分； 以上内容存在1处瑕疵：1分； 以上内容存在2处瑕疵：0.5分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 2、质量管理体系与措施：质量管理体系与措施包含但不限于对工程质量岗位责任制、成品保护制度、现场质量管理制度等措施针对性强且具体可行，整体思路明确、可行性论述全面的。 以上内容不存在瑕疵：1.5分； 以上内容存在1处瑕疵：1分； 以上内容存在2处瑕疵：0.5分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 3、工程进度计划与措施：包含但不限于施工进度计划合理、工期保证措施及设计与施工两部分工期匹配方案针对性强且具体可行，整体思路明确、可行性论述全面的。 以上内容不存在瑕疵：1.5分； 以上内容存在1处瑕疵：1分； 以上内容存在2处瑕疵：0.5分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 4、施工难点对策措施方案：工程施工重点难点分析及对策措施包含但不限于基础、结构等难点针对性强且具体可行，整体思路明确、可行性论述全面的。 以上内容不存在瑕疵：1.5分； 以上内容存在1处瑕疵：1分； 以上内容存在2处瑕疵：0.5分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。 （本项所称“瑕疵"是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） 三、技术指标及参数配置（满分14分） 根据本项目的项目需求及主要技术参数与要求，对一般性指标进行评分，参数出现正偏离，得1分或0.5分，最高得14分（评分标准详见第四章采购需求中第四项具体技术指标及评分分值）（以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准）。 | 32 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：     （加盖公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术参数响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：        。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1.投标人具有林业调查规划设计资质丙级及以上资质独立法人。投标时提供资质证书复印件加盖投标人公章。

2. 联合体中所有成员数量不得超过2名。联合体成员应共同签署联合体投标协议（所有成员单位签字盖章），明确各方的权利和义务；联合体各方必须指定一家企业为联合体牵头人，由牵头人的法定代表人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；参加联合体的成员单位不得再以自己名义单独投标本项目，也不得同时参加另外联合体的投标。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：              （加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2）自愿组成联合体，参加   组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（单位名称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。凡少计、漏报均视为优惠。

十三、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2024年度江苏大丰麋鹿保护区国际重要湿地保护修复补助项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、大丰区政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。