苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-JDJS-C2025-0005号

项目名称: 邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程

采购人：苏州市吴中区石湖实验小学

采购类别: 工程类

江苏建达技术咨询服务有限公司

二〇二五年

磋商须知前附表

| 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程 |
| 承包方式 | 包工包料 |
| 发包范围 | 本工程项目为邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程 （详见特殊技术要求及工程量清单、图纸） |
| 工期要求 | 工期30日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准） |
| 资金来源 | 财政 |
| 现场踏勘 | 不组织，自行考察 |
| 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 磋商保证金 | þ本次采购活动无须交纳响应保证金。 □本次采购活动须交纳响应保证金：人民币/元整。 |
| 磋商响应文件提交 | 上传截止时间：2025年7月1日13点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应） 注：成交单位在成交后需另提供所投项目响应文件（副本）叁份。 |
| 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 成交原则 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 询问和质疑 | （1）可在“苏采云”系统中进行询问。代理机构通过系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。 （2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 联系部门：江苏建达技术咨询服务有限公司 通讯地址：苏州市吴中区宝带东路264号三楼 联系人：杨营 联系方式：18913109068 |
| 代理服务费 | 本项目所产生的成交服务费均由成交供应商支付，成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按2022年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表（第十九批）公示内容执行。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。本项目代理费包含在本项目的采购预算中，请磋商响应单位综合考虑，代理费人民币25180元。 账户名：江苏建达技术咨询服务有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州宝带路支行 账 号：1102260709200539339 |
| 确定成交供应商方式 | 由采购人授权磋商小组在候选供应商名单中直接确定成交供应商。 |
| 特别提醒 | 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 |

第一章 磋商邀请函

项目概况

邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程采购项目的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年7月1日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JDJS-C2025-0005号

项目名称：邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程

采购方式：竞争性磋商

采购预算：人民币壹佰玖拾贰万伍仟肆佰伍拾伍元肆角柒分，小写：1925455.47

采购需求：

1、项目概况：本工程为邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程。

2、工程地点：吴中区石湖小学。

3、工程质量：合格

4、不接受进口产品

具体详见磋商文件及工程量清单、图纸要求。

合同履行期限：工期30日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），所属行业为建筑业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质资质且具有安全生产许可证；

（2）拟选派项目经理资质等级：建筑工程二级及以上建造师及建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B类证）, 且必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）。

项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准

项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及采购文件的获取

（一）获取采购文件时间：公告发布之日起至2025年 6月26日

（二）报名方式（网上报名）：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：自行下载

（四）售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月1日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动

五、开启

时间：2025年7月1日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网，敬请留意。

5、苏州市吴中区政府采购监督电话：0512-65283947。

6、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市吴中区石湖实验小学

地址：苏州市吴中区北小港路1号

联系方式：虞文龙 66360853

2、代理机构信息

名称：江苏建达技术咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区宝带东路264号三楼

联系人：杨营  0512-67070239

江苏建达技术咨询服务有限公司

2025年6月18日

第二章  供应商须知

一、总则

（一）本工程项目按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

（二）现场条件：

1、施工现场平整情况：现有原状（现场具体情况各磋商供应商可在投标前到施工现场进行实地踏勘。磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

2、场内外道路：已到位。

3、施工用电：已到位 ，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。

（三）其他说明：（打☆为实质性响应要求）

1、发包范围: 邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程

2、☆工期要求：工期30日历天。 （具体开工日期以采购人通知为准）

3、☆质量要求：合格标准。工程质量缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起计算1年,质量保修期:不低于1年，自验收合格之日起算

4、供应商现场施工安排均不得影响业主方的正常工作活动，磋商响应单位须制定适合本项目的项目实施计划安排。

5、☆付款步骤：（1）合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（2）工程竣工通过验收付至合同金额的60%，竣工并审计完成后付至审定金额的80%，其余尾款在一年保修期满后无质量问题七天内付清。

（四）☆磋商响应单位资格要求

1、申请人资质类别和等级：同公告要求；

2、拟选派项目经理资质等级：同公告要求。

（五）磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

二、磋商文件

（六）磋商文件的组成

1、磋商文件包括下列内容：

1.1磋商须知前附表

1.2磋商邀请函

1.3供应商须知

1.4合同主要条款

1.5技术要求、工程量清单、图纸等（如有另附）。（请各潜在响应单位在附件中下载，若下载有问题请及时联系代理公司）

1.6响应文件格式

（七）磋商文件的澄清和修改

1、磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网发布内容为准。

2、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

（八）磋商文件

1、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在网上向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2、磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位发布网上获取的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（九）小微企业的价格评审：

1、小微企业的价格评审：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

1.1中小微型企业的认定：中小微企业在响应文件中，提供《中小企业声明函》，否则不作为认定依据。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

2、促进残疾人就业政策

2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、支持监狱企业发展政策

3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、报价说明

（九）计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。

1、工程量清单计价方式

2、计价表计价方式

（十）报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。

1、固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

2、固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

2.1磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按合同约定执行。

2.2本工程为限额内财政投资项目，在履行合同过程中，应按照相关文件执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：

（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

2.3本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

3、规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。投标人不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，磋商响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现投标人采用的品牌低于参考品牌的档次，影响采购人实际使用的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在投标文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属强制采购产品未提供认证证书或提供认证证书不全的将视为未实质性响应采购要求。

本项目中采购设备如涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器和水嘴”（以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品）。

6、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品，执行《关于明确台式计算机等五类货物采购事项的通知》（苏财购〔2020〕18号）。

四、磋商响应文件

（十一）磋商响应文件包括以下内容：

- 磋商响应函（格式附后）；

- 磋商报价书（格式附后）；

- 法定代表人授权委托书（格式附后）；

4、供应商代理人有效身份证件复印件、企业法人身份证复印件；

5、关于资格文件的声明函（格式附后）

6、企业资格证明材料：

(1)良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

(2)具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(4)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）；

(5)特殊资格条件的证明材料或情况说明：拟选派项目经理符合公告要求的相应证明材料，《项目经理无在建工程承诺书》（格式附后）；

（6）中小企业声明函（格式附后）、残疾人福利性单位声明函（格式附后）、其他享受政府采购政策的证明材料；

7、本项目实质性响应要求：

（1）工程量清单明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

（2）工期、工程质量、履约验收标准（详见合同条款）、支付方式（详见合同条款）。

8、《投标（响应）保证承诺书》(格式见第三章)

9、施工组织机构人员名单（格式附后）

10、类似业绩一览表（格式附后）

11、商务条款偏离表（格式附后）

12、磋商供应商情况表（格式附后）

13、施工组织设计（自拟）、主材品牌清单表（格式自拟）；

14、采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

注：响应单位所提交的所有资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（十二）对磋商响应文件要求：

1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3、磋商文件中关于电子响应文件中要求供应商法定代表人或代理人亲自签署或盖章及加盖供应商公章处必须按要求签署及盖章。不按要求签字和加盖公章的视为不实质性响应采购文件要求。

4、联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

5、供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

（十三）磋商响应文件应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交磋商响应文件，截止时间以后收到的磋商响应文件将被拒绝。

（十四）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

（十五）报价（编制）要求的说明

1、根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

2、磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

3、供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

4、一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

5、响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（十六）磋商程序

1、磋商采购单位按磋商须知前附表规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由磋商采购单位、采购人、磋商供应商代表及有关方面代表参加。

2、磋商供应商法定代表人或代理人未准时参加磋商活动及未在规定时间范围内解密成功的视为自动放弃磋商，其磋商响应文件将不予评审。

3、磋商小组审查供应商递交的磋商响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。

4、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

5、磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

6、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应单位。响应单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章

7、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商提交线上二次报价，时间以系统规定时间为准。未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

8、在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

9、经磋商确定最后采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。

10、磋商小组由采购人授权，根据磋商成交原则直接确定成交供应商确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的响应单位。

11、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

12、信用记录评审：

（1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）查询截止时点：在磋商响应截止时间之后，对供应商信用记录查询。

（3）查询渠道：统一登录苏采云系统查询供应商的信用记录。系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国的相关主体信用记录。

（4）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（5）评审小组在对供应商进行失信信息审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

- （十七）磋商保证金：（本项目无需缴纳磋商保证金）

1、有下列情形之一的，采购方及代理公司有权依据磋商响应单位的《投标（响应）保证承诺书》，要求磋商响应单位履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

1）响应单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）响应单位在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

4）响应单位与采购人、其他响应单位或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形

（十八）磋商小组

1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

3、审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

4、可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

5、受采购人委托直接确定成交供应商；

6、向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

7、磋商小组成员应当履行下列义务：

7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

7.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

7.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

7.4参与评审报告的起草；

7.5配合相关部门的投诉处理工作；

7.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

（十九）出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：

1、电子响应文件解密不符合招标文件要求；

2、未按磋商文件中要求加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

3、供应商资格要求不符合磋商公告要求的；

4、报价高于采购预算及高于招标控制价的；

5、未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

6、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

7、未满足磋商文件中其他要求的。

（二十）项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（二十一）成交通知书

1、确定出成交供应商后，在规定时间内向成交供应商发出《成交通知书》。

2、在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知未成交供应商的评审得分与排名，供应商未按采购文件规定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

- （二十二）合同

- 1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件约定的合同文本、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 2、采购合同签订之日起两个工作日之内采购合同应网上公示。签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同备案。

- 3、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

- （二十三）凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上通知为准。

- （二十四）未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 合同主要条款

邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程 施工合同

发包人（全称）： 苏州市吴中区石湖实验小学      （简称甲方）

承包人（全称）：                                          （简称乙方）

根据政府采购编号      号竞争性磋商采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，甲方将其再生资源中心分拣站发包给乙方进行施工，订立本合同：

一、工程概况

工程名称： 邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程；

工程地点：苏州市吴中区 ；

工程内容：  具体内容见设计图纸及报价清单；

工程立项批准文号：   /   ；

资金来源：  财政   ；

二、工程承包范围

承包范围：具体内容见设计图纸及报价清单（最终具体数量以承包人与发包人现场确认的工作量为准）。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

工期：    30  天（具体开工日期以甲方通知为准）。

四、合同价款

金额（大写）：        （人民币￥：     元）。

其中，税金：人民币（大写） /(¥ / 元)。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）通用合同条款；

（3）标准、规范及有关技术文件；

（4）工程报价单或预算书；

（5）承包人及发包人现场确认的工作量；

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

六、补充条款

1、合同付款

（1）合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

- （2）工程竣工通过验收付至合同金额的60%，竣工并审计完成后付至审定金额的80%，其余尾款在一年保修期满后无质量问题七天内付清。

- （3）承包人若要取得工程进度款，必须提供在吴中区税务部门缴纳的、与拨付工程。款相对应的税费缴纳凭证，并提供增值税预缴税款台账，不提供前述资料的，或提供的完税凭证不是吴中区税务部门出具的，发包人不予支付进度款。

（4）承包人必须将完整的项目资料提交给发包人档案管理处存档保管。工程价款的结算最终以审计机关的审定数为准，并于审计报告出具后乙方应开具全额发票。

2、结算时间:工程竣工验收合格并完成资料移交30天内承包人上报结算资料,发包人应在收到结算资料后完成结算审价工作并出具审价报告。

3、结算计量计价原则

采用以下第（2 ）种价款结算方式：

（1）、固定总价合同，除设计变更及工程量增减在审核预算报告±5%范围外，合同价款固定不变。

设计变更及签证调整价款按下列方式进行：

（A）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（B）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（C）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

(2)、固定单价合同，工程按实结算。

除设计变更外，合同单价固定不变。

设计变更调整价款按下列方式进行：

（A）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（B）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（C）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如未确认的，综合单价按以下（D）方式确定

（D）按招标时实行的计价标准组价，按标准组价下浮10% 让利确认单价。

(3)、可调价格合同。合同价款采用以下计价依据：

（A）定额套用，工程量按竣工图及现场实际完成工作量实结算，合同约定的各项费用标准全额作为工程款的结算取费基数。

（B）装饰人工单价按    元/工日计算，安装人工单价按   元/工日计算；装饰及安装人工单价全额取费。

（C）主材单价按双方市场认价基础上上浮   %结算。其它材料执行 年 月《   市工程造价信息》。如有甲供材料或发包人指定供应商材料，发包人按材料价的  %向承包人支付材料配合费。

（D）主材认价时间：对承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人在收到材料小样及书面申请资料后七天内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为已认可。

（E）费率执行   年《     》。

（F）措施费率按分部分项工程量清单项目   %计取。

（G）设计变更、洽商由双方现场确认，计入结算。

4、本项目在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。

5、各方代表

发包人委派    作为驻工地现场工程师，代表发包人履行合同，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作 。

承包人委派      作为项目经理，代表承包人履行合同。

发包人委托       作为监理工程师，对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件。

6、本合同书未明确的内容按照建设部与国家工商总局制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）通用条款的规定执行。

7、在履行合同过程中双方产生争议时，由双方友好协商解决，协商不成的可向向苏州仲裁委员会提起仲裁。

8、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无                                       。

（2）乙供材料、设备    全部乙供                                      。

七、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

2、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

3、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

4、施工人员需服从甲方安全管理。

八、质量保修期

本项目的质保期为  年，自验收合格之日起算。

九、关于工程质量及验收的约定

1、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013达到合格标准。

2、工程未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金的计算方法在合同条款附录中约定，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，

诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

6、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

7、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

十、双方的权利和义务

（一）双方的一般权利

1、发包人、管理方的一般权利：

（1）发包人、管理方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前7天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、管理方代表批准。

（3）发包人、管理方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、管理方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人（如有）及发包人、管理方代表（如有）的认可后，并由发包人、管理方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、管理方（如有）委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、管理方（如有）认可。

（6）发包人、管理方代表（如有）有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及发包人、管理方代表（如有）的审查和批准。

（8）发包人、管理方代表（如有）有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、管理方（如有）在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、管理方代表（如有）的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人、管理方（如有）有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、承包人的一般权利

（1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人（如有）提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人、管理方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、发包人的一般义务

（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（6）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

（7）协调解决与相关招标工程之间的联系及有关问题。

（8）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、 承包人的一般义务

（1）向发包人、管理方（如有）及其委托的工程监理人（如有）提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人、管理方（如有）及其委托的工程监理人（如有）进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向发包人提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案，包括但不限于：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。承包人对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场发包人代表或总监理工程师给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场发包人代表或总监理工程师给予再次书面警告，并且发包人有权禁止承包人参加今后三个月内发包人其他项目投标；收到再次警告仍不改正或第三次有上述情况发生的，发包人有权禁止承包人参加今后一年内发包人其他项目投标，并通报建设行政主管部门。

（5）教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于承包人责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，承包人自费予以修复。若因发包人的责任，要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到发包人的要求（包括在施工过程中有上级检查现场时的清理），承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

（9）每月25 日向发包人代表及其监理人（如有）提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场，不得堆积垃圾。

（10）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（11）提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受发包人和监理人检查。发包人和监理人（如有）有权清退无证人员离开施工现场。

（12）如未经发包人、管理方（如有）同意更换项目经理，则视同违约。承包人在中标后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得发包人、管理方（如有）书面同意之后更换，而且即使发包人、管理方（如有）同意，仍需向发包人支付5 万元/次的赔偿，以弥补给发包人带来不便的损失。

（13）承包人的以下人员，经监理人（如有）或发包人代表要求，必须在24 小时内调离本工程，否则每人每天承包人支付违约金2,000 元； 同时，承包人应在3 天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延1 天承包人支付每人每天违约金500 元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合监理人（如有）工作者。

D、违反监理人（如有）或承包人工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与监理人（如有）要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（14）承包人项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人（如有）或发包人要求人员，必须参加每周工程例会及监理人（如有）/发包人召集的会议，因故不能参加的应提前4 小时向监理人提出申请并在获得监理人（如有）批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金5000 元/人次。

（15）承包人项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金2000 元，并应按照监理人（如有）指令进行改正。

（16）工地现场、生活区设施和场地内围墙、其他内外道路由承包人自行解决，

其做法必须符合当地政府相关规定及监理人（如有）和发包人的要求。承包人负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。

（17）承包人在进入施工现场后，应在发包人、管理方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（18）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（19）承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（20）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币2 万元至10 万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

（21）在工程建设中，发包人根据承包人供应材料（设备）检测结果，经监理单位确认，认为质量不能得以有效保证，且经监理单位协调后仍不能满足要求的，发包人保留材料（设备）由己方提供的权利。发包人有权对材料（设备）供应方式进行调整。

承包方应将进场施工的材料当日向监理单位报告，材料需先进行检验合格后才能使用，相关检测费用由发包人承担。未经报验或虚假报验及检验不合格的材料，擅自使用的，材料全部退场，相关检测费用由承包人承担并且承包方承担每批次5000元以上的违约金。相关材料、设备品牌需经监理人、发包人确认后方可使用。

- 十一、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、词语含义

本协议书中词语含义与（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十三、合同生效

合同订立时间：  202   年     月     日

合同订立地点：    苏州市吴中区

本合同约定由双方签字加盖公章（或合同专用章） 后生效。

十四、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，承包人执两份，招标代理机构及苏州市吴中财政局采购办各执一份。

十五、其他

1、生效后的合同须在规定时间内完成网上备案。

2、合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

合同各方签署及盖章栏：

发包人：（公章）	承包人：（公章）

法人代表：                             法人代表：

日期：     年   月  日                 日期：   年   月  日

第四章 技术要求

一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

二、技术要求及主要材料品牌表。（如有另附）

三、工程量清单。（另附）

四、图纸（另附）

请各潜在磋商响应单位在附件中下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话：18913109068

第五章 评审办法

一、评审办法

1、 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

(一)价格基准分（10分）

第一步：磋商报价不超过财政预算价格及采购控制价的，为有效磋商报价。超财政预算及采购控制价的磋商响应文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100

（二）、技术方案及施工组织设计（67分）

1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。概述描述最完整、清晰明了、科学合理、可实施性强的得8分；概述描述较为完整、可实施性一般、有微小缺陷的得5分；概述描述不够完整有缺漏、可实施性较差、或有有重大缺陷的得3分；概述描述无可行性的得1分；不提供的不得分；最高8分。

2、施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施比较。施工进度安排最合理、进度控制保证措施最到位、可行性强的得8分；施工进度安排较为合理、进度控制保证措施较为到位但有缺陷的、可行性一般的得5分；施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位但有重大缺陷的、可行性较差的得3分；进度安排及保证措施无可行性的得1分；不提供的不得分。最高8分。

3、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施最科学合理、操作性强、规范、高效的得8分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施较为科学合理、操作性较强但有微小缺陷的得5分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施基本合理、操作性较差、或有重大缺陷的得3分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施无可行性的得1分；不提供的不得分。最高8分。

4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较。措施具有可操作性强，内容描述详细的得8分；措施可操作性尚可，内容描述较为简单或有微小缺陷的得5分；措施可操作性差，内容描述空洞或有多处不合理的得3分。不提供的不得分。最高8分。

5、劳动力配备：配备计划最完整、合理、全面、可行性强的得满分8分，配备计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得5分；配备计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得3分；计划无可行性的得1分；不提供不得分。最高8分。

6、机械设备的投入；用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。针对本项目的投入仪器设备、施工机械的种类、使用效率、及其合理性情况比较。种类齐全、易用、效率高效的得5分；种类较齐全、使用较繁琐、效率一般的得3分；种类单一、效率低下的得1分。响应单位需提供其投入仪器设备、设施的配置表，不提供的不得分。最高5分。

7、夏季季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施比较。季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得8分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施较为合理、操作性一般、效率一般的得5分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施片面、缺乏合理性、操作性较差的得3分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施不合理、无操作性的得1分；不提供的不得分。最高8分。

8、针对已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施方案比较（最高7分）

方案科学合理完善、针对性强、内容扎实的得7分；方案有所涉及含糊、较完善、针对性一般的得4分；方案模糊、欠缺、没有针对性的得2分；不提供的不得分。

9、突发事件的应急措施比较：最高7分

应急措施有效扎实，管理责任清晰的得7分；应急措施缺略、管理责任较为清晰的得4分；应急措施不合理、管理责任模糊的得2分；不提供不得分。

（三）、针对本项目的人员配置比较（最高9分）

拟投入项目组成员（安全员、施工员、质量员），每配备一人得3分，最高9分，相同岗位证书不重复得分。（响应文件中提供上述人员证书复印件及本单位为其缴纳的最新一期社保证明，未按上述要求提供材料不得分。）；

（四）综合实力比较（最高14分）

1、2022年5月至今供应商承担过类似项目成功经验得5分。提供业绩合同复印件。

2、响应单位具有环境体系认证、质量体系认证、职业健康体系认证证书复印件，有一个得3分，最高9分；（提供相应证明材料复印件）

第六章 响应文件格式

（ 封面）

（项目名称）工程

磋 商 响 应 文 件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：年月日

一、磋商响应函

江苏建达技术咨询服务有限公司：

我们收到贵公司                 （采购编号）的邵昂新校连廊封闭及接送区雨棚等工程（项目名称）磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起          天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格磋商供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年月日

二、磋商报价书

江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

1、根据已收到的              （项目名称）工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：¥             元），人民币：（大写）                    元的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

2、我单位拟派项目经理：        （姓名），资质等级：     级，证号         。

3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在        日历天内竣工。

4、我单位保证本工程质量达到                         标准。

质量保修期限：        年。工程质量缺陷责任期：          年。

5、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、

| 是否属于小微企业/残疾人企业/监狱企业 | 是：属于小型企业□微型企业□残疾人企业□监狱企业□ 否：不属于□ |
| --- | --- |

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年月日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系          （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托     （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构） 组织实施的编号为        （采购编号）号      （项目名称）的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

本表后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

四、关于资格文件的声明函

江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

五、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

采购人：

我公司拟派                        （项目名称）项目的项目负责人            （姓名）属于下列                  ：

（1）非变更后无在建工程

（2）变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）

（3）因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续

（4）有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内

注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

投标人：                              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：       年        月        日

六、已标价工程量清单

说明：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供

七、施工组织机构人员名单

采购编号：

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 资格证书号（岗位证号） | 职称 | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：资料提供参考评分标准

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：  年   月 	日

八、类似业绩一览表

类似业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订时间 | 开、竣工日期 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：资料提供参考评分标准。

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：  年   月 	日

九、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 |  |  |  |
|  | 质量 |  |  |  |
|  | 付款 |  |  |  |

响应单位（公章）：

响应单位法定代表（负责人）或其授权人：（签字或盖章）：

日期：  年   月 	 日

十、磋商供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 |  | 202 年 万元 |  |
| 实现利润 | 202 年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

十二、中小企业声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等国家有关法律法规规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：   年    月   日

十四、投标（响应）保证承诺书（必须提交）

投标（响应）保证承诺书

致： 江苏建达技术咨询服务有限公司（采购代理机构名称）：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                               （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）