招标文件

项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002

项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计

采 购 人：徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所

采购代理机构：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

二〇二五年二月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标资料表	16

第四章   评标标准	22

第五章  拟签订的合同文本	25

第一部分 合同协议书	26

第二部分  通用合同条款	29

第三部分 专用合同条款	30

第六章  采购需求	48

第七章  投标文件相关格式	51

徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所

《房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏鑫远见工程管理咨询有限公司对徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所“房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计

(二)项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：

http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年3月12日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年3月12日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所

（二）地址：徐州经济技术开发区杨山路43号

（三）联系方法：0516-87981151

（四）采购项目联系人：彭飞

六、采购代理机构

（一）名称：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园百宝楼18号楼2楼

（三）联系方法：0516-83873358

（四）采购项目联系人：李健

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求： （1）投标申请人资质类别和等级：具有市政行业（排水工程）乙级及以上设计资质，并在人员、设备、资金各方面具有相应的设计能力。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (六) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份，或提供投标人的上年度财务报告扫描件，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，加盖电子签章）。 至少提供：（1）投标申请人资质类别和等级：具有市政行业（排水工程）乙级及以上设计资质，并在人员、设备、资金各方面具有相应的设计能力。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目 投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》必须填写完整，否则视同为未提供。）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人须提供信用记录截图：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)1 | 投标报价方式以优惠率报价。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过100 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。（投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年3月12日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年3月12日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 |
| (二十九)（4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李健; 联系电话：0516-83873358； 办公地址：徐州市云龙区淮海文博园百宝楼18号楼2楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万（含1000万元） | 1.1% |
| l000-5000万（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额 100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.账户信息：

账户名称：江苏鑫远见工程管理咨询有限公司

开户账号：932009010078548891

开户银行：邮政储蓄银行徐州市鼓楼区支行

第四章   评标标准

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 各投标人价格得分=最低报价（100%-投标人的最高优惠率）÷各投标人评审价格（100%-优惠率）×15。 例如：某投标人价格优惠率为10%,则折扣为9折。 得分四舍五入保留小数点后2位。 | 15 |
| 二 | 本项目资源配置 |  | 13 |
| 1 | 人力资源配置 | 项目组织机构和人员配备数量 项目组成员配备要求： 项目组成员具有中级技术职称的得每人2分，具有高级及以上技术职称的每人得3分，最高得9分。 注： 1)项目组成员提供近期连续6个月（不含开标当月）中任一月，投标人为上述人员缴纳的社保证明材料。 | 9 |
| 2 | 项目负责人 | 具有高级及以上技术职称的得4分（附证书原件扫描件，否则不得分）。 注： 项目负责人应提供近期连续6个月（不含开标当月）中任一月，投标人为上述人员缴纳的社保证明材料。 | 4 |
| 三 | 投标人业绩 |  | 4 |
| 1 | 投标人类似业绩 | 投标人自2020年2月1日至今承担过相同或类似项目设计的，每一个得2分，本项最高得4分。以合同协议书为准，时间以合同签订日期为准。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同（能够清晰反应合同首页、合同内容、合同签字页等）原件扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 四 | 技术建议书 |  | 68 |
| 1 | 对项目的理解和设计说明 | - 对项目的理解和设计说明（18分）： 投标人阐述总结项目现有资源、设计目标、设计思路、技术路线、项目定位。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（8分）：全面具体详实得8分；较全面得5分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分。 针对性(5分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得0.5分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得2分;可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，最高得18分，最低得0分。 | 18 |
| 2 | 现状调查研究、设计重难点分析及其对策措施 | - 现状调查研究、设计重难点分析及其对策措施（15分）： 投标人阐述本项目所需建设内容的现状调查研究、设计重难点分析及其对策措施。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（5分）：全面具体详实得5分；基本全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得0.5分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得0.5分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分;可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，最高得15分，最低得0分。 | 15 |
| 3 | 项目总体设计方案 | - 项目总体设计方案（20分）： 根据对本项目总体设计方案，包含设计方案是否符合相关规划要求，与周边环境是否相协调，设备、材料选型是否合理，工程总投资控制以及总体布置方案、节点方案等进行评价。 全面性（10分）：全面具体详实得10分；较全面得7分；基本具备的得4分；不太全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得0.5分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分;可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，最高得20分，最低得0分。 | 20 |
| 4 | 设计进度安排及保障措施 | 4、设计进度安排及保障措施（5分）： 根据本项目设计进度计划和各阶段实施进度的保证措施等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分;可行性欠缺得0分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 | 5 |
| 5 | 设计质量保证措施 | 5、设计质量保证措施（5分）： 根据供应商针对本项目实际质量保证体系的健全性、质量保障措施的明确性及质量保障措施的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分;可行性欠缺得0分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 | 5 |
| 6 | 后续服务安排及保障措施 | 6、后续服务安排及保障措施（5分）： 根据供应商针对本项目的后续服务安排及保障措施的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1.5分；基本具备的得1分；不太全面得0.5分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分；较切实可行得0.5分;可行性欠缺得0分； 未提供不得分，最高得5分，最低得0分。 | 5 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

徐州经济技术开发区

合同示范文本

建设工程设计合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                     。

设计人（全称）：                                     。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                     。

3.投资估算：约         元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1 。

2.工程设计阶段：详见专用合同条款附件1。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：       年       月       日。

计划完成设计日期：       年       月       日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：按中标费率据实调整；

2.签约合同价为：工程最终结算审定的工程费*2%*（1-优惠率）

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                   。

设计人项目负责人：                             。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：               。

纳税人识别码：                纳税人识别码：               。

地  址：                      地  址：                     。

邮政编码：                    邮政编码：                   。

法定代表人：                  法定代表人：                 。

委托代理人：                  委托代理人：                 。

电  话：                      电  话：                     。

传  真：                      传  真：                     。

电子信箱：                    电子信箱：                   。

开户银行：                    开户银行：                   。

账  号：                      账  号：                     。

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

### 第二部分  通用合同条款

执行建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）GF—2015—0210通用条款部分。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：1、本合同补充协议、会议纪要、变更通知等文件；2、中标通知书；3、磋商文件；4、投标文件及附件；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、原有图纸 ；8、与合同有关的其他文件。。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的相关设计管理条例、规定 。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行有效的国家标准、行业标准、地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 /          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书: (2) 专用合同条款及其附件: (3) 通用合同条款;(4)中标通知书; (5) 投标函及其附录(如果有); (6)发包人要求; (7)技术标准:(8) 发包人提供的上一阶段图纸(如果有) ; (9) 其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                            ；

发包人指定的接收人为：                            ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                  ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                                ；

设计人指定的接收人为：                                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                      ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：    /     。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：

2.1.3.2发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准、规定进行工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

2.1.3.2 发包人应严格履行基本建设程序，根据合同项目的具体情况和技术要求，合理确定周期，并按合同约定及时支付费用。

2.1.3.3 发包人要求设计人提前交付文件时，须征得设计人同意，不得背离合理周期，且应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

2.1.3.4 发包人应向设计人提供开展工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

2.1.3.5 发包人应认真组织专家或委托咨询审查单位对文件和为了满足需要而进行的各种研究试验成果进行审查，负责文件向上级主管部门的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对文件的审查批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.1.3.6 发包人应保护设计人的方案、文件、资料图纸、数据、计算软件及专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项 目，如发生以上情况，设计人有权向发包人提出索赔。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                             ；

身份证号：                                             ；

职    务：                                             ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责合同履行过程中对设计人的工作进行监督、协调及外部组织协调:对设计人设计内容提出修改、审核意见。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应全面配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

3.1.3.1 设计人应按合同约定向发包人交付文件，并对合同范围内的工作的完整性、准确性负责。

3.1.3.2 文件质量要求

(1) 设计文件的编制应符合国家、行业有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、定额、办法等的要求;设计文件的深度必须满足国家及住建部对相应设计阶段的有关规定的要求，并通过相关部门组织的审查与评审。

(2) 设计文件的具体内容必须符合合同约定。设计依据的基本资料应完整、准确、可靠:设计方案应论证充分，计算可靠，必须符合结构安全性要求; 设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合有关国家标准，但不得明示或暗示生产厂、供应商和产品品牌或限制材料的来源渠道，不得在设计文件中采用已淘汰或不符合要求的产品。

(3) 设计人应在设计文件中积极采用先进的新技术、新工艺、新材料，但如采用的新技术、新工艺、新材料没有国家或行业技术标准的，应事先征得发包人的同意，并须组织相关权威部门予以论证、检测通过后方可使用。

3.1.3.3 进度要求

设计人应按批准的进度计划保证工作进度。如发包人认为进度计划不能实现时，有权以书面形式提出增加工作力量要求，设计人应在收到发包人书面通知 7 天内增加人员，且其费用被认为已包含在合同价之中。

3.1.3.4 人员配置与变更(1) 设计人应为本项目配备项目负责人、各专业负责人、以及能够满足工作要求的专业人员。本合同项目负责人及各专业负责人应完全符合磋商文件要求，根据设计工作实际需要设置，各专业负责人均必须具备相应专业知识。(2) 设计人应按投标书承诺的人员投入工作，并在过程中和后续服务期内保持人员的稳定。(3) 除合同另有约定外，合同项目负责人及各专业负责人不得更换，自合同生效起履行职责至后续服务期结束为止。主要专业负责人设计人如需更换，应提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。设计人擅自更换项目负责人及主要专业负责人，发包人可以向设计人索赔。如相关人员不能胜任工作、渎职或从事其他违规活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应在收到发包人的书面通知 7 天内派出具有同等资历的人员替换。(4) 设计人按投标文件承诺或经发包人批准同意的分包计划进行分包，并对分包人的工作负全部责任。接受分包的人应当具备的资格条件，如不能胜任相应的分包任务，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应在收到发包人的书面通知 7 天内给予答复，并承担因更换分包人造成的损失和费用。

3.1.3.5 文件的咨询与审查

(1) 设计人在工作过程中遇重大技术问题，以及需采用国家或行业标准的新技术、新材料时，如发包人认为有必要，可组织专家审查会或有关权威部门进行咨询或审查，由发包人批准后咨询或审查意见应作为设计人工作依据，所需费用被认为已包含在合同价中。

(2) 设计人提交的文件，必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查。凡审查意见中提出的不超出合同规定范围的问题，设计人必须在收到审查意见后7天内逐条给予认真贯彻落实，并免费修改或补充文件; 对审查意见中提出的超出合同规定范围的问题，设计人可与发包人协商解决。由于审查意见要求的设计人的返工，如属设计人的原因，返工费由设计人承担; 属发包人的原因，返工费由发包人承担。如因设计人原因导致设计文件审查 2 次审查后未出合格证书的，将支付违约金 5 万元。

(3) 如发包人认为有必要，设计人必须无条件按发包人的要求及时提供设计计算书，以及所有完成项目工作所必需的科学研究试验成果资料，接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

(4) 发包人及发包人委托的咨询审查单位、发包人的上级部门对设计人提供的资料成果(包括研究试验成果) 的审查并不免除设计人的责任。

(5) 文件批准后，设计人不得擅自进行修改或变更。

3.1.3.6 后续服务

设计人应做好如下服务工作 (包括但不限于，并满足磋商文件所有要求) :

(1) 设计人应按发包人要求派相关人员参加标前会议，就有关设计问题进行答疑。

(2) 设计人应在本合同项目开工前按发包人指定的时间和地点，做好文件的技术交底工作。

(3) 后续服务期: 施工图设计开始到竣工验收等相关服务完全终止结束。

(4) 设计人应在发包人指定的时间内积极配合发包人对技术及施工方案进行优化或变更设计，并在发包人要求的时间内及时提交变更设计图纸和相关资料。

(5) 参加本合同项目的阶段:地质勘察、初步设计(含概算) 、施工图设计、竣工验收，配合国内各级主管部门相关检查、稽查、审计、评审等工作，配合质量、安全等监督部门的相关工作。

(6) 配合发包人做好节能示范项目和海绵城市奖补资金申报工作。

3.1.3.7 设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让向发包人提交的设计文件资料等。

3.1.3.8 设计人在工作过程中，如因其单方面发生侵犯专利权的行为 (不限于因其采用的结构形式或工艺等方面) 而引起索赔或诉讼，发包人均不承担责任。

3.1.3.9 除本同规定的任务外，如有与本合同项目相关的零星附属工程或配套性工程的工作任务，如发包人提出要求，设计人有义务接受发包人的委托。

3.1.3.10 本项目工作应达到相应规范深度，发包人有权要求设计人进一步修改完善。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                             ；

执业资格及等级：                                       ；

注册证书号：                                           ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：编制与实施本项目设计服务方案(包含人员分工，图纸资料提交的计划和进度，内审方案，施工过程中的服务方案) : 参与项目设计:监督并管理项目设计全过程工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意,设计人擅自更换本合同项目负责人，发包人将按合同价的 2%作为设计人的违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  7  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承担合同价的2%的违约金 。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订7天内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 承担合同价的1%的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人不得擅自将本合同范围内工作的任何一部分转让与分包 。

主体结构、关键性工作的范围：/

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定： 在设计过程中如有部分专业设计人无相关设计资质的，设计人需委托具备相应资质的其他设计单位完成的，必须经过招标人书面同意后方可实施  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   /   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   /  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： /  。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  符合相关文件要求    。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  符合相关文件要求  。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 符合相关文件要求   。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合招标文件要求并通过相关部门审查，深度达到初步设计、施工图设计要求   。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 符合相关文件要求 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后3日内提交工程设计进度计划  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 同设计服务内容  。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天    。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /   。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  如存在甲方原因引起赶工，赶工费用根据乙方投入工作量双方协商确定 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD格式与PDF格式 。

7.1.2.1 发包人要求设计人提交纸质版设计文件的具体形式为： 加盖设计人资质章的纸质版蓝图，涉及到需要效果展示的，提交彩色铜版纸打印文件。非图纸类设计文件，提供纸质胶装版  。

7.1.2.2 纸质版设计文件提交份数要求：所有纸质版设计文件提交不低于6套。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  / 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 / 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据审查部门要求执行 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  / 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  竣工备案前  时间内提供施工现场配合服务。

9.3施工现场配合服务包括不限于：设计技术交底；解决施工中设计技术问题及设计答疑；设计变更；竣工验收；结算审核期间需要设计人参与说明、答疑或提供相关资料。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /            。

风险费用的计算方法：    /           。

风险范围以外合同价格的调整方法： /           。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：    /           。

风险费用的计算方法：   /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：/              。

其他风险： 设计人应根据本磋商文件和招标人所提供的资料及设计范围、内容以及其他要求进行报价，包括完成该项目的成本、利润、税金、前期工作费、开办费、技术措施费、设计费用、工程实施过程现场服务咨询费、资料增加成本费、设计论证费、会务费、研讨会相关费用、后续服务的全部费用、风险费、设计期间设计人所有用于安全保护、环境保护、保险、政策性文件规定费用等直至提交最终成果过程中所涉及到的所有费用。同时包括但不限于下列事项:（1）中标人提交的设计文件经上级主管部门审查以及由招标人组织的咨询审查后，按审查意见及咨询意见进行修改、调整等工作费用:（2）上级主管部门及招标人对设计文件审查期间中标人自身配合相关工作所发生的费用: （3）在项目实施过程中，如发现设计内容有漏项、缺项，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。（4）为完成本磋商文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。投标人应充分考虑项目实施期间各类风险系数计入报价，中标价格一经确定，除合同约定风险外不作调整。

合同约定风险包括不限于非设计人原因引起的设计任务的增加和减少，以及根据设计费招标控制价编制原则和合同约定调整方式进行的调整。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /   或预付款的比例  / 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  合同签订10日内  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  3 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人承担所有发包人认可的工程设计责任保险。工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /    。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  设计人在合同签订前和签订时已经确定采用的专利、专有技术的使用费用应包含在签约合同价中  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：     无     。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   无     。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

未经发包人同意，设计人擅自更换本合同项目技术负责人，承担合同价 2%的违约金。未经发包人同意设计人擅自更换本合同项目专业负责人 (主要设计人员) ，承担合同价 1%的违约金。

设计技术组员常驻至少1人，在施工现场天数不少于 16 天/月，全程处理与施工图设计有关的事宜并服从发包人的统一安排。发包人发现驻场人员每缺勤一天，将按1 万元/天处以设计人的违约金:若发包人在工作中发现驻场人员不称职或有违规行为，有权提出更换，设计人应在收到发包人书面通知的7天内完成更换工作并使发包人满意: 每延期一天，发包人将按 1万元/天处以设计人的违约金。

设计人未按要求执行后续服务的，处以合同价3%的违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 除非发包人书面同意，设计人由于自身原因延误了按合同约定的设计文件交付时间，应承担 2 万元/天违约金: 因设计人的原因延误设计文件交付时间超过 5 天而造成发包人损失的均由设计人承担，同时发包人可以单方解除合同 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：除非发包人书面同意，设计人由于自身原因延误了按合同约定的设计文件交付时间，应承担 2 万元/天违约金: 因设计人的原因延误设计文件交付时间超过 5 天而造成发包人损失的均由设计人承担，同时发包人可以单方解除合同。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失或随意调减工作量的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金上限为设计合同额的 100%  。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：  设计人应严格执行限额设计要求，在不违反强制性规定的前提下，通过优化设计方式将主要技术指标和设计概算控制在发包人投资总额之内。如未执行限额设计要求，未做经济分析，或设计错漏项导致工程造价超出限额要求，视为设计人违约，按超出限额造价的20%承担违约金  。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 如设计人将本合同项目转让，或未经发包人书面同意擅自将本合同项目部分设计分包，发包人有权单方解除合同，且不支付该分包工作量的设计费，并按合同价的 30%处以设计人的违约金 。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  /  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /  。

选定争议评审员的期限：   /  。

评审所发生的费用承担方式：  / 。

其他事项的约定：  / 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地   人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

设计人应进行现场踏勘，结合现场实际情况，并根据设计任务书、地勘报告、测绘报告、法律法规、设计规范标准等设计依据文件，进行设计。由于设计人工作失误或其他违约行为给委托人造成经济损失的，设计人应当按照本合同约定依法承担相应赔偿责任   。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

详见《采购需求》

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 工程勘察报告 | 2 | 方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告 |  |
| 5 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 6 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 7 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 9 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 10 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 11 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 12 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |
| 3 |  |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

### 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额： 本项目总的工程设计费=工程最终结算审定的工程费*2%*（1-优惠率）

二、设计费明细计算表

经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的40%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的50%，施工配合阶段占本合同设计费总额的10%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。

三、设计费支付方式

（1）付款方式（提交预付款保函的）

具体支付时间如下：

1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的  35 %作为定金（或预付款），计        元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。

2.设计人向发包人提交初步设计文件（含设计概算）后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计     元。

3.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%，计     元。

4.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计    元。

5.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的15%，共计    元。

6.工程竣工结算审核定案后，设计费经发包人审核完成后支付剩余设计费。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

具体支付时间如下：

1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的 30 %作为定金（或预付款），计        元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。

2.设计人向发包人提交初步设计文件（含设计概算）后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计     元。

3.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%，计     元。

4.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计    元。

5.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的15%，共计    元。

6.工程竣工结算审核定案后，设计费经发包人审核完成后支付剩余设计费。

附件7：

设计变更计费依据和方法

第六章  采购需求

一、项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计。

二、本项目不接受超过100万元(采购项目预算金额)的磋商报价。报价采用优惠率报价，最终结算价款为工程最终结算审定的工程费*2%*（1-优惠率）。

三、采购人：徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所。

四、项目概述：

1、项目概述：

1.1、建设内容和规模：

(一)内源污染治理工程

对项目范围内老官庄引河、卢庄大沟、新官庄引河等3条河道进行生态清淤共计约118792立方米。

(二)生态浮岛工程

对项目范围内老官庄引河、卢庄大沟、新官庄引河等3条河道和大坝湖水库开展生态浮岛建设工程，建设生态净化带约 7000平方米。

(三)河道滨水植物缓冲带修复工程

缓冲带修复长度约25.5公里，包括基底改良约97280平方米、坡面整治约54720平方米、植物种植约115520平方米、松木桩施工约82400根。

(四)水生态恢复工程

建设挺水植物带约66252平方米、沉水植物带约73740平方米，投放贝类和螺类共约57871千克、鱼类共约45851千克。

1.2  建设地点：徐州经济技术开发区大庙街道李井村、官庄村和河套村等村庄，包括老官庄引河、卢庄大沟、新官庄引河等3条河道和大坝湖水库。

1.3、建设规模：建安费约5007万元。

1.4、方案设计周期：中标人在中标通知书发出后45日历天内完成初步方案设计文件，并按招标人要求时间内提供后续设计。

1.5 合同履约期限：设计合同签订至工程竣工验收合格。

2、招标范围：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计，包括但不限于工程勘察、设计方案、施工图设计阶段的设计工作，施工招标期间、施工期间、竣工验收等各阶段的服务工作，以及相关设计的汇总上报和设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料；项目实施期间设计交底、施工过程现场服务、竣工验收配合。

五、设计依据：

1、国家现行的工程建设标准、设计规范和制图标准；

2、区域地形图、用地红线图；

3、有关部门的批准方案文件。

4、设计规范及标准：国家及地方现行法规、规范、规程及技术标准。

六、设计原则：

1、应在结合本项目的区域特征、文化特征、场景特征的前提下，充分理解和尊重方案设计意图，进行针对性的深化、细化与完善落实工作；

2、应满足政府报审、施工和招标采购需求，充分考虑施工工艺的可行性、合理性，及施工现场的实际情况，所用材料要具备安全、绿色、易采等特点；

3、设计成果应保证符合国家现行各类相关法律法规及规范；

4、须符合业主对质量、造价、进度的控制要求，须符合业主提供的使用功能、运营管理需求和交付标准。

七、设计成果（需提供纸质图纸6套；电子版图纸1套）：

设计成果要求包括但不仅限于以下内容：

①平面设计图。

②局部节点设计图。

③其他与方案设计有关的图纸及内容。投标人应当将上述设计说明和设计图纸汇编成册，《设计说明和图纸汇编本》统 一采用 A3 幅面纸。

服务质量承诺和保证措施。设计单位应参与主要施工工序验收和现场指导。

八、其他要求：

1、投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专利技术或商业秘密，招标人拥有中标人所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并用于招标项目。成果文件成交后按采购人要求提供。

2、本项目仅限于对工程勘察部分的相应工作允许分包。对分包人的资格要求：具有工程勘察综合类甲级或具有岩土工程（或水文地质勘察）、工程测量两个专业乙级及以上资质。

3、本项目未中标方案不予费用补偿。

4、设计费按照中标价计取。

九、现场勘查要求：

现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行设计方案及报价现场自然及施工条件。建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

十、其他要求：详见本项目磋商文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所

根据          项目[项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏鑫远见工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鑫远见工程管理咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

优惠率

| 项目名称 | 项目内容 | 优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
| 房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计 | 详见投标文件 |  |

注：本项目总的工程设计费=工程最终结算审定的工程费*2%*（1-优惠率）

本项目报价包括完成本项目所有工作内容和提供完整的方案设计及后续服务所需的勘测费、调查费、劳务费、咨询费、会务费、出版费、管理费、资料收集、专家论证、成果验收、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。在项目实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际咨询服务期限的延长或缩短而调整。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计

项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏鑫远见工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计

项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计）项目（项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目属于科学研究与技术服务业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式（非必须提供）

项目名称：房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计

项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加房亭河流域大庙片区河流综合治理与水生态修复工程勘测设计（项目编号：JSZC-320390-JXYJ-G2025-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所  ：

项目编号：

项目名称：

我单位              (供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力。

主要设备：

主要专业技术能力：                            ；

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。