招 标 文 件

项目名称：盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0079

采购单位：盐城市住房和城乡建设局

2025年12月

总  目  录

招标公告……………………………………1

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………21

采购需求……………………………………26

评标方法与评标标准………………………46

投标文件格式………………………………50

第一章 招标公告

项目概况

盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目JSZC-320900-JZCG-G2025-0079 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026-1-4 09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0079

项目名称：盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目

采购方式：公开招标

预算金额：19.6万元

最高限价：19.6万元

采购需求：建设《盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”》，依托江苏政务服务网盐城旗舰店工程建设项目审批服务管理系统，打通跨部门跨层级跨行业政务服务信息的数据壁垒全程打通数据接口，实现全市域全要素全主体全环节“数据跑路、全程网办”。新增既有多层住宅加装电梯“一件事”专区办理渠道以及接收办件结果，推动服务流程再造优化和信息共享，通过线上线下融合办理，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”，更好提升公众获得感和满意度。详见第四章项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起180天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试等工作，完成初验并进入试运行阶段，试运行3个月后系统最终验收，本项目软件免费运维服务期为验收合格后二年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-1-4  9:00 （北京时间）

地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市住房和城乡建设局

单位地址：盐城市解放南路150号

联系人：周先生

联系方式：15961999758

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市政府采购中心

地 址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：朱女士

联系方式：0515-86665092

3.项目联系方式

项目联系人：朱女士

电　　  话：0515-86665092

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投

标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起180天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试等工作，完成初验并进入试运行阶段，试运行3个月后系统最终验收，本项目软件免费运维服务期为验收合格后二年。

1.5 履行地点：盐城市解放南路150号

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同

条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳合同价的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实），免收履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订生效后，甲方在收到增值税发票后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。

8.2完成盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目的开发、部署，试运行3个月并通过甲方组织的验收合格后，甲方在收到发票后10个工作日内，付至合同总价的80%；

8.3余款待项目维护期满后1个月，甲方在收到发票后10个工作日内，甲方付清货款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5% 的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.5%每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目内容

建设盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”，依托江苏政务服务网盐城旗舰店工程建设项目审批服务管理系统，打通跨部门跨层级跨行业政务服务信息的数据壁垒全程打通数据接口，实现全市域全要素全主体全环节“数据跑路、全程网办”。新增既有多层住宅加装电梯“一件事”专区办理渠道以及接收办件结果，推动服务流程再造优化和信息共享，通过线上线下融合办理，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”，更好提升公众获得感和满意度。

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目 | 1 | 196000.00 | 否 |

二、业务功能、业务流程分析

1、业务功能需求

推动既有住宅加装电梯，是国家、省级高度重视的惠民工程，涉及建筑结构、电梯安装等技术、安全问题，同时涉及小区居民意愿、物业价值、资金筹集、申报及手续办理、电梯维护管理费用分摊等问题，是一项情况复杂、涉及面广的系统工程。加快老旧小区适老化设施改造，支持既有住宅加装电梯，是顺应人口老龄化需求，完善既有住宅功能，提高居住品质，方便居民生活的重要举措。

目前盐城全市现有既有多层住宅小区1505个，涉及46个街道（乡镇）、260个社区（村、居）、12445幢住宅楼、35514个单元，其中符合条件加装电梯的单元10917个（基础设施及楼间距符合的9813个、群众有强烈意愿的1104个），已加装电梯并运行的单元428个，正在进行加装电梯施工的单元49个，正在开展群众工作和办理前期手续的单元208个。

2、业务流程分析

业务流程如下：

申请阶段：由实施主体或加装电梯申请人提交加装电梯申请；

审批阶段：当地住建部门在收到申请人提交加装电梯申请后，牵头组织相关部门和专家集中对申请项目进行现场踏勘，对各类管线存疑无法确认时，须邀请管线单位现场踏勘。经联合踏勘符合要求，由申请人向当地规划部门提出办理建筑工程规划许可证申请，取得建设工程规划许可证后，施工图审查机构应当依法对增设电梯的施工图进行审查。既有多层住宅增设基础及电梯井道工程，申请人向当地政务服务部门申请领取施工许可证；

施工阶段：施工单位按图和方案施工，对需要进行管线迁改的加装电梯工程，由业主代表或其委托机构向相关管线运营单位申办管线迁移改造。安装施工前须完成种设备施工告知办理、电梯安装监督检验（资料审查）后方可进行正式施工；

验收使用阶段：加装电梯的业主进行申请，组织相关部门开展专项联合验收，电梯使用方在电梯投入使用前，应向当地市场监督管理局申请办理特种设备使用登记，并按规定分别向区城建档案馆和电梯使用单位移交相关材料。申请人可按规定申请财政补贴，并向公积金管理部门申请提取住房公积金用以支付分摊费用。

| 事项阶段 | 涉及部门 | 办理内容 |
| --- | --- | --- |
| 申请阶段 | / | 加装申请 |
| 审批阶段 | 住建部门 | 组织现场踏勘 施工许可证 |
|  | 施工图审查机构 | 施工图审查 |
|  | 自规部门 | 工程规划许可证 |
| 施工阶段 | 管线运营单位(如需) | 管线迁移改造 |
|  | 市监部门 | 特种设备施工告知 电梯安装监督检验-资料审查 |
| 验收使用阶段 | 住建部门 | 联合验收 |
|  | 市监部门 | 特种设备使用登记 |
|  | 财政部门 | 财政补贴申请 |
|  | 公积金管理部门 | 住房公积金提取 |

三、系统功能、性能和网络安全需求分析

1、系统功能需求分析

建设盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”，依托江苏政务服务网盐城旗舰店工程建设项目审批服务管理系统，打通跨部门跨层级跨行业政务服务信息的数据壁垒全程打通数据接口，实现全市域全要素全主体全环节“数据跑路、全程网办”。新增既有多层住宅加装电梯“一件事”专区办理渠道以及接收办件结果，推动服务流程再造优化和信息共享，通过线上线下融合办理，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”，更好提升公众获得感和满意度。

2、系统性能需求分析

（一）基本性能

系统性能稳定、可靠、实用；人机界面友好，输入、输出方便；检索、查询简单快捷。

数据加载等功能精确，数据准确。通过科学的数据库结构设计和程序设计，实现数据精准加载和汇总，保证数据的准确性、完整性和一致性。

采用常用数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，并且保证大容量数据库的可操作性。

确保安全、平稳、有效、准确地提供7×24小时不间断服务，为群众办事提供便利。

（二）主要性能

在系统基础软件性能及相应的系统管理保障基础上，保证90%的用户一次性成功的登录系统，且用时不超过2秒；80%的数据提交不超过3秒；80%的统计汇总工作处理时间不超过5秒。采用合理的数据库结构和查询算法，查询的响应速度在2秒以内，并不随记录数的增长而下降。系统具有良好的并发响应能力，整体响应性能在2秒以内，在线数500，正常200个并发用户的系统响应时间小于3s性能要求。

有可靠的良好的数据安全策略，采用多种安全可靠技术手段，保证应用系统及数据的安全性与可靠性。

1、系统能够保证数据的一致性，完整性，准确性要求达到99.99%。

2、在应用软件开发中能够充分利用数据库的安全机制和错误恢复机制，保证数据的准确性和完整性。

3、系统能够提供满足7×24小时不宕机、不间断的持续服务能力。系统的投入、退出和异常停止后，不应影响其他系统的正常业务。在出现故障的时候，必须能够及时提供应急措施，以确保整个业务系统的不中断。

4、系统能够达到或超过99.99%的可用性，故障恢复时间<60分钟，无故障连续工作时间（MTBF）>1万小时。

5、用户界面程序异常停止后，不会影响服务器端系统和其他用户界面的正常运行。

3、安全需求分析

本项目依托“盐城市统一受理平台项目”进行建设，安全需求依托于此平台。

四、系统建设方案

（一）总体思路

1、建设原则

本项目将遵循一体化、集约化原则，为达到项目总体目标，系统在建设时对功能需求、性能标准、实用性、易扩展性等都将给予充分的考虑。同时系统还为以后的发展做充分的准备，做到既要考虑长远发展，又要满足当前急需，既要尽量采用最优技术，又要考虑节约经费。

2、总体架构

总体架构由五层两体系构成：即基础层、数据层、支撑层、应用层、服务层以及标准规范体系及安全保障体系。总体框架设计以深度融合为核心思想，依托“盐城市统一受理平台项目”进行建设，使管理模式优化、业务流程再造、信息技术升级等工作能够科学有序地实施，形成一个有机整体，避免重复建设、消除信息孤岛、系统功能滞后等问题，推动全行业电子政务的良性发展。

（二）建设内容

  - 根据采购人的项目要求，盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”的模块及功能至少包括以下内容：①网上申报；②统一受理；③联合踏勘；④组织实施；⑤联合验收；⑥标准接口定制和数据推送；⑦电梯一件事业务后台管理；

  - ⑧电梯一件事指南、流程图。

  - ①网上申报

依托“盐城市统一受理平台”，为电梯一件事办理主题提供网上申报功能，主要需包括申报指南查看、项目在线申报、申报在线查看功能。

  - ②统一受理

系统需提供统一受理功能，主要需包括网上受理、统一发件、事项查询功能。

  - ③联合踏勘

住建部门在收到申请人提交加装电梯申请后，牵头组织相关部门和专家集中对申请项目进行现场踏勘，系统需支持上传最终的联合踏勘意见表。

  - ④组织实施

主要需包括管线迁移改造、办理特种设备施工告知、电梯安装监督检验－资料审查功能。

  - ⑤联合验收

主要需包括联合事项登记、验收事项确认、现场踏勘及汇总意见、验收结果推送功能。

  - ⑥标准接口定制和数据推送

需设计电梯一件事办理相关的标准接口，并将相关数据推送至公积金中心。

  - ⑦电梯一件事业务后台管理

需包括电梯一件事主题新增、电梯一件事事项配置、电梯一件事流程定制、表单定制、办件信息汇聚、电梯一件事监督管理功能。

  - ⑧电梯一件事指南、流程图

需包括事项梳理信息维护、办事指南维护、办理流程图维护功能。

| 序号 | 模块名称 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上申报 | 申报指南查看 | 新增电梯一件事申报指南查看功能，为申请人提供事项的基本信息、受理范围、受理条件、办理流程、所需材料等信息在线查看功能。 |
| 2 |  | 项目在线申报 | 为电梯一件事办理主题提供在线申报功能，申请人可以在网厅上进行电梯一件事的申报。包括项目主题、阶段选择、阶段事项申报（建设工程规划许可证、施工图审查、施工许可） |
| 3 |  | 结果在线查看 | 实现电梯一件事办理主题对应的在线流程查看、结果查看 |
| 4 | 统一受理 | 网上受理 | 系统提供网上受理功能。受理人员可以对用户申报的报装项目并进行审批、以及材料补正功能。用户提交后开始计时，及时展示项目的服务时间、状态，包括事项受理、办件计时功能。 |
| 5 |  | 统一发件 | 系统提供统一发件功能。受理审批完成的事项，统一由受理人员批转至各服务单位。 |
| 6 |  | 事项查询 | 可根据联系人等关键字快速查询。 |
| 7 | 联合踏勘 | 联合踏勘 | 住建部门在收到申请人提交加装电梯申请后，牵头组织相关部门和专家集中对申请项目进行现场踏勘，支持在系统内上传最终的联合踏勘意见表 |
| 8 | 组织实施 | 管线迁移改造 | 对需要进行管线迁改的加装电梯工程，由业主代表或其委托机构向相关管线运营单位申办管线迁移改造。 |
| 9 |  | 办理特种设备施工告知 | 梯安装施工单位在安装施工前须向市市场监督管理局申请办理特种设备施工告知。 |
| 10 |  | 电梯安装监督检验-资料审查 | 梯安装施工单位办理特种设备施工告知后，须向当地市场监管部门申请办理电梯安装监督检验-资料审查 |
| 11 | 联合验收 | 联合事项登记 | 由申请人，在验收事项登记模块，进行验收事项登记，该项目（或单体工程）的必报事项由系统自动默认勾选（使用登记、档案移交），可选事项通过登记引导服务功能（申请财政补贴、申请领取住房公积金） |
| 12 |  | 验收事项确认 | 由综合窗口人员在工程建设项目审批管理系统中，接收申请人提交的项目验收事项登记信息，分发至涉及部门进行事项办理告知确认，主管部门进行确认后，勾选参与验收或不参与验收意见反馈，验收事项登记信息根据主管部门勾选意见自动动态调整，最终由综合窗口确认告知申请人 |
| 13 |  | 现场踏勘及汇总意见 | 各部门在现场踏勘后完成后出具各自验收意见及认可文件，由住建部门汇总后，出具统一联合验收报告并告知建设单位 |
| 14 |  | 验收结果推送 | 待统一联合验收报告完成后，建设部门确认竣工验收材料是否齐全。齐全发放证书，将结果反馈至系统 |
| 15 | 标准接口定制和数据推送 | 标准接口定制和数据推送 | 设计电梯一件事办理相关的标准接口，并将相关数据推送至公积金中心。 |
| 16 | 电梯一件事业务后台管理 | 电梯一件事主题新增 | 在管理系统中新增加电梯一件事的主题，实现该类型项目审批的纳入 |
| 17 |  | 电梯一件事事项配置 | 新增完成主题后，进一步的可以进行阶段划分。对划分完成的阶段，再将阶段内所涉事项配置到对应阶段中，完成事项配置 |
| 18 |  | 电梯一件事流程定制 | 设定完成后台的主题、事项后，进一步的需要对项目的审批流程进行定制。按照规定的项目审批流程，完成对应项目审批流程的定制 |
| 19 |  | 表单定制 | 根据电梯一件事的阶段、事项，个性化设计并开发项目各阶段涉及的统一受理综合表单。主要依据该申报阶段涉及的部门审批事项的受理信息表，综合简化相同信息字段，形成统一受理的大表单 |
| 20 |  | 办件信息汇聚 | 对电梯一件事的办件数据，包括申报基本信息、受理信息、办理环节信息、特别程序信息、办结信息进行本地汇聚，用于后续查询、调阅电梯一件事的办件过程内容 |
| 21 |  | 电梯一件事监督管理 | 监督管理接入的业务办理信息覆盖盐城区域的电梯一件事监督管理，实现区域范围的统一监督和决策分析。包括电梯一件事进度监控、电梯一件事流程监管、流程预警监管 |
| 22 | 电梯一件事指南、流程图 | 事项梳理信息维护 | 实现对事项梳理信息的在线新增、修改、删除、查看功能。 |
| 23 |  | 办事指南维护 | 实现对办事指南的在线新增、修改、删除、查看功能。 |
| 24 |  | 办理流程图维护 | 实现对办理流程的在线新增、修改、删除、查看功能功能。 |

五、系统实施与售后服务

  - 1、项目实施方案

在项目实施过程中，投标人须确保本次项目顺利建设完成，投入专业的项目团队，编制合理的项目进度计划，对实施过程进行有效管理至少包括：①项目组织；②项目进度；③实施过程管理；④质量管理体系；⑤项目电子化管理；⑥试运行方案；

①项目组织

投标人应编制项目组织方案，提供针对本项目的人员投入方案。形成组织架构。需明确团队岗位职责，保障项目顺利实施。投入的团队人员均应具备相关资格证书，从而保障项目的顺利实施和运维售后工作的稳定开展。

②项目进度

投标人应编制项目进度计划，需明确项目阶段划分、进度计划表和进度保障措施。编排合理有效的项目进度计划，并采用先进的管理手段推进执行该计划，是保证项目实施成功的重要环节。

③实施过程管理

投标人需提供成熟有效的实施过程管理方案，在项目准备到项目实施、培训、正式运行阶段，均能有效地保证项目建设开发的快速、优质地实施。

④质量管理体系

投标人需对项目质量负责，制定合理的质量管理体系来指导和优化工作过程，同时也在实践中优化质量体系。确保项目遵守质量管理体系的标准要求，严格按照质量管理体系的要求开展工作，以确保本项目的成功实施。

⑤项目电子化管理

为了切实提高项目管理水平和工作效率，投标人需提供项目电子化管理手段，项目的启动、计划、实施、收尾及维护都能够及时准确反映出来，使甲方能共同参与管理，实现项目管理的透明、公开和高效。

⑥试运行方案

投标人需制定试运行方案，确定试运行周期及工作安排，试运行结束后要进行总结，对试运行期间发现的问题及时优化调整到位。如果试运行效果不理想，可以中止并要求返工，如果试运行的范围和深度满足要求且系统运行稳定，方可进入验收程序。

  - 2、测试方案

投标人需提供详细的测试方案，明确测试内容，至少包括①功能测试;②性能压测等内容。

①功能测试;

对各个功能模块的测试，包括网上申报、统一受理、联合踏勘、组织实施、联合验收、联合验收、标准接口定制和数据推送、电梯一件事业务后台管理、电梯一件事指南、流程图。

②性能压测

系统能够保证数据的一致性，完整性，准确性要求达到99.99%。

在应用软件开发中能够充分利用数据库的安全机制和错误恢复机制，保证数据的准确性和完整性。

系统能够提供满足7×24小时不宕机、不间断的持续服务能力。系统的投入、退出和异常停止后，不应影响其他系统的正常业务。在出现故障的时候，必须能够及时提供应急措施，以确保整个业务系统的不中断。

系统能够达到或超过99.99%的可用性，故障恢复时间<60分钟，无故障连续工作时间（MTBF）>1万小时。

用户界面程序异常停止后，不会影响服务器端系统和其他用户界面的正常运行。

通过测试保证软件质量，满足设计的要求和甲方的需求，以最少时间和最小工作量系统地揭示出不同类型的错误，降低软件的开发成本和维护成本。

  - 3、验收方案

投标人应提供完整的验收方案，至少包括①验收和交付要求;②验收内容及验收标准;③验收组织方式;④验收流程等内容。

①验收和交付要求；

自合同签订之日起180天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试等工作，完成初验并进入试运行阶段，试运行3个月后系统最终验收，验收合格后交付。

②验收内容及验收标准;

  - 验收内容有该系统的模块和功能，响应时间。

  - 在系统基础软件性能及相应的系统管理保障基础上，保证90%的用户一次性成功的登录系统，且用时不超过2秒；80%的数据提交不超过3秒；80%的统计汇总工作处理时间不超过5秒。采用合理的数据库结构和查询算法，查询的响应速度在2秒以内，并不随记录数的增长而下降。系统具有良好的并发响应能力，整体响应性能在2秒以内，在线数500，正常200个并发用户的系统响应时间小于3s性能要求。

③验收组织方式;

试运行结束后，投标人整理项目验收资料。由采购人组织验收，投标人需做好验收配合工作。投标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的系统验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

④验收流程与时间安排；

- 提交验收申请、审查资料完整性、组织测试与评审、形成验收意见、整改与复验、签署验收报告。

- 制定详细时间表，明确各环节时间节点，确保验收有序推进。

4、培训方案

投标人应提供完备的培训计划，至少包括:①总体培训计划和目标；②培训老师配置；③培训时间和培训次数；④培训内容；⑤培训质量控制等内容。通过培训保证在系统上线后，甲方人员能熟练、准确地使用、管理、维护系统成

  - 果。

①总体培训计划和目标；

1）培训目标：清晰定义培训后学员应达到的能力水平（如：能独立操作核心模块、能进行日常管理维护、能处理常见问题）。

2）培训对象：明确区分不同角色的培训对象（如：系统管理员、业务操作员、技术支持人员、最终用户）及其所需的不同技能。

3）培训策略：采用多种培训方式（如理论授课、实操演练、案例分析、上机指导、沙箱环境练习、在线学习）的组合。

4）培训成果评估：明确如何衡量培训效果（如：考试、实操考核、问卷调查、后续工作表现跟踪）。

②培训老师配置；

1）资质要求：至少派1名讲师负责系统操作培训，要求讲师具备丰富的产品知识、实际项目经验、良好的授课技巧。提供拟派讲师简历及认证证明。

2）角色匹配：确保讲师的专业领域与所授课程内容（管理员课程、用户操作课程）相匹配。

3）人员稳定性：承诺主要讲师在培训期间保持稳定。

③培训时间和培训次数；

1）详细日程：提供每类培训课程（管理员、用户）的详细日程安排（日期、时间、时长、课程主题）。

2）课时分配：明确理论课、实践课的具体课时分配。

3）期次安排：对所有角色人员培训至少1次，说明计划开设的培训期次，考虑用户分批参加的需要。明确每期的人数限制。

4）地点：明确培训地点（现场集中培训、远程在线培训或混合模式）。如现场培训，明确场地要求（投影、网络、电脑配置）。

④培训内容；

1）分角色定制：针对不同角色（管理员、用户）设计差异化的培训大纲。

2）系统管理员：系统架构、安装部署、配置管理、用户权限管理、备份恢复、日常监控与维护、性能优化、日志分析、故障排查、升级流程、安全管理。

3）数据库管理员：数据库维护、优化、备份恢复策略。

4）业务操作员/最终用户：系统登录、核心业务流程操作、数据录入查询、常用功能使用、快捷操作、常见问题自助解决。

5）技术支持人员：深入了解系统原理、高级故障诊断、与后端支持团队的协作流程。

6）教材：提供完整、清晰、中文的培训教材（电子版或纸质版）、实验手册、快速参考指南。

⑤培训质量控制；

1）学员反馈：每次培训后收集学员满意度反馈，用于持续改进。

2）考核机制：对关键课程（尤其是管理员课程）设置考核环节（笔试、实操），确保学员掌握核心技能。明确考核合格标准。

3）培训效果跟踪：在培训结束后一段时间（如1个月），进行回访或问卷调查，了解知识应用情况和存在的问题。

  - 4）问题解答：培训期间及结束后提供有效的答疑渠道。

  - 5、售后服务方案

投标人必须承诺为采购人提供全面的售后服务支持，免费运维期2年。至少包括①售后服务响应时间；②服务流程、程序及售后维保服务人员；③服务监督和改进措施等内容。

①售后服务响应时间；

1）服务分级：根据故障的业务影响程度和紧急程度（建议参考ITIL标准）明确定义服务级别（如：P1-严重故障/系统瘫痪；P2-主要功能失效；P3-次要功能失效；P4-咨询/轻微问题）。

2）响应时间承诺：对每个服务级别承诺明确的首次响应时间（如：P1: 15分钟； P2: 1小时； P3: 4小时； P4: 1个工作日）。响应指供应商确认收到请求并开始处理。

3）解决时间目标：提供目标解决时间（TTR）或恢复时间目标（RTO）的承诺范围（如：P1: 4小时内恢复关键业务； P2: 8小时内解决）。需说明这是目标而非绝对保证。

4）服务窗口：明确不同级别服务的支持时间（如：7x24小时，或5x8小时+紧急联系）。

②服务流程、程序及售后维保服务人员；

服务台/入口：提供清晰、便捷的服务请求提交渠道（电话热线、邮件、在线门户、微信等），并提供唯一服务号。

1）服务流程：

a.事件接收与记录。

b.初步分类与优先级判定。

c.技术支持工程师响应与诊断。

d.问题解决（远程支持、现场支持、升级处理）。

e.解决方案确认与关闭。

f.客户满意度回访。

2）现场服务：说明现场服务的触发条件（如远程无法解决）、到达现场的承诺时间（根据服务级别和地理位置）、现场服务流程。

3）维保服务人员：

a.提供负责本项目维保服务的团队介绍（人员数量、资质、经验）。

b.承诺关键支持人员的稳定性。

c.提供7x24小时紧急联系人和联系方式。

③服务监督和改进措施。

a.服务报告：承诺定期（如每月/季度）提交服务报告，内容包括：服务请求总量、按级别分类统计、平均响应时间、平均解决时间、主要问题分析、预防措施、客户满意度汇总。

b.客户满意度调查：定期进行客户满意度调查（如每季度或每次服务后），收集反馈并用于改进服务。

c.持续改进机制：描述如何分析服务数据、客户反馈和事件根因，用于持续优化服务流程、知识库、人员技能和预防性措施。

d.投诉处理流程：建立专门的投诉渠道和处理流程，承诺投诉的响应和解决时限。

e.知识转移：整个实施和售后服务过程中，供应商有责任进行充分的知识转移，确保采购人团队能逐步掌握系统的运维和管理能力。

f.文档交付清单：单独列出要求供应商在项目各阶段（如安装后、初验后、终验后）必须交付的所有文档清单及其要求（格式、内容、版本）。

六、综合实力要求

1、投标人具有有效期内的质量管理体系证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

2、投标人拟投入的项目组成员中具备国家认证且在有效期内的软件评测师、信息安全工程师证书的优先。

3、拟派的项目经理（项目负责人）具备国家认证且在有效期内的信息系统项目管理师的优先。

4、投标人提供自2022年起至今（以合同签订时间为准）承担过类似信息化软件项目案例的优先。

七、项目商务要求

1.交付期：自合同签订之日起180天内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试等工作，完成初验并进入试运行阶段，试运行3个月后系统最终验收，验收合格后交付。

2.付款方式

（1）合同签订生效后，甲方在收到增值税发票后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。

（2）完成盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目的开发、部署，试运行3个月并通过甲方组织的验收合格后，甲方在收到发票后10个工作日内，付至合同总价的80%；

（3）余款待项目维护期满后1个月，甲方在收到发票后10个工作日内，甲方付清货款。

3.本项目提供的软件须为当前最新版本，提供终身质保和二年免费升级维护服务，质量保证期从最终验收合格之日起计算，具体质保要求如下：

①在免费升级运维期内：应按采购人要求免费提供系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。中标人须确保7x24小时全天候技术支持，免费质量保证期内软件一旦出现故障，中标人电话响应时间不超过1小时，如电话沟通不能解决，必须在24小时内到现场解决。

②在免费升级运维期外：免费质量保证期结束后，中标人仍应对产品提供有偿

维护及升级服务，相关服务须满足采购人要求；出现问题时，中标人必须在1小

时内电话响应（如电话沟通可以解决则不收取人工服务费），如电话沟通不能解

决须在24小时内到现场解决，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费

用。

  - 4、对接需求

供应商所投功能清单必须承诺能够与盐城市工程建设项目审批管理系统对接，从而保证数据联通。供应商在合同签订后15天内完成对接测试，若因供应商原因法完成对接导致无法履行合同的，采购单位有权无条件中止合同并追究其责任。（供应商在投标文件中须提供承诺函（详见附件），未提供承诺函的视为无效响应）

八、踏勘

1.供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，供应商应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由供应商自行承担。

2.供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生

的人员伤亡和财产损失。

九、其他要求

1.采购的项目所涉及的产品标准、规范、验收标准等应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得招标人认可。

2.投标供应商须对报价文件中涉及产品的专利负责，并保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购方概不负责。

3.投标供应商提供的来自于或属于第三方的软件，如操作系统、数据库、中间件等，须具有合法的所有权、版权和使用权。

4.盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”的软件著作权和版权归采购方所有。

十、本项目不接受进口产品投标。

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：若供应商提供虚假资料，一经查实取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（10分） |  | 以满足要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×10×100%。 |
| 商务部分（30分） |  | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得4分，最高得12分，不提供不得分。（须提供相关证书，扫描上传） |
|  |  | 2、投标人投入的项目成员中具备国家认证且在有效期内的软件评测师、信息安全工程师证书的，每提供一种证书得3分，一人多证只得3分，相同证书不可重复得分，最高得6分。 拟派的项目经理（项目负责人）具备国家认证且在有效期内的信息系统项目管理师证书的，得3分。 （必须提供上述人员有效人员证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明扫描上传。） |
|  |  | 3、投标人提供自2022年起至今（以合同签订时间为准）承担过类似信息化软件项目案例。每提供一个得3分，最高得9分。 （注：需提供业绩合同扫描件，合同中需能够清晰、明确体现合同签订时间、合同标的内容、合同盖章等主要信息；若合同中不能清晰载明，则另需提供业绩采购人的书面证明（格式自拟）或相关佐证材料，未按要求提供或未提供的不得分。） |
| 技术部分 （60分） | 系统建设方案（24分） | 系统建设方案 供应商根据本项目第四章中“系统建设方案”要求，提供科学、合理、可行的方案。至少包括①网上申报；②统一受理；③联合踏勘；④组织实施；⑤联合验收；⑥标准接口定制和数据推送；⑦电梯一件事业务后台管理；⑧电梯一件事指南、流程图等内容。最高得24分。 以上方案内容完整的得24分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值3分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  | 系统实施与售后服务（36分） | 1、项目实施方案 根据投标人提供的项目实施方案内容酌情评分，至少包括①项目组织方案；②项目进度方案；③实施过程管理；④质量管理体系；⑤项目电子化管理；⑥试运行方案。最高得12分。 以上方案内容完整的得12分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 2、测试方案 根据投标人提供的测试方案内容酌情评分，至少包括①功能测试；②性能压测等内容。最高得4分。 以上方案内容完整的得4分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 3、验收方案 根据投标人提供的验收方案内容酌情评分，至少包括①验收和交付要求；②验收内容及验收标准；③验收组织方式；④验收流程等内容。最高得4分。 以上方案内容完整的得4分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值1分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 4、培训方案 根据投标人提供的培训方案内容酌情评分，至少包括至少包括:①总体培训计划和目标；②培训老师配置；③培训时间和培训次数；④培训内容；⑤培训质量控制等内容。最高得10分。 以上方案内容完整的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |
|  |  | 5、售后服务方案 根据投标人提供的售后服务方案内容酌情评分，至少包括①售后服务响应时间；②服务流程、程序及售后维保服务人员；③服务监督和改进措施等内容。最高得6分。 以上方案内容完整的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一处存在缺陷（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形）扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止，不提供本项不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表（响应文件中无需提供，以苏采云系统中的开标一览表为准）

十七、对接需求承诺函

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（公章）：

日  期：

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

九、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

十、投标函

致：盐城市住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-***        号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市住房和城乡建设局组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2025-0038

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯“一件事”软件开发项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：        （电子签章）

日期： 年 月 日

## 十七、对接需求承诺函

我单位承诺在合同签订后15天内完成与盐城市工程建设项目审批管理系统对接测试，保证数据联通。若因我单位原因无法完成对接导致无法履行合同的，采购单位有权无条件中止合同并追究我单位责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。