无锡市东绛第二实验学校暑期厕所改造项目

清单编制说明

- 工程名称：无锡市东绛第二实验学校暑期厕所改造项目

本工程建设地点在无锡市太湖新城。

本工程项目包括拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水工程，建筑面积约653m2。

- 本次招标范围：

招标施工图纸及工程量清单范围内的无锡市东绛第二实验学校暑期厕所改造项目的拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水工程。

- 清单编制依据：

1、招标图纸；

2、规范使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价【2014】448号文、《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价（2019）178号文）等相关文件；

3、施工规范按照现行的施工规范和操作规程；

4、本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件一起使用。

四、工程质量：

按招标文件要求执行。

五、工期要求：

按招标文件要求执行。

六、经建设单位及设计单位确认，本工程量清单编制时按以下做法列入：

1、施工用水用电由投标人自行接入，由此发生的费用自行装表支付，投标人自行报价。

七、相关问题说明：

1、本工程量清单所列的工程量由本咨询人按未经设计交底的图纸进行估算的，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

3、本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及苏建价【2014】448号文的工程量计算规则执行（项目特征有明确描述的除外）。

4、招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价报价，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。

5、各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2017]5号文规定执行）。

7、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3号）有关规定：1）施工招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提供3个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，不得要求投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品。投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。本项目招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐厂家品牌，详见清单编制说明附件一《招标人推荐厂家品牌表》,投标人一旦中标，在合同履行过程中按招标文件中设置的推荐厂家品牌选用。如遇特殊情况，招标人有权指定使用推荐品牌中的任一品牌，中标人不得对中标的综合单价再做调整。

8、招标人未设推荐品牌（或厂家）的材料均采用中档档次的材料,质量合格，型材壁厚达到国标标准。品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求及施工后的空气检测必须达到相关严格标准。本工程中的主要材料施工前需经招标人确认。

9、本工程所有装饰材料均需符合消防规范要求；材料使用符合设计要求及施工验收规范要求；装饰材料符合环保要求、乳胶漆必须选用环保型。

10、所有装饰面石材、墙地砖规格品种与颜色等由建设单位现场定夺，同时投标单位报价时均应考虑石材磨边、倒角、酸性打蜡、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、嵌缝、阳角对边等相关工序，在竣工结算审计时不得因为在投标时未报价而要求调整。

11、所有踢脚线、阴角、不同材料交接等部位需打美容胶的，投标单位报价时均应考虑在投标报价中，在竣工结算审计时不得因为在投标时未报价而要求调整。

12、穿墙穿楼板的管道、桥架等洞口的开孔和各路封堵，由投标单位自行考虑在投标报价中，竣工结算时不另行调整。

13、其他说明：

13.1 本工程所用不锈钢材质室外均为304不锈钢。

13.2本工程门窗、石材等特殊装饰材料样品需经建设单位同意后方可使用。

13.3 招标人有权指定使用推荐品牌中的任一品牌满足消防联动调试，投标人不得增加费用。

八、暂列金额、专业工程暂估价及材料暂定价：

（1）暂列金额为0元，列入其他项目暂列金额中。

该费用不可竞争。

（2）专业工程暂估价：无。

九、材料品牌表：

材料品牌选用表

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间防水 | 东方雨虹 | 禹王 | 大禹 |
| 2 | 墙地砖 | 卓马 | 奥米茄 | 骏程 |
| 3 | 石膏板 | 泰山 | 龙牌 | 北新 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 泰山 | 龙牌 | 可耐福 |
| 5 | 涂料 | 立邦 | 三棵树 | 多乐士 |
| 6 | 板材 | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |
| 7 | UPVC排水管、 PPR水管 | 联塑 | 金德 | 顺达 |
| 8 | 洁具 | 恒洁卫浴 | 箭牌卫浴 | 乐家卫浴 |
| 9 | 电线电缆 | 远东 | 喜爱 | 江南 |
| 10 | 开关插座 | 松下 | 西门子 | 西蒙 |
| 11 | 灯具 | 飞利浦 | 欧普 | 三雄极光 |

备注：根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3号）有关规定：1）施工招标项目中，属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提供3个以上符合要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，不得要求投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品。投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。本项目招标人对本工程部分材料、设备设置了推荐厂家品牌，详见清单编制说明附件一《招标人推荐厂家品牌表》,投标人一旦中标，在合同履行过程中按招标文件中设置的推荐厂家品牌选用。