苏州市政府采购

招标文件

采 购 人：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

项目编号：JSZC-320509-SZZJ-G2025-0044

采购内容：2025年松陵市政公用设施管理服务

采购类别：服务类

苏州正杰招投标咨询服务有限公司

2025年9月

目录

第一章 投标邀请函........................................

第二章 投标人须知........................................

第三章 投标文件格式......................................

第四章 采购需求..........................................

第五章 合同主要条款......................................

第六章 评分方法和评分标准................................

第一章投标邀请函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处委托，对其要求采购的2025年松陵市政公用设施管理服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZZJ-G2025-0044。

项目名称：2025年松陵市政公用设施管理服务。

预算金额：人民币6000000.00元。其中：第1标段：人民币3000000.00元；第2标段：人民币3000000.00元。

最高限价：人民币6000000.00元。其中：第1标段：人民币3000000.00元；第2标段：人民币3000000.00元。

采购需求：

1、标的的名称：2025年松陵市政公用设施管理服务。

2、数量：1批。

3、简要技术需求或服务要求等：第1标段：松陵街道北片区市政养护服务【东太湖大道以北，苏州河路以东，江兴西路以南，运河以西区域】按路段区域划分，如有变化以采购人现场通知单为准；第2标段：松陵街道南片区市政养护服务【东太湖大道（含东太湖大道）以南，苏州河路以西，太湖以东，吴江大道以北区域】按路段区域划分，如有变化以采购人现场通知单为准，具体详见招标文件采购需求。

本次采购按路段区域类型划分为2个标段，投标人可对所有标段进行投标，每个投标人的得标上限数为1个标段，开标时将按标段号正序的顺序进行开标，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商不得少于3家。

合同履行期限：二年（具体日期以采购人要求为准）；或采购人实际支付给中标单位的进度款达到合同预算金额的50％时（二者中以先到者为准）。具体工作量按实结算，最终结算价以采购人审计结果为准。

本项不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许转包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求（适用于所有标段）：市政公用工程施工总承包资质证书（三级或三级以上）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统自行下载招标文件。

方式（网上报名）：

（1）CA办理：

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

（3）技术咨询服务电话：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

售价：本项目免费下载电子采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、时间：2025年10月10日13点30分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。

3、方式：投标文件网上递交 ，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

4、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

- 5、苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处。

地址：苏州市吴江区县府路98号。

联系方式：电话0512-60903410。

项目联系人：吴伟。

2、采购代理机构信息：

名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。

联系方式：电话0512-62826523。

- 项目联系人：沈鹰、徐杰、陈晓梦、刘木兰。

第二章 投标人须知

1、总则

1.1投标人资格要求

1.1.1详见第一章投标邀请函中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 1.1.3联合体投标：第一章投标邀请函规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

- （2）本项目接受联合体投标，但一个联合体最多接受两个单位进行联合投标。

- （3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- （4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

- （5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2 分包、转包

本项目不允许分包或转包。

1.3投标费用

（1）投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。

1.4保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对投标人不利的后果由投标人自行承担。

1.6计量单位

除招标文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2、招标文件的说明

2.1招标文件的获取见第一章投标邀请函。

2.2招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过投标邀请函中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3招标文件的澄清或修改

2.3.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.3.2为保证投标人有足够时间修正投标文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延投标截止时间和开标时间。

2.3.3供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

3、投标文件的说明

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，可能导致投标无效。

3.1投标保证金：无。

3.2投标文件的组成

3.2.1封面；

3.2.2开标一览表（格式见第三章）；

3.2.3公开分项报价表（如有，格式见第三章）；

3.2.4资格审查投标文件：

3.2.4.1供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2023年度或2024年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）。

（7）市政公用工程施工总承包资质证书（三级或三级以上）。

3.2.5符合性审查投标文件：

3.2.5.1投标函（格式见第三章）；

3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2.5.3法定代表人身份证复印件；

3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；

3.2.5.5未被“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；

3.2.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）；

3.2.5.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.2.5.8其他有关符合性证明的文件（若有）；

3.2.6综合评审投标文件（见第六章）；

3.2.7与本次采购相关的其他证明材料。

注：以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

以上3.2.4.1项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，投标供应商必须提供并加盖电子公章，否则，投标将被认定为未实质性响应。

制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

如供应商投标文件中某些条款不响应招标文件提出的全部服务内容与要求，须在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子投标文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其投标文件将被认定为无效响应。

3.3投标报价

3.3.1投标报价应包括完成本招标项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，投标无效。

3.3.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，或者各标的物的单价超过该项预算单价的（针对招标文件标明预算单价的项目），其投标无效。

3.2.5一项投标内容只允许一个报价，任何有选择性投标报价的，其投标无效。

3.3.6投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标文件的编制与提交

3.4.1投标文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.5投标文件的开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。

3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3.6响应文件的修改和撤回：

3.6.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

4、开标和评标：

4.1开标

4.1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

4.1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

4.2资格审查

- 4.2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

- 4.2.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

- 4.2.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

- 4.2.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 4.2.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效。

4.3评标委员会

4.3.1采购人或采购代理机构负责组织评标工作，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，负责具体评标事务，并独立履行职责。

4.3.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.3.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.3.4评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.4评标

4.4.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未满足本项目实质性要求的认定为无效投标。

4.4.2投标文件的比较和评价

4.4.2.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.4.2.2本项目采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标方法和评分标准见第六章。

4.4.2.3价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.4.2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.4.3投标的澄清

4.4.3.1评审小组可以要求供应商对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4.3.2本项目采用线上澄清。

4.4.3.3线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3.4接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、废标

5.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

5.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6、中标

6.1本项目评标方法采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。

6.3评标委员会在确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，按照招标文件规定的方式确定中标单位。

6.4采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

6.5采购人或采购代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标供应商发出《中标通知书》。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标单位无正当理由不得放弃中标。

7、履约保证金

见第五章合同文本履约保证金条款。

8、合同的签订

8.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照招标文件及投标文件规定与中标单位签订书面合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5中标供应商无正当理由不得放弃中标。

8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9、质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

9.3本项目投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以招标公告中对本次招标提出询问，请按以下方式联系为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

10、投标文件的有效期

10.1投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起九十天，投标文件应保持有效。投标文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，投标文件无效。

10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。

11、代理服务费：由中标单位承担。

11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算并按7折收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；

预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；

预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。

11.2本项目代理服务费（人民币）：第1标段：25900.00元；第2标段：25900.00元。

11.3代理服务费由中标单位在领取中标通知书时一次性付清并含在其投标报价中。

11.4中标单位如果未按上述规定缴纳中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

11.5采购代理机构服务费账号如下：

收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

银行账号：89190154740002582。

开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。

12、其他事项

12.1未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规文件的规定执行。

第三章 投标文件格式

1、投标函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司________号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成该项目工作所需的服务管理内容、附属工程、临时工程、土方工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我们同意按招标文件规定，本投标书的有效期限自提交投标文件的截止之日起___天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿承担由此造成的一切后果。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担由此造成的一切后果。

5、我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺本项投标文件在开标后的全过程中保持有效。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担由此造成的一切后果。

8、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定支付中标服务费。

9、与本次招标有关的通讯地址：

单位名称：                                 联系人员：

单位地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系      （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在     号（项目编号）采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标文件提交开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（单位盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，投标文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。

3、关于资格文件的声明函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 4、开标一览表（适用于所有标段）

| 项目名称 | 优惠率（％） |
| --- | --- |
|  | 优惠率： ％ |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

（1）投标人须就全部采购内容作统一优惠率报价，优惠率参照《江苏省市政设施养护维修定额（2013）》的优惠率进行填报，统一优惠率取整数，不得出现小数（投标报价得分计算公式详见第六章）。

（2）所报优惠率越高，则表示对应的投标报价越低，价格得分则越高。

（3）本表中的报价为综合报价，应包括完成该项目工作所需的服务管理内容、附属工程、临时工程、土方工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（4）未按照本表规定格式提供的按投标无效处理。

- 5、公开分项报价表（适用于所有标段）

_____项目第    标段报价表（综合单价）

| 序号 | 费用条目 | 统一优惠率 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 二年（具体日期以采购人要求为准）；或采购人实际支付给中标单位的进度款达到合同预算金额的50％时（二者中以先到者为准）。具体工作量按实结算，最终结算价以采购人审计结果为准。 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 统一优惠率： ％ |  |  |  |  |

注：

（1）投标人须就全部采购内容作统一优惠率报价，优惠率参照《江苏省市政设施养护维修定额（2013）》的优惠率进行填报，统一优惠率取整数，不得出现小数（投标报价得分计算公式详见第六章）。

（2）所报优惠率越高，则表示对应的投标报价越低，价格得分则越高。

（3）如未按照本表规定提供或本表中统一优惠率与“开标一览表”优惠率不一致的按无效投标报价的投标文件处理。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 6、本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 7、主要人员简历表（项目负责人）

| 姓名 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 通信地址 |  |
| 电子信箱 |  | 建造师执业资格证书编号及专业类别 |  |
| 投标人对项目负责人的授权范围如下： 代表投标人负责履行合同范围内的工作，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表、支付申请，处理实施过程中的各项有关事宜等。 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 8、项目联系表

| 联系表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务单位： |  |  |  |  |
| 保修电话： |  |  |  |  |
| 具体联系方式 |  |  |  |  |
| 职责内容 | 姓名 | 固定电话 | 手机 | 职称 |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 现场安全负责人 |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 9、本项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

- 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：    年  月  日

第四章 采购需求

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处委托，对其要求采购的2025年松陵市政公用设施管理服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件和具备履约能力的供应商单位前来参与。

一、项目编号：JSZC-320509-SZZJ-G2025-0044号。

二、采购需求：

（一）项目目标和采购内容：

本次采购按路段区域类型划分为2个标段，投标人可对所有标段进行投标，每个投标人的得标上限数为1个标段，开标时将按标段号正序的顺序进行开标，进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商不得少于3家。

第1标段：松陵街道北片区市政养护服务【东太湖大道以北，苏州河路以东，江兴西路以南，运河以西区域】按路段区域划分，如有变化以采购人现场通知单为准；第2标段：松陵街道南片区市政养护服务【东太湖大道（含东太湖大道）以南，苏州河路以西，太湖以东，吴江大道以北区域】按路段区域划分，如有变化以采购人现场通知单为准，具体采购内容如下：

主要内容包括：主车道及非机动车道沥青及砼路面的养护维修；道路侧平石的养护维修；人行道的养护维修；排水设施地面附属设施的维修（包括雨水篦子，雨水井盖及井座的养护维修等）；排水管道的疏通，清理等日常维护；桥梁栏杆，伸缩缝等附属设施的养护维修服务；非机动车道及人行道便道桩的日常养护维修和日常养护巡视及维护。

1、路面部分：

（1）路面坑洼、下沉的填补翻修。

（2）麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理。

（3）路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料。

（4）灌缝质量是一个多种因素综合作用过程，每一道工序都要严格按照要求实施。具体实施要求如下：

①开槽深度1.5—2.0厘米；

②须经过高压气体彻底清理灌缝槽。并经过高温烘烤，彻底清除潮气；

③材料技术要求：低温拉伸、锥入度、软化点、流动值、弹性恢复率须符合《路面加热型密封胶》（JT/T740-2015）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） 检测标准。

（5）人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水。

（6）侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，缺失的补缺。

（7）侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

2、排水设施：

（1）雨污水检查窨井井盖（含预留井）和雨污水边井盖、边井蓖缺损更换，发现井盖缺失的应及时完成补缺；

（2）发现雨污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳；

（3）管道：发现道路雨污水管网内淤积、破损、堵塞等现象，应及时处理，保证市政道路排水管网排水通畅；发现道路范围内积水现象，应及时消除；

（4）防汛应急抢险疏通。

3、桥梁：

（1）桥面铺装层坑洼的维修及桥面伸缩缝的清理与填缝；

（2）桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

（3）桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补；

（4）挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作；

（5）桥梁巡查，录入日常台账信息。

4、绿地内的附属设施：木栈道、木栏杆、广场、园路、排水系统、木亭、钢结构廊架、坐凳、塑胶地坪、丙烯酸场地、建筑物配套设施。

5、响应时间及解决时间要求：

（1）详见服务要求。如遇特殊情况，以采购人的意见为准。

6、养护安全要求：

（1）须对养护人员加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明实施，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；

（2）养护人员、实施机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由投标人负责修复及承担一切费用；

（3）养护维修期间，应确保安全文明实施，注意管线等有关设施的保护，实施及维修材料严禁乱堆放，维修完成后对现场进行清理，严禁随意倾倒垃圾；

（4）养护维修过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏投标人须负责恢复或赔偿；

（5）投标人须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡，并遵守相关规定和管理要求；

（6）项目实施过程中，投标人不得将实施材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

7、项目实施管理要求：

（1） 按照建设部CJJ36-2016《城镇城区道路、桥梁、下水道等维修养护服务技术规范》、《公路养护技术标准》（JTG5110—2023），投标人须制定养护质量保证体系，严格按照要求操作；

（2）年度制定市政养护计划，按月实施，并依据道路日常巡视情况适时调整。投标人针对道路实际情况、养护要求和作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护维修一律采取先申请后实施，以采购人发出的工单或任务单为准；

（3）投标人按工单或任务单要求与内容实施养护，养护维修量必须经采购人现场验收后，按规定签证确认，实施前、中、后必须做好实施资料、图像资料和工作量签证资料，作为结算依据；

（4）对有关养护维修，投标人须上报实施组织方案，严格按照养护维修技术要求完成实施；

（5）涉及开挖、修复路面等养护维修，按有关规定办理相关手续。采购人履行实施管理职能，负责组织协调、实施质量、工作量实际签证和验收工作；

（6）采购单位有权视情况对中标单位进行约谈，中标单位需按要求在规定时间内进行书面答复并加盖公章，如未在规定时间内进行书面答复且实际未落实采购人约谈要求的，直接扣款2万元；

（7）投标人应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复；

（8）若因投标人工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，影响恶劣的立即终止合同。

8、人员要求：

（1）投标人须为本项目配备项目负责人1人；项目技术人员1人；现场安全负责人1人；项目其他实施人员不少于3人。

（2）项目负责人、项目技术人、现场安全负责人，必须参加相关部门/采购人召集的会议，因故不能参加的应提前4小时向采购人提出申请并在获得采购人批准后方可缺席，否则投标人向采购人支付违约金5000元/人次。

（3）投标人项目部管理人员必须建立考勤制度，在项目实施期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报采购人并经同意后方可执行。如有违反，投标人每违约一项(或一人)，需支付违约金 2000 元并应按照采购人指令进行改正。

（4）投标人施工时须符合当地政府相关规定及相关部门和采购人的要求，承包人负责做好门前三清工作，包括由于项目施工而使用的施工通道整修、清理。

（5）投标人在进入施工现场后，应在采购人、管理方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（6）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（7）投标人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

9、相关职责：

投标人按照养护内容、要求和考核细则，设专人负责市政养护维修工作，并接受采购人的检查和考核。投标人须向采购人提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的维修车辆等有关资料。

10、若中标人在合同履行期限内，违反下列规定的将被扣除履约保证金或解除合同。

（1）未经采购人许可，将本项目整体转包或分包他人；

（2）严重违反《服务考核办法》的有关规定；

（3）出现重大事故或问题。

（五）有关要求：

1、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

2、中标人须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间中标人应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。

3、中标人在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，对采购人提出的质量问题应当在采购人指定的期限内整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、中标人在从事本项目服务工作中，应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同履行期限内如若发生消防事故、安全事故、治安案件、刑事案件等情况，中标人应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与采购人无关。同时，中标人应经常对所属服务工作人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因其管理不当、违规操作发生安全事故的，中标人应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与采购人无关。

三、综合要求：

1、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循招标文件的要求，应达到或优于采购要求，并提供详细说明。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。投标人在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其投标文件将有被拒绝的可能。

2、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

3、投标人应保证对所提供货物或服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

4、投标人需编制本项目的技术方案，包括但不限于：本项目实施方案；本项目市政养护维修工作方案；本项目工作管理责任；针对本项目提供的市政养护维修服务工作流程和标准；养护维修相关责任制度、内部考核及奖惩；应急及突发事件的应对方案；规范用工及安全文明作业的承诺及保障措施；服务保障、安全管理承诺；养护维修期间与其他单位、部门的综合协调方案。

5、供应商拟投入本项目的团队需具有履约能力，有服务项目人员及设备，便于项目实施。

6、供应商需有丰富的类似项目经验等内容。

7、项目地点：采购人指定地点（松陵街道辖区范围内）。

8、服务要求：投标人须为本项目提供30分钟内响应、2小时内到场（含所需配件）、8小时内解决的维修维护服务。如遇到任何突发情况，投标人应立即到场开展维修维护服务工作。如因维修需采购定制更换配件需向采购人报备并承诺完成时限。

9、验收要求：标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足招标文件要求和中标人所作承诺。在中标人完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收。采购人可邀请参加本项目的其他投标供应商或第三方专业机构及专家参与验收，对标的物的质量、性能、规格、数量、外观、备件备品、相关资料等进行详细而全面的验收，同时比对中标人出具的相关检验证明（如有），并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据，但不作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。中标人对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在中标人提交的履约保证金中扣除，如不足以补偿更正金额，中标人应当对不足部分予以补偿。

10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。

第五章 合同主要条款（各标段均适用）

项目名称：2025年松陵市政公用设施管理服务

项目编号：JSZC-320509-SZZJ-G2025-0044

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（中标单位）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需2025年松陵市政公用设施管理服务项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件；

（二）乙方投标文件；

（三）合同条款；

（四）乙方做出的有关澄清、说明或者补正文件（若有）；

（五）确定乙方的文件（包括但不限于中标通知书等）；

（六）本合同附件（若有）。

二、服务内容

本合同项下乙方所提供的服务内容为：详见招标文件中的采购需求。

三、合同金额：

本标段合同结算单价优惠率为      ％；

本标段合同金额（即预算金额）为人民币（大写）      元（￥：      ）。该价格为结算金额上限，最终结算金额以甲方审计结果为准。

合同金额包括完成该项目工作所需的服务管理内容、附属工程、临时工程、土方工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

数字人民币账号：

户名：

开户行：

乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、付款步骤：

（1）合同签订前，乙方须在5个工作日内向甲方缴纳本标段合同金额（即预算金额）的5％的银行保函作为本合同的履约保证金。

（2）合同签订生效后，甲方按季度考核结果向乙方支付前一季度服务费用，根据乙方的所有服务费用（单项服务折扣后单价×前一季度季度具体工作量）之和计取支付给乙方的前一季度实际服务费用的50%，其中：各标段在所对应的前一季度实际工作内容完成后，由甲方在15个工作日内支付前一季度实际合同金额的50％；合同余款在合同履行期间届满且审计结束无问题后，由甲方在3个月内按审计金额进行付清。

（3）甲方有权视情况对乙方进行约谈，乙方需按要求在规定时间内进行书面答复并加盖公章，如未在规定时间内进行书面答复或实际未落实甲方约谈要求的，直接扣款2万元/次。

（4）按每季度考核得分计取每季度实际合同金额，每季度结算1次。

①得分≥95分，全额结算该考核周期服务费用；

②85分≤得分＜95分，扣除该考核周期服务费用的5％；

③75分≤得分＜85分，扣除该考核周期服务费用的10％；

④得分＜75分为不合格，扣除该考核周期服务费用的20％；

（5）服务到期，乙方应完成移交，由下家服务单位接收并签订服务移交单，如服务移交过程中发现存在服务缺陷未整改的，可由采购人指定第三方公司进行整改，相关费用在最终结算时扣除。

- 3、注：甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。

- 4、付款方式：数字人民币。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：甲方指定地点（松陵街道辖区范围内）。

2、服务期限：二年（具体日期以甲方要求为准）；或甲方实际支付给乙方的进度款达到合同预算金额的50％时（二者中以先到者为准）。具体工作量按实结算，最终结算价以甲方审计结果为准。

六、服务要求

乙方须为本项目提供30分钟内响应、2小时内到场（含所需配件）、8小时内解决的维修维护服务。如遇到任何突发情况，乙方应立即到场开展维修维护服务工作。如因维修需采购定制更换配件需向甲方报备并承诺完成时限。

七、验收

1、本项目为一次性验收，具体验收时间、方式等以政府采购招标文件规定为准。

2、验收标准：本合同政府采购招标文件中项目招标书的各项标准和要求。

3、任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

4、甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为均不代表甲方已验收合格。

5、本项目人员汇总表：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6、本项目设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目招标文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

7、接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

8、服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

9、因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

10、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

11、乙方应按招标文件的要求配备服务人员，并依法为其发放工资、缴纳社保，如在服务过程中，发生人身损害、安全事故的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

12、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。

13、乙方独立承担服务作业中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

14、乙方的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身或第三方的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

15、乙方服务人员在工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生消防事故、安全事故、治安案件、刑事案件的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的损失，与甲方无关。

九、服务管理内容的调整

1、合同签订定时因实际服务管理要求与采购文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额；

十、服务管理基本要求：

1、为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

2、服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

3、对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

十一、履约保证金：

本项目：要求提交履约保证金，金额：本标段合同金额（即预算金额）的5％，要求如下：

1、在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同。

3、履约保证金（无息）在服务期满经甲方确认乙方完全履行服务内容后15个工作日内退还。

十二、乙方违约责任

1、乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方不能服务（明确拒绝提供服务或逾期提供服务超过24小时视为不能服务）或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，或乙方出现重大违约行为的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同预算金额5％的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方逾期提供服务的，乙方应按照合同预算金额的每天万分之四支付违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用，同时应在服务前与甲方和招标代理协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务。

4、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

5、若因乙方原因导致甲方对外承担了赔偿责任或遭受处罚（包括但不限于安全事故、环境污染、劳资纠纷等），甲方在先行赔付或接受处罚后，有权向乙方进行全额追偿，并有权从应支付乙方的任何款项中直接扣除。

6、乙方因上述任何违约行为给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此需向第三方支付的赔偿金、违约金、甲方聘请第三方替代服务的所有费用、交通费、律师费、诉讼费等），甲方均有权从应支付乙方的任何款项中直接扣除，或向乙方进行追偿。乙方的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

十三、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）招标文件约定的解除合同的情形。

3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

4、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

5、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

6、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

7、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十四、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后7日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

5、本合同在执行过程中如遇政府征用土地（本合同中规定的养护地点）或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的服务款项（单价不予调整）。

十五、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十六、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十七、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十八、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同壹式陆份，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构贰份，具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                                乙    方：

名称(公章)：                              名称(公章)：

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：

或授权代理人                              或授权代理人：

（签字）                                 （签字）

签订日期：                                签订日期：

附件一：《服务考核办法》（适用于所有标段）

考核月份：202  年  月

考核单位：                                                被考核单位：

| 类别 |  | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度（55分） | 工作制度（39分） | 对施工进度及施工质量达不到相关要求负有责任的施工人员 | 2 |  |
|  |  | 不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员 | 2 |  |
|  |  | 不能积极配合相关部门工作者 | 2 |  |
|  |  | 违反相关部门或采购人现场管理规定者 | 2 |  |
|  |  | 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证) | 2 |  |
|  |  | 与本项目实施无关的人员 | 1 |  |
|  |  | 项目负责人、项目技术人、现场安全负责人、项目其他实施人员未到位情况（每月请假天数少于4天），发生上述情况的：扣1分/人/次 | 4 |  |
|  |  | 未经甲方同意或备案，更换、调整、减少或未按照甲方要求配置服务人员（项目负责人、项目技术人、现场安全负责人、项目其他实施人员），发生上述情况的：扣1分/人/次。 | 5 |  |
|  |  | 未能提供人员组织安排，变动时未经甲方同意，每发现一次扣1分/人。 | 3 |  |
|  |  | 服务人员未穿着统一工作服，未佩戴工作信息卡，每发现一次扣1分/人。 | 3 |  |
|  |  | 未及时按甲方或上级时效要求完成作业任务量、上报各类台账资料、信息数据，其他相关台账资料的制作未规范完善，每发现一次扣1分 | 3 |  |
|  |  | 未按时参加工作例会，每发现一次扣1分 | 3 |  |
|  |  | 未建立各类应急预案，应急事件未处理，每发现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，出现一次扣4分 | 4 |  |
|  |  | 日常巡检未按照规定频次执行，并无记录，每发现一次扣1分。 | 3 |  |
|  | 安全文明（16分） | 服务人员未经过岗位培训、不遵守规章制度，每发现一次扣1分/人。 | 2 |  |
|  |  | 工作现场未设置安全设施，每发现一次扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 工作区域内指示、警示、施工安全标志不齐全，每发现一次扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，每发现一次扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 做饮酒、玩牌聚集闲聊及做与工作无关之事；有无理阻挠、谩骂检查考核人员，影响其正常工作等干扰事宜；每发现一次扣2分。 | 6 |  |
|  |  | 施工现场管理杂乱，影响交通，每发现一次扣1分。 | 2 |  |
| 市政（30分） | 车行道（10分） | 1、沥青路面： 裂缝类：线裂、网裂、碎裂； 变形类：车辙、沉陷、拥抱； 松散类：剥落、坑槽、啃边； 其他类：路框差、修补损坏。 其他：错台、拱起、唧泥、修补、路框差。 （每发生一类扣0.5分） | 5 |  |
|  |  | 2、水泥路面： 裂缝类：线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板； 接缝破坏类：接缝料损坏、边角剥落； 表面破坏类：坑洞、表面纹裂与层状剥落； 其他：错台、拱起、唧泥、修补、路框差。 （每发生一类扣0.5分） | 5 |  |
|  | 人行道（5分） | 破损缺失；沉陷；松动、跷跛；错台、拱胀；行道树树围损坏。（每发生一类扣0.5分） | 5 |  |
|  | 侧平石（4分） | 破损残缺；侧石歪斜、移位。（每发生一类扣0.5分） | 4 |  |
|  | 桥梁（5分） | 支座滑动面干涩；栏杆破损、缺失、锈蚀；桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪；泄水管堵塞、缺损，周围渗水；伸缩缝堵塞、破损、连接松动；桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内；护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生。（每发生一类扣0.5分） | 5 |  |
|  | 雨污水排水设施（6分） | 雨污水管道、检查井、井壁、检查井盖框、连管、雨污水口、雨污水口盖框等方面是否出现堵塞、破损等现象。每发生一次扣1分。 | 6 |  |
| 其他（15分） | 其他 问题（15分） | 有投诉或负面影响，每发生一次扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 能否及时完成业主布置的临时任务，每发生一次扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 乙方应掌握本项目管理区域范围内所有城市维护和建设情况，和相关部门能够保持协调沟通，发现现场问题能够第一时间妥善协调处理并汇报甲方，若因不了解情况或现场管理不到位形成的服务脱管等问题，每发现一次扣1次分。 | 3 |  |
|  |  | 服务期间出现招标要求以内、上述考核内容以外的其他管理不到位问题，每发现一次扣1次分，安全隐患类问题扣2分/次，重大安全问题甲方有权解除合同。 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 考核问题说明 维护单位确认签名： |  |  |  |  |

1、为了更好的运营管理，采购单位特制定如下季度考核标准，对没有达到管理要求的行为要进行扣分处理，并扣除相应的服务费。

2、每发生考核表中下述扣分现象一人次，扣除对应分值，但累计扣分总值不超过该类别总分值。

3、考核结果及运用：

（1）得分≥95分，全额结算该考核周期服务费用；

（2）85分≤得分＜95分，扣除该考核周期服务费用的5％；

（3）75分≤得分＜85分，扣除该考核周期服务费用的10％；

（4）得分＜75分为不合格，扣除该考核周期服务费用的20％。

4、季度累计扣减30分，或年度累计扣减100分，采购单位认为该服务单位不具备维保能力，有权终止合同或扣除履约保证金。

考核方法：随机抽取3条道路和1座桥梁进行考核。原则上上季度已经考核检查过的道路、桥梁，本季度不再列入考核范围。

- 附件二：政府采购履约验收通知单

| 采购单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  |
| 采购单位联系人及电话 |  | 中标单位联系人及电话 |  |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |  |
| 采购单位（盖章）： 日期： |  |  | 中标单位（盖章）： 日期： |  |

第六章 评分方法和评分标准

一、评分方法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的评标总得分。如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标优惠率较高者优先作为中标候选人；如果投标报价也相同的，则由评标委员组织以抽签方式确定。

二、评分标准（适用于所有标段）：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为15％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为85％（权重）。

- （一）价格分值：15分

第一步：本次报价报的是统一优惠率，不报总价，本项目0％≤优惠率≤100％为有效报价，超出此范围的优惠率为无效报价，其投标文件不予评审，也不得标。

第二步：以满足招标文件实质性要求且有效报价优惠率中的最高优惠率作为评标基准优惠率，其价格分为满分。例如各投标人的响应优惠率分别为20％、25％、30％、40％，以上数字中，40％为评标基准优惠率，其报价分为满分。其他有效投标报价得分统一按照下列公式计算：（计算结果均四舍五入保留两位小数）

投标报价得分计算公式：价格得分=[（1-基准优惠率）/（1-投标优惠率）]×价格权重。

（二）技术及其他分值：85分

1、对项目相关服务方案的评价（50分）：

（1）本项目实施方案（8分）

按照市政养护维修服务内容包括路面部分、人行道与侧平石、排水设施附属物、桥梁与挡土墙、临时交办的其他工作整体实施方案情况进行综合比较。安排科学、有序，符合项目实际需求，能突显针对性且具有操作性的得8分；有一定的计划安排，组织协调性能基本满足项目实施需要的得5分；有计划安排，措施简单，无针对性的得2分；未作说明的不得分。

（2）本项目市政养护维修工作方案（6分）

针对常见市政道路病害有具体完善解决办法，病害种类全面，解决方法科学有效且具有操作性，日常保养项目科学合理的得6分；病害种类及日常保养项目较全面，解决方法有效且具有操作性的得4分；病害种类及日常保养项目较少，没有针对性的得2分；未作说明的不得分。

（3）本项目工作管理责任（6分）

管理责任分工明确，总体安排科学合理、规范，能完全满足项目需求的得6分；管理责任分工较明确，总体安排较科学、合理，能基本满足项目需求的得4分；有管理责任分工，但安排不科学、不合理，仅满足部分项目需求的得2分；未做说明的不得分。

（4）针对本项目提供的市政养护维修服务工作流程和标准（5分）

工作流程和标准全面完善、切实可行、实施便捷、针对性强且符合项目管理方工作管理要求的得5分；比较完善、能满足项目实施需要的得3分；有涉及但不全面的得1分；未做说明的不得分。

（5）养护维修相关责任制度、内部考核及奖惩（5分）

管理制度完备、考虑周全、合理、详实具体的得5分；管理制度比较完备、考虑比较周全、内容充分的得3分；有涉及但不全面的得1分；未作说明的不得分。

（6）应急及突发事件的应对方案（5分）

对项目突发天气、特殊季节、重大活动及安全事故等风险进行分析，给出应对措施，风险分析全面、并且有对应的应急措施，操作性强、能及时有效应对的得5分；风险分析较全面、措施应急能力较强，有效，操作性较强的得3分；风险分析片面，应对措施一般，操作性一般的得1分；未作说明的不得分。

（7）规范用工及安全文明作业的承诺及保障措施（5分）

对项目用工及安全、文明给出应对承诺及措施，能突显针对性、科学合理，措施保障性强的得5分；针对性较强、较合理，措施保障性较强的得3分；措施简单，针对性一般的得1分；未作说明的不得分。

（8）服务保障、安全管理承诺（5分）

服务保障、安全管理承诺内容（包括正常巡查及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施），服务保障内容详尽，规范，安全防护措施有保障的得5分；服务保障内容较详尽规范，安全防护措施有一定保障性的得3分；服务保障内容粗略简单，安全防护措施保障性一般的得1分；未作说明的不得分。

（9）养护维修期间与其他单位、部门的综合协调方案（5分）

协调方案考虑周全、方案科学合理、问题沟通和解决机制简洁有效，应对措施全面，操作性强的得5分；考虑较周全、方案较合理、操作性较强的，有具体应对措施，能满足项目实施需要的得3分；协调方案简单、片面，问题沟通解决机制不够有效，应对措施简单、可行性一般的得1分；未作说明的不得分。

2、对项目人员配备的评价（14分）：

（1）项目负责人具备：市政公用工程专业国家注册一级建造师执业资格证书的得2分；与本项目相关专业高级及以上工程师职称证书的得2分，本项最高4分。

（2）项目技术人员具备与本项目相关专业高级及以上工程师职称证书的得2分。

（3）项目配备人员（项目经理、技术负责人除外)中配备有安全员、质量员、施工员、材料员，须同时提供上述人员对应的职业资格证书，每有一类人员得2分，最高8分。

注：上述（1）至（3）项须同时提供上述人员相关证书及由投标人为上述人员缴纳的最近一个月的社保缴费证明（须由社保部门出具并体现人员姓名，非补缴）复印件，否则对应内容不得分。

3、对项目设备配备的评价（10分）：

投标人为本项目配备：沥青铣刨机得1分；振动压路机得1分；防撞缓冲车得1分；装载机得1分；管道疏通车得1分；巡查车辆得1分；运输货车得1分；小型驾驶式震动压路机得1分；灌缝机得1分；吸尘机得1分。本项最高10分。须同时在投标文件中提供上述设备的图片和购置发票复印件，如为租赁，则还须提供租赁合同及租赁发票复印件，且租赁期限不得短于本项目合同履行期限，否则对应内容不得分。

4、对投标人综合情况的评价（11分）：

（1）投标人具备在有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分；环境管理体系认证证书的得1分；职业健康安全管理体系认证证书的得1分。本项最高3分，上述证书覆盖范围应与本项目相关。投标文件中必须提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，缺一不可，否则对应内容不得分。

（2）投标人获得过政府部门颁发的与本项目相关的荣誉证书或荣誉称号及类似，每份1分，最高2分。

（3）提供自2022年至今（以合同签订日期为准）由投标人独立承担（非联合体）的类似项目业绩，须同时提供项目合同和不低于合同金额10％的合同发票，每份2分，最高6分。

评审说明：其他评标未尽事宜由评标委员会根据有关规定讨论决定。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业的评审加分：

（1）本项目不专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：其他未列明行业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。

3、针对监狱企业的评审加分：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

4、针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：

（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审加分政策不重复享受。

（全文完）