苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2024-0006

采购项目：2025年度临湖镇雨水管网养护项目

采购单位：苏州市吴中区临湖镇人民政府

采购类别：服务类

苏州华升立合工程管理咨询有限公司

二〇二四年十二月

目    录

一、磋商公告

二、磋商须知

三、采购内容

四、评审方法及评分标准

五、合同主要条款及格式

六、磋商响应文件格式

前附表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度临湖镇雨水管网养护项目 |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金(提供响应保证承诺书)。 |
| 4 | 磋商文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 |
| 5 | 递交截止时间 | 响应文件递交时间：2024年12月17日13：00-13：30整 响应文件递交截止时间：2024年12月17日13：30整 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间地点 | 磋商时间：2024年12月17日13：30整 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 7 | 成交服务费 | 成交服务费：领取成交通知书时成交供应商向招标代理机构一次性付清。由成交供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%,100-500万元收取1.1%计算并支付成交服务费。本项目服务费为16983.3元。 收款单位：苏州华升立合工程管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司苏州木渎支行 银行帐号：554739900879 |
| 8 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2025年度临湖镇雨水管网养护项目 JSZC-320506-HSLH-C2024-0006 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2024-12-17 13:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2024-0006

项目名称：2025年度临湖镇雨水管网养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：118.030000万元

最高限价（如有）：无

采购需求：

全镇范围内40条道路，77.364km 雨水管网的清疏通、各类井盖的维修更换、路面积水的处理、联动工单、群众投诉的管线类问题的处理(具体要求详见采购文件)

合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体进场时间以采购人通知时间为准）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-12-17 13:30

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2024-12-17 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名方式（网上报名）：

1.1申领CA证书

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

1.2登录报名：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2.制作、提交电子投标文件：

2.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.2本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.开标方式：不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4.政府采购监管部门监督电话：0512-66291928。

5.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴中区临湖镇人民政府

单位地址：苏州市吴中区临湖镇东山大道3988号

联系人：邹文铭

联系电话：13812615056

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州华升立合工程管理咨询有限公司

单位地址：苏州市明轩路1号中联世纪大厦5楼

联系人：帅菊丽、葛悦、吴远茜

联系电话：0512-65024008

3.项目联系方式

联系人：帅菊丽、葛悦、吴远茜

联系电话：0512-65024008

- 第二章 磋商须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州华升立合工程管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州华升立合工程管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的磋商采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.7本次采购不接受进口产品；

3.8本项目不接受联合体响应。

3.9本项目的特定资格要求：无。

3.10落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，所属行业为其他未列明行业。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.磋商采购文件

6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1在递交（上传）磋商响应文件截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行修改。

7.2采购单位对采购文件的修改，将以网上公告形式通知已购买采购文件的每一磋商供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上公告形式明确的内容为准。当采购文件及采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网最后发布的文件为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：帅菊丽   联系电话：0512-65024008

通讯地址：苏州市明轩路1号中联世纪大厦5楼503

9.提示与要求

9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

11.1响应文件组成部分：

11.1.1磋商响应函（见附件格式）

11.1.2关于资格文件的声明函（见附件格式）

11.1.3磋商响应单位情况表（见附件格式）

11.1.4磋商报价表（见附件格式）

11.1.5磋商报价明细表（见附件格式）

11.1.6响应单位的合法有效证件（提供法人或者其他组织的营业执照或民办非企业登记证书等证明文件，自然人的身份证明）

11.1.7磋商响应单位法定代表人身份证复印件

11.1.8法定代表人授权委托书原件

11.1.9授权代理人身份证复印件（若有授权）

11.1.10响应单位参加本次采购活动前的财务报告或者银行出具的资信证明。（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）

11.1.11具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

11.1.12响应单位参加本次采购活动依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

11.1.13参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件格式）

11.1.14技术（服务）要求偏离表、商务条款偏离表；

11.1.15项目的服务方案；

11.1.16类似项目业绩一览表及相关证明材料；（如有）

11.1.17投拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表及相关证明材料；

11.1.18《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及其附件资料（格式见附件）；

11.1.19省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如需）。

11.1.20磋商文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

11.1.21响应单位认为需要的其他技术文件或说明。

注：响应文件由上述款规定的内容共同组成，响应人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响供应商的评分。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，报价包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写报价。

12.3 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

12.4 磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

16.2“苏采云”系统将自动开启各供应商的响应文件。

16.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

16.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，未提出的，视同认可开启结果。

16.5磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

16.6磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件，供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

16.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

16.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

16.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.13磋商小组在评审报告中将响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为成交候选供应商，根据委托代理协议内容，由采购单位授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.对响应文件的初审

17.1磋商小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

17.3磋商小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

17.4磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

17.5磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

17.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

17.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

17.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

17.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

18.响应文件的评价和比较

18.1磋商小组仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

18.2评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。磋商小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务进行评价比较。

18.3最低的响应报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

19.成交单位的确认

19.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

19.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

19.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

20.合同授予标准

20.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

21.成交通知书

21.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，请供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务。成交供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

21.2成交通知书将是采购协议的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，无正当理由，不得主动放弃成交资格，否则应当依法承担法律责任。

22.服务费

22.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

23.响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算的，不能成交；

5）响应文件制作机器码一致；

6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

7）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

23.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

24.政府采购政策

24.1根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

（1）节能产品和环境标志产品

若本次采购清单中产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单范围内的产品的，则投标文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。

本次为服务类项目，不涉及节能和环境标志产品。

（2）促进残疾人就业

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）监狱企业

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

24.2中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）等文件的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，供应商根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

24.3信用记录评审：

在磋商采购项目提交响应文件现场，供应商完成解密后，代理机构通过“供应商信用查询”系统对供应商信用记录查询。采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

上述的第（一）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

上述的第（二）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知》（苏财购〔2021〕32号）、《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例> 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库 〔2022〕3 号）文件。

25.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  采购内容

受苏州市吴中区临湖镇人民政府的委托，苏州华升立合工程管理咨询有限公司对其所需采购的2025年度临湖镇雨水管网养护项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320506-HSLH-C2024-0006

二、采购内容：2025年度临湖镇雨水管网养护项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购需求：

（一）项目概况

本项目为2025年度临湖镇雨水管网养护项目，主要实施内容为在全镇范围内40条道路，77.364km 雨水管网的清疏通、各类井盖的维修更换、路面积水的处理、联动工单、群众投诉的管线类问题的处理等。

（二）养护目标

指定服务区域内的雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、雨水口无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。特殊情况按甲方要求进行养护服务。

（三）养护服务内容

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除及恢复工程 |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 道路巡视 | 1、工程内容：专业巡视车辆（含司驾人员）道路巡视，其他具体按甲方要求 2、工程量计算规则：以一年为单位，费用自行测算，包干使用 | 项 | 1 |
| 2 | 04B002 | 锯缝 | 1、锯缝机锯缝，深度综合考虑 2、工程量计算规则：按锯缝延长米计算 | m | 300 |
| 3 | 041001004001 | 拆除沥青路面 | 1、结构形式:机械拆除沥青路面 2、废料外运，运距自行考虑 3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量 | m3 | 30 |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:机械拆除道路混凝土面层 2、废料外运，运距自行考虑 3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量 | m3 | 100 |
| 5 | 041001003004 | 拆除基层 | 1、材质:机械拆降二灰碎石或水泥稳定碎石基层 2、废料外运，运距自行考虑 3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计量 | m3 | 50 |
| 6 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、材质:石灰稳定土 2、废料外运，运距自行考虑 3、工程量计算规则修正为:按拆除体积计量 | m3 | 30 |
| 7 | 041001005008 | 拆除侧石 | 1、材质:混凝土 2、废料外运，运距自行考虑 | m | 25 |
| 8 | 041001005007 | 拆除侧石 | 1、材质:石质 2、废料外运，运距自行考虑 | m | 25 |
| 9 | 041001005006 | 拆除平石 | 1、材质:混凝土 2、废料外运，运距自行考虑 | m | 25 |
| 10 | 041001005005 | 拆除平石 | 1、材质:石质 2、废料外运，运距自行考虑 | m | 25 |
| 11 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1、材质:预制混凝土道板砖、花岗岩石质板材 2、厚度:综合考虑，含3cm砂浆清底 | m2 | 100 |
| 12 | 041001003003 | 拆除基层 | 1、材质:混凝土类（无筋） 2、部位:基层 3、工程量计算规则修正为:按实际拆除体积计算、废料外运，运距自行考虑 | m3 | 20 |
| 13 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2米人工挖土,人工装车 | m3 | 30 |
| 14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 300 |
| 15 | 040103001001 | 回填方 | 1、沟槽回填 2、填方来源、运距:利用开挖方 | m3 | 100 |
| 16 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方外运 2、运距:投标人自行考虑，结算不做调整 | m3 | 230 |
| 17 | SB040103003002 | 建筑垃圾处置费 | 1、土方消纳费 | m3 | 230 |
| 18 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:其余建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑，结算不做调整 3、按现场实际计量 | m3 | 120 |
| 19 | SB040103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑垃圾消纳费 | m3 | 335 |
| 20 | 040204004008 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格:125*300*1000mm混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基础及靠背 | m | 15 |
| 21 | 040204004007 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格:125*300*1000mm花岗岩侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基础及靠背 | m | 25 |
| 22 | 040204004006 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格:125*300*1000mm混凝土平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆 | m | 15 |
| 23 | 040204004005 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格:125*300*1000mm花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆 | m | 15 |
| 24 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:60mm厚高强度透水砖（原道板砖利用） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 50 |
| 25 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:60mm厚高强度透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3、进口设备生产 | m2 | 50 |
| 26 | 040203008002 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:30mm厚300*300mm烧毛面芝麻灰花岗岩 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 30 |
| 27 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 50 |
| 28 | 040202011004 | 碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:15cm | m2 | 70 |
| 29 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、沟槽混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:10cm | m2 | 50 |
| 30 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、沟槽混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:15cm | m2 | 40 |
| 31 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、沟槽混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:15cm | m2 | 40 |
| 32 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、沟槽混凝土基层恢复 2、混凝土强度等级:C20 3、厚度:20cm | m2 | 80 |
| 33 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、混凝土路面 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:20cm 4、含模板、养护、锯缝 | m2 | 80 |
| 34 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种:改性乳化沥青 2、喷油量:0.4kg/m2 | m2 | 80 |
| 35 | 040203004002 | 封层 | 1、材料品种:乳化沥青封层 2、喷油量:0.9~1.0Kg/m2 3、厚度:6mm | m2 | 80 |
|  |  | 雨水工程 |  |  |  |
| 36 | 040501004016 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN225 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 80 |
| 37 | 040501004017 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 110 |
| 38 | 040501004018 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 40 |
| 39 | 040501004019 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 110 |
| 40 | 040501004020 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 40 |
| 41 | 040501004021 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 S2级 3、连接形式:胶圈接口 | m | 25 |
| 42 | 040504001037 | 砌筑井 | 1、600*600mm检查井（流槽式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第149页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YB2 6、井盖、井圈材质及规格:600*600mm方形D400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 2 |
| 43 | 040504001038 | 砌筑井 | 1、600*600mm检查井（落底式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第150页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YB2 6、井盖、井圈材质及规格:600*600mm方形D400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 2 |
| 44 | 040504009018 | 雨水口 | 1、乙型单篦雨水口，详见图集苏S01-2012第222页 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:内径380*500mm，h=0.9m,H=1.4m 3、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层、10cm厚C30混凝土基础 4、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15混凝土标准实心砖 5、砂浆强度等级及配合比:1：2防水水泥砂浆内抹10mm 6、380X500铸铁篦盖座 | 座 | 5 |
| 45 | 04B003 | 防坠网 | 1、承重不低于150~250千克； 2、网体、边绳为高强度聚乙烯等类耐潮防腐材料； 3、网体的网绳直径8毫米，边绳直径12毫米 | 只 | 60 |
|  |  | 污水工程 |  |  |  |
| 46 | 040501004022 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 40 |
| 47 | 040501004023 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 S2级 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 30 |
| 48 | 040501004024 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 100 |
| 49 | 040501004025 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础、满沟槽回填C20混凝土至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 S2级 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 20 |
| 50 | 040501004026 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石、5cm厚砂基础满沟槽回填至管顶以上15cm 2、材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 S2级 3、连接形式:胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 16 |
| 51 | 040501004027 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:无 2、材质及规格:de400*23.7mmPE直壁管，PE100级，环刚度在8Kpa以上，公称压力1.0Mpa，电熔接口 3、连接形式:电熔接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 100 |
| 52 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1、材质及规格:de400*23.7mmPE直壁管，PE100级，环刚度在8Kpa以上，公称压力1.0Mpa，电熔接口 2、接口方式:电熔接口 3、泥浆运距及弃置:外运，运距自行考虑 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 25 |
| 53 | 040504001043 | 砌筑井 | 1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深2m以内,详见图集苏S01-2012第198页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa 6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 3 |
| 54 | 040504001042 | 砌筑井 | 1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深2.5m以内,详见图集苏S01-2012第198页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa 6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 3 |
| 55 | 040504001041 | 砌筑井 | 1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深3.0m以内,详见图集苏S01-2012第198页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa 6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 3 |
| 56 | 040504001040 | 砌筑井 | 1、φ700mm污水检查井（流槽式），井深3.5m以内,详见图集苏S01-2012第198页 2、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层，C30钢筋混凝土(P6)底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15标准混凝土实心砖 4、勾缝、抹面要求:20mm厚内外粉1:2防水水泥砂浆 5、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板YBa 6、井盖、井圈材质及规格:φ700mmD400级钢纤维砼井盖座 | 座 | 3 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |
| 57 | 040504001022 | 更换检查井盖座 | 更换Φ600 D400 级圆形钢钎维砼井盖座 | 座 | 5 |
| 58 | 040504001023 | 更换检查井盖座 | 更换900*600mm B125级方形钢钎维砼井盖座 | 座 | 3 |
| 59 | 040504001024 | 更换检查井盖 | 更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井盖 | 块 | 32 |
| 60 | 040504001025 | 更换检查井座 | 更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井座 | 座 | 5 |
| 61 | 040504001026 | 更换检查井盖座 | 更换600*600mm B125级方形钢钎维砼井盖座 | 座 | 16 |
| 62 | 040504001027 | 更换检查井盖 | 更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井盖 | 块 | 10 |
| 63 | 040504001028 | 更换检查井座 | 更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井座 | 座 | 5 |
| 64 | 040504001029 | 更换检查井盖座 | 更换700*700mm B125级方形钢钎维砼井盖座 | 座 | 10 |
| 65 | 040504001030 | 更换检查井盖座 | 更换φ600mm B125级圆形钢钎维砼井盖座 | 座 | 5 |
| 66 | 040504001031 | 更换检查井盖座 | 更换φ700mm B125级圆形钢钎维砼井盖座 | 座 | 5 |
| 67 | 040504001032 | 更换检查井盖座 | 更换φ800mm B125级圆形钢钎维砼井盖座 | 座 | 5 |
| 68 | 040504001033 | 更换检查井盖座 | 更换φ600mm 球墨铸铁（轻型）检查井盖座 | 座 | 2 |
| 69 | 040504001034 | 更换检查井盖座 | 更换φ600mm 球墨铸铁（重型）检查井盖座 | 座 | 2 |
| 70 | 040504009012 | 更换雨水边井井盖座 | 更换680*450mm 甲型砼雨水边井井盖座 | 座 | 30 |
| 71 | 040504009013 | 更换雨水边井井座 | 更换680*450mm 甲型砼雨水边井井座 | 座 | 6 |
| 72 | 040504009014 | 更换雨水边井井盖 | 更换680*450mm 甲型砼雨水边井井盖 | 座 | 40 |
| 73 | 040504009016 | 更换雨水边井井盖 | 更换500*380mm 乙型砼雨水边井井盖 | 块 | 100 |
| 74 | 040504009015 | 更换雨水边井井座 | 更换500*380mm 乙型砼雨水边井井座 | 座 | 10 |
| 75 | 040504009011 | 更换雨水边井井盖座 | 更换500*380mm 乙型砼雨水边井井盖座 | 座 | 30 |
| 76 | 040504009010 | 更换铸铁雨水边井井盖座 | 更换雨水边井甲型铸铁井盖、座 | 座 | 10 |
| 77 | 040504001035 | 更换电力井盖座 | 更换1140*350mm B125级电力及邮电井井盖座 | 块 | 10 |
| 78 | 040204006002 | 检查井升降 | 1、检查井规格:综合考虑 2、平均升（降）高度:30cm以内 | 座 | 5 |
| 79 | 04B004 | 雨水边井滤网 | 不锈钢过滤网 | 套 | 20 |
| 80 | 040504001036 | 清挖检查井 | 1.规格:自行现场踏勘确定, 2.井内积泥:现场踏勘或根据以往经验确定, 3.工程内容:清理井内污泥、杂物，挖除至地面归堆并外运、弃置, 4.工程量计算规则:按疏挖井座数计算, | 座 | 630 |
| 81 | 040504009017 | 雨水口 | 1.规格:自行现场踏勘确定, 2.井内积泥:现场踏勘或根据以往经验确定, 3.工程内容:清理井内污泥、杂物，挖除至地面归堆并外运、弃置, 4.工程量计算规则:按疏挖井座数计算, | 座 | 3900 |
| 82 | 040501004015 | 雨水管道疏通 | 1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定 2、管径：φ400-600mm 3、工程内容：清理管内、河道出水口中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑 4、工程量计算规则：雨水管道管径综合考虑，按管道长度以延长米计算 5、施工方式：疏通方式由投标人自行考虑 | m | 12000 |
| 83 | 040501004014 | 污水管道疏通 | 1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定 2、管径：φ400-600mm 3、工程内容：清理管内污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑 4、工程量计算规则：污水管道管径综合考虑，按管道长度以延长米计算 5、施工方式：疏通方式由投标人自行考虑 | m | 100 |
| 84 | 04B005 | 雨水管气囊封堵 | DN400-1000各规格的 | 个 | 13 |
| 85 | 04B006 | 点工 | 1、施工范围内不确定情况配合用工（暂估量，已现场指令单及确认单为准） | 工日 | 60 |
| 86 | 04B007 | 水泵抽水 | 潜水泵 出口直径100mm | 台班 | 12 |
| 87 | 04B008 | 发电机 | 柴油发电机组 30kW | 台班 | 8 |
| 88 | 04B010 | CCTV检测 | 1、工程内容：采用CCTV检测机器人对排水管进行功能性和结构性检查，并提供书面检测报告 2、dn600以下管道，含dn600 3、工程量计算规则:按施工数量以米计算 | m | 100 |
| 89 | 04B011 | CCTV检测 | 1、工程内容：采用CCTV检测机器人对排水管进行功能性和结构性检查，并提供书面检测报告 2、dn600以上管道 3、工程量计算规则:按施工数量以米计算 | m | 100 |
|  |  | 污水泵维修 |  |  |  |
| 90 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：3KW潜污泵电机线圈 | 台 | 3 |
| 91 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称：3KW潜污泵上下轴承 | 套 | 3 |
| 92 | 030109011003 | 潜水泵 | 1、名称：3KW潜污泵机械密封 | 套 | 3 |
| 93 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：3X2+1橡胶电缆 | m | 39 |
| 94 | 030109011004 | 潜水泵 | 1、名称：水泵叶轮 | 只 | 3 |
| 95 | 030109011005 | 潜水泵 | 1、名称：密封圈 | 套 | 3 |
| 96 | 030109011006 | 潜水泵 | 1、名称：润滑油 | 升 | 6 |
| 97 | 03B004 | 控制柜检修 | 控制柜检修 | 台 | 3 |
| 98 | 03B006 | 不锈钢链条 | 不锈钢链条 | 条 | 6 |
| 99 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 3 |
| 100 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称：液位计 | 支(台) | 3 |
| 101 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称：控制开关 | 个 | 3 |
| 102 | 03B007 | 不锈钢卸扣 | 不锈钢卸扣 | 个 | 6 |
| 103 | 03B005 | 水泵拆解及维修人工 | 水泵拆解及维修人工 | 台 | 3 |
|  |  | 雨水管维修 |  |  |  |
| 104 | 03B001 | 管道堵漏 | PE管De225 | 处 | 3 |
| 105 | 031001006001 | 塑料管 | 1、材质、规格：pe管、De225 | m | 3 |
| 106 | 031001006002 | 塑料管 | 1、材质、规格：PVC管、De110 | m | 3 |
| 107 | 03B002 | PVC塑料直接、De110 | PVC塑料直接、De110 | 个 | 3 |
| 108 | 03B003 | PVC塑料弯头、De110 | PVC塑料弯头、De110 | 个 | 3 |
| 109 | 04B012 | 维修人工 | 维修人工 | 工日 | 9 |
| 110 | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 111 | 041104003001 | 施工护栏 | 施工围挡，高度1.8米，采用彩钢夹芯板(EPS芯材)，δ50(钢板0.3厚)围挡，无预制基础 | m | 200 |
| 112 | 041107002001 | 排水 | 1、沟槽排水 2、管径：φ300-500 | m | 860 |
| 113 | 041107002002 | 排水 | 1、沟槽排水 2、管径：φ600-1000 | m | 60 |
| 114 | 041108001001 | 雨污水老井、管道接入 | 管道封堵、拆堵、凿洞修复、抽排水等与之相关的一切费用 | 处 | 5 |

注：其他须说明的问题：

A、混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按成品预拌砂浆考虑；

B、根据采购人意见，拆除的废弃料及多余土方堆放地点由投标供应商自行负责，本项目废料外运及余方弃置运距按20km考虑，不得影响市容市貌；

C、本项目养护工作量由采购人提供并确认；

D、新建人行道面层60mm厚透水砖按高强度透水砖考虑。

（四）项目实施要求

一）养护工作要求

供应商必须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体要求如下：

1、排水管道设施的巡查要求

（1）排水管道应定期巡视（每周对所有管网巡视不少于两遍。），巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的施工等情况。

（2）供应商应加强服务区域范围内市政设施的巡查，养护区域必须固定4-6人的巡查人员，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单，巡检记录单格式由供应商拟定，采购人核实；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据采购人要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。

（3）检查井日常巡视检查的内容应符合表1的规定。

表1 检查井巡视检查内容

| 部位 检查内容 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井盖埋没 | 链条、锁具或安全网兜 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
| 2 | 外部巡视 | 内部检查 |
|  | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

（4）雨水口巡视检查的内容应符合下列表2的规定

表2 雨水口巡视检查的内容

| 部位 检查内容 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其它 | 蚊蝇 |

2、排水管道设施的养护要求

（1）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

（2）雨水管网：雨水管道服务期限内管道养护不少于1次，检查井清理不少于1次（包含垃圾外运处置）。污水管网：污水管道服务期限内养护不少于1次（含管道冲洗、检查井清理、垃圾外运处置）。

（3）区域内市政排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合表3的规定。

表3 管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

（4）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表4的规定。

表4 井盖与井框间的允许误差(mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ＋5，－10 | ＋15，－15 |
| 雨水口 | ＜8 | 0，－10 | - －15 |

（5）井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。供应商发现与管道的属性不一致应认真核对后上报招标单位，确认后予以调换。

（6）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。

（7）雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

（8）系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和养护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、管道技术状况评定表。

二）排水管网养护（或修理）工作流程

1、管道一般养护流程

（1）计划编制

根据中标范围内的养护设施量和养护要求，供应商需制定年养护计划和月养护计划，在规定时间内上报采购人审批，核准后方可实施。年养护计划上报时间：根据采购人要求上报。次月养护计划上报时间：定期每月25日前。

（2）养护流程

供应商根据批准的计划进行养护，每月定期上报运行维护记录等资料，由采购人进行核查。

2、管道一般维修流程：

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购人管理人员对现场进行拍照、记录→得到采购人许可下进行相关作业→采购人进行复查及签证确认

3、管道抢修（事故性、突发性）流程：

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购人管理人员并采取正确应对措施制止或避免事故的扩大→对现场进行拍照、记录→采购人到达现场或得到许可下进行相关作业→将抢修工作量签证单（并附打印照片）做好→经采购人现场进行复查及签证确认。

4、管道巡查流程

日常巡查发现（或接到通知）→井盖和雨水箅缺损应立即通知采购人，并在缺损部位及时按放护栏和警示标志，4小时内进行加盖或更换→做好记录按时上报采购人。

三）养护考核标准要求

1、由采购人组织考核，供应商应对考核工作予以积极配合。

2、考核内容和标准

（1）考核内容

1）定员定岗。2）设备工具。3）台帐资料。4）养护质量。5）文明作业。6）安全工作。7）其他工作。

（2）每月考核标准

| 项目 | 内容 | 要求 | 评分标准 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础保障（8分） | 定员定岗（4分） | 配备1名专职项目经理，养护人员不少于5人 | 无专职项目经理扣4分，每缺一名养护人员扣2分 | 查人员花名册及现场核对 |  |
|  | 设备及办公场所（4分） | 有固定的办公及养护休息场所，有必备的养护工具并保证完好，液压渣浆泵不得少于1台、现场清洗疏通车不得少于2台。 | 无固定的办公休息场所扣4分，设备完好率不足95%，每降低5%扣1分，设备每少一台扣2分 | 现场检查 |  |
| 台帐资料（8分） | 日常报表（4分） | 认真如实填写养护日报表、月报表，开展自查（自查比例不少于30%），每月上报养护、自查情况汇总 | 填写不规范每次每件扣1分，不按时上报或延迟上报每次扣2分 | 现场查阅 |  |
|  | 巡查记录（4分） | 建立巡视制度，每周巡视不少于1次；在建工地等重点区域要求每天巡视 | 低于巡视频率的每发现一次扣1分；巡查记录不及时扣1分，巡查记录不真实扣2分/每处 | 现场查阅 |  |
| 养护质量（50分） | 计划实施（10分） | 及时上报年度工作计划，经考核部门审核认可后按月按计划进行养护 | 未上报年度计划的扣2分，计划实施不到位的每次扣2分 | 月度质量检查 |  |
|  | 污水管养护（10分） | 污水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过1/5管径 | 发现一处扣2分 | 月度质量检查 |  |
|  | 雨水管养护（10分） | 雨水管道堵塞或窨井积泥深度不得超过5cm，雨水箅井积泥不得超过3cm | 发现一处扣2分 | 月度质量检查 |  |
|  | 窨井养护（10分） | 窨井应清理干净、保持光滑 | 有严重积污、结垢的每处扣1分 | 月度质量检查 |  |
|  | 问题处理（10分） | 发现损坏井盖及时更换、污水满溢及时疏通；加强施工区域排水设施监护，避免有损排水设施行为，发现问题当天书面上报 | 窨井盖损坏丢失、污水满溢不及时处理每次扣2分；排水设施被损坏未及时发现上报每次扣3分，并承担相应损失 | 月度质量检查、抽查 |  |
| 投诉处理（10分） | 处理及时率（6分） | 项目经理接到各类投诉后应第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题，及时如实上报处理结果，现场记录情况及照片3日内上报排水处。保证信息畅通，指定联系电话必须24有人接听 | 项目经理不到现场处理投诉每次扣3分；超时或不报的每次扣2分，无记录的扣2分，上报情况与实际不符者每次扣3分；造成严重影响的扣6分；出现关机、无人接听、无法联系等情况，15分钟联系不到的每次扣2分 | 日常记录，核查投诉反馈 | 对敏感问题处置不当的，负相关责任 |
|  | 降低投诉率（4分） | 投诉处置要彻底，不得有重复投诉、媒体曝光，要主动服务减少投诉发生 | 每次因处置不当引发重复投诉查实一次扣2分；媒体曝光经查实是由于养护原因每次扣4分 | 日常记录，核查投诉反馈 |  |
| 企业形象（10分） | 安全生产（4分） | 按照排水处要求统一购置安全标示、装置，设置安全围护。定期对养护人员进行安全培训，做好安全台帐 | 不按规定的每次扣2分。未设置安全维护造成人员伤亡或财产损失的应承担相应责任，并扣4分 | 抽查 |  |
|  | 文明施工（6分） | 养护队员按规定着装、文明作业，不得同居民争吵；垃圾日产日清，定点处置 | 不按规定着装每人次扣1分；不文明作业每次扣2分；垃圾清运不及时规范每次扣2分，乱扔垃圾或处理出路不明的，每次扣3分 | 抽查 |  |
| 其它工作（14分） | 应急抢险（6分） | 配合做好防汛工作，服从排水处统一调度，做好突击抢险工作 | 防汛物资不到位每次扣2分，汛期排险不力每次扣6分，不服从调度每次扣6分 | 全查 |  |
|  | 管道施工（8分） | 日常养护巡查中要及时发现管道雨污水混接、私接、管道破损等情况，配合排水处开展管网调查，并及时进行修复。 | 应发现但未发现管网存在问题的每处扣4分，不配合调查，延误改造时间的的每次扣4分 | 全查 |  |

3、考核办法

（1）以养护计划为考核单位。

（2）月考：满分100分，根据养护考核标准的分项内容和分值，综合每月一次养护现场质量检查、平时突击抽查、日常记录三种方法计算出养护单位得分，得分100—85分（含85分）为合格，85分以下为不合格。对于采购人发现的问题，成交供应商必须按采购人要求在规定时间内进行整改，整改不合格视为月度考核不合格，且采购人有权另请其他维修人员进行整改，相关费用从本项目成交供应商的养护经费中扣除。

四）管道维修保养工作安全要求

（1）维修保养队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由供应商负全责；

（2）供应商维修保养人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

（3）无论维修养护期间过程中，供应商负责及时清理垃圾，做到工完场清。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由供应商负责恢复或赔偿。

五）实施团队要求

为能保证在规定时间内完成项目建设，要求供应商针对本项目配备实施团队，具备相应专业技术能力，须配备至少项目经理1人，其余项目组人员根据实际情况在磋商响应文件中自行配备。其他所需设备、车辆响应单位自行配备，以便能够顺利开展项目实施工作。

供应商应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更换，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

六）项目管理要求

1、根据采购人的管理要求以及服务规范、规程等进行服务。

2、成交供应商自行承担合同实施期间其人员的人身安全、设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

3、验收（考核）要求：采购人将依照磋商文件要求和国家相关标准和规范，组织对本项目进行验收（考核）。

五、综合说明及其他要求：

1.供应商须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

2.若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）将承包的人员服务转包他人；

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；

（3）其他采购文件中约定的可解除合同的情况。

3.采购人有权检查监督成交供应商服务质量，对不称职的工作人员有权要求成交供应商在一周内更换，直至人选合格为止。

4.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

5.供应商必须承诺磋商采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.总报价包括在服务期内提供服务所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。

8.采购人除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由成交供应商负责，与采购人无关。

9.凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以苏州政府采购网通知为准。

第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如配备人员缴纳社保单位所在地政府规定的最低工资标准及社保缴纳基数），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以报价较低者优先作为成交单位；如果报价也相同的，则由磋商小组投票方式确定成交单位。

二、评分标准：

（一）价格部分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后最低的报价为评审基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分10分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（本项目为10%）×100，小数点后保留两位。

2、评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。

3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）项目实施及技术方案（46分）

1.针对本项目的整体了解情况（10分）

针对本项目的管网养护方面的整体了解程度与运行情况的理解，详细阐述对项目需求的理解和分析，包括但不仅限于实施环境、各施工区域设施状况、现有状况、设备部署情况等的描述和说明；由评委综合评审：

理解分析准确、专业性强、深入程度高、与用户需求贴合度高、可实施性强的得10分；理解分析较准确、专业性较强、深入程度较高、与用户需求贴合度较高、可实施性较强的得6分；整体了解情况一般、专业性一般、深入程度一般、与用户需求贴合度一般、可实施性一般的得2分；内容无描述的得0分。

2.主要养护方法（10分）

针对管网养护的主要养护方法、工艺及技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效等评分；由评委综合评审：

主要养护方法、具体养护技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效的得10分；养护工程分部分项工程的养护方案、具体养护技术措施科学、合理、操作性强的得6分；有涉及但不全面的得2分；内容无描述的得0分。

3、实施进度管理（10分）

供应商针对本项目提出实施进度计划，包括但不限于总体进度计划、养护计划安排、验收安排等的描述和说明；由评委综合评审：

计划完善合理、清晰明了、可实施性强、与用户需求贴合度高的得10分；计划较合理、较清晰明了、可实施性较强、与用户需求贴合度较高的得6分；计划不够合理、不够清晰、可实施性差、与用户需求贴合度一般的得2分；内容无描述的得0分。

4、养护质量管理（8分）

供应商针对本项目提出完整可行的管理制度，包括但不限于质量管理制度、巡检制度、维护设备和工具管理制度等的描述和说明；由评委综合评审：

制度完善合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高的得8分；制度较合理、专业性较强、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；制度不够合理、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；内容无描述的得0分。

5、安全文明施工措施（8分）

供应商针对本项目提出安全文明施工措施，包括但不限于安全文明施工措施、安全教育培训、环境保护措施等的描述和说明；由评委综合评审：

措施完善合理、清晰明了、操作性强、规范性高、与用户需求贴合度高的得8分；措施较合理、较清晰明了、操作性较强、规范性较高、与用户需求贴合度较高的得5分；措施不够合理、不够清晰、操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；内容无描述的得0分。

（三）管理措施（14分）

1、项目实施应急措施

供应商针对本项目实施提出项目实施应急措施，包括但不限于突发事件应急保障措施等的描述和说明；由评委综合评审：

措施完善合理、专业性强、可操作性强、与用户需求贴合度高的得8分；措施较完善合理、专业性较强、可操作性较强、与用户需求贴合度较高的得5分；措施不全面有缺失、专业性一般、可操作性一般、与用户需求贴合度一般的得2分；内容无描述的得0分。

2、服务期间与其他单位、部门的综合协调方案（6分）

服务期间与其他单位、部门的综合协调方案的阐述与说明，由评委综合评审：

内容详细完整、科学合理的得6分；内容相对完整、比较合理的得3分；内容完整性、合理性一般的得1分；内容无描述的得0分。

（四）综合实力（26分）

1、人员服务能力（14分）

（1）拟任项目经理具有中级及以上工程师证书的得2分；具有二级注册建造师和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B类的得2分，；本项最高4分；

（2）拟任项目安全负责人具有安全生产管理人员安全生产考核合格证书C类的得3分；

（3）拟任其他项目组成员具有排水管道检测与评估方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分，最高得2分；

（4）拟任其他项目组成员具有潜水作业方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分；最高得3分；

（5）拟任其他项目组成员具有有毒有害有限空间作业方面的专业技术能力证书，每提供一份得1分；最高得2分。

注：提供上述人员证书扫描件及供应商为该员工缴纳至少最近一期社保证明扫描件，并加盖供应商公章。

2、投入机械设备配置（6分）

在满足本项目要求配备的设备基础上，另增加配置疏通车或清洗车或清淤车，吸污车，污泥自卸车，CCTV检测设备，QV检测设备，封堵气囊等，每提供一个类型设备得1分，最高6分；

注：须提供购买凭证<购买发票>或租赁合同（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）扫描件（车辆还须提供有效期内的通行证扫描件），或提供成交后在服务期限开始之前配置到位的承诺书加盖供应商公章。

3、管理体系（6分）

供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得2分；最高得6分。

注：提供有效证书扫描件，证书须清晰可辨在有效期内并加盖供应商公章。

（五）履约能力(4分)

类似业绩：供应商提供自2021年1月1日至今承担过的类似项目，每提供一份得1分，最高得4分，提供合同扫描件并加盖供应商公章。

注：1、付款方式、合同履行期限如有负偏离的不得成交。

- 针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第五章  合同主要条款及格式

甲方（需方）：                       （以下简称甲方）

乙方（供方）：                        （以下简称乙方）

依据甲方委托苏州华升立合工程管理咨询有限公司进行本项目政府采购（项目名称：2025年度临湖镇雨水管网养护项目及采购编号：           号）的采购结果，确定乙方为本项目成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书，共同达成如下协议。

一、合同内容：

1、乙方负责2025年度临湖镇雨水管网养护项目的服务工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商文件及其附件；

（2）响应文件；

（3）乙方在采购过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

注：以上等文件如有任何冲突或不一致的，以成立在后的文件的效力为优先。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写       小写：（￥        ），（合同总金额包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费管理费、技术支持、售后服务及相关劳务支出、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方事先书面协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素、规则规章政策等其他变化因素而变动）。

2、服务期限内减少工作量（如道路改造）将根据投标平均综合单价相应扣款。

3、付款方式：

（1）签订合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的10%作为预付款；在服务期内按进度分期支付，验收（考核）前最高付至合同金额的50%；验收（考核）合格后付至合同金额的80%；余额在审计报告出具后1年内付清。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方另行约定付款的规定。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）其他（如有）。

6、支付方式： 银行电汇或转帐。

乙方信息如下：

开户行：[                                         ]

户名：[                                           ]

账号：[                                           ]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[                  ]

三、服务期限：自合同签订之日起一年（具体进场时间以采购人通知时间为准）。

四、养护内容和实施要求：详见本项目磋商文件。

五、服务工作考核

甲方根据相关规定对乙方工作进行考核，乙方月考核得分在85分（含85分）以上的按合同规定金额付款，考核得分在85分以下的每少一分扣当月合同金额的1%，连续二个月考核得分在85分以下的取消合同。

六、质量与验收

1、乙方应向甲方提供符合合同约定的各项服务和交付物。

2、最终交付物：磋商文件中约定的服务内容。

3、验收（考核）要求：甲方将依照磋商文件要求和国家相关标准和规范，组织对本项目进行验收（考核）。

七、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）进场后，严格按照合同的约定进行服务。

八、乙方权利和义务

（1）严格按照甲方要求进行服务，接受甲方现场人员的安排、指导和监督。

（2）对服务项目包干范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。

（3）进场后，严格按照甲方要求进行服务。

九、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同，或履行合同不符合约定的标准，或逾期提供服务，从而影响甲方按期正常使用、或导致甲方遭受任何损失的，甲方有权解除合同，乙方应当将已收取的服务费退还给甲方，并向甲方偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力事件发生后7天以内提供权威机构签发的证明。

（3）如因雨污水管网养护体制改革推进，可能造成本项目服务合同终止，乙方不得就服务合同终止要求甲方进行赔偿。

十、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购人提交二份备存。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、乙方不得将本合同项下的权利和义务部分和全部的转让给其他任何第三方。

十二、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门壹份，各份具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                     乙方：

（公章或合同专用章）                       （公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年   月   日                 签约日期：    年   月   日

第六章  磋商响应文件格式

格式1：

磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为              项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表      （全名、职务）   经正式授权并代表供应商      （供应商名称、地址） 提交包含下列响应文件电子文档。

（1）符合性审查证明资料

（2）实质性响应证明资料

（3）非实质性响应证明资料

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.5我方同意若存在无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

2.6我方愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

2.7如果我方被确定成交，我方愿意按采购文件要求支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

2.8我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

磋商响应单位（盖章）：_________________________________________

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________________

格式2：

响应保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：             （盖公章）

地址：

电话：                传真：

电子邮件：                  邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：     日期：

格式3 :

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州华升立合工程管理咨询有限公司实施的编号为        号的磋商采购活动。代理人在开标、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

格式4 :

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：

磋商响应单位（盖章）：

| 项目名称 | 响应总报价（元） |
| --- | --- |
| 备注： |  |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖响应单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，响应单位投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

格式5：

报价分析表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| - 序号 | - 名称 | - 单价（元） | - 数量 | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 总报价： |  | - （小写）： - （大写）： |  |  |  |

1、单价、合价、总价均须以人民币元表示，并精确到小数点后2位，四舍五入。

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6：

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7：

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：                       采购编号：

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

格式9：

磋商响应单位情况表

响应单位名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式10：

针对本项目人员配备表

磋商项目名称：

磋商编号：

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位根据本表格填写相应内容后需另附相关证明资料；

格式11：

- 服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对本项目服务范围、服务内容进行分析，对项目主要措施、应对措施以及合理化建议进行详细的说明与描述。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

格式12：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、响应单位应随此表附上相关的业绩证明（如合同复印件等）。

响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式13：资格证明文件

#### 13.1

关于资格证明文件的声明函

致：  (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商资格条件证明材料 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否遵守一般规定做如实声明（是/否） |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日    期：    年   月   日

13.2

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购单位或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

格式14：

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式15：

残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：      年    月    日

注：若响应单位非残疾人福利性单位，响应文件内无需放入此声明。

格式16：

磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（全文完）