竞争性磋商文件

项目名称：仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程

项目编号：JSZC-320000-JSJK-C2025-0016

采购人：南京财经大学

代理机构:江苏建科工程咨询有限公司

二〇二五年 五月

目录

第一章 磋商公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取采购文件	7

四、响应文件提交	8

五、开启	8

六、公告期限	8

七、其他补充事宜	8

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 磋商须知	9

一、供应商须知前附表	9

二、磋商响应文件的编制及保证金收取	14

三、响应文件的递交	17

四、磋商与评审	18

五、成交	20

六、合同签订相关事项	22

第三章 合同主要条款及格式	24

一、工程概况：	25

二、承包范围：	26

三、承包方式：	26

四、合同工期：	26

五、工程质量及竣工验收：	26

六、履约担保：	28

七、合同价款及结算：	29

八、付款方式：	32

九、权利和责任：	32

十、违约责任：	34

十一、其他事项：	35

十二、争议、纠纷处理及其他：	35

第四章 项目需求	46

第五章 评标方法与评标标准	49

一、评审方法与评审原则	49

二、评审标准	49

三、政府采购政策功能落实	50

第六章响应文件格式	52

资格性检查响应对照表	53

评分索引表	54

一、磋商函	56

二、首次报价一览表	57

三、技术要求响应表格式	60

四、商务要求响应表格式	61

五、设计方案、实施方案、质量保证措施等	62

六、拟投入项目人员一览表	63

七、相关附表格式	64

附件1：联合体协议书（如有）	64

附件2：法定代表人授权委托书	65

附件 3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	66

附件 4：三年内无重大违纪声明	67

附件 5：中小企业声明函格式（如有）	68

附件 6：残疾人福利性单位声明函 （如有）	69

附件7：承诺书	70

附件8：现场踏勘证明书	71

八、供应商认为需要提供的其他材料	72

# 第一章 磋商公告

项目概况：

仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程采购项目的潜在供应商应在线上报名获取采购文件，并于2025年05月28日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSJK-C2025-0016

项目名称：仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110万元

最高限价（如有）：110万元（其中：设计费：4.6万元；建安工程费：95.8万元；暂列金额：9.6万元）

采购需求：本项目需要在南京财经大学仙林校区图书馆玻璃球体下方的南侧二层主入口、一层商铺东西两侧进出口和北侧玻璃幕墙下方的入口等区域设置防冲击雨篷和绿化带等防护措施。本项目涉及钢结构、幕墙和材料等均需专业设计和施工，满足防冲击的安全要求。（详细要求参考附件《南京财经大学仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施初步方案》。

本项目采用 EPC 模式，其中：（1）设计工作，包括但不限于：初步设计，并按国家设计规范要求出具设计图纸（平面图、效果图、安装平面布置图、施工图、节点详图）等。（2）采购工作，包括但不限于：施工范围内所有材料和设备等的采购及安装、调试等。（3）施工工作。具体内容以设计完成后经过采购人审批确认的图纸及相关说明要求为准。具体详见采购文件。

工期：自合同签订之日起，80个日历日内供货到位/完成项目。

## 二、申请人的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

1.2磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供距投标响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（投标截止时间前六个月内），或其经审计的上一年度（如2024年度审计报告未出,可提供2023年度）财务报告复印件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料）；

1.4磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

2.1企业资质:

2.1.1设计资质要求：

工程设计资质需满足下列资质之一：（1）工程设计综合甲级资质；（2）工程设计建筑行业甲级资质；（3）工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。（提供复印件加盖公章）。

2.1.2施工资质要求：

（1）钢结构工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证；（提供复印件加盖公章）

（2）特种工程（结构补强）专业承包资质（不分等级）且具有有效的安全生产许可证；（提供复印件加盖公章）

2.2人员要求：

2.2.1项目总负责人要求：本工程实行工程总承包管理，采用联合体投标的，项目总负责人由牵头单位派员担任。项目总负责人需具备一级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。项目总负责人满足相应条件的可以兼任本项目设计负责人或施工负责人。

2.2.2设计项目负责人的资格要求：须具有一级注册建筑师执业资格。

2.2.3施工项目负责人的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建施工建设工程项目的项目经理（建造师需具备有效的安全生产考核合格证书，在册且无在建项目记录，建造师资格在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未满 180 天，不得参与本竞磋项目）。

2.2.4供应商拟派项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人必须是供应商本单位正式职工。（提供供应商与项目负责人签订的劳动合同和近三个月中任意一个月（2025年2月至2025年4月）供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

2.3其他要求：

本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足以下要求（提供承诺书原件）：

2.3.1要求建立覆盖设计、采购、施工全过程的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。

2.3.2工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

2.3.3项目总负责人全面负责项目管理并承担相应责任，应具有较强的协调能力和良好的职业道德。

2.4供应商满足以下条件（提供承诺书原件）：

2.4.1未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业；

2.4.2企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2.4.3施工项目负责人无在建工程。

2.5根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（（2018）第 6 号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管（2019）233 号），《关于贯彻落实《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》的通知》（宁建建监字[2023]91 号）相关文件要求，供应商应自觉确保本单位资质状态符合省、市相关文件规定，在本工程的资格审查或者评标阶段，将由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态监管情况进行核查，若供应商用于投标的资质核查结果为不达标,仍在公示期的，按照资格审查不合格处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否

对应中小企业划分标准所属行业：建筑业。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购 网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.是否接受联合体：接受，联合体成员数量=2家，组成联合体参加竞争性磋商时，其条件应符合以下要求：

5.1.联合体组成成员之间应签订共同磋商协议，并应形成一个主办单位为联合体代表，代表联合体在磋商、签约和履行合同中承担义务和法律责任。共同磋商协议的内容应包括联合体的组织机构及各方的义务和责任。

5.2.为了明确联合体代表的法律地位，联合体各成员应出具授权书，授权书由各成员法定代表人签署并加盖公章。

5.3.一个单位不能同时以两个或两个以上（包括联合体）的供应商身份参加本工程的报价。如果出现此类情况，与此有关的响应将被拒绝。

5.4.当联合体磋商时，项目总负责人必须是牵头单位人员。

6.考察现场及答疑：供应商应在规定的时间主动联系勘察现场，否则视为放弃磋商资格，磋商响应文件视为无效响应。勘察现场请携带相关材料（营业执照复印件、授权委托书、现场踏勘证明书（格式见磋商文件附件部分））。请各勘察单位在 2025年05月 19日前将参加勘察活动的人员名单、单位名称、联系电话、车牌号发送至邮箱<9220060012@nufe.edu.cn>进行报备，如因延迟发送，造成当日不能入校的，后果自行承担。勘察时间集中2025年05月20日  上午10点30，校方联系人：陈老师025-86718011、王老师025-86718016。

## 三、获取采购文件

时间：2025年05月13日至2025年05月19日，每天上午9:30至11:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：线上报名

方式：线上报名：须将报名资料:1.营业执照副本复印件加盖公章，2.法人授权委托书原件，3.法人及委托人身份证复印件加盖公章，4.磋商文件标书费用支付截图及投标报名表（见附件）扫描编辑成一个文件夹（邮件标题命名为项目编号+项目名称+投标单位）发送至995002659@qq.com邮箱，标书报名费支付请备注项目名称简称+供应商名称简写+标书费字样。

售价：每本人民币500元（磋商文件售后概不退还）。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年05月28日14点30 分（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼13层1303会议室

## 五、开启

时间：2025年05月28日14点30 分（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼13层1303会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

本次磋商采用二轮报价法，供应商的第二轮报价为最终报价。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 南京财经大学

地    址： 南京市栖霞区文苑路3号

联 系 人： 陈老师

联系方式：025-86718011

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建科工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　  话：15190475204

# 第二章 磋商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序 号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-JSJK-C2025-0016 |
| 4 | 分包 | / |
| 5 | 代理机构 | 单位：江苏建科工程咨询有限公司 联系人：李工 电话：15190475204 地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼13层 |
| 6 | 采购人 | 单位：南京财经大学 联系人：陈老师 联系电话：025-86718011 地址：南京市栖霞区文苑路3号 |
| 7 | 项目简介 预算金额 | 1、项目简介：（详见项目需求） 2、项目预算：人民币110万元整 磋商小组进行综合评分后按综合评分由高到低确定三名成交候选 供应商，采购人在确定的成交候选供应商名单中按顺序确定 1 名 成交供应商。 最终报价超过预算的为无效响应文件。 |
| 8 | 磋商保证金 | 保证金金额：（本项目不收取投标保证金） |
| 9 | 勘察 | 1、供应商应在规定的时间主动联系勘察现场，否则视为放弃磋商响应资格，磋商响应文件视为无效响应。勘察现场请携带相关材料（营业执照复印件、授权委托书、现场踏勘证明书（格式见磋商文件附件））。请各勘察单位在2025年05月19日 前将参加勘察活动的人员名单、单位名称、联系电话、车牌号发送至邮箱<9220060012@nufe.edu.cn>进行报备，如因延迟发送，造成当日不能入校的，后果自行承担。勘察时间集中2025年05月20日 上午10点30，校方联系人：陈老师025-86718011、王老师025-86718016。 2、无论投标的结果如何，供应商自行承担与所有投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。 |
| 10 | 响应文件接收 | 接收响应文件时间：2025年05月28日14:00 接收地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼13层1303室 |
| 11 | 响应文件数量 | 正本份数：1 份 副本份数：3 份 电子文档：1 份（应为响应文件正本的盖章扫描件PDF格式单独密封） |
| 12 | 响应文件启封 | 时间：2025年05月28日 14:30 地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号6号楼13层1303室 |
| 13 | 响应文件有效期 | 响应文件接收截止时间起九十天 |
| 14 | 供应商企业信用信息 | 1.查询人：采购代理机构或采购人 2.查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； 3.查询截止时间：提交响应文件截止时间前三个日历日内； 4.查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； 5.查询结果处理：对具有失信记录的供应商进行书面或电子邮箱形式通知，并要求拒绝其参加本次采购活动。 6.接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。 |
| 15 | 响应文件拒收情形 | 1.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大违法行为当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 2.逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件的。 3.未按采购文件规定的数额和办法交纳磋商保证金的（若有）。 |
| 16 | 其他 | 1.供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合本招标文件的规定。供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。 2.本工程现场不安排临时设施等用地，在外安排生活设施等费用投标单位自行报价（该费用已由投标单位在投标时综合考虑并已考虑到投标报价中）。 3.中标单位需做好现场及成品保护工作（包含原有设备、建筑物等，该费用由投标单位在投标时综合考虑并已考虑到投标报价中）。 4.拆除项目中垃圾、余土要求装袋、外运、填埋场地及无害化处理投标单位自行考虑报价，不允许堆放任何垃圾，如有残值的材料必须经招标人确认后，供应商自行处理。 5.所有材料检验、试验费用由成交供应商承担。 6.与其他施工单位配合的费用（如有）。 7.施工期间，不提供食宿。 8.现场满足环保及政府相关要求。 9.中标后，请成交供应商从城建档案馆或原设计单位调用原建筑物的相关全套图纸，如产生费用，成交供应商自行考虑包含在投标报价中，结算时不予调整。 10.供应商磋商报价中需包含完工后的相关检测及鉴定费用并提供安全检测鉴定报告（包含但不限于对防冲击雨篷的安全检测鉴定报告），鉴定报告合格后方可向发包人提出书面验收申请。 |

总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏建科工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按照计价格(2002)1980号文收费标准30%向成交供应商收取，成交供应商领取《成交通知书》时向招标代理机构缴纳（领取成交通知书时需提供履约保证金缴纳凭证），成交供应商凭《成交通知书》与采购方签订合同。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的澄清及修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间 5 日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网网站上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、政策功能

7.1中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动的，应当出具《中小企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效响应文件处理。

（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2 监狱和戒毒企业发展政策

政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

7.3 残疾人就业政策

政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

7.4 节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）， 拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品磋商供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

7.5环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）， 拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品磋商供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

## 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1 磋商供应商应严格按照磋商文件要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本应当打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成 册。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人 就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的， 以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。磋商供应商编写的响应文件应包括资信证明文件、采购配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、磋商函、报价一览表等部分；供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应表》和《技术要求响应表》等处逐条标明满足与否。

注：1.响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

- ※磋商函（磋商申请及声明）；

- ※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- 《磋商保证金到账确认函》或缴纳证明复印件（如有）；

- ※第一章磋商公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- ※第一章磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 《商务要求响应表》；

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

2.响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术要求响应表》中逐条予以说明。

响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

- 设计及工程内容的详细说明；

- 项目实施方案；

- 《技术要求响应表》；

- ※《报价一览表》；

- 项目交付方案；

- 服务承诺；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

磋商供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1投标价格依据招标文件和发包人提供的工程总承包项目清单、设计文件、发包人要求进行编制 。

4.2供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。供应商根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

4.3供应商的投标报价不得超过最高投标限价。投标价格中的工程设计费、建安工程费、设备购置费、总承包其它费原则上不高于工程总承包最高投标限价中对应部分的费用。

4.4供应商磋商报价中需包含完工后的相关检测及鉴定费用并提供安全检测鉴定报告（包含但不限于对防冲击雨篷的安全检测鉴定报告），鉴定报告合格后方可向发包人提出书面验收申请。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金（本项目不收取）

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失， 采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购代理机构可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见磋商文件要求。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购代理机构将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起五个工作日内无息退还，未成交供应商应主动与采购代理机构联系，办理磋商保证金退还事宜。由于供应商的自身原因未及时办理磋商保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，将在采购合同签订之日起五个工作日内无息退还。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还

- 磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

- 为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

- 参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争， 影响采购人合法权益的；

- 整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、采购代理机构相关工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

## 三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照磋商文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

- 按磋商公告中注明的地址送达规定地点；

- 注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

- 密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，其风险由供应商自行承担。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1 采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.2磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为磋商文件中规定的响应文件接收截止时间起九十天。

响应文件中承诺的响应有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商响应有效期。磋商响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金。

5.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到 磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金（如有）、投标报价是否超过预算金额或最高限价等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：磋商小组依据采购文件的规定，对响应文件中相关的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理, 磋商小组应将告知有关供应商。

5.3磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

5.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购代理机构将退还其磋商保证金。

5.8出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）本章加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件中未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（3）最终报价超过采购文件中规定的采购项目预算的；

（4）报价低于完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）与采购文件规定的暂估价、暂列金额不一致的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

5.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的采购项目预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，应该按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网网站”发布成交结果公告，公告期限为 1 个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

- 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

- 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

- 将政府采购合同转包。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

## 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任（双方协商达成共识的除外）。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务或工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同， 成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1在签订合同前需按合同金额的5%以现金或银行保函（出具履约保函的银行必须是承包人接收发包人工程款的收款行）形式向采购人缴纳履约保证金作为履约担保，履约保证金在竣工验收结束后无息退还。（凭履约保证金缴纳凭证领取中标（成交）通知书）。

采购人开户行信息：

名称：南京财经大学

税务登记号：1232 0000 4660 0716 78

开户银行：工行察哈尔路支行

账号：4301 0112 1910 0159 523

联行号：1023 0100 0296

# 第三章 合同主要条款及格式

合同主要条款及格式

（GF—2017—0201）

合同编号：

南京财经大学

建设工程施工合同

仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程合同

甲方（采购人）：                              乙方（供应商）：

采购编号：

合同编号：

签订时间： 2025年    月      日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经充分协商，签定本合同，以共同遵守。

## 一、工程概况：

1、工程名称：仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程

- 工程地点：南京财经大学仙林校区

3、工程简况：在南京财经大学仙林校区图书馆玻璃球体下方的南侧二层主入口、一层商铺东西两侧进出口和北侧玻璃幕墙下方的入口等区域设置防冲击雨篷和绿化带等防护措施。

4、合同当事人及其他相关方

4.1监理人员

总监理工程师

姓    名：       ；

职    务：       ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

关于监理人的其他约定：         。

4.2 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：        ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

4.3 项目总负责人：

姓    名：               ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：             ；

建筑师执业资格等级：           ；

建筑师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：             ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：               ；

## 二、承包范围：

设计范围：

结构、幕墙及防护措施的全套施工图设计，包括深化设计、节点详图等设计，需满足《建筑幕墙工程技术规范》（JGJ 102）及地方标准要求。

施工范围：

幕墙主体结构施工（含预埋件、钢骨架、面板安装等）。

防护措施施工（如防撞护栏、防坠落网、雨棚、防火封堵等）。

配套工程（防水、保温、密封胶施工及检测）。

采购范围：

所有材料及设备采购（钢材、玻璃、铝型材、密封胶、五金件等），需明确品牌档次、相关参数或提供样品封存。

## 三、承包方式：

本项目采用固定总价包干方式，包设计、包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包验收、包保修的方式，并采用审定预算价进行总价包干的方式承包。

## 四、合同工期：

自合同签订之日起，80个日历日内供货到位/完成项目。计划自2025年 月 日起，至2025年 月 日止,最终开工时间以乙方收到开工令为准。

服务地点：南京财经大学仙林校区

服务进度：按磋商文件规定。

## 五、工程质量及竣工验收：

1、质量总体要求:

（1）设计（含初步设计及预算、施工图设计）质量必须达到国家及地方相应现行规范的有关要求，并通过有关部门组织的专家审查。（2）施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。（3）工程所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%，免费质保期5年。

2、设计方案要求：

2.1本项目设计须与周边已有建筑及设施风格和谐融合，以“安全”为第一设计原则，坚持“以人为本”，注重防火、抗风、抗雪等安全性能，注重实用性与合规性，并体现绿色环保、高效智能、经济合理、可持续发展的理念。包括但不限于以下内容：（1）工程设计成果须符合国家、地方相关部门及消防、环保规定，同时满足设计需要及工程具体实施要求，乙方对设计质量负责。（2）甲方未对技术细节作出规定，乙方应保证设计满足此项目的一切指标需求。

2.2设计文件必须符合国家工程建设标准强制性规定，提供的图纸应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的规定，所有图纸深度需达到施工要求，所有蓝图需盖设计单位出图章。

2.3设计方案成果包括平面图、效果图、安装平面布置图，设计方案后面同时提供安装方案、相应施工工艺的工作量清单（含综合单价、总价）。

3.3其它：/

4、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5、施工所用的各类主辅材料、配套产品符合国家规定的质量标准和采购文件的要求，禁止使用假冒伪劣商品，乙方应做到材料提前进场，甲方会对材料进行现场核验，甲方有权要求乙方将工程材料送甲方所在地的专业机构进行质量检测，并向甲方提供质量检测报告。

6、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程封闭前进行验收；中间工程分段验收。验收前乙方需提供施工前、中、后影像或图文资料。

7、竣工验收

7.1验收标准：

验收组织：校内基建后勤工作领导小组成员单位（四方：国资、财务、工会、后勤基建处）+用户现场验收；必要时邀请技术专家参与验收。

验收标准：（1）是否完成采购文件及响应性文件工作量清单所列项目和内容；（2）是否施工方原因造成工期延期；（3）造价是否超过合同总金额；（4）是否存在未经审批却已实施的变更项目和工程签证。

7.2竣工验收条件

工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：

（1）除甲方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

7.3竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、乙方、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，甲方应在验收合格后14天内向乙方签发工程接收证书。甲方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

7.4竣工日期

工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因甲方原因，未在监理人收到乙方提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

8、竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定或合同条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应在国家相关文件规定的时间内交给有相应资质的单位进行审定。

9、本工程以甲方确认的施工图纸、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定和验收标准。

10、工程竣工后，乙方应向甲方提供本工程完整的符合国家规定标准的竣工图、结算书及相关竣工资料各肆套。

## 六、履约担保：

乙方是否提供履约担保： 提供 。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的： 本项目实行履约担保制度。乙方在施工合同签订前，必须向甲方提交       元的履约保证金（履约保证金为合同金额的5%），履约保证金递交后方可签订合同。未按采购文件规定提交履约担保的，甲方将取消其成交资格。工程验收合格并按照约定的工期交付使用后，甲方将于一个月内将履约保证金无息退还乙方。

## 七、合同价款及结算：

1、暂定合同总价款小写（人民币）：           ， 大写：（人民币）          。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费 |  |
| 2 | 建筑安装工程费 |  |

2、合同价格形式的约定：总价合同。

3、关于合同价格调整的约定：

本合同为总价合同。合同总价中已包含为完成本工程（为满足甲方所有要求及施工图纸中内容）所需的所有费用，除采购文件或合同约定允许调整的费用外，其余一律不予调整。

本项目风险费已由乙方在竞磋报价中予以考虑，结算时不单独计风险费。 实际施工过程中，未按采购文件和经甲方批准并经审批机构审批的施工图纸施工的，则在工程结算时扣除未实施部分的费用（扣款部分造价参照工程量清单编制原则并执行成交下浮率）。施工期间因各种原因导致工期延误造成的一切损失，工程实施期间遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用均由乙方自行考虑，视为已包含在本次竞磋报价中，甲方不再另行支付。本工程合同无论建设范围、建设规模、建设标准、功能要求等发生调整，最终工程结算价不得超过本工程的采购控制价，如最终工程结算价超过本工程的采购控制价，则按采购控制价进行最终的付款结算；如低于本工程的采购控制价，按最终结算价进行最终的付款结算。

4、合同价格的确定

本合同价格由工程设计费和建筑安装工程费两部分组成，除合同约定外结算时不再增加额外费用。

5、合同价格调整

合同价格形式：总价合同。最终工程结算价=合同总价-暂列金额（及其规费税金）±采购文件或合同约定允许调整的费用-乙方的违约金及罚金（如有）。本项目采用一般计税方法（设计费除外），除了采购文件或合同约定允许调整的费用外，其余一律不予调整。人工、材料价格波动、政策性调整的风险均包含在合同价中，除甲方确定超过本合同承包范围（指建设范围、建设规模、建设标准、功能要求等）的变更和本合同专用条款明确约定可调整外，竣工结算时均不调整。

本项目风险费已由乙方在竞磋报价中予以考虑，结算时不单独计风险费。本项目施工和结算所依据的设计图纸指经甲方批准并经审批机构审批的设计图纸，具体结算约定如下：

注：现场安全文明施工措施费结算方式：工程竣工后，由相关管理部门根据施工合同、省市级建筑安全文明施工标准化示范项目创建和通报情况等办理核定手续，出具《现场安全文明施工措施费费率核定表》，竣工结算时上述费用根据核定结果调整（本项目甲方对基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费进行核定）。该费用包含在总价中。未经核定，不予计算。

（1）设计费

设计费为固定价，除合同约定外结算时不再增加额外费用。

合同总价还应考虑配合施工图纸审查(满足施工图审查的需要)、以及设计现场配合费、咨询调研论证(包含组织各种方案评审的会务费和专家评审费等)，甲方不另行支付上述费用。

因甲方书面要求乙方重新设计（前提是原施工图纸已经甲方批准并经审批机构审批后要求重新设计），且涉及设计内容、范围、规模及功能等发生重大变化导致调整部分建安造价累计金额高于合同价10%的，增加设计费按成交价中设计费与建安工程费比例同比例计算，即增加设计费=（建安工程审计结算价-成交建安工程费）*成交设计费/成交建安工程费；建安工程审计结算价低于成交建安工程费*1.1 的，设计费不予调整。

（2）规税调差

施工期间，因国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致规费及税金费率发生变化的，按国家政策文件调整工程价款。

税金差价=∑每次支付建筑安装工程费的开票金额/ （1+每次支付建筑安装工程费的开票金额上的税率）*（9%-每次支付建筑安装工程费的开票金额上的税率）

说明：本项目EPC 总承包合同税金调整办法不考虑设计费税率差别、进项税抵扣等因素。

竣工结算时，按上述约定调整税金。

6、变更范围和变更价款

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围，最终工程结算价=合同总价-暂列金额（及其规费税金）±采购文件或合同约定允许调整的费用-乙方的违约金及罚款（如有）。具体约定内容如下：

（1）由于乙方报价内容不齐全或不完善，乙方的设计图已设计的施工内容，但在响应报价中未体现的，成交后该部分报价不增加，乙方不得以竞磋时未报价要求增加造价也不得以未报价要求减去该部分设计。

（2）因乙方设计图纸达不到甲方的设计要求、不满足现行规范要求或设计方案不合理等进行的修改，如修改后报价增加的，甲方视为该部分报价含在原成交报价中，其成交报价不增加。如设计修改后造价减少的，按实际减少结算；如报价中如无该项报价，则按本条第（3）款第②项规定扣除。

（3）成交后甲方可对乙方的初步设计深化图纸及施工图提出进一步优化的建议，初步设计深化并形成施工图后，必须经甲方和使用单位书面确认并同意按该图纸施工。在施工过程中，对确认的方案再次优化，发生的施工内容变化超过本合同承包范围要求的，最终 EPC 总包价如有增加在5%的范围之内，EPC 总包价格不予调整；超出 5%扣除 5%后按实结算；其施工费用参照以下标准调整：

①原工程量清单中有单价且单价合理的，按原工程量清单中的单价执行。

②原工程量清单中无单价的，按本项目采购文件“工程量清单编制原则”重新组价提交甲方审定后确定其结算价按成交时确定的下浮率下浮进行结算，对于施工调整其设计费用不另行增加。

成交下浮率（下同）=1-成交价中建筑安装工程费[不含不可竞争费用]/控制价中建筑安装工程费[不含不可竞争费用]，不可竞争费用包含暂列金额、暂估价及其规费税金。本项目成交下浮率为0%；

③无论何种原因引起的变更，除现场安全文明施工措施费外（按相关部门出具的核定单据实调整，本项目甲方对基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费进行核定。未经核定，不予计算），其余措施费仍按原竞磋响应时的措施费，一律不调整。

（4）如设计文件作实质性修改，导致原有设计文件和报价无法使用的经甲方认可后的变更，其结算价格根据“工程量清单编制原则”重新组价提交甲方审定后确定其结算价按成交时确定的下浮率下浮进行结算。

（5）乙方应根据竞磋时的设计图纸和报价要求逐一详细进行响应报价，成交后审计时如发现乙方存在以下情况，甲方有权调减工程造价。

①竞磋报价中工程量严重错误（误差在15%以上）且实际发生的工程量少于竞磋工程量的15%以上时，有权对该工程量超出15%以上的部分按实际数量进行调减。

②竞磋时有该项工程量，但设计图纸及施工时均无该工作内容，有权取消该项工程量的报价，对结算价款进行调减。

③竞磋单价（含综合单价）严重高于市场价（与经第三方咨询公司审核后的施工图预算综合单价相比误差率在 15%及以上）且无法说明原因和理由的，有权对该综合单价按市场价进行调减。

④竞磋报价按初步设计深化图纸及施工图进行报价，但甲方对设计文件进行了调整导致工程造价调减，竞磋报价按规定调减。

⑤乙方在竞磋时须提供详细的施工图并保证设计的施工图纸其最后效果与设计的效果图一致，如达不到，甲方有权对达不到效果的部分报价进行扣减，扣减比例按实际效果，最少为30%。

（6）乙方需要充分考虑成交后根据甲方要求对竞磋时的初步设计深化设计、施工图设计及提供后续设计服务工作的费用，并在竞磋报价时充分考虑，其成交总价不予增加。

（7）为防止不平衡报价（竞磋报价偏离市场价15%及以上的），如设计方案作实质性调整导致工程量调整的，应对调整部分的报价作合理性分析，如有不平衡报价的，在工程结算时调整。如变更造成工程量增加超过15%以上，应对变更增加部分的报价作合理性分析，如有不平衡报价的，在工程结算时调整。

（8）变更导致需要发生设备材料采购的，甲方有权视拟采购设备材料的重要程度决定是否设置专项采购控制价；对于甲方设置采购控制价的设备材料，乙方不得超出采购控制价，不得以无法采购等理由拒绝采购。否则甲方有权代为采购，并由乙方按甲方实际采购价现金支付，同时按实际采购价的 0.5 倍对乙方进行处罚。

7、审计费用的约定按《南京财经大学工程项目管理审计办法（修订）》：本工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由工程建设管理部门从施工单位工程款中扣除或由施工单位直接缴纳；本工程核减率在8%—10%（含 10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；本工程核减率在5%—8%（含 8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；本工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

## 八、付款方式：

本项目无预付款。

（1）施工合同签订后，工程完工经竣工验收合格后付至合同价的80％。

（2）经审计后付至审定价扣除审计费的97％，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、施工水电费、违约金（如有）等）。

（3）其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

（4）发包人有权根据工程进度调整工程付款的时间的额度，承包人不得有异议。

注：若承包人为联合体，费用将由甲方按照以上付款方式支付至联合体牵头人账户。

## 九、权利和责任：

1、甲方工作：

1）指派甲方代表作为驻工地代表。其职权范围是：负责监督协调乙方承包范围内工作进度计划的实施；传达落实甲方工作安排或决定；代表甲方签署与现场施工有关的工作联系单等文件等。

2） 施工期间，甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。

4）甲方负责协调，及时提供施工所需的场地给乙方，清理场地费用由乙方承担。

5）负责与本工程涉及的有关部门的联系以及其他施工单位与乙方的协调工作。

6）出具办理施工所需有关批件、证件等的申请报批手续，具体办理及费用由甲方负责。

7）与乙方配合及时办理签证、变更、隐蔽工程验收等工作。

8）对施工过程进行全程监督。工程完工后，组织有关专家及相关部门进行审查验收。

9）质保期间，成品若受到灾害性或人为性损坏，维修费由甲方承担，维修施工由乙方负责。

2、乙方工作：

1）指派乙方代表作为驻工地代表。职权范围是：全面履行工程项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向甲方直接负责。

2）关于监理人的监理内容：四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系。

关于监理人的监理权限：涉及工程造价的签证、设计变更、开工令、停工令、复工令、工程延期、施工索赔、隐蔽工程验收、标准的确认、支付工程款、材料的确认以及工程施工过程中需要发生造价变更工作，均需要得到甲方的批准后才能生效。

3）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4）遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查。

5）乙方施工方案以及进度计划、施工和管理队伍名单、项目变更等需交甲方审定认可。

6）乙方必须严格按经甲方审定后的深化设计方案施工图以及国家的有关现行施工和验收规范进行施工制作布展，把好质量关，保证完工后的实际效果充分地体现设计思想，达到甲方提出的目标要求。

7）乙方在施工前，做好施工现场范围内的安全保卫工作，服从甲方对施工现场安全保卫管理的规定和要求，服从甲方有关规章制度。

8）乙方材料进场需第一时间书面通知甲方现场确认，并对品牌、规格、型号办理书面确认手续。

9）乙方在施工中做到文明操作。局部施工完成后，垃圾必须及时清除，场地须保持清洁卫生。

10）乙方应加强对施工现场的管理和施工安全工作，并负责现场全部管理人员和施工人员的人身安全及其人身保险。

11）乙方在施工过程中，应遵守政府有关部门关于施工安全、噪音、环保等方面的规定，自觉接受甲方及当地相关职能部门的安全监督和检查。

12）乙方在施工中应与其他施工单位积极配合，服从甲方的协调管理。

13）竣工工程未交付甲方前，乙方负责已完工工程的成品保护。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

14）乙方应确保农民工工资的按时发放。如因不及时发放工资给甲方造成恶劣社会影响的，乙方除承担违约责任外，还需赔偿甲方因此受到的损失。

## 十、违约责任：

1、由于乙方设计人员遗漏或错误造成工程质量事故及返工停工的损失，乙方设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担由此产生的一切损失，但不超过设计费的100%。

2、由于乙方设计人自身原因，延误了合同约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。

3、合同生效后，乙方设计人要求终止或解除合同，乙方设计人应向甲方缴纳合同总金额30%的违约金。

4、因乙方原因而延迟工期，每延期一天按伍佰元人民币作为违约金在应付工程款中予以扣除。

5、本工程质量若达不到合格标准，甲方有权按合同价款1%作为违约金在应付工程款中予以扣除。

6、乙方若违反与甲方签定的环境卫生协议，未及时清除施工过程中产生的垃圾，甲方有权酌情罚款（每天不少于100元，不高于200元）。

7、若因甲方进度款到位，而乙方又未按时发放农民工工资，形成纠纷，甲方有权从工程款扣除，代为支付，同时有权酌情罚款。

8、甲方逾期支付工程款(进度款)的，每逾期一日，甲方应按照应付未付款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金。

9、若发现乙方有违反施工图纸及相应技术规范或偷工减料的行为，甲方有权对乙方处以每次1万元以下的履约保证金扣除，乙方需无条件返工直至达到设计图纸及相关现行规范要求。

10、本项目不得转让、转包和违法分包。乙方在成交后将项目转让给他人，或者未经甲方书面同意，将项目转包、分包给他人的，甲方有权单方面终止合同部分或全部工作，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿，此外甲方有权要求乙方承担合同总价20%的违约责任。

11、乙方项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如发现项目经理某周有2天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次罚款2000元整（从工程款中直接扣除），如连续5天或施工期间累计10天不在现场，甲方有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案。

12、成交的项目经理和报价文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，否则甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的损失；如有特殊原因确需更换，乙方应向甲方提出书面申请，甲方同意后方可更换。

13、本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则甲方视为乙方违约；在施工期间每发生一起重大人身伤亡事故，乙方除了接受相关行政监督部门的处罚外，还需赔偿甲方违约金2万元。

14、乙方在因工程质量问题接到甲方限期整改通知书累计达到三次或单次情节恶劣的，处5000元以上罚款；乙方拒不改正的，或者在甲方通知改正之日起5日内没有着手实施改正的，甲方有权责令乙方限期退场，并按乙方违约终止合同，甲方有权追回工程预付款，由此造成的一切损失由乙方承担。

15、甲方对乙方在隐蔽工程中的弄虚作假行为，和施工用材上提供假冒伪劣商品的行为有终身追责、随时终止付款的权力。

## 十一、其他事项：

1、若双方在合同履行过程中涉及委托事项，各方应对各自出具的委托代理手续的真实性、合法性、有效性承担一切法律责任。

2、本工程中乙方所提供全部材料的运费由乙方承担。

3、除不可抗力因素（自然灾害等）外，甲乙双方均不得随意终止合同。

4、工程保修期为   年，部分产品如光源、设备等按照厂家的保修日期计算；工程保修期内由乙方负责免费维修；保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方承担。

## 十二、争议、纠纷处理及其他：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可协商解决或请有关部门进行调解。

2、协商或调解不成，任何一方应向工程所在地人民法院起诉。

3、合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

4、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同未尽事宜，双方另行协商并书面补充。

5、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方陆份，乙方贰份，政府采购监督管理部门一份备案。

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程安全管理协议

附件3：建设工程项目廉政责任书

附件4：设计费清单

附件5：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（须明确材料的品牌、型号、规格）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

2025年   月   日                    2025年   月   日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：南京财经大学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单中所有项目均在保修范围内   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程免费保修期为：5年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为60个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修期内承包人免费保修，非因承包人原因造成的质量问题除外，费用由责任方承担。保修期外，承包人终身保修，仅收取部件成本费。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：          

地  址：               地  址： 

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

开户银行：             开户银行：

账  号：                  账  号：

邮政编码：               邮政编码：

附件2：

建设工程安全管理协议

发包单位：南京财经大学(以下简称甲方)

承包单位：               (以下简称乙方)

甲方将           项目发包给乙方施工，为贯彻"安全第一、预防为主" 的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

工程项目名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限：

自      年      月    日起开工至      年    月     日完工

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括负责安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系,管理体系中的人员名单上报甲方项目代表备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式两份,由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方检查督促乙方执行有关安全、防火规定。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方车辆管理办法。对于乙方人员未按甲方要求，违规使用车辆造成的后果,由该方人员及其单位负责。

11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守学校相关规定。因实验、施工等特殊原因，确需动用明火的，乙方必须事先向保卫部门提出用火申请，经审批同意后方可动火。对违反规定动用明火造成火灾事故的单位及个人，将交由消防部门按规定处罚；情节严重构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

12、在生产操作过程中的乙方员工防护用品由乙方自理,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

13、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

14、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁,应由乙方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检查,并做好书面记录。借入方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。

15、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,由该方人员及其单位负责。

16、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

17、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"规定,严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。

18、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班,工地生活区内严禁乱拉乱接电线,严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等,防止漏电触电事故发生。

19、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。改造维修工程施工时，应及时安放工程警示标志，夜间设置警示照明灯，必要时安排人员进行值班。

20、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中因乙方管理不善或服务不当发生的人身伤亡（含乙方施工人员和其他人员）、火警、火灾等一切事故,均由乙方自己负责,甲方只负责教育的责任。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故,乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场,甲方予以协助,乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,有乙方承担。

21、乙方必须按规定支付农民工工资，若甲方进度款到位，而乙方未按时发放农民工工资，形成纠纷，由乙方负责解决并承担一切责任。如因此给甲方造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。

22、本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式两份,甲、乙双方各执一份。

23、本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人（签章）                  法定代表人（签章）

代表（签字）                        代表（签字）

日期：                              日期：

附件3：

南京财经大学建设工程项目廉政责任书

工程项目地址：

建设单位（甲方）：南京财经大学

施工单位（乙方）：

为进一步做好建设工程项目中的党风廉政建设工作，确保项目进度、质量、安全、廉政，防止各种违法违纪行为的发生，保护国家、集体、个人的合法权益，依据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，特制定本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家建设工程有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业密秘和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反建设工程管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，对有关人员经常开展廉政教育活动。设立举报箱、公布举报电话，协助监督部门认真查处各种违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时予以提醒，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的有影响公正执行公务的宴请和其他娱乐活动；不得接受乙方提供的通信、交通和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求乙方为其免费装修房屋、参加婚丧嫁娶活动、安排出国、出境旅游等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备（甲方按规定进行认质、认价的产品或单位除外）。

第三条乙方的责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加有影响公正执行公务的宴请及旅游娱乐等活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购买或提供通信、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照上级及学校有关规定进行处理。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，可以视为合同违约，甲方有权无条件终止合同，并按有关规定进行处理。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）                             乙方单位（盖章）

甲方负责人（签字）：                         乙方负责人（签字）：

电话：                                                    电话：

2022年  月   日                                    2022年   月   日

附件4：设计费清单

附件5：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（须明确材料的品牌、型号、规格）

# 第四章 项目需求

一、工程概况

项目名称：仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程

建设地点：南京财经大学仙林校区图书馆

项目简况：在南京财经大学仙林校区图书馆南侧玻璃球体和北侧玻璃幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，可采用挑檐、防冲击雨篷等防护措施。（具体详见初步设计方案）。

本项目为EPC项目。

项目需求：本项目需要在南京财经大学仙林校区图书馆玻璃球体下方的南侧二层主入口、一层商铺东西两侧进出口和北侧玻璃幕墙下方的入口等区域设置防冲击雨篷和绿化带等防护措施。本项目涉及钢结构、幕墙和材料等均需专业设计和施工，满足防冲击的安全要求。（详细要求参考附件《南京财经大学仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施初步方案》)

二、招标范围

设计范围：

结构、幕墙及防护措施的全套施工图设计，包括深化设计、节点详图等设计，需满足《建筑幕墙工程技术规范》（JGJ 102）及地方标准要求。

施工范围：

幕墙主体结构施工（含预埋件、钢骨架、面板安装等）。

防护措施施工（如防撞护栏、防坠落网、雨棚、防火封堵等）。

配套工程（防水、保温、密封胶施工及检测）。

采购范围：

所有材料及设备采购（钢材、玻璃、铝型材、密封胶、五金件等），需明确品牌档次、相关参数或提供样品封存。

三、技术要求

材料标准：

玻璃：顶棚采用双面夹胶钢化玻璃，侧面采用钢化玻璃，提供5年免费质保。

密封胶：耐候性、抗老化性能符合GB 16776标准，需提供检测报告。

钢材：热镀锌处理，品牌限定为宝钢、首钢等大厂产品。

施工规范：

符合相关国家规范

四、质量要求：

（1）设计（含初步设计及预算、施工图设计）质量必须达到国家及地方相应现行规范的有关要求，并通过有关部门组织的专家审查。

（2）施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

（3）工程所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。

五、人员要求：

项目总负责人要求：本工程实行工程总承包管理，采用联合体投标的，项目总负责人由牵头单位派员担任。项目总负责人需具备一级及以上注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。项目总负责人满足相应条件的可以兼任本项目设计负责人或施工负责人。

设计项目负责人的资格要求：须具有一级及以上注册建筑师执业资格。

施工项目负责人的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建施工建设工程项目的项目经理（建造师需具备有效的安全生产考核合格证书，在册且无在建项目记录，建造师资格在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未满 180 天，不得参与本竞磋项目）。

供应商拟派项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人必须是供应商本单位正式职工。（提供供应商与项目负责人签订的劳动合同和近三个月中任意一个月（2025年2月至2025年4月）供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

六、其他要求

1.免费质保期：

自项目验收合格之日起工程质保期为5年。

其中材料质保期：密封胶10年，防腐涂层10年，钢化玻璃5年。

功能性质保期：气密性、水密性、抗风压性能等功能性指标的为10年。

2. 工期：自合同签订之日起，80个日历日内供货到位/完成项目。

七 、验收标准

验收组织：校内后勤基建工作领导小组成员单位（四方：国资、财务、工会、后勤基建处）+用户现场验收；必要时邀请技术专家参与验收。

验收标准：1、是否完成招响应性文件工作量清单所列项目和内容；2、是否施工方原因造成工期延期；3、造价是否超过合同总金额；4、是否存在未经审批却已实施的变更项目和工程签证；5、交付设施是否与设计文件相符。

验收资料份数：工程竣工后，乙方应向甲方提供本工程完整的符合国家规定标准的竣工图、结算书及相关竣工资料各肆套。

八、付款方式

本项目无预付款。

（1）施工合同签订后，工程完工经竣工验收合格后付至合同价的80％。

（2）经审计后付至审定价扣除审计费的97％，但应扣除应扣费用（例如审计费（如有）、施工水电费、违约金（如有）等）。

（3）其余3％为质保金，质保期满无质量问题后30个工作日内无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

（4）发包人有权根据工程进度调整工程付款的时间的额度，承包人不得有异议。

注：若承包人为联合体，费用将由甲方按照以上付款方式支付至联合体牵头人账户。

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评审方法与评审原则

磋商小组将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较， 评审采用综合评分法，总分为 100 分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按施工方案得分最高排列，由磋商小组推荐 3 个成交候选供应商，采购人在确定的成交候选供应商名单中按顺序确定 1 名成交供应商。

## 二、评审标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(设计） | 15 | 采用低价优先法计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 |  |
| 投标报价（工程施工） | 35 | 采用低价优先法计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35。 |  |
| 企业业绩 | 3 | 2022 年 1 月 1 日（含）以来，企业承担过类似（幕墙或钢结构）工程的工程项目总承包业绩、设计业绩和施工业绩三类中任意一类的得3分，本项最多 3分。 同一业绩企业业绩分与项目总负责人业绩分不可兼得。设计业绩提供设计合同，发票（至少一张），时间、内容以设计合同为准。工程总承包业绩及施工业绩须提供成交通知书、合同、竣工验收证明、工程款发票（至少一张）的复印件并加盖公章，四者缺一不可。 （如提供的证明材料数据出现不一致，时间以竣工验收合格证明材料的竣工验收合格日期为准；提供的证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。 |  |
| 项目总负责人业绩 | 3 | 2022年 1 月 1 日（含）以来，项目总负责人在本企业承担过类似（幕墙或钢结构）工程项目的总承包业绩、设计业绩和施工业绩三类中任意一类的得 3 分，本项最多 3 分。 同一业绩企业业绩分与项目总负责人业绩分不可兼得。设计业绩提供设计合同，发票（至少一张），时间、内容以设计合同为准。工程总承包业绩及施工业绩须提供成交通知书、合同、竣工验收证明、工程款发票（至少一张）的复印件并加盖公章，四者缺一不可。 （如提供的证明材料数据出现不一致，时间以竣工验收合格证明材料的竣工验收合格日期为准；提供的证明材料必须反映出相关数据和内容，否则视为未提供）。 |  |
| 设计方案 | 20 | 1、根据各供应商对此项目的总体设计方案（提供效果图）包含但不限于：科学性、专业性、资金使用合理性、满足项目需求方面等进行评审：方案科学合理、完整全面、切合实际、满足项目需求，可行性强，设计效果图齐全、设计合理的得 7 分；方案较科学合理、较完整全面、基本切合实际、满足项目需求，可行性较强，有设计效果图、设计较合理的得 4 分；方案基本科学合理、一般、基本切合实际、可行性一般，仅文字方案无效果图得 1 分；没有设计方案不得分。 2、根据各供应商对此项目的总体设计方案的外观进行评审：方案与周围建筑及环境和谐一致，契合度高得 5 分；方案与周围建筑及环境和谐一致契合度较高得 3 分；方案外观一般得 1分；不满足不得分。 3、根据各供应商对此项目的总体设计方案的安全性进行评审：能够保证施工及使用安全，构件保证强度、刚度及稳定性，材料安全性等得 5 分；构件基本保证强度、刚度及稳定性，材料安全性等得 3 分；方案内容一般得 1 分；不满足不得分。 4、根据各供应商对此项目的总体设计方案的可行性进行评审：装饰构造工艺做法合理，施工安装方便得 3 分；装饰构造工艺做法较合理，施工安装方便得 2 分；方案内容一般得 1 分；不满足不得分。 |  |
| 施工方案 | 21 | 1、总体设想明确，方案针对性强，得 3 分；总体设想较为明确，方案针对性较强，得 2分；总体设想不明确，方案具有一般性，得 1 分；未体现总体设想，方案无针对性，或 未提供材料，得 0 分。 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置、施工进度计划和各阶段进度的保证措施非常全面，得 3 分；保证措施较全面，得 2 分；保证措施一般，得 1 分；保证措施较少或没有，得 0 分。 3、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施描述非常详细、完整，得 3 分；措施描述较详细、较完整，得 2 分；措施描述一般，得 1 分；措施无描述，得 0 分。 4、安全文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音措施及环境保护措施、安全保证措施以及与其他各单位之间的配合协调。上述方案非常详细、周全、有针对性，得 3 分；上述方案较详细、周全，得2分；上述方案内容一般，得 1 分；上述方案描述较少或没有，得 0 分。 5、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（包括与其他施工单位交叉施工等情况的对接方案。）非常详细、完整，得 3 分；较为详细、完整，得 2 分；一般，缺乏针对性，得1 分；缺项、漏项或没有，得 0 分。 6、劳动力、机械设备和材料投入计划。计划描述详细，投入设备材料齐全，得 3 分；计划描述一般，投入设备材料一般，得 1 分；未有计划描述，设备材料提供较少或没有，差得 0 分。 7、对已有设施、管线的加固、成品保护等特殊情况下的施工措施。特殊情况下的施工措施，有针对性，十分全面，得 3分；特殊情况下的施工措施，有针对性，较全面，得 2分；特殊情况下的施工措施一般，得 1 分；特殊情况下的施工措施少或没有，得 0 分。 |  |
| 售后服务方案 | 3 | 售后服务方案（包括但不限于一年一次定期巡检维修等）及提供免费质保期满后具体的维修服务方案、易损件费用参考报价等方案，科学合理、完整全面、切合实际、针对性强、可行性强得 3 分，提供免费质保期满后具体的维修服务方案、易损件费用参考报价等方案，科学合理、较完整全面、切合实际、针对性较强、可行性较强得2 分，一般得 1 分，没有不得分。 |  |

以上内容由评审小组在充分评议的基础上自行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；评议得分四舍五入，保留2位小数）。按汇总分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。

## 三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300

号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( 含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件， 价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体(如是)各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本或副本）

项目名称：仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程

项目编号：JSZC-320000-JSJK-C2025-0016

供应商名称： 授权代表： 日期：

## 资格性检查响应对照表

| 资格审查响应内容 | 是否响应 (填是或否) | 对应页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料 |  |  |
| 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）； |  |  |
| 1.2磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供距投标响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或银行出具的资信证书（复印件）（投标截止时间前六个月内），或其经审计的上一年度（如2024年度审计报告未出,可提供2023年度）财务报告复印件）； |  |  |
| 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料）； |  |  |
| 1.4磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 |  |  |
| 2.1企业资质: 2.1.1设计资质要求： 工程设计资质需满足下列资质之一：（1）工程设计综合甲级资质；（2）工程设计建筑行业甲级资质；（3）工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。（提供复印件加盖公章）。 2.1.2施工资质要求： （1）钢结构工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证；（提供复印件加盖公章） （2）特种工程（结构补强）专业承包资质（不分等级）且具有有效的安全生产许可证；（提供复印件加盖公章） |  |  |
| 2.2人员要求： 2.2.1项目总负责人要求：本工程实行工程总承包管理，采用联合体投标的，项目总负责人由牵头单位派员担任。项目总负责人需具备一级注册建筑师执业资格或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。项目总负责人满足相应条件的可以兼任本项目设计负责人或施工负责人。 2.2.2设计项目负责人的资格要求：须具有一级注册建筑师执业资格。 2.2.3施工项目负责人的资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建施工建设工程项目的项目经理（建造师需具备有效的安全生产考核合格证书，在册且无在建项目记录，建造师资格在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未满 180 天，不得参与本竞磋项目）。 2.2.4供应商拟派项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人必须是供应商本单位正式职工。（提供供应商与项目负责人签订的劳动合同和近三个月中任意一个月（2025年2月至2025年4月）供应商为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。 |  |  |
| 2.3其他要求： 本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足以下要求（提供承诺书原件）： 2.3.1要求建立覆盖设计、采购、施工全过程的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。 2.3.2工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 2.3.3项目总负责人全面负责项目管理并承担相应责任，应具有较强的协调能力和良好的职业道德。 |  |  |
| 2.4供应商满足以下条件（提供承诺书原件）： 2.4.1未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业； 2.4.2企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。 2.4.3施工项目负责人无在建工程。 |  |  |
| 2.5根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（（2018）第 6 号）、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管（2019）233 号），《关于贯彻落实《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》的通知》（宁建建监字[2023]91 号）相关文件要求，供应商应自觉确保本单位资质状态符合省、市相关文件规定，在本工程的资格审查或者评标阶段，将由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态监管情况进行核查，若供应商用于投标的资质核查结果为不达标,仍在公示期的，按照资格审查不合格处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。 |  |  |
| 2.6现场踏勘证明书 |  |  |

## 评分索引表

| 评分项目 | 在磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- |

磋商主要文件目录

请磋商单位编制目录及页码，否则可能将影响对磋商文件的评价。

## 一、磋商函

江苏建科工程咨询有限公司：

仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程（采购编号为：JSZC-320000-JSJK-C2025-0016）竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严

格遵守《政府采购法》第 77 条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应文件接收截止时间起九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受磋商报价最低的磋商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按磋商供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

磋商供应商名称：（公章） 地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 职务：

日期：

## 二、首次报价一览表

|  | 项目名称： |  | 项目编号: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 内容 |  |  |
| 投标报价(设计） |  | 小写：人民币 大写：人民币 |  |  |
| 投标报价（工程施工） |  | 小写：人民币 大写：人民币 |  |  |
| 工期（天） |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |
| 备注1 |  | 中小企业声明函详见响应文件 页 |  |  |
| 备注2 |  | 二次报价预留联系电话： |  |  |

磋商供应商全称（公章）：

授权代表（签字）：

#### 报价明细表

见报价清单部分

#### 供应商磋商表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商内容： 经我方认真考虑，对南京财经大学采购的“仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程”作出最终报价为： 设计报价： 小写： 大写： 工程施工报价（含暂列金额）： 小写： 大写： 其他事项： 委托代理人签字： 年 月 日 |  |

## 三、技术要求响应表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 竞争性磋商文件要求的 技术、服务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                     （盖章）

## 四、商务要求响应表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 竞争性磋商文件要求的 商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                     （盖章）

## 五、设计方案、实施方案、质量保证措施等

## 六、拟投入项目人员一览表

| 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

## 七、相关附表格式

### 附件1：联合体协议书（如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名）联合体，共同参加（项目名称）工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：     ，协议合同金额占到联合体协议合同总金额   % 。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执  份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

### 附件2：法定代表人授权委托书

（原件）

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）     的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。委托代理人签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

委托代理人无转委权。

本授权书于    年    月    日签字或盖章生效，特此声明。

委托代理人（签字或盖章）：

性别：     年龄：

部门：     职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

备注：后附法定代表人、委托代理人的身份证复印件

### 附件 3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商全称（公章）：

日期：

### 附件 4：三年内无重大违纪声明

声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（公章）：

日期：

### 附件 5：中小企业声明函格式（如有）

###### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

###### （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

###### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

###### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

###### ……

###### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

###### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 附件 6：残疾人福利性单位声明函 （如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日           期：

### 附件7：承诺书

（按照磋商公告中的要求逐条承诺）

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签章或签字：

日期：

- 附件8：现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

踏勘供应商（盖章）：                                  踏勘人员（签字）：

兹证明贵公司已参加仙林校区图书馆玻璃幕墙周围区域设置防护措施工程项目现场踏勘。

特此证明！

注:本证明只作投标使用，不作他用。投标时应将此原件装订在响应文件正本中。

招标人现场代表签字：

日期：

## 八、供应商认为需要提供的其他材料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他证明文件和商务资料，格式自拟。