无锡市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320205-HXGW-G2025-0031

采购项目名称：2025—2028年锡山区区管绿地养护项目

采购人：无锡市锡山区城市管理局

采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二〇二五年六月

目录

一、投标邀请

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式）

五、投标文件（格式）

一、投标邀请

我公司受无锡市锡山区城市管理局的委托，就2025—2028年锡山区区管绿地养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2025—2028年锡山区区管绿地养护项目 采购项目编号：JSZC-320205-HXGW-G2025-0031 采购人：无锡市锡山区城市管理局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市锡山区城市管理局 采购人地址：无锡市锡山区华夏南路9号 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 代理机构地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼 |
| 3 | 招标项目概况、要求： 本项目为2025—2028年锡山区区管绿地养护项目，共设10个标段： 一标段：东北塘1标 二标段：东北塘2标 三标段：东北塘3标 四标段：锡北镇1标 五标段：锡北镇2标 六标段：东港镇 七标段：锡虞路 八标段：商务区 九标段：羊尖镇 十标段：鹅湖镇 实施时间：3年（采用1+1+1模式，合同一年一签）。 质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价的5%。 预算金额：4500万元； 最高限价：本项目最高限价为 4497.519万元，其中： 一标段：511.6756万元 二标段：487.0307万元 三标段：442.9948万元 四标段：413.7553万元 五标段：452.2198万元 六标段：392.8176万元 七标段：400.1305万元 八标段：404.4553万元 九标段：508.5263万元 十标段：483.9131万元 各标段最低作业人员配置要求、人工费占比标准详见下表： 标段号; 最低作业人员配置要求（人）; 人工费占比标准（%）. 1; 22; 53.55%. 2; 21; 53.71%. 3; 19; 53.42%. 4; 18; 54.19%. 5; 19; 52.33%. 6; 17; 53.90%. 7; 17; 52.92%. 8; 17; 52.35%. 9; 22; 53.88%. 10; 21; 54.05%. 本项目是否专门面向中小企业：是； 本项目标的所属行业：其他未列明行业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）关于资格的声明函； （2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件； （3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件； （4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件； （5）授权委托人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明； （6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度审计报告和所附已审财务报告； （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料； （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料； （9）承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）； - （三）本项目的特定资格要求： 1、投标人拟派项目经理必须具有园林绿化中级及以上职称；（注：园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类） 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （四）本项目不接受联合体投标。 注： （1）各标段投标总报价及各项单价报价均不能超过最高限价，否则按无效投标文件处理； （2）本项目共十个标段，投标供应商对十个标段均可投标，但最多只能中一个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下，按投标供应商在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。 （3）本项目十个标段拟同一天开标，十个标段的被授权代表可为同一人。 （4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，同一母公司的子公司，不得同时参加本项目中的同一标段的投标。按获取招标文件时间只接受第一家投标供应商投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 1.供应商主体信息库注册： （1）请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： ①访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 ②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 ③CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00） （2）完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 （3）供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 （4）如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。 2.完成项目报名，获取采购文件： （1）潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （2）招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （3）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.本项目为线上不见面采购，无需到开标现场也无需递交纸质文件。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 7 | 采购人、涵熙（苏州）工程顾问有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2025年6月26日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“项目需要澄清的问题”，并于答疑截止时间前电子邮件给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 本项目免收投标保证金。 |
| 9 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 10 | 网上投标截止时间：2025年7月18日9:30（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。 投标及开标地点：网上线上投标。 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 网上解密时间：2025年7月18日9:30。 |
| 11 | 评审时间：2025年7月18日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心评标室 |
| 12 | 中标单位确定时间：2025年7月18日评审结束后 |
| 13 | 纸质投标文件：本项目为线上不见面开标，无需递交纸质文件。 中标供应商需在中标后递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。 |
| 14 | 网上投标解密时间：2025年7月18日开启解密后半小时。 |
| 15 | 本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 |
| 16 | 采购人：无锡市锡山区城市管理局 联系人：李娜 联系电话： 0510-88210921 采购代理机构：涵熙（苏州）工程顾问有限公司 联系人：杨逸、蒋鼎、卢祯、祝晓燕 联系电话：0510-83306659 传真：0510-83306659 电子邮件地址：464823780@qq.com 联系地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

二、投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.涵熙（苏州）工程顾问有限公司可在投标截止时间的十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）质疑与投诉：

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出疑问的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出疑问。对招标文件提出疑问的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出疑问。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出疑问的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地址：无锡市惠山区洛南大道8号西泽大厦28楼2802室

邮编：214000

联系人：杨逸

电话：0510-83306659

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由商务部分、技术文件部分组成。

第一部分：商务标部分

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函的原件的扫描件（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或有关部门登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书的原件的扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人被授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

（5）项目负责人具备园林绿化中级及以上职称，提供扫描件；

（6）授权委托人与项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同，和由社保机构出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明（新成立公司自成立日期开始、法定代表人亲自参加投标的除外），提供扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度审计报告和所附已审财务报告，提供上述资料扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）投标供应商的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如是）

注：上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）；

（2）投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）；

（3）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件（如是）；

（4）投标偏离表（格式见附件）；

3.开标一览表（格式见附件）；

4.明细报价表（格式见附件）；

5.人员配置表（格式见附件）；

6.投入本项目的车辆和设备明细表（格式见附件）；

第二部分：技术标部分（暗标，详见评分标准）

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

11.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

12．暗标部分响应文件的要求：

12.1暗标编制要求规定如下：

12.2技术标暗标页数不得少于30页，不得多于80页；暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法。

12.3排版要求：使用word文件形式，A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得有任何加粗、斜体、下划线、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，不得有空白页，如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。图片颜色不限，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。需编制页码（页码位于页脚居中，字体为黑色、小四号宋体，从“对应标段养护方案”正文第一页开始编号，编号应当连续），纸张必须为A4纸。技术标无需编制封面及目录。

- （八）报价要求：

1.投标报价应包含但不限于以下为完成本项目服务所需的必备工具、员工工资（包括符合无锡市最低工资标准及人员社会保险费、节假日无法休假的加班工资、高温费、福利费等）、日常管理服务中产生的维护费、办公费、固定资产折旧费、人员培训、体检、通讯、员工意外伤害保险及日常工作中所产生的易耗品支出费用、合理利润、法定税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），一旦投标结束最终中标，不予调整。

2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.供应商应结合本企业的技术水平、管理水平、市场风险自主报价。供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

4、超过最高限价的按无效投标处理。

5.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

- （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （十）开标、评标

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

3．开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4．电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6．评标程序

评标工作由涵熙（苏州）工程顾问有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- ①资格性检查。采购人和代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- ②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价25分

（2）投标供应商评价25分

（3）技术文件50分

（二）具体评分细目分

### 一、价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料扫描件；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、商务评价（25分）

（1）拟投入人员情况（15分）

1）养护人员配备（15分）

A.养护作业人员投入计划（12分）：投标供应商拟配备养护期养护作业人员（包含项目负责人、专业技工及其他所有养护作业人员）少于人员配备最低配置要求的，按无效投标处理；满足招标文件及采购需要的最低要求即为最低配置，不得分；投入中级配置数量标准得6分；投入高级配置数量标准的12分；该项最高得分12分。

| 标段号 | 绿化总面积（㎡） | 最低配置数量标准（人） | 得分 | 中级配置 数量标准 （人） | 得分 | 高级配置 数量标准 （人） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标 | 524141 | 22 | 0 | 24 | 6 | 29 | 12 |
| 2标 | 574738.05 | 21 | 0 | 23 | 6 | 28 | 12 |
| 3标 | 400647.94 | 19 | 0 | 21 | 6 | 25 | 12 |
| 4标 | 1045115.5 | 18 | 0 | 20 | 6 | 24 | 12 |
| 5标 | 617307.6 | 19 | 0 | 21 | 6 | 25 | 12 |
| 6标 | 744512 | 17 | 0 | 19 | 6 | 22 | 12 |
| 7标 | 433722.1 | 17 | 0 | 19 | 6 | 22 | 12 |
| 8标 | 671118 | 17 | 0 | 19 | 6 | 22 | 12 |
| 9标 | 580928.81 | 22 | 0 | 24 | 6 | 29 | 12 |
| 10标 | 909712.4 | 21 | 0 | 23 | 6 | 28 | 12 |

注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件）

B.养护作业人员中专业技工（3分）

①本项目养护作业人员中（项目负责人除外）具有园林绿化专业中级（含）以上职称证书同时具备绿化工或花卉工或植保工中级（含）以上技能等级证书的，每人得0.5分，本项最高得1分。

园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。提供有效职称证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。

技能等级证书必须是中华人民共和国劳动和社会保障部（或中华人民共和国人力资源和社会保障部）颁发的技能等级证书或在国家技能人才评价信息服务平台备案的技能等级证书，提供证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。

②本项目养护作业人员中特种作业人员投入（项目负责人除外）（2分）

具有高处作业、起重机相关专业特种工证书的，有一个专业得1分，相同专业不重复得分，本项最高2分。提供证书原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

注：①、②以上人员不得重复并提供由法定社保收缴部门出具的投标供应商为上述所有养护作业人员近一年中任意一个月份（不含投标当月）缴纳的社保证明，上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。还需提供上述所有人员社保查询的网站网址、账号及开标当日密码，做进投标文件中。

（2）拟投入设备情况（6分）

拟投入设备在满足设备最低配置要求清单的基础下另加分：

①投标供应商配备一辆专用多功能抑尘车（静风水平射程30米及以上），自有或租赁的得1分，

②投标供应商配备一辆运输卡车（核定载质量10吨及以上），自有或租赁的得1分。

③投标供应商配备一辆专用制式水车（核定载质量10吨及以上），自有或租赁的得1分。

④投标供应商配备一辆吊车（最大额定总起重量8吨及以上），自有或租赁的得1分。

⑤投标供应商配备客车（所提供的全部车辆核定载人数总数不少于投标提供总人数，用于接送作业人员），自有或租赁的得1分。

⑥投标供应商配备一辆防撞缓冲车（用于道路养护作业安全防护），自有或租赁的得1分。

注：投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件），上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）原件的扫描件、行驶证原件的扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的车辆租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）原件的扫描件、租赁发票、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。本项目投标文件中，所有标段不同投标人的设备不得为同一车辆或设备，否则均不得分。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

其中：多功能抑尘车、吊车、防撞缓冲车还需提供厂家出具的关于车辆技术参数（如静风水平射程、起重量、防撞功能）或铭牌等证明材料；投标时须提供上述资料扫描件并加盖投标供应商公章，不提供或者提供不全则不得分。

（3）养护及时性保障（1分）

投标供应商承诺在中标公告结束后15个日历天内在养护作业项目所在地设立面积200㎡及以上的办公场地和面积500㎡及以上的能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备停放的固定场所，且所涉及的养护机械设备仅用于本项目使用。承诺书格式自拟，投标时须提供承诺书加盖投标供应商公章，不提供不得分。提供承诺书的，如中标公告后未提供，则按无效标处理。

- （4）投标供应商评价（3分）

- A.投标供应商业绩（1分）

投标供应商2021年1月1日以来承担过类似项目的，有一个得1分，满分得1分。

注：业绩时间以合同签订时间为准。投标时提供中标（成交、直接发包）通知书、合同，提供上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

- B.投标企业获奖情况（2分）

投标供应商2021年1月1日以来承接的类似项目获得过设区的市级及以上的园林绿化主管部门或城市管理主管部门颁发的表彰/表扬（如园林绿化养护优质工程奖等）的，有一个得2分，本项最高2分。提供相关获奖项目中标（成交、直接发包）通知书、合同、获奖证书（获奖文件）原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。有效时间以获奖证书落款日期或获奖文件颁发日期为准。

三、技术文件（50分）

1）对应标段养护方案（25分）

①具有项目特点，养护计划具有合理性（5分）；

A.具有项目特点，养护计划具有合理性满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B.具有项目特点，养护计划具有合理性基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C.具有项目特点，养护计划具有合理性内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.具有项目特点，养护计划具有合理性内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②具有项目特点，专项方案具有全面性（5分）；

A.具有项目特点，专项方案具有全面性满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B.具有项目特点，专项方案具有全面性基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C.具有项目特点，专项方案具有全面性内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.具有项目特点，专项方案具有全面性内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

③方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等（5分）；

A.方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B.方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C.方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

④质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准（5分）；

A.质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B.质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C.质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.质量保证：采用有效措施，达到养护要求质量标准内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

⑤路段分析：根据各标段道路实际情况制定养护计划（5分）；

A.路段分析：根据各标段道路实际情况制定养护计划，内容分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得5分

B.路段分析：根据各标段道路实际情况制定养护计划，内容分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得3分

C.路段分析：根据各标段道路实际情况制定养护计划，内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.路段分析：根据各标段道路实际情况制定养护计划，内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

2）对应标段抢险救灾应急预案（9分）

①抢险救灾预案应急可行性（3分）：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述。

A.抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分

B.抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得2分

C.抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.抢险救灾预案应急可行性：包括但不限于组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

②抢险救灾机械应急配备情况（3分）：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述。

A.抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分

B.抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得2分

C.抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.抢险救灾机械应急配备情况：包括但不限于抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

③抢险救灾人员应急配备情况（3分）：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述。

A.抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得3分

B.抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得2分

C.抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得1分

D.抢险救灾人员应急配备情况：包括但不限于人员数量、职责分工等内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

3）对应标段养护安全管理方案（10分）

①养护安全管理保证措施及方案合理性：措施根据本项目特点具有可操作性，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符（10分）；

A.保证措施及方案合理性：描述安全养护操作要点，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得10分

B.保证措施及方案合理性：描述安全养护操作要点，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得8分

C.保证措施及方案合理性：描述安全养护操作要点，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得6分

D.保证措施及方案合理性：描述安全养护操作要点，具有本项目特点，养护安全管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

4）对应标段养护文明措施方案（6分）

①现场文明操作要点完善及合理性：现场文明操作要点及养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符（6分）；

A.现场文明操作要点及养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符满足采购需求，分析描述详细合理、切实可行、符合实际的得6分

B.现场文明操作要点及养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符基本满足采购需求，分析描述简单，基本可行、细节有待完善的得4分

C.现场文明操作要点及养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容描述粗略、可行性低、有所欠缺的得2分

D.现场文明操作要点及养护文明措施管理方案内容与绿地实际情况相符内容不满足采购需求或无相关内容的，该项不得分。

评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多、页数少于30页多于80页的外，当技术文件所列项出现某小项漏项的则该项不得分。（取所有评委打分分值的平均值）。

（十一）定标：

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达涵熙（苏州）工程顾问有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。涵熙（苏州）工程顾问有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，涵熙（苏州）工程顾问有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或者采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按照相关规定处理。

- 2.涵熙（苏州）工程顾问有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在涵熙（苏州）工程顾问有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。涵熙（苏州）工程顾问有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

- 2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，涵熙（苏州）工程顾问有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

- 1．招标代理服务费按中标价为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下部分费率按1.2%，100万-500万部分费率按0.64%，500万-1000万部分费率按0.36%，1000万-5000万部分费率按0.2%，在以上基础上乘以75% 。招标代理服务收费采用差额定率累进计算方式。

- 2.开具中标通知书时，招标代理费由供应商向采购代理机构一次性付清。采购代理机构出具涵熙（苏州）工程顾问有限公司增值税专用发票。

- （十七）合同融资、履约担保

- 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三、采购需求

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025—2028年锡山区区管绿地养护项目 |
| 2 | 项目地点 | 无锡市锡山区区管绿地 |
| 3 | 项目规模 | 本次招标共分10个标段：（工程量详见清单另附） |
| 4 | 项目质量要求 | 合格。养护标准详见养护清单，参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园〔2015〕383号）、《锡山区城管局区管绿地养护管理考核细则》 |
| 5 | 项目预算 | 4500万元 |
| 6 | 养护期 | 3年 |
| 7 | 资金来源 | 政府投资 |
| 8 | 承包方式 | 包工包料 |
| 9 | 招标范围 | 锡山区区管绿地养护 |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 项目经理条件：投标人拟派项目经理必须具有园林绿化中级及以上职称；（注： 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类） |
| 11 | 付款方式 | 1、绿地养护工作一律不付预付款。 2、养护费用按季支付，根据合同约定的养护质量标准，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费（养护费按每年总承包款的季平均数计），不合格的按养护质量标准每季度扣除相应费用，以此类推。 3、履约担保要求及形式： 履约担保形式：保函 履约担保金额：合同总价的10%。 |
| 12 | 付款节点 | 经考核后按季支付结算。 |
| 13 | 关于投标报价 | 1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。 2、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不予批准。 3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。 4、各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在项目建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。 5、投标人应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标人应认真踏勘现场，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 6、投标人应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列出的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。 7、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。 |
| 14 | 其他有关说明 | 1、投标报价应包括完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，至服务期满为止。具体结算根据采购人核对为准。 2、中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。 3、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。 合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。 4、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。 中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。 5、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

附件1     各标段合同起始表及养护起始时间

| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通江大道 | 东北塘1标 | 改造部分（安福桥－－沪宁高速出入口） | 一级 | 部分改造中，27年10月移交养护 |
|  |  |  | 保留部分（安福桥——沪宁高速出入口） |  |  |
|  | 无锡枢纽互通西 |  | 无锡互通（西）绿化养护费 |  |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）水系管护费 | 三级 |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）亮化设施维护更新费 | / | 包干，确保设施完好亮灯 |
|  | 锡宁路 |  | 312国道北环路高架－惠山交界 | 二级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 2 | 无锡枢纽互通东 | 东北塘2标 | 无锡互通（东） | 一级 |  |
|  | 锡港路 |  | 梁溪交界（东风桥）--友谊路 | 二级 |  |
|  | 沪宁高速两侧 |  | 新兴塘河－惠山交界 | 三级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 3 | 东亭路 | 东北塘3标 | 跨线桥－－锡港路 | 一级 |  |
|  | 友谊路 |  | 春笋路-锡港路 |  |  |
|  | 芙蓉四路 |  | 东亭路-锦旺路 |  |  |
|  | 方渔路 |  | 芙蓉六路-芙蓉五路 |  |  |
|  | 芙蓉五路 |  | 东亭北路-春塘路 |  |  |
|  | 诚毅路 |  | 锦旺路—承塘路 |  |  |
|  | 望江立交西接线 |  | 312国道北环路段，通江大道－惠山大道 |  | 27年2月开始养护 |
|  | 312国道 |  | 原北环路、锡虞立交－通江大道 |  | 26年2月开始养护 |
|  | 北环路（原保留） |  | 新312国--锡港路 | 三级 |  |
|  | 河道绿化 |  | 北兴塘河、锡北运河（芙蓉桥－石新桥） | 三级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 4 | 东廊路 | 锡北镇1标 | S340--锡虞路 | 二级 |  |
|  | 锡港公路 |  | 振新路-S340 | 三级 |  |
|  | 京沪高铁两侧 |  | 京沪高铁锡北段 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 5 | 锡港路、S340 | 锡北镇2标 | 锡港路（友谊路-文八路）、s340（惠山交界－联谊路） | 二级 |  |
|  | 团结路北延 |  | 老锡沙路-翠竹路 |  |  |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路-江阴交界 |  |  |
|  | 文八线 |  | S340-江阴交接 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 锡北运河（芙蓉桥－ 锡北运河大桥） | 三级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 6 | S340 | 东港镇 | 联谊路-江阴交界 | 二级 |  |
|  | 锡张高速东港 |  | 东港连接线 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 大塘河、东清河、锡北运河（ 锡北运河大桥-南街） | 三级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 7 | 锡虞路 | 锡虞路 | 梁溪区交界－联福路 | 二级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 8 | 锡沪路 | 商务区 | 杜正路-吼山南路 | 一级 | 27年1月中旬开始养护 |
|  |  |  | 团结路-杜正路、吼山南路－润锡路 | 二级 | 27年1月开始养护 |
|  |  |  | 润锡路-锡东大道 |  |  |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路－锡沪路 |  |  |
|  | 沪宁高速东北侧林带 |  | 云林段 | 三级 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 9 | 锡沪路 | 羊尖镇 | 锡东大道－翁家桥 | 二级 |  |
|  | 锡东大道 |  | 锡沪路-新吴区交界 |  |  |
|  | 东廊路 |  | 锡虞路-大成路 |  |  |
|  | 锡虞路 |  | 联福路-锡沪路 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 备注 |
| 10 | 锡太路 | 鹅湖镇 | 苏州交界（望虞河）--新区交界 | 二级 |  |
|  | 锡甘路 |  | 甘露镇区－新区交界（夏莲桥） | 三级 |  |
|  | 河道绿化 |  | 鹅湖段 |  |  |
|  | 京沪高铁 |  | 鹅湖段 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附近2                                                             养护清单

| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通江大道 | 东北塘1标 | 改造部分（安福桥－－沪宁高速出入口） | 一级 | 196350 | 48720 | 640 |
|  |  |  | 保留部分（安福桥--沪宁高速出入口） |  | 117483 | 18923 |  |
|  | 无锡枢纽互通西 |  | 无锡互通（西）绿化养护费 |  | 117626 | 115868 |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）水系管护费 | 三级 | 13400 |  |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）亮化设施维护更新费 | / |  |  |  |
|  | 锡宁路 |  | 312国道北环路高架－惠山交界 | 二级 | 79282 | 7638 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 524141 | 191149 | 640 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 2 | 无锡枢纽互通东 | 东北塘2标 | 无锡互通（东） | 一级 | 229747 | 164917 |  |
|  | 锡港路 |  | 梁溪交界（东风桥）--友谊路 | 二级 | 43796 | 10219 |  |
|  | 沪宁高速两侧 |  | 新兴塘河－惠山交界 | 三级 | 301195.05 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 574738.05 | 175136 |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 3 | 东亭路 | 东北塘3标 | 跨线桥－－锡港路 | 一级 | 53419.64 | 34233 |  |
|  | 友谊路 |  | 春笋路-锡港路 |  | 81768.7 | 53495.9 |  |
|  | 芙蓉四路 |  | 东亭路-锦旺路 |  | 18424 | 105 |  |
|  | 方渔路 |  | 芙蓉六路-芙蓉五路 |  | 6787 | 40 |  |
|  | 芙蓉五路 |  | 东亭北路-春塘路 |  | 25342 | 16759 |  |
|  | 诚毅路 |  | 锦旺路—承塘路 |  | 1097 | 456 |  |
|  | 望江立交西接线 |  | 312国道北环路段，通江大道－惠山大道 |  | 5167 |  |  |
|  | 312国道 |  | 原北环路、锡虞立交－通江大道 |  | 104017 | 54759 |  |
|  | 北环路（原保留） |  | 新312国--锡港路 | 三级 | 4160 |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 北兴塘河、锡北运河（芙蓉桥－石新桥） | 三级 | 100465.6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 400647.94 | 159847.9 | 0 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 4 | 东廊路 | 锡北镇1标 | S340--锡虞路 | 二级 | 148109 | 108175 | 0 |
|  | 锡港公路 |  | 振新路-S340 | 三级 | 304749 |  |  |
|  | 京沪高铁两侧 |  | 京沪高铁锡北段 |  | 592257.5 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1045115.5 | 108175 | 0 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 5 | 锡港路、S340 | 锡北镇2标 | 锡港路（友谊路-文八路）、s340（惠山交界－联谊路） | 二级 | 179240 | 43248 |  |
|  | 团结路北延 |  | 老锡沙路-翠竹路 |  | 55345 | 42019 | 68 |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路-江阴交界 |  | 162914 | 82114 | 294 |
|  | 文八线 |  | S340-江阴交接 |  | 50702 | 9418 |  |
|  | 河道绿化 |  | 锡北运河（芙蓉桥－ 锡北运河大桥） | 三级 | 169106.6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 617307.6 | 176799 | 362 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 6 | S340 | 东港镇 | 联谊路-江阴交界 | 二级 | 239058 | 19633 | 300 |
|  | 锡张高速东港 |  | 东港连接线 |  | 93705 | 41617 |  |
|  | 河道绿化 |  | 大塘河、东清河、锡北运河（ 锡北运河大桥-南街） | 三级 | 411749 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 744512 | 61250 | 300 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 7 | 锡虞路 | 锡虞路 | 梁溪区交界－联福路 | 二级 | 433722.1 | 264619.03 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 433722.1 | 264619.03 | 0 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 8 | 锡沪路 | 商务区 | 杜正路-吼山南路 | 一级 | 38839 | 29122 | 998 |
|  |  |  | 团结路-杜正路、吼山南路－润锡路 | 二级 | 98111 | 24636 |  |
|  |  |  | 润锡路-锡东大道 |  | 4800 |  |  |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路－锡沪路 |  | 262842 | 47359 | 225 |
|  | 沪宁高速东北侧林带 |  | 云林段 | 三级 | 266526 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 671118 | 101117 | 1223 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 9 | 锡沪路 | 羊尖镇 | 锡东大道－翁家桥 | 二级 | 122792.5 | 8221 |  |
|  | 锡东大道 |  | 锡沪路－新吴区交界 |  | 160280 | 33265 | 343 |
|  | 东廊路 |  | 锡虞路-大成路 |  | 68981 | 37405 |  |
|  | 锡虞路 |  | 联福路－锡沪路 |  | 228875.31 | 148316.72 | 0 |
| 小计 |  |  |  |  | 580928.81 | 227207.72 | 343 |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 草籽面积（m2） | 草花面积（m2） |
| 10 | 锡太路 | 鹅湖镇 | 苏州交界（望虞河）--新区交界 | 二级 | 300423 | 160605 | 138 |
|  | 锡甘路 |  | 甘露镇区－新区交界（夏莲桥） | 三级 | 70772 | 9642 | 205 |
|  | 河道绿化 |  | 鹅湖段 |  | 278017.4 |  |  |
|  | 京沪高铁 |  | 鹅湖段 |  | 260500 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 909712.4 | 170247 | 343 |

备注：1、养护费单价最高限价按照一级养护4.2元/m2·年，二级养护2.16元/m2·年，三级养护1元/m2·年计算；草籽按照1.5元/m2·年计算；草花按照290元/m2/年，一年更换4次计算。无锡互通（西）亮化设施维护更新费总价包干计20000元/年，为不可竞争费。

- 投标人投标时商务标部分按此明细表所投标标段进行报价，单价及总价均不得超过限价否则按无效投标处理，中标后签订合同时甲方将按照对应标段提供详细清单进行移交。

附件3

人员最低配置要求清单

| 标段号 | 绿化总面积（㎡） | 最低配置数量标准（人） |
| --- | --- | --- |
| 1标 | 524141 | 22 |
| 2标 | 574738.05 | 21 |
| 3标 | 400647.94 | 19 |
| 4标 | 1045115.5 | 18 |
| 5标 | 617307.6 | 19 |
| 6标 | 744512 | 17 |
| 7标 | 433722.1 | 17 |
| 8标 | 671118 | 17 |
| 9标 | 580928.81 | 22 |
| 10标 | 909712.4 | 21 |

注：投标文件中的人员需由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月）]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；人员如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

附件4

设备最低配置要求清单

| 作业设备配置要求 | 数量 |
| --- | --- |
| - 抢险卡车 | - 1辆 |
| - 有标识的巡查车辆（4座及以上机动车辆，中标后加装GPS） | - 1辆 |
| - 标准制式水车（10吨及以上、中标后加装GPS） | - 2辆 |
| - 割灌机 | - 2台 |
| - 水泵 | - 2台 |
| - 打药机 | - 2台 |
| - 绿篱机 | - 2台 |

注：上述机械设备均需投标供应商自购，投标文件中提供设备图片、自购机械证明材料（发票）、车辆提供行驶证等配套资料原件扫描件；机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：  无锡市锡山区城市管理局

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额（三年）：人民币（大写）         元

人民币（小写）       元

本合同金额（一年）：人民币（大写）         元

人民币（小写）       元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期限： 3年（   年  月  日-   年  月  日 ，合同一年一签）

六、本合同期限       年  月  日-   年  月  日

七、服务地点和方式：

八、货款支付步骤和办法： 养护费用按季支付，根据合同约定的养护质量标准，经检查考核合格后，于下一季度支付该季度的养护费（养护费按每年总承包款的季平均数计），不合格的按养护质量标准每季度扣除相应费用，以此类推。

九、违约责任：   详见合同条款

十、解决争议的方式：  详见合同条款

十一、其他事项：   详见合同条款

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式八份，甲方执五份，乙方执二份，招标代理执一份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并报送招标代理后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）   乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

- 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市锡山区城市管理局，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 乙方指派投标文件中确认的绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 如甲方认为乙方项目负责人不称职的，有权要求乙方直接更换项目负责人。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理、负责日常考核、专项考核和行业管理考核。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对日常养护工作进行各项考核，主管部门将进一步加强绿化养护管理考核监管，加强飞行考核力度，采取定期检查和不定期检查，对于未按主管部门要求进行养护管理的将加大扣减作业经费力度。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 在合同期内，因国家需要征用、市政道路改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.7甲方有权根据日常随机抽查（含日常监管）、市级数字化平台案件处理以及有责投诉等情况，视情节严重程度，予以作业单位500-10000元/次的扣款，汇总到季度结算总额。其中，因乙方养护不到位被市级智慧城管平台绿化案件每件扣款500元，养护过程存在安全隐患等原因受到其他部门通报/抄报或上级领导批评的，视情节严重程度每次扣款1000-10000元。管养范围内，因巡查不到位，绿地破坏未及时发现并上报的，每次扣款1000-5000元。

3.8甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

3.9负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

4.乙方权利和义务

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

（1）绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

（2）行道树合同期内进行至少一次回缩修剪以及后期的整形修剪（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）；

（3）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（4）树木保存率98%以外（行道树保存率为100%）正常死亡树木的清理和补植；

（5）绿地内植物生长需要的施肥工作；

（6）协同电力部门配合树线矛盾修剪（现场踏勘、现场监管）、配合交警部门处理绿化遮挡安全隐患的树木回缩修剪；

（7）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植；

（8）处理市民投诉、毁绿、占绿等社会问题的相关费用；

（9）每年开展生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作以及天牛类蛀干害虫的药剂防治工作及柳絮防治工作；

（10）配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作；

（11）配合甲方做好绿地普查工作；

（12）清理区管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（13）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（14）养护作业（道路绿化水车浇占道作业）避开早晚高峰导致成本增加；

（15）标段范围内存在安全隐患的杂树清理；

（16）为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用。

4.2以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

（1）苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容；

（2）因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

（3）合同期内有可能增加的区管绿地周边代建代管绿地整治养护项目及因政策等其他原因导致养护面积增加的，且增加养护经费按沿线或附近道路养护单位中标价测算后低于50万元的，由沿线或附近道路养护单位纳入养护范围进行养护，养护费用按照纳入后标段中标价测算并审计后按实结算（具体以区财政意见为准）；

（4）因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，发生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据区财政资金落实情况另行确认支付方式；

4.3必须做到日常巡查养护工作，做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3.1每年开展两次生物防治防虫挂管及跟踪记录管理工作。

4.3.2配合甲方完成绿地行政许可初审相关工作。

4.4 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，本标段绿化养护服务确定至少5人的长期稳定的日常管理养护人员，并报锡山区城管局绿化管理科备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.5 建立巡视报告制，每天有专人对绿化等设施进行巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

4.5.1巡视中发现绿地内有绿化设施损坏、违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，及时拆除违章搭建并恢复绿地原貌，立即报告甲方和绿化行政管理部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

4.5.2汛期和台风季节必须有人员值班，随时处理各种情况。

4.6 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原工程量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及工程量清单，经甲方核验并报请甲方批准后纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.7 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.8 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.9 加强法定节假日的正常养护工作。

4.10乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护标段范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.11乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.12乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机以及洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.13乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.14积极参与各项应急抢险任务，完成二级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用

4.15乙方应服从绿化行政主管部门的行业管理。

4.16 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应根据批准文件及时负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.17 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

4.17.1养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

4.17.2确保法定节假日的养护维修工作。

4.18 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.19 建立应急管理值班平台，配备固定值班办公地点及电脑、网络、固定电话等设备，值班人员2名，要求会基本办公软件操作，有一定的沟通协调能力。根据甲方值班要求，负责周一至周五17:00－第二天9:00，周末及法定节假日24小时的110应急抢险值班工作包括工单接收、辖区确认及处置指令下达和回复，并接受甲方的考核。锡山区建立有固定的养护处所≥500平方米（且满足车辆、设备停放）。

4.20乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.21应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.22乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

5.养护组织设计：进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6.质量与考核

养护维修质量标准参照合同附件约定的考核细则。

6.1有草花的标段必须满足四季草花种植的要求：

A.春季（4月中旬—7月上旬），种植完成时间不得晚于4月20日。主要品种：羽扇豆、飞燕草、美女樱、天竺葵、一串红（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：金鱼草、秋海棠、花烟草、孔雀草、石竹、一串紫、非洲万寿菊、彩叶草等。结合五一节主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

B.夏季（7月上旬—9月中旬），种植完成时间不得晚于7月10日。主要品种：马齿苋（单瓣彩色）、香彩雀、夏堇（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：四季海棠、矮牵牛、千日红、鸡冠花、金叶薯等。

C.秋季（9月中旬-12月上旬），种植完成时间不得晚于9月15日。主要品种：大花万寿菊、一串红、孔雀草（品种搭配合理美观，单个品种不少于10%，总体不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：国庆菊、海棠、几内亚凤仙、万寿菊、矮牵牛、金盏菊、鸡冠花、硫华菊等。结合十一国庆主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

D.冬季（12月上旬—4月中旬），种植完成时间不得晚于12月15日。主要品种：冰岛虞美人（不少于中标草花总面积的90%，经甲方批准，可根据效果略作调整）；其他品种：三色堇、羽衣甘蓝、角堇、银叶菊、紫罗兰等。结合元旦、春节布置，突出重要节点。

注：以上主要品种中，除马齿苋、夏堇以外，其他品种蓬径不得低于20㎝，羽扇豆蓬径不得小于25㎝。 草花换季空窗期不得超过10天，空窗期现场应有草花更换提示牌。

7.检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。甲方将按照最新发布的区管绿地养护考核细则进行考核。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在甲方通知整改期内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他单位整改，费用在乙方养护费中扣除后支付给其他单位。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排其他单位进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除后支付给其他单位。

7.4乙方养护期间必须按照投标工程量清单要求完成草花种植、施肥、修剪、植物层次调整、色块及地被更新等项目并报甲方验收合格，完成情况将纳入专项考核。草花未按照6.1要求种植被甲方通报批评的发生一次扣除10000元。

7.5 乙方在养护合同期内有下列行为之一并被甲方通报批评的，记入不良信用记录。

7.5.1乙方未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

7.5.2对毁绿、占绿的行为，乙方未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

7.5.3经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件。

7.5.4乙方应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

7.6发生重大死亡事故的，取消两年区管绿地投标资格。

7.7乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

8.安全文明施工与检查

8.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

8.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

8.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9.安全防护

9.1养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

10.事故处理

10.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

11.合同价款签订

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。因国家需要征用、改造、临时占用绿地等原因相应减少或增加的养护范围及经费，根据合同约定方式，在甲方审核后相应调整实际支付的合同价款。因完成上级布置的突击性任务而发生的费用，按照当期信息价及市场价进行审核后予以支付。

11.2招标工程量清单中所提供的数量均经有关部门核定并纳入当年绿化养护计划，乙方按此投标。在合同实施过程中因项目管理单位养护范围的调整而产生设施量变更时，必须在有关部门审定后方可按时调整；因合法征用、市政道路改造、临时占用绿地或招标人管理需要，调整乙方管护绿化范围时，乙方应无条件予以配合，按甲方要求增加或退出相应养护范围（地段），养护范围及经费相应增加或减少。由此造成的经济损失，招标人不负赔偿责任。

11.3合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现标段中标单价重新计入该标段养护，增加费从变更之日开始计算。

11.4同一标段在合同签订后发生单起临占、变更或红线范围内移植1000平方米以上，在本合同期内时间超过1个月的，在支付时扣款。同一标段单起绿地变更面积大于200平方米、不足1000平的，于下年度起扣除养护费。养护费扣减计算方式为：养护面积×中标单价，扣款费从变更之日开始计算。

12.支付与履约验收

12.1 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

12.2甲方按照相关考核细则和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方一年内累计有2个月考核分低于70分的，甲方有权无条件单方面终止合同，并取消三年区管绿地养护投标资格；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，或者存在违反本合同义务情形但不能补救到位的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接到甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算，损失金额有权直接在养护费用中予以扣除。

12.3 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

12.4对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12.5绿地养护工作一律不付预付款。养护费用按季支付，根据合同约定的养护质量标准，经检查考核合格后，于下一季度支付该季度的养护费（养护费按每年总承包款的季平均数计算，如有道路/绿地改造等无法平均计数的，按实结算），不合格的按养护质量标准每季度扣除相应费用，以此类推；如养护期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。每次付款前乙方开具相应金额的发票。

12.6关于履约验收与履约保证金。乙方出具合同总价（中标总金额）10%的履约保函作为本合同履约保证金（保函期限不少于本项目服务期）。合同期满后一个月内由甲方自行组织开展履约验收，项目履约验收合格的，甲方在十个工作日内退还全部履约保证金（无息）；项目履约验收不合格的，甲方要求乙方在十五日内完成整改，整改验收合格后退还全部保证金；乙方出现本合同条款13条违约情况的，甲方有权按违约责任扣除相应履约保证金（最高不超过履约保函金额），乙方承担甲方因此产生的损失及其他一切责任。政府采购履约验收书参考样本详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》 的通知（苏财规〔2024〕7号）附件2。

12.7如因服务期届满后的下一服务期招标时间延后，导致招标合同期内标段绿地仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

12.8合同一年一签，该年度合同周期内，乙方如有累计2次或2次以上月度考核低于70分的，该合同到期后即终止，甲方与乙方不签订下一年度合同。如该年度合同周期内，乙方月度考核低于70分次数少于2次，当年度合同到期后，甲方与乙方签订下一年度合同，以此类推。

13.违约和争议

13.1 甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务以及发生其他使合同无法履行的行为，不视为乙方违约。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款以及甲方要求进行整改，未能整改到位的，甲方有权解除合同，并要求支付合同价的5%的违约金，并赔偿因违约给甲方造成的损失（委托第三方整改的费用等），甲方选择继续履行的，乙方仍应承担违约责任和损失赔偿，甲方有权在养护费中直接扣除。

13.3 乙方不得擅自解除本合同，否则应当按合同价的5%向甲方承担违约责任，并赔偿损失（包括但不限于甲方在重新招标前委托第三方进行养护的全部费用、本次招标费用以及重新招标的费用等）。

13.4乙方应承担甲方因其违约行为而支出的仲裁费用、律师费、保全担保费、差旅费、鉴定费等合理费用。

14.争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解，协商不成的，可向无锡仲裁委员会申请仲裁。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业。

15.合同终止

15.1承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，一经发现，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任由乙方承担，并参照第12.2条承担违约责任和损失赔偿；

16.普查、交接与验收

16.1普查。养护合同到期前，如采购人通过第三方对标段的设施量进行普查，养护承包方应配合第三方的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。

16.2交接。绿地到期前，绿地重新招标并确定新的养护承包人后，原养护承包人应做好与新养护承包人的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后两个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新养护承包人列出清单，确系原养护承包人原因所致，应及时进行整改。

16.3验收。原养护承包人对养护标段内存在的问题整改完成准备交接前，由采购人和新养护承包人对绿地进行验收，验收通过后，三方签署验收交接单并加盖公章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

17.其他

17.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

18.合同生效与终止

18.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

19.合同份数

19.1合同一式八份，甲方执五份，乙方执二份，招标代理执一份。

附件：

2025—2028年锡山区区管绿地养护项目

考核细则

2025—2028年锡山区区管绿地养护项目考核细则具体如下：一、月度考核：

月度考核总分为100分，采用人员设备考核、养护质量考核和综合管理能力考核方式进行。

（一）人员设备考核：对养护企业人员投入、机械配备及使用、物资储备情况进行考核（详见表1）。总分100分（得分按20%算入月度考核总分）。

考核方式：（1）日常考核：对养护企业项目负责人上报工作计划、人员与会、人员值班等工作进行日常考核。（2）随机抽查：锡山区城管局对养护作业人员、机械配备及使用、物资储备情况进行不定期抽查考核。

表1 锡山区区管绿地养护企业人员设备考核标准

| 人员设备管理水平评分内容 |  |  | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1人员 | 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，每天在微信群或QQ群上报次日工作计划，包括作业内容和作业人数；管养期内不发生重大失误。 | 日常考核 |
|  |  | 项目经理在内的项目管理机构5人以上必须常驻锡山区，不得无故离开项目，以上人员暂离项目，或因其他原因暂时无法管理项目的，应当提前向区城管局提出书面申请并取得同意。 | 抽查 |
|  | 养护作业人员 | 未经批准不得随意更换投标养护作业人员，投标作业人员不得在区管绿地多个标段或范围以外承担养护工作。日常作业人数不低于投标人数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | 抽查 |
|  | 与会情况 | 根据会议通知要求，指定人员准时参加会议，如无法按照要求参加会议的，需提前取得区城管局同意。 | 日常考核 |
|  | 值班安排 | 重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。 | 日常考核 |
| 2机械 | 机械配备及使用 | 按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于区管绿地作业，按规定安装GPS（接入区城管局对应平台），GPS运行正常。 | 抽查 |
| 3物资 | 物资储备 | 按照投标文件和应急预案要求，物资储备能满足救灾的需要。 | 抽查 |
| 评分标准 整体养护质量极好得分90～100分。 整体养护质量优秀得分85～90分。 整体养护质量良好得分80～85分。 整体养护质量一般得分75～80分。 整体养护质量较差得分75分以下。 |  |  |  |

注：1、关于人员投入情况，所有标段每日投入人员应当符合投标文件中拟投入人数，平时及正常情况下不低于5/7。如不满足上述人员要求的，锡山区城管局有权按照每日实际投入人数和应当投入人数的比例的平均值来计算每月应付的项目承包费基数。

2、养护作业人员数量考核为抽查考核，一旦抽查到当日人员数量不符（缺少）的，将当日抽查人数按当月每日平均养护作业人员数量计算，其余按照上报人数或工作日志为准。抽查次数大于1次的，以较少数人数的为准。

（二）养护质量考核

主要对整体景观效果、植物养护质量、设施维护情况、绿地监管情况进行综合考核。由锡山区城管局对区管绿地所有养护范围进行全覆盖巡查考核，并根据月度综合考核标准打分，总分100分（按70%计入月度考核得分）。

表2 锡山区区管绿地养护管理月度综合考核标准

绿化养护质量评分内容

一级绿化养护质量标准 1、绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。 2、园林植物达到： （1）生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量（平均生长量待以后调查确定）。 （2）叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下（包括5%，以下同）。 （3）枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头，以下同），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。 （4）措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。 （5）行道树基本无缺株。 （6）草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在5%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。 3、行道树和绿化内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地区路段能做到随产随清，其他地区和路段做到日产日清；绿化整洁，无白色垃圾，并做到经常保洁。 5、无明显的人为损坏，绿化、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

二级绿化养护质量标准 1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。 2、园林植物达到： （1）生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。 （2）叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。 （3）枝、干正常：①无明显枯枝、死权；②有蛀干害虫的株数在2%以下（包括2%，以下同）；③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 （4）措施：按二级技术措施要求认真进行养护。 （5）行道树缺株在l%以下。 （6）草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在10%以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。 3、行道树和绿化内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿化内无明显的白色垃圾，能坚持在重大节日前进行突击清理。 5、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿化、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

三级绿化养护质量标准 1、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。 2、园林植物达到： （1）生长势：基本正常。 （2）叶子基本正常：①叶色基本正常；②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下。 （3）枝、干基本正常：①无明显枯枝、死杈：③有蛀干害虫的株数在10%以下；③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6%以下；④90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。 （4）措施：按三级技术措施要求认真进行养护。 （5）行道树缺株在3%以下。 （6）草坪覆盖率达90%以上；草坪内杂草控制在15%以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。 3、行道树和绿化内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 4、绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿化内的白色垃圾。 5、对人为破坏能及时进行处理。绿化内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

评分标准 整体养护质量极好得分90～100分。 整体养护质量优秀得分85～90分。 整体养护质量良好得分80～85分。 整体养护质量一般得分75～80分。 整体养护质量较差得分75分以下。

（三）综合管理能力考核：锡山区城管局对养护企业进行综合评分，考核内容包括养护、安全和应急方面的资料台账管理情况、安全生产及文明施工情况、应急演练及应急抢险工作开展情况、行政许可移植恢复程序执行及现场管理情况、保障等重点工作完成情况（考核标准详见表3），总分100分（按10%计入月度考核得分）。

表3 锡山区区管绿地养护综合管理能力考核标准

| 综合管理能力评分内容 |  |  | 考核方式 | 考核频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1资料台账 | 养护台账 | 业务台账内容真实全面，记录详实，条理清晰，符合归档要求。修剪、施肥、草坪、草花（如有）、设施维修、病虫害防治、投诉处理、养护计划、养护总结、巡查记录等内容一应俱全。 | 专项考核评分 | 十二月 |
|  | 安全台账 | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理，如实记录安全生产事故隐患排查治理情况，定期开展安全教育培训、安全风险要素识别与分级，定期向从业人员公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，相关台账齐全。 |  |  |
|  | 应急预案及台账 | 合理的防灾预案、防灾、抗灾网络完整；定期组织应急救援预案演练，并形成评估报告。 |  |  |
| 2安全生产及文明施工 | 安全作业 | 严格执行安全生产操作规程，按照规范穿反光服装、戴安全帽、设置安全警示标志；发生安全事故及时上报及抄报有关单位；不得委托不具备相应安全生产条件或资质的其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 文明施工 | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 3应急抢险 | 应急演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力，留存相关台账。 | 专项考核评分 | 一年两次 |
|  | 应急抢险工作 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 4行政许可 | 移植恢复 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作。 | 日常考核扣分 | 日常 |
|  | 现场管理 | 做好开挖现场的监督管理，阻止超出审批范围的开挖和毁绿 并及时向区城管局上报。 | 日常考核扣分 | 日常 |
| 5保障等重点工作 | 组织管理 | 积极参加各类保障工作，完成区城管局各项要求，保证完成各项任务，完成上级部门交办指令的工作。 | 保障期间考核扣分 | 保障期间 |
| 评分标准 综合管理能力极好得分90～100分。 综合管理能力优秀得分85～90分。 综合管理能力良好得分80～85分。 综合管理能力一般得分75～80分。 综合管理能力较差得分75分以下。 |  |  |  |  |

表4 锡山区区管绿地养护管理月度考核评分表

打分单位：

（    ）标                                   年      月

| 考核内容 | 基础分 |  | 扣分 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、人员设备考核 | 100 |  |  | 20% |  |
| 2、养护质量考核 | 月度综合考核 | （等次）： |  | 70% |  |
|  | 基础得分： |  |  |  |  |
| 3、综合管理能力考核 | 100 |  |  | 10% |  |
| 月度考核 |  |  |  | 得分 |  |

二、年度综合得分

按照每月月度考核汇总计算平均分，最终得分为年度综合得分。

表5   锡山区区管绿地养护管理年度综合得分表

（    ）标                                        年度

| 月度考核得分 | 得分 |
| --- | --- |
| 1月 |  |
| 2月 |  |
| 3月 |  |
| 4月 |  |
| 5月 |  |
| 6月 |  |
| 7月 |  |
| 8月 |  |
| 9月 |  |
| 10月 |  |
| 11月 |  |
| 12月 |  |
| 年度综合评分 |  |

三、考核结果应用

1、项目当月月度考核得分超过90分，不扣当月作业费用；如得分低于90分，每低1分扣除当月项目承包费的1%；如得分低于80分，先扣除当月项目承包费的10％，每低1分再扣除当月项目承包费的2％；如得分低于70分，先扣除当月项目承包费的30％，每低1分再扣除当月项目承包费的3％。

2、区城管局有权根据日常随机抽查（含日常监管）、市级数字化平台案件处理以及有责投诉等情况，视情节严重程度，予以作业单位500-10000元/次的扣款，汇总到季度结算总额。其中，被市级智慧城管平台绿化案件每件扣款500元，因绿化养护不到位、养护过程存在安全隐患等原因受到其他部门通报/抄报或上级领导批评的，视情节严重程度每次扣款1000-10000元。管养范围内，因巡查不到位，绿地破坏未及时发现并上报的，每次扣款1000-5000元。

3、一年内累计2个月月度考核得分低于70分时终止合同，进入退出程序。

四、退出程序

1、退出方式。由区城管局与中标单位进行协商解约；如协商未果，则由项目所在地法院调解/仲裁/诉讼解约。

2、重新招标。将双方解约协议或法院的判决书报送无锡市锡山区政府采购管理办公室后，再按相关流程实施项目新一轮招标。

五、奖惩措施

1、年度综合得分前五名的单位，将获得锡山区区管绿化养护优胜单位称号，给予适当表扬。

2、绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一并被绿化管理单位通报批评的，将作为不良行为记录纳入无锡市园林绿化施工养护企业信用管理评价体系：

①未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

②对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

③群众举报或媒体曝光等投诉内容，经查证属实并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

④应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

⑤在重大保障活动中，因养护管理质量失分的。

⑥其他违反法律法规、规章规定的不良行为。

3、发生重大死亡事故的养护单位，从下一年开始取消两年锡山区城市绿地养护投标资格。

六、其他管理制度

1、巡查报告制度

养护单位应对养护绿地负全责。每天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告绿地管理单位（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报绿化管理科。

2、报表统计制度

养护单位须按月上报城市绿地月度养护作业统计报表和月度养护工作计划。

3、公示制度

区管招标绿地考核得分、排名及其他与中标绿地养护管理有关的检查考核通报，按季度在管理部门网站上公布。

七、适用范围

本考核细则适用于2025—2028年锡山区区管绿地养护项目。

附件：

1、《区管绿地养护管理整改通知书》

2、《区管绿地月度养护作业统计报表》

3、《区管绿地月度养护工作计划》

4、扣款通知单

附件1

锡山区区管绿地养护管理

整  改  通  知  书

：

根据检查考核，发现你单位负责管护的招标绿地         标

段                                处存在

等问题，请你方于  日内（  月  日前整改到位，达

到绿化养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。

该项问题将在        中扣分（款）      。

乙方：（签收）             甲方：（盖章）

年      月       日

附件2

锡山区区管绿地月度养护作业统计报表

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： | 制表人： |

附件3

锡山区区管绿地月度养护工作计划

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 质量标准 | 完成时间 |  | 投入劳力 （人） | 工作量（工日） |
|  |  | 始 | 止 |  |  |
| 单位： | 单位领导： | 项目负责人： |  | 制表人： |  |

附件4

扣款通知单

| 事由 |  |  | 项目责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位 |  |  | 联系人 |  |
| 扣款金额 |  | 扣款时间： |  | 整改日期： 前 |
| 扣款原因 |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 |  |  |  |  |
| 养护部经理意见 |  |  |  |  |
| 总经理意见 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

签收单位：

（盖落款章、骑缝章）

法人代表签字：

签收日期：    年   月   日

五、投标文件（格式）

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：                   （   标段）

投标供应商：

二〇二五年月日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡市锡山区城市管理局：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供涵熙（苏州）工程顾问有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方认为你们有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出异议的权利。

- 八、我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：      传真：

通讯地址：  邮编：

（二）开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：            采购项目编号：

| 项目总报价（三年） （人民币） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 项目总报价（2025年—2026年）（人民币） | 小写： 大写： |
| 项目总报价（2026年—2027年）（人民币） | 小写： 大写： |
| 项目总报价（2027年—2028年）（人民币） | 小写： 大写： |
| 实施时间 |  |
| 服务质量 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：日期：年月日

填写说明：

注：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

- （四）报价明细表及报价合理性分析表（格式）

- （单价、合价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位）

20  年-20  年报价明细表(  标段）

| 序（标段） | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通江大道 | 东北塘1标 | 改造部分（安福桥－－沪宁高速出入口） | 一级 | 196350 |  |  | 48720 |  |  | 640 |  |  |  |
|  |  |  | 保留部分（安福桥--沪宁高速出入口） |  | 117483 |  |  | 18923 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无锡枢纽互通西 |  | 无锡互通（西）绿化养护费 |  | 117626 |  |  | 115868 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）水系管护费 | 三级 | 13400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无锡互通（西）亮化设施维护更新费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |
|  | 锡宁路 |  | 312国道北环路高架－惠山交界 | 二级 | 79282 |  |  | 7638 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 524141 |  |  | 191149 |  |  | 640 |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 2 | 无锡枢纽互通东 | 东北塘2标 | 无锡互通（东） | 一级 | 229747 |  |  | 164917 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锡港路 |  | 梁溪交界（东风桥）--友谊路 | 二级 | 43796 |  |  | 10219 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沪宁高速两侧 |  | 新兴塘河－惠山交界 | 三级 | 301195.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 574738.05 |  |  | 175136 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 3 | 东亭路 | 东北塘3标 | 跨线桥－－锡港路 | 一级 | 53419.64 |  |  | 34233 |  |  |  |  |  |  |
|  | 友谊路 |  | 春笋路-锡港路 |  | 81768.7 |  |  | 53495.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 芙蓉四路 |  | 东亭路-锦旺路 |  | 18424 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方渔路 |  | 芙蓉六路-芙蓉五路 |  | 6787 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 芙蓉五路 |  | 东亭北路-春塘路 |  | 25342 |  |  | 16759 |  |  |  |  |  |  |
|  | 诚毅路 |  | 锦旺路—承塘路 |  | 1097 |  |  | 456 |  |  |  |  |  |  |
|  | 望江立交西接线 |  | 312国道北环路段，通江大道－惠山大道 |  | 5167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312国道 |  | 原北环路、锡虞立交－通江大道 |  | 104017 |  |  | 54759 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北环路（原保留） |  | 新312国--锡港路 | 三级 | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 北兴塘河、锡北运河（芙蓉桥－石新桥） | 三级 | 100465.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 400647.94 |  |  | 159847.9 |  |  | 0 |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 4 | 东廊路 | 锡北镇1标 | S340--锡虞路 | 二级 | 148109 |  |  | 108175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锡港公路 |  | 振新路-S340 | 三级 | 304749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 京沪高铁两侧 |  | 京沪高铁锡北段 |  | 592257.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1045115.5 |  |  | 108175 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 5 | 锡港路、S340 | 锡北镇2标 | 锡港路（友谊路-文八路）、s340（惠山交界－联谊路） | 二级 | 179240 |  |  | 43248 |  |  |  |  |  |  |
|  | 团结路北延 |  | 老锡沙路-翠竹路 |  | 55345 |  |  | 42019 |  |  | 68 |  |  |  |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路-江阴交界 |  | 162914 |  |  | 82114 |  |  | 294 |  |  |  |
|  | 文八线 |  | S340-江阴交接 |  | 50702 |  |  | 9418 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 锡北运河（芙蓉桥－ 锡北运河大桥） | 三级 | 169106.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 617307.6 |  |  | 176799 |  |  | 362 |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 6 | S340 | 东港镇 | 联谊路-江阴交界 | 二级 | 239058 |  |  | 19633 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 锡张高速东港 |  | 东港连接线 |  | 93705 |  |  | 41617 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 大塘河、东清河、锡北运河（ 锡北运河大桥-南街） | 三级 | 411749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 744512 |  |  | 61250 |  |  | 300 |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 7 | 锡虞路 | 锡虞路 | 梁溪区交界－联福路 | 二级 | 433722.1 |  |  | 264619.03 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 433722.1 |  |  | 264619.03 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 8 | 锡沪路 | 商务区 | 杜正路-吼山南路 | 一级 | 38839 |  |  | 29122 |  |  | 998 | 290 | 289420 |  |
|  |  |  | 团结路-杜正路、吼山南路－润锡路 | 二级 | 98111 |  |  | 24636 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 润锡路-锡东大道 |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 锡东大道 |  | 泾石路－锡沪路 |  | 262842 |  |  | 47359 |  |  | 225 | 290 | 65250 |  |
|  | 沪宁高速东北侧林带 |  | 云林段 | 三级 | 266526 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 671118 |  |  | 101117 |  |  | 1223 |  | 354670 |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 9 | 锡沪路 | 羊尖镇 | 锡东大道－翁家桥 | 二级 | 122792.5 |  |  | 8221 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锡东大道 |  | 锡沪路－新吴区交界 |  | 160280 |  |  | 33265 |  |  | 343 |  |  |  |
|  | 东廊路 |  | 锡虞路-大成路 |  | 68981 |  |  | 37405 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锡虞路 |  | 联福路－锡沪路 |  | 228875.31 |  |  | 148316.72 |  |  | 0 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 580928.81 |  |  | 227207.72 |  |  | 343 |  |  |  |
| 序号 | 标段名称 | 区域 | 区域范围 | 养护等级 | 面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草籽面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 草花面积（m2） | 均价（元/m2·年） | 小计（元） | 一年小计（元） |
| 10 | 锡太路 | 鹅湖镇 | 苏州交界（望虞河）--新区交界 | 二级 | 300423 |  |  | 160605 |  |  | 138 |  |  |  |
|  | 锡甘路 |  | 甘露镇区－新区交界（夏莲桥） | 三级 | 70772 |  |  | 9642 |  |  | 205 |  |  |  |
|  | 河道绿化 |  | 鹅湖段 |  | 278017.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 京沪高铁 |  | 鹅湖段 |  | 260500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 909712.4 |  |  | 170247 |  |  | 343 |  |  |  |
| 合计（2025年—2026年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（2025年—2026年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（2025年—2026年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、投标供应商需根据服务清单完善报价，可自行拆分标段及调整格式，不得改变服务内容及对应工程量。

- 2、投标报价应包括投标人完成本项目所有工作及后续服务的全部费用。

- 3、养护费单价最高限价按照一级养护4.2元/m2·年，二级养护2.16元/m2·年，三级养护1元/m2·年计算；草籽按照1.5元/m2·年计算；草花按照290元/m2/年，一年更换4次计算。无锡互通（西）亮化设施维护更新费总价包干计20000元/年，为不可竞争费。

- 4、投标报价中相同养护等级的绿地、草籽、草花报价需一致。

- 5、部分路段养护时间暂未交接，本项目报价分三年报价（2025年—2026年、2026年—2027年、2027年—2028年），养护期按2025年8月起计算，部分中旬到期绿地可按0.5月价格进行折算后报价。

报价合理性分析表（格式）

报价合理性分析表（格式）

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员 |  |  |  | - 1、养护作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人），不得低于投标邀请函中最低作业人员配置要求，如低于本项目最低作业人员配置要求按无效标处理。 - 2、人工工资不得低于无锡市最低工资标准2490元/人/月。 |
| 2 | 投标总价 |  |  |  | 与开标一览表内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件投标邀请中人工费占比标准 |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于所投标段人工费占比标准，如高于所投标段人工费占比标准按无效标处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表盖章或签字：

（五）承诺书（格式）

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

（七）我公司承诺：如我方中标，将此次所提供的投标机械化作业车辆加装卫星定位一体机、视频摄像头等监控装置，作业人员佩戴所属公司具有一键呼叫和定位功能的工号牌，将作业人员和机械化车辆统一接入区级智慧监管平台（费用由我方自行承担）。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：（采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我单位自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年月日

承诺书三不拖欠农民工工资承诺书

致：（采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第一条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：年月日

- 承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，我单位自愿放弃投标资格并接受其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年月日

承诺书五（承诺书格式）

我公司承诺：

（1）项目负责人：

（2）达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用自付。

（3）养护合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标人负责承担。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年月日

# 承诺书六中标标段优先顺序承诺函（格式）

致：（采购人名称）：

（1）我公司充分理解本次招标2025—2028年锡山区区管绿地养护项目共10个标段，投标供应商对10个标段均可投标，但最多只能中一个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明确或误解的权利。

（2）如所有开标标段投标供应商经评审多标段均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

（六）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业

法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

被授权人签名：投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

| 法定代表人身份证扫描件 |  | 授权代表身份证扫描件 |
| --- | --- | --- |

（七）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

涵熙（苏州）工程顾问有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年月日

（八）数据汇总表

1、项目人员配备

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 项目组 岗位 | 职称 | 证书 | 工作经验 | 对应社保页码（编号如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

2、项目车辆或设备配置

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 自有或租赁 | 购入年份或租赁期限 | 备注 | 车牌号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

3、业绩

供应商名称（盖章）政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主单位 | 签订时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

（九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |  |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

（十）投标偏离表（格式）

投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人数，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人数，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）技术文件格式：

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。