招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2024-0014

项目名称：城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目

盐城市交通运输局

2024年5月

- 总  目  录

- 第一章   招标公告………………………………………………1

- 第二章   投标人须知……………………………………………4

- 第三章   合同条款及格式………………………………………18

- 第四章   项目需求………………………………………………31

- 第五章   评审方法和评审标准…………………………………95

- 第六章   投标文件格式…………………………………………102

# 招标公告

项目概况

盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）一期项目的潜在投标人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取招标文件，并于2024年5月23日上午9:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2024-0014

项目名称：城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目

预算金额：764万元（本金额包括除设计、全过程咨询及监理外，由项目产生的所有费用）。

最高限价：764万元。

采购需求：盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）项目（一期），具体要求详见项目需求。

合同履行期限：自合同签订之日起270日内通过验收并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体投标，联合体不得超过2家。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）.本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺）。

3、投标人类型：投标人必须是在中国境内注册，具有电子智能化工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证的独立法人企业。

4、为确保项目建设进度和后期数据传输稳定，投标人须承诺签订合同前取得感知网络链路本地运营商（具备第一类基础电信业务种类经营许可证）支撑承诺函（自行承诺）。

5、以联合体投标的投标人，须提供联合体协议并明确牵头单位。

三、获取招标文件

时  间：2024年  5  月  7  日至2024年  5  月 11  日17:30时前（5个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：王工

电  话：0515-88261098，19962391798

方  式：在规定时间内将法人委托书和营业执照扫描件通过电子邮件方式发送至邮箱：gx19962391798@126.com。（注：邮件、附件资料请以“项目编号+单位名称+联系人+手机号码”命名，领取本项目的电子版招标文件）。逾期不予接收。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年  5  月  23 日上午9:00时（北京时间）

地点：盐城市行政服务中心府西路1号4楼开标四室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标文件正本1份，副本4份，电子档1份（U盘）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市交通运输局

地    址：盐城市青年中路8号

联 系 人：吴先生

电    话：0515-88886409

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：王工

联系电话：19962391798

# 投标人须知

### 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

本招标文件由采购人和代理机构负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问

任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理机构或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表等部分；

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，如偏离说明原因；

15、服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十天（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件的签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

19.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间之前送达代理机构。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人工作人员、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

26.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

28.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

28.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

28.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2 投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5 未通过符合性检查的；

29.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7 投标人串通投标；

29.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2 废标条款：

29.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3 因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3代理机构将在“盐城市交通运输局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果公告质疑期满后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33、签订合同

33.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36、招标代理服务费

36.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

36.2代理机构将根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定收费标准的44.8%收取代理服务费，向甲方收取代理服务费，不足3000元按3000元计收。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目编号：JSZC-320900-JSGX-G2024-0014

项目名称：城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目

甲方：盐城市交通运输局

乙方：

甲乙双方根据城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目

1.2型号规格：详按招标文件要求

1.3数量（单位）：详按招标文件要求

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

2.2最终结算时的产品价格以投标单价为准，双方另有约定的除外，数量以实际签收的数量为准。

2.3如甲方要求乙方分批供货，请乙方将导致材料价格波动的风险，及其他一切风险综合考虑在报价中。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的5%）。采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期 五 年。（自交货验收合格之日起计算）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：自合同签订之日起270日内通过初验并交付使用，初验结束后90日内完成终验。

9.2交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。

9.3交货地点：盐城市交通运输局。

十、货款支付

10.1本项目（一期）建设，在合同签订后30日内预付合同价的10%，初验结束后付至合同价的40%，终验结束后付至合同价的75%，审计结束支付至审定价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后，在考核合格前提下一次性付清（无息）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_1_小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的所有货物免费保修期为 伍 年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方不得将本项目转包、违法分包，一旦发现扣除本项目合同金额的10%。

- 调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、本合同附件：

附件1.廉政合同

附件2.安全生产合同

附件3.保密协议

本合同的附件、招标文件、投标文件，与本合同具有同等法律效力。

十九、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲 方：                                 乙 方：

地 址：                                 地 址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

电 话：                                 电 话：

日 期：      年  月  日

附件1

廉政合同

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人盐城市交通运输局（以下简称“甲方”）与承包人                     （含承包人按法律法规规定和招标文件约定允许分包的各专业承包人）（以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向江苏省盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。

四、本合同作为           合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

合同签订地址：                         合同签订地址：

签订时间： 年    月   日

附件2

安全生产合同

为在盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）一期项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，盐城市交通运输局(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：(盖章)                    乙方单位：(盖章)

法定代表人：(签名)                  法定代表人：(签名)

或委托代理人：(签名)             或委托代理人：(签名)

日期：      年    月    日

附件3

保密协议

为确保本次盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目建设工作的顺利进行，为保证甲、乙双方的合法权利，甲、乙双方一致同意就安全保密事项形成如下保密协议。

1、甲、乙双方对于盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）（一期）项目建设过程中获取或知晓的对方敏感、秘密信息负有保密义务，任何一方均应保守秘密，不得向第三方泄露相关技术数据、业务资料等信息和资源。

2、未经对方书面同意，任何一方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露对方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或是书面的，还是以电子邮件等形式存在的。包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括协议、备忘录等文件中所包含的一切信息、定价政策、设备资源、人力资源信息等。

3、在对方单位内活动时，应尊重对方有关保密的管理规定，听从接待人员的安排和引导。未经允许不得进入对方实验室、办公室内受控的工作环境，与对方技术人员进行的交流，仅限于合作项目有关的内容。

4、如果一方违反上述条款，另一方有权根据违反的程度以及造成的损害采取以下措施：

（1）终止双方的合作；

（2）要求赔偿因失密造成的损失。

在采取上述措施之前，一方将给予违约的另一方合理的在先通知。

5、负有保密义务的双方，如果涉密人因本方无法控制的原因(如擅自离职)造成由涉密人有意泄密，其相应的民事和法律责任由当事人承担。

6、双方因履行本协议所发生的一切争议，应通过友好协商解决；如协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7、本保密协议不因双方合作的终止而无效。在双方合作协议终止后，本保密协议对双方仍具有约束力。

| 甲 方（盖章）： | 盐城市交通运输局 |
| --- | --- |
| 授权代表签字： |  |
| 日 期： |  |

| 乙 方（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表签字： |  |
| 日 期： |  |

# 第四章  项目需求

一、项目背景

依据江苏省交通运输厅《交通强国江苏方案》、《江苏省交通运输新基建建设行动方案》和《江苏省“十四五”智慧交通发展规划》要求，盐城市交通运输局应充分调动各方资源和力量，加快推进盐城市智慧交通建设。建设智慧交通是推动交通运输高质量发展、深化供给侧结构性改革、建设人民满意交通的重要切入点和抓手。近年来，国家、部省印发了数字经济发展规划、交通运输新型基础设施建设指导意见、智慧交通建设行动方案等一系列政策文件，要求推动交通运输与5G、物联网、云计算、人工智能、大数据等融合发展，加快发展智慧交通，发展数字化运输服务新业态，培育竞争新优势。

盐城市委、市政府出台《关于加快推进“数字盐城”建设的实施意见》，明确要抢抓数字化转型先机，打造数字化发展新动能，构建数字化发展良好生态，为“四新盐城”建设提供有力支撑。《意见》提出要建设集各类事件预警、分析、研判、决策、指挥等功能于一体的“城市驾驶舱”，对全市各项运行态势进行感知。盐城市“城市驾驶舱”整体上由“1个‘城市驾驶舱’主舱”+“11个县（市、区）分舱”+“N个部门和场景分舱”构成。通过“城市驾驶舱”建设，加强对城市运行数据实时归集、 治理和应用，实现对城市整体信息的全面掌控，对城市日常运行的精准监测，对城市全局的总体把握和公共资源的合理调度，辅助政府进行预测分析和决策判断，保障城市平稳运行并提升事件处置的水平，助力城市数字化转型，完善城市治理体系并推进治理能力现代化，打破跨层级、跨部门、跨区域数据壁垒、业务堵点和管理孤岛。

《“城市驾驶舱”交通分舱》（交通政务信息化平台)项目建设（以下简称“本项目”）按照“统筹规划、分步实施”的建设原则，将构建 “3411”交通分舱信息化建设主体框架，形成“3”屏、“4”舱、“1”平台、“1”中心、“1”套基础设施、“4”类对接的交通分舱建设体系，以数据协同为驱动，全面推动盐城市智慧交通建设，提升交通管理精准治理、整体研判和协同指挥的能力，助力“数字盐城”融合发展。

二、总体架构

交通分舱以推进数字盐城建设为指引，本着总体规划、分步实施、资源共享、整体对接原则，贯彻落实《“数字盐城”建设白皮书》、《盐城市“城市驾驶舱”建设2022年工作要点》要求，立足现有信息化系统，着力构建盐城交通分舱，实现跟盐城市“城市驾驶舱”统一平台的接入，消除信息孤岛，形成盐城特色精细化交通管理体系，实现交通运输体征“一屏统览”、交通运输服务“一网通办”、交通运输治理“一网统管”、交通运输便民“一网智达”、交通运输产业“一网赋能”，包括3屏、4舱、1平台、1中心、1套基础设施和4类对接。

分两期开展建设，一期重点进行框架搭建，夯实交通分舱基础，提升交通应急资源调度能力和科学决策能力；二期按照“应合尽合”原则优化整合交通业务系统，打造一个“全景化”工作门户，进一步加强省、市、县纵向贯通，推进跨部门数据融合和业务联动，探索创新示范应用，全面建成“智能感知、智联协同、智慧决策”的交通分舱应用体系。

三、建设内容

本项目将在TOCC指挥中心硬件设施的基础上，充分利用已建系统与“数字盐城”底座，建设集各类事件汇聚、展示、分析、研判、预警、决策和指挥等功能于一体的交通分舱。

交通分舱将分两期进行建设，建设规划充分遵循利旧原则，最大限度避免重复投资。一期框架搭建、夯实基础，二期融合创新、全面提升。

交通分舱（一期）着力框架搭建、夯实基础，在交通运输体征“一屏统览”、交通运输治理“一网统管”、交通运输便民“一网智达”方面，初步搭建交通运输政务信息平台底层框架，建设综合交通运行全景舱、综合交通监测预警舱、支撑服务平台和交通数据资源中心，适配“大屏、中屏、小屏”，新建或升级必要的基础软硬件配套设施，对接“数字盐城”城市驾驶舱数据资源和应用资源，初步构建“多场景联动、多终端互联”的交通分舱，形成对全市“交通设施、交通运行、行业治理、安全监督、公众服务、绿色交通”6大方面的运行态势总览和重点场所常态化实时监控预警。并在此基础上完善综合交通运行全景舱、综合交通监测预警舱、支撑服务平台和交通数据资源中心等。具体内容如下：

综合交通运行全景舱：主要构建全市交通运行态势总览能力，宏观呈现交通设施、交通运行、行业治理、安全监管、公众服务、绿色交通等方面交通运行情况。

综合交通监测预警舱：主要利用交通流量、视频监控、车辆移动轨迹及行径方向等交通物联网感知数据，结合监测预警算法识别技术，实现综合交通运行情况“能监测、会预警、快处置”，提升精准监测监管水平。

支撑服务平台：建设视频监控、空间分析支撑、指标模型管理（部分）等基础支撑服务平台，在视频监控调用、空间数据分析、指标模型运算（部分）等方面形成交通分舱支撑服务体系。

交通数据资源中心：充分利用省、市、交通运营企业等现有交通数据成果，不断整合、完善自然资源、住建、公安等跨部门相关数据成果，以多源数据融合为核心，从盐城市综合交通建设、运营、行业管理全流程通盘考虑，构建统一的交通数据资源中心，形成交通“基础库”、“业务库”和“专题库”，推进交通数据资源共建共享共用，全面提升时空感知、业务感知、视频感知、物联感知、互联网感知等全方位智慧交通感知能力。

基础设施完善升级：对原交通运行指挥中心的坐席、中控、网络、安全等基础软硬件设备进行完善升级，保障交通分舱安全部署和稳定运行。

具体包括：

（1）坐席和中控升级

更换21台坐席电脑，提升电脑运行性能，满足安全可靠要求；

升级分布式坐席协作系统，优化大屏投屏控制；

对指挥中心大屏故障进行修复

升级音响控制系统，解决会商室音响与指挥大厅音响控制错乱问题。

（2）大楼网络升级

电子外网延伸，对连接盐城港集团、交投集团高铁站停车场、交投集团充电站的网络线路进行扩容，扩容带宽至100M；

对大楼的已有有线及无线网络进行全面的规划、设计和升级，并对大楼网络设备进行全面升级，包括交换机、服务器等网络设备的更新和替换，以此提升网络性能和稳定性，提高网络管理效率，降低维护成本。

（3）5G定制网

对5G网络的覆盖范围、安全隔离等级要求、空口定制深度等差异化需求进行专网服务，保证手机多终端设备的安全接入。

（4）安全设备更换

优化网络安全设备，满足网络安全等级保护三级和信息系统密码应用三级别指标要求；

将原视频转码服务器CentOS替换为符合信创要求的麒麟服务器操作系统，应对CentOS停止维护的问题；

更换1套接近服役期的90分钟UPS设备蓄电池组，确保指挥中心设备用电需求；

更换接近服役期的消防设备（20台手持灭火器），保障指挥中心消防安全；

指挥中心空调设备维修，管路调整，解决排水堵塞、渗水等问题；

对线缆施工与空调维修过程中造成的装修损坏进行恢复。

同时，按统筹集约建设原则，充分利用“数字盐城”城市驾驶舱新型基础设施基础资源和数据资源构建交通分舱，夯实平台基础能力。

在基础设施层面，采用政务云服务器、存储、安全等设备，确保满足信息安全三级等保要求。

在数据共享交换层面，接入“数字盐城”城市驾驶舱中跟交通运行管理相关的城市运行数据成果，丰富交通数据资源，同时根据数字盐城”城市驾驶舱交通概览要求，推送交通设施、行业治理、交通运行、安全监管、绿色交通等交通概览数据，实现与主舱数据互通共享。

在支撑服务平台层面，对接“数字盐城”城市驾驶舱中统一认证平台、视频云平台、地理信息平台、数据支撑平台和可视化工具“云底座”资源，满足交通分舱运行需求。

在移动应用层面，对接“我的盐城”APP、“苏服办”移动端，落实交通便民措施，完善交通出行服务和政务服务，实现交通出行“掌中查”、交通业务“掌中办”，对接“盐政通”，实现在移动端查询交通业务数据，提升交通移动办公水平。

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 信息化软件开发 |  |
| 1 | 综合交通运行全景舱 | 包括交通设施专题、交通运行专题、行业治理专题、安全监管专题、公众服务专题、绿色交通专题等内容，各个展示页面须充分考虑到盐城市城市驾驶舱主舱大屏、盐城市交通运输局指挥中心大屏、江苏省交通厅大屏的展示需求，须满足在不同尺寸大屏上美观、流畅展示 |
| 2 | 综合交通监测预警舱 | 包括公路交通运行监测、铁路民航运行监测、城市客运运行监测、道路运输监测、预警管理等内容，各个展示页面须充分考虑到盐城市城市驾驶舱主舱大屏、盐城市交通运输局指挥中心大屏、江苏省交通厅大屏的展示需求，须满足在不同尺寸大屏上美观、流畅展示 |
| 3 | 支撑服务平台 | 包含视频监控管理、指标模型管理、空间分析支撑等内容，各个展示页面须充分考虑到盐城市城市驾驶舱主舱大屏、盐城市交通运输局指挥中心大屏、江苏省交通厅大屏的展示需求，须满足在不同尺寸大屏上美观、流畅展示 |
| 4 | 交通数据资源中心 | 数据集成对接：包括对接江苏省交通运输厅信息中心数据、综合执法支队数据、盐城市出租汽车公司数据、市公安局数据、市大数据局数据、盐城港集团数据、交投集团物业公司数据，以及将交通数据推送到主舱； 数据治理建库：包括交通设施资源数据、交通运行资源数据、行业治理资源数据、安全监管资源数据、公众服务资源数据、交通运输重点工程数据； 数据管理查询和系统管理。 |
| 5 | 与“数字盐城”对接 | 包括对接盐城市城市驾驶舱数字底座、“我的盐城”、“盐政通”、“苏服办”等内容 |
| （二） | 基础软硬件产品 |  |
| 1 | 坐席和中控升级 | 包括坐席电脑21台（符合信创要求）、分布式坐席协作系统1套、音响控制系统1套 |
| 2 | 网络设备升级 | 包括盐城市交通运输局大楼网络升级、3年电子外网延申费用、无线网络设备1套及交换机10台 |
| 3 | 5G定制网 | 5G定制网设备1套及相关全套配套材料及服务 |
| 4 | 安全设备更换 | 包括网络安全设备1套、CentOS替换、UPS电池、消防设备更新、空调维修、管路调整和必要的装修损坏恢复 |
| 5 | 基础软件 | 云容器服务、中间件、数据库等基础部署环境可申请政务云资源，本项目需采购1台云存储一体机 |
| （三） | 监控视频对接 | 对接盐城市交通运输局信息中心、盐城市公路事业发展中心、盐城市港航事业发展中心、盐城市交通运输综合执法支队、交投集团、盐城港集团等单位视频共2944路 |
| （四） | 本项目运营维护 | 本项目建成后的软硬件运维及相关第三方服务 |

其中信息化软件开发内容如下表：

| 序号 | 子系统名称 | 子模块 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合交通运行全景舱 | 交通设施专题 |  | 包括但不限于交通网规模、交通投资、年度综合运输量、城市公共交通、重点交通枢纽、运输装备、历年交通投资完成情况、历年交通网规模变化情况、公路营运货车吨位、船舶净载重量、历年桥梁数量与总长度、公路专题图、铁路专题图、港航专题图、交通设施地图、在建项目地图等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 交通运行专题 |  | 包括但不限于高速公路出口流量、船闸通过量、公路客运售票量、收费公路通行量、客货车联网在线率、航道待闸船舶数量、客运班车实载率、公路网日均断面流量、水上交通卡口流量、港口危险品装卸量、危险品储罐容量、热线咨询业务量、高速公路出口月度变化、过闸货物月度变化情况、港口吞吐量、机场运行、水上ETC通过量、区域内船舶数量变化、充电站服务情况、高铁站车流量、“两客一危”专题图、出租车专题图、水上运输专题图、航空专题图、充电站分布专题图、车辆专题图等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 行业治理专题 |  | 包括但不限于农村公路优良路率、建设市场信用等级、运输市场信用等级、行政许可办件数、行政许可办件效率、行政处罚案件数、行政处罚案件结案率、道路运输从业人员、船员、政务服务事项统计、行政处罚月度结案率、水路运输从业人数年度变化情况、道路运输从业人员年度变化情况等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 安全监管专题 |  | 包括但不限于危险品道路运输企业数、危险品运输车辆数、危险品道路运输量、“两客一危”在线率、港口危险品码头泊位数、港口危险货物储罐情况、港口危险品装卸量、内河危险品水路运输量、危险品船舶VITS在线率、全市危险品运输月度情况、各地危险品运输车辆数量、各港口危险品装卸量、危险品运输专题图、客运专题图、重型货车专题图等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 公众服务专题 |  | 包括但不限于公交车载客量、路况信息发布量、机场航班准点率、热线咨询业务量、进出港航班数、进出港航班座位数、热线话务接通率、公路客运联网售票量、水上ETC通过量占总通过量月度对比、各业务领域热线咨询业务情况对比、热线话务接通率变化情况对比等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 绿色交通专题 |  | 包括但不限于污染物联网接收船舶数、船舶污染物接收量、港口粉尘监测点在线率、24小时港口PM2.5浓度值、城市公交线路里程、城市公交车、公交车平均车速、公交车专用道里程、城市出租车、公共自行车、网约车、出租车专题图、网约车专题图等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
| 2 | 综合交通监测预警舱 | 公路交通运行监测 |  | 包括公路交通运行指标监测和公路交通运行地图监测等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 铁路民航运行监测 |  | 包括铁路民航运行指标监测和铁路民航运行地图监测等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 城市客运运行监测 |  | 包括城市客运运行指标监测和城市客运运行地图监测等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 道路运输监测 |  | 包括道路运输指标监测和道路运输地图监测等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 预警管理 |  | 包括预警阈值设置、预警提示设置、分级预警、警示信息推送、监测预警报告等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
| 3 | 支撑服务平台 | 视频监控管理 |  | 包括视频资源查询、视频实时预览、云台控制、视频播放窗口布局切换、视频轮巡、视频快照、紧急录像、视图管理、录像查询与回放、视频下载、视频级联、监控电子地图、视频监控运维等应用等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 指标模型管理 |  | 包括数据源管理、资源配置管理、指标模型配置、指标模型管理、分析模型库定制、数据模型管理、可视化展现配置等应用等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 空间分析支撑 |  | 包括实时空间大数数据获取与分析引擎和服务聚合与管理引擎等应用等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
| 4 | 交通数据资源中心 | 数据集成对接 | 接口监控管理 | 包括接口状态、接口日志、定时任务、心跳监测、统计报表等应用等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 江苏省交通运输厅信息中心数据对接 | 包括交通设施类数据、交通运行类数据、行政审批类数据、机场基础数据、航班基础数据、航班实时数据、机场事件数据、其它类数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 综合执法支队数据对接 | 包括但不限于行政处罚数据、行政许可数据等数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 盐城市出租汽车公司数据对接 | 包括但不限于出租车基础数据、出租车定位数据等数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 市公安局数据对接 | 包括但不限于犯罪记录查询接口、审批从业资格证信息查询接口、审批营运证查询接口、两客一危数据接口等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 市大数据局数据对接 | 包括但不限于公交车定位数据、公交排班数据等数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 盐城港集团数据对接 | 包括但不限于港区基础信息数据、船舶进出港记录数据等数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 交投集团物业公司数据对接 | 包括但不限于火车站停车场、停车记录数据等数据等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 交通数据推送到主舱 | 包括但不限于按月更新维修企业经营业户数据、交通运输企业经营业户数据、网络车从业人员统计数据、出租车从业人员统计数据；按年更新出租车、网约车经营业户数据资源交通运输投资规模数据、港口货邮量数据、机场货邮量数据、公路、铁路、水路货运量数据、火车站、客运站、机场旅客吞吐量等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 数据治理建库 | 交通设施资源数据整理 | 包括但不限于高速公路、普通国道、普通省道、县乡道、农村公路、桥梁、隧道、收费站、服务区、标志牌、客运站、内河航道、船闸、港口、船厂、水上服务区、高速铁路、普通铁路、车站、航班、机场、公交等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 交通运行资源数据整理 | 包括但不限于高速公路出入口通行信息、普通国道通行信息、“两客一危”GNNS信息、“两客一危”报警信息、客运售票信息、危化品运输信息、普通货运信息、船舶过闸信息、港口危化品装卸信息、船舶GNNS信息、危化品运输信息、普通货运信息、航行警告信息、航班基础信息、机场客运信息、机场货运信息、出租车GNNS信息、公交车GNNS信息等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 行业治理资源数据整理 | 包括但不限于出租汽车业户基础信息、出租汽车从业人员基础信息、出租车车辆基础信息、公交车业户基础信息、公交车车辆基础信息、网约车平台公司基础信息、网约车基础信息、汽车租赁业户基础信息、汽车租赁车辆基础信息、维修企业基础信息、检测站基础信息、车辆技术信息、普通货运车辆基础信息、普通货运业户基础信息、危化品货运业户基础信息、危化品车辆基础信息、危化品从业人员基础信息、客运业户基础信息、客运车辆基础信息、客运从业人员信息、客运班线信息、客运旅游包车信息、客运市内包车信息、客运站基础信息、驾培机构基础信息、驾培车辆基础信息、教练员基础信息、国内水路运输经营许可信息、船舶基础信息等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 安全监管资源数据整理 | 包括但不限于道路运输经营者信用信息、从业人员信用信息、执法信息、车辆黑名单、企业黑名单、水路经营者信用评级信息、执法信息、黑名单、出租车运营违章等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 公众服务资源数据整理 | 包括但不限于12328服务热线、12345服务热线转交通运输等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  |  | 交通运输重点工程数据整理 | 包括但不限于公路年度重点工程、铁路年度重点工程、港航年度重点工程、其它年度重点工程等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 数据管理查询 |  | 包括但不限于资源目录管理、交通业户查询管理、从业人员查询管理、交通设施查询管理、行政处罚案件管理、信用信息管理、监控数据管理、“一张图”数据展示等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 系统管理 |  | 包括但不限于用户管理、权限管理、日志管理、运行监控等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
| 5 | 与“数字盐城”对接 | 对接数字底座 |  | 包括但不限于对接利用统一认证平台、视频云平台、地理信息平台、数据支撑平台、可视化工具等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 对接“我的盐城” |  | 包括但不限于行业政策与新闻、执法通报、交通运输信息发布等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 对接“盐政通” |  | 包括但不限于业务提醒、消息订阅、消息管理等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 对接交通行业 相关视频及相关应用 |  | 对接交通行业相关视频及相关应用等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |
|  |  | 对接“苏服办” |  | 包括但不限于对接客运班次数据、客运信息查询等，实施过程中可根据实际情况进行建设内容的增加与修改 |

备注：1、考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中各功能建设内容可结合数据资源情况与项目需求进行调整；

2、本项目各个展示页面须充分考虑到盐城市城市驾驶舱主舱大屏、交通运输局指挥中心大屏、江苏省交通厅大屏的展示需求，须满足在不同尺寸大屏上美观、流畅展示。

硬件参数要求如下表：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坐席和中控升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坐席电脑 |  | 21 | 台 | 按盐城市政府信创产品采购流程申请，配置如下： 1、处理器：飞腾腾锐D2000，8核心CPU，主频≥2.3GHz。 2、内存：8G，2666MHz，DDR4内存，双内存插槽，最大支持扩展到64GB。 3、显卡：独显2G，显存最大支持可扩展到4G。 4、硬盘：固态硬盘256G，最大支持扩展到1TB。 5、显示器：23.8寸显示器，1920*1080。 6、操作系统：统信桌面操作系统V20，含3年原厂售后服务。 7、键鼠：有线USB接口键盘，有线USB接口鼠标，支持敲击键盘直接开机。 8、投标产品型须入围工信部信创目录。 |
| 2 | 分布式坐席协作系统 | 2K分布式KVM输入节点 | 35 | 台 | 1、支持 1080P 及以下分辨率； 2、支持同步编码为H.265 、H.264以及标清预览码流； 3、具备1路HDMI输入，1路DP输入,1路HDMI自动跟随输入环出； 4、具备1路数字音频，1路模拟音频输入输出，1路MIC； 5、视频：HDMI INx1、DP INx1、HDMI环出x1；通讯：RJ45接口带POE 802.3AT;音频：数字音频x1，AUDIO INx1，AUDIOOUTx1，MICx1；其他：RS485x1，RS232x1，IOx3/IRx3； ★6、设备机身带有reset按钮，当按一下按钮可硬重启节点；当长按按钮可将节点恢复出厂设置，提供产品彩页并加盖投标人公章。 7、支持键鼠独占功能，可设定独占模式的超时时间，即当不再操作后的超时时间后释放键鼠权限。 |
| 3 |  | 2K分布式输入节点 | 10 | 台 | 1、支持 1080P 及以下分辨率； 2、支持同步编码为 H.265 预览码流； 3、支持1路 HDMI 信号输入，1路 HDMI 信号输出； 4、支持1路数字音频，1路模拟音频输入，1路模拟音频输出，1路MIC； 5、视频:HDMI INx1，HDMI环出×1; 6、通讯:RJ45接口带POE 802.3AT; 7、音频:数字音频x1，AUDIO INx1，AUDIO OUTx1，MICx1; 8、其他:RS485x1，RS232x1，IOx3/IRx3; 9、支持 HDMI 2.0，兼容 DVI 1.0 协议； ★10、设备机身带有reset按钮，当按一下按钮可硬重启节点；当长按按钮可将节点恢复出厂设置，提供产品彩页并加盖投标人公章。 |
| 4 |  | 2K分布式拼接输出节点 | 25 | 台 | 1、支持 1080P 及以下分辨率； 2、支持自定义分辨率； 3、支持1路HDMI信号输出、1路VGA模拟高清输出; 4、支持1路数字音频输出，1路模拟音频输入、1路模拟音频输出，1路MIC； 5、视频：HDMI OUTx1，VGA OUTx1;通讯：RJ45接口带POE 802.3AT;音频：数字音频x1，AUDIO INx1，AUDIOOUTx1，MICx1；其他：RS485x1，RS232x3，IOx4/IRx4; 6、支持 HDMI 2.0，兼容 DVI 1.0 协议； 7、支持大屏区域划分，可根据用户需求自定义大屏功能区域，可针对相同物理大屏设定不同的逻辑大屏管理区域，实现资源的高度复用及业务自定义快速展示。 ★8、所投产品具有中国权威机构颁发的质量认证证书:IS09001 质量体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书。 |
| 5 |  | 音视频控制软件 | 70 | 授权许可 | 1、具备将视频在操作端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和操作端完全一样的视频组合方式，所见所得；使操作端可感知单元控制的设备的状态和数据；操作端端能预览主流IPC（包括 4K H.265 IPC）视频； 2、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能； 3、具备控制音频和视频同步传输，异步切换的能力；可以指定任意一路音频流输出，达到音视频既可同源，也可不同源； 4、具备获取 RS232 信号和 IO 信号发送到计算单元进行预定动作，并能反馈到操作终端上的能力。 |
| 6 |  | 平板电脑中控界面控制软件 | 1 | 套 | 1、根据用户需求进行定制开发，方便控制管理，安全可靠性高。 2、须支持对外提供调用服务或开发包，支持对中控定义的快捷模式调用等服务； 3、主机软件、触屏软件； |
| 7 |  | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1 | 套 | 1、需支持定制化界面，软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改； 2、操作软件可支持国产硬件和操作系统； 3、具备多控制终端同步控制能力，在不依赖任何单一软硬件情况下，需支持Windows/IOS/国产操作系统同时控制同一套分布式系统设备和显示墙，所见所得的进行编排，存储，调用； 4、用户需支持自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小，实现信号拖放并快速填充块的功能。 5、支持软件解码可选，即通过PC端软件客户端可解码分布式TX信号，能看能控。软件支持分屏开窗功能，支持不少于开56路窗口显示不同信号。 ★6、具备产品认证标准，需要提供产品相关3C 认证、CB 认证、CE 认证证书、ROHS 认证证书、FCC 认证证书、及相关检测报告复印件加盖投标人公章 |
| 8 |  | 8路网络继电器 | 1 | 套 | 1、手动控制:前面板8个按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备； 2、IO控制:在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 3、协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 4、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 5、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 6、前面板带LCD显示，可设定网络参数。 |
| 9 |  | 分布式逻辑运算中控 | 1 | 套 | 1、支持 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； 2、支持4 个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等； 3、支持1 个模拟量输出接口，可控制 LED 调光器、调速器等模拟量输入设备； 4、支持8 路弱继电器，提供开关量输出； 5、支持8 路红外，支持一个红外接口发无限种红外码； 6、支持8个输入输出IO接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展。 |
| 10 |  | 节点安装支架 | 4 | 台 | 1、标准 19 英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装 ; 2、一个机框最多可支持安装8个分布式拼接输出节点或者10个输入节点。 |
| 11 |  | 无线路由器 | 1 | 台 | 1、支持5G、2.4G双频段无线路由 |
| 12 |  | 48口以太网交换机 | 2 | 台 | 1、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，以官网描述的最小值为准，48个千兆电口，4个千兆光口，提供官网截图证明并加盖投标人公章。 2、★支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K，提供第三方测试报告并加盖投标人公章。 3、★电口支持POE/POE+供电，POE总功率超过380W，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，提供官网截图证明加盖投标人公章。 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议，支持IPv4 路由规格≥4K。 5、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 6、★支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，提供官网截图证明并加盖投标人公章。 7、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保。 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。 |
| 13 |  | 无线控制pad | 2 | 台 | 无线控制pad，可运行TOCC在用的音视频控制软件、灯光控制软件及其他软件 |
| 14 |  | 视频线更换 | 1 | 批 | 1、对驾驶舱所需的网线、电源线、高清线进行更换。 |
| 15 | 音响控制系统 |  | 1 | 项 | 对现场音视频系统进行调优并对控制系统进行分区控制，含相关设备、人工，布线等。 |
| 16 | LED屏幕修补 |  | 1 | 项 | 对LED灯珠和面板进行修补和替换 |
| 二、网络设备升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子外网延伸 | 交投集团-充电站 | 3 | 年 | 网络速率100Mbps |
| 2 |  | 交投集团-高铁站停车场 | 3 | 年 | 网络速率100Mbps |
| 3 |  | 盐城港集团 | 3 | 年 | 网络速率100Mbps |
| 4 | 无线网络 | 控制器 | 15 | 台 | - 接口4*GE + 1*POTS + 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi6 + 1*GPON + 1*USB； 2、企业网络实现超大带机，整机并发可达300终端，高性能VPN达到200Mbps IPSec 、6Gbps VXLAN隧道，Wi-Fi 漫游切换时延≤ 50ms 3、Wi-Fi实测速率≥1Gbps；天线增益≥5dBi |
| 5 |  | 吸顶AP | 64 | 台 | 1、网络接口支持 GPON，或 GE（复用用户侧GE）；用户侧接口支持GE + 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 6 2、Wi-Fi实测速率≥1Gbps；天线增益≥5dBi；频宽支持20/40/80/160MHz 3、最大接入用户数≥128，基于OFDMA 技术，实现单个设备 64 并发连接 |
| 6 |  | 面板AP | 123 | 台 | 1、网络接口支持GPON 光纤上行（通过光电复合缆接入）；用户侧接口支持GE + 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 6 2、Wi-Fi实测速率≥1Gbps；频宽支持20/40/80/160MHz 3、最大接入用户数≥128，基于OFDMA 技术，实现单个设备 64 并发连接 |
| 7 |  | 配套辅材 | 1 | 套 | 提供全套配套辅材 |
| 8 | 有线网络 | 交换机 | 10 | 台 | - 交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps（以官网最小值为准） 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 3、交换机支持最大9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，支持PVST功能 7、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 9 | 5G定制网 | RRU | 1 | 台 | 1、带宽≥20MHz;支持多通道；网络时延 ≤20ms,下载速率≥200M，室内覆盖率≥98%；功耗 ≤1500W |
| 三、安全设备更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全设备 | 下一代防火墙 | 2 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 2 |  | WEB应用防火墙 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 3 |  | 日志审计 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 4 |  | 堡垒机（运维审计） | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 5 |  | 数据库审计 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 6 |  | 终端管控系统 | 1 | 套 | 向政务云申请相关资源 |
| 7 |  | 安全管理平台 | 1 | 套 | 向政务云申请相关资源 |
| 8 |  | 网络交换机 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 9 |  | VPN加密网关 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 10 |  | 服务器密码机 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 11 |  | 签名验签服务器 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 12 |  | 密钥管理系统 | 1 | 台 | 向政务云申请相关资源 |
| 10 | CentOS操作系统替换成符合信创要求的操作系统 |  | 1 | 项 | CentOS操作系统替换成麒麟操作系统。 |
| 11 | UPS电池更新 |  | 1 | 套 | 12V 100AH 60只电池组。 |
| 12 | 消防设备更新 |  | 20 | 个 | 6L手提式水基灭火器。 |
| 13 | 空调维修、管路调整 |  | 1 | 项 | 对空调和新风进行必要的维修和管路调整。 |
| 14 | 必要的装修损坏恢复 |  | 1 | 项 | 对线缆施工与空调维修过程中造成的原装修损坏进行恢复和翻新。 |
| 四、视频云存储一体机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储一体机 |  | 1 | 台 | 1.内置多核ARM处理器，≥64位 2.内存≥8GB 3.内置≥32GB eMMC，数据盘支持16x3.0" SATA，单盘容量支持4TB/6TB/8TB/10TB/16TB，本次配置10块16T硬盘。 4.支持双网口，RCA，3个USB接口，2个HDMI接口 5.支持128路摄像机接入、转发，接入能力512M，以及32路回放下载 6.支持H.264/H.265/MJEPG视频解码 7.支持16路告警输入，4路告警输出 7.工作温度-5℃~55℃ 8.支持220V供电 9.★支持人车混合视频模式，可在人车混合场景下进行车辆识别和人体识别，提供第三方CNAS检测报告并加盖投标人公章。 10.★支持人脸视频、人脸图片、机非人视频、行为分析视频算法；多算法支持按通道配置，支持算法按需切换；最大支持3种算法并行使用，提供第三方CNAS检测报告并加盖投标人公章。 11.★支持在系统盘损坏时通过插入新的系统盘实现系统盘数据的恢复，提供第三方CNAS检测报告并加盖投标人公章。 12.★支持RAID5组失效，即大于N块硬盘同时损坏（N大于等于3，小于RAID组硬盘总数），允许数据读取且能实现读出视频基本可查看，多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态。提供第三方CNAS检测报告并加盖投标人公章。 13、★支持N+1可靠性业务备份，当业务节点故障时，备节点可以接管故障节点的业务，使得录像、实时视频等业务不受影响，提供第三方CNAS检测报告并加盖投标人公章。 |

备注：1、根据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等重要法律法规要求,维护采购人单位的网络安全和数据安全,投标人所投产品功能需真实、有效，中标后需针对★关键技术指标项进行功能测试验证。投标人中标后需提供所投产品的原厂五年质保函、服务承诺函。一旦发现弄虚作假，取消投标人中标资格。

- 投标人需要充分考虑交通大厦已有网络客户端设备与新建系统的不相适应性，做好大楼办公客户端面板与模块的调查、更新等需求。

- 开标前投标人可与采购人联系，自行到项目现场勘察了解项目详细需求，否则视同认可采购人现场一切实际需求。

- 中标通知书发出后三个工作日内，采购人有权要求中标方自行准备相关设备进行上述等功能要求的逐一测试验证，审核通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以取消中标资格并保留对该供应商追究相关责任的权利。

- 投标人须提供真实有效的相关证明文件，一旦发现提供虚假材料，采购人有权取消中标人资格并报请相关部门追究责任。

### 综合交通运行全景舱建设需求

构建全市交通运行态势总览能力，宏观呈现交通设施、交通运行、行业治理、安全监管、公众服务、绿色交通、综合执法等方面交通运行情况。

#### 交通设施专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交通网规模 | 汇总高速公路、普通国省干线公路、农村公路道路长度；汇总内河航道长度；汇总铁路路线长度等 | 年度 |
|  | 交通投资 | 分类汇总公路、铁路、水路、航空年度投资金额，投资进度等 | 月度 |
|  | 年度综合运输量 | 分类汇总公路、铁路、水路、航空的客运量与货运量等 | 年度 |
|  | 城市公共交通 | 汇总公交线路里程；公交车、出租车、网约车数量等 | 月度 |
|  | 重点交通枢纽 | 港口、机场、客运站情况说明等 | 年度 |
|  | 运输装备 | 汇总营运客车、营运货车、内河船舶数量，月度同比变化情况等 | 月度 |
|  | 历年交通投资完成情况 | 汇总历年的交通投资计划数量、实际完成数量等 | 年度 |
|  | 历年交通网规模变化情况 | 汇总历年公路、铁路、航道里程变化等 | 年度 |
|  | 公路营运货车吨位 | 汇总近三年各县（区、市）营运货车总吨位数等 | 年度 |
|  | 船舶净载重量 | 汇总近三年船舶净载重量等 | 年度 |
|  | 历年桥梁数量与总长度 | 汇总历年国省干线与农村公路桥梁总长度及数据等 | 年度 |
|  | 公路专题图 | 建立公路专题图，展示盐城市国省干线公路、农村公路、高速公路网的交通设施情况，全面反映公路交通网密度，为公路规划提供支撑等 | 月度 |
|  | 铁路专题图 | 建立铁路专题图，展示高速铁路、普通铁路、专线铁路网情况等 | 年度 |
|  | 港航专题图 | 建立港航专题图，展示港口、航道地图等 | 年度 |
|  | 交通设施图 | 将公路、铁路、港航基础设施在同一地图上展示，交通联运提供全面的分析与应用等 | 年度 |
|  | 在建项目图 | 将在建项目所在位置及项目投资进度在地图上进行展示，能够查询项目相关信息，根据项目名称查询并定位到项目地点等 | 月度 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 交通运行专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路出口流量 | 实时汇总盐城市域内高速公路出口流量及各个出入口流量等 | 每日 |
|  | 船闸通过量 | 汇总盐城市省管船闸每日总通过量及每个船闸通过量等 | 每日 |
|  | 公路客运售票量 | 汇总盐城市内公路客运售票量，对重点车站售票量进行统计等 | 每日 |
|  | 收费公路通行量 | 汇总高速公路、收费普通公路的客车、货车通行量等 | 每日 |
|  | 客货车联网在线率 | 汇总客货车辆入网数量、在线数量、上线数量等 | 每时 |
|  | 航道待闸船舶数量 | 汇总盐城市航道待闸船舶数量等 | 每日 |
|  | 客运班车实载率 | 汇总客运班车总客位与实载客量计算实载率等 | 每日 |
|  | 公路网日均断面流量 | 分别汇总高速公路、普通公路日均断面流量，与上一年度对比分析等 | 每日 |
|  | 水上交通卡口流量 | 汇总阜宁、东台、新阳港水上卡口流量，展示近一周内每日船舶通过卡口量等 | 每日 |
|  | 港口危险品装卸量 | 汇总每月港口危险品装卸量及当年累计数量，环比变化情况等 | 每月 |
|  | 危险品储罐容量 | 汇总每天危险品储罐液位变化情况等 | 每日 |
|  | 热线咨询业务量 | 汇总当月热线咨询量，计算各业务类型咨询量占比，环比变化情况等 | 每日 |
|  | 高速公路出口月度变化 | 汇总盐城市域内所有高速公路出口数量月度变化等 | 每月 |
|  | 过闸货物月度变化情况 | 汇总近三年各月过闸货物量，能够反映水路运输总体趋势等 | 每月 |
|  | 港口吞吐量 | 汇总各月港口货物吞吐量、集装箱量、外贸量等 | 每月 |
|  | 机场运行 | 汇总机场航班数量、年度旅客吞吐量变化等 | 每年 |
|  | 水上ETC通过量 | 汇总盐城市总ETC用户数、总收费量、总通过量、ETC用户通过占比等 | 每月 |
|  | 区域内船舶数量变化 | 汇总盐城市辖区内每日各类型船舶的数量变化等 | 每日 |
|  | 充电站服务情况 | 汇总充电站与充电桩数量，充电次数、充电量等 | 每日 |
|  | 高铁站车流量 | 汇总每日高铁站停车场停车次数、剩余车位数、30日内停车次数情况等 | 实时 |
|  | “两客一危”专题图 | 使用城市驾驶舱底图数据，接入“两客一危”实时数据，直接在地图上展示“两客一危”车辆位置，可查看“两客一危”车辆所在地，设置电子围栏，进入车辆报警；可根据车牌查车，并定位到车辆，显示车辆详细信息；可在地图上点击查看车辆详细信息；可区域查车，根据区域查询范围内的车辆列表及区域内汇总数等 | 实时 |
|  | 出租车专题图 | 使用城市驾驶舱底图数据，接入出租车实时数据，直接在地图上展示出租车实时位置，可查询车辆信息等 | 实时 |
|  | 水上运输专题图 | 使用城市驾驶舱底图数据，接入船舶实时定位数据，可在地图上点击查询船舶信息，输入船舶编号可快速查询船舶所在位置等，根据区域查询所有船舶数据等 | 实时 |
|  | 航空专题图 | 通过地图展示机场民航客运班机的实时运行状态，能够通过地图查看盐城市航空通达城市，显示航班的运行状态等 | 实时 |
|  | 充电站分布专题图 | 查看全市各充电站分布，充电桩状态等 | 实时 |
|  | 车辆专题图 | 显示车辆的实时位置、可查询车辆信息、近30日轨迹追溯等 | 实时 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 行业治理专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 农村公路优良路率 | 汇总统计县道、乡村道优良率等 | 每年 |
|  | 建设市场信用等级 | 汇总盐城市建设市场信用等级，汇总黑名单数量等 | 每年 |
|  | 运输市场信用等级 | 汇总盐城市运输市场信用等级，汇总黑名单数量等 | 每年 |
|  | 行政许可办件数 | 按月汇总行政许可办件数量，当年累计办件数，实现月度环比与年度同比分析等 | 每月 |
|  | 行政许可办件效率 | 根据按年度分析3天、5天、10天、15天、30天及以上办结数等 | 每年 |
|  | 行政处罚案件数 | 汇总每月行政处罚案件数，当年累计数量，年度数量等 | 每月 |
|  | 行政处罚案件结案率 | 汇总分析当前年度行政处罚案件的数量与结案数量，计算结案率等 | 每日 |
|  | 道路运输从业人员 | 汇总分析货运驾驶员与危化品货运驾驶员的数量等 | 每日 |
|  | 船员 | 对一类与二类船舶适任人员进行汇总等 | 每日 |
|  | 政务服务事项统计 | 根据行政权限事项与行业对政务服务数量进行统计等 | 每月 |
|  | 行政处罚月度结案率 | 按月统计行政处罚结案率，各月进行对比分析等 | 每月 |
|  | 水路运输从业人数年度变化情况 | 汇总每年末水路运输从业人数年度变化等 | 每年 |
|  | 道路运输从业人员年度变化情况 | 汇总每年道路运输从业人数年度变化等 | 每年 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 安全监管专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险品道路运输企业数 | 汇总危险品道路运输企业数量，与上一年对比变化数量等 | 每月 |
|  | 危险品运输车辆数 | 汇总危险品运输车辆数，与上一年对比变化数量等 | 每月 |
|  | 危险品道路运输量 | 汇总各类危险品年度累计运输量、年累计运单数量等 | 每月 |
|  | “两客一危”在线率 | 汇总“两客一危”车辆的总量、上线数量、在线数量与比率等 | 每日 |
|  | 港口危险品码头泊位数 | 汇总港口危险品码头数量等 | 每月 |
|  | 港口危险货物储罐情况 | 汇总港口危险货物储罐数量，容积量，储存量等 | 每月 |
|  | 港口危险品装卸量 | 汇总港口危险品货物装卸数量，并进行环比与同比分析等 | 每月 |
|  | 内河危险品水路运输量 | 汇总内河危险品水路运输量，并进行环比与同比分析。等 | 每月 |
|  | 危险品船舶VITS在线率 | 汇总危险品运输船舶的实时定位在线率等 | 每日 |
|  | 全市危险品运输月度情况 | 汇总全市每月危险品运输量，与历年各月运输量进行对比分析等 | 每月 |
|  | 各地危险品运输车辆数量 | 汇总全市各区县危险品运输车辆数量等 | 每月 |
|  | 各港口危险品装卸量 | 汇总各港口危险品装卸累计量对比等 | 每月 |
|  | 危险品运输专题图 | 利用城市驾驶舱底图，展示危险品码头、危险品运输企业的位置，同时展示危险品运输的船舶、车辆的实时位置。可查看所有在线车辆及船舶详细信息等内容 | 实时 |
|  | 客运专题图 | 利用城市驾驶舱底图，展示境内所有客运车辆实时定位数据，可查询车辆信息，查找车辆位置等 | 实时 |
|  | 重型货车专题图 | 利用城市驾驶舱底图，展示所有境内重型货车实时定位数据，可查询车辆信息，查找车辆位置等。 | 实时 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 公众服务专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公交车载客量 | 针对盐城公交的运行情况统计，形成总量与增长量等 | 每月 |
|  | 路况信息发布量 | 统计对外发布的公路、水路信息发布次数等 | 每月 |
|  | 机场航班准点率 | 对机场进出港航班的准点率进行统计 | 每日 |
|  | 热线咨询业务量 | 按道路运输、城市客运、公路、水路、海事等行业类型统计热线咨询的次数；当年累计数量；当月累计数量等 | 每月 |
|  | 进出港航班数 | 统计当前累计进港与出港航班数量等 | 实时 |
|  | 进出港航班座位数 | 统计当前累计进出港航班座位数等 | 实时 |
|  | 热线话务接通率 | 汇总热线话务接通率等 | 每月 |
|  | 公路客运联网售票量 | 盐城市各客运站联网售票量等 | 每日 |
|  | 水上ETC通过量占总通过量月度对比 | 汇总各船闸月度ETC通过量占比等 | 每月 |
|  | 各业务领域热线咨询业务情况对比 | 按公路、水路等业务领域统计年度累计热线咨询数量，各年度间对比等 | 每月 |
|  | 热线话务接通率变化情况对比 | 汇总每月热线接通率与上一年度进行对比分析等 | 每月 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 绿色交通专题

本专题包括但不限于以下建设内容：

| 序号 | 模块清单 | 详细需求说明 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物联单接收船舶数 | 汇总污染物联单接收船舶数量，接收单位、转运单位、处置单位数量等 | 每月 |
|  | 船舶污染物接收量 | 汇总接收的污染物、污水等各类数量，并计算各类污染物占比等 | 每月 |
|  | 港口粉尘监测点在线率 | 汇总粉尘监测点总数，在线监测点数量，计算监测点在线率等 | 每时 |
|  | 24小时港口PM2.5浓度值 | 实时获取港口与港区外PM2.5监测值等 | 每时 |
|  | 城市公交线路里程 | 城市公交车运营线路数、运营里程、公交车站数等 | 每月 |
|  | 城市公交车 | 城市公交车总量，新能源车辆数量，新能源车辆占比等 | 每月 |
|  | 公交车平均车速 | 计算公交车平均车速等 | 每时 |
|  | 城市出租车 | 城市出租车总量，新能源车辆数量，新能源车辆占比等 | 每月 |
|  | 公共自行车 | 公共自行车投放量，租赁点位数、借用次数等 | 每月 |
|  | 网约车 | 网约车数量、新能源车辆数、新能源车辆占比等 | 每月 |
|  | 出租车专题图 | 出租车实时位置，在线出租车数量等 | 每时 |
|  | 网络车专题图 | 网络车实时位置，在线网络车数量等 | 每时 |

备注：本专题模块的建设内容包括但不限于表中的详细需求，考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

### 综合交通监测预警舱建设需求

综合交通监测预警舱主要面向上级部门、交通运输局、TOCC指挥中心以及交通行业企业等监管需求，形成涵盖公路交通运行、水路交通运行、铁路民航交通运行、城市客运运行、道路运输等综合交通运行监测指标体系，利用视频监控、交通流量、运营数据、车辆移动轨迹及行径方向等交通运行动态监测数据，结合监测预警算法识别技术，实现综合交通运行状况24小时不间断监测、智能化预警和快速联动处置，提升精准监测监管水平，进一步加强对交通运行秩序、居民出行安全的保障能力。

#### 构建综合交通运行监测指标体系

围绕综合交通运行态势的动态监测与及时预警等实际业务需求和发展需要，按照全面与重点相结合、宏观与微观相结合等原则，在与市公安局充分对接相关道路运行监测指标的基础上，初步建立我市综合交通运行监测指标体系，避免重复建设，制定包括公路交通运行、水路交通运行、铁路民航运行、城市客运运行、道路运输等各项监测指标，提出盐城市综合交通运行监测的相关指标要求，规范综合交通运行监管工作，实现盐城市综合交通运输与服务的全方位监测。

#### 公路交通运行监测

- 公路交通运行指标监测

接入高速公路出入口、公路市界、重点桥梁等视频监控数据以及卡口流量、交通执法等相关数据，利用仪表盘、柱状图、折线图等图形方式直观展示公路路网综合运行指数、区域路网饱和度、高速公路拥堵指数、公路拥堵指数、重点桥梁拥堵指数等公路交通运行监测指标信息。

- 公路交通运行地图监测

基于GIS地图进行公路路网运行监测，包括路网图层以及图例显示、公路视频监控、公路路网搜索。

#### 铁路民航运行监测

- 铁路民航运行指标监测

接入高铁站、机场等视频监控数据以及运营等相关数据，利用仪表盘、柱状图、折线图等图形方式直观展示铁路客运量、铁路旅客周转量、开行列车数、民航客运量、民航班次、航班正点率等铁路民航运行监测指标信息。

- 铁路民航运行地图监测

基于GIS地图进行铁路民航运行监测。

#### 城市客运运行监测

- 城市客运运行指标监测

接入客运站、公交车站、充电站等视频监控数据以及出租车运营、公交运营等相关数据，利用仪表盘、柱状图、折线图等图形方式直观展示公交线路网比率、公交车正点率、万人公交车保有量、早晚高峰时段平均运营时速、绿色公交车比率、公交车发车班次、公交车运营里程、出租车数量、万人出租车保有量、出租车载客里程、出租车在线率等城市客运运行监测指标信息。

- 城市客运运行地图监测

基于GIS地图对城市客运的公交车、出租车、网约车运行情况进行监测。

#### 道路运输监测

- 道路运输指标监测

接入旅游巴士、班线客车、道路货物装载电子运单数据、两客一危等数据，利用仪表盘、柱状图、折线图等图形方式直观展示客车运输周转量、客车日均客运量、重型货车数量及占比、客运站站点排名、货运车辆统计概览、两客一危车辆总数、两客一危车辆入网率、两客一危车辆上线率等道路运输监测指标信息。

- 道路运输地图监测

基于GIS地图进行道路运输运行监测。

#### 预警管理

预警管理主要实现对综合交通运行监测指标预警阈值和颜色、图标、提示音、是否弹窗等预警提示进行设置，控制综合交通运行监测预警的产生条件，当检测到监测指标达到预警条件时，自动触发预警提醒，并发送预警信息和预警监测报告，确保监管人员及时掌握综合交通运行态势，发现运行规律和风险，为下一步科学决策和引导指挥提供数据依据。

### 支撑服务平台建设需求

包括视频监控管理、指标模型管理、空间分析支撑，提供视频监控调用、空间数据分析、指标模型运算等支撑服务能力。

#### 视频监控管理

- 监控视频对接

视频平台对接按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T 28181-2022)》完成盐城市交通运输局视频监控平台与江苏省交通运输厅平台及各部门/单位视频平台对接工作,并向江苏省交通运输厅平台上传本市辖区内一级客运站、重点港口、民用机场等类型视频资源,提供的视频资源需包含视频资源基本信息、在线状态、位置坐标等关键属性信息。

- 视频对接清单

| 序号 | 所属部门企业 | 视频监控内容 | 监控点位（个） |  | 拟接入点位（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市交通运输局信息中心 | 大市区高速出入口 | 12 |  | 12 | 品牌为电信全球眼 |
| 2 | 盐城市公路事业发展中心 | 9个区县 道路视频 | 383 |  | 383 | 品牌为大华、海康威视、宇视 |
| 3 |  | 重点 桥梁视频 |  |  |  |  |
| 4 |  | 公路 市界视频 |  |  |  |  |
| 5 |  | 全市高速 公路出入口 |  |  |  |  |
| 6 | 盐城市港航事业发展中心 | 航道视频 | 72 |  | 72 | 品牌为海康威视 |
| 7 |  | 水上服务区视频 |  |  |  |  |
| 8 |  | 危化品码头视频 |  |  |  |  |
| 9 |  | 船闸视频 |  |  |  |  |
| 10 | 盐城市交通运输综合执法支队 | 干线航道、两站一场 | 107 |  | 107 | 品牌为海康威视 |
| 13 | 交投集团 | 高架路视频 | 1699 |  | 2000 | 已接入公安视频监控系统，公交车视频拟接入重点车站视频 |
| 14 |  | 客运站视频 | 25 |  |  |  |
| 15 |  | 公交 车站视频 | 1550 |  |  |  |
| 16 |  | 高铁站 停车场视频 | 208 |  | 20 | 品牌为海康和大华，拟接入部分视频 |
| 17 |  | 充电场视频 | 200 |  | 50 |  |
| 18 | 盐城港 集团 | 4个 港区视频 | 900 |  | 300 | 品牌为海康威视、大华，正在改造，拟接入部分货物上岸视频 |
| 合计（个） |  |  |  | 2944 |  |  |

- 对接方式

- 与公安监控平台对接

由于公安网络相对封闭，直接对接难度较高，拟通过市工信局协调，搭建交通与公安局数据交换通道，间接实现与公安监控平台监控视频数据对接。

- 与其它业务系统/平台对接

出租车公司、公交车、“两客一危”等系统/平台可通过调用SDK与交通运输监控平台互联，获取视频资源和其它数据信息。实现盐城市交通视频、数据的统一对外服务。

- 接入管理

（1）前端设备接入

（2）标准设备接入管理

（3）非标准设备接入管理

- 下级平台接入

（1）标准平台

方案采用联网网关（NCG）实现多厂商满足GB/T28059、GB/T28181-2022、DB33等国标或地标要求的视频监控平台级联或互联。NCG具备信令网关、媒体网关、网关运维、日志管理、安全认证和权限管理等功能。实现跨平台的目录推送、视频预览、视频回放、设备重启、校时。

（2）非标准平台

非标准平台建议自行进行标准改造将视频码流转换为标准码流后上传。

- 视频资源查询

支持按关键字的视频点名称查询功能，实现对视频资源的快速查找。

视频资源树，以浏览的方案查询视频资源。

- 视频实时预览

视频流支持 H.264 编解码标准。SDK协议接入的设备预览模式支持直连预览和非直连预览切换，直连预览为平台直连设备，非直连预览为平台各设备接入层进行预览，预览时可配置默取流方式。其他类型的设备及级联设备只支持非直连预览。

- 云台控制

对接视频平台提供云台控制的权限条件下，系统支持对云台的远程实时控制。系统支持设定控制权限的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。

云台控制：用户可远程控制云台摄像机的转动、变焦、变倍、光圈等功能，调整到最适合的监控角度，实现更灵活的监控。

- 视频播放窗口布局切换

支持视频播放窗口布局切换，包含1、4、9、16、25常规画面分割，1+2、1+5、1+7、1+8、1+9、1+12、1+16、4+9、3+4、1+1+12等个性化画面分割。

- 视频轮巡

轮巡预览指预览窗口按轮巡时间自动切换监控点进行预览，以便用户及时了解各个监控点的实况。

支持监控点分组轮巡，用根据预先设定的轮巡时间间隔、轮巡分组中的监控点顺序、默认窗口布局等对监控点视频画面进行轮巡显示。支持轮巡分组管理，包括新增、删除轮巡分组、调整时间间隔、监控点轮巡顺序等。

- 视频快照

支持监控点预览画面进行抓图、打开/关闭声音、电子放大、主子码流切换、查看码流信息等操作。支持对配置了抓图计划的监控点进行图片监控，用于在对监控点实时性要求不高的场景下节省带宽和流量。

- 紧急录像

支持在视频预览画面中进行紧急录像，用于异常问题的记录和举证。

- 视图管理

视频预览支持以视图的形式保存监控点和播放窗口的对应关系及窗口布局格式，用户可用视图进行监控点分组管理及快速预览。

支持以公有视图和私有视图两种模式进行视图管理。对视图中的监控点有预览权限的任何用户都可对公有视图进行预览和视图配置；私有视图只对本用户开放权限，其他用户登录后无法看到该视图。

支持视图管理配置，包括视图组的管理，在视图组中进行视图的添加、删除、移动位置、修改视图的监控点、窗口布局等操作。

- 录像查询与回放

实现符合GB/T 28181-2022视频录像的查询与回放功能。

- 视频下载

支持录像下载，用户可自定义录像片段范围，下载地址。支持对录像下载任务进行查找、删除、暂停、继续操作。支持批量对下载任务进行开始下载和全部暂停操作。支持对根据下载任务状态进行过滤。

- 监控电子地图

全市交通运输基础视频资源以GIS 信息服务为支撑，利用市交通运输局现有的地图服务，将视频监控点与地图结合应用，利用地图界面展示视频资源地理位置、通过地理位置查询相关视频资源。基础资源的对应，快速实现联网摄像头的定位、编辑、视频分类点监控的标注以及与 GIS 的集成，达到信息资源直观掌控，快速指挥调度目的。

- 视频级联

平台之间级联/互联依据GB/T28181-2022设计，提供注册发现、心跳检测、云台控制、实时监控、时钟同步、字符叠加等联网基本功能。

对国标深入理解的基础上，提炼、细化、创新出来了更多丰富的扩展联网功能，如目录主动推送、资源实时同步、资源选择性共享、媒体保活、权限控制等。

- 视频监控运维

（1）视频在线状态监控

提供的应用包括结果展现详情查看、视频预览、结果导出、区域运行情况统计、结果查询等应用。

展现项包括监控点名称、所在区域、IP地址、在线状态、持续时长、录制状态、巡检时间。

系统支持对所选区域的监控点总数、在线率、视频完好率进行统计展现。

（2）视频质量诊断监控

提供监控结果展示、视频预览、诊断图片查看、诊断基准图片替换、诊断结果导出功能。

支持各区域在线数、图像正常率、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数的统计功能。

支持列表和诊断缩微图方式展现诊断结果

支持监控点名称、所在区域、ip地址、诊断结果、编码格式、在线状态、osd状态、时钟状态、视频卡顿、巡检时间几方面展现诊断结果。

当选择诊断失败、图像异常时，支持按照异常原因开展过滤应用。

诊断失败原因：登录失败、取流失败、解码失败；

图像异常原因：信号丢失、图像模糊、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、对比度、图像黑白、视频抖动、视频剧变、视频遮挡、场景变换、图像过暗、视频丢帧。

- 录像存储诊断

支持对录像完整性、历史回传流检测功能

（1）录像完整性

支持监控点总数、录像完整率、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测进行统计。

1）结果展现

支持监控点总数、录像完整率、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数统计功能

支持从监控点名称、运维区域、ip地址、存储类型、录像结果、断续频次、未录像时长、录制状态、录像保存天数（仅支持本级点位）。

支持按照录像结果（录像完整、录像丢失、巡检失败、未检测）、监控点名称、IP地址、当前录制状态（不限、录制中、未录制、未检测）、录像日期、录像保存天数（达标、未达标、未检测）、存储类型（设备存储、中心存储、配置失败、未配置）。

2）录像重巡

支持对昨日的结果进行重巡的功能。

3）数据导出

支持巡检结果的导出功能。

4）详情查看

从基本信息、状态信息、录像完整性、录像保存天数几方面展现数据。

- 编码设备诊断

与视频平台添加资源是的资源类型保持一致，一般包括dvr、ipc等。支持运行状态的统计、详情查看、列表展现。

1）数据统计

支持设备总数、在线率、在线数量、离线数量、未检测数量进行统计展现。

2）数据查询

支持按照在线状态、ip地址、设备名称、硬盘状态（正常、异常、未检测）、状态持续时长。

3）数据列表展现

展现项包括设备名称、所在区域、ip地址、在线状态、状态持续时长、硬盘状态、监控点数量、巡检时间。

4）数据导出

支持以csv文件格式导出监控结果。

5）硬盘异常原因展现

系统支持对编码设备异常原因进行展现，具体展现项详见附表三

6）详情查看

支持设备的详情信息展现功能，展现项包括基本信息、硬盘信息、历史状态

基本信息：设备名称、IP地址及端口、设备厂商、设备型号、设备软件版本、接入协议、通道数（总数/在线数/离线数）、密码强度、能力集、资源编码。设备异常原因明细详见附表四

状态信息：在线状态、状态持续时长、硬盘使用率、硬盘状态、在线状态巡检时间。

历史状态：时间区间、状态时间、状态、状态持续时长、状态变化原因。

- 对接融合通信平台

随着数据的不断接入与应用的完善，交通分舱将引入基于视频的指挥调度功能，视频平台需能够与执法支队的融合通信平台对接，在分舱内完善指挥调度功能。

#### 指标模型管理

交通数据建模管理用于提供交通大数据计算服务，实现对实时数据秒级别的计算，同时为帮助交通分舱实现大量历史数据分析和挖掘。提供离线数据周期性统计计算服务，且以可视化操作的功能来实现便捷化运行维护，使得系统能实现实时数据模型搭建和离线分析性模型搭建。

交通数据建模管理的主要功能包括数据源管理、资源配置管理、指标模型配置、指标模型管理、可视化配置。

| 功能分解 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 数据源管理 | 通过对数据库接口的管理、对数据源的配置设置，管理监测评估预警数据资源的横向汇交、纵向传导、更新存储的周期及方式，管理相关系统、数据库间的数据互联互通、支持数据库的数据共享服务管理等 |
| 资源配置管理 | 通过可视化的界面操作，建立数据资源元数据配置，实现数据资源的自定义组织，数据与应用专题的组织与关联，支持增删改查等数据库数据资源的批量数据处理等 |
| 指标模型配置 | 通过可视化的自定义配置各数据、指标、运算模块，支持灵活调整各类参数、因子，能够高效率得进行指标计算模型、评估预警模型的注册、更改与存储等 |
| 指标模型管理 | 通过配置任务计划，自定义指标计算模型、评估、预警、体检模型的计划、委托与监管，可定制任务周期结合委托与监管，应用于不同的监测评估预警管理需求等 |
| 可视化配置 | 通过可视化的将各类数据、计算模型与封装好的图表模块进行自定义灵活组合，支持参数的灵活调配等 |

#### 空间分析支撑

- 实时空间大数数据获取与分析引擎

在综合交通运行监测过程中需要接入大量的车、船、飞机、执法人员实时位置数据，如危险品运输船舶、车辆实时位置，客运车辆实时位置，出租车实时位置，网络车实时位置等，这些数据是交通部门特有的、鲜活的数据资产，可用于感知城市边界与区域活跃度、关联度；可通过时间序列进行驾驶行为挖掘分析与可视化；后续还可接入交通执法人员与车辆的实时位置数据，分析事件与空间的关联关系；接入运管教培车辆实时位置数据，规范教培市场，保证人车安全；还可接入各类工程车辆位置数据，设置电子围栏，进行越界报警。

实时空间大数数据获取与分析引擎提供实时空间数据接入服务、实时空间处理与分析服务、多目标实时反馈与更新服务、实时可视化与应用构建服务。引擎将基于事件的实时数据流作为数据来源集成到监测平台中，事件数据可以被过滤、处理并发送到多个目标方，使应用端与用户能够连接到各类实时数据流，并在指定条件发生时自动进行反馈（如超速、偏离既定路线或区域），并可进行实时数据可视化，增加监测大屏的数据呈现冲击力，可利用服务聚合管理引擎进行应用的模板化定制，将日常业务管理需要转变为前线决策应用，帮助用户随时随地感知变化，更快地做出反映。

- 服务聚合与管理引擎

交通分舱的建设需要从江苏省交通运输厅获取已有的交通数据服务，从主舱获取盐城基础地理信息数据服务，从各业务系统获取交通专题数据服务，同时要向各业务部门转发基础地理信息数据服务，并向下级交通部门的驾驶分舱分发服务，可以说，盐城交通分舱是服务的中转枢纽，各类服务汇聚会形成服务资源池与管控中心。服务聚合与管理引擎是在交通分舱云环境中，进行多源数据服务聚合与管理，并提供精细化的服务权限管理、应用定制与共享协作服务。

### 交通数据资源中心建设需求

交通分舱数据资源中心以解决交通数据资源共享和服务、提升交通数据信息化应用效益为出发点，以云计算、大数据处理等新技术为关键支撑，以服务交通业务管理应用为根本目标，强化交通数据资源梳理整合，实现数据归集、数据整理、数据共享、数据管理、查询等数据处理及服务能力。

#### 数据集成对接

盐城市交通运输局与行业内各单位以及行业外横向单位间都有不同的数据交换共享的需求。本系统的建设根据用户的实际需求，可实现盐城市交通业务数据及基础数据的交换和共享。

- 系统集成对接

打通各个系统的网络连接，如果即有系统已有数据接口，通过读取数据接口的方式获取各个系统的数据资源，存储到统一数据资源中心。

如已建系统未建立数据接口，各系统对交通分舱开放数据库，通过读取相应库表的方式，直连数据库，将数据同步到交通分舱数据库。

- 接口监控管理

接口状态：为方便查看各接口状态，建立数据接口监控功能，方便用户查看接口状态，实现查询与导出功能，为运维人员提供基础数据。

接口日志：记录接口实际访问时间，访问次数等，方便运维人员能够掌握各接口的使用情况，提供数据查询、导出等功能。

定时任务：由于各个数据的生成周期不同，将定期通过接口获取数据资源，开发定时任务功能，随时调整数据接口的调用周期，调整数据更新频率。

心跳监测：利用心跳监测，检测各服务器的网络连接状态，服务器的运行状态，当出现问题时能够快速排查出问题，及时进行处置。

统计报表：形成数据监控接口的统计图及报表，方便运维人员分析接口的使用情况，为优化部署提供依据。

- 江苏省交通运输厅信息中心数据对接治理

（1）“江苏交通云平台”数据超市

江苏省交通运输数据资源系统(“江苏交通云平台”数据超市）是江苏“十三五”交通运输信息化建设项目。江苏交通运输信息化8大基础平台之一，是全省交通运输信息资源对外交换的统一出口，“江苏交通云平台”数据超市已将大部分江苏省交通运输厅建设的信息化系统数据进行了统一共享，本次计划接入的数据内容包括但不限于：

交通设施类

- 普通公路基础数据，包括：公路路线、桥梁、隧道、收费站、服务区等

- 农村公路基础数据，包括：农村公路线路、桥梁等

- 水路基础数据，包括：内河航道、船闸等

- 航空基础数据，包括：机场信息等

- 客运场站信息，包括：客运场站信息等。

交通运行类

- “两客一危”运行数据，包括：GNNS定位数据，事件报警数据

- 船舶运行数据，包括：船舶GNNS定位数据，事件报警数据

- 船闸运行数据，包括：船舶过闸记录数据

- 交通量（断面流量），包括：公路动态交通流量。

- 公路收费数据，包括：普通公路和高速公路出口车辆数据；收费金额数据

- 公路技术状况数据，包括：公路技术状况，路面技术状况、桥梁技术状况评定数据

- 公路运行事件数据，包括：公路维修养护、公路阻断、拥堵等事件数据

行政审批类

- 交通业户数据，包括：维修企业、客运企业、汽车租赁业户、旅游包车、普通货运、危化品运输企业、出租车企业、网约车企业、检测站、驾培机构、水路运输经营许可（普通货物、液货危险品、旅客运输班轮、国内船舶管理经营许可）的登记信息。

- 交通运输企业年审，主要以企业年审数据接入。

- 车辆数据，包括：公交车辆、出租车、网约车、普通货运车辆、旅游包车、汽车租赁车辆、客运车辆等车辆登记信息与。

- 车辆技术信息，主要以车辆检测信息。

- 从业人员数据，包括：出租车从业人员、网约车从业人员、危化品运输从业人员、客运从业人员、教练人员、船员等信息登记。

- 道路运输从业资格证年审，主要以从业人员年审记录为主。

- 船舶登记信息，主要以船舶登记基础信息为主。

- 公交运行信息，主要以登记的公交线路、公交站点审批记录信息等。

- 客运班线信息，主要以客运班线、客运停靠站点等审批记录信息。

其它类

- 客运售票数据，包括：客运班次、客运售票数量、客运售票金额等数据

- 12328平台数据，包括：话务接入量，事件登记等数据

- 机场运行数据，基于江苏省交通运输厅购买的“非常准平台”接口，接入机场航班动态数据。

（2）机场运行数据接入

通过对接“江苏交通云平台”数据超市中机场实时数据，主要接入数据包括但不限于：

- 机场基础数据，包括：航站楼登机口数量、安检口数量、值班柜台数量、停机位数量、停车场数量及停车位数量等数据

- 航班基础数据，包括：机场的航班基础数据

- 航班实时数据，包括：航班的起降数据，出发旅客数量、到达旅客数量，货邮吞吐量

- 机场事件数据，包括：航班取消、航班延误等机场运行事件。

（3）综合执法数据接入

补充在“江苏交通云平台”数据超市未接入的数据资源，实现完整的数据接入。包括但不限于：

- 行政处罚数据：包括：公路和水路运输行政处罚案件、行政处罚文书等

- 行政许可数据：包括：超限运输审批等

- 交通运输业户、从业人员信用评级数据：主要接入相关行业业户与从业人员黑名单

- 行政强制实施情况，包括：查封场所、扣押财物等行政强制措施，以及强制执行数据

- 行政检查数据：包括：专项检查、定期检查、特殊节假日检查等检查数据。

- 综合执法支队

接入盐城市货物装载源头监管平台数据资源，在实时掌握货运运输与车辆的超限情况。包括但不限于：

- 超限车辆数据，包括：超限车牌号、车辆驾驶人、超限重量等数据。

- 盐城市出租汽车公司

接入出租车调度数据，出租车运行数据，包括但不限于：

- 出租车基础数据，包括：车辆基础信息数据

- 出租车定位数据，包括：出租车出车数据，出租车轨迹数据

- 出租车事件数据，包括：出租车报警数据，拒载投诉、乱收费投诉、遗失物品找寻等

- 出租车计价器数据，包括：上下客时间、里程、金额等。

- 市公安局

为方便审批从业人员与运营车辆信息，核对提交资料的正确性，接入公安相关系统的审批营运证、从业资格证、犯罪记录、两客一危数据接入。由于公安网络相对封闭，直接对接难度较高，拟通过市工信局协调，搭建交通与公安局数据交换通道，实现数据共享。包括但不限于：

- 审批营运证、从业资格证所需信息的查询接口，通过车牌号查验行驶证、驾驶证信息。

- 犯罪记录查询接口，通过身份证号查验是否有违法犯罪记录。

- 两客一危数据通过市公安局购买的全国的两客一危数据接口中获取。

- 市大数据局

（1）公交公司运行数据接入

利用共享交换平台接入公交车辆的运行数据及相关的发班排班数据，为城市交通运输管理提供准确的数据支撑。包括但不限于：

- 公交车定位数据，包括：公交车GNNS实时定位数据，公交车的轨迹数据

- 公交排班数据，包括：公交线路排班数据

- 公交一卡通数据，包括：一卡通发卡量，每日刷卡次数数据

- 公交基础数据，包括：公交车基本信息数据

- 公交线路数据，主要以公交线路数据，起止站点，经停车站

- 公交站点数据，主要以公交站点数据，包括站点编号及站点名称、车站类型等信息

- 公交专用道数据，主要以各路段设置公交专用道及里程长度

- 公交车每日载客量数据，主要以公交运行数据为主

- 每日各班线发车量数据，每日各班线发车次数数据为主

- 各班线班次平均车速数据，每日每班线平均车速数据为主。

（2）高铁站运行数据接入

与信息资源中心共享交换平台接入高铁站运行数据，包括但不限于：

- 车站基础数据，包括：火车站台数量、检票口数量、售票窗口数量、售取票机数量、安检口数量等

- 列车班次数据，包括：车站所有停靠列表数据

- 售票数据，包括：各次列车发售票数量

- 铁路货运数据，包括：货邮吞吐量数据

- 火车站事件数据，包括：列车晚点数据、列车停运数据、列车事故数据等。

（3）客运站运行数据接入

接入客运站运行数据，包括但不限于：

- 客运站基础数据，包括：客运站售票口数量、安检口数量、发车泊位数量、检票口数量等

- 客运班线数据，包括：客运班线线路起止点，停靠点等

- 客运班次数据，包括：客运排班数据

- 客运售票数据，包括：客票发售量数据、售票金额数据

- 客运站事件数据，包括：班次取消、停运、事故数据等。

（4）充电站数据接入，包括但不限于以下数据：

- 充电站数据，包括：充电站名称、地址、坐标、充电桩数量等信息

- 充电运行数据，服务总次数、总充电量

- 充电站实时数据，包括：可用充电桩数量，在充电桩数量，报警数据数量（可选）。

- 盐城港集团

接入盐城港集团运行数据，实现能够实时了解盐城港集团各港区区的运行状态。包括但不限于以下数据：

- 港区基础信息数据，接入一港四区的基础信息数据

- 船舶进出港记录数据，接入船舶进港记录数据，出港记录数据

- 港区月度装卸量数据，包括：各港区区装卸量，危化品装卸量，外贸装卸量、集装箱量等。

- 交投集团物业

接入交投集团物业公司的盐城高铁站停车场基础数据与运行数据接入。包括但不限于以下数据：

- 火车站停车场，包括：停车场基础信息，包括各停车场的停车位数量、面积、位置等

- 停车记录数据，包括：包括：进场时间、出场时间、停车时长、收费金额、车牌号、实收金额

- 停车场剩余车位数，接入实时的停车场剩余停车位数。

- 交通数据推送到主舱

向盐城市驾驶舱主舱共享交通运输数据资源，丰富城市驾驶舱数据资源，为全市其它委办局提供准确的交通运输数据。包括但不限于以下数据：

- 出租车、网约车经营业户数据资源（按年更新）

- 维修企业经营业户数据（按月更新）

- 交通运输企业经营业户数据（按月更新）

- 网络车从业人员统计数据（按月更新）

- 出租车从业人员统计数据（按月更新）

- 交通运输投资规模数据（按年更新）

- 港口货邮量数据（按年更新）

- 机场货邮量数据（按年更新）

- 公路、铁路、水路货运量数据（按年更新）

- 火车站、客运站、机场旅客吞吐量（按年更新）。

#### 数据治理建库

        - 编制标准规范

在城市驾驶舱相关数据标准规范的基础上，结合局内数据资源情况，编制数据命名规范、数据库结构组织规范、数据接入标准等相关数据标准规范，确保交通分舱数据规范与城市驾驶舱主舱能有效衔接。

- 数据收集分析

收集各处室的业务数据资源，通过接口接入全量数据资源，为数据治理提供原始数据资源。对数据资源进行分析，对每一类数据建立规范化数据治理的治理方案。

- 数据归一化处理

经过调研，由于各类数据来源不同，统计口径不同，各处室内的关注点不同，造成同一数据在多个业务系统中分别存储并维护，例如：公交站点，在公交运行平台接入的数据，与“运政在线”系统中的数据不一致，需要进行归一化处理，后续将依据两接口维护同一数据。本次针对梳理的相关数据，建立统一的数据资源，属性信息以源头处室进行管理，改变一数多源的现状，形成一数一源的交通信息资源中心，为后续的信息化建设提供全面的数据支撑，服务于各个处室。

- 数据规范化处理

由于数据录入不规范，数据质量较差，信息化系统未对相关信息采集录入进行规范化限制，本次项目将对数据质量进行处理，对部分同一内容进行规范化表述，以域值的方式对数据进行规范化治理，提升数据质量，为数据综合应用分析提供支撑。

- 补充必要属性信息

根据项目的建设需要，及应用要求，在规范化治理中补充录入必要的属性信息，例如，桥梁的建成时间，有些无记录，有些记录到年，有些记录填写到月份，需补充必要属性信息。

- 业务链数据关联

根据业务链，建立数据关联，形成数据链，例如：车辆信息关联经营单位、年审记录、车辆技术状况等，形成标准化的数据组织关系，完成数据治理。

- 数据更新维护

交通分舱数据资源中心，以各业务系统中的数据为数据源，进行数据归集，形成统一的数据资源中心，并经过了数据治理，形成了完整的数据逻辑关系。为保持数据的现势性，将建立长效的自动化更新与维护机制，通过数据接口对接、库表共享等手段，保持数据的现势性。

- 交通设施资源数据整理

与“江苏交通云平台”数据超市对接，导入公路、水路、铁路、航空等交通设施基础数据，对相关数据进行规范化处理，形成交通设施资源，构建盐城市交通设施基础数据库，为城市驾驶舱提供交通设施资源数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路 | 高速公路 | 道路名称、行政区代码、起止点名称、起止桩号、道路长度、技术等级、车道数、路面宽度、路面类型、设计时速、通车时间、改扩建时间、管养单位、路线代码等 |
| 2 |  | 普通国道 | 道路名称、行政区代码、起止点名称、起止桩号、道路长度、技术等级、车道数、路面宽度、路面类型、设计时速、通车时间、改扩建时间、管养单位、路线代码等 |
| 3 |  | 普通省道 | 道路名称、行政区代码、起止点名称、起止桩号、道路长度、技术等级、车道数、路面宽度、路面类型、设计时速、通车时间、改扩建时间、管养单位、路线代码等 |
| 4 |  | 县乡道 | 道路名称、行政区代码、起止点名称、起止桩号、道路长度、技术等级、车道数、路面宽度、路面类型、设计时速、通车时间、改扩建时间、管养单位、路线代码等 |
| 5 |  | 农村公路 | 道路名称、行政区代码、村庄名称、道路长度、路面类型、管养单位等 |
| 6 |  | 桥梁 | 桥梁名称、桥梁代码、桩号、所属路线、桥梁全长、跨径总长、单孔最大跨径、跨径组合、桥梁全宽、桥面净宽、跨径分类、使用年限分类、上部结构形式、桥墩类型、设计荷载、抗震等级、跨越地物、通航等级、墩台防撞设施、是否互通立交、建设情况、管养单位、技术状况等级、是否在长大桥目录、所在行政区代码、是否宽路窄桥等 |
| 7 |  | 隧道 | 隧道名称、隧道代码、中心桩号、所属路线、隧道长度、隧道净宽、隧道净高、长度分类、是否水下隧道、建设情况、管养单位、技术状况评定等级等 |
| 8 |  | 收费站 | 所属路线、收费站名称、编码、收费车道数、收费性质、收费年限、管理单位等 |
| 9 |  | 服务区 | 服务区名称、类型、所属路线、桩号、布局形式、经营模式、占地面积、开通日期、停车场面积、服务设施功能（加油、充电、超市、餐饮、维修、住宿、卫生间等）管理单位等 |
| 10 |  | 标志牌 | 类型、版面尺寸、版面信息、支撑方式、所属路线、中心桩号、管养单位等 |
| 11 |  | 客运站 | 站场名称、站场位置、站级、正式投入使用时间、日均设计旅客发送量、日均设计发车班次、占地面积、发车位个数、侯车室面积、建筑面积等 |
| 12 | 水路 | 内河航道 | 所属河流名称、航道名称、通航等级、起止名称、起止桩号、航道类型、航道长度、维护类别、水上建筑、水下建筑、管理机构等 |
| 13 |  | 船闸 | 船闸名称、所在水系、所在在片区、所在河道、管辖单位、闸门形式、闸门尺寸、闸门材质、供电方式、占地面积、 |
| 14 |  | 港口 | 港口名称、类型、泊位情况、仓储设施情况等 |
| 15 |  | 船厂 | 船厂名称、船厂类型、所在位置等 |
| 16 |  | 水上服务区 | 服务区名称、类型、服务内容等 |
| 17 | 铁路 | 高速铁路 | 路线名称、路线长度、起止点名称、起止点桩号等 |
| 18 |  | 普通铁路 | 路线名称、路线长度、起止点名称、起止点桩号等 |
| 19 |  | 车站 | 车站名称、车站编码、站台数、占地面积 |
| 20 | 航空 | 航班 | 航班编号、名称、运营公司、起止地名称、起止时间、里程、飞行时长等信息 |
| 21 |  | 机场 | 机场名称、跑道数量、类型、占地面积、旅客吞吐量、货邮吞吐量、停机位数量、小时起降架次等 |
| 22 | 城市交通 | 公交 | 线路名称、起止点、线路里程、线路站点等 |
| 23 |  | 公交站点 | 编号、站点名称等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

- 交通运行资源数据整理

与“江苏交通云平台”数据超市对接，导入公路、水路、铁路、航空等交通运行数据，形成交通运行数据资源，对相关数据进行规范化处理，形成盐城市交通运行数据库，为城市驾驶舱提供实时交通资源数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路 | 高速公路出入口通行信息 | 包括：出入口名称、日期、车牌、车型、车轴数、收费方式、收费金额等 |
| 2 |  | 普通国道通行信息 | 包括：出入口名称、日期、车牌、车型、车轴数、收费方式、收费金额等 |
| 3 |  | “两客一危”GNNS信息 | 包括：日期、车牌号、类型、设备ID、GNNS位置等 |
| 4 |  | “两客一危”报警信息 | 包括：日期、车牌号、类型、设备ID、报警类型、报警时间等 |
| 5 |  | 客运售票信息 | 日期、客运站名称、线路、班次、车号、起止地、金额等 |
| 6 |  | 危化品运输信息 | 日期、起止地点、危化品类型、车号、驾驶员、重量等 |
| 7 |  | 普通货运信息 | 车牌号、车辆运输证号、货物名称、轴型、限重、总重、源头企业、源头企业电话、托运单位、接收单位、起运地、送达地、起运日期、驾驶员、从业资格号、提交日期等 |
| 8 | 水路 | 船舶过闸信息 | 包括：船闸名称、过闸时间、船名称、装载货物重量、收费金额等 |
| 9 |  | 港口危化品装卸信息 | 包括：日期、危化品名称、所属企业、数量、重量等 |
| 10 |  | 船舶GNNS信息 | 包括：日期、船舶号、设备ID、GNNS位置 |
| 11 |  | 危化品运输信息 | 船名、船籍港、航次、所有人、紧急联系人、电话、电子邮箱、传真、进出港、始发港、抵达港、作业泊位、抵港时间、装货时间、船长/申报人、船长证书编号、意外情况说明、到期时间等 |
| 12 |  | 普通货运信息 | 日期、起止地点、货物类型、船名、驾驶员、重量等 |
| 13 |  | 航行警告信息 | 标题、警告内容、添加时间、截至日期、发布单位等 |
| 14 | 机场 | 航班基础信息 | 航空公司、飞机类型、航班号、起飞时间、起止点名称等 |
| 15 |  | 机场客运信息 | 机场旅客出入港数据等 |
| 16 |  | 机场货运信息 | 机场货物出入港数据等 |
| 17 | 城市 | 出租车GNNS信息 | 包括：日期、车牌号、设备ID、GNNS位置等 |
| 18 |  | 公交车GNNS信息 | 包括：日期、车牌号、设备ID、GNNS位置等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

- 行业治理资源数据整理

与“江苏交通云平台”数据超市对接，导入公路、水路、铁路、航空等交通行政审批数据，形成交通行业治理数据资源，构建盐城市交通行业治理数据库，为城市驾驶舱提供交通行业资源数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路 | 出租汽车业户基础信息 | 业户ID，行政区划代码、业户全称、业户简称、业户地址、业户编号、经营负责人、经办人、经营状态、许可证ID、联系人、开业时间、行业类别、核验时间、经营车辆指标数、实际车辆备案数、年审有效期、证件有效期、管辖机构等 |
| 2 |  | 出租汽车 从业人员 基础信息 | 人员ID、业户ID、姓名、出生日期、身份证号、民族、政治面貌、血型、文化程度、籍贯、户口类型、家庭地址、居住地、有效标识、驾驶车号、在岗情况、证件类型、准驾证号、从业资格、状态、年审有效期、证件有效期、管辖机构等 |
| 3 |  | 出租车车辆基础信息 | 人员ID、业户ID、姓名、性别、出生日期、身份证号、户别、籍贯、居住地、人员类别、计价器型号、是否个体、GNNS监控终端品牌型号、车辆品牌、车辆型号、车牌号、购车价、顶灯类型、状态、年审有效期、证件有效期、管辖机构等 |
| 4 |  | 公交车业户基础信息 | 业户ID，行政区划代码、业户全称、业户简称、业户地址、业户编号、经营负责人、经办人、经营状态、许可证ID、联系人、开业时间、行业类别、核验时间、经营车辆指标数、实际车辆备案数、年审有效期、证件有效期、管辖机构等 |
| 5 |  | 公交车车辆基础信息 | 车牌号码、经营范围、车辆类型、燃料类型、车辆尺寸（长宽高）、核定载人数、道路运输证字号、证件校验码、档案号、证件有效期起止、业户名称、状态、数据状况 |
| 6 |  | 网约车平台公司基础 信息 | 包括：业户名称、经营许可证字号、档案编号、经济类型、负责人姓名、年审有有效蜞、证件有有效日期、自购车辆数、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 7 |  | 网约车基础信息 | 车牌号、审验年度、审验日期、有效日期、车辆技术等级、审验人、管理部门、车型、所属公司等 |
| 8 |  | 汽车租赁业户基础信息 | 业户名称、经营许可证号、档案编号、经济类型、负责人姓名、证件有效期、车辆数、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 9 |  | 汽车租赁车辆基础信息 | 车牌号、审验年度、审验日期、有效日期、车辆技术等级、审验人、管理部门、车型、所属公司等 |
| 10 |  | 维修企业 基础信息 | 业户名称、经营许可证号、档案编号、经济类型、证件有效期、经营范围、企业法人、负责人姓名、联系方式、地址、登记日期、管辖机构、状态等 |
| 11 |  | 检测站 基础信息 | 业户名称、经营许可证号、档案编号、经济类型、负责人姓名、年审有效日期、证件有效期、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 12 |  | 车辆技术 信息 | 车辆号码、行业类别、厂牌型号、车辆类型、车辆型号、燃料类型、道路运输证字号、证件有效期间、业户名称、管辖机构、检测时间、检测机构、车辆技术状态、状态等 |
| 13 |  | 普通货运车辆基础信息 | 所属企业、车牌号、产品型号、车架号、车辆类型、检测站名称、检查结论、车宽、车高、车长、总质量、整备质量、检测日期等 |
| 14 |  | 普通货运业户基础信息 | 业户名称、经营许可证号、档案号、是否专业运输、经济类型、负责人姓名、年审有效日期、证件有效期、车辆数、牵引车数、重载普货数、驾驶员、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 15 |  | 危化品货运业户基础 信息 | 业户名称、经营许可证号、档案号、是否专业运输、经济类型、负责人姓名、年审有效日期、证件有效期、车辆数、牵引车数、重载普货数、驾驶员、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 16 |  | 危化品车辆基础信息 | 所属企业、车牌号、产品型号、车架号、车辆类型、检测站名称、检查结论、车宽、车高、车长、总质量、整备质量、检测日期等 |
| 17 |  | 危化品从业人员基础 信息 | 人员ID、业户ID、姓名、出生日期、身份证号、民族、政治面貌、血型、文化程度、籍贯、户口类型、家庭地址、居住地、有效标识、驾驶车号、在岗情况、证件类型、准驾证号、从业资格、状态、年审有效期、证件有效期、管辖机构等 |
| 18 |  | 客运业户 基础信息 | 业户名称、经营许可证号、档案号、是否专业运输、业户类别、经济类型、负责人姓名、年审有效日期、证件有效期、车辆数、座位数、驾驶员数、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 19 |  | 客运车辆 基础信息 | 业户名称、标志牌号、标志牌类型、起点、车牌号码、车牌颜色、运输证号、车辆类型、车辆等级、客位、是否安装GNNS等 |
| 20 |  | 客运从业 人员信息 | 人员ID、业户ID、姓名、出生日期、身份证号、民族、政治面貌、血型、文化程度、籍贯、户口类型、家庭地址、居住地、有效标识、驾驶车号、在岗情况、证件类型、准驾证号、从业资格、状态、年审有效期、证件有效期、管辖机构等等 |
| 21 |  | 客运班线 信息 | 线路名称、线路编码、起点地名、止点地名、经营范围、毗邻、登记里程等 |
| 22 |  | 客运旅游 包车信息 | 业户名称、包车标志牌号、标志牌类型、起点、车牌号码、车牌颜色、运输证号、车辆类型、车辆等级、客位、是否安装GNNS、是否班车兼营等 |
| 23 |  | 客运市内 包车信息 | 业户名称、包车标志牌号、标志牌类型、起点、车牌号码、车牌颜色、运输证号、车辆类型、车辆等级、客位、是否安装GNNS、是否班车兼营等 |
| 24 |  | 客运站 基础信息 | 业户名称、经营许可证字号、档案编号、经济类型、负责人姓名、质量信誉、年审有效日期、证件有效期间、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 25 |  | 驾培机构 基础信息 | 业户名称、备案编号、经济类型、经营范围、负责人姓名、驾校级别、驾校类别、登记日期、教练员、车辆数、管辖机构、状态、数据状态等 |
| 26 |  | 驾培车辆 基础信息 | 车牌号、审验年度、审验日期、有效日期、车辆技术等级、审验人、管理部门、车型、所属公司等 |
| 27 |  | 教练员 基础信息 | 姓名、性别、出生日期、身份证件号、申请日期、申请各类、准教类别、准教车型、准驾车型、准教初次准驾日期、安全驾驶年、受聘驾培机构、状态等 |
| 28 | 水路 | 国内水路运输经营许可信息 | 包括：普通货物水路许可、液货危险品许可、旅客运输班轮许可、国内船舶管理经营许可等 |
| 29 |  | 船舶基础 信息 | 船舶登记号、船舶识别号、中文船名、英文船名、原中文船名、初次登记号、原船舶登记号、船检登记号、船舶呼号、imo编号、海船内河船标记、航线、航区代码、船籍港代码、原船籍港、船体材料代码、船舶类型、船舶各类代码、船舶价值、建成日期、改建日期、造船厂、造船地点、改建地点、船舶长度、船舶型宽、船舶型深、总吨、净吨、总载重吨、主机种类代码、主机数量、主机功率、推进器各类代码、推进器数量、夏季满载吃水、核定抗风等级、最小干舷、箱位、车位、客位、备注、mmsi、船舶所有人、联系电话、船舶管理人、船舶经营人等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

- 安全监管资源数据整理

与“盐城交通安全监督检查业务系统”、“江苏省海江河全覆盖的港口安全监管信息平台”等监管系统对接，导入公路、水路、城市等安全监管数据，形成交通安全监管数据资源，构建盐城市交通安全监管数据库，为城市驾驶舱提供交通安全监管资源数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路 | 道路运输经营者信用信息 | 企业名称、经营许可证号、评定年度、信用记分、其他失信累积记分、违法记分累计、荣誉加分、红名单、黑名单、重点关注名单、当前等级、信用等级、上期信用等级、状态等 |
| 2 |  | 从业人员 信用信息 | 姓名、身份证号、从业资格、服务单位、评定年度、信用记分、其他失信累积记分、违法记分累计、荣誉加分、红名单、黑名单、重点关注名单、当前等级、信用等级、上期信用等级、状态等 |
| 3 |  | 执法信息 | 案件编号、企业名称、经营许可证号、当事人、安全类别、违法时间、违法描述、结案情况等 |
| 4 |  | 车辆黑名单 | 车牌号、车辆所有人、黑名单原因等 |
| 5 |  | 企业黑名单 | 统一社会代码、企业名称、经营许可证号、黑名单原因等 |
| 6 |  | 建设市场 信用等级 | 统一社会代码、企业名称、经营许可证号、年度信用等级等 |
| 7 |  | 运输市场 信用等级 | 统一社会代码、企业名称、经营许可证号、年度信用等级等 |
| 8 | 水路 | 水路经营者 信用评级信息 | 经营者名称、经营者类别、统一社会信用代码、经营许可证号、评定年度、基准分值、累积扣分、信用得分、当前等级、信用等级、上期评定等级、评定日期、管辖机构、状态等 |
| 9 |  | 执法信息 | 船舶名称（船员、船公司）、案件编号、当事人、案件类别、违法时间、违法描述、结案情况等 |
| 10 |  | 黑名单 | 船舶黑名单、经营者黑名单等 |
| 11 | 城市 | 出租车 运营违章 | 登记日期、记录人、档案号、公司、身份证号、监督卡、车号、道路证、当事人、执法人、违章地点、违章类型、对应分值、对应罚款、事情经过等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

- 公众服务资源数据整理

历史数据与“江苏交通云平台”数据超市对接，导入12328服务热线、12345服务热线转交通运输等电话投诉数据，形成交通公众服务数据资源，构建盐城市交通公众服务数据库，为城市驾驶舱提供交通公众服务数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话投诉 | 12328服务热线 | 时间、地点、类型、事件描述、当事人、投诉人、处理情况等 |
| 2 |  | 12345服务热线转交通运输 | 时间、地点、类型、事件描述、当事人、投诉人、处理情况等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

- 交通运输重点工程数据整理

历史数据与“江苏交通云平台”数据超市对接，结合综合计划处提供的数据资源进行整理，建设公路、铁路、港航、其它等交通运输重点工程数据，形成交通运输重点工程资源目录，构建盐城市交通运输重点工程数据库，为城市驾驶舱提供交通运输重点工程历史资源数据。包括但不限于以下数据：

| 序号 | 类型 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度重点工程 | 公路年度重点工程 | 年度、工程名称、建设单位、投资金额、建设进度等 |
| 2 |  | 铁路年度重点工程 | 年度、工程名称、建设单位、投资金额、建设进度等 |
| 3 |  | 港航年度重点工程 | 年度、工程名称、建设单位、投资金额、建设进度等 |
| 4 |  | 其它年度重点工程 | 年度、工程名称、建设单位、投资金额、建设进度等 |

备注：考虑到业务及数据资源的动态变化，项目实施过程中可结合数据资源情况与项目需求进行调整

#### 数据管理查询

对交通运输局的各类数据进行统一管理与存储，各处室可登录系统对相关数据进行查询与浏览，为各级管理人员提供数据共享与交换。同时建立跨部门的数据查询功能，帮助各处室进行行政审批与资料审查。包括但不限于以下功能：

- 资源目录管理

- 交通业户查询管理

- 从业人员查询管理

- 交通设施查询管理

- 行政处罚案件管理

- 信用信息管理

- 监控数据管理

- “一张图”数据展示

#### 系统管理

- 用户管理

基于“城市驾驶舱”统一身份认证服务实现用户信息同步，实现角色分配和管理。

- 权限管理

对各用户设置数据访问和功能应用权限，支持给各用户差异化配置展示数据、菜单、工具等权限，实现用户权限精准管控。

- 日志管理

提供日志查询、日志备份、清空日志等日志管理功能，记录用户访问记录，确保出现异常后可跟踪、可追溯，保障系统运行安全。

- 运行监控

对系统登录次数、登录时长、数据使用情况等进行统计分析，实时监控系统的使用情况，满足监管和审计需求。

### 与“数字盐城”对接建设需求

#### 对接数字底座

| 序号 | 平台系统名称 | 对接内容 | 应用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合交通运行监测平台升级 | 统一认证平台 | 认证协议采用OAuth2.0协议，同步交通运输局的用户、组织机构信息，实现统一认证登录。 |
| 2 |  | 地理信息平台 | 主要利用地理信息平台的地图服务，构建交通地理信息基础底图服务，实现矢量地图、影像地图的切换。利用地址匹配服务，将交通运输业户在地图上进行展示。利用坐标转换服务，实现定位与轨迹查询展示。 |
| 3 |  | 云服务-云主机 | 本期项目将建立多个子系统，为了方便用户使用统一入口，利用云主机机构建Web服务，部署交通分舱首页，统一系统使用入口。 |
| 4 |  | 云服务-云容器 | 利用云Docker容器，部署项目，实现系统的容器化部署。 |
| 5 |  | 云服务-数据库服务 | 利用云数据库， MySQL或PostgreSQL数据库存储管理系统数据。 |
| 6 | 应急指挥平台 | 统一认证平台 | 认证协议采用OAuth2.0协议，同步交通运输局的用户、组织机构信息，实现统一认证登录。 |
| 7 |  | 地理信息平台 | 主要利用地理信息平台的地图服务，构建交通地理信息基础底图服务，实现矢量地图、影像地图的切换。项目地点定位等 |
| 8 |  | 视频云平台 | 整合交通运输局内部各业务处室的监控视频资源，接入主要交通运输企业的监控系统资源，与视频云平台对接，对接符合GB/T 28181-2022规范的交通视频资源。 |
| 9 |  | 云服务-云容器 | 利用云Docker容器，部署项目，实现系统的容器化部署。 |
| 10 |  | 云服务-数据库服务 | 利用云数据库， MySQL或PostgreSQL数据库存储管理系统数据。 |
| 11 | 数据管理与查询平台 | 统一认证平台 | 认证协议采用OAuth2.0协议，同步交通运输局的用户、组织机构信息，实现统一认证登录。 |
| 12 |  | 地理信息平台 | 主要利用地理信息平台的地图服务，构建交通地理信息基础底图服务，实现矢量地图、影像地图的切换，地图定位等 |
| 13 |  | 云服务-云容器 | 利用云Docker容器，部署项目，实现系统的容器化部署。 |
| 14 |  | 云服务-数据库服务 | 存储共享交换数据，用于与主舱数据共享。 |
| 15 | 视频监控平台升级 | 视频云平台 | 整合交通运输局内部各业务处室的监控视频资源，接入主要交通运输企业的监控系统资源，与视频云平台对接，对接符合GB/T 28181-2022规范的交通视频资源。 |
| 16 |  | 云服务-云存储 | 在交通运输局视频监控系统中连接云存储，实现重点交通运输卡点与盐城高架路的视频存储，实现历史监控视频的查阅。 |
| 17 | 辅助审批办理平台 | 统一认证平台 | 认证协议采用OAuth2.0协议，同步交通运输局的用户、组织机构信息，实现统一认证登录。 |
| 18 |  | 云服务-云容器 | 利用云Docker容器，部署项目，实现系统的容器化部署。 |
| 19 |  | 云服务-数据库服务 | 存储共享交换数据，用于与主舱数据共享。 |
| 20 | 系统部署与 安全配置 | 云服务-云计算服务、云存储服务等 | 视频监控平台需采用云计算与云存储服务进行分布式部署。 |
| 21 |  | 云服务-云堡垒机服务 | 利用云堡垒机服务，保障云安全，用于提供云计算安全管控的系统和组件，实现对运维资源的4A安全管控。 |
| 22 |  | 云服务-漏洞扫描服务 | 利用漏洞扫描服务检测系统中存在的漏洞及时进行修补与完善。 |
| 23 |  | 云服务-DDoS防攻击服务 | 针对本期部署在云端系统进行防DDoS防攻击。 |
| 24 |  | 云服务-Web应用防火墙服务 | Web应用防火墙服务用于实时拦截SQL注入、XSS跨站、网站挂马、漏洞入侵等黑客攻击，保护云主机的WEB应用安全。 |
| 25 |  | 云服务-数据库审计服务 | 数据库审计服务可以全面保障云上数据库安全和资产安全，防拖库和防注入攻击等，保障云数据库安全。 |

- 统一认证平台

统一身份认证平台作为权威身份数据源与认证平台，为盐城市交通运输局的应用提供统一的用户管理能力与认证服务。利用平台的能力实现各应用系统中的用户统一的生命周期管理与安全访问控制的目标。对接统一身份认证平台，利用以下能力：

数据同步：用户数据与组织机构数据管理，包括数据推送、数据删除、数据更新等。交通运输的组织机构与用户数据由本项目提交给认证平台进行数据初始化。

统一认证：平台支持以各类标准的认证协议进行单点登录接入。实现一次认证，多次访问。

本项目依托盐城市全市机关内部（包含区县）的统一身份认证系统，建立交通运输局统一数字认证和安全体系。依托盐城大数据局的城市驾驶舱基础安全技术、统一安全服务、安全数据采集，形成体系化网络安全纵深防御基础。

根据平台支持的标准认证协议进行单点登录接入。例如：OAuth2.0/CAS/SAML等，实现一次认证，多次访问。

- 视频云平台

视频云平台承担各委办局视频资源合理有效的整合、接入、汇聚，实现视频上云联网、视频点播、视频共享等应用，以提高视频资源的利用效率，打通跨区域、跨部门的视频联网瓶颈，进一步拓展视频图像信息的应用广度和深度，为城市驾驶舱在指挥调度、决策分析等方面提供技术支撑，为用户提供安全、稳定的视频交换应用载体。视频云平台利用各委办局已建成的视频监控资源，以及政府和公共信息通信基础设施，实现城市视频监控资源的互联互通和信息共享，切实提高城市的可视化管理水平。

在交通运输局所属单位或直管单位已安装布设了较多的视频监控设备，包括普通国省道视频监控系统、港口航道视频监控系统、“两客一危”车载视频监控等，本项目将充分利用视频云平台的视频资源整合与视频接入能力搭建交通视频系统，为城市驾驶舱添砖加瓦。

充分利用城市驾驶舱提供的视频云平台的能力，包括视频共享能力和视频转码能力，在交通应用系统中构建视频可视化功能，建立具有盐城市特色的交通运行监控平台，为交通运行监控与管理提供直观可视化效果。同时在TOCC指挥中心构建交通视频监控平台，维护与管理交通行业视频。监控交通运行状况，应对交通运行中各类突发事件。为交通运行事件的监控、预警、处置、远程指挥提供全面的技术支撑。

- 地理信息平台

地理信息平台为盐城市驾驶舱项目主舱和分舱提供基础GIS平台能力，以基础地理信息服务为核心的地理信息平台将为智慧城市数字平台及城市驾驶舱建设提供服务支撑，通过时空信息和业务数据的共享与服务，带动信息资源的整合与融合，为政务用户和公众用户提供时空信息在线服务，本项目中地理信息平台只提供在线接口，原始数据从盐城市自然资源与规划局获取。

本系统将充分利用平台提供的能力，包括地图服务、数据服务、三维服务、空间分析、网络分析、OGC服务，在盐城市GIS平台上建设交通运输图层。

| 序号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二维基础数据-行政区 | 行政区-空间分析服务 |
| 2 | 二维基础数据-天地图 | 水系线-数据服务 |
| 3 | 二维基础数据-天地图 | 中心城区水系线-地图服务 |
| 4 | 二维基础数据-天地图 | 大丰水系线-地图服务 |
| 5 | 二维基础数据-天地图 | 开发区水系线-地图服务 |
| 6 | 二维基础数据-天地图 | 射阳水系线-地图服务 |
| 7 | 二维基础数据-天地图 | 亭湖水系线-地图服务 |
| 8 | 二维基础数据-天地图 | 盐都水系线-地图服务 |
| 9 | 二维基础数据-天地图 | 水系线-WFS1.0.0服务 |
| 10 | 二维基础数据-天地图 | 道路中心线-数据服务 |
| 11 | 二维基础数据-天地图 | 中心城区道路中心线-地图服务 |
| 12 | 二维基础数据-天地图 | 盐都道路中心线-地图服务 |
| 13 | 二维基础数据-天地图 | 亭湖道路中心线-地图服务 |
| 14 | 二维基础数据-天地图 | 射阳道路中心线-地图服务 |
| 15 | 二维基础数据-天地图 | 开发区道路中心线-地图服务 |
| 16 | 二维基础数据-天地图 | 大丰道路中心线-地图服务 |
| 17 | 二维基础数据-天地图 | 道路中心线-WFS1.0.0服务 |
| 18 | 二维基础数据-天地图 | 水系面-数据服务 |
| 19 | 二维基础数据-天地图 | 中心城区水系面-地图服务 |
| 20 | 二维基础数据-天地图 | 建湖水系面-地图服务 |
| 21 | 二维基础数据-天地图 | 开发区水系面-地图服务 |
| 22 | 二维基础数据-天地图 | 射阳水系面-地图服务 |
| 23 | 二维基础数据-天地图 | 亭湖水系面-地图服务 |
| 24 | 二维基础数据-天地图 | 盐都水系面-地图服务 |
| 25 | 二维基础数据-天地图 | 大丰水系面-地图服务 |
| 26 | 二维基础数据-天地图 | 水系面-WFS1.0.0服务 |
| 27 | 二维基础数据-天地图 | 建筑物-数据服务 |
| 28 | 二维基础数据-天地图 | 中心城区建筑物-地图服务 |
| 29 | 二维基础数据-天地图 | 大丰建筑物-地图服务 |
| 30 | 二维基础数据-天地图 | 盐都建筑物-地图服务 |
| 31 | 二维基础数据-天地图 | 亭湖建筑物-地图服务 |
| 32 | 二维基础数据-天地图 | 射阳建筑物-地图服务 |
| 33 | 二维基础数据-天地图 | 开发区建筑物-地图服务 |
| 34 | 二维基础数据-天地图 | 建筑物-WFS1.0.0服务 |
| 35 | 二维基础数据-天地图 | 绿地-数据服务 |
| 36 | 二维基础数据-天地图 | 中心城区绿地-地图服务 |
| 37 | 二维基础数据-天地图 | 大丰绿地-地图服务 |
| 38 | 二维基础数据-天地图 | 开发区绿地-地图服务 |
| 39 | 二维基础数据-天地图 | 射阳绿地-地图服务 |
| 40 | 二维基础数据-天地图 | 亭湖绿地-地图服务 |
| 41 | 二维基础数据-天地图 | 盐都绿地-地图服务 |
| 42 | 二维基础数据-天地图 | 绿地-WFS1.0.0服务 |
| 43 | 二维基础数据-天地图 | 天地图标准地图小屏缓存 |
| 44 | 二维基础数据-天地图 | 天地图标准地图小屏缓存-地图服务 |
| 45 | 二维基础数据-天地图 | 天地图标准地图缓存 |
| 46 | 二维基础数据-天地图 | 天地图标准地图缓存-地图服务 |
| 47 | 二维基础数据-天地图 | 天地图淡雅蓝-WMTS1.0.0服务 |
| 48 | 二维基础数据-天地图 | 天地图淡雅蓝-地图服务 |
| 49 | 二维基础数据-天地图 | 天地图科技蓝-WMTS1.0.0服务 |
| 50 | 二维基础数据-天地图 | 天地图科技蓝-地图服务 |
| 51 | 二维基础数据-天地图 | 地名地址（兴趣点）-地址匹配 |
| 52 | 影像数据-卫片 | 盐城市卫片-地图服务 |
| 53 | 影像数据-卫片 | 盐城市卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 54 | 影像数据-卫片 | 东台卫片-地图服务 |
| 55 | 影像数据-卫片 | 东台卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 56 | 影像数据-卫片 | 亭湖卫片-地图服务 |
| 57 | 影像数据-卫片 | 亭湖卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 58 | 影像数据-卫片 | 响水卫片-地图服务 |
| 59 | 影像数据-卫片 | 响水卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 60 | 影像数据-卫片 | 大丰卫片-地图服务 |
| 61 | 影像数据-卫片 | 大丰卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 62 | 影像数据-卫片 | 射阳卫片-地图服务 |
| 63 | 影像数据-卫片 | 射阳卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 64 | 影像数据-卫片 | 建湖卫片-地图服务 |
| 65 | 影像数据-卫片 | 建湖卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 66 | 影像数据-卫片 | 开发区卫片-地图服务 |
| 67 | 影像数据-卫片 | 开发区卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 68 | 影像数据-卫片 | 滨海卫片-地图服务 |
| 69 | 影像数据-卫片 | 滨海卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 70 | 影像数据-卫片 | 盐都卫片-地图服务 |
| 71 | 影像数据-卫片 | 盐都卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 72 | 影像数据-卫片 | 阜宁卫片-地图服务 |
| 73 | 影像数据-卫片 | 阜宁卫片-WMTS1.0.0服务 |
| 74 | 二维基础数据-专题图 | 专题图-盐城市2020年兴趣点行政区划-地图服务 |
| 75 | 二维基础数据-专题图 | 专题图-盐城市2020年兴趣点行政区划-WMTS1.0.0服务 |
| 76 | 影像数据-航片 | 盐城市2019最新的航片-地图服务 |
| 77 | 影像数据-航片 | 盐城市2019最新的航片 |
| 78 | 影像数据-卫片 | 盐城市2021年0.5米卫星影像 |
| 79 | 影像数据-卫片 | 盐城市2021年0.5米卫星影像 |
| 80 | 二维基础数据-专题图 | 盐城影像注记2020-地图服务 |
| 81 | 二维基础数据-专题图 | 盐城影像注记2020-WMTS1.0.0服务 |
| 82 | 二维基础数据-专题图 | 盐城矢量注记2020-地图服务 |
| 83 | 二维基础数据-专题图 | 盐城矢量注记2020-WMTS1.0.0服务 |
| 84 | 二维基础数据-专题图 | 盐城矢量地图2020-地图服务 |
| 85 | 二维基础数据-专题图 | 盐城矢量地图2020-WMTS1.0.0服务 |
| 86 | 二维基础数据-专题图 | 盐城境界（瓦片）2020-地图服务 |
| 87 | 二维基础数据-专题图 | 盐城境界（瓦片）2020-WMTS1.0.0服务 |
| 88 | 影像数据-航片 | 盐城2016年航片-地图服务 |
| 89 | 影像数据-航片 | 盐城2016年航片-WMTS1.0.0服务 |
| 90 | 影像数据-卫片 | 盐城2021年卫片（2米）-地图服务 |
| 91 | 影像数据-卫片 | 盐城2021年卫片（2米） |
| 92 | 影像数据-卫片 | 盐城2020年卫片-地图服务 |
| 93 | 影像数据-卫片 | 盐城2020年卫片-WMTS1.0.0服务 |

- 数据支撑平台

通过数据支撑平台，全面汇集、清洗、融合交通运输多源异构的业务数据，以“流水线数据快加工”方式，构建具有高可用价值的交通数据资产，保障数据的综合、全面、权威、可用、可靠性。基于平台，实现交通数据各业务系统间的数据全面共享和流动。

- 可视化工具

可视化工具平台是一款在线数字孪生可视化应用构建工具，旨让更多的人看到数据可视化的魅力，帮助非专业的工程师通过简单组件拖拽、样式配置、画布编辑等操作方式轻松搭建专业水准的可视化应用，以满足交通运输局、直属单位、以及各交通运输企业在会议展览、业务监控、决策分析、风险预警、地理信息分析等多种可视化需求，包含专业地理信息组件支持绘制地理轨迹、地理飞线、热力分布等效果，一站式完成空间地理数据相关的可视化分析；通过丰富的组件库，可视化拖拽界面，强大的编辑功能，以及智能化的辅助手段，提供大数据应用一站式整体解决方案。

本项目利用可视化工具平台，构建交通分舱，将交通运输管理与运行状况通过统计图、地图等多种方式呈现在领导面前，使领导能够直观查看盐城市交通运输管理现况。

#### 对接政务云资源

政务云属于行业云的一种，是面向政府行业，由政府主导建设运营的综合服务平台，盐城市政府为了避免重复建设，节约建设资金，通过统一标准有效促进政府各部门之间的互联互通、业务协同，避免产生“信息孤岛”，同时有利于推动政府大数据开发与利用，是大众创业、万众创新的基础支撑。

本项目建设的业务系统全部基于政务云进行设计，并部署在政务云端，借助政务云平台提供的服务能力，构建交通运行监控管理业务系统，为交通运输管理提供全方位支撑，实现交通系统内联动管理。即满足行业监管又为交通运输企业提供便利。为统一接入“盐政通”打好坚实基础。

本项目利用云平台的优势，构建交通分舱，实现交通运行监控管理。

1、利用云主机实现业务系统部署

利用云主机服务将系统迁移部署到云主机，减少在交通运输局机房的服务器资源占用，提高系统的安全性与可靠性。

2、利用云存储资源服务实现监控视频存储

由于交通运输局内部存储能力有限，接入到TOCC指挥中心的视频未进行存储，现将部分路段实时监控视频利用云存储管理，增强监控视频的历史事件追溯能力。

3、利用云PaaS服务部署业务系统

基于云Paas服务将本期项目开发的各子系统利用云容器服务、数据库服务、中间件服务、文档数据库服务实现系统的安装与部署。

4、利用云安全服务加强业务系统安全

基于DDOS防攻击服务、防火墙、主机安全、云堡垒机等服务，构建交通运输局信息化系统安全屏障，实现业务系统的安全与稳定运行，避免黑客攻击，窃取政府行业数据资源，造成较大的社会影响。

#### 对接“我的盐城”

- 行业政策与新闻

通过对接盐政通平台发布交通运输行业政策，使交通运输业户快速了解交通运输相关政策要求。

- 执法通报

针对行业运输综合执法情况，发布预警信息，包括：交通运输违法企业通报、交通运输违法人员通报、交通运输违法车辆通报等，有效震慑交通运输违法行为，实现交通运输的有序运营。

- 交通运输信息发布

面向公众发布交通运输行业管理通知及要求等，能够快速的让群众了解交通运输行业管理重点，行业管理要求等。例如：发布交通运输隐患排查通知，让交通运输企业自查自究，监管科室抽查隐患整改情况等。

#### 对接“盐政通”

打造一个移动办公应用，为交通运输局行业监管人员提供移动办公平台，实现掌上办公，提升管理效率，同时为各级领导提供全面的交通运行消息，让领导随时掌握实时数据。

- 业务提醒

统一接入各个业务系统的任务提醒，交通运输局人员通过统一认证平台登录到“盐政通”，查看业务提醒信息。

- 消息订阅

用户可针对各类新闻及各类消息信息进行订阅，提供消息订阅服务，用户选择订阅消息内容，当有此类消息时，用户将收到相关消息接收提醒，并可查阅消息内容。

- 消息管理

统一接入“盐政通”消息管理功能，各个业务系统统一使用“盐政通”消息管理功能，向APP推送消息，消息类型分为，业务提醒消息，公告消息、预警信息、实时运行监控等主题消息。

#### 对接“苏服办”移动端

根据《省政府办公厅关于印发江苏省数字政府建设2022年工作要点的通知》（苏政办发〔2022〕26号）和盐城市行政审批局《关于加快推进“苏服办”移动端标准应用接入的通知》等政策文件要求，提升盐城市客运站信息掌上查服务水平，实现在“苏服办”移动端快速查询客运站班次信息。

- 对接客运班次数据

将盐城市客运站班次数据对接到“苏服办”移动端，为客运信息查询提供数据支撑。

- 运信息查询

通过选择起始地点，查询符合要求的客运班次信息，支持起始点点模糊搜索。

#### 对接相关视频

视频对接明细如下表所示，后续随着设计深入，有相应变动和调整

| 序号 | 所属部门企业 | 视频监控内容 | 拟接入点位（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市交通运输局信息中心 | 大市区高速出入口 | 12 |
| 2 | 盐城市公路事业发展中心 | 9个区县道路视频 | 383 |
| 3 |  | 重点桥梁视频 |  |
| 4 |  | 公路市界视频 |  |
| 5 |  | 全市高速公路出入口 |  |
| 6 | 盐城市港航事业发展中心 | 航道视频 | 72 |
| 7 |  | 水上服务区视频 |  |
| 8 |  | 危化品码头视频 |  |
| 9 |  | 船闸视频 |  |
| 10 | 盐城市交通运输综合执法支队 | 海事渡口视频 | 107 |
| 11 |  | 干线航道视频 |  |
| 12 |  | 机场视频 |  |
| 13 | 交投集团 | 高架路视频 | 2000 |
| 14 |  | 客运站视频 |  |
| 15 |  | 公交车站视频 |  |
| 16 |  | 高铁站停车场视频 | 70 |
| 17 |  | 充电场视频 |  |
| 18 | 盐城港集团 | 4个港区视频 | 300 |
| 19 | 合计 |  | 2944 |

### 系统网络建设需求

本系统采用集约化的方式部署在“数字盐城”底座政务云平台上，盐城市交通运输局和省交通运输厅、区交通运输局、交通运输综合执法支队现在通过交通专网进行联通，后续会根据统一网络改造要求并入苏政通网络，改造完成后可满足交通分舱与省交通运输厅、区交通运输局、交通运输综合执法支队视频监控、监测监管等数据的共享交换需求。仅增加与盐城港集团、交投集团电子政务网络线路建设，纳入全市电子政务外网体系，具体见下表所示。

| 序号 | 连接地点 | 网络速率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交投集团-充电站 | 100Mbps | 新建 |
| 2 | 交投集团-高铁站停车场 | 100Mbps | 新建 |
| 3 | 盐城港集团 | 100Mbps | 新建 |

此外为满足局内办公设备接入系统，对局内现有网络进行升级改造。

### 硬件设备需求

#### 坐席和中控升级

- 坐席工作站

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐席电脑 | 21台 |

升级指挥大厅现有21台非国产化的坐席电脑，按盐城市政府信创产品采购流程统一申请符合要求的电脑设备。

- 分布式坐席协作系统

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 2K分布式KVM输入节点 | 35台 |
|  | 2K分布式输入节点 | 10台 |
|  | 2K分布式拼接输出节点 | 25台 |
|  | 音视频控制软件 | 70授权许可 |
|  | 平板电脑中控界面控制软件 | 1套 |
|  | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1套 |
|  | 8路网络继电器 | 1套 |
|  | 分布式逻辑运算中控 | 1套 |
|  | 节点安装支架 | 4台 |
|  | 无线路由器 | 1台 |
|  | 48口以太网交换机 | 1套 |
|  | 无线控制pad | 2台 |
|  | 视频线更换 | 2台 |

大屏系统升级主要通过增加分布式控制系统实现分布式网络架构坐席操作、信号切换处理、统一指挥调度、大屏拼接控制等功能。系统通过分布式节点独立处理，采用无损图像传输，标准网络布线。实现在任意一地点对所有应用系统、图像等信息的无缝推送、调取和实时操作功能，达到多区域协同办公、资源共享、一体化操作和控制的目标。

分布式坐席协作系统采取去中心化的纯分布式架构，基于网络架构，不受物理地域限制，系统由交换机和分布式节点构成。以交换机为交换媒介，分布式节点通过网络进行连接，形成一个综合管理系统网络。

将音视频信号通过分布式输入节点将图像接入，通过网络传输后，通过分布式输出节点解码后。基于分布式系统H.265低码率的编解码方式实现多地指挥中心间的信号互通，可实现在其他区域对信号的远程调用、显示，也可实现多屏的同屏显示。

前端信号接入

前端系统主要由各类输入源设备，包含楼内多路PC信号源、各类系统软件平台、态势图等，如：各类业务主机、高清摄像机、笔记本、视频会议终端、信息插座等，各类输入设备通过HDMI/DVI/VGA/SDI/DP等模拟或数字接口视频线缆接入到分布式坐席协作系统输入端。如需在管控终端上对信号源进行控制，需信号源USB信号连接到输入节点上。完成信号采集后，输入端节点会将采集到的信号进行编码，打包到网络交换机上面进行数据传输。

网络交换设备

采用网络交换机，系统可独立组网，无需占用现有网络资源。交互设备与输入/输出端之间通过网线连接，可配置POE交换机给各个输入/输出端供电，无需再为输入输出端单独供电，减少施工难度及故障产生点，提供一个极简单的使用与维护方式。基于网络交互，可非常方便的在异地进行信息互通，可利用电子政务网资源，进行不同区域的视频传输。

显示输出设备

分布式坐席协作系统输出端通过各类视频线材与显示屏连接，高分辨的输出保证了画面的清晰度与还原度，做到显示效果自然流畅，能对接各种拼接大屏，无需拼接处理器，可为大屏显示系统提供拼接、分屏、开窗、漫游等操作，本次显示输出包含楼内四套LED大屏显示系统。

人机交互终端

分布式坐席协作系统人机交互终端我们采用平板或电脑。通过操作这套平板上安装的软件，操作人员可在任意位置调取接入系统中的任意一个信号到显示屏上显示，也可以切换到大屏上指定的窗口，实现信号在大屏幕上任意开窗、漫游、叠加的功能。

- 音响控制系统

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 音响控制系统 | 1项 |

目前音响、大屏、灯光控制系统使用“AMX控制中心解决方案”，音响只能实现指挥大厅音响独立控制与合并控制，当只使用会商室音响时，需要使用合并控制的方式，将大厅的音响调到静音，否则在会商室内将声音外放到大厅音响上。

本次升级后，对会场内音响系统的布线进行优化，将二个会议室的线路进行分类，实现单独控制

同时音频系统的控制集中在分布式坐席电脑的控制终端上，实现一台终端控制指挥中心内所有的音视频系统。

#### 安全设备升级

- 网络安全设备

网络安全设备中下一代防火墙、WEB应用防火墙、日志审计、堡垒机(运维审计)、数据库审计向政务云申请相关资源。

- CentOS替换

| 序号 | 软硬件升级项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | CentOS操作系统替换成麒麟服务器操作系统 | 1项 |

为应对红帽公司停止维护CentOS操作系统的问题，将部署在指挥中心视频转码服务器上的CentOS操作系统替换成免费开源的麒麟服务器操作系统，并进行应用系统适配。

- UPS电池更新

| 序号 | 软硬件升级项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | UPS电池更新 | 1套 |

现有UPS电池已使用五年，目前已无法达到设计要求，需要更换UPS电池组，本次将其中的60节免维护电池进行更换。

- 消防设备更新

| 序号 | 软硬件升级项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防设备更新 | 20个 |

TOCC指挥中心灭火器已近五年，即将过期，本次将对20个有效期不足6个月的灭火器统一更换，灭火器的类型为：手提式水基灭火器。

- 空调维修、管路调整

| 序号 | 软硬件升级项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 空调维修、管路调整 | 1项 |

由于目前空调排水系统不畅，在夏季长时间使用时，导致经常自动停机，为消除安全隐患，需要对空调进行必要的维修和管路调整，使TOCC指挥中心的各设备在安全稳定的工作环境中运行。

- 必要的装修损坏恢复

| 序号 | 软硬件升级项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 必要的装修损坏恢复 | 1项 |

对线缆施工与空调维修过程中造成的原装修损坏进行恢复和翻新。

### 基础软件配置需求

本项目充分利用“数字盐城”政务云平台资源进行安装部署，仅增加必要的视频监控数据存储设备。

（1）数据库服务

（2）中间件服务

（3）云存储一体机

本次视频监测平台对部分重要的视频监控数据建立本地化存储，保存1个月内的视频监控录像，由于各厂商视频监控平台存储为私有协议，需配置1台云存储一体机。

（4）视频平台服务器云主机

由于视频监控平台占用带宽较高，并且涉及视频流转码等，需要独立部署在2台视频平台服务器中，服务器申请政务云已有资源。

（5）流媒体服务器云主机

由于视频监控平台占用带宽较高，并且涉及视频流转码等，需要独立部署在1台流媒体服务器中，服务器申请政务云已有资源。

六、商务条款

1.质保期及售后服务

1.1质保期 五 年。（自交货验收合格之日起计）

1.2质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供应商接到报修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。供应商应按响应文件中的承诺,进行其他售后服务工作。

2.交货期、交货方式及交货地点

2.1交货期：自合同签订之日起270日内通过初验并交付使用。

2.2交货方式：送货到招标单位指定地点并安装调试。

2.3交货地点：盐城市交通运输局。

3.付款方式

本项目（一期）建设，在合同签订后30日内预付合同价的10%，初验结束后付至合同价的40%，终验结束后付至合同价的75%，审计结束支付至审定价的95%，余款5%作为质保金，质保期满后，在考核合格前提下一次性付清（无息）。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目采用 综合评分法 。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不作相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

二、评审标准

（一）评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）中标标准：评标小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐），并依照次序确定中标供应商。

（三）计分标准：按四舍五入取至小数点后二位。

（四）本项目评分总分值为100分。

| 评分项 |  | 标准分数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） |  | 10 | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 商务评分项（33分） | 综合实力 | 13 | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，达到CS4及以上的得2分，达到CS3的得1分，达到CS2的得0.5分。（以提供有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分）； 2、投标人具有《ITSS信息技术服务运行维护》一级证书的得2分，二级证书的得1分，未提供不得分（以提供有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分）； 3、投标人具备有效的CCRC信息安全服务资质(软件安全开发)二级及以上认证证书、CCRC信息安全服务资质(信息安全风险评估)二级及以上认证证书、CCRC信息安全服务资质(信息系统安全运维)二级及以上认证证书。满足2项及以上得3分，满足1项得1分，未提供不得分。（以提供有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分）； 4、投标人具有涉密信息系统集成甲级资质证书（业务种类为总体集成、软件开发、运行维护）具备一种得1分，最高得3分；涉密信息系统集成乙级资质证书（业务种类为总体集成、软件开发、运行维护）具备一种得0.5分，最高得1.5分，未提供不得分。（以提供有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分）； 5、投标人具有数据治理安全管理体系证书、信息系统服务交付能力等级证书，每提供一个得1分，未提供不得分，最高2分（以提供有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分）； 6、投标人提供有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得0.5分，最高1分。（以提供的网站截图和有效期限内证书复印件加盖投标人公章为准，否则不得分。注：认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”） |
|  | 拟投入项目服务团队人员配置情况 | 12 | 项目负责人（1人）4分。拟派的项目经理具有以下一个证书得1分，最高4分。(1)具有人力资源和社会保障部门颁发的高级系统规划与管理师证书或认定的数字经济、电子信息等专业相关的高级职称证书；(2)具有高级信息系统项目管理师证书；(3)具有注册信息安全专业人员（CISP）证书。（4）具有信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书；(以提供证书复印件加盖投标人公章和本单位为其缴纳的从投标截止日向前3个月内任意1个月的社保证明材料为准) 技术负责人（1人）3分。项目技术负责人具有以下一个证书得1分，最高3分。（1）具有住房和城乡建设部颁发的通信工程、机电工程等专业一级建造师证书；（2）具有人力资源和社会保障部门颁发和认定的电子信息、机电工程高级工程师职称证书（3）具有高级信息系统项目管理师证书；(以提供证书复印件加盖投标人公章和本单位为其缴纳的从投标截止日向前3个月内任意1个月的社保证明材料为准)。 项目团队5分。（项目经理、技术负责人之外）投标人组建的项目团队，项目组成员中具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）证书、系统架构设计师、高级智能化系统工程师证书、高级安防系统工程师证书，每满足1项得1分，同一个人及同项证书不重复得分，最高得5分。(以提供证书复印件加盖投标人公章和本单位为其缴纳的从投标截止日向前3个月内任意1个月的社保证明材料为准)。 |
|  | 业绩 | 2 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），提供多领域系统集成或综合指挥类类似业绩，每提供1个案例得1分，最多2分。以上业绩提供合同扫描复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 产品成熟度 | 6 | 提供投标人和本项目建设内容相关或相似的软件著作权登记证书，证书内容包含城市驾驶舱一体化建设平台、交通综合管控平台、大数据应用、跨系统智能融合重构数据接口、统一身份认证、运行监测预警、数据交换平台、专题分析决策、交通地理信息服务、数据治理、数据可视化等方向，达到8个及以上的得6分，以下每少一个扣一分。最高得6分。以上证书须提供复印件并加盖投标人公章，且证书为招标公告前具备。 |
| 技术评分项（39分） | 产品技术响应 | 10 | 技术参数全部满足招标文件采购需求的得10分，其中★项指标为重要指标，未响应或负偏离的每一项扣2分，非★项指标未响应或负偏离的每一项扣1分，扣完为止。★指标应按照采购需求要求提供对应证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 对接承诺 | 2 | 投标人须承诺自行对接交通业务系统由交通部、盐城市城市驾驶舱主舱、江苏省交通运输厅、盐城市各相关单位、盐城市交通各部门的业务系统或平台的难度及费用。提供承诺函并加盖投标人公章，得2分，否则不得分。 |
|  | 现状及需求理解 | 6 | 对盐城交通运输系统数字交通的现状及需求理解，进行对比打分，内容应包含交通信息化现状、与省其他地市智能化差距分析、本项目应具备的功能需求、性能需求、合理化建议等内容。 理解详细全面、与项目契合度高且合理的，得5.1-6分；理解基本完整、基本符合项目实际且有一定合理性的，得4.1-5分；理解一般、与项目实际情况有较大差距，得3.1-4分，计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 总体设计 | 6 | 投标人提供的总体设计方案，内容应包括系统架构、网络架构、与“数字盐城”底座和公共能力的关系、与“江苏省交通云平台”数据超市关系、与区县交通运输部门和市级交通运输企业的关系、其他相关部委办局业务数据需求等内容。 设计详细全面、与项目契合度高且合理的，得4.1-6分；设计基本完整、基本符合项目实际且有一定合理性的，得3.1-4分；设计一般、与项目实际情况有差距，得2.1-3分，计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 应用系统建设方案 | 6 | 投标人提供的应用系统建设方案，内容应包括交通运行全景舱、交通监测预警舱、支撑服务平台、数据资源中心和与“数字盐城”对接方案，并对数据资源对接和数据资源目录规划进行深化设计。 方案详细全面、数据资源对接和资源目录规划设计详实合理、与项目契合度高的，得4.1-6分；方案基本完整、数据资源对接和资源目录规划设计基本合理、基本符合项目实际的，得3.1-4分；方案响应一般、数据资源对接和资源目录规划设计基本满足需求，得2.1-3分，计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 网络系统建设方案 | 2 | 投标人提供的网络系统建设方案，内容应包含现有网络情况说明、网络线路设计及网络带宽及划分规划等内容。 方案详细全面、与项目契合度高，且可行性强的，得1.1-2分；方案基本完整、与项目基本吻合，具备一定可行性的，得0-1分；计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 系统安全及平台密评建设方案 | 2 | 投标人提供的系统安全及平台密评建设方案，内容包括三级等保安全设计、政务云网络安全方案、密码应用设计、数据安全、物理及环境安全等设计方案。 方案详细全面、与项目契合度高，且可行性强的，得1.1-2分；方案基本完整、与项目基本吻合，具备一定可行性的，得0-1分；计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 运营维护方案 | 5 | 投标人提供的项目实施和售后方案，内容应包含进度计划、质量保证措施、运行及维护方案、故障预防措施、合理化建议等。 方案贴合项目实际需求，具有很强操作性和合理性的，得4.1-5分；操作性和合理性较好的，得3.1-4分；操作性和合理性一般的，得2.1-3分，计分单位0.1分，不符合招标文件要求或未提供的，不得分。 |
| 现场演示（18分） | 系统演示要求 | 18 | 投标人需使用真实系统进行现场演示，使用Demo演示达到功能点和与项目锲合度的最高得对应分值的50%，PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示不得分。演示时间不超过15分钟，无演示不得分。投标人自备演示所需的设备、工具和网络环境，招标机构可提供投影机、幕墙。演示所需的设备由投标人在规定演示到达的时间自行携带至规定地点，且未按规定时间地点到达的视为无演示，不得分。 投标人所提供的演示需能够逐一展示下述各个功能项，如不能完整演示，未演示的部分不得分。（计分单位0.1分） 1、交通基础信息查询（本项最高得6.5分）： 1）可以在系统中实时查询车辆信息、从业人员、企业信息、12328热线工单、旅游包车运单等基础信息的查看（1.5分），功能点演示不足最高得1分； 2）支持对于查询到的信息进行导出功能，选中相关信息，可以导出为EXCEL文件，支持对导出的文件进行点击查看。（1分） 3）选中企业查询，可以查看企业的基础信息（业务名称、负责人姓名、联系人姓名、联系电话、营业执照号码、经营许可证号、发证机构、许可证状态等）、车辆信息（车牌号码、车牌颜色、道路运输证号、驾照状态、经营状态）、违法案件信息的查询。功能点演示不足最高得1分（2分） 4）支持对于水路运输企业、在建工程数、对接的业务系统数量、城市道路里程进行系统填报，点击编辑按钮，可以编辑和上报统计的数据信息，点击保存，完成后台基础数据填报。（1分) 5）支持对电子围栏的维护查询，可以新增电子围栏，设置围栏名称、围栏形状（圆形、矩形、多边形）、围栏类型（驶入报警、驶出报警）、监控车辆（可以在列表中选择需要监测的车辆），保存完成设置。（1分） 以上每一小条根据演示详细全面、锲合度情况得0.1-1分。 2、综合交通运行全景舱（本项最高得4.5分）： 1）支持对于交通驾驶舱业务舱的数据进行查看，可以查看城市公交（在线公交车辆数、公交总数、公交线路、站点数、500米覆盖率）、巡游出租车（企业总数、从业人员总数、出租车总数、在线数量、离线率）、12328工单（工单数量、已办结、处理中）、交通执法（行政检查数、卡口过车数）、两客一危（在线车辆数、在线车辆比、报警数）、水路运输与工程质量（本年度在建工程数、水路运输企业）等信息的一屏统览及查看。功能点演示不足最高得1.5分（2.5分） 2）支持对数据接入汇聚情况进行数据舱的查看，主要查看数据中心汇入的数据资产数，其中包括基础数据量、月度增量、日增量等基础数据信息的查看。支持对于采集的业务数据类别进行监测，可以查看从数据源业务系统同步的记录信息条数。可以实时查看数据采集、清洗和转换的数据条数等信息。（2分） 综合交通运行全景舱中演示每一小条根据演示详细全面、锲合度情况得0.1-2分。 3、综合交通监测预警舱（动态监管）（本项最高得7分）： 1）支持对于车辆动态信息进行监管，可以实时在地图上查看城市公交、巡游出租、客运班线、旅游包车、危货运输等动态监测信息，支持按照车牌号码、企业名称、经营范围、运营商、车辆状态等信息进行组合查询，同时支持按照行政区域、划定电子围栏的方式进行查询车辆信息。功能点演示不足最高得1.5分（2.5分） 2）选中在运行中的车辆，可以在地图上点击查看车辆的详情信息，详情信息包括车辆名称、车牌号、经营范围、速度、经纬度等信息。（2.5分） 3）可以支持对于查找的车辆可以查看车辆的运行轨迹信息，可以查看历史轨迹信息，点击视频，可以实时查看车载视频信息。（2分） 综合交通监测预警舱演示中每一小条根据演示详细全面、锲合度情况得0.1-2分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件要求

实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：      年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JSGX-G2024-0014号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方JSZC-320900-JSGX-G2024-0014号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求地与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日          期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | JSZC-320900-JSGX-G2024-0014 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市交通运输局城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台）一期项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 品牌： |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月     日

注：投标人非残疾人福利性单位可不提供。

附件3

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（ 项目名称  ） （项目编号：         ），采购活动提供

本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月     日

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

六、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 信息化软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | 综合交通运行全景舱 |  |  |  |  |
| 2 | 综合交通监测预警舱 |  |  |  |  |
| 3 | 支撑服务平台 |  |  |  |  |
| 4 | 交通数据资源中心 |  |  |  |  |
| 5 | 与“数字盐城”对接 |  |  |  |  |
| （二） | 基础软硬件产品 |  |  |  |  |
| 1 | 坐席和中控升级 |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备升级 |  |  |  |  |
| 3 | 5G定制网 |  |  |  |  |
| 4 | 安全设备更换 |  |  |  |  |
| 5 | 基础软件 |  |  |  |  |
| （三） | 监控视频对接 |  |  |  |  |
| （四） | 本项目运营维护 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

九、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新“盐城市交通运输局官网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日