公 开 招 标 文 件

项目名称：雪堰镇镇村河道、圩堤长效管护服务

项目编号：JSZC-320412-JHAN-G2026-0002

采 购 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

采购代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司

2026年1月

目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件的组成及提交须知	48

第八章   投标文件格式	53

# 第一章   投标邀请

项目概况

雪堰镇镇村河道、圩堤长效管护服务招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年2月13日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JHAN-G2026-0002

2.项目名称：雪堰镇镇村河道、圩堤长效管护服务

3.项目预算金额：470.38万元

4.项目最高限价：470.38万元/二年

5.采购需求：本项目为雪堰镇2026-2027年镇村河道、圩堤长效管护服务等，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：二年（具体时间以采购人指令为准），合同期内如年度综合考评不符合采购人要求，采购人有权终止合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、投标文件提交

1、截止时间：2026年02月13日14:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

1、开标时间：2026年02月13日14:00（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇

联系人：徐女士

联系方式：0519-86921180

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建瀚工程咨询有限公司

地    址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼

联系方式：18961185161

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电      话：18961185161

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 □货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目£适用■不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年2月2 日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（173951682@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88668816； 通讯地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.05%，100万元（含）―500万元0.56%，以上略。按上述标准计算，计算的金额低于人民币1000元整，则服务费按人民币1000元整计取。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建瀚工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼3楼；

联系电话：0519-88668816；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、政府采购政策

#### 33、进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 34、政府采购节能产品、环境标志产品

34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.5非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

#### 36、支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

#### 37、正版软件

37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

#### 38、信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

#### 39、政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

#### 40、绿色采购政策

40.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

40.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

#### 41、电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2024〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2024〕150号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证；如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2025年11月-2026年1月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺书 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 | 提供相关材料电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测 算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报 价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 70 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 15 |  |  |
| 2.1 | 管理机构和管理制度 | 3 | 管理机构和管理制度：包括但不限于项目机构配备、管理网络、管理人员配备、作业管理制度、人工作业管理制度、垃圾收运作业管理制度、内部监督机制、管护作业人员的培训计划、录用与考核及淘汰机制等。合理、详尽，能完全满足项目实施要求的，得3分；较合理、详尽，能基本满足项目实施要求的，得2分；方案内容一般、无针对性或可行性一般的，得1分；未提供本项不得分。 |  |
| 2.2 | 日常保洁服务方案 | 3 | 日常保洁服务方案，包括但不限于管护路线、针对本项目管护重点、河道的常年水流情况的分析认识、重点及危险区域的管护方案及措施，避免、减少对管护场所周边环境再次污染、与采购人的工作汇报与对接措施等。方案全面完善、针对性强、科学合理、可行性高的，得3分；方案较全面、有针对性、较为合理且具有可行性的，得2分；方案基本完整的为一般，得1分；未提供方案的不得分。 |  |
| 2.3 | 安全作业保障措施 | 3 | 安全制度、安全设施配备、安全检查及记录要求以及安全预案等方案完整、可行，能完全满足项目实施要求的，得3分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求的，得2分；方案内容一般、无针对性或可行性一般的，得1分；未提供本项不得分。 |  |
| 2.4 | 应急预案 | 3 | 应急处理方案：提供针对本项目的应急处理方案包含但不限于季节性突发事件、公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件。方案全面完善、针对性强、科学合理、可行性高的，得3分；方案较全面、有针对性、较为合理且具有可行性的，得2分；方案基本完整的为一般，得1分；未提供方案的不得分。 |  |
| 2.5 | 迎接重大活动和检查的保障措施 | 3 | 针对迎接重大活动和检查的保障措施，方案全面完善、针对性强、科学合理、可行性高的，得3分；方案较全面、有针对性、较为合理且具有可行性的，得2分；方案基本完整的为一般，得1分；未提供方案的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 15 |  |  |
| 3.1 | 体系认证 | 3 | - 投标单位具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每提供一项得1分，本项最高得3分。 | - 提供证书。 |
| - 3.2 | - 项目负责人 | - 2 | - 项目负责人学历：大专学历及以上得2分；高中或中专得1分；其余不得分。 | - 提供证书及供应商为其缴纳的2025年11月-2026年1月连续三个月的社保证明材料。 |
| 3.3 | - 企业业绩 | - 3 | - 提供2023年01月01日以来完成的类似河道保洁项目业绩证明材料，每提供一份合同得1分，最高得3分。 - 注：如项目为综合性保洁项目，合同无法体现河道保洁内容，则须提供甲方证明材料（加盖甲方公章）。未提供或未按要求提供不得分。 | - 时间以合同签订时间为准，提供合同电子件或扫描件，未提供不得分。 |
| 3.4 | - 设备配备 | - 7 | - 投标人拟配备本项目的自有设备： - 1.垃圾清运车：每辆1分，最多得2分。 - 2.自动打捞船（或水下割草船）：每艘2分，最多得2分。 - 3.碎草船：每艘2分，最多得2分。 - 4.巡查车（轿车、面包车或皮卡）：每辆1分，最多得1分。 | - 提供实景照片、购置发票扫描件。车辆还需提供行驶证扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的：

1.项目名称：雪堰镇镇村河道、圩堤长效管护服务

2.项目概况：对雪堰镇32条镇级河道、93条村级河道，总长度170.32公里，4条圩堤，7.22公里，开展全年长效管护,包括河道水域及岸坡的垃圾、水草清理打捞、不合理阻水障碍物清理、圩堤范围绿化养护、生态河道养护、垃圾清理、土堤的养护、不合理障碍物清理、对河道及岸坡的侵占、排污的巡查及报告、设施设备的巡查管理等。

二、商务要求

1、服务地点：常州市武进区雪堰镇

2、服务期限：二年（具体时间以采购人指令为准），合同期内如年度综合考评不符合采购人要求，采购人有权终止合同。

3、付款方式

（1）合同生效后，非预留金部分按季度付款，结合月度考核进行季度结算，相关考核规定扣款后在当季度一次性扣除结算，作为每季度的管护服务款。

（2）镇整治提升河道新增工程，绿化管护（如补植、修剪等）等项目在施工工程管护期内的，按照实际工程量清单分项划分核算，在河道长效管护年度费用结算时予以扣除。

（3）预留金部分采购人根据实际发生的工程量与中标单位进行审计结算。

三、服务要求

(一)  人员基本配备

以下为最低配置要求，投标单位具体根据安全生产、工作要求合理配置人员：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 男性≤65周岁 女性≤55周岁 |  |
| 2 | 河道管护人员 | 不少于37人 |  |  |

（1）本项目总人数不得低于38人（社保缴纳人数不得少于19人），原则上必须保证一船两人。中标人须定员定岗，建立河道管理保洁队伍，制订管理工作制度、作业要求，确定专职管理人员和保洁员，并签订劳动合同，保证责任落实到人。人员工资不得低于常州市最低工资标准，并按照国家有关规定参加企业职工社会保险。中标人必须为保洁人员办理人身意外保险（保险复印件送一份至采购人处），工作期间如保洁员发生安全问题，由中标人自行负责。

（2）保洁人员主要从事河道岸线管理范围及河面的保洁工作。保洁人员在工作期间不得从事与保洁工作无关的事项。

（3）保洁人员必须身着统一的保洁服装及救生衣，文明作业。上船人员必须佩戴安全帽，相关个人及船只防护用品（如救生衣、救生圈等）均由中标方自行配备。

（4）保洁人员要会游泳，有一定的船只驾驶经验。

（5）自觉执行国家的法律、法规，按月向河道保洁员支付工资，独立处理和承担劳资纠纷等事项。

（二）设备基本配置

★1、投标人应承诺为本项目配备如下设备（提供承诺函，格式自拟）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾清运车 | 辆 | 2 |  |
| 2 | 保洁船及其他辅助工具 | 艘 | 30 |  |
| 3 | 自动打捞船（或水下割草船） | 艘 | 1 |  |
| 4 | 碎草船 | 艘 | 1 |  |
| 5 | 巡查汽车 | 辆 | 1 |  |

注：以上带“★”的为实质性条款（投标人上传承诺函至“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”），不满足按无效响应处理。

2、本项目设备、工具等均由中标人提供。中标人须按照要求配备相关设备，且均为该项目专用设施设备，不得用于其他项目。保洁船只使用统一标记、编号，保持船况良好，船容整洁。

- 作业服务清单及范围明细表

| 序号 | 河道名称 | 河道级别 | 长度 （km） | 河道起点 | 河道讫点 | 流经区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 镇 | 村 |
| 1 | 前戴（龚）浜 | 镇级 | 5.25 | 武进港 | 龙游河 | 雪堰 | 周桥、绣衣 |
| 2 | 南宅河 | 镇级 | 4.9 | 武进港 | 锡溧漕河 | 雪堰 | 南宅、王允、夏墅、凤凰 |
| 3 | 西大河 | 镇级 | 1.25 | 漕桥河 | 楼村村 | 雪堰 | 楼村 |
| 4 | 杨湾浜 | 镇级 | 1.5 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 雅浦、南山 |
| 5 | 张仙浜¦雪堰段 | 镇级 | 1.68 | 前黄谢桥 | 前黄陆家桥 | 雪堰、前黄 | 雪堰段：新康 前黄段：杨桥 |
| 6 | 太滆北站排涝河 | 村级 | 1.75 | 太湖 | 太滆村 | 雪堰 | 太滆 |
| 7 | 西仓浜 | 镇级 | 3.7 | 漕桥河 | 张仙浜 | 雪堰 | 新康、漕桥 |
| 8 | 前巷浜 | 镇级 | 3 | 武进港 | 王允村 | 雪堰 | 王允、南宅 |
| 9 | 陈巷浜 | 镇级 | 1.11 |  | 楼村村 | 雪堰 | 漕桥、楼村 |
| 10 | 城湾涧河 | 镇级 | 2.2 | 潘家市镇河 | 城湾村 | 雪堰 | 城东、城湾 |
| 11 | 薛家浜 | 镇级 | 2.54 | 武进港 | 圣烈村 | 雪堰、前黄 | 圣烈 |
| 12 | 龙游河 | 镇级 | 4 | 腰沿河 | 无锡界 | 雪堰 | 周桥、绣衣、共建 |
| 13 | 友谊桥浜 | 镇级 | 1.2 | 雅浦港 | 太滆村 | 雪堰 | 太滆、雅浦 |
| 14 | 凤沟河 | 镇级 | 5 | 太滆运河 | 漕桥河 | 雪堰 | 夏庄、浒庄、楼村 |
| 15 | 龙泉河 | 镇级 | 2.6 | 雅浦港 | 共建村 | 雪堰 | 雪西、共建 |
| 16 | 上山河 | 镇级 | 1.3 | 南宅河 | 夏墅村 | 雪堰 | 凤凰、夏墅 |
| 17 | 腰沿河 | 镇级 | 1.72 | 潘家河 | 城东村 | 雪堰 | 曹家、城东 |
| 18 | 洋泽浜 | 镇级 | 2.5 | 武进港 | 龙泉河 | 雪堰 | 共建 |
| 19 | 王司坝浜 | 镇级 | 1.1 | 楼村河 | 凤沟河 | 雪堰 | 浒庄、夏庄 |
| 20 | 黄墅河 | 镇级 | 5 | 太滆运河 | 张仙浜 | 雪堰 | 楼村、新康、浒庄 |
| 21 | 肇巷浜 | 镇级 | 1.84 | 雅浦港 | 莘村河 | 雪堰 | 雪东、谢家 |
| 22 | 楼村河 | 镇级 | 5.3 | 太滆运河 | 漕桥河 | 雪堰 | 楼村、浒庄 |
| 23 | 城西涧河 | 镇级 | 2.4 | 潘家河 | 城湾村 | 雪堰 | 城西、城湾 |
| 24 | 小桥浜 | 镇级 | 5.2 | 太滆运河 | 西仓浜 | 雪堰 | 新康、楼村 |
| 25 | 莘村河 | 镇级 | 13.8 | 武进港 | 雅浦港 | 雪堰 | 雪东、谢家 |
| 26 | 扁担河 | 镇级 | 7.1 | 太滆运河 | 南宅河 | 雪堰 | 南宅、圣烈、凤凰、曹家、潘家、城西 |
| 27 | 潘家河 | 镇级 | 6.2 | 武进港 | 扁担河 | 雪堰 | 曹家、潘家、城西、圣烈、周桥 |
| 28 | 百庄河 | 镇级 | 1.4 | 南宅河 | 扁担河 | 雪堰 | 南宅、凤凰 |
| 29 | 黄土沟河 | 镇级 | 3.1 | 太滆运河 | 太滆运河 | 雪堰 | 浒庄 |
| 30 | 圩庄浜 | 镇级 | 1.9 | 龙游河 | 共建村 | 雪堰 | 城东、共建 |
| 31 | 潘家市镇河 | 镇级 | 1.2 | 潘家河 | 城湾涧河 | 雪堰 | 曹家、潘家、城东 |
| 32 | 夏庄浜 | 镇级 | 3.9 | 太滆运河 | 夏庄村 | 雪堰 | 夏庄 |
| 33 | 曹庄浜 | 镇级 | 1.77 | 武进港 | 龙泉河 | 雪堰 | 共建、绣衣 |
| 34 | 大元浜 | 村级 | 0.26 | 武进港 | 阖闾城村 | 雪堰 | 阖闾城 |
| 35 | 秀龙浜 | 村级 | 0.31 | 太滆运河 | 夏庄村 | 雪堰 | 夏庄 |
| 36 | 榉树下浜 | 村级 | 0.44 | 百庄河 | 凤凰村 | 雪堰 | 凤凰 |
| 37 | 夏庄电站浜 | 村级 | 1.26 | 太滆运河 | 夏庄村 | 雪堰 | 夏庄 |
| 38 | 古村浜 | 村级 | 1.3 | 武进港 | 直湖港 | 雪堰 | 阖闾城 |
| 39 | 杨树浜 | 村级 | 0.3 | 雅浦港 | 谢家村 | 雪堰 | 谢家 |
| 40 | 百家湾浜 | 村级 | 0.89 | 西仓浜 | 小桥浜 | 雪堰 | 新康、楼村 |
| 41 | 周桥岸里浜 | 村级 | 0.43 | 武进港 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 42 | 李家头浜 | 村级 | 0.83 | 南宅河 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 43 | 南康浜 | 村级 | 1.29 | 张仙浜 | 新康村 | 雪堰 | 新康 |
| 44 | 卞家头浜 | 村级 | 0.35 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 45 | 前岸浜 | 村级 | 0.31 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 46 | 灵官塘浜 | 村级 | 0.34 | 扁担河 | 潘家村 | 雪堰 | 潘家 |
| 47 | 后岸浜 | 村级 | 0.17 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 48 | 周庄浜 | 村级 | 0.3 | 武进港 | 阖闾城村 | 雪堰 | 阖闾城 |
| 49 | 段庄浜 | 村级 | 0.8 | 龙游河 | 绣衣村 | 雪堰 | 绣衣 |
| 50 | 雅浦浜 | 村级 | 0.76 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 51 | 葛巷浜 | 村级 | 0.64 | 洋泽浜 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 52 | 横降浜 | 村级 | 0.94 | 太滆运河 | 扁担河 | 雪堰 | 夏庄 |
| 53 | 夏墅小桥浜 | 村级 | 0.43 | 太滆运河 | 夏墅村 | 雪堰 | 夏墅 |
| 54 | 中路桥浜 | 村级 | 0.83 | 武进港 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 55 | 城里浜 | 村级 | 0.8 | 雅浦港 | 阖闾城村 | 雪堰 | 阖闾城 |
| 56 | 费巷浜 | 村级 | 0.87 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 雅浦、南山 |
| 57 | 大彭城浜 | 村级 | 0.64 | 龙游河 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 58 | 塘巷浜 | 村级 | 0.77 | 百庄河 | 凤凰村 | 雪堰 | 凤凰 |
| 59 | 下大河 | 村级 | 0.91 | 楼村河 | 夏庄村 | 雪堰 | 楼村、夏庄 |
| 60 | 白渔湾浜 | 村级 | 1.66 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 61 | 三岔浜 | 村级 | 0.55 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 62 | 大巷浜 | 村级 | 0.64 | 龙泉河 | 雪西村 | 雪堰 | 雪西 |
| 63 | 后凤桥浜 | 村级 | 0.91 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 雅浦、南山 |
| 64 | 红星河 | 村级 | 0.9 | 潘家河 | 曹家村 | 雪堰 | 曹家 |
| 65 | 后船坊浜 | 村级 | 0.3 | 武进港 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 66 | 戴芳桥浜 | 村级 | 0.5 | 雅浦港 | 肇巷浜 | 雪堰 | 谢家 |
| 67 | 前市桥浜 | 村级 | 0.21 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 68 | 尹家头浜 | 村级 | 0.8 | 南宅河 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 69 | 杨家浜 | 村级 | 1.41 | 南宅河 | 夏墅村 | 雪堰 | 夏墅 |
| 70 | 仁庄浜 | 村级 | 0.76 | 扁担河 | 城西村 | 雪堰 | 城西 |
| 71 | 南四房浜 | 村级 | 0.63 | 扁担河 | 凤凰村 | 雪堰 | 凤凰 |
| 72 | 油树浜 | 村级 | 0.78 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 73 | 善塘浜 | 村级 | 0.72 | 张仙浜 | 新康村 | 雪堰 | 新康 |
| 74 | 杨大浜 | 村级 | 0.25 | 南宅河 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 75 | 前塘浜 | 村级 | 2.02 | 小桥浜 | 楼村村 | 雪堰 | 楼村 |
| 76 | 囊坎浜 | 村级 | 0.37 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 77 | 马大头浜 | 村级 | 0.73 | 小桥浜 | 新康村 | 雪堰 | 新康 |
| 78 | 腰沿浜 | 村级 | 0.78 | 腰沿河 | 城东村 | 雪堰 | 城东 |
| 79 | 火舍浜 | 村级 | 0.24 | 雅浦港 | 谢家村 | 雪堰 | 谢家 |
| 80 | 窑上浜 | 村级 | 0.34 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 81 | 浦沟浜 | 村级 | 0.5 | 龙泉河 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 82 | 汤庄浜 | 村级 | 0.7 | 武进港 | 龙游河 | 雪堰 | 绣衣 |
| 83 | 朱家漕 | 村级 | 0.92 | 洋泽浜 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 84 | 楼庄浜 | 村级 | 0.59 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 85 | 旺庄浜 | 村级 | 0.9 | 龙游河 | 绣衣村 | 雪堰 | 绣衣 |
| 86 | 杭头上浜 | 村级 | 0.6 | 绣衣村 | 无锡界 | 雪堰 | 绣衣 |
| 87 | 前蒋浜 | 村级 | 0.9 | 武进港 | 圣烈村 | 雪堰 | 圣烈 |
| 88 | 青墩浜 | 村级 | 1.32 | 武进港 | 无锡界 | 雪堰 | 绣衣 |
| 89 | 弓堰桥浜 | 村级 | 0.45 | 武进港 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 90 | 浦溪圩排涝河 | 村级 | 2 | 雅浦港 | 莘村河 | 雪堰 | 谢家 |
| 91 | 蒋庄浜 | 村级 | 0.82 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 92 | 东官浜 | 村级 | 1.2 | 武进港 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 93 | 王允周桥浜 | 村级 | 1.4 | 白渔湾浜 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 94 | 祠堂浜 | 村级 | 0.46 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 95 | 马口浜 | 村级 | 0.38 | 太滆运河 | 夏庄村 | 雪堰 | 夏庄 |
| 96 | 张墓浜 | 村级 | 0.65 | 雅浦港 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 97 | 圣烈浜 | 村级 | 0.75 | 武进港 | 圣烈村 | 雪堰 | 圣烈 |
| 98 | 后市桥浜 | 村级 | 1.02 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 99 | 袁家头浜 | 村级 | 0.33 | 潘家河 | 曹家村 | 雪堰 | 曹家 |
| 100 | 南宅岸里浜 | 村级 | 0.82 | 南宅河 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 101 | 周南浜 | 村级 | 0.6 | 龙游河 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 102 | 滩桥头浜 | 村级 | 0.65 | 漕桥河 | 楼村村 | 雪堰 | 楼村 |
| 103 | 大浜头浜 | 村级 | 0.27 | 武进港 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 104 | 楼东浜 | 村级 | 0.44 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 105 | 圣烈长浜 | 村级 | 1.1 | 潘家河 | 曹家村 | 雪堰 | 曹家、圣烈 |
| 106 | 双渎浜 | 村级 | 0.65 | 雅浦港 | 谢家村 | 雪堰 | 谢家 |
| 107 | 张塔桥浜 | 村级 | 1.35 | 太滆运河 | 宜兴界 | 雪堰 | 夏庄 |
| 108 | 梅村浜 | 村级 | 0.4 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 109 | 前船坊浜 | 村级 | 0.25 | 龙游河 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 110 | 黄石浜 | 村级 | 0.2 | 龙泉河 | 南山村 | 雪堰 | 南山 |
| 111 | 周中滩浜 | 村级 | 0.52 | 漕桥河 | 楼村村 | 雪堰 | 楼村 |
| 112 | 松坟浜 | 村级 | 0.55 | 武进港 | 周桥村 | 雪堰 | 周桥 |
| 113 | 马塔浜 | 村级 | 0.55 | 锡溧漕河 | 王允村 | 雪堰 | 王允 |
| 114 | 张大房浜 | 村级 | 0.57 | 前戴浜 | 无锡界 | 雪堰 | 绣衣 |
| 115 | 西沿浜 | 村级 | 0.5 | 洋泽浜 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 116 | 墩上浜 | 村级 | 0.77 | 龙游河 | 共建村 | 雪堰 | 共建 |
| 117 | 闵家桥浜 | 村级 | 0.25 | 龙泉河 | 雪西村 | 雪堰 | 雪西 |
| 118 | 丁家头浜 | 村级 | 0.33 | 南宅河 | 夏墅村 | 雪堰 | 夏墅 |
| 119 | 河东浜 | 村级 | 0.33 | 雅浦港 | 雅浦村 | 雪堰 | 雅浦 |
| 120 | 三家头浜 | 村级 | 0.33 | 南宅河 | 南宅村 | 雪堰 | 南宅 |
| 121 | 李舍里浜 | 村级 | 0.33 | 锡溧漕河 | 夏墅村 | 雪堰镇 | 夏墅村 |
| 122 | 龚降桥浜 | 村级 | 0.5 | 太滆运河 | 浒庄村 | 雪堰镇 | 浒庄村 |
| 123 | 前浒庄浜 | 村级 | 0.33 | 太滆运河 | 浒庄村 | 雪堰镇 | 浒庄村 |
| 124 | 庄家头浜 | 村级 | 0.22 | 太滆运河 | 城西回民村 | 雪堰镇 | 城西回民村 |
| 125 | 胡公岸浜 | 村级 | 0.54 | 前黄界 | 新康村 | 雪堰镇、前黄镇 | 新康村 |
|  |  |  | 170.32 |  |  |  |  |

注：清单中的河道仅供参考，实际作业服务范围需以水系平面图为准（含河道各支浜）。

| 序号 | 圩堤名称 | 圩堤长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘家河至龙游河圩 | 2.6 |  |
| 2 | 扁担河圩 | 0.84 |  |
| 3 | 老锡溧漕河圩 | 2.17 |  |
| 4 | 南宅河圩 | 1.61 |  |
| 合计 | / | 7.22 |  |

（四）雪堰镇河道、圩堤长效管护作业服务要求

一、河道长效管护作业服务要求

1、整体要求

投标人应具有健全的日常保洁制度、管理制度、应急处理制度、自检自查制度、动态情况处置报告制度、安全生产管理制度。

2、基本要求

2.1水面洁净，无垃圾漂浮物、无浮萍、水葫芦等有害水生植物；河道畅通，无乱填乱占河道、无废弃沉船、无阻水障碍物和高杆植物、无挡水围堰、坝埂。

2.2河道种植水生植物及时修剪清理，保持长势良好。（不允许投放药物或破坏水体生态平衡的生物制剂及其他有污染水源的方式处理，只能人工或其他更环保的方式处理）

2.3规定时段内所有河道的岸坡或驳岸以下部位干净，无乱垦线，无生活、建筑垃圾、倒树等杂物，河道护栏、管护公示牌完好无破损，无张贴涂写。

2.4规定时段内河面、岸坡保洁无死角，垃圾无漏收。打捞垃圾、杂物等应及时处置，垃圾日产日清，收集的垃圾及时运输至指定场所。

2.5保洁人员要求：会游泳，在作业时间内应统一着具有救生作用的工作装。

2.6保洁船只设备要求：船况良好，船体完整，船貌整洁，不影响市容和水利形象。

2.7重点河道（包括国控断面所在河段、列入消劣清单、人口密集区沿岸、涉河工程项目周边等）要加强巡查管控，应根据汛期、污染风险、生态敏感度等因素动态调整高频次巡查，重点区域实现每日一巡或一日多巡，确保问题即知即改。

3、技术要求

3.1投标单位指定专职负责人员，作为保洁服务期间与采购人联系的专人。

3.2投标单位对中标的河段水面、岸坡和驳岸以下部位的：界桩、管护牌、沿河圩堤、岸线占用、管道排污和涉河建设等五大项作动态报告。

3.3投标单位建立每日巡查、督查制度，每日上报巡查督查材料，以每条河为单位，上报材料附表。

3.4投标单位与采购人每周召开一次工作例会，由专人参加。

4、相关要求

4.1现有河道保洁作业服务人员，由中标人择优录用，以确保河道保洁作业服务工作的连续性及稳定性。

4.2如遇重大活动或重要节日，服从采购人统一安排和要求。

4.3规定时段:全年度全时段。

4.4对排涝、突发性事件（如藻类暴发、油类等污染物污染河道）等造成漂浮垃圾和水生植物的污染，中标人应根据制定的应急预案，迅速组织应急作业，立即向采购人报告，服从采购人安排进行应急处置，并配合相关主管部门采取相应措施妥善处理，及时处置，防止污染扩大。

4.5河道上视实际情况在支浜汇入口设拦污栅以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸站前宜采取措施拦阻漂浮物，拦漂设施松动、变形或不能正常使用时，应及时修理或更换，拦阻的漂浮物应及时打捞清除。

4.6对曝气装置、生态浮岛、管护牌等设施，做好巡检维护工作，损坏及时向采购人上报。

- 生态河道水生植物管护

5.1 定期对岸坡垃圾、生态河道内的水生植物进行清理，保持河道的畅通和整洁，避免植物过度生长导致水流不畅、水体污染等问题。清理应遵循环保、生态的原则，不得破坏河道生态环境。

5.2 根据植物生长周期制定清理计划。春季预防性清理新生杂草，汛期前完成阻水植物全面清除（包括闸站口拦污栅），秋季集中处理衰亡水生植物。

5.3 优先采用人工打捞、机械收割等物理清理方式，禁止使用化学除草剂或灭杀性药剂。

5.4 对于清理出的水生植物，应及时进行处理，由中标人自行运送到处理场所，禁止弃置在河道两旁。

二、圩堤长效管护作业服务要求

1、基本要求

1.1圩堤管护范围内环境整洁，无生活废弃物（垃圾）、杂草和其他杂物堆放。

1.2堤顶高程、宽度、边坡等保持设计平顺，经常检查堤身变化，发现渗漏、漏洞、裂缝等堤身损坏现象及时报告。

1.3堤顶碎石路面保持干净、平整、畅通，路面不得有堆放物，发现路面有裂缝及沉降，应及时汇报。

1.4坡面应保持标准坡度，坡面平整、无雨淋沟，无村民乱垦乱种。坡面杂草应定期清理，最高不得超过5cm。

2、具体要求

2.1达标长效管护应在圩堤内坡坡脚处设立界桩，保持界桩完好，明确圩堤管理范围；树立宣传牌，提高圩堤管护认识；安装公示牌，接受群众监督。同时充分利用各种媒体和宣传平台，深入宣传教育，自觉维护圩堤工程安全和完好。

2.2建立健全达标圩堤管理制度，制定达标圩堤管理、巡查、考核等办法，制定圩堤管理巡查员、管护员等岗位职责，巡查员、管护员要定期不定期对圩堤进行巡查和检查，做到及时发现问题、及时处理，并建立达标圩堤长效管理台账。包括日常巡查记录、检查情况、发现问题及处理情况、日常养护、工程维修等。

2.3责任单位至少每周巡查一次（重点河道每周两次）、无乱垦乱种、无违法占用、无垃圾；穿堤涵闸运行正常、无损坏，建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌。有巡查、维修记录，有管护公示牌。

- 响应服务

★1、服务过程中收到采购人应急处理通知须在30分钟内响应并到场。（提供承诺书，格式自拟）

注：以上带“★”的为实质性条款（投标人上传承诺函至“符合证明文件格式材料”—“投标文件有效性”），不满足按无效响应处理。

2、为保障雪堰镇河道、圩提长效管护服务应急处理及时响应，中标人在合同签订前，须在镇区设置养护基地（堆场面积不少于500平方，办公室不少于3间）以确保服务工作顺利进行。若中标人未达到要求，采购人有权取消中标资格，由此造成采购人经济损失的，中标人还应承担赔偿责任。

（五）报价说明

1、投标人所报价格包含但不限于原有河道公示牌出新及更换、各类活动、节假日、临时应急、台班费等因素导致的费用，因突发情况(如台风、雨雪、冰雹、霜或冻等天气和气候因素，以及车辆、居民、行人等人为因素，包括其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的河道污染（含建筑垃圾）必须及时清除，均由投标人在报价中综合考虑。每项招标内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。

2、费用测算要求：带★的条款要求投标人必须完全响应，不响应的作为无效标处理。

★（1）本次服务项目总配备人数不低于38人，法定节假日每日加班人数不低于38人，高温费人数为38人。

★（2）工资不得低于最低工资标准每人每月2660元；社保月缴费基数不得低于4952元，社保月缴费比例不低于26%；高温费按不低于每人每年1200元（6-9月）计算；法定节假日加班费不低于每人每年2660/21.75*3*13计算；税率不低于6%。

★（3）报价时必须核算企业为不低于19人缴纳职工社会保险的费用，未核算入报价的，视为无效报价。

★（4）预留金:为不可竞争费，由投标人统一按200000元报价，否则视作未实质性响应采购文件。此项费用包含应急响应费（包括太湖应急度夏水生植物应急打捞及防护措施等）、设施设备（管护公示牌、曝气装置等）维修费等。采购人根据实际发生的工程量与中标单位进行审计结算。

（5）企业费用包括福利、服装、培训、管理、利润、办公费、岗位补贴、通讯费、工会会费、政策风险、物价风险等一切其他费用。

3、费用调整：投标单位在投标时应充分考虑承包期内的市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报的投标报价，即为合同价，合同价不因本市最低工资标准的上调或下调、油价浮动而调整。若确需新增作业任务的，应得到采购人的认可，否则采购人不予支付结算。

四、考核办法

雪堰镇河道、圩堤长效保洁管理考核办法

雪堰镇人民政府，为有效促进镇级河道长效管理措施落实，进一步提高镇级河道保洁管理质量，改善全镇河道水环境整体形象，特制定本考核办法。

围绕“水清、河畅、岸绿、景美”，加大河道水体管护力度，巩固河道水体管护成效。结合河道综合整治、生态河道建设、农村人居环境整治等工作，建立目标明确、责任清晰、措施长效的河道水体管护工作机制，切实提高人民群众对水环境和水生态的获得感和幸福感。

(一)考核范围

纳入我镇32条镇级河道、93条村级河道、4条圩堤。

(二)考核内容

河道管理标准：

管护到位。管护范围明晰，责任主体明确，管护组织建立，管护人员到位，经费保障落实，考核机制健全。河道要明确专人负责，管护公示牌完好，内容完整无误。

功能达标。满足防洪、排涝、灌溉、引水、通航等基本功能需求。岸坡稳定、无明显水土流失现象，配套建筑物运行良好。

水流通畅。河道畅通，无阻水障碍物，无填埋河道及严重淤积现象。无沉船、废弃船只、鱼网鱼簖等，无阻水高秆植物，无挡水圩堰、坝埂。

水清岸洁。河面清洁，无水葫芦等有害水生植物聚集，无漂浮物；岸坡整洁、无垃圾，无乱占乱挖；无污水直排入河，水质达到生态环境部门考核要求。

生态良好。已完成综合整治、已建成的生态河道、幸福河道等，要河坡景观绿化完好，两岸植被连续、无乱垦乱种、无大面积裸露；河道景观建筑、亲水平台、生态护坡等结构完好，定期养护。其他河道要保持基本生态环境，不得破坏和恶化。

圩堤管理标准：

堤顶高程、宽度、边坡等保持设计平顺，经常检查堤身变化，发现渗漏、漏洞、裂缝等堤身损坏现象及时报告。

堤顶碎石路面保持干净、平整、畅通，路面不得有堆放物，发现路面有裂缝及沉降，应及时汇报。

坡面应保持标准坡度，坡面平整、无雨淋沟，无村民乱垦乱种。坡面杂草应定期清理，最高不得超过5cm。

包括河道水域及岸坡的垃圾、水草清理打捞、不合理阻水障碍物清理、圩堤范围绿化养护、垃圾清理、土堤的养护、不合理障碍物清理等。

(三)考核办法

1.考核方法

河道考核方法：

镇村河道管护日常巡查。由各村委对辖区范围内镇级河道村级分段、村级河道开展日常巡查，镇河长办、水管分中心、执法办联合开展日常巡查，对巡查发现的问题未按整改时限和要求完成整改的纳入当月考核结果扣分。各级河长巡河中发现的问题与本条考核办法相同。

镇村河道每月全覆盖检查考核。由镇河长办、水管分中心、执法办联合相关村委开展现场考核，所有河道全线检查考核每月全覆盖一次，重要点位加密巡查。对检查考核发现的问题按附件考核表扣分并进行交办和限期整改，未按时限整改到位的双倍扣分。

镇村河道管护保障措施考核。每月由镇河长办、水管分中心、执法办组织对河道管护单位合同履约情况、人员设备配置情况、台账资料等措施进行考核。对检查发现的问题按附件考核表扣分并要求限期整改。

圩堤考核方法：

定期不定期由镇河长办、水管分中心与河道管护中标单位双方到达作业现场查看情况等措施进行考核。对检查发现的问题按附件考核表扣分并要求限期整改（整改期限按采购人要求）。

2、奖惩方法

季度汇总河道水体扣分情况，对管护单位进行处罚。镇每月考核扣分情况，按200元/分进行处罚；市、区对镇月度全覆盖巡查、季度抽查及河长发现问题扣分情况，按500元/分进行处罚，处罚金额从管护单位管护费用中扣除。

圩堤年底汇总考核扣分情况，按200元/分进行处罚；处罚金额从管护单位管护费用中扣除。

根据上级对镇考核综合排名结果进行奖励，具体奖励金额由常州市武进区雪堰镇人民政府商定为准。

列入上级部门消劣整治任务的河道，如管护单位采取有效措施保障河道全年水质良好，适当予以奖补。

- （四）考核细则

详见《武进区雪堰镇河道长效管护考核评分标准》、《武进区雪堰镇圩堤长效管护考核评分标准》。

五、合同管理

有下列情形之一的，合同采购方有权单方终止合同且不承担任何责任：

①河道全年月度考评成绩有两次低于85分的；

②被媒体曝光、群众投诉、上级部门督查，问题未整改到位，情节严重，造成重大影响的；

③各类应急响应工作、重大活动因管护不到位而造成重大影响的；

④发现合同转包或分包的。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人：常州市武进区雪堰镇人民政府            （以下简称采购人）

中标人：（中标单位全称）                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一、合同内容：

1、甲方确定乙方为                    的实施人。作业范围详见《作业服务量清单及说明》。

作业服务时间    年，自      年   月   日起至     年   月   日止。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

二、甲方权利和义务：

1、根据《武进区雪堰镇河道长效管护考核扣分标准》、《武进区雪堰镇圩堤长效管护考核扣分标准》，对乙方河道保洁、垃圾收集清运的工作及履行合同情况进行指导和考核。

2、听取乙方提出的合理建议并给予答复。

3、监督、考核乙方履行承诺。

三、乙方权利和义务

1、根据《武进区雪堰镇河道长效管护考核评分标准》、《武进区雪堰镇圩堤长效管护考核评分标准》和投标文件所作的承诺开展保洁工作。确保承包保洁的河道等稳定呈现干净整洁的面貌，确保垃圾收集及运输工作做到日产日清，严禁从事单位垃圾有偿清运服务。

2、为保证河道长效管护项目正常有效开展，乙方负责组成固定的专业作业队伍，严禁使用65周岁以上的男性作业员工、55周岁以上的女性作业员工，按要求提交作业计划和相关的工作预案，经甲方认可并备案。

3、接受并认可甲方和相关管理部门的考核及其结果。

4、独立承担河道保洁作业服务中的一切人身与设备、设施的安全责任和经济赔偿。

5、重点河道（包括国控断面所在河段、列入消劣清单、人口密集区沿岸、涉河工程项目周边等）要加强巡查管控，应根据汛期、污染风险、生态敏感度等因素动态调整高频次巡查，重点区域实现每日一巡或一日多巡，确保问题即知即改。

6、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务。对排涝、突发性事件（如藻类暴发、油类等污染物污染河道）等造成漂浮垃圾和水生植物的污染，乙方应根据制定的应急预案，迅速组织应急作业，立即向甲方报告，服从甲方安排进行应急处置，并配合相关主管部门采取相应措施妥善处理，及时处置，防止污染扩大。

7、河道上视实际情况在支浜汇入口设拦污栅以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸站前宜采取措施拦阻漂浮物，拦漂设施松动、变形或不能正常使用时，应及时修理或更换，拦阻的漂浮物应及时打捞清除。

8、自觉执行国家的法律、法规，签订与河道保洁服务相关人员的劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，按规定缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月向河道保洁员支付工资。乙方须按照要求配备相关设备，且均为该项目专用设施设备，不得用于其他项目。

9、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。

10、准时参加甲方召开的会议。

11、向甲方提出合理化建议。

四、合同款结算

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：（1）合同生效后，非预留金部分按季度付款，结合月度考核进行季度结算，相关考核规定扣款后在当季度一次性扣除结算，作为每季度的管护服务款。

（2）镇整治提升河道新增工程，绿化管护（如补植、修剪等）等项目在施工工程管护期内的，按照实际工程量清单分项划分核算，在河道长效管护年度费用结算时予以扣除。

（3）预留金部分甲方根据实际发生的工程量与乙方进行审计结算。

4.考核细则

（1）考核方法

河道考核方法：

镇村河道管护日常巡查。由各村委对辖区范围内镇级河道村级分段、村级河道开展日常巡查，镇河长办、水管分中心、执法办联合开展日常巡查，对巡查发现的问题未按整改时限和要求完成整改的纳入当月考核结果扣分。各级河长巡河中发现的问题与本条考核办法相同。

镇村河道每月全覆盖检查考核。由镇河长办、水管分中心、执法办联合相关村委开展现场考核，所有河道全线检查考核每月全覆盖一次，重要点位加密巡查。对检查考核发现的问题按附件考核表扣分并进行交办和限期整改，未按时限整改到位的双倍扣分。

镇村河道管护保障措施考核。每月由镇河长办、水管分中心、执法办组织对河道管护单位合同履约情况、人员设备配置情况、台账资料等措施进行考核。对检查发现的问题按附件考核表扣分并要求限期整改。

圩堤考核方法：

定期不定期由镇河长办、水管分中心与河道管护中标单位双方到达作业现场查看情况等措施进行考核。对检查发现的问题按附件考核表扣分并要求限期整改（整改期限按采购人要求）。

（2）奖惩方法

季度汇总河道水体扣分情况，对管护单位进行处罚。镇每月考核扣分情况，按200元/分进行处罚；市、区对镇月度全覆盖巡查、季度抽查及河长发现问题扣分情况，按500元/分进行处罚，处罚金额从管护单位管护费用中扣除。

圩堤年底汇总考核扣分情况，按200元/分进行处罚；处罚金额从管护单位管护费用中扣除。

根据上级对镇考核综合排名结果进行奖励，具体奖励金额由常州市武进区雪堰镇人民政府商定为准。

列入上级部门消劣整治任务的河道，如管护单位采取有效措施保障河道全年水质良好，适当予以奖补。

五、河道保洁作业服务权的交付和回收

甲方应于合同签订生效后，于    年   月   日负责向乙方转交河道保洁作业服务权，乙方应于合同期满当日无条件向甲方交还河道保洁作业服务权。甲乙双方应提前10天进行交接手续和准备，确保准时交接。

六、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、在合同生效后，乙方未按约定的保洁作业方案实施的，支付合同总金额的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。（未按采购文件要求配置或现场作业情况未达到甲方要求，超过三次甲方有权解除合同。）

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方签字并盖章之日起生效。

2、服务过程中收到甲方应急处理通知须在30分钟内响应并到场。

3、为保障雪堰镇河道、圩提长效管护服务应急处理及时响应，中标人在合同签订前，须在镇区设置养护基地（堆场面积不少于500平方，办公室不少于3间）以确保服务工作顺利进行。若中标人未达到要求，甲方有权取消中标资格，由此造成甲方经济损失的，中标人还应承担赔偿责任。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同；

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分或全部都不准转包或分包。

5、若发生以下情形之一的，甲方将单方面解除承包合同。

（1）河道全年月度考评成绩有两次低于85分的；

（2）被媒体曝光、群众投诉、上级部门督查，问题未整改到位，情节严重，造成重大影响的；

（3）各类应急响应工作、重大活动因管护不到位而造成重大影响的；

（4）发现合同转包或分包的。

十、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，应在常州市武进区水行政主管部门的主持下进行调解，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

十二、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十三、附件

1、武进区雪堰镇河道长效管护考核评分标准

2、武进区雪堰镇圩堤长效管护考核评分标准

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

# 附件（一）武进区雪堰镇河道长效管护考核评分标准（见下表）

| 考核目标 | 序 号 | 问题类别 | 问题描述 | 每处(个) 扣分 | 整改时限 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水体清洁 | 1 | 水域不洁 | 河面有少量垃圾漂浮物、杂草、浮萍、人工种植水生植物管理不到位 | 2 | 1工作日 |  |
|  |  |  | 河面有大面积垃圾漂浮物、浮萍、水葫芦等有害水生植物 | 4 | 2工作日 |  |
|  |  |  | 河面盖满浮萍、水草，水葫芦等有害水生植物 | 6 | 7工作日 |  |
|  | 2 | 河道污染 | 河道有明显黑臭异味、污水等直排入河未上报 | 2 | 7工作日 |  |
| 岸坡整洁 | 3 | 河滩不洁 | 岸坡有少量生活、建筑垃圾，杂物乱堆放 | 2 | 1工作日 |  |
|  |  |  | 岸坡有大面积生活、建筑垃圾，杂物乱堆放 | 4 | 2工作日 |  |
|  |  |  | 岸坡有畜禽养殖，乱占乱建 | 2 | 5工作日 |  |
|  | 4 | 岸坡乱种植 | 河道岸坡乱垦乱种，已建成幸福河湖、生态河道等的加倍扣分 | 2 | 5工作日 |  |
|  | 5 | 管护公示牌 破损 | 河道管护牌/河长制公示牌内容错误、位置不明显，有缺失、污损、变形、倾斜等未上报 | 2 | 3工作日 |  |
| 河道通畅 | 6 | 行水不畅 | 河道内有挡水围堰、坝梗，有乱填乱占河道、严重淤积未上报 | 2 | 7工作日 |  |
|  | 7 | 阻水障碍物 | 河道内有鱼网鱼簖，有枯树、死树、阻水高杆植物 | 3 | 2工作日 |  |
|  | 8 |  | 河道内有废弃沉船 | 3 | 7工作日 |  |
| 景观美化 | 9 | 岸坡绿化死 树枯枝 | 自然岸坡绿化未合理整修，树木杂乱，距河面2米以下范围内覆盖水面1/2以上 | 2 | 5工作日 |  |
|  |  |  | 景观岸坡绿化带大面积空秃，有死树、枯枝、杂草丛生，未定期整修，有明显病虫害 | 2 | 3工作日 |  |
|  | 10 | 景观设施破损 | 护栏变形、损坏、风化，亲水平台、景观建筑、步道等损坏，金属结构锈蚀，油漆脱落 | 2 | 5工作日 |  |
|  |  |  | 生态护坡有损坏、裂缝、松动、坡脚淘空等，木桩护坡缺损、散裂未上报 | 2 | 5工作日 |  |
| 保障 措施 | 11 | 履约管理 | 管理人员未到岗，作业人员、机械设备不满足合同要求 | 6 |  |  |
|  | 12 | 台账资料 | 台账不清晰、不完整、有明显错误 | 2 |  |  |
|  | 13 | 安全生产 | 工作时未做好安全措施；如出现安全事故，原则上全年考核按最低等次付款 | 2 |  |  |
| 社会监督 | 14 | 上级通报 | 被上级部门、上级河长明查暗访发现存在管护问题的（敏感、幸福河道保洁问题加倍扣分） | 2 |  |  |
|  | 15 | 举报曝光 | 管护效果不佳、管护方式不当（撒药等）经群众反映或举报，被媒体曝光获造成社会影响的（敏感、幸福河道保洁问题加倍扣分） | 2 |  |  |
| 考核类别： |  | □日常巡查□月度考核 年 月 日 |  |  |  |  |

附件（二）武进区雪堰镇圩堤长效管护考核评分标准（见下表）

圩堤名称：                                         考核日期：

| 序号 | 考核 内容 | 管理考核标准 | 标准分 | 检查评分原则 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 （5分） | 管护单位对圩堤管理、巡查、管护、考核、巡查员、管护员等相关工作职责和岗位制度齐全，并有相应管理办法和管理措施。 | 5分 | 未制定相关制度、岗位职责和管理办法每缺一项扣1分。 |  |  |
| 2 | 队伍建设 （15分） | 管护单位应落实专职圩堤管理员，足额配置，分工明确。 | 5分 | 无圩堤管护员的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 管护单位与管护人员订立管护合同，双方有明确的权利、责任和义务；管护单位为管护人员办理人身意外事故伤害保险。 | 10分 | 未订立管护合同的，每缺一个扣2分。 |  |  |
| 3 | 台账资料 （15分） | 管护单位圩堤管理的组织领导、宣传教育、规章制度、队伍建设、经费安排等资料齐全，分类清晰。 | 5分 | 分类不清扣1分，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 管护单位检查考核等动态的活动台帐资料齐全、记录全面详尽。 | 5分 | 每缺一项未按考核办法进行考核的扣1分，资料不全、记录不详扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 管护单位日常巡查记录及时，台帐无不记、伪造，专人保管，考核办法具体、明确，奖罚措施得力，并及时兑现。 | 5分 | 资料不全、记录不详，未落实奖惩兑现的扣1-2分。 |  |  |
| 4 | 运行维护（20分） | 圩堤及穿堤涵闸运行正常，无危害工程安全的结构性损坏。 | 10分 | 在检查中发现问题，有一处扣2分；对检查中发现的问题未及时整改到位的有一处扣4分。 |  |  |
|  |  | 穿堤建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌。 | 10分 | 在检查中发现问题，有一处扣2分；对检查中发现的问题未及时整改到位的有一处扣4分。 |  |  |
| 5 | 堤岸面貌(40分) | 堤顶高程、宽度、边坡等保持设计或竣工验收的尺度，堤坡平顺。 | 10分 | 经常检查堤身变化，发现渗漏、漏洞、裂缝等堤身损坏现象应及时报告，有异常情况没有发现不得分并追究责任，发现不及时报告扣2分。 |  |  |
|  |  | 堤顶路面应保持干净、平整、畅通。 | 10分 | 堤顶路面应保持干净、平整、畅通，发现路面有堆放物、杂物阻塞交通有一处扣1分，发现路面有裂缝沉降等情况不及时报告扣2分。 |  |  |
|  |  | 迎水坡石砼护砌坡要坡度平整、无沉陷、风化、无杂物、杂草。 | 10分 | 有损坏一项，不及时报告扣1分。 杂物不及时清除扣2分。 |  |  |
|  |  | 背水坡应保持标准坡度，坡面平整、无雨淋沟，无乱垦乱种植现象。 | 10分 | 坡面不平整、有雨淋沟每发现一处扣1分，发现有乱垦乱种的一处扣1分。 |  |  |
| 6 | 群众评价 （5分） | 群众对圩堤管护满意情况。 | 5分 | 按当地群众对达标圩堤长效管护效果的满意度评分。经群众举报和社会媒体曝光的有一起扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书、法定代表人身份证；如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2025年11月-2026年1月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 # 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）开标一览表报价为二年度总报价，单位：元。

## 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

| 项目 | 分项 |  | 计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)人工费用 | 工资 |  | 月工资 |  | 年工资 |  |  | 人数 |  |  |  | 合计 （元/年） |  |
|  |  | 人均 |  |  |  |  |  | ≥ 38 |  |  |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |
|  |  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费（企业部分） |  | 月缴费基数 | 月缴费比例 |  |  | 年缴费数 |  |  | 人数 |  | 合计 （元/年） |  |
|  |  | 人均 |  | ≥26% |  |  |  |  |  | ≥19 |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |
|  |  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  | 计算式（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 （元/年） |  |
|  |  | 国家法定节假日加班 | 不低于2660/21.75*3*13*38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |
|  |  | 高温费 | 不低于1200*38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行填报 |
|  |  | 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）企业费用 | 设备费用 |  |  |  |  | 元/项·年 |  |  |  |  |  |  | 按项计取 |
|  | 其他企业费用 |  |  |  |  | 元/项·年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）预留金 | 预留金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  | 此项费用包含应急响应费（包括太湖应急度夏水生植物应急打捞及防护措施等）、设施设备（管护公示牌、曝气装置等）维修费等 |
| （4）税金 | 合计（元/年） |  | [（1）+（2）+（3）]*税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |
| 总计（元/年） |  |  | （1）+（2）+（3）+（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |
| 二年度总计（元/二年） |  |  | [（1）+（2）+（3）+（4）]*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项结果四舍五入，取小数点后两位 |

1、以上报价为二年度总报价。如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：（1）需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）

（2）如有供应商授权代表需提供被授权人身份证及近三个月(2025年11月-2026年1月)为其缴纳社保的记录加盖公章。若被授权人为退休人员，提供该人员的退休证明及供应商与其签订的聘用合同复印件。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏建瀚工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行采购人管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏建瀚工程咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标函（实质性格式）

致：江苏建瀚工程咨询有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

## 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日