竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSGX-C2025-0028 项目名称：2025年度市人社信息系统安全运维服务项目 采购单位：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 采购类别：服务类

采 购 人：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

采购代理：江苏国信政府采购服务中心有限公司

发放时间 ：2025年8月12日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评分标准	15

第四章  采购项目需求	19

第五章  合同草案条款及格式	28

第六章  响应文件格式	34

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

2025年度市人社信息系统安全运维服务项目JSZC-320100-JSGX-C2025-0028采购项目的潜在供应商应在“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统自行免费下载获取采购文件，并于2025年8月27日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号： JSZC-320100-JSGX-C2025-0028

1.2项目名称：2025年度市人社信息系统安全运维服务项目

1.3预算金额：220万元

1.4最高限价：220万元

1.5采购需求：安全运维服务项目范围包括但不限于：市人社信息系统（包括老系统、金保二期系统、南京人社互联网端业务系统及市人社局信息中心负责建设管理的其他信息化项目的公共服务层、应用系统层、数据资源层、硬件平台层的安全运维以及系统安全管理规划、安全管理规范制定、监督实施等工作内容，覆盖公共基础、就业劳动关系、社会保险、人事人才、决策支持等南京市人力资源和社会保障全部业务领域；安全保障范围涵盖市、区、街道（镇）、社区（村）四级人社业务支撑平台和所有对接人社业务专网的市数据局、大数据集团、工伤定点医院、退休体检医院、税务、银行、住建委、民政等外部门和合作单位的接入端；配合部、省、区人社部门做好南京人社信息系统安全方面的管理工作。（详细内容见本磋商文件第四章）

1.6合同履行期限：自合同签订之日起一年。

1.7本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

2.1应满足的基本条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（7）提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.2参照落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目参照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分标准。

2.3本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在响应文件提交截止时间后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件：

3.1、时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日（北京时间)

3.2、地点：“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统自行免费下载

3.3、方式：“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统自行免费下载

3.4、售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点:

时间：2025年8月27日14：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年8月27 日14：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其它补充事宜

1、本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

2、本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

3、投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、供应商诚信档案注册登记管理：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章扫描上传至电子响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息：

名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

地址：南京市秦淮区游府西街53号

联系人：马老师

8.2采购代理机构信息：

名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地址： 南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8楼

联系人： 赵工

联系方式： 18912930658

8.3项目联系方式：

项目联系人：赵工

电话： 18912930658

- 第二章  竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 地址：南京市秦淮区游府西街53号 联系人：马老师 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号京东产业园8楼 联系人：赵工 联系方式：18912930658 |
| 3 | 采购项目名称 | 2025年度市人社信息系统安全运维服务项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 5 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：响应文件提交截止时间后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 6 | 响应文件拒收情形 | （1）未按磋商文件规定要求密封的； （2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的； （3）法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。 |
| 7 | 无效响应文件情形 | （1）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的； （2）投标报价超出采购预算限额或总价最高限价或分项最高限价的； （3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的（磋商文件规定允许递交备选方案的除外）； （4）不满足磋商文件加★条款的； （5）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （7）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （8）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （9）不同供应商的响应文件相互递交或上传等； （10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； （13）货物/服务承诺和付款条件未响应招标要求的； （14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件； （15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。 （16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）； （17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（18）供应商不符合诚信档案注册登记管理相关要求的；（19）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1国家规定的有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的采购单位等。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本磋商文件中所述相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存。

3.2供应商信用查询记录不符合供应商须知前附表要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由成交供应商参照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

4.3本次招标专家评审费由采购人负责向评审专家支付专家评审费，执行江苏省财政厅《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》。

4.4本次招标代理服务费在成交供应商领取中标通知书时结算（不包含专家评审费）。

二、响应文件编制

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3供应商应用人民币报价。

5.4响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

5.6供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

6.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.3响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※竞争性磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章竞争性磋商公告中2.1供应商应满足的基本条件证明文件；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）《商务条款偏离表》。

6.4响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※服务内容的详细说明；

（2）※项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（5）《技术条款偏离表》。

6.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系小微企业的，须在《报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

6.6响应文件的其他部分：其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

9、响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12、联合体（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

12.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

12.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中所有要求、第五章合同草案条款中所有要求，磋商小组一般情况下不进行变动。

14.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.7最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.8出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（3）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（4）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

（5）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.10根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、诚实信用

19、询问

19.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.4供应商应自觉遵守磋商评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

- 一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

- 二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各供应商次序（评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 三、成交标准：

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全咨询 方案 | 评委根据供应商提供的安全咨询方案（包括信息系统安全规划设计、安全威胁事件信息通报、安全标准制定等方面内容）综合评分： - 安全规划针对性强，信息通报全面，安全标准制定科学，安全标准制定合理完善，得9分； - 安全规划针对性较强，信息通报较全面，安全标准制定较科学，安全标准制定合理较完善，得6分； （3）具备一定的安全规划针对性，信息通报基本全面，安全标准制定基本科学，安全标准制定基本合理，得3分； （4）未提供安全咨询方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.2 | 安全审计 方案 | 评委根据供应商提供的安全审计方案（包括渗透测试、攻防演练等方面内容）综合评分： （1）渗透测试、攻防演练方案详实，操作性强，提供解决方案齐全，得9分； （2）渗透测试、攻防演练方案较为详实，操作性较强，提供解决方案较为齐全，得6分； （3）渗透测试、攻防演练方案基本详实，具备一定的操作性，提供解决方案基本齐全，得3分； （4）未提供安全审计方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 风险控制 方案 | 评委根据供应商提供的风险控制方案（包括漏洞管理、基线核查等方面内容）综合评分： （1）漏洞管理、基线核查方案详实，操作性强，得9分； （2）漏洞管理、基线核查方案较为详实，操作性较强，得6分； （3）漏洞管理、基线核查方案基本详实，具备一定的操作性，得3分； （4）未提供风险控制方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 安全运维 方案 | 评委根据供应商提供的安全运维方案（包括制度建设、日常安全运维、事件联动分析等方面内容）综合评分： （1）制度建设科学全面，日常安全运维覆盖全面、运维工作机制完备，事件联动分析及时有效，得9分； （2）制度建设比较全面，日常安全运维覆盖比较全面、运维工作机制较完整，事件联动分析较及时有效，得6分； （3）制度建设基本全面，日常安全运维覆盖基本全面、运维工作机制基本完整，事件联动分析基本满足采购需求，得3分； （4）未提供安全运维方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 应急服务 方案 | 评委根据供应商提供的应急服务方案（包括应急响应服务、应急演练服务等方面内容）综合评分： - （1）应急响应、应急演练方案完善，应对及时，应急体系建立方案完备，得9分； （2）应急响应、应急演练方案比较完善，应对比较及时，应急体系建立方案比较完备，得6分； （3）应急响应、应急演练方案一般，应对一般，应急体系建立方案一般，得3分； （4）未提供应急服务方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的实施方案（包括服务体系、组织架构、进度控制、风险控制管理、风险评估、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施）综合评分： （1）实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、总体风险评估方案、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得9分； （2）实施方案相对全面，具有比较合理的服务体系、组织架构，具有比较明确的进度控制、风险控制管理、总体风险评估方案、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得6分； （3）实施方案基本全面，服务体系、组织架构基本合理，进度控制、风险控制管理、总体风险评估方案、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施基本明确，得3分； （4）未提供实施方案或方案与项目严重不符的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.7 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案（包含时间安排、人员安排、课程内容等）综合评分： （1）培训时间充足，人员安排涵盖面广，课程内容针对性强，安全培训方案全面，包含全面的安全意识、信息化事故案例培训，主机安全、网络安全、安全事件应急处置、应急演练、安全理论与政策标准体系培训的得6分； （2）时间安排较合理，培训覆盖面较充足，课程内容针对性较强，安全培训方案一般，包含基本安全意识、信息化事故案例培训，主机安全、网络安全、安全事件应急处置、应急演练、安全理论与政策标准体系培训的得3分； （3）方案不合理或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.8 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力得2分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自 2022 年1 月 1 日以来（以签订时间为准）完成类似安全运维项目的案例，每提供 1 个得3分，最多得9分。（提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 9 | 客观分 |
| 4 服务要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 驻场项目经理要求 | 供应商拟投入本项目的驻场项目经理： （1）具有系统集成项目管理工程师及以上证书的，得 3 分； （2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得3分； 本项最多6分，以上提供本人证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月社保缴费证明，证明材料缺项或者未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 其他驻场人员要求 | 供应商拟投入本项目的驻场人员（驻场项目经理除外）： 具有注册信息安全专业人员（CISP）、注册信息安全工程师（CISE）、信息安全工程师证书的，每提供1个得2分，最多得4分； 本项最多4分，以上提供本人证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月社保缴费证明，证明材料缺项或者未提供的不得分 | 4 | 客观分 |
| 5 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估或安全运维），一级得3分，二级得2分，其他不得分。 本项最多3分，提供证书，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、供应商具备网络安全应急服务支撑单位证书，国家级得3 分，省级得2分，市级得1分，其他不得分； 2、供应商具备国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书，一级得3分，二级得2分，其他不得分； 本项最多6分，以上提供证书，未提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购项目需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市人社信息系统为等保三级系统，根据《网络安全法》和网络安全等级保护2.0的相关要求，为提高市人社信息系统的整体安全防护能力，需引进专业的系统安全保障服务，进行有效的系统安全运维管理，把系统运行过程中的有关各层次的安全设备、人员、网络、信息系统等进行综合运维管理，对不同的安全事件进行有效监控和做出及时响应；同时通过专业的安全运维和咨询服务，逐步构建动态、完整、高效的信息安全体系，从整体上保障市人社信息系统的安全平稳运行。

为保障市人社信息系统的安全稳定，需要引入一支经验丰富的技术服务团队，团队中包括精于现场应急和协调、网络故障排查、安全设备故障排查、主机安全维护、数据库安全维护、网络攻击和渗透防范等各类专家和专业技术人员，用于密切监控信息系统安全，降低安全事件发生的概率，一旦出现安全事件，将在第一时间启动应急响应措施，在最短的时间内将安全事件造成的影响降到最低，保障信息系统的安全运行，同时对各类安全事件进行记录和总结。

市人社信息系统涉及业务复杂，需求调整较多，不断有新的业务功能从设计到开发上线运行，因此本次安全服务的目标，是将服务与技术结合，把信息安全风险管理引入信息系统的生命周期的每一阶段，以满足市人社信息系统的安全保障要求。

安全运维服务项目范围为：市人社信息系统（包括老系统、金保二期系统、南京人社互联网端业务系统及市人社局信息中心负责建设管理的所有信息化项目的公共服务层、应用系统层、数据资源层、硬件平台层的安全运维以及系统安全管理规划、安全管理规范制定、监督实施等工作内容，覆盖公共基础、就业劳动关系、社会保险、人事人才等南京市人力资源和社会保障全部业务领域；安全保障范围涵盖市、区、街道（镇）、社区（村）四级人社业务支撑平台和所有对接人社业务专网的市数据局、大数据集团、工伤定点医院、退休体检医院、税务、银行、住建委、民政等外部门和合作单位的接入端；配合部、省、区人社部门做好南京人社信息系统安全方面的管理工作。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度市人社信息系统安全运维服务项目 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术 服务 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、信息系统安全规划设计、安全标准制定、安全策略配置

（1）信息系统安全规划设计

配合采购人做好南京市人社信息系统支撑平台整体安全架构规划，根据系统变化，提出安全建设建议，同步做好相关调整和完善工作。协助应用开发方对前期存在的安全问题进行安全整改，指导应用开发方对应用系统进行安全架构设计。安全架构设计以应用系统的架构安全为目标，并从各方代码安全、对接安全、数据安全、组件安全、安全威胁、管理机制等多个方面，综合分析系统架构，提出针对性的指导意见，并协助指导安全整改实施。完成架构设计与整改的信息系统，必须拥有强健的安全架构，不能存在明显的架构漏洞。

（2）信息系统安全标准制定

负责向采购人提供技术支撑和法律咨询，协助采购人优化完善信息安全管理制度和相应安全标准。信息安全制度与标准是所有与信息安全有关的人员必须共同遵守的行为准则，其作用在于通过规范所有与信息安全有关人员的行为来保证实现安全策略中规定的目标和原则，包括人员管理、设备管理、操作管理等几个方面。主要包括但不限于以下内容：人员管理、机房安全管理、密码管理、数据备份管理、计算机终端安全管理、设备日常操作安全管理等。

（3）信息系统安全策略制定

根据市人社信息系统的实际情况，按照等保2.0要求，确保设备安全稳定运行，业务流程安全可靠。根据业务需求，结合安全要求制定并下发相应的安全策略，避免采购人信息系统出现安全事故。

2、信息系统安全类软硬件设备的日常运维和操作

（1）成交供应商负责市人社信息系统所有系统安全管理涉及的软、硬件设备原厂质保和软件授权到期后的续期，包括但不限于：核心防火墙、VPN、WAF、漏洞管理、入侵检测、数据库审计、网闸、终端管控、杀毒软件、数据防泄密、录屏，确保安全设备软硬件使用合规、可靠。负责所有安全设备正常使用中的故障排查与原厂维保服务，如遇设备故障，迅速排查解决。设备如不能满足采购人实际功能需求，供应商须及时提供满足采购人需求的设备。将以下清单中的脆弱和有隐患的设备进行替换，为关键和单点故障设备提供备机，备机要求放在采购人指定地点，定期做好配置更新和巡检设备，确保安全设备可用性和冗余性。在采购人本地准备表1中设备的备品备件备机签订合同时提供备品备件备机清单，在设备出现故障时，必须在3小时内恢复系统运行，24小时内修复解决故障恢复系统整体安全架构。

硬件设备质保清单如下：

表1

| 序号 | 设备用途 | 设备型号 | 数量 （台） | 设备位置 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAF | 启明星辰WAF6000-A | 1 | 新城机房 | 设备质保1年 |
| 2 | 网闸 | 启明星辰GAP-6000-5610BD | 1 | 新城机房 |  |
| 3 | 核心防火墙 | 启明星辰USG-FW-12600GP | 4 | 新城、二长机房各两台 |  |
| 4 | 边界防火墙 | 启明星辰USG-FW-4000T-NF3610 | 2 | 劳动大厦 |  |

软件系统运维清单如下：

表2

| 序号 | 软件用途 | 软件名称 | 数量 （套） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录屏软件 | 华夏博格AuditSys录屏软件 | 1 | 软件原厂质保和授权到期后的续期、软件相关问题及时解决、适配国产系统 |
| 2 | 基线核查、漏洞扫描 | 启明星辰天境TJCS-UVS1000软件版本 | 1 |  |
| 3 | 终端管控、数据防泄密 | 天珣内网安全风险管理与审计系统 | 1 |  |
| 4 | 终端杀毒 | 辰信景云终端安全管理系统 | 1 |  |
| 5 | 态势感知 | 启明星辰TSOC-CSA | 1 |  |

（2）日常安全运维。供应商按照采购人安全软、硬件设备的配置情况，将新城大厦机房、电信二长机房、劳动大厦网控中心以及合同期内采购人因实际工作需要扩展机房的所有安全设备纳入日常运维范围，责任到每位驻场工程师，并将具体人员分工报采购人备案。日常安全运维包括对采购人现有安全设备的现场运维和对各类安全设备记录的日志结合业务系统进行的安全联动分析。现场运维包括所有安全设备运行监控，所有安全设备策略配置实施等设备日常操作。安全联动分析包括对各类设备日志采集分析，结合业务进行联动分析，发现排除各类安全隐患，避免安全事件发生。对借助政务云平台运行的人社管辖范围内信息系统，需做好系统安全管理规划、资源申请和使用、安全监测防护及相关测试、分析工作，配合政务云管理部门做好相关安全规范管理工作。日常安全运维至少每月形成运维工作汇报和分析报告。

（3）终端管控、杀毒和定期终端巡检工作。按照采购人要求，协助采购人部署现有终端管控等安全手段，实施对内网终端操作和外联单位网络接入等各方面进行监控，及时发现处理违规行为，保障终端安全和外联单位接入安全。完成市、区、街道、社区四级平台业务终端杀毒软件部署工作，定时病毒库升级及平台运维，确保全市终端无病毒威胁。全年按照采购人制定计划，配合采购人对全市接入专网终端进行抽查和整改工作，并做好台账的收集、整理和归档工作。

（4）重点时期保障。重要时间节点，提供现场及远程重大时期保障服务，建立每天安全报告机制，加大安全巡检频率，保障系统安全。

（5）成交供应商负责市人社信息系统（专网端及互联网端）渗透测试、漏洞管理、基线核查等工作。具体要如下：

①渗透测试。供应商至少每半年对采购人建设维护的应用系统进行渗透测试；有新应用系统正式上线前或版本重大更新后，对采购人指定的业务系统进行渗透测试，经过安全测试与检测合格以后方可进行上线或版本更新上线。渗透测试需采用现场服务方式。测试完成后，供应商出具测试报告，并协助应用开发方进行漏洞加固。供应商对于加固后的系统进行重复性的渗透测试验证，以保障漏洞不可利用性，同时验证安全加固措施的有效性。最后形成具体验证成果报告，确保采购人对外提供安全稳定的应用服务。

②漏洞管理。供应商提供漏洞扫描服务，至少每季度实施一次，出具报告，配合开发运维单位进行漏洞整改。供应商负责日常漏洞管理和新系统上线前漏洞管理，漏洞管理范围包括应用系统和IT设备。日常漏洞管理指至少每季度对采购人建设维护的系统进行漏洞扫描，输出资产信息和漏洞信息的综合分析报表，该综合分析报表需支持漏洞总数统计、支持按漏洞等级进行统计分析、支持脆弱性数据状态统计分析等，对发现的高危漏洞进行跟踪处置和修复，对中低危且难利用的漏洞进行策略限制或忽视处理，实现漏洞管理的全生命周期。新系统上线前漏洞管理指有新应用系统上线或系统有重大升级、重大调整后，对采购人指定的系统进行漏洞扫描，输出资产信息和漏洞信息的综合分析报表，该综合分析报表需支持漏洞总数统计、支持按漏洞等级进行统计分析、支持脆弱性数据状态统计分析等，对发现的高危漏洞进行跟踪处置和修复，对中低危且难利用的漏洞进行策略限制或忽视处理，实现漏洞管理的全生命周期。须提供专业的安全扫描工具和漏洞管理工具、结合采购人现有漏洞扫描设备，进行漏洞扫描和漏洞全生命周期管理。漏洞扫描完成后出具完整服务报告，根据漏洞扫描报告制定系统安全加固实施方案，协助采购人完成加固实施，提高IT设备与应用系统的安全性。

③基线核查。供应商提供基线核查服务，至少每季度实施一次，并出具报告，配合采购人及协建单位进行基线整改。采用自动工具检查加人工审核的方式，检出信息系统与相关IT设备配置的不合规部分。依据法律法规和业务环境，协助采购人制定系统安全配置基线规范，再根据规范，对系统进行基线核查，检查内容包括但不限于：服务和应用程序设置、操作系统组件的配置、账号和权限分配、管理规则等。

④互联网终端行为监管服务。提供劳动大厦互联网上网行为管理平台服务，做好相关软件、特征库的及时更新，配合采购人做好人员上网行为技术监管及违规情况排查。

3、信息系统安全应急支撑及演练

（1）安全事件分析

结合日常安全运维及网信、公安等部门的安全预警通报等信息，进行应急事件安全分析。通过威胁分析平台与检测系统，获取影响系统安全的各类信息，通过统计分析、关联融合等手段对信息进行处理，从而获得全景式的态势监视，还原信息安全威胁事件，并将其攻击时间、攻击源、攻击链完全还原，为采购人处置安全事件提供有力技术支撑。

（2）应急响应服务

按照网络与信息安全突发事件的分类原则，结合采购人信息系统实际情况，将可能发生的安全事件进行分级，并制定安全事件分级管理及预警机制。配合采购人做好网络安全事件应急预案制定、更新及培训工作，当发生信息安全事件后，协助采购人按照应急预案及时处置。

（3）应急演练服务

项目服务期内，供应商提供不少于一次应急演练服务，按需开展攻防演练服务。根据人社行业部、省、市安全工作要求，结合采购人信息系统特点编制应急演练方案，开展应急演练工作。应急演练方案包括：安全设备更换、防病毒、网络及渗透攻击等场景；根据演练方案编制演练脚本，搭建演练环境，提供自动化工具用于构建演练场景；演练开始对采购人进行演练方案的培训，使各个岗位的相关工作人员能了解演练流程，明确各岗位职责，妥善开展应急演练。

4、信息安全培训及安全整改指导

（1）信息安全意识及技术培训。项目服务期内，供应商提供不少于四次安全培训服务。通过理论与实践相结合，普及网络安全法律法规、解读等保2.0要求等，提高人员的网络安全思维意识。针对采购人单位人员、系统协建单位开发人员等，开展安全意识、渗透测试、漏洞管理、网络攻防、代码审计、应急响应等培训，增强安全开发意识和技术。

（2）安全整改技术指导。通过全方位的安全运维工作，排查信息系统安全漏洞和隐患，以及根据年度等保测评结果，将问题对应到具体的症结点，为协建单位提供可行的技术整改方案，并指导协助进行漏洞修复和整改加固。

（3）提供安全咨询服务。按照采购人需求，针对不同角色于不同场景下的安全需求，配置相应的安全策略及安全工具，以及提供相应场景化安全咨询服务。

5、安全设备加固服务和提供备机服务

根据网络安全等级保护2.0以及密码应用最新要求对市人社信息系统安全体系进行全面评估与分析，按采购人要求对安全区域边界和安全计算环境欠缺的安全设备服务进行补充完善，设备要求提供性能不低于清单内型号的设备；项目服务期内，设备服务如不能满足采购人实际功能需求，供应商须及时提供满足采购人需求的设备服务。

设备服务清单如下：

| 序号 | 设备用途 | 设备型号 | 数量 （台） | 设备位置 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙 | 启明星辰USG-FW-4000-T-NF3610 | 1 | 二长机房 | 设备质保与特征库升级 |
| 2 | 国产SSL VPN | 启明星辰SAG-6000-GFT-6100 | 1 | 新城机房 |  |
| 3 | 入侵检测系统 | 启明星辰天阗TAR-AIO-3 | 1 | 新城机房 |  |
|  |  | 启明星辰天阗高级威胁检测系统APT1000 | 1 | 新城机房 |  |
| 4 | 边界防火墙 | 启明星辰天清汉马USG-FW-4000T-NF3220 | 1 | 劳动大厦 |  |
| 5 | 入侵防御（IPS） | 启明星辰天清入侵防御系统 NGIPS5000-M1 | 1 | 劳动大厦 |  |
| 6 | 抗DDOS | 天清异常流量管理与抗拒绝服务系统ADM-GUARD-7800N | 1 | 劳动大厦 |  |
| 7 | CS超融合探针 | 启明星辰NT3000-CS-M-PLUS | 1 | 二长机房 |  |
| 8 | 数据库审计 | 启明星辰天玥网络安全审计系统 DA-1600-UR | 2 | 新城、二长机房各一台 |  |
| 9 | 上网行为审计 | 启明星辰IBM-N2005 | 1 | 劳动大厦 |  |
| 10 | 日志审计 | 启明星辰TSOC-SA1900 | 1 | 新城机房 |  |

6、按照采购人要求对南京人社信息系统密码应用服务平台的建设和运行承担相应安全运营及技术支撑工作。

7、天珣内网安全风险管理与审计系统运维服务，每个月出一次巡检报告，终端授权设备数量不少于150个。

8、天玥运维安全网关（堡垒机）登录双因子认证令牌授权不少于150个。

9、配合采购人做好数据安全管理及数据安全风险评估等工作。

10、配合采购人按需开展国产化替代工作调研、适配及相关规划工作。

11、信息系统安全运维成果物要求

上述1至10项工作内容，成交供应商须在进场后一周内提供工作计划、工作方案、人员分工、应急预案等，项目实施过程中产生建设方案、工作记录、工作结论等一切工作成果产权均归采购人所有。

12、信息系统安全运维工作承诺要求

成交供应商签订合同时，承诺全权负责采购人信息系统的安全保障工作，在项目合同履行期内，出现的相关信息系统安全事件，成交供应商负责全面处理并承担由此引发的所有责任。在安全事件处理中产生的所有费用均由成交供应商承担。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）供应商按照人员驻场服务、设备运维服务、安全设备加固服务和提供备机服务、其他服务（终端管控、终端杀毒、漏洞扫描、基线核查、渗透测试、应急支撑及演练、安全培训）进行分项报价。

2.项目团队及人员要求

2.1成交供应商须为本项目建立技术支撑团队，负责本项目的总体规划、各项工作计划及内容制定、技术实施及故障处置。

2.2成交供应商安排至少3名驻场人员（包括一名驻场项目经理和两名驻场工程师，项目经理至少具有五年及以上网络安全工作经验，驻场工程师至少具有两年及以上网络安全工作经验（提供加盖单位公章的书面证明））在采购人现场（游府西街53号劳动大厦）驻场服务，驻场服务期同合同期。驻场人员须熟练掌握上述软硬件清单运维经验，能够及时处理设备相关的硬件和软件问题。成交供应商须确保驻场工程师的人员稳定性，未经采购人同意，不得随意更换。

2.3成交供应商在项目合同期内，未经采购人批准，不得随意更换驻场工程师。如果采购人认为驻场工程师不具备本项目所需的技术能力，采购人有权要求供应商限时进行等条件更换。

2.4项目实施人员管理要求：

严格遵守《网络安全法》及国家、省、市相关网络安全、保密规定，在规定的区域开展职责范围的工作，不得进入与之无关的工作区域；不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；不得私自允许他人接触和使用机房设备；严禁将工作用设备和文件带离机房；未经采购人同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；对工作中接触到的信息做到保密；不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不得在私人交往中谈论相关工作；不得有其他任何危害信息安全的行为。

3、网络安全及保密要求

（1）成交供应商应严格执行《网络安全法》及国家、省、市相关网络安全、保密规定，成交供应商应按照网络安全等级保护三级要求、网络安全等级保护2.0标准，加强项目驻场及后台实施人员管理。成交供应商因本项目人员、技术、管理等原因直接或间接产生的各类网络安全事件，成交供应商承担法律、经济及社会责任，并接受采购人违约责任。

成交供应商须对参加项目的人员开展网络安全、保密教育以及人员背景审查，项目实施人员应按照采购人人员管理要求，在采购人监理单位处备案并签订保密协议后进入项目组工作。

（2）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及成交供应商的责任。

（3）项目结束后，成交供应商在本项目服务期内产生的所有资料（包括纸质、电子类）应全部移交给采购人。

4、维保服务要求：

（1）服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）服务期内，对采购人提出的合理服务要求，成交供应商必须即时响应。如响应不及时或服务不满足采购人要求，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。

（3）所有的服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

（4）安全软件和硬件设备质保自合同签订之日起一次性续期至少1年，另按需进行备机和备品配件应急保障，确保各项安全设备、软件、人员持续服务不中断。

5、服务保障和自罚承诺

（1）如果发生因成交供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由成交供应商承担。

（2）如因成交供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由成交供应商承担。

6、培训要求

成交供应商按照采购人要求提供详细明确的培训课程内容（包括软件使用、项目实施内容所包含技术的应用、采购人要求的培训内容等）、人数和时间安排。

7、应急响应要求

按照采购人要求提供信息安全后援应急支撑服务，30分钟内响应，1小时内到达现场，配合采购人排除故障，保证系统最短时间恢复正常运行。

8、项目实施要求

（1）项目文档：成交供应商必须按国家、省、市行业标准规范及本项目相关工作要求，提交技术文档和验收文档。

（2）项目版权：成交供应商必须保证本项目成果及所使用到资源的版权合法性，本项目成果及实施过程中一切产出物所有权及版权归采购人所有。

（3）项目保密：成交供应商严格规范执行各项保密制度，对采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

（4）成交供应商提供的服务完全符合磋商文件的要求，在响应文件中提供的服务承诺及方案是真实的，一旦由采购人发现服务与响应文件说明不符，采购人有权立即解除与供应商的合同。

（5）成交供应商应遵守国家、省、市及采购人相关廉政管理规定。

9、质量保证要求

（1）包含与项目需求相关的备件（含软、硬件）需在合同签订前一周内备齐，备件配置不低于现在用设备规格，并存放于采购人指定地点，由采购人对备件进行核验，核验合格并经测试对现网无影响后方可签订合同，否则，采购人有权追究责任。

（2）成交供应商在项目服务前，须详细分析在本次项目服务过程中存在的可能影响现有系统安全性与稳定性的风险，并采取必要的风险控制措施。任何由成交供应商在项目服务工作中对采购人造成的负面影响，其后果都须由成交供应商承担。

（3）采购人将在服务过程中对成交供应商的服务质量进行考核。采购人应根据项目的工作计划，对阶段性工作成果进行审核，并向采购人提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。

10、安全责任

（1）项目服务期内，如南京人社信息系统发生信息安全事件，造成损失和重大影响的，由成交供应商承担法律责任、赔偿损失。

（2）项目服务期内，如南京人社信息系统发生信息安全事件，按照以下要求进行扣款：按照《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》（GB/Z 20986—2007）中定义的标准，如出现特别重大事件（Ⅰ级）的，每出现一次支付违约金100万；如出现重大事件（Ⅱ级）的，每出现一次支付违约金50万；如出现较大事件（Ⅲ级）的，每出现一次支付违约金30万；如出现一般事件（Ⅳ级）的，每出现一次支付违约金20万。以上支付违约金从合同总价款中扣除，扣除金额不足部分，供应商需返还采购人已支付的合同金额，补足差额部分。

11、付款条件

供应商中标后30个自然日内，按照采购人要求提供相关采购凭证（包括进场交易证明、中标通知书、合同等），与采购人签订单位、个人保密协议，并办理进场手续后，采购人支付供应商合同款的30%；合同签订后6个月，经采购人验收合格，支付合同款的40%；合同到期一个月内，经采购人验收合格，支付扣除罚金后剩余合同金额。

12、服务时间及地点

（1）交付时间：合同签订后一年。

（2）交付地点：采购人指定地点。

13、廉政条款

成交供应商在项目执行期间须勤政廉洁地履行合同要求，规范维护双方合法权益，严禁商业贿赂、谋取不正当利益的违法、违纪行为发生，严格按照采购人要求履行相关廉政制度和义务。

14、项目考核与违约责任

成交供应商应在项目实施过程中遵守网络安全法律法规，接受采购人及监理方（或者采购人委托的有关各方）的监督管理，在违反项目合同及有关项目管理指令、要求时支付相应的违约金，接受以下工作质量考核评价办法：

（1）项目验收不通过的违约责任

成交供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。由采购人进行抽查审核。如没有通过采购人验收，采购人有权扣除供应商合同金额10-30%。

（2）出现对社会造成重大影响事故的违约责任

如果成交供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，采购人有权扣除供应商合同金额10-30%，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究供应商法律责任的权利。

（3）项目实施不到位的违约责任

如出现故障导致采购人系统无法进行正常工作，成交供应商应及时排除故障，如因成交供应商自身原因，导致系统服务无法正常运行，每延期1小时，采购人有权扣除成交供应商合同金额10-30%。

（4）成交供应商不服从采购人管理，项目实施出现严重后果的违约责任

如成交供应商出现不服从采购人管理，不执行采购人制定的工作要求，对采购人工作要求故意拖延、拒不执行，或项目实施出现严重安全事件或导致业务无法正常经办等后果，以及各项违法、违规行为的，由采购人组织相关部门专家进行评估，对涉及违法行为的，移送司法机关处理。违法、违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以支付违约金等措施，具体支付违约金额为项目合同金额的10%-300%具体执行标准由采购人确定。

（5）出现网络安全事件的违约责任

成交供应商因本项目人员、技术、管理等原因直接或间接产生的各类网络安全事件，采购人根据违法、违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以支付违约金等措施，具体支付违约金额为项目合同金额的10%-300%，具体执行标准由采购人确定。

（6）出现网络安全漏洞通报的违约责任

成交供应商因本项目人员、技术、管理等原因直接或间接产生的各类网络安全漏洞，收到各级公安、网信等部门通报的，采购人根据漏洞严重程度处以违约金，并进行内部口头警告或由采购人下发书面通知单要求其进行整改。如通报明确或等保测评公司评定为中低危风险的，每次扣除合同金额2000元；如通报明确或等保测评公司评定为高危风险的，每次扣除合同金额3000元。违约金将在项目决算审计中给予扣除。当通报出现三次及以上，由采购人约谈供应商主要负责人，约谈无效的将报送财政监管部门终止合同，其所造成的影响及损失由成交供应商承担。

（7）出现提供驻场人员不符合工作要求的违约责任

成交供应商安排的驻场技术人员须具备与项目相关工作技能及经验，若不满足采购人工作要求，成交供应商须1个月内完成符合资质人员的更换。连续2次更换仍不能满足项目工作要求的，自第2次起，采购人有权按照实际情况每次扣除合同款的10%-20%。

成交供应商在项目合同期内，承诺未经采购人批准，不得擅自更换驻场项目经理（供应商须提供承诺函并加盖公司公章）；若违反承诺更换驻场项目经理的，每发生1次违约，采购人有权扣除20%的合同款。

成交供应商需确保其他驻场人员的稳定性，未经采购人批准，不得擅自更换除项目经理外的其他驻场工程师。经采购人批准的，仅可更换除项目经理外的驻场工程师1次，更换1次以上的，每多1次，采购人有权按扣除合同款5%处理。

第五章  合同草案条款及格式

采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

成交单位 ：

签订日期 ：    年    月    日

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：                             。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务成交合同价款为人民币大写_________元，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于         的竞争性磋商文件、响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、竞争性磋商文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、磋商承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、服务期限：合同签订之日起一年。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：供应商中标后30个自然日内，按照采购人要求提供相关采购凭证（包括进场交易证明、中标通知书、合同等），与采购人签订单位、个人保密协议，并办理进场手续后，采购人支付供应商合同款的30%；合同签订后6个月，经采购人验收合格，支付合同款的40%；合同到期一个月内，经采购人验收合格，支付扣除罚金后剩余合同金额。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

5、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每发生一次合同金额总价的5%标准向甲方支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或累计发生三次以上需整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9、前述违约责任约定，不影响甲方依据磋商文件规定以及乙方承诺内容追究乙方其他责任。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条  网络安全责任

1、乙方为支持本项目的管理技术团队须相对独立，团队人员需为正式员工，并有专人负责本项目的网络安全工作。

2、乙方须按照甲方管理要求，确保政务信息平台相对独立，包括物理隔离和逻辑隔离。

3、乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，须报经甲方同意，并明确相应的网络安全和数据安全责任和义务，不得将合同任务主体和关键部分分包。

4、本项目中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲方所有。

5、乙方须按照国家相关网安全和数据安全法律法规及甲方相关管理制度要求，做好数据收集、使用、存储、处理等环节的数据安全管理。

6、乙方应采取技术措施保证甲方对数据的访问、利用、支配。

7、乙方须按甲方要求将政务数据与其它数据分开存储、处理。

8、未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。

9、项目合同终止时，乙方须按照甲方要求做好相关数据的及时处理。

10、乙方须按照《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，严格执行本项目所涉及的各类个人信息保护。

11、乙方须严格按照规定采购相关满足项目开展需要及满足正版、安全、信创等要求的产品和服务。

12、乙方基于本项目应按照国家相关法律法规及甲方的相关管理要求建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大问题须按规定及时向采购人和相关部门报告。

13、乙方发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，须至少提前一个月向甲方报告，涉及项目的变化或变更须按照与甲方协商的结果执行。

14、因本项目涉及的南京人社城乡一体化信息系统平台注册用户超过百万人且涉及人民群众求职、参保、缴费等重要业务，乙方须每年要向甲方提交相关网络安全报告。

15、乙方须积极配合相关部门开展网络安全、数据安全等方面的检查、测评、审计等监督管理工作，拒绝或不配合监管的，甲方有权将采取相应的追责措施。

16、乙方须如实完整提供外包网络安全管理情况，隐匿或瞒报的，将采取相应的追责措施。

17、乙方在项目履行期间应严格履行网络安全、数据安全等相关责任，如因乙方人员违规、工作失误等原因造成的网络安全事件，甲方有权视情节严重程度对乙方进行一定比例合同款项的扣除或终止合同，相关损失及所有责任由乙方承担。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章  响应文件格式

正本（副本）

2025年度市人社信息系统安全运维服务项目

- 竞争性磋商响应文件

项目编号：

分 包 号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

资格审查索引表（可按需调整）

| 资格审查内容 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

一、竞争性磋商申请及声明

致：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告及磋商文件，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表                               （供应商名称），提交磋商文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。

4、我方投标报价为                 元。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我方不存在以下情况：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

8、我方是否为小微企业   （是或否），中小企业声明函或政策其他类企业详见     页。

9、我方正式通讯方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

项目负责人姓名及电话：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

江苏国信政府采购服务中心有限公司

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），              （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字或签章）：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

江苏国信政府采购服务中心有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

四、信用承诺书

信用承诺书格式（以下为参考格式，供应商须通过网站在线打印后签名盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

五、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

江苏国信政府采购服务中心有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、声明函

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目行业：本项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

- 2、残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月      日

- 3、属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- 4、 节能产品认证文件（如有，请提供）

提供其响应产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 5、环境标志产品认证文件（如有，请提供）

提供其响应产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，请提供）

(对于允许进口产品参加的项目)

八、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

九、服务方案

注：服务方案是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，服务方案包括但不限于：服务内容的详细说明、项目实施方案、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据企业自身情况及对磋商文件响应程度进行编制响应文件，格式自拟。

十、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 中小企业类型声明函 | 是否提供《中小企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |  |
| 4 | 项目负责人及 联系方式 |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

（二）分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 其他服务（终端管控、终端杀毒、渗透测试、应急演练等） | 项 | 1 |  |
| 4 | 总计（元/年） |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

- 供应商需在规定时间内提交二次报价。

（三）商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（四）技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求的 采购需求条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。技术部分要求是对项目需求清单中所列项目的详细功能、性能、配置或服务的要求，分为实质性条款和非实质性条款，其中实质性条款不允许负偏离，否则作为无效报价

2、供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于采购需求条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（五）项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称：                                      （盖章）

（六）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书类别 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （盖章）

（七）供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（盖章）