招　标　文　件

项目名称：2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务

标书编号：JSZC-320582-HDZB-G2024-0039

项目属性：服务类

张家港禾达招投标咨询服务有限公司

2024年12月20日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的制作、上传、递交	10

五、开标与评标	10

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章  评标方法与评标标准	85

一、评标方法与定标原则	85

二、评标标准	85

第六章 投标文件格式	97

一、封面	98

二、投标函格式	99

三、开标一览表	100

四、资格证明文件	100

五、中小企业声明函	109

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	114

七、服务方案	115

八、投标人情况介绍	116

九、经费测算明细表	121

十、技术参数响应及偏离表	122

十一、商务条款响应及偏离表	123

十二、其他材料	124

第一章  投标邀请

项目概况 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务JSZC-320582-HDZB-G2024-0039招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年01月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2024-0039

项目名称：2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务

预算金额：14250000.00元：2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）：3253542.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）：2684826.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）：2515140.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）：2827560.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）：2968932.00元。

最高限价：14250000.00元：2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）：3253542.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）：2684826.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）：2515140.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）：2827560.00元；2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）：2968932.00元。

采购方式：公开招标

采购需求：2025-2027年度张家港市市区5个标段四季草花种植养护服务项目。

合同履行期限：36个月。

本项目不接受联合体投标。

本项目不允许进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件）；

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目专门面向中小企业采购。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2024年12月20日至2024年12月27日（北京时间））

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年01月10日 09:30（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市住房和城乡建设局

地址：张家港市人民路68号

联系方式：0512-58287011

2.采购代理机构信息

名 称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司

地　址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢301室

联系方式：0512-56868608

3.项目联系方式

项目联系人：屠益

电　话：18651133345

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式：本项目收取代理服务费31480.00元（一标段7188.00元；二标段5931.00元；三标段5556.00元；四标段6246.00元；五标段6559.00元）。合同签订前中标单位一次性付清。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等（如有）。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不仅限于承包期内的草花费用、人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包含了土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表（经费测算表）中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（如有）

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14、技术及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和技术及服务方案。

#### 15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 21、投标文件的递交

21.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人，确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 30、质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港禾达招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。

30.1.3 质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4 事实依据；

30.1.3.5 必要的法律依据；

30.1.3.6 提出质疑的日期。

30.1.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.1.6 质疑的送达方式

30.1.6.1 质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。

30.2 特别提示

30.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3 其他

30.3.1 采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

#### 32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2%。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35、监督和公证

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

35.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章  合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不仅限于承包期内的草花费用、人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包含了土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2 结付期限：

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1 按招标内容要求以及中标单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

9.1.1 权利：

（1）根据草花种植、摆放、养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况进行验收考核。

（2）根据甲方草花种植要求及乙方投标文件中的承诺，由甲方对乙方提供的服务及履行本合同情况按《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》、《张家港市市区四季草花种植管护百分考核细则》每月对乙方进行检查考核打分，并进行公布。

（3）审定乙方提出的四季草花种植、摆放、养护服务计划。

（4）在乙方违反合同约定时，有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，有权终止合同，并要求乙方赔偿经济损失。

（5）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.1.2 义务：

（1）协助乙方做好四季草花种植、摆放、养护工作的宣传教育。

（2）按照合同约定支付乙方合同款项。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1 权利：

（1）按照合同约定获得合同款项。

（2）在甲方违反合同约定时，有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，有权终止合同，并要求甲方赔偿经济损失。

9.2.2 义务：

（1）本项目实行项目负责人、现场负责人制度，中标后应将项目负责人、现场负责人上报甲方进行备案，以便于后期进行技术培训。

（2）必须为所有种植养护人员购买意外险等保险。

（3）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订四季草花种植、摆放、养护服务制度，并履行相关服务职责。

（4）负责编制四季草花种植、摆放、养护年度管理计划。

（5）乙方工作人员应统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守张家港市住房和城乡建设局（或相关园林绿化管理部门）的各项管理规定。

（6）在遇到张家港市的各项重要活动、参观接待时，应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（7）本合同终止时，须向甲方移交四季草花种植、摆放、养护服务的全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编，经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1、清单

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段） | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2、核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1 服务范围 |
|  |  | 地块; 具体位置 （路灯杆等标志）; 面积（㎡）. 梁丰生态园; 北入口竹园旁; 3. 北入口竹园旁; 2. 码头; 56. 雾森林; 417. 森林书屋转盘; 127. 盆景园西出口; 35. 时钟广场北侧园路边; 50. 生命之泉; 670. 南入口岛上（含南入口桥上花箱）; 224. 南门口; 71. 南门口南苑路隔离带; 56. 东苑路东侧半岛酒店门口; 46. 玻璃房6㎡及花境（樱花园3块10㎡、青少年活动中心4块10㎡、玉兰园1块5㎡玉兰园往东园路两侧两块6㎡、虹桥2块5㎡、喷泉南两侧2块5㎡、槭树园1块3㎡）零散草花; 50. 北入口转盘草花; 205. 南门口树穴; 28. 南门西侧公厕; 92. 文化中心; 人民路边上; 35. 中央大道景石下; 26. 广场树穴（含人民路边榉树树穴）; 60. 国旗下; 336. 剧院北停车场入口; 58. 剧院北“L”型花坛; 54. 剧院北停车场东侧; 65. 社会主义核心价值观; 56. 剧院东入口1; 101. 剧院东入口2; 85. 图书馆东入口处; 21. 城展馆西侧; 42. 人民路与东苑路转角（含花境设施、苗木维护更换）; 200. 人民路与老宅路转角; 40. 美术馆西侧; 85. 临展馆东路口南侧1; 67. 临展馆东路口南侧2; 85. 东苑路; 40. 综合展馆台阶; 35. 图书馆西侧河边; 16. 中心河河边; 650. 城北路与老宅路转角; 109. 文化馆东1; 52. 文化馆东2; 66. 城展馆周边花坛; 15. 西门卫北侧; 62. 东横河老宅路桥面; 105. 东横河东苑路桥面; 461. |
|  |  | 1.2 人员要求 |
|  |  | 1.2.1 人员要求 1、基本素质要求 （1）具备良好的职业道德素养和团队合作意识，能服从管理安排。 （2）有较强的责任心和工作积极性，可适应户外繁重工作。 （3）掌握一定的园林植物养护知识与操作技能，熟练使用养护工具设备。 身体素质良好、健康，无色盲、色弱等职业禁忌症状。 2、技术水平要求 （1）熟悉常见园林植物种植养护方法和季节性管理要求。 （2）具备基本的病虫害防治知识和技能，可及时发现处理病虫害问题。 3、服务人员类别及数量要求 （1）技术人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责技术指导和监督。 （2）种植养护人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责草花种植和养护。 （3）检查人员：负责定期巡查绿化区域，及时发现并处理问题。 （4）采购人下达统一更换种植任务后，需在15天内完成种植任务，投标人根据实际情况配置人员。 |
|  |  | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人的职称证书、职业资格证书原件及复印件上报采购单位进行核查、备案。原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如遇特殊情况必须更换，则需经采购单位同意后方可更换。 |
|  |  | 1.2.2 项目负责人 项目负责人1名，中标单位项目负责人按采购单位要求开展草花种植信息调查，做好种植区域上图工作；制定四季草花的年度种植计划（含月份、位置、品种、规格、数量等）上报采购单位；制定人员到岗制度、安全文明制度、应急预案制度等；参加养护会议及采购单位通知参加的其他会议、培训；配合采购单位参加养护月度考核；做好应急抢险、12345便民热线、数字化城管等工作以及采购单位安排的其他工作；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。请在投标文件中提供项目负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.2.3 现场负责人 现场负责人1名，根据年度种植计划按时上报当季草花更换方案（包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片）；做好草花更换、养护及保护工作；利用NFC移动终端设备完成日常巡查工作，及时处理采购单位派发的养护问题；建立养护台账工作，按时上报养护日志、绿地巡查、月度总结及计划（每月25-31日）至“智慧住建APP”；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称，或花卉园艺技师职业资格二级及以上资格。请在投标文件中提供现场负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.4 车辆及绿化机械要求 |
|  |  | 1.4.1 车辆、设备管理维护要求 1、车辆、设备作业管理维护 （1）建立管理制度 1）制定详细的车辆、设备作业管理制度，明确使用、保养、维修和报废等流程。 2）设立专门的车辆、设备管理小组，负责制度的执行和监督。 （2）规范使用 1）驾驶员和操作人员需接受专业培训，持证上岗，并严格遵守操作规程。 2）定期检查车辆、设备的运行状态，确保其处于良好状态。 （3）定期保养 1）制定保养计划，定期对车辆、设备进行保养，包括清洁、润滑、紧固等。 2）记录保养情况，建立保养档案，以便追踪设备的使用和维护历史。 （4）及时维修 1）发现车辆、设备出现故障时，应及时进行维修，确保其尽快恢复正常使用。 2）维修过程中，应使用合格的配件和材料，确保维修质量。 （5）报废处理 1）对于无法修复或维修成本过高的车辆、设备，应按照相关规定进行报废处理。 2）报废前，应评估其剩余价值，并妥善处理相关手续。 2、其他注意事项 （1）安全第一：在车辆和设备的使用过程中，应始终将安全放在首位。驾驶员和操作人员需严格遵守交通规则和安全操作规程，确保人身和设备安全。 （2）环保节能：应选择环保节能的车辆和设备，减少噪音和尾气排放对环境的污染，投入使用的车辆、设备应符合相应的道路通行及环保标准。同时，应合理利用资源，避免浪费和污染。 （3）专业培训：定期对驾驶员和操作人员进行专业培训，提高他们的专业技能和安全意识，确保车辆和设备的正确使用和维护。 （4）其他：投标单位认为的其他必要的注意事项。 |
|  |  | 1.4.2 车辆配置 投标单位须配备洒水车1辆（核定载质量≥4吨）；巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）；清运货车一辆（核定载质量≥1.6吨），用于草花运输及垃圾清运。投标人应当承诺所提供的车辆运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.3 绿化机械配置 投标单位须配备植保机2台，旋耕机1台，水泵2台，作业安全警示锥50个，作业安全提示牌6片、安全护栏2套。投标人应当承诺所提供的机械运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.4 移动设备配置 投标单位须配备具有NFC功能的移动终端一部，用以标段日常巡查、采购单位“智慧住建APP”派发问题处理、资料上报等工作。投标单位应当承诺所提供的设备运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
| 2 | 服务要求 | 2.1 总体要求 |
|  |  | 草花种植或摆放施工、养护严格执行《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》。草花更换遵循“方案确定—土壤消毒、追肥、地形调整—草花准备—草花种植—草花养护”的流程。每年草花更换批次不少于6次。所有工作做好台账记录，并配合采购单位做好初次现场移交、草花种植验收、各种应急抢险、环境整治突击等工作。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路施工或其他原因导致草花种植养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 |
|  |  | 2.2 种植要求 |
|  |  | 2.2.1 种植设计方案 1、种植方案提交时间要求 每次草花更换前10天前上报种植设计方案（以纸质及CAD电子图的形式），经采购单位审核同意后方可实施。元旦、春节、五一及十一的草花更换方案应提前20天上报。 2、种植方案设计要求 （1）各批次种植的不同品种的草花比例需经过采购单位同意，总体上每批次草花品种应在5个以上，且单个品种的种植量不超过20%。浅色系花卉的种植量应不少于总量的50%(适当种植白色系花卉，控制在10%以内)。 （2）每个路口的草花品种不得超过3种；十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草花品种、色泽等）；路口花池面积较小时，以种植一个品种为宜；其他绿地的的草花种植效果应力求简洁、大气、明快、线条流畅。 （3）步行街的摆花设景在中标后重新设计方案，方案要求调整地形、根据季节进行植物配置，一年需至少更换2次方案主题，适当增加造型树、景观石、雕塑小品等提升景观效果。 3、草花品种选择 草花品种的选择参照招标文件第四章/四、其他部分/3、草花品种选择。 注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。 |
|  |  | 2.2.2 种植要求 1、准备工作 种植前清理上季草花及土壤中的石子、砖块等，在晴朗天气状况下晾晒3-4天进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由采购单位对地形、土壤质量进行验收，确认后方可进行草花种植（不得私自随意种植）。中标单位在整个采购期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。 2、现场放样 现场负责人到场组织现场放样工作，根据草花方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，采购单位标段负责人就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。 3、种植施工 草花种植或摆放密度总体要求饱满无空隙，具体视季节不同及花型大小而定，且必须保证在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间鲜花盛开。 草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损且≥1朵，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害。草花应规格统一，如甘蓝≥25CM，三色堇≥10CM，其余品种≥15CM。草花质量应在施工前经采购单位验收合格；如验收不合格，中标单位须无条件撤回草花，重新组织花源。 4、其他 投标单位认为的其他必要的种植要求。 |
|  |  | 2.3 管养要求 |
|  |  | 1、草花景点应保证草花饱满、整齐，全年鲜花盛开；景点内不得出现黄土见天、盆花枯死及倾倒杂乱的现象，不得有杂物、垃圾。 2、草花应急更换至花坛、树池或其他容器中时，种植土必须换成营养土，种植深度与原种植深度一致。草花因遭到破坏或因生长情况不良需要局部更换时，种植品种应和原品种一致。 3、草花养护需注意追肥、浇水、肥药施用等工作，确保草花生长状态良好、无病虫害发生。 4、投标单位认为的其他必要的管养要求。 |
|  |  | 2.4 现场保洁要求 |
|  |  | 种植完成后，及时拆除放样线，并做好现场保洁工作。做到垃圾不乱倒、不过夜，草花灌溉时泥、水不污染路面。 保洁标准：确保草花及其周围环境整洁，无杂物、落叶和尘土等。洗涤草花叶面时，应从上往下喷洒水流，避免使用过大的水压以免对草花造成伤害。 |
| 3 | 管理要求 | 3.1 内部管理要求 |
|  |  | 1、技术与管理要求 技术专业性：投标单位应具备专业的草花种植和养护技术，包括但不限于整地、种子栽种、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。特别是要熟悉草花的季节性特点，确保草花在生长周期内保持旺盛的生命力。 人员培训：投标单位应定期对养护人员进行专业技能培训，提高他们的专业素养和工作质量 2、考核与评估要求 考核标准：投标单位应结合采购单位制定的考核标准，定期对种植工作进行考核和评估。考核内容包括草花的生长状况、景观效果、服务质量等方面。 评估机制：投标单位应建立自我评估机制，定期对养护工作进行总结和反思，发现问题及时整改，不断提高种植养护水平和服务质量。 3、沟通要求 投标单位应加强与采购单位的沟通和合作，完善种植养护计划和方案，确保工作的顺利进行。同时，要积极响应采购单位的意见和建议，不断改进和完善种植养护工作。 |
|  |  | 3.2 应急要求 |
|  |  | 1、不可抗力应急要求 制定应急预案：投标单位应针对可能发生的自然灾害（如台风、暴雨、暴雪等）和其他不可抗力事件，制定详细的应急预案。预案应明确应急响应流程、人员分工、物资准备和救援措施等内容。 加强日常巡查：在不可抗力事件高发季节，投标单位应增加日常巡查频次，及时发现并处理潜在的安全隐患。 2、重大活动和重要接待应急要求 提前准备：在重大活动和重要接待前，投标单位应提前对草花种植区域进行全面检查，确保草花生长良好、无病虫害。 加强养护：在活动期间，投标单位应增加养护频次，确保草花保持最佳观赏状态。 应急处理：如发生突发事件（如草花枯萎、倒伏等），投标单位应迅速启动应急预案，进行紧急处理，确保活动顺利进行。 3、非法侵占绿地应急要求 及时发现：投标单位应建立有效的巡查机制，及时发现并制止非法侵占绿地的行为。 报告处理：发现非法侵占绿地行为后，投标单位应立即向相关部门报告，并配合相关部门进行处理。 恢复绿地：在非法侵占绿地行为得到处理后，投标单位应尽快恢复绿地原状，确保绿化景观的完整性。 4、损坏绿化处置应急要求 现场处理：发现损坏绿化行为后，投标单位应迅速组织人员到现场进行处理，包括清理损坏的绿化植物、修复受损的绿化设施等。 调查取证：投标单位应配合相关部门对损坏绿化行为进行调查取证，以便追究相关责任人的法律责任。 预防措施：针对损坏绿化行为，投标单位应制定有效的预防措施，如加强巡查、设置警示标志等，以减少类似事件的发生。 |
|  |  | 3.3 安全文明作业要求 |
|  |  | 1、安全作业要求 明确管理责任：投标单位应明确种植养护的管理责任，指定专人负责种植养护作业的组织和监督，确保安全生产的各项措施得到有效执行。 员工安全培训：所有服务人员在上岗前必须接受安全培训，了解基本的安全知识和操作规程。定期进行安全再培训，以应对可能出现的新风险和挑战。 设备工具安全：员工在进行种植养护作业时，应使用符合安全标准的装备和工具，确保工作的安全性。定期检查和维护工具，确保其正常工作，并及时更换或修理损坏的工具。 现场安全评估：在进行种植养护作业前，应对作业现场进行评估，确保环境安全。减少或消除可能存在的危险物品和障碍物，保持作业现场的整洁和有序。 个人防护装备：员工参与种植养护作业时，应佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全鞋、防护眼镜等。 化学品使用安全：正确储存各类化学品，避免混放和误用。使用化学品时，务必佩戴个人防护用品，并严格遵守使用说明。 消防安全：定期检查消防设施，确保其完好有效。培训员工掌握基本的火灾应对措施，提高防火意识。 2、文明作业要求 环保材料使用：在种植养护过程中，优先选择环保、低毒的养护产品。提倡使用可再生、可降解的绿化材料。 资源节约：合理安排种植养护用水，避免浪费。优化照明系统，降低能耗。 废弃物处理：对各类废弃物进行分类处理，防止污染环境。确保废弃物处理符合相关法律法规。 保持场地整洁：定期清理绿化区域内的垃圾和杂物。保持工作场所整洁有序，创造良好的工作环境。 尊重他人：始终保持礼貌和尊重。积极提供优质的种植养护服务。 持续监测与评估：对种植养护服务过程进行持续监测和评估，发现并改进存在的问题。学习借鉴行业内先进的生产和服务经验，不断提高自身的服务水平。 |
| 4 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，所有工作人员须购买意外险，合同签订前中标单位向采购人提供相关证明材料备案。 2、因规划调整和上级要求，若中标单位负责养护的绿地面积出现重大变化时，以原综合平均单价和实际减少面积据实进行调整。 3、作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。 4、中标单位应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 5、中标单位应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定，维护采购单位整体形象。 6、中标单位管理服务人员工作中应注意安全防范。工作中发生的一切安全事故由中标单位负责。 7、中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、因中标单位原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标单位应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标单位负责处理。如中标单位拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 8、中标单位按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；中标单位须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。 9、中标后不得转包，一经发现查实，采购单位有权解除合同关系。 10、请在投标文件中提供本标段的经费测算明细表，格式见招标文件第六章投标文件格式/六、经费测算表。 11、本项目结算价格根据考核结果和考核细则确定，《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法；《张家港市市区草花种植管理百分考核细则》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、张家港市市区草花种植管理百分考核细则。 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1 服务范围 |
|  |  | 地块; 具体位置 （路灯杆等标志）; 面积（㎡）. 金港大道南二环中间; 168. 金港大道（南环路--南二环）; 南环路-南苑路; 25. 南苑路-暨阳湖大道; 25. 暨阳湖大道-南二环; 38. 金港大道与暨阳湖大道东; 61. 金港大道五星电器交通岛; 95. 五星电器西侧; 115. 金港大道（南二环——沿江高速）; 西塘路与金港大道北中; 200. 金塘路金港大道北中; 75. 金塘路与金港大道南中; 199. 新泾路金港大道北中; 72. 新泾路与金港大道南中; 55. 暨阳湖大道; 暨阳湖大道; 204. 暨阳湖大道长安路口; 124. 暨阳湖大道与港城大道东南; 36. 暨阳湖大道与港城大道西北; 36. 威龙广场景观园艺化; 180. 港城大道沿线; 港城大道暨阳中路口、博物馆转角142; 142. 博物馆前及隔离带; 225. 博物馆钱币周围、西南、东北及北侧通道; 28.5. 沙洲中路、张家港公园北门、东门; 394.0. 港城大道-小河坝路路口（西侧、南侧）及张家港公园南门、张家港公园南门树池、张家港公园东南门花坛; 157. 港城大道与暨阳湖大道西北转角 （含花境设施、苗木维护更换）; 210. 暨阳湖大道西北机非带; 36. 暨阳湖大道北中分带; 78. 暨阳湖大道东北机非带; 30. 暨阳湖大道西南机非带; 30. 暨阳湖大道南中分带; 65. 暨阳湖大道东南机非带; 29. 九溪墅西北机非带; 17. 九溪墅西南机非带; 25. 九溪墅东北机非带; 21. 九溪墅东南机非带; 14. 南二环西北机非带; 24. 南二环北中分非带; 122. 南二环东北机非带; 24. 港城大道南苑路口中间隔离带、两侧隔离带; 港城大道西侧北面一块; 63. 港城大道西侧中间一块; 20. 港城大道西侧南面一块; 57. 港城大道南苑路口北中分带; 24. 港城大道南苑路口南中分带; 112. 南苑路东南机非带; 26. 港城大道、长安南路口机非隔离带; 长安南路西北机非带; 21. 长安南路西北机非带; 13. 长安南路西南机非带; 10. 长安南路西南机非带; 33. 长安南路南中分带; 144. 长安南路东南机非带; 35. 长安南路东南机非带; 14. 长安南路东北机非带; 4. 长安南路东北机非带; 24. 融合雕塑下; 融合雕塑下; 95. |
|  |  | 1.2 人员要求 |
|  |  | 1.2.1 人员要求 1、基本素质要求 （1）具备良好的职业道德素养和团队合作意识，能服从管理安排。 （2）有较强的责任心和工作积极性，可适应户外繁重工作。 （3）掌握一定的园林植物养护知识与操作技能，熟练使用养护工具设备。 身体素质良好、健康，无色盲、色弱等职业禁忌症状。 2、技术水平要求 （1）熟悉常见园林植物种植养护方法和季节性管理要求。 （2）具备基本的病虫害防治知识和技能，可及时发现处理病虫害问题。 3、服务人员类别及数量要求 （1）技术人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责技术指导和监督。 （2）种植养护人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责草花种植和养护。 （3）检查人员：负责定期巡查绿化区域，及时发现并处理问题。 （4）采购人下达统一更换种植任务后，需在15天内完成种植任务，投标人根据实际情况配置人员。 |
|  |  | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人的职称证书、职业资格证书原件及复印件上报采购单位进行核查、备案。原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如遇特殊情况必须更换，则需经采购单位同意后方可更换。 |
|  |  | 1.2.2 项目负责人 项目负责人1名，中标单位项目负责人按采购单位要求开展草花种植信息调查，做好种植区域上图工作；制定四季草花的年度种植计划（含月份、位置、品种、规格、数量等）上报采购单位；制定人员到岗制度、安全文明制度、应急预案制度等；参加养护会议及采购单位通知参加的其他会议、培训；配合采购单位参加养护月度考核；做好应急抢险、12345便民热线、数字化城管等工作以及采购单位安排的其他工作；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。提供项目负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.2.3 现场负责人 现场负责人1名，根据年度种植计划按时上报当季草花更换方案（包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片）；做好草花更换、养护及保护工作；利用NFC移动终端设备完成日常巡查工作，及时处理采购单位派发的养护问题；建立养护台账工作，按时上报养护日志、绿地巡查、月度总结及计划（每月25-31日）至“智慧住建APP”；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称，或花卉园艺技师职业资格二级及以上资格。提供现场负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.4 车辆及绿化机械要求 |
|  |  | 1.4.1 车辆、设备管理维护要求 1、车辆、设备作业管理维护 （1）建立管理制度 1）制定详细的车辆、设备作业管理制度，明确使用、保养、维修和报废等流程。 2）设立专门的车辆、设备管理小组，负责制度的执行和监督。 （2）规范使用 1）驾驶员和操作人员需接受专业培训，持证上岗，并严格遵守操作规程。 2）定期检查车辆、设备的运行状态，确保其处于良好状态。 （3）定期保养 1）制定保养计划，定期对车辆、设备进行保养，包括清洁、润滑、紧固等。 2）记录保养情况，建立保养档案，以便追踪设备的使用和维护历史。 （4）及时维修 1）发现车辆、设备出现故障时，应及时进行维修，确保其尽快恢复正常使用。 2）维修过程中，应使用合格的配件和材料，确保维修质量。 （5）报废处理 1）对于无法修复或维修成本过高的车辆、设备，应按照相关规定进行报废处理。 2）报废前，应评估其剩余价值，并妥善处理相关手续。 2、其他注意事项 （1）安全第一：在车辆和设备的使用过程中，应始终将安全放在首位。驾驶员和操作人员需严格遵守交通规则和安全操作规程，确保人身和设备安全。 （2）环保节能：应选择环保节能的车辆和设备，减少噪音和尾气排放对环境的污染，投入使用的车辆、设备应符合相应的道路通行及环保标准。同时，应合理利用资源，避免浪费和污染。 （3）专业培训：定期对驾驶员和操作人员进行专业培训，提高他们的专业技能和安全意识，确保车辆和设备的正确使用和维护。 （4）其他：投标单位认为的其他必要的注意事项。 |
|  |  | 1.4.2 车辆配置 投标单位须配备洒水车1辆（核定载质量≥4吨）；巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）；清运货车一辆（核定载质量≥1.6吨），用于草花运输及垃圾清运。投标人应当承诺所提供的车辆运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.3 绿化机械配置 投标单位须配备植保机2台，旋耕机1台，水泵2台,作业安全警示锥50个，作业安全提示牌6片、安全护栏2套。投标人应当承诺所提供的机械运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.4 移动设备配置 投标单位须配备具有NFC功能的移动终端一部，用以标段日常巡查、采购单位“智慧住建APP”派发问题处理、资料上报等工作。投标单位应当承诺所提供的设备运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
| 2 | 服务要求 | 2.1 总体要求 |
|  |  | 草花种植或摆放施工、养护严格执行《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》。草花更换遵循“方案确定—土壤消毒、追肥、地形调整—草花准备—草花种植—草花养护”的流程。每年草花更换批次不少于6次。所有工作做好台账记录，并配合采购单位做好初次现场移交、草花种植验收、各种应急抢险、环境整治突击等工作。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路施工或其他原因导致草花种植养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 |
|  |  | 2.2 种植要求 |
|  |  | 2.2.1 种植设计方案 1、种植方案提交时间要求 每次草花更换前10天前上报种植设计方案（以纸质及CAD电子图的形式），经采购单位审核同意后方可实施。元旦、春节、五一及十一的草花更换方案应提前20天上报。 2、种植方案设计要求 （1）各批次种植的不同品种的草花比例需经过采购单位同意，总体上每批次草花品种应在5个以上，且单个品种的种植量不超过20%。浅色系花卉的种植量应不少于总量的50%(适当种植白色系花卉，控制在10%以内)。 （2）每个路口的草花品种不得超过3种；十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草花品种、色泽等）；路口花池面积较小时，以种植一个品种为宜；其他绿地的的草花种植效果应力求简洁、大气、明快、线条流畅。 （3）步行街的摆花设景在中标后重新设计方案，方案要求调整地形、根据季节进行植物配置，一年需至少更换2次方案主题，适当增加造型树、景观石、雕塑小品等提升景观效果。 3、草花品种选择 草花品种的选择参照招标文件第四章/四、其他部分/3、草花品种选择。 注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。 |
|  |  | 2.2.2 种植要求 1、准备工作 种植前清理上季草花及土壤中的石子、砖块等，在晴朗天气状况下晾晒3-4天进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由采购单位对地形、土壤质量进行验收，确认后方可进行草花种植（不得私自随意种植）。中标单位在整个采购期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。 2、现场放样 现场负责人到场组织现场放样工作，根据草花方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，采购单位标段负责人就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。 3、种植施工 草花种植或摆放密度总体要求饱满无空隙，具体视季节不同及花型大小而定，且必须保证在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间鲜花盛开。 草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损且≥1朵，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害。草花应规格统一，如甘蓝≥25CM，三色堇≥10CM，其余品种≥15CM。草花质量应在施工前经采购单位验收合格；如验收不合格，中标单位须无条件撤回草花，重新组织花源。 4、其他 投标单位认为的其他必要的种植要求。 |
|  |  | 2.3 管养要求 |
|  |  | 1、草花景点应保证草花饱满、整齐，全年鲜花盛开；景点内不得出现黄土见天、盆花枯死及倾倒杂乱的现象，不得有杂物、垃圾。 2、草花应急更换至花坛、树池或其他容器中时，种植土必须换成营养土，种植深度与原种植深度一致。草花因遭到破坏或因生长情况不良需要局部更换时，种植品种应和原品种一致。 3、草花养护需注意追肥、浇水、肥药施用等工作，确保草花生长状态良好、无病虫害发生。 4、投标单位认为的其他必要的管养要求。 |
|  |  | 2.4 现场保洁要求 |
|  |  | 种植完成后，及时拆除放样线，并做好现场保洁工作。做到垃圾不乱倒、不过夜，草花灌溉时泥、水不污染路面。 保洁标准：确保草花及其周围环境整洁，无杂物、落叶和尘土等。洗涤草花叶面时，应从上往下喷洒水流，避免使用过大的水压以免对草花造成伤害。 |
| 3 | 管理要求 | 3.1 内部管理要求 |
|  |  | 1、技术与管理要求 技术专业性：投标单位应具备专业的草花种植和养护技术，包括但不限于整地、种子栽种、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。特别是要熟悉草花的季节性特点，确保草花在生长周期内保持旺盛的生命力。 人员培训：投标单位应定期对养护人员进行专业技能培训，提高他们的专业素养和工作质量 2、考核与评估要求 考核标准：投标单位应结合采购单位制定的考核标准，定期对种植工作进行考核和评估。考核内容包括草花的生长状况、景观效果、服务质量等方面。 评估机制：投标单位应建立自我评估机制，定期对养护工作进行总结和反思，发现问题及时整改，不断提高种植养护水平和服务质量。 3、沟通要求 投标单位应加强与采购单位的沟通和合作，完善种植养护计划和方案，确保工作的顺利进行。同时，要积极响应采购单位的意见和建议，不断改进和完善种植养护工作。 |
|  |  | 3.2 应急要求 |
|  |  | 1、不可抗力应急要求 制定应急预案：投标单位应针对可能发生的自然灾害（如台风、暴雨、暴雪等）和其他不可抗力事件，制定详细的应急预案。预案应明确应急响应流程、人员分工、物资准备和救援措施等内容。 加强日常巡查：在不可抗力事件高发季节，投标单位应增加日常巡查频次，及时发现并处理潜在的安全隐患。 2、重大活动和重要接待应急要求 提前准备：在重大活动和重要接待前，投标单位应提前对草花种植区域进行全面检查，确保草花生长良好、无病虫害。 加强养护：在活动期间，投标单位应增加养护频次，确保草花保持最佳观赏状态。 应急处理：如发生突发事件（如草花枯萎、倒伏等），投标单位应迅速启动应急预案，进行紧急处理，确保活动顺利进行。 3、非法侵占绿地应急要求 及时发现：投标单位应建立有效的巡查机制，及时发现并制止非法侵占绿地的行为。 报告处理：发现非法侵占绿地行为后，投标单位应立即向相关部门报告，并配合相关部门进行处理。 恢复绿地：在非法侵占绿地行为得到处理后，投标单位应尽快恢复绿地原状，确保绿化景观的完整性。 4、损坏绿化处置应急要求 现场处理：发现损坏绿化行为后，投标单位应迅速组织人员到现场进行处理，包括清理损坏的绿化植物、修复受损的绿化设施等。 调查取证：投标单位应配合相关部门对损坏绿化行为进行调查取证，以便追究相关责任人的法律责任。 预防措施：针对损坏绿化行为，投标单位应制定有效的预防措施，如加强巡查、设置警示标志等，以减少类似事件的发生。 |
|  |  | 3.3 安全文明作业要求 |
|  |  | 1、安全作业要求 明确管理责任：投标单位应明确种植养护的管理责任，指定专人负责种植养护作业的组织和监督，确保安全生产的各项措施得到有效执行。 员工安全培训：所有服务人员在上岗前必须接受安全培训，了解基本的安全知识和操作规程。定期进行安全再培训，以应对可能出现的新风险和挑战。 设备工具安全：员工在进行种植养护作业时，应使用符合安全标准的装备和工具，确保工作的安全性。定期检查和维护工具，确保其正常工作，并及时更换或修理损坏的工具。 现场安全评估：在进行种植养护作业前，应对作业现场进行评估，确保环境安全。减少或消除可能存在的危险物品和障碍物，保持作业现场的整洁和有序。 个人防护装备：员工参与种植养护作业时，应佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全鞋、防护眼镜等。 化学品使用安全：正确储存各类化学品，避免混放和误用。使用化学品时，务必佩戴个人防护用品，并严格遵守使用说明。 消防安全：定期检查消防设施，确保其完好有效。培训员工掌握基本的火灾应对措施，提高防火意识。 2、文明作业要求 环保材料使用：在种植养护过程中，优先选择环保、低毒的养护产品。提倡使用可再生、可降解的绿化材料。 资源节约：合理安排种植养护用水，避免浪费。优化照明系统，降低能耗。 废弃物处理：对各类废弃物进行分类处理，防止污染环境。确保废弃物处理符合相关法律法规。 保持场地整洁：定期清理绿化区域内的垃圾和杂物。保持工作场所整洁有序，创造良好的工作环境。 尊重他人：始终保持礼貌和尊重。积极提供优质的种植养护服务。 持续监测与评估：对种植养护服务过程进行持续监测和评估，发现并改进存在的问题。学习借鉴行业内先进的生产和服务经验，不断提高自身的服务水平。 |
| 4 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，所有工作人员须购买意外险，合同签订前中标单位向采购人提供相关证明材料备案。 2、因规划调整和上级要求，若中标单位负责养护的绿地面积出现重大变化时，以原综合平均单价和实际减少面积据实进行调整。 3、作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。 4、中标单位应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 5、中标单位应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定，维护采购单位整体形象。 6、中标单位管理服务人员工作中应注意安全防范。工作中发生的一切安全事故由中标单位负责。 7、中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、因中标单位原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标单位应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标单位负责处理。如中标单位拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 8、中标单位按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；中标单位须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。 9、中标后不得转包，一经发现查实，采购单位有权解除合同关系。 10、请在投标文件中提供本标段的经费测算明细表，格式见招标文件第六章投标文件格式/六、经费测算表。 11、本项目结算价格根据考核结果和考核细则确定，《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法；《张家港市市区草花种植管理百分考核细则》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、张家港市市区草花种植管理百分考核细则。 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1 服务范围 |
|  |  | 地块; 具体位置 （路灯杆等标志）; 面积（㎡）. 步行街; 步行街东绿地草花; 160. 步行街东头摆花; 25. 步行街东花坛; 40. 步行街中央; 110. 步行街中花坛; 19. 步行街西花坛; 39. 步行街西头; 84. 步行街西南角; 45. 步行街香橼树池下; 41. 杨舍西街; 55. 老图书馆; 老图书馆门口; 48. 长安路沙洲中路隔离带; 47. 沙宾隔离带; 沙洲宾馆南道路隔离带; 157. 老社保大厦; 老社保大厦; 26. 暨阳路长安路东南; 15. 小城河一期; 小城河一期花箱; 27. 小城河一期草花; 132. 小城河二期B区; 15. 梁丰广场; 梁丰广场; 68. 园林广场; 460. 长安路两侧隔离带; 路灯63-83（港城大道至西二环）; 546. 长安路与梁丰路转角隔离带; 8. 武装部门口隔离带; 125. 长安路沿线（人民中路路口至暨阳中路口、滋生桥草花、城北路转角）; 476.0. 馨苑度假村; 门口; 626. 河东、河西路; 丰收岛北侧隔离带; 45. |
|  |  | 1.2 人员要求 |
|  |  | 1.2.1 人员要求 1、基本素质要求 （1）具备良好的职业道德素养和团队合作意识，能服从管理安排。 （2）有较强的责任心和工作积极性，可适应户外繁重工作。 （3）掌握一定的园林植物养护知识与操作技能，熟练使用养护工具设备。 身体素质良好、健康，无色盲、色弱等职业禁忌症状。 2、技术水平要求 （1）熟悉常见园林植物养护方法和季节性管理要求，能独立完成修剪、浇水、施肥等工作。 （2）具备基本的病虫害防治知识和技能，可及时发现处理病虫害问题。 （3）拥有基本的园林绿化施工技能，能参与园林景观建设改造工作。 3、服务人员类别及数量要求 （1）技术人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责技术指导和监督. （2）养护人员：一般每1000平方米绿化面积至少配置一名，从事浇水、修剪、施肥等具体养护工作。 （3）检查人员：负责定期巡查绿化区域，及时发现并处理问题。 （4）采购人下达统一更换种植任务后，需在15天内完成种植任务，投标人根据实际情况配置人员。 |
|  |  | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人的职称证书、职业资格证书原件及复印件上报采购单位进行核查、备案。原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如遇特殊情况必须更换，则需经采购单位同意后方可更换。 |
|  |  | 1.2.2 项目负责人 项目负责人1名，中标单位项目负责人按采购单位要求开展草花种植信息调查，做好种植区域上图工作；制定四季草花的年度种植计划（含月份、位置、品种、规格、数量等）上报采购单位；制定人员到岗制度、安全文明制度、应急预案制度等；参加养护会议及采购单位通知参加的其他会议、培训；配合采购单位参加养护月度考核；做好应急抢险、12345便民热线、数字化城管等工作以及采购单位安排的其他工作；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。提供项目负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.2.3 现场负责人 现场负责人1名，根据年度种植计划按时上报当季草花更换方案（包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片）；做好草花更换、养护及保护工作；利用NFC移动终端设备完成日常巡查工作，及时处理采购单位派发的养护问题；建立养护台账工作，按时上报养护日志、绿地巡查、月度总结及计划（每月25-31日）至“智慧住建APP”；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称，或花卉园艺技师职业资格二级及以上资格。提供现场负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.4 车辆及绿化机械要求 |
|  |  | 1.4.1 车辆、设备管理维护要求 1、车辆、设备作业管理维护 （1）建立管理制度 1）制定详细的车辆、设备作业管理制度，明确使用、保养、维修和报废等流程。 2）设立专门的车辆、设备管理小组，负责制度的执行和监督。 （2）规范使用 1）驾驶员和操作人员需接受专业培训，持证上岗，并严格遵守操作规程。 2）定期检查车辆、设备的运行状态，确保其处于良好状态。 （3）定期保养 1）制定保养计划，定期对车辆、设备进行保养，包括清洁、润滑、紧固等。 2）记录保养情况，建立保养档案，以便追踪设备的使用和维护历史。 （4）及时维修 1）发现车辆、设备出现故障时，应及时进行维修，确保其尽快恢复正常使用。 2）维修过程中，应使用合格的配件和材料，确保维修质量。 （5）报废处理 1）对于无法修复或维修成本过高的车辆、设备，应按照相关规定进行报废处理。 2）报废前，应评估其剩余价值，并妥善处理相关手续。 2、其他注意事项 （1）安全第一：在车辆和设备的使用过程中，应始终将安全放在首位。驾驶员和操作人员需严格遵守交通规则和安全操作规程，确保人身和设备安全。 （2）环保节能：应选择环保节能的车辆和设备，减少噪音和尾气排放对环境的污染，投入使用的车辆、设备应符合相应的道路通行及环保标准。同时，应合理利用资源，避免浪费和污染。 （3）专业培训：定期对驾驶员和操作人员进行专业培训，提高他们的专业技能和安全意识，确保车辆和设备的正确使用和维护。 （4）其他：投标单位认为的其他必要的注意事项。 |
|  |  | 1.4.2 车辆配置 投标单位须配备洒水车1辆（核定载质量≥4吨）；巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）；清运货车一辆（核定载质量≥1.6吨），用于草花运输及垃圾清运。投标人应当承诺所提供的车辆运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.3 绿化机械配置 投标单位须配备植保机2台，旋耕机1台，水泵2台,作业安全警示锥50个，作业安全提示牌6片、安全护栏2套。投标人应当承诺所提供的机械运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.4 移动设备配置 投标单位须配备具有NFC功能的移动终端一部，用以标段日常巡查、采购单位“智慧住建APP”派发问题处理、资料上报等工作。投标单位应当承诺所提供的设备运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
| 2 | 服务要求 | 2.1 总体要求 |
|  |  | 草花种植或摆放施工、养护严格执行《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》。草花更换遵循“方案确定—土壤消毒、追肥、地形调整—草花准备—草花种植—草花养护”的流程。每年草花更换批次不少于6次。所有工作做好台账记录，并配合采购单位做好初次现场移交、草花种植验收、各种应急抢险、环境整治突击等工作。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路施工或其他原因导致草花种植养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 |
|  |  | 2.2 种植要求 |
|  |  | 2.2.1 种植设计方案 1、种植方案提交时间要求 每次草花更换前10天前上报种植设计方案（以纸质及CAD电子图的形式），经采购单位审核同意后方可实施。元旦、春节、五一及十一的草花更换方案应提前20天上报。 2、种植方案设计要求 （1）各批次种植的不同品种的草花比例需经过采购单位同意，总体上每批次草花品种应在5个以上，且单个品种的种植量不超过20%。浅色系花卉的种植量应不少于总量的50%(适当种植白色系花卉，控制在10%以内)。 （2）每个路口的草花品种不得超过3种；十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草花品种、色泽等）；路口花池面积较小时，以种植一个品种为宜；其他绿地的的草花种植效果应力求简洁、大气、明快、线条流畅。 （3）步行街的摆花设景在中标后重新设计方案，方案要求调整地形、根据季节进行植物配置，一年需至少更换2次方案主题，适当增加造型树、景观石、雕塑小品等提升景观效果。 3、草花品种选择 草花品种的选择参照招标文件第四章/四、其他部分/3、草花品种选择。 注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。 |
|  |  | 2.2.2 种植要求 1、准备工作 种植前清理上季草花及土壤中的石子、砖块等，在晴朗天气状况下晾晒3-4天进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由采购单位对地形、土壤质量进行验收，确认后方可进行草花种植（不得私自随意种植）。中标单位在整个采购期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。 2、现场放样 现场负责人到场组织现场放样工作，根据草花方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，采购单位标段负责人就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。 3、种植施工 草花种植或摆放密度总体要求饱满无空隙，具体视季节不同及花型大小而定，且必须保证在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间鲜花盛开。 草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损且≥1朵，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害。草花应规格统一，如甘蓝≥25CM，三色堇≥10CM，其余品种≥15CM。草花质量应在施工前经采购单位验收合格；如验收不合格，中标单位须无条件撤回草花，重新组织花源。 4、其他 投标单位认为的其他必要的种植要求。 |
|  |  | 2.3 管养要求 |
|  |  | 1、草花景点应保证草花饱满、整齐，全年鲜花盛开；景点内不得出现黄土见天、盆花枯死及倾倒杂乱的现象，不得有杂物、垃圾。 2、草花应急更换至花坛、树池或其他容器中时，种植土必须换成营养土，种植深度与原种植深度一致。草花因遭到破坏或因生长情况不良需要局部更换时，种植品种应和原品种一致。 3、草花养护需注意追肥、浇水、肥药施用等工作，确保草花生长状态良好、无病虫害发生。 4、投标单位认为的其他必要的管养要求。 |
|  |  | 2.4 现场保洁要求 |
|  |  | 1、草花与草坪保洁 修剪后清理：树木、草坪修剪后的枝叶、垃圾应及时清运，不过夜，不乱丢乱抛。 松土除草：绿地应及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系，同时确保树穴、地被土壤不板结。 2、花箱箱体保洁 针对不同花箱、路段制定保洁工作方案： 保洁工作流程：明确从清扫地面、洗涤叶面到修剪枝叶等各个环节的具体操作步骤。 保洁人员安排：根据保洁工作量和难度，合理安排保洁人员数量和工作时间。 保洁质量监督：建立保洁质量监督机制，定期对保洁工作进行检查和评估，确保保洁质量达到要求。 3、保洁频率与标准 保洁频率：根据季节和草花的生长情况灵活调整。春季和秋季应每周进行一次保洁；夏季保洁频率适当增加，可每隔三至五天进行一次；冬季保洁频率减少，可每两周进行一次。 保洁标准：确保草花及其周围环境整洁，无杂物、落叶和尘土等。洗涤草花叶面时，应从上往下喷洒水流，避免使用过大的水压以免对草花造成伤害。 |
| 3 | 管理要求 | 3.1 内部管理要求 |
|  |  | 1、技术与管理要求 技术专业性：投标单位应具备专业的草花种植和养护技术，包括但不限于整地、种子栽种、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。特别是要熟悉草花的季节性特点，确保草花在生长周期内保持旺盛的生命力。 人员培训：投标单位应定期对养护人员进行专业技能培训，提高他们的专业素养和工作质量 2、考核与评估要求 考核标准：投标单位应结合采购单位制定的考核标准，定期对种植工作进行考核和评估。考核内容包括草花的生长状况、景观效果、服务质量等方面。 评估机制：投标单位应建立自我评估机制，定期对养护工作进行总结和反思，发现问题及时整改，不断提高种植养护水平和服务质量。 3、沟通要求 投标单位应加强与采购单位的沟通和合作，完善种植养护计划和方案，确保工作的顺利进行。同时，要积极响应采购单位的意见和建议，不断改进和完善种植养护工作。 |
|  |  | 3.2 应急要求 |
|  |  | 1、不可抗力应急要求 制定应急预案：投标单位应针对可能发生的自然灾害（如台风、暴雨、暴雪等）和其他不可抗力事件，制定详细的应急预案。预案应明确应急响应流程、人员分工、物资准备和救援措施等内容。 加强日常巡查：在不可抗力事件高发季节，投标单位应增加日常巡查频次，及时发现并处理潜在的安全隐患。 2、重大活动和重要接待应急要求 提前准备：在重大活动和重要接待前，投标单位应提前对草花种植区域进行全面检查，确保草花生长良好、无病虫害。 加强养护：在活动期间，投标单位应增加养护频次，确保草花保持最佳观赏状态。 应急处理：如发生突发事件（如草花枯萎、倒伏等），投标单位应迅速启动应急预案，进行紧急处理，确保活动顺利进行。 3、非法侵占绿地应急要求 及时发现：投标单位应建立有效的巡查机制，及时发现并制止非法侵占绿地的行为。 报告处理：发现非法侵占绿地行为后，投标单位应立即向相关部门报告，并配合相关部门进行处理。 恢复绿地：在非法侵占绿地行为得到处理后，投标单位应尽快恢复绿地原状，确保绿化景观的完整性。 4、损坏绿化处置应急要求 现场处理：发现损坏绿化行为后，投标单位应迅速组织人员到现场进行处理，包括清理损坏的绿化植物、修复受损的绿化设施等。 调查取证：投标单位应配合相关部门对损坏绿化行为进行调查取证，以便追究相关责任人的法律责任。 预防措施：针对损坏绿化行为，投标单位应制定有效的预防措施，如加强巡查、设置警示标志等，以减少类似事件的发生。 |
|  |  | 3.3 安全文明作业要求 |
|  |  | 1、安全作业要求 明确管理责任：投标单位应明确种植养护的管理责任，指定专人负责种植养护作业的组织和监督，确保安全生产的各项措施得到有效执行。 员工安全培训：所有服务人员在上岗前必须接受安全培训，了解基本的安全知识和操作规程。定期进行安全再培训，以应对可能出现的新风险和挑战。 设备工具安全：员工在进行种植养护作业时，应使用符合安全标准的装备和工具，确保工作的安全性。定期检查和维护工具，确保其正常工作，并及时更换或修理损坏的工具。 现场安全评估：在进行种植养护作业前，应对作业现场进行评估，确保环境安全。减少或消除可能存在的危险物品和障碍物，保持作业现场的整洁和有序。 个人防护装备：员工参与种植养护作业时，应佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全鞋、防护眼镜等。 化学品使用安全：正确储存各类化学品，避免混放和误用。使用化学品时，务必佩戴个人防护用品，并严格遵守使用说明。 消防安全：定期检查消防设施，确保其完好有效。培训员工掌握基本的火灾应对措施，提高防火意识。 2、文明作业要求 环保材料使用：在种植养护过程中，优先选择环保、低毒的养护产品。提倡使用可再生、可降解的绿化材料。 资源节约：合理安排种植养护用水，避免浪费。优化照明系统，降低能耗。 废弃物处理：对各类废弃物进行分类处理，防止污染环境。确保废弃物处理符合相关法律法规。 保持场地整洁：定期清理绿化区域内的垃圾和杂物。保持工作场所整洁有序，创造良好的工作环境。 尊重他人：始终保持礼貌和尊重。积极提供优质的种植养护服务。 持续监测与评估：对种植养护服务过程进行持续监测和评估，发现并改进存在的问题。学习借鉴行业内先进的生产和服务经验，不断提高自身的服务水平。 |
| 4 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，所有工作人员须购买意外险，合同签订前中标单位向采购人提供相关证明材料备案。 2、因规划调整和上级要求，若中标单位负责养护的绿地面积出现重大变化时，以原综合平均单价和实际减少面积据实进行调整。 3、作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。 4、中标单位应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 5、中标单位应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定，维护采购单位整体形象。 6、中标单位管理服务人员工作中应注意安全防范。工作中发生的一切安全事故由中标单位负责。 7、中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、因中标单位原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标单位应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标单位负责处理。如中标单位拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 8、中标单位按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；中标单位须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。 9、中标后不得转包，一经发现查实，采购单位有权解除合同关系。 10、请在投标文件中提供本标段的经费测算明细表，格式见招标文件第六章投标文件格式/六、经费测算表。 11、本项目结算价格根据考核结果和考核细则确定，《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法；《张家港市市区草花种植管理百分考核细则》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、张家港市市区草花种植管理百分考核细则。 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1 服务范围 |
|  |  | 地块; 具体位置 （路灯杆等标志）; 面积（㎡）. 国泰路沿线; 国泰路长安南路路口; 33. 国泰路西湖苑路路口; 42. 国泰路白鹿路路口; 36. 国泰路沙洲西路路口; 374. 国泰路暨阳西路口; 224. 国泰路梁丰路口; 482. 国泰路人民路路口; 137. 百桥路沿线; 百桥路沙洲西路口; 295. 百桥路暨阳西路口; 248. 百桥路梁丰西路路口; 210. 百桥路西湖苑路; 185. 百桥路白鹿路; 294. 白鹿小学; 48. 永安路沿线; 永安路人民医院雕塑下 （含花境设施、苗木维护更换）; 235. 市区园艺化工程二期草花; 247. 永安路沙洲路; 230. 暨阳西路永安路两侧中间隔离带; 28. 小河坝路沿线; 小河坝路永安路口; 180. 小河坝路永安东北、东南; 42. 小河坝路国泰路口隔离带; 432. 小河坝路百桥路口隔离带; 330. 张杨公路沿线; 张杨公路市区段交通导向岛（国泰路、港城大道路口）; 192. |
|  |  | 1.2 人员要求 |
|  |  | 1.2.1 人员要求 1、基本素质要求 （1）具备良好的职业道德素养和团队合作意识，能服从管理安排。 （2）有较强的责任心和工作积极性，可适应户外繁重工作。 （3）掌握一定的园林植物养护知识与操作技能，熟练使用养护工具设备。 身体素质良好、健康，无色盲、色弱等职业禁忌症状。 2、技术水平要求 （1）熟悉常见园林植物种植养护方法和季节性管理要求。 （2）具备基本的病虫害防治知识和技能，可及时发现处理病虫害问题。 3、服务人员类别及数量要求 （1）技术人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责技术指导和监督。 （2）种植养护人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责草花种植和养护。 （3）检查人员：负责定期巡查绿化区域，及时发现并处理问题。 （4）采购人下达统一更换种植任务后，需在15天内完成种植任务，投标人根据实际情况配置人员。 |
|  |  | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人的职称证书、职业资格证书原件及复印件上报采购单位进行核查、备案。原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如遇特殊情况必须更换，则需经采购单位同意后方可更换。 |
|  |  | 1.2.2 项目负责人 项目负责人1名，中标单位项目负责人按采购单位要求开展草花种植信息调查，做好种植区域上图工作；制定四季草花的年度种植计划（含月份、位置、品种、规格、数量等）上报采购单位；制定人员到岗制度、安全文明制度、应急预案制度等；参加养护会议及采购单位通知参加的其他会议、培训；配合采购单位参加养护月度考核；做好应急抢险、12345便民热线、数字化城管等工作以及采购单位安排的其他工作；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。提供项目负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.2.3 现场负责人 现场负责人1名，根据年度种植计划按时上报当季草花更换方案（包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片）；做好草花更换、养护及保护工作；利用NFC移动终端设备完成日常巡查工作，及时处理采购单位派发的养护问题；建立养护台账工作，按时上报养护日志、绿地巡查、月度总结及计划（每月25-31日）至“智慧住建APP”；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称，或花卉园艺技师职业资格二级及以上资格。提供现场负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.4 车辆及绿化机械要求 |
|  |  | 1.4.1 车辆、设备管理维护要求 1、车辆、设备作业管理维护 （1）建立管理制度 1）制定详细的车辆、设备作业管理制度，明确使用、保养、维修和报废等流程。 2）设立专门的车辆、设备管理小组，负责制度的执行和监督。 （2）规范使用 1）驾驶员和操作人员需接受专业培训，持证上岗，并严格遵守操作规程。 2）定期检查车辆、设备的运行状态，确保其处于良好状态。 （3）定期保养 1）制定保养计划，定期对车辆、设备进行保养，包括清洁、润滑、紧固等。 2）记录保养情况，建立保养档案，以便追踪设备的使用和维护历史。 （4）及时维修 1）发现车辆、设备出现故障时，应及时进行维修，确保其尽快恢复正常使用。 2）维修过程中，应使用合格的配件和材料，确保维修质量。 （5）报废处理 1）对于无法修复或维修成本过高的车辆、设备，应按照相关规定进行报废处理。 2）报废前，应评估其剩余价值，并妥善处理相关手续。 2、其他注意事项 （1）安全第一：在车辆和设备的使用过程中，应始终将安全放在首位。驾驶员和操作人员需严格遵守交通规则和安全操作规程，确保人身和设备安全。 （2）环保节能：应选择环保节能的车辆和设备，减少噪音和尾气排放对环境的污染，投入使用的车辆、设备应符合相应的道路通行及环保标准。同时，应合理利用资源，避免浪费和污染。 （3）专业培训：定期对驾驶员和操作人员进行专业培训，提高他们的专业技能和安全意识，确保车辆和设备的正确使用和维护。 （4）其他：投标单位认为的其他必要的注意事项。 |
|  |  | 1.4.2 车辆配置 投标单位须配备洒水车1辆（核定载质量≥4吨）；巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）；清运货车一辆（核定载质量≥1.6吨），用于草花运输及垃圾清运。投标人应当承诺所提供的车辆运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.3 绿化机械配置 投标单位须配备植保机2台，旋耕机1台，水泵2台,作业安全警示锥50个，作业安全提示牌6片、安全护栏2套。投标人应当承诺所提供的机械运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.4 移动设备配置 投标单位须配备具有NFC功能的移动终端一部，用以标段日常巡查、采购单位“智慧住建APP”派发问题处理、资料上报等工作。投标单位应当承诺所提供的设备运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
| 2 | 服务要求 | 2.1 总体要求 |
|  |  | 草花种植或摆放施工、养护严格执行《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》。草花更换遵循“方案确定—土壤消毒、追肥、地形调整—草花准备—草花种植—草花养护”的流程。每年草花更换批次不少于6次。所有工作做好台账记录，并配合采购单位做好初次现场移交、草花种植验收、各种应急抢险、环境整治突击等工作。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路施工或其他原因导致草花种植养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 |
|  |  | 2.2 种植要求 |
|  |  | 2.2.1 种植设计方案 1、种植方案提交时间要求 每次草花更换前10天前上报种植设计方案（以纸质及CAD电子图的形式），经采购单位审核同意后方可实施。元旦、春节、五一及十一的草花更换方案应提前20天上报。 2、种植方案设计要求 （1）各批次种植的不同品种的草花比例需经过采购单位同意，总体上每批次草花品种应在5个以上，且单个品种的种植量不超过20%。浅色系花卉的种植量应不少于总量的50%(适当种植白色系花卉，控制在10%以内)。 （2）每个路口的草花品种不得超过3种；十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草花品种、色泽等）；路口花池面积较小时，以种植一个品种为宜；其他绿地的的草花种植效果应力求简洁、大气、明快、线条流畅。 （3）步行街的摆花设景在中标后重新设计方案，方案要求调整地形、根据季节进行植物配置，一年需至少更换2次方案主题，适当增加造型树、景观石、雕塑小品等提升景观效果。 3、草花品种选择 草花品种的选择参照招标文件第四章/四、其他部分/3、草花品种选择。 注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。 |
|  |  | 2.2.2 种植要求 1、准备工作 种植前清理上季草花及土壤中的石子、砖块等，在晴朗天气状况下晾晒3-4天进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由采购单位对地形、土壤质量进行验收，确认后方可进行草花种植（不得私自随意种植）。中标单位在整个采购期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。 2、现场放样 现场负责人到场组织现场放样工作，根据草花方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，采购单位标段负责人就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。 3、种植施工 草花种植或摆放密度总体要求饱满无空隙，具体视季节不同及花型大小而定，且必须保证在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间鲜花盛开。 草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损且≥1朵，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害。草花应规格统一，如甘蓝≥25CM，三色堇≥10CM，其余品种≥15CM。草花质量应在施工前经采购单位验收合格；如验收不合格，中标单位须无条件撤回草花，重新组织花源。 4、其他 投标单位认为的其他必要的种植要求。 |
|  |  | 2.3 管养要求 |
|  |  | 1、草花景点应保证草花饱满、整齐，全年鲜花盛开；景点内不得出现黄土见天、盆花枯死及倾倒杂乱的现象，不得有杂物、垃圾。 2、草花应急更换至花坛、树池或其他容器中时，种植土必须换成营养土，种植深度与原种植深度一致。草花因遭到破坏或因生长情况不良需要局部更换时，种植品种应和原品种一致。 3、草花养护需注意追肥、浇水、肥药施用等工作，确保草花生长状态良好、无病虫害发生。 4、投标单位认为的其他必要的管养要求。 |
|  |  | 2.4 现场保洁要求 |
|  |  | 种植完成后，及时拆除放样线，并做好现场保洁工作。做到垃圾不乱倒、不过夜，草花灌溉时泥、水不污染路面。 保洁标准：确保草花及其周围环境整洁，无杂物、落叶和尘土等。洗涤草花叶面时，应从上往下喷洒水流，避免使用过大的水压以免对草花造成伤害。 |
| 3 | 管理要求 | 3.1 内部管理要求 |
|  |  | 1、技术与管理要求 技术专业性：投标单位应具备专业的草花种植和养护技术，包括但不限于整地、种子栽种、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。特别是要熟悉草花的季节性特点，确保草花在生长周期内保持旺盛的生命力。 人员培训：投标单位应定期对养护人员进行专业技能培训，提高他们的专业素养和工作质量 2、考核与评估要求 考核标准：投标单位应结合采购单位制定的考核标准，定期对种植工作进行考核和评估。考核内容包括草花的生长状况、景观效果、服务质量等方面。 评估机制：投标单位应建立自我评估机制，定期对养护工作进行总结和反思，发现问题及时整改，不断提高种植养护水平和服务质量。 3、沟通要求 投标单位应加强与采购单位的沟通和合作，完善种植养护计划和方案，确保工作的顺利进行。同时，要积极响应采购单位的意见和建议，不断改进和完善种植养护工作。 |
|  |  | 3.2 应急要求 |
|  |  | 1、不可抗力应急要求 制定应急预案：投标单位应针对可能发生的自然灾害（如台风、暴雨、暴雪等）和其他不可抗力事件，制定详细的应急预案。预案应明确应急响应流程、人员分工、物资准备和救援措施等内容。 加强日常巡查：在不可抗力事件高发季节，投标单位应增加日常巡查频次，及时发现并处理潜在的安全隐患。 2、重大活动和重要接待应急要求 提前准备：在重大活动和重要接待前，投标单位应提前对草花种植区域进行全面检查，确保草花生长良好、无病虫害。 加强养护：在活动期间，投标单位应增加养护频次，确保草花保持最佳观赏状态。 应急处理：如发生突发事件（如草花枯萎、倒伏等），投标单位应迅速启动应急预案，进行紧急处理，确保活动顺利进行。 3、非法侵占绿地应急要求 及时发现：投标单位应建立有效的巡查机制，及时发现并制止非法侵占绿地的行为。 报告处理：发现非法侵占绿地行为后，投标单位应立即向相关部门报告，并配合相关部门进行处理。 恢复绿地：在非法侵占绿地行为得到处理后，投标单位应尽快恢复绿地原状，确保绿化景观的完整性。 4、损坏绿化处置应急要求 现场处理：发现损坏绿化行为后，投标单位应迅速组织人员到现场进行处理，包括清理损坏的绿化植物、修复受损的绿化设施等。 调查取证：投标单位应配合相关部门对损坏绿化行为进行调查取证，以便追究相关责任人的法律责任。 预防措施：针对损坏绿化行为，投标单位应制定有效的预防措施，如加强巡查、设置警示标志等，以减少类似事件的发生。 |
|  |  | 3.3 安全文明作业要求 |
|  |  | 1、安全作业要求 明确管理责任：投标单位应明确种植养护的管理责任，指定专人负责种植养护作业的组织和监督，确保安全生产的各项措施得到有效执行。 员工安全培训：所有服务人员在上岗前必须接受安全培训，了解基本的安全知识和操作规程。定期进行安全再培训，以应对可能出现的新风险和挑战。 设备工具安全：员工在进行种植养护作业时，应使用符合安全标准的装备和工具，确保工作的安全性。定期检查和维护工具，确保其正常工作，并及时更换或修理损坏的工具。 现场安全评估：在进行种植养护作业前，应对作业现场进行评估，确保环境安全。减少或消除可能存在的危险物品和障碍物，保持作业现场的整洁和有序。 个人防护装备：员工参与种植养护作业时，应佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全鞋、防护眼镜等。 化学品使用安全：正确储存各类化学品，避免混放和误用。使用化学品时，务必佩戴个人防护用品，并严格遵守使用说明。 消防安全：定期检查消防设施，确保其完好有效。培训员工掌握基本的火灾应对措施，提高防火意识。 2、文明作业要求 环保材料使用：在种植养护过程中，优先选择环保、低毒的养护产品。提倡使用可再生、可降解的绿化材料。 资源节约：合理安排种植养护用水，避免浪费。优化照明系统，降低能耗。 废弃物处理：对各类废弃物进行分类处理，防止污染环境。确保废弃物处理符合相关法律法规。 保持场地整洁：定期清理绿化区域内的垃圾和杂物。保持工作场所整洁有序，创造良好的工作环境。 尊重他人：始终保持礼貌和尊重。积极提供优质的种植养护服务。 持续监测与评估：对种植养护服务过程进行持续监测和评估，发现并改进存在的问题。学习借鉴行业内先进的生产和服务经验，不断提高自身的服务水平。 |
| 4 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，所有工作人员须购买意外险，合同签订前中标单位向采购人提供相关证明材料备案。 2、因规划调整和上级要求，若中标单位负责养护的绿地面积出现重大变化时，以原综合平均单价和实际减少面积据实进行调整。 3、作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。 4、中标单位应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 5、中标单位应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定，维护采购单位整体形象。 6、中标单位管理服务人员工作中应注意安全防范。工作中发生的一切安全事故由中标单位负责。 7、中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、因中标单位原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标单位应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标单位负责处理。如中标单位拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 8、中标单位按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；中标单位须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。 9、中标后不得转包，一经发现查实，采购单位有权解除合同关系。 10、请在投标文件中提供本标段的经费测算明细表，格式见招标文件第六章投标文件格式/六、经费测算表。 11、本项目结算价格根据考核结果和考核细则确定，《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法；《张家港市市区草花种植管理百分考核细则》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、张家港市市区草花种植管理百分考核细则。 |

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1 服务范围 |
|  |  | 地块; 具体位置 （路灯杆等标志）; 面积（㎡）. 城北公园; 36. 府苑楼广玉兰花坛; 36. 市政府（两侧橱窗下、景石下）; 27. 市政府门口花坛 （国庆、春节采用摆花）; 60. 市政府门口花坛两侧摆花; 30. 行政审批中心; 47. 人民路公园路口; 60. 人民路长安路东北转角; 272. 人民路长安路东南转角; 90. 世纪广场及花钵; 152. 游泳馆北侧花坛; 124. 港城大道沿线（张杨公路至长安路口）; 港城大道张杨路口两侧隔离带及人民路港城大道路口交通导向岛; 71. 港城大道城西桥堍、泗杨路口; 122. 泗杨路（龙潭路至港城大道）; 202. 职工文体中心; 408. 人民路沿线; 华昌路路口; 41. 人民路职中路路口; 29. 人民路东环路东南角 （含花境设施、苗木维护更换）; 112. 人民路海关路路口; 51. 人民路长安路路口; 269. 大包巷至龙潭路; 368. 人民路港城大道转角岛头、侧分带; 403. 云盘小学（悦丰小区）北门花坛; 12. 永安路与人民路路口; 65. 人民路两侧花箱; 0.6m*2m*0.6m; 386. 1.2m*0.75m*0.7m; 76. 一干河张杨公路转角摆花; 201. |
|  |  | 1.2 人员要求 |
|  |  | 1.2.1 人员要求 1、基本素质要求 （1）具备良好的职业道德素养和团队合作意识，能服从管理安排。 （2）有较强的责任心和工作积极性，可适应户外繁重工作。 （3）掌握一定的园林植物养护知识与操作技能，熟练使用养护工具设备。 身体素质良好、健康，无色盲、色弱等职业禁忌症状。 2、技术水平要求 （1）熟悉常见园林植物种植养护方法和季节性管理要求。 （2）具备基本的病虫害防治知识和技能，可及时发现处理病虫害问题。 3、服务人员类别及数量要求 （1）技术人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责技术指导和监督。 （2）种植养护人员：依绿化区域面积和复杂程度适量配置，负责草花种植和养护。 （3）检查人员：负责定期巡查绿化区域，及时发现并处理问题。 （4）采购人下达统一更换种植任务后，需在15天内完成种植任务，投标人根据实际情况配置人员。 |
|  |  | 本项目实行项目负责人、现场负责人制度，合同签订前中标单位必须将投标时上报的项目负责人、现场负责人的职称证书、职业资格证书原件及复印件上报采购单位进行核查、备案。原则上服务周期内不得更换项目负责人及现场负责人，如遇特殊情况必须更换，则需经采购单位同意后方可更换。 |
|  |  | 1.2.2 项目负责人 项目负责人1名，中标单位项目负责人按采购单位要求开展草花种植信息调查，做好种植区域上图工作；制定四季草花的年度种植计划（含月份、位置、品种、规格、数量等）上报采购单位；制定人员到岗制度、安全文明制度、应急预案制度等；参加养护会议及采购单位通知参加的其他会议、培训；配合采购单位参加养护月度考核；做好应急抢险、12345便民热线、数字化城管等工作以及采购单位安排的其他工作；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业工程师(中级）及以上职称，其中园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。提供项目负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.2.3 现场负责人 现场负责人1名，根据年度种植计划按时上报当季草花更换方案（包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片）；做好草花更换、养护及保护工作；利用NFC移动终端设备完成日常巡查工作，及时处理采购单位派发的养护问题；建立养护台账工作，按时上报养护日志、绿地巡查、月度总结及计划（每月25-31日）至“智慧住建APP”；各类通讯（手机、QQ等）畅通并及时回复。 （说明：必须具备园林绿化专业助理工程师及以上职称，或花卉园艺技师职业资格二级及以上资格。提供现场负责人的证书扫描件、近三个月的社保、劳动合同等证明材料） |
|  |  | 1.4 车辆及绿化机械要求 |
|  |  | 1.4.1 车辆、设备管理维护要求 1、车辆、设备作业管理维护 （1）建立管理制度 1）制定详细的车辆、设备作业管理制度，明确使用、保养、维修和报废等流程。 2）设立专门的车辆、设备管理小组，负责制度的执行和监督。 （2）规范使用 1）驾驶员和操作人员需接受专业培训，持证上岗，并严格遵守操作规程。 2）定期检查车辆、设备的运行状态，确保其处于良好状态。 （3）定期保养 1）制定保养计划，定期对车辆、设备进行保养，包括清洁、润滑、紧固等。 2）记录保养情况，建立保养档案，以便追踪设备的使用和维护历史。 （4）及时维修 1）发现车辆、设备出现故障时，应及时进行维修，确保其尽快恢复正常使用。 2）维修过程中，应使用合格的配件和材料，确保维修质量。 （5）报废处理 1）对于无法修复或维修成本过高的车辆、设备，应按照相关规定进行报废处理。 2）报废前，应评估其剩余价值，并妥善处理相关手续。 2、其他注意事项 （1）安全第一：在车辆和设备的使用过程中，应始终将安全放在首位。驾驶员和操作人员需严格遵守交通规则和安全操作规程，确保人身和设备安全。 （2）环保节能：应选择环保节能的车辆和设备，减少噪音和尾气排放对环境的污染，投入使用的车辆、设备应符合相应的道路通行及环保标准。同时，应合理利用资源，避免浪费和污染。 （3）专业培训：定期对驾驶员和操作人员进行专业培训，提高他们的专业技能和安全意识，确保车辆和设备的正确使用和维护。 （4）其他：投标单位认为的其他必要的注意事项。 |
|  |  | 1.4.2 车辆配置 投标单位须配备洒水车1辆（核定载质量≥4吨）；巡视车1辆（车辆类型为轻型普通客/货车或轿车）；清运货车一辆（核定载质量≥1.6吨），用于草花运输及垃圾清运。投标人应当承诺所提供的车辆运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.3 绿化机械配置 投标单位须配备植保机2台，旋耕机1台，水泵2台，作业安全警示锥50个，作业安全提示牌6片、安全护栏2套。投标人应当承诺所提供的机械运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 1.4.4 移动设备配置 投标单位须配备具有NFC功能的移动终端一部，用以标段日常巡查、采购单位“智慧住建APP”派发问题处理、资料上报等工作。投标单位应当承诺所提供的设备运用于本项目中。（承诺函格式自拟） |
| 2 | 服务要求 | 2.1 总体要求 |
|  |  | 草花种植或摆放施工、养护严格执行《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》。草花更换遵循“方案确定—土壤消毒、追肥、地形调整—草花准备—草花种植—草花养护”的流程。每年草花更换批次不少于6次。所有工作做好台账记录，并配合采购单位做好初次现场移交、草花种植验收、各种应急抢险、环境整治突击等工作。 养护服务期内，如遇用地性质改变、道路施工或其他原因导致草花种植养护面积增减，则根据合同单价相应调整养护服务费用。 |
|  |  | 2.2 种植要求 |
|  |  | 2.2.1 种植设计方案 1、种植方案提交时间要求 每次草花更换前10天前上报种植设计方案（以纸质及CAD电子图的形式），经采购单位审核同意后方可实施。元旦、春节、五一及十一的草花更换方案应提前20天上报。 2、种植方案设计要求 （1）各批次种植的不同品种的草花比例需经过采购单位同意，总体上每批次草花品种应在5个以上，且单个品种的种植量不超过20%。浅色系花卉的种植量应不少于总量的50%(适当种植白色系花卉，控制在10%以内)。 （2）每个路口的草花品种不得超过3种；十字路口机非隔离带及中央隔离带布置草花时，应注意对称（草花品种、色泽等）；路口花池面积较小时，以种植一个品种为宜；其他绿地的的草花种植效果应力求简洁、大气、明快、线条流畅。 （3）步行街的摆花设景在中标后重新设计方案，方案要求调整地形、根据季节进行植物配置，一年需至少更换2次方案主题，适当增加造型树、景观石、雕塑小品等提升景观效果。 3、草花品种选择 草花品种的选择参照招标文件第四章/四、其他部分/3、草花品种选择。 注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。 |
|  |  | 2.2.2 种植要求 1、准备工作 种植前清理上季草花及土壤中的石子、砖块等，在晴朗天气状况下晾晒3-4天进行土壤消毒；消毒完成后，根据种植区域的地形高低（或方案需要）增加或外运土方，并追施肥料或营养土；由采购单位对地形、土壤质量进行验收，确认后方可进行草花种植（不得私自随意种植）。中标单位在整个采购期内，应根据地形、土壤肥力变化，随时做好土方调整、追肥等工作。 2、现场放样 现场负责人到场组织现场放样工作，根据草花方案进行种植放样（根据栽植方式的不同，可采用自然式、整体式、等距弧线等方法），放样完成后，采购单位标段负责人就模纹线、形态、尺寸等信息进行核对，确认无误后开展草花种植施工。 3、种植施工 草花种植或摆放密度总体要求饱满无空隙，具体视季节不同及花型大小而定，且必须保证在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间鲜花盛开。 草花必须是F1 代种子培育，草花的根、茎、叶、花必须发育良好，花完好无损且≥1朵，叶色鲜艳，无枯叶、焦边现象，整株健壮且形态完整，无病虫害。草花应规格统一，如甘蓝≥25CM，三色堇≥10CM，其余品种≥15CM。草花质量应在施工前经采购单位验收合格；如验收不合格，中标单位须无条件撤回草花，重新组织花源。 4、其他 投标单位认为的其他必要的种植要求。 |
|  |  | 2.3 管养要求 |
|  |  | 1、草花景点应保证草花饱满、整齐，全年鲜花盛开；景点内不得出现黄土见天、盆花枯死及倾倒杂乱的现象，不得有杂物、垃圾。 2、草花应急更换至花坛、树池或其他容器中时，种植土必须换成营养土，种植深度与原种植深度一致。草花因遭到破坏或因生长情况不良需要局部更换时，种植品种应和原品种一致。 3、草花养护需注意追肥、浇水、肥药施用等工作，确保草花生长状态良好、无病虫害发生。 4、投标单位认为的其他必要的管养要求。 |
|  |  | 2.4 现场保洁要求 |
|  |  | 种植完成后，及时拆除放样线，并做好现场保洁工作。做到垃圾不乱倒、不过夜，草花灌溉时泥、水不污染路面。 保洁标准：确保草花及其周围环境整洁，无杂物、落叶和尘土等。洗涤草花叶面时，应从上往下喷洒水流，避免使用过大的水压以免对草花造成伤害。 |
| 3 | 管理要求 | 3.1 内部管理要求 |
|  |  | 1、技术与管理要求 技术专业性：投标单位应具备专业的草花种植和养护技术，包括但不限于整地、种子栽种、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。特别是要熟悉草花的季节性特点，确保草花在生长周期内保持旺盛的生命力。 人员培训：投标单位应定期对养护人员进行专业技能培训，提高他们的专业素养和工作质量 2、考核与评估要求 考核标准：投标单位应结合采购单位制定的考核标准，定期对种植工作进行考核和评估。考核内容包括草花的生长状况、景观效果、服务质量等方面。 评估机制：投标单位应建立自我评估机制，定期对养护工作进行总结和反思，发现问题及时整改，不断提高种植养护水平和服务质量。 3、沟通要求 投标单位应加强与采购单位的沟通和合作，完善种植养护计划和方案，确保工作的顺利进行。同时，要积极响应采购单位的意见和建议，不断改进和完善种植养护工作。 |
|  |  | 3.2 应急要求 |
|  |  | 1、不可抗力应急要求 制定应急预案：投标单位应针对可能发生的自然灾害（如台风、暴雨、暴雪等）和其他不可抗力事件，制定详细的应急预案。预案应明确应急响应流程、人员分工、物资准备和救援措施等内容。 加强日常巡查：在不可抗力事件高发季节，投标单位应增加日常巡查频次，及时发现并处理潜在的安全隐患。 2、重大活动和重要接待应急要求 提前准备：在重大活动和重要接待前，投标单位应提前对草花种植区域进行全面检查，确保草花生长良好、无病虫害。 加强养护：在活动期间，投标单位应增加养护频次，确保草花保持最佳观赏状态。 应急处理：如发生突发事件（如草花枯萎、倒伏等），投标单位应迅速启动应急预案，进行紧急处理，确保活动顺利进行。 3、非法侵占绿地应急要求 及时发现：投标单位应建立有效的巡查机制，及时发现并制止非法侵占绿地的行为。 报告处理：发现非法侵占绿地行为后，投标单位应立即向相关部门报告，并配合相关部门进行处理。 恢复绿地：在非法侵占绿地行为得到处理后，投标单位应尽快恢复绿地原状，确保绿化景观的完整性。 4、损坏绿化处置应急要求 现场处理：发现损坏绿化行为后，投标单位应迅速组织人员到现场进行处理，包括清理损坏的绿化植物、修复受损的绿化设施等。 调查取证：投标单位应配合相关部门对损坏绿化行为进行调查取证，以便追究相关责任人的法律责任。 预防措施：针对损坏绿化行为，投标单位应制定有效的预防措施，如加强巡查、设置警示标志等，以减少类似事件的发生。 |
|  |  | 3.3 安全文明作业要求 |
|  |  | 1、安全作业要求 明确管理责任：投标单位应明确种植养护的管理责任，指定专人负责种植养护作业的组织和监督，确保安全生产的各项措施得到有效执行。 员工安全培训：所有服务人员在上岗前必须接受安全培训，了解基本的安全知识和操作规程。定期进行安全再培训，以应对可能出现的新风险和挑战。 设备工具安全：员工在进行种植养护作业时，应使用符合安全标准的装备和工具，确保工作的安全性。定期检查和维护工具，确保其正常工作，并及时更换或修理损坏的工具。 现场安全评估：在进行种植养护作业前，应对作业现场进行评估，确保环境安全。减少或消除可能存在的危险物品和障碍物，保持作业现场的整洁和有序。 个人防护装备：员工参与种植养护作业时，应佩戴适当的个人防护装备，如手套、安全鞋、防护眼镜等。 化学品使用安全：正确储存各类化学品，避免混放和误用。使用化学品时，务必佩戴个人防护用品，并严格遵守使用说明。 消防安全：定期检查消防设施，确保其完好有效。培训员工掌握基本的火灾应对措施，提高防火意识。 2、文明作业要求 环保材料使用：在种植养护过程中，优先选择环保、低毒的养护产品。提倡使用可再生、可降解的绿化材料。 资源节约：合理安排种植养护用水，避免浪费。优化照明系统，降低能耗。 废弃物处理：对各类废弃物进行分类处理，防止污染环境。确保废弃物处理符合相关法律法规。 保持场地整洁：定期清理绿化区域内的垃圾和杂物。保持工作场所整洁有序，创造良好的工作环境。 尊重他人：始终保持礼貌和尊重。积极提供优质的种植养护服务。 持续监测与评估：对种植养护服务过程进行持续监测和评估，发现并改进存在的问题。学习借鉴行业内先进的生产和服务经验，不断提高自身的服务水平。 |
| 4 | 其他要求 | 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准 (经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金，所有工作人员须购买意外险，合同签订前中标单位向采购人提供相关证明材料备案。 2、因规划调整和上级要求，若中标单位负责养护的绿地面积出现重大变化时，以原综合平均单价和实际减少面积据实进行调整。 3、作业服务期内，采购单位根据工作需要召开会议，中标单位的法定代表人或管理人员必须准时参加。 4、中标单位应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购单位管理要求。 5、中标单位应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购单位相关管理规定，维护采购单位整体形象。 6、中标单位管理服务人员工作中应注意安全防范。工作中发生的一切安全事故由中标单位负责。 7、中标人应建立人员职业道德规范与行为准则、因中标单位原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购单位声誉影响或经济损失的，中标单位应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标单位负责处理。如中标单位拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购单位有权终止服务合同。 8、中标单位按照采购单位的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；中标单位须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。 9、中标后不得转包，一经发现查实，采购单位有权解除合同关系。 10、请在投标文件中提供本标段的经费测算明细表，格式见招标文件第六章投标文件格式/六、经费测算表。 11、本项目结算价格根据考核结果和考核细则确定，《张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法；《张家港市市区草花种植管理百分考核细则》详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、张家港市市区草花种植管理百分考核细则。 |

三、商务条款

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）:

1 服务期限

1.1 服务期限

36个月。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购单位按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同基准价按中标价格执行。合同签订生效后采购单位支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的约定）。中标单位按标准在第一年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的23%；按标准在第二年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的33%；按标准在第三年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为剩余合同金额。草花种植养护费用按季度结算，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。

每月按考核得分计算草花种植养护费用，月平均得分为90分的，中标单位得每月应得草花种植养护费用；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的3%；得分在80（含）-85分之间的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的8%;高于90分的，每高1分奖当月该标段草花种植养护费用基数的3%。草花种植养护费用按季度结算。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金（合同总价款2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材等要求：本项目实施过程中涉及的包含但不限于草花、设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用均由投标人承担，请自行考虑在报价中。

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）:

1 服务期限

1.1 服务期限

36个月。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购单位按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同基准价按中标价格执行。合同签订生效后采购单位支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的约定）。中标单位按标准在第一年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的23%；按标准在第二年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的33%；按标准在第三年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为剩余合同金额。草花种植养护费用按季度结算，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。

每月按考核得分计算草花种植养护费用，月平均得分为90分的，中标单位得每月应得草花种植养护费用；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的3%；得分在80（含）-85分之间的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的8%;高于90分的，每高1分奖当月该标段草花种植养护费用基数的3%。草花种植养护费用按季度结算。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金（合同总价款2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材等要求：本项目实施过程中涉及的包含但不限于草花、设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用均由投标人承担，请自行考虑在报价中。

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）:

1 服务期限

1.1 服务期限

36个月。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购单位按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同基准价按中标价格执行。合同签订生效后采购单位支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的约定）。中标单位按标准在第一年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的23%；按标准在第二年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的33%；按标准在第三年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为剩余合同金额。草花种植养护费用按季度结算，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。

每月按考核得分计算草花种植养护费用，月平均得分为90分的，中标单位得每月应得草花种植养护费用；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的3%；得分在80（含）-85分之间的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的8%;高于90分的，每高1分奖当月该标段草花种植养护费用基数的3%。草花种植养护费用按季度结算。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金（合同总价款2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材等要求：本项目实施过程中涉及的包含但不限于草花、设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用均由投标人承担，请自行考虑在报价中。

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）:

1 服务期限

1.1 服务期限

36个月。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购单位按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同基准价按中标价格执行。合同签订生效后采购单位支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的约定）。中标单位按标准在第一年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的23%；按标准在第二年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的33%；按标准在第三年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为剩余合同金额。草花种植养护费用按季度结算，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。

每月按考核得分计算草花种植养护费用，月平均得分为90分的，中标单位得每月应得草花种植养护费用；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的3%；得分在80（含）-85分之间的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的8%;高于90分的，每高1分奖当月该标段草花种植养护费用基数的3%。草花种植养护费用按季度结算。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金（合同总价款2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材等要求：本项目实施过程中涉及的包含但不限于草花、设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用均由投标人承担，请自行考虑在报价中。

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）:

1 服务期限

1.1 服务期限

36个月。

2 货款支付

2.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，由采购单位按相关规定到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2 结付期限

合同基准价按中标价格执行。合同签订生效后采购单位支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用上述关于预付款的约定）。中标单位按标准在第一年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的23%；按标准在第二年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为合同金额的33%；按标准在第三年全面完成采购单位规定的各项工作任务，可得理论报酬为剩余合同金额。草花种植养护费用按季度结算，因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。

每月按考核得分计算草花种植养护费用，月平均得分为90分的，中标单位得每月应得草花种植养护费用；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的3%；得分在80（含）-85分之间的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除当月该标段草花种植养护费用基数的8%;高于90分的，每高1分奖当月该标段草花种植养护费用基数的3%。草花种植养护费用按季度结算。合同履行结束，经考核、验收合格退回履约保证金（合同总价款2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币。

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材等要求：本项目实施过程中涉及的包含但不限于草花、设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、土方调整、地形整理、建筑垃圾清理外运、追施肥料（营养土）、土壤杀毒、种植养护人员意外险等费用均由投标人承担，请自行考虑在报价中。

四、其他部分

1、投标方案

（1）根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案），请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（2）根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等），请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（3）根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定草花管养方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（4）根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定现场保洁方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（5）根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定人员配置方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（6）根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定车辆、设备设施作业管理维护方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（7）根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定内部管理方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（8）根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定应急方案（，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（9）根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定安全文明作业方案，请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

2、履约能力

（1）投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩。请在投标文件中提供相关证明材料（如有）。

（2）投标人获得有效的质量体系管理认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（如有）。

（3）投标人自2021年1月1日以来类似作业考核合格及以上或满意度调查满意及以上（如有）。

（4）投标单位具有与本项目事宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立能及时提供服务的设立办公场所或仓储和堆放等场地（如有）。

（5）投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议（包含但不限于质量保障、技术支持、售后服务、技术创新等方面）（如有）。

3、草花品质选择

| 季节 | 常用草花品种 | 高档草花品种 （面积占比10%以上） |
| --- | --- | --- |
| 春 | 矮牵牛、孔雀草、石竹、雏菊、一串红（矮）、鼠尾草（一串蓝）、四季海棠、美女樱、瓜叶菊、报春花、香彩雀 | 花毛茛、虞美人、金鱼草、洋凤仙、南非万寿菊、洋桔梗、矮向日葵 |
| 夏 | 常春花、太阳花、鸡冠花、孔雀草、鼠尾草（一串蓝）、夏堇、百日草、美女樱、石竹 | 五彩椒、皇帝菊、五星花、比格海棠、五色梅、针叶天蓝绣球、穗花婆婆纳、八宝景天 |
| 秋 | 一串红（矮）、孔雀草、鼠尾草（一串蓝）、四季海棠、美女樱、彩叶草 | 银叶菊、雏菊、金盏菊、勋章菊、天竺葵、波斯菊、国庆菊、紫露草 |
| 冬 | 甘蓝、三色堇、角堇、甜菜 | 紫罗兰、报春花、薰衣草、何氏凤仙花、巨无霸海棠 |

注：①采购单位有权利要求中标单位种植上述品种的四季草花；中标单位可选择合适的品种培养盆栽大苗，以用于草花种植搭配需求。②每年菊展期间（10.28-11.28），各标段需种植菊科草花，以烘托菊展氛围，要求面积占比不低于10%；其他时间在各标段重要地段（如市政府、生态园等）选种高档草花品种，要求高档草花品种面积占标段总面积的10%以上。

4、张家港市市区绿地及草花养护管理考核办法

为了进一步提升城市绿地景观效果，提高绿化养护管理水平，规范绿化养护管理考核行为，完善绿化养护监督管理制度，特制订本考核办法。

一、考核依据

依据《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《苏州市城市绿化条例》等文件，结合本市实际，制定本办法。

二、考核范围

张家港市住房和城乡建设局张家港市园林绿化建设管理处（以下简称市住建局园林处）负责管理的绿地及草花等项目均适用本考核办法。

三、考核主体

市住建局园林处成立养护考核小组，考核主体为市住建局相关职能科室、市住建局园林处工作人员、市公园处等相关人员参与。

四、考核方法

1.采用片区负责人日常考核及考核小组月度集中考核相结合的方式，依据《张家港市市区绿地养护管理百分考核细则》、《张家港市市区草花养护管理百分考核细则》、《张家港市市区公园卫生保洁百分考核细则》进行打分，每月最终得分取日常考核和月度集中考核得分的平均值。

2.日常考核：片区负责人对负责标段进行不定期日常巡查，对巡查过程中发现的问题，拍照记录，通过“智慧住建APP”派单养护单位，责令其限期整改，每月底统计汇总派单完成情况以及养护系统中各养护单位日常巡查、月度资料上报等情况。此外，根据12345便民服务、数字化城管等第三方平台，每月汇总群众举报或投诉问题的完成情况。

3.月度集中考核：养护考核小组每月中下旬进行各养护标段集中现场考核，采取重点地块必查。在考核过程中发现的问题，以书面的整改通知书形式下发至养护单位，限期整改完成，月底统计汇总整改完成情况。

4.日常考核及月度集中考核中发现的问题，如果连续两个月重复出现，对应考核细则中的扣分项加倍扣分，依次累加；养护单位对于需整改问题整改不到位或整改不彻底，对应考核细则中的扣分项加倍扣分，依次累加。

5.养护单位根据标段情况，阶段性养护工作突出的，或遇重大节日活动、突击整治工作时应对有力、表现突出的，养护考核中酌情加分。

6.考核分数与当月养护经费挂钩：月平均得分为90分的，全额发放养护单位当月该标段应得的月管护费；低于90分的，得分在85-90分之间的（含85分，不包含90分），每低1分扣除养护单位当月该标段管护费基数的3%；得分在80-85分之间的（含80分），每低1分扣除养护单位当月该标段管护费基数的5%；得分在80分以下的，每低1分扣除养护单位当月该标段管护费基数的8%;高于90分的，每高1分奖励养护单位当月该标段管护费基数的3%。

五、考核要求

1.养护质量

养护单位需对照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》进行植物浇水、修剪、施肥、病虫害防治等养护工作，力求养护工作规范化、标准化、精细化。遇特定区域特殊景观需要，按照市住建局园林处的统一标准进行养护。养护单位养护期间，因养护单位原因造成的苗木死亡，养护单位需按同品种同规格及时补植，确保绿地内苗木无空缺，如因自然灾害、车祸等非养护单位原因造成的苗木死亡，养护单位需及时上报市住建局园林处备案，并做好现场处理及后续绿化修复工作。

2.养护制度

2.1人员上岗制度

养护单位应落实项目负责人、现场负责人制度，并按照每月养护重点合理安排种植、养护人员；同时，安排专人每天对标段所有区域进行巡查，按要求完成养护系统中派发的巡查任务以及养护问题，并及时发现、处理标段内的养护问题。养护单位项目负责人、现场负责人等应按时参加定期的养护例会及市住建局园林处要求参加的其他会议、培训等，严格执行请销假制度；养护单位的项目负责人、现场负责人一经备案，无特殊原因、未经市住建局园林处同意不得随意更换。

2.2安全文明作业制度

养护单位应制订并完善项目安全文明作业制度，养护作业需采取周密的安全措施：养护工人作业需统一穿着安全警示服装、标志上岗；养护作业应根据具体情况需要，放置安全警示锥、伸缩护栏、安全提示牌等相关设施；严格按照安全生产操作流程组织作业；养护单位需为所有养护工人购买意外险等保险。如发生因养护工作不当（如喷洒农药喷到人或车、蛀干虫害未及时防治引起的枝条砸落等）或其他情形引起的人身及其他财产损失的，由养护单位承担一切责任；如发生重大责任事故或安全生产事故，养护单位承担一切责任。

2.3应急制度

针对因自然灾害等不可抗拒因素导致的养护工作，养护单位必须制定应急预案，积极配合市住建局园林处开展应急抢险工作，要求项目负责人、现场负责人24小时通讯畅通，人员、车辆、机械、物资等及时到位，措施应对迅速、有效。针对重大活动、重要接待等情况，养护单位应做好标段内的养护保障、整治工作，确保景观效果；12345便民服务、数字化城管等相关部门反映的养护问题，养护单位应及时核实并处理；日常巡查中遇非法侵占绿地、损坏绿化的情况，需及时拨打12319报案处理并报市住建局园林处，配合执法部门及市住建局园林处做好后续处理工作。

2.4机械设备保障制度

养护单位根据养护投标要求，保质保量配备养护工作需要的器械设备，并制定日常管理方案及后期维护保养方案。若因器械设备原因导致养护工作滞后、绿地景观退化的，则进行相应的考核扣分。

3.养护台账

养护单位应按要求建立健全养护台账，每日按要求格式及内容在智慧住建APP中上报绿地巡查记录、养护日志，每月25-30日在智慧住建APP中按要求格式及内容上报月度养护计划，按照实际养护情况于相应养护工作发生当日按要求格式及内容在智慧住建APP中上报病虫害防治记录、苗木移植、死树清理记录等台账资料，并按要求做好其他养护相关台账工作。

4.其他方面

4.1养护单位若不能按时保质地完成养护工作，市住建局园林处有权要求养护单位无偿返工，直至达标；若养护单位不积极配合，市住建局园林处有权安排第三方进行养护，所产生的费用从养护单位的月度养护费中扣除。

4.2养护单位若未按合同规定及相关规范要求进行养护，且造成严重后果的，或对市住建局园林处派发问题拒不整改的，或存在转包、违法分包等行为的，市住建局园林处有权单方面终止合同，所有损失由养护单位承担。

六、其他

1.考核结果实行定期网上公布制度。

2.养护考核实行低分淘汰制。对通过政府采购中标的养护单位，合同年限内单个标段连续三个月考核得分低于80分或某个月考核得分低于75分的，市住建局园林处有权收回其养护权。对当年度1-11月考核平均分低于80分的养护单位，将被淘汰，市住建局园林处有权收回其养护权。

3.建立养护企业分级名录，主要是根据每年养护考核成绩、企业综合实力等情况对各养护单位进行级别评定，养护企业分级名录将与绿地及草花养护政府采购资格、业绩、评优、企业信用管理等挂钩。

七、本办法自2024年1月1日起施行，原考核办法同时废止。本考核办法作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力。

5、张家港市市区草花养护管理百分考核细则

| 分类 | 序号 | 内容及要求 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 设计 |  | 根据甲方要求，按时报送方案。 | 10 | • 未报更换方案的扣5分/次； |
|  |  |  |  | • 未按时报送，扣1分/天。 |
|  | 2 | 方案内容齐全，包括平面图、位置、品种、规格、数量、样品照片等。 |  | • 方案内容不全或不符合甲方要求，扣1分/项。 |
| 种植 准备 | 3 | 上季草花应日清，泥土中的碎石、垃圾等及时清理。 | 12 | • 上季草花清运不及时，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 碎石、垃圾未清理，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 花坛泥土溢出未清扫，扣1分/处。 |
|  | 4 | 土壤需深翻、消毒，增加营养土并追肥。 |  | • 土壤未深翻，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 未晾晒消毒，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 未增加营养土或追肥，扣1分/处。 |
|  | 5 | 根据方案，调整地形。 |  | • 未根据方案调整地形，扣2分/次。 |
|  | 6 | 由甲方验收，填写土方验收表。 |  | • 未通知甲方验收，扣1分/次。 |
| 草花 采购 | 7 | 草花品种、规格、形态、花色等质量达标。 | 12 | • 无花或花苞，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 规格不统一、单株蓬径低于标准要求，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 植株形态不完整，扣1分/处。 |
|  | 8 | 草花备货后，需经甲方验收。 |  | • 未通知甲方验收直接种植，扣1分/次。 |
| 种植 品控 | 9 | 按照设计方案进行现场放样。 | 20 | • 未进行现场放样直接种植，扣2分/次。 |
|  | 10 | 种植质量符合甲方要求，图案与方案一致，色彩搭配合理。 |  | • 草花距路牙/花坛边≥5cm，扣2分/处； |
|  |  |  |  | • 不按方案种植，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 色彩不协调，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 图案线条不流畅、放样形态不美观，扣1分/处。 |
|  | 11 | 种植密度合理，不露黄土。 |  | • 不全覆盖泥土、黄土见天，扣2分/处。 |
|  | 12 | 种植时间控制良好，按时完成。 |  | • 不按时更换，扣2分/次； |
|  |  |  |  | • 更换时间过长，扣2分/次。 |
|  | 13 | 配合甲方，完成草花种植验收。 |  | • 未进行草花种植验收工作，扣3分/次。 |
|  | 14 | 竣工资料按时报送。 |  | • 甲方验收完成1周内未上报竣工资料，扣1分/天。 |
| 养护 品控 | 15 | 草花饱满、整齐，长势良好。 | 20 | • 草花黄叶、枯花蕾剪除不及时，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 长势不良，扣2分/处。 |
|  | 16 | 根据植物长势，追施有机肥或营养土，并及时浇水。 |  | • 未追肥或增加营养土，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 未浇水，扣1分/次。 |
|  | 17 | 草花无病虫害。 |  | • 有病虫害且症状明显，1.5分/次； |
|  |  |  |  | • 危害面积大、影响景观，扣5分/处。 |
|  | 18 | 管护区域无草花空缺、无积水。 |  | • 草花补缺不及时，扣2分/次； |
|  |  |  |  | • 有积水现象，扣2分/次。 |
|  | 19 | 管护区域无垃圾、无杂草。 |  | • 有垃圾，扣1分/处； |
|  |  |  |  | • 有杂草，扣1分/处。 |
| 养护 制度 | 20 | 落实项目负责人、现场负责人制度，通讯（手机、QQ、微信等）设备畅通； | 16 | • 通讯设备不通畅、未及时回复，扣1分/次； |
|  |  | 无特殊原因、未经甲方同意不得随意更换项目负责人、现场负责人； |  | • 项目负责人、现场负责人未经同意随意变更，扣5分/次； |
|  |  | 合理安排日常巡查及养护工作，按时至巡查点报到、上报养护计划。 |  | • 未至巡查点报到或漏报，按系统结果，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 未主动上报巡查发现的问题，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 未按时上报养护计划，按系统结果，扣1分/次。 |
|  | 21 | 落实应急制度，积极配合甲方需求，快速安排应急工作；设备、人员等及时到位，措施应对迅速、有效。 |  | • 未配合或甲方催促后仍未配合，扣10分/次； |
|  |  |  |  | • 设备、人员等未及时到位或措施不达标，扣5分/次。 |
|  | 22 | 落实安全文明作业制度，标段内安全文明施工，保障人员安全。 |  | • 一线工人着装不规范，扣1分/人•次； |
|  |  |  |  | • 养护工作不规范，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 安全措施不到位，扣1分/次。 |
|  | 23 | 落实机械设备保障制度，制定日常管理方案及后期维护保养方案。 |  | • 车辆、机械设备无养护方案、未进行正常养护，扣1分/次。 |
|  | 24 | 参加养护例会及甲方要求参加的其他会议、培训等。 |  | • 会议、培训无故缺席，扣2分/次； |
|  |  |  |  | • 会议、培训无故迟到，扣1分/次。 |
| 其他 | 25 | 及时处理甲方在“张家港市市区绿化养护管理系统”派发的养护问题。 | 10 | • 未及时处理问题和反馈，按系统结果，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 同一问题多次派单整改未果，扣5分/次。 |
|  | 26 | 核实并及时处理12345便民服务、数字化城管等相关部门反应的养护问题。 |  | • 未及时处理问题或反馈，扣1分/次； |
|  |  |  |  | • 养护问题核实后属实，扣1分/次。 |
|  | 27 | 人员、车辆、设备用于本标段专职养护。 |  | • 人员、车辆、设备用于其他工程、养护工作，扣1分/次。 |
|  | 28 | 按要求完成甲方派发的其他工作任务。 |  | • 未按要求完成甲方安排的其他工作任务，扣1分/次。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2 投标单位必须对每个标段进行报价。若投标单位只对其中一个或多个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消全部标段的评标资格。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，即2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）、2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）、2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）、2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）、2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）。每个标段的最高得分者为该标段排名第一的中标候选人。每个投标人最多可中一个标段，中满一个标段后将自动失去剩余标段的中标资格。

1.3 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

二、评标标准

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（一标段）

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 服务方案 48.0 分

2.1 草花种植设计方案

根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案）内容全面、设计标准等优于项目草花种植要求的，得9分；符合项目草花设计要求的，得6分；部分内容与项目草花设计要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.2 草花种植实施方案

根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等）内容全面、服务标准等优于项目草花种植要求的，得12分；符合项目草花种植要求的，得8分；部分内容与项目草花种植要求有负偏离的，得4分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/4/8/12】

2.3 草花管养方案

根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花管养方案内容全面、管养标准等优于项目草花管养要求的，得9分；符合项目草花管养要求的，得6分；部分内容与项目草花管养要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.4 现场保洁方案

根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的现场保洁方案内容全面、服务标准等优于项目现场保洁要求的，得6分；符合项目现场保洁要求的，得4分；部分内容与项目现场保洁要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.5 人员配置方案

根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的人员配置方案内容全面、人员标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目人员要求的，得4分；部分内容与项目人员要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.6 车辆、设备设施作业管理维护方案

根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的车辆、设备设施作业管理维护方案内容全面、管理维护标准等优于项目车辆、设备设施作业管理维护要求的，得6分；符合项目设备设施作业管理维护要求的，得4分；部分内容与项目设备设施作业管理维护要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3 管理方案 18.0 分

3.1 内部管理

根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的内部管理方案内容全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.2 应急方案

根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的应急方案全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.3 安全文明作业方案

根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的安全文明作业方案全面、服务标准等优于项目作业要求的，得6分；符合项目作业要求的，得4分；部分内容与项目作业要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力 19.0 分

4.1 业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-8】

4.2 考核或满意度调查

投标人自2021年1月1日以来上述类似作业项目考核为合格及以上或满意度评价为满意及以上的，有一份得 0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供反馈表并加盖业主公章的复印件，同一项目算一份，不提供不得分）【0-2】

4.3 体系认证

投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供有效证书，不提供不得分）【0-3】

4.4 办公场所或停车、仓储和堆放等场地

投标单位在具有与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地的，得3分。（请在投标文件中提供承诺书或办公场所或仓储和堆放等场地的产权证明，如为租赁的，还需提供租赁合同，不提供的不得分）【0/3】

4.5 其他

投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议，对项目实施能产生实质性效果的，得3分；提出的优惠条件或合理化建议对项目的实施无明显效果的，得1.5分；未作说明不得分。【0/1.5/3】

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（二标段）

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 服务方案 48.0 分

2.1 草花种植设计方案

根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案）内容全面、设计标准等优于项目草花种植要求的，得9分；符合项目草花设计要求的，得6分；部分内容与项目草花设计要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.2 草花种植实施方案

根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等）内容全面、服务标准等优于项目草花种植要求的，得12分；符合项目草花种植要求的，得8分；部分内容与项目草花种植要求有负偏离的，得4分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/4/8/12】

2.3 草花管养方案

根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花管养方案内容全面、管养标准等优于项目草花管养要求的，得9分；符合项目草花管养要求的，得6分；部分内容与项目草花管养要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.4 现场保洁方案

根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的现场保洁方案内容全面、服务标准等优于项目现场保洁要求的，得6分；符合项目现场保洁要求的，得4分；部分内容与项目现场保洁要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.5 人员配置方案

根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的人员配置方案内容全面、人员标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目人员要求的，得4分；部分内容与项目人员要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.6 车辆、设备设施作业管理维护方案

根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的车辆、设备设施作业管理维护方案内容全面、管理维护标准等优于项目车辆、设备设施作业管理维护要求的，得6分；符合项目设备设施作业管理维护要求的，得4分；部分内容与项目设备设施作业管理维护要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3 管理方案 18.0 分

3.1 内部管理

根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的内部管理方案内容全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.2 应急方案

根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的应急方案全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.3 安全文明作业方案

根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的安全文明作业方案全面、服务标准等优于项目作业要求的，得6分；符合项目作业要求的，得4分；部分内容与项目作业要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力 19.0 分

4.1 业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-8】

4.2 考核或满意度调查

投标人自2021年1月1日以来上述类似作业项目考核为合格及以上或满意度评价为满意及以上的，有一份得 0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供反馈表并加盖业主公章的复印件，同一项目算一份，不提供不得分）【0-2】

4.3 体系认证

投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供有效证书，不提供不得分）【0-3】

4.4 办公场所或停车、仓储和堆放等场地

投标单位在具有与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地的，得3分。（请在投标文件中提供承诺书或办公场所或仓储和堆放等场地的产权证明，如为租赁的，还需提供租赁合同，不提供的不得分）【0/3】

4.5 其他

投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议，对项目实施能产生实质性效果的，得3分；提出的优惠条件或合理化建议对项目的实施无明显效果的，得1.5分；未作说明不得分。【0/1.5/3】

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（三标段）

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 服务方案 48.0 分

2.1 草花种植设计方案

根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案）内容全面、设计标准等优于项目草花种植要求的，得9分；符合项目草花设计要求的，得6分；部分内容与项目草花设计要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.2 草花种植实施方案

根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等）内容全面、服务标准等优于项目草花种植要求的，得12分；符合项目草花种植要求的，得8分；部分内容与项目草花种植要求有负偏离的，得4分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/4/8/12】

2.3 草花管养方案

根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花管养方案内容全面、管养标准等优于项目草花管养要求的，得9分；符合项目草花管养要求的，得6分；部分内容与项目草花管养要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.4 现场保洁方案

根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的现场保洁方案内容全面、服务标准等优于项目现场保洁要求的，得6分；符合项目现场保洁要求的，得4分；部分内容与项目现场保洁要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.5 人员配置方案

根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的人员配置方案内容全面、人员标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目人员要求的，得4分；部分内容与项目人员要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.6 车辆、设备设施作业管理维护方案

根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的车辆、设备设施作业管理维护方案内容全面、管理维护标准等优于项目车辆、设备设施作业管理维护要求的，得6分；符合项目设备设施作业管理维护要求的，得4分；部分内容与项目设备设施作业管理维护要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3 管理方案 18.0 分

3.1 内部管理

根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的内部管理方案内容全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.2 应急方案

根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的应急方案全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.3 安全文明作业方案

根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的安全文明作业方案全面、服务标准等优于项目作业要求的，得6分；符合项目作业要求的，得4分；部分内容与项目作业要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力 19.0 分

4.1 业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-8】

4.2 考核或满意度调查

投标人自2021年1月1日以来上述类似作业项目考核为合格及以上或满意度评价为满意及以上的，有一份得 0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供反馈表并加盖业主公章的复印件，同一项目算一份，不提供不得分）【0-2】

4.3 体系认证

投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供有效证书，不提供不得分）【0-3】

4.4 办公场所或停车、仓储和堆放等场地

投标单位在具有与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地的，得3分。（请在投标文件中提供承诺书或办公场所或仓储和堆放等场地的产权证明，如为租赁的，还需提供租赁合同，不提供的不得分）【0/3】

4.5 其他

投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议，对项目实施能产生实质性效果的，得3分；提出的优惠条件或合理化建议对项目的实施无明显效果的，得1.5分；未作说明不得分。【0/1.5/3】

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（四标段）

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 服务方案 48.0 分

2.1 草花种植设计方案

根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案）内容全面、设计标准等优于项目草花种植要求的，得9分；符合项目草花设计要求的，得6分；部分内容与项目草花设计要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.2 草花种植实施方案

根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等）内容全面、服务标准等优于项目草花种植要求的，得12分；符合项目草花种植要求的，得8分；部分内容与项目草花种植要求有负偏离的，得4分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/4/8/12】

2.3 草花管养方案

根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花管养方案内容全面、管养标准等优于项目草花管养要求的，得9分；符合项目草花管养要求的，得6分；部分内容与项目草花管养要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.4 现场保洁方案

根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的现场保洁方案内容全面、服务标准等优于项目现场保洁要求的，得6分；符合项目现场保洁要求的，得4分；部分内容与项目现场保洁要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.5 人员配置方案

根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的人员配置方案内容全面、人员标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目人员要求的，得4分；部分内容与项目人员要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.6 车辆、设备设施作业管理维护方案

根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的车辆、设备设施作业管理维护方案内容全面、管理维护标准等优于项目车辆、设备设施作业管理维护要求的，得6分；符合项目设备设施作业管理维护要求的，得4分；部分内容与项目设备设施作业管理维护要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3 管理方案 18.0 分

3.1 内部管理

根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的内部管理方案内容全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.2 应急方案

根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的应急方案全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.3 安全文明作业方案

根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的安全文明作业方案全面、服务标准等优于项目作业要求的，得6分；符合项目作业要求的，得4分；部分内容与项目作业要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力 19.0 分

4.1 业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-8】

4.2 考核或满意度调查

投标人自2021年1月1日以来上述类似作业项目考核为合格及以上或满意度评价为满意及以上的，有一份得 0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供反馈表并加盖业主公章的复印件，同一项目算一份，不提供不得分）【0-2】

4.3 体系认证

投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供有效证书，不提供不得分）【0-3】

4.4 办公场所或停车、仓储和堆放等场地

投标单位在具有与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地的，得3分。（请在投标文件中提供承诺书或办公场所或仓储和堆放等场地的产权证明，如为租赁的，还需提供租赁合同，不提供的不得分）【0/3】

4.5 其他

投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议，对项目实施能产生实质性效果的，得3分；提出的优惠条件或合理化建议对项目的实施无明显效果的，得1.5分；未作说明不得分。【0/1.5/3】

2025-2027年度张家港市市区四季草花种植养护服务（五标段）

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 服务方案 48.0 分

2.1 草花种植设计方案

根据本项目对前期草花种植方案确定的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植方案（包含但不限于①草花种植设计方案提交安排、②草花种植设计方案等、③草花品种选择方案）内容全面、设计标准等优于项目草花种植要求的，得9分；符合项目草花设计要求的，得6分；部分内容与项目草花设计要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.2 草花种植实施方案

根据本项目对草花实施种植的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花种植实施方案（包含但不限于①种植前准备工作、②现场放样安排、③草花种植实施方案等）内容全面、服务标准等优于项目草花种植要求的，得12分；符合项目草花种植要求的，得8分；部分内容与项目草花种植要求有负偏离的，得4分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/4/8/12】

2.3 草花管养方案

根据本项目对草花管养的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的草花管养方案内容全面、管养标准等优于项目草花管养要求的，得9分；符合项目草花管养要求的，得6分；部分内容与项目草花管养要求有负偏离的，得3分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/3/6/9】

2.4 现场保洁方案

根据本项目对草花种植、管护现场保洁的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的现场保洁方案内容全面、服务标准等优于项目现场保洁要求的，得6分；符合项目现场保洁要求的，得4分；部分内容与项目现场保洁要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.5 人员配置方案

根据本项目对人员配置的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的人员配置方案内容全面、人员标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目人员要求的，得4分；部分内容与项目人员要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

2.6 车辆、设备设施作业管理维护方案

根据本项目对车辆、设备管理维护的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的车辆、设备设施作业管理维护方案内容全面、管理维护标准等优于项目车辆、设备设施作业管理维护要求的，得6分；符合项目设备设施作业管理维护要求的，得4分；部分内容与项目设备设施作业管理维护要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3 管理方案 18.0 分

3.1 内部管理

根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的内部管理方案内容全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.2 应急方案

根据本项目对应急响应具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的应急方案全面、服务标准等优于项目服务需求的，得6分；符合项目服务需求的，得4分；部分内容与项目服务需求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

3.3 安全文明作业方案

根据本项目对安全文明作业的具体要求，结合现场踏勘情况，投标单位制定的安全文明作业方案全面、服务标准等优于项目作业要求的，得6分；符合项目作业要求的，得4分；部分内容与项目作业要求有负偏离的，得2分；完全脱离项目实际需要或未提供不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力 19.0 分

4.1 业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）获得过类似项目业绩的，有一份得2分，最多得8分。（请在投标文件中提供合同，同一项目按一份业绩计算。合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-8】

4.2 考核或满意度调查

投标人自2021年1月1日以来上述类似作业项目考核为合格及以上或满意度评价为满意及以上的，有一份得 0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供反馈表并加盖业主公章的复印件，同一项目算一份，不提供不得分）【0-2】

4.3 体系认证

投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最多得3分。（请在投标文件中提供有效证书，不提供不得分）【0-3】

4.4 办公场所或停车、仓储和堆放等场地

投标单位在具有与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地或投标单位承诺在中标后设立与本项目相适宜并能及时提供服务的办公场所或仓储和堆放等场地的，得3分。（请在投标文件中提供承诺书或办公场所或仓储和堆放等场地的产权证明，如为租赁的，还需提供租赁合同，不提供的不得分）【0/3】

4.5 其他

投标单位针对本项目提出的优惠条件或合理化建议，对项目实施能产生实质性效果的，得3分；提出的优惠条件或合理化建议对项目的实施无明显效果的，得1.5分；未作说明不得分。【0/1.5/3】

注:

评分标准中所述“优于”指投标人在满足采购项目基本要求的基础上，提供更高质量、更先进的技术方案或服务；“符合”指投标人的方案或服务能够满足采购项目的基本要求，达到或不低于采购文件规定的各项标准。

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、经费测算明细表

十、技术参数响应及偏离表

十一、商务条款响应及偏离表

十二、其他材料

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

## 五、中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

## 九、经费测算明细表

经费测算明细表

投标单位全称（加盖公章）：

标段：

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 月支出（元） | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.以上表格必须如实提供，可自行添加。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写经费测算明细表。

## 十、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下滑部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十一、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十二、其他材料