招标公告

项目概况

基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取获取招标文件，并于2024年11月5日9点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-SZWK-G2024-0300

2、项目名称：基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务

3、采购预算及最高限价：635380.00元

4、采购需求的简要说明：

按照信息系统工程监理标准规范以及采购人需求，对太仓市娄江新城医院基础信息化系统建设项目（一期）提供工程监理服务，通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。

5、合同履行期限

（1）服务周期：自项目启动至项目最终验收合格12个月内完成。

（2）验收标准：采购方根据采购文件要求进行质量验收。

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为软件和信息技术服务业。

3、本项目的特定资格要求：无。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自采购公告发布之日起至2024年10月17日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2024年11月5日9:30

2、开标时间：2024年11月5日9:30

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、获取采购文件、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在获取采购文件、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.2登录：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

6、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

7、太仓市政府采购监督电话：0512-53512539。

8、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：太仓市娄江新城医院

地址：太仓市陆嘉北路和郑和中路交叉口

联系人：陆枫，电话：13862392635

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：陈璐佳、李晶晶、李楚佳

电话：0512-69165615

政府采购文件

采购编号：JSZC-320585-SZWK-G2024-0300

采购项目：基础信息化系统建设项目（一期）

工程监理服务

采购单位：太仓市娄江新城医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二四年十月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320585-SZWK-G2024-0300 |
| 2 | 采购项目名称 | 基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务 |
| 3 | 采购人 | 太仓市娄江新城医院 联系人：陆枫 联系电话：13862392635 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 电话：0512-69165615 联系人：李晶晶、李楚佳 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 依法获取采购文件截止时间 | 2024年10月17日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 |
| 10 | 开标时间、地点 | 开标时间：2024年11月5日9:30 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地址：江苏省太仓市县府东街99号市政务服务中心3号楼3楼（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.1%； 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受太仓市娄江新城医院委托，对其基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320585-SZWK-G2024-0300

2、采购项目名称：基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务

3、采购预算：635380.00元

4、服务内容：详见采购文件

5、依法获取采购文件截止时间：2024年10月17日

6、开标时间：2024年11月5日9点30分（北京时间）

7、现场评标地点（投标人无须到场）：江苏省太仓市县府东街99号市政务服务中心3号楼3楼

8、投标人远程解密地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

注：本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）太仓市娄江新城医院

联系人：陆枫   联系电话：13862392635

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层      邮编：215005

联系人：陈璐佳、李晶晶、李楚佳

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7本项目专门面向中小企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为软件和信息技术服务业。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上获取确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上获取的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或下载文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

# 10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6提供本企业法人或负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同下的政府采购活动的承诺加盖公章；（格式见第三章）

3.7中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价明细表；

13.4.2商务条款偏离对照表表；

13.4.3服务要求偏离对照表；

13.4.4其他投标材料（如有）；

13.5综合评审响应文件

13.5.1与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

本项目已专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购单位交付履约保证金。详见第五章合同内容。

按苏财购〔2024〕2号文的规定，执行电子履约保函的方式。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以金融机构、担保机构出具的保函或银行支票、银行汇票、本票等非现金形式提交。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                       联 系 人：

地    址：                        邮政编码：

联系电话：                        传    真：

开户银行和银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：：JSZC-320585-SZWK-G2024-0300

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元整 ￥： |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价明细表

# 投标分项报价表

采购编号：                                         单位：元

投标人：（盖公章）

| 序号 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写） |  |  |  |  |

注：上述价格合计金额必须与开标一览表的投标总报价金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日  期：       年     月     日

格式5、拟投入本项目主要服务人员表

拟投入本项目主要服务人员表

采购编号：             号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或盖章）

日期：      年     月     日

格式6、服务要求偏离对照表

服务要求条款偏离对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件服务范围、服务要求描述 | 投标文件响应内容 | 响应情况（响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：投标人应对照采购文件提出的服务范围和服务要求，所投服务与采购文件的内容有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外情况。

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |
|  | 人员基本要求 |  |  |
|  | 合同内容 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：付针对本项目中的付款方式、服务周期等商务条款，投标人与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

- （2）声明函

声明函

我公司：                      ，特此承诺：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

我公司企业法人为          ，身份证号（              ） ，我公司承诺未与同一法人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本次同一合同下的政府采购活动。

投标单位（公章）

年   月  日

（3）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式9、服务管理实施方案

服务管理实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的详细的组织计划，包括人员安排、时间安排等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式10、工作管理标准、考核方案

管理标准、考核方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理标准、考核方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式11、小微企业声明函

中小企业声明函（服务类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司               郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务，属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称）            ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受太仓市娄江新城医院委托，对其基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320585-SZWK-G2024-0300

二、采购项目名称：基础信息化系统建设项目（一期）工程监理服务

三、采购要求：

（一）建设背景

为提升财政资金使用的科学性，加强太仓市娄江新城医院基础信息化系统建设项目（一期）的管理，确保系统开发完成符合验收标准，通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。

（二）监理服务总体目标

1、通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。

2、通过监理单位在实施过程中贯彻和监督信息化技术规范和管理要求，使项目建设符合设计、招投标要求。

3、通过监理服务，规范项目过程管理，确保项目建设过程及行为符合国家法律、法规和有关政策，文档资料齐全。

4、在项目建设的关键阶段或关键节点，对重要产出组织评审，并适时提出咨询意见或建议，使得项目建设更加科学、合理和经济。

（三）监理工作内容

监理工作范围包括需求分析、设计、项目实施、系统集成、测试、试运行及项目验收、项目移交等项目全过程。对项目实施过程进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和沟通协调，确保项目在规定的时间、预算内实现项目建设目标，主要监理工作内容包括：

1、项目进度管理与控制

（1）审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点，确定工程进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果。

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2、项目质量管理与控制

（1）贯彻信息化相关技术规范和管理要求，监督承建单位项目实施中使项目建设符合设计、招投标要求。

（2）审核和确认承建单位的设计方案及各类关键技术方案，确定与需求的符合性，以及方案的合理性、可行性，给出监理意见；

（3）对每阶段的产出组织检查或评审，确保下一阶段是否可以开始；

（4）检查承建单位的代码质量，审核和确认承建单位的测试方案；

（5）对第三方测试方案、测试执行过程监督和检查；

（6）对项目中所需采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（7）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收。

3、变更控制

（1）对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

（2）对变更申请进行审核、记录及跟踪；

（3）监控变更的实施，及时控制和处理；

（4）在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估。

4、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按合同要求履行各项工作；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

5、文档资料管理

（1）做好监理服务过程记录，做好各类监理文档的存档和管理；

（2）做好项目实施过程中各方文档的检查和归档；

（3）做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要。

6、沟通协调管理

（1）负责本项目所涉及的各方之间的工作沟通协调，建立信息沟通机制，确保各方沟通通畅，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；

（2）定期向项目建设单位汇报项目进展情况。

7、验收组织协调

按照项目建设合同、建设单位等要求，做好验收组织及资料移交。

（四）各阶段监理工作目标

1、需求分析阶段

（1）参与承建单位需求调研，组织协调建设单位对需求的确认。

（2）督促检查承建单位需求分析文档编写规范，符合规范要求。

2、方案设计阶段

（1）检查项目方案设计是否满足项目建设需求，方案是否合理、可行以及是否符合相关法律、法规的规定。

（2）根据建设要求，组织方案评审，在项目实施前发现设计缺陷，降低实施风险。

3、项目实施阶段

（1）促使实施过程符合合同要求，并与项目需求、方案设计相符。

（2）加强实施方案的合法性、合理性检查，促使实施中所使用的产品和服务符合合同及国家法律、法规和各类规范要求。

4、验收阶段

（1）检查评价项目最终交付成果达到验收标准，符合验收要求。

（2）组织项目验收以及项目移交。

（五）监理要求

1、对监理单位的要求：

1.1监理单位必须严格按照国家、省市有关信息化监理法规、规定，代表建设单位对工程信息化建设进行全过程、全方位的监理；

1.2监理单位与设计单位、施工单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、工程质量和工期有保证；

1.3监理单位组建监理机构，监理机构在完成监理合同规定的监理工作后方可撤销。

1.4成交供应商不允许转包、分包。

1.5监理单位需具备质量管理体系认证证书。

1.6监理服务准则要求：

（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（3）不收受被监理单位的任何礼金等。

（4）不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（6）认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

（7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

（8）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（9）在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

（10）不泄漏所监理的工程需保密的事项。

四、服务要求及其他

（一）服务期限：自项目启动至项目最终验收合格12个月内完成。

（二）服务团队

1、中标人在签订合同一个星期内必须建立合理的服务团队，并建立健全保障项目顺利实施的服务质量保障体系。

2、人员数量基本要求：针对本项目投入的监理团队人员至少5人。其中总监理工程师1名，总监理工程师代表1名，监理工程师至少3名。以上人员不可为同一人。其中总监理工程师和监理工程师应具有信息系统监理师证书。

上述人员能够熟练掌握监理服务相关标准与规范，具备丰富的工作经验，具有与信息系统监理相关的专业技能和项目执行能力，能够应对可能的突发性安全事件应急工作。具备与本项目相适应的技能、项目经验和沟通能力。

3、投标人需要具备相应的监理工具并投入项目使用，提高监理服务的价值。

4、服务团队所有人员必须遵守采购人相关项管理规定并提供联系方式，保证7×24小时联系渠道畅通。针对项目建设中出现的问题，如甲方要求，乙方必须3小时内到达现场。

（三）保密要求

1、中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2、中标人不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘 抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

3、中标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员，不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4、严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（四）验收要求

1、采购人有权依照采购文件相关要求对中标人提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。因中标人提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由中标人承担。

2、中标人提供的测评报告翔实、客观、有法律效应，为信息系统上线和验收提供准确指导，使系统达到使用和验收要求。测试通过后须提供权威的检测报告。

3、采购人有权根据检验结果要求中标人立即整改、完善、提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

（五）知识产权要求

（1） 投标人应保证采购人在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任，同时投标人应按合同总价款的5%向采购人支付违约金，如果违约金不能弥补采购人实际损失的，应按照实际损失赔偿。（提供承诺书）

（2） 若涉及项目功能开发，建设完成后，投标人应保证将该项目功能所有权完整、无瑕疵转让给采购人。

五、商务条款要求

1、项目验收及综合考核评价

1）采购人有权组织验收工作，包括服务期满12个月后的最终验收，采购人在验收的同时可以根据招标文件及合同的约定进行综合考核评价。

2）采购人在每次组织验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期综合考核，对综合考核情况及服务效果进行验收。投标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3）对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4）如有必要，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5）投标人应在每次验收时间到达后主动向采购人提供相应服务期内的项目维护报告和文档，采购人在收到上述材料后5个工作日内成立验收小组，并按照招投标文件及合同的约定对投标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照招投标文件及合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

6）采购人验收小组应于每次验收结束后3个工作日内出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。如采购人未在上述期内验收且未就投标人服务质量提出书面异议，视为验收合格。

7）验收结果与招投标文件及合同约定的资金支付条件挂钩，履约验收的各项资料存档备查。验收合格的项目，采购人根据合同的约定及时向投标人支付合同款项。验收不合格的项目，投标人应在采购人要求的期限内进行整改。

8）投标人在履约过程中出现有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

2、违约责任

（1）如甲方未按照合同约定向乙方付款的，每逾期一日，应按照应付未付金额的[0.3]‰向乙方支付违约金，违约金上限不得超过总合同金额的3%，直至甲方实际付清全部款项为止。

（2）本合同项下，如甲方擅自解除合同或因其违约致使乙方解除合同的，甲方仍需按合同约定向乙方支付费用，且另按本合同总价[3]％的标准向乙方承担违约金。

（3）乙方如因自身原因未按照合同约定完成服务工作且逾期达[15]日的，或有其他违约情形给甲方造成损失的，乙方应按本合同总价[3]％的标准向甲方承担违约金。

（4）如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知书后一个星期内确认无误后应对违反或拒绝相应部分做出修正，如果认为在一个星期内来不及纠正时，应提出修正计划。如果乙方未进行修正或未提出修正计划且给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方按照本合同总价[10]％的标准向甲方支付违约金。

（5）双方明确知悉并同意，如因甲方原因（包括但不限于甲方未提供乙方所需的工作条件、甲方逾期验收及逾期付款等），或者不可抗力因素影响，导致乙方未按照合同约定完成技术服务或交付服务成果的，甲方不要求乙方承担任何违约或赔偿/补偿责任。

（6）任何一方未能履行合同中约定的条款或违反国家和地方的有关规定，所造成对方的经济损失由违约方承担，损失包括直接损失和间接损失，间接损失包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、财产保全费、保险费、财产保全担保费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费及其他有关单位所收取的全部费用。

六、综合说明

1、报价要求：人民币报价，投标总价一次报定。投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、投标报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于服务人员成本、服务工具成本、税费、差旅费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

3、投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如人工成本增加、政策或业务调整等因素），采购人概不负责。本文件所要求内容应视为采购人所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充，否则将不予以付款。

4、对本文件未列明，而采购人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网所发布的公告为准。

第五章 合同主要条款

技 术 服 务 合 同

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

# 合 同 协 议 书

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

项目联系人：                    项目联系人：

联系电话：                      联系电话：

本合同由甲方与乙方在平等自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商后订立。

- 合同的变更与终止

- 1.1合同的变更

1.1.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方面的修改，但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议；该项建议由一方以书面形式向对方签发，如对方同意后经双方另行签署书面协议后生效。

1.1.2在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，任何一方均可以向对方提出暂停执行合同及修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

- 1.2合同的终止

- 1.2.1甲方和乙方协商一致，可以终止合同。

- 1.2.2因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 1.2.3因合同一方违反本合同约定的，另一方有权依据本合同约定及相关法律法规解除合同并追究违约方的违约责任，合同在书面的解除通知到达违约方时解除。

- 不可抗力

- 2.1不可抗力，是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：2.1.1地震、水灾、旱灾、火灾、风灾等自然灾害；

- 2.1.2征收、征用等政府行为；

- 2.1.3突发公共卫生事件及相关政策（包括但不限于区域管控、隔离等）；

- 2.1.4罢工、骚乱等社会异常事件等。

- 2.2由于不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行时，遭受不可抗力的一方无需承担违约责任，但该方应于不可抗力事件发生后立即将不可抗力事件情况以书面通知对方，并在不可抗力发生之日起5个工作日内对方提交不可抗力的有效证明材料。

- 2.3遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后，应尽量减少不可抗力对合同履行的影响；一旦不可抗力事由消除后，遭受不可抗力的一方应立即通知对方并恢复合同的履行。

- 2.4双方可根据不可抗力对各方履行的影响程度，通过友好协商解决本合同的履行问题。

- 适用法律及争议解决

3.1本协议之成立、效力、解释、签署、修改及终止均适用中华人民共和国大陆地区法律、法规及行政规章。

3.2甲、乙双方如因本协议发生纠纷，应友好协商解决。协商不成的，任意一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。争议处理期间，没有争议的协议内容应继续履行。

- 技术服务的目标、内容

- 4.1技术服务的内容：[ 按照信息系统工程监理标准规范以及采购人需求，对太仓市娄江新城医院基础信息化系统建设项目（一期）提供工程监理服务，通过监理单位对项目实施全过程的控制和监督，降低项目建设风险，控制项目建设费用，确保项目有质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。 ]

- 4.2服务地点：[太仓市陆嘉北路和郑和中路交叉口，太仓市娄江新城医院]

- 4.3服务期限：[自项目启动至项目最终验收合格12个月内完成]

4.4甲方的权利及义务

4.4.1甲方应当按照乙方的要求提供乙方完成技术服务所需的工作条件（包括但不限于相关工作环境、工作设备及相关技术资料、材料、文件等），并应完成乙方要求的配合事项。

4.4.2对于乙方提交甲方决策的报告、文件等，甲方应在[30]日内作出书面决定并告知乙方。

4.4.3甲方应按照合同约定接受乙方的服务成果并支付服务费用。

4.4.4甲方依据合同明确的技术服务范围，对乙方的工作进行督促和检查。

4.5乙方的权利及义务

4.5.1乙方应当具有提供相关技术服务的资质与技能，且应按照合同约定提供技术服务。

4.5.2在服务过程中，如甲方需乙方超出本合同约定的服务期限及服务内容提供技术服务的，乙方有权另行收取服务费用；届时，甲乙双方可就服务期限延长或增加服务内容的相关事宜另行签订书面协议。

4.5.3乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

- 保密

- 5.1双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料、知识产权等标明保密或一方要求另一方保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接收方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

- 5.2除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

- 5.3本条约定的保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

- 知识产权

6.1双方确定，各方所有在本合同生效之前就已拥有或控制的知识产权或独立于本合同之外拥有或控制的知识产权归各自所有。本合作项目不会导致任何一方知识产权的许可或转让。

6.2本合同约定归一方单独所有的知识产权，未经对方书面授权任何一方不得自行或允许任何第三方使用，亦不得通过反向工程、反向编译或者其他途径侵犯原权利人的合法权益。

6.3如任何一方违反本条约定的，违约方应当赔偿守约方因此遭受的全部损失。

- 违约责任

- 7.1如甲方未按照合同约定向乙方付款的，每逾期一日，应按照应付未付金额的[0.3]‰向乙方支付违约金，违约金上限不得超过总合同金额的3%，直至甲方实际付清全部款项为止。

7.2本合同项下，如甲方擅自解除合同或因其违约致使乙方解除合同的，甲方仍需按合同约定向乙方支付费用，且另按本合同总价[3]％的标准向乙方承担违约金。

7.3乙方如因自身原因未按照合同约定完成服务工作且逾期达[15]日的，或有其他违约情形给甲方造成损失的，乙方应按本合同总价[3]％的标准向甲方承担违约金。

- 7.4如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知书后一个星期内确认无误后应对违反或拒绝相应部分做出修正，如果认为在一个星期内来不及纠正时，应提出修正计划。如果乙方未进行修正或未提出修正计划且给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方按照本合同总价[10]％的标准向甲方支付违约金。

- 7.5双方明确知悉并同意，如因甲方原因（包括但不限于甲方未提供乙方所需的工作条件、甲方逾期验收及逾期付款等），或者不可抗力因素影响，导致乙方未按照合同约定完成技术服务或交付服务成果的，甲方不要求乙方承担任何违约或赔偿/补偿责任。

- 7.6任何一方未能履行合同中约定的条款或违反国家和地方的有关规定，所造成对方的经济损失由违约方承担，损失包括直接损失和间接损失，间接损失包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、财产保全费、保险费、财产保全担保费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费及其他有关单位所收取的全部费用。

- 技术服务费的支付

8.1技术服务费：[       ]元（含税）,大写：        ]。

8.2付款时间：

- （1）第一次付款：项目合同签订后，甲方收到乙方出具合同总金额的10%银行保函及等额发票后90天内支付合同金额的50%即：       元；

- （2）第二次付款：整体项目通过最终验收合格后90天内支付合同金额的50%，

- 即：     元。同时退还第一笔预付款履约保函。

- 甲方未收到开票或乙方开具发票不合格的，有权拒绝付款。

8.3付款方式：[本合同的付款方式为     （转账、汇票或支票），支付货币为人民币。

8.4乙方帐号：                  ，开户银行：

- 其它

- 9.1本合同一式[伍]份，甲方、乙方各执[贰]份，代理机构执[壹]份，具有同等法律效力。经双方代表签字，并加盖公章（或合同章）后生效。

- 9.2对本合同条款的任何修改及补充，需由双方代表签署书面文件，此文件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 代表人（签章）： | 代表人（签章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第六章 评标办法及评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法。即在电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其它因素分值占总分值的比重为90%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

二、评分标准：

1、价格分10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10.0%*100（保留二位小数）；

2、技术实施方案52分

（1）项目理解（8分）根据供应商对本项目背景、内容、范围、目标、依据及准则的理解情况进行评分。方案内容至少包括①本项目的背景分析②项目内容阐述③监理服务目标④监理依据及准则。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得8分；每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

（2）重难点分析及应对措施（6分）根据投标单位针对本项目建设过程中的重点、难点环节分析，并提出可行性应对措施进行评分。方案内容至少包括①建设过程中的重点、难点环节分析，②可行性应对措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣3分；不提供方案不得分。

（3）质量控制方案（4分）：根据投标单位针对本项目提供监理质量控制方案进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，科学合理可行的得4分；内容缺失或缺陷，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分；不提供方案不得分。

（4）进度方案（4分）根据投标单位针对本项目提供监理进度控制方案进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，科学合理可行的得4分；内容缺失或缺陷，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分；不提供方案不得分。

（5）变更控制方案（4分）根据投标单位针对本项目提供监理变更控制方案进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，科学合理可行的得4分；内容缺失或缺陷，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分；不提供方案不得分。

（6）投资控制方案（4分）根据投标单位针对本项目提供监理投资控制方案进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，科学合理可行的得4分；内容缺失或缺陷，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分；不提供方案不得分。

（7）监理项目实施、协调方案（8分）根据投标单位针对本项目的监理组织实施方案进行评分，方案内容至少包括①监理规划、监理机构组织计划，②根据协调难点分析情况、协调工作制度、机制等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得8分；每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分；不提供方案不得分。

（8）合同、信息和资料管理措施（10分）根据投标单位针对本项目的合同、信息和资料管理措施内容进行评分。方案内容至少包括①合同管理目标与流程、②对合同的履行管理方案、③对合同的索赔处理；④针对项目招标、设计、实施、验收四个阶段的合同管理、信息管理；⑤项目监理文档构成、归档管理制度。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得10分；每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

（9）服务响应（4分）根据投标单位针对本项目的响应服务方案进行评分。方案内容至少包括①本地化服务方案②响应时间承诺。上述方案内容针对本项目且满足本项目实际情况的得4分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

3、投入本项目实施的团队人员及配置（30分）

（1）总监理工程师（10分）

投标人针对本项目拟派的总监理工程师在具有信息系统监理师的基础上，还具有以下人社部门（或人事部）颁发的证书：①系统规划与管理师、②信息系统项目管理师、③系统分析师、④信息安全工程师、⑤软件评测师证书。

有一项证书复印件得2分；本项最高得10分。（注：提供人员有效证书复印件，同时提供投标截止时间前最近6个月投标人为其缴纳的社会保障证明。）

（2）总监理工程师代表（10分）

投标人针对本项目拟派的总监理工程师代表具有以下人社部门（或人事部）颁发的证书：

①信息系统监理师②信息系统项目管理师③系统规划与管理师④信息系统管理工程师⑤系统集成项目管理工程师

有一项得2分；本项最高得10分。（注：提供人员有效证书复印件并加盖公章，同时提供投标截止时间前最近6个月投标人为其缴纳的社会保障证明。）

- （3）监理工程师成员（10分）

项目组成员在具有信息系统监理师的基础上，具有人社部门（或人事部）颁发的以下证书：

①信息系统项目管理师②系统集成项目管理工程师③信息系统管理工程师④系统规划与管理师⑤数据库系统工程师

有一个证书得2分，同一类证书最多得2分，一人多证不重复计分，本项最高得10分。

（注：提供所有人员有效证书复印件，同时提供投标截止时间前最近6个月投标人为其缴纳的社保证明。）

- 4、履约能力（8分）

投标单位具有自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过的类似服务业绩，每提供一个业绩得2分，最多得8分。提供合同复印件证明材料，复印件加盖公章，否则不得分。

- （全文完）