公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2025-0015 项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁隧道涵洞定期检查项目

采 购 人：南京市公路事业发展中心

采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

第一章 招标公告

项目概况

2025年南京市普通国省道桥梁隧道涵洞定期检查项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年6月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2025-0015

1.2项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁隧道涵洞定期检查项目

1.3预算金额：600万元

1.4最高限价：600万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

1.5采购需求：

对南京市普通国省道桥梁、隧道、涵洞技术状况进行定期检查，包括结构及附属设施等的基本情况、外观质量、缺损、病害情况、混凝土强度、钢筋锈蚀状况、混凝土碳化深度检测和线形检测等。主要工作内容包括但不限于：

①按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG-H12-2015）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等相关的定期检查及评定要求，完成桥梁、隧道、涵洞定期检查的外业数据采集、病害记录和技术状况评定，核对省中心桥梁、隧道、涵洞最新年报数据与现场实际符合情况，完成对桥梁、隧道、涵洞内业技术资料及桥梁、隧道、涵洞管理系统CBMS数据的更新修正。

②根据桥梁、隧道、涵洞的检查、检测技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；检查小修保养状况；按相关技术要求须完成的其它检查和检测；提交通过评审的桥梁、隧道、涵洞定期检查报告。

桥梁、隧道、涵洞概况详见招标文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月30日。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告或财务报表，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖单位公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：

- 投标人应具有交通运输行政主管部门核发的有效的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程甲级检测机构资质证书）或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测机构等级证书（或公路工程桥梁隧道工程专项检测机构资质证书）；

（2）投标人应具有省级以上质量技术监督部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并加盖单位公章。

2.5拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月16日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2本次招标不收取投标保证金。

6.3本项目不组织集中勘察及答疑。

6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

投标人仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“2.1”款涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。

6.6有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区双拜巷169号

联系人：徐亚东

联系电话：025-84322750

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街5-8号C-4栋103室

联系人：张昌琴

联系方式：025-84592100

3.项目联系方式

项目联系人：张昌琴

电  话：025-84592100

第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）—（5）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，其投标文件按无效投标处理）：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权书或法定代表人身份证明；

（3）投标人资格证明文件：

① 第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”“2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的资格证明文件；（投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明文件，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）

② 第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”“2.3本项目特定资格要求证明文件（如有）”；

③第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”“2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并加盖单位公章”；

（4）开标一览表；

（5）分项报价表；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）投标人类似业绩情况表；

（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

8.2联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9、投标文件的技术部分

9.1技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明，投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）服务方案；

（2）服务承诺；

（3）投标人拟投入本项目的设备、人员情况表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次采购的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标服务的单价、总价以及分项报价表。投标人系中小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》中注明,投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

10.6本项目预算或最高限价：详见招标文件第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

13、投标有效期

13.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还（如有）。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金（如有）的有效期。在这种情况下，有关投标保证金（如有）的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1投标文件应按照招标文件要求加盖公章，否则视为无效投标。

15、投标费用

15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2采购代理服务费：采购代理服务费以中标价为基数，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文的80%计取。中标人在收到中标通知书之前须向江苏鸿标工程项目管理有限公司交纳采购代理服务费。该费用不单独计列，计入投标报价中，采购人不另行支付。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17、投标文件的解密

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

21.2.3.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。

22.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

26.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、其他

28.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（评标基准价／该投标人评标价）×10（小数点后保留两位）。 | 10分 |
| 2.1 | 技术 方案 （59分） | 总体检测方案：评委根据投标人提供的总体检测方案进行综合评分： 方案内容全面、完整、符合规范要求的，得8分； 方案内容基本全面、基本符合规范要求的，得6分； 方案内容片面、针对性有欠缺的，得4分； 方案内容不完整，有明显漏洞的，得2分； 无此项内容的不得分。 | 8分 |
| 2.2 |  | 检测工作程序、检测内容和方法：评委根据投标人提供的检测工作程序、检测内容和方法进行综合评分： 检测内容全面、工作程序符合规范要求、检测方法合理可行，满足本项目需求的，得12分； 检测内容基本全面、工作程序基本符合规范要求、检测方法具有一定可行性，基本满足本项目需求的，得9分； 检测内容片面、针对性有欠缺的，得6分； 检测关键内容缺失，不能满足本项目需求的，得3分； 无此项内容的不得分。 | 12分 |
| 2.3 |  | 检测工作质量与服务保证措施：评委根据投标人提供的检测工作质量与服务保证措施进行综合评分： 检测工作质量与服务保证措施内容全面、合理可行的，得8分； 检测工作质量与服务保证措施内容基本全面、具有一定可行性的，得6分； 检测工作质量与服务保证措施内容片面、针对性有欠缺的，得4分； 检测工作质量与服务保证措施内容不完整，有明显漏洞的，得2分； 无此项内容的不得分。 | 8分 |
| 2.4 |  | 常规检测设备：评委根据投标人提供的常规检测设备进行综合评分： 设备配置全面、合理可行的，得7分； 设备配置基本全面、基本合理的，得5分； 配置不全面、有欠缺得3分； 无此项内容的不得分。 | 7分 |
| 2.5 |  | 项目报告大纲及思路：评委根据投标人提供的项目报告大纲及思路进行综合评分： 项目报告大纲及思路内容全面、合理可行，满足本项目需求的，得12分； 项目报告大纲及思路内容基本全面、具有一定可行性，基本满足本项目需求的，得9分； 项目报告大纲及思路内容片面、针对性有欠缺的，得6分； 项目报告大纲及思路关键内容缺失，不满足本项目需求的，得3分； 无此项内容的不得分。 | 12分 |
| 2.6 |  | 安全保证措施：评委根据投标人提供的检测工作安全保证措施进行综合评分。 安全生产目标明确、安全管理方案全面准确、安全防范措施合理可行的，得6分； 安全生产目标基本明确、安全管理方案基本全面、安全防范措施基本合理的，得4分； 安全管理方案和防范措施内容片面、针对性有欠缺的，得2分； 无此项内容的不得分。 | 6分 |
| 2.7 |  | 后续服务承诺及合理化建议：评委根据投标人提供的后续服务承诺及合理化建议进行综合评分。 后续服务承诺及合理化建议内容全面、合理可行的，得6分； 后续服务承诺及合理化建议内容基本全面、基本合理可行的，得4分； 后续服务承诺及合理化建议内容关键内容缺失、针对性有欠缺的，得2分； 无此项内容的不得分。 | 6分 |
| 3 | 业绩 （9分） | ①投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过桥梁定期检查项目的，有一个得3分，最高得6分； ②投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过隧道定期检查项目的，有一个得3分，最高得3分。 注：需提供加盖投标人公章的项目合同等履约业绩证明扫描件，业绩证明材料须能体现上述要素，否则不得分。 | 9分 |
| 4 | 主要人员（22分） | （1）项目负责人：10分 ①具有高级工程师及以上技术职称，且具有交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业），得4分。 注：需提供加盖投标人公章的相关证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为拟派项目负责人缴纳的社保证明材料，否则不得分。 ②自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过桥梁或隧道定期检查项目的项目负责人的，有一个得3分，最高得6分。 注：需提供加盖投标人公章的项目合同等履约业绩证明扫描件，业绩证明材料须能体现上述要素，否则不得分。 | 10分 |
|  |  | （2）项目组成员（不含项目负责人）：12分 ①项目组成员具有高级工程师及以上技术职称的，每投入1人得2分，最高得6分； ②项目组成员具有交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）的，每投入1人得2分，最高得6分。 注：一人多证者，资格证书和职称证书可兼得；需提供加盖投标人公章的相关证书扫描件及投标人近三个月内任意一个月为拟派项目组成员缴纳的社保证明材料，否则不得分。 | 12分 |
| 6 | 合计 |  | 100分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件加盖单位公章为准）。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、行业划分：科学研究和技术服务业。

第四章 采购需求★

- 采购需求：

- 对南京市普通国省道桥梁、隧道、涵洞技术状况进行定期检查，包括结构及附属设施等的基本情况、外观质量、缺损、病害情况、混凝土强度、钢筋锈蚀状况、混凝土碳化深度检测和线形检测等。主要工作内容包括但不限于：

①按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG-H12-2015）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）的定期检查及评定要求，完成桥梁、隧道、涵洞定期检查的外业数据采集、病害记录和技术状况评定，核对省中心桥梁、隧道、涵洞最新年报数据与现场实际符合情况，完成对桥梁、隧道、涵洞内业技术资料及桥梁、隧道、涵洞管理系统CBMS数据的更新修正。

②根据桥梁、隧道、涵洞的检查、检测技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；检查小修保养状况；按相关技术要求须完成的其它检查和检测；提交通过评审的桥梁、隧道、涵洞定期检查报告。

二、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月30日。

三、桥梁、隧道、涵洞概况明细表

表1 桥梁、涵洞概况明细表

| 桥梁名称 | 桥梁中心桩号 | 所属路线情况 |  |  | 桥长 | 桥梁分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线 编号 | 路线 名称 | 技术等级 | 桥梁全长 (米) | 按跨径分类 |  |
|  |  |  |  |  |  | 代码 | 类型 |
| 永新路桥 | 1110.084 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 482.38 | 2 | 大桥 |
| 学府路桥 | 1111.571 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 452.38 | 2 | 大桥 |
| 岔路口高架A匝道桥 | 1152.233 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 460.8 | 2 | 大桥 |
| 岔路口高架 | 1152.507 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 1189.9 | 1 | 特大桥 |
| 岔路口高架B匝道桥 | 1152.529 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 581.3 | 2 | 大桥 |
| 河定桥高架 | 1153.881 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 651.94 | 2 | 大桥 |
| 胜太路高架 | 1154.857 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 285.08 | 2 | 大桥 |
| 秦淮河大桥 | 1158.118 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 216.02 | 2 | 大桥 |
| 汤水河桥 | 1182.954 | G104 | 京岚线 | 一级公路 | 90.12 | 3 | 中桥 |
| 通道31 | 1247.667 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 21 | 4 | 小桥 |
| 通道30 | 1248.513 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 34 | 4 | 小桥 |
| 宁连公路跨线桥（S421大圣） | 1250.955 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 275.9 | 2 | 大桥 |
| 通道29 | 1252.979 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 14 | 4 | 小桥 |
| 通道28 | 1253.302 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 通道27 | 1253.49 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 通道26 | 1253.936 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 通道25 | 1254.757 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.8 | 4 | 小桥 |
| 通道24 | 1255.301 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.8 | 4 | 小桥 |
| 通道23 | 1256.166 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20.8 | 4 | 小桥 |
| 通道22 | 1256.721 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.4 | 4 | 小桥 |
| 通道21 | 1257.475 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 25 | 4 | 小桥 |
| 通道20 | 1257.92 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 通道19 | 1258.529 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 通道18 | 1258.861 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 过水桥 | 1259.064 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 24 | 4 | 小桥 |
| 通道16 | 1259.496 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20 | 4 | 小桥 |
| 通道15 | 1259.854 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 通道14 | 1260.716 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 通道13 | 1261.004 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 13.8 | 4 | 小桥 |
| 通道12 | 1261.67 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20.8 | 4 | 小桥 |
| 通道11 | 1261.903 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 通道10 | 1262.728 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.6 | 4 | 小桥 |
| 宁连公路主线大桥（S002平山) | 1263.723 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 125.76 | 2 | 大桥 |
| 通道9 | 1264.145 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 23 | 4 | 小桥 |
| 通道8 | 1264.308 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 8.6 | 4 | 小桥 |
| 通道7 | 1264.746 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20 | 4 | 小桥 |
| 通道6 | 1265.568 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20 | 4 | 小桥 |
| 通道5 | 1267.762 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20.6 | 4 | 小桥 |
| 通道4 | 1268.222 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 16.4 | 4 | 小桥 |
| 通道3 | 1270.347 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 通道2 | 1270.775 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 7.2 | 4 | 小桥 |
| 潘家花园村桥 | 1272.646 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20 | 4 | 小桥 |
| 通道1 | 1273.391 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 20.6 | 4 | 小桥 |
| 极乐村桥 | 1274.081 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 48 | 3 | 中桥 |
| 滁河大桥 | 1274.708 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 310 | 2 | 大桥 |
| 中原桥 | 1275.917 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 52 | 4 | 小桥 |
| 龙池村桥 | 1276.426 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 34 | 4 | 小桥 |
| 龙池立交桥（入口） | 1276.96 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 538 | 2 | 大桥 |
| 白果路跨线桥（左幅） | 1277.576 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 481.7 | 2 | 大桥 |
| 龙城路跨线桥（左幅） | 1278.77 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 481.7 | 2 | 大桥 |
| 农场河路跨线桥（左幅） | 1279.661 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 511.7 | 2 | 大桥 |
| 龙中路跨线桥（左幅） | 1280.787 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 481.7 | 2 | 大桥 |
| 槽坊桥 | 1282.189 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 44.08 | 3 | 中桥 |
| 方水路跨线桥（左幅） | 1282.533 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 451.7 | 2 | 大桥 |
| 乙烯路跨线桥（左幅） | 1284.104 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 571.7 | 2 | 大桥 |
| 马汊河桥 | 1286.033 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 248 | 2 | 大桥 |
| 平顶山跨线桥 | 1287.557 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 66.08 | 3 | 中桥 |
| 葛关路高架桥 | 1288.635 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 391.74 | 2 | 大桥 |
| 园西路高架桥 | 1289.831 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 571.74 | 2 | 大桥 |
| 晓山路高架桥 | 1291.018 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 571.74 | 2 | 大桥 |
| 杨新路高架桥 | 1292.601 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 662.38 | 2 | 大桥 |
| 桃园互通立交桥OA匝道桥 | 1298.894 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 277.52 | 2 | 大桥 |
| 桃园立交 | 1299.478 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 1634.34 | 1 | 特大桥 |
| 桃园互通立交桥QB匝道桥 | 1299.633 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 150.52 | 2 | 大桥 |
| 桃园互通立交桥QA匝道桥 | 1299.867 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 197.12 | 2 | 大桥 |
| 泰山新村互通立交桥PF匝道桥 | 1300.845 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 194.52 | 2 | 大桥 |
| 泰山新村互通立交桥PE匝道桥 | 1300.845 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 209.52 | 2 | 大桥 |
| 泰山新村立交 | 1301.119 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 1115.04 | 1 | 特大桥 |
| 顶山互通立交桥RA匝道桥 | 1302.741 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 180.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥RB匝道桥 | 1302.75 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 180.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥VC匝道桥 | 1303.222 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 229.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥VD匝道桥 | 1303.452 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 239.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥VA匝道桥 | 1303.694 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 308.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥VB匝道桥 | 1303.699 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 265.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山立交 | 1304.115 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 4047.54 | 1 | 特大桥 |
| 顶山互通立交桥JB匝道桥 | 1304.912 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 349.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山互通立交桥JA匝道桥 | 1305.25 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 368.52 | 2 | 大桥 |
| 顶山立交互通C匝道 | 1305.853 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 561 | 2 | 大桥 |
| 顶山立交互通B匝道 | 1305.873 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 539.54 | 2 | 大桥 |
| 顶山立交互通D匝道 | 1305.873 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 458.08 | 2 | 大桥 |
| 顶山立交互通A匝道 | 1305.891 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 444.14 | 2 | 大桥 |
| 跨七里河路桥 | 1308.093 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 342.38 | 2 | 大桥 |
| 西善桥 | 1335.049 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 179.1 | 2 | 大桥 |
| 板桥 | 1341.323 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 45.1 | 3 | 中桥 |
| 双学桥 | 1346.3 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 31.04 | 4 | 小桥 |
| 普莱克斯桥 | 1348.435 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 14.1 | 4 | 小桥 |
| 江宁镇桥 | 1349.655 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 210 | 2 | 大桥 |
| 铜井桥 | 1360.716 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 53.7 | 3 | 中桥 |
| 高旺桥 | 327.805 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 66 | 3 | 中桥 |
| 石臼湖特大桥 | 428.229 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 12640.7 | 1 | 特大桥 |
| 团结圩大桥 | 434.688 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 235.58 | 2 | 大桥 |
| 芦溪河大桥 | 441.233 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 156.4 | 2 | 大桥 |
| 石固河大桥 | 446.826 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 205.08 | 2 | 大桥 |
| 漆桥河大桥 | 452.559 | G235 | 新海线 | 一级公路 | 515.08 | 2 | 大桥 |
| 胥河大桥 | 463.87 | G235 | 新海线 | 二级公路 | 221 | 2 | 大桥 |
| S338与G312连接线F匝道桥 | 295.154 | G312 | 沪霍线 | 一级公路 | 1975 | 1 | 特大桥 |
| S338与G312连接线E匝道桥 | 295.64 | G312 | 沪霍线 | 一级公路 | 2285.66 | 1 | 特大桥 |
| G312栖霞高架桥 | 297.609 | G312 | 沪霍线 | 一级公路 | 4619.07 | 1 | 特大桥 |
| G312栖霞高架桥二期 | 303.753 | G312 | 沪霍线 | 一级公路 | 4971.4 | 1 | 特大桥 |
| 陈堡桥 | 361.343 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 17.2 | 4 | 小桥 |
| 山北桥 | 371.998 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 57.5 | 3 | 中桥 |
| 陈吕桥 | 373.822 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 22 | 4 | 小桥 |
| 灵钢桥 | 375.401 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 43.2 | 3 | 中桥 |
| 六合东立交桥 | 375.791 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 250.1 | 2 | 大桥 |
| 六合大桥 | 377.134 | G328 | 启老线 | 一级公路 | 381 | 2 | 大桥 |
| 牛王庙小桥（左幅） | 287.514 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 33.6 | 4 | 小桥 |
| 五百户互通主线立交大桥（左幅） | 289.714 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 132.1 | 2 | 大桥 |
| 运粮河大桥（左幅） | 292.551 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 127.1 | 2 | 大桥 |
| 秦淮河大桥（左幅） | 293.891 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 187.1 | 2 | 大桥 |
| 铁心桥互通主线桥（左幅） | 302.003 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 77.1 | 3 | 中桥 |
| 友谊路桥（左幅） | 307.016 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 106.12 | 2 | 大桥 |
| 义河桥 | 278.479 | G635 | 吴芜线 | 一级公路 | 32.04 | 3 | 中桥 |
| 花奔大桥 | 312.379 | G635 | 吴芜线 | 一级公路 | 846 | 2 | 大桥 |
| 孙家宕大桥 | 322.962 | G635 | 吴芜线 | 一级公路 | 971 | 2 | 大桥 |
| 句容河大桥 | 43.8 | S002 | 南京三环线 | 一级公路 | 131 | 2 | 大桥 |
| 长深跨线大桥 | 186.265 | S002 | 南京三环线 | 一级公路 | 368.41 | 2 | 大桥 |
| 白水桥 | 0.301 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 331.6 | 2 | 大桥 |
| 百水芊城主线上跨桥 | 0.92 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 308 | 2 | 大桥 |
| 麒麟高架 | 3.013 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 878.04 | 2 | 大桥 |
| 麒麟高架匝道桥 | 3.136 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 257 | 2 | 大桥 |
| 东郊小镇高架 | 5.164 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 364.12 | 2 | 大桥 |
| 晨光高架 | 6.366 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 304.12 | 2 | 大桥 |
| 青龙山高架 | 8.539 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 264.2 | 2 | 大桥 |
| 九乡河栈桥 | 9.366 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 180.73 | 2 | 大桥 |
| 坟头高架 | 10.087 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 244.08 | 2 | 大桥 |
| 龙尚路高架 | 11.671 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 184.12 | 2 | 大桥 |
| 汤山新城高架 | 19.231 | S122 | 宁张线 | 一级公路 | 272.12 | 2 | 大桥 |
| 长冲桥 | 27.757 | S126 | 宁丹线 | 二级公路 | 21 | 4 | 小桥 |
| 涧北桥 | 35.911 | S126 | 宁丹线 | 二级公路 | 21.5 | 4 | 小桥 |
| 船头村桥 | 36.278 | S126 | 宁丹线 | 二级公路 | 43.4 | 3 | 中桥 |
| 乌刹桥 | 20.836 | S204 | 宁高线 | 一级公路 | 235 | 2 | 大桥 |
| 沙板桥 | 46.977 | S204 | 宁高线 | 三级公路 | 14.44 | 4 | 小桥 |
| 高阳河大桥 | 69.669 | S243 | 扬禄线 | 一级公路 | 106.5 | 2 | 大桥 |
| 二干河大桥 | 75.964 | S243 | 扬禄线 | 一级公路 | 427.2 | 2 | 大桥 |
| 柘塘互通主线桥 | 80.254 | S243 | 扬禄线 | 一级公路 | 106.4 | 2 | 大桥 |
| 秦淮河大桥 | 81.96 | S243 | 扬禄线 | 一级公路 | 856.2 | 2 | 大桥 |
| 三干河大桥 | 85.178 | S243 | 扬禄线 | 一级公路 | 681.28 | 2 | 大桥 |
| 群力河大桥 | 4.478 | S246 | 宁郎线 | 一级公路 | 106.12 | 2 | 大桥 |
| 主线桥 | 10.342 | S246 | 宁郎线 | 一级公路 | 658.2 | 2 | 大桥 |
| 新桥河大桥 | 31.322 | S246 | 宁郎线 | 一级公路 | 482.2 | 2 | 大桥 |
| 定埠桥 | 58.790 | S246 | 宁郎线 | 一级公路 | 566.48 | 2 | 大桥 |
| 提水站桥 | 125.6 | S247 | 淮六线 | 二级公路 | 59.8 | 2 | 大桥 |
| 固城大桥 | 9.583 | S269 | 固砖线 | 一级公路 | 890.12 | 2 | 大桥 |
| 大道河中桥 | 33.143 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 98.52 | 3 | 中桥 |
| S338龙潭港区高架桥 | 49.23 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 4850.5 | 1 | 特大桥 |
| 便民河桥（左幅） | 51.9 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 66.08 | 3 | 中桥 |
| 汤龙公路互通主线桥 | 52.589 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 877 | 2 | 大桥 |
| 七乡河大桥 | 53.203 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 105 | 2 | 大桥 |
| 九乡河中桥 | 60.202 | S338 | 宁镇线 | 一级公路 | 65 | 3 | 中桥 |
| 宁宣高速溧水互通主线桥 | 196.454 | S340 | 虞宁线 | 一级公路 | 541 | 2 | 大桥 |
| 一干河大桥 | 198.852 | S340 | 虞宁线 | 一级公路 | 894 | 2 | 大桥 |
| 三干河大桥 | 203.85 | S340 | 虞宁线 | 一级公路 | 497 | 2 | 大桥 |
| 新洪蓝桥 | 110.415 | S341 | 宜溧线 | 二级公路 | 147.6 | 2 | 大桥 |
| 八百河大桥 | 187.415 | S353 | 海滁线 | 一级公路 | 216.48 | 2 | 大桥 |
| 向阳河大桥 | 215.273 | S353 | 海滁线 | 一级公路 | 112.86 | 2 | 大桥 |
| 滁河大桥 | 339.703 | S356 | 江北沿江 | 一级公路 | 709.4 | 2 | 大桥 |
| 划子河大桥 | 347.215 | S356 | 江北沿江 | 一级公路 | 667.4 | 2 | 大桥 |
| 河王桥 | 16.872 | S421 | 长深高速竹镇互通连接线 | 二级公路 | 126.12 | 2 | 大桥 |
| 板桥河大桥 | 2.835 | S508 | 刘村互通-侯庄互通公路 | 一级公路 | 229.4 | 2 | 大桥 |
| 合计 |  |  |  |  | 75351.27 |  |  |

表2 隧道基本信息一览表

| 隧道名称 | 隧道 入口 桩号 | 所属路线情况 |  |  | 隧道长度 （米） | 按隧道长度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线编号 | 路线名称 | 技术等级 |  |  |
| 平山隧道 | 195.5 | S002 | 南京三环线 | 一级公路 | 430 | 短隧道 |
| 玉兰路隧道 | 299.31 | G42 | 沪蓉高速 | 一级公路 | 130 | 短隧道 |
| 仙鹤山隧道 | 306.94 | G312 | 沪霍线 | 一级公路 | 120 | 短隧道 |
| 万寿路隧道 | 1308.844 | G205 | 山深线 | 一级公路 | 125 | 短隧道 |
| 合计 |  |  |  |  | 805 |  |

第五章   合同主要条款及格式

合同专用条款

1.词语定义、适用语言和法律

1.1词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1）甲方：是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的甲方为南京市公路事业发展中心。

（2）乙方：是指其投标文件已为甲方所接受，并与甲方签订了合同书承担本项目的供应商，以及取得该当事机构资格的合法继承人，为本项目设立的专门检查机构。

（3）本工程：是指甲方委托提供定期检查服务的项目

（4）计划服务期：自合同签订之日起至2025年10月30日。如检查中发现重大病害或危及运营安全的突发情况，应及时告知甲方。

（5）合同单价：指检查及管理人员费用（含必要保险等）、检查报告及相关后期建档等资料、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、检查设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

（6）合同条件：是甲方与乙方根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体工程实施的需要订立，经协商达成一致，本项目的合同条件。

（7）天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.2本合同的书写、解释和说明的语言为汉语。

1.3本合同适用《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等由国家、江苏省颁发的关于工程检查的法律、法规及相关规定。

1.4检查工作的实施应当以相关技术规范为依据。

1.5如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。

2.甲方的权利与义务

2.1成交后，甲方将向乙方免费提供与履行检查服务有关的资料

2.2甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检查服务所必需的工作条件，包括检查必须的道路交通管制方面的协助。

2.3甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

2.4按本合同第7条向乙方支付合同价款。

2.5甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

2.6甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

3.乙方的权利与义务

3.1乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对工程质量检查的有关规定开展工作。

3.2在签订合同之后，按照甲方有关管理规定，及时向甲方提交本工程专项技术方案申报，编写详细的检查工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，受其约束。

3.3乙方收到甲方提供的检查工作依据的基础资料后，应仔细阅读，并及时和现场进行比对，如发现任何错误、失误或缺陷，应及时通知甲方。

3.4乙方必须严格执行国家、交通部和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）的相关规定及本项目的技术要求开展检查工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

3.5乙方须按照《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）规定的周期和检查内容进行检查。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检查服务，其具体内容在第四章采购需求规定。乙方向甲方提交的资料包括检查报告、电子文档并归档整理，同时填写桥梁定期检查记录表，建立桥梁卡片，此部分费用已含在检查费中，甲方不另外支付。

3.6乙方须对南京市普通国省道桥梁、隧道、涵洞技术状况进行定期检查，包括结构及附属设施等的基本情况、外观质量、缺损、病害情况、混凝土强度、钢筋锈蚀状况、混凝土碳化深度检测和线形检测等。主要工作内容包括但不限于：

①按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG-H12-2015）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等相关的定期检查及评定要求，完成桥梁、隧道、涵洞定期检查的外业数据采集、病害记录和技术状况评定，核对省中心桥梁、隧道、涵洞最新年报数据与现场实际符合情况，完成对桥梁、隧道、涵洞内业技术资料及桥梁、隧道、涵洞管理系统CBMS数据的更新修正。

②根据桥梁、隧道、涵洞的检查、检测技术状况评定结果，分析病害原因，提出维修养护方案或加固方案或特殊检查的要求；检查小修保养状况；按相关技术要求须完成的其它检查和检测；提交通过评审的桥梁、隧道、涵洞定期检查报告。

3.7正常服务

3.7.1正常服务是指为完成本项目的检查服务。正常服务内的费用报价不做调整。正常服务内容为：

a）桥涵检查

定期检查的内容及标准执行《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）、《公路技术状况评定标准》（JTG5210-2018）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等的相关规定。

b）数据整理分析及报告编制

桥梁部分：

①桥梁病害现状评估、技术状况评价、对养护、维修加固工作建议；

②提供桥梁病害的图集；

③形成桥梁健康档案；

隧道部分：

①检查记录表、隧道展示图及相关调查资料等；

②对土建结构的技术状况评定；

③对土建结构的养护维修状况的评价及建议；

④需要实施专项检查的建议；

⑤需要采取处治措施的建议。

3.7.2特殊检查服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的服务。

3.7.3乙方在编制投标文件时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的乙方，应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。乙方应综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同单价不因此而进行调整。

3.8检查人员

参与检查的其他人员应具有交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测工程师证书》（证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）资格证书，在高处作业的人员需具备高处作业操作证。

3.8.1在合同期内，未经甲方同意不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准。否则，乙方必须支付甲方1万元/人违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

3.8.2为了履行检查服务，乙方应在检查工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。

3.9在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本合同有关的保密资料。

3.10在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检查费中，甲方不另外支付。

3.11乙方应为实施检查工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

3.12乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

3.13乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

3.14乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

3.15乙方进场前，应认真开展现场勘查，并严格按照甲方单位或甲方指定的管理单位有关管理办法的要求，编写行之有效的专项技术方案，详细说明工作计划及人员与设备的具体安排，各工作内容的实施步骤等，并提交开工申请，经甲方单位或甲方指定的管理单位同意后，方可正式进场开始作业。未经甲方确认的工作量，均不予以计量。

3.16乙方应就本项目相关文件中所引用的规章制度合规性进行把关，对明显引用错误，或应予以采用而未列入引用范围的规范及时告知甲方。

4.检查工作细则、服务期和进度安排

4．1乙方提交的检查工作细则

4.1.1合同签订后，乙方应向甲方提交检查工作细则。乙方应按照经甲方批准后的检查细则的要求，有计划、有组织的开展检查工作，并受其约束。

4.1.2甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

5.安全措施及责任

5.1在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

5.2必须保持工作中不中断交通。乙方在检查过程中为确保安全，须遵守以下要求：

5.2.1在不中断正常交通的情况下组织开展作业，为确保过往车辆安全，乙方应自费提供照明、警卫、护栅、警示标志等符合《道路交通标志和标线.第四部分：作业区》（GB5768.4-2017）等法律法规和技术规范中相应条款要求的安全防护设施。

5.2.2乙方检查作业现场的所有人员服从甲方、交警等有关部门的施工安全管理和监督，因交通堵塞、恶劣天气、事故等暂停作业。

5.2.3在检查期间如遇交通的临时警卫任务等，乙方须给予配合，必要时应无条件中止作业，服从交警和路政人员的指挥和管理。

5.2.4乙方须遵守公路交通组织的审批制度，实施交通管制时必须取得交警、路政等管理部门的许可，办理施工占道交通组织审批许可的相关费用由乙方纳入合同总检查费用中一并考虑，甲方单位不再另外支付。

5.2.5乙方应确保工作的车辆和驾驶人员证照齐全，满足在公路上行驶的要求。

6.保险

6.1本项目工程一切险和第三方责任险由乙方自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。所有投保手续乙方自行办理。否则，甲方有权按照相关规定从支付的合同价款中扣除此部分款项。

6.2乙方装备险和乙方职工的(人身)事故险由乙方自行投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。

6.3乙方必须为本项目使用的未按用人单位参保的人员缴纳工伤保险费，该部分保险费包含在合同总价中，不单独计量与支付。

7.合同总价与支付方式

7.1本项目为固定总价合同，合同价格是指为完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、交通安全措施费、 检测设备、测量仪器费、成果编制费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

7.2在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检查费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检查费变化，检查费不作调整。

7.3甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

7.4付款方式：

本项目按季度付款，每季度付签约合同金额的30%，提供完整检查报告，经甲方核实确认后一次性无息支付尾款。

每次支付前，乙方应按甲方要求提供足额的发票。由于资金构成涉及上级多部门，因上级部门拨付时间问题引起的逾期付款，甲方不承担违约责任及违约金、相关利息。

7.5甲方、乙方对合同价款支付发生争议时．按本合同第8.4款有关争议的约定处理。

8.违约和争议

8.1甲方违约责任

（1）甲方不按本合同第7条规定支付合同价款。

（2）甲方无正当理由擅自中止合同（不可抗力除外）。

8.2乙方违约责任

（1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

（2）乙方因自身原因未按期向甲方提交检查成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

（3）未经甲方批准而擅自更换的一般检查人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

（4）检查人员责任心不强、检查工作不到位，伪造检查数据、出具错误检查数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

（5）乙方检查制度不全，检查仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

（6）违反本合同第13条有关廉洁条款的规定。

乙方发生以上第（3）～（6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1万元至10万元的损失赔偿金。

8.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

8.4双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为南京仲裁委员会，仲裁地为南京市。

9.转包与分包

允许分包。如承包范围内有乙方资质范围以外的特殊检查内容，则需经甲方批准后委托有相应资质的单位承担。

10.不可抗力

10．1除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。

不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

（1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

（4）离子辐射或放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

10．2遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

10．3因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

11.合同生效、变更、中止、解除和终止

11.1合同经双方签字盖章后生效。

11.2双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

11.3对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

11.4甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检查或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检查工作。

11.5如乙方发生8.2款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

11.6双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

11.7一方根据11.5、11.6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第8.4款关于争议的约定处理。

11.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

12.事故报告

12.1如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在3天内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应及时报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

13.其它

13.1廉政要求

13.1.1乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

13.2版权

13.2.1对乙方拥有版权并已用于本检查服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

13.2.2乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

13.2.3乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

附件一： 合同协议书

合同协议书

本协议书由采购人南京市公路事业发展中心(以下简称“甲方”)为一方，与中标人  （全称）  (以下简称“乙方”)为另一方共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为        （项目名称）项目提供检查服务，并已接受了乙方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1、合同协议书及附件；

2、中标通知书；

3、投标申请及声明；

4、合同专用条款；

5、技术标准和要求；

6、在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

- 项目负责人为                。

- 本合同计划服务期为       。

五、签约合同价为：（大写）                   （￥         元）。

六、甲方在此同意按照本检查合同规定的期限和方式，向乙方支付根据检查合同规定应支付的费用和提供检查工作条件。

七、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本检查合同的规定履行检查服务。

八、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照检查合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

九、本协议书一式肆份，双方各执二份，具有同等法律效力。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（全称） （盖章） 　             乙方：（全称） （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：        （签字）       或其委托代理人：       （签字）

经办人：（签字）

日期：    年     月     日              日期：    年     月     日

附件二： 廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称） 的采购人南京市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与中标人                （全称）       （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）检查的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的检测分包项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该项目检查报告验收后止。

第七条 本合同作为    （项目名称）    检查合同的附件，与检查合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式陆份，委托人执肆份，乙方执贰份。

甲  方：（全称） （盖章） 　           乙   方：（全称） （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：        （签字）       或其委托代理人：       （签字）

经 办 人：        （（签字）

甲方监督部门：    （盖章）

日期：    年     月     日                日期：    年     月     日

附件三： 安全生产合同

安全生产合同

为在    （项目名称）       的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人南京市公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与中标人          （全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的负责人到具体操作人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．参加本项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验、放射性检测等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，服务合同履约完成后失效。

甲方：（全称） （盖章） 　           乙方：（全称） （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：        （签字）       或其委托代理人：       （签字）

经办人：        （签字）

日期：    年     月     日              日期：    年     月     日

第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

评分索引表

（格式供参考）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

（注：为方便评审，可在系统对应模块内进行响应，其他内容按本章格式在“投标文件格式”模块进行响应。标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。）

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方           （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的投标报价为人民币（大写）          （¥       元）。

3、本项目服务时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的其它采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的             （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证的扫描件:

委托代理人的身份证的扫描件:

注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由投标人的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：(法定代表人签字或签章)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	  日

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 投标人是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

投标人（加盖公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务整体功能。

- “投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：2025年南京市普通国省道桥梁隧道涵洞定期检查项目

项目编号：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

附件五、 资格证明文件

1.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的资格证明文件；

注：投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

投标人仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“2.1”款涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

3.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“2.3”款特定资格要求的证明文件；

4.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“2.4”款要求的证明文件。

附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖公章）：

附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖公章）：

附件八、服务方案

服务方案自拟，应根据采购人对项目的要求、招标文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件九、拟投入本合同项目的主要人员基本情况表（总表）

拟投入本合同项目的主要人员基本情况表（总表）

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人拟拟投入本合同项目的主要人员应汇总填报在本表中。

投标人（加盖公章）：

附件十、拟投入本合同项目的主要人员简历表

拟投入本合同项目的主要人员简历表

项目名称：                                 项目编号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称（如有） |  |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科） |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月至 年 月 |  | 参加过类似项目名称 |  | 担任何职 |  | 备 注 |  |

说明：本表后应附执业资格证书（如有）、职称证书（如有）、学历证书以及评标办法要求的业绩证明材料等并加盖公章。

投标人（加盖公章）：

附件十一、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表。本表后应附中标（成交）通知书（如有）、合同、履约证明（如需要）、咨询成果（如需要）等证明材料扫描件并加盖公章。

投标人（加盖公章）：

附件十二、拟投入的仪器设备表

拟投入的仪器设备表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型号 | 已有设备性能状况 | 购买或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

附件十三、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于科学研究和技术服务业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于科学研究和技术服务业（本项所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市公路事业发展中心

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日  期：    年   月  日

附件十五 承诺书

承诺书

致：南京市公路事业发展中心

我单位                                    （投标人名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（5）参加本次采购活动不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（6）参加本次采购活动不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

附件十六、申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 注：

- ①行数不够，可自行增加；

- ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

- ②投标人须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

附件十七、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）