常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市高级职业技术学校零星维修服务采购项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2025-0032

采 购 人：常州市高级职业技术学校

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市高级职业技术学校的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就常州市高级职业技术学校零星维修服务采购项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年9月 1日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2025-0032

2.项目名称：常州市高级职业技术学校零星维修服务采购项目

3.项目预算金额：110万元/年，330万元/三年

4.项目最高限价：110万元/年，330万元/三年

5.采购需求：常州市高级职业技术学校日常零星维修，工作内容包括：校园漏水修复，门窗及五金更换维修、油漆、道路、面砖修复、内外墙修补粉刷、供水、照明系统维修、公共基础设施的修复保养等，具体以招标人根据资产维修情况下发的维修通知单为准。入围3家中标单位，由采购人根据实际情况派发维修通知要求，承包人不得以发包人委托的工程量不均衡或达不到预期而索赔。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，一年服务期满后依据上一年服务考核情况，经采购人考核合格后续签下一年度合同。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  √否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是 √否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：√否 □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：（1）供应商具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或者有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，同时具备有效安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并提供供应商为拟派项目负责人缴纳2025年5月至7月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章），成交后不得更改项目负责人。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2025年8月18日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年9月1日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市高级职业技术学校

地    址：常州市武进区延政中大道6号

联 系 人：杨老师

联系方式: 0519-89855098

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：潘工

联系方式：15720613683

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   投标人须知

第一节投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：√服务 货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 √否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目 £适用 √不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：。 |
| 4 | 现场考察 | √不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | √不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在2025年月日时分前送至常州晋发建设项目管理有限公司（常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼），并至室做好样品送达登记工作，联系人：，电话：，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 √本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年8月18日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com。）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658；15720613683 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 13 | 代理费 | 收费对象： 采购人 √成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，万元（含）以下部分，万元万元（含）部分。 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 账号：； |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策

具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 八、代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见投标人须知资料表。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | （1）供应商具备有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或者有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，同时具备有效安全生产许可证； （2）拟派项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），并提供供应商为拟派项目负责人缴纳2025年5月至7月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章），成交后不得更改项目负责人。 | 提供证明材料 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；本项目按优惠率报价，具体要求详见第八章投标文件格式，开标一览表重要提示； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投 标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、按照评审得分由高到低排名前3名为中标候选人，最终第一、二、三中标候选人获得中标名额。若得分相同，按投标优惠率由高到低顺序排列，采购人确认投标优惠率高的为中标单位；得分且投标优惠率相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分 项目 | 评分细则 | 明细分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 投标 报价 | 1.1价格分采用优惠率评价法，即满足招标文件要求且最高优惠率为评审价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 其他报价得分=（1-【最高优惠率评审价】）/（1-【优惠率评审价】）*20。 | 20 |  |
| 技术部分（39分） | 总体 概述 | 2.1针对本项目特点制定包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性等。项目理解深入、方案有针对性。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得6分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得4分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得2分； 差或无不得分。 | 6 |  |
|  | 施工现场平面布置 | 2.2施工现场平面布置包括但不限于临时设施的布置，施工机械、材料、周转材料、加工场地、各类仓库的布置摆放，临时线路的布置等。布置完善合理，可行性高。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得6分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得4分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得2分； 差或无不得分。 | 6 |  |
|  | 质量 保证 | 2.3制定有针对性的施工质量方案及措施体系。施工质量方案及保证措施考虑全面、科学合理、方案明确有针对性。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得6分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得4分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得2分； 差或无不得分。 | 6 |  |
|  | 工期 保证 | 2.4零星维修施工进度计划和各阶段进度的保证措施包括但不限于工期目标、保证措施、主要材料、机械、劳动力进场计划等，进度计划安排合理，各阶段保障措施可行性高。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得6分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得4分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得2分； 差或无不得分。 | 6 |  |
|  | 安全文明施工 | 2.5安全生产的保证措施包括但不限于文明施工措施、安全生产管理制度、安全施工方案及对周围居民、交通、道路、扬尘治理的应对措施。措施合理、科学、可行性高。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得5分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得3分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得1分； 差或无不得分。 | 5 |  |
|  | 合理化建议及承诺 | 2.6针对本项目提出合理化的建议及承诺，建议、承诺合理可行、创新科学、切实针对本项目。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得5分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得3分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得1分； 差或无不得分。 | 5 |  |
|  | 应急 预案 | 2.7应急预案包括但不限于夜间应急抢修、紧急故障处理及服务承诺等，方案合理可行、创新科学，可行性高。 量化第一档：完全满足以上要求，体现完整的得5分； 量化第二档：能够较好满足以上要求，体现较完整的得3分； 量化第三档：对以上要求体现一般的得1分； 差或无不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（41分） | 类似 业绩 | 3.1供应商自2022年8月1日（时间以合同签订时间为准）至本项目响应文件提交截止时间承接过类似零星维修业绩的，每有1个得5分，本项最高得15分。 | 15 | 提供中标（成交）通知书及合同，未按要求提供不得分。 |
|  | 项目负责人 | 3.2具有高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得1分，其他不得分，本项最高得3分。 | 3 | 提供对应的有效证书及供应商为其缴纳2025年5月至7月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章），未按要求提供不得分。 |
|  | 项目组其他成员（项目负责人除外） | 3.3项目组拟投入人员 （1）具有中级及以上工程师职称，有1人得3分，本项最高得6分； （2）具有二级及以上注册建造师证书，有1人得3分，本项最高得6分； （3）配备安全员的得3分。 注：项目组成员同一人不得重复得分，最高得15分。 | 15 |  |
|  | 认证 证书 | 3.4供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供认证证书，同时还需提供在国家认监委官方网站:http://www.cnca.gov.cn查询状态显示“有效”的截图，否则不得分。 |
|  | 承诺 | 3.5供应商承诺结算时按入围的3家入围供应商的最高优惠率结算的得2分。 | 2 | 提供承诺函，格式自拟 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

常州市高级职业技术学校日常零星维修，工作内容包括：校园漏水修复，门窗及五金更换维修、油漆、道路、面砖修复、内外墙修补粉刷、供水、照明系统维修、公共基础设施的修复保养等，具体以招标人根据资产维修情况下发的维修通知单为准。入围3家中标单位，由采购人根据实际情况派发维修通知要求，承包人不得以发包人委托的工程量不均衡或达不到预期而索赔。

主要维修项目清单及限价如下：

| 序号 | 项目 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊床 | 60 | 含人工材料 |
| 2 | 木工修床板、门等（个） | 60 | 含人工材料 |
| 3 | 焊门整形一扇 | 100 | 含人工材料 |
| 4 | 换宿舍门锁一把 | 150 | 含人工材料 |
| 5 | 换宿舍门拉手一个 | 70 | 含人工材料 |
| 6 | 换教学楼门锁一套 | 210 | 含人工材料 |
| 7 | 换教学楼拉手一套 | 150 | 含人工材料 |
| 8 | 换教学楼锁芯一个 | 95 | 含人工材料 |
| 9 | 换宿舍门上气窗玻璃（块） | 80 | 含人工材料 |
| 10 | 换老校区窗户玻璃（块） | 120 | 含人工材料 |
| 11 | 换新校区窗户双层中空玻璃（块） | 350 | 含人工材料 |
| 12 | 换窗锁一个 | 35 | 含人工材料 |
| 13 | 换消防箱门上玻璃（块） | 85 | 含人工材料 |
| 14 | 换消防箱门上木板（块） | 90 | 含人工材料 |
| 15 | 换消防箱一套（不含阀） | 400 | 含人工材料 |
| 16 | 换电动卷帘门遥控板一套 | 520 | 含人工材料 |
| 17 | 换木楼梯转角一个 | 180 | 含人工材料、结构加固 |
| 18 | 更换窗帘轨道（3.5m以内） | 100 | 含人工材料包括滚轮 |
| 19 | 疏通分管（个） | 80 | 包括大便池、小便池、地漏、蹲坑等 |
| 20 | 疏通主管（个） | 175 | 厕所横管、地下管道、清理等 |
| 21 | 高压水枪冲洗管道（米） | 28 | 地下油污管道 |
| 22 | PVC管道维修（个或米）De50~De160 | 120 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 23 | PP-R管道维修（个或米）De50以下 | 90 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 24 | PP-R管道维修（个或米）De63~De110 | 230 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 25 | 更换普通水嘴（个） | 30 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 26 | 更换台盆不锈钢龙头（手扳式） | 150 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 27 | 更换台盆不锈钢龙头（按压式延时） | 120 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 28 | 清理化粪池、化油池（每车约3方） | 450 | 含人工材料 |
| 29 | 换拖把池（个） | 250 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 30 | 换蹲坑塑料水箱（个） | 200 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 31 | 更换蹲坑手压阀（个） | 320 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 32 | 更换蹲坑（个） | 360 | 含人工材料，破损地砖另计 |
| 33 | 更换小便斗（个） | 350 | 国产普通品牌 |
| 34 | 更换小便斗手压阀（个） | 185 | 国产普通品牌 |
| 35 | 更换小便斗感应器（个） | 385 | 国产普通品牌 |
| 36 | 更换小便斗电磁阀（个） | 300 | 国产普通品牌 |
| 37 | 更换小便槽电磁阀或感应器（个） | 120 | 国产普通品牌 |
| 38 | 教学楼卫生间手拉水箱更换（个） | 100 | 含人工材料 |
| 39 | 窨井盖板连外框60*60 （个） | 300 | 混凝土结构 |
| 40 | 窨井盖板60*60 （个） | 240 | 混凝土结构 |
| 41 | 窨井盖板60*60 （个） | 800 | 2cm厚钢板结构 |
| 42 | 窨井检查、清理（个） | 50 | 含人工材料 |
| 43 | 新做窨井（个） | 1500 | 含人工材料（砖砌粉刷盖板） |
| 44 | 更换国标截止阀（只） | 2400 | （150mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 45 | 更换国标截止阀（只） | 1200 | （100mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 46 | 更换国标球阀（只） | 600 | （75mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 47 | 更换国标球阀（只） | 450 | （63mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 48 | 更换国标球阀（只） | 350 | （50mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 49 | 更换国标球阀（只） | 220 | （40mm）含人工及辅材 |
| 50 | 更换国标球阀（只） | 150 | （32mm）含人工及辅材 |
| 51 | 更换国标球阀（只） | 120 | （25mm）含人工及辅材 |
| 52 | 更换国标球阀（只） | 110 | （20mm）含人工及辅材 |
| 53 | 橡胶软接更换（只） | 350 | （150mm）含人工及辅材 |
| 54 | 橡胶软接更换（只） | 280 | （100mm）含人工及辅材 |
| 55 | 橡胶软接更换（只） | 220 | （75mm）含人工及辅材 |
| 56 | 橡胶软接更换（只） | 200 | （50mm）含人工及辅材 |
| 57 | 水箱浮球阀更换 | 350 | 含人工材料 |
| 58 | 制作轻钢龙骨石膏板双层隔墙（m2） | 135 | 含人工材料（不含乳胶漆） |
| 59 | 制作龙骨石膏板吊顶 （m2） | 120 | 含人工材料（不含乳胶漆） |
| 60 | 新制乳胶漆（m2） | 34 | 批腻子、打磨、乳胶漆各2遍 |
| 61 | 乳胶漆翻新（m2） | 45 | 铲、批、打磨，乳胶漆2遍 |
| 62 | 乳胶漆翻新（m2） | 24 | 仅翻新刷白 |
| 63 | 油漆木门、铁门及铁制品（m2） | 40 | 混水漆 |
| 64 | 油漆木门、铁门及铁制品（m2） | 45 | 清水漆 |
| 65 | 消防门补洞（个） | 120 |  |
| 66 | 修补瓷砖、地砖（m2） | 160 | 含人工材料 |
| 67 | 广场砖维修（m2） | 200 | 含人工材料 |
| 68 | 修补花岗岩（m2） | 230 | 含人工材料(花岗岩厚2cm） |
| 69 | 砌筑24#实心墙（m2） | 250 | 含人工材料 |
| 70 | 砌筑5寸墙（m2） | 160 | 含人工材料 |
| 71 | 水泥砂浆粉刷（m2） | 40 | 含人工材料 |
| 72 | 贴外墙砖（m2） | 180 | 含人工材料 |
| 73 | 混凝土浇筑C30（m3） | 650 |  |
| 74 | 土方开挖（m3） | 120 | 机械开挖，如人工开挖另计人工 |
| 75 | 墙体拆除（m2） | 55 | 含人工材料 |
| 76 | 换厕所塑料扣板（m2） | 120 | 含人工材料 |
| 77 | 换厕所铝塑板（m2） | 220 | 含人工材料 |
| 78 | 吊顶龙骨更换（m2） | 100 | 含人工材料 |
| 79 | 屋面防水（m2） | 80 | 含人工材料、国标4mm厚SBS防水材料 |
| 80 | 勤杂用工（个） | 350 | 包括搬课桌、书等物品 |
| 81 | 墙面或楼面开孔（75mm以上） | 150 |  |
| 82 | 更换镀锌管（m） | 200 | 含人工安装，雨水管或下水管（100mm或110mm） |
| 83 | 消防柜门锁 | 35 | 同窗锁 |
| 84 | 双层夹胶钢化玻璃（m2） | 800 | 厚（6mm+6mm） |
| 85 | 隔断钢化玻璃（m2） | 1300 | 含配件厚12mm钢化 |
| 86 | 无框玻璃门（m2） | 450 | 含五金配件厚12mm钢化 |
| 87 | 钢筋（吨） | 5200 | 5.2元/公斤 |
| 88 | 角阀 | 45 | 普通国产品牌 |
| 89 | 软管（300-500mm） | 40 | 普通国产品牌 |
| 90 | 更换地弹簧 | 280 | 含水泥固定 |
| 91 | 体育场网片（m2） | 85 | 含人工及辅材 |
| 92 | 围墙围栏（m2） | 250 | 含人工及辅材 |
| 93 | 建筑垃圾清运（吨） | 350 | 含人工、机械等 |
| 94 | 消防闭门器（110mm） | 120 | 含人工及辅材 |

注：以上单价为全费用单价，包括工程、货物或者服务的施工、供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、设备、耗材、运送工具及利润、风险、税金、人工费用、管理费及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。每个合同周期内，采购人可根据实施情况并结合市场价格调整项目及金额。

- 总体要求

成交供应商须适应学校零星维修工作突发性、零碎性的特点，做到24小时随叫随到。满足因不同项目对不同工种需求的要求，确保维修项目按时、优质完成；成交供应商维修通知联系方式：移动电话、邮箱、QQ、微信等，采购人维修任务通过前述联系方式通知成交供应商的，即视为通知已下达，修复时间按收到采购人维修要求时开始算起。维修项目具体时间按采购人要求实施，未及时响应的，甲方可自行或委托其他中标供应商进行维修。

1、人员要求

（1）项目负责人具备方案制定、预算编制（通过造价软件，根据计价、计量、信息指导价等规范文件）和现场协调解决问题的能力，以保证前期工作（方案编制、预算编制等）的及时性和有效性；水电岗须能切实履行应急抢修工程（水电）任务；其余人员安排根据实际安排配置，具体以满足维修改造需要为准。

（2）项目负责人应保持手机24小时保持畅通，提前安排好维修人员，以应对紧急抢修情况。

（3）特种作业必须持证上岗。

（4）在校人员佩戴标志牌。

（5）设置专人负责日常维修流程报修单处理任务，包括接单后报采购人审批和派单，维修任务完成后负责将施工内容、签证内容及时输入日常维修流程后继续推送，并及时收集报修人反馈意见，跟踪报修单。收集施工前、中、后过程影像资料。

（6）项目负责人根据采购人要求及项目实施过程中实际需要提供服务。

2、时间要求：

（1）日常维修中涉及水电维修一般在接单后48小时内完成，涉及土建、装饰的一般在接单后5日内完成；特殊需定制、异地购买材料、应急抢修完成周期根据采购人要求执行。

（2）零星维修改造按照采购人制定的方案和工期完成，施工前须经校方先行审批。

（3）应急抢修必须在1小时内到达现场实际履行抢修工作，并按采购人制定的工期完成抢修，包含夜间应急抢修。

（4）如遇需中标人现场对接的维修任务时，中标人必须在接到采购人指令后，一般维修在4小时内到达现场，紧急维修在2小时内到达现场配合，中标人所派人员必须能有效完成配合任务。

3、报验、签证、结算送审要求

零星维修改造竣工后5个工作日内报验收；验收后5个工作日内报签证；采购人有权对中标人逾期报验、送审的工程款延迟支付，逾期送审中标人须按逾期送审金额（以审定价为准）*1‰/天承担违约金，违约金直接从后续工程支付中扣除，逾期送审超半年直接认定年度考核不合格，同时相关违约责任由中标人自行承担（包括因逾期送审或报验造成的工程量无法确认、工程款延期支付责任等），采购人不承担任何责任。竣工资料根据采购人要求编制和报送。

三、服务要求

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照现场原样要求或采购人指定的作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

2、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。

3、施工过程中引起的绿化损失应及时修复并承担其费用，费用需含在报价中。

4、负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用需含在报价中。

5、施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、采购人有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，成交供应商应无条件接受。

8、工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由成交供应商负责。现场的材料及设备、工具由成交供应商自行保管。

9、成交供应商应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过采购人的验收，采购人可对成交供应商处以1000元/次的罚款；成交供应商修复直至通过验收，罚款不返还。若成交供应商拒缴罚款，采购人有权不支付工程款并要求成交供应商暂停下部节点的施工。

10、成交供应商在施工过程中，采购人有权要求对成交供应商的施工进行适当调整安排，对采购人提出的安排，成交供应商应积极服从。如成交供应商拒服从采购人的调整安排，采购人有权对成交供应商进行相应的经济处罚。

11、工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期，但采购人应承认竣工日期，但不承担成交供应商在此期间的看管等相关费用。

12、成交供应商负责完工工程移交采购人之前的维护及保管工作。

13、材料堆放及现场施工应服从采购人管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地青；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，采购人有权处以500/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。

14、做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

15、在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由成交供应商承担，所发生的一切费用均由成交供应商全部支付。

16、在项目施工期间，成交供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。如采购人核查后发现其未购买的，则有权中止合同。

17、成交供应商应随时接受采购人对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由成交供应商自行承担。若未按期整改，采购人有权立即解除合同，且一切损失均由成交供应商承担。

18、工程质量要求：维修项目以不低于现场原样为验收合格标准；新增、新建项目一次性验收合格。

四、材料供应要求

1、凡由成交供应商采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由成交供应商负责。

2、材料、设备进场前应接受采购人组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，三天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，采购人有权自行处理，由此造成成交供应商异议或损失的，采购人不予赔偿。

五、安全生产和防火要求

1、成交供应商必须为所有进场施工人员购买雇主责任险、意外险。成交供应商在施工期间应严格遵守国家现行的法规、施工规范，由于成交供应商原因造成质量及安全事故（包括但不限于造成采购人、成交供应商或者第三方人员人身损害、财物损失或者其他意外情况的），其损失、责任全部由成交供应商承担。由于成交供应商原因造成重大安全事故的，采购人有权立即终止合同且不承担违约责任。

2、成交供应商在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3、由于成交供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或安全事故或火灾事故，成交供应商须承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

六、承包方式：包工包料。

七、服务期限：三年，合同一年一签，一年服务期满后依据上一年服务考核情况，经采购人考核合格后续签下一年度合同。

八、质量保修期：一般工程保修期2年（防水质量保修期5年）

九、付款方式

每学期期末支付一次验收合格且已审计的实际费用。

十、报价方式

本项目采用优惠率报价，结算（合同）单价=各项单价最高限价*（1-中标优惠率）。

（1）投标报价（优惠率）应包括工程、货物或者服务的施工、供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、设备、耗材、运送工具及利润、风险、税金、人工费用、管理费及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。

（2）招标人反对盲目压价，各投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，并充分考虑到合同实施期间的市场风险和施工组织方案，确定合理的报价。

十一、结算方式

1、合同约定的计价原则、计价方法、结算价格及其他相关事项按下列规定执行。

主要维修项目清单范围内的，参照清单价格结合优惠率，工程量由单个项目派发部门审核签字；清单范围外的按审计、采购人、实施单位共同定价，参照现行建设工程工程量清单计价规范和各专业工程量计算规范，材料、设备价格，按申报维修计划方案当月的常州工程造价信息指导价计算，如无信息指导价，由审计、采购人、实施单位三方协商确定，并按中标固定优惠率结算。

2、审计费承担原则：本项目须执行全过程跟踪审计。审计要求和竣工结算审计超额核减费用承担方式按武进区财政局、审计局、监察局《关于规范区级政府性投资项目跟踪审计管理的实施意见》（2012）会议纪要精神执行。其中乙方须按以下标准承担超额核减费用并在应付乙方项目款项中扣除：审计核减率 10%以下，乙方不承担超额核减费用。审计核减率 10%-20%，乙方须承担超额核减费用，承担标准为超过 10%以上部分的核减额*5%。审计核减率达 20%以上，乙方须承担超额核减费用，承担标准为超过 10%以上部分的核减额*5%；同时按所承担超额核减费用的同等额度扣除工程款；并提请相关主管部门通报，实施不良行为记录

3、其他：乙方需根据巡查结果及甲方要求编制维修计划方案，明确维修工程量、相应价格、维修工期等内容，经甲方、监理单位（如有）、审计单位批准同意后才可实施维修。

十二、零星维修工程考核表

| 考核 项目 | 评分要点 | 分值（分） | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 工作 | 现场查验和对接及时性、预算编制及时性和准确性。 | 5 |  |  |
| 施工 进度 | 1、是否编制进度计划，进度计划编制是否合理； 2、进度执行到位是否到位，包括节点进度和总进度执行情况。 | 10 |  |  |
| 安全文明施工 | 1、现场警示标志、成品保护、安全防护等措施是否到位； 2、特种作业人员和特种设备报验资料是否齐全，现场作业人员和设备与报验是否一致； 3、动火、高空作业、吊装作业、动土作业、断路（或影响通行）等是否报批；现场进行危险性较高的作业时，是否安排专人进行现场安全管理，安全规程的遵守和安全措施的落实是否到位； 4、施工人员是否经过安全交底或培训； 5、现场是否能按照相关规范和学校要求做到文明施工。 | 20 |  |  |
| 施工过程管理 | 1、材料报验是否规范、及时，材料质量是否合规； 2、隐蔽工程报验和签证是否及时，影像资料是否留存； 3、完工后报验、签证是否及时； 4、施工过程中人员健康监测状况是否根据要求执行； 5、施工是否严格按照规范施工； 6、现场管理是否有序，材料堆放是否整齐。 7、现场人员是否遵守学校相关流程，服从管理。 8、变更或增项是否严格履行校内变更手续。 9、施工现场日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题。 | 20 |  |  |
| 项目管理人员履职情况 | 1、项目管理人员是否按合同约定和校方要求常驻学校履职； 2、施工过程遇到问题能否及时反馈给校方，校方反馈给施工单位的问题是否能及时整改到位。 | 5 |  |  |
| 施工 质量 | 1、分部分项工程施工质量是否满足规范和校方要求； 2、隐蔽工程是否经过验收后进入下一道工序； 3、工程质量是否存在返工问题； 4、完工后现场是否清理干净。 | 30 |  |  |
| 结算 送审 | 结算资料是否完整、准确，结算资料是否按合同约定及时送审。 | 5 |  |  |
| 日常 巡检 | 科室（或部门）日常巡检或专项检查中施工单位是否存在违规操作、安全隐患问题，巡检地方包括施工单位办公、仓库等。 | 5 |  |  |
| 合计（分） |  | 100 |  |  |

注：学期结算费用与月度考评结果挂钩：中标单位月度考核得分均达到90分(含90分),支付该学期全额费用；月度得分低于90分，每减少1分，扣除500元（累计扣除）。总分低于70分，即为不合格，连续两个月考核不合格，校方有权解除合同且不承担任何责任，由此产生的后果由中标单位自行承担。

第六章   拟签订的合同文本

甲方:                                           签订地点：

乙方:                                           合同时间:     年     月    日

根据号采购，甲、乙双方就乙方中标的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、工期：

二、质量：维修项目以不低于现场原样为验收合格标准；新增、新建项目一次性验收合格。

三、工期、质量奖罚：

1、因承包人自身原因未能在甲方规定的工期内完成相关维修内容，按相应维修内容工程款的2‰/天处罚。

2、因承包人自身原因未达到一次性验收合格的，除返工合格外，另按相应维修内容工程款的2%处罚。

四、安全施工

1、执行通用条款的相关规定，注重安全保障，加强施工区域安全防护措施，做好日常、季节性及夜间施工的影像记录，确保施工人员和其他人员的安全，一切安全隐患、安全事故均由承包方负责。

2、为加强日常安全文明管理，针对每次安全检查出的问题，发包人可酌情罚款，每次罚款1000元。

五、材料设备供应

1、发包人供应材料设备

发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：由发包人承担所有差价。

(2)承包人可代为调剂串换的材料：需经发包人认可，并由发包人承担相应费用。

(3)到货地点与一览表不符：由发包人负责运至一览表指定地点。

(4)供应数量与一览表不符：发包人负责将多出部分运出施工场地。

(5)到货时间与一览表不符：因发包人原因，到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的相应延顺时间。

发包人供应材料设备的结算方法：   /  。

2、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购的材料，质量必须符合设计、相关标准、规范及有关规定的要求，并须得到发包人、监理工程师的认可。未经发包人、监理工程师的决定和认可，承包人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。

六、合同价款及调整

1、合同约定的计价原则、计价方法、结算价格及其他相关事项按下列规定执行。

主要维修项目清单范围内的，参照清单价格结合固定优惠率，工程量由单个项目派发部门审核签字；清单范围外的按审计、采购人、实施单位共同定价，按现行建设工程工程量清单计价规范和各专业工程量计算规范执行，材料、设备价格，按申报维修计划方案当月的常州工程造价信息指导价计算。如无信息指导价，由审计、采购人、实施单位三方协商确定。按中标固定优惠率结算。

2、审计费承担原则：本项目须执行全过程跟踪审计。审计要求和竣工结算审计超额核减费用承担方式按武进区财政局、审计局、监察局《关于规范区级政府性投资项目跟踪审计管理的实施意见》（2012）会议纪要精神执行。其中乙方须按以下标准承担超额核减费用并在应付乙方项目款项中扣除：审计核减率10%以下，乙方不承担超额核减费用。审计核减率 10%-20%，乙方须承担超额核减费用，承担标准为超过 10%以上部分的核减额*5%。审计核减率达20%以上，乙方须承担超额核减费用，承担标准为超过10%以上部分的核减额*5%；同时按所承担超额核减费用的同等额度扣除工程款；并提请相关主管部门通报，实施不良行为记录。

3、其他：乙方需根据巡查结果及甲方要求编制维修计划方案，明确维修工程量、相应价格、维修工期等内容，经甲方、监理单位（如有）、审计单位批准同意后才可实施维修。

乙方应根据甲方实际情况派发维修通知单执行维修任务，不得以任何要求选择项目，也不得以甲方实际委托的工作量达不到招标预估投资额而索赔。

- 付款：

八、保修：

本工程质量保修期2年（防水质量保修期5年）

质量保修期从单个项目实际验收合格之日起计算按“中华人民共和国建设工质量管理条例”在合同中明确。（竣工验收后起算）

九、分包与转包：

本工程不允许转包和违法分包。

十、甲方责任

1、甲方在开工前应做好施工现场的“三通”（路通、水通、电通），满足施工条件；

2、提供维修改造需求、委派施工任务；

3、对施工质量、进度、安全进行监督，组织召开施工准备会、隐蔽工程验收、竣工验收，审核结算送审资料等，及时支付工程款，施工过程协调事宜；

4、甲方有大型活动需乙方派相关人员进行现场保障，乙方按甲方要求进行现场保障的，甲方按实际情况支付相关费用；

5、甲方委派       （姓名、手机号、邮箱） 为本项目经办人，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

十一、乙方责任

1、严格按照设计图纸（若有）、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量、安全，按期交付使用；

2、按甲方要求进行材料报验、竣工报验、结算送审、工程款支付申请等；

3、参加甲方组织的各种施工会议；

4、无条件配合甲方做好拟维修改造项目方案编制、预算编制工作；

5、施工造成的维修质量问题，负责无偿按期修复；

6、合同终止后，乙方必须无条件按甲方要求移交全部属于甲方的资产以及管理过程中的全部原始资料、及时退场；

7、乙方必须确保文明施工，施工现场设置围栏和警示标志，做好成品进行保护工作。

8、乙方委派技术负责人和施工人员必须对采购单位工程现场和设备情况熟悉；

9、必须配备应急抢修的常用施工工具、日常维修常用材料。

10、施工人员进出学校和施工需服从学校有关管理规定，不得影响学校正常的教学秩序，如有违反，每人次承担违约金500元；

11、乙方人员伙食自理；

12、乙方委派      （姓名、手机号、邮箱）  为本项目负责人，全面负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

十二、违约责任：

1、本合同中关于承包商违约的具体责任如下：

2、承包人应重视施工现场的管理工作，注重施工及安全设施的投入及人员素质的培训和教育，科学组织，文明施工，杜绝施工安全事故。若因管理不善造成安全事故，应追究承包人相应的责任，承包人承担由此造成的经济损失。

3、在施工合同履行过程中，承包人必须保证施工人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，发包人直接从工程款中扣除相应数量进行支付。

十三、合同份数

本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，代理机构执壹份。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十四、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向甲方所在地人民法院起诉。

十五、其他：

1、施工单位有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

2、本章作为拟定合同的参考，具体条款以施工合同为准。

甲    方（章）：                           乙    方（章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

年  月   日                年  月  日

招标代理机构（章）：

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

投标工具中开标一览表显示为优惠率，中标后按以下原则结算：报价明细表中各项单价最高限价*（1-中标优惠率）。投标单位应慎重报价，切勿报反。例如：报价明细表序号1 焊床单价最高限价为60元，若中标优惠率为5%，则结算单价=60*（1-5%）=57元。优惠率精确到整数。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位： %

| 序号 | 项目 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊床 | 60 | 含人工材料 |
| 2 | 木工修床板、门等（个） | 60 | 含人工材料 |
| 3 | 焊门整形一扇 | 100 | 含人工材料 |
| 4 | 换宿舍门锁一把 | 150 | 含人工材料 |
| 5 | 换宿舍门拉手一个 | 70 | 含人工材料 |
| 6 | 换教学楼门锁一套 | 210 | 含人工材料 |
| 7 | 换教学楼拉手一套 | 150 | 含人工材料 |
| 8 | 换教学楼锁芯一个 | 95 | 含人工材料 |
| 9 | 换宿舍门上气窗玻璃（块） | 80 | 含人工材料 |
| 10 | 换老校区窗户玻璃（块） | 120 | 含人工材料 |
| 11 | 换新校区窗户双层中空玻璃（块） | 350 | 含人工材料 |
| 12 | 换窗锁一个 | 35 | 含人工材料 |
| 13 | 换消防箱门上玻璃（块） | 85 | 含人工材料 |
| 14 | 换消防箱门上木板（块） | 90 | 含人工材料 |
| 15 | 换消防箱一套（不含阀） | 400 | 含人工材料 |
| 16 | 换电动卷帘门遥控板一套 | 520 | 含人工材料 |
| 17 | 换木楼梯转角一个 | 180 | 含人工材料、结构加固 |
| 18 | 更换窗帘轨道（3.5m以内） | 100 | 含人工材料包括滚轮 |
| 19 | 疏通分管（个） | 80 | 包括大便池、小便池、地漏、蹲坑等 |
| 20 | 疏通主管（个） | 175 | 厕所横管、地下管道、清理等 |
| 21 | 高压水枪冲洗管道（米） | 28 | 地下油污管道 |
| 22 | PVC管道维修（个或米）De50~De160 | 120 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 23 | PP-R管道维修（个或米）De50以下 | 90 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 24 | PP-R管道维修（个或米）De63~De110 | 230 | 含拆除原有管道，新做管道、支吊架等，批量另外核算 |
| 25 | 更换普通水嘴（个） | 30 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 26 | 更换台盆不锈钢龙头（手扳式） | 150 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 27 | 更换台盆不锈钢龙头（按压式延时） | 120 | 含拆除原有龙头，更换新龙头 |
| 28 | 清理化粪池、化油池（每车约3方） | 450 | 含人工材料 |
| 29 | 换拖把池（个） | 250 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 30 | 换蹲坑塑料水箱（个） | 200 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 31 | 更换蹲坑手压阀（个） | 320 | 含人工材料，国产普通品牌 |
| 32 | 更换蹲坑（个） | 360 | 含人工材料，破损地砖另计 |
| 33 | 更换小便斗（个） | 350 | 国产普通品牌 |
| 34 | 更换小便斗手压阀（个） | 185 | 国产普通品牌 |
| 35 | 更换小便斗感应器（个） | 385 | 国产普通品牌 |
| 36 | 更换小便斗电磁阀（个） | 300 | 国产普通品牌 |
| 37 | 更换小便槽电磁阀或感应器（个） | 120 | 国产普通品牌 |
| 38 | 教学楼卫生间手拉水箱更换（个） | 100 | 含人工材料 |
| 39 | 窨井盖板连外框60*60 （个） | 300 | 混凝土结构 |
| 40 | 窨井盖板60*60 （个） | 240 | 混凝土结构 |
| 41 | 窨井盖板60*60 （个） | 800 | 2cm厚钢板结构 |
| 42 | 窨井检查、清理（个） | 50 | 含人工材料 |
| 43 | 新做窨井（个） | 1500 | 含人工材料（砖砌粉刷盖板） |
| 44 | 更换国标截止阀（只） | 2400 | （150mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 45 | 更换国标截止阀（只） | 1200 | （100mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 46 | 更换国标球阀（只） | 600 | （75mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 47 | 更换国标球阀（只） | 450 | （63mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 48 | 更换国标球阀（只） | 350 | （50mm）含人工及辅材，开挖修复窨井另计 |
| 49 | 更换国标球阀（只） | 220 | （40mm）含人工及辅材 |
| 50 | 更换国标球阀（只） | 150 | （32mm）含人工及辅材 |
| 51 | 更换国标球阀（只） | 120 | （25mm）含人工及辅材 |
| 52 | 更换国标球阀（只） | 110 | （20mm）含人工及辅材 |
| 53 | 橡胶软接更换（只） | 350 | （150mm）含人工及辅材 |
| 54 | 橡胶软接更换（只） | 280 | （100mm）含人工及辅材 |
| 55 | 橡胶软接更换（只） | 220 | （75mm）含人工及辅材 |
| 56 | 橡胶软接更换（只） | 200 | （50mm）含人工及辅材 |
| 57 | 水箱浮球阀更换 | 350 | 含人工材料 |
| 58 | 制作轻钢龙骨石膏板双层隔墙（m2） | 135 | 含人工材料（不含乳胶漆） |
| 59 | 制作龙骨石膏板吊顶 （m2） | 120 | 含人工材料（不含乳胶漆） |
| 60 | 新制乳胶漆（m2） | 34 | 批腻子、打磨、乳胶漆各2遍 |
| 61 | 乳胶漆翻新（m2） | 45 | 铲、批、打磨，乳胶漆2遍 |
| 62 | 乳胶漆翻新（m2） | 24 | 仅翻新刷白 |
| 63 | 油漆木门、铁门及铁制品（m2） | 40 | 混水漆 |
| 64 | 油漆木门、铁门及铁制品（m2） | 45 | 清水漆 |
| 65 | 消防门补洞（个） | 120 |  |
| 66 | 修补瓷砖、地砖（m2） | 160 | 含人工材料 |
| 67 | 广场砖维修（m2） | 200 | 含人工材料 |
| 68 | 修补花岗岩（m2） | 230 | 含人工材料(花岗岩厚2cm） |
| 69 | 砌筑24#实心墙（m2） | 250 | 含人工材料 |
| 70 | 砌筑5寸墙（m2） | 160 | 含人工材料 |
| 71 | 水泥砂浆粉刷（m2） | 40 | 含人工材料 |
| 72 | 贴外墙砖（m2） | 180 | 含人工材料 |
| 73 | 混凝土浇筑C30（m3） | 650 |  |
| 74 | 土方开挖（m3） | 120 | 机械开挖，如人工开挖另计人工 |
| 75 | 墙体拆除（m2） | 55 | 含人工材料 |
| 76 | 换厕所塑料扣板（m2） | 120 | 含人工材料 |
| 77 | 换厕所铝塑板（m2） | 220 | 含人工材料 |
| 78 | 吊顶龙骨更换（m2） | 100 | 含人工材料 |
| 79 | 屋面防水（m2） | 80 | 含人工材料、国标4mm厚SBS防水材料 |
| 80 | 勤杂用工（个） | 350 | 包括搬课桌、书等物品 |
| 81 | 墙面或楼面开孔（75mm以上） | 150 |  |
| 82 | 更换镀锌管（m） | 200 | 含人工安装，雨水管或下水管（100mm或110mm） |
| 83 | 消防柜门锁 | 35 | 同窗锁 |
| 84 | 双层夹胶钢化玻璃（m2） | 800 | 厚（6mm+6mm） |
| 85 | 隔断钢化玻璃（m2） | 1300 | 含配件厚12mm钢化 |
| 86 | 无框玻璃门（m2） | 450 | 含五金配件厚12mm钢化 |
| 87 | 钢筋（吨） | 5200 | 5.2元/公斤 |
| 88 | 角阀 | 45 | 普通国产品牌 |
| 89 | 软管（300-500mm） | 40 | 普通国产品牌 |
| 90 | 更换地弹簧 | 280 | 含水泥固定 |
| 91 | 体育场网片（m2） | 85 | 含人工及辅材 |
| 92 | 围墙围栏（m2） | 250 | 含人工及辅材 |
| 93 | 建筑垃圾清运（吨） | 350 | 含人工、机械等 |
| 94 | 消防闭门器（110mm） | 120 | 含人工及辅材 |
| 优惠率 |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用优惠率报价，“投标报价”应包括工程、货物或者服务的施工、供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、设备、耗材、运送工具及利润、风险、税金、人工费用、管理费及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：年月日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日