招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0083

项目名称：镇江市公安局数据安全及移动视频建设

（网络安全三期）采购

镇江市公共资源交易中心

2024年11月26日

招标文件目录

第一部分    投标邀请                             3-5

第二部分    投标人须知                           6-21

第三部分    拟签订的合同文本                    22-31

第四部分    采购需求                            32-51

第五部分    评标办法和标准                      52-60

第六部分    投标文件（格式）                    61-81

### 第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2024年12月17日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0083

项目名称：镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购

预算金额：604万元

最高限价：538万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

获取时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年12月17日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市公安局

地 址：镇江市九华山路9号

联系人：孙警官

联系方式：0511—88956205

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058974

3.项目联系方式

项目联系人：秦海娟

电 话：0511-88058974

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 £A本项目不同意分包。 RB同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（系统测评允许分包） |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间：地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间：地点：联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为：安全专项服务 。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购 ，属于 软件和信息技术服务业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即安装调试、集成服务、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：本项目涉及的软硬件设备、材料、配件、工具、成套技术资料及手册 。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

### （14）加“★”项有负偏离的。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29. A☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站“政民互动-质疑投诉渠道”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买货物和服务的采购人，即镇江市公安局。

1.2 “乙方”系指提供货物和服务的供应商，即中标人。

1.3 “服务”系指按合同规定乙方必须承担的安装调试、集成服务、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4 “货物”系指乙方提供的本项目涉及的软硬件设备、材料、配件、工具、成套技术资料及手册。

1.5 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、技术性能及服务规范

2.1 乙方所提供货物和服务的技术规格、规范应与招标文件规定的技术规格、规范相一致。若技术性能无相应说明或相应技术规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

4、软件要求

4.1 合法软件

4.1.1乙方所提供的定制软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。

4.1.2如乙方所交付和许可甲方使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证在交付和许可甲方使用时已完成了上述手续。

4.1.3在乙方所交付和许可甲方使用的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

4.2 侵权责任

4.2.1乙方承诺，如本项目软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或甲方任何依约定使用或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的软件或其任何部分来进行替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并负责赔偿甲方因此而造成的损失。

4.2.2如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或甲方使用或行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，乙方可以用非侵权的具有相同功能的来进行替换，或尽力取得必要的相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

5、付款方式

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 付款方式：现行银行结算方式（含数字人民币）。

6、附随服务

6.1乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

6.2 除第6.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

6.2.1招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及乙方提供的其他服务内容。

6.2.2货物的现场安装和启动监督。

6.2.3提供货物组装和维修所需的工具。

6.2.4在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务。

6.2.5在货物交货现场就设备的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。

6.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

7、供货及货物质量保证

7.1 乙方负责提供本采购范围内所使用的所有货物、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关制造商的质保证明。

7.2 货物、材料运抵现场后，在甲方或甲方聘请的监理、质检人员在场的情况下进行开箱检验后由甲方负责保管。必要时甲方可要求将有关货物和材料送质检部门检验。甲方对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，各主要子系统应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响施工，否则一切损失由乙方负责。

7.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7.4根据市级以上质量检验部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

7.5 乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助甲方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

7.6如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8、项目实施、供货、调试及验收

8.1 项目实施要求

8.1.1本项目以项目需求为准。乙方提供所有需要的配套设备、缆线等需配齐，以构成完整实用的系统。所需经费均含在投标报价中，中标后不再增补。

8.1.2乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。

8.1.3乙方需要在项目实施前进行充分调研，以满足综合实施的要求。乙方应在施工前再次提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

8.1.4设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

8.1.5乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由乙方拟定，经甲方确认。

8.2质量要求

8.2.1乙方应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。所有施工材料应符合绿色、环保要求，并满足施工工期、施工安全的需要。若出现因乙方提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

8.3安装调试

8.3.1乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成所提供软硬件的使用规划、安装、调试及投入运行。

8.3.2乙方需要在项目实施前对用户业务系统实际运行环境进行充分调研，以满足项目部署和实施的要求。 乙方应在施工前提供详细的施工方案，并提交甲方认可。

8.3.3设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

8.3.4乙方应向甲方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容自行拟定，经甲方确认实施。

8.3.5乙方应提供货物的原厂商工程师的现场安装服务。

8.4集成要求

8.4.1依据项目需求，制定和完善项目集成方案，并在系统集成建设过程中确保用户数据安全，满足用户业务使用需求。

8.4.2必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从用户方的协调。

8.5 验收

8.5.1设备到货后，甲方与乙方共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。所有投标产品必须来自正规渠道，需提供制造商出具的供货证明及质保证明材料，如有发现是水货或者非正规渠道的，甲方将拒绝付款并追究法律责任。

8.5.2根据招标文件要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

8.5.3项目验收时需按招标文件要求对软硬件设备的性能和配置及系统对接、联调和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。测试中出现性能指标或功能上不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，甲方有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，要求乙方支付合同总价的    ﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。

9、培  训

9.1 在项目实施过程中，请甲方的技术人员参与、熟悉和掌握；在交工验收后（或项目实施中）对甲方相关人员按投标文件中的承诺进行系统培训。

9.2技术培训：乙方在产品安装调试时，对甲方的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

10、技术文挡

乙方所提供但不局限的技术文档包括以下文档：

（1）技术文件：乙方必须向甲方提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（2）安装计划：乙方应当提供完整的系统安装实施计划，主要包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

（3）安装指南：乙方应当提供所购软硬件设备的安装指南。

（4）使用文档：按甲方要求完成系统集成后，使用期间的日常工作流程文档。

11、服务要求

11.1乙方项目负责人：             ，联系方式：            。在项目供货、施工、验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一项目实施，乙方必须有指定负责人现场管理。

11.2 在项目实施期间，乙方必须保证派出技术人员，满足甲方技术咨询，做好技术培训，能够及时到施工现场处理软硬件设备异常问题。

11.3 项目交付后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持。

11.4 在质保期内，乙方应对由于软硬件产品的设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.5其它本项目招标文件关于服务的要求及投标文件关于服务的承诺。

12、索  赔

12.1 甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。

12.2 根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低产品的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或软件模块来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，或采用法律手段解决索赔事宜。

12.4乙方在维保期内的维保服务未按照招标文件要求进行维保服务要求响应的，每发生一次扣款10000元，最高不超过合同款的10%。

13、乙方交货延误

13.1 乙方应按照“投标文件”中承诺的工期交付甲方验收。

13.2 如果乙方无正当理由拖延周期，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按期交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期完成（或提供服务）的理由、可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长周期或终止合同。同时保留按第13.2条规定对乙方进行制裁的权力。

14、误期赔偿

14.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费每天按合同价的1%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

15、不可抗力

15.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

15.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

15.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

16、税费

16.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

16.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

17、履约保证金

17.1本项目不收履约保证金。

18、纠纷解决办法

18.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

19、违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部货物交付及相关的服务工作。

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

19.2在履行合同期间，出现未能响应上述服务要求，将每次从合同价款中扣除5000元，出现此类情况达到3次的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝付款。

19.3在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

20、破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

21、转让和分包

21.1本合同不得转让。

21.2 同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

22、合同生效及其它

22.1 合同经甲方、乙方盖章后生效。

22.2 本合同服务交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

22.3如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和成交供应商的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

22.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合   同

镇江市公安局（以下简称“甲方”）和              （以下简称“乙方”）按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于镇江市公共资源交易中心JSZC-321100-JZCG-G2024-0083的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款。

（2）投标承诺。

（3）开标（报价）一览表。

（4）货物清单及报价明细表。

（5）技术响应文件。

（6）服务承诺。

（7）中标通知书。

（8）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见“货物清单及明细报价表” （本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现招标文件中的招标需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币     元整 ， ￥       元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式

（1）签订合同后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。

（2）项目竣工初验合格后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付至合同金额的70%。

（3）项目终验合格经审计后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付至审定金额的100%。

6、交货时间和地点

本合同货物的交付时间在 “报价一览表”中有明确规定，货物交货地点由甲方指定。

7、合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方盖章后生效。本合同有效期为签订生效之日起至     年     月     日。

甲方（单位盖章）：镇江市公安局

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

乙方（单位盖章）：

地    址：                             联系电话：

经办人姓名：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分 采购需求

# 一.项目概况

（一）建设背景

近年来，网络安全工作面临新的挑战。依据公安部、省厅下发的《公安大数据安全总体技术框架》《公安视频传输网建设指南》《全省公安机关数据与网络安全一体化建设总体规划》《江苏公安慧安平台建设指南》等一系列公安信息化安全建设规范。

镇江市公安局网络安全建设经过网络安全项目一期、二期建设，在公安网和以泛在感知网建设安全大数据平台，作为安全管理中心的重要组成部分，补充安全设备能力，同时开展专网维护服务，镇江市公安网络安全建设已具备一定的安全防护能力。

按照江苏省公安厅网络安全建设指导方案、江苏省公安厅公安大数据安全总体规划方案要求以及等保建设要求，镇江市公安局网络安全建设还存在一定的差距和短板，同时对标密评要求逐步推进密评建设。为逐步推进镇江市公安局网络安全建设，保障镇江市公安局网络、数据、安全稳定运行，特开展本次项目建设。

（二）建设标准

《公安发展“十四五”规划（2021˜2025 年）》；

江苏省公安厅《江苏公安智慧警务建设发展三年规划（2020-2022）》；

《江苏公安慧安平台建设指南》；

《全省公安机关数据与网络安全一体化建设总体规划》；

《镇江市政务信息化项目建设网络安全管理规定实施指南（试行）》 ；

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

《 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》；

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GBT 39786-2021

其他江苏省公安厅针对网络安全能力建设有关的规划、要求。除上述规范文件要求以外，还应遵循现行的其它国家、行业以及地方相关标准和规范要求，实施期间有最新标准的将采用最新标准执行。

项目所属行业：软件和信息技术服务业

# 二.采购标的汇总表

（一）采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 设备及软件名称 |  | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量审计探针 |  | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 准入控制系统 |  | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 安全漏洞扫描 |  | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 4 | 安全认证网关 |  | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 5 | 签名验签服务器 |  | 详见技术参数 | 套 | 4 |
| 6 | 大数据综合审计分析系统 | 大数据综合审计模块 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 综合审计监管模块 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 客户端授权 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
|  |  | 数据接口服务 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 7 | 人员安全画像系统 |  | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 8 | 网络违规行为监测分析系统扩容及维保 |  | 详见技术参数 | 项 | 1 |
| 9 | 培训 |  | 详见技术参数 | 项 | 1 |
| 10 | 系统测评 |  | 详见技术参数 | 次 | 4 |
| 11 | 安全专项服务 |  | 详见技术参数 | 项 | 1 |

（二）本项目核心产品为：安全专项服务。

# 三.技术要求

## 3.1流量审计探针

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 标准机架设备，国产化软硬件平台，双电源模块，≥4个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口插槽，≥2个万兆SFP+光口插槽，≥6个接口扩展槽位，≥8T硬盘。 |  |
| ★1 |  |  | 吞吐量≥10Gbps；此次配置叁年特征库升级服务；含叁年软件升级维护服务。 |  |
|  |  | △2 | 支持物联网Mqtt协议。 |  |
|  |  | △3 | 支持对常见的拒绝服务攻击（DDOS）的检测能力，针对TCP FLOOD、UDP FLOOD、ICMP FLOOD攻击行为进行检测，并支持通过控制界面配置攻击的检测时间和阈值条件。 |  |
|  |  | △4 | 支持自定义规则，可结合用户业务进行深度检测，自定义内容包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、事件威胁等级、主机状态、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段。 |  |
|  |  | △5 | 系统具备口令爆破分析场景；支持展示爆破端口、爆破结果、爆破用户名、爆破次数、最近爆破时间，可通爆破端口、爆破用户名等分析加强内网用账户安全。 |  |
|  | #1 |  | 支持将内网主机隔离在不同的子网，将异常通信限制在独立子网之中，可有效监测东西向流量，避免攻击扩散、网络嗅探、ARP 欺骗、中间人攻击等行为，降低信息网络中病毒、木马大范围扩散的风险。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △6 | 系统具备专有的挖矿分析场景:基于特征库和威胁情报检测挖矿主机，对挖矿主机进行不同阶段的展示，至少包括连接矿池阶段、获取挖矿任务阶段、控制命令通信阶段、挖矿成功阶段，形成挖矿链可视跟踪。对网络中的挖矿主机活跃程度，挖矿币种有直观的图形化展示。 |  |
|  |  | △7 | 具备通过web页面导入pcap包离线回放检测能力。 |  |

## 3.2准入控制系统

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  |  | ≥4个1000BASE-T电口，≥1个1000BASE-T管理口，≥1个1000BASE-T扩展口。终端授权点数≥10000。 |  |
|  |  | △1 | 设备需无缝对接市局准入集中管控平台。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | △2 | 具备全网IP扫描和交换机SNMP模板联动配置。支持多种准入功能的扩展，至少支持旁路干扰、策略路由、透明网桥等多种准入控制模式。 |  |
|  |  | △3 | 支持联网设备的自动扫描功能，针对管理网段进行全网扫描，实时发现已经入网的终端设备，并展示终端设备的接入状态、是否管控、在线、离线情况。 |  |
|  |  | △4 | 支持自动识别联网设备的基本信息，信息要求包括IP地址、MAC地址、主机名、设备类型、操作系统、开放的端口、上线时间等。 |  |
|  |  | △5 | 支持按照设备种类进行设备数量的自动统计，设备种类要求包括用户设备、服务器设备、网络设备、哑终端设备、其它设备等，并支持通过图形化界面展示各种类设备的入网数量。 |  |
|  |  | △6 | 支持自动发现和识别联网设备，类型包括计算机终端、哑终端、服务器终端、网络设备终端、专用设备终端等，并且能够自动识别联网设备的IP地址、主机名、MAC厂商、设备类型、系统类型、设备指纹等。 |  |
|  |  | △7 | 系统支持内置终端指纹库，可通过指纹库自动识别入网设备的设备类型，设备类型要求包括个人电脑、服务器、交换机、路由器、虚拟机、移动终端、传真机、扫描仪、考勤机、视频会议终端、网络打印机、IP电话、网络摄像头、数字硬盘录像机、网络硬盘录像机、视频存储服务器等。 |  |
|  |  | △8 | 支持根据单位、部门名称进行组织机构的划分，支持组织机构的添加、删除、修改功能，并支持根据终端设备的IP地址、MAC地址实现终端组织机构的自动匹配。 |  |
|  |  | △9 | 支持主流windows操作系统客户端程序的安装，客户端支持注册提交功能，注册的信息要求包括注册人姓名、单位部门、联系电话、设备用途等信息。 |  |
|  |  | △10 | 支持国产操作系统计算机准入管控。 |  |
|  |  | △11 | 支持摄像头、打印机、IP电话等哑终端的页面引导注册，如：摄像头WEB注册重定向引导，可通过身份认证成功的PC访问摄像头自动重定向到摄像头注册页面，填写注册信息进行注册。 |  |
|  |  | △12 | 支持注册审核管理功能，已注册终端需通过管理员审核通过之后才可以接入网络。 |  |
|  |  | △13 | 系统支持自动判断入网终端是否正常安装注册客户端程序，并是否已经审核通过，未注册客户端程序和未审核通过的终端进行网络隔离并禁止访问网络资源。 |  |
|  | #1 |  | 不再部署客户端，支持直接与一机两用客户端进行绑定使用，注册一机两用客户端后，自动完成终端客户端的认证。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | △14 | 支持Portal认证、Ukey认证、IP-MAC认证功能。支持本地用户的身份认证，管理员可自定义添加、修改、删除本地用户的用户信息。 |  |
|  |  | △15 | 要求支持来宾用户访客管理，对外来访客入网请求进行审核，支持手动审核和自动审核方式。并控制外来访客入网时间和访问权限。 |  |
|  |  | △16 | 支持设备入网策略的统一制定，策略制定的方式，支持根据组织机构、访问区域范围、设备类型、操作系统、访问时间等条件进行设置。 |  |
|  |  | △17 | 支持PC终端的入网安全检查功能，支持安检规范自定义配置，可根据用户属性定制不同的安检规范，安检规范应至少包含杀毒软件检查、共享目录检查、系统漏洞检查、系统服务检查、系统进程检查、系统启动项检查、系统弱口令检查、流量检查、注册表检查、系统防火墙检查、软件安装检查、IE主页检查、IE代理检查、Guest用户检查、远程桌面检查、端口检查、硬件安装检查、一机两用客户端版本检查、一机两用客户端策略检查、IP获取方式检查等。 |  |
|  |  | △18 | 支持基于目的IP/MAC地址设置准入控制白名单，对白名单范围内的目的IP/MAC不进行准入控制，支持与一机两用系统中保护和信任设备进行联动，自动同步到准入系统白名单列表中。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △19 | 系统支持级联管理员功能，在部署一台设备的情况下，可以根据IP范围建立多个级联帐号，级联管理员只能查看和管理自己IP范围内的数据。 |  |

## 3.3安全漏洞扫描

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 标准机架设备，双电源模块，国产化软硬件平台，≥6个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口插槽，≥2个接口扩展槽位，≥1个RJ45 Console口，系统盘≥128G SSD，数据盘≥4T SATA。 |  |
| ★1 |  |  | 扫描IP地址总数无限制，单任务最大可扫描≥100IP地址;主机漏扫并发扫描≥100IP地址，授权可扫描总数量无限制，此次配置系统漏扫，web漏扫和配置核查:此次配置三年硬件质保和漏洞库升级服务。 |  |
|  |  | △2 | 支持扫描的漏洞数量≥300000个。 |  |
|  |  | △3 | 集成系统漏洞扫描、Web应用扫描、基线核查于一体，支持通过购买授权的方式扩展Web应用扫描和基线核查功能。 |  |
|  |  | △4 | 支持对Apple系统和应用组件的识别与扫描，能够扫描的Apple系统和应用组件漏洞扫描方法≥6000种，支持对视频监控类设备的识别与扫描支持扫描容器镜像存在的漏洞，支持扫描互联网上公开仓库中的镜像以及私有仓库中的镜像，支持对主流SCADA/HMI软件的识别与扫描。 |  |
|  |  | △5 | 支持可扫描IP地址的范围和总数量无限制。 |  |
|  |  | △6 | 支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、SQL Server、DB2、MySQL等。 |  |
|  | #1 |  | 支持对同类型应用系统异构部署，保护应用系统安全。 | 提供产品功能截图证明 |

## 3.4安全认证网关

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  |  | 国产化软硬件平台，最大新建连接数（RSA）≥2500次/秒；最大新建连接数（SM2）≥2500次/秒；每秒完成交易数(TPS)≥10000次/秒；最大并发连接≥5000；最大流量≥880Mbps；网络接口≥6千兆口； |  |
|  | #1 |  | 支持RSA/SM2证书自适应，系统配置RSA和SM2两张证书，并同时启用，根据客户端的算法能力进行自动适应。 | 提供产品功能截图证明 |
|  | #2 |  | 支持多条证书链、多信任域支持：一个SSL服务中同时配置多条证书链，验证不同CA的证书。 | 提供产品功能截图证明 |
|  | #3 |  | 支持千万级的黑名单动态更新（支持LDAP、HTTP、手工上传等多种方式更新），不需要重新启动服务。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △1 | 支持多种认证策略方式、使用的协议、加密强度、以及是否传递相关信息等进行控制满足不同需要。 |  |
|  |  | △2 | 支持多应用类型支持，可以对B/S应用进行安全防护外，对于FTP、Telnet、SSH、远程桌面、SMTP、POP3等多种非B/S应用也可以进行安全防护。 |  |
|  |  | △3 | 支持多服务功能，支持创建多个SSL服务，保护不同的应用服务，也支持同一个SSL服务保护多个应用服务。 |  |
|  |  | △4 | 支持认证服务多种接入模式、数据流向，定义多个服务，根据业务实际需求可灵活多变支持。 |  |
|  |  | △5 | 支持单点登录，采用用户映射技术，将证书映射为原有系统中的账户并进行自动登录，应用无需修改的情况下实现单点登录。 |  |
|  | #4 |  | 支持策略统一下发，系统实现客户端策略的统一下发，用户无需对客户端进行任何配置。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △6 | 支持信息统计，系统能够对用户连接数、应用访问情况，系统资源占用等信息进行详细统计。 |  |
|  |  | △7 | 系统在线升级，系统支持Web方式的系统升级。 |  |
|  |  | △8 | 系统备份恢复功能，系统可以备份当前SSL的所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复。 |  |
|  |  | △9 | 具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 | 提供证书扫描件 |

## 3.5签名验签服务器

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  |  | 国产化软硬件平台，签名效率≥2400次/秒；验签效率≥1400次/秒。算法要求：系统支持SM2国密算法；系统支持常用的各种加密算法（包括3DES、AES、RSA、SM2、SM3、SM4等密码算法）。 |  |
|  |  | △1 | 提供基于数字证书的身份认证功能，支持不同CA的证书验证，支持HTTP/LADP等多种方式的证书有效性验证； |  |
|  |  | △2 | 提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息； |  |
|  | #1 |  | 提供数据签名与签名验证功能，支持pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能； | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △3 | 提供文件数据签名与签名验证功能； |  |
|  |  | △4 | 提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据； |  |
|  |  | △5 | 提供证书存储功能，实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书； |  |
|  | #2 |  | 可自动更新证书黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务； | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △6 | 应支持负载均衡部署，在不影响现有检网业务系统应用的情况下，通过增加相应的设备实现负载均衡； |  |
|  |  | △7 | 提供备份恢复功能，可以备份设备当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； |  |
|  |  | △8 | 提供日志记录功能，设备可以自行记录日志，也可以将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器； |  |
|  |  | △9 | 支持Windows Server、Linux、AIX、Solaris、Unix等应用平台调用； |  |
|  |  | △10 | 提供Java 等主流开发API接口； |  |
|  |  | △11 | 支持主流国密浏览器的SM2算法OV SSL证书，此次配置证书4套含三年使用授权。智能密码钥匙(含数字证书)100个，网站CA证书4套含三年使用授权。 |  |
|  |  | △12 | 具备《商用密码产品认证证书》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 | 提供证书扫描件 |

## 3.6大数据综合审计分析系统

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据综合审计模块 |  |  |  |  |
|  |  | △1 | 应支持访问应用系统全审计模式策略下发，将应用系统访问的全行为进行全日志审计，采用大数据组件数据库存储，无差别获取全量应用系统日志。 |  |
|  |  | △2 | 应支持应用系统访问日志的全审计查询，通过抽取其他类日志，如主机操作日志、网络安全日志、数据库操作日志进行数据糅合，提供一个综合检索的功能项，对系统内日志进行集中化管理和使用。 |  |
|  |  | △3 | 数字证书管理：应支持第三方数字证书对接。实现警用数字证书详细信息检索和导出，证书检索信息内容包括：证书姓名、证书号码、证书部门、手机号码、性别、证书开始时间、证书结束时间，证书更新时间等。 |  |
|  |  | △4 | 应用系统管理：应支持对应用系统的自动发现和注册管理。应用系统详细信息包括：系统名称、系统地址、系统类型、注册状态、责任人、责任部门、使用状态、系统发现时间，系统更新状态。支持对应用系统发现策略配置和系统信息的合并、导出功能。 |  |
|  |  | △5 | 数据库服务管理：应针对系统内产生数据库操作日志的数据库服务进行集中化管理，展示信息包含数据库类型、数据库IP、数据库端口、数据库名、数据库说明、注册状态、关联应用系统状态、系统发现时间、系统更新时间。支持数据库服务和应用系统互相关联从而针对资产有一个更深入的发现与关联。。 |  |
|  |  | △6 | 应支持通过配置应用系统的业务操作特征进行业务操作审计，审计内容包括访问时间、终端IP、系统名称,业务操作等。 |  |
|  | #1 |  | 应支持应用系统的访问日志审计功能，具体日志记录内容包括：访问系统名称、系统地址、终端IP、终端责任人、终端部门、证书号码、证书姓名、证书部门、业务操作、查询关键字、响应关键字、访问时间、响应快照。 | 提供产品功能截图证明 |
|  | #2 |  | 应支持不低于8种主机操作日志，包括开关机日志、网络连接日志、打印文件日志、刻录文件日志、介质拷贝日志、屏幕截屏日志、文件下载日志、敏感文件日志等 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △7 | 开机关机日志内容包括：终端IP、终端责任人、单位部门、开机时间、关机时间。支持网络连接日志、打印文件日志、刻录文件日志、介质拷贝日志、屏幕截屏日志、文件下载日志、敏感文件日志（内容包括：源IP、源IP责任人、目标IP、目标端口、上行流量、下行流量、连接协议、发生时间、入库时间。） |  |
|  |  | △8 | 应支持对特定网络协议访问日志审计功能，共包括FTP通信日志、SSH通信日志、MAIL通信日志、TELNET通信日志，并且支持对审计日志的策略配置及导出、检索功能。 |  |
|  |  | △9 | 应支持的数据库种类包括：Oracle，SqlServer，Mysql。支持审计数据库操作动作包括：新增、修改、删除、创建、查询、连接、登陆，并且支持对审计日志的策略配置及导出、检索功能。审计日志信息内容包括：访问源IP、源IP责任人、数据库服务器IP、数据库类型、操作类型、请求关键字、请求内容、操作时间、入库时间。 |  |
|  |  | △10 | 应支持对审计日志分析和业务告警功能，目前支持包括4大类告警：应用系统告警、主机操作告警、网络安全告警、数据库操作告警。 |  |
|  | #3 |  | 应用系统告警包括：用户高频访问告警、警员被查询告警、特定人员被查询告警、非正常时间访问告警、非正常业务操作告警。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △11 | 主机操作告警包括：开机时长告警、流量异常告警、打印文件告警、刻录文件告警、介质拷贝告警、屏幕截屏告警、文件下载告警； |  |
|  |  | △12 | 网络访问告警包括：FTP异常通信、SHH异常通信、邮件外发告警、TELNET异常告警； |  |
|  |  | △13 | 数据库操作告警包括：数据库异常访问告警； |  |
|  |  | △14 | 支持每类告警实时或按需定点及周期性的告警。实时告警，可以将重要的告警信息第一时间通知用户。周期性的告警，可以减少告警频率，减轻服务器分析海量数据的压力。 |  |
| 综合审计监管模块 |  |  |  |  |
|  |  | △15 | 网内终端，接受并执行服务端策略，需经管理员授权后终端用户才可以自主卸载，支持国产及windows操作系统，CPU支持国产化架构及X86架构； |  |
|  |  | △16 | 应支持系统发现策略、系统访问策略。系统发现策略支持对自动发现规则和扫描发现范围的配置；系统访问策略支持指定具体审计系统、支持对审计操作和审计关键字配置等功能。 |  |
|  |  | △17 | 应支持包括网络连接审计策略、打印文件审计策略、刻录文件审计策略、介质拷贝审计策略、屏幕截屏审计策略、文件下载审计策略、屏幕水印控制策略、打印文件控制策略、打印文件水印策略。除后三种策略，其他每类策略均对应一类日志，而屏幕水印策略、打印文件控制策略、打印文件水印策略属于控制类型的策略。 |  |
|  |  | △18 | 应支持包括FTP通信策略、SSH通信策略、MAIl通信策略、TELNET通信策略。 |  |
|  |  | △19 | 应支持审计终端直连数据库，且对数据库做增删改查方面的审计。目前支持主流数据库Mysql、SqlServer、Oracle的审计。 |  |
|  |  | △20 | 支持按照设备管理或者按照证书管理，自定义的创建组。如：白名单组、预警接收组、政工领导组等等。 |  |
|  |  | △21 | 配置短信通道，在自定义的时间、自定义的预警发送内容、自定义的接收短信对象，将告警信息发送出去。 |  |
|  |  | △22 | 支持系统内置车辆牌照，电话号码，身份证号码等，且支持用户自定义关键字特征（关键字名称及正则表达式）。支持将关键字库导入导出的功能，有利于关键字库的统一及维护。 |  |
|  |  | △23 | 支持为发现和新增的应用系统提供自定义类型，比如人口系统，出入境系统等。便于系统的归类维护。 |  |
|  |  | △24 | 本平台支持为第三方系统提供数据支撑，同时也为第三系统来调用本系统时做一些安全性的验证。比如能提供各类审计日志，各类告警信息以及一些统计数据。 |  |
|  |  | △25 | 为应用系统配置一些特征业务操作，更能精确地审计访问应用系统的具体动作。 |  |
|  |  | △26 | 支持用户自定义以及系统定时转储日志信息到备用数据库服务器上，支持数据库服务器的水平扩展，同时页面通过切换数据源提供对历史日志数据的查询。 |  |
|  |  | △27 | 采用三权分立的原则，支持分权管理。整个系统分为四大类账号：系统管理员，权限管理员，审计管理员以及业务操作管理员。 |  |
|  |  | △28 | 系统管理员：负责账号管理和系统运行的基本配置，包括用户配置、组织机构、授权信息、产品更新、客户端安装包与升级包的维护等。 |  |
|  |  | △29 | 权限管员理员：指负责对普通用户账号进行权限管理及安全域管理，包括角色管理、账号授权等。 |  |
|  |  | △30 | 审计管理员：指负责审计系统管理员和普通管理员的操作行为，包括审计日志管理、审计日志备份清除等。 |  |
|  |  | △31 | 业务操作管理员：指正常操作业务系统业务的普通管理员。 |  |
|  |  | △32 | 对接管理：对接数据治理系统，审计系统提供原始审计日志，按照省厅要求进行治理，通过平台展示并上传到慧安系统。 |  |
| 客户端授权 |  |  |  |  |
| ★1 |  |  | 单级部署，≥10000台终端审计要求。 |  |
| 数据接口服务 |  |  |  |  |
|  | #4 |  | 支持通过“一机两用”监控系统开发数据专用接口。 |  |
|  |  | △33 | 支持获取设备信息，设备唯一标识、操作系统ID、所属组织机构ID、持有人、设备名称、IP地址、Mac地址、注册版本号、安装状态、开机状态、注册事件、最后通信时间、上报时间、更新时间、发现时间、单位名称、部门名称、杀毒软件名称、操作系统名称、所属组织机构名称、设备类型名称。 |  |
|  |  | △34 | 支持获取设备已安装软件信息，包括软件名称、软件所属公司名称、软件是否64位、注册表键值、安装路径、安装时间、软件版本、卸载路径。 |  |
|  |  | △35 | 支持获取终端审计信息，包括设备ID、使用人、所属机构ID、所属组织机构名称；所属组织机构全路径、设备名称、IP地址、Mac地址、发生时间、存档时间、处理状态、策略名称、网络状态、审计描述、风险级别、行为类型、事件类型、事件类型名。 |  |
|  |  | △36 | 支持获取移动存储使用审计，可审计U盘接入、U盘拔出信息。 |  |
|  |  | △37 | 支持获取策略下发执行情况统计，包括策略名称、启用状态、所属模板ID、所属模板名称、已送达设备、未送达设备。 |  |
|  |  | △38 | 支持获取告警分类统计数，包括类型名称、类型、告警次数。 |  |
|  |  | △39 | 支持获取终端告警信息，包括包括设备ID、使用人、所属机构ID、所属组织机构名称；所属组织机构全路径、告警时间、告警内容、事件类型、事件类型名。 |  |

## 3.7人员安全画像系统

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 数据汇聚集成须为B/S架构，具备全中文图形界面管理，提供基于导向式的业务配置，运行监控，同步分析，实现人性化管理。 |  |
|  |  | △2 | 支持对主流关系型数据库、NoSQL数据库进行数据抽取、清洗转换和异构数据库装载入库。 |  |
|  | #1 |  | 支持Oracle、Oracle RAC、 Sqlserver、Mysql、postgreSQL、DB2、Sybase、分布式UDB、南大Gbase、达梦DM、人大金仓Kingbase、瀚高、HBase、Access、自定义方式等主流数据库。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △3 | 支持TXT、XML、EXCEL、CSV、Json等数据采集。 |  |
|  |  | △4 | 支持读写Hadoop平台，如华为FusionInSight，阿里云ODPS\OTS等。 |  |
|  | #2 |  | 支持数据库日志解析装载。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △5 | 支持JS、SQL脚本编程，系统集成脚本开发环境，满足二次开发需求。 |  |
|  | #3 |  | 内置基于DAG引擎的流式ETL设计器，对控件进行鼠标拖拉连线，即可设置数据读取、数据清洗转换、数据输出等数据处理作业流程。 | 提供产品功能截图证明 |
|  | #4 |  | 支持数据处理任务的自定义调度（可基于秒、分、时、日、周、月等时间粒度），支持任务启停管理。。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △6 | 支持历史数据断点续传。 |  |
|  |  | △7 | 支持增量三种获取方式：时间戳、触发器和RTT方式（通过实时数据同步系统解析数据库日志方式）。 |  |
|  |  | △8 | 跨平台支持，支持源端与目标端采用不同的存储和主机的品牌型号；支持源端与目标端采用不同的操作系统及数据库软件版本。 |  |
|  |  | △9 | 支持鼠标拖拉式实现图形化的作业配置，方便配置服务。 |  |
|  |  | △10 | 提供全面的统计与审计功能：条数统计、比对、跟踪，流量统计和调度审计统计。 |  |
|  |  | △11 | 为增强安全性，提供白名单设置，只允许设定的IP进行访问。 |  |
|  |  | △12 | 稳定性运行时间(MTBF) ≥50000小时；历史数据同步≥30000条/秒；增量数据同步≥3000条/秒；最大支持数据集成业务≥100个最大同步任务≥40个。 |  |
|  |  | △13 | 对采集日志分布的存储到不同的服务器上，实现分布式日志存储，满足原始库、主题库、业务库等数据存储，以大大提升日志处理的性能表现。 |  |
|  |  | △14 | 对日志范式化能力，应至少支持Syslog方式，具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；范式化字段至少应包括：用户姓名、身份证号、单位名称、系统名称、终端IP、操作时间、查询内容等信息。 |  |
|  |  | △15 | 原始库日志数据结构输出：根据源数据表结构设计文档以及原始库数据质量优化方案，整理输出原始库数据资源目录，包括表属性信息、表归属业务信息等。 |  |
|  |  | △16 | 基于原始库数据表，按照《GA/DSJ公安大数据规范性技术文件汇编》（第二部分：公安大数据处理）及《江苏公安慧安平台建设指南》相关要求在已有数据基础上编制镇江公安安全大数据标准数据资源目录，形成按来源、行业、地域、警种、业务系统等多种维度的标准数据资源目录。 |  |
|  |  | △17 | 基于资源库数据表，从人员、资产、安全事件等类型，建设人员主题库、资产主题库、安全事件主题库等主题库。 |  |
|  |  | △18 | 基于原始库、资源库、主题库数据表，构建应用需求的安全业务库，分析模型不仅限于包含异常时间登录、暴力破解、高频访问等业务库。 |  |
|  |  | △19 | 根据数据定义的结果，从源格式数据中提取出目的格式数据。主要提供结构化、非结构化和半结构化数据源的提取。 |  |
|  |  | △20 | 根据数据定义结果进行数据过滤、去重、格转、校验等操作，生成满足标准及质量要求的数据。结构化和非结构的数据去重，代码转换、数据截断，数据内容格式和完整性校验。 |  |
|  |  | △21 | 在完成数据提取、清洗、关联后，根据不同应用场景，按照数据定义的分发策略，将处理过程产生的关联、关系、标签等信息，以及数据本身信息，进行同步或异步的相关处理，并将结果数据对应分发到原始库、专题库、业务库。主要包括数据入库、任务调度、数据分发。 |  |
|  | #5 |  | 支持对汇聚的各类数据（包括但不限于应用系统访问日志、操作日志、终端操作日志、Linux安全日志、WAF日志、防火墙日志、岗位数据、角色数据、权限数据、数据库日志等）提供统一检索稽查能力。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △22 | 支持以各类日志数据为基础，通过模型计算方式对用户及其行为进行档案画像输出。 |  |
|  |  | △23 | 支持提供统一的行业数据资源目录标准规范，对多种日志数据资源进行注册与管理，实现数据资源科学、有序、安全使用。 |  |
|  | #6 |  | 支持数据资源目录分类展示，可通过输入关键字进行搜索，提供该项资源标准化信息、资源数量、更新情况等概要展示。 | 提供产品功能截图证明 |
|  |  | △24 | 支持异常行为模型规则构建管理能力，如运用通用性SQL语言编辑异常模型分析人员行为，发现异常行为。 |  |
|  |  | △25 | 系统支持根据过滤条件对异常告警进行处理的功能，如针对异常的分值调整、标签化、删除，以及异常的处置状态等。 |  |
|  |  | △26 | 支持通过告警任务调度管理将告警规则任务定期执行，及时发现日志中异常行为，为数据流转过程中产生的风险事件提供支撑。 |  |
|  |  | △27 | 支持各维度周期性时间调度管理，以及任务调度状态监控等功能。 |  |
|  |  | △28 | 支持应用相关指标统计及分析，包括基本信息、应用概览、服务列表、接口列表、账号列表、访问日志、异常情况。 |  |

## 3.8网络违规行为监测分析系统维保及扩容

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 |  |  | 支持对边界设备的识别展示(防火墙/VPN 等)； |  |
| ★2 |  |  | 支持对镇江市公安局边界平台的识别展示； |  |
|  |  | △1 | 支持主动发现和智能识别入网资产并建立设备指纹库； |  |
|  |  | △2 | 支持资产智能检索和资产统计； |  |
|  |  | △3 | 支持按组织架构权限查询、统计数据； |  |
|  |  | △4 | 支持自定义资产标签和基本属性管理； |  |
|  |  | △5 | 支持 AI 预测资产信息； |  |
|  |  | △6 | 支持常见漏洞扫描分析(10万+)； |  |
|  |  | △7 | 支持终端设备数据库、中间件、应用和操作系统等漏洞监测； |  |
|  |  | △8 | 支持设备通用弱口令及SDK、ONVIF、RTSP等协议弱口令监测； |  |
|  |  | △9 | 支持设备高危端口和服务开放监测； |  |
|  |  | △10 | 支持标注全网路由节点； |  |
|  |  | △11 | 具有IP资源分析功能，分析全网IP资源使用情况； |  |
|  | #1 |  | 支持对全网任意IP的网络路径查询，展现从顶级节点到目标IP的完整网络路径； |  |
|  | #2 |  | 具有网络空间异常分析功能， 梳理合规性路由，发现异常节点、异常路由。 |  |
|  |  | △12 | 统计全网 IP 地址池使用情况； |  |
|  |  | △13 | 展示当前位置节点的详细 IP 资源情况； |  |
|  |  | △14 | 支持对 B/C/D 类地址使用状态分析； |  |
| ★3 |  |  | 提供对镇江市局现有“网络违规行为监测分析系统“相关硬件的免费维修服务；服务范围包括软件故障、系统故障、系统优化、对系统问题的咨询服务；提供包含产品配置、系统管理以及业务功能的应用和维护、报表自定义、数据定义和管理、数据接口、系统操作的培训服务；提供7 x 24小时热线服务，可快速响应用户请求。用户问题及解决结果均存档备查，对问题解决过程进行监督、跟踪；提供三年原厂标准维保服务。 | 提供三年原厂续保服务承诺函并加盖投标人公章。 |

## 3.9培训

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 提供网络与信息安全技能培训，要求理论结合实际，通过案例分析，使得培训人员充分了解网络与信息安全的基本技能。 |  |
|  |  | △2 | 提供有关数据安全的培训和教育，可以提高员工的安全意识，减少内部安全事故的发生。 |  |
|  |  | △3 | 按照镇江市公安局要求，提供安全培训服务。 |  |

## 3.10系统测评

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 针对公安现有的业务系统中的系统提供4次等保测评服务（2级两次、3级两次），具体被测评系统根据业务系统优先级进行调整，测评系统根据公安实际需求指定定级为2级、3级的系统。最终结算以实际定级等级及数量为准。 |  |

## 3.11安全专项服务

| 实质性指标 | 重要指标 | 一般指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | △1 | 安全专项服务为3年包含以下内容： 安全防护策略优化：通过技术手段分析发现入侵事件、威胁活动、异常行为等安全问题；协助完善安全策略和规范包括密码策略、访问控制策略、数据分类和保护策略等。 |  |
|  |  | △2 | 网络安全科技信息：收集与当前网络安全相关的国内外的前沿科技信息发展动向，预测和防范潜在的网络安全风险，每个季度至少提供一次相关报告。 |  |
|  |  | △3 | 边界安全：定期频率巡检边界平台及涉及业务应用系统数据库服务、文件服务、请求接口的网络联通、系统运行和安全情况，寻找和发现可疑的迹象，在发生问题时及时做出最快最合理的响应，每个季度至少提供一次相关报告。 |  |
|  |  | △4 | 系统风险评估：从风险管理角度，系统地分析基础网络系统所面临的威胁及其存在的脆弱性，综合分析信息系统面临的各方面威胁，评估安全事件一旦发生可能造成的危害程度，形成风险评估报告，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和整改措施，确定安全加固方案，提供安全整改建议，并在整改完成后进行复测，验证问题整改有效性，每年至少提供一次相关报告。 |  |
|  |  | △5 | 网络攻防演练：通过对实际目标系统以不进行破坏攻击为底线，进行攻防对抗以检验系统可能存在的安全风险，检验网络安全防御体系的有效性，检验应急处置能力和协作配合能力，增强网络安全意识、认清所面临的网络安全风险、完善网络安全保障体系，每半年至少提供一次相关报告。 |  |

# 四.工期要求

## 4.1项目工期要求

1.合同签订后90个日历天内完成全部设备供货、安装、调试，初验等工作。

2.初验通过后进入试运行阶段，试运行30天后进行终验。

3.通过终验后正式运行进入维保期。

## 4.2项目成员要求

项目经理具备信息系统项目管理师证书、网络安全高级工程师证书。

技术负责人具备软件设计师证书、ITSS人员认证证书。

项目团队成员（项目经理及技术负责人除外）具有信息系统管理工程师、网络信息安全工程师、系统规划与管理师、网络规划设计师、密码安全工程师等。

# ★五.实施及验收要求

1.投标人应提供详细的设计方案，由于方案表示不清、不全而造成的损失，由中标方负责。待采购人认可后方可进行后续施工。投标人需要对监理工作提供必要的支持。投标人应配合采购人以及项目监理组的工作人员参与设备的测试、安装、调试、故障诊断等各项工作。

2.中标方在项目建设过程中，安装调试等工作所需的设备需自行配备，并按照招标方的所有安全管理规定执行。

3.初验：项目软硬件采购安装调试部署等完成后，投标人认为项目具备验收条件，并符合镇江市公安局验收规范，应于验收前向采购人提供完整的项目资料和项目验收申请，采购人代表可在接到投标人的项目验收申请后15日内应组织进行验收。

4.终验：在初验合格的基础上，试运行30天后，申请终验。验收依据包括国家颁布的施工验收规范、质量验收标准、招投标文件、深化设计、合同及相关文件等依据。

# ★六.服务内容及要求

- 6.1服务内容

1.投标人要提供符合要求的软硬件产品、系统测评及安全专项服务，同时承担相关设备（包括不限于网络安全产品、密码安全）的安装调试工作，软件产品的部署及对接工作。

- 6.2供货要求

(1)供货方应保证所有硬件产品、软件产品是全新、未使用过的原装合格正品、正版软件，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求，并按照技术要求供货时提供原厂商针对本项目的服务承诺函。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供货方负责，采购人不承担责任。

(2)在货物到达使用单位后，供货方应在5个工作日内派负责人到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

(3)供货方保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正。

(4)供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

(5)项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

- 6.3质量保证及服务响应维护要求

（1）本项目自项目终验合格之日起整体质保三年。

（2）在质保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。接到申报，紧急故障，1小时内修复故障。普通故障：6小时内修复故障；故障短期内无法修复的，中标人须免费提供备品备件的调用，设备修复后予以恢复。质保期内中标人须不定期对所有软硬件系统进行升级维护工作。中标人须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行。质保期内所有保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（3）安装调试要求：提供本项目整体实施方案，包括整体安装调试、应急措施、验收方案、人员组织保障、进度控制及相关各方协调等。中标人应结合采购人的现状进行充分调研分析，制定详细的技术方案，完成全部设备的安装、网络联调及备份恢复测试等工作。

（4）培训要求：投标人应对买方的操作人员、诊断人员、维修人员免费进行培训，并提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

- 6.4安全要求

(1)协议签订

中标人需与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，按照采购人要求进行相关登记。所有参与项目人员需签订保密协议、安全责任书，不得将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示，未经批准不得对公安数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，在工作场合中听到、看到的公安工作信息不得泄露，出现任何安全问题将追究中标人责任。

（2）数据安全要求

要严格遵循安全保密工作规范,加强对实施人员的安全保密教育，严格遵守采购方数据安全管理相关要求，严禁出现以下行为：

1）严禁“一机两用”、网络违规互联，违者一律先断网、查扣涉事设备，再依规严肃处理。

2）严禁越权查询警务信息、公民个人信息或利用公安信息系统从事与工作无关的事项，违者一律取消或限制授权，依规严肃处理。

3）严禁私自下载、拷贝、传输或在互联网留存警务数据，违者一律先查扣数据和设备，控制扩散范围，再依规依法严肃处理。

4）严禁泄露、传播或未经批准对外提供警务工作秘密和公民个人隐私等不应对外公开的信息，违者一律按照失泄密依规依法严肃处理。

5）严禁未经批准摄录涉及警务信息的显示设备、公开宣传或与无关人员谈论警务信息系统及数据、利用非警用通信工具传输警务数据或交流具体警务工作内容，违者一律按照失泄密依规严肃处理。

6）严禁未经批准或以虚假证明材料进行数据增删改操作，违者一律依规严肃处理。

7）严禁向无关人员提供警务信息系统、数据库的账号密码或使用授权，因工作需要提供给技术开发维护单位和人员的，必须严格履行审批手续，全程纳入监管，违者一律依规严肃追究建设管理单位和授权人的责任。

8）严禁警务信息系统、数据库未落实必要安全防护措施或未建立全量日志留存机制就上网运行，违者一律严肃处理。

9）严禁在警务信息系统中预留系统后门、植入病毒木马或擅自扫描、探测、入侵公安信息网及信息系统、数据库，违者一律按照破坏计算机信息系统或非法获取计算机信息系统数据依法严肃处理。

10）严禁从事危害公安信息网络及数据安全的相关行为，触犯相关法律规定的依法追求有关人员的法律责任。

- 6.5安全责任

项目实施阶段和项目维保期内，投标人应做好安全防范工作。凡在建设期和服务期内发生的所有意外事故及安全责任事故等，一切责任均由投标人承担。

# ★七.考核要求

投标人应遵守镇江市公安局及其上级机关关于安全保密、考勤管理等相关要求，并承担因违反相关规定造成的损失，同时，采购人保留进一步追究责任的权力。包括但不限于：

（1）工期考核

投标人须根据工期要求，制定实施方案，实施方案包括但不限于实施计划、采购、设备安装、调试、测试、验收方案等，并在合同签订7天内获得采购人及监理单位批准。因投标人原因未按时提供实施方案或未按实施计划完成各阶段相关工作，采购人可出具《催办单》要求投标人按时完成相关工作。如投标人仍不能完成，采购人有权针对实际情况进行处罚，罚款10000元/天。因采购方原因造成的延期可免于处罚。

（2）服务考核

本项目在镇江市智慧警务体系中承担着重要的角色，必须保证高可靠性，7*24不间断运行，以及功能、性能指标满足镇江市公安局要求。投标人应充分理解本项目的重要性，并承担因项目相关软件运行原因造成的损失，同时，采购人保留进一步追究责任的权力。

（1）投标人应具有详细的运维管理办法及运维机制，保障系统正常运行，能及时发现故障并按要求迅速处理。采购人有权根据“服务要求”具体情况，下发催办/整改通知单的同时进行处罚，罚款金额2000元/次（初次）、1万元/次（再次）、超过整改通知单最后期限罚款金额1万元/天。

（2）因投标人提供的产品及服务不满足招标文件要求，对采购人工作质态造成影响或导致上级通报等严重后果的，采购人有权下发整改通知单，同时对投标人进行处罚，罚款金额1万元/次。投标人应及时完成整改，超过整改通知单最后期限仍未解决的，采购人有权继续进行处罚，罚款金额1万元/天，直至完全解决问题。

（3）本次招标中所涉及的所有软件、系统须能满足现有和项目服务期内国家、江苏省、镇江市的各类法律、法规和政策要求，投标人未按采购人要求（以自然日计算）完成软硬件升级等工作，超过限定时间的，罚款金额1万元/天。

（4）本次招标中所涉及的所有软硬件设备、服务，在建设和维保期内须能满足招标文件要求和中标人投标文件承诺，否则采购人有权下发通知单，要求投标人在规定的时间内完成相关工作，超过限定时间的，有权下发催办/整改通知单的同时进行处罚，罚款金额1万元/次（初次）、2万元/次（再次）、超过整改通知单最后期限罚款金额1万元/天。

以上条款中所有内容均可以重复处罚。

（3）安全考核

按照安全事件等级，分为一般、重要、严重等三个等级，根据事件等级分别处罚1000元、5000元、20000元。造成后果的一次罚款50000元，造成特别严重后果的，采购人及镇江市公安局有权解除合同并追究其法律责任。

运维过程中因中标人原因发生“一机两用”等安全事故的每次罚款1万元，发生3次及以上或造成严重后果的，采购人有权取消合同并追究法律责任，同时中标人按采购人已付金额的1.5倍赔偿。

（4）考核结算

投标人须对以上所有考核要求负责。采购人将按照上述考核要求开展考核。

项目通过验收前的实施阶段罚款上限为项目中标价的10%，实施阶段的处罚超过10%，采购人有权终止合同。

维保阶段，中标人应承诺履行采购人的考核处罚规定，如中标人拒不执行，采购人有起诉并追究其责任的权利。

注：加“★”条款是实质性要求，必须响应并逐条承诺，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 67.00 | 23.00 | 10.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 67.0 |
| 1.1 | 总体架构设计方案 | 根据投标人提供的总体架构设计方案，包括但不限于：项目现状、建设目标、整体架构设计、详细方案设计。完全包含上述要点的得6分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加2分。 方案有针对性的加2分。 | 10.0 |
| 1.2 | 重要参数评价 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“#”号要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得 30 分。 负偏离总数≤14 条的，得分=30-（2×负偏离总数） 注：30为本项总分值，2 为每条负偏离分值； 负偏离总数≥14条的，得分=2×“#”号要求及参数响应条数/（“#”号要求及参数总数-14） 注：2为负偏离总数为14条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“#”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 30.0 |
| 1.3 | 一般参数 | 根据投标人提供的《技术要求响应及偏离表》，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品“◇”号要求及技术参数完全实质性响应招标文件要求的得 10 分。 负偏离总数≤8条的，得分=10-（1×负偏离总数） 注：10为本项总分值，1 为每条负偏离分值； 负偏离总数≥8 条的，得分=2×“◇”号要求及参数响应条数/（“◇”号要求及参数总数-8） 注：2为负偏离总数为8条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。如“◇”号要求及参数已响应，要求提供但未提供相关证明材料的视为负偏离。证明材料内容与原文相同或经评委认定功能或指标不低于招标文件要求的视为符合。技术参数存在细微偏离，经评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。 | 10.0 |
| 1.4 | 项目组织实施方案 | 根据投标人提供的项目组织实施方案，包括但不限于：组织方案、进度计划、安全保障、质量保障、进度保障、重点难点分析，完全包含上述要点的得5分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案有针对性的加1分。 | 7.0 |
| 1.5 | 项目售后服务方案 | 根据投标人提供的项目售后服务方案，包括但不限于：售后服务体系、服务保障形式、服务质量保证措施，方案完全包含上述要点的得2分，方案有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案有针对性的加1分。 | 4.0 |
| 1.6 | 项目培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案，包括但不限于：培训计划、培训课程、培训对象与人数、培训地点、培训时间，完全包含上述要点的得1分，方案有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案有针对性的加1分。 | 3.0 |
| 1.7 | 项目试运行方案 | 根据投标人提供的试运行方案，包括但不限于：功能测试方案、试运行方案，方案完全包含上述要点的得1分，方案有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案有针对性的加1分。 | 3.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 23.0 |
| 1.1 | 投标人资质荣誉 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），每有一项证书得2分，最多得6分。 - 注：提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 6.0 |
| 1.2 | 经验 | 根据投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的成功案例，内容包含通用网络安全设备、密码安全专用设备、安全服务。与本项目内容要求基本一致（包含上述任意两项内容或以上）的成功案例，每有一个得2 分，最高得8分。 注：合同内容须体现合同金额及具体内容，须提供合同、清单扫描件，缺一不可,否则不得分。 | 8.0 |
| 1.3 | 项目经理能力 | 项目经理具备信息系统项目管理师证书的得1分； 具备网络安全高级工程师证书得1分。 最高得2分。 注：项目经理需为供应商本单位职工，提供供应商近半年（至少一个月）为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 2.0 |
| 1.4 | 项目技术负责人能力 | 技术负责人具备软件设计师证书得1分； 具备ITSS人员认证证书得1分。 最高得2分。 注：项目技术负责人需为供应商本单位职工，提供供应商近半年（至少一个月）为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。项目经理和项目技术负责人不可以为同一人。 | 2.0 |
| 1.5 | 项目实施成员能力 | 项目实施成员（项目经理和技术负责人除外）中具备信息系统管理工程师、网络信息安全工程师、系统规划与管理师、网络规划设计师、密码安全工程师，每具有一种证书得1分，最多得5分。 注：项目实施人员需为供应商本单位职工，提供供应商近半年（至少一个月）为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。不同人员具有同一种证书时仅计算一次。 | 5.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型和微型企业提供服务的，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 10.0 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0083

项目名称：镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于镇江市公安局数据安全及移动视频建设（网络安全三期）采购 （JSZC-321100-JZCG-G2024-0083）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

## （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2020年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

## （六）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 序号 | 标的物名称 |  | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量审计探针 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 准入控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安全漏洞扫描 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安全认证网关 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 签名验签服务器 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 大数据综合审计分析系统 | 大数据综合审计模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 综合审计监管模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 客户端授权 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据接口服务 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 人员安全画像系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网络违规行为监测分析系统扩容及维保 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 培训 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 系统测评 | 3级等保测评 |  | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2级等保测评 |  | 次 | 2 |  |  |  |
| 11 | 安全专项服务 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其它相关费用(税费等与项目相关的一切费用) |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价为零的，投标无效。

五、技术部分（与评分标准对应）

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

4.投标人完全响应（满足）“★”“#”“◇”项的，可不填写上表，直接在下方做出完全满足“★”“#”“◇”项要求的承诺。如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离。

六、商务部分（与评分标准对应）

- （一）项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

- （二）技术负责人

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、技术负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、技术负责人需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

- (三)项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局