公 开 招 标 文 件

项目名称：淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目

项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007

招标人：淮安市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏国淮工程管理有限公司

2024年7月

第一章   投标邀请

受淮安市自然资源和规划局的委托，江苏国淮工程管理有限公司就淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况

淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目的潜在投标人可在“淮安市政府采购网”（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年7月25日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007

（二）项目名称：淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额： 人民币240万元

（五）最高限价：人民币240万元。超过最高限价的，作无效投标处理。

（六）采购需求：淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目服务项目，详细内容见本招标文件第五章。

（七）合同履行期限：

1、2024年度

（1）完成本辖区2024年度丰水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交。

（2）开展地表水储存量相关资料收集，进行实地调查工作。

（3）完成地下水资源调查评价基础资料收集工作，完成水文地质补充调查、2024 年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

2、2025年度

（1）完成本辖区2024年度枯水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交；根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

（2）完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积－水深一水储存量”数学模型，完成地表水储存量调查工作。

（3）完成2024 年度地下水资源调查评价工作；完成地下水资源周期性评价；完成 2025 年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

（4）形成水资源专题调查评价阶段成果。

（5）形成水资源综合调查评价阶段成果。

3、2026年度

（1）根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

（2）4月中旬前，完成2025年度地下水资源调查评价。

（3）完成水资源专题调查评价。

（4）完成水资源综合调查评价。

（5）4月底前，完成水资源基础调查数据入库。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。）

（三）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动（投标人提供承诺书）：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由招标代理机构将查询结果截图打印存档）。

（四）本项目的特定资格要求：

投标人必须具有测绘行政主管部门颁发的有效的甲级测绘资质证书（专业类别需涵盖“摄影测量与遥感”和“地理信息系统工程”专业）。

（五）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

（六）本项目接受联合体参加投标。

如为联合体投标，联合体单位均需满足本项目的特定资格要求，并提供联合体协议，明确牵头单位（联合体单位不超过2家，参考格式见“第六章联合体协议”）。

三、获取招标文件时间、方式

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2024年7月4日至2024年7月10日）。

2.方式：投标人登录江苏省政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；或在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、地点

1.时间：2024年7月25日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目不收取履约保证金。

3.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.本项目提交投标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

七、本次招标联系方式

1、招标人信息

名称：淮安市自然资源和规划局

地址：淮安经济技术开发区厦门路6号

联系人：戴先生

联系方式：0517-89000663

2、采购代理机构信息

名称：江苏国淮工程管理有限公司

地址：淮安市淮海西路228号西园小区旁办公楼4楼

联系人：郭工

联系方式：           18952302137

3.项目联系方式

项目联系人：郭工     18952302137

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》【以下简称《操作手册》】）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏国淮工程管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和江苏国淮工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理费计取标准参照苏招协【2022】002号收费标准收取，评审费用据实收取。上述费用含在投标报价中，但不单独立项，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知代理机构，代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中的格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标报价

- 11.1本项目采用总承包方式。投标人的报价应包含完成全部服务工作内容和因完成该项服务工作所需的一切前期准备、现场勘查成本、调研、报告编制、专家评审会议成本（包括专家评审费、住宿费、交通费、接送车辆租赁费、会场租赁费、工作餐费、其他会务费等费用）、成果提交、成果检查与验收、成果修改、交通、伴随服务、人员培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金，以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用，除中标价外，招标人不再另付任何费用。

11.2分项报价表。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11按照第36的要求，本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围（本项目不涉及），而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

28.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29．质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－>“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，代理机构有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.履约保证金

33.1本项目不收取履约保证金。

34.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

35.促进中小企业发展政策

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照相关法律法规订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36. 节能、环保政策（本项目不涉及）

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

36.3环保产品

本项目中 / 列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分

2、方案部分：45分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）项目理解及重难点分析（5分）。

根据投标人对本项目的理解程度、工作方法、环境条件等情况，以及对此项工作的难点和重点分析以及将采取的措施与建议的相对优劣情况评分。

①方案内容全面，分析透彻、准确、全面，针对性强的得5分；

②方案较内容全面，分析较透彻、准确、全面，针对性较强的得3分；

③方案较内容基本全面，分析基本透彻、准确，有一定的针对性的得1分。

（2）实施方案（15分）

结合本项目实际情况，对本项目需求充分理解，对方案是否符合招标文件要求和国家及行业技术要求、工作内容是否完整、技术路线是否合理、调查方法是否科学、数据整理及处理是否高效、技术指标表述的准确性、预期提交成果的规范性进行评分。

①方案全面、完整、正确、合理规范的得15分；

②方案较全面、完整、正确、合理性欠缺的得10分；

③方案较完整、但技术路线有偏差、合理性欠缺的得5分。

（3）质量保障措施（5分）

对投标人提供的为确保项目顺利完成明确的建设质量目标与详细的质量保障措施方案进行评分

①提供的质量保证措施，有专人负责、措施合理、质保要点明确、可操作性强的得5分；

②有专人负责、措施较合理、质保要点明确、可操作性较强的得3分；

③有专人负责、措施基本合理、质保要点明确、基本可操作的得1分。

（4）进度保障措施（5分）

针对项目进度安排及进度控制、工期保障等措施进行评分。

①保障措施清晰明确、措施详细可行、制度完善、规范性强得5分；

②保障措施合理可行、制度较完善、规范得3分。

③措施基本可行、有制度的得1分。

（5）安全保密方案（4分）

针对提供的安全生产和数据保密方案，从管理制度的合理性、预防措施是否完善、安全和保密承诺书的完备情况等进行评分。

①提供安全生产与保密管理承诺，且有完善、合理可行的安全保密管理制度和措施的得4分；

②提供安全生产与保密管理承诺，但安全保密管理制度和措施笼统或存在缺漏的得2分；

③提供安全生产与保密管理承诺，安全保密管理制度和措施明显缺失的得1分。

（6）设备配备方案（3分）

方案中须包括但不限于设备配置、设备管理、设备维保方案。

①方案完善、合理的得3分；

②方案较完善、但合理性欠缺的得2分；

③方案有缺漏、合理性不高的得1分。

（7）人员配备方案（5分）

针对本项目投标人投入充足且能满足项目需求的人员情况进行评分。

①人员结构符合项目需求，工作划分具体、明确，实施人员配备齐全，岗位制度全面完善的得5分；

②人员结构符合项目需求，工作划分及实施人员配备满足项目实施的得3分；

③人员结构基本符合项目需求，工作划分不够具体的得1分。

（8）售后方案及承诺（3分）

根据投标人提供的售后服务方案及承诺评分。

①方案及承诺符合或优于采购需求，详细、科学合理、切实可行得3分；

②方案及承诺符合采购需求，较为详细、合理 可行得2分；

③方案及承诺基本符合采购需求，一般、尚可行 得1分。

3、商务部分：45分

（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每提供一项得1分，本项最高得5分，没有不得分。（提供证书扫描件，投标人签电子签章。证书须能够在全国认证认可公共服务平台上能够查询到相关信息，且在有效期内）

（2）投标人具有参与调查与数据服务类的省级及以上工程技术研究中心建设经验的得4分，没有不得分。（提供省级及以上行政机关发文等相关证明材料扫描件，投标人签电子签章）

（3）投标人具有调查类软件著作权证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得2分，没有不得分。（提供证书扫描件，投标人签电子签章）

（4）投标人承担过调查及数据库建设项目获省级及以上行政主管部门颁发的奖项或调查工作被省级及以上行政主管部门评为“先进集体或优秀单位”的（同一奖项不累计得分）得4分，没有不得分。（提供获奖证书或批复或颁奖单位颁奖文件或网上公示截图等证明材料，投标人签电子签章。）

（5）投标人针对本项目拟配备的项目负责人具有有效期内的测绘类专业正高职高级工程师职称或注册测绘师执业资格的，每提供一项得2分，本项最高得4分，没有不得分。（提供职称证书扫描件或注册测绘师资格证或注册证等相关证明材料扫描件，并提供“注册测绘师注册管理系统http://rsurveyor.ch.mnr.gov.cn/XZSP/

login.ered?reqCode=checkchzz”网页查询截图、注册单位须与投标人名称一致，投标人签电子签章。）

（6）投标人针对本项目拟配备的项目技术负责人（项目负责人除外）具有有效期内的测绘类专业正高职高级工程师职称或注册测绘师执业资格的，每提供一项得2分，本项最高得4分，没有不得分。（提供职称证书扫描件或注册测绘师资格证或注册证等相关证明材料扫描件，并提供“注册测绘师注册管理系统http://rsurveyor.ch.mnr.gov.cn/XZSP/login.ered?reqCode=checkchzz”网页查询截图、注册单位须与投标人名称一致，投标人签电子签章。）

（7）投标人针对本项目拟配备的项目组成员（项目负责人和项目技术负责人除外）具有有效期内的测绘或测绘相关专业高级工程师及以上职称或注册测绘师执业资格的，每提供一项得0.5分，本项最高得10分，没有不得分。（提供职称证书扫描件或注册测绘师资格证或注册证，并提供“注册测绘师注册管理系统http://rsurveyor.ch.mnr.gov.cn/XZSP/login.ered?reqCode=checkchzz”网页查询截图、注册单位须与投标人名称一致）

（8）投标人承担过与本项目类似的水下测量相关项目、水体调查相关项目、地下水测量相关项目、水环境整治相关项目、自然资源调查相关项目、河道断面测量及河道管理范围划定服务相关项目的，每提供一项得2分，本项最高得12分，没有不得分。（提供合同扫描件，投标人签电子签章。如合同中不能反映项目内容的，还需提供由用户出具的相关证明材料原件，原件须加盖用户公章）

第四章  合同格式及条款

- 注：甲乙双方签订本项目合同时，本项目合同的主要条款，中标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

一、服务时间：

（一）2024年度

1、完成本辖区2024年度丰水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交。

2、开展地表水储存量相关资料收集，进行实地调查工作。

3、完成地下水资源调查评价基础资料收集工作，完成水文地质补充调查、2024 年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

（二）2025年度

1、完成本辖区2024年度枯水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交；根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

2、完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积－水深一水储存量”数学模型，完成地表水储存量调查工作。

3、完成2024 年度地下水资源调查评价工作；完成地下水资源周期性评价；完成 2025 年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

4、形成水资源专题调查评价阶段成果。

5、形成水资源综合调查评价阶段成果。

（三）2026年度

1、根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

2、4 月中旬前，完成2025年度地下水资源调查评价。

3、完成水资源专题调查评价。

4、完成水资源综合调查评价。

5、4月底前，完成水资源基础调查数据入库。

- 二、服务地点：淮安市内。

- 三、付款方式：

甲方统一招标签订主合同，淮安分局签订分合同，根据分合同约定支付费用。分合同签订且收到乙方发票后15个工作日内，向乙方支付合同总价款的40%预付款；完成水域空间调查及地表水储量调查后，向乙方支付合同总价款的30%；项目全部完成通过省级检查后一次性无息付清余款。

每期付款前，乙方应按照要求开具等额有效的增值税发票，收到发票后才予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担。

- 二、合同草案条款

- （以最终签订合同为准进行公示）

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，甲乙双方就淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）公开招标采购结果及招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同金额

1.1本合同的总金额（大写）为人民币___________元（小写） ¥        ，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

1.2本项目采用总承包方式。乙方的报价应包含完成全部服务工作内容和因完成该项服务工作所需的一切前期准备、现场勘查成本、调研、报告编制、专家评审会议成本（包括专家评审费、住宿费、交通费、接送车辆租赁费、会场租赁费、工作餐费、其他会务费等费用）、成果提交、成果检查与验收、成果修改、交通、伴随服务、人员培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金，以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用，除中标价外，甲方不再另付任何费用。

2.服务时间和地点

2.1服务时间：

（1）2024年度

A.完成本辖区2024年度丰水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交。

B.开展地表水储存量相关资料收集，进行实地调查工作。

C.完成地下水资源调查评价基础资料收集工作，完成水文地质补充调查、2024 年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

（2）2025年度

A.完成本辖区2024年度枯水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交；根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

B.完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积－水深一水储存量”数学模型，完成地表水储存量调查工作。

C.完成2024 年度地下水资源调查评价工作；完成地下水资源周期性评价；完成 2025 年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

D.形成水资源专题调查评价阶段成果。

E.形成水资源综合调查评价阶段成果。

（3）2026年度

A.根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

B.4 月中旬前，完成2025年度地下水资源调查评价。

C.完成水资源专题调查评价。

D.完成水资源综合调查评价。

E.4月底前，完成水资源基础调查数据入库。

2.2服务地点：淮安市。

3.付款方式和进度

3.1甲方统一招标签订主合同，淮安分局签订分合同，根据分合同约定支付费用。分合同签订且收到乙方发票后15个工作日内，向乙方支付合同总价款的40%预付款；完成水域空间调查及地表水储量调查后，向乙方支付合同总价款的30%；项目全部完成通过省级检查后一次性无息付清余款。

3.2每期付款前，乙方应按照要求开具等额有效的增值税发票，收到发票后才予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由乙方自己承担。

4.服务范围

乙方为甲方提供的服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

6.保密条款

6.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

6.2乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档时，应遵循以下规定：

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

（2）未经甲方许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（3）未经甲方许可，不得将信息以任何方式（如 E－mail）携带出甲方场所；

（4）未经甲方许可，不得将信息透露给任何其他人；

（5）甲方以书面形式提出的其他保密措施。

6.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后信息接收方仍应承担保密义务。

6.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

7.服务质量保证

7.1乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

7.2乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

7.3如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

8.验收的标准和方法

8.1验收要求：本项目为服务类项目，由甲方根据项目需要决定是否进行组织验收，如需验收，服务期满后乙方可提出验收申请，甲方在收到乙方的验收申请后根据技术要求以及服务期内的服务实施考核结果，3个工作日内组织验收，并出具验收书。

8.2验收标准：根据招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同文件、附件以及国家、省对相关工作的要求执行。

9.违约责任

9.1服务缺陷的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将剩余未履行部分的服务款项退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担因购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

（2）如果在甲方发出索赔通知后 10 日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后 10 日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2迟延履约的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

（3）除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定时间提供服务，且没有在甲方同意延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的 0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的20%。

（4）如果乙方延迟履约超过 30 日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用，且乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3未履行合同义务的违约责任

（1）守约方有权终止全部或部分合同。

（2）由违约一方支付违约金，违约金应按合同中标价的20%支付。

（3）违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

9.4 违约方的全部赔偿责任，包括但不限于因合同、侵权、违约或者违反保证或其他引起的赔偿，累计不超过本合同总价款的20%。

9.5本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、保函费等

10.争议的解决

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商15日不能解决，可提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

11.不可抗力

11.1因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.其他

12.1乙方不得将合同内容以任何形式进行转包、分包。

12.2乙方在项目履约过程中出现的一切安全事故或造成他人人身伤亡、财产损失的，均由乙方自行负责，与甲方无关。乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为派出人员提供必要的劳动保护条件。

12.3乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

12.4本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

13.合同的解除和转让

13.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.4合同的部分和全部都不得转让。

13.合同生效及其他

14.1本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章生效。

14.2下列文件为本合同不可分割部分：

（1）招标文件；

（2）乙方的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在招标过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等。

14.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

15.附则

15.1本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。

15.2本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

注：1、本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化或删减。

2、国家有相关规范标准合同范本的，按范本编写。

3.甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第五章   项目采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目概况

水资源是重要的自然资源，是实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的关键因素。依据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《江苏省水资源基础调查实施方案》的通知（苏自然资发〔2024〕118号）要求，为充分发挥自然资源系统的优势，构建高效、顺畅的中央地方联动和部门合作共享工作机制，从自然资源的角度开展调查，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。淮安市自然资源和规划局淮安分局决定开展水资源基础调查项目。

二、目标任务

水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以陆域国土空间范围内的所有水体（淡水和咸水、地表水和地下水）为调查对象，立足自然资源系统履行“两统一”职责，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。

三、工作内容

根据工作目标任务要求，内容包含水域空间调查、地表水储存量调查、地下水资源调查、水资源专题调查评价、水资源综合调查评价和数据库建设等工作。

（一）水域空间调查

以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，调查全县（区）江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期一年两次的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况，以及夏季冰川及常年积雪的范围、面积等情况。

（二）地表水存储量调查

包括地表液态水储存量、地表固态水储存量和地下水储存量。开展水下地形测量，调查全县（区）江河、湖泊、水库、坑塘枯水期水储存量，夏季冰川及常年积雪储存量，以及全国地下水储存量。

（三）地下水资源量调查

获取地表水资源量相关数据，掌握区域内各流域地表水资源量。开展地下水资源周期和年度调查评价，掌握各流域的地下水资源量。

（四）水资源专题调查评价

面向重点区域，针对自然资源管理需求，围绕水资源与其他自然资源以及经济社会的相互关系，开展专题调查评价工作。

（五）水资源综合调查评价

以成果转化应用为导向，针对自然资源管理业务需求，开展水资源综合评价工作。

（六）数据库建设

根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，按照分建共享原则，建设县（区）级集中与分布式相结合的水资源基础调查数据库，包括水域空间调查数据库、地表水储存量调查数据库、地下水资源调查数据库等。

四、技术依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《土地调查条例》；

（3）《土地调查条例实施办法》；

（4）GB/T 13989-2012  国家基本比例尺地形图分幅和编号；

（5）GB/T 21010-2017  土地利用现状分类；

（6）GB 35650-2017  国家基本比例尺地图测绘基本技术规定；

（7）TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程；

（8）TD/T 1057-2020  国土调查数据库标准；

（9）TD/T 1058-2020  第三次全国国土调查县级数据库建设技术规范；

（10）TD/T 1001-2012  地籍调查规程；

（11）TD/T 1010-2015  土地利用动态遥感监测规程；

（12）《2023年度全国国土变更调查实施方案》；

（13）《国土变更调查技术规程》（2023年度试用）；

（14）CH/T 9009.2-2010  基础地理信息数字成果1：5 000、1：10 000、1：25 000、1：50 000、1：100 000 数字高程模型；

五、商务部分

（一）服务时间：

1、2024年度

（1）完成本辖区2024年度丰水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交。

（2）开展地表水储存量相关资料收集，进行实地调查工作。

（3）完成地下水资源调查评价基础资料收集工作，完成水文地质补充调查、2024 年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

2、2025年度

（1）完成本辖区2024年度枯水期水域空间调查及复核工作并通过省级质量检查和汇交；根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

（2）完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积－水深一水储存量”数学模型，完成地表水储存量调查工作。

（3）完成2024 年度地下水资源调查评价工作；完成地下水资源周期性评价；完成 2025 年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

（4）形成水资源专题调查评价阶段成果。

（5）形成水资源综合调查评价阶段成果。

3、2026年度

（1）根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

（2）4 月中旬前，完成2025年度地下水资源调查评价。

（3）完成水资源专题调查评价。

（4）完成水资源综合调查评价。

（5）4月底前，完成水资源基础调查数据入库。

（二）服务地点：淮安市内。

（三）成果提交：

1、水域空间调查成果

（1）县级水域空间调查成果报告及图件；

（2）县水域空间数据库；

（3）重点地区水域空间动态监测成果报告及图件。

2、河湖库塘水储存量调查成果

（1）县级地表水储存量调查成果报告及图件；

（2）县地表水储存量调查数据库。

3、地下水资源量调查成果

（1）县级地下水资源年度调查评价成果报告及图件；

（2）县级地下水资源周期性调查评价成果报告及图件；

（3）县级地下水资源调查数据库。

4、水资源专题评价成果

5、水资源综合调查评价成果

（四）项目验收

（1）本项目为服务类项目，由投标人根据项目需要决定是否进行组织验收，如需验收，服务期满后中标人可提出验收申请，采购单位在收到中标人的验收申请后根据技术要求以及服务期内的服务实施考核结果，3个工作日内组织验收，并出具验收书。

（2）验收标准：根据采购文件、中标供应商的响应文件、双方签订的合同文件、附件以及国家、省对相关工作的要求执行。

（五）付款方式：

投标人统一招标签订主合同，淮安分局签订分合同，根据分合同约定支付费用。分合同签订且收到乙方发票后15个工作日内，向乙方支付合同总价款的40%预付款；完成水域空间调查及地表水储量调查后，向乙方支付合同总价款的30%；项目全部完成通过省级检查后一次性无息付清余款。

每期付款前，中标人应按照要求开具等额有效的增值税发票，收到发票后才予以付款。因发票问题而导致无法正常付款的，责任由中标人自己承担。

第六章   投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（投标人签电子签章）

日      期 ：

一、投标函

淮安市自然资源和规划局：

关于淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表          （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.按照招标文件中规定各项要求，我方愿以人民币（大写：元）（小写¥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供服务和货物。

2.我方不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，向招标人缴纳履约保证金，并保证按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

三、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项 单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：报价采用总承包方式。投标人的报价应包含完成全部服务工作内容和因完成该项服务工作所需的一切前期准备、现场勘查成本、调研、报告编制、专家评审会议成本（包括专家评审费、住宿费、交通费、接送车辆租赁费、会场租赁费、工作餐费、其他会务费等费用）、成果提交、成果检查与验收、成果修改、交通、伴随服务、人员培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金，以及项目实施过程中应预见和不可预见的费用，除中标价外，招标人不再另付任何费用。

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、上述表中的报价应包括全部费用。

3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4、如果单价和总价不符时，以单价为准。

5、价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、商务要求响应及偏离表（分包号：）

（根据招标文件“第五章 五、商务部分”的内容逐条填写）

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件“第五章 五、商务部分”的内容逐条填写所有商务条款要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如不明示的视同完全响应。

五、人员配备表

| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 学 历 | 职 称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（格式参照示范格式一）和法定代表人身份证（加盖投标人CA电子公章）；

（2）授权委托书（格式参照示范格式二）和受托人身份证（加盖投标人CA电子公章）。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供证明文件原件扫描件，加盖投标人CA电子公章）。

3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函原件扫描件，加盖投标人CA电子公章，格式参照示范格式三）。

4.本项目的特定资格要求：

投标人必须具有测绘行政主管部门颁发的有效的甲级测绘资质证书（专业类别需涵盖“摄影测量与遥感”和“地理信息系统工程”专业）（提供证书扫描件，加盖投标人CA电子公章）。

5.拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动（提供承诺书原件扫描件，加盖投标人CA电子公章，格式参照示范格式六）：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.本项目接受联合体参加投标。

如为联合体投标，联合体单位均需满足本项目的特定资格要求，并提供联合体协议，明确牵头单位（联合体单位不超过2家，格式参照示范格式七）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据“第三章 评审方法与评审标准”的要求提供相关材料）

1、方案部分：须按顺序进行编写，格式由投标人自定，加盖投标人CA电子公章，上传至电子投标文件的相应位置；

2、商务部分：与商务部分打分有关的材料扫描件，上传至电子投标文件的相应位置。

八、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（格式由供应商自定，加盖投标人电子公章）

九、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

十、符合性审查承诺函

淮安市自然资源和规划局：

我公司参加贵单位组织实施的淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）政府采购活动。针对以下内容，我公司如有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理：

1. 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

3.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

4.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

5.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.未通过符合性审查的。

7.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

8.投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

12.其他法律法规及本招标文件规定属无效投标的情形。

特此承诺。

投标人全称：（加盖投标人CA电子公章）

日期：

十一、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系（投标人全称）的法定代表人。为参与淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007） ，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称：  （加盖CA电子公章）

日期：    年   月  日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证原件扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

淮安市自然资源和规划局：

本授权书宣告：

委托方：

地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：               职务：

身 份 证：               联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏国淮工程管理有限公司组织的淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007 ）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位全称 （加盖CA电子公章）

年  月  日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证原件扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

声明函

淮安市自然资源和规划局：

我公司参加贵中心组织实施的淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007 ）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定作出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人全称：     （加盖CA电子签章）

日期：年 月  日

示范格式四

小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加淮安市自然资源和规划局（JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业全称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，视同非中小企业。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加淮安市自然资源和规划局淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，视同非残疾人福利性单位。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称：（加盖CA电子签章）

日期：

示范格式六

承诺书

淮安市自然资源和规划局：

我公司参加贵单位组织实施的淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007 ）的政府采购活动，做如下承诺：

1、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系；

2、我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

承诺人全称：     （加盖CA电子签章）

日期：       年      月      日

示范格式七

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加江苏国淮工程管理有限公司组织的淮安市2024年度水资源基础调查淮安区项目（项目编号：JSZC-320800-GHGS-G2024-0007）政府采购活动，我联合体指定（投标人***）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

联合体中各投标人全称（电子签章）：

日期：

示范格式八

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                        邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。